启东市城区水系统实施规划与第三方技术服务项目

分散采购磋商文件

- 项目编号：JSZC-320681-HXTH-C2025-0024

启东市住房和城乡建设局

_2025_年_4_月_30_日

________________________________________________________________

地址：启东市世纪大道2099号启睿产业中心

邮政编码：226200

江苏政府采购网

目 录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  评审方法和评审标准

第五部分  响应文件格式

- 第一部分  竞争性磋商公告

受[启东市住房和城乡建设局]的委托，就[启东市城区水系统实施规划与第三方技术服务项目](项目编号:JSZC-320681-HXTH-C2025-0024)进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

[启东市城区水系统实施规划与第三方技术服务项目]的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2025年5月15日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320681-HXTH-C2025-0024

项目名称：启东市城区水系统实施规划与第三方技术服务项目

项目类型：服务

所属行业：其他未列明行业

预算金额：300万元

最高限价：300万元

采购需求：详见磋商文件，请仔细研究。

合同履行期限：详见磋商文件第三部分项目需求。

本项目是否接受联合体投标：否。

本项目是否接受分包：否。

二、供应商的资格要求：

1．满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2．落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起至2025年5月13日

地点：江苏政府采购网（网上注册登记成功后系统内免费下载）

方式：本项目采用网上注册登记方式。

1．潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

2．潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3．“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

4．采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作指南及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

5．招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

6．请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

1．2025年5月15日9点00分（北京时间）

逾时，交易系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待评审进行到价格环节，磋商小组或项目发起方（代理单位）在“苏采云”系统中发出最后报价指令，各供应商须在“苏采云”系统显示的截止时间内完成系统最后报价。

2．线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3．响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1．投标保证金：免收

2．项目磋商活动模式：不见面远程磋商模式，供应商在各自地点通过“苏采云”系统参加磋商活动。

3．项目演示、样品、答辩等：无。

4．对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其他部分的询问请向磋商文件制作人或项目磋商经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5．供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

名  称：启东市住房和城乡建设局

地  址：启东市世纪大道2099号启睿产业中心

联系人：顾主任

联系方式：0513-83250526

2．采购代理机构

名  称：江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司

地  址：启东市南苑西路1168号国动产业园2号楼402室

联系人：周鸣华

联系方式：0513-83248588

3．项目联系方式

磋商文件制作人：0513-83248588

交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806。

- 第二部分  磋商须知

- （一）总则

- 1.采购方式

1.1本次采取竞争性磋商方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性条款的规定。

- 3.适用法律

3.1本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购人不收取标书工本费与成交服务费。

- 5.磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 6.磋商文件的解释

6.1磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由招标代理解释。

- （二）磋商文件

- 1.磋商文件构成

1.1磋商文件由以下部分组成：

（1）采购邀请

（2）磋商须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）响应文件格式

（6）附件

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理联系解决。

1.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 2.磋商文件的澄清

2.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会

- 3.磋商文件的修改

3.1在响应文件提交截止时间前，采购人可以对磋商文件进行修改。

3.2采购人有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。

3.3磋商文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- （三）响应文件的编制

- 1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 2.响应文件构成

2.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、磋商响应函、磋商报价表、分项报价明细表、商务部分正负偏离表、技术部分正负偏离表、其他证明文件等部分。供应商按“第五部分 响应文件格式”要求编写响应文件。

2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 3.磋商响应有效期

3.1磋商响应有效期为采购人规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

- 4.磋商响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- （四）响应文件的提交

- 1.响应文件的提交

1.1供应商应当按照江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》规定，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。

2.响应文件截止日期

2.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽、CA数字证书及电子签章故障等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2采购人可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 3.响应文件的拒收

3.1采购人拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

- 4.响应文件的撤回和修改

4.1响应文件的撤回

4.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

4.2响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.3在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

4.4在响应文件截止时间至响应文件中规定的磋商响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

（五）磋商与评审

1.磋商仪式

1.1采购人将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。

1.2磋商活动的文件解密工作由采购人组织，在“苏采云”系统中进行磋商。

1.3供应商在磋商过程中涉及到的磋商文件解密等工作，按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》执行。

2.磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后，采购人将组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

2.3超过公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人以上单数组成。

2.4采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.5磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

3.磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和招标代理工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、招标代理均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购人将设专门人员与供应商联系。

3.6采购人和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4.评审过程的澄清

4.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权以电子函件形式要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2接到磋商小组澄清要求的供应商应派人按磋商小组规定的时间和格式在“苏采云”系统中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.3接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，由磋商小组对响应文件中的资格审查证明材料进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加磋商的资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购人将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中磋商报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商报价表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商报价表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并通过“苏采云”系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商活动将被拒绝。

5.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组采取随机抽取的方式确定一个成交候选供应商，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。

非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5.8供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与招标代理及磋商小组联系。

6.被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形。

6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理。

6.1.1供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

6.1.2未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

6.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。6.1.4不具备磋商文件中规定的资格要求的。

6.1.5响应报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

6.1.8供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。

6.1.12响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。

6.1.13不同供应商的响应文件经系统查询Mac地址、标书制作工具客户端标识码一致的。（符合本条款不同的供应商不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理。）

6.1.14投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，磋商小组一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

6.1.15商务技术分不满40分的。

6.1.16其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

6.2出现下列情形之一的，磋商失败。

6.2.1符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

6.2.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5因“苏采云”系统系统故障原因造成磋商不成功的。

6.3响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- （六）成交

- 1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四部分规定。

1.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

1.3采购人确定成交供应商后，采购人将在江苏政府采购网发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人、招标代理行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

- 2.质疑处理

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、磋商文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。

供应商于法定期限内提起质疑，向采购人以书面形式提交质疑函。

采购人质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。

2.5以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 3．成交通知书

3.l成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书（详见磋商文件第四部分）。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃磋商项目的，应当依法承担法律责任。

- （七）授予合同

- 1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

#### 3.合同信用融资扶持政策

- 根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三部分  项目需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄磋商文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

一、采购项目内容及需求：

（一）项目背景及目的

启东市滨江临海、水网发达，近年来大力推进城区河道整治，滨水空间和水生态环境得到明显提升改善，但依旧还面临着引水排水不畅、涵闸老化、河道水环境质量仍需提升的问题。

城区河道水系统作为河网城市品质提升的基础保障，面对人民群众对于生活水环境品质需求的不断提高和日新月异的社会经济发展态势，应进一步加强系统规划、运行调度和保护管理，以保障城市防涝、排水安全，改善城市人居生态环境，提升城市功能，促进城市健康、协调和可持续发展。

为深入践行习近平总书记提出的“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水方针，契合启东市江海花园城市的定位，基于国土空间背景下水系空间规划管控的要求，全面梳理启东市城区现状水系概况，开展河道水动力原型观测，研判水问题；结合城市发展，畅通河网，优化水系布局；明确水系治理思路，提升水系统功能，保障水安全、改善水环境、建设水景观、有序水空间；制定城区水网调度方案，优化“纲、目、结”联排联调；加强滨水空间利用，增强景观效果和亲水性；增强为周边市民服务的功能，发挥综合效益，展现“清水绿岸，水韵连城，智慧管理、大美启东”的风采。

（二）规划范围及期限

规划范围：依据《启东市国土空间总体规划（2021-2035）》，本项目范围为启东市城市建成区，包含华龙路以南、环西大道以东、生命健康科技城-沿江公路以北、丁仓港路以西范围，以及与中心城区集中连片的北新镇、惠萍镇、汇龙镇等城镇开发边界范围，总面积约70平方公里。

规划期限：建成区水系规划近期到2030年，远期到2035年。

（三）工作内容

A.研判问题，全面开展水系调查评估

对城市建成区内所有河道进行充分的摸底调查，做到“一河一档”。通过基础资料收集、实地勘察、河道基础数据（河道蓝线、实际岸线、断面、标高、液位、淤积情况等）测绘、航拍河道正射影像资料、开展河道水动力原型观测等多种调查方式，诊断河道水系现状存在的主要问题。

（1）水系基本情况：分析现状水系格局，理清水系基本情况，梳理河道的功能特征，将河道进行等级划分，梳理区内河道与区外河道之间的联系等；分析河道管理体制机制、河道蓝线和河湖水利工程管理范围线现状，对河道管理情况进行说明；对岸坡周边环境情况调研、沿河面源污染调研、沿河排口及监测设置复核及统计。

（2）水动力原型观测：对水流速度、流量、水位、水质等要素进行实时监测和数据采集，获取河流水动力特性的真实数据，分析水流运动规律及其对水质、生态环境的影响。

（3）水资源分析：系统研究启东市水资源条件，对水资源的利用情况、水资源的供需平衡等进行分析。

（4）水安全评估：梳理现状防洪排涝建筑物基本情况，明确不达标的圩堤具体位置及长度；分析现状防洪闸站的建设能力情况。梳理现状排水防涝体系调度制度及运行基本情况，校核防洪排涝能力。

（5）水环境评估：对现状河道水环境质量进行评估分析，通过对水环境基础数据（水质、底泥）检测、水环境自净能力模型分析等方式，分析水系流动性，明确水环境质量亟待提升的河道。梳理工程管理的基本情况。

（6）水生态评估：分析水生态基底和水景观分布情况，梳理现状河道驳岸建设情况，分析水景观被城市建设用地侵占的隐患。

（7）水空间评估：对城市水空间进行评估，梳理水系空间资源开发和利用现状。

B.分析现状， 开展滨水绿化调查评估

（1）绿化覆盖率与分布

对启东城区水系两侧的绿化覆盖率进行详细统计，分析绿化分布的均匀性和连续性。例如，通过卫星遥感和实地调查相结合的方式，确定不同区域的绿化覆盖率，绘制绿化分布图。 识别滨水绿化中存在的断带和碎片化问题，分析其对生态连通性的影响。

（2）基础设施与服务设施

评估滨水区域的步道、观景台、休闲设施等基础设施的完善程度和使用情况。分析其是否满足居民的休闲需求。

C.完善体系， 构筑蓝绿空间新格局

（1）衔接上位和专项规划

落实《启东市国土空间总体规划（2021-2035 年）》中绿地系统结构和水网结构要求， 衔接《启东市国土空间生态保护和修复规划（2021-2035 年）》 生态保护和修复的重点区域与任务， 与海绵城市、交通、公共服务设施等专项规划紧密衔接，确保水绿空间与各专项规划的协同共进，为后续规划实施奠定坚实基础，推动启东城区水绿空间的可持续发展。

（2）系统布局

结合生态安全保障、生态多样性保护、休闲游憩服务、文化和景观风貌塑造、灾害防治和安全防护隔离等需求， 与城市建设用地布局相协调，统筹水绿空间系统的规划结构和空间格局， 并提出水绿空间系统各子系统的规划布局原则和要求。 并可考虑结合城市功能规划分区，细化落实水绿空间系统的布局模式、风貌特征、功能配置、 指标体系的相关要求。

（3）蓝绿空间管控

尊重水系现状和历史沿革，保护河流、湖泊、水库、坑塘、沟渠等蓝色空间和滨水绿色空间，明确水面率控制要求，形成有机连通的水域空间网络，保障城市雨洪管理、防洪排涝和水系调蓄能力， 提升水生态环境质量和水景观品质。 进一步明确蓝线范围及相关管控要求，确定河流的走向、宽度及保护范围， 不得降低规划水面率、不得影响生态价值发挥、不得影响防洪排涝。

D. 畅通水网，规划水系空间布局

（1）水系优化布局

总结启东市现有水系布局，结合上位规划及相关文件要求，采用系统化思维、片区化规划、围绕“控源截污、水系连通、防洪排涝、河道活水、生态修复和景观提升”的规划核心，提出新一轮水系统规划的近远期目标并行性可行性论证。水系空间布局包括但不限于合理构建城市河网主框架，统筹考虑城市用地和发展、防洪排涝、航道或路网、河道调蓄、水环境、水生态、水景观功能需求，关注河道畅通、涵闸老化、智慧控制等问题，因地制宜改善河道“连、通、畅”状况，提升水生态环境，优化完善城市水系布局。

（2）水面率控制

以现有水面率作为最低控制阈值，按照“严格保护和适当恢复、统筹考虑和合理布置、因地制宜和量力而行、与社会经济发展相协调”等原则，适度提高城区水面率进行一定幅度的增加。

（3）活水畅流

基于“畅流活水”目标，在确保防洪排涝安全的前提下，结合河道污染物自净需求，通过“调水引流”、“内部循环”等途径实现小区域活水、大流域联通，促进水环境改善、提高水环境容量和质量。核算水系生态活水和补水量，确定活水流速、防止小区内涝的河道控制液位，设计活水方案，规划工程措施。

E.融合统筹，系统提升河道水系功能

（1）水资源保护与利用规划

对区内和区域水资源的保护进行统筹规划，明确水资源保护目标和管控要求，在水资源利用上，明确非常规水资源利用的思路与途径。

（2）水安全保障规划

结合上位规划及相关文件要求，在分析评估河道、闸站等城市排涝存在的问题和薄弱环节基础上，合理确定防涝标准，统筹防洪排涝工程布局，明确设计水位。提出防涝工程建设内容，规划工程措施，包括站闸的改扩建和新建，圩堤的达标建设等。

（3）水环境改善规划

根据水环境提升需求，坚持系统治理思路，综合采用控源截污、内源治理、生态修复、活水长流等多种措施，确保水质能达到功能区的目标要求。

（4）水质提升及水生态修复规划

针对河道水质改善目标，根据前期收集的河道基础资料，进一步结合无人机航测绘制水质图谱等，对河道异常区段进行水质定量反演，探索结合各种技术手段，筛查异常排口和恶化底泥。对河道水质异常区段进行溯源分析，定位点源排口、面源污染及内源底泥，为后续畅流活水和水环境改善工作提供基础。

在水质改善方面，根据河道污染物溯源分析结果，提出河道内及滨水空间的工程措施，可包括排口缓冲、应急设施、底泥清淤、推流充氧、水生植物等。在水生态提升方面，配合水质改善需要，进行生境营造，可包括生态驳岸、硬质驳岸软化、水下森林、滤食性动物，结合沿河公共海绵设施、启东江海水文化，重塑水岸活力，实现滨水空间价值再生。

F.智慧赋能，提升水网调度运行质效

（1）水动力与水质模型构建

结合河道原型观测调查结果，针对复杂的城市水系问题开展定量化的研究，构建基于闸站、河道、地形、下垫面情况等耦合联动的水力和水质模型，以“新城建”对接“新基建”，提高系统方案的科学性和系统性。

（2）水系调度方案优化

结合启东市需求，依托水动力与水质模型积极探索启东平原水网地区洪涝联排联调、水质保障提升的工作模式和调度方法，统筹水资源利用和防灾减灾、水环境保护和生态修复，根据雨情、水情、水质适时调整调度方案。

（3）规划数字化流域管理平台，实现“监测-模拟-控制-决策”全流程智慧化管理，提升河道管理效率，减少应急响应时间。规划水力-水质-生态耦合模型预警响应系统，可包括水动力和水生态模型控制框架，洪水演进预测，COD、氨氮、总磷等污染物迁移转化模拟，水质超标、水位超限、设备故障预警等。规划智慧调度决策系统，可包括闸坝群自动控制（如基于AI算法、模型预测的开度调整）、应急响应方案生成、多预案比选（如不同降雨情景下的防洪调度）、设备健康度评估（如振动传感器异常诊断）、巡检路线规划等。

G.水岸共生，滨水空间提质塑形

（1）水空间提升建设指引

划定城市河道蓝线，明确河道保护要求。通过分区、分类、分段、分期方式明确河道岸线利用方式，并根据不同类型分别提供建设指引。

打造滨水景观。根据用地、道路及城市设计要求，对河岸绿化、景观建设要求进行落实，提高亲水性和人对水的感受。

重点地段塑造。对重点地段水位控制、河道断面、堤岸形式、文化景观打造等进行重点策划，体现水乡文化与现代创新活力城市文化的交融。

涉水游憩规划。规划滨水及水上游憩方案，游憩路线策划水环境景观、滨水景观文化、沿岸建筑及城市风貌等综合体验。

（2）重要河道示范项目建设

在已实施水系治理项目中和规划新建水系项目中挑选关键节点或河段作为示范类项目，提出新建和改造策略和措施，并明确近期项目建设计划。

对挑选出的关键节点或河段示范类项目给出详细的建设指引，从功能定位、水系统综合规划、空间管控等方面进行科学合理的详细方案设计。具体内容主要包括：针对水安全保障的优化提升，明确防洪标准、防洪排涝设施的规划和设计水位。依据水质保护要求，对污染源进行有效控制。构建包括循环系统、蓄排系统及灌溉系统等在内的海绵系统，保持水体循环净化、沟渠畅通无阻以及水资源的充分利用。按照河道现状和功能要求进行生态设计，明确河道岸线利用方式和滨水风貌建设的具体新建或改造措施。

H.编制“一河一策”方案

根据以上系统化规划内容，以“一河一策”的方式，细化每条河道的综合性工程实施方案及运维管理措施，方案需达到初步设计深度。

I.编制工程实施清单

科学合理的编制工程实施清单及预算，结合现有国家、省级各类资金支持政策，统筹规划本项目中各类工程项目对应的资金申请渠道，给出资金申请建议，评估资金申请可行性。

J.其他工作内容

根据采购方要求，“十五五”期间全过程参与项目服务，并配合甲方完成相关规划执行工作。

二、成果要求：

（一）成果形式

1、建成区内所有河道基础数据测绘报告、河道正射影像资料、水环境基础数据检测报告，测绘成果应依据相关技术规范进行标准化处理并集成整合至启东市地理信息系统。

2、“一河一档”及“一河一策”规划报告，“一河一策”方案需达到初步设计深度通过专家评审。

3、《启东市城区水系统实施规划与第三方技术服务项目》（名称初定）通过专家评审。

（二）成果交付

乙方完成所有设计成果后，向甲方提出书面验收申请。由甲方组织项目评审（评审费由乙方支付），按评审意见修改后提交最终成果。

（三）质量要求

规划成果须满足国家、省相关要求，具体成果内容以采购人要求为准。

（四）合同履行期限

合同签订后45日内完成前期调研；90日内完成初步成果并开展第一轮汇报；120日内完成中期成果并开展第二轮汇报；150日内完成论证成果并开展成果论证；180日内提交最终成果。根据采购方要求，“十五五”期间全过程参与项目服务，配合采购方完成相关规划执行工作。

三、采购标的的其他技术、服务等要求

本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。

品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。

四、付款方式

提交最终成果报告并经采购人确认，通过专家论证后，支付至合同价款总额的75%，余款按配合期（十五五规划2026-2030年）每年政府建设任务提供技术服务申请支付剩余合同价款直至全部付清（利息不计），每年支付比例为合同价款总额的5%。

五、履约保证金：

1．本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2．成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金。

3．发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

4．若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。

六、本项目（不接受）进口产品参与

七、合同条款

甲方（甲方）：启东市住房和城乡建设局

乙方（成交供应商）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲乙双方按照采购结果签订本合同。

一 、服务内容及要求

（一）项目背景及目的

启东市滨江临海、水网发达，近年来大力推进城区河道整治，滨水空间和水生态环境得到明显提升改善，但依旧还面临着引水排水不畅、涵闸老化、河道水环境质量仍需提升的问题。

城区河道水系统作为河网城市品质提升的基础保障，面对人民群众对于生活水环境品质需求的不断提高和日新月异的社会经济发展态势，应进一步加强系统规划、运行调度和保护管理，以保障城市防涝、排水安全，改善城市人居生态环境，提升城市功能，促进城市健康、协调和可持续发展。

为深入践行习近平总书记提出的“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水方针，契合启东市江海花园城市的定位，基于国土空间背景下水系空间规划管控的要求，全面梳理启东市城区现状水系概况，开展河道水动力原型观测，研判水问题；结合城市发展，畅通河网，优化水系布局；明确水系治理思路，提升水系统功能，保障水安全、改善水环境、建设水景观、有序水空间；制定城区水网调度方案，优化“纲、目、结”联排联调；加强滨水空间利用，增强景观效果和亲水性；增强为周边市民服务的功能，发挥综合效益，展现“清水绿岸，水韵连城，智慧管理、大美启东”的风采。

（二）规划范围及期限

规划范围：依据《启东市国土空间总体规划（2021-2035）》，本项目范围为启东市城市建成区，包含华龙路以南、环西大道以东、生命健康科技城-沿江公路以北、丁仓港路以西范围，以及与中心城区集中连片的北新镇、惠萍镇、汇龙镇等城镇开发边界范围，总面积约70平方公里。

规划期限：建成区水系规划近期到2030年，远期到2035年。

（三）工作内容

A.研判问题，全面开展水系调查评估

对城市建成区内所有河道进行充分的摸底调查，做到“一河一档”。通过基础资料收集、实地勘察、河道基础数据（河道蓝线、实际岸线、断面、标高、液位、淤积情况等）测绘、航拍河道正射影像资料、开展河道水动力原型观测等多种调查方式，诊断河道水系现状存在的主要问题。

（1）水系基本情况：分析现状水系格局，理清水系基本情况，梳理河道的功能特征，将河道进行等级划分，梳理区内河道与区外河道之间的联系等；分析河道管理体制机制、河道蓝线和河湖水利工程管理范围线现状，对河道管理情况进行说明；对岸坡周边环境情况调研、沿河面源污染调研、沿河排口及监测设置复核及统计。

（2）水动力原型观测：对水流速度、流量、水位、水质等要素进行实时监测和数据采集，获取河流水动力特性的真实数据，分析水流运动规律及其对水质、生态环境的影响。

（3）水资源分析：系统研究启东市水资源条件，对水资源的利用情况、水资源的供需平衡等进行分析。

（4）水安全评估：梳理现状防洪排涝建筑物基本情况，明确不达标的圩堤具体位置及长度；分析现状防洪闸站的建设能力情况。梳理现状排水防涝体系调度制度及运行基本情况，校核防洪排涝能力。

（5）水环境评估：对现状河道水环境质量进行评估分析，通过对水环境基础数据（水质、底泥）检测、水环境自净能力模型分析等方式，分析水系流动性，明确水环境质量亟待提升的河道。梳理工程管理的基本情况。

（6）水生态评估：分析水生态基底和水景观分布情况，梳理现状河道驳岸建设情况，分析水景观被城市建设用地侵占的隐患。

（7）水空间评估：对城市水空间进行评估，梳理水系空间资源开发和利用现状。

B.分析现状， 开展滨水绿化调查评估

（1）绿化覆盖率与分布

对启东城区水系两侧的绿化覆盖率进行详细统计，分析绿化分布的均匀性和连续性。例如，通过卫星遥感和实地调查相结合的方式，确定不同区域的绿化覆盖率，绘制绿化分布图。 识别滨水绿化中存在的断带和碎片化问题，分析其对生态连通性的影响。

（2）基础设施与服务设施

评估滨水区域的步道、观景台、休闲设施等基础设施的完善程度和使用情况。分析其是否满足居民的休闲需求。

C.完善体系， 构筑蓝绿空间新格局

（1）衔接上位和专项规划

落实《启东市国土空间总体规划（2021-2035 年）》中绿地系统结构和水网结构要求， 衔接《启东市国土空间生态保护和修复规划（2021-2035 年）》 生态保护和修复的重点区域与任务， 与海绵城市、交通、公共服务设施等专项规划紧密衔接，确保水绿空间与各专项规划的协同共进，为后续规划实施奠定坚实基础，推动启东城区水绿空间的可持续发展。

（2）系统布局

结合生态安全保障、生态多样性保护、休闲游憩服务、文化和景观风貌塑造、灾害防治和安全防护隔离等需求， 与城市建设用地布局相协调，统筹水绿空间系统的规划结构和空间格局， 并提出水绿空间系统各子系统的规划布局原则和要求。 并可考虑结合城市功能规划分区，细化落实水绿空间系统的布局模式、风貌特征、功能配置、 指标体系的相关要求。

（3）蓝绿空间管控

尊重水系现状和历史沿革，保护河流、湖泊、水库、坑塘、沟渠等蓝色空间和滨水绿色空间，明确水面率控制要求，形成有机连通的水域空间网络，保障城市雨洪管理、防洪排涝和水系调蓄能力， 提升水生态环境质量和水景观品质。 进一步明确蓝线范围及相关管控要求，确定河流的走向、宽度及保护范围， 不得降低规划水面率、不得影响生态价值发挥、不得影响防洪排涝。

D. 畅通水网，规划水系空间布局

（1）水系优化布局

总结启东市现有水系布局，结合上位规划及相关文件要求，采用系统化思维、片区化规划、围绕“控源截污、水系连通、防洪排涝、河道活水、生态修复和景观提升”的规划核心，提出新一轮水系统规划的近远期目标并行性可行性论证。水系空间布局包括但不限于合理构建城市河网主框架，统筹考虑城市用地和发展、防洪排涝、航道或路网、河道调蓄、水环境、水生态、水景观功能需求，关注河道畅通、涵闸老化、智慧控制等问题，因地制宜改善河道“连、通、畅”状况，提升水生态环境，优化完善城市水系布局。

（2）水面率控制

以现有水面率作为最低控制阈值，按照“严格保护和适当恢复、统筹考虑和合理布置、因地制宜和量力而行、与社会经济发展相协调”等原则，适度提高城区水面率进行一定幅度的增加。

（3）活水畅流

基于“畅流活水”目标，在确保防洪排涝安全的前提下，结合河道污染物自净需求，通过“调水引流”、“内部循环”等途径实现小区域活水、大流域联通，促进水环境改善、提高水环境容量和质量。核算水系生态活水和补水量，确定活水流速、防止小区内涝的河道控制液位，设计活水方案，规划工程措施。

E.融合统筹，系统提升河道水系功能

（1）水资源保护与利用规划

对区内和区域水资源的保护进行统筹规划，明确水资源保护目标和管控要求，在水资源利用上，明确非常规水资源利用的思路与途径。

（2）水安全保障规划

结合上位规划及相关文件要求，在分析评估河道、闸站等城市排涝存在的问题和薄弱环节基础上，合理确定防涝标准，统筹防洪排涝工程布局，明确设计水位。提出防涝工程建设内容，规划工程措施，包括站闸的改扩建和新建，圩堤的达标建设等。

（3）水环境改善规划

根据水环境提升需求，坚持系统治理思路，综合采用控源截污、内源治理、生态修复、活水长流等多种措施，确保水质能达到功能区的目标要求。

（4）水质提升及水生态修复规划

针对河道水质改善目标，根据前期收集的河道基础资料，进一步结合无人机航测绘制水质图谱等，对河道异常区段进行水质定量反演，探索结合各种技术手段，筛查异常排口和恶化底泥。对河道水质异常区段进行溯源分析，定位点源排口、面源污染及内源底泥，为后续畅流活水和水环境改善工作提供基础。

在水质改善方面，根据河道污染物溯源分析结果，提出河道内及滨水空间的工程措施，可包括排口缓冲、应急设施、底泥清淤、推流充氧、水生植物等。在水生态提升方面，配合水质改善需要，进行生境营造，可包括生态驳岸、硬质驳岸软化、水下森林、滤食性动物，结合沿河公共海绵设施、启东江海水文化，重塑水岸活力，实现滨水空间价值再生。

F.智慧赋能，提升水网调度运行质效

（1）水动力与水质模型构建

结合河道原型观测调查结果，针对复杂的城市水系问题开展定量化的研究，构建基于闸站、河道、地形、下垫面情况等耦合联动的水力和水质模型，以“新城建”对接“新基建”，提高系统方案的科学性和系统性。

（2）水系调度方案优化

结合启东市需求，依托水动力与水质模型积极探索启东平原水网地区洪涝联排联调、水质保障提升的工作模式和调度方法，统筹水资源利用和防灾减灾、水环境保护和生态修复，根据雨情、水情、水质适时调整调度方案。

（3）规划数字化流域管理平台，实现“监测-模拟-控制-决策”全流程智慧化管理，提升河道管理效率，减少应急响应时间。规划水力-水质-生态耦合模型预警响应系统，可包括水动力和水生态模型控制框架，洪水演进预测，COD、氨氮、总磷等污染物迁移转化模拟，水质超标、水位超限、设备故障预警等。规划智慧调度决策系统，可包括闸坝群自动控制（如基于AI算法、模型预测的开度调整）、应急响应方案生成、多预案比选（如不同降雨情景下的防洪调度）、设备健康度评估（如振动传感器异常诊断）、巡检路线规划等。

G.水岸共生，滨水空间提质塑形

（1）水空间提升建设指引

划定城市河道蓝线，明确河道保护要求。通过分区、分类、分段、分期方式明确河道岸线利用方式，并根据不同类型分别提供建设指引。

打造滨水景观。根据用地、道路及城市设计要求，对河岸绿化、景观建设要求进行落实，提高亲水性和人对水的感受。

重点地段塑造。对重点地段水位控制、河道断面、堤岸形式、文化景观打造等进行重点策划，体现水乡文化与现代创新活力城市文化的交融。

涉水游憩规划。规划滨水及水上游憩方案，游憩路线策划水环境景观、滨水景观文化、沿岸建筑及城市风貌等综合体验。

（2）重要河道示范项目建设

在已实施水系治理项目中和规划新建水系项目中挑选关键节点或河段作为示范类项目，提出新建和改造策略和措施，并明确近期项目建设计划。

对挑选出的关键节点或河段示范类项目给出详细的建设指引，从功能定位、水系统综合规划、空间管控等方面进行科学合理的详细方案设计。具体内容主要包括：针对水安全保障的优化提升，明确防洪标准、防洪排涝设施的规划和设计水位。依据水质保护要求，对污染源进行有效控制。构建包括循环系统、蓄排系统及灌溉系统等在内的海绵系统，保持水体循环净化、沟渠畅通无阻以及水资源的充分利用。按照河道现状和功能要求进行生态设计，明确河道岸线利用方式和滨水风貌建设的具体新建或改造措施。

H.编制“一河一策”方案

根据以上系统化规划内容，以“一河一策”的方式，细化每条河道的综合性工程实施方案及运维管理措施，方案需达到初步设计深度。

I.编制工程实施清单

科学合理的编制工程实施清单及预算，结合现有国家、省级各类资金支持政策，统筹规划本项目中各类工程项目对应的资金申请渠道，给出资金申请建议，评估资金申请可行性。

J.其他工作内容

根据采购方要求，“十五五”期间全过程参与项目服务，并配合甲方完成相关规划执行工作。

二、成果要求

（一）成果形式

1、建成区内所有河道基础数据测绘报告、河道正射影像资料、水环境基础数据检测报告，测绘成果应依据相关技术规范进行标准化处理并集成整合至启东市地理信息系统。

2、“一河一档”及“一河一策”规划报告，“一河一策”方案需达到初步设计深度通过专家评审。

3、《启东市城区水系统实施规划与第三方技术服务项目》（名称初定）通过专家评审。

（二）成果交付

乙方完成所有设计成果后，向甲方提出书面验收申请。由甲方组织项目评审（评审费由乙方支付），按评审意见修改后提交最终成果。

（三）质量要求

规划成果须满足国家、省相关要求，具体成果内容以采购人要求为准。

（四）合同履行期限

合同签订后45日内完成前期调研；90日内完成初步成果并开展第一轮汇报；120日内完成中期成果并开展第二轮汇报；150日内完成论证成果并开展成果论证；180日内提交最终成果。根据采购方要求，“十五五”期间全过程参与项目服务，配合采购方完成相关规划执行工作。

三、合同价款

本合同价为人民币大写：             （小写：        元）。

本合同为总价合同，合同价款包括完成本项目服务内容所需的一切费用，包括但不限于人工工资、调研、测绘、测量、监测、检测、排查、交通、食宿、通讯费、保险、验收、评审、税费等所有费用，以及乙方认为需要的其他所有费用。

四、组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

五、权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

六、资金支付

采购资金的支付方式：银行转账。

提交最终成果报告并经甲方确认，通过专家论证后，支付至合同价款总额的75%，余款按配合期（十五五规划2026-2030年）每年政府建设任务提供技术服务申请支付剩余合同价款直至全部付清（利息不计），每年支付比例为合同价款总额的5%。

按甲方相关财务支付规定办理支付手续。

七、履约保证金

1．本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2．成交供应商全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金。

3．发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

八、双方的权利和义务

甲方权利义务：

1、甲方有权随时向乙方了解项目进度并要求乙方提供项目相关资料。

2、 甲方有权按照本合同的约定及有关法律法规和政府管理的相关职能规定，对本项目的进展进行监督和检查；但甲方并不因行使该等监督和检查权而承担任何责任，也并不因此减轻或免除乙方根据本合同或相关法律法规的要求而应承担的任何义务或责任。

3、甲方应向乙方提供与履行本合同相关的所需要的经相关主管部门审查批准的前一阶段的全部文件、批复、基础技术资料及附件、有关的协议等，并对提供的原始资料的可靠性负责。

4、甲方应为乙方在合同履行过程中开展必要的外业调查、与相关政府部门及其他第三方的沟通、协调提供必要的协助，但不免除乙方根据本合同规定应负的责任。

5、除合同另有规定外，甲方应保护乙方的投标书、报告书。未经乙方同意，甲方对乙方交付的成果文件不得擅自修改、复制或向第三方转让或用于本合同以外的项目。

乙方权利义务：

1、乙方有权按照本合同约定向甲方收取费用。

2、乙方必须根据甲方提供的相关资料进行突发环境事件应急预案编制工作，如果服务过程中，缺少与项目有关的资料，应与甲方协商借阅或购买，除甲方提供的资料外，乙方应根据工作要求收集相关资料。

3、乙方对其提供的技术成果及数据资料的完整性、正确性及时限负责。乙方所提供的技术成果及数据必须符合国家技术规范要求。

4、乙方应接受并配合甲方或甲方组织的对本合同履行情况的监督与检查，对于甲方指出的问题，应及时作出合理解释或予以纠正。

5、乙方应根据本合同项目的特点和具体情况，充分考虑到本项目的复杂性和不确定性，按照国家、国土部门、城乡规划部门、交通等部门现行的法律、法规、标准、规范、规程、办法、示例等有关规定，在甲方规定的时间内完成本合同的咨询服务工作。

6、乙方应按相关规定做好质量管理工作，建立健全质量保证体系，加强全过程的质量控制，建立完整的文件的编制、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人，并对本合同的咨询服务质量负责。

7、乙方应按甲方要求的数量提供咨询服务报告书及相关文件，接受相关主管部门的审查，并对相关问题做出澄清和解答。

8、人员保证与变更

（1）乙方应安排投标书中承诺的人员投入工作，并在服务过程中和服务期内保持人员的相对稳定。

（2）如果项目服务人员不能胜任工作、渎职或从事其他违法活动，甲方有权以书面形式提出更换要求，乙方应立即派出具有同等资历的人员替换；若非因上述原因，乙方有权拒绝。

（3）乙方的工作进度没有达到投标书中承诺的进度计划时，甲方有权提出要求增加服务人员，乙方应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中，不再另行支付。

9、对于乙方在咨询服务过程中发生的人员伤亡，或者造成第三方的人员伤亡，或财产损失，或由此而引起的其他一切损害和损失，甲方均不承担责任。

10、本项目按期取得行政主管部门的批复文件所需一切工作和费用均由乙方负责和承担。

九、违约责任

1．乙方采用转包、分包的形式履行合同的，甲方有权中止或终止合同，按合同总价的30%支付违约金，由此给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任。

2.乙方逾期完成工作和提交成果的，除不可抗力外，每逾期1日，甲方有权按照合同总价金额的0.1%作为违约金，在支付乙方的款项中扣除相应金额；逾期超过30日的，甲方有权中止或终止合同，没收乙方全部履约保证金，并扣除合同最高金额的30%作为违约金，由于乙方责任造成的项目违约，由乙方承担赔偿责任。

3.乙方未按照国家及相关主管部门现行的强制性商务技术标准、规范和规程编制突发环境事件应急预案，按合同总价的5-10%支付违约金。

4.乙方在项目实施过程中，因作风不实、工作效率低下、成果质量差等原因，影响工作的，甲方有权酌情处置。性质严重的，将被列为不诚信单位并上报市、省行政主管部门。

十、不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

十一、合同的变更和终止

1、除《中华人民共和国政府采购法》规定、双方间约定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

十二、合同的终止

本合同因下列原因而终止，如有异议的，因在另一方作出解除合同决定之日七个工作日内提出：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

十三、争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

十四、合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同一式捌份，甲方执肆份、乙方执叁份、财政局壹份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释，乙方投标文件、甲方招标文件以及适用于甲方的各种规范性文件，为本合同构成部分，乙方负有遵守义务。

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

法定代表人                      法定代表人

或委托代理人签字：              或委托代理人签字：

- 日期：   年  月  日             日期：   年  月  日

- 第四部分 评审方法和评审标准

一、磋商方式

不见面远程磋商模式：供应商在各自地点通过“苏采云”系统参加磋商活动。

二、评审方法和标准

评审方法：综合评分法。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

最后报价将作为评审价。系统发送最后报价填报通知后，所有的响应供应商须在系统规定的时间内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的或超过第一轮报价的，视作无效响应处理。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

供应商价格部分和商务、技术部分的合计分值，为该供应商的评审总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定成交候选供应商名单并按顺序确定成交供应商。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列，得分且响应报价相同的并列。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）磋商小组对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

（三）商务技术分：80分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

评分细则如下：

| 评审项 |  | 评审规则 |
| --- | --- | --- |
| 企业实力 （17分） | 管理体系 （2分） | - 供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书的，每一项得0.5分，最高得2分。（提供有效认证证书原件扫描上传并加盖公章） |
|  | 企业资质 （5分） | 1、供应商具有有效期内行政主管部门颁发的： ①城乡规划编制乙级及以上资质的得0.5分； ②市政行业排水工程设计乙级及以上资质的得0.5分； ③工程设计环境工程专项（水污染防治工程）乙级及以上资质的得0.5分； ④工程设计风景园林工程专项乙级及以上资质的得0.5分； ⑤乙级及以上测绘资质证书（工程测量、测绘航空摄影）的得0.5分； 本项目最高得2.5分。 2、供应商具有有效期内的CMA检测结构资质认定证书的得0.5分。 3、供应商具有有效期内的咨询单位甲级资质的得1分，乙级得0.5分。 4、供应商具有有效期内的水文、水资源调查评价（地表水水资源调查评价）甲级证书的得1分；乙级的得0.5分。 （须提供相关证书原件扫描件并加盖公章） |
|  | 企业荣誉 （4分） | 1、供应商2020年1月1日以来（以获奖时间为准），承担的勘察设计项目（水环境类、河湖治理类）或河湖水系规划类项目获得过市级政府行政部门颁发奖项的，每提供一个得1分；获得过省级及以上政府行政部门颁发奖项的，每提供一个得2分；以最高奖计入，同一项目不重复计分，本项最高得4分。（提供相应获奖文件或证书原件扫描上传并加盖公章） |
|  | 企业业绩（6分） | 1、供应商自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过水系或水环境或排水类规划项目的，每提供1个得1分，本项最高得3分。 2、供应商自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过“一河一策”或水系综合整治方案编制或勘察设计的，每提供1个得1分，本项最高得3分。 (提供中标通知书及合同原件扫描上传并加盖公章） |
| 团队实力（8分） | 项目负责人（4分） | 1、拟派项目负责人具有高级职称的得0.5分，具有正高级及以上职称的得1分； 2、拟派项目负责人具有注册城乡规划师或注册公用设备工程师（给水排水）或注册环保工程师的得1分； 3、拟派项目负责人负责过国家级科技重大专项课题的，得2分；省级专项课题的，得1分，市级专项课题的得0.5分。 本项最高得4分。注：专项课题是指河湖水系、排水防涝、河湖治理、城市蓝线、海绵城市、水环境等水系统类课题。 （提供职称证书、注册执业证书、获奖证书、供应商为拟派项目负责人缴纳的本招标文件发布之日前三个月内任意一个月的养老保险缴费证明原件扫描上传并加盖公章，否则不得分） |
|  | 项目组成员（4分） | 1、供应商拟投入本项目的项目组成员（不含项目负责人），每提供一个规划、生态类、环保、造价方向高级及以上职称的得0.5分，本项最高得2分。 2、供应商拟投入本项目的项目组成员（不含项目负责人），每提供一个注册城乡规划师、注册公用设备工程师（给水排水）、注册环保工程师、注册造价工程师的得0.5分，本项最高得2分。 （同一人员及证书只计一次分，请在投标文件中提供相关证书原件的扫描件以及供应商为其缴纳的近三个月内任意一个月社保的证明材料，如职称证书不能反映专业的，还需提供执业证书或毕业证，不提供或提供不全不得分） |
| 技术文件（55分） | 项目组织总体安排 （10分） | 根据对项目背景了解的要求，投标人提供的对项目背景了解内容包含但不限于①项目背景了解情况、②城市概况了解情况等；评委根据供应商对项目理解及需求分析、把握是否准确。（包括对项目实施的意义、发展方向的理解等）进行对比打分。 针对性强，方案最全面的得10分； 较为详细，无明显缺陷的得7分； 基本符合本项目需求的得3分； 内容较少，表述的内容较一般的得1分；没有不得分。 |
|  | 现状分析 （10分） | 根据对项目现状问题分析与评价的要求，投标人提供的现状问题分析与评价方案内容包含但不限于①水安全方面现状分析与评价方案、②水环境方面现状分析与评价方案、③水生态方面现状分析与评价方案、④水资源方面现状分析与评价方案等进行调研分析综合评价。 针对性强，方案最全面的得10分； 较为详细，无明显缺陷的得7分； 基本符合本项目需求的得3分； 内容较少，表述的内容较一般的得1分；没有不得分。 |
|  | 难点、重点及合理化建议（8分） | 评委根据供应商针对规划范围内水质特征，设施及河道现状，提升水生态环境方案等方面，明确本项目的难点、重点，提出明确的针对性的方法进行对比打分。 针对性强，方案最全面的得8分； 较为详细，无明显缺陷的得5分； 基本符合本项目需求的得3分； 内容较少，表述的内容较一般的得1分；没有不得分。 |
|  | 规划方案（10分） | 评委根据供应商规划方案技术框架是否完整，与项目需求、特征结合紧密，可行性、针对性强；规划方案技术内容具有前瞻性、全面性、针对性；对项目规划方案的要求，投标人提供的规划方案内容包含但不限于①城市河道现状情况，初步研判问题②系统提升河道水系功能，规划水系空间布局、滨水空间提质塑形设想③提升水网调度运行质效初步设想④“一河一策”方案及设计编制大纲框架。 方案完全包含上述内容且满足项目规划方案要求的，针对性强，方案全面，施工指导意义大的得10分； 较为全面，无明显缺陷的得7分； 基本符合本项目需求的得4分； 内容较少，表述的内容较一般的得1分；没有不得分。 |
|  | 项目组织和保证措施 （10分） | 评委根据供应商提供的项目组织计划，包括进度计划、人员分工计划以及进度的保证措施、质量控制措施、质量保证体系进行综合评分，对本项目实施关键线路清晰、实施进度计划编制完整、合理及可行对比打分。 针对性强，方案最全面的得10分； 较为详细，无明显缺陷的得7分； 基本符合本项目需求的得4分； 内容较少，表述的内容较一般的得1分；没有不得分。 |
|  | 后续服务安排（7分） | 评委根据供应商提供的针对本项目后续服务安排进行综合评分，对本项目后续服务安排的科学性、规范性、全面性、可行性及合理性对比打分。 针对性强，方案最全面的得7分； 较为详细，无明显缺陷的得5分； 基本符合本项目需求的得3分； 内容较少，表述的内容较一般的得1分；没有不得分。 |

注：1、所涉及的相关证明材料均须上传原件扫描件并加盖单位公章，如发现有弄虚作假的，取消中标资格。

2、如投标人商务技术分低于40分，则视为无效投标。

（四）价格分：20分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

1．小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2．残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3．监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4．残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5．大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6．联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7．专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8．根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

（六）成交供应商的确定

磋商小组汇总各评委评分后，综合评审得分最高的供应商为成交候选供应商，若总得分者有相同时，则投标报价低者排名优先，均相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。

本项目选取1名成交候选供应商，并编写评标报告。采购人应根据磋商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。

（七）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放成交通知书

公告成交结果的同时，采购人向成交供应商发放成交通知书。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

成交供应商须提供一正二副纸质版响应文件至招标代理处，否则不予签订合同。

- 第五部分  响应文件格式

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加投标的，另需提供总公司的授权证明）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）及法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参加的提供身份证明；

3.法定代表人授权委托书原件（格式见附件3，法定代表人参加的，无需提供授权委托书），磋商代表本人身份证复印件；

4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；

5.磋商响应函（格式见附件5）；

6.商务部分正负偏离表（格式见附件6）；

技术部分正负偏离表（格式见附件7）；

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，

必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

7.磋商报价表（格式见“苏采云”系统内电子投标(响应)文件中表式）；

8.分项报价明细表（格式见附件8）；

9.中小企业声明函（格式见附件9）；

10.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）；

11.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件11）。

附件1

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加__________________（项目名称），__________________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士，身份证号码：                                  ，

现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

单位名称(盖公章)：

日 期：     年   月   日

附：法定代表人的身份证复印件盖单位公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与********************采购项目（项目编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

附：代理人(被授权人)身份证复印件盖公章

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

附件5

- 磋商响应函

致：________________（采购人名称）

根据贵方的__________（项目名称、项目编号）磋商文件，正式授权下述______(被授权人姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________（被授权人签字）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件6

商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由磋商小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由磋商小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8

分项报价明细表（服务类）

供应商（盖章）：

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.供应商须按实填写各个子项中的内容，且本表各分项报价合计应当与磋商报价表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

2.主要标的信息将随中标（成交）结果公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 附件9

- 中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小微企业扶持政策。

4.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 中小企业声明函（工程、服务）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小微企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小微企业承接）。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 附件10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标（成交）供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件11

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 2、中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件12

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。