招 标 文 件

项目编号：JSZC-320581-SZJZ-G2024-0020

项目名称：2024年-2026年碧溪街道爱上草原绿化养护

项目属性：服务类项目

苏州金正工程技术咨询服务有限公司

2024年5月11日

目录

第一章  投标邀请	4

一、项目基本情况	4

二、申请人的资格要求	4

三、获取招标文件	4

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	5

五、公告期限	5

六、其他补充事宜	5

七、本次招标联系方式	6

第二章  投标人须知	7

一、总则	7

1、采购方式及适用法律	7

2、定义	7

3、合格的投标人	7

4、投标费用	7

5、招标文件的约束力	7

二、招标文件	8

6、招标文件构成	8

7、招标文件的澄清、修改	8

三、投标文件的编制	8

8、投标文件的语言及度量衡单位	8

9、投标文件构成	8

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件	9

11、投标函和开标一览表	9

12、报价明细表	9

13、技术、服务、商务要求响应及偏离表（如有）	9

14、项目服务方案、项目组人员一览表、业绩情况（如有）	9

15、其他	9

16、投标有效期	9

17、投标有效期的延长	10

四、投标文件的递交	10

18、电子投标文件的递交	10

19、投标截止日期	10

20、投标文件的拒收	10

21、投标文件的撤回和修改	10

五、开标与评标	11

22、开标	11

23、评标委员会	11

24．评标过程的保密与公正	11

25．投标文件的澄清	11

26、对投标文件的初审	12

27、无效投标条款和废标条款	13

六、定标	14

28、确定中标单位	14

29、质疑处理	15

30、中标通知书	16

七、授予合同	16

31、签订合同	16

32、服务（包含与项目有关的服务）的追加	16

33、政府采购信用融资政策	17

第三章  合同文本	18

第四章  采购需求	24

一、项目说明	24

二、项目内容	24

三、服务要求	24

（一）总体要求	24

（二）服务要求	25

（三）绿地养护技术以及考核要求	26

（四）绿化整治要求及调整	26

四、人员、车辆及工具设备配置要求	27

（一）人员要求	27

（二）车辆、工具设备配置要求	27

五、报价要求	28

六、处罚和奖励	29

七、实质性要求	29

第五章  评标方法与评标标准	30

第六章  投标文件格式	36

投标文件目录	37

附件1 开标一览表	38

附件2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明函	39

附件3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函	40

附件4 承诺说明	41

附件5 中小企业声明函	42

附件6 残疾人福利性单位声明函	43

附件7 投标函	44

附件8 法人授权书	45

附件9 报价明细表	46

附件10 实质性要求响应及偏离表	47

附件11 服务要求响应及偏离表	48

附件12 项目服务方案	49

附件13 人员配置情况	50

附件14 设备配置情况	51

附件15 业绩一览表	53

附件16 商务条件响应表	54

附件17 其他相关材料	55

附件18 绿地养护技术以及考核要求	56

# 第一章  投标邀请

项目概况

2024年-2026年碧溪街道爱上草原绿化养护招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取招标文件，并于2024年6月3日9：00前按规定提交投标文件。

## 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320581-SZJZ-G2024-0020

2、项目名称：2024年-2026年碧溪街道爱上草原绿化养护

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：人民币2371169.00元；最高限价：人民币2022365.58元

5、采购需求概况：常熟市人民政府碧溪街道办事处所需的2024年-2026年碧溪街道爱上草原绿化养护。

6、合同履行期限：2年。

7、本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单；依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺说明）。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业，投标时须提供《中小企业声明函》（注：对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，但须按要求提供有关声明函或证明文件）。

3、本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起至5个工作日。

2、方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。

（1）参与采购活动：供应商进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。对《投标供应商确认函》供应商应予打印保留。

（2）电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间、开标时间：2024年6月3日9：00

2、开标地点：苏采云系统网上开标大厅

3、本项目采用电子化采购形式，供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在投标截止时间前制作并上传电子投标文件至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

4、本项目采用不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。

## 五、公告期限

1、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网。

2、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

2、投标人在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：18261002950、0512-69820854、0519-86722802。

3、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注苏州金正工程技术咨询服务有限公司在“苏州市政府采购网”发布的更正公告，并按规定获取相关信息内容。

4、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

5、本次招标不收取投标保证金。

## 七、本次招标联系方式

1、采购人信息

名称：常熟市人民政府碧溪街道办事处

地址：常熟市碧溪街道江南大道1号

联系方式：0512-52637292（夏雯雯）

2、采购代理机构信息

名称：苏州金正工程技术咨询服务有限公司

地址：常熟市达海路27号

联系方式：0512-52781115（沈鸣科、俞静）

3、项目联系方式

项目联系人：沈鸣科、俞静

电话：0512-52781115

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

### 1、采购方式及适用法律

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

1.2 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 2、定义

2.1 “采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”）。本项目采购代理机构为苏州金正工程技术咨询服务有限公司。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

### 3、合格的投标人

3.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定，详见《第一章 投标邀请》中投标人资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### 4、投标费用

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。

4.2 本次招标不收取采购文件工本费

4.3 采购代理服务费用：

本项目中标服务费由中标人支付，在招标代理机构发中标通知书时由中标人向招标代理机构支付中标服务费18172.00元整，一次性付清。

公司名称：苏州金正工程技术咨询服务有限公司

账号：101280001023060471

开户行：江苏常熟农村商业银行股份有限公司淼泉支行

注：不接受微信、支付宝支付。

### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

### 7、招标文件的澄清、修改

7.1 出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布。各投标人应在投标截止时间前关注苏州市政府采购网“补充通知”栏，按规定获取相关信息内容，否则其投标风险由投标人承担。

7.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

7.3 有关澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

### 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、开标一览表、报价明细表、投标函、技术（或商务）要求响应及偏离表、详细配置表、项目实施方案、其他证明文件等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的招标文件不一致，请以指定媒体发布的招标文件为准。

### 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

### 11、投标函和开标一览表

11.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

11.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

### 12、报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报报价明细表（如有）。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

### 13、技术、服务、商务要求响应及偏离表（如有）

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求、服务要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求、服务要求和商务要求相关的证明材料。

### 14、项目服务方案、项目组人员一览表、业绩情况（如有）

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关项目服务方案和项目组人员一览表，如技术方案、关键技术问题及难点分析、项目进度计划安排、质量管理及保证措施、响应承诺等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供实施的类似项目业绩情况。

### 15、其他

15.1 投标人需根据招标文件要求提供的其他证明材料。

### 16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

### 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的递交

### 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

### 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

### 20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

### 22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

### 23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

### 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)、信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）、信用江苏（http://credit.jiangsu.gov.cn/）、信用中国（江苏苏州）（https://credit.suzhou.gov.cn/）等查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

### 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8根据政府采购法及相关法规，投标人被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，以及存在企业经营异常名录中被责令停产停业、吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上罚款的不良信用记录。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

## 六、定标

### 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在指定媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

### 29、质疑处理

29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 投标人对采购方式、招标文件中采购需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议投标人尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构质疑接收人及联系方式：详见招标文件“第一章 投标邀请”中“七、本次招标联系事项”下有关联系方式。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

### 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

### 31、签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

### 32、服务（包含与项目有关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与项目有关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

### 33、政府采购信用融资政策

33.1 中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

# 第三章  合同文本

常熟市政府采购服务合同

编号：

签订地点：常熟市

甲方：

乙方：

信用融资回款账户：

开户银行：

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照2024年-2026年碧溪街道爱上草原绿化养护项目（项目编号：JSZC-320581-SZJZ-G2024-0020）政府采购结果签订本合同。

第一条 定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1.1合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的合同书、附件、附录、其他文件以及政府采购程序中的全部文件。

1.2甲方：购买本合同项下服务的国家机关、事业单位、团体组织。

1.3乙方：提供本合同项下服务的法人、其他组织或自然人。

1.4服务：提供本合同规定的乙方承担的2024年-2026年碧溪街道爱上草原绿化养护服务及相关工作。

1.5合同价款：根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款，包含了甲方购买合同项下相关服务的一切费用。

第二条 组成本合同的文件

2.1下列文件是组成本合同的不可分割的部分：

①中标或成交通知书；

②招标文件、竞争性谈判文件、询价文件、单一来源谈判记录、竞争性磋商文件等（以下统称“采购文件”）；

③乙方的投标文件或响应文件；

④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

2.2上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。

2.3乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合招标文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。

第三条 合同内容

3.1服务内容：

3.2服务期限：

3.3乙方承诺上述服务由乙方自行完成，不转包予第三方完成。

第四条 合同价款

本合同项下      服务费用总金额为人民币       元整（大写：      ）。

第五条 支付结算

（1）合同签订后的30日历天内，甲方向乙方支付合同金额的10%作为预付款。

（2）剩余服务费用由甲方在对乙方实行月度考核后，根据考核结果按季支付。考核以85分为合格分，考核合格，季度按全额支付；若考分不足85分的每少一分扣减当月养护款的3%，不足75分的暂停本季度养护款支付，不足65分的终止合同。考核细则详见附件。

注：①以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。②在签订合同时乙方明确表示无需预付款或者主要要求降低预付款比例的，上述（1）条关于预付款的可不执行，但应当由乙方书面提出并作为采购档案保存。③本项目支付方式支持数字人民币方式。

第六条 验收办法

6.1甲方依法组织履约验收工作。

6.2甲方按照采购文件确定的验收方案或分期考核方案（包括履约验收的时间、方式、程序等内容），综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

6.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

6.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

6.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

6.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。

第七条  双方的其他权利义务

7.1甲方权利义务

7.1.1 甲方权利

甲方有权随时向乙方了解服务进展，提出改进意见和建议；甲方有权根据实际履约质量和进度情况要求乙方按照本合同约定加强管理直至提供符合约定的服务。

7.1.2甲方义务

甲方应按时支付合同价款；为乙方履行合同提供必要的便利条件；本合同约定的其他义务。

7.2乙方权利义务

7.2.1乙方权利

乙方有权按照合同获得合同价款；乙方有权根据服务内容的需要，请求甲方予以配合。

7.2.2除其他有关条款的约定外，乙方义务还包括：

①乙方承诺参与政府采购时显示的服务能力不会减弱，包括服务人员团队人员不减少、服务资质不下降、团队具备的人才技能不下降。除了提升人员资质和执业等级（如有）或引进新的人才，如果乙方服务团队人员减少或资质下降人数超过20%的，视为乙方丧失提供服务的能力。

② 乙方应安排身体健康、品性良好的服务人员为甲方提供服务。

③乙方应保证服务人员的稳定，未经甲方同意，不得变更服务人员。

④乙方应当及时响应甲方的服务需求，在甲方提出派员到场服务时，应当与甲方确定到场时间。甲方紧急服务需求时，乙方应在45分钟内派员到场。

⑤定期组织服务人员进行培训学习，不断提高服务人员业务技能。

⑥乙方做好安全生产工作，对在工作中出现的服务人员的人身安全承担责任，并对由于服务人员的原因导致的第三人的人身财产损失承担赔偿责任。

⑦乙方应根据国家法律法规的规定与其为甲方提供服务的人员签署劳动合同，并负责上述人员的工资和社会劳动保险、奖金、福利等费用，若发生劳动争议均由乙方自己解决并承担所有责任，甲方无任何连带关系和责任。

⑧法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

第八条 质量保证

乙方各项服务承诺指标及所采取的措施按照采购文件要求及相应文件的承诺予以确定。

第九条 违约责任

9.1甲方未按合同规定期限向乙方支付合同价款的，每逾期一天向乙方偿付欠款总额0.5％的滞纳金，但累计总额不超过欠款总额的5％；甲方未按合同规定期限向乙方退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费。

9.2有下列情形之一的，乙方应当向甲方支付合同约定合同价款金额10%（或5万元，以金额较大的为准）的违约金：

9.2.1乙方服务团队成员未经甲方同意发生变更，经甲方要求恢复后，未在合理期限内（5个工作日内）恢复的；

9.2.2乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到20%的；

9.2.3乙方人员无故未能按约到甲方提供服务，服务期限内达到二人次的；

9.2.4乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的；

9.2.5因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到一次的；

9.2.6乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

9.2.7根据第七条乙方义务，如乙方未按本合同规定提供相关服务或未能履行本合同规定的其他义务的，甲方有权依据考核结果结算当期服务费金额并要求乙方限期整改，逾期不整改或整改后仍达不到甲方要求的，甲方有权解除合同，由此造成甲方经济损失的，乙方应承担赔偿责任。同时乙方应向甲方支付合同总价10％（或5万元，以金额较大的为准）的违约金。

9.3乙方在承担上述9.2项中一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十条 合同的解除

出现下列情形之一的，甲方有权解除本合同：

10.1乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到30%的；

10.2乙方人员无故未能按约到甲方提供服务，服务期限内达到三人次的；

10.3乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的，经甲方指出后未能改正的；

10.4因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到二次的；

10.5乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

10.6因乙方不当服务或服务人员违法，给甲方造成严重不良影响的；

10.7乙方一年内因生产安全事故受到行政处罚达到三次的，或者因为乙方发生生产安全事故、环境损害事故，给甲方造成重大不良影响的或导致甲方受到行政处罚的。

第十一条 不可抗力

11.1不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、洪水、地震、风暴等。

11.2任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

11.3发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

11.4合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止或是继续履行本合同。

第十二条 合同的变更、中止

本合同一经签订，双方均不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十三条 合同的终止

13.1 本合同因下列原因而终止：

13.1.1 本合同正常履行完毕；

13.1.2 因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

13.1.3 任何一方行使解除权解除本合同；

13.1.4 合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更、中止的。

13.2除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十四条 合同的转让

乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十五条 履约保证金

15.1签订本合同时，乙方应当向甲方提交履约保证金，履约保证金为合同总金额的 3 ％，形式为：支票或汇票或本票或金融机构（或担保机构）出具的保函等非现金形式收取，保函期限应覆盖本合同履约期限。

15.2合同履行中乙方因违约需向甲方支付违约金、赔偿金等费用的，甲方有权在履行保证金中扣除，如合同尚未终止，乙方应当补足履约保证金。

15.3合同履行结束后，甲方应结算各方应承担的责任，及时退还剩余的履约保证金。

15.3.1履约保证金退还方式：合同履约结束后由乙方向甲方提出书面申请。

15.3.2履约保证金退还时间：甲方收到乙方书面申请后10个工作日内无息退还。

15.3.3履约保证金退还条件：合同履行完成或因合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益而终止合同。

第十六条 争议解决方式

16.1在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方友好协商解决。如协商不能解决，则全部争端由甲方所在地人民法院管辖。

16.2如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。

第十七条 通知与送达

17.1甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：

17.1.1甲方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

17.1.2乙方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

17.2双方确认前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。

17.3任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。

第十八条 合同生效及其他

18.1 合同在双方加盖公章或双方法定代表人、授权代表签字后生效

18.2 本合同一式四份，以简体中文书写，甲方两份，乙方、代理机构、交易中心各执一份。

18.3 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

法定（授权）代表人（签字）：         法定（授权）代表人（签字）：

年   月   日                        年   月   日

# 第四章  采购需求

## 一、项目说明

1、采购内容：常熟市人民政府碧溪街道办事处所需的爱上草原区域范围内841988平方米绿化养护服务。

2、投标人如需现场进行踏勘的，相关费用由投标人自行承担。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

3、服务期限：2年

4、付款方式：

4.1考核细则详见附件，考核以85分为合格分，考核合格，季度按全额支付；若考分不足85分的每少一分扣减当月养护款的3%，不足75分的暂停本季度养护款支付，不足65分的终止合同。

4.2、支付方式：

（1）合同签订后的30日历天内，采购人向成交供应商支付合同金额的10%作为预付款。

（2）剩余服务费用由采购人在对成交供应商实行月度考核后，根据考核结果按季支付。

注：①以上每次付款前，成交供应商均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。②在签订合同时成交供应商明确表示无需预付款或者主要要求降低预付款比例的，上述（1）条关于预付款的可不执行，但应当由成交供应商书面提出并作为采购档案保存。③本项目支付方式支持数字人民币方式。

5、本项目不接受联合体，本项目不得以任何形式进行转包及分包。

## 二、项目内容

| 项目区域 | 养护标准 | 面积（㎡） | 预算单价 （元/㎡/年） | 最高单价限价（元/㎡/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 爱上草原区域 | A2 | 337215 | 1.5 | 1.28 |
|  | A2（长江三化） | 349978 | 1.5 | 1.28 |
|  | B（草地） | 154795 | 1.0 | 0.85 |
| 合计 |  | 841988 |  |  |

注：（1）绿化养护面积以采购人移交的养护面积为准。

（2）如遇绿化种植、道路施工等原因导致的绿地养护服务作业量增减，则根据所在服务年度、月度、时间（自然日）、绿化养护增减面积及成交绿化养护单价来调整养护服务费用。

## 三、服务要求

### （一）总体要求

1．中标人需在合同履行日前五日派员对管理现场进行熟悉情况和办理交接手续，相关费用包含在投标价格中。

2．绿地养护按照《常熟市公共绿地养护要求》、《碧溪新区绿化养护管理标准》、《碧溪新区绿化养护管理检查考核细则（2019年修订）》、《常熟市绿地养护质量标准》及各项规章制度等内容进行管理，并且不局限于以上要求内容。如服务期内政策文件等有所调整，则参照最新要求进行管理。

3．涉及绿化养护区域内的补植工作，经采购人同意后组织实施。

4．中标人所提供的植物材料、生产资料、机械设备和工具必须满足绿地养护的要求，并且对环境没有污染。

5．养护后的绿地应植物生长旺盛，设施完善，环境整洁美观。

6．遇到参观或者突击检查，必须按照采购人提前告知后，增加养护频次。

7．服务主要内容：包括但不限于（1）绿地保洁、清除杂草、清理农作物、清除垃圾（白色漂浮物、生活垃圾、建筑垃圾、枯枝树叶）；（2）修剪剥芽；（3）清除枯死树木枝条及架空线、交通信号灯下树木的修剪；（4）树桩绑扎、加土扶正，过期铁丝清理；（5）草坪切边、色块切边、树穴完整；（6）病虫防治；（7）抗旱排涝、浇水排水，排水沟清理；（8）设施维护；（9）松土施肥；（10）露地草花种植；（11）清除修剪下的枝条、树叶、草坪等（枝条粉碎）；（12）草坪控高；（13）施肥及药水（肥料、药水由中标人提供）并考虑风险因素；（14）冬季防火、杂草芦苇、其他绿化垃圾以及绿化养护产生的垃圾的清理清运；（15）灾害性应急抢险；（16）苗木定期清点；（17）行道树修剪；（18）其他相关绿化养护工作。

### （二）服务要求

1．中标人负责本项目范围内的园林设施巡视看护、保洁、安全隐患情况的上报。

2．设施巡视看护要求：中标人应落实专人负责巡视看护工作，并按要求做好做到存在问题当日发现，存在安全隐患的问题当日上报。

3．安全保护：中标人养护期内除须按要求做好巡视看护、保洁工作外，更应做好设施的安全防范措施，未在第一时间内发现安全隐患或未采取有效措施的，一旦发生安全事故由中标人负责处理，所需发生费用由中标人承担。

4．因政府重大活动或突发性事件而必须实施的应急整治任务（突击任务），由采购人按相关规定落实相应中标人实施的，中标人应保质保量完成，服从采购人安排，增派人员和设备。

5．工作手机：安装绿化养护平台，每天7：00-17:00开启定位功能，项目负责人在工作日开启绿化养护平台，并处理平台派发的案卷；加入养护微信群，每天7：00-17:00开启定位功能，项目负责人在工作日关注绿化养护微信群，并处理微信群指出的各类问题。或工作签到，项目负责人加入养护微信群，每天按采购人要求定时定位签到，关注绿化养护微信群，并处理微信群指出的各类问题。

6．养护工人工作服配备：春秋冬季绿马夹二件、夏装二件、雨衣雨裤一套，标明养护单位名称。

7．养护开始之日起应将工作服发放到位，全部统一着装上岗，统一挂牌上岗，涉及道路绿化作业保洁人员加穿反光马甲。

8．落实专人负责养护台帐资料的制作、管理，确保台帐资料记录详细，分类清楚，数据详实；建立养护范围内绿化苗木数据库，并根据实际情况进行动态更新。

9．养护期内加强管理，一旦出现枯枝现象，24小时内处理完毕，如出现树木、草坪等植物死亡，在第一时间内按规定格式及时上报。

10．中标人应建立急抢险预案，组织一支稳定的应急抢险队伍，配备必备的抢险车辆、工具设备，并落实专人负责抢险工作，保持全天24小时通信畅通，做到接到抢险任务45分钟内到达现场，在第一时间内解除险情。

11．出现强对流等恶劣天气时，事先做好高大树木加固、危枝危膀剪除等防范措施，抢险应急队伍24小时值班待命；事中做到抢险人员主动上路巡视，主动发现问题、主动解除险情；事后及时清理现场做好善后工作。

12．在做好本项目范围绿地内的应急抢险任务外，服从采购人的统一调度，确保完成采购人另行安排的其它应急抢险任务。

13．《碧溪新区绿化养护管理标准》和《碧溪新区绿化养护管理检查考核细则（2019年修订）》作为考核主要标准，考核分数与养护经费挂钩。

14．采购人不提供垃圾的填埋场所，中标人自行考虑绿化养护产生垃圾托运、填埋等处理方式及费用。

15．因中标人养护管理不善而死亡的植物，中标人应及时无偿补植，补植的苗木规格原则上不小于死亡苗木并确保成活。

### （三）绿地养护技术以及考核要求

1．常熟市公共绿地养护要求（详见附件）

2．碧溪新区绿化养护管理标准（详见附件）

3．碧溪新区绿化养护管理检查考核细则（2019年修订）（详见附件）

4．常熟市绿地养护质量标准（详见附件）

5．关于建立碧溪新区施工单位黑名单记录制度的暂行办法（详见附件）

### （四）绿化整治要求及调整

1．因政府重大活动或突发性事件而必须实施的应急整治任务，由采购人按相关规定落实相应中标人实施的，中标人须无条件保质保量完成。

2．整治绿地面积养护费核减：因绿化整治需要对原养护绿地进行改造的，以实际改造的色块、地被、草坪面积之和为核减面积，但改造绿地内保留的乔灌木等绿化植物仍由原中标人负责养护。

## 四、人员、车辆及工具设备配置要求

### （一）人员要求

1．绿地养护必须由具有一定养护经验的专业队伍来承担。投标人应具备专业养护管理人员和专业技术工人进行作业，施工过程中无违章操作现象，无安全事故。投标人必须遵守劳动法，依法规范用工，全员购买意外险。

2．对于本项目，配置最低数量要求：不低于34人，均为本单位职工。

2.1、配备1名项目负责人，职业资格为高级（或以上）绿化工（或园林绿化类专业中级（或以上）职称的）。

2.2、配备1名现场固定负责人，职业资格为中级（或以上）绿化工（或园林绿化类专业初级（或以上）职称的）。

2.3、配备安全员、资料员、日常养护巡查员各1人。

2.4、其他作业人员最少29人。

3．其他要求：

3.1、禁止使用65周岁（含）以上人员。

3.2、爱岗敬业，主人翁意识强，遵纪守法，文明礼貌，团结协作意识、安全作业意识强，工作高质、高效。

3.3、统一服装，注重个人形象。

4．所有人员每天必须到位，采购人每日可按照规定清点人数，如作业人员不符合要求或数量不足，按照考核办法进行扣分。情况严重的采购人可将其视为违约，并由中标人承担违约风险。

5．项目负责人养护服务期内须到达项目现场，并完成签到（每周不少于5天）。如遇到应急整治任务通知时须立即到达现场。

6．中标人须为拟派人员购买商业团体意外保险，满足意外身故、残疾赔偿金≥30万/人、意外伤害医疗赔偿金≥2万/人、意外住院补贴≥50元/天/人（赔付天数180天）。

7．无特殊原因，中标人不得随意更换项目人员，如需更换须提前5个工作日通知采购人，并征得采购人同意才可更换。

8．如因中标人项目负责人及现场固定负责人存在能力不达标或服务质量未达到采购人要求的，采购人有权要求更换相关负责人，中标人应无条件更换。

### （二）车辆、工具设备配置要求

1．对于本项目配备专用车辆：登高车1辆、小型/中型普通客车1辆、自卸货车或普通货车1辆、核定载重量5吨及以上洒水车1辆、巡检车1辆。

2．对于本项目配备小型机械设备：草坪修剪机1台、割灌机6台、油锯2台、绿篱修剪机4台、药水机2台、手抬水泵4台、树枝粉碎机1台、高枝剪2台。

3．其他配备要求：锥型桶50只、交通警示牌2套、安全帽每人一只。

4．除上述要求外，中标人应按照服务内容要求配置满足绿化养护日常作业及应急服务需求。

5．中标人必须在签订合同前车辆设备全部到位。

## 五、报价要求

1.投标人须对本项目中包含的所有服务内容进行报价，不得漏报，否则将失去投标资格。

2.本项目采购预算为人民币2371169.00元；最高限价：人民币2022365.58元，投标人的报价不得超过最高限价，且投标人的投标单价不得超过对应最高限价单价，否则将作无效投标处理。

3.本项目投标报价应以人民币报价，投标总价包括养护费、人工费（包括人员工资、福利费、加班费、人身意外伤害险等）、设备工具费、安全措施费、易耗品费、作业服装费、燃料费、养护所需的种子、肥料、农药、苗木及水电费用、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。

4.投标人在报价时应充分考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在报价总价以及报价单价中。风险因素包括但不限于遇活动、检查、燃油价格调整、税费调整、最低工资调整、社保缴纳基数调整等。

5.供应商在投报价格时应考虑的特殊因素：

（1）按规定需配置的项目管理部、统一着装配置所需费用。

（2）如出现病虫害未能得到有效控制，制定具体防治方案，由中标人按要求实施，所增加的防治费用全部由中标人承担，报价综合单价中充分考虑由此可能增加的费用。若由于中标人工作失误引起病虫害爆发并影响景观的，则按考核细则扣除相应的养护经费，并采取补救措施，由此所发生的费用由中标人承担。

（3）确保服务范围内所有苗木健康生长，出现树木死亡现象，经采购人认定，由中标人病虫害防治不力、未及时组织浇水或排水、支撑扶正、肥药危害等管护不当造成的，有权责令中标人及时进行同规格、同品种、同数量补种；中标人不能及时补植，采购人有权按同规格、同品种、同数量扣除苗木市场价及养护费。同时请投标人对服务范围内所有生长不良、病虫害苗木进行成活率风险综合考虑。

（4）因雨雪台风等灾害性天气等因素，发生折枝清理、树木倒伏的扶正加固支撑、开沟排水或应急水泵排水、高温干旱天气抗旱浇水等应急抢险费用，由投标人在报价时综合考虑。

（5）清理农作物，及时劝阻、制止、清理围网养殖、占绿摊位、搭棚堆放等占绿行为和杂物。将绿地内农作物和杂物清理列入日常养护考核范围，相关费用由投标人在报价时综合考虑。

（6）绿化修剪、建筑垃圾、生活垃圾及其他偷倒遗弃垃圾等处理。如遇该情况，中标人影像取证，充分了解情况后及时处理并将结果上报采购人与监理单位，无法找到当事人或无法协调处理的由中标人清理解决，保洁工作及费用由中标人负责，该费用投标人在报价时综合考虑。

（7）区域内发生私自开挖和人为破坏苗木现象，发现问题应及时制止取证并上报采购人、监理单位，并由中标人负责处理，中标人可向毁绿个人或单位索赔，并按同规格、同品种、同数量进行补植，该费用由投标人在报价时综合考虑。

（8）养护期内有热线投诉，如树木生长影响车辆、行人通行，影响交通信号灯及道路标志标识牌视线的，影响各类架空线路运行安全的等各类情况，应按采购人要求组织人员及时进行搬迁修剪，所产生的费用由投标人在报价时综合考虑。

（9）因政策性调整绿地面积的，按实调整，直至取消，中标人应充分考虑其中的风险。

5.中标人工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。

## 六、处罚和奖励

1．若中标人在承包养护期间，违反下列规定将被解除采购合同：

（1）严禁将承包的绿地养护管理转包他人；

（2）严格履行合同条约和承诺，并提供真实资料。

## 七、实质性要求

本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人应实质性响应，否则将视为无效投标。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法：

1、评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。

投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评分标准评审得分前三名为中标候选人，并根据采购人委托直接确定第一名为中标人。

二、评分标准：

1、投标报价20分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为20分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×20分。

投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会可要求其在开评标现场合理的时间内提供书面说明以及相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会可将其作为无效投标处理。

2、项目服务41分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目服务要求响应性 | 15 | 供应商承诺提供的服务全部满足磋商文件要求（第四章中的“三、项目服务要求”，一共30条）的得基本分15分；有负偏离的，每有一条扣0.5分。 |
| 2 | 管理目标、整体设想、内部规章制度及人员培训方案 | 3 | 根据供应商提供的养护服务管理目标、整体设想和内部规章制度、人员培训方案【方案涉及评审要点如下】： （1）养护服务管理目标及整体设想完善详细、科学合理、切实可行的得1分，未作说明或方案完全未体现上述评审要点的不得分。 （2）内部规章制度完善详细、科学合理、切实可行的得1分，未作说明或方案完全未体现上述评审要点的不得分。 （3）人员培训方案完善详细、科学合理、切实可行的得1分，未作说明或方案完全未体现上述评审要点的不得分。 |
| 3 | 绿化养护方案 | 7 | 根据供应商针对本项目情况提供的绿化养护技术方案【方案涉及评审要点如下】： （1）养护计划完善详细、科学合理、切实可行的得1分。未作说明或方案完全未体现上述评审要点的不得分。 （2）植物养护方案及质量保证措施完善详细、科学合理、切实可行的得1分。未作说明或方案完全未体现上述评审要点的不得分。 （3）设施维护方案及质量保证措施：方案完善详细、科学合理、切实可行的得1分。未作说明或方案完全未体现上述评审要点的不得分。 （4）病虫害防治、树木修剪、抗旱排涝方案及质量保证措施完善详细、科学合理、切实可行的得2分。未作说明或方案完全未体现上述评审要点的不得分。 （5）绿地保洁等养护方案及质量保证措施完善详细、科学合理、切实可行的得2分。未作说明或方案完全未体现上述评审要点的不得分。 |
| 4 | 迎检预案 | 2 | 根据投标人提供的针对本项目的迎检预案【方案涉及评审要点如下】： （1）迎接重大活动和检查评比保障措施完善详细、科学合理、切实可行的得1分，未作说明或方案完全未体现上述评审要点的不得分。 （2）节假日期间预案完善详细、科学合理、切实可行的得1分，未作说明或方案完全未体现上述评审要点的不得分。 |
| 5 | 恶劣天气或特殊情况养护方案 | 2 | 根据投标人针对本项目情况提供的恶劣天气或特殊情况养护方案【方案涉及评审要点如下】： （1）恶劣天气或特殊情况服务方案完善详细、科学合理、切实可行的得1分，未作说明或方案完全未体现上述评审要点的不得分。 （2）突击保障力量配置完善详细、科学合理、切实可行的得1分，未作说明或方案完全未体现上述评审要点的不得分。 |
| 6 | 安全管理方案、质量控制及保证措施 | 2 | 根据投标人针对本项目提供的安全管理方案【方案涉及评审要点：安全管理措施、文明安全作业保障措施说明、质量控制及保证措施】进行评定：方案全部体现上述评审要点，且完善详细、科学合理、切实可行的得2分。未作说明或方案完全未体现上述评审要点的不得分。 |
| 7 | 车辆设备、人员到位方案 | 2 | 根据供应商针对本项目提供的车辆设备、人员到位方案【方案涉及评审要点：车辆设备、人员到位方案及保证措施、衔接方案】进行评定：车辆设备、人员到位快速、衔接方案详细合理、保证措施科学有效的得2分。未作说明或方案完全未体现上述评审要点的不得分。 |
| 8 | 服务响应承诺 | 3 | 根据供应商接到采购人服务通知后的服务响应承诺进行评定。供应商承诺在30分钟（含30分钟）内到达服务现场的得3分；承诺在30分钟（不含30分钟）~60分钟（含60分钟）内到达服务现场的得2分；承诺在60分钟（不含60分钟）~120分钟（含120分钟）内到达服务现场的得1分；未提供承诺书（承诺书格式自拟，但必须加盖投标人公章）的本项不得分。 |

3、人员及设备28分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员配备 | 12 | （1）项目负责人具有职业资格为高级（或以上）绿化工或园林绿化类专业中级（或以上）职称的得4分。 （2）现场固定负责人具有职业资格为中级（或以上）绿化工或园林绿化类专业初级（或以上）职称的得3分。 （3）供应商拟配备的其他人员满足磋商文件要求的得5分。不满足磋商文件要求的不得分。 注：投标文件中提供项目负责人、现场固定负责人的相关证书，以及投标人为项目负责人、现场固定负责人、安全员、资料员、日常养护巡查员缴纳的社会保险（近三个月内任意一个月）证明材料，否则对应项不得分。投标文件中“人员配置情况”中体现（3）项中的其他人员配备，否则该项不得分。 |
| 2 | 人员保险 | 2 | 供应商为拟投入人员购买（或承诺投保）商业团体意外保险，满足意外身故、残疾赔偿金≥30万/人、意外伤害医疗赔偿金≥2万/人、意外住院补贴≥50元/天/人（赔付天数180天）的得2分；否则不得分。注：投标文件中需提供相关证明材料（个人保单无效）或承诺函（格式自拟，但必须加盖投标人公章或电子签章），未提供的不得分。 |
| 3 | 车辆配备 | 8 | 根据投标人拟为本项目配备车辆情况进行评定： （1）每提供1辆核定载重量5吨及以上洒水车的得2分； （2）每提供1辆登高车的得2分； （3）每提供1辆巡检车的得1.5分； （4）拟投入1辆自卸货车或普通货车的得1.5分。 （4）拟投入1辆小型/中型普通客车的得1分。 注：①上述车辆均为自有，投标文件中必须提供车辆的行驶证扫描件、车辆照片（彩色照片）；车辆为租赁的提供租赁协议扫描件、行驶证扫描件、车辆照片（彩色照片）否则不得分。 |
| 4 | 小型机械设备配备 | 6 | 根据供应商拟投入本项目小型机械设备情况（草坪修剪机1台、树枝粉碎机1台、割灌机6台、油锯2台、绿篱修剪机4台、药水机2台、手抬水泵4台、高枝剪2台）进行评定：全部满足的得6分，草坪修剪机和树枝粉碎机每缺少1台扣0.5分；其余设备每缺少1台扣0.25分。注：投标文件中须提供相关设备发票扫描件和设备照片，否则不得分。 |

4、综合能力16分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩情况 | 9 | 根据供应商2019年1月1日（以签订合同时间为准）至今实施的绿化养护项目业绩情况进行评定，每有一个得3分，最高得9分。注：投标文件中须提供业绩合同（包括合同首页、具体内容页、签字盖章页）以及对应发票，未提供的不得分。 |
| 2 | 商务条件响应性 | 4 | 投标人对中标文件中合同条款等商务条件完全响应的得4分；有负偏离条款的，每有一条扣1分。注：斜体下划线条款为实质性要求，不满足的视为无效投标。 |
| 3 | 体系认证 | 3 | 供应商具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，有一个得1分，最高得3分。注：投标文件中须提供相关认证证书及国家认证认可监督管理委员会网页查询截图，否则不得分。 |

注：（1）上述投标文件中提供的相关证明材料需为清晰完整的彩色扫描件（照片），如存在扫描件（照片）无效、不清晰、不完整等情形使得磋商小组无法准确评审的，否则相关评审风险由供应商自行承担。

三、政府采购政策：

1.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业。

（2）在投标文件中须提供《中小企业声明函》。（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行）。

（3）对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（5）中标、成交供应商为中小企业或残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若供应商提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

2.节能产品、环境标志产品

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库（2019）9号）文件规定：依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。若本次采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

投标产品为政府强制采购产品，投标人需提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书（及附件）；或提供中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询获证产品截图以及对应的投标产品的品牌、规格型号，如投标人未提供或采购人未查询到强制采购产品相关信息，将视为未实质性响应。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：2024年-2026年碧溪街道爱上草原绿化养护

项 目 编 号：JSZC-320581-SZJZ-G2024-0020

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：2024年   月     日

## 投标文件目录

| 一、基本目录 |  |
| --- | --- |
| *1、开标一览表 | （格式见附件） |
| 二、资格审查内容 |  |
| *1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件） |  |
| *2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明函） | （格式见附件） |
| *3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函） | （格式见附件） |
| *4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单；依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料） |  |
| *5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺说明） | （格式见附件） |
| *6、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件 | （格式见附件） |
| 三、符合性审查内容 |  |
| *1、投标函 | （格式见附件） |
| *2、法人授权书（如法人代表人参加本项目活动，法人授权书无需提供，但需提供法人代表人身份证正反面扫描件） | （格式见附件） |
| *3、报价明细表 | （格式见附件） |
| *4、实质性要求响应及偏离表 |  |
| 四、综合评审文件 |  |
| 1、服务要求响应及偏离表 | （格式见附件） |
| 2、项目服务方案 |  |
| 3、人员配备情况 | （格式见附件） |
| 4、设备配置情况 | （格式见附件） |
| 5、业绩一览表 | （格式见附件） |
| 6、商务条件响应表 | （格式见附件） |
| 7、其他相关材料 |  |

备注：加“*”项目投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效，将导致投标无效。

## 附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：2024年-2026年碧溪街道爱上草原绿化养护

项目编号：JSZC-320581-SZJZ-G2024-0020

投标总报价

小写： （大写人民币： 元）

注：请至多保留小数点后两位。

## 附件2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明函

我单位郑重声明，我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明！

单位名称：

日    期：

## 附件3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

我单位郑重声明，我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明！

单位名称：

日    期：

## 附件4 承诺说明

我单位承诺，我单位在采购活动前三年内的经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录，符合相关法律法规规定的资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺说明！

单位名称：

日    期：

## 附件5 中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 2024年-2026年碧溪街道爱上草原绿化养护，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。

3.如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。

## 附件6 残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位的无需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加苏州金正工程技术咨询服务有限公司的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日    期：

注：

1.投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

2.中标人为残疾人福利性单位的，将随中标（成交）结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

## 附件7 投标函

致：苏州金正工程技术咨询服务有限公司

根据贵方的JSZC-320581-SZJZ-G2024-0020号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话（手机）：

传        真（如有）：

投标人开户行：

账        号：

日        期：________年____月____日

## 附件8 法人授权书

本授权书声明：____________（投标人全称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320581-SZJZ-G2024-0020号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于2024年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：如法人代表人参加本项目投报，“法人授权书”可不提供，但需提供法人代表人身份证正反面扫描件。

## 附件9 报价明细表

| 项目区域 | 养护标准 | 面积（㎡） | 最高限价 （元/㎡/年） | 报价单价 （元/㎡/年） | 单年度合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 爱上草原区域 | A2 | 337215 | 1.28 |  |  |
|  | A2（长江三化） | 349978 | 1.28 |  |  |
|  | B（草地） | 154795 | 0.85 |  |  |
| 单年度总价 | ¥ |  |  |  |  |
| 两年度总价（即单年度总价*2） | ¥ |  |  |  |  |

注：

1．投标人应根据本项目服务的分项价格情况填写上述表格。

2．所有价格用人民币表示。

3．表中“两年度总价”应与“开标一览表”中“投标总报价”相一致。

## 附件10 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求 | 投标响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |

备注：

1.投标人应对本项目无法响应的实质性内容进行列明。如未列出，则视为响应。

## 附件11 服务要求响应及偏离表

1、对项目服务要求响应说明。请按要求填写以下表格：

| 序号 | 采购文件要求 | 是否响应 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：1、投标人应根据“项目需求”中的“三、服务要求”对照所能提供的服务承诺进行逐项评议。

2、若完全响应，在“是否响应”栏中填写“是”；若有偏离在“是否响应”栏中填写“否”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

3、表格不够可另接。

## 附件12 项目服务方案

根据“第四章项目需求”以及“第五章评审因素和评分标准”的要求进行说明

## 附件13 人员配置情况

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职业资格 | 职称 | 主要资历、经验或承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人根据“第四章项目需求”以及“第五章评审因素和评分标准”的要求填写上述表格并提供相关证明材料。

2、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

3、供应商为拟投入本项目作业人员购买（或承诺投保）商业团体意外保险说明。

## 附件14 设备配置情况

（一）车辆配备一览表

| 类别 | 类型范围 | 车辆类型 | 品牌型号 | 号牌号码 | 所有人 | 车辆 注册地 | 车辆 注册日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洒水车且专用于本项目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 2 | 登高车且专用于本项目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 3 | 巡检专用车且专用于本项目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商应根据拟投入本项目的车辆情况如实填报上述表格，并按要求提供对应材料。

（二）小型机械设备配备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 设备购买日期 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草坪修剪机 |  |  |  |  |
| 2 | 割灌机 |  |  |  |  |
| 3 | 油锯 |  |  |  |  |
| 4 | 绿篱修剪机 |  |  |  |  |
| 5 | 药水机 |  |  |  |  |
| 6 | 手抬水泵 |  |  |  |  |
| 7 | 树枝粉碎机 |  |  |  |  |
| 8 | 高枝剪 |  |  |  |  |

注：1、供应商应根据拟投入本项目的小型机械设备情况如实填报上述表格，并按要求提供对应材料。

（三）其他设备配备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锥型桶 |  |  |  |
| 2 | 交通警示牌 |  |  |  |
| 3 | 安全帽 |  |  |  |
|  | …. |  |  |  |

注：供应商应根据拟投入本项目的其他设备情况如实填报上述表格。

## 附件15 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主 | 服务内容 | 签订合同时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、供应商根据“第四章项目需求”以及“第五章评审因素和评分标准”填写上述表格并提供相关证明材料。

2、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

## 附件16 商务条件响应表

| 合同条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第六条 验收办法 |  |  |
| 第十六条 争议解决方式 |  |  |
| 第十七条 通知与送达 |  |  |
| 第十八条 合同生效及其他 |  |  |

注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

## 附件17 其他相关材料

根据“第四章项目需求”以及“第五章评审因素和评分标准”的要求进行说明，如体系认证证明材料等

## 附件18 绿地养护技术以及考核要求

常熟市公共绿地养护要求

一、总体要求

1、绿地养护必须由具有一定养护经验的专业队伍来承担。

2、绿地养护按照《江苏省园林绿地植物技术规定（试行）》、《常熟市绿地养护质量标准》等规定执行。

3、养护单位应具备专业养护管理人员和专业技术工人进行作业，作业过程中无违章操作现象，无安全事故。

4、养护单位所提供的植物材料、生产资料、机械设备和工具必须满足绿地养护的要求，并对环境无污染。

5、养护后的绿地应符合植物生长需求，设施完善，环境整洁美观。

二、养护要求

（一）园林植物养护

1、修剪

所有乔灌木冬季修剪在植物休眠期结束前完成。

园林乔木主要修剪过密枝、内膛枝、徒长枝、病虫枝等，无枯枝断枝；要求树型优美，及时抹芽，芽长不超过20厘米。

花灌木秋冬季修剪遵循“先上后下，先内后外，去弱留强，去老留新”的原则进行修剪，及时抹芽，芽长不超过20厘米。

绿篱、地被要及时修剪，促其分枝，保持全株枝叶丰满。球形灌木应常年保持形态完整，色块灌木应保持一定高度，常年保持完整，曲线清晰流畅，无缺株、无空洞。

草坪在生长季节，应采用条纹状交叉修剪方式，按三分之一原则适时进行修剪，修剪后高度宜为5－7公分，年修剪次数：冷季型约为25次 (12－3月份，2 次／月；春季4－6月份，3次／月；7－8月份，1次／月； 9－11月份，2次／月) ，暖季型约为12次，即1次/月。

所有修剪残余物要及时清理，防止滋生病虫害，保证现场整洁。

2、抗旱及排涝

①植物浇水应根据不同的立地条件、季节差异和生长状况及时进行，并要浇透。

草坪、色块浇水根据每月养护要点实施。

②抗旱期间，各养护单位应调整工作时间，合理安排抗旱浇灌时间，每天在下午5点之后与上午10点之前浇灌绿地，保证水温不对绿地植物产生不良影响；其次，要求各养护单位在各自的重要路段节点松土打孔，以增强树木的蓄水能力，延长浇灌时间，增加浇水频次，对于部分乔灌木（名贵树木及新种植树木），视天气干旱情况和植物生长情况，在浇水的同时要注重喷雾，使绿地的局部小环境保持一定湿度。

③植物周围雨后积水应及时排除。

3、松土、除草

树木根部周围的土壤要保持疏松，易板结的土壤在蒸腾旺季须经常松土，松土深度以不伤根系生长为限。（树穴大小：乔木类直径为树木胸径的8-10倍；灌木、球类直径为冠幅的1/2-2/3）

草坪内的乔灌木需做树穴且及时清除杂草。

地被植物在未覆盖前，应及时进行松土、除草以防止根系和地下茎的损伤。

草坪杂草应及时连根清除，做到除早、除小、除净，草坪覆盖度不少于95％，集中空秃不大于1平方米。清除方法可采用人工除草、生物除草、机械除草和化学除草，采用化学除草剂必须慎重，事前须向分管科室或绿化队汇报（经同意后才能使用除草剂），不能造成药害，严禁使用灭生性除草剂。

4、病虫害防治

做好植物病虫害的预测、预报，及时防治、控制，用药配比正确，安全操作。发现病虫害应在2天内治理完毕，病虫害应控制在以不影响观赏效果的范围之内，其中食叶害虫危害的叶片，每株不超过5%，刺吸性害虫危害的叶片，每株不超过10%，无蛀干性害虫的活虫、活卵。用药必须符合环保要求，使用生态农药比例不少于50%。

喷药时间应避开高温高峰时段及阴雨天气，为防止产生抗药性，应轮流使用多种药剂。

草坪修剪后过1－2天，应喷洒一次常规抗菌剂防止病害发生，特别是在6－8月病害多发季节。

5、施肥

施肥应根据不同的树种、树龄、生长势和土壤理化性质而定。树木休眠期施基肥，生长期施追肥，花灌木应在花前、花后进行施肥。

各类绿地应以施有机肥为主，有机肥应腐熟后施用。应用微量元素和根外施肥技术，推广应用复合肥料和长效缓释肥料。具体可根据每月养护要点实施。

草坪主要施肥时期在春秋季，施肥可采用撒施和根外追肥，每次修剪后需立即施肥，不发生明显的肥害现象。1－2月，1次，结合打孔施草坪专用有机肥，130g/m2·次；3－6月，1次／月，施复合肥（N∶P∶K＝10∶5∶5 ），20g/m2·次；7－8月基本不需施肥；9－10月，1次／月，施复合肥（N∶P∶K＝10∶6∶4 ），15g/m2·次；11－12月，1次，结合中耕施用复合肥（N∶P∶K＝5∶10∶5 ），15g/m2·次。

6、保护

每年的初冬，均需对行道树进行抗冻处理（根际培土、主干包扎、涂白），并在树木休眠期内，进行扶正。

台风季节，做好高大乔木抗风暴的预防工作，根据树木的实际情况，采取立支柱、绑扎、加土、扶正、疏枝等措施。一旦风暴来临，应及时检查，发现问题，妥善处理。用于支撑、固定的材料应坚固耐用美观，并采用软性材料同植物接触。

7、补植

发现枯枝、死枝须24小时内处理完毕；如出现乔木死亡，及时报批、倒伐和补植，对枯死的树木应连同根部在一周内挖除，并填平挖穴，并报各队、分管科室存档，由分管科室安排补植，补植完成养护3个月后，移交养护单位养护。

8、专项养护

球根、宿根类地被植物，经2－3年生长后，根部拥挤以致影响其正常生长时，必须按不同品种的生理习性进行分株或更新移植。

水生植物类：各类水生植物生长不得超越原有生长范围，如有超出，则在分管科室或各绿化队的指导下进行清除；各类水生植物在冬季中须进行修剪，并及时清除残留物。

（二）环境卫生管理及园林设施维护

1、所有园林设施（文字景墙、特色景墙、廉石苑景墙、麻石路牙、园路、座凳、花坛、花箱、土工布、挡墙、驳岸、树穴砖等等）、各类标牌等必须保持正常运转、整洁完好无缺损、无乱涂乱画。树穴砖（或盖板）无杂草杂物、安装平整，无缺失。

绿地内景观灯：发现人为破坏的要予以制止，及时报执法部门处理，同时通知市城市绿化管理处由路灯管理处负责维修。

2、全天候保洁。做到环境卫生整洁、美观。绿地、园路、汀步、铺装、木栈桥、雕塑、花坛、景墙、坐凳、护栏、景石、花箱、树穴套、垃圾箱、标识、标牌等外表洁净美观、无垃圾、无污物、无杂物、无烟头、无动物便溺、无乱张贴无乱悬挂、无卫生死角等现象；园路、铺装、广场无坑洼积水、积土、污渍现象；对乱扔、乱排、乱倒现象及时制止、举报、清理。排水明暗沟及时清淤。水面保持水质清澈无异味、水位正常、无漂浮物、无大面积水草。水生植物区域内无垃圾。垃圾箱外壳保持整洁，做到日产日清，不能出现垃圾满箱现象，临时垃圾堆放点必须隐蔽、无焚烧现象等。

3、绿色废弃物（如树枝、树叶、草屑等），重点地区随产随清，其它地区日产日清。不得堆放于绿地后侧、排水沟等引起安全隐患的地方。

（三）绿地保护

1、严格保护绿地。标段内需落实专人、专车全天候巡查、动态管护制度。如发现擅自移伐、乱修剪树木，擅自在绿地内搭建、开挖、占用、堆放、悬挂等占绿毁绿现象，或虽经批准但超范围、超数量、超高度等违规现象应第一时间制止，并及时上报有关行政执法部门，同时向绿化管理处汇报备案并协助处置。

2、应安排专门地方用于养护工具、机械的安放，绿地中严禁停放工作人员任何车辆。

3、绿地无扣绳晾晒、私自种菜、栽菜等现象。

4、根据绿化管理处要求，及时清理和恢复被损、被占绿地。

5、绿地中应保证一定的安全，无破坏和偷盗事件，未及时上报而造成的损失由养护单位承担。

（四）秩序管理

1、维护秩序：对不文明行为进行劝告。

2、车辆停放在指定位置、整齐有序。

（五）应急抢险

建立应急抢险网络，做好各类突发事件应对预案。做好交通事故、110联动报警和其他不可抗拒因素引起的树木倾斜、伤人、伤物、碰线等应急处置工作以及台风、暴雪、暴雨等灾害性天气的抢险和防范工作。一旦发生，接绿化管理处或有关方面通知后，应迅速组织力量，半小时内到达现场及时处置，并及时向有关部门回复处理情况。

（六）数字化案件处置

1、及时处置各类数字化案件，部门交办、政协、人大提案和群众来电来访等案件，按市绿化管理处要求在规定时间内回复处置结果。

2、绿地养护平台考核，按市绿化管理处要求在规定时间内回复处置结果。

3、绿化微信群考核。

（七）安全生产、综合治理及其它

1、安全生产、综合治理的规章制度要完善，组织网络要健全，台账要齐全。

2、对影响秩序或存在安全隐患的潜在问题要采取有效措施防控，及时处置有安全隐患、妨碍通行的树木。

3、采取有效防火措施，按要求配备消防设施，杜绝火灾事故发生。

4、设立管护公示牌，公示内容、规格。材质、安装点等必须报绿化管理处审批。

5、标段内的养护管理及作业人员着装必须统一、醒目（工作服印有养护单位名称，作业人员必须穿带有反光条的工作服）。全日保洁人员（尤其是定点保洁地段）、专职养护人员（挂牌上岗）不能脱岗。作业中安全责任概由管护方自行负责。

6、建立真实、全面、完整、系统的台账资料。如：绿地养护（病虫防治、黑麦草播种、一二年生草花播种、球根花卉种植、修剪、涂白、切边、补植、施肥、抗旱排涝、防寒等）、养护量统计（含增减）、数字化城管案例处置、雕塑、园林设施运行与维护、来电来访、应急抢险、安全生产、环境卫生管理等专类台账。

7、每月25日前报送本月养护总结及下月计划。

8、准时参加各类养护会议、培训、检查、考察活动。各标段项目负责人保持24小时通信畅通。

碧溪新区绿化养护管理标准

| 序号 | 内容 | A级 | A级(含A一级、A二级) | B级 | C级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 群落 结构 | 1、群落结构合理丰富，植株疏密得当，层次分明； 2、林冠线丰满和林缘线饱满； 3、无缺株无歪斜倒伏； | 随着植物生长的各个时期，不断进行更新、调整、间伐，使群落结构稳定，树种配置科学合理，层次丰富，物种多样覆盖地表，黄土不裸露，生态观赏效果好。 | 随着植物生长的各个时期，不断进行更新与调整，使林相结构合理，有较完整的层次和不少于二层的林相结构，林下处理得当。 | 植物种植成片或带状，有较好的绿化效果，地表整洁。 |
| 2 | 树木 养护 | 1、树木生长健壮，不歪斜。 2、树冠完整美观，修剪科学合理，主侧枝分布均匀，数量适宜，内膛不乱，通风透气，无枯枝、死杈。 3、花灌木按时开花结果，株形丰满，花后修剪及时。 4、整形植物修剪及时，保持外型轮廓清楚，外缘枝叶紧密。 5、地被植物整齐，覆盖率在100%以上。 6、树木存活率在100%以上，及时补换死株、枯株。 | 1、树木生长健壮，不歪斜。 2、树冠完整美观，修剪科学合理，主侧枝分布均匀，数量适宜，内膛不乱，通风透气，无枯枝、死杈。 3、花灌木按时开花结果，株形丰满，花后修剪及时。 4、整形植物修剪及时，保持外型轮廓清楚，外缘枝叶紧密。 5、地被植物整齐，覆盖率在95%以上。 6、树木存活率在95%以上，及时补换死株、枯株。 | 1、树木生长正常，不歪斜。 2、树冠基本完整，主侧枝匀称，数量适宜，修剪合理，内膛不乱，通风透气，无枯枝死杈。 3、花灌木开花及时，正常，花后修剪及时。 4、整形植物修剪及时，枝叶生长正常，整齐一致。 5、地被植物整齐，覆盖率在95%以上。 6、树木存活率在90%以上。 | 1、树木生长正常，不歪斜。 2、树冠基本完整，主侧枝匀称，数量适宜，修剪合理，内膛不乱，通风透气，无枯枝死杈。 3、路肩无杂草，保持平整，整洁，有损坏及时修复。 |
| 3 | 草坪 养护 | 1、草种纯正，生长茂盛。 2、颜色一致，高度一致，密度一致，质地均一。 3、草高不超过（冷）6cm，（暖）3cm。 4、草坪边缘线清晰（与路面、树穴、花坛交界处）。 5、草坪覆盖率在98%以上，无大于50×50cm的秃斑。 6、绿地平整，雨后无积水。 7、 10m2 范围内废弃物不得大于2个。 | 1、草种纯正，生长茂盛。 2、颜色一致，高度一致，密度一致，质地均一。 3、草高不超过（冷）6cm，（暖）3cm。 4、草坪边缘线清晰（与路面、树穴、花坛交界处）。 5、草坪覆盖率在98%以上，无大于50×50cm的秃斑。 6、绿地平整，雨后无积水。 | 1、草种基本纯正，生长整齐。 2、生长期草高不超过（冷）8cm，（暖）4cm，基本无杂草。 3、草坪覆盖度90%以上，无大于100×100cm的秃斑。 4、草坪边缘线清晰（树穴、花坛交界处）。 | 路肩无杂草，保持平整，整洁，有损坏及时修复。 |
| 4 | 卫生 标准 | 1、绿地整洁，无枯枝病叶，无垃圾，植物叶面无陈旧积尘。2、无杂物（纸屑、果壳、塑料纸、砖头石块、堆物、堆料、搭棚等）。 3、绿化生产垃圾（树枝、树叶、草屑等）、水面杂物，重点地区随产随清，其它地区日产日清，做到巡视保洁。 4、绿地设施整洁，立面无涂刻、招贴。 5、无卫生死角。 | 1、绿地整洁，无枯枝病叶，无垃圾，植物叶面无陈旧积尘。2、无杂物（纸屑、果壳、塑料纸、砖头石块、堆物、堆料、搭棚等）。 3、绿化生产垃圾（树枝、树叶、草屑等）、水面杂物，重点地区随产随清，其它地区日产日清，做到巡视保洁。 4、绿地设施整洁，立面无涂刻、招贴。 5、无卫生死角。 | 1、绿地整洁，无枯枝病叶，无垃圾，植物叶面无陈旧积尘。 2、无杂物（纸屑、果壳、塑料纸、砖头石块、堆物、堆料、搭棚等）。 3、绿化生产垃圾（树枝、树叶、草屑等）、水面杂物，应日产日清，做到保洁及时。 4、绿地设施整洁，立面无涂刻、招贴。 5、无卫生死角。 | 1、绿地基本整洁，无枯枝病叶，无垃圾。 2、道路沿线无明显杂物（纸屑、果壳、塑料纸、砖头石块、堆物、堆料、搭棚等）。 3、绿化生产垃圾（树枝、树叶、草屑等），能做到保洁及时。 4、无卫生死角。 |
| 5 | 灌溉与排水 | 1、有完整的排水系统，排水通畅，暴雨后2小时内雨水必须排完； 2、植株不得出现萎蔫现象； | 1、绿地内有灌水、排水设施，灌溉用水水质符合园林植物灌溉水质要求。 2、浇水树堰规范（直径为树木胸径的10倍），浇水后无跑水、漏水现象。 ③绿地无超过24小时的积水。 | 1、绿地内有排水设施，灌溉用水水源便利，水质符合园林植物灌溉水质要求。 2、浇水树堰完整，浇水后无明显跑水、漏水现象。 3、绿地无超过2小时的积水。 | 1、灌溉用水水源便利，水质符合园林植物灌溉水质要求。 2、有浇水树堰，浇水后水不溢出绿地。 3、绿地无大面积的积水现象。 |
| 6 | 杂草 控制 | 无大型野草，无缠绕性、攀缘性杂草，无杂草。 | 无大型野草，无缠绕性、攀缘性杂草，基本无杂草。 | 无大型野草，无缠绕性、攀缘性杂草，基本无杂草。 | 无杂草，树下保证整洁。 |
| 7 | 病虫害控制 | 1、有病虫害控制措施。 2、无病虫危害迹象。 | 1、有病虫害控制措施。 2、基本无病虫危害迹象。 | - 有病虫害控制措施。 - 2、无明显病虫危害迹象。 | 1、有病虫害控制措施。 2、无因病虫害而引起大面积枯死现象。 |
| 8 | 设施 维护 | 1、树木支撑桩位扎缚规范统一。 2、硬地卫生，不积水，无沉积垃圾杂物。 | 1、树木支撑桩位扎缚规范统一。 2、硬地卫生，不积水，无沉积垃圾杂物。 | 1、树木支撑规范，扎缚有效。 2、硬地卫生，无沉积垃圾杂物。 | 路肩保持平整，整洁。 |
| 10 | 管理 标准 | 1、绿地管理制度全面落实，档案资料完整、详尽，工作人员统一着装，挂牌上岗。 2、根据绿地质量标准，制订养护管理技术措施及年度养护计划。 3、加强对职工的培训，提高职工的技术素质。 4、无违章占绿，无违法建设。 5、秩序良好，无乱堆乱放、晾晒衣物现象。 6、对被破坏或其他原因引起的绿地损坏及时上报。 7、按照有关安全生产操作规程组织作业。 | 1、绿地管理制度全面落实，档案资料完整、详尽，工作人员统一着装，挂牌上岗。 2、根据绿地质量标准，制订养护管理技术措施及年度养护计划。 3、加强对职工的培训，提高职工的技术素质。 4、无违章占绿，无违法建设。 5、秩序良好，无乱堆乱放、晾晒衣物现象。 6、对被破坏或其他原因引起的绿地损坏及时上报。 7、按照有关安全生产操作规程组织作业。 | 1、绿地管理制度全面落实，档案资料完整、详尽，工作人员统一着装。 2、根据绿地质量标准，制订养护管理技术措施及年度养护计划。 3、加强对职工的培训，提高职工的技术素质。 4、无违章占绿，无违法建设。 5、秩序良好，无乱堆乱放现象。 6、对被破坏或其他原因引起的绿地损坏及时更换补植，保持绿地的完整性。 | 1、绿地管理制度全面落实，有档案资料，作业人员统一着装。 2、根据绿地质量标准，能制订养护计划。 3、加强对职工的培训，提高职工的技术素质。 4、无违章占绿，无违法建设。 5、秩序良好，无乱堆乱放现象。 6、对被破坏或其他原因引起的绿地损坏及时更换补植，保持绿地的完整性。 |

注：（一）成活率要求：

G524成活率100%； 行道树、隔离带苗木成活率100%；大型古树名木及造型树种成活率100%；其他类成活率98%；C类林带、片林成活率95%，成活率到合同期结束。

零星绿化移补植工程苗木成活率：正常移植成活率90%以上，补植苗木成活率100%，期限至养护期结束并验收合格。

（二）公园要求：

1、除正常的绿化养护外，需每天安排人员对全园进行全天候保洁，人员要求1.2人/万㎡（不满1万平方的公园按照1万平方安排人员）；

2、保洁范围：绿化内、基础设施（亭子、园路、桥梁、小广场等）；

3、不在养护范围内的基础设施修复另外结算。

（三）零星移补植工程，自工程结束之日起，签证15天内上报，逾期不予签证。

碧溪新区绿化养护管理检查考核细则（2019年修订）

一、养护人员考核（15分）

1．每个养护标段需配备专职养护负责人，固定安排养护工人，遇突击任务需另外增加人员。（10分）

（1）如发现缺勤、不上岗或上岗工人严重不足，导致工作滞后的每次扣3分；情节严重的加倍扣分。

（2）负责人每日上报养护工作情况，日常养护每月上报次数不低于20次且每月出勤人员不低于120人，片林每月上报次数不低于4次。月度统计上报情况达不到要求的扣0.5分/次，养护人员少于标准的80%的直接扣10分。

（3）对于建设单位或监理单位要求的整改项目，按规定时间内完成整改并上传照片。上传不及时、不符合要求或不上传的扣1分/次。

2．养护负责人及现场管理人应按时参加由新区建管所召集的月度工作例会等会议。迟到15分钟以内的，扣1分/人次，迟到15分钟以上或无故缺席的，扣2分/人次。（2分）

3．村及养护单位要建立安全生产制度，制定严格的安全措施和操作流程，养护人员未统一着装上岗，发现一次扣0.2分/人·次。如在养护工作时间发生养护人员伤亡事故，必须妥善处理。如有发生伤亡事故的每次扣1分；若处理不善，经查属实的，扣3分并扣除当月养护经费；情节恶劣的，取消养护资格。（3分）

二、绿地整洁考核（10分）

1．各标段安排固定的绿地保洁人员，每天及时对绿地内的各种垃圾、杂物进行清理。各种垃圾、杂物未及时清理的，每100㎡扣0.5分，如发现长期垃圾，则扣2-5分。（5分）

2．各类绿化垃圾、田间垃圾等及时处理，垃圾定点收集，不得随意乱扔乱倒，如有发现垃圾乱倒现象，每次扣2分；如对其他市政设施有影响的，每次扣5分，并责令清除。（5分）

三、绿地保护考核（10分）

1．绿地保护。对绿地践踏、损坏树木、绿地开垦，或发现绿地被破坏或占用的现象应予以制止，及时采取相关措施制止毁绿、占绿。并在第一时间上报建管所，未及时上报的，一次扣5分；如有失责，加倍扣分。（5分）

2．绿地中严禁停放工作人员车辆，发现乱停乱放的，每次每处扣0.5分。（5分）

四、养护技术考核（55分）

1．各标段安排固定的绿地养护人员，配备机械设备，及时对绿地内杂草进行清除。杂草清理不及时的，使用机械不当，或使用灭生性除草剂影响景观效果的，每100㎡扣0.5分；情况严重的加倍扣分。（5分）

2．按照要求对不同植物特性进行修剪。未按照技术要求进行修剪造成严重后果的，视后果轻重，加倍扣分，并补植到位。

（1）及时修剪枯死枝、徒长枝，或影响交通、用电安全的，未修剪、抹芽的，或修剪不当的每处扣0.2分；（5分）

（2）色块灌木高度不一，曲线不流畅的，每处扣0.2分；（5分）

（3）草坪修剪不及时，对草坪修剪控制不力，每100㎡扣0.5分；（5分）

3．按照每月的病虫害防治要点，有针对性地及时进行防治，用药配比正确，安全操作。病虫害巡查不到位；未及时、有效、科学防治，出现乔灌木10株以上、色块50㎡以上或草坪100㎡以上受影响的，扣2分；若发生死亡的直接扣5分，并由养护单位对缺损部分进行赔补。（5分）

4．及时松土，完善树穴，草坪、色块切边。未根据养护要点及时松土、切边的，每株或每10m扣0.2分；树穴、边沟内杂草清除不及时的，每处扣0.2分；排水沟未清理或内有堆积物的，每处扣0.5分。（5分）

5、抗旱排涝：按养护要求及时浇水，保证植株生长旺盛。未按要求及时浇水，每次扣1分；做好绿地、草坪排水，防止水涝，汛前及时做好排水沟的检查清理工作，雨天过后两天内及时对积水处进行排水。因缺水或排涝不及时，造成乔灌木10株以上或色块50㎡以上的，草坪100㎡以上景观效果受影响的每处扣1分；造成死亡的，直接扣4分，并由养护单位对缺损部分进行赔补。（5分）

6．遇突发性灾害天气时，待雨天过后两天内及时对倒伏树木进行加固、支撑等进行保护。对于未及时处理倒伏树木的，每株扣0.2分；雨天过后发现2天以上树木歪斜，长时间未扶正的，每株扣0.5分。支撑不齐或绑扎物缠绕未完善或拆除的，每株扣0.5分（5分）

7．死株、树桩清理：枯枝、断枝及时处理；如出现乔木死亡，及时上报，对枯死的树木应连同根部一起挖除，并填平树穴，并进行上报存档，根据建设单位要求进行补植。因养护单位养护措施不当，导致当月累计乔灌木10株以上、色块50㎡以上或草坪100㎡以上景观不佳的或死亡，且未及时清理及适时补植的视进度情况扣1-3分。（6分）

8．冬季防冻保暖及防火：冬季及时对枯枝进行修剪、树干涂白且高度一致，如高度不一致或未涂白的，每株扣0.2分。对水生植物修剪不及时的，每处扣0.2分（4分）

9．应甲方要求施肥不及时的，视施肥面积比例扣2-5分。（5分）

五、其它（10分）

1．未及时完成新区建管所及监理单位下达任务的，如春秋季草坪补植，应急抢险工作以及各类活动保障工作的一次扣5分。（5分）

2．养护工作如有违反规定，经媒体曝光，查证属实的或因管理不当，受上级领导点名批评，情节严重，经查属实的，每次扣5分。（5分）

3.零星移补植工程，自工程结束之日起，签证15天内上报，逾期不予签证。

常熟市绿地养护质量标准

| 序号 | 内容 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 群落 结构 | 随着植物生长的各个时期，不断进行更新、调整、间伐，使群落结构稳定，树种配置科学合理，层次丰富，物种多样覆盖地表，黄土不裸露，生态观赏效果好。 | 随着植物生长的各个时期，不断进行更新与调整，使林相结构合理，有较完整的层次和不少于二层的林相结构，林下处理得当。 | 植物种植成片或带状，有较好的绿化效果，地表整洁。 |
| 2 | 树木 养护 | ①树木生长健壮，不歪斜。 ②新建绿地各种植物两年内恢复正常生长。 ③树冠完整美观，修剪科学合理，主侧枝分布均匀，数量适宜，内膛不乱，通风透气，无枯枝、死杈。 ④花灌木按时开花结果，株形丰满，花后修剪及时。 ⑤整形植物修剪及时，保持外型轮廓清楚，外缘枝叶紧密。 ⑥地被植物整齐，覆盖率在98%以上。 ⑦树木存活率在98%以上。 | ①树木生长正常，不歪斜。 ②新建绿地各种植物三年内恢复正常生长。 ③树冠基本完整，主侧枝匀称，数量适宜，修剪合理，内膛不乱，通风透气，无枯枝死杈。 ④花灌木开花及时，正常，花后修剪及时。 ⑤整形植物修剪及时，枝叶生长正常，整齐一致。 ⑥地被植物整齐，覆盖率在98%以上。 ⑦树木存活率在98%以上。 | ①树木生长正常，不歪斜，有绿色效果。 ②新建绿地各种植物三年内基本恢复正常生长。 ③树冠基本完整，修剪及时，无明显枯枝死杈。 ④花灌木开花及时，花后修剪及时。 ⑤整形植物及时修剪，有一定形态。 ⑥地被植物整齐，覆盖率在98%以上。 ⑦树木存活率在98%以上。 |
| 3 | 草坪 养护 | ①草种纯正，生长茂盛。 ②颜色一致，高度一致，密度一致，质地均一。 ③草高不超过（冷）6cm，（暖）3cm。 ④草坪边缘线清晰（与路面、树穴、花坛交界处）。 ⑤无杂草。 ⑥草坪覆盖率在98%以上，无大于20×20cm的秃斑。 ⑦绿地平整，雨后无积水。 | ①草种基本纯正，生长整齐。 ②生长期草高不超过（冷）6cm，（暖）3.5cm。 ③基本无杂草。 ④草坪覆盖度98%以上，无大于50×50cm的秃斑。 ⑤草坪边缘线清晰（树穴、花坛交界处）。 | ①草坪生长茂盛。 ②生长期草高不超过（冷）8cm，（暖）4cm。 ③基本无阔叶杂草，杂草控制高度：5cm以下。 ④草坪覆盖度98%以上，集中空秃面积不超1m2。 ⑤草坪与树穴交界处有边缘线。 |
| 4 | 卫生 标准 | ①绿地整洁，无枯枝病叶，无垃圾，植物叶面无陈旧积尘。②无杂物（纸屑、果壳、塑料纸、砖头石块、堆物、堆料、搭棚等）。 ③绿化生产垃圾（树枝、树叶、草屑等）、水面杂物，重点地区随产随清，其它地区日产日清，做到巡视保洁。 ④绿地设施整洁，立面无涂刻、招贴。 ⑤无卫生死角。 | ①绿地整洁，无枯枝病叶，无垃圾，植物叶面无陈旧积尘。 ②无杂物（纸屑、果壳、塑料纸、砖头石块、堆物、堆料、搭棚等）。 ③绿化生产垃圾（树枝、树叶、草屑等）、水面杂物，应日产日清，做到保洁及时。 ④绿地设施整洁，立面无涂刻、招贴。 ⑤无卫生死角。 | ①绿地基本整洁，无枯枝病叶，无垃圾。 ②无明显杂物（纸屑、果壳、塑料纸、砖头石块、堆物、堆料、搭棚等）。 ③绿化生产垃圾（树枝、树叶、草屑等），水面杂物能日产日清，能做到保洁及时。 ④绿地设施整洁，立面无涂刻、招贴。 ⑤无卫生死角。 |
| 5 | 灌溉与排水 | ①绿地内有灌水、排水设施，灌溉用水水质符合园林植物灌溉水质要求。 ②浇水树堰规范（直径为树木胸径的10倍），浇水后无跑水、漏水现象。 ③绿地无超过12小时的积水。 | ①绿地内有排水设施，灌溉用水水源便利，水质符合园林植物灌溉水质要求。 ②浇水树堰完整，浇水后无明显跑水、漏水现象。 ③绿地无超过24小时的积水。 | ①灌溉用水水源便利，水质符合园林植物灌溉水质要求。 ②有浇水树堰，浇水后水不溢出绿地。 ③无超过36小时的积水。 |
| 6 | 杂草 控制 | 无大型野草，无缠绕性、攀缘性杂草，基本无杂草。 | 无大型野草，无缠绕性、攀缘性杂草，路边及零星区域的杂草控制在5cm以下，并不得蔓延到路面、花树坛，不影响景观效果。 | 无缠绕性、攀缘性杂草，控制杂草高度以不影响景观效果为度。 |
| 7 | 病虫害控制 | ①有病虫害控制措施。 ②基本无病虫危害迹象。 ③食叶、刺吸性害虫危害的叶片控制在每株不超过5-10%。④蛀干性害虫危害的株数在3%以下。 | ①有病虫害控制措施。②无明显病虫危害迹象。 ③食叶、刺吸性害虫危害的叶片控制在每株不超过10-15%。 ④蛀干性害虫危害的株数在5%以下。 | ①有病虫害控制措施。 ②无因病虫害而引起断枝倒伏现象。 ③食叶、刺吸性害虫危害的叶片控制在每株不超过15-20%。 ④蛀干性害虫危害的株数在8%以下。 |
| 8 | 设施 维护 | ①树木支撑桩位扎缚规范统一。 ②建筑小品、辅助设施完整、安全、规范，有问题及时上报。 ③硬地卫生，不积水，无沉积垃圾杂物。 ④设施完善率98%以上。 | ①树木支撑规范，扎缚有效。 ②建筑小品、辅助设施整洁无损，安全，有问题及时上报。 ③硬地卫生，无沉积垃圾杂物。 ④设施完善率95%。 | ①园林设施基本完整，有问题及时上报。 ②设施完善率90%。。 |
| 10 | 管理 标准 | ①绿地管理制度全面落实，档案资料完整、详尽，工作人员统一着装。 ②根据绿地质量标准，制订养护管理技术措施及年度养护计划。 ③加强对职工的培训，提高职工的技术素质。 ④无违章占绿，无违法建设。 ⑤秩序良好，无乱堆乱放、晾晒衣物现象。 ⑥有紧急抢险预案措施。 ⑦对被破坏或其他原因引起的绿地损坏及时上报。 ⑧按照有关安全生产操作规程组织作业。 | ①绿地管理制度全面落实，档案资料完整、详尽，工作人员统一着装。 ②根据绿地质量标准，制订养护管理技术措施及年度养护计划。 ③加强对职工的培训，提高职工的技术素质。 ④无违章占绿，无违法建设。 ⑤秩序良好，无乱堆乱放、晾晒衣物现象。 ⑥有紧急抢险预案措施。 ⑦对被破坏或其他原因引起的绿地损坏及时上报。 ⑧按照有关安全生产操作规程组织作业。 | ①绿地管理制度全面落实，档案资料完整、详尽，工作人员统一着装。 ②根据绿地质量标准，制订养护管理技术措施及年度养护计划。 ③加强对职工的培训，提高职工的技术素质。 ④无违章占绿，无违法建设。 ⑤秩序良好，无乱堆乱放、晾晒衣物现象。 ⑥有紧急抢险预案措施。 ⑦对被破坏或其他原因引起的绿地损坏及时上报。 ⑧按照有关安全生产操作规程组织作业。 |

关于建立碧溪新区施工单位黑名单记录制度的暂行办法