工程造价咨询报告书

咨询项目全称 2025年度广陵区农村公路交通安全提升工程-县道路面病害维修工程

咨询业务类别       工程量清单及最高投标限价审核

咨询报告日期              2025年06月30日

江苏嘉泰工程项目管理有限公司

咨询报告书编号：江苏嘉泰审字（2025）-273号 咨询项目委托方全称：扬州市广陵区交通运输局 咨询企业法定住所：扬州市邗江区槐泗镇吉兴东路28号103室 邮 编：210002 联系电话： 咨询作业期： 2025年06月27日 — 2025年 06月30日 法定代表人：袁巧月 技术负责人：吴 青 项目负责人：冯义炳 执业资格：注册造价师 专业：交通 专业咨询员：张 清 执业资格：注册造价师 专业：交通 专业咨询员：孙 波 执业资格：注册造价师 专业：安装

| 咨 询 报 告 书 目 录 第1页 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文 件 内 容 | 文件作者 | 页码 | 备 注 |
| 1 | 最高投标限价审核报告书 | 冯义炳 |  | 原件 |
| 2 | 最高投标限价审核书 | 冯义炳 |  | 原件 |

2025年度广陵区农村公路交通安全提升工程-县道路面病害维修工程

工程量清单及最高投标限价审核报告

扬州市广陵区交通运输局：

我公司受贵方委托对2025年度广陵区农村公路交通安全提升工程-县道路面病害维修工程工程量清单及最高投标限价进行审核。贵单位的责任是提供真实、合法、完整的资料，我们的责任是根据提供的资料对该工程的工程量清单及最高投标限价进行审核。在审核过程中，我们结合工程实际情况，按照建设部《工程造价咨询业务操作指导规程》，成立项目小组，实施了包括现场踏勘、工程量计算、材料分析等必要的编制程序。现将编制情况报告如下：

- 工程概况

1、工程名称：2025年度广陵区农村公路交通安全提升工程-县道路面病害维修工程

2、建设单位：扬州市广陵区交通运输局

3、项目概况：2025年度广陵区农村公路交通安全提升工程-县道路面病害维修工程位于广陵区沙头、李典镇境内，黄秀线（X202）与吴桥路交叉口及头沙线（X305）与沙湾南路交叉口部分进口道出现严重车辙；黄秀线（X202）吴桥加油站至横三路局部路段路面出现严重病害。 为提高县道通行安全性、延长路面的适用寿命，对路面病害处置维修；并对沿线交安设施进行更新。

4、实施内容：路基、路面、交安等。

- 二、审核范围

委托方提供的关于《2025年度广陵区农村公路交通安全提升工程-县道路面病害维修工程》工程量清单及最高投标限价；

- 三、审核依据

- 1、江苏中鑫项目管理有限公司编制的咨询报告；

- 2、委托方与我公司签订的《工程造价咨询合同》；

- 3、本工程湖南省公路设计有限公司的设计图纸；

4、施工现场情况、工程特点及常规施工方案等；

5、《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830—2018）；

6、《公路养护工程预算编制办法及定额》（DB32/T1649-2010）；

7、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832—2018）；

8、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833—2018）；

9、《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)；

10、省交通运输厅关于执行交通运输部第86号公告有关补充规定的通知（苏交建〔2019〕22号）；

11、扬州市建设工程造价管理站发布的《扬州工程造价管理》2025年5月份信息价及市场询价；

12、《交通运输部关于印发<公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案>的通知》（交办公路[2016]66号）；

13、交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》(JTG 3820-2018)和《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)中“税金”有关规定的公告（交通运输部公告2019年第26号）；

14、江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法（苏交规（2025）1号）；

15、人力资源社会保障部交通运输部水利部能源局铁路局民航局关于铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知（人社部发〔2018〕3号）；

16、《关于参加工伤保险通知的通知》（扬交建[2018]12号）；

17、其他现行相关法律、法规及文件等；

18、国家及省级、行业建设主管部门颁发的计价依据和办法；

19、与本工程项目有关的标准、规范、技术资料。

- 四、原编制说明

- （一）费率标准

- 1、税率按9%计列；

- 2、气温区为：准二区；

- 3、雨季期、雨量区分别为：II区4个月；

- 4、计取夜间施工费；

- 5、本项目不考虑封闭施工，行车干扰按次数501-1000考虑；

- 6、计取施工辅助的费率；

- 7、工地转移费按10km计取；

- 8、间接费中规费按：《新编制办法及其定额》中规费费率33.3%，其中：养老保险费率为16%，失业保险费率为0.5%，医疗保险费率为6.8%（含生育保险费率为0.8%），公积金费率为10%，工伤保险费率为1.1%，因工伤保险费按规定在100章工程量清单中单列，故该费率不予计取；

- 9、企业管理费中计取基本费用，综合里程按3km考虑，计取职工探亲、职工取暖费用及财务费用。

- （二）工、料、机单价依据

- 1、人工价格

- 人工价格：执行省交通运输厅关于执行交通运输部第86号公告有关补充规定的通知（苏交建〔2019〕22号），《新编制办法及其定额》中人工（含机械工）工日单价为128.17元/工日。人工工日单价仅作为估算、概算、预算编制的依据，不作为施工企业实发工资的依据。

- 2、材料价格

- 1）主要地材、钢材、汽油、柴油价格按2025年5月《扬州工程造价管理》中扬州市的建材信息价中的除税单价，信息价中无相关材料价格的询价确定，以上材料价格均为除税单价。

- 3、机械台班价格

- 按《公路工程机械台班费用定额》、江苏车船税标准（2011）编制。

- 工程量、定额及补充定额特殊说明

- 第100章 总则

- 1）101-1保险费：建筑工程一切险保险金额按100章中临时工程＋200章至700章清单合计（不含工程一切险、工伤保险费、安全生产费）的2.5‰计算，第三方责任险最低投保金额100万元，事故次数不限（不计免赔额）保险费率4‰，根据《转发省人力资源和社会保障厅等六部门关于铁路公路水运水利能源机场工程建设项目参加工伤保险通知的通知》（扬交建(2018)12号）本项目的工伤保险费，在第100章中单独计列，不低于最高投标限价上限的1.5‰，保险金不足以补偿损失的（包括免赔偿和超过赔偿限额的部分）应由承包人承担；

- 2）102-1竣工文件费：按3000元计取；

- 3）102-2施工环保费按最高投标限价的3.1‰计取；

- 4）102-3施工安全生产费，具体计算按100章节至700章节总计（不含施工安全费用）的1.5%计算，投标人不得改变；

- 5）103-1临时道路未考虑；

- 6）103-2临时占地费用未考虑；

- 7）104-1承包人驻地建设费，按5000元考虑；

- 8）100章内除单列清单子目外，其余子目均不在第100章中单列，由投标人分摊在各子目清单的单价和总额价中报价，不另计量支付。

- 2、第200章  路基

- 1）拆除旧路垃圾由投标人自行考虑，未考虑残值回收费用，拆除的垃圾按外运5km计算，垃圾外运距离由投标人自行考虑不作调整；

- 2）原管道包封拆除费用已按保护性拆除考虑；

- 3）新增5棵乔木移栽的运输费用暂按5km考虑，具体距离由投标人自行考虑；

- 3、第300章  路面

- 1）按路面板块平面布置示意，路面病害注浆处理的板块按4*4.5和3.5*4各10块计算；

- 2）高模量沥青砼按市场询价1750元/m3（除税价）计算；

- 3）植筋的拉杆钢筋制作安装费用已包含在拉杆植筋每根单价中；

- 4、第600章  安全设施及预埋管线

- 1）新增的两段波形护栏考虑2个端头费用；

- 2）所有交通杆件含基础开挖、基础、杆件安装等工序；

- 3）所有设备更换的清单单价均包含原设备拆除及安装新设备等全部费用；

- 4）新增道路标线含陶瓷路面、纵向减速标线等所有内容；

- 5、其它说明

- 经与委托方沟通，本项目的暂列金额按清单小计的10%计入。

- 五、审核说明

- 1、101-1保险费：第三方责任险按保险金额100万元的1.5‰计取；

- 2、工伤保险费费率调整为不低于最高投标限价上限的2.5‰；

- 3、混凝土破碎定额调整；

- 4、沥青铣刨料采用自卸汽车运土运输，调整；

- 5、破碎后混凝土、铣刨后沥青考虑其残值，扣减其费用；

- 6、转孔注浆中转孔定额调整；

- 7、沥青摊铺定额调整；

- 8、22cm混凝土面板定额由摊铺机铺筑调整为人工铺筑；

- 9、C25砼管道包封定额调整；

- 10、交安设施基础挖方重复计算，调整；

- 11、部分材料价格调整；

12、其它详见最高投标限价审核书；

- 六、审核结果

本工程送最高投标限价价为2484815万元；经审核最高投标限价为2436007元，核减金额为48808元。

详细审核情况见附件。

附件一：《最高投标限价审核汇总表》

附件二：《最高投标限价表》

项目负责人：

江苏嘉泰工程项目管理有限公司

2025年06月30日

主题词：    工程量清单        最高投标限价        审核

抄  送：   扬州市广陵区交通运输局