招　标　文　件

项目名称：宿迁市卫生监督非现场执法系统项目（宿迁市智慧执法监管在线监督监测系统）

项目编号：JSZC-321300-JZCG-G2025-0009

| 采 购 人： | 宿迁市卫生计生综合监督行政执法支队 宿迁市楚润数据集团有限公司 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 宿迁市公共资源交易中心 |

2025年3 月 24日

目 录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	4

第三章  资格审查及评标办法	18

第四章  采购需求	20

第五章  合同文本	23

第六章  投标文件格式	39

第一章  投标邀请

受宿迁市卫生计生综合监督行政执法支队、宿迁市楚润数据集团有限公司的委托，宿迁市公共资源交易中心就宿迁市卫生监督非现场执法系统项目（宿迁市智慧执法监管在线监督监测系统）(JSZC-321300-JZCG-G2025-0009)进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

宿迁市卫生监督非现场执法系统项目（宿迁市智慧执法监管在线监督监测系统）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”自行免费获取招标文件，并于2025年 4 月 14 日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321300-JZCG-G2025-0009

2.项目名称：宿迁市卫生监督非现场执法系统项目（宿迁市智慧执法监管在线监督监测系统）

3.预算金额：80万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为：78.4万元

5.采购需求（简介）：本次采购内容围绕生活饮用水单位、游泳场馆、职业卫生用人单位及餐饮具集中消毒单位的生产经营过程开展非现场执法。具体详见采购需求。

6.合同履行期限：自合同签订之日起三年（工期：合同签订后9个月内完成软件系统的研发、部署、联调测试工作及试运行，并交付上线运行；运维期：自确认合格之日起27个月。）

7.本项目 不接受 联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标函）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件）。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：招标公告发布之日起5个工作日。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取招标文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个采购包。投标人参与多个采购包投标的，应按采购包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年 4 月 14 日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.质疑渠道：投标人登录“苏采云”系统“项目质疑申请”模块向采购人提出，质疑处理联系方式详见“采购人信息”；财政部门投诉受理电话：0527-84363063。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名   称：宿迁市卫生计生综合监督行政执法支队、宿迁市楚润数据集团有限公司

地   址：宿迁市人民大道8号

联 系 人：  张晓伟、谢柯柯

联系方式：13776444056、13641536560

2.采购代理机构信息

名    称：宿迁市公共资源交易中心

地  　址：宿迁市洪泽湖路889 号，便民方舟2号楼

联 系 人： 严函

联系方式：0527-84396035

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 本项目属性按以下第2种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 投标有效期 | 60日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 3 | 投标文件份数 | 提交加密电子投标文件1份。 |
| 4 | 开标 | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。 |
| 5 | 进口产品 | 按以下第2种方式确定： 1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定； 2.不接受进口产品。 |
| 6 | 评标办法 | 具体评标办法详见招标文件第三章。 评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。 |
| 7 | 确定中标人 | 按以下第2种方式确定中标人： 1.采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人； 2.采购人授权评标委员会直接确定中标人。 |
| 8 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定： 1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无 2.不允许分包。 |
| 9 | 代理费用收取方式及标准 | 本项目不收取代理费。 |
| 10 | 其他 | 信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。 |

一、总 则

1、招标方式

本次采购采取公开招标方式。

2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须符合招标文件第一章《投标邀请》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

二、招标文件

5、招标文件构成

5.1招标文件由以下部分组成：

第一章：投标邀请；

第二章：投标人须知；

第三章：资格审查及评标办法；

第四章：采购需求；

第五章：合同文本；

第六章：投标文件格式。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则风险由投标人自行承担。

6、政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应序号为   6.1、6.3.1

6.1中小企业政策

本项目按第（1）种政策落实：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）对符合规定情形的小微企业报价给予15%扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。

6.2.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

6.3政府采购需求标准

6.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.3绿色建材政府采购需求标准

按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。

6.4采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

7、招标文件的澄清或修改

7.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间前15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

7.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后的招标文件），如投标人未能及时下载澄清答疑文件，造成的相关责任由投标人承担。

三、投标文件的编制

8、投标文件的编制要求

8.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。

8.2投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，投标人使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如标书制作工具中格式、内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件为准。

9、投标文件构成

9.1投标文件包括资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表、投标函、其他证明文件等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

9.2招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。

10、投标报价

10.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。

10.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，招标文件有规定的按招标文件执行。

11、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

12、投标有效期

12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。

12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。

四、投标文件的提交

13、投标文件的提交

13.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

13.2投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。

13.3采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

14、投标文件被拒绝接收的情形

在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。

五、开标、评标程序

15、开标

15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。

15.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

15.3投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。投标人应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。

15.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

15.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

16、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。

17、评标程序

17.1资格审查

开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

17.2符合性检查

17.2.1依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

17.2.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。

17.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

17.5相同品牌产品投标

17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

17.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

17.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

17.6有关问题的澄清

17.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

17.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

17.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

17.7比较

评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

17.8推荐中标候选人

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形

18、无效投标情形

18.1投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

18.2投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。

18.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.4投标文件未通过符合性审查的。

18.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。

18.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能在合理的时间内提供说明，证明其报价合理性的。

18.7投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

18.8投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。

18.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

19、废标情形

19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

19.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的投标人不足3家的。

20、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、串通投标情形

有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

21.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

21.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

21.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

21.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

21.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

21.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

21.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

21.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

21.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

21.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

21.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

21.13不同投标人的投标文件相互混装；

21.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

22、取消中标候选人资格情形

22.1提供虚假材料谋取中标的；

22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

22.6法律、法规规定的其它情况。

## 七、中标及合同签订

23、确定中标人

23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。

23.3采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。

24、中标通知书

24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

24.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、授予合同

25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

25.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

26、履约保证金

按照以下第（1）方式确定履约保证金收取方式。

（1）本项目不收取履约保证金。

（2）本项目收取履约保证金。

26.1履约保证金提交形式

履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

26.2履约保证金提交金额

按采购合同总价的 / %提交。

支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 / %（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

26.3履约保证金退还方式

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

26.4履约保证金退还条件

具有验收合格相关证明材料。

26.5履约保证金退还时间

采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。

26.6履约保证金不予退还情形

除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

26.7逾期退还履约保证金违约责任

采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

27、线上融资

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

28、合同履行

28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

八、质疑与投诉

29、质疑

29.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，登录“苏采云”系统，从“项目质疑申请”模块向采购人提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。

29.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

29.5采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

30、投诉

质疑供应商对答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

第三章  资格审查及评标方法

一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 中小企业或残疾人福利性单位声明函，或监狱企业证明文件 | 符合招标文件要求 |

二、符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法人授权书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评标方法

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

综合评分保留至小数点后两位。

评标委员会根据评标后投标人排序推荐中标候选人，并形成评标报告。

- 评标标准

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 10.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*10。 |
| 技术响应 | 技术参数响应 | 21.00分 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中的“四、技术要求-（二）硬件需求”所列内容进行评分，所投产品技术参数完全满足或优于采购文件技术参数要求的得 21分。每有一项（一个句号的完整内容为一“项”）不满足的扣0.3分，扣完为止。 注：投标人针对本项评分内容在投标文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
|  | 基础支撑系统建设方案 | 4.00分 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“四、技术要求-1、基础支撑系统”，提供基础支撑系统建设方案。优于采购需求的得4分；满足采购需求的得2分；其他情况不得分。 |
|  | 生活饮用水水质监测预警系统建设方案 | 4.00分 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“四、技术要求-2、生活饮用水水质监测预警系统”，提供生活饮用水水质监测预警系统建设方案。优于采购需求的得4分；满足采购需求的得2分；其他情况不得分。 |
|  | 现制现售饮用水管理系统建设方案 | 4.00分 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“四、技术要求-3、现制现售饮用水管理系统”，提供现制现售饮用水管理系统建设方案。优于采购需求的得4分；满足采购需求的得2分；其他情况不得分。 |
|  | 泳池水质监测预警系统建设方案 | 4.00分 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“四、技术要求-4、泳池水质监测预警系统”，提供泳池水质监测预警系统建设方案。优于采购需求的得4分；满足采购需求的得2分；其他情况不得分。 |
|  | 餐饮具消毒监测预警系统建设方案 | 4.00分 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“三、技术要求-5、餐饮具消毒监测预警系统”，提供餐饮具消毒监测预警系统建设方案。优于采购需求的得4分；满足采购需求的得2分；其他情况不得分。 |
|  | 职业卫生AI监测预警系统建设方案 | 4.00分 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“四、技术要求-6、职业卫生AI监测预警系统”，提供职业卫生AI监测预警系统建设方案。优于采购需求的得4分；满足采购需求的得2分；其他情况不得分。 |
|  | AI超脑算力服务建设方案 | 4.00分 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“四、技术要求-7、AI超脑算力服务”，提供AI超脑算力服务建设方案。优于采购需求的得4分；满足采购需求的得2分；其他情况不得分。 |
|  | 分级预警工单管理建设方案 | 4.00分 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“四、技术要求-8、分级预警工单管理”，提供分级预警工单管理建设方案。优于采购需求的得4分；满足采购需求的得2分；其他情况不得分。 |
|  | 移动端建设方案 | 4.00分 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“四、技术要求-9、移动端”，提供移动端建设方案。优于采购需求的得4分；满足采购需求的得2分；其他情况不得分。 |
|  | 可视化分析展示建设方案 | 4.00分 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“四、技术要求-10、可视化分析展示”，提供可视化分析展示建设方案。优于采购需求的得4分；满足采购需求的得2分；其他情况不得分。 |
|  | 应用集成与数据对接方案 | 4.00分 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“四、技术要求-11、应用集成与数据对接”，提供应用集成与数据对接方案。优于采购需求的得4分；满足采购需求的得2分；其他情况不得分。 |
| 企业经营业绩、信誉 | 企业业绩 | 12.00分 | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似项目业绩的，每有一个得4分，最高得12分。注：1、提供合同（主要内容清晰可见，含合同服务内容、合同金额、合同盖章页等）；2、中标供应商提供的有关业绩将随中标结果同步公开。 |
| 项目实施方案 | 实施要求方案 | 4.00分 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“五、项目实施要求-（一）实施要求”，提供实施要求方案。优于采购需求的得4分；满足采购需求的得2分；其他情况不得分。 |
|  | 质量保障措施要求方案 | 4.00分 | 针对采购文件“第四部分、采购需求”中“五、项目实施要求-（二）质量保障措施要求”，提供质量保障措施要求方案。优于采购需求的得4分；满足采购需求的得2分；其他情况不得分。 |
|  | 项目组成员 | 5.00分 | 1、项目负责人具有信息系统项目管理师得1分； 2、除项目负责人外，项目组其他成员具有软件设计师或网络工程师或系统集成项目管理工程师或信息安全工程师，每有一个得1分，最高得4分。 注：1.提供相关证书电子件和2025年1月（含）以来任意一个月投标人为其缴纳的社会保险证明电子件，证明以社保主管部门出具的为准，否则不得分；2.项目组其他成员同一人具有多个证书或不同人具有同一证书的，不重复计分；3.中标供应商提供的相关证书将随中标结果一并公开。 |

# 第四章  采购需求

采购标的清单

| 采购包 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业 划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 宿迁市卫生监督非现场执法系统项目（宿迁市智慧执法监管在线监督监测系统） | 软件和信息技术服务业 |

一、项目概况

本次采购内容围绕生活饮用水单位、游泳场馆、职业卫生用人单位及餐饮具集中消毒单位的生产经营过程开展非现场执法。在生活饮用水监测点安装水质监测仪，在泳池水监测点安装水质监测仪，在餐饮具集中消毒监测点安装温度传感器及AI监控等设备，在职业卫生用人单位监测点安装AI监控设备，通过软件、硬件和算法相结合的方式，开展宿迁市卫生监督非现场执法系统（宿迁市智慧执法监管在线监督监测系统）建设。

二、合同履行期限及付款方式

（一）合同履行期限：自合同签订之日起三年（工期：合同签订后9个月内完成软件系统的研发、部署、联调测试工作及试运行，并交付上线运行；运维期：自确认合格之日起27个月。）

（二）付款方式：合同签订且采购单位在收到供应商发票后10个工作日内，支付10%作为预付款；完成软件系统的研发、部署、联调测试工作及试运行，并交付上线运行且经采购人确认合格，在收到供应商发票后10个工作日内支付至合同总额的70%；运维满一年(以采购人确认合格时间为起始时间)，在收到供应商发票后10个工作日内支付至合同总额的80%；运维满二年，在收到供应商发票后10个工作日内支付至合同总额的90%；运维期满进行验收且合格，在收到供应商发票后10个工作日内结清余款。

注：1.在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

- 2.资金支付主体：宿迁市楚润数据集团有限公司。

3.发票开具方式：合同约定的付款节点前10个工作日，乙方申请开票付款，并开具符合甲方要求的发票，乙方按工作量结算支付运维费用，开票金额低于结算额度则按发票金额支付；开票金额高于结算金额按实际结算金额，若造成甲方支付失败，由乙方自行承担后果和相关损失。乙方未按要求向甲方提供发票的，甲方有权不予付款。甲方有权从应付款项中直接扣除应由乙方承担的违约金及其他相关款项。

三、采购清单

（一）软件

| 序号 | 软件部分 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 基础支撑系统 | 1 |
|  | 生活饮用水水质监测预警系统 | 1 |
|  | 现制现售饮用水管理系统 | 1 |
|  | 泳池水质监测预警系统 | 1 |
|  | 餐饮具消毒监测预警系统 | 1 |
|  | 职业卫生AI监测预警系统 | 1 |
|  | AI超脑算力服务 | 1 |
|  | 分级预警工单管理 | 1 |
|  | 移动端 | 1 |
|  | 可视化分析展示 | 1 |
|  | 应用集成与数据对接 | 1 |

（二）硬件

| 序号 | 硬件设备 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 生活饮用水水质多参数在线监测仪 | 5 |
|  | 游泳场所水质多参数在线监测仪 | 1 |
|  | 餐饮具清洗消毒温度传感器 | 4 |
|  | AI智能监控设备-高清视频监控摄像机 | 34 |
|  | AI智能监控设备-耳塞检测专用高清视频监控摄像机 | 2 |
|  | AI智能监控设备-视频录像机 | 2 |

- 四、技术要求

- （一）软件需求

1、基础支撑系统

（1）角色管理

本模块用于管理人员角色信息。包括被监测单位管理人员、执法人员等。

1.登录与权限验证：用户在访问角色管理模块之前需要先进行登录，并根据其角色身份进行相应的权限验证。只有具有管理员权限的用户才能访问和操作系统中的角色信息。

2.角色添加功能：管理员可以通过点击“添加角色”按钮来创建新的角色。在添加角色的界面上，管理员需要输入角色的名称、描述以及选择该角色所属的用户组（管理员、被监测单位）。

3.角色编辑功能：管理员可以点击角色列表中的某个角色，进入编辑界面对该角色进行修改。在编辑界面上，管理员可以修改角色的名称、描述以及重新分配所属的用户组。

4.角色删除功能：管理员可以选中要删除的角色，并点击“删除”按钮来移除该角色。在删除前，系统会弹出确认对话框，以确保管理员不会误删重要角色。

5.权限分配功能：管理员可以为每个角色分配不同的权限。在角色编辑或添加界面上，管理员可以通过勾选或取消勾选相应的权限选项来设置该角色的权限范围。

（2）被监测单位管理

本模块用于管理被监测单位信息，主要功能如下：

1.登录与权限验证：用户在访问机构管理模块之前需要先进行登录，并根据其角色身份进行相应的权限验证（验证码、首次登录后强制修改为强口令等措施）。只有具有管理员权限的用户才能访问和操作系统中的机构信息。

2.机构添加：管理员可以通过点击“添加机构”按钮来创建新的机构。在添加机构的界面上，管理员需要输入机构的相关信息（名称、类型、地址、位置经纬度、联系人名称、联系电话、手机、邮箱等）。

3.机构编辑：管理员可以点击机构列表中的某个机构，进入编辑界面对该机构进行修改。在编辑界面上，管理员可以修改机构的相关信息。

4.机构删除：管理员可以选中要删除的机构，并点击“删除”按钮来移除该机构。在删除前，系统会弹出确认对话框，以确保管理员不会误删重要机构。

（3）人员管理

本模块用于实现被监测单位管理人员信息、账号信息维护管理。实现对监测点单位负责人员信息的录入、修改、查询和删除等操作。该模块通常包括以下功能：

1.人员信息录入：管理员可以通过该模块添加新的人员基本信息（包括姓名、性别、年龄、手机号、邮箱、账号密码、关联机构等）。

2.人员信息修改：管理员可以根据需要对已有的人员信息进行修改。

3.人员信息删除：管理员可以删除不再需要的人员信息，但需要谨慎操作，以免误删重要数据。

4.人员权限管理：该模块还可以用于设置人员的权限，根据不同的机构，给予不同的权限范围，以确保数据的安全性和保密性。

（4）设备管理

本模块用于管理设备信息及相关设备日志。包含在线监测仪、温度传感器、摄像头等，监督人员可通过系统功能实现对硬件设备的查询查看。主要功能包括：

1.设备信息管理：管理设备的基本信息，如设备名称、型号、编号、生产厂家、创建时间、运行状态等。

2.设备故障管理：设备发生故障时，该模块会生成相应的故障报警，帮助管理员及时了解和处理设备故障。

3.设备日志列表展示：在设备日志管理界面上，系统会以列表的形式展示当前系统中所有设备的日志信息。每个日志条目都会显示时间戳、设备名称、操作类型（如启动、停止、报警等）以及操作结果等基本信息。

4.设备日志搜索：为了方便管理员快速找到所需的日志条目，系统提供了搜索功能。管理员可以根据设备名称、操作类型、时间范围等关键字进行搜索，并通过筛选条件来缩小结果范围。

5.设备日志导出：为了方便管理员将设备日志数据导出进行分析或备份，系统提供了日志导出功能。管理员可以选择要导出的日志条目，并将其导出为Excel格式的文件。

6.设备日志过滤：为了帮助管理员更好地管理和分析设备日志，系统提供了日志过滤功能。管理员可以根据不同的条件（如设备名称、操作类型、时间范围等）对日志列表进行过滤，以便更有针对性地查看和处理特定类型的日志条目。

2、生活饮用水水质监测预警系统

参照《生活饮用水水质在线监测技术规范》（T/WSJD010-2020），系统需实现对电导率、pH值、浑浊度、余氯等指标开展在线监测，将氨氮、色度、耗氧量、总有机碳（TOC）、臭氧等列入选测指标。具体要求如下：

1.系统需支持通过卡片、列表、地图等多种形式展示被监测单位当前水质指标的实时监测状态，同时能查询查看历史异常指标数据。

2.系统需支持分级预警规则制定，支持设定Ⅲ级预警的监测指标预警阈值和触发规则，Ⅲ级预警信息推送至被监测单位负责人，负责人通过系统进行处置结果填报，需支持整改报告附件上传。

3.支持设定Ⅱ级预警的监测指标预警阈值和触发规则，当Ⅲ级预警超时未处理，升级Ⅱ级预警信息，再次推送至被监测单位负责人，负责人通过系统进行处置结果填报，需支持整改报告附件上传。

4.支持设定预Ⅰ级预警的监测指标预警阈值和触发规则，当Ⅱ级预警超时未处理，升级Ⅰ级预警信息，或情形严重的直接生成Ⅰ级预警，推送被监测单位同时推送预警信息至监督人员，负责人通过系统进行处置结果填报，需支持整改报告附件上传，监督人员可通过阳光执法平台进行处置结果核查，以明确是否需要开展现场监督执法。

5.系统需支持对历史监测数据进行分析和统计，生成相应的报告。通过分析报告，可以了解水质的变化趋势和存在的问题，为水质监管和研究分析提供参考依据。

3、现制现售饮用水管理系统

根据《江苏省生活饮用水卫生监督条例》，支队将全市（含县区）现制现售饮用水设备纳入非现场执法管理模式，建立现制现售饮用水管理模块，需设计并开发一套涵盖监管端、企业端（管理员和巡检员角色）、公众端的综合管理系统。具体要求如下：

1.监管端功能

监管端主要由全市卫生监督机构使用，负责对现制现售饮用水经营单位及其设备进行全面管理。其主要功能包括：

建档：建立详细的档案系统，需包括被监督单位名称、注册地区、注册地址、经营地区、经营地址、社会信用代码、法人、法人联系电话等，其中法人联系电话将用以企业端管理员登录。

整改管理：监管部门可对企业端现场巡查记录进行审查，对不合规巡查事项反馈企业端整改。

二维码管理：为每家现制现售水企业生成二维码，便于企业扫码自查和公众扫码公示查询。

2.企业端功能

企业端主要为经营单位的管理人员和巡检员提供操作平台，分为管理员和巡检员两种角色。

企业管理员功能：

设备管理：企业管理员可在平台上登记现制现售饮用水设备，绑定设备与现场巡查人员，以实现现场人员对设备的日常巡检。

整改要求上报：接收并上报监管部门的整改要求，确保在规定时间内完成整改。

企业信息维护：维护企业的基本信息，包括营业执照、联系方式等。

公示信息管理：企业可发布与设备相关的公示信息，确保信息透明。

巡检人员管理：管理员可登记巡检人员，并绑定巡检人员与设备关系，授权其进行设备运维记录的上报。

巡检员功能：

现场运维记录：巡检员通过微信或浏览器扫描二维码，进行现场的设备检查和运维记录。

上报与报送材料：巡检员将检查情况及时上报给企业管理员和监管部门，并报送相关证明材料。

3.公众端功能

公众端主要是为社会公众提供查询服务，提升公众对现制现售饮用水卫生管理的信心。

二维码查询：公众通过扫描设备上的二维码，便可查看设备的相关信息，如设备的清洁状况、维修记录、检测报告等。

4、泳池水质监测预警系统

参照《公共场所卫生指标及限值要求》（GB37488-2019），系统需实时监测泳池水水质pH值、浑浊度、游离性余氯等参数是否满足指标，实现对超标情况的预警。具体要求如下：

1.系统应通过卡片、列表、地图等形式展示当前泳池水水质监测指标实时情况，以便监督员可直接查询查看监测指标数据情况。

2.系统需支持分级预警规则制定，支持设定Ⅲ级预警的监测指标预警阈值和触发规则，Ⅲ级预警信息推送至被监测单位负责人，负责人通过系统进行处置结果填报，需支持整改报告附件上传。

3.支持设定Ⅱ级预警的监测指标预警阈值和触发规则，当Ⅲ级预警超时未处理，升级Ⅱ级预警信息，再次推送至被监测单位负责人，负责人通过系统进行处置结果填报，需支持整改报告附件上传。

4.支持设定预Ⅰ级预警的监测指标预警阈值和触发规则，当Ⅱ级预警超时未处理，升级Ⅰ级预警信息，或情形严重的直接生成Ⅰ级预警，推送被监测单位同时推送预警信息至监督人员，负责人通过系统进行处置结果填报，需支持整改报告附件上传，监督人员可通过阳光执法平台进行处置结果核查，以明确是否需要开展现场监督执法。

5、餐饮具消毒监测预警系统

餐饮具消毒非现场执法包含两方面：一是采用视频监控和AI算法对现场工作人员的着装、生产环境和自检环节进行全程监控和风险行为智能识别。二是利用传感器等在线监测工具对消毒环节的温度和消毒时间进行监测。具体要求如下：

1.系统需支持通过卡片、列表、地图的形式展示餐饮具消毒工作环境中的实时数据，包括餐饮具冲洗水温、水质，餐饮具消毒温度及时长。

2.系统需支持分级预警规则制定，支持设定Ⅲ级预警的监测指标预警阈值和触发规则，Ⅲ级预警信息推送至被监测单位负责人，负责人通过系统进行处置结果填报，需支持整改报告附件上传。

3.支持设定Ⅱ级预警的监测指标预警阈值和触发规则，当Ⅲ级预警超时未处理，升级Ⅱ级预警信息，再次推送至被监测单位负责人，负责人通过系统进行处置结果填报，需支持整改报告附件上传。

4.支持设定预Ⅰ级预警的监测指标预警阈值和触发规则，当Ⅱ级预警超时未处理，升级Ⅰ级预警信息，或情形严重的直接生成Ⅰ级预警，推送被监测单位同时推送预警信息至监督人员，负责人通过系统进行处置结果填报，需支持整改报告附件上传，监督人员可通过阳光执法平台进行处置结果核查，以明确是否需要开展现场监督执法。

5.系统需支持实时视频查看，同时可以对历史视频进行回溯调阅，卫生监督员可以使用时间轴或搜索功能来查找特定时间段的视频，并进行回放和分析。

6.系统需支持对工作人员着装情况的行为分析，通过AI高清摄像头捕捉工作人员着装情况，对着装不合规行为进行系统自行抓拍图片以及视频流截取存储，支持回放和分析。

7.系统需支持对高温消毒区域消毒温度、消毒时长的实时监控与分析，通过AI高清摄像头捕获高温消毒区域工作场景信息，对消毒温度、消毒时长两个核心指标进行实时监测及分析，针对指标不合格情况进行预警。

8.系统需支持对检验室工作场所人员人脸核身及人员停留时长的实时监控，通过AI高清摄像头捕捉人员面部信息，经与系统内人员人脸图片比对以实现人脸核身，同时记录人员在检验室所处时长，最终将人脸核身结果与自检报告报告人信息核验，以检验报告的有效性。

9.系统需支持被监测单位负责人上报自检结果，包括感官指标、大肠杆菌群检测结果等。

6、职业卫生AI监测预警系统

通过在各监测点位安装AI智能监控设备，对劳动者是否按规定佩戴防护用具，主要是针对噪声环境的耳塞佩戴情况进行AI监测，对未按规定佩戴耳塞的行为进行预警。

需实现内容如下：

1.系统应通过卡片、列表、地图等形式展示当前职业卫生用人单位监测预警信息，以便监督人员可直接查询查看预警信息详情。

2.系统需支持分级预警规则制定，支持设定Ⅲ级预警的监测指标预警阈值和触发规则，Ⅲ级预警信息推送至被监测单位负责人，负责人通过系统进行处置结果填报，需支持整改报告附件上传。

3.支持设定Ⅱ级预警的监测指标预警阈值和触发规则，当Ⅲ级预警超时未处理，升级Ⅱ级预警信息，再次推送至被监测单位负责人，负责人通过系统进行处置结果填报，需支持整改报告附件上传。

4.支持设定预Ⅰ级预警的监测指标预警阈值和触发规则，当Ⅱ级预警超时未处理，升级Ⅰ级预警信息，或情形严重的直接生成Ⅰ级预警，推送被监测单位同时推送预警信息至监督人员，负责人通过系统进行处置结果填报，需支持整改报告附件上传，监督人员可通过阳光执法平台进行处置结果核查，以明确是否需要开展现场监督执法。

7、AI超脑算力服务

AI超脑算力服务是利用高性能计算资源和先进的算法模型，为人工智能应用程序提供强大的计算能力和智能化支持。满足口罩算法训练、工装（帽子、服装）算法训练、耳塞佩戴检测算法训练、餐消质量算法训练的功能需求。主要餐饮具消毒工作环境中工作人员着装情况、餐饮具消毒质量、职业卫生用人单位噪声工作环境中工作人员耳塞佩戴情况的模型训练及部署，以实现对工作人员违规行为的精准研判，实现有效预警。

- 1.需具备高性能计算能力，服务商提供基于图形处理器（GPU）和中央处理器（CPU）的计算资源，以支持复杂的计算密集型任务。

- 2.需支持PB级数据存储，确保海量数据的安全存储与高效访问。

- 3.需具备数据预处理能力，用于数据清洗、转换和标注，简化数据准备过程。

- 4.需具备实时数据流处理能力，以实现实时场景分析。

- 5.需兼容主流深度学习框架，简化模型训练成本结合GPU加速器，缩短模型训练时间，提升场景应用效率。

- 6.需具备图像识别、物体检测、视频分析等视觉处理能力，以实现场景监控。

8、分级预警工单管理

1.系统所产生的分级预警工单，需通过数据交换系统，推送至宿心办APP，被监测单位负责人通过宿心办APP访问分级预警工单管理模块，实现预警信息查询查看以及预警处置结果填报，支持上传整改报告，进行整改自证。

2.推送Ⅲ级至阳光执法平台，监督人员需通过阳光执法平台实现对预警信息及预警处置结果的核查，必要时关联开展执法。核查通过则关闭预警工单，核查不通过则返回不通过核查结果至被监测单位负责人端，继续整改。

9、移动端

系统需提供移动端模块方便执法人员和被监管单位相关人员进行移动管理。

（1）被监测单位预警工单推送

当监测数据异常指标达到预警阈值及预警频率，会主动触发预警并生成预警信息，同时预警信息推送至宿心办APP，监测点负责人可通过宿心办实现在线监测预警信息的查看和处置填报，支持上传处置佐证材料。

（2）监督员移动端在线监测

监督员可通过移动执法APP，通过列表可查看所管辖的被监测单位、被监测单位的设备总数、预警设备数量、预警指标数量等信息。点击被监测单位，可查看被监测单位的设备状态、实时监测的指标数据、视频画面、超标数据等。指标信息展示当前设备监控指标的历史变化趋势，可按当天、每周、每月进行查看和分析。

（3）监督员移动端预警处置结果核查

监督员可通过移动执法APP，核查预警信息及监测点自查处置结果信息，通过对处置结果的研判，确认是否开展现场监督检查，进一步判断是否需要行政处罚。如产生监督执法数据，则将监督执法数据与预警信息进行自动关联，实现预警、处置、检查、处罚的业务闭环。

10、可视化分析展示

提供可视化展示大屏，显示指定范围内的地图信息并标注被监测单位名称、监测指标等信息，显示终端数量，在线状况，紧急报警，支持鼠标悬停显示详细信息，支持显示某区域或单位指标趋势图等内容。

（1）非现场执法可视化分析总览

需创建一个综合性的数据仪表盘，展示关键指标数值，包含但不限于超标预警数量、处置数量、未处置数量、处置率；违规行为数量、违规行为处置数量、违规行为未处置数量、处置率；可利用地图显示不同区域的监测点状态，便于识别热点区域；可展示特定时间段内的数据变化趋势，如日/周/月的趋势图；可按地区、类型、时间等多个维度筛选和分析数据。

（2）生活饮用水非现场数据可视化分析

1.需实现监测点地图坐标分类展示以区分生活饮用水水质监测点、泳池水水质监测点，支持鼠标悬停展示监测点指标详情信息；

2.实时展示水质监测指标数据、监测超标预警信息及预警处置结果；

3.实时展示设备在线/离线情况。

（3）餐饮具集中消毒非现场数据可视化分析

1.需实现监测点地图坐标展示，支持鼠标悬停展示监测点详情信息，可通过详情页调取监测点视频，包括除渣区、清洗区、包装区、检验室实时监控视频；

2.支持对视频监测设备离线/在线情况展示；

3.支持对监测点单位基本信息包括单位名称、单位地址、法人、法人联系方式、最大日产量、在岗职工数、持健康合格证人数等；

4.支持对监测点单位上报自检结果数据展示。

（4）职业卫生AI非现场数据可视化分析

1.需实现监测点地图坐标展示，支持鼠标悬停展示监测点详情信息，可通过详情页面调取监测点实时监控视频；

2.实时展示劳动者违规行为预警信息及预警处置结果数据。

11、应用集成与数据对接

（1）与宿迁市卫计阳光执法综合监督管理平台数据对接

1.监督人员可通过阳光执法平台单点登录非现场监督执法系统，无需重新注册账号。

2.监督人员可通过阳光执法平台实现对被监测单位实时监测指标数据、历史监测指标数据、实时监控视频、历史监控视频等相关数据信息的查询查看。

3.监督人员可通过阳光执法平台实现对预警的处置核查，核查结果同步推送至被监测单位负责人端，对涉嫌违法违规的行为开展的现场监督检查或行政处罚结果同步至非现场执法系统。

（2）与宿心办APP数据对接

非现场监督执法预警信息推送至宿心办APP，被监测单位负责人可通过宿心办APP查看本单位监测点预警信息、监督检查信息、行政处罚信息等相关信息，同时可对预警信息进行处置填报，支持处置结果等材料上传，处置结果信息对接至阳光执法平台。

（3）与江苏省卫生健康监督非现场执法系统数据对接

依据江苏省《卫生健康非现场执法数据交换接口规范》开发数据对接接口，将我市非现场执法数据上传至江苏省卫生健康监督非现场执法系统。

（二）硬件需求

1、生活饮用水水质多参数在线监测仪

柜体高度集成，支持壁挂式及落地式安装，需要连接上下水路以及市电进行安装，通过无线SIM卡进行远程数据传输，监测指标要求如下：

| 序号 | 硬件要求 | 硬件参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 生活饮用水水质多参数在线监测仪 | 余氯指标： 测量原理：电极法； 量程：0-2ppm;0-20ppm； 精度：±0.1-1ppm，根据量程； 分辨率：0-2ppm:0.01mg/L。 |
|  |  | 水温指标： 测量原理：温度传感器法； 量程：-5℃～60℃； 分辨率：0.01℃； 准确度：±0.2℃。 |
|  |  | pH指标： 测量原理：玻璃电极法； 量程：0～14pH； 分辨率：0.01pH； 准确度：±0.1pH。 |
|  |  | 浊度指标： 测量原理：散射光测量； 量程：0-10NTU：±0.1NTU； 分辨率：0-10NTU：0.01NTU； 精度：±0.1NTU。 |
|  |  | 电导率指标： 测量原理：电导电极法； 量程：0～200mS/cm（自动量程选择）； 分辨率：0.001mS/cm～0.01mS/cm（视量程而定）； 准确度：0～100ms/cm：读数±0.5%；100～200ms/cm：读数±1%。 |

2、游泳场所水质多参数在线监测仪

柜体高度集成，支持壁挂式及落地式安装，需要连接上下水路以及市电进行安装，通过无线SIM卡进行远程数据传输，技术参数如下：

| 序号 | 硬件要求 | 硬件参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 游泳场所水质多参数在线监测仪 | - （1）7-10寸高清LCD工业触摸屏同时显示多参数：余氯、pH、浊度、ORP、温度等。 - （2）触屏按键，⼀键切换参数、曲线图、查询历史数据，操作方便简单。 - （3）无线SIM卡连接，远程电脑监控，手机APP实时查询。 - （4）全数字化电极，各电极自带温补，性能稳定可靠。 - （5）余氯电极采用恒压法，无需电解液，配套专用的流通池，灵敏度高、响应快、使用寿命长。 - （6）数字pH电极，抗干扰性能好。 （7）浊度数字电极正常情况下，无需标定就可使用。 - （8）水路设置有流量计、过滤器、减压阀，适用于复杂水路的安装环境。 - （9）参数设置按屏幕提示进行，操作人机互动，简单方便。 - （10）4路继电器输出控制，可自动加药等进水质量控制流程。 - （11）4路4—20mA电流信号输出，可外接数据采集器及设备。 （12）IP65防护等级，防水、防潮、防尘保证仪器使用寿命。 |
| - 2 |  | 余氯指标： 测量原理：电极法； 量程：0-2ppm;0-20ppm； 精度：±0.1-1ppm，根据量程； 分辨率：0-2ppm:0.01mg/L。 |
| - 3 |  | 水温指标： 测量原理：温度传感器法； 量程：-5℃～60℃； 分辨率：0.01℃； 准确度：±0.2℃。 |
| - 4 |  | pH指标： 测量原理：玻璃电极法； 量程：0～14pH； 分辨率：0.01pH； 准确度：±0.1pH。 |
| - 6 |  | 浊度指标： 测量原理：散射光测量； 量程：0-10NTU：±0.1NTU； 分辨率：0-10NTU：0.01NTU； 精度：±0.1NTU。 |
| - 7 |  | 氧化还原电位指标： 测量原理：电极法； 量程：-2000～+2000mV； 分辨率：0.1mV； 准确度：±20mV。 |

3、餐饮具清洗消毒温度传感器

| 序号 | 硬件要求 | 硬件参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 餐饮具清洗消毒温度传感器 | 监测参数：温度； 测量精度：±0.5°C； 被测介质温度：-20°C至120°C； 稳定性：<0.1°C/年； 精度：±1.0FS； 需配备数据采集网关。 |

4、AI智能监控设备-高清视频监控摄像机

| 序号 | 硬件要求 | 硬件参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高清视频监控摄像机 | - （1）可导入第三方智能应用，共享算力1.5T、系统内存60MB、智能内存370MB、eMMC存储资源2048MB。 - （2）支持3种智能资源模式切换：AI开放应用平台（HEOP）、人脸抓拍，Smart事件。 - （3）采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测。 - （4）设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳。 - （5）宽动态：120dB。 - （6）传感器类型：1/2.7"ProgressiveScanCMOS。 - （7）最低照度：彩色：0.005Lux@（F1.2，AGCON）。 - （8）黑白：0.001Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithIR。 - （9）焦距：2.7～13.5mm。 - （10）防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度。 - （11）补光灯类型：默认红外补光，可切换暖白光。 - （12）最大图像尺寸：2560×1440。 - （13）视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG - 2个内置麦克风，1个内置扬声器，1路音频输入，1路音频输出报警：1路报警输入，1路报警输出。 - （14）SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256GB。 - （15）接口类型：外甩线。 - （16）支持三码流技术，支持同时20路取流 - 供电方式：DC：12V±20%，支持防反接保护 - PoE:802.3at，Type2，Class4。 - （17）防护：IP67。 |

5、AI智能监控设备-耳塞检测专用高清视频监控摄像机

| 序号 | 硬件要求 | 硬件参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耳塞检测专用高清视频监控摄像机 | - （1）嵌入式开发摄像机，专业图像效果，丰富易用接口，方便第三方算法植入与承载。 - （2）系统功能：支持开放型网络视频接口（profileS/profileG）、ISAPI、GB/T28181和ISUP接入；支持五码流技术，支持同时20路取流。 - （3）接口功能：支持标准的256GBMicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储；支持10M/100M/1000M自适应网口；2路音频输入，1路音频输出，3路报警输入，2路报警输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12V，30mA）。 - （4）传感器：1/1.8"ProgressiveScanCMOS。 - （5）最低照度：彩色：0.0005Lux@（F1.2，AGCON）。 - （6）黑白：0.0001Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithIR。 - （7）焦距：2.8～12mm。 - （8）补光灯类型：混合补光（支持白光模式和混光模式）。 - （9）防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度。 - （10）最大图像尺寸：2560×1440。 - （11）视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG。 - （12）RS-485：1路RS-485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议。 - （13）支持复位，支持文件系统双备份。 - （14）供电方式：DC：12V±20%，支持防反接保护。 - （15）PoE：802.3at，Type2，Class4。 - （16）防护：IP67。 - （17）支持4个第三方应用程序，可共享算力、内存、存储等设备资源。 - （18）支持4TINT8算力、4GBDDR4满足高带宽需求（150MB系统内存、1800MB智能内存，供第三方使用）、内存8GBEMMC存储（1288MB存储，供第三方使用）。 - （19）支持底层库调用共享；BASE库：可以提供编码后的视频流、参数配置透传通道、报警及智能结构化数据等接口；BSC库：可以提供YUV原始数据流、图像缩放、JPEG编码，内存拷贝等接口；HIKFLOW库：可以提供图像加速库、智能推理库等。 |

6、AI智能监控设备-视频录像机

| 序号 | 硬件要求 | 硬件参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 视频录像机 | - （1）存储接口：2个SATA接口。 - （2）视频接口：1×HDMI，1×VGA。 - （3）网络接口：2×RJ4510/100Mbps自适应以太网口。 - （4）报警接口：4路报警输入，1路报警输出。 - （5）USB接口：2×USB2.0。 - （6）输入带宽：80Mbps。 - （7）输出带宽：80Mbps。 - （8）接入能力：8路H.264、H.265格式高清码流接入。 - （9）解码能力：最大支持8×1080P。 - （10）显示能力：最大支持4K输出。 - （11）每台视频录像机需配备2个12T硬盘。 |

五、项目实施要求

（一）实施方案要求

1.系统设计与部署

需提交《需求规格说明书》并通过采购人评审。

需提供完整、可行的实施方案和实施计划，除了要有详细的实施计划，还要提供实施团队的组成。

2.安装调试与共享

完成软硬件安装、参数配置及联调测试，确保系统平台建设符合政务信息共享标准体系，可接入上级共享数据交换平台，及本级政务信息系统之间数据共享。

3.试运行

试运行期期间系统需稳定运行，每项问题修复响应时间≤1小时。

4.培训与交付

系统建设完成后1个月内，提供不少于3次，每次培训不少于5人（培训人员由采购人组织）的系统日常使用的现场技术培训。要求系统使用人员能熟练掌握系统管理、常见故障排除等知识。培训内容涵盖本平台各类用户业务、系统操作、技术框架等，成交单位须提供培训用文字资料和讲义等相关材料，所有资料需是中文书写。

交付完整技术文档（概要设计说明书、详细设计说明书、接口设计说明书、操作手册等）。

（二）质量保障措施要求

1.过程管控

需求确认阶段：完成需求调研与分析，提供《需求规格说明书》；

设计阶段：完成系统设计，提供《概要设计说明书》和《详细设计说明书》；

开发与测试阶段：完成系统开发，进行单元测试、集成测试；

试运行阶段：试运行结束后，提供《试运行报告》；

制定分阶段质量检查节点，关键节点需由采购人签字确认。

2.售后保障

中标人按合同约定及采购人要求提供驻场技术支持7×24H，响应时间1小时，核心业务故障响应时间不超过半小时，最长故障解决时间不超过72小时，其中采购人核心业务故障最长解决时间不得超过24小时。其中采购人核心业务为：包括但不限于支撑本期项目的硬件、虚机、数据库、业务骨干网络、核心网络设备、网络安全设备以及上级交办的重要信息化业务。

3.风险控制

关键设备冗余备份：服务器、存储设备、网络设备等关键硬件采用双机热备或集群部署，确保单点故障不影响系统运行。数据库采用主从复制或分布式架构，确保数据高可用性。

数据安全与备份：每日定时全量备份，每小时增量备份，备份数据保留至少30天。备份数据异地存储，确保灾难恢复能力。数据传输采用SSL/TLS加密，存储数据采用AES加密。

硬件故障：备用设备快速切换，确保系统30分钟内恢复。

数据丢失：通过备份数据恢复，确保数据丢失不超过1小时。

网络中断：启用备用网络线路，确保系统1小时内恢复。

安全事件：制定安全事件响应流程，确保1小时内定位问题并启动修复。

六、安全审查和保密要求

1.中标人要严格遵守国家《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国密码法》《中华人民共和国个人信息保护法》和《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规规章和省有关管理规定和技术规范。

2.中标人应与采购人签订《保密安全协议》，向采购人出具《数据安全责任承诺书》。中标人应落实公司内部信息安全管控措施，加强对项目全过程的安全管控，涉及人员要进行集中管理，确保采购人网络安全和数据安全。

3.中标人应配合采购人进行的有关安全检查，对检查发现的安全问题无条件进行整改。

4.中标人不以实施项目为名，侵害本项目各参与单位的技术、商业秘密或者知识产权。

5.中标人应向采购人承诺把保密责任落实到人，原则上项目建设期间项目拟派人员不得随意变动；确因工作原因需要变动时，应报采购方同意，同时做好保密管理工作。

6.中标人应加强数据安全管理，妥善保管各类信息数据，严禁复制、泄漏并严防遗失，对项目组所保管的数据信息，应采取包括但不限于数据模糊化、账号和日志审计等必要的技术保护措施。

七、项目组成员要求

组建不少于10人的项目组成员，配置相应项目管理、系统设计、开发、测试、培训、运维等人员，在项目组织中应明确各岗位的职责，确保工程顺利实施，采购人有权对不能胜任本项目工作的技术人员提出更换。

核心团队：项目负责人、技术负责人各1名，精通软件工程、相关技术栈、大数据处理、人工智能、网络安全。

开发团队：不少于6名，精通主流框架、熟悉测试理论和方法。

运维团队：不少于2名，熟悉运维工具、数据库管理维护。

驻场人员：中标人按合同约定及采购人要求提供现场运维，驻场至少1人（含在项目组成员中），且驻场人员应为中标人正式员工，中标人在投标时提供驻场人员信息，驻场期间甲方有权不限次数查询驻场人员社保和个人所得税社保缴纳信息，核对驻场人员工资和劳务关系。驻场人员由双方共同管理，驻场前中标人确保驻场人员背调清白，无犯罪记录，并与采购人签订保密协议，试用期（1个月）及后续运维期内采购人认为无法满足驻场需求的，有权要求（书面通知）中标人更换驻场人员，连续两次驻场人员不符合要求，则采购人将报经财政监管部门，要求终止合同并依据实际损失索赔。

八、项目验收

（一）验收时间：合同签订后9个月内完成软件系统的研发、部署、联调测试工作及试运行，并交付上线运行。若试运行出现问题，中标人需在5日内进行调整完毕。运维期满，采购人根据技术要求，5个工作日内组织验收，验收无误后出具验收报告。

（二）验收内容：采购单位组织验收人员对项目进行验收，根据采购文件、投标文件、政府采购合同等要求进行验收。如果验收不符合要求，采购单位有权要求中标单位无条件更正，由此造成的一切损失由中标单位自行承担。

（三）验收标准：验收标准符合国家最新的技术规范和标准，同时满足采购文件实施要求及中标单位承诺的其他指标。

九、商品包装环保要求

1、商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于40%；

2、商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3、商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4、商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5%（以重量计）；

5、塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

6、纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

7、木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

注：检测方法 1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、 挤出复合》规定的方法进行。 2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合 物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法。

十、快递包装环保要求

1、快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；

2、快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；

3、快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；

4、快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2－乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

5、快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

6、快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

7、快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；

8、快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

9、快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

10、快递应使用电子面单；

11、直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

12、快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

# 第五章  合同格式及条款

项目名称：宿迁市卫生监督非现场执法系统项目（宿迁市智慧执法监管在线监督监测系统）

采购人名称：宿迁市卫生计生综合监督行政执法支队、宿迁市楚润数据集团有限公司

中标人：

签订地点：

签订日期：2025年  月  日

第一部分合同书

2025年  月  日，宿迁市卫生计生综合监督行政执法支队、宿迁市楚润数据集团有限公司以公开招标对宿迁市卫生监督非现场执法系统项目（宿迁市智慧执法监管在线监督监测系统）项目进行了采购。经评标委员会评定，（中标人名称）为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起十五日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经宿迁市卫生计生综合监督行政执法支队、宿迁市楚润数据集团有限公司（以下简称：甲方）和（中标人名称）（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2中标通知书；

1.1.3投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5其他相关采购文件。

1.2标的

1.2.1标的名称：宿迁市卫生监督非现场执法系统项目（宿迁市智慧执法监管在线监督监测系统）；

1.2.2标的数量：详见采购需求。

1.2.3标的质量：乙方提供的服务（含软件、产品）必须为原装正品，严禁贴牌、伪造，应为全新未使用的产品，性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足采购文件要求，实现投标文件响应条款。符合采购文件技术要求，且以满足项目验收为准。运维服务须满足采购需求。

1.3价款

本合同总价为（含税价）：￥       元（大写：       元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 总价（含税） |  |  |

1.4付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：合同签订且采购单位在收到供应商发票后10个工作日内，支付10%作为预付款；完成软件系统的研发、部署、联调测试工作及试运行，并交付上线运行且经采购人确认合格，在收到供应商发票后10个工作日内支付至合同总额的70%；运维满一年(以采购人确认合格时间为起始时间)，在收到供应商发票后10个工作日内支付至合同总额的80%；运维满二年，在收到供应商发票后10个工作日内支付至合同总额的90%；运维期满进行验收且合格，在收到供应商发票后10个工作日内结清余款。

注：1.在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

2.资金支付的主体：宿迁市楚润数据集团有限公司。

1.4.2发票开具方式：合同约定的付款节点前10个工作日，乙方申请开票付款，并开具符合甲方要求的发票，乙方按工作量结算支付运维费用，开票金额低于结算额度则按发票金额支付；开票金额高于结算金额按实际结算金额，若造成甲方支付失败，由乙方自行承担后果和相关损失。乙方未按要求向甲方提供发票的，甲方有权不予付款，同时不免除乙方合同履行义务。甲方有权从应付款项中直接扣除应由乙方承担的违约金及其他相关款项。

1.5合同履行期限、地点和方式

1.5.1合同履行期限：自合同签订之日起三年（工期：合同签订后9个月内完成软件系统的研发、部署、联调测试工作及试运行，并交付上线运行；运维期：自确认合格之日起27个月。）

1.5.2履行地点：甲方指定地点

1.5.3履行方式：现场+驻场

1.6项目验收

1.6.1验收时间：合同签订后9个月内完成软件系统的研发、部署、联调测试工作及试运行，并交付上线运行。若试运行出现问题，乙方需在5日内进行调整完毕。运维期满，甲方根据技术要求，5个工作日内组织验收，验收无误后出具验收报告。

1.6.2验收内容：甲方组织验收人员对项目进行验收，根据采购文件、投标文件、政府采购合同等要求进行验收。如果验收不符合要求，甲方有权要求中标单位无条件更正，由此造成的一切损失由乙方自行承担。

1.6.3验收标准：验收标准符合国家最新的技术规范和标准，同时满足采购文件实施要求及中标单位承诺的其他指标。

1.6.3甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。履约验收的各项资料存档备查。

1.6.4对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

1.6.5采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

1.7售后服务

乙方按合同约定及甲方要求提供驻场技术支持7×24H，响应时间1小时，核心业务故障响应时间不超过半小时，最长故障解决时间不超过72小时，其中甲方核心业务故障最长解决时间不得超过24小时。其中甲方核心业务为：核心业务包括但不限于支撑本期项目的硬件、虚机、数据库、业务骨干网络、核心网络设备、网络安全设备以及上级交办的重要信息化业务。

1.8运维方式

乙方按合同约定及甲方要求提供现场运维，驻场至少1人（含在项目组成员中），且驻场人员应为乙方正式员工，乙方在投标时提供驻场人员信息，驻场期间甲方有权不限次数查询驻场人员社保和个人所得税社保缴纳信息，核对驻场人员工资和劳务关系。驻场人员由双方共同管理，驻场前乙方确保驻场人员背调清白，无犯罪记录，并与甲方签订保密协议，试用期（1个月）及后续运维期内采购人认为无法满足驻场需求的，有权要求（书面通知）乙方更换驻场人员，连续两次驻场人员不符合要求，则甲方将报经财政监管部门，要求终止合同并依据实际损失索赔。

1.9违约责任

1.9.1本项目不得转让、分包，如有发生，甲方有权报经财政监管部门，要求解除合同，有权要求乙方退还甲方已付款项，乙方所供产品不予退还，并由乙方向甲方支付合同金额的30%违约金。

1.9.2针对甲方核心业务，乙方未按约定时间进行响应，或未按约定时间将故障解决完毕，进而给甲方工作造成严重影响或重大舆情影响【指出现5条以上（含5条）投诉情形等】，甲方可以选择报经财政监管部门，要求解除合同，并根据造成的实际损失向乙方进行追偿，乙方所供产品不予退还。

1.9.3除另有约定外，非因甲方原因，乙方不履行本合同约定或其他义务的，甲方有权要求其进行整改；未按甲方要求进行整改导致根本违约的，甲方有权报经财政监管部门，要求解除合同，乙方应支付合同金额的30%的违约金。不足弥补甲方损失的，仍需赔偿。

1.9.4甲方逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

1.9.5违约方应承担守约方主张权益产生的包括但不限于交通费、误工费、律师费、鉴定费、保全费、保全保险费、诉讼费等相关费用。

1.9.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方终止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.10知识产权

乙方所提供的产品（含软件）不应存在任何权利瑕疵，如乙方有侵犯第三方知识产权或欺诈行为的，乙方返还合同价款、赔偿甲方损失。如果任何第三方就合同标的知识产权事宜向甲方提起侵权索赔，乙方应负责与之进行交涉，并承担由此引起的一切责任（包含甲方为此支付的律师费、差旅费、诉讼费等）。

1.12保密条款

甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。否则，违约方向守约方支付合同总额5%违约金，不足弥补甲方损失的，仍需赔偿。

1.13商品包装环保要求

1.13.1商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于40%；

1.13.2商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

1.13.3商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

1.13.4商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5%（以重量计）；

1.13.5塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

1.13.6纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

1.13.7木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

注：检测方法 1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、 挤出复合》规定的方法进行。 2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合 物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法。

1.14.快递包装环保要求

1.14.1快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；

1.14.2快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；

1.14.3快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；

1.14.4快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2－乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

1.14.5快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

1.14.6快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

1.14.7快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；

1.14.8快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

1.14.9快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

1.14.10快递应使用电子面单；

1.13.11直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

1.14.12快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

1.15合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，应选择下列第2种方式解决：

1.15.1将争议提交仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.15.2向甲方所在地人民法院起诉。

1.15.3甲乙双方签订本合同时登记的地址、联系方式作为通知及法律文书（含诉讼文书、传票等）送达地址、联系方式，如有变更，甲乙双方须提前以书面形式通知对方。否则，如出现无法通知、文书被退回、拒收等情形视为对方已收，由此产生的法律后果均由该方承担。

1.15.4任何一方由于不可抗力原因致使本合同无法继续履行或完全履行的，应在不可抗力事件发生后3日内向对方书面通报，并尽最大努力予以补救，减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

1.16供应商合法权益补偿机制

供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

1.17合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

1.18合同的组成部分

本合同条款、成交通知书、采购文件、投标文件及乙方在开标会议时的书面承诺等构成合同的组成部分。

1.19合同份数

本合同一式六份，以中文书写，甲方、乙方各执二份，代理一份，存档一份。

1.20其他

本合同一切未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

甲方1：                                    乙方：

法定代表人或                              法定代表人或

授权代表（签字）：                        授权代表（签字）：

联系人：                                  联系人：

约定送达地址：                            约定送达地址：

邮政编码：                                邮政编码：

电话：                                    电话：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

甲方2：

法定代表人或

授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

第二部分合同一般条款

2.1定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1“合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2“合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3“服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4“甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5“乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6“现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3知识产权

2.3.1乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.6技术资料和保密义务

2.6.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7质量保证

2.7.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.9合同变更

2.9.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在7个工作日内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在7个工作日内以书面形式通知对方当事人，并在7个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.12税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.13乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14合同中止、终止

2.14.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15检验和验收

2.15.1乙方按照合同专用条款的约定，甲方按照合同专用条款的约定进行验收；

2.15.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.16通知和送达

2.16.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.17合同使用的文字和适用的法律

2.17.1合同使用汉语书写、变更和解释；

2.17.2合同适用中华人民共和国法律。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标函

二、法人授权书

三、开标一览表

四、分项报价表

五、中小企业或残疾人福利性单位声明

六、技术响应偏离表

七、项目组人员

八、企业业绩

九、投标所需其他材料

## 一、投标函

投标函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为（项目编号）的（项目名称）的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。

投标人名称：           （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

## 二、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号          （项目名称）           项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 三、开标一览表

投标人全称(CA公章) ：供应商名称

采购项目编号：JSZC-321300-JZCG-G2025-0009

采购项目名称：宿迁市卫生监督非现场执法系统项目（宿迁市智慧执法监管在线监督监测系统）

采购包名称：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 元 |

日期：     年     月     日

## 四、分项报价表

| 软件部分报价 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务费用名称 |  | 单价 （元） | 数量 | 合价 （元） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 软件部分报价 |  | ￥ |  |  |  |
| 硬件部分报价 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 品牌.型号.产地 | 单价 （元） | 数量 | 合价 （元） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 硬件部分报价 |  | ￥ |  |  |  |
| 报价总计 |  | ￥ 人民币（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |

五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，投标人自行勾选承接企业的企业规模类型。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

备注：非残疾人福利性单位不需提供此函。

六、技术响应偏离表

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏离情况 （正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

单位名称：             （盖CA电子公章）

备注：1.针对采购需求中的实质性要求（“★”内容），投标人须做出明确响应。采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列明的，作无效响应处理。

2.对采购需求的其它非实质性要求，投标人按所投产品情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由；未列明的均视为未响应招标文件要求。

- 七、项目组成员

- 投标人项目组团队一览表

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |

注：如投标人中标，项目组成员按本表承诺人员操作，不得随意更换。按采购文件要求附相关人员证书。

## 八、企业业绩

投标人自   年   月   日以来承担

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 服务主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

九、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。