编号：JSZC-320506-DLHX-C2025-0018号

苏州市政府采购竞争性磋商文件

磋

商

文

件

采购单位：苏州市吴中区甪直镇人民政府

采购内容：甪直镇澄湖生态环境修复示范项目

采购类别：工程类

苏州华厦招投标代理有限公司

二0二五年六月

目  录

- 竞争性磋商公告

- 供应商须知

- 合同主要条款

- 技术要求

- 评分标准

- 格式附件

一、竞争性磋商公告

项目概况 甪直镇澄湖生态环境修复示范项目JSZC-320506-DLHX-C2025-0018采购项目的潜在供应商应在登录“苏采云”系统自行下载获取采购文件，并于2025-07-08 09:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320506-DLHX-C2025-0018

项目名称：甪直镇澄湖生态环境修复示范项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：358.000000万元

最高限价（如有）：358.000000万元

采购内容：根据澄湖沿岸水八仙生态农业园内比较严峻的水环境现状实际，拟对该区域内部分湿地（约32970m2）进行治理和修复，实施范围包括2条示范湿地河道+1条主河道部分区域，采用生物控制、环境调控、恢复本地种和重构食物网技术，构建健康湿地生态系统，以减少该区城对澄湖水环境的影响，并起到示范作用。

工程地点：澄湖沿岸水八仙生态农业园内

工程质量要求：合格

验收标准：满足采购需求及现行国家技术、验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按设计图纸（如有）及国家有关规定执行。

合同履行期限：自合同签订后90天内完成（具体开工日期以采购人通知为准）。

本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力； 2.良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6.法律、行政法规规定的其他条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

此项目专门面向中小微企业采购，供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（三）本项目的特定资格要求：

1.申请人资质类别和等级：具备环保工程专业承包三级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；

2.拟选派项目经理资质等级：市政工程贰级及以上注册建造师资格、有效的安全生产考核合格证书（B类证），且项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险或将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位）；项目经理是非变更后无在建工程，或项目经理是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目经理解锁手续，或项目经理有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目经理执业范围之内。

3.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日。

地点：登录“苏采云”系统自行下载

方式：登录“苏采云”系统自行下载

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025-07-08 09:30（北京时间）

地点：登录“苏采云”系统自行上传

五、开启

时间：2025-07-08 09:30（北京时间）

地点：登录“苏采云”系统不见面开标

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交《具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接：

https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购包1

单位名称：苏州市吴中区甪直镇人民政府

地址：苏州市吴中区甪直镇鸣市路21号

联系人：金伟超

联系电话：0512-68562639

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：苏州华厦招投标代理有限公司

单位地址：江苏省苏州市高新区锦峰路198号纽威大厦8楼801室

联系人：于文婷

联系电话：68700399

3.项目联系方式

项目联系人：于文婷

电话：68700399

二、供应商须知

（一）总则

1、本工程项目按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等现行法律、法规和部门规章，通过竞争性磋商方式，选定承包人。

2、现场条件：

2.1施工现场平整情况： 现有原状  。

2.2场内外道路： 现有原状。

2.3施工用电:  已到位 。

3、发包范围: 甪直镇澄湖生态环境修复示范项目（具体内容详见工程量清单）

4、工期要求：自合同签订后90天内完成（具体开工日期以采购人通知为准）

5、质量要求：合格。

6、工程量清单：

6.1工程量清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生态修复 |  |  |  |
| （一） | 湿地科普长廊 |  |  |  |
| 1 | 引排水控制 | 项 | 1 | 临时水泵管道 |
| 2 | 水域清杂、野杂鱼清理 | m2 | 30970 | 全区域的水面杂草清理及就近处置 |
| 3 | 底质改良 | m2 | 30970 | 改良剂，保障植物扎根扩60-70g/m2 |
| 4 | 水质透明度调节 | m2 | 30970 | 季节性透明度调控，保障植物光照,60-100g/m2 |
| 5 | 沉水植物种植 | m2 | 29070 | 四季常绿矮化苦草，130-150株/m2，株高10-20cm |
| 6 | 挺水植物种植 | m2 | 370 | 多色鸢尾、菖蒲、翠芦莉等，16株/m2，株高20-40cm |
| 7 | 底栖动物投放 | kg | 1500 | 河蚬、中华圆田螺、无齿蚌，单个2cm以上 |
| 8 | 滤食性鱼类投放 | 尾 | 330 | 鲈鱼、景观锦鲤 |
| 9 | 枝角类动物 | L | 500 | 完善食物链结构，稳定系统 |
| 10 | 漂浮湿地 | m2 | 60 | “三明治”结构、棕榈纤维丝，十年寿命 |
| 11 | 生态净水屏障 | m | 80 | 比表面积大于1000g/m2，滤水效果好 |
| 12 | 喷泉曝气装置 | 套 | 10 | 1.5kw/套，0.6-1.2kg/h O2 |
| 13 | 水生态系统调控 | m2 | 30970 | 水生植物生境营造，品种优化替补 |
| 14 | 电控系统 | 套 | 6 | 含电控柜电缆线，含100m内电缆线，超过另付 |
| （二） | 排水河道 |  |  |  |
| 1 | 外河水域清杂 | m2 | 2000 | 近岸芦苇、垃圾杂草等清理季=及就近处置 |
| 2 | 漂浮湿地 | m2 | 120 | “三明治”结构、棕榈纤维丝，十年寿命 |
| 3 | 生态净水屏障 | m | 30 | 比表面积大于1000g/m2，滤水效果好 |
| 二 | 室外展板 | 项 | 1 | 使用寿命10年，沿线摆放 |
| 三 | 运行维护费用 | 项 | 1 |  |
| 四 | 税金 | 项 | 1 | 9% |

6.2项目目标：

（1）修复湿地面积32970㎡，恢复水生动植物种类10种以上，生物多样性提高。

（2）水体透明度均值提升至0.8m，示范区湿地水质总磷改善到0.2mg/L以内(河道Ⅲ类标准，年均值)。

（3）削减水八仙入湖营养物质为治理农业面源污染提供示范效果。同时建设澄湖生态环境展示板进行科普宣传。

7、采购要求

7.1工程图纸：详见四、技术要求附件，响应单位可自行到现场考查施工条件，并在响应文件中编制详细的组织及施工方案。

7.2根据政府采购等相关法律法规的规定，现对相关政府采购政策的具体实施规定如下：根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

7.3材料的供应和施工均应符合采购文件、设计图纸（如有）和国家规范要求，质量、保修等必须符合相关的国家标准和规范。

7.4工程须达到采购方在采购文件中要求的各项功能，由于施工及其他原因所造成的额外费用由成交方自行承担。由于采购方要求删除的部分及功能，成交方应予以在合同总价中扣除该部分的价格。

7.5本工程在施工中必须负责达到质量合格要求，不达到合格要求的将不予验收，造成的损失由成交方负责。

8、施工要求：

8.1施工须包括但不限于以下工作服务：

A、响应单位在响应时应充分考虑原建筑和周边环境的情况，按使用单位要求完成具体施工；

B、提供材料样品，在必要时由采购人封样；

C、按使用单位提供的方案和材料进行供货、施工；

D、运输：材料运输到使用单位施工现场并负责卸货。

8.2在施工期间严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。响应单位在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，应承担由此引发的一切经济损失。

8.3为完成标书规定的工程所必须的附属工程、临时工程。

8.4分包与转包：本项目不得转包。

8.5采购人提供施工所需的水电接驳点、设备存放场地。

9、施工的具体要求：

9.1成交方应严格按采购方提出的要求施工。如对要求提出更改，必须经采购方同意并出具书面文件。擅自更改方案施工，责任自负。

9.2施工、及其他服务人员条件：响应文件中应提供有关施工及其他服务所需人员（包括在本系统中负责的项目经理和现场主要人员）的配备情况，包括其姓名、年龄、学历、资质、履历等。响应文件需详细注明该人员在本系统中所承担的职务和责任（按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜）以及服务时间，同时确认其服务应在合同执行完毕后方告结束所有由其提供的服务均已包含在合同总价内，并应在合同执行后提供有关上述人员全部履行职责的有效证明，否则视为违约。若该人员因不可抗力无法提供合同中所承诺的服务，投标方应提供同等资质人员替代其执行合同，该人员需获得采购方确认后方可开始工作，由此所引起的一切责任由投标方自负。

9.3成交方应遵守现场的一切规章制度，应自行负责施工现场的安全管理，安全、文明安装和调试；

9.4成交方负责保管、看护进场的材料及附配件；并对材料、安装用工具等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损；

9.5无论施工期间或保修过程中，成交方负责及时清理垃圾；

9.6成交方承担施工期间施工场所的安全以及施工人员的安全责任；

9.7成交方应服从有关部门的管理，并在施工中不得妨碍园内其它人员的工作。

10、技术服务要求：

10.1施工质量符合国家最新规范标准和使用单位要求。

10.2成交方应满足采购方提出的技术要求。

11、验收有关要求：

11.1工程质量符合国家最新规范和使用单位要求。

11.2隐蔽工程必须在验收后才能进入下一阶段工程，否则由此造成的后果由成交方承担。

11.3施工结束后，成交方将根据工程进度的安排提交“验收方案及日程表”文档，书面向业主单位和监理公司提出验收申请，验收申请包括验收的方法，验收条件，验收地点等。

成交方需提供材料施工图、竣工图等书面资料，并以及安装、测试、验收报告等文档，同时提供验收清单。

12、磋商费用：

磋商供应商承担其编制及递交磋商响应文件的一切费用，无论结果如何，发包人对上述费用不负任何责任。

服务费：预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%，预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%，本项目服务费43380元。

服务费账号：30530188000070877，账户名：苏州华厦招投标代理有限公司，开户行：江苏银行苏州科技城支行。

13、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网通知为准。

（二）竞争性磋商文件

14、竞争性磋商文件的组成

14.1竞争性磋商文件包括下列内容：

（1）竞争性磋商公告

（2）供应商须知

（3）合同主要条款

（4）技术要求、工程量清单

（5）评审办法

（6）格式附件

请仔细检查竞争性磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

15、磋商文件的澄清

15.1响应单位在收到本文件后，如有疑问需要澄清，可按网上报名相关流程提出，质疑等相关事宜按照政府采购相关法律法规及采购文件要求执行。有关该采购活动的澄清、修正及成交信息亦在苏州市政府采购网发布，请定期关注。

15.2磋商文件的澄清、修改等内容与磋商文件在同一内容的表述上不一致时，以发出日期最接近磋商时间的公告为准。

15.3磋商文件的澄清、修改等内容均将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，作为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。

16、磋商文件

16.1供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应向磋商采购单位提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

16.2 磋商文件及其补充文件不是直接从磋商采购单位处获得的，磋商采购单位对磋商文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何负责。

（三）报价说明

17、计价方式：本工程项目采用下列第（1）种计价方式。

（1）工程量清单计价方式

（2）计价表计价方式

18、报价方式：本工程项目采用下列第（2）种报价方式。

（1）固定总价报价。竞争报价人应充分考虑施工期间各类建材市场价格变化，政策性调整的风险，一旦经评审确定承包人，报价不作调整。

（2）固定单价报价。磋商供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，具体按照国家和苏州市相关文件执行。本工程的具体结算方式在合同专用条款中约定。执行固定单价报价的基本规定：

①磋商供应商报价时，必须按统一的工程量清单报价，成交后，本工程中工程量清单项目的综合单价按供应商报价下浮之后的综合单价执行【成交下浮率＝（招标控制价－中标价）/[招标控制价－暂列金额×(1＋规费费率)×(1＋税率)-专业工程暂估价×(1＋规费费率)×(1＋税率)-材料暂估价包括甲供材料费×(1＋安全文明施工措施费率)×(1＋规费费率)×(1＋税率)】，由于工程量清单的工程数量有误或者设计变更、现场签证等引起的工程量增减，若工程量清单项目工程量的变化幅度超过10%，并且影响分部分项工程费超过0.1%的，综合单价可调整；其增加部分的工程量或者减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出，经发包人确认后，作为支付进度款的依据。最终价格以审计为准。

②本工程在磋商文件中已明确的各项施工措施费，均包含在合同总价中。其他在磋商文件和答疑中未提及、未明确部分的施工措施费项目，可以根据相关资料按实调整，并作相应的下浮。

19规费费率详见工程量清单。江苏省安全文明施工措施费应放在措施项目清单中（仅计取基本费，增加费不计）。不可竞争费费率详见工程量清单，响应单位不得将不可竞争费用让利或随意调整计算标准，否则报价无效。

20、计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，响应单位均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

21、本工程所有提供参考品牌及规格型号的主要材料（如有），响应单位可以直接选用或采用同档次产品进行报价，施工中如使用同等次产品需经招标人同意，如招标人发现响应单位采用的品牌低于参考品牌的档次，则招标人有权将该部分材料品牌按参考品牌规格型号进行调整，中标人必须按调整后的品牌规格型号进行施工，且中标价格不予调整。

22、本工程成交服务费由成交单位支付，请各供应商应包含在报价中。

（四）磋商响应文件

23、磋商响应文件组成：

（1）磋商响应函；

（2）磋商响应报价表（第一次报价）（以响应文件制作软件为准）；

（3）工程量清单报价明细表（须含综合单价分析表）；

（4）法定代表人授权委托书（如有授权），法定代表人和授权委托人身份证复印件；

（5）磋商响应单位情况表；

（6）资格条件证明文件：

①具有独立承担民事责任的能力：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：企业资质证书复印件、安全生产许可证复印件；项目经理资质证书复印件、项目经理安全生产考核合格证（B类）复印件及无在建证明，项目经理近期缴纳社保的证明复印件；等响应单位认为需要提供的其他材料。

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：合理期限内依法缴纳税收的凭据，合理期限内依法缴纳社会保险的凭据；

⑤参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录：提供书面声明；

⑥符合法律、行政法规规定的其他条件；

（7）供应商关于资格的声明函；

（8）《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（如不提供，则资审不通过）；

（9）投标（响应）保证承诺书；

（10）施工组织机构人员名单（格式附后）；

（11）质量质保、服务承诺；

（12）标底清单内产品在财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府优先采购和强制采购品目清单中的产品须提供清单汇总（格式自拟）及对响应产品相应品牌型号对应页的截图（如有）；

（13）竞争性磋商文件及评审内容要求的其他材料。

供应商应该按照磋商文件的要求编写响应文件。注：磋商供应商必须提交上述1-9款规定的资料。否则，磋商响应文件将因未实质响应采购文件而被拒绝。

24、对响应文件要求：

（1）电子响应文件的制作要求：

- 1）本项目采用电子招投标方式，请供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》。请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》、采购文件要求进行制作、上传电子响应文件，响应单位无需提供纸质响应文件。电子响应文件制作完成后请在截止时间前完成提交（上传），否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

- 2）电子响应文件材料中要求加盖公章的必须加盖响应单位电子公章。

3）供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将响应文件上传苏釆云系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。

4）供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

（2）供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

（3）除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

25、响应文件格式文件要求“盖单位章”的地方，响应单位应使用CA数字证书加盖响应单位的单位电子印章；要求“签字”的地方，响应单位应使用CA 数字证书加盖法定代表人的个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，响应文件由联合体牵头人按上述规定在要求“盖单位章”的地方加盖联合体牵头人单位电子印章；在要求“签字”的地方加盖联合体牵头人法定代表人的个人电子印章或电子签名章。招标文件有特别说明的除外。

26、磋商供应商应按本采购公告所规定的地点，于截止时间前递交（上传）响应文件，截止时间以后收到的响应文件将被拒绝。

27、信用记录评审：

（1）根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他有关部门、单位认定的不良信用记录的供应商，拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对每个联合体成员进行信用记录的查询，如联合体成员其中一名成员存在失信信息，视同联合体存在失信信息。

（2）信用记录的使用规则：评标委员会在对供应商进行资格性审查时，应根据信用查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（2.1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2.2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

第2.1条的失信信息应通过“中国政府采购网”网（www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，以及“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）的“政府采购严重违法失信名单”栏目予以查询。

第2.2第二项失信信息应通过“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“企业经营异常名录”，“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）的“社会法人失信名单”、“重大税收违法案件联合惩戒名单”、“工商失信违法名单”，以及“诚信苏州”网（www.szcredit.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“企业经营异常名录”予以查询。

（3）查询渠道：

统一登录苏州市公共资源交易中心“苏州政府采购交易管理平台”查询供应商的信用记录。苏州市公共资源交易中心“苏州政府采购交易管理平台”实时提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏的相关主体信用记录。

（4）查询截止时点：在投标截止时间之前，供应商完成报名解密后，“供应商信用查询”系统将自动完成对供应商信用记录的查询。

（5）证据留存具体方式：对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

28、报价（编制）要求的说明

28.1根据提供的磋商文件、工程量清单及有关资料单独编制相关项目实施的磋商报价并汇总填入《已标价工程量清单》；

28.2磋商报价明细中标的物顺序和数量均应按本磋商文件提供的采购清单顺序和数量。如发现响应报价中有错算现象，一旦成交，磋商供应商自行承担错算这部分的经济损失。

28.3供应商应对磋商文件内所要采购的全部内容进行报价，只响应其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。但如果采购要求分采购单元响应的，则供应商可以按磋商文件要求有选择地只投其中一个或几个采购单元，也可以投全部采购单元，但各采购单元应分别计算填写单价和总价。

28.4一项响应内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的响应报价。

28.5响应文件中报价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

（五）磋商评审

29、磋商采购程序

29.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

29.2供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

29.3在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

29.4由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

29.5磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

29.6磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

29.6.1本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

29.7对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

29.8在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

29.9磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

29.10最后报价

29.10.1供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

29.10.2已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

29.10.3进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

29.10.4供应商根据磋商情况进行承诺说明并填写承诺函、填写最后报价（未填写单价的，合同单价按最后报价比第一次报价同比例下（上）浮）。

29.10.5最后报价及承诺函是响应供应商响应文件的有效组成部分，且最后报价超采购预算者无成交资格。

29.11经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

29.12磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

29.13竞争性磋商小组各成员独立对每个响应供应商的响应文件（包括新的书面承诺函）按磋商文件规定的评审办法进行评审并给出评审意见。评审报告应当由竞争性磋商小组全体人员签字认可。竞争性磋商小组成员对评审报告有异议的，竞争性磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选响应供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的竞争性磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由竞争性磋商小组书面记录相关情况。竞争性磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

29.14如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

30、磋商小组

30.1磋商小组由磋商采购单位依法组建，由采购单位代表、专家评委组成。

30.2磋商小组负责具体的磋商事务，并独立履行以下职责：

30.2.1审查磋商响应文件是否符合磋商采购文件的要求，并作出评价；

30.2.2可以要求磋商供应商对磋商响应文件有关事项作出解释或澄清；

30.2.3推荐成交候选供应商名单；

30.2.4向磋商采购单位或者有关部门报告非法干预磋商工作的行为。

30.3磋商小组成员应当履行下列义务：

30.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

30.3.2按照磋商采购文件规定的评审办法和评分标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

30.3.3对磋商过程和结果，以及磋商供应商的商业秘密保密；

30.3.4参与评审报告的起草；

30.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

30.3.6配合磋商采购单位答复磋商供应商提出的质疑。

31、出现下列情况之一的应为无效响应文件，将不予评审；

（1）响应文件未按要求予以上传制作；

（2）磋商响应文件未加盖磋商供应商公章、法定代表人或其授权委托人的印鉴或签字的；

（3）供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

（4）报价高于采购预算或高于招标控制价的；

（5）未满足发包人要求工期和质量等级要求的；

（6）擅自变更项目经理的；

（7）改变随同磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量的；

（8）不同投标(响应)文件制作机器码一致的表明各投标（响应）文件在同一台电脑上制作，各供应商之间涉嫌串通投标，为无效投标处理。

（9）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

（10）其他法律、法规及本竞争性磋商文件规定的属响应无效的情形。

32、项目的终止

出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

33、关于磋商的有关说明：

（1）磋商响应文件制作和签署不符合要求的，磋商响应文件将被拒绝；

（2）二次报价超过采购预算的，不能成交；

（3）供应商的二次报价均超过采购预算的，磋商采购失败；

（4）凡涉及磋商采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上发布的为准。

34、确定成交供应商

34.1由采购人授权评审委员会（含评标委员会、竞争性谈判小组、磋商小组等）在候选供应商名单中直接确定中标（成交）供应商。

34.2采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内在“江苏(苏州市)政府采购网”公告成交结果。

35、询问及质疑

35.1询问：可向招标代理机构进行询问，代理机构收到询问后应在三个工作日内予以解答。

35.2质疑：可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内就委托授权范围内的事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和与质疑事项有关的供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

36、签订合同

36.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、工程内容、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

36.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、工程内容、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

36.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则重新确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

36.4竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及竞争性磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

36.5签订合同后，成交供应商不得将工程、货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

37、未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

三、合同主要条款

甲方（发包人）：

地址：

联系人：

联系方式：

乙方（承包人）：

地址：

联系人：

联系方式：

根据苏州华厦招投标代理有限公司采购编号 JSZC-320506-DLHX-C2025-0018 号竞争性磋商采购文件及乙方的响应文件、承诺文件（如有）和成交通知书，甲乙双方就此次成交的 甪直镇澄湖生态环境修复示范项目 事宜，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，订立本合同。

一、下列文件为本合同不可分割部分：

1.本合同书及合同附件（若有）；

2.成交通知书；

3.竞争性磋商采购文件；

4.乙方成交的响应文件；

5.乙方在磋商采购过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等（如有）。

以上文件与本合同具有同等法律效力，以上文件之间存在歧义或不一致的，以排列序位在前的文件为准，同一序位的文件以形成时间在后的为准。

二、合同内容：

1.项目内容：甪直镇澄湖生态环境修复示范项目

2.工期要求：自合同签订后90天内完成（具体开工日期以采购人通知为准）

三、合同价格：

1.合同总价（人民币）：大写：             ，小写：        元（合同总价为含税价，税率9%）。本合同价格应包括为完成本项目工作所需的各种工作经费、投入的人力、物力各项费用、研究费、咨询费、资料费、调查费、专家评审费用、检验检测费、后续服务费、交通、食宿、利润、税金、验收、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。除非因特殊原因并经供需双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。乙方必须按照《劳动法》及苏州市的有关规定配置工作人员数量，合法用工（员工工资不得低于苏州市职工最低工资标准、国假加班费并按规定定数缴纳各类社会保险），不得安排工作人员超时限加班。服务人员的薪金、福利、休假日补贴等均由乙方付给，与甲方无关。

2.合同价款及调整：本工程项目采用固定单价合同。

2.1 乙方已充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，具体按照国家和苏州市相关文件执行。

2.2本工程中工程量清单项目的综合单价按招标控制价（即最高限价，下同）单价下浮之后的综合单价执行【成交下浮率＝（招标控制价-成交价）/[招标控制价-暂列金额*（1+规费费率）*（1+税费费率）-专业暂估价*（1+规费费率）*（1+税费费率）-材料暂估价包括甲供材料费*（1+安全文明施工措施费率）*（1+规费费率）*（1+税费费率）]】。

2.2合同价款调整如下：

①采用工程量清单方式计价，竣工结算的工程量按甲乙双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成甲方要求的合同以外的零星工作或发生非乙方责任事件的工程量按现场签证确定。

②本工程采用固定单价合同，本工程标底中未计取风险费用，竣工结算差价调整办法按“苏住建价〔2012〕19号文”执行。

③在施工过程中，不论因工程量清单有误，还是由于设计变更、现场变更、签证引起的清单项目工程数量的增减，均按实调整，采用工程量清单项目合同单价。

④因分部分项工程量清单漏项或非承包方原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：a）合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；b）合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；c）合同中没有适用或类似的综合单价，按建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准计算后按照成交下浮率进行下浮，为结算综合单价；d）合同中没有适用或类似的综合单价，且无法按计价办法计算的，由乙方提出综合单价，经甲方确认后执行。

注意事项：甲方在执行本条款d）时，确认的综合单价应审慎、严谨，价格不能高于市场价。如损失无法追回，财政评审将在结算审核时予以披露，并向财政局通报。

⑤合同工程范围内一切措施费已在合同价中全面综合考虑。合同价中的措施费包含了完成本工程内容的全部措施费用，无论乙方实际采用何种施工措施，合同范围内且实际施工完成项目的措施费用均包干使用，结算时不调整。其他在采购文件和答疑中未提及、未明确部分的施工措施费项目，可以根据相关资料按实调整，并作相应的下浮。

3.工程款支付：

3.1 付款步骤：

按 5:2:2:1 比例付款，合同签订后，项目审计结束支付至审定价的 60%（含预付款10%），其中进度款 40%，四方验收结束合格后支付合同价的 5%，送审确认后支付合同价的 5%，项目审计结束后支付至审定价的 60%（如项目送审满一年尚未审定，则在满一年的当年年底可支付合同金额的10%），审计结束满一年支付至审定价的 70%，满两年支付至审定价的 90%，满三年付清余款。

3.2 乙方要求付款时需提供以下资料：

（1）符合国家规定及甲方要求的发票；

（2）由供需双方及采购代理机构签章的《政府采购合同履行验收报告》；

（3）甲方要求的其他付款凭证。

3.3 付款方式：银行转账。

3.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

四、材料、设备供应方式：

1.甲供材料、设备：  无  。

2.乙供材料、设备：  全部乙供  。

- 五、施工安全的约定：

1、工程施工期间涉及安全由乙方全部负责，涉及安全所产生的相关费用一律由乙方承担；因项目施工发生安全事故从而发生针对甲方提起索赔或诉讼的情况，且甲方将此等情况及时通知了乙方并提供了合理的信息与协助，乙方应单独处理或者协助甲方处理上述争议，并支付全部费用和由于该案最终判决或裁定而支付的赔偿金，以及赔偿甲方因此而受到的一切损失。

2、质量必须达到合格，凡因施工单位责任，经验收达不到合格要求，必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。

3、乙方应当办理有关施工现场交通、环卫、施工噪声等管理手续，若发生费用由乙方负责。

4、工程未正式交付甲方之前，乙方应自始至终对施工现场的成品、半成品进行保护和防止丢失，相关保护费用由乙方承担。

5、施工人员需服从甲方安全管理。

- 六、关于工程质量及验收的约定：

1、工程质量标准：达到合格标准。

2、工程未能达到合格标准，乙方应向甲方支付违约金，违约金的计算方法在合同条款附录中约定，由甲方直接从乙方应付工程款中扣除。并无条件返工使工程达到合格的要求。若因返工使工程逾期完成，乙方必须承担逾期完工违约责任和工程质量的违约责任，并且工程质量的违约金与逾期完工的违约金叠加。由于返工造成费用由乙方自己承担。

3、若工程获得高于上述标准的奖项，甲方无须给予乙方任何费用增加或奖励。

4、双方对工程质量（非乙方原因除外）有争议，由合同条款约定的部门处理，诉讼费用及因此造成的损失，由败诉方承担。

5、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

6、乙方应遵守现场的一切规章制度，文明施工，施工所产生的垃圾需当日清理完毕。垃圾清运费由乙方承担。

7、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

8、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7日内组织验收，并办理验收、移交手续，如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期；但甲方应承认竣工日期，验收不合格的除外。

9、施工周期中，如因乙方原因延期交付，则乙方向甲方按5000元/天支付逾期违约金。

- 七、双方的权利和义务：

（一）双方的一般权利

1、甲方、管理方的一般权利：

（1）甲方、管理方有权监督整个合同工程的顺利进行。

（2）乙方应委派专门的人员负责合同工程的施工并将所委派的负责人员名单于开工前2天提交甲方代表，名单内容应包括人员的姓名、通讯号码，在合同工程中的职务及其他必要信息。在合同执行过程中若负责人员发生变化，乙方应在实际变化前7天书面通知甲方代表，并经总监理工程师及甲方、管理方代表批准。

（3）甲方、管理方代表有权进入与本合同工程有关的任何工地和现场，但甲方、管理方代表要求进入的时间必须是不影响工程质量和进度的并且是安全的时间。

（4）如因设计变更而发生的工程数量的增减需在合同价款外增加工程价款时，必须同时经监理人及甲方、管理方代表的认可后，并由甲方、管理方按有关规定办理工程变更审批手续方为有效，且最终需经甲方、管理方委托的造价审计单位审计确认。

（5）如需对合同工期进行调整时，必须经甲方、管理方认可。

（6）甲方、管理方代表有权要求乙方打开已经掩盖的隐蔽工程，并进行试验和检验，相关工期和费用承担按合同约定执行。

（7）各项验收必须经监理人及甲方、管理方代表的审查和批准。

（8）甲方、管理方代表有权得到本合同工程的一切必要的信息和协助，使甲方、管理方在需要时能了解到工程量的增减、工期调整、合同价款的调整、进度款支付、奖励和违约处罚以及对工程质量的检验等情况；乙方对甲方、管理方代表的上述要求，必须无条件配合。

（9）甲方、管理方有权要求乙方从本合同工程中解雇因工作质量和工作中行为不符合合同要求并不接受指导的人员。

2、乙方的一般权利

（1）有权要求甲方提供必要的施工条件。

（2）施工过程中发现的图纸问题有权向甲方和/或监理人提出修正意见。

（3）乙方有权要求甲方组织必要的技术交底。

（4）乙方有权要求甲方提供必要的见证等。

（5）乙方有权按合同规定催要工程款项。

（6）对甲方、管理方代表及监理人的不良行为有权检举揭发。

（二）双方的一般义务（工程技术要求另有说明的除外）

1、甲方的一般义务

（1）分配和管理施工现场的临时设施用地。

（2）提供施工临时用水及用电的接驳点。

（3）开通施工场地与公共道路的通道。

（4）将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。

（5）组织设计单位向乙方进行设计图纸交底。

（6）监督乙方的施工质量及进度。审批核准乙方委托质量试验单位的资格。监督乙方的安全作业。

（7）协调解决与相关采购工程之间的联系及有关问题。

（8）甲方负责向乙方提供已获取的施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)与古树名木的资料，并根据乙方要求向上述所有者或管理部门通知、介绍乙方，以便于乙方获取更详细的资料；通过监理人审查乙方对上述物体的保护措施，并在必要时向上述物体的所有者或管理部门通报。

2、乙方的一般义务

（1）向甲方、管理方及其委托的工程监理人提供进入现场所必须的条件，包括“技术要求”中规定的有关内容。

（2）为甲方、管理方及其委托的工程监理人进入工地和施工现场提供方便和安全条件，并有义务提醒上述进入现场人员要对自己安全负责，向甲方雇用的其他单位提供配合的协作。

（3）在规定的时间内取得进入工程所在地区施工的许可证等文件，及时缴纳当地政府规定的建设管理费，并在规定的时间内向甲方提供办理《建设工程施工许可证》等政府批文所需的所有材料及必要的协助。

（4）严格执行安全规程，对乙方管辖人员在施工进程中的工伤和因工死亡承担赔偿和一切善后事务的责任。

乙方应严格遵照《建设工程安全生产管理条例》做好现场的安全生产工作。在开工前应设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员，作好安全生产教育培训，编制安全技术措施方案和专项施工方案，包括但不限于：基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除爆破工程等。乙方对于监理人发出的有关安全事故隐患整改通知必须及时执行，如没有在规定时间内完成的，第一次有上述情况发生时，由现场甲方代表或总监理工程师给予书面警告；收到警告仍不按要求执行或第二次有上述情况发生的，由现场甲方代表或总监理工程师给予再次书面警告，并且甲方有权禁止乙方参加今后三个月内甲方其他项目响应；收到再次警告仍不改正或第三次有上述情况发生的，甲方有权禁止乙方参加今后一年内甲方其他项目响应，并通报建设行政主管部门。

（5）教育所辖人员在施工现场的生活行为符合国家的法律、法令和条例的规定，符合文明习惯和社会公德，以不损害合同工程的声誉。并承担因所辖人员对他人造成损失的赔偿责任。

（6）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，办理相应的手续（有关的费用已包在合同总价中），并承担由于乙方责任违反上述规定的罚款。

（7）已竣工工程未交付甲方之前，乙方按本合同约定负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失，乙方自费予以修复。若因甲方的责任，要求乙方采取特殊措施保护的单位工程的部位和相应费用，另行协商。

（8）保证施工现场符合当地环保及文明施工的规定。交工前清理现场达到甲方的要求（包括在施工过程中有上级检查现场时的清理），承担因违反有关规定造成的损失和处罚。

（9）每月25日向甲方代表及其监理人提供月工程进度计划及相应进度统计报表和工程事故报告。定期清洁现场，不得堆积垃圾。

（10）协调施工场地内各交叉作业施工单位和人员之间的关系，保证按要求顺利施工。

（11）提供所有参与工程施工人员的由国家有关部门颁布的上岗证、技术等证件复印件，施工人员应具备上岗证书并接受甲方和监理人检查。甲方和监理人有权清退无证人员离开施工现场。

（12）如未经甲方、管理方同意更换项目经理，则视同违约。乙方在中标后（包括合同履行期间）不得擅自更换项目经理，如确需更换，必须在取得甲方、管理方书面同意之后更换，而且即使甲方、管理方同意，仍需向甲方支付5万元/次的赔偿，以弥补给甲方带来不便的损失。

（13）乙方的以下人员，经监理人或甲方代表要求，必须在24小时内调离本工程，否则每人每天乙方支付违约金2000元；同时，乙方应在3天内用监理人批准的合格人员代替上述调离的人员，否则每拖延1天乙方支付每人每天违约金500.00元。

A、对施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员。

B、不熟悉本专业工作、工作责任心不强的施工人员。

C、不能积极配合监理人工作者。

D、违反监理人或乙方工地现场管理规定者。

E、无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）。

F、与监理人要求的人员名单不符者。

G、与本工程施工无关的人员。

（14）乙方项目经理（副经理）、项目技术负责人、安全负责人、专业工程负责人、其他监理人或甲方要求人员，必须参加每周工程例会及监理人/甲方召集的会议，因故不能参加的应提前4小时向监理人提出申请并在获得监理人批准后方可缺席，否则乙方向甲方支付违约金5000.00元/人次。

（15）乙方项目部管理人员必须建立考勤制度，在工程施工期间，均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务。如需对人员安排、机械设备、施工方案等变更，必须提前一周书面上报监理人并经同意后方可执行。如有违反，乙方每违约一项（或一人），需支付违约金2000元，并应按照监理人指令进行改正。

（16）工地现场、生活区设施和场地内围墙、其他内外道路由乙方自行解决，其做法必须符合当地政府相关规定及监理人和甲方的要求。乙方负责做好门前三清工作，包括由于工程施工而使用的施工通道整修、清理。

（17）乙方在进入施工现场后，应在甲方、管理方指定的位置按统一规划的平面布置搭设活动房作为临时设施。

（18）协调施工场地内各交叉作业施工单位和人员之间的关系，保证按要求顺利施工。

（19）乙方应按相关规定为其所辖人员办理相关保险，如：工伤及因工死亡的保险。

（20）乙方出现不正当行为（如因拖欠工资等债务纠纷，或在现场产生公害等等），从而给甲方造成不便、或影响甲方公众形象的，则每出现一次上述情况，视情节轻重，乙方向甲方支付人民币2万元至10万元的违约金作为对给甲方造成的不便、增加的工作而给甲方的赔偿，即使这种不正当行为或违约是在合格竣工日之后发现。若违约金不足以弥补给甲方造成的不便、增加的工作量所造成的损失的，乙方还应赔偿违约金不足甲方损失的金额，甲方有权从乙方的工程款中扣除。

- 八、承诺：

1、甲方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3、甲方和乙方通过招响应形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

- 九、词语含义：

本协议书中词语含义与（GF-2017-0201）建设工程施工合同（示范文本）第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 十、签订地点：

本合同在            签订。

- 十一、补充协议：

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十二、合同生效：

本合同自双方签字加盖公章（或合同专用章）后生效。

- 十三、合同份数：

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，甲方执贰份，乙方执贰份，采购代理机构及政府采购办公室各执壹份。

- 十四、其他：

1、生效后的合同须经政府采购管理部门备案。

2、合同经备案生效后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《民法典》的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，则任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

甲 方： 									     乙 方：

（公章或合同专用章）                      （公章或合同专用章）

甲方代表签字或盖章：                       乙方代表签字或盖章：

签订日期：    年   月    日

四、技术要求

1、现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按国家有关规定执行。

2、主要设备材料参考品牌表。（无）

3、工程量清单。

4、图纸。（双击打开，施工期间如遇图纸与实际情况不符，以实际情况为准）

若附件下载有问题请各潜在响应单位及时联系代理公司。

五、评分标准

一、竞争性磋商成交原则：

1.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2.综合评分法指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选单位的评审方法。评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3.综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100（项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价）。

4.中小企业折扣

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目专门面向中小微企业采购，不再执行价格优惠政策。本项目所属行业为：其他未列明行业。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利性单位和监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

若供应商提供的《中小企业声明函》 、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定处理，并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

二、评分标准：

本次磋商采购的评标方法采用综合评估方法，即在最大限度地满足磋商采购文件实质性要求前提下，按照磋商采购文件中规定的各项因素进行综合评审。总分为100分，评审因素及各比重如下：价格分为10分，技术部分、响应单位资质部分等为90分。

（一）价格分（10分）

第一步：响应报价低于或等于预算价格的，为有效响应报价。超出此范围的响应报价为无效响应报价。无效响应报价的响应文件不进行评审，也不得标。

第二步：在所有有效响应报价中选择报价最低的确定为基准报价。

第三步：将所有有效报价与基准报价相比较：等于基准报价的得10分，其他响应单位的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

响应报价得分＝（基准报价/响应报价）×10％×100

（二）技术方案及施工组织设计（63分）

1.对项目的理解与认识以及针对本项目水生植被修复的技术路线（9分）

对本项目背景、内容、目标等理解深刻、有独到见解，对本项目水生植被修复的技术路线设计科学合理完善，总体服务思路清晰的得9分；对本项目背景、内容、目标等理解基本正确、对本项目水生植被修复的技术路线设计较为合理，总体服务思路基本清晰的得6分；对本项目背景、内容、目标等理解基本正确，对本项目水生植被修复的技术路线设计合理性一般，总体服务思路不够清晰的得3分；对本项目背景、内容、目标、深度、功能等理解欠准确，对本项目水生植被修复的技术路线不够合理，总体服务思路分析较差的得1分；未提供相关说明的不得分。

2.项目技术实施方案及整体实施工作组织计划（9分）

响应单位针对本项目的技术实施方案及整体实施工作组织计划：响应单位针对本项目详细进行调查了解并提供上述详实具体的实施方案，方案科学、合理、可实施性强，完全贴合项目服务需求的得9分；方案详实程度及科学合理性、可实施性较好，较为符合项目需求的得6分；方案详实程度及科学合理性、可实施性一般得3分；方案详实程度及科学合理性、可实施性较差得1分；未提供相关说明不得分。

3.针对本项目各阶段工作任务和目标的服务承诺、质量保证承诺（9分）

针对本项目各阶段工作任务和目标的服务承诺、质量保证承诺：针对本项目具体的各阶段工作任务和目标、具体的质量保证承诺，详实具体切实可行的得9分；较为详细较为合理的得6分；详实程度及合理性一般得3分；详实程度及合理性较差得1分；未提供说明的不得分。

4.项目重点与难点分析（9分）

根据响应单位对本项目重难点的把握与分析的情况评定，重难点阐述清晰合理并具有准确的技术建议、应对措施的得9分；重难点阐述基本合理并具有基本应对措施的得6分；有相应重难点阐述但把握不到位且具体应对措施一般的得3分；有相应重难点阐述但把握不到位且具体应对措施较差的得1分；未提供相关说明的不得分。

5.安全文明、施工进度等保证措施（9分）

工作进度安排合理，安全文明保障措施可行，完全满足招标要求的得9分；工作进度安排较为合理，安全文明保障措施较为完整、可行的得6分；工作进度安排合理性一般，安全文明保障措施完整性合理性一般的得3分；工作进度安排较差，安全文明保障措施可行性较差得1分；未提供相关说明的不得分。

6.针对本项目服务的设备配置（9分）

根据响应单位拟投入本项目服务的设备配置的技术先进性、科学性、合理性以及是否结合项目需求情况评定，设备配置技术先进、科学性、合理性强，与项目需求相适应性高的得9分；设备配置技术先进性、合理性、科学性较好，与项目需求较为适用的得6分；设备配置技术先进性、合理性、科学性一般，与项目需求适用程度一般得3分；设备配置技术先进性、合理性、科学性较差，与项目需求不够适用得1分；未提供说明或相关资料的不得分。

7.验收措施的比较（9分）

验收措施阐述清晰合理并具有准确的应对措施的得9分；验收措施阐述基本合理并具有基本应对措施的得6分；有相应验收措施阐述但把握不到位且具体应对措施一般的得3分；有相应验收措施阐述但把握不到位且具体应对措施较差的得1分；未提供相关说明的不得分。

（三）针对本项目的项目负责人及团队人员配置（16分）

1.响应单位针对本项目配置的项目负责人具有硕士及以上学历的得2分，具有本科学历的得1分，其他不得分，最高为2分。注：需提供学历复印件并加盖公章。

2.响应单位针对本项目配置的技术负责人具有硕士及以上学历的得2分，具有本科学历的得1分，最高为2分。注：需提供学历复印件并加盖公章。

3.响应单位针对本项目配置的技术负责人，具有环保专业高级及以上职称的技术人员的得2分，具有环保专业中级职称的技术人员的得1分，最高为2分。注：需提供证书复印件并加盖公章。

4.响应单位针对本项目配置的团队人员（不包含项目负责人、技术负责人）中具有环保专业中级工程师及以上职称的，每个得2分，最高为4分。注：需提供证书复印件并加盖公章，未提供相关证明资料的对应项不得分。

5.响应单位针对本项目配置的团队人员（不包含项目负责人、技术负责人）中具有本科及以上学历的，每有一人得1分，本项最高6分。注：需提供学历复印件并加盖公章，未提供相关证明资料的对应项不得分。

（四）履约能力（11分）

1.响应单位具有相应的有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、企业诚信管理体系认证证书、社会责任管理体系认证证书、环境服务认证证书（五星级标准）的，每具备一项得0.5分；最高为3分。注：需提供证书复印件并加盖公章。

2.响应单位具有省辖市级及以上政府职能部门颁发的江苏省质量信用A级及以上企业的得2分。注：需提供证书复印件并加盖公章。

3.响应单位自2021年6月以来具有类似本项目业绩的，每提供一份得3分，最高6分。注：需提供合同及竣工验收证明复印件加盖公章。

六、格式附件

附件1：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系                      （磋商响应单位名称）的法定代表人，现授权委托                  （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州华厦招投标代理有限公司实施的编号为JSZC-320506-DLHX-C2025-0018 号的磋商活动。代理人在磋商、合同采购过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我公司均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商：（公章）

法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

附件2：磋商响应函

磋商响应函

苏州华厦招投标代理有限公司：

我方收到贵公司  JSZC-320506-DLHX-C2025-0018 号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商。并向贵公司承诺：

1、愿意按照磋商采购文件的一切要求，提供以上所有工程服务，总价格及明细见《磋商采购响应报价表》。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行磋商采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务义务。

3、我方同意按磋商采购文件的规定，我方的响应文件有效期限为磋商开始后90天。

4、我方愿意提供贵方在磋商采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方磋商文件有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方认为贵方有权决定成交者，还认为贵方有权接受或拒绝所有的供应商成交。

6、我方愿意遵守磋商采购文件中所列的收费标准。

7、我方承诺该项磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意被确定成交后若不履行我方响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方成交资格将被取消。

8、我方同意若无法按约定条款履行义务等，采购方有权取消我方的成交资格。

9、如果我方被确定成交，我方愿意在签订合同时按国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知规定的收费标准支付成交，如未按规定缴纳中标服务费，招标代理机构可提出诉讼的权力；

10、与本磋商有关的通讯地址：

单位：                           联系人：                     .

地址：                           联系电话：                   .

联系电话：                       传真：                       .

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：       年       月      日

附件3：磋商响应报价表（第一次报价）

磋商响应报价表（第一次报价）

采购编号：JSZC-320506-DLHX-C2025-0018号

磋商响应单位（盖章）：

| 序号 | 工程名称 | 磋商响应报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 磋商响应总报价：人民币（大写）： （小写）¥： |  |  |  |
| 工期： |  |  |  |
| 工程质量标准： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

注：

1、报价明细表自制。

2、上述报价包含一切由供方承担的费用。

3、本报价表应附工程量清单报价表。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：       年       月      日

附件4：工程量清单报价表

附件5：施工组织机构人员名单

施工组织机构人员名单

| 姓名 | 拟在本项目中 担任的职务 | 职称/资格证书号（岗位证号） | 身份证号码 | 主要资历和项目管理经历 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：       年       月      日

附件6：关于资格文件的声明函

(1)、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州华厦招投标代理有限公司 ：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为  JSZC-320506-DLHX-C2025-0018 号的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的磋商文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：       年       月      日

（2）磋商响应单位情况表

磋商响应单位情况表

单位名称（盖章）：

| 1 | 法定代表人 |  |  |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 本地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 注册地 |  |  |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 7 | 单位职工人数 | 人 |  |  |  | 单位2023年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
|  |  |  |  |  |  | 单位2024年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 8 | 办公场所的面积： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 主营范围 1、_____________________________________ 2、____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件7：专业设备配备情况表

专业设备配备情况表

响应单位名称：

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位/数量 | 设备性质 （自有/租赁） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供设备权属证明文件，其中车辆还须提供行驶证等复印件。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：       年       月      日

附件8：中小企业声明函

中小企业声明函

苏州华厦招投标代理有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1.(标的名称)甪直镇澄湖生态环境修复示范项目，属于(采购文件中明确的所属行业) 其他未列明行业 承建(承接)企业为(企业名称)       ，从业人员人,营业收入为万元,资产总额为万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2.(标的名称) 甪直镇澄湖生态环境修复示范项目  ，属于(采购文件中明确的所属行业)  其他未列明行业  承建(承接)企业为(企业名称)   ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位：(单位盖章)

法定代表人或代理人：(签字或盖章)

日期：      年    月    日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件9：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

苏州华厦招投标代理有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加苏州市吴中区甪直镇人民政府单位的  甪直镇澄湖生态环境修复示范  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：       年       月      日

附件10：投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：苏州华厦招投标代理有限公司

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加（JSZC-320506-DLHX-C2025-0018，甪直镇澄湖生态环境修复示范项目）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

地址：

电话：

电子邮件：

邮编：

日期：

附件11：项目经理无在建工程承诺书

苏州市吴中区甪直镇人民政府：

我公司拟选派的项目经理              (注册证号             )，属于下列        ：

- 非变更后无在建工程，

- 变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月）

- 因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目经理解锁手续，

- 有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目经理执业范围之内。

- 注：选择以上（2）、（3）、（4）的需提供证明材料扫描件，无证明材料不予认可。

响应单位：                              （公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

联系人及联系电话：

日期：       年        月        日

（全文完）