江苏省政府采购网

（竞争性谈判文件）

项目名称：江苏现代畜牧科技园(红旗大道校区)生产性实训场所改造项目

项目编号：JSZC-320000-JSJW-T2025-0068

采购人：江苏农牧科技职业学院

采购代理：江苏建威建设管理有限公司

2025年10月

目录

第一章竞争性谈判采购公告	1

第二章参加谈判供应商须知	5

第三章合同条款及格式	16

第四章项目需求	25

第五章响应文件的组成和格式	28

# 第一章 竞争性谈判采购公告

项目概况

江苏现代畜牧科技园(红旗大道校区)生产性实训场所改造项目的潜在供应商应在泰州市海陵区梅兰东路41-109招标代理处（或通过邮箱1414093865@qq.com）获取采购文件，并于2025年10月17日9点00分前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-JSJW-T2025-0068

项目名称：江苏现代畜牧科技园(红旗大道校区)生产性实训场所改造项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：2977240.43元

最高限价：2977240.43*（1-10%）=2679516.38元

采购需求：生产性实训场所分三块区域，增建檐廊约307.45米，面积为588㎡，生产性实训场所道路改造，拟将路基进行修复后摊铺沥青，约1420㎡，混凝土道路约640㎡，石材铺装约893㎡；家禽生产实训中心第5栋建筑需根据蛋鸡笼养现代实施装备要求需整体抬高至室内净高4米，墙柱增加1.7米。详细内容见设计图纸及工程量清单。

合同履行期限：90天

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具备良好的财务状况；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

5.提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录的声明；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位；

（三）本项目的特定资格要求：

1.供应商须具有建设主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，并在有效期内；

2.供应商须具备有效的建筑施工企业安全生产许可证；

3.供应商拟派项目负责人须具备建筑工程二级（含）以上注册建造师执业资格，同时具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书；

3.1项目负责人必须满足的其他条件：

（1）项目负责人须为投标单位自有员工，须提供近三个月（不含投标当月）中任意一个月供应商缴纳的社会保险缴纳证明资料。

（2）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，包括但不限于以下情形：

①同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险；

②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；

③在其他企业担任法定代表人。

（3）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

注：以上在建工程是指在其他项目担任项目负责人职务，该项评审方式为承诺制，如查实投标人在《承诺书》中虚假承诺，按弄虚作假处理。

4.动态考核：评标当日，投标人（供应商）投标所用资质核查结果为不达标的，视为投标人（供应商）资质条件不符合国家有关规定，或不满足招标文件（竞争性谈判文件）规定的资格条件。动态监管不合格资质查询网址：

https://entq.jsszfhcxjstzhfwpt.com:12443/ms/admin/#/open/dthc-list。

5.其他要求：

（1）未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、未被中国政府采购网列入政府采购严重失信行为记录名单。

（2）凡为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动；

（3）单位法定代表人/负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

时间：2025年10月10日至2025年10月15日，每日9:00时至11:30时，14:30时至17:30时（北京时间，法定节假日除外）；

地点：泰州市海陵区梅兰东路41-109江苏建威；

方式：添加工作人员微信17768601678线上报名或现场报名；

售价：300元/标段

四、响应文件提交

截止时间：2025年10月17日9点00分（北京时间）

地点：泰州市海陵区梅兰东路41-109一楼会议室（江苏建威建设管理有限公司）

五、开启

时间： 2025年10月17日9点00 分（北京时间）

地点：泰州市海陵区梅兰东路41-109一楼会议室（江苏建威建设管理有限公司）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

本次谈判响应文件制作份数要求：正本 1份副本 2 份

本项目接受响应人以纸质方式递交的响应文件，响应文件应由其法定代表人（负责人）或持法人代表（负责人）委托书的授权代表于开标前当面提交。

本项目采购人不组织现场踏勘，供应商需自行踏勘工作现场,详细了解项目任务详情及工作要求后谨慎投标。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：江苏农牧科技职业学院

地址：泰州市凤凰东路8号

招标联系人：陈老师 0523-86159670

技术支持：胡老师 15190619777

2.采购代理机构信息

名称：江苏建威建设管理有限公司

地址：泰州市海陵区梅兰东路41-109

联系方式：0523-86882209

3.项目联系方式

项目联系人：申先生

电话：17768601678

# 第二章 供应商须知

# 一、谈判须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：江苏现代畜牧科技园(红旗大道校区)生产性实训场所改造项目 采购项目编号：JSZC-320000-JSJW-T2025-0068 |
| 2 | 采购人：江苏农牧科技职业学院 采购人地址：泰州市凤凰东路8号 招标代理单位：江苏建威建设管理有限公司 招标代理单位地址：泰州市海陵区梅兰东路41-109 |
| 3 | 采购需求：详见谈判文件第四章。 |
| 4 | 采购预算：2977240.43元，最高限价：2679516.38元 |
| 5 | 工期：90日历天 |
| 6 | 谈判响应文件份数：正本1份、副本2份 |
| 7 | 谈判响应文件开始接收时间：2025年10月17日8：30 谈判响应文件接收截止时间：2025年10月17日9：00整 谈判响应文件接收地点：泰州市海陵区梅兰东路41-109一楼会议室江苏建威代理公司 |
| 8 | 签订合同地点：招标人办公室 |
| 9 | 服务地点：采购人指定地点 |
| 10 | 合同价格形式：固定单价合同。 支付方式：合同签订前，乙方向采购人缴纳成交价10%的履约保证金；合同签订后支付合同金额的30%；待实际工程量完成60%，且经建设、监理、跟审单位确认后，支付至合同价的60%；工程竣工验收合格后支付至合同价款的80%；工程结算审计完成后，乙方向甲方支付审计结算价3%的质保金（质保期2年），质保金到账当日付清全部余款（最终结算以结算审计金额为准）。 |
| 11 | 履约保证金：中标价的10% 形式：保函、电汇、转账、汇票或支票、保证保险等 提交时间：中标供应商必须在合同签订前按规定将履约保证金交至采购人指定账户。 中标人未按上述要求提交履约保证金的,采购人可取消其中标资格。 退还：在合同期限结束且经双方验收合格后，无息退还。 |
| 12 | 供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用，无论谈判过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 |
| 13 | 供应商一旦获取了本谈判采购文件并参加谈判，即被认为接受了本谈判文件中的所有条件和规定。供应商根据需要自行踏勘现场，采购人不组织现场踏勘。 |
| 14 | 落实《江苏农牧科技职业学院》文件要求： 《江苏农牧科技职业学院采购供应商管理实施细则》(苏牧【2025】90号)（https://www.jsahvc.edu.cn/zcgl/2025/0701/c2858a168884/page.htm） |

二、总则

（一）适用范围

本谈判文件仅适用于江苏现代畜牧科技园(红旗大道校区)生产性实训场所改造项目。

（二）词语释义

1、采购人（招标人）：指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2、供应商（投标人）：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。不包括其分公司。

3、采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等采购招标代理业务的社会中介机构。

4、招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

5、评标委员会（谈判小组）：是指在招标投标和采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

6、响应（投标）：供应商根据采购人或采购代理机构发售的采购文件，编制响应文件并按规定投标的行为。

7、知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

8、天：日历天。

9、服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。

10、不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

11、实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

12、书面形式：指书面文字、合同书、信件等可以有形地表现所载内容的形式。

（三）项目采购方式

本次采购采取竞争性谈判的方式。

（四）本谈判文件主要包括：谈判公告、参加谈判供应商须知、采购需求、合同主要条款、谈判响应文件格式五个部分。

（五）凡参加谈判的供应商必须完全具备本文件第一部分竞争性谈判公告中第二条申请人资格要求规定的条件，并提供充分的证明材料。需要提供原件核查项目不提供原件核查的，视为不具备谈判资格，其响应文件作无效响应文件处理。

（六）凡参加谈判的供应商须按本谈判文件所附的谈判响应文件格式（第五部分）编写响应文件，本次谈判对响应文件的要求为：

1、响应文件的组成：（复印件须加盖谈判供应商单位公章，否则视同未提供。）

（1）谈判响应承诺书（格式见附件,加盖供应商单位公章，并经法定代表人或其授权代表签字或盖章）；

（2）谈判响应报价表（格式见附件,加盖供应商单位公章，并经法定代表人或其授权代表签字或盖章）；

（3）响应报价明细表（格式见附件,加盖供应商单位公章，并经法定代表人或其授权代表签字或盖章）（如有）；

（4）供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加谈判、报价的除外）；

（5）供应商法定代表人身份证复印件；

（6）供应商法定代表人授权代表身份证复印件（法定代表人亲自参加谈判、报价的除外）；

（7）技术、商务条款响应及偏离表（格式见附件,加盖供应商单位公章，并经法定代表人或其授权代表签字或盖章）（如有）

（8）资格证明文件：

8.1 供应商基本情况表（格式见附件）；

8.2 供应商营业执照复印件（加盖供应商单位公章）；

8.3 拟投入本项目人员汇总表（格式见附件,加盖供应商单位公章）；

8.4 拟投入本项目人员相关人员证书复印件（加盖供应商单位公章）；

8.5 供应商近六个月中任意一个月份(不含谈判当月) 的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

8.6 供应商近六个月中任意一个月份(不含谈判当月) 的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

8.7 供应商近六个月中任意一个月份(不含谈判当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

8.8 承诺书等（格式见附件,加盖供应商单位公章，并经法定代表人或其授权代表签字或盖章）；

（9）其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。

2、对初次响应文件的格式要求：

（1）初次响应文件请用中文表述，应正式打印，并装订成册；

（2）初次响应文件必须齐备、完整，不得缺项、漏项，响应文件中除对错误的地方作必要修改外（修改处须加盖单位公章或由法定代表人或其授权代表签字），不得有加行、涂抹或改写；

（3）为保证初次响应文件的完整性，供应商在响应文件中须对提供资格、资质及资信证明文件复印件装订，并加盖单位公章。

如初次响应文件不符合本文件要求，该响应文件将会被判定为无效响应文件。

3、价格组成：

（1）所有价格用人民币表示（含税价）；

（2）报价应包括在承包期内服务所需要的材料费、人工费、管理费、各种税费、保险、劳保、维护、利润、税金等所有相关费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等发生的所有费用及国家规定的所有税费、履行本合同有关的一切费用，采购人不再支付报价之外的任何费用。

（3）所有报价应是唯一的，谈判小组不接受任何有选择的报价。如果单价与数量的乘积之和与总价不一致时，以单价为准进行修正；只有在谈判小组认为单价有明显的小数点错误时，才能以总价为准，并修改单价。大写与小写不一致时，以大写为准进行修正。供应商拒绝修正的，其响应文件应作无效响应文件处理。

4、谈判有效期：谈判截止之日起90日历天。

（七）谈判保证金

本项目不需要缴纳谈判保证金。

（八）初次响应文件的递交

1、初次响应文件为一式三份（正本一份、副本二份），并由供应商的法定代表人或其授权代表正式签署。

2、初次响应文件的应用不易破损的信封密封递交，封口、封袋应加盖供应商公章。

3、初次响应文件应于招标公告载明的响应文件提交截止时间前送达指定地点，凡逾期或超时送达的响应文件将被拒绝。

4、本采购文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

（九）谈判小组的组成和职能

为了确保本次竞争性谈判工作的顺利进行，采购人将成立竞争性谈判小组。竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共3人（或以上）单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二，谈判小组将在招标代理机构的组织和协调下，独立开展工作，具体职责：

1、根据采购项目内容要求，制定谈判方案，确定谈判内容和谈判组织形式；

2、审阅初次响应文件，有权决定供应商是否具有谈判资格；

3、组织谈判，在谈判的基础上，提出需要供应商澄清、承诺的具体内容，决定经过谈判后进入下一轮谈判和最终报价的供应商名单；

4、对谈判情况进行综合比较，编写竞争性谈判结果报告，推荐预成交供应商；

5、在谈判过程中，谈判小组可以根据采购文件和谈判情况可实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分。如有实质性变动，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照采购文件的变动情况和谈判小组的要求在规定的时间内重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。如有负偏离，将作为无效报价。

6、根据法律法规、谈判文件，有权对谈判具体内容和谈判办法进行解释，有权决定处理谈判过程中出现的其它问题。

（十）谈判程序

1、谈判

在响应文件递交时间截止后，招标代理机构组织谈判会议，并宣读公布参加谈判供应商的数量和名单，宣读内容不涉及谈判价格。供应商法定代表人或其授权代表须携带本人身份证原件参加谈判会议。供应商法定代表人或其授权代表未出席谈判会议的，其谈判响应文件将被拒绝。

2、审阅响应文件

谈判小组负责审阅响应文件，并对有关内容进行审查：

（1）对供应商的资格、资质进行审查；

（2）对响应文件格式进行审查，主要包括响应文件是否齐全，是否正式打印，是否已正式签署，是否有缺页及漏项，谈判报价是否高于采购预算；

3、无效响应文件的确认：

供应商有下列情形之一的，视为无效响应文件，取消该供应商进入技术谈判阶段的资格：

（1）响应文件未按规定的期限、地点送达的；

（2）响应文件未按要求密封、签署、盖章的；

（3）供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加谈判会议的；

（4）供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

（5）不具备谈判文件中规定的资格要求或未按谈判文件规定的要求提供资格证明文件的；

（6）响应文件未按谈判文件规定的内容和要求填写的；

（7）响应文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

（8）响应文件中有谈判文件未允许提供的选择性内容的；

（9）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；

（10）不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜的；

（11）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人的；

（12）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异的；

（13）不同供应商的响应文件相互混装的；

（14）不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

（15）项目总报价超过本项目预算的；

（16）提供虚假材料的（包括工商营业执照、资格证明文件等）；

（17）响应文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其它实质性要求的；

（18）谈判小组认定供应商报价明显不合理，有可能影响产品质量和不能诚信履约的。

4、谈判小组根据对初次响应文件的审阅情况，决定进入技术谈判阶段的供应商名单。

5、进行技术谈判并签署技术谈判纪要（谈判纪要内容必须在该项目政府采购合同中全部体现），主要内容包括：

（1）谈判小组与经审查合格的每个供应商分别进行谈判，在谈判中可以对谈判文件中有关技术要求进行调整，并告知每个谈判供应商。供应商也可以就谈判文件中的有关内容向谈判小组进行询问，谈判小组应在不违反有关谈判原则的情况下给予明确解答。解答内容对其他谈判供应商最终报价有影响的，谈判小组应当将此内容告知每个谈判供应商。

（2）对谈判后不能全部满足本文件技术要求的，谈判小组有权拒绝，该供应商不能进入下一轮商务谈判环节。

（3）谈判小组根据技术谈判情况集体选择进入第二轮谈判（商务谈判）的供应商名单。

6、进行商务谈判，主要内容包括：

（1）谈判小组分别与进入商务谈判的供应商就其总报价、分项报价、项目需求等进行谈判。

（2）对商务内容明显不能满足要求的，谈判小组有权拒绝。

7、最终承诺报价

（1）供应商最终承诺报价在服务要求没有增加，技术参数、服务没有重大提高的情况下，不允许高于第一次报价（即谈判响应文件中的报价）。否则，谈判小组有权拒绝该谈判报价并不再给予报价补救机会。

（2）经过商务谈判能够满足要求的各供应商应于商务谈判结束后在规定的时间内填写报价表向谈判小组提交各自的最终承诺报价（报价表须加盖供应商公章或经供应商法定代表人或其授权代表签字确认，否则无效）。报价表及提交截止时间及地点由谈判小组另行通知。

（十一）异常低价审查规定

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。并在评审报告中进行记录。

（十二）评定成交的标准

1、谈判小组应当从进入商务谈判的供应商中按采购需求、质量和服务均能满足本谈判文件实质性要求，且报价最低的原则确定成交供应商。

2、如出现两个或两个以上实质性响应谈判文件要求且报价均为最低的供应商，则按首次递交响应文件时签到的顺序进行抽签确定成交供应商。

（十三）成交

在谈判有效期内，招标代理机构根据谈判小组出具的谈判结果报经采购人确认后确定成交供应商。同时招标代理机构向成交供应商签发成交通知书，并将成交结果公布在“江苏省政府采购网”上。

（十四）本项目的合同应在谈判成交通知书发出后30日内签订。

成交供应商非因不可抗力因素未能按本文件谈判结果及其响应文件要求与采购人签订合同的，作自动放弃成交资格处理。

（十五）有关费用

无论本次谈判过程的做法和谈判结果如何，参加谈判的供应商须自行承担与谈判有关的一切费用。

本项目招标代理服务费按计价格【2002】1980号文件标准的45.02%计取。上述费用由供应商支付，请各供应商在报价时考虑，确定成交供应商后领取中标通知书前一次性缴纳给招标代理服务机构。

（十六）其他说明

供应商必须认真考虑项目实施过程中可能出现的各种情况，一旦成交，采购人将以其最终报价为付款依据，不再额外支付任何费用。

（十七）履约保证金

（1）成交人在收到成交通知后，应按照相关规定向采购人提交中标总额10%的履约保证金，履约保证金在合同履行完经采购人相关部门确认后，履约保证金由采购人退回，不计利息。

（2）如果成交人没有按照上条规定执行，采购人将有充分理由取消该授标，并没收其谈判保证金。在此情况下采购人可将下一个成交候选人定为成交人，或重新招标。

（十七）其他事项说明：（落实的相关政策）

采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》的有关规定，落实政府采购政策。

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、绿色采购：根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料。

8、若供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按照《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

9、专门面向中小企业采购的项目，小微企业不再享受价格扣除优惠政策。

10、未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

第三章  合同条款及格式

建设工程施工合同
（示范文本）

（GF—2017—0201）

# 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：   江苏农牧科技职业学院

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 江苏现代畜牧科技园(红旗大道校区)生产性实训场所改造项目 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：  江苏现代畜牧科技园(红旗大道校区)生产性实训场所改造项目  。

2. 工程地点：                                       。

3. 工程立项批准文号：                               。

4. 资金来源：                                       。

5. 工程内容：                                       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》。

6. 工程承包范围：                                    。

二、合同工期

计划开工日期：        年       月       日。（具体以发包人书面通知为准）

计划竣工日期：         年       月       日。

工期总日历天数：      天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合     合格    标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）                 （¥            元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               （¥          元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               （¥          元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               （¥          元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               （¥          元）。

2. 合同价格形式：                                                    。

五、项目经理

承包人项目经理：                      。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如有）；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件（如有）；

（4）通用合同条款（如有）；

（5）技术标准和要求；

（6）已标价工程量清单或预算书；

（7）图纸；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  （公章）                              承包人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                     （签字）

社会信用代码                                 社会信用代码：

地  址：                                     地  址：

邮政编码：                                   邮政编码：

法定代表人：                                 法定代表人：

委托代理人：                                 委托代理人：

电  话：                                     电  话：

传  真：                                     传  真：

电子信箱：                                   电子信箱：

开户银行：                                   开户银行：

账  号：                                     账  号：

- 第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017 —0201）。

- 第三部分 专用合同条款

| 3.2项目经理 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | 关于项目经理每月在施工现场的时间要求 |  |  | □项目经理每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80% |
|  |  |  |  | R其它：开工之日起到竣工结束，在保证工程质量、安全、进度的情况下，项目经理每周至少 6 日，每天不少于 8 小时在现场组织施工。 |
|  | 承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任 |  |  | R由承包人承担违约责任，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险，并扣除履约保证金的_20_% |
|  |  |  |  | □其它：________________________ |
|  | 项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任 |  |  | □由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的___% |
|  |  |  |  | R由承包人承担违约责任，发包人有权处违约金 2000 元/人•次(人民币)发现 3 次，招标人将向招投标监管部门汇报，将其行为列入不良行为记录。 |
| 3.2.3 | 承包人擅自更换项目经理的违约责任 |  |  | R由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的_20_% |
|  |  |  |  | □其它： |
| 3.2.4 | 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任 |  |  | R由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的_20__% |
|  |  |  |  | □其它：________________________ |
| 3.3承包人人员 |  |  |  |  |
| 3.3.3 | 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任 |  |  | R由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的__10_% |
|  |  |  |  | □其它：________________________ |
| 3.3.5 | 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任 |  |  | R由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的_10__% |
|  |  |  |  | □其它：________________________ |
|  | 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任 |  |  | □由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的___% |
|  |  |  |  | R由承包人承担违约责任，发包人有权处违约金 1000 元/人•次(人民币) |
| 3.5分包 |  |  |  |  |
| 3.5.1 | 禁止分包的工程包括 |  |  | R法律法规禁止分包的工程 |
|  |  |  |  | □其它：________________________ |
|  | 主体结构、关键性工作的范围 |  |  | __/____ |
| 3.5.2 | 允许分包的专业工程包括 |  |  | __钢结构工程、非主体、非关键性工程 _ |
| 5.1质量要求 |  |  |  |  |
| 5.1.1 |  | 特殊质量标准和要求 |  | ____/_______ |
|  |  | 关于工程奖项的约定 |  | □获得国家级优质工程，按中标价（合同价）中“分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费”的____%奖励 |
|  |  |  |  | □获得省级优质工程，按中标价（合同价）中“分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费”的____%奖励 |
|  |  |  |  | □获得市级优质工程，按中标价（合同价）中“分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费”的____%奖励 |
|  |  |  |  | □获得优质结构工程，按中标价（合同价）中“分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费”的____%奖励 |
|  |  |  |  | R其它：___/______ |
| 6.1安全文明施工 |  |  |  |  |
| 6.1.1 |  | 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定 |  | □达到省级建筑安全文明施工标准化示范工地要求 |
|  |  |  |  | □达到市级建筑安全文明施工标准化示范工地要求 |
|  |  |  |  | R其它：_安全无事故。非发包人原因引起的安全质量事故由承包人负责。__ |
| 6.1.5 |  | 合同当事人对文明施工的要求 |  | □达到省级建筑安全文明施工标准化示范工地要求 |
|  |  |  |  | □达到市级建筑安全文明施工标准化示范工地要求 |
|  |  |  |  | R其它：_安全无事故。承包人要对施工人员进行上岗安全培训和安全交底工作,做到规范施工，对整个工程的安全负全责，并承担因承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。在工程验收前应向建设单位提供招标工程的一套完整的安全资料。本工程承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。承包人必须成立项目安全管理小组，所有工程施工过程均必须有专职安全管理人员在施工现场，实施安全监督。 |
| 7.5 工期延误 |  |  |  |  |
| 7.5.2 |  | 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法 |  | R扣除_2000_元/天 |
|  |  |  |  | □每天赔偿金额为合同价款的万分之 |
|  |  | 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限 |  | R合同价的10% |
|  |  |  |  | □全部的履约保证金 |
|  |  |  |  | □其它：________________________ |
| 7.9提前竣工的奖励 |  |  |  |  |
| 7.9.2 |  | 提前竣工的奖励 |  | □奖励____元/天 |
|  |  |  |  | R其它：_____无_________ |
| 10.7暂估价 |  |  |  |  |
| 10.7.1 |  | 对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第_2_种方式确定 |  | （1）通用条款第1种方式：由承包人单独招标 |
|  |  |  |  | （2）通用条款第2种方式：由发包人和承包人共同招标 |
| 10.7.2 |  | 对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第_2_种方式确定 |  | （1）通用条款第1种方式 |
|  |  |  |  | （2）通用条款第2种方式：承包人按照第10.7.1项[依法必须招标的暂估价项目]约定的第1种方式确定暂估价项目 |
|  |  |  |  | （3）通用条款第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目:_______ |
| 11.1市场价格波动引起的调整 |  |  |  |  |
| 市场价格波动是否调整合同价格的约定： |  |  |  | £是 |
|  |  |  |  | R否 |
| 因市场价格波动调整合同价格，采用以下方式对合同价格进行调整： |  |  |  |  |
| （1）人工单价 |  |  |  | □人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外 |
|  |  |  |  | £其它： ； |
| （2）材料、工程设备价格 |  |  |  | □按泰建价〔2008〕2号《关于转发江苏省建设厅<关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见>的通知》调整工程价款 |
|  |  |  |  | £其它： ； |
| （3）施工机械台班单价或施工机械使用费 |  |  |  | □施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格 |
|  |  |  |  | £其它： |
| 12.1合同价格形式 |  |  |  |  |
| 1.单价合同 |  |  |  |  |
| 综合单价包含的风险范围 |  |  |  | R除招标文件约定工程价款调整以外的全部风险 |
|  |  |  |  | □其它范围：____________________ |
| 风险费用的计算方法 |  |  |  | R按招标文件约定的工程价款调整条款执行 |
|  |  |  |  | □其它方法：____________________ |
| 风险范围以外合同价格的调整方法 |  |  |  | R按招标文件约定的工程价款调整条款执行 |
|  |  |  |  | □其它方法：____________________ |
| 2.总价合同 |  |  |  |  |
| 总价包含的风险范围 |  |  |  | ___/____________ |
| 风险费用的计算方法 |  |  |  | ___/____________ |
| 风险范围以外合同价格的调整方法 |  |  |  | __ /____________ |
| 12.3计量 |  |  |  |  |
| 12.3.1 |  |  | 工程量计算规则 | 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）等9本工程量计算规范 |
| 12.3.2 |  |  | 关于计量周期的约定 | R按月计量 |
|  |  |  |  | □其它：___________________ |
| 12.4 工程进度款支付 |  |  |  |  |
| 12.4.1 |  |  | 关于付款周期的约定 | □同计量周期 |
|  |  |  |  | R合同签订前，乙方向采购人缴纳成交价10%的履约保证金；合同签订后支付合同金额的30%；待实际工程量完成60%，且经建设、监理、跟审单位确认后，支付至合同价的60%；工程竣工验收合格后支付至合同价款的80%；工程结算审计完成后，乙方向甲方支付审计结算价3%的质保金（质保期2年），质保金到账当日付清全部余款（最终结算以结算审计金额为准）。 |
| 15.2缺陷责任期 |  |  |  |  |
| 缺陷责任期的具体期限 |  |  |  | □6个月 |
|  |  |  |  | £1年 |
|  |  |  |  | R2年 |
|  |  |  |  | □其它期限：______________ |
| 15.3质量保证金 |  |  |  |  |
| 关于是否扣留质量保证金的约定 |  |  |  | R扣留 |
|  |  |  |  | □不扣留 |
| 15.3.1 |  |  | 质量保证金采用第_2 种方式 | （1）质量保证金保函，保证金额为：______ |
|  |  |  |  | （2）_3_%的工程款 |
|  |  |  |  | （3）发包人按工程价款结算总额的5%预留工程质量保修金，待缺陷责任期满后返还 |
| 15.3.2 |  |  | 质量保证金的扣留采取第3 种方式 | （1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额 |
|  |  |  |  | （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金 |
|  |  |  |  | （3）其它扣留方式：施工单位向建设单位单独支付。 |
| 15.4保修 |  |  |  |  |
| 15.4.1 |  |  | 工程保修期 | □按法定最低保修期限 |
|  |  |  |  | R其它期限：__2年___ |
| 15.4.3 |  |  | 承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间 | □____小时内 |

第四章 项目需求

一、项目概况

1.项目名称：江苏现代畜牧科技园(红旗大道校区)生产性实训场所改造项目

2.服务地点：泰州市现代农业开发区

二、项目具体需求说明

本工程为江苏现代畜牧科技园(红旗大道校区)生产性实训场所改造工程，生产性实训场所分三块区域，增建檐廊约307.45米，面积为588㎡，生产性实训场所道路改造，拟将路基进行修复后摊铺沥青，约1420㎡，混凝土道路约640㎡，石材铺装约893㎡；家禽生产实训中心第5栋建筑需根据蛋鸡笼养现代实施装备要求需整体抬高至室内净高4米，墙柱增加1.7米。具体详见设计图纸及工程量清单。

三、 施工要求

1、供应商成交后，在施工期间，成交供应商应无条件的遵守施工现场的各项规章制度。

2、施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省、泰州市相应地方规范、采购文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行。

3、成交供应商应对施工质量、安全全面负责，如因供应商原因造成质量、安全事故、供应商承担一切经济法律责任。

4、施工期间，供应商应无条件的接受采购人的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。

5、供应商必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工程应在隐蔽前24小时前书面通知采购人检查验收；本着谁施工谁负责产品保护，谁破坏产品谁赔偿的原则，供应商必须采取切实有效的成品保护措施，并编制相应的成品保护方案报采购人批准同意后组织实施。

6、计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，竞争人均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

7、计量、结算方式：

结算依据：后期结算仅调整经采购人批准变更（包括增加施工内容或取消部分施工项目）的相应费用增减，具体调整方式为：涉及工程数量减少的，以实际减少数量为准，涉及工程数量增加的，不调整；成交供应商在项目审计时必须按采购人委托的审计单位要求提供所有单据及资料，否则成交供应商自行承担相应责任。

8、项目其他施工要求须满足招标文件要求。

四、人员及实施要求

供应商在响应文件中承诺的项目班子主要成员、项目经理及相应资质的专业技术、管理人员未经采购人书面同意，不得调换和撤离，完全按项目进度及时到位。采购人有权要求成交供应商撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和项目质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员及项目经理，直至采购人满意为止。如项目经理及相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，采购人有权单方面终止合同。

五、商务要求

（一）工程量清单：另册。

（二）工期：90日历天。

如因成交供应商原因导致工期延误的，采购人有权根据合同约定给予处罚。

（三）质量标准：合格；缺陷责任期：两年。

本项目的材料，设备，施工等必须符合现行国家，行业及工程所在地地方标准和技术规范的要求。所有建筑材料，建筑构配件和设备在进场前必须报采购人认可。

（四）投标报价：

1.本工程最高限价为：2698582.79元，供应商投标报价高于最高限价的作无效响应文件处理；

（五）付款方式：合同签订前，乙方向采购人缴纳成交价10%的履约保证金；合同签订后支付合同金额的30%；待实际工程量完成60%，且经建设、监理、跟审单位确认后，支付至合同价的60%；工程竣工验收合格后支付至合同价款的80%；工程结算审计完成后，乙方向甲方支付审计结算价3%的质保金（质保期2年），质保金到账当日付清全部余款（最终结算以结算审计金额为准）。

（六）合同形式：固定单价合同。

（七）投标报价

1、投标报价应按本采购文件中相关附表格式填写。

2、投标人自行到现场细致勘查，如因未踏勘现场导致的一切后果，由供应商自行承担。投标报价是履行合同的最终价格，应包括采购文件所确定的招标范围内工程量清单的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。各投标人的投标报价均视作已对现场进行踏勘后作出的报价。

（1）承包人的投标价，应是完成标段的全部工程的投标价，并以承包人在工程量清单报价表中提出的单价或总额价为根据。承包人所报的单价或总额价应包括为实施和完成合同工程所需的人工费、材料费、机械使用费、间接费、利润、税金、规费、保险费等费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

（2）中国政府(江苏省)根据现行税法和有关部门现行规定就本合同项下向承包人征收的所有税金及其他应缴纳的所有费用均由承包人摊入各工程细目的单价中。

（3）承包人应按发包人要求及时将废弃材料等施工垃圾清理外运（抛弃点自行考虑并承担相关费用）、处理，承包人垃圾处理必须满足环保、国土等相关部门的规定。上述费用均含在相关的单价或总额价内。

（5）承包人须负责施工区域的保洁工作，所发生费用在投标报价中综合考虑，发包人不另计列。

注：根据“工信部联企业〔2011〕300号通知”规定，本项目行业类别为：建筑业。

# 第五章    附件（投标文件主要格式）

投标文件封面

竞争性谈判响应文件

（正或副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

谈判供应商名称：

谈判供应商地址：

二〇二五年  月   日

- 附件1    谈判响应承诺书

致：（采购人名称）

我们收到你们   （项目编号）   号竞争性谈判采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加谈判。同时我公司承诺：

1．我们愿意按照谈判文件的一切要求，提供满足采购要求的服务内容，我公司的响应报价包括完成该标的物的全部内容所需要的人工、材料、机械费、交通费、管理费、各种税费、保险、劳保、维护、利润、税金等所有相关费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等发生的所有费用及国家规定的所有税费、履行本合同有关的一切费用，采购人不再支付报价之外的任何费用。

2. 如果我们的谈判响应文件被接受，我们将严格履行谈判采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3. 我们同意按谈判采购文件中的规定，本谈判响应文件的有效期限为开标后 90天。

4. 我们愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料。

5. 我们愿意遵守谈判公告及采购文件中所列的收费标准。

6. 我们承诺该项谈判在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7. 贵单位的采购文件、成交通知书和本报价响应文件将构成约束我们双方的合同。

8. 我单位保证提交的报价响应文件未涉及第三方的知识产权，我方承诺如有第三方对相关的知识产权提出异议和索赔由我单位负责解决，与采购人无关。

9. 我单位承诺在报价响应文件中提供的证书、资料及相关数据均为真实的，非虚假的；否则，我单位将承担由此造成的一切后果及法律责任。

响应单位全称（加盖公章）：

地址：              电话：

法定代表人

或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

附件2      首次响应报价表

| 投标项目名称 | 江苏现代畜牧科技园(红旗大道校区)生产性实训场所改造项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： |  |
| 投标报价 | 元（小写： ） |
| 工期 |  |
| 项目负责人 |  |
| 质量标准 | 合格，满足采购文件要求 |
| 是否为中小微企业 |  |

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

谈判供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

工程量清单报价明细表

项目名称：江苏现代畜牧科技园(红旗大道校区)生产性实训场所改造项目

项目编号：

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

附件3      法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年     月     日

经营期限：

姓    名：            身份证号：

系                 (供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商(公章) ：

日期：   年   月   日

附件4   法定代表人授权书格式

本授权书声明：注册于        （地  址）          的  （投 标 单 位） 在下面签名的 （法定代表人姓名、职务）   代表本单位授权在下面签字 （被授权人的姓名、职务）      （居民身份证编号：                       ）为本单位的合法代理人，就   （ 项  目  名  称 ）  项目的合同投标及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于          年       月      日签字生效，特此声明。

附：法定代表人、被授权人身份证复印件

法定代表人签名：      （签字或盖章）

职务：

被授权人签名：      （手签）

职务：

投标单位名称：

（盖单位公章）

地址：

日期：   年   月   日

附件5   技术、商务条款响应及偏离表

采购项目编号：

| 序号 | 项目 | 采购要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求 | 第四章项目需求 |  |  |
| 2 | 工期 | 按采购文件要求 |  |  |
| 3 | 付款方式 | 按采购文件要求 |  |  |
| 4 | 投标货币 | 人民币 |  |  |
| 5 | 其他 | 按采购文件要求 |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人（或授权代表）签字：

日期：     年   月   日

填写说明：

1、行数不够，可自行添加；

2、根据项目添加的服务承诺等也请列出。

供应商基本情况表

| 1 | 法定代表人 |  |  |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 本地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 注册地 |  |  |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 7 | 单位职工人数 | 人 |  |  |  | 单位上年度总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 8 | 办公场所的面积： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 主营范围 1、____________________________________ 2、____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

拟投入本项目的项目组人员配置表

| 序号 | 在项目担任职务 | 姓名 | 年龄 | 职称证书 | 执业证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人：(盖章) 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：1.本表后附拟投入本项目的项目组人员证书扫描件、供应商为拟派人员缴纳近三个月（不含投标当月）的社保证明材料原件扫描件加盖公章。

2．投标人不按实填写本表的，以弄虚作假处理。

附件6

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明(格式)

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                   。

主要专业技术能力有：                                      。

投标供应商名称（章）：

日期：    年    月    日

附件7    参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(参考格式)

声 明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标供应商名称（章）：

法定代表人（授权代表）签章：

日期：       年    月    日

附件8 承诺函

无在建工程承诺书

（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往                 （项目名称）    的项目经理          （项目经理姓名）现阶段没有担任其他在建工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

投标人（供应商）：                            （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

年        月      日

附件9   企业声明函（格式）：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司(联合体)参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（建筑业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（建筑业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（备注：1、参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件，本项目所属行业为建筑业。2、请如实填写属于中型企业或小型企业或微型企业。3、1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

附件10  残疾人福利性单位声明函(如有，非残疾人福利性单位不需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的（采购人名称）单位的（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（供应商）名称（盖章）

日期：    年     月    日

附件11

最终报价表

| 投标项目名称 | 江苏现代畜牧科技园(红旗大道校区)生产性实训场所改造项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： |  |
| 投标报价 | 元（小写： ） |
| 服务期 |  |
| 项目负责人 |  |
| 质量标准 | 合格，满足采购文件要求 |
| 是否为中小微企业 |  |

备注：分项报价表的价格，根据最终报价表和首次报价表的下浮比例同比例下浮。

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

谈判供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

此表格供应商盖章后，除报价和签字部分外，填写齐全。报价和签字待谈判后填写。