- 2024年东台市浒苔绿潮前置打捞和无害化处置项目

- （全程电子化交易5.0版）

- 招 标 文 件

编号：DTCG-SCY-2024-ZB022

- 采购人：        东台市自然资源和规划局         （盖章）

- 法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

- 采购代理机构：    东台市兴华招标代理有限公司   （盖章）

- 法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

2024 年 3 月 25 日

- 招 标 公 告

项目概况

2024年东台市浒苔绿潮前置打捞和无害化处置项目的潜在投标人应在东台市公共资源交易平台 http://218.206.153.24:8089/TPBidder/ 获取招标文件，并于2024年4月15日8点45分（北京时间）前在东台市公共资源交易平台提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：DTCG-SCY-2024-ZB022

项目名称：2024年东台市浒苔绿潮前置打捞和无害化处置项目

预算金额：890万元 （包含前置打捞和无害化处置全部费用）

最高限价：每艘船舶每日费用不得高于10000元（包含前置打捞和无害化处置全部费用）

采购需求：在浒苔绿潮形成的早期阶段，组织18艘打捞船舶开展浒苔绿潮前置打捞，最大限度控制漂浮浒苔初始生物量，有效降低浒苔绿潮灾害的影响；同时，中标单位还需负责将打捞的浒苔吊装上岸、装车后运输至处理场所，通过沥水、晾晒、压榨等方式脱水处理后进行无害化处理。

合同履行期限：前置打捞期限为2024年5月上旬至2024年7月上旬（具体起止日期以上级通知为准）；无害化处置与前置打捞同步进行，2024年7月底前全部完成。

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列资料：

（1）独立法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

（2）上一年度（或上上年度）经审计的财务报告（成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（近期）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：            /

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人如委托被授权人参与，则被授权人须为本单位正式职工并提供投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明；

（2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（3）供应商拟定提供的18艘相关船舶的有效检验证书（海洋捕捞渔船不得少于10艘），船舶须为盐城市籍渔船。

三、获取招标文件

时间：2024年3月25日至2024年4月1日

地点：互联网网页下载

方式：在东台市公共资源交易平台获取招标文件

售价：  /  元

四、提交投标文件截止时间、开标时间、地点、开标模式

2024年4月15日8点 45 分（北京时间）

开标地点：东台市公共资源交易中心（北海西路8号政务服务中心大楼四楼）

开启模式：不见面开标。

网上开标大厅地址为：http://218.206.153.24:8089/BidOpening。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目不接受进口产品（如为货物采购）。

2.本项目（是/否）接受银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构参与：  否  。【如接受，则分支机构的负责人视同为投标人法定代表人。】

3.本次招标活动通过东台市公共资源交易平台在线完成。未参加过东台市公共资源交易平台交易的投标人须办理CA证书及电子签章，具体详见东台市公共资源交易中心网站工作动态栏目中的《关于在采购项目中使用东台市公共资源交易平台的通知》。

4.首次参加东台市公共资源交易平台在线交易的投标人，须在平台上进行注册，填写主体信息，完善诚信库，原盐城市公共资源交易CA证书及电子签章在有效期内的可以通用。

5.本项目为全程电子化交易，投标人需在投标文件提交截止时间前上传加密的投标文件到平台，投标人不必抵达开标现场，仅需进入网上开标大厅参加开标会议，与现场开标会议主持人进行互动交流。投标人中标后打印纸质投标文件（正本壹份、副本贰份），在领取中标通知书前与用普通光盘或U盘拷贝的电子投标文件一并送至采购代理机构。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：东台市自然资源和规划局

地    址：东台市金海东路25号

联系方式：赵先生 0515-85281381

2.采购代理机构信息

名    称：东台市兴华招标代理有限公司

地　　址：东台市东达翰林缘小区12-104号

联系方式：刘先生 13921850520

3.项目联系方式

项目联系人：赵先生、刘先生

电　　  话：0515-85281381、13921850520

- 第一章 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 采购计划 | 通知书编号：东财购通[2024] / 号 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
| 1.1.2 | 采购人 | 名 称：东台市自然资源和规划局 地 址：东台市金海东路25号 联系方式：赵先生 0515-85281381 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名 称：东台市兴华招标代理有限公司 地 址：东台市东达翰林缘小区12-104号 联系方式：刘先生 13921850520 |
| 1.1.4 | 项目名称及编号 | 项目名称：2024年东台市浒苔绿潮前置打捞和无害化处置项目 项目编号：DTCG-SCY-2024-ZB022 |
| 1.2.1 | 预算金额 | 预算金额：详见公告 |
| 1.2.2 | 最高限价（如有） | 最高限价：详见公告 |
| 1.3.2 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 1.6 | 投标人提出问题的截止时间 采购人通过网上澄清的时间 | 提疑：2024年4月2日11点（北京时间） 答疑：2024年4月2日18点（北京时间） |
| 2.2 | 质量要求 | 合格，满足采购人要求。 |
| 2.3 | 履行期限和地点 | 履行期限：前置打捞为2024年5月上旬至2024年7月上旬（具体起止日期以上级通知为准）；无害化处置与前置打捞同步进行，2024年7月底前全部完成。 履行地点：前置打捞为N32°51′-34°30′，E122°以西海域；无害化处置由中标单位自行安排处置场所。 |
| 2.4.1 | 质量保证期 | / |
| 3.3.1 | 代理费用的收费标准 | 按招标人与代理公司签订的合同收取 |
| 3.3.2 | 代理费用的收取方式 | 由招标人支付 |
| 3.4 | 投标保证金 | / 元 |
| 3.5.1 | 投标有效期 | 60天 |
| 3.9.1 | 投标文件提交的截止时间 | 2024年4月15日8点 45 分（北京时间） |
| 4.1 | 开标时间 | 2024年4月15日8点 45 分（北京时间） |
| 5.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会的构成： 5 人 其中：采购人代表： / 人 评审专家： 5 人 |
| 5.5.1 | 评标方法 | 最低评标价法 |
| 5.10.1 | 质疑受理部门 | 联系部门：东台市自然资源和规划局 联系电话：0515-85281381 通讯地址：东台市金海东路25号 |
| 5.10.2 | 投诉受理部门 | 联系部门：东台市财政局 联系电话：0515-89560414 通讯地址：东台市北海中路8号 |

- 1、总则

- 1.1 采购概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已经东台市财政局批准，采购计划通知书编号见投标人须知前附表。采购人拟采用投标人须知前附表明确的方式确定中标人，欢迎符合本招标文件规定的投标人参加。

1.1.2 本项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本项目名称和编号：见投标人须知前附表。

- 1.2 资金来源

1.2.1 本项目的预算金额：见投标人须知前附表。

1.2.2 本项目的最高限价：见投标人须知前附表。

- 1.3 合格的投标人

1.3.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

1.3.2 投标人须知前附表规定接受联合体的，除应符合本章第1.3.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订《联合体协议》，明确主办方和各方的分工与职责，明确中标后联合体各方将向采购人承担连带责任。

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定联合体资质等级。

（3）采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。

（4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一合同项中的采购。

- 1.4 资格审查方法

本次采购采用资格后审方式，投标人在提交的投标文件中应提供资格审查资料。

- 1.5 招标文件的组成

1.5.1 招标文件包括投标人须知、投标文件格式、合同文件三部分组成。除以上内容外，采购人发出的对招标文件的澄清、修改或补充内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

1.5.2 投标人获取招标文件后，应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 1.6 招标文件的澄清、修改或补充

本招标文件的合法性、合规性及合理性均由采购人负责，投标人若对招标文件有疑问，应在投标人须知前附表中规定的时间通过东台市公共资源交易平台的“采购业务——网上提疑”按钮提出，并电话联系本采购项目联系人。无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清、修改或补充，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，采购人都将于投标人须知前附表中明确的时间通过网上澄清、修改或补充。投标人在投标文件提交截止时间的两日前应当每天都要上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。投标人的疑问及招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发生的书面文件为准。招标文件以外内容，不予答复。

- 2、采购内容及要求

- 2.1 总体部署

- 根据黄海浒苔绿潮前置打捞联合指挥部的统一部署，在浒苔绿潮形成的早期阶段，组织开展浒苔绿潮前置打捞，最大限度控制漂浮浒苔初始生物量，有效降低浒苔绿潮灾害的影响，并对打捞浒苔进行无害化处置。

- 2.2 目标任务

- 根据省、盐城市前置打捞工作方案要求，前置打捞时间从通报盐城市海域浒苔覆盖面积达到4平方千米开始，至7月10日左右结束（具体起止日期以上级通知为准）。按照精准打捞、应急打捞两个阶段开展打捞工作。打捞力量以打捞渔船及传统的配套网具为主。根据浒苔生物量情况，科学分配和投入打捞力量，确保打捞工作取得实效。同时，对打捞的浒苔吊装上岸、装车后运输至处理场所，通过沥水、晾晒、压榨等方式脱水处理后进行无害化处置。

- 2.2.1 打捞力量

- 我市拟组织打捞船舶17艘，运输船舶1艘。

- （1）打捞及运输船舶。打捞及运输船舶应为盐城市籍渔船，船舶应为钢质，主机功率≥180千瓦，船长≥24m，并有一定的浒苔堆放空间。打捞船舶中海洋捕捞渔船不得少于10艘，运输船舶还需配备浒苔称重计量设备、单次运输量不得低于80吨/艘。船舶检验证书等手续齐全有效，具有起吊设备及渔信通、卫星电话等通信设备，能够及时报送文字、图片、视频等信息，确保全过程全范围通信保持通畅。中标单位须对其所提供的船舶安全负责，承担打捞期间造成的全部经济损失及连带责任，采购单位不承担任何责任。

- （2）打捞工具。打捞船舶必须配备打捞工具（所需费用由中标单位自理），同时每条打捞船舶配备网兜数量需满足打捞工作要求（不少于5000只），打捞工具、网兜要求及制作方法见附件1-3。

- （3）打捞人员。打捞及运输船舶的人员应符合海上（渔业）作业人员相关规定要求。每条船舶配备5名持证船员，船员配置必须符合我国渔业船员管理有关要求。中标单位须对其提供的人员人身安全负责，出港前须为相关人员办理保险（每人保额不得低于80万元），采购单位不承担任何责任。

- （4）船舶进出港须及时申报，严格遵守相关管理要求。

- 2.2.2 船只调度

- 中标单位须严格遵守浒苔打捞指挥部的调度指令安排船舶配合打捞工作，不得以任何理由拒绝安排。

- 2.3 进度安排

- 2.3.1 精准打捞阶段（5月上旬至6月中旬前）

- 该阶段主要目标为“精准指向、及时打捞”，根据省、盐城市浒苔防控方案要求和浒苔绿潮监测数据通报，负责在N32°51’-34°30’，E122°以西海域（见附件4）进行精准打捞和饱和式打捞，投入打捞船舶数量根据部省、盐城市浒苔打捞现场指挥部要求和藻情实际确定。

- 2.3.2 应急打捞阶段（6月中旬至7月10日）

- 该阶段主要目标为防止浒苔上岸、登滩。全部打捞船舶要做好在全盐城市海域开展应急打捞的准备工作，每处应急打捞区实际投入打捞船舶数量根据部省现场指挥部要求和藻情实际确定。

- 2.4 浒苔无害化处置

- 中标单位须将打捞的浒苔吊装上岸、装车后运输至处理场所，通过沥水、晾晒、压榨等方式脱水处理后进行无害化处理。相关人员、设备、车辆、场地均由中标单位自行承担。

- 2.5 结算和考核要求

（1）船舶资格及设备考核。船舶的材质、长度、主机功率（海洋捕捞渔船不得少于10条）和打捞工具配备须符合招标要求，船舶的起吊设备、称重计量设备及渔信通、卫星电话等通信设备须配齐，否则一律不得参加前置打捞。

（2）打捞期间安全生产考核。中标单位须服从农业农村部门监督管理，承担打捞安全生产主体责任，确保打捞船检验证书手续齐全有效、打捞人员资质符合渔业船员管理要求、人员保险符合招标规定。主动申请办理打捞期间打捞渔船出港审批手续，严禁打捞船违反伏季休渔规定从事非法捕捞活动。

（3）打捞费用及打捞量考核。经调度出港的打捞和运输船，根据成交单价乘以实际出港天数核算打捞费用，其中打捞船安排20%的打捞费用作为打捞量的考核，由中标单位根据各船累计打捞量占我市总打捞量的比例进行分配。中标单位负责对各打捞船的打捞量进行称重统计，运输上岸后将统计数据报监管人员，按照岸上实际称重量折算到每条打捞船，作为最后的打捞量考核依据。

（4）未出港打捞船舶考核。未调度出港以及回港避风的打捞及运输船（以上级调令为依据），按2000元/船/天核算船舶及人员误工补助费用。

（5）船舶及人员日常出勤考核。出港打捞的船舶有不服从打捞调度安排、无特殊情况未经同意擅自离岗、返航等情况的，责令整改，拒不整改的取消打捞资格。出港打捞的船舶必须保证人员在岗，无特殊情况擅自离岗的，每条船每发现缺勤1人，扣400元/人/天。

（6）无害化处置考核。中标单位须将浒苔吊装、运输至处理场所，通过沥水、晾晒、压榨等方式脱水处理后进行无害化处置。中标单位未进行无害化处置的，直接扣除打捞和处置总费用的5%；如果发现中标单位未能将打捞浒苔及时运送至无害化处置场所、随意丢弃的，每发现一起扣2000元。

打捞和处置工作完成后，采购单位将根据以上工作考核情况核算打捞和无害化处置总费用。

- 3、投标文件

- 3.1 投标文件的组成

构成投标文件的资料：

（1）资格审查资料；

①投标人营业执照副本复印件；

②上一年度（或上上年度）经审计的财务报告（成立不满一年不需提供）；

③依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（近期）；

④具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

⑤参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

⑥投标人法定代表人身份证明和投标文件签署授权委托书（另附法定代表人和被授权人的身份证复印件）；

⑦投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明；

⑧有效的船舶检验证书复印件。

（2）报价表；

（3）投标函；

（4）中小企业声明函（如有）；

（5）东台市政府采购事前信用承诺书；

（6）投标人根据评分细则提供与评审有关的其他资料。

注：1）以上材料须按顺序进行排列。

2）如为法定代表人参与公开招标的无须提供“投标文件签署授权委托书”和“被授权人缴纳的社会养老保险证明”。

3）与本次公开招标无关的资料不要求提供。

- 3.2 报价

3.2.1 投标人应按照第二章投标文件格式完整地填写报价表，说明其拟提供服务的名称、数量、价格等。

3.2.2 每种服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

3.2.3 报价除标的物的价款外还应包括（但不限于）完成出港、运输、装御所需的人工、材料、工器具、配件耗材、管理保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用，如有错漏概由供应商自行承担，结算时成交方不再另行计取。

- 3.3 采购代理机构代理费用的收取标准及方式

3.3.1 代理费用的收取标准：见投标人须知前附表。

3.3.2 代理费用的收取方式：见投标人须知前附表。

- 3.4 投标保证金

根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购【2020】52号）文件精神，本项目免收投标保证金。

- 3.5 投标有效期

3.5.1 投标有效期见投标人须知前附表。

3.5.2 在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件无效。

- 3.6 资格审查资料

3.6.1 “上一年度（或上上年度）的财务报告”，投标人应提供经审计的财务报告，或银行出具的资信证明。

3.6.2 “依法缴纳税收的相关材料”，投标人应提供近期缴纳税收的凭据。

3.6.3 “依法缴纳社会保障资金的相关材料”，投标人应提供近期缴纳社会保险的凭据。

3.6.4 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

3.6.5 “申请人的资格要求”和“资格审查资料”中的“近期”是指近两年以来的任一时间段。

- 3.7 投标文件签署

3.7.1 书面声明、法定代表人身份证明书、报价单、投标函、中小企业声明函（如有）、联合体协议（如有）、政府采购事前信用承诺书均需加盖投标人单位公章，有签字要求的必须签字。

3.7.2 营业执照副本、财务报表、纳税和社保证明、养老保险、“信用中国”截图的扫描件均需加盖投标人单位公章。

3.7.3 授权委托书需同时加盖投标人单位公章和法定代表人印章。

- 3.8 投标文件的制作

3.8.1 统一使用最新版本的投标文件编制工具制作投标文件，相应软件请至东台市公共资源交易平台登录界面下载投标制作工具。

3.8.2 “3.7投标文件签署”中要求签字、盖章的均采用数字证书进行电子签名、盖章。

- 3.9 投标文件的提交、开标时间

见投标人须知前附表。

- 3.10 投标文件有下列情形之一的，将拒绝接收

（1）逾期上传电子投标文件的；

（2）投标人未按照规定制作与加密投标文件的；

- 3.11 投标文件的补充、修改或撤回

在投标人须知前附表规定的投标文件提交截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标文件提交截止时间前完成上传至东台市公共资源交易平台最后一份投标文件为准。在投标文件截止时间后，投标人不得修改、补充投标文件。

- 4、开标及资格审查

4.1 开标时间

见投标人须知前附表。

4.2 开标准备

各投标人需在开标前提前登录“东台市公共资源交易平台-不见面开标大厅”，加入会议，直接观看直播和在线交流，不得因未能观看到视频直播对开标会议提出质疑。

4.3 开标流程

4.3.1 宣布开标纪律；

4.3.2 公布投标人名称及电子标书上传情况；

4.3.3 投标人远程解密其投标文件；

4.3.4 采购人（采购代理机构）解密并导入投标文件；

4.3.5 公布已解密的投标人的报价等内容；

4.3.6 开标系统流程结束。

4.4 开标注意事项

投标人必须在“东台市公共资源交易平台-不见面开标大厅”系统显示的规定时间内完成电子投标文件的远程解密工作，非投标人原因导致未能及时解密的，采购人可适当延长解密时间。

- 4.5 资格审查

4.5.1 由采购人或者采购代理机构依法对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。投标人的商业信誉情况，采购人或者采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

4.5.2 若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

4.5.3 合格投标人不足3家的不得进入下一阶段评审。

- 5、评审

- 5.1 评标委员会的组建

5.1.1 评标委员会由采购人依法组建，负责评标活动，由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。对采购预算金额在1000万元以上、技术复杂或者社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。具体人数见投标人须知前附表。

5.1.2 采购人或者采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

5.1.3 对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

- 5.2 保密

- 5.2.1 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标人的确定或中标候选投标人的推荐情况，与评审有关的其他任何情况均严格保密。

5.2.2 在投标文件的评审和比较、中标人确定或中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标文件被拒绝。

- 5.2.3 中标人确定后，采购人不对未中标人就评审过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评审过程的情况和材料。

- 5.3 投标文件的响应性、符合性评审

5.3.1 符合性检查。由评标委员会依据招标文件的规定对经资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，即从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。只有通过符合性审查的投标人才能进入参与后续评审。

5.3.2 投标文件的澄清。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可电话联系被授权人，要求其采用书面形式作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并加盖公章，或者由法定代表人或被授权人签字，扫描后发送到指定邮箱（指定邮箱在开标时明确）。

5.3.3 投标文件报价的修正。

（1）投标文件中报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标文件无效。

- 5.4 比较与评价

由评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性和符合性审查都合格的投标文件进行商务和技术评估、综合比较与评价。当所有投标报价均与最高限价异常接近，经评标委员会认定明显缺乏竞争时，评标委员会可以否决所有投标，由采购人重新组织招标。

- 5.5 确定中标人

5.5.1 本次招标采用的评标方法为最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

5.5.2 评标委员会根据评标标准或采购人的委托确定中标（候选）人。

（1）采用最低评标价法，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

（2）采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.5.3 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

5.5.4 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

5.5.5 投标人的评审价如相同，则优先采购 “节能产品”；若均非“节能产品”则将优先采购交货期短者；若投标人的评审价相同，交货期也相同，则由采购人抽签确定。

5.5.6 为进一步贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）以及省财政厅《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购[2023]45号）和盐城市人民政府办公室《关于推进“个转体”、“小升规”、“规改股”、“股上市”工作若干意见通的知》（盐政办发[2023]46号）文件精神，结合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）要求，本项目现对小型和微型企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的小微企业如实提供《中小企业声明函》。

5.5.7 小微企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

5.5.8 残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），需提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.5.9 监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

5.5.10 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.5.11 如接受联合体价格扣除

（1）大中型企业与小微企业组成联合体共同参加政府采购活动，联合协议中约定小微企业的合同份额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业并享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.5.12 符合本招标文件优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”的，必须提供“环境标志产品”或“节能产品”证明，否则不予认可。环境标志产品是指列入财政部、生态环境部最新发布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发展改革委最新公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品。鼓励节能及环保政策以投标（响应）主要（核心）产品（品牌）为准。

5.6 无效投标文件条款和废标条款

5.6.1 无效投标文件条款

（1）投标人不具备招标文件规定的资格要求的；

（2）投标文件未按规定要求签署、盖章的；

（3）招标报价超出最高限价的；

（4）被授权人无法提供证明其为本单位正式职工的社会养老保险缴费证明的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）由被授权人参加，但未随投标文件一起提交合法、有效的“授权委托书”的；

（7）投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（8）投标人在“东台市公共资源交易平台-不见面开标大厅”系统显示的规定时间内未完成电子投标文件的远程解密工作。

（9）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选方案的除外。

（10）投标文件修改处未加盖投标人公章的；

（11）投标文件中服务期限、服务条款不符合招标文件相关条款要求或技术指标要求、检验标准等低于招标文件规定指标、要求的；

（12）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（13）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，经评标委员会质询后不能在规定时间内说明理由或虽说明理由但评标委员会认为其理由不能成立的；

（14）组成联合体，投标文件未附联合体协议的。

（15）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

5.6.2 废标条款

（1）在采购过程中符合要求的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

废标后，采购人应将废标理由通知所有投标人。

5.7 合同授予

5.7.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书。

5.7.2 中标通知书是合同的组成部分。

5.7.3 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等均作为签订合同的依据。

5.7.4 采购人或其委托的代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同的扫描件（PDF格式）传送《政府采购交易执行系统》实施网上备案，经东台市财政局审核后，网上公示。

5.7.5 中标人放弃中标或不按招标文件和中标通知书规定与采购人订立合同，或者在订立合同时提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人将取消中标人中标资格，作为不良行为予以记载。给采购人造成损失的应予以赔偿，同时承担相应的法律责任。

5.7.6 中标人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以从评审报告提出的中标候选投标人中，按照排序由高到低的原则确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对本项目重新开展的采购活动。

5.8 履约保证金

本项目履约保证金数额为人民币 500000.00元 ，由乙方在合同签订时向甲方提交。

收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交保证金，并须在采购合同中约定退还履约保证金的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任；不得在政府采购货物和服务采购项目中收取质量保证金，不得将已收取的履约保证金转为质量保证金情况。

按《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（东财购[2021]15号）要求，鼓励采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。如中标人签订采购合同前提供通过“信用盐城网”可查实的AA级及以上第三方信用报告，本项目履约保证金（是/否） 否 免收 ，降低履约保证金缴纳比例 100% 。

5.9 政府采购履约资金扶持政策

根据国家扶持中小企业的有关政策，中标单位的注册地在东台的中小企业，在履约过程中如遇到资金困难，可凭中标通知书在与东台市财政局签署了合作协议的金融机构办理授信申请。相关事宜可向东台市财政局采购科咨询，联系电话：0515-89560414。

5.10 质疑和投诉

5.10.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

接收质疑函的方式：直接送达或邮寄（质疑函须按规定格式填写并签字盖章）

联系部门：见投标人须知前附表

联系电话：见投标人须知前附表

通讯地址：见投标人须知前附表

说明：采购人、采购代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标、中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标、中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标或者中标结果提出的质疑，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标或者中标候选人中另行确定中标、中标人的，应当依法另行确定中标、中标人；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

5.10.2 提出质疑的投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

受理方式：直接送达或邮寄

联系部门：见投标人须知前附表

联系电话：见投标人须知前附表

通讯地址：见投标人须知前附表

- 第二章  投标文件格式

- 1.报价表

项目名称

2024年东台市浒苔绿潮前置打捞和无害化处置项目

报价（人民币）大写： /艘·天 小写： 元/艘·天

注：报价中包含（但不限于）完成出港、运输、装御所需的人工、材料、工器具、配件耗材、管理保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用，如有错漏概由供应商自行承担，结算时成交方不再另行计取。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人（盖单位公章）：

- 年    月    日

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人（盖单位公章）：

年    月    日

3.参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人（盖单位公章）：

年    月    日

- 4.法定代表人身份证明书

：（采购人名称）

（法定代表人姓名） 在     （投标人名称）      任（职务名称）职务，是        （投标人名称）      的法定代表人，联系电话（手机号码）                。

特此证明。

投标人（盖单位公章）

年    月    日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

5.投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）      系      （投标人名称）         的法定代表人，现授权         （投标人名称）的        （姓名）         为我公司签署本项目的投标文件的法定代表人授权委托代理，我承认被授权人全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

特此委托。

代理人（被授权人）：            性别：        年龄：

身份证号码：                          职务：

联系号码（手机号码）;

投标人：                             （盖单位公章）

法定代表人：                         （盖章）

授权委托日期：         年    月    日

（附：被授权人身份证正反面复印件）

- 6. 投 标 函

：（采购人名称）

根据贵方            号招标文件，正式授权下述签字人         （姓名）代表我方            （投标人名称），全权处理本次项目采购的有关事宜。

据此函，          （签字人）兹宣布同意如下：

- 按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

- 我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

- 我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 我们同意从规定的投标文件提交截止时间起遵循本投标文件，具有约束力。

- 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供的文件是真实的、准确的。

- 一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

- 与本次招标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账户：

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人（盖单位公章）：

- 年      月          日

7.中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

2024年东台市浒苔绿潮前置打捞和无害化，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 8.东台市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他投标人不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名（签字）：

单位名称（盖章）：

年    月      日

- 第三章  合同文件

合同主要条款

甲方：                                （采购人）

乙方：　                              （中标人）

甲方于     年　 月　 日   午在东台市公共资源交易中心进行公开招标采购（招标文件编号：              ），经综合评审，确定乙方为中标供应商，依据（或参照）《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规。双方就有关事项协商一致，订立本合同。

一、 合同价款及采购内容：

1.合同单价人民币（大写）：　　　  　　　  （￥　  元/艘/天），该价格包括但不限于完成出港打捞浒苔、打捞浒苔的海上运输以及打捞浒苔岸上吊装、运输和无害化处置等，所需的人工、材料、船舶、车辆、吊装设备、无害化处置场地、工器具、配件耗材、管理保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用，如有错漏概由供应商自行承担，结算时成交方不再另行计取。

2.采购内容：详见招标文件

二、履约期限及地点

1.履约时间

浒苔绿潮前置打捞：2024年5月上旬至2024年7月上旬（具体起止日期以上级通知为准）；

浒苔无害化处置：与浒苔绿潮前置打捞同步进行，2024年7月底前完成全部处置工作。

2.履约地点

浒苔绿潮前置打捞：N32°51′-34°30′，E122°以西海域；浒苔无害化处置：乙方自行安排处置场所进行浒苔无害化处置。

三、结算及付款方式

1.合同签订后，预付200万元预付款作为工作开展费用。

2.浒苔打捞和无害化处置工作全部完成经统计核算后，根据实际产生的浒苔打捞和无害化处置总费用结算，如果总费用低于400万元，则一次性结清剩余费用；如果总费用超过400万元，则在打捞和处置工作全部完成后再次结算200万元，剩余费用待上级资金或本级预算下达后结清（预计结算时间为2025年3月份左右）。

3.每次付款时乙方均需提供相关数额的有效票据。

4.甲方原则上自收到发票后10个工作日内将资金支付到乙方账户。

四、结算和考核要求：

1、船舶资格及设备考核。船舶的材质、长度、主机功率（海洋捕捞渔船不得少于10条）和打捞工具配备须符合招标要求，船舶的起吊设备、称重计量设备及渔信通、卫星电话等通信设备须配齐，否则一律不得参加前置打捞。

2、打捞期间安全生产考核。乙方须服从农业农村部门监督管理，承担打捞安全生产主体责任，确保打捞船检验证书手续齐全有效、打捞人员资质符合渔业船员管理要求、人员保险符合招标规定。主动申请办理打捞期间打捞渔船出港审批手续，严禁打捞船违反伏季休渔规定从事非法捕捞活动。

3、打捞费用及打捞量考核。经调度出港的打捞和运输船舶，根据成交单价乘以实际出港天数核算打捞费用，其中打捞船安排20%的打捞费用作为打捞量的考核，由乙方根据各船累计打捞量占我市总打捞量的比例进行分配。乙方负责对各打捞船的打捞量进行称重统计，运输上岸后将统计数据报监管人员，按照岸上实际称重量折算到每条打捞船，作为最后的打捞量考核依据。

4、未出港打捞船舶考核。未调度出港以及回港避风的打捞及运输船（以上级调令为依据），按2000元/船/天核算船舶及人员误工补助费用。

5、船舶及人员日常出勤考核。出港打捞的船舶有不服从打捞调度安排、无特殊情况未经同意擅自离岗、返航等情况的，责令整改，拒不整改的取消打捞资格。出港打捞的船舶必须保证人员在岗，无特殊情况擅自离岗的，每条船每发现缺勤1人，扣400元/人/天。

6、无害化处置考核。乙方须将浒苔吊装、运输至处理场所，通过沥水、晾晒、压榨等方式脱水处理后进行无害化处置。乙方未进行无害化处置的，直接扣除打捞和处置总费用的5%；如果发现乙方未能将打捞浒苔及时运送至无害化处置场所、随意丢弃的，每发现一起扣2000元。

打捞和处置工作完成后，甲方将根据以上工作考核情况核算打捞和无害化处置总费用。

五、履约保证金及税费

1.本合同的履约保证金数额为500000.00元，由乙方在合同签订时向甲方提交，待乙方负责的打捞和处置工作全部完成并经甲方核算总费用后，在第二次付款时无息退还，乙方如有违约或有损甲方利益的行为，甲方有权扣除其履约保证金。

2.履约保证金可以支票、汇票、本票、保函、现金等形式缴纳。

3.按《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（东财购[2021]15号）要求，乙方在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实的，则免收履约保证金。

4.中国人民政府根据现行税法规定对乙方征收的、与本合同有关的一切税费，均有乙方负担。

5.在中国境外发生的与本合同执行过程中的一切税费由乙方负担。

六、违约责任

1.甲方不按合同规定付清货款，将按银行同期利率加倍罚息。

2.详见第四条“结算和考核要求”。

3.发生合同纠纷，由甲方所在地仲裁部门仲裁。

七、其他条款：根据上级统一部署，超出合同约定时间组织打捞的，参照成交单价及第四条有关规定进行结算。

八、本合同由下列文件共同构成：

1.本合同书；

2.中标通知书；

3.采购人的采购文件及其补充（答疑）资料；

4.中标单位的投标文件及其补充（澄清）资料。

九、仲裁与诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可申请项目所在地仲裁委员会仲裁或直接向人民法院起诉。仲裁费用或一切诉讼费用由败诉方承担。仲裁及诉讼期间，甲方、乙方应继续履行合同规定的各自义务。

十、本合同未尽事宜，由甲、乙双方依据招标文件、中标供应商的投标文件另行协商解决。

十一、本合同一式六份，甲乙双方各执一份，其余用于相关单位存档。

十二、招标人或其委托的代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同的扫描件（PDF格式）传送政府采购交易执行系统实施网上备案，经东台市财政局审核后，网上公示。

甲方（盖章）　　　　　　　       　           乙方（盖章）

代表（签字）　　　　　　    　　              代表（签字）

年　  月　   日

附件1：

浒苔打捞工具制作

结合往年打捞经验，每船应配备铁杆一根、铁架一副、网具一顶作为打捞工具（工具样式见附件2），配备一定数量的打捞网兜用于装载和运输，同时可配备鳗苗网等衬于网具内部用于早期浒苔打捞，配备手抄网等用于零星浒苔打捞。

网具规格为网目尺寸64毫米、网线规格45股线、网目数200眼×340目、网纲绳长度4米、直径22毫米；网兜规格为网目尺寸85毫米、网线60股线、袋口周目数70目、网袋高度1.1米、网纲绳长度4米；铁杆规格为无缝钢管、壁厚1厘米、外径9厘米、长485厘米（铁架规格见附件3）。

可根据实际需要对打捞工具进行优化，也可自主设计采用双船拖网等其它更适合的打捞工具。

附件2：

打捞工具样式

附件3：

铁架规格示意图

附件4：

江苏海域浒苔绿潮前置打捞区域布防图