招　标　文　件

项目名称：雨花智慧政务平台拓展暨鸿蒙适配

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0396

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2025年10月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 6

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………20

- 评标方法与评标标准………………………40

- 投标文件格式………………………………44

- 第一章  投标邀请

受南京市雨花台区城市数字治理中心委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就雨花智慧政务平台拓展暨鸿蒙适配进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0396

2.项目名称：雨花智慧政务平台拓展暨鸿蒙适配

3.预算金额：127.88288万元

4.最高限价：本项目设定最高限价为124.11万元

5.采购需求（简介）：本项目聚焦智慧政务拓展提升，建设内容包括智慧政务平台拓展、区级保障版本建设、配套服务等内容。智慧政务平台拓展包括统一工作台升级、PC端协同平台升级、移动端协同平台升级、无纸化会议系统升级、基础支撑平台升级、建议提案系统升级，新建机关一件事系统、办公知识库系统、办公智能化平台、安全保障模块，整合对接大模型平台、统一身份认证等关联系统，涵盖登录认证、门户入口、公文管理、智能拟稿、联办场景等众多子功能模块。基于平台进行区级保障版本建设，适配安卓、鸿蒙等操作系统，满足不同终端系统使用要求。针对存量办公数据进行采集治理，确保满足升级拓展后的智慧政务平台使用要求。为提升服务效率不断优化实施效能，配备部门实施保障服务、信息化保障服务。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：575天（项目交付期限90天，系统开发完成后15天内进行项目初验；初验通过后进行90天的系统试运行；试运行通过后15天内进行项目终验；终验后提供365天信息化保障服务）

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）本项目的特定资格要求：无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年11月13日14时00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达采购人，由采购人负责答复。

对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达交易中心，由交易中心负责答复。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市雨花台区城市数字治理中心

地  址：南京市雨花台区竹影路5号

联系人：张先生

联系电话：025-52873190

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：马女士

联系电话：025-68505961

- 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件的（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会发现投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者认为投标人的报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，应当启动异常低价投标审查机制，通过苏采云系统要求投标人在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式为南京市雨花台区城市数字治理中心，联系地址：南京市雨花台区竹影路5号，联系人：张先生，联系电话：025-52873190 。

交易中心《质疑函》接收部门为政府集中采购处。收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

43.数据交易说明

43.1 数据交易标的包括数据产品、数据服务、数据工具。

数据产品是指用于交易的数据和数据衍生产品，包括但不限于数据集、数据分析报告、数据可视化产品、数据指数、API 数据、加密数据等。

数据服务是指提供数据收集、存储、使用、加工、传输等服务，包括但不限于数据采集和预处理服务、数据建模、分析处理服务、数据可视化服务、数据安全服务等。

数据工具是指可实现数据服务的软硬件工具，包括但不限于数据存储和管理工具、数据采集工具、数据清洗工具、数据分析工具、数据可视化工具、数据安全工具等。

- 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

南京市政府采购合同（服务）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（_________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

- 6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

- 8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订且服务团队人员到位后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 系统开发完成并完成初验后，甲方支付合同总价款的60%。

8.1.3 系统终验完成后，甲方支付合同总价款的10%。

8.1.4满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额  2%  的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日  0.01%  向乙方支付违约金，累计不超过逾期付款金额的5%。本款与本条第一款不重复适用。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日  2%  向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额 10% 的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

- 《雨花智慧政务平台拓展暨鸿蒙适配项目拓展合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

- 甲方（买方）：

- 乙方（卖方）：

根据雨花台区智慧政务平台拓展暨鸿蒙适配项目合同签订情况，结合工作实际，甲、乙双方经友好协商，一致同意在原合同基础上对部分内容进行完善，现达成如下补充协议：

1、本合同补充协议所约定的工作内容除招标文件约定的内容外，乙方还需完成本项目已获主管单位批复的可行性研究报告中所列需求。

2、乙方开发团队须在甲方指定地点驻场办公，并增设1名现场项目经理。现场项目经理     及其他开发人员须提供不少于5*8小时的驻场服务，且须保证乙方开发团队成员在终验验收合格之前保持不变，不得无故随意更换。如若遇到不可抗力因素需进行人员更换时，须提前至少一个月书面告知甲方，在征得甲方同意且完成人员相应交接工作后，方可进行更换。如若发现存在未经甲方同意私自更换开发团队人员的情况，每次乙方应向甲方支付合同总额的3.0%违约金，限期未整改的，每次乙方应向甲方支付合同总额的2.0%违约金。

3、乙方运维团队须在项目终验验收合格之日起开展运维工作，并免费提供不少于1人的驻场运维服务，驻场时间为1年。驻场人员工作时间须同甲方工作时间保持一致，并提供不少于5*8小时的驻场服务，特殊时期须根据甲方需求提供7*24小时的驻场服务。若在非运维工作时间内发生故障，乙方须在半小时内电话支撑、两小时内抵达现场进行处置，直至完成故障处置。

4、本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效，并与原合同具有同等法律效力，除本协议中明确修改的条款外，原合同其余部分仍继续生效，若本协议内容与原合同冲突时，以本协议为准。

5、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

6、本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：                           签订日期：

- 第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

区智慧政务平台系统已不能满足目前日益提升的办公需求，存在公文跨层级流转效率低、会务调度不便捷、事务协同不顺畅、智能化水平不高、资源融合不足等痛点，需要从框架、功能、应用、安全等层面进行多维深度拓展，构建统一智能集约平台，响应上级关于“强化安全可信技术应用、提升机关运行效能”的部署，并针对性解决现有系统的实操痛点，贴合基层办公实际；同时，根据国家、省市关于推动数字政府与国产化建设的相关要求，也需要对平台进行相关适配改造，满足多系统适配及多层级安全架构建设需求，在解决技术代际落差导致的使用障碍的同时，构建起“身份可信、数据安全、操作合规”的防护体系，符合政务信息化“安全与发展并重”的最新要求。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

- 三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 单价上限 （元） | 所属行业 | 属性 | 数据交易类型（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨花智慧政务平台拓展暨鸿蒙适配项目 | 1 | 项 | 主要产品 | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |

- 四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

- （一）技术要求

| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- |
| 技术参数 | 一、系统技术要求 1.软件采用B/S架构功能，采用分布式微服务框架，前后端分离设计，各模块开发迭代升级不会影响整个应用，维持平台的稳定性，满足不断变化的业务需求。同时支持分布式部署，提升开发工作效率。 ★2.软件遵循HTML5标准，能够契合“我的南京”政务版接入要求，并兼容各类主流浏览器，确保用户能够在各类办公终端环境中无插件访问和操作。 3.软件能够适应多终端应用场景，支持信创与非信创电脑终端以及移动端（IOS、Android、HarmonyOS）共同使用。 4.软件支持主流国产数据库，利用索引技术确保数据唯一性、加速搜索和检索过程，提高整体平台执行效率和数据管理性能。 ★5.软件支持可视化配置，拖拽生成应用，无需代码即可快捷构建各类应用。实现多终端协同，应用一次构建，自动生成多种界面，多端适配，且支持移动界面的个性化调整。 ★6.软件支持通过无侵入开发中心快速搭建应用，应用能够独立运行，不影响平台整体，各个应用模块提供完善的逻辑层封装，各模块业务逻辑互相解耦合，模块数据互联互通，能够满足热插拔复制、复用、共享，能够支持数据建模、代码检测、代码合并。 7.软件具备多层安全防护功能，通过多重安全机制防止恶意代码入侵（如防范XSS攻击和SQL注入），并对账号密码、敏感数据（如身份证号、手机号）进行加密处理，保障用户数据的安全性。 8.软件具备无侵入开发能力。能够按照用户单位个性化需求，通过软件自带的可快速编写代码的开发平台进行快速业务定制创建，不需要频繁重启服务器，即可使修改的流程表单界面代码即时生效（整个过程不允许重启应用服务或将代码文件上传至服务器）。 ★二、系统性能要求 在硬件无瓶颈的条件下，应满足7000用户使用的性能要求，当系统容量超过上述情况时不能出现系统崩溃的现象。 稳定性和可靠性是系统必须具备的最基本的要求。系统应能够连续不断稳定可靠的工作。软件版本升级或改进应在不影响业务的情况下进行，保证系统可以稳定、平滑过渡。业务流程的优化、组织机构和人员的异动及数据统计必须保证系统稳定可靠运行。 1）简单事务处理（包含各类信息录入、修改、查询业务、主要页面平均响应时间）≤3s； 2）要求信息录入、修改型简单事务：平均响应时间≤3s； 3）要求系统支持的最大同时在线用户数≥7000人。 4）要求按照7000用户标准软硬件及网络带宽良好环境下使用系统进行衡量，数据调用平均响应时间小于5秒。 8）系统要求按照7000个用户工作量的访问进行设计，事务成功率：事务成功率不低于99.99%。超时错误率：事务由于超时或系统内部其他错误导致失败占总事务的比率不超过0.01%。 |
| 内容要求 | 一、核心功能覆盖 1. 统一工作台升级 （1）通过页面引擎的可视化设计功能，选择所需页面组件，绑定数据源即可自动关联数据，全程可视化操作，所见即所得； （2）可以通过设计器中的布局、样式、组件自由扩展搭建所需门户； （3）支持多维度的矩阵式管理模式，针对文件、信息、通知、流程表单等系统中的元素提供权限设置，实现对数据权限控制灵活控制。 （4）通过移动引擎的自适配功能，PC端构建的表单、流程、报表、页面自适应移动端，灵活适配多种终端，完美兼容IOS、Android、HarmonyOS操作系统。 （5）通过portal实现统一登录、功能集成，应用集成。 2. PC端协同平台升级 （1）支持不同类型的公文电子流转，满足灵活的流转要求；自定义设置正文显示比例、签章节点、公文字段，满足不同公文审批需求；公文审批流维护权限可赋权给具体人员，自由新建、调整、删除审批流、审批类型。支持并行、串行、顺序多种流转方式，可根据实际需求预设流程路径，并提供委托办理模式。 （2）支持同系统中不同单位间公文交换，支持公文重发、公文撤销、收发留痕；签收公文时，可指定公文登记人，与公文收文紧密衔接，便于追踪监控。 （3）公文检索支持按日期、文号、标题、签发人、文件内容进行自定义查询。 （4）多维通道自动积累和收集知识，能够实现公文、会议、邮件、日程系统内各类数据的收集和检索。 ★（5）能够支持多种系统应用提醒方式，融合系统消息推送、邮件通知、气泡提醒及手机短信提醒多种方式，多渠道同步触达用户，无论用户处于何种状态，都能确保重要信息及时送达。 3. 移动端协同平台升级 - 能够支持移动端包括门户的布局、门户的UI、门户的菜单、门户的信息来源、移动门户的组件、内容元素以及集成其它异构系统的信息统一展现、信息统一聚合。 - 能够支持在移动端发起新流程，实时跟踪监控发起流程的状态（包括流程详细信息、步骤明细、流程图），并及时办理自己的待办流程。 - 提供在移动终端上进行公文审批，支持文字签批、手写签名多种审批模式，并能够在移动终端上查看到公文信息、正文信息、流程目前停留的节点状态及每个环节处理时间周期。 （4）能够根据岗位权限，提供在移动终端一键搜索相关的流程，文档、日程安排、通知信息，实现在移动终端的自助检索，支持流式以及版式格式文件进行在线打开查看。 （5）支持各个系统的待办消息集中、分类列表展示。可对系统多类消息设置提醒（待办消息、邮件、通知）。并且针对每个业务模块可建立分类，以便消息按模块进行集中的展示，便于处理。 （6）移动端协同平台需要按照H5页面访问要求改造，支持挂接在“我的南京”政务版上进行使用。 4. 无纸化会议系统升级 （1）支持会前一键发起会议操作，并能够自动按照设定的参会人员信息经会议日程同步至参会人员日程中，同时自动锁定会议时段会议室资源，并自动推送会议议程与材料至参会平板终端； （2）支持在会议终端设备上实现安全登录认证、材料实时查阅操作，减少人工协调成本，提升会议协同效率。 5. 基础支撑平台升级 （1）提供零编码的用户交互设计，可视化拖拽即可完成表单构建，数据库表自动生成；提供各类组件文本、数字、下拉列表、日期、时间、树状结构、定位、签名、流程片段、审批意见各类控件，并支持自定义规则及表单JS脚本自助编辑多种方式，以适应复杂业务逻辑。 （2）提供可视化流程设计，丰富的流程节点，拖拽即可构建复杂的业务与审批流程，无需代码，全程可视，支持各种审批模式，包括顺序签署、会签、加减签、转发、打印、抄送、自由流转，支持人员、部门、分部、角色、所有人、岗位、模块字段方式对流程进行权限管理，支持可根据流程节点分别控制数据权限以及流程可触发流程事件及调用应用数据。 （3）提供无侵入开发中心，能够利用前端组件、后端API接口及SDK，快速实现应用开发复用。提供全面的代码管理能力，集在线开发/灰度发布/代码管理/深度扩展为一体的开发管理平台。 （4）能够提供运管能力，监控jvm内存，cpu，url并发数，数据库连接数，整体响应时间性能指标，直观体现平台运行情况；提供日志管理、调用链跟踪、一键分析应用cpu性能、dump释放数据库压力，一键修改配置参数常用工具。 （5）平台提供统一安全管理，对内外网、敏感数据均提供相关访问安全、数据安全方面的防护，保证平台中数据传输的安全。 6.建议提案系统升级 （1）能够通过我的南京APP区级专区入口访问政协提案信息提交系统，方便政协委员通过互联网便捷访问提案提交管理系统相关功能。 （2）打通互联网端政协委员提交的提案信息与政务网端支撑管理系统间的数据互联通道，支持快速将政协委员提交的提案信息流转至政务网内部快速分发流转，并支持将处理过程和结果反向同步至互联网端政协提案信息提交系统，方便政协委员及时获知提案办理情况。 7.机关一件事系统 （1）梳理出目前区级高频事务场景清单，将多环节流程整合为“一件事一次办”； （2）能够支持动态表单设计，支持“一键填写、多部门协同办理”操作；支持设置各环节办理时限与责任主体，解决当前“事务办理需反复传递、效率低”的问题，实现机关事务“减环节、减时间、减操作”。 8.办公知识库系统 （1）需依托全区现有数据资源，实现多类型政务知识的全面归集与整合。能够自动覆盖平台中公文、会议、邮件、“一件事”办理记录、通知公告等核心办公资料，搭建专项归集知识库；​ （2）需具备高效的知识管理与查询能力，解决“找知识难”的问题。支持按部门、业务类型自动分类归档，构建结构化知识体系，减少人工整理成本；并搭载智能检索引擎，实现关键词精准查询，支持关联查看相关流程与历史文件，让用户快速获取完整知识链条。 ​ 9.办公智能化平台 （1）能够整合现有办公平台数据、新建平台功能数据及知识库系统数据，保障数据在智能化处理后能精准反哺至实际办公场景，避免数据闲置，为后续智能应用提供全面、连贯的数据支撑； （2）支持可拓展基础，具备对公文格式、业务流程、历史办公数据的深度学习能力；能够通过持续学习，逐步形成适配机关办公场景的专属智能能力，识别公文规范、理解业务流程逻辑、分析历史数据规律，确保智能引擎输出符合机关办公的专业性与规范性要求。 （3）能够将智能化支撑能力无缝嵌入办文、办会、协作机关核心办公环节，无需用户额外操作即可享受智能辅助服务，实现“智能辅助随行”，减少人工操作成本，提升核心办公环节的效率与准确性。 10.关联系统整合对接 （1）需要整合对接现有相关信息化系统，打造全区统一的协同服务平台，实现“数据通、系统通、业务通”的全区机关政务智能、集约、协同的应用目标； ★（2）完成与大模型平台对接、统一身份认证对接、“我的南京”政务版对接、在线预览服务对接、在线转版服务对接、事件中心对接、WPS中台服务对接工作。 11.安全保障模块开发 （1）能够满足本项目对密码应用测评的要求。 （2）能够满足本项目对等级保护测评的要求。 12.区级保障版本建设 （1）需开发可单独安装运行的区级移动端APP版本，确保能在安卓、鸿蒙操作系统的手机、平板移动设备上稳定安装使用；同时依托本地化部署架构搭建独立运行机制，不依赖省、市平台入口，从技术层面保障APP在特殊场景下可独立启动，为后续应急办公奠定设备与部署基础。​ （2）APP需具备紧急公文流转、重要会议通知、综合事务办理核心政务功能，在省、市平台入口故障时，能迅速承接区域内核心政务办公职能；确保关键工作流程不中断，如公文可正常传输审批、会议通知能及时触达、事务办理可有序推进，有效规避上级系统故障导致的政务停滞问题，保障政务运行稳定性。​ |
| 功能要求 | 本次项目建设主要包括：统一工作台升级、PC端协同平台升级、移动端协同平台升级、无纸化会议系统升级、基础支撑平台升级、建议提案系统升级、机关一件事系统、办公知识库系统、办公智能化平台、关联系统整合对接、安全保障模块开发、区级保障版本建设，具体功能要求如下： 1.统一门户平台 （1）登录认证升级 对接市统一身份认证与“我的南京”政务版，实现人员组织账号同步与身份认证；支持区级机关用户通过“我的南京”政务版单点跳转认证，登录统一门户访问平台公共应用与个人门户内容。​ （2）门户入口升级 升级全区统一工作门户，增加任务推送、文件检索、人员查询、日程安排、数据展现等，融入数据、简报、资讯；支持为不同领导角色打造专属工作台；提供：主题设置、字体设置、导航主题、直接发文、雨花办文单、报备一件事、财务一件事、区长信箱、用章一件事、模块调整、内部邮件、权限控制、第三方入口整合、值班信息、内部资料功能。​ （3）移动门户升级 改造原有移动端主页面，新增H5版移动门户主页，支持挂接在“我的南京”政务版；提供移动办公支撑功能，支持查阅处理个人待办、日程、通讯录、通知公告、业务数据，支撑移动办公与实时决策。​ （4）统一待办升级 提供统一待办升级功能，除展示待收、待办、待阅外，新增已办、已阅列表，支持查询已处理业务；提供第三方数据接入功能，汇聚第三方业务系统待处理数据，支持外部应用调用接口推送待办事项；待办数据含公文、事项、会议，支持按紧急程度排序。​ （5）通知公告升级 提供通知公告升级功能，支持在平台发布、管理多种通知信息（内部通知、会议通知、政策法规），授权人员可按需发布；提供栏目管理功能，平台管理员可新增、删除、修改栏目及置顶操作。​ （6）个人中心升级 提供个人中心升级功能，支持登录用户查看个人基本信息，可进行修改维护操作。​ （7）新建领导门户 提供领导门户新建功能，重点展现统一待办、个人日程、会议通知及领导关注数据；支持根据领导分管与关注内容，配置不同信息栏目供领导查阅。​ （8）新建通用组件 提供组件配置功能，通过配置快速生成所需门户页面，可设置组件样式、大小、展现数据条数，满足千人千面门户需求。​ （9）领导日程 提供领导日程功能，建设领导日程门户查看模块，支持在工作平台实时查看领导日程安排，日程表可按日历形式展现。​ （10）个人日程 提供个人日程功能，建设个人日程门户查看模块，支持在工作台查看个人创建日程；提供日程管理功能。​ （11）应用集成 提供应用集成功能，建设应用集成模块，支持快速集成第三方系统应用数据与链接；可通过单点登录访问第三方系统。​ （12）全局检索 提供全局检索功能，建设全局检索模块，支持在工作台快速检索信息；支持全局检索、栏目查询，可自定义检索条件，检索范围含文件与业务信息。​ （13）综合看板 提供综合看板功能，建设综合看板模块，支持个人用户定制与工作相关的查询内容，方便开展工作。​ （14）领导看板 提供领导看板功能，建设领导看板模块，将领导关心的报表及图表在同一页面展现，方便领导使用。​ （15）委托授权 提供委托授权功能，支持登录人授权他人代处理工作，保留授权记录；可授权指定流程类型或时间段工作给他人，支持查看委托列表并进行编辑、停用等操作；提供权限管理功能，控制用户流程代理权限。 2.PC协同办公平台 （1）无插件升级 解决现有PC端依赖插件导致的文件显示问题，改为无插件模式，支持主流浏览器直接访问，实现公文、附件在线预览，提升操作便捷性。 （2）国产化设备兼容升级 适配新推出的国产化终端与浏览器，确保办公平台可在各类国产化电脑上正常使用，方便工作人员操作。 （3）公文管理升级 按国家公文格式及区级需求搭建标准模板，升级发文、收文起草模式，支持在线拟稿、格式套用与自定义流转，实现公文规范电子化，满足“规范形式、减少纸质、提高质量”要求。 （4）公文交换升级 按国标升级全区统一公文交换模块与标准接口，实现区内各单位电子文件顺畅共享，同时支持与外部系统对接交换公文数据。 （5）公文查询升级 在原有检索基础上，新增组合+模糊检索，支持多字段自定义查询与常用筛选保存，可查本人办理及权限内公文；新增全局搜索，能通过文档内容定位所需文件。 （6）公文统计分析 升级模块支持各单位管理用户全量查询、统计本单位文件，检索功能可按标题、文号、日期单条件或组合条件筛选。 （7）在线编辑升级 新增正文实时在线编辑功能，无需第三方插件，浏览器直接操作，功能匹配常用办公软件；支持多人协同编辑与评论，减少信息流转成本，提升修改效率。 （8）流程状态升级 升级后查看公文流转历程时，可按办理中、未查看、已查看状态分类汇聚，含具体操作记录，方便跟踪办理情况。 （9）会议管理升级 拓展会议信息管理功能，支持列表查看、新建、筛选、搜索、批量操作及附件处理，便于两办用户使用。 （10）内部邮件升级 新增星标、待办、附件中心、监控模块，优化原有文件夹；支持邮件关联文档、公文，新增文件夹归类与快速浏览模式，提升阅读效率。 （11）一文双屏建设 优化文件查看模式，实现公文正文与表单同屏展示，避免来回切换，支持“左看右写、边看边批”，提高阅文效率。 （12）一窗流转建设 支持多种流转方式组合与智能流转，可自由流转或按固定路径模板流转，常用路径可存为模板以便复用。 （13）公文归档建设 搭建归档模块，公文办结后按预设规则预归档，支持批量操作；可按归档状态筛选文档。 （14）PC端手写签批 新增PC端手写签批功能，支持通过触屏设备直接操作或在移动端扫码签写落款后，快速将落款带入PC端表单中，适用于领导PC端签名，同时保留移动端签批功能。 （15）通知公告升级 支持灵活发布通知、会议、培训信息，管控阅读、下载、修改权限；新增评论功能，接收人可评论且全员可见。 （16）任务交办升级 升级模块覆盖任务建立、执行反馈、审查汇总全流程；新增工作安排管理，通过任务清单、监控实现闭环管控，确保“事事有回应、件件能落实”。 （17）值班安排升级 支持上传模板生成排班表，新增值班记录在线编辑（满足替班、换班需求）、图表化查看及多方式提醒（日程、弹框、短信）。 （18）领导日程升级 支持领导或指定人员填写报送日程，特定岗位汇总生成单位领导日程表；含审批、日历展示、打印及多方式提醒功能。 （19）个人日程升级 支持设置日程同步与提醒人员，按日/周/月展示日程并提供打印；提醒方式含系统推送、短信，日程开始前触发。 （20）通讯录升级 同步相关架构信息，授权管理人员可调整通讯录展示内容；支持按电话、姓名、职务关键字搜索定位人员。 （21）归档关联查询建设 搭建归档关联查询模块，支持AI智能查询，通过“关键词+语义”双重检索，快速定位已预归档公文。 （22）红头模板库建设 支持管理用户维护红头模板，可自定义本单位红头格式；发文时可直接调用模板，自动加载红头、文号至正文。 （23）会议日程建设 以日历形式展示个人会议，支持直接创建会议、登记审批，审批后同步至参会人员日程。 （24）表格处理能力建设 支持在线操作、打印表格附件，无需下载至本地，浏览器内即可处理，方便查看与操作。 （25）自动归类功能建设 搭建自动归类模块，公文办结后按预设类型自动归类，无需人工干预，依据公文类型、涉密等级匹配归档目录，减少误差。 （26）督查督办建设 按要求搭建全流程模块（立项、下达、分解、反馈），通过思维导图、亮灯预警实现重点任务挂图作战，提升督查效率。 （27）信息报送建设 整合电脑端（复杂操作）与移动端（便捷即时）应用，实现信息上报、接收、采纳全闭环；支持分类管理与统计分析，为决策提供依据。 3.移动端协同平台 按照“我的南京”政务版相关规范要求建设手机端办公平台，移动端的应用和数据与PC端同步一体。用户可以在手机上进行流程的检索、查看、流转、审批，可以进行信息的阅览、通知的接收、知识的获取、统计数据的查看，满足用户对于办公的移动化需求。 （1）移动工作台 新增移动端工作台模块，作为登录后主界面，按用户单位、部门、角色及权限展示差异化界面与应用，支持完成日常政务办公与协同工作；升级界面配置，提升美观度与简洁性。 （2）统一架构 升级移动端组织架构，与PC端共用一套架构，对接统一用户系统，自动同步组织架构、人员及组织关系至移动端通讯录，实现数据一致。​ （3）统一登录 建设移动端统一登录功能，对接“我的南京”政务版，可通过集成应用中心跳转登录。​ （4）分级分权 搭建移动端分级分权管理功能，后台可设置组织、单位、部门、协作组管理身份，移动端按应用、业务、功能模块分权管理并差异化展示数据。​ （5）办件中心 升级办件中心模块，提供待办、已办、待阅、已阅功能，支持多条件自定义检索；新增待办批量办理、批量关注功能，以及办件详情转发、分享功能。​ （6）内部信息 升级移动端内部信息模块，强化公示公告、内部邮件功能；新增资料管理、评论反馈、与我相关模块，支持便捷操作。​ （7）办件登记 新增移动端办件登记功能，授权人员可发起登记并在线填报表单；支持上传本地流式文件、图片、PDF作为附件，提交至后续审批流程。​ （8）发文管理 新增移动端发文管理功能，支持发起发文登记与后续审批；可查阅本人发文待办件，阅览内容并进行意见审批。​ （9）收文管理 升级移动端收文转办功能，支持查看、收取待收文件；新增待收一键转办，签收后自动转入办文流程，支持登记、拟稿、审批、签批操作。​ （10）公文流转 升级移动端公文流转模块，支持各类公文流转审批，可维护常用语、设置常用组；新增表格材料直接查看功能，无需额外操作，提升效率。​ （11）常用语维护 建设移动端常用意见维护模块，用户可维护签批常用意见，与PC端实时同步，方便快速使用常用批示语。​ （12）流转历程 升级移动端流程历程查看功能，可按办理中、未查看、已查看状态分类汇聚流转记录，含具体操作信息，便于跟踪办理情况。​ （13）公文台账 建设移动端公文台账功能，支持检索查询本单位发文、收文，展示列表；可按标题、文号、单位要素自定义检索条件并快捷查询。​ （14）会议日程 建设移动端会议日程模块，以日历形式展示个人会议；支持直接创建会议、发起申请并填报表单，审批后同步至参会人员日程。​ （15）会议中心 在移动端建设会议中心模块，可监督会议室使用情况，查看占用状态；占用时段无法提交会议室申请。​ （16）督查管理 移动端提供类似PC端的督办首页，“我的督办”展示个人进行中、已超期、即将超期督办事项；支持直接发起督办立项，展示最新任务列表。​ （17）综合事务管理 建设移动端综合管理模块，支持发起与管理请假申请、用印申请、值班管理事项，实现综合事务便捷处理。​ （18）通知公告 升级移动端通知公告模块，方便快速了解系统通知；新增评论功能，查看时可评论，评论内容支持其他阅读者实时查看。​ （19）通讯录 升级移动端通讯录模块，支持在线实时查询统一组织架构转换的通讯录；可按电话、姓名、职务、人员属性关键字搜索定位人员。 4.无纸化会议系统 升级无纸化会议系统，拓展优化功能应用，从功能性、框架性、安全性方面进行升级，并支持在鸿蒙设备上使用无纸化会议系统的各项功能，主要包括： （1）灵活查阅 支持会议文档在线预览的同时，仍可进行灵活的滑动翻页，切换查阅操作。 （2）手写签批 支持在会议查看文件时，在文件页上进行流畅的手写签批，记录会议笔记。 （3）文字记录 支持在文件阅览界面选择文字输入方式进行打字批注。 （4）阅批设置 支持设置手写字迹的粗细设置。 （5）登录认证 支持无纸化会议APP登录时的人员身份认证操作。 （6）会议日程 支持在无纸化会议APP中查看会议日程信息，以日历方式进行展示。 （7）会议列表 支持在无纸化会议APP中按天查询当日的所有会议列表信息。 （8）议题列表。 支持在无纸化会议APP中查看具体会议下的议题列表信息。 （9）材料清单 支持在无纸化会议APP中查看具体议题下的材料清单信息。 （10）材料查看 支持在无纸化会议APP中查看具体会议下的议题材料信息。 （11）材料切换 支持在无纸化会议APP中查看会议材料时进行材料切换查看操作。 （12）创建会议 支持在PC管理端快速创建会议，完善会议标题、时间、地点、参会人员信息。 （13）创建议程 会议创建成功后，可在该会议下进行会议议程的创建操作，设置会议议程名称、参会人员、列席人员信息。 （14）复制会议 支持根据已创建的会议信息进行快速的复制操作，将已有会议内容带入新的会议创建界面中进行创建。 （15）复制议程 支持在复制已有会议内容的同时，将该会议的议题信息也带入新的会议议题创建界面中进行创建。 （16）多尺寸适配 支持按照用户方会议室使用的会议终端设备的不同分辨率进行界面自适应适配。 （17）强化身份认证 支持通过手机号/验证码的方式进行加密，提高身份认证的安全性。 5.基础支撑平台 （1）运维管理中心 提供运维管理中心新建功能，新增运维管理中心模块，为整体平台提供核心支撑；提供可视化监控功能，监控服务器、数据库、周报服务，设置告警规则与消息；提供日志管理功能，统计分析用户情况、监控系统健康运转，方便信息化人员维护。​ （2）建模管理中心 提供建模管理中心新建功能，新增建模管理中心模块，通过业务建模引擎构建系统多数功能；提供快速配置功能，可参照模板或使用自带建模工具配置业务场景，降低技术要求，支持二次开发维护（简单需求零编码、复杂需求少量编码）；支持组件化架构设计，具备可扩展性与维护性。​ （3）无侵入开发中心 提供无侵入开发中心新建功能，新增无侵入开发中心模块，满足各单位个性化应用需求且不影响平台迭代升级；提供开发支持功能，为有开发能力的用户提供核心引擎调用API、公共组件API、数据字典及开发手册，方便快速实现个性化应用。​ （4）文件转换迁移服务支撑 提供文件转换迁移服务支撑新建功能，解决办公文件兼容与跨系统流转问题；提供格式标准化转换功能，批量将Word、PDF等转换为OFD等政务规范格式，确保可编辑、可签批；提供跨系统迁移适配功能，对接原有系统文件存储库，同步或导入历史文件并关联流程与权限；提供迁移校验修复功能，校验文件完整性并提示修复异常文件，保障数据连续性。​（5）文档网页轻阅读服务支撑 提供文档网页轻阅读服务支撑新建功能，提升文档查阅体验；提供轻量化阅读适配功能，将长文档、复杂公文转换为适配网页端、移动端的轻量模式，支持在线查阅；提供阅读辅助功能，含目录跳转、关键词高亮、批注、全文搜索；提供跨场景同步功能，支持PC端与移动端阅读状态切换，关联查看相关文件。​ （6）权限管理升级 提供权限管理升级功能，升级现有权限管理模块，通过严格权限管理实现统一管控，覆盖各级组织用户授权；提供多维度权限划分功能，控制用户对系统功能的使用维护权限及资源访问权限；支持设定分级单位内部管理员，管理本单位业务数据，保障数据隔离。​ （7）分级分权管理升级 提供分级分权管理升级功能，按等级保护要求升级模块，支持按组织架构、业务条线设定数据与权限安全级别；实现数据分级查看功能，单位查看本单位数据、单位领导查看全单位数据、部门领导查看部门内数据。​ （8）使用监控管理 提供使用监控管理新建功能，新增使用监控管理模块，检查系统异常关键节点（磁盘、数据库、文件系统、核心配置），提供异常告警提醒与展示功能。​ （9）自动维护管理 提供自动维护管理新建功能，新增系统自动维护管理模块，解决系统服务启动问题；提供自动修复功能，自动解决多数启动故障，无法解决时明确告知原因（如数据库连接问题），提升问题处理速度。​ （10）备份支持保障 提供备份支持保障功能，建立备份支持保障模块，支持一键备份系统核心配置文件，方便备份与还原；提供一键修复保障功能，体检后可放心修复，出现问题可还原至之前状态。（11）事件查看分析 提供事件查看分析功能，建设事件查看分析模块，通过自动化事件分析机制巡检平台运行情况；监控内存、CPU、线程、数据库连接，异常时及时通知处理（如定位处理高CPU占用操作，防止宕机）。​ （12）状态监控分析 提供状态监控分析功能，建设状态监控分析模块，实时监控系统运行状况，含系统使用、并发数量、数据库连接、平均响应时间等信息的查看与分析功能。​ （13）日志中心管理 提供日志中心管理功能，建设日志中心模块，记录完善审计日志；记录系统关键操作（登录、读取、修改、删除），提供日志查询功能，方便事后跟踪审计。 6.建议提案系统 （1）建议提案多渠道征集 提供在线提交功能，支持通过政务平台移动端及专用小程序提交，提供附件上传、信息查询与集中管理，扩大征集覆盖与参与度。​ （2）统一数据接口与信息推送 提供标准化数据接口，实现征集平台与办理系统无缝对接、信息高效流转；提供多渠道进展推送，通过短信、微信反馈办理进度，提升公众满意度。​ （3）建议提案智能预审 提供在线预审功能，由人大、政协相关人员审核提交内容，通过则自动进入分办流程，未通过则退回并说明理由，保障提案质量与流程规范。​ （4）建议提案智能分办 提供按部门职责自动分派主办、协办单位的功能，政府办可结合系统推荐统一分办，协办单位需按时确认办理意见，强化跨部门协同。​ （5）线上办理与协同机制 提供全流程线上办理功能，主办单位可制定方案、上传进展与成果，协办单位在线配合，实现办理过程记录、信息互通与业务协同，提升效率与透明度。​ （6）多维度满意度评价 提供提交人评价功能，可对办理质量、响应速度、落实成效打分反馈；不满意评价自动触发复核，推动二次办理，确保“件件有着落”。​ （7）数据可视化统计与分析 提供多维度统计分析功能，可视化展示提案数量、办理进度、完成率、退回率、满意度指标，支持生成报表，为绩效考评与决策提供支撑。​ （8）多级预警与智能督办 提供按办理时限的多级自动预警机制，提醒临近逾期任务；多次预警未处理的任务自动上报政府办督办，启动专项督查并纳入绩效考核，变“被动响应”为“主动预防”。​ （9）热点问题识别与预警 提供热点问题识别与预警识别功能，可抓取重复提交、高频反映的同类提案，自动生成热点问题预警报告，推动部门提前介入治理，提升工作前瞻性。​ （10）全流程线上协同平台 提供多角色协同应用，支持提交人、承办单位、协办单位、政府办在线共享信息，实现提案从交办、办理、反馈到办结的全周期线上操作，提升协作效率与规范性。​ （11）移动端办公支持 提供移动端提交功能，政协委员可通过手机、平板随时随地提交提案信息，查看进展、接收提醒，提升响应速度与灵活性。​ （12）统一身份认证与权限管理 与我的南京平台打通统一认证体系，实现用户信息对接与分级控制，保障提案信息流转的安全、保密与合规。​ （13）数据安全与加密传输 提供数据加密传输与存储机制，确保提案在处理、流转、存储中的安全与完整，防止信息泄露与非授权访问。​ （14）定制化报表与数据导出 提供多维度数据导出与定制化报表功能，支持不同层级用户按需提取关键信息，方便分析、汇报与归档，提升数据利用率。​ （15）原有系统数据迁移整合 将原有系统历年提案信息、流转办理信息、反馈信息、结果信息整合至一体化平台，通过部门信息匹配，支持历史数据分类查询。 7.机关一件事系统 （1）联办场景搭建 围绕机关高频需求，搭建离宁报备、领导/工作人员外出报备、公休报备、各类费用报销、用章、区长信箱办理“一件事”场景。​ （2）联办场景拓展 支持各部门自主申报新增场景功能，可在审核后纳入系统，通过流程引擎配置标准化步骤，避免重复开发。​ （3）联办事项查询 提供“多维度定位+智能推荐”查询功能，可按事项名称、部门、主题检索，实时展示事项流程、所需材料、责任部门核心信息。​ （4）联办快速发起 支持“一键发起、流程自动流转”功能，提供标准化入口，选择场景后系统自动生成结构化表单，填写时提供智能提示。​ （5）联办共享模块 提供联办共享功能，提交表单后，系统按规则自动匹配联办部门，依预设流程（串行/并行）推送任务；支持进度可视化查询，显示当前节点、处理人及剩余时限，可在线催办。​ （6）统计分析模块 支持事项办理统计功能，按场景统计办理总量、平均时长、超时率；提供趋势报表分析，按时间维度展示办理量变化，可导出报表辅助决策，优化场景。​ （7）联办表单引擎 提供无代码表单设计功能，可按行列自动生成格式，支持选择CSS样式或套用电子表格样式，提升表单美观度。​ （8）联办流程引擎 支持拖拽式图形化设计功能，可自由添加流程节点；表单字段可作为路由条件，支持“与/或”逻辑关系。​ （9）联办路由定义 提供联办路由定义功能，可根据实际需求设定并行、串行及混合路由。​ （10）联办规则管理 提供联办规则管理功能，出口条件可复用已设规则，规则修改后自动同步引用，减少重复设置工作量。​ （11）流程版本管理 提供流程版本管理功能，新版本生成后老版本自动失效，已流转流程按老路径继续，新发起流程按新路径，新老互不影响。​ （12）流程自转测试 建设流程自动测试功能，校验路由错误，从创建到归档节点全程记录日志，方便排查问题。 （13）流程节点批处理 支持流程节点批处理，可查看操作者涉及的流程清单，可批量更新节点操作者，包括替换、复制、删除操作。​ （14）联动消息提醒 提供小窗、浏览器标签提醒方式，工作流信息可通过邮件、系统弹框推送，方便用户掌握联办流程进展。 8.办公知识库系统 （1）知识收集 提供自动化收集功能，通过公文、会议、综合事务模块自动归集办结知识，无需人工额外上传，兼顾知识收集全面性、即时性与效率，降低员工操作成本。​ （2）知识归纳 提供知识归纳模块功能，依托办公数据自动梳理公文、审批流程、会议纪要资料，提取关键信息，按业务领域、文件类型分类归档，建立知识关联，形成结构化知识体系。​ （3）知识维护 提供知识手动维护功能，授权人员可补充、修改、删除、审核知识库内容。​ （4）分类调整 支持手动调整系统归纳知识的分类、补充说明，确保知识准确完整。​ （5）多级审核 提供多级审核功能，维护人员提交的知识需经相关负责人审核通过后方可入库，保障知识库内容权威性，避免错误知识进入。​ （6）集成对接 提供知识管理系统与流程引擎集成功能，依托工作流程自动归集知识并按流程类型、场景归类，减少人工上传工作量，实现知识高效准确收集整理。​ （7）知识检索 提供知识检索引擎功能，支持智能化全文检索，快速准确获取权限内知识，提升知识获取速度。​ （8）知识标签 提供知识标签维护与应用功能，授权人员可自定义知识标签，对入库知识定义标签并按标签搜索；能根据标签使用情况发现热点，掌握用户关注点。​ （9）知识分享 提供知识分享管理模块功能，支持知识阅读、分享，提供订阅、收藏功能，增强知识协同互动性。​ （10）移动知识库 提供移动知识库模块功能，支持移动端在线阅读、新建文档，方便用户随时随地分享、检索、获取知识，提升系统使用率。​ （11）智能调用与内容生成 提供智能模板调用与内容生成功能，可调用知识库中的公文模板、规范表述结合核心内容自动组合，缩短起草时间，保障格式合规。​ （12）智能合规校验支撑 提供智能合规校验支撑模块功能，基于知识库的审批流程规范、政策细则，在智能化平台提交文档后自动触发校验，提升审核效率与准确率。​ （13）智能问答响应支撑 提供智能问答响应支撑模块功能，用户输入问题后，系统通过关键词匹配与语义分析调取对应知识生成精准回答，支持多场景咨询，实现即时解答。​ （14）知识动态同步更新 提供知识动态同步更新功能，知识库内容自动同步至智能化平台底层数据库，确保平台调用最新知识，避免信息滞后导致错误。 9.办公智能化平台 （1）智能拟稿 提供智能拟稿场景能力，输入主题、核心要素关键词，可自动生成符合格式规范的公文初稿并匹配机关常用表述，支持对生成内容进一步调整。​ （2）智能校对 提供智能校对场景能力，通过构建敏感词库，支持在文件流转一文双屏界面左侧打开的拟文区域中直接对已拟文稿自动校对，纠正格式错误、规范术语，提升审核效率与准确率。 （3）智能摘要 提供智能摘要场景能力，支持对文章内容进行摘要操作，可精简提炼文章核心观点。​ （4）智能分发 提供智能分发场景能力，可根据拟办意见内容，在协同平台自动进行流程分发，针对不同岗位推送专属待办，并发送消息提醒。​ （5）精准问答检索 提供精准问答检索场景能力，系统根据关键词搜索知识库，自动匹配文件、流程信息并生成清晰答案，同步推送相关内容。​ （6）关联知识推荐 提供关联知识推荐场景能力，办文时识别关键词，同步搜索知识库自动推送相关政策依据。 （7）流程瓶颈预警 提供流程预警能力，根据预设规则监控审批时长，对超期情况进行提示预警。​ （8）智能日程协同：提供智能日程协同能力，根据参会人信息同步关联日程待办事项。 10.关联系统整合对接 （1）大模型平台对接 提供与区级大模型平台的对接，为平台智能化场景的服务调用提供基础支撑。​ （2）统一身份认证对接 提供与南京市统一身份认证平台的对接，同步所有公务人员组织架构，支持通过该身份认证平台进行登录认证跳转。​ （3）“我的南京” 政务版对接 提供与 “我的南京” 政务版的对接，通过其单点认证接口，实现从 “我的南京” 政务版应用中心快速跳转至本平台。​ （4）在线预览服务对接 提供与服务端在线预览服务的对接，实现公文流版式文件在客户端的加载预览。​ （5）在线转版服务对接 提供与在线转版系统的对接，实现公文流式文件统一转换为 OFD 版式文件。​ （6）事件中心对接 提供门户工作台与区事件中心系统的对接，支持将事件中心系统纳入门户统一组织架构，且在门户工作台中展示待处理数据，方便机关用户快速访问使用。​ （7）WPS 中台服务对接 提供与 WPS 中台服务的对接，实现无插件文件预览；同时支持文件登记时在同一界面打开流式软件编辑窗口，进行正文实时在线编辑，提升机关工作人员办文便捷性。 11.安全保障模块开发 （1）密码应用合规支撑模块 在数据传输、存储、身份认证模块中通过使用国密算法，进行数据安全加密操作，确保符合《信息安全技术密码应用基本要求》（GB/T39786-2021）中密评对算法的要求。 （2）安全测评合规支撑模块 实现基于角色（RBAC）的细粒度访问控制，按“最小权限原则”分配权限；支持配置IP白名单，仅允许区级政务网IP段访问软件后台，禁止互联网IP直接访问，符合网络访问控制的要求 12.区级保障版本建设 （1）安卓版本升级建设 在当前安卓移动端APP基础上，按照最新的安卓操作系统要求升级建设最新APP版本，支持安卓14、15及主流延伸安卓版本操作系统的设备安装使用。 92鸿蒙版本适配建设 按照鸿蒙Next操作系统开发要求，基于其独特的分布式技术架构展开移动办公APP鸿蒙Next版本APP的适配工作。 13.存量办公数据采集治理 （1）数据调研与规划 包含历年存量信息类型梳理、数据分级分类治理规划、数据治理、清洗规则制定、跨系统采集接口开发、数据权限关联设计。 （2）核心数据采集治理 包含办文数据采集、会议信息采集、通知信息采集、治理过程监督展示。 （3）治理数据校验关联 包含数据完整性与准确性校验、人员权限关联验证、问题修复与数据补录。 （4）治理数据总体归档 包含治理数据备份、治理数据运用问题库模块。 |

- ★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

2.1总体要求

供应商应按时完成硬件采购、软件开发、调试、测试、集成、施工、部署、部门实施及配套信息化服务保障工作。包括但不限于：

（1）应用软件开发以及软件安装

1）软件开发环境要求本项目要求项目实施方整个项目团队的开发、调试、维护等工作在采购人指定或同意的地点进行。

2）软件系统安装要求项目实施方必须在实施时向采购人提供标书中要求的应用系统安装、联调、培训、维护服务等的全部内容，并在需要的时候配合系统软件、硬件提供商完成整个系统的部署及网络联调工作。

对供应商的要求：

①要求供应商具有良好信誉和相关实力的技术队伍。

②项目实施方应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好项目的整体方案，并书面提出长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。

③供应商应允许采购人安排相关技术人员参与应用系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作，并提交完整详细的书面文档。

（2）部门实施保障服务

为全区80家区级部门（含部分二级机构）提供实施保障服务，包含以下内容：

1）基础信息上门采集

按照使用要求，结合项目建设特点，本项目完成部署及个性化开发工作的同时，需要安排专人对全区机关部门进行信息数据上门采集工作，主要包括：采集部门现行组织架构、人员岗位、责权职位信息；以及日常办公业务涉及的流程、表单、环节、角色信息。

2）部门信息核对及实施

按照上门采集获取的信息，在升级后的平台系统中开展逐项核对实施工作，包括：核对部门组织架构信息与现有统一身份认证体系数据出入情况（如合同工、编外人员、离退休、调至调岗），并逐项进行与部门的二次确认和调整工作；按照部门提供的流程需求信息，在平台中实施相关电子流程并完成授权、测试验证。

3）部门实施内容确认

完成部门信息及实施工作后，需要继续安排专人联系或上门为部门提供现场核对、测试验证、优化调整工作，其中两办需要安排专人驻场随时保障。

（3）信息化保障服务

1）自智慧政务平台拓展终验合格之日起提供1年专人信息化保障服务；

2）针对两办及各部门用户的平台操作问题提供即时解答，重点协助两办处理紧急办公场景下的功能使用需求，通过现场指导、操作示范等方式确保高效上手；

3）实时监测平台运行状态，聚焦两办核心业务模块的稳定性，一旦出现异常情况立即启动应急响应，协同技术团队快速排查处理；

4）每日收集两办及各部门的使用反馈与优化建议，优先梳理两办提出的需求并反馈至开发组，推动问题及时解决；

5）在两办重要会议、紧急办公等关键时段主动在岗值守，提前排查潜在风险，保障核心办公场景不受平台运行影响。

（4）测试要求

应用系统安装完成后，供应商应首先拟出测试计划，与采购人和监管方讨论通过后，方可按计划进行测试。

（5）试运行期

1）应用软件实施工作根据采购人统一安排分批进行。在完成项目培训、初始化工作后，进入试运行期。

2）试运行期间项目实施方需提供专人进行运行指导及维护服务。

2.2组织实施要求

（1）实施规划要求供应商的实施规划中应包括完善的分步实施和部署方案、风险分析和规避措施，实施步骤说明等内容。采购人有对项目进度和质量进行监督控制的职责和权利，供应商应保证在项目实施全过程中全面配合采购人，确保人力、物力的定量投入，定期向采购人提交最新的进展情况报告。供应商应保证在项目实施全过程中严格按照软件工程规范进行管理。各阶段应提交相应文档，并经采购人认可后方可进行下阶段工作。

（2）进度要求供应商制定合适、可行的进度计划。

第一阶段：完成前期建设需求调研，总结形成建设需求方案。

第二阶段：对平台详细设计并完成平台构建及核心应用模块开发建设。

第三阶段：逐步完成与第三方系统的集成对接工作。

第四阶段：完成系统上线试运行，对相关用户安排系统操作培训，整改相关需求问题。

第五阶段：试运行阶段系统稳定运行三个月后，进行项目验收。

（3）保障措施

1）为了确保该项目高质量地如期完成，供应商严格按照质量保证体系及软件工程规范进行开发，并提供开发过程中关键流程、进度偏差控制等管理措施说明。

2）本项目实施期间，供应商应成立相应的项目团队，安排具有专业技术水平的专职人员驻场参与项目开发；供应商拟派驻本项目的所有人员，在项目建设期间，未经过采购人同意不得随意更换，以保证能够按时完成本项目建设；项目实施期间，采购人有权对项目团队中无法胜任的人员提出更换要求，供应商须在三日内完成人员更换；

3）本项目的项目经理在项目实施期间应保持通讯7*24小时畅通，如遇到特殊情况需提前通知采购人；

4）项目实施过程中的重大事件处理和关键操作须事先得到采购人同意；

5）项目实施过程中，供应商应满足采购人的合理软件需求变更。

2.3 项目管理要求

配合项目监理工作，接受监理的监督和检查。如与其他对接系统供应商发生争议，应服从采购人的裁决，不得以此要求增加费用或延长工期。

2.4对接要求

供应商须负责按照投标响应文件内容完成相关系统对接工作，包括：与短信平台对接，统一身份认证对接、“我的南京政务版”对接、现有数科预览服务对接、现有数科转版服务对接、手写签批插件对接，以及安全支撑平台对接。对接所需的费用均由供应商承担。采购人负责协调对接工作，联系电话详见招标文件第一章。

2.5验收要求

①软件完成部署、调试、试运行后，采购人将组织履约验收，以采购人或实际使用人（最终用户）的验收报告为最终验收结果，过程须按采购人规范执行。试运行时发现未完成安装部署的、未进行调试的，采购人有权要求供应商立即进行补充。

②软件安装、调试达到技术规范书规定的指标后，可进行验收测试。验收规范 (包括计划、项目、指标、方式和测试仪器等)、测试报告等应由供应商在验收前两周提交给采购人，采购人可根据合同及技术规范书和采购人的有关规定进行修改和补充。验收测试合格后，双方签署验收文件。

③系统所有性能指标达到技术规范书的要求时，可进行试运行，试运行期满后最终验收。试运行过程中发现由于系统质量等造成某些指标达不到要求，允许供应商进行修复，试运行顺延一个月，在全部达到要求时，供应商提出最终验收请求；供应商应根据系统业务需求，提供测试文档，列明系统功能、流程、接口清单供验收核对，并按采购人要求提供完备的验收材料。

2.6 知识产权及保密

（1）采购人拥有本系统永久使用权和修改权；拥有本系统产生的所有数据的所有权。

（2）供应商保证所提供的软件没有侵害任何第三方的知识产权。如有第三方指控供应商提供给采购人的软件侵犯了该方的知识产权或其他权利，供应商应负责就上述指控为采购人辩护或进行妥善处理，并承担给采购人及第三方造成的一切损失(包括但不限于赔偿金、律师费等)；

（3）供应商须按照与采购人签订的《第三方信息安全保密承诺书》的约定严格履行各项保密义务。

（4）采购人与供应商都拥有本项目定制开发部分的知识产权。交付项应包括但不限于如下内容：

1）满足用户需求的、完整的、可最终良好运行的系统。

2）系统运行、管理、维护相关的各项技术文件和管理规范。应包括：系统实施计划、系统需求调研报告、系统上线测试报告、试运行报告、验收报告、系统操作手册等技术及项目管理文档。

3）提供项目的最终版本部署包及产品永久授权。

2.7项目考核与处罚要求

供应商应在项目实施过程中接受采购人及监理方（或者采购人委托的有关各方）的监督管理，在违反项目合同及有关项目管理指令、要求时接受相应的处罚，接受以下工作质量考核评价办法。

（1）项目整体上线和阶段性延期处罚

项目整体上线延期：如果因为供应商的原因未能按合同规定的时间按时完成全部建设任务并上线，则供应商须向采购人支付项目合同金额1%的违约金，采购人保留进一步处罚的权利。

（2）项目质量问题处罚

测试通过率低：每个业务模块上线前，供应商完成内部功能测试，提交内部自测报告，并协助采购人组织业务单位人员、第三方测试服务公司进行测试，要求在2次以内通过测试。采购人负责抽查审核，如出现第一次测试通过率低于85%，或第二次测试通过率低于100%的情况，则每次采购人对供应商处以合同金额1%的罚金。文档资料质量差：自签订合同起至项目竣工验收止，供应商应按国家规范编写过程文档，并按约定时间提交，如不能如期（以双方共同认可的项目计划为准）提交或不符合采购人、文档要求，则每次采购人对供应商处以5‰的罚金。

应用系统缺陷或数据迁移报错：所开发的业务系统或模块正式对外启用后，若出现双方确认的应用系统缺陷或数据迁移报错，造成采购人业务系统中断和数据丢失，则需在3小时内排除解决，如供应商不能达到上述要求，供应商需向采购人提交有明确完成时间的故障处理方案，并需得到采购人确认，同时每超出1个自然日，采购人向供应商处以合同金额1‰的罚金；若缺陷更改不彻底或引发新的缺陷，则每出现1次，采购人向供应商处以合同金额1%的罚金，并视事故情况，保留进一步处罚的权利。注：缺陷程度由采购人和监理方认定。

（3）项目验收不通过处罚

供应商必须按国家、省、市行业标准规范，提交基础文档、过程文档、技术文档和验收文档。文档应与现运行系统一致（验收时的系统）并对文档资料的准确性、完整性负责。由采购人进行抽查审核。采购人验收和竣工验收：如没有通过项目单位组织召开的专家评审会，采购人向供应商处合同金额1%的罚金。综合验收：如不能通过第三方测评验收，则扣除项目合同金额2%。若连续2次不能通过专家评审，则采购人有权扣除或追回项目合同金额10%，并保留进一步处罚的权利。

（4）出现对社会造成重大影响事故的处罚

如果供应商在开展项目实施过程中，因自身管理不善，出现对社会造成重大影响的事故时，供应商应向采购人支付合同金额10%的罚金，同时，根据事故的严重性及其造成的后果，采购人保留进一步追究供应商法律责任的权利。

（5）项目验收后运维期内维护不到位的处罚

供应商在建设完成项目并验收后，应当对系统进行妥善维护，保障系统的正常运行。如出现系统软件故障（主要包括程序无法运行、程序运行错误、数据丢失等），导致采购人系统无法进行正常工作，供应商应及时排除故障，并根据供应商承诺的时限恢复系统运行；如系统无法正常运行，采购人有权要求供应商支付合同金额的1%作为违约金，每延期1小时，供应商应向采购人支付合同金额1‰的违约金。

（6）供应商不服从采购人管理或项目建设出现严重后果的处罚

如供应商出现不服从采购人管理，对采购人工作要求故意拖延、拒不执行，项目建设出现严重后果等违法、违规行为，由采购人组织相关部门专家对供应商违法、违规行为进行评估，将违法行为移送司法机关处理。违规行为根据情节严重程度，处以取消合同、取消付款、处以罚款等措施，具体处罚金额为项目合同金额的1%-30%。

2.8实施人员要求

（1）项目经理1名：主要负责制定并执行项目整体计划，包括项目进度计划、质量管理计划、风险管理计划、沟通计划等，并根据项目实施情况采用不同实施策略进行项目资源管理，确保项目按时按质完成交付。项目实施期间全程驻场。

（2）技术负责人1人：一是负责开发范围的讨论与确定。二是负责开发工作的详细计划的制定与控制。三是负责开发工作的详细计划的制定与控制，项目实施期间全程驻场。

（3）实施经理1人：根据项目的总体计划，制定本系统实施工作详细计划并进行跟踪与控制，项目实施期间全程驻场。

（4）项目团队成员至少3人(除项目经理、技术负责人、实施经理外）包括但不限于研发工程师、测试工程师、实施工程师等，具备相关工作经验，根据采购人要求在指定场所驻场。

（5）供应商在服务运维期内需提供驻场运维服务。当技术服务人员有变动时，须提前一个月以上的时间告知采购人，并将更换的技术服务人员的技术资质报采购人审核，经采购人审核通过后才可更换技术服务人员。

2.9运维服务及培训要求

2.9.1本项目软件服务运维期一年(自项目验收通过之日起，进入运维期)，上述所有服务费用包含在总报价中。

2.9.2如采购人未能正确使用和操作本系统，包括未能正确执行适当的备份等操作，导致系统功能不正常的，供应商应向采购人提供技术上的支持协助，以使采购人的损失减至最低。

（1）服务要求

1）供应商必须拥有一套切实可行的质量保证体系，确保软件的开发及服务质量，确保软件的开发及服务质量。

2）为保证系统的正常运行，供应商配有较强的专业技术队伍，能提供快捷的运维服务响应。

3）服务内容包括现场服务、定期巡检、故障服务。

4）供应商应建立运行维护团队，故障响应要求：①提供7×24小时响应。②故障在1小时内响应，如电话、网络等不能解决问题，2小时到现场，24小时解决问题，紧急状况1小时到现场，4小时解决问题。

5）如遇紧急、重大服务事项，需在保证提供多人、快速服务响应的情况下配合管理方协调产品的研发单位进行现场应急事件处理。

6）供应商应有完善的文档管理制度，保证运行维护过程中产生的文档。

7）在提供运维服务的过程中，获悉的一切资讯需严格遵守保密协议，严禁自行使用或向他人传播，泄漏或擅自使用或允许他人使用上述信息，由此造成的损失应承担相应的法律责任。

（2）培训要求

1）供应商中标后须提供详细的培训计划。

2）培训授课人必须是承担本项目实施服务工作的工程师、技术人员等。

3）培训时间不少于三天，地点为采购人选定，培训方式包含一人一机集中培训。

4）培训内容与课程要求：培训内容为系统操作以及常见问题处理，确保财务人员独立使用应用软件，具备独立工作的能力。

2.10安全要求

（1）数据隐私与保护：供应商必须确保项目中的所有敏感数据（包括客户数据、业务机密等）得到妥善保护。须符合相关隐私法规和合规性要求。

（2）访问控制与身份验证：供应商需要提供身份验证和访问控制机制，以防止未经授权的访问。可能需要使用多因素身份验证来提高安全性。

（3）数据备份与灾难恢复：供应商需要建立定期的数据备份和恢复策略，以应对数据丢失或灾难情况。数据备份必须存储在安全的位置，并且需要进行定期测试以确保可用性。

（4）安全更新与漏洞管理：

1)供应商需要及时更新和维护系统，以修补已知漏洞和弱点。

2)制定漏洞管理流程，用于跟踪和解决新发现的漏洞。

（5）数据加密：敏感数据在传输和存储时需要进行加密，以防止数据泄露。

（6）报告与通知：供应商能够提供安全事件的报告和通知机制，以及数据泄露或安全违规事件的及时通知。

2.11 保密要求

（1）保密要求：供应商必须保证项目相关技术和数据的秘密，未经采购人许可，不得转存或拷贝平台数据，不得披露平台相关技术和信息。

（2）安全等保要求：供应商须根据采购人需求，协助配合采购人完成平台安全等保测评。供应商须保证项目相关技术和数据的秘密，未经采购人许可，不得转存或拷贝平台数据，不得披露平台相关技术和信息。

（3）供应商及驻场人员均须按采购人要求，签署保密协议后方可开展工作。

3.付款条件

以合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后90天内完成系统开发，系统开发完成后15天内进行项目初验；初验通过后进行90天的系统试运行；试运行通过后15天内进行项目终验。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.其他要求

招标文件中要求提供证明材料的，供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料原件核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，并由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。供应商在签订合同向采购人提供上述相关证明材料原件核验。

（三）视频要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过15分钟。

2.视频要求详见“第五章  评标方法与评标标准”。

- 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.技术”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 10 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，非打★指标有1项负偏离扣0.5分，扣完为止。 | 12 | 客观分 |
| 2.2 | 需求理解 | 评委根据投标人提供的需求理解材料综合评分，包括：1.本项目建设范围分析；2.项目重难点分析；3.建设内容分析。以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每项内容完整深刻、针对性强、紧贴采购需求的，得2分； （2）以上每项内容基本完整、具有一定针对性、基本符合采购需求的，得 1分； （3）以上每项内容不符合采购需求或未提供需求理解材料的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.3 | 总体技术方案 | 评委根据投标人提供的项目总体技术方案综合评分，包括：1.总体架构设计；2.系统性能设计；3.系统部署设计。以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每项内容设计思路科学、前瞻性、技术先进可行、紧贴采购需求的，得2分； （2）以上每项内容设计思路基本满足采购需求、具有一定可行性的，得1分； （3）以上每项内容设计思路不能满足采购需求或未提供方案的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.4 | 系统安全设计方案 | 评委根据投标人提供的系统安全设计方案综合评分，包括：1.软件安全配置方案及数据安全管理方案；2.软件信创适配方案；3.软件密码应用方案。以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每项内容完整深刻、可行性强、紧贴采购需求的，得2分； （2）以上每项内容基本完整、具有一定针对性、基本符合采购需求的，得 1分； （3）以上每项内容不合理可行或未提供方案的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.5 | 视频演示 | 评委根据供应商提供的演示视频（每位投标人总演示时间不超过15分钟）综合评分。演示视频包括以下内容： （1）适配兼容。演示在真实系统环境中，通过主流浏览器，在各类电脑（国产系统、windows系统）、手机（andriod、鸿蒙、IOS）设备上正常访问系统各项功能，保障办公连续性。 （2）无插件浏览。演示在任一办公电脑中分别用多个浏览器打开含有正文的公文流程时，无需安装任何插件即可在一个窗口的左右两侧同时预览和编辑公文的表单和正文内容；支持一文双屏情况下表单和正文、附件区的多级收缩/展开，以便切换表单和正文的显示模式。 （3）一窗流转。演示在流程提交到下一环节审批时，用户可以自定义设置并动态新增后续所有环节信息，包括：自定义每一个环节的名称和处理对象，既可以选择人员，也可以选择部门；流转选择时能够通过最近选择、同部门人员、快速搜索的方式查找出处理对象。 （4）智能校对。演示在文件流转过程中无插件编辑正文，修改留痕自动留存；同时正文拟文区域中直接对已输入内容进行智能化自动核稿，对错误内容进行统计并予以醒目标注、快速定位，方便纠正格式错误、规范术语，提升准确率。 （5）全文检索。演示可通过关键词在系统门户主页面全局搜索系统内所有与搜索条件关键词相关的文档、日程、人员、流程、文件、邮件等内容，并可按照分类清晰展示。 （6）手写落款。演示在PC端通过触屏设备直接签写落款，并能够通过任一移动端扫码签写落款后，快速将落款带入PC端表单中，继续完成流转操作。 （7）快速权限管理。演示能够快速对系统中的人员信息进行查找，在一个页面上同时查找到此人有哪些下级人员、所属文档、所属流程；支持灵活的权限转移设置，可按照人员、时间、事项进行委托设置。 （8）多类型门户定义。演示通过可视化的门户设计器，利用各类组件拖拽组合构建不同门户页面，能够对构建好未发布的门户效果进行快速在线预览；能够根据不同部门或不同角色授权独立的门户内通信息和展现方式；能够在门户首页包含角标、气泡、栏目等多种提醒模式进行任务提醒；同时能够演示利用移动应用设计器内含的多样移动端组件（包括：导航栏、日历、列表、图表等），通过移动组件拖拉拽的方式进行移动端应用的构建；构建完成后的应用可直接进行多种机型显示样式的预览。 （9）无代码表单创建。演示通过拖拉拽各类组件灵活组合的方式创建表单，并能够通过表格文档模板导入的方式，将表格中的表单样式导入系统，在系统中生成表单；演示在同一流程不同节点设置不同的表单样式，包括PC表单显示样式、PC表单打印样式、移动表单显示样式；可以进行流程的模拟仿真测试，自动检测流程相关问题，自动报告问题。 （10）运行监控。演示通过软件后台监测功能，能够通过平台运行的信创平台运行监控工具，对服务器负载、服务运行情况监控、CPU负载、服务器内存、磁盘使用率、系统进程数内容进行监控，并可通过图表形式进行展现；同时，能够在软件运行平台中演示配置式对接功能，包括组织构架同步、异构数据同步、外部数据源取数、集成登录配置，能够通过政务版或类似平台软件中直接单点登录后跳转访问软件自身功能。 以上每小项采用类似真实系统演示，建设内容理解程度完整、覆盖程度方面准确、界面友好的，得2分；建设内容理解程度完整性、覆盖程度方面准确性、界面友好均基本满足要求的，得1分；最多20分； 以上每小项采用系统原型（DEMO）或PPT等方式演示，减半计分；最多得10分。 （未提供视频文件或因供应商自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。） | 20 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 项目实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案综合评分，包括：1.项目进度管理；2.项目质量管理；3.项目沟通管理；4.项目变更管理；5.项目风险管理及人员安排。以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每项内容完整深刻、可行性强、紧贴采购需求的，得1分； （2）以上每项内容基本完整、具有一定可行性、基本符合采购需求的，得0.5分； （3）以上每项内容不合理可行或未提供方案的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.2 | 运维服务方案 | 评委根据投标人提供的运维服务方案综合评分，包括：1.服务措施；2.应急举措；3.服务流程；4.与政务版衔接保障；5.关联系统支撑及服务保障体系。以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每项内容完整、合理性、操作性强的，得1分； （2）以上每项内容基本完整、基本合理，有可操作性的，得0.5分； （3）以上每项内容不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.3 | 培训方案 | 评委根据投标人提供的项目培训方案综合评分，包括1.培训计划；2.培训内容；3.师资力量；4.培训日程安排；5.关联入口平台操作指导设计。以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每项内容完整详细、针对性强的，得1分； （2）以上每项内容基本满足采购需求，有一定针对性的，得0.5分； （3）以上每项内容没有针对性或未提供方案的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.4 | 本地化服务能力 | 投标人具有本地化服务能力的得1分，未提供不得分（提供承诺书或有效证明材料，承诺书格式自拟）。 | 1 | 客观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2021年1月1日（含）以来类似项目业绩（如办公类、统计分析、数据中台等与本项目采购需求相关内容），每提供1个得2分，最多得6分，未提供不得分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容） | 6 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 投标人拟投入本项目的项目经理具有信息系统项目管理师（高级）证书，得3分。 （提供上述人员证书及投标人为其缴纳的2025年4月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 3 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 投标人拟投入本项目的技术负责人具有电子信息工程或数字经济类高级工程师或以上职称证书，得 3分。 （提供上述人员证书及投标人为其缴纳的2025年4月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 3 | 客观分 |
| 5.3 | 履约能力3 | 投标人拟投入本项目的实施经理具有系统集成项目管理工程师证书，得2分。 （提供上述人员证书及投标人为其缴纳的2025年4月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 2 | 客观分 |
| 5.4 | 履约能力4 | 投标人拟投入本项目的实施团队成员（除项目经理、技术负责人、实施经理外）： - 具有信息系统项目管理师或电子信息工程类（或信息通讯类）高级工程师或以上职称证书，每提供一类证书得3分； - （2）具有系统集成项目管理工程师或软件设计师证书，每提供一个证书得2分。 本项最多8分，多人一证、一人多证不重复计分，提供上述人员证书及投标人为其缴纳的2025年4月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可。 | 8 | 客观分 |
| 5.5 | 履约能力5 | 投标人拟投入本项目的相关产品具有软件著作权证书，软件名称包含“消息管理”或“门户系统”或“后台管理”等关键字，每提供1类证书得1分，最多得2分，未提供不得分（提供证书）。 （所提供证书“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。） | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表（本项目无需提供）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

十二、分包承诺书（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

备注：投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，评委会将启动异常低价投标审查机制，投标人应在评委会规定的合理时间内通过苏采云系统提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。

六、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元） |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所报产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限的，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

- 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

- 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

- 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

十二、分包承诺书

分包承诺书

：（采购人名称）

我公司                            （供应商名称）郑重承诺：

如我公司中标（成交）                            （项目名称）项目，拟将项目中的

建设内容，分包给具有相应资质的供应商实施，并在签订合同时提供分包意向协议。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。