# 公开招标文件

# （服务类）

项目编号：JSZC-320100-BDZX-G2025-0002 项目名称：浦滨路五里河桥段涉地铁十一号线改造工程地铁专项安全监测

采 购 人：南京市江北新区公共工程建设中心

采购代理：江苏省标定工程咨询有限公司

二〇二五年七月

目   录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法和标准

第四章 采购需求

第五章 合同条款

第六章 投标文件格式

# 第一章 招标公告

项目概况

浦滨路五里河桥段涉地铁十一号线改造工程地铁专项安全监测的潜在供应商应在江苏政府采购网“苏采云”系统获取采购文件，并于2025-08-11 14:30（北京时间）前提交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320100-BDZX-G2025-0002

项目名称：浦滨路五里河桥段涉地铁十一号线改造工程地铁专项安全监测

最高限价： 234.987250万元

投标报价超过最高限价的为无效投标。

采购需求：

（一）项目概况

由于项目涉地铁11号线，根据南京地铁集团要求，项目在建设时需要对地铁十一号线进行安全监测。详见采购需求。

（二）招标内容

浦滨路五里河桥段涉地铁十一号线改造工程地铁保护监测，包括但不限于车站结构底部垂直位移、结构水平外移、结构垂直外移；隧道结构底部垂直位移、管片垂直位移、结构水平位移、直径收敛；地铁及施工现场巡察、三维普查等。具体详见设计图纸。

合同履行期限：施工全过程（含前期准备阶段、现场施工阶段、及竣工后跟踪监测）。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

## 二、投标人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年或2024年经审计的财务报告，或提供2023年或2024年财务报表，或响应文件提交截止时间前一年内银行出具的资信证明，成立不满一年无需提供）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳社会保险的凭据及缴纳税收凭据，依法享受缓缴、免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明材料）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。）；

6.法律、行政法规规定的其他条件：无。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：

（1）资质要求：投标人资质等级及范围（须满足以下条件之一）：①具备工程勘察综合类甲级资质 ;②具备工程勘察专业类（含岩土工程物探测试检测监测）甲级及以上资质；

（2）项目负责人的资格要求：①项目负责人具备国家注册土木工程师（岩土）执业证书。

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（2）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参与本项目的政府采购活动。采购人或代理机构通过“信用中国”、“中国政府采购网”等渠道查询供应商的信用记录。

## 三、获取招标文件

3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

3.2地点：江苏政府采购网

## 3.3方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1提交投标文件截止时间、开标时间：2025年08月11日14点30分（北京时间）

4.2提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/)

4.3开标地点：“苏采云”网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1．现场勘察及标前答疑

采购人将不统一组织供应商现场考察及标前答疑会，供应商认为需要可自行进行现场考察，采购人将予以必要的协助，费用由供应商自理。

- 政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页 （https://njgc.jfh.com/）“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人代表签字并盖单位公章，随投标文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人核验。经核验无误后，由采购人发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

- 供应商被列入严重失信主体名单；

- 被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

- 其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

- 本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，进行驱动、客户端下载，制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgpjiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。

- 请潜在供应商按照采购公告中的开标时间安排及时登录“苏采云”系统参与不见面开标，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。如潜在供应商未按上述要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

- 供应商诚信档案注册登记管理

（1）凡参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。

（2）供应商申请网上注册应当按以下程序进行：

①登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）网站，点击“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

②在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写《南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表》，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

③系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

- 本项目采购公告在江苏政府采购网、南京公共采购信息网发布。有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：南京市江北新区公共工程建设中心

地  址： 镇南河路100号

联系人：胡工 13851465701

2.采购代理机构信息

名 称：江苏省标定工程咨询有限公司

地　址：南京市鼓楼区广州路5#君临国际B座1703室

联系人：吴工

联系方式：17366013905

第二章 投标人须知

1．适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规、规章和规定等。

2．定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “供应商（投标人）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “货物、工程和服务”指本招标文件中所述产品及相关货物、工程和服务。

2.4“用户或使用单位”是指工程建设单位或使用货物、接受服务的单位。

3．政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展政策，小企业（含小型、微型企业）提供的货物、工程和服务在评审时将获得优势，参加投标的小企业（含小型、微型企业）应当提供《中小企业声明函》，“中小企业划型标准”详见《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》（国统字〔2017〕213号），中小企业享受政府采购支持政策的要求详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定。

（1）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

（3）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包或转包给大中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

（4）本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：技术服务业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策。

（1）监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

（2）监狱和戒毒企业提供的货物、工程和服务在评审时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

（3）本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的货物、工程和服务在评审时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.4 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理

（1）拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购。

（3）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书电子件。

（4）对国家认定的节能产品和环保产品分别给予报价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.5 强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书电子件。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件

4．招标文件组成

4.1 招标文件组成：招标公告；投标人须知；供应商应当提交的资格和资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及供应商须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方式、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；采购代理机构费用的收取标准和方式；供应商信用信息查询渠道及截止时间、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。

4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件所有条款都做出实质性响应，其风险应由投标人承担。根据有关条款规定，没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

5．招标文件的澄清、修改或补充

5.1 采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.2 采购单位根据采购项目的具体情况，视情组织潜在投标供应商现场考察或者召开标前答疑会。如果组织潜在投标供应商现场考察或者召开标前答疑会的，将在招标文件或招标公告中确定时间和地点。但不得单独或者分别组织只有一个投标人参加的现场考察。

5.3采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.4 招标文件的修改、补充或澄清，将在原信息发布媒体上即时予以发布，相关投标人应当在投标截止前定期登陆和浏览该网站，如果潜在投标人因自身的原因未能及时获取招标文件的修改、补充或澄清的信息，投标人将承担被拒绝投标或被视为非实质性响应招标文件的风险。

三、投标文件的编制

6．投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的商务文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 投标文件应将招标文件中要求提供的资格证明文件、技术资料等证明材料的原件扫描件放置在电子投标文件中。

7．联合体投标

本项目不接受联合体投标。

8．投标费用

8.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

9．投标文件组成

9.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

9.2 投标文件应由《资格证明文件》《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第六章《投标文件格式》。如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10．投标文件资格证明文件

资格证明文件是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件：

（1）*第一章招标公告中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（2）*第一章招标公告中落实政府采购政策需满足的资格要求；

（3）*第一章招标公告中本项目的特定资格要求；

（4）*《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

11．投标文件商务技术部分

商务技术部分是证明供应商提供的货物、工程和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对工作内容的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.1 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

11.2 提供的货物、工程和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。

11.3 投标文件应按照招标文件要求提供商务技术资料、文件和有关证明，包括但不限于：

（1）*投标函；

（2）*法定代表人授权委托书；

（3）*开标一览表；

（4）评标标准相应的商务技术资料：

a．供应商业绩情况表；

b．拟投入人员基本情况表；

c．拟投入项目负责人业绩情况表；

d．拟投入技术负责人业绩情况表；

e．监测工作实施方案；

f．供应商认为需要提供的其他商务技术资料。

（5）*偏离情况表；

（6）中小企业声明函。

具体内容见投标文件格式。

12．投标报价

12.1 价格部分是对投标报价构成的说明，每一项合同仅接受一个价格。

12.2 报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作无效投标处理。

12.5 投标人的投标价是指为优质完成本项目所有内容所需的全部费用，应当包括：人员费用、监测报告及相关后期建档等费用、现场费用、交通安全措施费、交通工具及使用费、监测设备、测量仪器费及相关费用、数据分析费用、监测系统建设所需电源、临时办公场、系统运营录入分析及维护、公司取费、法定税金、利润等本招标文件明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等费用。

13．投标文件的其他部分

13.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

14．投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）

15．投标有效期

15.1 自开标之日起90日历天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。

四、投标文件的递交

16.电子投标文件的递交

16.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

16.2 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

16.3 投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的，按照本招标文件规定做无效投标处理。

17．在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件将被拒收。

18.下列情形，将作为无效投标处理：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

19．投标文件的修改和撤回

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

20.投标文件盖章

20.1 供应商应按照招标文件要求，对需要加盖公章的资格证明文件和有关资料加盖公章后编入电子投标文件中。

20.2 供应商应在投标文件指定位置加盖单位公章。

四、开标、评标与确定中标供应商

21．开标

21.1 招标人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有异议，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

21.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

21.7投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购代理报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判或者单一来源方式采购。具体按照财政部令第87号和财政部令第74号规定执行。

22．评标

22.1 评标组织

22.1.1 评标工作由采购代理负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2 评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定资格要求的；

（2）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（3）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（5）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不同供应商的投标文件相互混装；

（7）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（8）投标文件材料所述情况和所附相关资料不实的；

（9）评审时若发现参与投标的供应商以他人的名义参加投标、串通、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式参加投标的；

（10）不符合法律法规和招标文件规定的其他实质性要求的；

（11）资格审查同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备投标资格。

22.2.2 投标文件的符合性检查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。有一项不符合下列评审标准的，作无效投标处理。

（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；

（2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签章、供应商的单位签章齐全，符合招标文件规定；

（3）若投标文件非供应商法定代表人签署，投标文件中提供了法定代表人的授权委托书，且授权委托书中的签章符合要求；

（4）投标文件载明的项目完成期限未超过招标文件规定期限；

（5）在投标函上填写了投标报价，报价不高于采购人公布的最高限价，且报价唯一；

（6）投标文件没有对采购人的权利提出削弱性或限制性要求，没有对供应商的责任和义务提出实质性修改；

（7）投标文件未附有采购人不能接受的条件。

22.2.3 有下列情形之一的，招标终止。

（1）所有供应商的投标文件被评标委员会认定为无效的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

22.2.4 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照21.7款执行。

22.2.5投标文件的澄清

（1）评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

（2）需要投标人进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

（3）接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作无效投标处理。

22.2.6样品及演示（本项目无需提供样品及演示）

22.2.7 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3评标方法和标准

22.3.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以综合得分从高到低顺序选择中标候选供应商的评标方法。

23．确定中标供应商

23.1 综合比较与评价后按照综合得分高低顺序对供应商进行排列。当综合得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；若综合得分相同且投标报价也相同的，选择取监测工作实施方案得分较高者排名在前；若监测工作实施方案得分仍相同，由评标委员会从其拟派的人员、业绩等方面，通过集体讨论确定其排名先后。

23.2 中标供应商确定后，将在南京公共采购信息网和江苏政府采购网发布中标公告，同时向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

23.3 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

23.4 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和代理公司各提供一正一副与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

24．评标报告

24.1 评标委员会根据全体评标成员确认的原始评标记录和评标结果编制评标报告。

25．评标过程的保密性

25.1 采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

五、履约保证金

无

六、签订合同

27．签订合同

27.1 中标供应商应在收到中标通知书后按照招标文件和中标供应商投标文件的约定内容（如本招标文件、中标供应商的投标书及澄清文件等，均为合同签订的依据）与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

27.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

27.3 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以视情与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

27.4 采购人在授予合同时有权在招标文件规定的幅度内对“采购需求”中规定的货物、工程和服务予以适当增加或减少（±10%以内）。但不得对投标文件中确定的报价、折扣、其他条款和条件作出任何实质性改变。

27.5本项目接受合同分包。

27.6 本采购项目严禁中标供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）实质成为政府采购合同的另一方当事人的行为。中标供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

27.7 采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的工程、货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购工程、货物和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

七、询问、质疑、投诉和诚实信用

28．质疑

28.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

28.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购代理机构。

28.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号（如有）、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

28.4质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

28.5 采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

29．投诉

29.1 质疑供应商对采购代理机构的答复不满意，或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

30．诚实信用

30.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

30.2 供应商不得向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在政府采购网站公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

30.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

30.5 供应商在结果公告发布后7个工作日内，应按采购文件要求，将由信用承诺书替代的证明材料提交采购人核验。经核验无误后，由采购人发出中标通知书。

30.6 供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

31．需补充的内容

招标文件中的关于投标保证金的条款本项目不适用。

第三章 评标办法和标准

本项目采用综合评分法，总分100分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审细则 | 分值类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分（10分） | 10分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格审查和符合性审查）且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10（小数点保留两位）。 | 自主计算 |
| 技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 监测工作实施方案（53分） | 13分 | 安全监测实施方案 根据投标人对本项目的理解，安全监测方案中监测目标、安全监测内容等进行综合评分。 ①实施方案安排合理细致、优于项目需求的得13分； ②实施方案安排符合项目需求的得10分； ③实施方案安排条理不清晰，有缺项的得7分； ④实施方案安排可操作性较低、没有针对性的得4分； ⑤未提供或有重大偏差不得分。 | 主观分 |
|  |  | 10分 | 安全监测工作的程序与方法 根据投标人监测工作的程序、监测的内容、方法、监测频率、监测手段、监测资料及分析报告、最终报告的形成的可行性、针对性和可靠性等方面进行综合评分。 ①程序与方法先进、合理，能充分满足健康监测项目实施要求的得10分； ②程序与方法能基本满足安全监测项目实施要求的得7分； ③程序与方法条理不清晰，有缺项的得4分； ④程序与方法可操作性较低、没有针对性的得1分； ⑤未提供或有重大偏差不得分。 | 主观分 |
|  |  | 10分 | 安全监测工作保证措施 根据投标人保证监测精度的技术措施、监测进度计划及保证监测进度的措施、监测工作质量与服务保证措施、安全生产管理措施等方面进行综合评分。 ①各项保证措施安排合理细致、优于项目需求的得10分； ②各项保证措施安排符合项目需求的得7分； ③各项保证措施安排条理不清晰，有缺项的得4分； ④各项保证措施安排可操作性较低、没有针对性的得1分； ⑤未提供或有重大偏差不得分。 | 主观分 |
|  |  | 10分 | 重、难点及要点的分析及建议 评委根据投标人提供的本项目的方案，对其重点、难点问题的认识及对策进行阐述分析等方面进行评分： ①对本项目的特点、关键技术问题、重难点的认识深刻全面，相应对策措施合理可行，得10分； ②对本项目的特点、关键技术问题、重难点的认识全面，相应对策措施较为合理可行，得7分； ③对本项目的特点、关键技术问题、重难点的认识较为简单，相应对策措施简单得4分； ④方案简单有瑕疵得1分； ⑤未提供或有重大偏差不得分。 | 主观分 |
|  |  | 10分 | 后期运营维护 根据投标人对安全监测后期维护服务内容、期限、承诺等方面进行综合评分。 ①后续维护服务安排及措施得当、具有针对性且满足项目要求得10分； ②后续维护服务安排及措施较得当，较满足项目要求得7分； ③后续维护服务安排及措施有瑕疵得4分； ④后续维护服务安排不合理得1分； ⑤有重大偏差、未提供不得分。 | 主观分 |
| 商务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 主要人员（12分） | 6分 | （1）项目负责人：具备高级工程师及以上职称的得3分；具备中级工程师职称的得2分。 （2）监测技术负责人：具有国家注册土木工程师 （岩土）执业证书的得2分；同时具备高级工程师 及以上职称的加1分。 (满分3分） 注：1、提供相关证书原件扫描件。 | 客观分 |
|  |  | 6分 | 其它人员: （3）现场负责人1名 具备测量（绘）及相关专业高级工程师职称的得3分，具备测量（绘）及相关专业中级工程师职称的得1分。（满分3分） （4）其他监测人员3名 具有测量（绘）及相关专业中级工程师职称的得1分/人，具备测量（绘）及相关专业助理级工程师职称的得0.5分/人。（满分3分） 注：1、提供相关证书原件扫描件。 | 客观分 |
| 3.2 | 企业业绩（10分） | 10分 | 投标人自2020年7月1日（含）以来承担过类似监测项目，每提供一个得5分，满分10分。 注：提供中标通知书、有效合同原件扫描件，时间以合同签订时间为准，合同内容须体现上述要素。 | 客观分 |
| 3.3 | 项目负责人业绩（5分） | 5分 | 项目负责人：自2020年7月1日（含）以来承担过类似监测项目，每提供一个得5分，最高5分。 注：提供中标通知书、有效合同原件扫描件，时间以合同签订时间为准，合同内容须体现上述要素。 | 客观分 |
| 3.4 | 监测设备（10分） | 10分 | 对投标人拟投入设备的种类是否齐备，技术性能是否先进，数量是否满足监测工作要求，是否符合项目监测的安全性和适应性等方面进行评分。 ①监测设备齐备，技术性能先进，数量满足监测工作要求，符合项目监测的安全性和适应性得10分； ②监测设备齐备，技术性、数量基本满足监测工作要求，基本符合项目监测的安全性和适应性得7分； ③监测设备种类基本齐备，技术性、数量勉强满足监测工作要求，得4分； ④监测设备种类不齐全，技术性、数量不满足监测工作要求得1分； ⑤未提供或有重大偏差不得分。 | 主观分 |
| 4 | 总分 | 100分 |  | 100分 |
| 评分说明： 1．对国家认定的节能产品和环保产品分别给予报价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2．对小、微型企业；监狱、戒毒企业；残疾人福利性单位的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 参加投标的企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）或由省级以上监狱管理局戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》，如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 3．所有证明材料均以有效证明文件的原件扫描件为依据。提供的合同不能反映出相关数据、内容的，视为未提供。 4．推荐原则 （1）评标委员会按照招标文件所确定的评分方法计算出供应商的综合得分，按综合得分从高到低进行排序，推荐排名第一的供应商为中标候选人，排名第二、第三的依次为后备的中标候选人。当出现2份或2份以上投标文件综合得分相同时，按以下方法确定排名： ①取投标报价低的投标人排名在前； ②投标报价仍相同，取监测工作实施方案得分较高者排名在前； ③若监测工作实施方案得分仍相同，由评标委员会从其拟派的人员、业绩等方面，通过集体讨论确定其排名先后。 |  |  |  |  |

第四章 采购需求

一、项目概况

南京地铁11号线一期工程南起马骡圩站，北至浦洲路站。线路由马骡圩站（S3线换乘），过高旺河、京沪高铁、三桥高速后，进入浦滨路，设石塘公园站、绿水湾站（15号线换乘）、行知路站、庙东路站（17号线换乘）、珠江南站、森林大道站、浦口万汇城站（10号线换乘）、七里河西站，后线路转入万寿路，设七里河东站、中央商务区站（4、13号线换乘）、商务东街站，后线路又转入浦滨路，设南京铁道学院站（18号线换乘）、新马路站、浦东路站（15号线换乘），线路穿地块后进入浦珠北路，设柳洲路站、大桥站（S8线换乘）、南浦路站、柳洲东路站（3号线换乘）至终点浦洲路站。一期工程线路全长26.7km，高架段约0.9km，过渡段约0.3km，地下段约25.5km。设车站20座（换乘站9座），高架站1座，地下站19座。设石塘南车辆段一座，共享既有朱石路主变、新建浦江主变一座，新建江北控制中心一座。

南京地铁十一号线行知路站～庙东路站区间盾构与现状五里河桥东幅桥梁2#、3#、5#桩基冲突，影响全桥共12根。

为保证地铁盾构通畅，需拆除影响盾构的桥梁，拆除后复建桥梁，本项目涉及五里河桥西半幅桥梁，桥梁东半幅由地铁建设集团承担费用，实施改造。

五里河为规划河道，河道规划宽30m，规划水位3.58m，根据项目游船通行需求，通行净空3m（无规划文件），现状桥梁梁底标高4.8m，净空仅1.22m，不满足通行要求。需抬高桥梁，拆除全幅桥梁复建桥梁，实施改造。同时桥梁抬高后，影响范围内浦滨路及江新大道需同步抬高顺接改造。

项目工程主要包含道路工程、桥梁工程和河道工程，位于南京市江北新区，涉及浦滨路、江新大道道路改造及五里河桥西半幅桥梁改造。浦滨路改造范围起于原老路桩号K2+556.092，终于原老路桩号K2+888.7。改造范围全长约332.608m，总体呈南北走向。江新大道改造范围起于原老路桩号K1+507.484，终于原老路桩号K1+667.2。改造范围全长约159.716m，总体呈东西走向。五里河桥改造范围为原老桥西半幅桥梁范围，长度39m。

二、招标内容

由于项目涉地铁11号线，根据南京地铁集团要求，项目在建设时需要对地铁十一号线进行安全监测。

三、服务期

合同履行期限：施工全过程（含前期准备阶段、现场施工阶段、及竣工后跟踪监测）。

四、技术标准及要求

1、监测目的

根据浦滨路五里河桥段改造工程涉及南京地铁十一号线行知路站～庙东路站区间平纵面位置关系，依据《南京市轨道交通条例》（2014年5月）等有关文件的要求，为保证轨道交通设施的安全，应对其进行全方位安全监控。通过监测工作的实施，掌握该项目在施工过程中对既有轨道交通设施引起的变化，为建设方及轨道交通管理方提供及时、可靠的数据和信息，评定施工对既有轨道交通设施的影响，及时判断既有轨道交通设施的安全，对可能发生的事故提供及时、准确的预报，避免恶性事故的发生。

2、监测依据

2.1 相关管理规定

（1）《城市轨道交通设备设施运行维护管理办法》（交运规[2019]8 号）

（2）《南京市轨道交通条例》（2014 年 5 月）

（3）《委外工作管理办法》NDYG 111001-2018

（4）《南京地铁集团轨道交通保护区管理办法》Q/NDJTG07.104-2019

（5）《运营线路安全监控管理规定》NDYJ 405024-2019

（6）《南京地铁运营隧道加固控制管理规定（暂行）》

（7）《轨道交通保护区设施监控项目管理办法》

（8）《轨道交通保护区设施保护监测作业单位管理办法》

2.2 规范及技术标准

（1）《城市轨道交通结构安全保护技术规程》DB32/T 4351-2022

（2）《南京市轨道交通条例》（2014 年 5 月）

（3）《江苏省城市轨道交通工程监测规程》DGJ32/J 195-2015

（4）《城市轨道交通工程监测技术规范》GB 50911-2013

（5）《城市轨道交通结构安全保护技术规范》CJJ/T 202-2013

（6）《城市轨道交通工程测量规范》GB/T 50308-2017

（7）《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016

（8）《工程测量标准》 GB 50026-2020

（9）《国家一、二等水准测量规范》GB/T 12897-2006

（10）《测绘技术总结编写规定》CH/T 1001-2005

（11）《测绘成果质量检查与验收》GB/T 24356-2023

（12）《建筑基坑工程监测技术标准》GB50497-2019

除非另有规定，本项目应按国家技术规范和标准最新版本执行。结构监测的规范和标准包括以上内容但不限于此。如遇遗漏所需项目实施的工程规范， 应征得招标单位同意，补充规范以满足合同要求。

3、外部作业工程影响等级

## 3.1 河道开挖工程

根据浦滨路五里河桥段涉地铁十一号线改造工程相关设计资料，工程实施场地位于地铁11号线行知路站~卓越路站（原庙东路站）区间隧道上方，项目位于地铁区间隧道特别保护区范围内，根据规范《城市轨道交通结构安全保护技术规程》（DB32/T 4351-2022）和《轨道交通结构安全保护技术规程》（DB32/T4351-2022）进行接近程度判定和外部作业的工程影响分区判定，接近判定如下表所示：

表3-1 接近程度的判定标准

| 城市轨道交通结构的施工方法 | 相对净距 | 接近程度 |
| --- | --- | --- |
| 明挖、盖挖法 | L≤0.5H | 非常接近 |
|  | 0.5H<L≤1.0H | 接近 |
|  | 1.0H<L≤2.0H | 较接近 |
|  | L＞2.0H | 不接近 |
| 矿山法 | L≤1.0W | 非常接近 |
|  | 1.0W<L≤1.5W | 接近 |
|  | 1.5W<L≤2.5W | 较接近 |
|  | L＞2.5W | 不接近 |
| 盾构法或顶管法 | L≤1.0D | 非常接近 |
|  | 1.0D<L≤2.0D | 接近 |
|  | 2.0D<L≤3.0D | 较接近 |
|  | L＞3.0D | 不接近 |
| 高架结构 （桥梁桩基） | L≤3.0P | 非常接近 |
|  | 3.0P<L≤10.0P | 接近 |
|  | 10.0P<L≤20.0P | 较接近 |
|  | L＞20.0P | 不接近 |

注：1.  L为城市轨道交通结构与外部作业的最小相对净距；H为明挖、盖挖法的基坑开挖深度；W为矿山法的隧道毛洞跨度；D为盾构法隧道外径，圆形顶管外径或矩形顶管隧道的长边宽度；P为高架桥梁桩基（单桩）结构的桩径。

2. 相对净距指外部作业的结构外边线与城市轨道交通结构外边线的最小净距离；

外部作业的工程影响分区判定参考《城市轨道交通结构安全保护技术规程》（DB32/T 4351-2022）附录A 表 A.0.2和图 A.0.3-1 判定

表3-2 明挖、盖挖法外部作业的工程影响分区

| 工程影响分区 | 区域范围 |
| --- | --- |
| 强烈影响区（A） | 结构正上方及外侧0.7h1范围内 |
| 显著影响区（B） | 结构外侧0.7 h1 ~（1.0~1.5）h1范围 |
| 一般影响区（C） | 结构外侧（1.0~1.5） h1 ~（2.0~3.0）h1范围 |
| 较小影响区（D） | 结构外侧（2.0~3.0）h1范围以外 |

注：1. h1 为明挖、盖挖法外部作业结构底板的深度；基坑开挖范围内存在基岩时，h1可为覆盖土层和基岩强风化层厚度之和；基坑开挖范围为软弱土层时，工程影响分区临界范围取大值；

2. 软弱土指淤泥、淤泥质土、松散粉、细砂层或新近沉积的黏性土和粉土，地基承载力特征值 的填土；

3. 明挖排管类的管线工程、地下通道工程可参照明挖、盖挖法外部作业进行分区。

图3-1 明挖、盖挖法外部作业的工程影响分区

需要根据规范《城市轨道交通结构安全保护技术规程》（DB32/T 4351-2022）和《轨道交通结构安全保护技术规程》（DB32/T4351-2022）对外部作业判定影响等级，等级判定标准如下表所示：

表3-3 明挖、盖挖法外部作业的工程影响分区

| 接近程度 外部作业 的工程影响分区 | 非常接近 | 接近 | 较接近 | 不接近 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 强烈影响区（A） | 特级 | 特级 | 一级 | 二级 |
| 显著影响区（B） | 特级 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般影响区（C） | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |
| 较小影响区（D） | 二级 | 三级 | 四级 | 四级 |

注：本表适用于围岩级别为IV、V的情况；围岩级别为I~III的情况，表中的影响等级可降低一级，四级以下仍定为四级；软土地区，表中的影响等级应提高一级，特级时不再提高；围岩级别应按现行标准《城市轨道交通岩土工程勘察规范》 GB50307中的有关规定确定。

## 3.2桥梁工程及道路工程

根据《城市轨道交通结构安全保护技术规程》DB32/T 4351-2022，外部作业为道路及地下管线工程时，其影响等级应根据城市轨道交通的结构形式，外部作业与轨道交通结构位置关系，按表3-1确定。

表3-4 道路工程、管线工程风险等级分级标准

| 类型 等级 | 管线工程 |  | 道路工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非高架线路 | 高架线路 | 路基路面施工* | 桥梁工程** （桩基作业） |
| 特级 | 下穿已建结构 且t≤3m | d≤3m | --- | D≤3m |
| 一级 | 下穿已建结构 且t≥3m或上穿已建结构 且t≤2m | 3m＜d≤6m | --- | 3m＜D≤6m |
| 二级 | 上穿已建结构 t≥2m 且管径不小于2m | 6m＜d≤10m | --- | 6m＜D≤10m |
| 三级 | 上穿已建结构 t≥2m 且管径小于2m | d＞10m | 填方引起的附加荷载大于20kpa | D＞10m |

注：1、t为外部作业穿越城市轨道交通结构的竖向净距；d为外部作业距轨道交通高架桥墩水平净距；D为桥梁工程桩基与轨道交通地下结构水平净距；

2、“*”表示道路工程挖方较大宜参照本规程5.2基坑工程的规定执行，并可适当提高影响分级；当道路工程填方较大时可适当提高影响分级。

3、“**”表示群桩作业的影响等级可适当提高一级，特级时不再提高。

4、监测范围和内容

4.1 监测范围

外部作业工程对应轨道交通11号线行知路站～庙东路站区间及外扩区域40m，左、右线各400m。

## 4.2监控对象

外部作业工程对应轨道交通11号线行知路站～庙东路站区间监控范围内所涉及隧道结构。

监控由监测及巡查组成，根据外部作业工程影响等级及工程实践经验，结合对应段轨道交通11号线仍处在建设期，监测采用人工监测的方法，巡查采用定量与定性相结合的手段进行实施。监控内容及频率详见表4-1。

表4-1 监测数据采集项目及测点布置一览表

| 序号 | 监测对象 | 监测项目 | 布点原则 | 点数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隧道结构 | 结构竖向位移 | ①外部工程对应段盾构区间按20m间隔布设监测点；外扩段按20m间隔布设监测点，道路工程高填方施工段（填方高度≥1.2m）按10m间隔布设监测点，桥梁工程施工投影段按5m间隔布设监测点； ②竖向位移、水平位移、直径收敛布设在同一断面； ③根据初始状态隧道表观病害的位置适当调整监测点； | 68 |
| 2 |  | 结构水平位移 |  | 66 |
| 3 |  | 水平收敛 |  | 66 |
| 4 |  | 竖向收敛 |  | 66 |
| 5 | 地铁及施工现场 | 巡查 | 地铁结构及施工现场巡查及裂缝渗漏 | / |

## 4.3 监控周期及频率

本项目施工期间各分项监测频率见表4-3。

表4-3  监测数据采集频率表

| 序号 | 测项类型 | 监测 对象 | 监测项目 | 监测频率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一、二阶段 道路改造 | 三阶段桥梁及河道施工 | 四阶段 道路改造 | 跟踪期 （3个月） | 备注 |
| 1 | 初始状态建立 |  |  | 3次 |  |  |  |  |
| 2 | 竖向和水平基准网 |  |  | 每月复测1次 |  |  |  |  |
| 3 | 人工 | 隧道结构 | 结构 竖向位移 | 1次/7天 | 1次/1天 | 1次/7天 | 1次/10天 |  |
| 4 |  |  | 结构 水平位移 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 水平收敛 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 竖向收敛 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 地铁结构及施工现场巡查及裂缝渗漏 |  | 1次/7天 | 1次/1天 | 1次/7天 | 1次/10天 |  |

注：1、根据在建11号线施工情况及时调整相应监测范围及测项；

## 4.4 安全监控工作量统计

本项目的安全监控工作量统计见表4-4。

表4-4 安全监控工作量统计

| 序号 | 监测项目 |  | 工作量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沉降基准网 |  | 1km |  |
| 2 | 水平位移基准网 |  | 4点组 | 每点组6个基准点 |
| 3 | 区间隧道 | 结构竖向位移 | 68点 | 包含两组差异沉降监测点 |
| 4 |  | 结构水平位移 | 66点 |  |
| 5 |  | 水平收敛 | 66点 |  |
| 6 |  | 竖向收敛 | 66点 |  |
| 7 | 地铁结构及施工现场巡查及裂缝渗漏 |  | / |  |

注：如遇发生大的变形，应及时调整监控频率，并加强安全巡查

## 4.5 安全监控控制值

根据《城市轨道交通结构安全保护技术规程》DB32/T 4351-2022、《南京城市轨道交通设施保护区安全监控标准》NDYJ 405023-2020及本项目招标文件技术要求等相关规定，城市轨道交通地下线路结构变形控制值见表4-5所示。

表4-5 城市轨道交通地下线路结构变形控制值

| 安全监测项目 |  | 控制值 |
| --- | --- | --- |
| 竖向位移 | 结构沉降 | -10mm |
|  | 结构上浮 | +5mm |
|  | 差异沉降 | 0.04%Ls |
| 水平位移 |  | ±5mm |
| 水平收敛 |  | ±5mm |

图 6-1  隧道收敛测点布设图

4.6 隧道结构表观病害巡查及施工现场巡视

- 4.6.1轨道交通结构巡视

项目实施前对轨道交通结构初始状态进行普查，日常轨道交通结构巡视采用人工巡视方式。轨道交通结构病害巡视的具体步骤如下：

- 现场踏勘、记录并监测已有裂缝的分布位置，裂缝的走向、长度；

- 对于新发生的裂缝及时监测，分析裂缝形成的原因，判断裂缝的发展趋势；

- 监测时采用间接测量的手段反应裂缝宽度变化情况。定期对监测范围内的典型裂缝进行巡视，对于新发现的裂缝，做好记录，及时埋设监测标志进行量测；

④对于发现有渗漏的地方及时做好标志及记录，并对渗漏原因进行分析。

- 4.6.2 外部工程施工现场及周边环境巡视

在外部项目施工期间，安排专人每天进行工况巡视，并对周边地表渗漏、裂缝等进行等记录，将相关巡视内容写入监控日志，监控日志模板见附件1。

巡视内容主要包括：施工工况、降水情况、围护结构、土方开挖、重载运输车辆的运输路线、支撑浇筑与支撑拆撑、以及周边土体的变形与裂缝情况。结合轨道交通监护监测数据与巡视工况数据，分析施工对轨道交通结构的影响。

5、监测成果与提交

监测单位需于项目开始根据《南京城市轨道交通设施保护区安全监测技术标 准》及相关要求编写项目监测实施方案。

每期监测工作完成后应于 1 个工作日内向甲方提交监测成果，包含如下资料： 监测报告 4 份；监测报告.doc 文件 1 份；监测手簿、数据处理成果文件 1 份。 同时乙方应于每日监测工作完成后与 24 小时内将当日原始数据提交甲方。

监测资料包括外业监测记录、现场巡查记录以及仪器、视频等电子数据资料， 记录表格中应有工况描述，并应及时、真实、全面反映现场实际活动情况。

监测成果可分为日报、警情快报、阶段性报告（周报或月报）和总结报告。 报告采用文字、表格、图形、照片等形式， 表达直观、明确。各报告包括下列主要内容：

- 日报：

①工程施工概况；

②现场巡查信息：巡视照片、记录等；

③日报表：报表编号、仪器型号及编号、检定日期、监测日期、天气情况、 监测项目的累计变化值、变化速率值、控制值、监测项目时程曲线图等；

④监测数据、现场巡查信息的分析与说明（含预警信息、响应及消警等内 容）；

⑤结论与建议。

（2）警情快报：

①警情发生的时间、地点、情况描述、严重程度、施工工况等；

②现场巡查信息：巡视照片、记录、具体时间等；

③监测数据图表：监测项目的累计变化值、变化速率值、监测点平面位置图， 监测项目时程曲线图；

④警情原因初步分析；

⑤警情处理措施建议。

（3）阶段性报告（周报或月报）：

①工程概况及施工进度；

②现场巡查信息：巡视照片、记录、具体时间等；

③监测数据图表：监测项目的累计变化值、变化速率值、时程曲线、必要的 断面曲线图、等值线图、监测点平面位置图等；

④监测数据、巡视信息的分析与说明（含预警、响应及消警等内容）；

⑤结论与建议。

（4）总结报告：

①工程概况；

②监测目的、监测项目和监测依据；

③监测点布设；

④采用的仪器型号、规格和元器件标定资料；

⑤监测数据采集和监测方法；

⑥现场巡查信息：巡视照片、记录、具体时间等；

⑦监测数据图表：监测值、累计变化值、变化速率值、时程曲线、必要的断面曲线、等值线图等、监测点平面位置图；

⑧监测数据、巡视信息的分析与说明（含预警、响应及消警等内容）；

⑨结论与建议。

合同编号：

浦滨路五里河桥段涉地铁十一号线改造工程

地铁专项安全监测合同

工程名称：

委托单位（甲方）：

监测单位（乙方）：

签订日期：

委托单位（甲方）：

监测单位（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就浦滨路五里河桥段涉地铁十一号线改造工程地铁专项安全监测专项技术服务事项协商一致，在南京市镇南河路100号签订本合同。

- 一、服务内容

1. 工程建设地点： 南京市七里河桥

2. 工程规模： 本项目浦滨路改造范围全长约332.608m，江新大道改造范围全长约159.716m，五里河桥改造范围为原老桥西半幅桥梁。

3. 技术服务内容包括但不限于：

（1）隧道结构的竖向位移、水平位移、竖向收敛及水平收敛。

（2）与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门进行地铁专项安全监测工作的协调，申报地铁专项安全监测工作技术成果的审批。保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因基地铁专项安全监测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收，确保地铁专项安全监测工作报告不影响本工程项目的质量创优等评审。按照相应法律、法规及相关规范要求分标段出具监测报告。

（3）在地铁专项安全监测任务的过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位、咨询单位、建设主管部门等相关单位的协调工作。

二、服务期限和质量要求

1. 服务期限：工程全过程（含前期准备阶段、现场施工阶段及完工后跟踪监测）。

2. 质量要求：

（1）符合国家、地铁公司相关规范、标准。

（2）乙方应根据相关规范、设计文件、有关部门或管理单位的要求，合理编制施工监测方案，并按规定程序报经审批后方可实施。

三、监测依据标准

国家相关规范、规程、标准或地方规程包括但不限于：

（1）《城市轨道交通结构安全保护技术规程》DB32/T 4351-2022

（2）《南京市轨道交通条例》（2014年5月）

（3）《江苏省城市轨道交通工程监测规程》DGJ32/J 195-2015

（4）《南京城市轨道交通设施保护区安全监控标准》NDYJ 405023-2020

（5）《城市轨道交通工程监测技术规范》GB 50911-2013

（6）《城市轨道交通结构安全保护技术规范》CJJ/T 202-2013

（7）《城市轨道交通工程测量规范》GB/T 50308-2017

（8）《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016

（9）《工程测量标准》 GB 50026-2020

（10）《国家一、二等水准测量规范》GB/T 12897-2006

（11）《测绘技术总结编写规定》CH/T 1001-2005

（12）《测绘成果质量检查与验收》GB/T 24356-2009

以上所有规范、标准不一致的，以较严格的为准，有最新的按最新的执行。

- 甲方的权力义务

1. 按合同约定支付费用。

2. 甲方授权        为代表，负责与乙方联系。如甲方代表发生变更，甲方应书面告知乙方。

3. 甲方应于监测工作开始前根据乙方监测需要提供相应的设计图纸、相关技术及管理文件，并对资料的可靠性负责。

4. 检查及监督乙方按专家论证及上级主管部门备案的监测方案进行布点。

5. 协调乙方及其它施工方的配合。

6. 甲方不得以任何方式要求乙方出具虚假监测报告。

7. 合同生效及其他监测报告自交付之日起，本合同事项形成的知识产权（著作权）归属甲方。

- 乙方的权利义务

- 项目负责人：

- 自收到甲方有关资料和技术要求之日起，乙方应当严格按照甲方或其委托的监理及设计单位审定合格的监测方案的要求进行监测，现场实际监测人员和使用的监测仪器应与监测方案一致，监测仪器应在计量检定有效期内，确保监测项目完成，测量数据真实、准确。乙方还须对施工单位的自行监测工作进行监督管理。

- 乙方监测前应在变形区域以外、位置稳定、易于长期保存的地方设置监测基准点，保证预埋传感器的成活率和可靠性。乙方监测点数不得少于施工图设计要求，协助各方做好监测点保护，监测点损坏的应重新设置监测点。

- 在进行每次监测观察前，乙方均需通知甲方或其委托的监理单位，每一次的监测结果均须由甲方或监理单位签字确认，乙方按合同规定的时间提交质量合格的监测成果资料，并对其真实准确性负责。

- 乙方须服从甲方管理人员的指挥及管理，乙方须在监测完成后5个小时内向甲方提供临时报告/监测数据,并于48小时内提交当期正式监测报告，正式监测报告不少于6份。监测结果达到报警值，遇有异常天气等情况时监测人员应及时报至监理单位，并加密监测。如遇监测数据异常或基坑发生险情、质量事故及突发事件等情况时要及时报至监理、施工单位、地铁实施部门及南京江北新区建设和交通工程质量安全监督站。

- 整个现场监测完毕后及时提供正式的监测报告，具体报告数量以甲方要求为准。乙方出具的监测报告应满足地铁实施部门相关要求、江北新区建设和交通工程质量安全监督站备案要求及相关规范及质监等主管部门的验收要求。

- 乙方监测人员应驻场监测，技术负责人应在现场督促监测。

- 乙方应在项目现场显著位置处摆放监测成果公示牌，主要内容包括：监测数据、监测结论、异常情况及注意事项等。

- 乙方在作业期间应遵守甲方、监理单位和施工单位的现场管理规定并注意施工安全，保证乙方工作人员在现场须遵守有关防火、人身、财产安全规定。乙方因管理不善等自身造成的伤亡事故由乙方自行承担全部责任。

- 违约责任

- 乙方不按甲方规定时间进场进行监测并无正当理由的，每延期1天，乙方须按合同价的3‰向甲方支付违约金，延期7天仍未进场监测的，乙方须按合同价的20%向甲方支付违约金，且甲方有权解除合同。

- 乙方不按甲方规定的时间提供报告、阶段报告、最终报告等，每逾期1天，按合同价的3‰向甲方支付违约金，逾期超过15天，甲方有权解除合同，并有权要求乙方按合同价的20%向甲方支付违约金，如上述违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应按照甲方的损失继续赔偿。

- 由于乙方责任造成监测点位及次数少于通过备案的监测方案的监测点位及次数，乙方须按合同价的（1%-10%）向甲方支付违约金，并赔偿由此导致甲方的损失。

- 若乙方所提交的报告及有关资料不完整，或内容不符合甲方要求的，乙方应按甲方要求补充或重新进行监测作业，并补齐有关资料，增加的费用由乙方承担。由此造成提交报告延误的，乙方应承担逾期履行的违约责任，每延期1天，乙方须按合同价的5‰向甲方支付违约金。

- 乙方提供的报告成果等质量不合格，且乙方没有及时采取补救措施，不能满足政府有关部门的验收标准，甲方有权解除合同，并有权不向乙方支付费用，已支付的部分甲方有权要求乙方返还，且乙方须按合同价的20%向甲方支付违约金，如上述违约金不足以弥补甲方的损失，则乙方还应按照甲方的损失继续赔偿。如因监测质量造成重大经济损失或工程事故时，乙方除应负的法律责任和免收所有费用外，须向甲方支付合同价50%的违约金，并赔偿由此导致甲方的损失。

- 本合同签订后，本工程项目负责人不得随意更换，如有特殊原因确需更换的，乙方须提前一周向甲方提出书面申请并在获得批准后方可更换，且更换后的项目负责人资格条件均应满足招标文件中的合格标准，擅自更换的，甲方有权终止合同。①乙方擅自更换项目负责人，乙方须按（5-10）万元/人次向甲方支付违约金。②虽经甲方同意，不论因何种情况更换（因甲方的原因暂停施工满56天除外），每发生一次项目负责人更换，乙方须按（5）万元/人次向甲方支付违约金。

- 甲方以本合同约定解除合同的，乙方所有人员、设备必须在甲方解除合同书面通知送达之日起3天内撤离施工现场并向甲方移交有关的所有工程资料。否则每逾期1天，按合同价的3‰向甲方支付场地占用费，并承担清理费用，因此造成甲方损失的，乙方还需承担赔偿责任。

- 乙方擅自解除合同或不按合同履行的，须按合同价的50%向甲方支付违约金，如上述违约金不足以弥补甲方损失的，则乙方还应按照甲方的损失继续赔偿。

七、技术服务费用

1. 合同价（含税价）：人民币            （¥        ）。（增值税率：       %，税金：       ）

2. 本合同为固定总价合同。

合同履行期间，乙方应根据甲方需求和相关监测要求编制或优化监测方案，并充分考虑工程建设项目在施工过程中的不确定性，合同价不因工资、物价、费率或汇率的变动或政府颁发的调价文件要求、设计方案变化、工期、监测条件或措施等的变化而调整。

3. 合同价，应涵盖合同规定的所有责任，包括但不限于：人工费、监测点材料费、埋设费、监测点位保护费、基准网布设费、基坑监测费、报告费、数据分析费、安全保护及环境保护费、工程一切险和第三方责任险以及雇员及装备的保险费、专家评审费、管理费、审批费、政策部门收费、交通费、水电费、通讯费、现场办公生活设施、进出场费、规费、政策因素调整及物价涨跌因素、资料收集整理、见证取样、安全文明措施费、税金，与设计单位、施工单位的配合费，利润及应由乙方承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。

4. 付款安排：

（1）、支付方式：

①每季度可申请支付已完成合格工作量的60%。

②剩余价款支付方式 ：剩余款项待项目竣工验收结算审计完成后按审定金额一次性支付。

注：1、所有工程支付款必须由发包人签字确认的有效工程量，跟踪审计签发付款单后，发包人才予办理工程款支付的手续；所有涉及法律、法规、规章和政策发生变化以及材料市场价格波动引起的价格调整，一律不得作为进度款支付的计算基数，待工程竣工后统一结算。

2、每次付款申请时乙方均须按甲方要求提供等额增值税发票，乙方须向甲方支付的违约金由甲方在当期进度付款时予以扣除。

3、发包人有权根据工程进度的要求调整付款的时间和比例，监测人不得因此而提出异议。

八、争议解决

1. 双方发生争议的，双方应协商解决，协商不成的，双方约定可向本工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

九、其他

1.合同文件组成及解释顺序：（1）本合同书；（2）中标通知书；（3）合同履行中双方的洽商、变更等协议及通知等资料；（4）招标文件及其补充文件；（5）投标文件及其附件；（6）标准、规范及有关技术资料；（7）图纸。

2. 乙方应当按照《保守国家秘密法》及其实施条例的规定，保守本合同履行过程中所知悉的人防国家秘密。上述保密义务不因本合同终止而解除，保密期限自本合同生效之日起至甲方书面通知可以不必继续履行保密义务时止。

3.本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同壹式捌份，双方各执肆份。

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 住所： | 住所： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 法定代表人或其授权 的代理人：（签字） | 法定代表人或其授权 的代理人：（签字） |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |

第六章 投标文件格式

正本（副本）

项目名称：浦滨路五里河桥段涉地铁十一号线改造工程地铁专项安全监测

标段号：

投标文件

投标人名称：

日      期：

目    录

第一部分 资格证明文件

一、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》在线打印…………XX

二、投标人的特定资格要求证明材料……………………………………………XX

第二部分 商务技术文件

一、投标函…………………………………………………………………………XX

二、法定代表人授权委托书………………………………………………………XX

三、开标一览表……………………………………………………………………XX

四、报价清单………………………………………………………………XX

五、供应商业绩情况表 …………………………………………………………XX

六、拟投入人员基本情况表………………………………………………………XX

七、拟投入项目负责人业绩情况表………………………………………………XX

八、监测工作实施方案……………………………………………………………XX

九、偏离情况表……………………………………………………………………XX

十、中小企业声明函……………………………………………………………XX

第一部分 资格证明文件

一、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

在线打印

（参考格式如下）

二〇   年     月     日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： |  |  |

注：供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应登录南京市政府采购供应商诚信档案管理系统，在线打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”,经法定代表人签名并加盖电子公章后作为投标文件的组成部分。“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

二、投标人特定资格要求证明材料

（1）企业资质扫描件

（2）项目负责人证书扫描件

第二部分  商务技术文件

一、投标函

致：南京市江北新区公共工程建设中心

根据贵方  浦滨路五里河桥段涉地铁十一号线改造工程地铁专项安全监测    （项目编号）招标文件，正式授权下述签字人              （姓名和职务）代表投标人              （投标人名称），上传投标文件。据此函，签字人兹宣布声明如下：

1．我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起        个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2．我们的投标报价为人民币（大写）          元（￥       元）,其中，小型企业的产品为人民币（大写）          元。

3．我方拟委任的项目负责人姓名：

4．质量要求：符合招标文件要求。

5．除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

6．我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

7．我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

8．我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

9．我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

10．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地    址：

电    话：

电子函件：

投标人名称（盖单位电子印章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：     年     月     日

二、法定代表人授权委托书

（一）授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（盖单位电子印章）：

法定代表人（单位负责人）（签章）：

委托代理人（签章）：

日期：    年    月    日

附：委托代理人有效期内的身份证正反面电子件。

说明：

1．若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2．若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。

3．供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

（二）法定代表人（单位负责人）身份证明

致：南京市江北新区公共工程建设中心

兹证明，

姓名：     性别：     年龄：     职务：

系              （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（盖单位电子印章）：

法定代表人（单位负责人）（签章）：

日期：   年   月   日

三、开标一览表

项目编号：                                        货币单位：元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 总价（大写）： |  |  |

说明:

1、报价包括完成项目的所有费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

投标人（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

四、报价清单

| 浦滨路五里河桥段涉地铁十一号线改造工程地铁专项安全监测清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部位 | 测项 | 单位 |  | 总监测次数 |  | 点数/公里数 | 总点·次/组日 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|  | 基准网 | 高程基准网 | 公里 |  | 12 |  | 1 | 12 |  |  |  |
| 2 |  | 平面基准网 | 点次 |  | 12 |  | 8 | 96 |  |  |  |
| 3 | 区间隧道 | 竖向位移 | 点次 |  | 140 |  | 68 | 9520 |  |  |  |
| 4 |  | 水平位移 | 点次 |  | 140 |  | 66 | 9240 |  |  |  |
| 5 |  | 隧道水平收敛 | 点次 |  | 140 |  | 66 | 9240 |  |  |  |
| 6 |  | 隧道竖向收敛 | 点次 |  | 140 |  | 66 | 9240 |  |  |  |
| 7 | 地铁结构及施工现场巡查及裂缝渗漏 |  | 组日 | 138 |  | 1 |  | 138 |  |  |  |
| 8 | 材料及布点费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、单价按计价格[2002]10号文《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）计算。 2、收费单价包含监测点预埋、人工费、材料费、运输费、安装费、采保费、利润、垫付资金费用、管理费、税金等一切费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、供应商业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 工作内容 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商业绩应汇总填报在本表中且业绩证明材料附后。

六、拟投入人员基本情况表

| 序号 | 拟在本项目中担任的职务 | 姓名 | 年龄 | 技术职称 | 职称专业 | 执业资格及专业（证书号码） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商拟投入人员应汇总填报在本表中且相关证明材料附后。

七、拟投入项目负责人业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 工作内容 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商业绩应汇总填报在本表中且业绩证明材料附后。

八、监测工作实施方案

九、偏离情况表

（一）商务条款偏离表

| 项目编号/包号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| 对本项目商务条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |

注：

1．对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2．“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（盖单位电子印章）：

日期：    年    月    日

（二）采购需求偏离表

| 项目编号/包号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| 对本项目采购需求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |

注：

1．对招标文件《第四章 采购需求》中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2．“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（盖单位电子印章）：

日期：    年    月    日

十、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位电子印章）：

日 期：

注：

1．从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2．中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

3．对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

4．供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标供应商如享受本项目中小企业扶持政策的，其声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

5．“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号，供应商也可登录中华人民共和国工信部官网，使用“中小企业规模类型自测小程序”进行企业规模自测。自测小程序链接：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（¥：）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1．供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2．中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

单位名称（盖单位电子印章）：

日 期：

属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

注：

1．供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2．中标供应商为监狱企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。