竞争性磋商文件

项目名称： 东山街道雪亮工程一期维保服务

项目编号：JSZC-320115-JZCG-C2024-0013

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心江宁分中心

2024 年 4 月

- 总  目  录

- 磋商邀请……………………………………

- 供应商须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评审方法与评                                                                            审标准………………………

- 响应文件格式………………………………

- 第一章  磋商邀请

受南京市江宁区人民政府东山街道办事处的委托，南京市公共资源交易中心江宁分中心就东山街道雪亮工程一期维保服务项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

东山街道雪亮工程一期维保服务项目 竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2024年4月24日9点 30 分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320115-JZCG-C2024-0013

2.项目名称：东山街道雪亮工程一期维保服务

3.预算金额：130万元。

4.本项目 设定 最高限价，最高限价为 130 万元。

5.采购需求（简介）：因东山街道雪亮工程一期维保已到期，拟采购服务单位继续对其进行维保。（详细内容见本磋商文件第四章）

6.合同履行期限：本次服务自合同签订之日起为期一年。合同期满后，采购人有权根据供应商的履约情况以及政府采购相关政策决定是否与中标供应商签订后续服务合同或另行采购，续签合同期限一次一年，续签不超过两次

7.本项目 不接受 进口产品参加磋商。

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

1.2法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向中小企业采购，执行价格扣除优惠政策，对小微企业报价给予15%的扣除。提供《中小企业声明函》（格式见第六章）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

3.本项目 不接受 联合体参与磋商。

（二）本项目的特定资格要求

无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。

- 四、提交响应文件截止时间

2024年4月24日09点30分（北京时间）。

- 五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.本次磋商不收取磋商保证金。

2.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

- 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名  称：　南京市江宁区人民政府东山街道办事处

地  址：　南京市江宁区上元大街229号

联系人：　衡鑫

联系电话：025-86111302

2.南京市公共资源交易中心江宁分中心

地　址：　南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区3楼

联系人：　庄瑞琦

联系电话：025-69613982

- 八、其他

1.“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）使用江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口（025-83668701）或南京江东中路265号南京市公共资源交易中心北门外1255室（025-68505941）办理）。

供应商按《苏采云系统供应商操作手册》要求进行注册，并制作上传电子投标文件（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。江苏省政府采购管理交易系统供应商操作指南，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

2.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”更正公告。

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1 满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，南京市公共资源交易中心江宁分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次磋商交易中心和采购人不收取采购文件工本费与成交服务费。

- 5、磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对磋商文件进行修改。磋商文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8.2供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3交易中心有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间，并在原公告媒体发布更正公告。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、磋商报价明细表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1 供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、磋商报价明细表

12.1 供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商报价明细表。

12.2 磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13、响应及偏离表

13.1 供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、磋商响应函

14.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 15、磋商有效期

15.1 磋商有效期为交易中心规定的提交响应文件截止之日后六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 16、磋商有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 17、电子磋商响应文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 18、提交响应文件截止时间

18.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第25.3.2条规定做无效响应处理。

18.2 交易中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 19、响应文件的拒收

19.1 交易中心拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 20、响应文件的撤回和修改

20.1 响应文件的撤回

20.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

20.2 响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 21、响应文件解密

21.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 22、磋商

- 22.1 交易中心将组织磋商小组对响应文件进行评审。

- 22.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

- 22.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交侯选人，或根据采购人委托直接确定成交供应商。

- 23、评审过程的保密与公正

23.1 磋商小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2 在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3 交易中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 24、评审过程中的的澄清

24.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2 需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 25、对响应文件的审查

25.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知具体原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3 未实质性响应磋商文件的情形

25.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

25.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

25.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

25.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

25.3.5供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价的。

25.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件）。

25.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.3.9磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

25.3.10本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内的。（产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

25.3.11响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

25.3.12其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效投标的情形。

25.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

25.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

25.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

- 26、磋商程序及评审方法和评审标准

26.1 磋商程序

26.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

26.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

26.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

26.2 评审方法和评审标准

26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

26.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

26.3 采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

26.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

26.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.3.3除本磋商文件第二章第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

26.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 27、确定成交单位

27.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第26.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照“第三章 评审方法与评审标准”确定的顺序推荐。

27.2 按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

27.3 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

27.3.1提供虚假材料谋取成交的。

27.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者交易中心工作人员恶意串通的。

27.3.3向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

27.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

27.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

27.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

27.3.7将政府采购合同转包的。

- 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

28.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3 质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式为南京市江宁区人民政府东山街道办事处，联系地址：南京市江宁区上元大街229号，联系人：衡鑫，联系电话：025-86111302。

交易中心质疑接收部门为业务受理窗口（快递运单上的收件人填写“业务受理窗口”即可，联系地址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区3楼公共资源交易中心A314业务受理科，联系电话：025-69634313。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 29、成交通知书

29.1 成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起三十日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

29.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 30. 签订合同

30.l 成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 31、标的物的追加

31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 32、政府采购履约资金扶持政策

32.1 成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见南京市公共资源交易中心网站“小企业融资平台”专栏。

第三章  合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，供应商不得提出实质性的修改。

- 南京市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心江宁分中心         项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目无需履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1第1次付款在合同签订之后10个工作日内支付合同总额10%的预付款；

8.1.2经采购人考核合格后按每季度支付维保服务费，付款时间为每季度的次月，支付前一季度的费用。第2、3、4次付款额为合同总额的25%(扣除相关违约罚款费用)，第5次付款额为合同总金额的15%(扣除相关违约罚款费用)。

注:维保服务费按季度支付，根据每月考核统计评分情况计算每月应付考核维护费:

(1)月考核统计评分≥85分，当月考核维护费=(年维护经费/12)；

(2)75分≤月考核统计评分<85分，以85分为标准，每低1分，当月考核维护费

扣除1000 元，以此类推。

以月考核 80 分为例，当月维护费用为=(年维护经费/12)-5000；

连续2个月考核统计评分低于60分的，甲方有权拒付当季维护费用。

连续2个季度考核统计评分低于60分的，甲方有权要求中标服务单位退场并赔偿采购人损失。

注：满足合同约定支付条件的，采购人收到供应商发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的供应商账户。采购人迟延支付合同款项的，除应当支付的合同款项外，还应当按照迟延支付合同款项每日利率万分之五支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

提示：根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号）， 采购人未按合同约定支付款项的，供应商可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇采购文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章 采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

因我街道雪亮工程一期维保已到期，拟采购服务单位继续对其进行维保。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。

- 产品清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价最高限价 | 是否接受进口 | 产品类型 | 所属行业类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200万像素室外高清枪型摄像机维护 | 552 | 台 |  | 否 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 2 | 200万像素室外高清球型摄像机维护 | 37 | 台 |  | 否 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 3 | 200万像素室外高清枪型摄像机备品备件 | 5 | 台 | 1904 | 否 |  | 工业 | 货物 |
| 4 | 200万像素室外高清球型摄像机备品备件 | 5 | 台 | 2364 | 否 |  | 工业 | 货物 |
| 5 | 公安视频综合管理应用平台系统维护 | 9 | 套 |  | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 6 | 55寸液晶拼接单元维护 | 36 | 套 |  | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 7 | 55寸拼接屏集成化模块维护 | 36 | 套 |  | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 8 | 媒体网关维护 | 2 | 台 |  | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 9 | 编码器维护 | 14 | 台 |  | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 10 | 图像处理器维护 | 1 | 台 |  | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 11 | 高清视频解码器维护 | 12 | 台 |  | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 12 | 集中存储系统设备维护 | 30 | 台 |  | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 13 | 企业级硬盘维护 | 428 | 块 |  | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 14 | 接入交换机维护 | 51 | 台 |  | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 15 | 汇聚交换机维护 | 27 | 台 |  | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 16 | 核心交换机维护 | 3 | 台 |  | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 17 | 万兆光模块维护 | 54 | 块 |  | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 18 | 收发器机架维护 | 44 | 套 |  | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 19 | 监控杆件、摄像机变压电源维护 | 589 | 点 |  | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 20 | 二合一滤雷保护器维护 | 589 | 台 |  | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 21 | 前端光纤收发器维护 | 456 | 对 |  | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 22 | 监控接地设备维护 | 473 | 点 |  | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 23 | 网络线缆、管道设备维护 | 1 | 项 |  | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 24 | 维修用10 米升降云梯车服务 | 1 | 项/年 |  | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 25 | 维修用服务车服务 | 1 | 项/年 |  | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

（一）技术要求：

1、200万像素室外高清枪型摄像机维护

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 维护要求： 维护内容：200万像素室外高清枪型摄像机 详细要求： 中标供应商向采购人提供全包方式维护服务，在维护服务期内由中标供应商承担所有费用，包括人工巡查、设备保养维修、零配件或整机更换等费用。 中标供应商应每月安排不少于 2 名工作人员进行一次现场巡查，对枪机摄像头设备进行检查和保养，保障设备正常使用，并在设备损坏时，及时进行设备维修。若设备无法维修，需及时更换设备配件或整机设备。 |

2、200万像素室外高清球型摄像机维护

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 维护要求： 维护内容：200万像素室外高清球型摄像机 详细要求：中标供应商向采购人提供全包方式维护服务，在维护服务期内由中标供应商承担所有费用，包括人工巡查、设备保养维修、零配件或整机更换等费用。 中标供应商应每月安排不少于 2 名工作人员进行一次现场巡查，对球机摄像头设备进行检查和保养，保障设备正常使用，并在设备损坏时，及时进行设备维修。若设备无法维修，需及时更换设备配件或整机设备。 |

3、200万像素室外高清枪型摄像机备品备件

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 由于该项目监控视频画面会同步上传江宁区公安视频综合管理应用平台，若现有设备损坏需更换，所替换设备需满足相关参数： ▲1、最大分辨率1920x1080@25fps，最低照度彩色0.002lx。（公安部检验报告证明） - 支持白光补光、混合补光、关闭三种补光模式设置，并支持自动和手动亮度调节模式；当在自动模式下，补光灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度；在手动模式下，可手动配置补光灯的亮度值。当补光灯启用时，样机可使补光灯在低照度下自动开启；在开启白光灯进行补光时,可输出彩色视频图像 ▲3、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。（公安部检验报告证明） ▲4、支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。（公安部检验报告证明） - 当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 12 种，报警音量和重复次数可设置。 6、可同时对经过设定检测区域内的不低于10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。 7、支持快捷配置功能，可在预览画面页开启/关闭“快捷配置”页面，可支持配置常用图像参数、OSD 配置、视音频参数等，并支持恢复默认操作。 8、支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动。 ▲9、支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。（公安部检验报告证明） - 支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。 11、支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个DC12V电压输出接口，支持DC12V或POE供电。 ▲12、IP66防护等级。（公安部检验报告证明） |

4、200万像素室外高清球型摄像机备品备件

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 |  |
| 2 | 非实质性要求 | 由于该项目监控视频画面会同步上传江宁区公安视频综合管理应用平台，若现有设备损坏需更换，所替换设备需满足相关参数： ▲1、视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1200TVL，红外距离可达150米。（公安部检验报告证明） 2、内置GPU，支持23倍光学变焦，支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux。 ▲3、支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°（以公安部检验报告为准） ▲4、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°（公安部检验报告证明） - 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能。 6、可通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。 7、当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。 ▲8、可通过IE浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储不小于100张人脸抓拍图片。（以公安部检验报告为准） - 设备可对监视画面中不小于30张人脸进行检测、跟踪和抓拍。 ▲10、信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms（以公安部检验报告为准） 11、支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持3D定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能 12、支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC， 支持GB28181协议，支持标准Onvif协议， 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ |

5、公安视频综合管理应用平台系统维护

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 维护内容：公安视频综合管理应用平台系统。 详细要求： 中标供应商向采购人提供全包方式维护服务，在维护服务期内由中标供应商承担所有费用，包括系统软件维护、升级等费用。中标供应商应每月对公安视频综合管理应用平台系统进行一次安全防护检查及系统测试评估，确保系统稳定安全运行，并及时对应用平台系统进行升级和更新，以修复漏洞和增强系统功能。此外，中标供应商应提供技术支持和帮助，解决采购人在系统使用中遇到的各种问题。 |

6、55 寸液晶拼接单元维护

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 维护要求： 维护内容：55 寸液晶拼接单元。 详细要求： 中标供应商向采购人提供全包方式维护服务，在维护服务期内由中标供应商承担所有费用，包括人工巡查、设备保养维修、零配件或整机更换等费用。 中标供应商应每月安排不少于 2 名工作人员进行一次现场巡查，对液晶拼接单元设备进行检查和保养，保障设备正常使用，并在设备损坏时，及时进行设备维修。若设备无法维修，需及时更换设备配件或整机设备。 |

7、55寸拼接屏集成化模块维护

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 维护内容：55 寸拼接屏集成化模块。 详细要求： 中标供应商向采购人提供全包方式维护服务，在维护服务期内由中标供应商承担所有费用，包括人工巡查、设备保养维修、零配件或整机更换等费用。 中标供应商应每月安排不少于 2 名工作人员进行一次现场巡查，对拼接屏集成化模块设备进行检查和保养，保障设备正常使用，并在设备损坏时，及时进行设备维修。若设备无法维修，需及时更换设备配件或整机设备。 |

8、媒体网关维护

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 维护内容：媒体网关。 详细要求： 中标供应商向采购人提供全包方式维护服务，在维护服务期内由中标供应商承担所有费用，包括人工巡查、设备保养维修、零配件或整机更换等费用。 中标供应商应每月安排不少于 2 名工作人员进行一次现场巡查，对媒体网关设备进行检查和保养，保障设备正常使用，并在设备损坏时，及时进行设备维修。若设备无法维修，需及时更换设备配件或整机设备。 |

9、编码器维护

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 维护内容：编码器。 详细要求： 中标供应商向采购人提供全包方式维护服务，在维护服务期内由中标供应商承担所有费用，包括人工巡查、设备保养维修、零配件或整机更换等费用。 中标供应商应每月安排不少于 2 名工作人员进行一次现场巡查，对编码器设备进行检查和保养，保障设备正常使用，并在设备损坏时，及时进行设备维修。若设备无法维修，需及时更换设备配件或整机设备。 |

10、图像处理器维护

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 维护内容：图像处理器。 详细要求： 中标供应商向采购人提供全包方式维护服务，在维护服务期内由中标供应商承担所有费用，包括人工巡查、设备保养维修、零配件或整机更换等费用。 中标供应商应每月安排不少于 2 名工作人员进行一次现场巡查，对图像处理器设备进行检查和保养，保障设备正常使用，并在设备损坏时，及时进行设备维修。若设备无法维修，需及时更换设备配件或整机设备。 |

11、高清视频解码器维护

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 维护内容：高清视频解码器。 详细要求： 中标供应商向采购人提供全包方式维护服务，在维护服务期内由中标供应商承担所有费用，包括人工巡查、设备保养维修、零配件或整机更换等费用。 中标供应商应每月安排不少于 2 名工作人员进行一次现场巡查，对高清视频解码器设备进行检查和保养，保障设备正常使用，并在设备损坏时，及时进行设备维修。若设备无法维修，需及时更换设备配件或整机设备。 |

12、集中存储系统设备维护

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 维护内容：集中存储系统设备。 详细要求： 中标供应商向采购人提供全包方式维护服务，在维护服务期内由中标供应商承担所有费用，包括人工巡查、设备保养维修、零配件或整机更换等费用。 中标供应商应每月安排不少于 2 名工作人员进行一次现场巡查，对集中存储系统设备进行检查和保养，保障设备正常使用，并在设备损坏时，及时进行设备维修。若设备无法维修，需及时更换设备配件或整机设备。 |

13、企业级硬盘维护

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 维护内容：企业级硬盘。 详细要求： 中标供应商向采购人提供全包方式维护服务，在维护服务期内由中标供应商承担所有费用，包括人工巡查、设备保养维修、零配件或整机更换等费用。 中标供应商应每月安排不少于 2 名工作人员进行一次现场巡查，对硬盘设备进行检查和保养，保障设备正常使用，并在设备损坏时，及时进行设备维修。若设备无法维修，需及时更换设备配件或整机设备。 |

14、接入交换机维护

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 维护内容：接入交换机。 详细要求： 中标供应商向采购人提供全包方式维护服务，在维护服务期内由中标供应商承担所有费用，包括人工巡查、设备保养维修、零配件或整机更换等费用。 中标供应商应每月安排不少于 2 名工作人员进行一次现场巡查，对接入交换机设备进行检查和保养，保障设备正常使用，并在设备损坏时，及时进行设备维修。若设备无法维修，需及时更换设备配件或整机设备。 |

15  汇聚交换机维护

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 维护内容：汇聚交换机。 详细要求： 中标供应商向采购人提供全包方式维护服务，在维护服务期内由中标供应商承担所有费用，包括人工巡查、设备保养维修、零配件或整机更换等费用。 中标供应商应每月安排不少于 2 名工作人员进行一次现场巡查，对汇聚交换机设备进行检查和保养，保障设备正常使用，并在设备损坏时，及时进行设备维修。若设备无法维修，需及时更换设备配件或整机设备。 |

16  核心交换机维护

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 维护内容：核心交换机。 详细要求： 中标供应商向采购人提供全包方式维护服务，在维护服务期内由中标供应商承担所有费用，包括人工巡查、设备保养维修、零配件或整机更换等费用。 中标供应商应每月安排不少于 2 名工作人员进行一次现场巡查，对核心交换机设备进行检查和保养，保障设备正常使用，并在设备损坏时，及时进行设备维修。若设备无法维修，需及时更换设备配件或整机设备。 |

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 维护内容：万兆光模块。 详细要求： 中标供应商向采购人提供全包方式维护服务，在维护服务期内由中标供应商承担所有费用，包括人工巡查、设备保养维修、零配件或整机更换等费用。 中标供应商应每月安排不少于 2 名工作人员进行一次现场巡查，对万兆光模块设备进行检查和保养，保障设备正常使用，并在设备损坏时，及时进行设备维修。若设备无法维修，需及时更换设备配件或整机设备。 |

17  万兆光模块维护

18  收发器机架维护

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 维护内容：收发器机架。 详细要求： 中标供应商向采购人提供全包方式维护服务，在维护服务期内由中标供应商承担所有费用，包括人工巡查、设备保养维修、零配件或整机更换等费用。 中标供应商应每月安排不少于 2 名工作人员进行一次现场巡查，对收发器机架设备进行检查、保养及安全隐患排除，并在出现故障后，及时进行故障排查及维修更换。 |

19  监控杆件、摄像机变压电源维护

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 维护内容：监控杆件、摄像机变压电源。 详细要求： 中标供应商向采购人提供全包方式维护服务，在维护服务期内由中标供应商承担所有费用，包括人工巡查、设备保养维修、零配件或整机更换等费用。 中标供应商应每月安排不少于 2 名工作人员进行一次现场巡查，对杆件及变压电源设备进行检查、保养及安全隐患排除，并在出现故障后，及时进行故障排查及维修更换。 |

20  二合一滤雷保护器维护

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 维护内容：二合一滤雷保护器。 详细要求： 中标供应商向采购人提供全包方式维护服务，在维护服务期内由中标供应商承担所有费用，包括人工巡查、设备保养维修、零配件或整机更换等费用。 中标供应商应每月安排不少于 2 名工作人员进行一次现场巡查，对二合一滤雷保护器进行检查、保养及安全隐患排除，保障设备正常使用，并在设备损坏时，及时进行设备维修。若设备无法维修，需及时更换设备配件或整机设备。 |

21  前端光纤收发器维护

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 维护内容：前端光纤收发器。 详细要求： 中标供应商向采购人提供全包方式维护服务，在维护服务期内由中标供应商承担所有费用，包括人工巡查、设备保养维修、零配件或整机更换等费用。 中标供应商应每月安排不少于 2 名工作人员进行一次现场巡查，对前端光纤收发器设备进行检查和保养，保障设备正常使用，并在设备损坏时，及时进行设备维修。若设备无法维修，需及时更换设备配件或整机设备。 |

22  监控接地设备

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 维护内容：监控接地设备。 详细要求： 中标供应商向采购人提供全包方式维护服务，在维护服务期内由中标供应商承担所有费用，包括人工巡查、设备保养维修、零配件或整机更换等费用。 中标供应商应每月安排不少于 2 名工作人员进行一次现场巡查，对监控设备接地设备进行检查保养及故障排除，并在出现故障后，及时进行故障排查及维修更换。 |

23  网络线缆、管道设备维护

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 维护内容：网络线缆、管道设备。 详细要求： 中标供应商向采购人提供全包方式维护服务，在维护服务期内由中标供应商承担所有费用，包括人工巡查、线缆割接等专业修复费用。 中标供应商应每月安排不少于 2 名工作人员进行一次现场巡查，对网络线缆及管道进行检查保养及故障排除，并在出现故障后，及时进行故障排查及维修更换。 |

24  维修用 10 米升降云梯车服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 对前端点位设备进行现场巡查、保养、维修时需使用到升降高度不低于 10 米的升降云梯车设备，这部分机械设备由供应商根据现场情况安排使用，使用费用包含在本次报价内。 |

25  维修用服务车服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 每月对前端点位设备进行现场巡查、保养及现场设备维修时需使用到的服务用车，该服务用车由供应商根据现场情况安排使用，使用费用包含在本次报价内。 |

★（二）商务要求

1、运维服务要求：

因本项目为维护服务项目，具体需维护设备和系统平台的现有品牌（或系统软件开发商）及部分设备参数详见附件《需维护设备情况表》。

维护服务要求如下：

1）每月前端摄像头、设备除尘、位置调整、设备维修、故障排除等；

2）设备安装杆件、支架及配套箱体外观检查、安全隐患排除；

3）设备管线检测、故障维修；

4）所有采集、交换、存储、服务器和配 套设备的维护和故障排除；

5）系统软件检测、软件升级、软件维 护、故障排除等；

6）维护作业期间，所有维护人员需统一 服装，佩带工作证。

设备保养内容:

1）每月定期对系统所有相关设备、软件 等进行保养，并形成保养记录，每次保养记录由甲方（或使用方）签字确认。

2）前端摄像头保养：定期擦拭保养相关 设备，平均每半年 1 次对相关设备进行清洁，及时清除遮挡物；

3）后端机房设备保养：每季度对网络设备进行检测、除尘、保养；

4）系统软件维护：系统软件定期升级、 补丁，系统硬盘垃圾清理及日常维护等。 5）其他保养：对设备安装杆件、支架及 配套箱体等设施的损坏和锈蚀及时进行修复和翻新。

巡检:

运维人员应每月登录公安视频综合管理应用平台，对公安视频综合管理应用平台系 统运行情况、设备在线情况、图像传输质量和效果进行日常检查，发现问题，应立即解决。每月定期对公安视频综合管理应用平台系统进行巡检，应围绕如下几个方面进行：

A、前端设备运行状况。

B、管线情况。包括管线质量、线路接头质量等。

C、后端网络设备运行状况。包括：存储设备、网络交换设备、服务器、平台软件 等。

D、公安视频综合管理应用平台系统功能、系统的各项技术指标及操作运行情况。

维护人员应围绕上述四个方面，逐点、逐台、逐项地进行检验，边检边进行记录，并排除发现的故障。具体要求如下：

现场巡检：网络设备和监控室每月巡检 1次，现场点位每月巡检 1 次，发现问题及 时处理并做好巡检记录。(点位分散在东山片区、岔路片区、上坊片区各处，请供应商报价时考虑成本)

每月对摄像机设备安全进行现场检查并提交检查记录，重点检查杆件及支架的安装牢固程度，防止发生高空坠落等安全事故。

2、考核要求：

| 考核标准 | 1、前端设备完好率考核（40分） 对江宁区公安视频综合管理应用平台中前端摄像头完好情况进行考核。 （1）设备在线率（20 分）：摄像机在公安视频综合管理应用平台显示为在线，摄像头视频能实时显示，运行正常。 设备在线率=(设备在线总数/设备总入网数） *100%。 考核方式：每月考核，每月20日通过公安视频综合管理应用平台检查一遍所有入网设备的在线情况作为每月的考核数据。 评分标准：每月在线率≥95% ,计 20 分；90%≤每月在线率<95% ,计 15 分，每月在线率<90% ,计 10 分。 （2）设备在线时长率考核（10 分）：在公安视频综合管理应用平台中，对设备的在线时间进行考核。 设备在线时长率=(当月设备在线总时长/ 当月总时长）*100%。 考核方式：每月考核，每月20 、日通过公 安视频综合管理应用平台随机抽取设备总 数 5%—10%比例的设备，对抽中设备的在线时长率进行统计，并以所有被抽取设备的在线时长率平均值作为每月的考核数据。 评分标准：每月在线时长率≥90% ,计 10分；60%≤每月在线时长率<90% ,计 6 分，每月在线时长率<60% ,计0分。 （3）前端设备外观考核（10分）：前端设备、安装杆件及支架、设备箱体，外观 完好，无安全隐患，无破损。以每月发生设备外观问题的次数进行考核。发现后能及时上报甲方并在 24 小时 内完成修复的，不扣分； 评分标准：当月发生前端设备外观问题次 数=0 次，共 10 分；发生 1 次，扣 1 分， 如发生在文明城市检查期间，发生 1 次扣 5 分，以此类推，扣完为止。 2、系统后台考核(20 分） 公安视频综合管理应用平台后台正常工作 的标准：按甲方（或使用方）需求及时完善、配置系统参数，平台软件、硬件设备 升级包及时更新。以无法登陆公安视频综合管理应用平台或 登陆后无法连接设备的次数作为故障数来 计算系统后台故障并进行考核。 系统后台故障及时上报甲方（或使用方）并在 6 小 时内修复的，不作为实质故障，不扣分； 评分标准：当月发生实质故障 0 次，计 20 分；发生 1 次，扣 2 分，以此类推，扣完为止。 3、运维保障响应考核（30 分） (1)保障服务考核（15 分） 每月甲方根据日常保障服务情况进行评估，能每月对前端监控设备及杆件、后端机房设备及监控平台软件进行检查。 在发现问题后立即处理并做好月度巡检记录的，计 15 分，基本上述满足要求的，计12 分，不能满足要求的，计 0 分。 (2)运维响应考核（15 分） 每月根据日常及突发情况运维保障响应情 况进行打分。 每月发生故障未按要求在 2 小时内进行响应的，未及时响应 1 次扣 1.5 分，以此类推，扣完为止。 4、作业安全考核（10 分） 维护单位在维保期内应严格按照国家有关 规定进行作业，确保施工质量和生产安全，自行承担全部责任。 考核方式：每月考核。 评分标准：本月无安全事故，得 10 分； 发生一起安全事故，本项得分为 0 分。 |
| --- | --- |

- 服务时间和地点：

服务时间：本次服务自合同签订之日起为期一年。合同期满后，采购人有权根据供应商的履约情况以及政府采购相关政策决定是否与中标供应商签订后续服务合同或另行采购，续签合同期限一次一年，续签不超过两次

服务地点：东山街道范围内

4、付款条件：

1）第1次付款在合同签订之后10个工作日内支付合同总额10%的预付款；

2）经采购人考核合格后按每季度支付维保服务费，付款时间为每季度的次月，支付前一季度的费用。第2、3、4次付款额为合同总额的25%(扣除相关违约罚款费用)，第5次付款额为合同总金额的15%(扣除相关违约罚款费用)。

注:维保服务费按季度支付，根据每月考核统计评分情况计算每月应付考核维护费:

(1)月考核统计评分≥85分，当月考核维护费=(年维护经费/12)；

(2)75分≤月考核统计评分<85分，以85分为标准，每低1分，当月考核维护费

扣除1000 元，以此类推。

以月考核 80 分为例，当月维护费用为=(年维护经费/12)-5000；

连续2个月考核统计评分低于60分的，甲方有权拒付当季维护费用。

连续2个季度考核统计评分低于60分的，甲方有权要求中标服务单位退场并赔偿采购人损失。

注：满足合同约定支付条件的，采购人收到供应商发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的供应商账户。采购人迟延支付合同款项的，除应当支付的合同款项外，还应当按照迟延支付合同款项每日利率万分之五支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

提示：根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号）， 采购人未按合同约定支付款项的，供应商可以向有关部门投诉。

- 第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第26.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照“三、评标标准中第3.1项总体技术方案”得分由高到低顺序排列的顺序推荐。

二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小微企业产品给予15%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）企业按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。上述价格扣除政策仅适用“不专门面向中小微企业采购项目”。

5、绿色采购要求

（1）本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（2）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。

三、评审标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终报价最低的为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价/最终报价)×10 | 10 | 价格分 |
| 2技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品功能、性能、配置要求 | 技术参数全部满足采购要求的得满分 20 分；打★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效报价；打▲号指标，根据要求提供相应证明资料，如无法响应或负偏离，每有一项负偏离扣 2 分；非打★、▲号指标，有一项负偏离扣 1 分，扣完为止。 严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项得零分。 | 20 | 客观分 |
| 3服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 总体技术方案 | 评委根据供应商提供的总体技术方案（根据项目现状需求对设备、设施的运营维护保养、保障方案、服务体系、服务人员安排、故障处理等）综合评分： 1、总体技术方案对设备、设施的运营维护保养、保障方案、服务体系、服务人员安排、故障处理方面，描述完整，且具有针对性的得 10 分； 2、总体技术方案对设备、设施的运营维护保养、保障方案、服务 体系、服务人员安排、故障处理方面，描述基本完整，针对性一般的得 7 分； 3、总体技术方案对设备、设施的运营维护保养、保障方案、服务 体系、服务人员安排、故障处理方面，描述不全面，且缺乏针对性的得 4 分； 4、未提供不得分。 | 10 | 主观分 |
| 3.2 | 组织实施方案 | 评委根据投标人提供的组织实施方案（包括项目组织架构、项目风险管控、项目质量保证、生产管理措施等）进行综合评分： 1、组织实施方案科学完整合理，培训措施针对性强，要点明确得 10 分； 2、组织实施方案内容基本完整，措施基本合理的得 7 分； 3、组织实施方案不完整或措施不合理，缺乏针对性的得 4 分； 4、未提供不得分。 | 10 | 主观分 |
| 3.3 | 人员培训方案 | 评委根据投标人提供的人员培训方案（包括培训计划、培训师资力量、培训内容等）进行综合评分： 1、人员培训方案科学完整合理，培训措施针对性强，要点明确得 10 分； 2、人员培训方案内容基本完整，措施基本合理的得 7 分； 3、人员培训方案不完整或措施不合理，缺乏针对性的得 4 分； 4、未提供不得分。 | 10 | 主观分 |
| 3.4 | 应急响应方案 | 评委根据供应商提供的应急响应服务方案（对系统、设备出现故障需紧急维护时的措施）综合评分： 1、应急响应方案科学完整合理，措施针对性强，要点明确得 10 分； 2、应急响应方案内容基本完整，措施基本合理的得 7 分； 3、应急响应方案不完整或措施不合理，缺乏针对性的得 4 分； 4、未提供不得分。 | 10 | 主观分 |
| 3.5 | 项目档案管理方案 | 评委根据供应商提供的项目档案资料管理方案（项目资料收集、项目档案建立、档案资料保存等）进行综合评分： 1、有完备的项目档案资料管理制度；档案资料建立、收集、保存等流程健全、规范，有完善的档案移交步骤的得 10 分； 2、项目档案资料管理制度内容基本完整，针对性一般；档案资料 建立、收集、保存等较规范，档案移交流程等较合理的得 7 分； 3、项目档案资料管理制度不完整，档案资料建立、收集、保存等不规范，档案移交流程不合理的得 4 分； 4、未提供不得分。 | 10 | 主观分 |
| 4业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 供应商业绩 | 供应商提供近三年内（2021年1月1日以后，以合同签订时间为准）完成类似项目的案例证明材料，每提供1个得3分，最高得9分（上传合同扫描件，合同须能反映项目名称、主要标的物，签订时间和签章清晰可见）。 | 9 | 客观分 |
| 5履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 项目经理 | 供应商拟投入本项目的项目经理具备中级或中级以上工程师职称证书（专业为电子信息、机电或通信类专业）的得 1分、具备二级及以上建造师（机电专业）执业资格证书的得2分，本项最高得3分，其他不得分。（投标人需上传上述证书扫描件和2023年12月1日以来任意一个月投标人为其缴纳的医保证明材料或养老保险证明材料并加盖公章的扫描件，否则不得分。） | 3 | 客观分 |
| 5.2 | 项目组成员 | 项目组成员：除项目经理以外，项目组成员具有信息系统项目管理师证书、中级或中级以上工程师职称证书（电子信息、机电或通信类）、注册信息安全专业人员证书任何一个证书，每有一个证书得2分，最高得6分。（投标人需上传上述证书扫描件和2023年12月1日以来任意一个月投标人为其缴纳的医保证明材料或养老保险证明材料并加盖公章的扫描件，否则不得分。） | 6 | 客观分 |
| 6节能环保 |  |  |  |  |
| 6.1 | 节能产品 | 投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 | 1 | 客观分 |
| 6.2 | 环境标志产品 | 投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该产品的环境标志产品认证证书扫描件的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 1 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

附件

需维护设备情况表

| 对应产品清单序号 | 现有维护设备名称 | 现有维护设备品牌 | 现有设备型号 | 现有设备数量 | 单位 | 现有设备现状 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200万像素室外高清枪型摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2625FWD-FX | 552 | 台 | 运行正常 |
| 2 | 200万像素室外高清球型摄像机 | 海康威视 | DS-2DF72XW-GL | 37 | 台 | 运行正常 |
| 5 | 公安视频综合管理应用平台系统 | 金智视讯 | iEV9000MX | 9 | 套 | 运行正常 |
| 6 | 55寸液晶拼接单元 | 欧帝 | 定制，拼缝≤1.8mm，分辨率1920*1080，整屏色彩和亮度均匀性≥90%，数字显示单元亮度≥500cd/㎡。 | 36 | 套 | 运行正常 |
| 7 | 55寸拼接屏集成化模块 | 欧帝 | 定制 | 36 | 套 | 运行正常 |
| 8 | 媒体网关设备 | 金智视讯 | GW9300 | 2 | 台 | 运行正常 |
| 9 | 编码器 | 金智视讯 | 定制，支持16路模拟视频编码，设备符合国标GB/T28181-2011，接入视频监控综合管理平台 | 14 | 台 | 运行正常 |
| 10 | 图像处理器 | 欧帝 | 定制，支持8路电脑HDMI/VGA信号输入，支持36路HDMI监控信号输入，支持36路HDMI信号输出。支持漫游、叠加、画中画、画面回显、四分割功能功能。支持字符叠加功能。 | 1 | 台 | 运行正常 |
| 11 | 高清视频解码器 | 金智视讯 | KDC9204EH | 12 | 台 | 运行正常 |
| 12 | 集中存储系统设备 | 金智视讯 | KST9216HPC-CVR | 30 | 台 | 运行正常 |
| 13 | 企业级硬盘 | 金智视讯 | 定制，企业级4T | 428 | 块 | 运行正常 |
| 14 | 接入交换机 | 华为 | S5720-52P-SI-AC | 51 | 台 | 运行正常 |
| 15 | 汇聚交换机 | 华为 | S5720-36C-EI-AC | 27 | 台 | 运行正常 |
| 16 | 核心交换机 | 华为 | ES0Z1B06ACS0、S7706基本引擎交流组合配置 | 3 | 台 | 运行正常 |
| 17 | 万兆光模块 | 华为 | SFP+-10G-单模模块 | 54 | 块 | 运行正常 |
| 18 | 收发器机架 | 新创 | 定制，14路集成机架 | 44 | 套 | 运行正常 |
| 19 | 监控杆件、摄像机变压电源设备 | 国产 | 定制，国际保准低硅低碳高强度q235, 主杆下直径144MM。上直径80MM壁厚度≥3.5mm。摄像机变压电源设备：DC24V，3A，DC12V，2A | 589 | 点 | 运行正常 |
| 20 | 二合一滤雷保护器 | 国产 | 定制，RJ45网络信号防雷，弱电滤雷保护。 | 589 | 台 | 运行正常 |
| 21 | 前端光纤收发器 | 新创 | 定制，包含百兆光电口与百兆光口，单模单纤，传输距离可达20公里。 | 456 | 对 | 运行正常 |
| 22 | 监控接地设备 | 国产 | 定制，满足二级防雷接地要求。 | 473 | 点 | 运行正常 |
| 23 | 网络线缆、管道设备 | 国产 | 定制，网络线缆：国标6类，户外架设。 管道：DN32PE管道，埋地敷设。 | 1 | 项 | 运行正常 |

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、磋商响应函

五、中小企业声明函（如有）

六、残疾人福利性单位声明函（如有）

七、磋商报价明细表

八、实质性要求响应及偏离表

九、技术要求响应及偏离表(非实质性要求)

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心江宁分中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标（成交），将在中标（成交）结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2） 参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-                   号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日    期：

四、磋商响应函

- 磋商响应函

致：南京市公共资源交易中心江宁分中心

根据贵方的JSZC-                     号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：£大型企业 £中型企业 £小型企业 £微型企业（对应£上打“√”）

8.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

地      址：

邮      编：

电      话：

传      真：

供应商开户行：

账      号：

日      期：          年    月    日

五、中小企业声明函

- 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加南京市公共资源交易中心江宁分中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-                      ，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业）  行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于   （采购文件中明确的所属行业）    行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

（备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。3、服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

六、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-             的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位承担的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

七、磋商报价明细表

- 磋商报价明细表

| 服务产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
|  | 服务名称 |  | 交付期 |  |  | 分项单位 |  | 数量 |  | 分项 单价 |  | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |
|  | 产品名称 | 品牌 |  | 规格 型号 | 产地 |  | 交付期 |  | 数量 |  | 分项单价 | 分项总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。供应商所投产品须与产品清单中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效响应。

2.项目不涉及货物产品的，分项报价表中“货物产品”无需填报。

3.行数不够，可自行添加。

八、实质性要求响应及偏离表

- 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容或打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |
|  | …… |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.供应商必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。

3.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

九、技术要求响应及偏离表(非实质性要求)

- 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。