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2025年昆山高新区规建局业务流程系统功能拓展项目采购 合同



甲方：昆山高新技术产业开发区管理委员会(昆山高新区规建局)
地址：昆山市前进西路1899号


乙方：江苏博浪互联信息科技有限公司
地址：昆山开发区人民南路1188号1001室




[image: ]本项目依据采购结果，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确采购人(甲方)和供应 商(乙方)采购过程中的权利、义务和经济责任，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人 民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》之规定及本项目采购文件、 乙方的投标文件等相关资料，经甲乙双方充分协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则， 特订立本合同，以资共同遵守。

第一条合同文件
下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同 等法律效力，这些文件包括但不限于：
1.采购文件及相关函件
2.乙方的投标文件
3.乙方在采购活动中的书面承诺及澄清
4.中标通知书
5.合同补充条款
6.相关附件、图纸及电子版资料


第二条合同标的

1

1.项目名称：2025年昆山高新区规建局业务流程系统功能拓展。
2. 项目编号： JSZC-320583-JZCG-G2025-0142。
3.合同履行期限：合同签订后2个月内完成项目实施。
4.质保期：本项目保修期自最终验收之日起计算，软件质量保证期为贰年，质保期内保
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)[image: ]证系统正常运行工作。
5.服务标准：详见采购文件中采购需求。除此以外，乙方所提供的服务的质量标准按照 国家标准、行业标准和企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标 准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。
6.人员配置
详见采购文件需求及投标文件。
[image: ]7.采购内容：

	序号
	内容(模块)
	数量
	单位
	综合
单价
	总价

	一、绿化开挖全过程管理

	序号
	模块
	一级功能
	二级功能
	数量
	单位
	综合
单价
	总价

	1
	









绿化数据采
集
	




数据资产
采集
	开挖申请信息数据 采集
	1
	项
	2000
	2000

	2
	
	
	开挖申请信息数据 校验
	1
	项
	3000
	3000

	3
	
	
	开挖审批信息数据 采集
	1
	项
	2000
	2000

	4
	
	
	开挖审批状态关联
	1
	项
	3000
	3000

	5
	
	
	养护信息数据采集
	1
	项
	2000
	2000

	6
	
	
	开挖与养护数据衔 接
	1
	项
	3000
	3000

	7
	
	


数据加工 管理
	数据标准化
	1
	项
	2000
	2000

	8
	
	
	数据抽取
	1
	项
	4000
	4000

	9
	
	
	数据清洗
	1
	项
	4000
	4000

	10
	
	
	数据转换
	1
	项
	4000
	4000

	11
	
	
	绿化数据标识
	1
	项
	5000
	5000

	12
	
	
	数据共享
	1
	项
	2000
	2000

	13
	绿化开挖管
	业务受理
	/
	1
	项
	12000
	12000
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	14
	理端
	园林科登 记
	/
	1
	项
	5000
	5000

	15
	
	红线绘制
	前期材料审核
	1
	项
	4000
	4000

	16
	
	
	红线绘制操作实施
	1
	项
	22000
	22000

	17
	
	
信息提取
	红线范围确认与调 用
	1
	项
	20000
	20000

	18
	
	
	绿化资产苗木信息 提取
	1
	项
	20000
	20000

	19
	
	短信通知
	/
	1
	项
	8000
	8000

	20
	
	短信确认
	短信接收反馈
	1
	项
	5000
	5000

	21
	
	
	开挖状态更新
	1
	项
	6000
	6000

	22
	
	
状态监测
	状态实时采集与汇 总
	1
	项
	5000
	5000

	23
	
	
	状态判断与流程推 进控制
	1
	项
	12000
	12000

	24
	








绿化开挖现
场办公
	
踏勘入口
	流程流转监测与提 示
	1
	项
	8000
	8000

	25
	
	
	登录与权限校验
	1
	项
	12000
	12000

	26
	
	待踏勘列 表
	工单列表生成
	1
	项
	7000
	7000

	27
	
	
	工单查询
	1
	项
	12000
	12000

	28
	
	





现场踏勘
	现场签到
	1
	项
	2000
	2000

	29
	
	
	踏勘登记
	1
	项
	8000
	8000

	30
	
	
	红线外扩
	1
	项
	15000
	15000

	31
	
	
	苗木登记
	1
	项
	15000
	15000

	32
	
	
	地被登记
	1
	项
	15000
	15000

	33
	
	
	永久占用
	1
	项
	15000
	15000

	34
	
	
	勘察清单
	1
	项
	3000
	3000

	35
	
	
	清单下载
	1
	项
	2000
	2000

	36
	
	
	单据上传
	1
	项
	3000
	3000

	37
	工作流设置
	/
	/
	1
	项
	2000
	2000

	二、项目资金全流程管理

	序号
	模块
	一级功能
	二级功能
	数量
	单位
	综合
单价
	总价

	38
	项目管理
	项目清单
	/
	1
	项
	15000
	15000

	39
	
	项目补充
	/
	1
	项
	8000
	8000
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	40
	





科室合同管
理
	新增项目 申请
	/
	1
	项
	12000
	12000

	41
	
	项目发包
	/
	1
	项
	12000
	12000

	42
	
	合同签订
	/
	1
	项
	20000
	20000

	43
	
	集中建设 项 目
	/
	1
	项
	12000
	12000

	44
	
	合同变更 /结算
	/
	1
	项
	6000
	6000

	45
	
	合同审计
	/
	1
	项
	20000
	20000

	46
	
	进度上报
	/
	1
	项
	25000
	25000

	47
	
	资金支付 打印
	/
	1
	项
	3000
	3000

	48
	资金支付-科
室
	资金支付 打印
	/
	1
	项
	3000
	3000

	49
	
资金需求-科
室
	资金需求 调整
	/
	1
	项
	20000
	20000

	50
	
	资金需求
提交审核
	/
	1
	项
	8000
	8000

	51
	

合同管理
	合同总览
	/
	1
	项
	8000
	8000

	52
	
	实施单位 管理
	/
	1
	项
	12000
	12000

	53
	
	建设单位 管理
	/
	1
	项
	12000
	12000

	54
	合同查询
	/
	/
	1
	项
	8000
	8000

	55
	








支付管理
	



资金需求
	资金需求生成
	1
	项
	5000
	5000

	56
	
	
	折后金额生成
	1
	项
	12000
	12000

	57
	
	
	下发科室
	1
	项
	5000
	5000

	58
	
	
	需求调整
	1
	项
	12000
	12000

	59
	
	
	生成其他需求
	1
	项
	12000
	12000

	60
	
	
	需求汇总
	1
	项
	15000
	15000

	61
	
	
	集中下发
	1
	项
	20000
	20000

	62
	
	资金支付
	资金支付
	1
	项
	5000
	5000

	63
	
	
	资金下发
	1
	项
	10000
	10000

	64
	
	
支付管理
	材料审核
	1
	项
	8000
	8000

	65
	
	
	付款审核
	1
	项
	8000
	8000

	66
	
	
	确认付款
	1
	项
	8000
	8000
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	67
	
资金掌上看
板
	数据分析 汇总
	/
	1
	项
	20000
	20000

	68
	
	项目详情
	/
	1
	项
	20000
	20000

	69
	
	合同详情
	/
	1
	项
	10000
	10000

	70
	重点项目对
接
	/
	/
	1
	项
	25000
	25000

	三、高质量发展全年考核

	序号
	模块
	一级功能
	二级功能
	数量
	单位
	综合
单价
	总价

	71
	









高质量发展
全年考核管
理端
	共性指标 管理
	/
	1
	项
	20000
	20000

	72
	
	共性指标 填报
	/
	1
	项
	15000
	15000

	
73
	
	共性指标 进度表导 出
	
/
	
1
	
项
	
5000
	
5000

	74
	
	个性指标 管理
	/
	1
	项
	20000
	20000

	75
	
	个性指标 填报
	/
	1
	项
	15000
	15000

	
76
	
	个性指标 进度表导 出
	
/
	
1
	
项
	
5000
	
5000

	77
	
	加减分管 理
	/
	1
	项
	20000
	20000

	78
	
	加减分填 报
	/
	1
	项
	15000
	15000

	79
	
	加减分报 表导出
	/
	1
	项
	5000
	5000

	80
	


高质量发展
全年考核掌 上看板
	全年综合 分析
	/
	1
	项
	25000
	25000

	81
	
	共性指标
决策分析
	/
	1
	项
	10000
	10000

	82
	
	个性指标
决策分析
	/
	1
	项
	10000
	10000

	83
	
	加减分辅 助分析
	/
	1
	项
	25000
	25000

	四、数据家底驾驶舱

	序号
	模块
	一级功能
	二级功能
	数量
	单位
	综合
单价
	总价
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	84
	


规划领域
	教育设施 数据
	/
	1
	项
	16000
	16000

	85
	
	医疗设施 数据
	/
	1
	项
	16000
	16000

	86
	
	商业设施 数据
	/
	1
	项
	16000
	16000

	87
	










建设领域
	房地产业 数据
	/
	1
	项
	16000
	16000

	88
	
	基础设施 数据
	/
	1
	项
	16000
	16000

	89
	
	用地挂牌 数据
	/
	1
	项
	16000
	16000

	90
	
	瓶改情况 数据
	/
	1
	项
	16000
	16000

	91
	
	危房治理 数据
	/
	1
	项
	16000
	16000

	92
	
	在建工程 数据
	/
	1
	项
	16000
	16000

	93
	
	报建工程 数据
	/
	1
	项
	16000
	16000

	94
	
	动迁清零 数据
	/
	1
	项
	16000
	16000

	95
	
	物业管理 数据
	/
	1
	项
	16000
	16000

	96
	
	河道管理 数据
	/
	1
	项
	16000
	16000

	97
	




模板设计
	


设计管理
	可视化模板设计工 具
	1
	项
	11000
	11000

	98
	
	
	表单字段自定义
	1
	项
	11000
	11000

	99
	
	
	表单格式自定义
	1
	项
	11000
	11000

	100
	
	
	表单校验规则自定 义
	1
	项
	11000
	11000

	101
	
	发布管理
	模板版本管理
	1
	项
	11000
	11000

	102
	
	
	模板发布控制
	1
	项
	11000
	11000

	103
	
	模板变更
	/
	1
	项
	11000
	11000

	104
	

数据家底总 览
	规划领域 板块
	/
	1
	项
	21000
	21000

	105
	
	建设领域 板块
	/
	1
	项
	21000
	21000

	106
	
	经济发展 板块
	/
	1
	项
	21000
	21000
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	107
	数据家底随
身看板
	规划领域
	/
	1
	项
	16000
	16000

	108
	
	建设领域
	/
	1
	项
	16000
	16000

	五、系统对接

	序号
	模块
	一级功能
	二级功能
	数量
	单位
	综合
单价
	总价

	
109
	昆山高新区
审批局市政
联合审批系
统对接
	
/
	
/
	
1
	
项
	
5000
	
5000

	
110
	高新区绿化 移植应用管 理项目数据
对接
	
/
	
/
	
1
	
项
	
5000
	
5000

	
111
	昆山高新区
重点项目管
理系统数据
对接
	
/
	
/
	
1
	
项
	
5000
	
5000




第三条合同总价款
合同总价款：人民币壹佰贰拾伍万捌仟元整，¥1,258,000。
合同总价款按此次中标价格执行，包括完成本合同的全部内容所需的费用、政策性文件 规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
对于甲方在采购文件中所要求的及乙方在投标文件中所承诺提供的服务，乙方应无条 件提供，乙方在签订合同时已充分考虑了合同履行期间的所有风险，在项目实施过程中及项 目实施完成后，乙方承诺不以任何理由向甲方提出增加费用的要求。

第四条付款方式
合同签订后，甲方预付合同价的10%;乙方完成甲方提出的相应要求后，甲方支付合同 总价的20%;系统上线试运行支付合同总价的50%;项目完成验收通过后支付合同总价的15%; 余款三年内结清。

第五条考核办法(如有)
甲方按照本项目采购文件中的考核办法对乙方进行考核。
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第六条权利和义务
(一)甲方的权利和义务：
1.向乙方提供履行合同所需的项目资料，并指定专人作为甲方联系人予以协调工作。 加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。
2.应尊重乙方的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。	从 阶 4     

3.按照合同的约定，及时考核乙方的履约工作，并按照考核结果及时支付合同价款。
(二)乙方的权利和义务：
1.建立各类管理规章制度和工作计划等管理档案资料，按照采购文件及中标的投标文件 的内容认真履约，定期向甲方书面报告履约情况。
2.接受并积极配合甲方组织考核、满意度调查等工作，并按甲方提出的意见及时进行整 改。
[image: ]3.不得向履约无关的其他人透露采购项目的信息，应指定专人负责本项目管理、协调工 作。
4.乙方保证所提供的服务不会侵犯任何第三方的知识产权和商业秘密。 一旦出现侵权、 索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。
5.乙方在履约工作中应当做到文明工作、安全生产，加强对员工进行岗位职责和安全教 育，工作中采取必要的安全防范措施。合同期内若发生因乙方管理不当、违规操作导致的安 全责任事故，由乙方承担全部责任。如对甲方造成一定经济损失的，乙方需承担相应的经济 赔偿责任。
6.认真执行国家有关规定(如苏州市最低工资标准和其他规定),严格遵守各项安全制 度和操作规程，加强对员工的安全教育，凡发生设备损坏和人员损伤等事故，以及员工生病、 事故、伤残、死亡和劳务(劳资问题、工资拖欠问题)纠纷等，均由乙方负责和赔偿。
7.如采购标的涉及包装的，投标人须按《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包 装政府采购需求标准(试行)>》(财办库〔2020〕123号)执行。


第七条违约责任及合同终止
1.甲乙双方任何一方违反合同，造成对方经济损失的，应给予对方经济赔偿。在合同服 务期限内一方不得擅自变更或终止合同，合同需终止或续签，应在合同服务期限内提前一个 月以书面形式通知对方。
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[image: ]2.乙方提供的履约工作无法达到合同规定的服务质量标准的或者乙方延误履约，甲方可 向乙方提出限期整改，整改期内，乙方应按每日合同总价款的万分之四向甲方支付赔偿金， 另外甲方有权邀请第三方提供服务，费用由乙方承担或从乙方合同款中扣除。乙方整改后仍 无法达到合同相应要求的，甲方有权停止支付合同款并终止合同，并向乙方索要违约损失赔 偿，违约金原则上不高于合同总金额的百分之二十。乙方如给甲方造成的实际损失高于违约 金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。
 (
小
     
匹
     
,
)3.甲方无正当理由不配合或者阻挠乙方正常履约的，乙方积极沟通仍无效的，乙方有权 终止合同并向甲方索要违约损失赔偿，违约金原则上不高于合同总金额的百分之二十。甲方 如给乙方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分甲方应予以赔偿。
4.甲方不能及时按合同付款，则应当付款逾期第五日起，每日按合同总价款的万分之四 向乙方支付滞纳金，甲方应付费用拖欠六十日后，乙方有权终止合同，并向甲方索赔。
[image: ]5.双方提出索赔通知后十五日内或双方允许的更长时间内未能予以答复，该索赔应视为 已经被对方接受。甲方有权从未付款项中扣除索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔 的权利。


第八条分包
除甲方同意，本项目内容不允许分包。


第九条不可抗力
1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误 期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的 情形除外。
2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的 违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重 大变化，以及双方商定的其他事件。
3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通 知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗 力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
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第十条争端的解决
1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一 切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向同级政府采购监管部门提请调解。
2.调解不成，双方中的任何一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
3.诉讼费、律师费由败诉方负担。
4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它 部分应继续执行。


第十 一条合同生效
1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表，签字并加盖公章后生效。
[image: ]2.本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，各份具有同等法律效力。
3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
[image: ]4.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充条款，并成为本合同不可分割的一部分之
[image: ]外，本合同条件不得有任何变化或修改。
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