招　标　文　件

项目名称：2026年-2028年高邮市城市管理局第四轮				政府购买乡镇（街道）生活垃圾转运服务项目

项目编号：JSZC-321084-JZCG-G2026-0001

扬州市公共资源交易中心高邮分中心

2026年 1 月

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………19

- 评标方法与评标标准………………………30

- 投标文件格式………………………………35

第一章  投标邀请

受[高邮市城市管理局]的委托，扬州市公共资源交易中心高邮分中心就[2026年-2028年高邮市城市管理局第四轮政府购买乡镇（街道）生活垃圾转运服务项目](JSZC-321084-JZCG-G2026-0001)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

（2026年-2028年高邮市城市管理局第四轮政府购买乡镇（街道）生活垃圾转运服务项目）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于  2026   年  2  月  12  日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321084-JZCG-G2026-0001

2.项目名称：2026年-2028年高邮市城市管理局第四轮政府购买乡镇（街道）生活垃圾转运服务项目

3.预算金额：

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 928.25万元/年，三年预算金额为2784.75万元 |

4.最高限价：

| 采购包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 928.25万元/年，三年金额为2784.75万元 |

- 采购需求（简介）：本项目为高邮市所辖范围内乡镇25个生活垃圾中转站的生活垃圾转运至高邮市龙虬镇泰达垃圾焚烧发电厂（或甲方指定的应急处理场所）进行处理，服务起点为高邮市乡镇25个生活垃圾中转站，终点为高邮市龙虬镇泰达垃圾焚烧发电厂。作业区域：高邮市所辖范围内13个乡镇（街道）共计25个生活垃圾中转站。（详细内容见本招标文件第四章）

- 6.合同履行期限：本项目服务期为三年，采用每年度总价报价，考核合格后，合同一年一签。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2024年度或2025年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6 供应商信用承诺函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

- 5.进口产品投标

| 采购包号 | 是否接受进口产品投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.  2026  年 2  月 12  日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：  高邮市城市管理局机关

地 址：  扬州市高邮市盂城南路10-1号

联系人：   洪扬

联系方式：  0514-85838261

2.扬州市公共资源交易中心高邮分中心

地　址：  高邮市海潮东路997号

联系人：  杨思磊 夏文涛

联系方式：  0514-84651312

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心高邮分中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心高邮分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

7.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括基本目录、资格审查内容、符合性审查内容、价格扣除证明文件等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、电子投标文件的递交

16.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并展示各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10 异常低价投标（响应）

25.1.10.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值60%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×60%；

25.1.10.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价60%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×60%；

25.1.10.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价 60% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×60% ；

25.1.10.4评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.1.10.5评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的；不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。

质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

# 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心高邮分中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币___零______元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

6.2.5履约保证金逾期退还的违约责任：无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1 支付方式（甲乙双方协商一致后，选择其中一种方式执行）：

□方式一

（1）预付款支付：合同生效后，甲方在收到乙方开具的等额合法有效发票后，支付年度服务费的30%作为预付款，即人民币        元（大写：       圆整）。

（2）剩余款项结算：预付款从第一个月付款时开始分期抵扣，若当月月度结算金额不足以抵扣全部剩余预付款，未抵扣部分结转至次月继续抵扣，直至预付款全额抵扣完毕。

（3）具体支付节点及结算公式：

①年度服务期第5个月，双方统一结算1-4月份服务费，结算公式为：

1-4月应付总金额 = （年度服务费用÷12）×4-（1-4月对应月份考核应扣款之和）- 30%预付款

②年度服务期第6个月起，实行次月支付上月款项的结算方式，每月结算公式为：

当月应付金额 =（年度服务费用÷12）- 当月考核应扣款

□方式二

（1）乙方自愿放弃本合同项下的预付款权益，双方无预付相关权利义务。

（2）具体支付节点及结算公式

合同生效后，从年度服务期第2个月起，实行次月支付上月款项的结算方式，每月结算公式为：

当月应付金额 =（年度服务费用÷12）- 当月考核应扣款

注：每次支付，乙方向甲方开具正式发票，甲方自收到发票后10个工作日内付款

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日
第四章 采购需求

- 一、项目属性:服务类项目

1. 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品有：   无       。

2. 供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

3. 采购标的清单

| 采购包号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 2026年-2028年高邮市城市管理局第四轮政府购买乡镇（街道）生活垃圾转运服务项目 | - 其他未列明行业 |

- 采购需求

- 本项目为高邮市所辖范围内乡镇25个生活垃圾中转站的生活垃圾转运至高邮市龙虬镇泰达垃圾焚烧发电厂（或甲方指定的应急处理场所）进行处理，服务起点为高邮市乡镇25个生活垃圾中转站，终点为高邮市龙虬镇泰达垃圾焚烧发电厂。

- 作业区域：高邮市所辖范围内13个乡镇（街道）共计25个生活垃圾中转站。

- 乡镇垃圾运输一览表

| - 序号 | - 乡镇（街道）中转站名称 | - 单次里程（提供数据均为大约数值） - （公里） | - 箱体配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 菱塘 | - 43 | - 2 |
| - 2 | - 天山 | - 44 | - 1 |
| - 3 | - 送桥 | - 44 | - 2 |
| - 4 | - 郭集 | - 32 | - 2 |
| - 5 | - 湖滨 | - 21 | - 2 |
| - 6 | - 车逻 | - 22 | - 2 |
| - 7 | - 卸甲 | - 27 | - 2 |
| - 8 | - 八桥 | - 34 | - 2 |
| - 9 | - 三垛 | - 25 | - 2 |
| - 10 | - 司徒 | - 24 | - 2 |
| - 11 | - 汤庄 | - 44 | - 2 |
| - 12 | - 汉留 | - 36 | - 2 |
| - 13 | - 甘垛 | - 34 | - 1 |
| - 14 | - 平胜 | - 37 | - 2 |
| - 15 | - 横泾 | - 26 | - 2 |
| - 16 | - 临泽 | - 32 | - 2 |
| - 17 | - 周巷 | - 27 | - 2 |
| - 18 | - 周山 | - 17 | - 2 |
| - 19 | - 东墩 | - 8 | - 2 |
| - 20 | - 马棚 | - 15 | - 1 |
| - 21 | - 界首 | - 28 | - 2 |
| - 22 | - 车逻（管伙） | - 19 | - 1 |
| - 23 | - 车逻（太丰） | - 23 | - 2 |
| - 24 | - 龙虬镇区 | - 8 | - 1 |
| - 25 | - 龙虬朱家 | - 1 | - 1 |
| - 合计 |  | - 车辆9部，箱体54只，日均量270吨 |  |

- 1.设备配备要求

- 1.1由投标人在收到中标通知书之日起投资新购9只17立方米移动式垃圾压缩箱，三年服务期后产权归高邮城管局。（提供新购9个17立方米移动式垃圾压缩箱，三年服务期后产权归高邮城管局承诺函原件上传，格式自拟）并与高邮市各乡镇（街道）生活垃圾中转站及现有9辆钩臂车、45只17立方米移动式垃圾压缩箱配套，便于周转、维修。投入本项目的箱体型号及外观设计与原有箱体相符，开标前可现场勘察。

- 1.2移动式垃圾压缩箱技术规范及要求

- 1.2.1整个垃圾压缩设备由压缩腔及压缩头、料斗举升装置及连体式料斗、压缩垃圾存储部分、后门及密封系统、液压系统、控制系统组成。

- 1.2.2压缩腔及压缩头要求：压缩头在压缩腔内为无导轨、小间隙、水平式运动；压缩腔后部应有排污口，采用消防接头密封；压缩头和压缩腔材料应采用高强度耐磨钢，其屈服强度达到1200MPa，硬度达到450HBW；压缩室需设置检修门，以便清理压缩腔内残留的污水及污泥。检修门需采用把手式结构（或压杆式机构）以保证检修门的密封性。

- 1.2.3斗举升装置及连体式料斗：设备的料斗采用连体式结构，放下时用于收集车倒料，盖起时为压缩腔上盖；料斗有效宽度不小于2300mm，容积不小于3.2m³。

- 1.2.4压缩垃圾存储部分：压缩垃圾存储部分侧边板应为整板制作，不应有外露加强筋；压缩垃圾存储部分的有效装载容积不小于17m³；压缩垃圾存储部分的整体造型应为倒锥体，倒料口大于压缩口，保证垃圾可以依靠自重完全倾倒出箱；压缩垃圾存储部分需设置箱体内部泄压及排污功能（二合一功能），可以减低箱体内部压力以及将箱体后部污水有序排入压缩腔内部。

- 1.2.5后门及密封系统：后门应为整板制作，无外露加强筋；后门锁紧采用从车厢可卸式垃圾车取力的液压锁紧装置锁紧，可在驾驶室内进行开门、倾倒、锁门的所有作业；后门密封可靠，采用可产生双道密封线的密封件。

- 1.2.6液压系统要求：液压系统关键元器件：液压系统中压缩油缸应确保其耐腐蚀性，以保证使用寿命；液压系统原动机应采用不大于5.5KW的380V三相交流电机；液压系统应可加装液压油自动加热装置。

- 1.2.7控制系统要求：控制系统应采用微处理器控制原理；控制系统需具备以下关键元器件：编程微处理器PLC、触摸屏显示器、各类继电器、保护器、变压器、各类连接器、换向器具插座等；压缩头运动控制需采用微处理器自动检测，以降低故障率；控制系统应实现装载量分段指示及满载警示功能；应具有紧急停机功能；应具有压缩头强制回退功能；控制系统应实现设备故障自动报警、诊断功能，报警诊断故障类型应包括：探头故障、电机过载、油温过高、相序错误、紧急停止、油压过低等；显示器可显示系统的工作压力，压头前进与后退情况及设备压缩工作时间计时；设备应至少具备两种可在使用过程中互换的操作方式，以增加设备使用的可靠性，降低因操控装置故障导致停机的可能性。

- 1.2.8其他结构要求：垃圾集装箱的拖箱装置应符合1570mm的拉臂车配套标准；垃圾集装箱的底梁应符合1060mm的拉臂车装载标准；压缩头底板、边板、顶板板材厚度≥8mm，压缩腔底板、边板板材厚度≥8mm，围板、外框、弧面板、下框架板材厚度≥4mm；外形尺寸长×宽×高：≤6200×2500×2450mm。

- 1.2.9设备的防腐处理工艺要求：设备的所有钢制部件应经过严格的防腐处理，应采用高压喷丸除锈工艺；采用耐磨防腐底漆，高耐候性面漆喷涂。箱体表面要求采用高光油漆进行喷涂，高光度≥90°。

- 1.2.10设备参数要求：

| - 序号 |  |  | - 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 功能参数要求 | - 设备垃圾处理能力（m³/h） | - ≥90 |
| - 2 |  | - 压缩机最大压缩力（KN） | - ≥360 |
| - 3 |  | - 压缩腔有效容积（m³） | - ≥1.8 |
| - 4 |  | - 一次压缩循环时间（s） | - ≤50 |
| - 5 |  | - 压缩头单行程压缩量（m³） | - ≥0.9 |
| - 6 |  | - 吨垃圾耗电量（KWh/T） | - ≤0.35 |
| - 7 | - 环保参数要求 | - 设备运行最大噪音（dB） | - ≤75 |
| - 8 | - 设备能耗损失效率参数要求 | - 压缩机连续工作2h后的油箱内油温（℃） | - ≤45 |
| - 9 | - 设备安全参数要求 | - 设备的绝缘电阻率（MΩ） | - ≥350 |
| - 10 |  | - 料斗举升机构满载时任意工作位置停止15min油杠杆沉降量（mm） | - ≤3 |
| - 11 | - 移动整体式垃圾压缩机 | - 箱体垃圾存储部分两侧板、底板及顶板采用5mm，Q355B低合金高强度钢板，压缩机外廓尺寸长6180*宽2550*高2495mm，压缩头尺寸长752*宽1948*高474mm，料斗内侧净尺寸长2046*宽2304*高1308mm，后门尺寸长234*宽2454*高2225mm，钩心高度1570mm，大梁导入宽度1060mm。 | - 2套 |
| - 12 | - 压缩油缸 | - Φ105-850*2支 | - 2套油缸 |
| - 13 | - 举升油缸 | - Φ90-480*2支 |  |
| - 14 | - 锁门油缸 | - Φ63-140*2支 |  |

- 1.3所有设备更新必须提前购置无缝衔接。

- 2.人员配备要求

- 2.1管理人员：不少于3名，项目经理1名，会计及管理人员至少2人，男女不限。项目经理要求具有垃圾转运（清运）等项目负责人经验，大专以上（含大专）学历，服务意识和责任心强，懂管理，会做思想工作，年龄在50周岁以下。

- 2.2车辆驾驶员：男，60周岁以下，具有相关专业作业机动车驾驶证，责任心强，身体健康，吃苦耐劳，具有2年以上驾驶大型货车的工作经历。

- 3.作业要求

- 3.1运输车辆管理：具备合法运输资质，行驶证、驾驶证等齐全有效；车厢密闭完好，无破损、渗漏；车身干净整洁，无污渍、臭味，定期清洗消毒；安装北斗定位系统并保持正常运行。

- 3.2运输过程管理：按时到达焚烧厂（正负30分钟内）；遵守交通规则，无超速、超载、疲劳驾驶、酒后驾驶等行为；运输过程中无扬尘、抛洒、滴漏等污染现象；按时完成各乡镇（街道）中转站垃圾转运任务，确保“日产日清”。

- 3.3焚烧厂对接管理：遵守焚烧厂调度安排，有序排队进场；配合完成称重计量，按规范倾倒垃圾，无乱抛乱撒；离场前完成车厢清理，确保无残留垃圾。

- 3.4台账与数据管理：每日转运量记录完整、准确、及时；运输异常（故障、事故、泄漏）及时上报并记录。

- 5.环卫工人工资专用账户的要求

- 环卫工人工资的要求按照《住房和城乡建设部等4部门关于建立城市环卫工人工资专用账户制度的通知》（建城〔2025〕39号），投标人必须为本项目在高邮当地银行建立环卫工人工资专用账户。（提供建立环卫工人工资专用账户承诺函原件上传，格式自拟）

- 6.管理方案要求

- 1.投标人须依据项目服务要求，编制详尽、可行、针对性强的服务方案。方案应切实结合本市乡镇（街道）分布、人口规模、垃圾产生量及收运特点等实际情况，内容至少包括以下方面，且各项方案应逻辑清晰、措施具体、责任明确。

- 1.1综合服务要求：阐述对本项目范围、特点、重点的理解；进行全面的运营现状分析与预判；明确提出具体、可量化的管理服务总体目标与分项目标（如服务覆盖达标率、群众满意度等）。

- 1.2企业内部管理要求：阐明为本项目配置的专属组织架构、适配的管理制度体系以及信息化管理工具，建立高效的内部沟通协调机制与闭环质量控制流程，以展现其支撑项目长期稳定运行的内部管理保障能力。

- 1.3运输服务要求：详细规划各乡镇（街道）生活垃圾从收集点至中转站或终端处理设施的转运路线、频次、时间；制定高效的车辆调度与实时监控方案；明确转运过程中的垃圾密闭、防遗撒等具体操作规范与质量控制标准。

- 1.4车辆设备配备维修保养要求：列明拟投入的转运车辆（须符合相关标准）、辅助设备的规格、数量、技术状况及投放计划；制定详细的日常检查、定期保养、维修、清洁及报废更新制度与流程；承诺车辆设备完好率，并说明备用车辆设备保障措施。

- 1.5人员配备要求：明确项目负责人、驾驶员、操作员、管理人员等岗位设置、数量、资质（如驾驶证、技能证书）及岗位职责；制定人员培训、考核、奖惩及日常管理制度；落实作业人员安全防护、劳动保障和职业规范具体计划。

- 1.6进退场交接措施要求：制定详尽、有序的进场筹备与退场移交工作计划。进场阶段包括人员设备到位、线路熟悉、对接协调等；退场阶段包括资产清点、资料移交、人员安置等。必须承诺并具体安排过渡期内（含新旧服务商交接期）的服务无缝衔接，确保垃圾日产日清，杜绝服务空档。明确配合招标人及后续供应商进行交接的职责与程序。

- 1.7安全管理要求：建立健全安全生产制度；制定覆盖车辆行驶、设备操作、现场作业、员工人身等各环节的安全操作规程与应急预案；明确安全教育培训、日常检查、隐患排查治理及事故报告处理的具体措施与记录要求。

- 1.8应急保障要求：

- 突发情况类型

- 恶劣天气：台风、暴雨、暴雪、高温等；

- 设备故障：车辆故障、监控 / 定位设备故障；

- 安全事故：交通事故、人员受伤、垃圾泄漏污染；

- 其他：中转站拒绝配合、垃圾量突增。

- 应急措施

- 恶劣天气：提前检查车辆、设备，必要时调整作业时间；暴雨、暴雪后及时清理点位积水、积雪，保障收运通道畅通；

- 设备故障：车辆故障需在 2 小时内调配备用车辆接替作业；监控 / 定位设备故障需在 4 小时内修复，期间人工记录作业情况；

- 安全事故：发生交通事故、人员受伤，立即报警、拨打急救电话，同时通知甲方；垃圾泄漏污染，立即组织人员清理、消毒，减少污染范围；

- 其他：中转站拒绝配合，及时与甲方沟通协调；垃圾量突增，增加车辆、延长作业时间，确保当日清运完毕。

- 应急预案

- 乙方需提交《高邮市乡镇生活垃圾转运应急预案》，包含应急组织架构、应急流程、责任人员、联系方式、备用资源（如备用车辆、设备），并定期组织演练（每季度 1 次），留存演练记录。

- 针对重大活动、突发公共卫生事件、极端天气、交通事故、设备故障、临时大量垃圾产生等各类突发情况，制定应急响应预案。预案须包括组织架构、通讯联络、处置流程、应急物资与队伍保障等内容，确保快速响应与妥善处置。

- 1.9垃圾转运难点要求：需建立25个生活垃圾转运站服务难点问题处置需求方案，进行全面的运营现状分析与预判；明确提出具体、可量化的难点和解决方案总，有利于预判本项目可能存在的难点。

- 1.10服务承诺要求：对所有与本项目相关的委托服务事项（如：垃圾清运、车辆管理、环卫工人工资、平稳过渡、安全、设备购置与维护等）有具体的服务承诺及具体措施，与委托方之间建立有效的沟通、回访机制，及时有效的处理委托方所提出的合理要求与建议。

- 1.11文明作业要求：投标人提供的措施涵盖详细的安全管理制度及日常措施，有定期开展安全检查和不定期的抽查等计划。其内容应包含但不限于：安全制度、安全责任划分、人员的职责分工和安全器材操作规范、应急处置方案等。投标人提供的措施涵盖详细的文明作业管理制度，对项目人员进行完整详实的文明宣传、引导。其内容应包含但不限于：文明作业保障措施、文明作业管理制度、内部考核要求等。

- 2.服务方案需符合项目实际，能够全面保证服务内容和要求的贯彻落实。

- 3.服务方案需体现招标人要求的全部职责和义务，并严格按照服务方案履职尽责。

- 4.服务方案需保证达到招标人的服务质量要求和采购目的。

- 5.本项目进退场交接过渡需遵循合规透明、无缝服务原则，严格按政府采购相关法规及合同约定执行。中标人需配合移交方完整移交项目资料、设施设备、财务台账及物资，接收方需保障过渡期核心服务不中断，采购人全程监督。

- 7.其他要求

- 7.1投标人应仔细研究招标文件，按照招标文件要求进行报价，投标人若在投标文件中提出超出采购需求标准的其他服务的，视为投标人自愿承担相关费用，中标后必须在承诺期限内予以实施。

- 7.2投标报价包含项目运行的所有费用（如拟用车辆的油耗、维修保养费、保险；人员的工资，社会保险、福利奖金、营业费用、税金、利息、购置箱体费用、资产交接费、矛盾协调费等）。由于各类活动、节假日期间等因素导致的费用，无论这些因素是可预测或不可预测的，均已包含在投标报价中。政策性调整（如当地最低工资标准、油价、社会保险、税金的调整，其它费用的调整或出现新的费用等），服务期限内价格不得调整，招标方不再支付报价以外的任何费用。

- 7.3中标人须按规定缴纳社会保险和意外伤害险，服务期内发生的一切员工安全问题，由中标人承担。

- 7.4中标人须按规定配备作业车辆并购买相应的商业保险，服务期内发生的交通安全问题，由中标人承担。

- 7.5中标人在签订合同时应向采购人提供派入服务人员花名册。在服务期间内，中标企业必须对员工做好安全教育，并承诺进行安全生产，制定好详细操作规范制度，发生安全事故，中标人须承担一切法律、经济责任。

- 7.6中标人的服务人员须服从采购人的工作安排以及统一调配的要求。工作人员应统一着装，挂牌服务，文明作业，不得野蛮作业、破坏性作业。

- 7.7中标人采购的设备需与现有设备配套，设备外观要求标识统一，按采购方要求进行涂装，待采购人验收合格后按照招标文件要求的时间进场使用。未在规定时间内将承诺购买的配套设备到位的，采购人有权取消其中标资格（已签订合同的终止合同），在投标有效期内根据评标委员会推荐的中标候选人排序，选择排名第二的中标候选人承接本项目或组织重新招标，若第二中标候选人放弃，依次顺延，或组织重新招标。被取消中标资格（终止合同）的单位采购人有权追究其相关责任。

- 7.8为保障项目平稳过渡，投标人须提供承诺函，承诺内容包括：

- 7.8.1为确保乡镇（街道）生活垃圾转运公共服务连续稳定，中标人须提前介入，制定详细交接计划，在采购人协调监督下，与上一轮中标服务企业（高邮海威环保有限公司）进行无缝对接与平稳过渡，坚决杜绝服务空档期；（提供平稳过渡承诺函原件上传，格式自拟）

- 7.8.2中标单位承担上一轮项目中的9辆钩臂车、36只箱体的残值费用约786.3万元（具体依资产评估价格为准）；（承诺函原件上传，格式自拟）

- 7.8.3本项目中的9辆钩臂车及45只箱体（含新购9只移动式垃圾压缩箱体）服务期满后，须由中标企业无条件恢复原有技术性能并经采购人（或专业机构）检测合格后方可移交，且全部资产产权归采购人（高邮市城市管理局）所有。（提供9辆钩臂车及45只箱体（含新购9只移动式垃圾压缩箱体）服务期满后，须由中标企业无条件恢复原有技术性能并经采购人（或专业机构）检测合格后方可移交，且全部资产产权归采购人（高邮市城市管理局）所有承诺函原件上传，格式自拟）

高邮市乡镇生活垃圾转运服务项目考核方案

一、考核目标

为深入贯彻落实高邮市城市管理局关于乡镇生活垃圾转运服务的规范管理要求，确保生活垃圾“日产日清、高效运转、环保安全”，实现生活垃圾转运的减量化、资源化和无害化处理，特制定本考核方案。

- 二、考核原则

- 坚持公平公正、科学规范、注重实效、奖惩结合的原则，强化过程监管与结果运用，推动生活垃圾转运服务质量持续改进。

三、组织体系与职责分工

成立高邮市乡镇生活垃圾转运服务考核工作专班，由市环境卫生管理处主要负责人任组长，分管负责人任副组长，相关科室负责人为成员。

具体由环卫处城乡垃圾统筹中心开展考核工作，组织日常检查、专项督查和定期考核，收集、整理和分析各类考核数据，建立问题台账并跟踪整改落实情况，汇总考核情况并提出处理建议。

协同单位（焚烧厂运营单位、交通管理部门、各乡镇环卫所等）配合提供相关数据和问题反馈，形成多方联动的监管合力。

三、考核办法

（一）考核对象

高邮市乡镇生活垃圾运输服务项目中标服务单位（以下简称"中标服务单位"）。

（二）考核内容

1.运输车辆管理：具备合法运输资质，行驶证、驾驶证等齐全有效；车厢密闭完好，无破损、渗漏；车身干净整洁，无污渍、臭味，定期清洗消毒；安装北斗定位系统并保持正常运行。

2.运输过程监管：按时到达焚烧厂（正负30分钟内）；遵守交通规则，无超速、超载、疲劳驾驶、酒后驾驶等行为；运输过程中无扬尘、抛洒、滴漏等污染现象；按时完成各乡镇中转站垃圾转运任务，确保“日产日清”。其中严肃强调工作纪律，一经发现驾驶员存在“吃拿卡要”等违纪行为，则直接扣除本项全部分值。

3.焚烧厂对接管理：遵守焚烧厂调度安排，有序排队进场；配合完成称重计量，按规范倾倒垃圾，无乱抛乱撒；离场前完成车厢清理，确保无残留垃圾。

4.台账与数据管理：每日转运量记录完整、准确、及时；运输异常（故障、事故、泄漏）及时上报并记录。

5.其他：避免发生安全生产事故，无公众举报及新闻媒体曝光等。

（三） 考核方式

考核工作组每月开展3次随机抽查，重点检查车辆状况、运输过程、台账资料等。通过调取车辆行驶数据、焚烧厂进场记录、过磅数据等，运用信息化手段核查运输时效等。结合运管服平台和12345工单数据，对群众反映的臭味、滴漏、违纪等问题在3个工作日内核实并纳入考核。月度考评分按平均分计。

四、结果运用

计分方式采用百分制，依据《高邮市乡镇生活垃圾转运服务项目评估计分表》（见表1）中规定的各项目评分标准执行。中标服务单位的服务费支付比例与月度考核结果直接挂钩。

1.考核得分≧90分的，全额支付当月合同服务费；

2.90>考核得分≧80分的，每低1分扣除当月合同服务费的1%；

3.考核得分<80分的，每低1分扣除当月合同服务费的2%。

当月考核得分低于70分，市财政将暂停拨付中标单位的服务经费，由考核科室责令其进行整改，经验收达标后，方可继续支付。同时，考核科室将对中标单位进行警示谈话。连续两个月考核得分低于70分的，启动合同终止程序。

考核结果形成后及时报送市城市管理局、市财政局及相关单位，作为经费拨付、年度评优和后续招标的重要依据。

本方案自发布之日起实施，由高邮市城市管理局负责解释。

高邮市城市管理局

年   月   日

表1：

高邮市乡镇生活垃圾转运服务项目评估计分表

| 序号 | 考核内容 | 评分要求与标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运输车辆管理 （20分） | 车辆具备合法运输资质，证件齐全（行驶证、驾驶证等）。证件过期或丢失扣2分。 | 10分 |  |
|  |  | 车厢密闭完好，无破损、无渗漏，运输过程无垃圾洒落、污水滴漏；车身干净，无污渍、无臭味，定期清洗消毒。每发现一处问题扣0.5分。 | 5分 |  |
|  |  | 车辆安装北斗定位系统并正常运行。未安装系统或未正常运行一次扣2分。 | 5分 |  |
| 2 | 运输过程监管 （30分） | 按时到达焚烧厂（正负30分钟内），无无故延迟。每迟到一次扣0.5分。 | 10分 |  |
|  |  | 遵守交通规则，无超速、超载、疲劳驾驶、酒后驾驶等行为；运输中无扬尘、无抛洒、无滴漏。每发现一处问题扣2分。 | 10分 |  |
|  |  | 按时完成各乡镇中转站的垃圾转运工作，确保各乡镇中转站的生活垃圾日产日清，高效运转。未按要求完成每次扣1分。 | 10分 |  |
|  |  | 严格遵守职业纪律，严禁以任何形式对各乡镇进行“吃拿卡要”，不得索取、收受财物或要求提供招待。发现以上情况扣除此项全部得分（30分）。 |  |  |
| 3 | 焚烧厂对接管理（20分） | 遵守焚烧厂调度安排，有序排队进场；配合完成称重计量；按规范倾倒垃圾，无乱抛乱撒，配合厂区清洁要求。未按要求操作每次扣1分。 | 15分 |  |
|  |  | 离场前完成车厢清理，确保无残留垃圾。未按要求操作每次扣0.5分。 | 5分 |  |
| 4 | 台账与数据管理 （15分） | 每日转运量记录完整、准确、及时；运输异常（如故障、事故、泄漏）及时上报并记录；未按要求记录或上报每次扣1分；数据造假扣10分。 | 15分 |  |
| 5 | 其他 （15分） | - 无安全生产事故。发生一般安全生产事故每次扣10分，发生重大安全生产事故每次扣30分。 | 15分 |  |
|  |  | - 无公众举报或新闻曝光。有公众举报（运管服平台、12345工单）每次扣1分；新闻曝光每次扣10分。 |  |  |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业：是

| 采购包号 | 专门面向中小企业 |
| --- | --- |
| 1 | 是 |

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予/的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受/价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 评审内容 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 （25分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分25分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×25×100%。 |  |
| 商务部分（20分） | 企业实力 （3分） | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书和ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，每有一个得1分，最多得3分。（须提供证书原件扫描上次）（3分） |
|  | 项目组成员（4分） | 1.拟安排的项目负责人：具有人力资源师或环境类专业职称证书得1分。 2.项目组其他成员（不含项目负责人）具有机械类或环境类专业中级及以上职称证书的，每有1人得1分，满分3分。 （需提供相关证书原件扫描件及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明材料扫描件上传，不提供不得分。）（4分） |
|  | 企业荣誉（3分） | 投标人2023年1月1日以来获行政部门表彰荣誉与 “生活垃圾转运”、“城乡环卫”、“市容环境卫生”、“垃圾分类” 服务相关，有1项得1分，最高3分（3分）（需提供表彰文件或相关证书复印件加盖公章） |
|  | 企业业绩 （10分） | 供应商提供2023年1月1日至今（以合同签订时间为准）类似本项目垃圾清运专项服务项目或环境卫生或物业管理服务项目内容包含垃圾清运或处置业绩的，每提供一份合同得2分。此项最高得10分。（提供合同原件扫描上传。）（10分） |
| 管理方案 （55分） | 综合服务 方案（5分） | 综合服务方案应包含以下内容：对本项目范围、特点、重点的理解；对运营现状进行全面的分析与预判；明确提出具体、可量化的管理服务总体目标与分项目标（如服务覆盖达标率、群众满意度等）。 优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求或未提供的得0分。 |
|  | 运输服务方案（5分） | 运输服务方案应包含以下内容：详细规划各乡镇（街道）生活垃圾从收集点至中转站或终端处理设施的转运路线、频次、时间；制定高效的车辆调度与实时监控方案；明确转运过程中的垃圾密闭、防遗撒等具体操作规范与质量控制标准；人员安排、服务质量、应急处理方案。 优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求或未提供的得0分。 |
|  | 车辆设备配备维修保养方案（5分） | 车辆设备配备维修保养方案应包含以下内容：辅助设备的规格、数量、技术状况及投放计划；制定详细的日常检查、定期保养、维修、清洁及报废更新制度与流程；保证车辆设备完好率方案；备用车辆设备保障措施。 优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求或未提供的得0分。 |
|  | 人员配备方案（5分） | 人员配备方案应包含以下内容：明确项目组成员岗位配备要求及岗位职责；制定人员培训、考核、奖惩及日常管理制度；落实作业人员安全防护、劳动保障和职业规范具体计划。 方案科学、严密、合理，描述详细具有针对性且没有缺项得5分； 优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求或未提供的得0分。 |
|  | 进退场交接措施方案 （5分） | 进退场交接措施方案应包含以下内容：制定详尽、有序的进场筹备与退场移交工作计划；进场阶段包括人员设备到位、线路熟悉、对接协调等；退场阶段包括资产清点、资料移交、人员安置等；过渡期内（含新旧服务商交接期）的服务无缝衔接方案；配合招标人及后续供应商进行交接的方案。 优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求或未提供的得0分。 |
|  | 安全管理方案（5分） | 安全管理方案应包含以下内容：建立健全安全生产制度方案；制定覆盖各环节的安全操作规程与应急预案；制定安全教育培训、日常检查、隐患排查治理及事故报告处理的具体措施与记录要求。 优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求或未提供的得0分。 |
|  | 应急保障方案（5分） | 应急保障方案应包含以下内容：制定重大活动、突发公共卫生事件、临时大量垃圾产生等各类突发情况应对措施；制定应急响应预案组织架构；制定应急响应通讯联络预案、制定应急响应处置流程、制定应急物资与队伍保障等内容预案。 优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求或未提供的得0分。 |
|  | 企业内部管理方案（5分） | 对其所属人员的管理内容包含：制度体系建设、人员全周期管理、日常监督与检查、激励与考核落地。 优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求或未提供的得0分。 |
|  | 服务承诺方案 （5分） | 服务承诺应包含以下内容：对所有委托服务事项有具体的管理指标承诺及具体措施，与委托方之间建立有效的沟通、回访机制，及时有效的处理委托方所提出的合理要求与建议。 优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求或未提供的得0分。 |
|  | 垃圾转运难点方案 （5分） | 25个生活垃圾转运站服务难点问题处置需求方案。 优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求或未提供的得0分。 |
|  | 文明作业方案（5分） | 投标人提供的措施涵盖详细的安全管理制度及日常措施，对项目人员进行完整详实的岗前培训、安全教育，有定期开展安全检查和不定期的抽查等计划；提供的措施涵盖详细的文明作业管理制度，对项目人员进行完整详实的文明宣传、引导。 优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求或未提供的得0分。 |
| 合计 | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.法人授权书（格式见附件5）

6.投标函（格式见附件6）

7.主要标的信息（格式见附件7）

8.其他

****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.2024年度或2025年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件8）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件9）

6.供应商信用承诺函（格式见附件10）

7.企业报价折扣证明文件：

中小企业声明函（格式见附件11）。如果本项目专门面向中小企业采购，则必须提供。

残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）。如果本项目专门面向中小企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。

监狱企业的证明文件。

8.特定资格要求的证明文件。如果本项目对投标人做出特定资格要求的，则必须提供。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件13）

四、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件11）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

投标总报价

大写： （人民币：元/年）

小写： （人民币：元/年）

附件2             投标分项报价表（采购包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

附件3            技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4             商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5                    法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 附件6                         投标函

致：扬州市公共资源交易中心高邮分中心：

根据贵方的****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

日        期：______年____月____日

附件7           主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

附件8

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：              。

附件9

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件10                     供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年  月  日

附件11        中小企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心高邮分中心组织的（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订采购包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（2026年-2028年高邮市城市管理局第四轮政府购买乡镇（街道）生活垃圾转运服务项目），属于（其他未列明行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政

部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件12     残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-****-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件13             实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件13-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。