政府采购合同                                                    采购编号：JSZC-320509-ZZHL-G2026-0002

政府采购合同
项目名称：东太湖水源地水质波动调查诊断

项目编号：JSZC-320509-ZZHL-G2026-0002
甲方（采购单位）：苏州市吴江生态环境局
地址：江苏省苏州市吴江区松陵镇体育路501号
联系人：章晓联、顾岑
联系电话：0512-63938099、0512-63938021
乙方（成交单位）：江苏省苏力环境科技有限责任公司
地址：南京市建邺区江心洲宏俊街34号5幢13楼

联系人：胡伟

联系电话：025-52372606

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确招标人（甲方）和中标人（乙方）服务过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。
一、定义
以下术语有特定的含义：
服务是指根据合同规定乙方应承担东太湖水源地水质波动调查诊断等工作和合同中规定乙方应承担的其它义务。
合同价款是指根据中标人的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
甲方是指合同中明确规定的实际购买和接受服务的单位。
乙方是指合同中规定的提供服务的单位。
损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。
二、合同项目及期限
1.乙方负责东太湖水源地水质波动调查诊断的服务工作。
2.合同履约期限（服务期限）：
2.1日报

东太湖蓝藻水华预测日报（2026年3月至10月到2028年3月至10月）；

2.2月报

2.2.1东太湖流域热力图分析月报：合同签订后3年，逐月提供（36期），每份报告含污染热力图1套，包括总磷、总氮、高锰酸盐指数、氨氮等4项水质指标，水质异常时结合现场排查溯源工作进行热力区域分析）

2.2.2交界处水体加密监测数据月报：合同签订后3年，逐月提供（36期），包含2座浮船站监测数据、质控情况等）

2.3研究报告

2.3.1庙港水源保护区底泥污染与内源释放研究报告（2027年底前提供）；

2.3.2水动力监测与模拟报告和东太湖排水优化方案（2026-2027年开展监测，完成三维水动力-生态数值模型构建，2028年完成模型优化率定，以及最终报告与方案）；

2.3.3东太湖水源地水质及藻情年度分析报告（2026-2028年期间，年度报告提供三期，水质异常情况发生时提供水质异常及藻情诊断报告，并提出蓝藻防控和水质改善措施）；

2.3.4服务期满提供东太湖水源地水质波动调查诊断总结性报告（1份）。
3.服务内容及要求：详见招标文件。

4.验收：

4.1履约验收标准：根据国家相关法律法规、行业相关标准、政府采购合同要求、招标招标文件要求、投标响应文件的承诺等。
4.2履约验收主体：由甲方组织进行成果验收。
4.3履约验收方式：成果验收。甲方对乙方提交的所有交付成果的内容质量进行评审，提出评审意见和结论。凡评审意见中提出的问题，乙方应逐条给予认真贯彻落实并最终确认合格方可视为项目验收通过。
4.4验收程序：
4.4.1履约验收时间：根据合同履约期限（服务期限）及服务内容，采用分期成果验收。

4.4.2政府采购合同约定的分期成果验收条件达到时，甲方约定时间内启动成果验收工作，在政府采购合同约定的履行考核验收条件达到时，乙方可以主动联系甲方启动成果验收工作。
4.4.3甲方组织成果验收工作组，负责采购项目成果验收具体工作。
4.4.4成果验收工作组应当按照招标要求开展成果验收，对乙方提供的服务按照招标文件、投标响应文件、政府采购合同等要求，做好成果验收记录。 
4.4.5成果验收工作结束后，成果验收工作组应形成书面验收意见，列明成果验收情况及修改意见（如有）。成果验收工作组所有成员应当在书面验收意见上签字。成果验收工作组成员意见不一致时，按照少数服从多数的原则作出验收意见，并将不一致意见如实记录。
4.5成果验收合格的，甲方根据政府采购合同约定及时向乙方支付采购资金、退还履约保证金（如有），不得拖延、拖欠或非法扣留；项目成果验收不合格的，甲方应当停止支付采购资金，并按照政府采购合同约定追究乙方违约责任。
4.6其他验收要求按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》规定执行。
三、合同总价款（人民币）：大写：柒佰零柒万圆整，小写：7070000.00元。

	序号
	服务内容
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	区域内底泥监测内源释放研判
	1
	年
	140000
	140000
	第一年开展

	2
	边界处水体水质波动动态观测（2处11参数浮船站）
	3
	年
	1000000
	3000000
	第4年起产权归甲方

	3
	区域水动力特征调查
	3
	年
	200000
	600000
	/

	4
	东太湖水源地水质及藻情分析
	3
	年
	150000
	450000
	/

	5
	污染物“热力图”
	3
	年
	460000
	1380000
	/

	6
	人工溯源排查
	3
	年
	360000
	1080000
	/

	7
	蓝藻水华预测预警
	3
	年
	60000
	180000
	/

	8
	项目总结报告编制、验收等其他费用
	3 
	年
	80000
	240000
	/

	合计金额
	人民币（大写）：柒佰零柒万元整

人民币（小写）：￥7070000


合同总价款包括完成本合同所约定的全部服务所需要的人工费、通讯费、交通费、资料费、调查费、研究报告及研究编制费（含印刷费）、咨询费、后续服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。
四、付款方式
1.付款步骤：

分四次进行付款：签订合同后60天内，甲方向乙方付款合同总额的30%；项目实施1年并提交相关成果及验收合格材料后60天内付款合同总额的20%；项目实施2年并提交相关成果及验收合格材料后60天内付款合同总额的30%；合同期满提交相关成果并验收合格材料后60天内付清尾款。
注：每次申请付款前，乙方需根据合同约定的付款节点和工作进度提供有效财务增值税发票以及甲方要求的成果资料，否则甲方有权延期付款，且不视为甲方违约。
2.履约保证金：本项目无须提交履约保证金。
3.根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。如乙方在履约过程中产生额外的收益，归甲方所有。
4.账户信息（要求必须为乙方系统中提交的接收甲方合同款的准确信息，乙方如有数字人民币账户的，则优先提供数字人民币账户信息）
乙方开户名称：江苏省苏力环境科技有限责任公司
开户银行：中国银行南京新城科技园支行 
银行账号：526177002792
数字钱包ID：0092118606100005
五、甲、乙双方的责任
1.甲方责任：
1.1依本合同约定按期支付合同款项；
1.2甲方负责组织完成评审及项目成果验收；
1.3协助乙方进行项目的相关协调工作及根据项目开展需要提供相关资料以利于开展项目。
2.乙方责任：
2.1乙方保证具有完成本项目所需的全部资质能力，并保质、保量、按时完成本协议约定的全部服务工作，乙方应按招标文件（如有）、投标文件（如有）以及合同约定、相关国家及省市技术/行业规范、标准进行实施，并对提交的项目成果的真实性、专业性、合法性、完整性负责。
2.2 乙方保证所提交甲方的成果不侵犯任何第三人的权益（含所有权、知识产权、数据权益、个人隐私权等），否则乙方赔偿甲方全部损失。
2.3 乙方应安排所承诺的人员投入本项目工作，保证合法用工，在项目进行过程中应保持人员的相对稳定。合同期内如需更换项目组人员，乙方须提出书面申请并经甲方审核通过后更换。乙方应按要求完备更换手续，所更换人员不得低于其承诺，并应得到甲方同意。
2.4 乙方及乙方人员应严格履行保密义务，未经甲方书面同意，不得以任何方式向任何第三方披露履行本协议过程中所接触的甲方任何信息，包括但不限于项目信息、相关数据、人员等，乙方对乙方人员的行为承担连带责任。
2.5 乙方所作其他承诺、保证。
六、违约责任
1.甲方违约责任：
1.1甲方无故逾期付款的，就无故逾期款项按同期全国银行间同业拆借中心授权公布贷款市场报价利率（LPR）支付逾期付款违约金，但违约金总额不超过无故逾期付款金额的5%。
1.2如因财政资金的下达、拨付问题导致付款延迟的，不视为甲方违约，乙方不能据此追究甲方的违约责任。
2.乙方的违约责任：
2.1 在合同生效后，乙方无故要求解除合同的，应向甲方偿付合同总价款10%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。
2.2乙方未按合同约定提供服务，经甲方催告后未在催告的合理期限内改正的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款15%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。
2.3 乙方逾期提供服务的，每日按合同总价款的万分之四支付甲方违约金，直至项目完成验收。
2.4 乙方应执行国家有关规定（如苏州最低工资标准和其他规定），负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。乙方尤其负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。
2.5 乙方履约过程中给任何第三方造成的损失，乙方应自行承担相关责任；给甲方造成损失的，甲方有权予以追偿。
七、不可抗力
1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。 
2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。 
3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。 
八、争端的解决 
1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。调解不成的，双方中的任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 
2.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。
九、违约终止合同
1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同，由此造成的损失应由乙方承担。
1.1 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务。
1.2 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。
1.3 如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括响应单位之间串通，人为地使采购活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。
2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。 
十、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权利。 
十一、对采购合同变更终止的规定：采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任。 

十二、乙方应与甲方签订廉洁协议和廉洁服务承诺书，廉洁协议和廉洁服务承诺书做为合同附件，乙方人员不得向甲方相关人员提供任何不正当利益，包括但不限于现金、购物卡、实物、旅游、宴请、娱乐等，自觉遵守法律法规规定的其他廉洁要求。如违反廉洁条款，一经发现，视为合同违约，甲方有权立即终止合同且无需承担违约责任。

十三、需要补充的合同条款：（根据评审过程中或者商务谈判时商定的条款和条件或具体项目特殊性增加）
1.双方履行本协议过程中形成的项目成果（含阶段性成果）的所有权、使用权及知识产权等相关权益归属于甲方。
2.2台浮船自动监测站（11参数），3年租赁期结束后，产权归甲方所有，乙方将在服务期结束后无偿移交至甲方。 
十四、合同生效
1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。
2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、中标人的投标文件、中标通知书、中标人在采购过程中的澄清和承诺（如有）等为本合同不可缺少的组成部分。以上文件视为是能互相说明的，如上述文件之间存在冲突或不一致的，以排列序位在前的文件为准。
3.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
4.本合同壹式陆份，甲乙双方各执贰份，招标代理机构执贰份，各份具有同等法律效力。
5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。 
7.附件：
7.1合同附件1廉洁协议书

7.2合同附件2廉洁服务承诺书
【以下无正文】

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：
法定代表人或授权代表                  法定代表人或授权代表
（签字或盖章）：                     （签字或盖章）：
签约日期：                            签约日期：
合同签订地：

合同附件1
廉洁协议书
甲方：苏州市吴江生态环境局
乙方： 

为规范甲乙双方的合作，规范工作流程，建立健全防治商业贿赂的长效机制，深入推进反腐倡廉工作，根据国家有关法律法规有关规定，经双方协商，签订本廉洁协议书。

第一条 甲乙双方共同责任

（一）严格遵守国家有关法律法规以及廉洁从业的有关规定。

（二）加强有关人员的管理和廉洁从业教育，自觉抵制不廉洁行为。

（三）在合同履行期间，发现对方存在违规违纪违法行为，应及时向纪检监察部门或司法机关反映。

第二条 甲方及其人员的责任

（一）不得索要或接受乙方及其相关单位和人员提供的回扣、礼金、有价证券、贵重物品等。

（二）不得在乙方及其相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不得违反规定在乙方及其相关单位投资入股，不得向乙方单位及人员借款或委托买卖股票、债券等。

（四）不得要求、暗示和接受乙方及其相关单位和个人为其购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶和子女的上学或工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（五）不得参加乙方及其相关单位安排的可能影响公正执行公务的宴请及健身、娱乐等活动。

（六）不得接受乙方及其相关单位购置或提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（七）不得利用职权通过乙方及其相关单位为其配偶、子女及他人谋取不正当利益。

（八）不得违反规定在乙方或乙方相关单位兼职和领取兼职工资及报酬；不得利用政务信息等谋取个人私利，或将其提供泄漏给乙方及其它企业和个人。

（九）不得利用职权和工作之便向乙方提出上述各项规定禁止事项或要求之外的与工作业务无关的事项或要求。

第三条 乙方及其人员的责任

（一）不得向甲方及其人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品等。

（二）不得为甲方及其人员报销应由甲方或个人支付的费用。

（三）不得为甲方人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

（四）不得为甲方人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（五）不得为甲方人员安排有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（六）不得为甲方及其人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（七）不得为甲方人员的配偶、子女及其他亲属谋取不正当利益提供方便。

（八）不得违反规定安排甲方人员在乙方或乙方相关企业兼职和领取兼职工资及报酬；不得利用非法手段向甲方人员打探有关涉及甲方的政务信息等。

采购单位（甲方）：（盖章）                服务单位（乙方）：（盖章）
法定代表人                                法定代表人　　　　　　　　　　　
或其授权的代理人（签字或盖章）：          或其授权的代理人（签字或盖章）：
年月日                                     年月日
合同附件2

廉洁服务承诺书

苏州市吴江生态环境局：
作为我市生态环境系统环境监测工作的服务方，在提供高品质、准确、可靠的生态环境监测服务的同时，我们自愿遵守以下承诺：

一、本机构所提供的生态环境监测服务将始终遵守法律法规、行业标准和规范，维护公正、独立、客观的原则。

二、本机构将确保在提供生态环境监测服务过程中，不存在任何形式的贿赂、滥用权力、利益冲突等违法行为，教育并监督本机构所有人员，保证遵守此承诺。

三、本机构将始终保持独立、客观的判断，在服务过程中只依据客观事实和专业知识提供意见和建议，不受不正当利益的影响。

四、本机构在提供生态环境监测服务过程中，将遵守贵局“回避要求”，主动避免出现与受检单位可能存在影响数据公正性的利益关系、隶属关系等情况。

五、本机构将妥善保管受托监测数据和相关资料，未经授权的情况下，不泄露给任何第三方。

承诺方：

日期：



