江苏省特检院
盛虹石化炼化区域2026年大检修（芳烃事业部）特种设备无损检测工作外委项目

竞争性磋商文件

项目编号：JSTCC26003101321

（JSZC-320000-JITC-C2026-0043）

采购人：江苏省特种设备安全监督检验研究院

采购代理机构：江苏省招标中心有限公司

2026年3月

目   录

第一章	竞争性磋商公告	1

第二章	供应商须知	7

一．总则	7

二．磋商文件	8

三．响应文件	8

四．响应文件的提交	10

五．开启和评审	11

六．确定成交	14

七．询问与质疑	15

八．其他	16

第三章 采购需求	17

第四章 评审方法与评审标准	33

第五章 合同文本	59

第六章 响应文件格式	59

- 第一章竞争性磋商公告

项目概况

江苏省特检院盛虹石化炼化区域2026年大检修（芳烃事业部）特种设备无损检测工作外委项目的潜在供应商应在江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号D座12楼1208室（https://www.jstcc.cn/）获取采购文件，并于2026年3月23日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSTCC26003101321（JSZC-320000-JITC-C2026-0043）

1.2项目名称：江苏省特检院盛虹石化炼化区域2026年大检修（芳烃事业部）特种设备无损检测工作外委项目

1.3采购方式：竞争性磋商

1.4总预算金额：人民币320万元整。

其中包1预算82万元，包2预算77万元，包3预算50万元，包4预算55万元，包5预算56万元。各包服务范围详见下表。

1.5最高限价：本项目按折扣率进行报价，响应报价超过最高限价或单项限价为无效响应。在该项服务年度预算总额的总框架下，单项限价详见下表。

| 包号 | 包名称 | 检测方法 | 单位 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 2#芳烃抽提装置、1#歧化装置、2#歧化装置 | 射线检测RT | 张 | 35 |
|  |  | 数字射线成像DR | 张 | 80 |
|  |  | 超声波检测UT | 米 | 16 |
|  |  | 磁粉检测MT | 米 | 15 |
|  |  | 超声波衍射时差法TOFD | 米 | 80 |
|  |  | 渗透检测PT | 米 | 18 |
| 包2 | 1#重整装置、2#重整装置、石脑油加氢装置 | 射线检测RT | 张 | 35 |
|  |  | 超声波检测UT | 米 | 16 |
|  |  | 磁粉检测MT | 米 | 15 |
|  |  | 渗透检测PT | 米 | 18 |
|  |  | 超声波衍射时差法TOFD | 米 | 80 |
| 包3 | 3#重整装置、PSA装置 | 射线检测RT | 张 | 35 |
|  |  | 超声波检测UT | 米 | 16 |
|  |  | 磁粉检测MT | 米 | 15 |
|  |  | 渗透检测PT | 米 | 18 |
|  |  | 超声波衍射时差法TOFD | 米 | 80 |
| 包4 | PX装置Ⅰ系列 | 射线检测RT | 张 | 35 |
|  |  | 超声波检测UT | 米 | 16 |
|  |  | 磁粉检测MT | 米 | 15 |
|  |  | 渗透检测PT | 米 | 18 |
|  |  | 超声波衍射时差法TOFD | 米 | 80 |
| 包5 | PX装置Ⅱ系列 | 射线检测RT | 张 | 35 |
|  |  | 超声波检测UT | 米 | 16 |
|  |  | 磁粉检测MT | 米 | 15 |
|  |  | 渗透检测PT | 米 | 18 |
|  |  | 超声波衍射时差法TOFD | 米 | 80 |
|  |  | 相控阵PA | 米 | 80 |

- 注：本项目共有5个包，本次采购为①包1、②包2、③包3、④包4、⑤包5，5个包同时进行采购，同一供应商可以同时参加5个包，但只能中一个包（即“兼投不兼中”）。本项目评审顺序为：①包1、②包2、③包3、④包4、⑤包5，在评审阶段按评审顺序，若供应商在依次评审的包中被推荐为第一成交候选供应商，则供应商不再参与其后所参加包的评审。

1.6采购需求：本项目主要为连云港盛虹石化炼化区域2026年大检修（芳烃事业部）特种设备检验工作提供无损检测服务及其他辅助工作，包括在特种设备检验中涉及的射线检测RT、超声波检测UT、磁粉检测MT、渗透检测PT、超声波衍射时差法TOFD、相控阵PA及其他相关辅助工作等，指派称职的人员，前往指定地点，以完成甲方指定的检测工作，具体内容详见磋商文件。

1.7合同履行期限：自合同签订之日起至盛虹炼化（连云港）有限公司大检修定期检验结束。合同履行期间合同签订的折扣率不变，且合同期内总结算费用不得突破预算额度。合同签订后，每项任务在得到甲方通知后开始，至项目规定的所有检测工作完成止。

1.8本项目不接受联合体磋商。

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.1.1具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2024年或2025年的财务报表（如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或响应截止时间前6个月内（2025年8月至响应文件递交截止之日），由其基本开户银行出具的资信证明；

2.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（由供应商根据项目需求提供说明材料）；

2.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供本次采购活动前6个月内，至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

2.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

2.1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.2.1中小企业政策

本项目不面向中小企业预留采购份额。

2.2.2其它落实政府采购政策的资格要求：无。

2.3本项目的特定资格要求：

2.3.1特定资格条件：

2.3.3.1供应商具有市场监督管理部门颁发的《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》（无损检测机构）（包1检测项目包含射线检测RT、超声波检测UT、磁粉检测MT、渗透检测PT、超声波衍射时差法TOFD；包2、包3、包4检测项目包含射线检测RT、超声波检测UT、磁粉检测MT、渗透检测PT、超声波衍射时差法TOFD；包5检测项目包含射线检测RT、超声波检测UT、磁粉检测MT、渗透检测PT、超声波衍射时差法TOFD、相控阵PA）（提供证书复印件加盖供应商公章）

2.3.1.2供应商具有生态环境主管部门颁发的《辐射安全许可证》（提供证书复印件加盖供应商公章）

2.3.2供应商存在下列情形的不得参加本次采购活动：

2.3.2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.3.2.2除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得再参加本项目的采购活动。

2.3.2.3通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在响应截止时间前的信用记录，通过以上查询渠道，供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录。

三、获取磋商文件

时间：2026年3月11日至2026年3月18日，每天上午8:30至11:30，下午14：00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号D座12楼1208室（https://www.jstcc.cn/）

方式：1、文件提供方式：纸质文件

2、支付方式：供应商应在江苏省招标中心有限公司官网（www.jstcc.cn）“供应商注册”入口进行注册，注册完成后通过“供应商登录“入口进入”JSTCC江苏招标电子交易平台”，进入“搜索项目”栏目，在搜索框中输入本项目编号或项目名称，点击对应的项目进行“关注”，关注完成后进入“我的项目”栏目，选择本项目并支付费用，支付完成后电子发票可自行在平台下载。

3、支付完成后，纸质文件可通过现场领取或邮寄送达，现场领取的请至江苏省招标中心有限公司（南京市鼓楼区郑和中路118号）1208室领取；需邮寄送达的请将公司名称、项目编号+采购包号（如有）、邮寄地址发送至邮箱：jszb02582281974@163.com。为方便供应商制作投标（响应）文件，供应商可在“我的项目”栏目中下载电子文件，电子文件仅为方便供应商制作投标（响应）文件所用，如纸质文件与电子文件不一致的，以纸质文件为准。

售价：￥500元/包，本公告包含的采购文件售价总和。（磋商文件售后不退）

四、响应文件提交

截止时间：2026年3月23日9点30分（北京时间）

地点：江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号D座16楼1606室

方式：纸质文件现场递交

五、开启

时间：2026年3月20日9点30分（北京时间）

地点：江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号D座16楼1606室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.政府采购支持政策：

（一）《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（二）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》

（三）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

（四）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

（五）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》

（六）《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》

（七）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》

（八）关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：江苏省特种设备安全监督检验研究院

地    址：江苏省南京市草场门大街107号龙江大厦

联 系 人：张燕

联系方式：025-89621099

2.采购代理机构信息

名    称：江苏省招标中心有限公司

地    址：江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号D座12楼1208室

联 系 人：金海涛、张琪瑶、张晓迪、沈雪浩

联系方式：025-82281971

3.项目联系方式

联 系 人：金海涛、张琪瑶、张晓迪、沈雪浩

联系方式：025-82281971、025-82281961

- 第二章供应商须知

一、总则

1.定义

1.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购项目的采购人为江苏省特种设备安全监督检验研究院。

1.2“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.适用法律

2.1本次采购适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

3.相关费用

3.1参加磋商活动的供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。

4.保密

4.1本磋商文件所包含的信息属于保密信息，采购方应当按照政府采购法的规定组织开展竞争性磋商，并采取必要措施，保证磋商在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响磋商过程和结果。获取磋商文件的供应商被视为无条件对本磋商文件的内容负有保密义务。

4.2磋商小组成员名单在评审结果公示前应当保密。

4.3有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

5.语言文字、计量单位

5.1所有文件使用的语言文字为中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

5.2所有文件中的计量单位，除磋商文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

6.现场考察和磋商前答疑会（本项目不组织）

二、磋商文件

7.磋商文件的构成

7.1磋商文件各章节的内容如下：

第一章：竞争性磋商公告

第二章：供应商须知

第三章：政府采购合同条款及格式

第四章：采购需求

第五章：评审方法与评审标准

第六章：响应文件格式

对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

★磋商文件标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款）。

7.2供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现磋商文件内容不全，应及时向采购方提出，以便补齐。

7.3供应商按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解，不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

7.4本项目磋商文件如包括多个包，则除非特别说明，磋商文件所列各项要求均为各包通用要求。

8.磋商文件的澄清或者修改

8.1提交首次响应文件截止之日前，采购方可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分并具有法律效力，磋商文件、澄清或修改在同一内容表述上不一致的，以日期后者的为准。

8.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购方应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购方应当顺延提交首次响应文件截止时间。

三、响应文件

9.响应文件的组成

9.1响应文件由价格及商务部分、技术部分以及其他部分组成，格式见磋商文件第六章《响应文件格式》。

10.响应文件编制的原则

10.1供应商应在认真阅读磋商文件所有内容的基础上，按照磋商文件的要求编制完整的响应文件。磋商文件中对响应文件格式有要求的，供应商应按格式逐项填写内容。

10.2供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠。

10.3响应文件须对磋商文件中的内容做出实质性和完整的响应。

11.报价

11.1除非采购文件另有规定，所有响应均以人民币报价，应包括国家规定的增值税税金。

★11.2响应文件的价格部分是对采购标的价格构成的说明，磋商文件如无特别说明，每项货物、服务或工程等只允许有一个单项报价折扣率，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效响应文件处理。

11.3供应商的报价应包括为完成本项目所发生的所有费用和税费，包括代垫费用（差旅费、住宿费、通讯费等）、增值税及其他附加税等杂项支出在内的所有费用和税费，除磋商文件规定外，采购人将不再支付报价以外的任何费用。如发生错报、漏报等情形，都被视为供应商的让利行为。供应商估算错误的相关风险，由供应商自行承担。

11.4供应商要按初始报价一览表的内容填写磋商报价及其它事项，并由法定代表人（单位负责人）或授权代表签署。

11.5报价的其他要求见采购需求。

12.响应有效期

★12.1响应有效期从提交响应文件的截止之日起计算90日历日。在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评审、定标以及签订合同。响应有效期不足的，在评审时将其视为无效响应。

13.磋商保证金（无）

14.响应文件的制作和签署

14.1本项目供应商需单独按包制作响应文件。每个包需提交的响应文件份数：

（1）正本1份、副本3份。

（2）电子文件1份（☑扫描件 ☑Word，提交的电子文件确定同正本响应文件完全一致，扫描件为正本签字盖章后的扫描件；Word电子文件格式为WORD2003版本及以下版本，确保可以读取）。采用U盘或光盘刻录提交。

14.2纸质文件的正本和副本应装订成册。正本和副本的封面应注明“正本”或“副本”的字样，当正本和副本、电子版不一致时，以正本为准。响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，副本可为正本文件的复印件，电子文档应为正本的扫描件。正本应加盖公章并由供应商法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字。授权代表须提供法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件，由法定代表人签章并加盖企业公章。）授权其负责本项目响应。授权书原件须放入正本响应文件中。

14.3响应文件规定盖章的地方，应盖单位公章（文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与供应商名称全称相一致的标准公章，如供应商为自然人可不加盖公章，仅由本人签字）。

14.4如响应过程中供应商使用其他形式的印章（如电子印章、带有“专用章”等字样的印章），须提供“公章授权书”（见附件），明确“针对本次项目，该供应商电子印章或专用章作为直接参与响应时相关文件的签章，其效力等同于公章”，特别说明函须同时加盖供应商公章及电子印章或专用章。

14.5除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章方有效。

14.6响应文件建议采用A4软面胶装，建议不要使用硬壳封面。响应文件须逐页编制页码并插入目录，便于采购人查阅文件。为节约纸张，建议尽量双面打印并装订成册。

四、响应文件的提交

15.响应文件的密封和标记

15.1响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达磋商地点，密封包装上按照以下要求标记信息：

（1）响应文件应胶装或装订成册，避免材料散装、脱落。

（2）响应文件应使用不透明的牛皮纸或档案袋等材料密封包装，并在外包装封面注明“正本”或“副本”，以及项目编号、项目名称、开启时间等信息，避免响应文件被误拆或提前拆封。响应文件正本应按上述要求制作。副本可按上述要求制作，也可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。若正本、副本以及电子文档等分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”“副本”“电子文档”等字样。

★15.2未密封的响应文件，将被拒绝。

15.3未按要求密封和标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。

15.4磋商开始后，不论供应商成交与否，响应文件均不予退回。

16.响应文件的修改和撤回

16.1供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购方或者磋商小组应当拒收。

16.2供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购方。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

16.3供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照磋商文件要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分。

16.4 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改。

17.诚实信用

17.1供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

17.2在评审过程中发现供应商有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。

五、开启和评审

18.开启

18.1磋商开始时，采购代理机构将组织查验响应文件的密封情况，确认无误后拆封响应文件。

18.2供应商代表认为采购方相关工作人员有需要回避的情形的，可以向采购方书面提出回避申请。采购方对供应商代表提出的回避申请及时处理。

18.3政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

18.4本项目不公开报价。

19.磋商小组

19.1磋商小组成员组成为3人以上单数，负责具体评审事务，并独立履行职责。

20.资格性审查

20.1响应文件的资格性检查。项目开启仪式结束后，采购人或采购代理机构应依法对供应商的资格进行审查。资格审查合格的供应商不足3家的，不进行评审。

★20.2供应商不具备磋商文件规定的供应商资格条件的，应在资格审查时按照无效响应处理。

21.符合性审查

21.1响应文件的符合性审查。磋商小组对通过资格性检查的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。实质性响应的响应应该是与磋商文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的响应。

★21.2如果响应文件没有响应磋商文件实质性要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

★21.3响应文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效响应处理：

（1）未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

（2）最后报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（3）响应文件中承诺的响应有效期不满足磋商文件中载明的响应有效期的；

（4）未按照磋商文件规定提交磋商保证金的；

（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）响应文件不符合磋商文件中规定的其它实质性要求的；

（7）现行法律、法规、规章和磋商文件规定的其他无效情形。

22.响应文件澄清

22.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

22.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

23.磋商

23.1对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

23.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

23.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

23.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

24.最后报价

24.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有供应商在规定时间内提交最后报价。

24.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

24.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

24.4★供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，若因磋商文件实质性变动导致供应商无法满足采购需求的，允许供应商退出磋商。采购方应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

25.最后报价修正

25.1最后报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上述规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

六、确定成交

26.推荐成交候选供应商

26.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

27.确定成交供应商

27.1采购人确定成交供应商后，采购代理机构应将成交结果通知所有的供应商，并向成交供应商发出成交通知。

27.2成交供应商收到成交通知书后，须立即以书面形式回复采购代理机构，确认成交通知书已收到，并同意接受。

27.3发出成交通知书的同时，采购代理机构将在磋商文件规定的公告媒体上发布成交公告，并将磋商文件随成交结果同时公告。

27.4成交通知书将是合同的组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。

27.5成交通知书发出后，成交供应商无正当理由不得放弃成交，否则将依法承担法律责任。

28.终止竞争性磋商采购活动

28.1出现法规情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

28.2在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

29.签订合同

29.1成交供应商、采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

29.2成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

29.3政府采购合同不能转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

七、询问与质疑

30.询问

30.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，以书面形式（盖章扫描件及WPS兼容格式文件发至jszb02582281974@163.com邮箱）通知采购人或采购代理机构。

30.2采购方对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.质疑

31.1供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式通知采购人或采购代理机构。如采用邮件形式（盖章扫描件及WPS兼容格式文件发至jszb02582281974@163.com邮箱）通知，采购人或采购代理机构将以邮件形式进行答复，但答复的内容不涉及商业秘密。供应商在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑必须一次性提出。

31.2质疑函应使用财政部制定的范本。

八、其他

32.采购代理服务费

32.1本项目代理费用由成交供应商支付。

32.2代理费用收取方式及标准：江苏省招标中心有限公司参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）以及国家发展改革委办公厅发布的《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）规定的标准下浮20%后收取招标代理服务费，各包代理服务费以各包预算为计算基准，代理服务费具体为人民币：包1:9840元；包2:9240元；包3:6000元；包4:6600元；包5:6720元。此项费用不单独开列而应计入磋商报价。

33.文件解释权

33.1本磋商文件由采购人（或采购代理机构）负责解释。

第三章 采购需求

## 一、采购项目概况

本项目主要为连云港盛虹石化炼化区域2026年大检修（芳烃事业部）特种设备检验工作提供无损检测服务及其他辅助工作，包括在特种设备检验中涉及的射线检测RT、超声波检测UT、磁粉检测MT、渗透检测PT、超声波衍射时差法TOFD、相控阵PA及其他相关辅助工作等，指派称职的人员，前往指定地点，以完成甲方指定的检测工作。采购人有权根据业务的实际情况和供应商的综合履约情况进行自行调配检测区域，实际的履约地点以采购人指定为准。供应商实施的单个项目以甲方发出的《无损检测委托单》明确的具体服务项目内容为准。

| 包号 | 包名称 | 检测方法 | 计费单位 | 单项最高限价（元） | 所属行业（对应中小企业划分标准） | 项目属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2#芳烃抽提装置、1#歧化装置、2#歧化装置 | 射线检测RT | 张 | 35 | 其他未列明行业 | 服务类 |
|  |  | 数字射线成像DR | 张 | 80 |  |  |
|  |  | 超声波检测UT | 米 | 16 |  |  |
|  |  | 磁粉检测MT | 米 | 15 |  |  |
|  |  | 超声波衍射时差法TOFD | 米 | 80 |  |  |
|  |  | 渗透检测PT | 米 | 18 |  |  |
| 2 | 1#重整装置、2#重整装置、石脑油加氢装置 | 射线检测RT | 张 | 35 |  |  |
|  |  | 超声波检测UT | 米 | 16 |  |  |
|  |  | 磁粉检测MT | 米 | 15 |  |  |
|  |  | 渗透检测PT | 米 | 18 |  |  |
|  |  | 超声波衍射时差法TOFD | 米 | 80 |  |  |
| 3 | 3#重整装置、PSA装置 | 射线检测RT | 张 | 35 |  |  |
|  |  | 超声波检测UT | 米 | 16 |  |  |
|  |  | 磁粉检测MT | 米 | 15 |  |  |
|  |  | 渗透检测PT | 米 | 18 |  |  |
|  |  | 超声波衍射时差法TOFD | 米 | 80 |  |  |
| 4 | PX装置Ⅰ系列 | 射线检测RT | 张 | 35 |  |  |
|  |  | 超声波检测UT | 米 | 16 |  |  |
|  |  | 磁粉检测MT | 米 | 15 |  |  |
|  |  | 渗透检测PT | 米 | 18 |  |  |
|  |  | 超声波衍射时差法TOFD | 米 | 80 |  |  |
| 5 | PX装置Ⅱ系列 | 射线检测RT | 张 | 35 |  |  |
|  |  | 超声波检测UT | 米 | 16 |  |  |
|  |  | 磁粉检测MT | 米 | 15 |  |  |
|  |  | 渗透检测PT | 米 | 18 |  |  |
|  |  | 超声波衍射时差法TOFD | 米 | 80 |  |  |
|  |  | 相控阵PA | 米 | 80 |  |  |

## 二、技术及服务要求

★1、质量安全要求：

成交供应商根据采购人分配的《无损检测委托单》实施检测服务工作，必须严格按照质量体系要求和相关质量保证规范。必须符合国家的相关标准、特种设备安全技术规范、行业技术标准、项目技术方案及采购人项目负责人指定的技术要求以及被检测单位的各项管理规定：

（1）建立质量管理机构，各责任人职责明确；

（2）质量管理体系运行规范，质量制度落实到位；

（3）严格按照国家相关法律法规的规定持证上岗，确保所有拟派往本项目的工作人员均具备合法的执业资格，严格实行“人证合一”管理，且证书的执业范围及有效期必须覆盖本项目合同期内的实际工作内容；

（4）仪器设备齐全，并在检定、校准有效期内使用，采购包需要数字射线成像DR检测系统的宜选用高频X射线机；

（5）在本项目合同签订之日起一个月内，须结合项目的实际技术需求，严格按照国家现行相关法规及标准规定，配齐合格的检测用试块；

（6）场地设施和环境（包括温度、湿度、光照度、暗室、辐射、清洁度等）满足体系要求；

（7）建立安全环境管理及保障措施；

（8）日常工作能满足项目和采购人单位的检测工作要求等。

2.服务总体要求：

★（1）按照采购人的检验任务通知要求，成交供应商在24小时内对工作任务做出响应（包含夜间任务），并配合采购人在现场完成检验项目。大修期间检测工作需按检验进度同步或提前完成。对采购人安排的技术指令不得擅自更改，工作完成后应及时出具检测报告，并对检测结果负责，保证检测报告的真实性、准确性、有效性。无正当理由，成交供应商不得拒绝采购人的工作安排，否则按成交供应商违约处理。

★（2）检测所需的交通和材料等均由成交供应商自行解决；

★（3）严格遵守合同要求，对工作质量负责，由于供应商自身原因导致须重新进行检测的，相应的所有责任和费用均由成交供应商自行承担，并且不得故意停工或故意拖延检测工期；

★（4）供应商需配置能满足项目技术服务所需的机械设备及工具等，保证试验设备的标识、检定、使用、保养、维修符合要求，确保在投入使用前均测试正常，以及机械设备使用数据无误；

★（5）成交供应商需在检测工作开始前完成连云港市徐圩新区市场监督管理局备案告知工作，提供相关材料；

★（6）安全风险防控要求：

①供应商应认真做好现场检测安全防护工作，在施工现场危险区域设置安全标志，并指定专人负责安全工作，加强安全管理，做到安全责任全覆盖、安全范围全覆盖，确保人身和设备安全，供应商应对其现场工作人员的安全健康负责，为其工作人员购买人身意外险；

②供应商应严格遵守政府相关安全环保法律规范，以及被检测单位和采购人的各项安全管理制度，严格执行健康、安全、环保（HSE）管理体系相关的标准规范，接受被检测单位的安全教育和培训；

③供应商应编制事故的应急预案、救援事故报告与赔偿等文件，未经被检测单位的工作人员许可，供应商的操作人员不得对被检测单位的特种设备进行任何操作，严禁违规操作；

④成交供应商应负责在服务中的所有安全及环境责任。如果发生因供应商及其人员未遵守国家和行业相关规定或未遵守被检测单位的规定等直接或间接原因，造成安全、环境事故或其他财产损失和人身伤害，均由供应商承担一切经济和法律责任，并保证采购人免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、罚款；

（7）人员要求：

①为保证项目的顺利实施，成交供应商需为本项目配备相应的全职服务人员，且管理机构设置合理，人员职责明确，人员的专业配备齐全。必须为所投项目明确1名项目负责人、1名技术负责人和1名安全负责人（安全管理人员单独设立），所有人员均须坚决服从现场管理人员的要求；

②供应商为本项目配备的服务人员原则上在项目服务期间不得更换。如因特殊原因确需更换的，需至少提前5个工作日提交相关的书面申请，说明原因且理由充分，且更换的人员在资格、技术及能力等各方面应不低于原项目服务人员，在报经采购人同意后方可更换；

③若出现工作人员临时无法正常工作，供应商应在报经采购人同意后，在24小时之内派遣经采购人认可的替代人员；

★④在服务期内，供应商需提供全天24小时工作响应，供应商需具备支持多个不同地点的检测任务同时开展检测作业的能力，并根据每个检测任务调配分项负责人、技术人员、安全管理人员等，大修期间检测工作需按检验进度同步或提前完成。（提供承诺书原件加盖供应商公章编至响应文件中）

★⑤本项目所涉及登高作业的相关工作人员应具备应急管理部门颁发的《特种作业操作证》（高处作业），持证上岗；

★⑥本项目所涉及射线检测工作的相关工作人员应具备国家统一考核合格后生成的《核技术利用辐射安全与防护考核成绩报告单》，持证上岗；

★⑦供应商应组建专职常驻现场的服务团队，拟投入本项目的现场无损检测人员每个包总数不得少于 10 人（含）。在项目正式进场作业前，供应商必须向采购人提交“驻场服务人员备案清单”及配套证明材料（包括人员花名册、身份证复印件、本单位社保缴纳证明、岗位职责、体检报告以及处于有效期内的各类资格证书复印件）进行书面报备与审核。经采购人审核确认后，相关人员方可进场开展工作；

★（8）供应商负责成交区域内业务，采购人有权根据项目实际情况和供应商的综合履约情况进行自行调配；供应商如遇到突发性任务、重大工程或其他不可预料等因素影响，采购人也有权自行调配。供应商应无条件配合接受调配，最终业务量以实际发生为准。

（9）供应商应对项目执行过程中的所有资料承担严格的保密责任，未经采购人书面授权，严禁擅自留存（除法定存档外）、对外发布、泄露或用于本项目以外的任何用途；

（10）本项目实施期间产生的所有检测数据、图谱、报告及相关技术成果的知识产权均归采购人所有；

★（11）成交供应商必须具备独立完成本项目的能力，成交后不允许分包、转包。如发现成交供应商在本项目中存在资质挂靠、转包、分包、不委派指定的技术人员及其他违规情况，视为违约，一切不利后果由成交供应商负责。

3.服务技术要求：

★（1）检测中，应按相应的检测工艺进行检测，发现检测工艺不能满足采购人需求时，应及时告知采购人并重新编制检测工艺；

（2）检测中，对于现场无法完成检测的情况及时告知采购人，并按要求进行补充检测；

（3）供应商应确保检测全过程质量受控。检测形成的原始记录（含底片、数字图谱、波形数据等）的质量合格率达到100%（对不合格的应及时重测）。检测报告结论的正确率达到100%；

★（4）检测中，严格执行环境安全管理制度和相关规范、规程规定要求，符合国家检测标准，保证试验检测工作的正常开展；

（5）无损检测结果，原则上需要在检测工作完成后的12个小时内以纸质和电子版形式向采购人提交，检测报告需在检测工作完成后10个工作日内提交给采购人；

（6）供应商应具备健全的检测管理制度，检测工艺文件、检测工艺验证记录、检测记录和报告应符合承压设备无损检测（NB/T 47013）的相关要求；

（7）严格执行台账制度，保证试验检测各个环节都有台账记录和原始记录，做到所有试验检测数据都可追溯；

★（8）严格执行档案管理制度。根据《承压设备无损检测 第1部分：通用要求》（NB/T 47013.1-2015）及相关特种设备安全技术规范的要求，供应商对检测过程中形成的档案资料（包括但不限于射线底片、数字图谱、原始电子数据及检测报告等）保存期限至少为7年，且应确保电子数据的清晰度、完整性及不可篡改性。保存期满后，上述资料的销毁或处置必须提前征得采购人书面同意，必要时应无偿移交采购人存档。

★（9）工作完成后，供应商应将所有纸质资料进行数字化处理，射线底片应按GB/T 26141.2-2010 DS级的要求进行扫描（保存格式为DICONDE），连同原始电子数据汇总形成完整的电子文档包移交给采购人存档。此项费用应包含在响应报价中，采购人不再支付任何额外的费用；

4.考核要求：

（1）采购人会对供应商进行工作抽查，根据抽查结果，对供应商工作内容和工作量进行调整。如抽查复验时，发现供应商存在弄虚作假等严重问题立即中止合同，因工期延误等产生损失的，由成交供应商承担全部责任和经济处罚；

（2）根据业务范围中实际需要开展的外委服务项目，采购人将开具《无损检测委托单》。成交供应商必须按要求完成相应服务工作，接受采购人的任务完成情况考核。对未能及时完成的工作任务，或者所完成的工作未能达到服务要求的，经考核确认后，按比例减扣相应外委服务费。

## 三、商务要求

★1、服务期限：合同签订之日起至盛虹炼化（连云港）有限公司大检修定期检验结束；

★2、合同履行期间合同签订的折扣率不变，且合同期内总结算费用不得突破预算额度。合同签订后，每项任务在得到甲方通知后开始，至项目规定的所有检测工作完成止；

★3、实施地点：包含但不限于盛虹炼化（连云港）有限公司（芳烃事业部）（实际履约地点以采购人指定为准）；

★4、结算方式：

（1）供应商以单价最高限价为计算基础，报单价折扣率，报价折扣率超过100%视为无效响应；

（2）本项目按固定单价结算。最终服务费=单价最高限价×成交折扣率×经采购人核实过的实际数量；

（3）因供应商自身原因导致的针对同一检测点的重复检测工作，不可重复计费；

（4）服务费在供应商完成本项目所有检测任务后，一次性结算。付款前，成交供应商须取得经采购人确认的完工证明材料，并提供发票、付款申请单、工作量结算清单等付款所需资料，采购人在收到上述资料并核对无误后，支付相应款项，若因成交供应商延迟提供上述资料导致采购人不能按时付款，则相关责任由成交供应商承担；

（5）在服务期内，成交供应商根据完成实际工作量进行结算，合同期内结算总金额不得超过预算金额，如经核算有超出预算金额的部分，采购人有权不予支付，但不免除供应商在服务期限内合同履行的义务。成交供应商不得就超出部分向采购人主张或提出异议，否则采购人有权向成交供应商主张服务总费用5%的违约金；

★5、本项目不组织现场勘察，供应商在报价时须考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用，供应商的报价中需包含但不限于：现场车辆费、设备机具费及其维保费、消耗材料费、运输费、外协费用、人工费（包括服务人员工资、社保、公积金等）、安全防护产品购置费、管理费、办公费、差旅费、交通及其风险费、保险费、税费、利润、各类规费、各种风险及合同实施过程中的应预见或不可预见费用等为完成本项目发生的所有费用。在服务过程中，如发现有缺项、漏项，视为已包含在成交供应商的响应报价之中，供应商应无条件、无偿自行承担所发生的一切费用，并且并不因此而影响交付采购人服务的时间，不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由；

6.对政府有政策性减免要求的服务单位，供应商计费金额应按政府要求减免比例实行减免。供应商应充分考虑所有可能影响到报价的价格及政策等风险因素，一旦成交，服务单价将包定，一律不予调整。

★7、廉政要求：

（1）供应商及其相关工作人员应遵守法律法规和国家准则；恪守严格依法、正直坦诚、客观公正、勤勉尽责、保守秘密的基本职业道德，保持应有的独立性。

（2）供应商及其相关工作人员与项目有利害关系的，应事先声明，实行回避。

（3）供应商应独立、客观、公正地完成受托项目的检测服务工作，并对工作的真实性、准确性、合法性负责，不得将受托项目转包或分包。

（4）供应商及其相关工作人员不得单方面与被检测单位及人员交流与检测有关的事项，不得擅自向被检测单位透露通讯、联络信息，不得从被检测单位中获悉的联络信息直接或间接与被检测单位联系或私下交易，否则按违约等相关规定处理，扣减应付报酬，直至追究法律责任。

（5）采购人对受托供应商违反规定发生违纪行为，检测结果出现严重差错或故意提供不实、虚假结果的情形，依法追究其法律责任。

（6）供应商不得提供虚假材料、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假信息，如有违反，无条件接受采购人及相关管理部门的处罚。

四、其他要求

1.无损检测技术服务方案要求：

供应商应根据磋商文件要求及本项目特点，制订无损检测技术服务方案，包括项目整体技术目标、检测作业流程及标准和工艺验证；应严格按照质量体系要求和相关质量保证规范。方案应全面科学合理、具有针对性和可行性；确保符合国家的相关标准、特种设备安全技术规范、行业技术标准及采购人项目负责人指定的技术要求以及被检测单位的各项管理规定；

2.安全应急预案要求：

供应商根据磋商文件要求及本项目特点，制订无损检测及分析方案对工作现场容易引发安全生产事故的危险源、危险部位、危险环节等方面制定的施工现场安全应急预案。严格遵守政府相关安全环保法律规范，以及被检测单位和采购人的各项安全管理制度，严格执行健康、安全、环保（HSE）管理体系相关的标准规范；方案应全面科学合理、具有针对性和可行性；以确保安全生产零事故，保障人员、设备和环境安全。

3.重点难点分析及对策方案要求：

供应商根据磋商文件要求及本项目特点，制订重点难点分析及对策方案，如检测技术（关键性技术）的重点难点分析及对策方案，如高空作业、进入受限空间（或有毒介质空间）内部检测等；方案应全面科学合理、具有针对性和可行性；确保本项目在复杂环境下的顺利实施。

4.进度保障措施方案要求：

供应商根据磋商文件要求及本项目特点，制订进度保证措施方案，供应商应严格按照项目的要求完成安排进度，进度安排应合理、进度控制科学；方案应全面科学合理、具有针对性和可行性；确保检测节点与项目总体进度紧密衔接，不因检测环节延误工期。大修期间检测工作需按检验进度同步或提前完成。

5.人员组织管理方案要求：

供应商根据磋商文件要求及本项目特点，制订人员组织管理和保障方案，包括配备具有相应资质和经验的全职服务人员（包括项目经理、技术负责人、质量负责人、责任师、安全监督管理人员、其他技术人员和检测人员等），确保人员资质合法合规，管理机构设置合理，人员职责明确，人员的专业配备齐全，具备解决疑难问题的技术能力，保障本项目的顺利实施。

6.服务承诺及服务质量保障方案要求：

供应商根据磋商文件要求及本项目特点，制订服务承诺及服务质量保障方案。方案应包括但不限于各项服务承诺及安全保障制度、检验检测管理制度、检验检测责任制度、服务质量管理制度等方面，服务承诺切合实际，措施具体得当，保障本项目的顺利实施。

7.配套场所：

供应商可在连云港市内配备暗室（含危废处理能力）、评片区、设备区、材料仓库、办公区等固定服务场地，以确保检测工作高效、危废管理合规、服务响应迅速的优先，危废物应委托有资质的专业单位处置，并签订处置合同；

8.人员要求：

包1：供应商拟为本项目配备的检测人员中具备特种设备无损检测人员具备RTⅡ级及以上检测资格证书、UTⅡ级及以上检测资格证书、MTⅡ级及以上检测资格证书、DRⅡ级及以上检测资格证书的、TOFDⅡ级及以上检测资格证书的、PTⅡ级及以上检测资格证书的优先；

包2：供应商拟为本项目配备的检测人员中具备特种设备无损检测人员RTⅡ级及以上检测资格证书、UTⅡ级及以上检测资格证书、MTⅡ级及以上检测资格证书、PTⅡ级及以上检测资格证书的、TOFDⅡ级及以上检测资格证书的优先；

包3：供应商拟为本项目配备的检测人员中具备特种设备无损检测人员RTⅡ级及以上检测资格证书、UTⅡ级及以上检测资格证书、MTⅡ级及以上检测资格证书、PTⅡ级及以上检测资格证书的、TOFDⅡ级及以上检测资格证书的优先；

包4：供应商拟为本项目配备的检测人员中具备特种设备无损检测人员RTⅡ级及以上检测资格证书、UTⅡ级及以上检测资格证书、MTⅡ级及以上检测资格证书、PTⅡ级及以上检测资格证书的、TOFDⅡ级及以上检测资格证书的优先；

包5：供应商拟为本项目配备的检测人员中具备特种设备无损检测人员RTⅡ级及以上检测资格证书、UTⅡ级及以上检测资格证书、MTⅡ级及以上检测资格证书、PTⅡ级及以上检测资格证书的、PAⅡ级及以上检测资格证书的、TOFDⅡ级及以上检测资格证书的优先；

9.类似业绩：

- 供应商应具备处理类似本项目的成熟管理经验及技术储备，供应商自2023年1月1日（以合同签订为准）以来具备已完成的类似本项目的无损检测业绩的优先。

10.设备配备要求：

- 供应商应为本项目投入自有设备，以确保在项目实施过程中，设备性能稳定、精度达标，能够应对多作业面同时开工的需求，并随时接受采购人对原始检测数据的溯源抽查，保障本项目的顺利实施。

包1：供应商拟为本项目配备相应的射线检测装置3台及以上、数字式超声探伤仪2台及以上、磁粉检测仪2台及以上、数字射线成像DR检测系统1套及以上、TOFD衍射时差法超声检测仪1台及以上的优先；

包2、包3、包4：供应商拟为本项目配备相应的射线检测装置3台及以上、数字式超声探伤仪2台及以上、磁粉检测仪2台及以上、TOFD衍射时差法超声检测仪1台及以上的优先；

包5：供应商拟为本项目配备相应的射线检测装置3台及以上、数字式超声探伤仪2台及以上、磁粉检测仪2台及以上、相控阵超声检测仪1台及以上、TOFD衍射时差法超声检测仪1台及以上的优先；

11.供应商应根据相应法规及标准的规定，配备检测用试块（含标准试块、对比试块及模拟试块），以用于对其自身检测质量进行控制。供应商拟为本项目配备的设备试块材质同时覆盖碳素钢、不锈钢；试块规格能覆盖Ⅰ、Ⅱ型焊接接头的不同厚度的（所需试块清单详见下表“11-1”，并承诺包括但不仅限于清单）优先。

包1：“试块清单11-1”

| 包号 | 包名称 | 序号 | 材质 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2#芳烃抽提装置、1#歧化装置、2#歧化装置 | 1 | 不锈钢 | 304L；SSRB-Ⅰ-2 |  |
|  |  | 2 | 不锈钢 | 304L；SSRB-Ⅱ-1 |  |
|  |  | 3 | 不锈钢 | 304L；SSRB-Ⅱ-3 |  |
|  |  | 4 | 不锈钢 | 304L；SSRB-Ⅲ-1 |  |
|  |  | 5 | 不锈钢 | 304L；SSRB-Ⅲ-3 |  |
|  |  | 6 | 不锈钢 | 304L；Φ273；RB-C-1 |  |
|  |  | 7 | 不锈钢 | 304L；Φ377；RB-C-2 |  |
|  |  | 8 | 碳钢 | 20#；Φ159；RB-C-1 |  |
|  |  | 9 | 碳钢 | 20#；Φ273；RB-C-2 |  |
|  |  | 10 | 碳钢 | 20#；Φ377；RB-C-3 |  |
|  |  | 11 | 碳钢 | P91；Φ159；RB-C-3 |  |
|  |  | 12 | 碳钢 | P91；Φ273；RB-C-4 |  |
|  |  | 13 | 碳钢 | P91；Φ377；RB-C-5 |  |

包2：“试块清单11-1”

| 包号 | 包名称 | 序号 | 材质 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1#重整装置、2#重整装置、石脑油加氢装置 | 1 | 不锈钢 | 304；SSRB-Ⅱ-2 |  |
|  |  | 2 | 不锈钢 | 316；SSRB-Ⅱ-3 |  |
|  |  | 3 | 不锈钢 | 304；SSRB-Ⅲ-2 |  |
|  |  | 4 | 不锈钢 | 316；SSRB-Ⅲ-3 |  |
|  |  | 5 | 不锈钢 | 316；RB-C-2,RB-L |  |
|  |  | 6 | 碳钢 | 20#；CSK-IIA-2 |  |
|  |  | 7 | 碳钢 | 20#；Φ457；RB-C-1； |  |
|  |  | 8 | 碳钢 | 20#；Φ457；RB-C-2； |  |
|  |  | 9 | 碳钢 | 20#；Φ457；RB-C-3； |  |
|  |  | 10 | 碳钢 | 20#；Φ457；RB-C-4； |  |
|  |  | 11 | 碳钢 | 20#；Φ457；RB-C-5； |  |
|  |  | 12 | 碳钢 | 20#；Φ323.9；RB-C-1； |  |
|  |  | 13 | 碳钢 | 20#；Φ323.9；RB-C-2； |  |
|  |  | 14 | 碳钢 | 20#；Φ323.9；RB-C-3； |  |
|  |  | 15 | 碳钢 | 20#；Φ323.9；RB-C-4； |  |
|  |  | 16 | 碳钢 | 20#；Φ323.9；RB-C-5； |  |
|  |  | 17 | 碳钢 | 20#；Φ219；RB-C-1； |  |
|  |  | 18 | 碳钢 | 20#；Φ219；RB-C-2； |  |
|  |  | 19 | 碳钢 | 20#；Φ219；RB-C-3； |  |
|  |  | 20 | 碳钢 | 20#；Φ219；RB-C-4； |  |
|  |  | 21 | 碳钢 | 20#；Φ219；RB-C-5； |  |

包3：“试块清单11-1”

| 包号 | 包名称 | 序号 | 材质 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3#重整装置、PSA装置 | 1 | 不锈钢 | 304；SSRB-Ⅱ-2 |  |
|  |  | 2 | 不锈钢 | 316；SSRB-Ⅱ-3 |  |
|  |  | 3 | 不锈钢 | 304；SSRB-Ⅲ-2 |  |
|  |  | 4 | 不锈钢 | 316；SSRB-Ⅲ-3 |  |
|  |  | 5 | 不锈钢 | 316；RB-C-2,RB-L |  |
|  |  | 6 | 碳钢 | 20#；CSK-IIA-2 |  |
|  |  | 7 | 碳钢 | 20#；Φ457；RB-C-1； |  |
|  |  | 8 | 碳钢 | 20#；Φ457；RB-C-2； |  |
|  |  | 9 | 碳钢 | 20#；Φ457；RB-C-3； |  |
|  |  | 10 | 碳钢 | 20#；Φ457；RB-C-4； |  |
|  |  | 11 | 碳钢 | 20#；Φ457；RB-C-5； |  |
|  |  | 12 | 碳钢 | 20#；Φ323.9；RB-C-1； |  |
|  |  | 13 | 碳钢 | 20#；Φ323.9；RB-C-2； |  |
|  |  | 14 | 碳钢 | 20#；Φ323.9；RB-C-3； |  |
|  |  | 15 | 碳钢 | 20#；Φ323.9；RB-C-4； |  |
|  |  | 16 | 碳钢 | 20#；Φ323.9；RB-C-5； |  |
|  |  | 17 | 碳钢 | 20#；Φ219；RB-C-1； |  |
|  |  | 18 | 碳钢 | 20#；Φ219；RB-C-2； |  |
|  |  | 19 | 碳钢 | 20#；Φ219；RB-C-3； |  |
|  |  | 20 | 碳钢 | 20#；Φ219；RB-C-4； |  |
|  |  | 21 | 碳钢 | 20#；Φ219；RB-C-5； |  |

包4：“试块清单11-1”

| 包号 | 包名称 | 序号 | 材质 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | PX装置Ⅰ系列 | 1 | 不锈钢 | 316L；SSRB-Ⅰ-1(标准试块，测前沿，K值;25/50) |  |
|  |  | 2 | 不锈钢 | 316L；SSRB-Ⅰ-2（50/100) |  |
|  |  | 3 | 不锈钢 | 316L；SSRB-Ⅱ-1（纵向缺陷，厚度6-10mm） |  |
|  |  | 4 | 不锈钢 | 316L；SSRB-Ⅱ-2（10-20mm） |  |
|  |  | 5 | 不锈钢 | 316L；SSRB-Ⅱ-3 |  |
|  |  | 6 | 不锈钢 | 316L；SSRB-Ⅱ-4 |  |
|  |  | 7 | 不锈钢 | 316L；SSRB-Ⅲ-1（横向缺陷） |  |
|  |  | 8 | 不锈钢 | 316L；SSRB-Ⅲ-2 |  |
|  |  | 9 | 不锈钢 | 316L；SSRB-Ⅲ-3 |  |
|  |  | 10 | 不锈钢 | 316L；SSRB-Ⅲ-4 |  |
|  |  | 11 | 不锈钢 | 316L；Φ457；RB-C-1； |  |
|  |  | 12 | 不锈钢 | 316L；Φ457；RB-C-2； |  |
|  |  | 13 | 不锈钢 | 316L；Φ457；RB-C-3； |  |
|  |  | 14 | 不锈钢 | 316L；Φ323.9；RB-C-1； |  |
|  |  | 15 | 不锈钢 | 316L；Φ323.9；RB-C-2； |  |
|  |  | 16 | 不锈钢 | 316L；Φ219；RB-C-1； |  |
|  |  | 17 | 不锈钢 | 316L；Φ219；RB-C-2； |  |
|  |  | 18 | 碳钢 | 20#；Φ457；RB-C-1； |  |
|  |  | 19 | 碳钢 | 20#；Φ457；RB-C-2； |  |
|  |  | 20 | 碳钢 | 20#；Φ457；RB-C-3； |  |
|  |  | 21 | 碳钢 | 20#；Φ457；RB-C-4； |  |
|  |  | 22 | 碳钢 | 20#；Φ457；RB-C-5； |  |
|  |  | 23 | 碳钢 | 20#；Φ323.9；RB-C-1； |  |
|  |  | 24 | 碳钢 | 20#；Φ323.9；RB-C-2； |  |
|  |  | 25 | 碳钢 | 20#；Φ323.9；RB-C-3； |  |
|  |  | 26 | 碳钢 | 20#；Φ323.9；RB-C-4； |  |
|  |  | 27 | 碳钢 | 20#；Φ323.9；RB-C-5； |  |
|  |  | 28 | 碳钢 | 20#；Φ219；RB-C-1； |  |
|  |  | 29 | 碳钢 | 20#；Φ219；RB-C-2； |  |
|  |  | 30 | 碳钢 | 20#；Φ219；RB-C-3； |  |
|  |  | 31 | 碳钢 | 20#；Φ219；RB-C-4； |  |
|  |  | 32 | 碳钢 | 20#；Φ219；RB-C-5； |  |

包5：“试块清单11-1”

| 包号 | 包名称 | 序号 | 材质 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | PX装置Ⅱ系列 | 1 | 不锈钢 | 316L；SSRB-Ⅰ-1(标准试块，测前沿，K值;25/50) |  |
|  |  | 2 | 不锈钢 | 316L；SSRB-Ⅰ-2（50/100) |  |
|  |  | 3 | 不锈钢 | 316L；SSRB-Ⅱ-1（纵向缺陷，厚度6-10mm） |  |
|  |  | 4 | 不锈钢 | 316L；SSRB-Ⅱ-2（10-20mm） |  |
|  |  | 5 | 不锈钢 | 316L；SSRB-Ⅱ-3 |  |
|  |  | 6 | 不锈钢 | 316L；SSRB-Ⅱ-4 |  |
|  |  | 7 | 不锈钢 | 316L；SSRB-Ⅲ-1（横向缺陷） |  |
|  |  | 8 | 不锈钢 | 316L；SSRB-Ⅲ-2 |  |
|  |  | 9 | 不锈钢 | 316L；SSRB-Ⅲ-3 |  |
|  |  | 10 | 不锈钢 | 316L；SSRB-Ⅲ-4 |  |
|  |  | 11 | 不锈钢 | 316L；Φ457；RB-C-1； |  |
|  |  | 12 | 不锈钢 | 316L；Φ457；RB-C-2； |  |
|  |  | 13 | 不锈钢 | 316L；Φ457；RB-C-3； |  |
|  |  | 14 | 不锈钢 | 316L；Φ323.9；RB-C-1； |  |
|  |  | 15 | 不锈钢 | 316L；Φ323.9；RB-C-2； |  |
|  |  | 16 | 不锈钢 | 316L；Φ219；RB-C-1； |  |
|  |  | 17 | 不锈钢 | 316L；Φ219；RB-C-2； |  |
|  |  | 18 | 碳钢 | 20#；Φ457；RB-C-1； |  |
|  |  | 19 | 碳钢 | 20#；Φ457；RB-C-2； |  |
|  |  | 20 | 碳钢 | 20#；Φ457；RB-C-3； |  |
|  |  | 21 | 碳钢 | 20#；Φ457；RB-C-4； |  |
|  |  | 22 | 碳钢 | 20#；Φ457；RB-C-5； |  |
|  |  | 23 | 碳钢 | 20#；Φ323.9；RB-C-1； |  |
|  |  | 24 | 碳钢 | 20#；Φ323.9；RB-C-2； |  |
|  |  | 25 | 碳钢 | 20#；Φ323.9；RB-C-3； |  |
|  |  | 26 | 碳钢 | 20#；Φ323.9；RB-C-4； |  |
|  |  | 27 | 碳钢 | 20#；Φ323.9；RB-C-5； |  |
|  |  | 28 | 碳钢 | 20#；Φ219；RB-C-1； |  |
|  |  | 29 | 碳钢 | 20#；Φ219；RB-C-2； |  |
|  |  | 30 | 碳钢 | 20#；Φ219；RB-C-3； |  |
|  |  | 31 | 碳钢 | 20#；Φ219；RB-C-4； |  |
|  |  | 32 | 碳钢 | 20#；Φ219；RB-C-5； |  |

第四章 评审方法与评审标准

## 1.评审方法

1.1 本项目评审方法：采用综合评分法

## 2.评分标准

2.1 本项目采用综合评分法进行评分，综合评分法是指响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本项目共有5个包，本次采购为①包1、②包2、③包3、④包4、⑤包5，5个包同时进行采购，同一供应商可以同时参加5个包，但只能中一个包（即“兼投不兼中”）。本项目评审顺序为：①包1、②包2、③包3、④包4、⑤包5，在评审阶段按评审顺序，若供应商在依次评审的包中被推荐为第一成交候选供应商，则供应商不再参与其后所参加包的评审。

上款所列情况下，如果某一包，可以参加评审的供应商少于三家，则此包做废标处理。如果某一包因故出现第一成交候选供应商被取消成交资格的情况，该情况不影响其它包已经完成的确定进入评审的供应商、评审、成交候选供应商推荐和成交供应商的确定。上述包在按照成交候选供应商排序重新确定成交供应商时，如果将要重新确定的成交候选供应商已经在其它包成交，那么不得被确定为这个包的成交供应商。如果没有符合要求的成交候选供应商被确定为成交供应商的，这个包做废标处理。

2.2 本项目价格分值为10分，其余评审因素分值为90分。评审标准如下表：

## 包1评分标准：

| 评审 类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 （10分） | 评审指标 | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且响应折扣率最低的供应商响应折扣率为评审基准折扣率，其价格分为满分10分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=（评审基准折扣率/最终响应报价折扣率）×10（小数点后四舍五入保留两位） | 10 |
| 技术及服务部分（42） | 无损检测技术服务方案 | 供应商应根据无损检测技术服务方案要求，结合本项目特点编制无损检测技术服务方案，包括但不限于项目整体技术目标、检测作业流程及标准和工艺验证等： 项目整体技术目标清晰，检测作业流程规范，无损检测技术专业性强，服务方案全面，与采购需求关联性高的得7分； 项目整体技术目标基本清晰，检测作业流程基本规范，无损检测技术专业性一般，服务方案完整，与采购需求关联性一般的得4分； 项目整体技术目标模糊，检测作业流程不太规范，无损检测技术专业性差，服务方案有缺陷，与采购需求关联性一般的得1分； 不满足需求或未提供方案的不得分。 | 7 |
|  | 安全应急预案 | 供应商应根据安全应急预案要求，结合本项目特点编制安全应急预案，包括但不限于无损检测及分析方案对工作现场容易引发安全生产事故的危险源、危险部位、危险环节等方面的施工现场安全应急预案： 安全应急预案全面、针对性强、详细完整，与采购需求关联性高，对安全生产零事故、人员、设备和环境安全的保障性强得7分； 安全应急预案完整、针对性一般，与采购需求关联性一般，对安全生产零事故、人员、设备和环境安全的保障性一般的得4分； 应急预案全面性、针对性、完整性差，与采购需求关联性差，对安全生产零事故、人员、设备和环境安全的保障性差的，得1分； 不满足需求或未提供方案的不得分。 | 7 |
|  | 重点难点分析及对策方案 | 供应商应根据重点难点分析及对策方案要求，结合本项目特点编制重点难点分析及对策方案，以确保本项目在复杂环境下的顺利实施，包含但不限于对检测技术（关键性技术）的重点难点分析及对策方案，对高空作业、进入受限空间（或有毒介质空间）内部检测等： 重点难点分析及对策方案全面、针对性和可行性强、详细完整，与采购需求关联性高的得7分； 重点难点分析及对策方案完整、针对性和可行性一般，与采购需求关联性一般的得4分； 重点难点分析及对策方案全面性、针对性、可行性、完整性差，与采购需求关联性差的，得1分； 不满足需求或未提供方案的不得分。 | 7 |
|  | 进度保障措施方案 | 供应商应根据进度保障措施方案要求，结合本项目特点编制进度保障措施方案，以确保不因检测环节延误工期： 进度安排合理、进度控制科学、进度保障措施方案针对性和可行性强，检测节点与项目总体进度衔接紧密性高的得7分； 进度安排合理性一般、进度控制科学性一般、进度保障措施方案针对性和可行性一般，检测节点与项目总体进度衔接紧密性一般的得4分； 进度安排不太合理、进度控制不太科学、进度保障措施方案针对性和可行性差，检测节点与项目总体进度衔接紧密性差的得1分； 不满足需求或未提供方案的不得分。 | 7 |
|  | 人员组织管理方案 | 供应商应根据人员组织管理方案要求，结合本项目特点编制人员组织管理方案，包括但不限于人员资质合法合规性，管理机构设置合理性，人员职责明确性，人员的专业配备齐全性，解决疑难问题的技术能力等： 人员资质合法合规，管理机构设置科学合理，人员职责明确，人员的专业配备完备齐全，解决疑难问题的技术能力高的得7分； 人员资质合法合规，管理机构设置科学合理性一般，人员职责不太明确，人员的专业配备完整齐全，解决疑难问题的技术能力一般的得4分； 人员资质合法合规性差，管理机构设置不太科学合理，人员职责模糊，人员的专业配备有缺漏，解决疑难问题的技术能力差的得1分； 不满足需求或未提供方案的不得分。 | 7 |
|  | 服务承诺及服务质量保障方案 | 供应商应根据服务承诺及服务质量保障方案要求，结合本项目特点编制服务承诺及服务质量保障方案，包括但不限于各项服务承诺及安全保障制度、检验检测管理制度、检验检测责任制度、服务质量管理制度等方面： 服务承诺全面完善、切合实际，服务质量保障方案详细具体，与采购需求关联性高的得7分； 服务承诺基本完整、切合实际，服务质量保障方案粗略，与采购需求关联性一般的得4分； 服务承诺有缺陷、不切合实际，服务质量保障方案简单粗糙，与采购需求关联性低的得1分； 不满足需求或未提供方案的不得分。 | 7 |
| 商务部分（48） | 项目需求响应情况 | 供应商对磋商文件具体需求的响应程度： 全部响应即满足磋商文件“第三章 采购需求”中“二、技术及服务要求”“三、商务要求”的得2分；有标注★号的，为实质性要求，必须满足，如应答为“负偏离”，将导致响应无效。其他指标（按最小一级标题计算）为一般性指标，一般性指标有负偏离的，每有1项减0.5分，扣完为止，本项满分2分。 | 2 |
|  | 配套场所 | 供应商在连云港市内配备暗室（含危废处理能力）、评片区、设备区、材料仓库、办公区等固定服务场地，具备以上区域得2分，未提供不得分。 （①需提供场地现场照片和场地产权证明复印件，如为租赁场地，另需提供场地租赁协议，证明材料需加盖公章。②或供应商承诺在合同签订后一个月内可按本项要求设置相关检测区域，提供承诺书加盖公章。③委托具备法定危废处理资质的单位处置危废物的，需提供承诺书加盖公章） | 2 |
|  | 人员要求 | 项目部专职检测人员必须具有满足所有检测项目的资格证书的同时： 包1投入本项目检测人员中： 在持有RTⅡ级及以上人员证书6人的基础上，每增加一名持证人员得1分/人，最高6分； 在持有UTⅡ级及以上人员证书2人的基础上，每增加一名持证人员得1分/人，最高4分； 在持有MTⅡ级及以上人员证书2人的基础上，每增加一名持证人员得1分/人，最高2分； 在持有DRⅡ级及以上人员证书2人的基础上，每增加一名持证人员得1分/人，最高4分； 在持有TOFDⅡ级及以上人员证书2人的基础上，每增加一名持证人员得1分/人，最高4分； 在持有PTⅡ级及以上人员证书2人的基础上，每增加一名持证人员得1分/人，最高2分； 上述人员需提供相关证书复印件及近三个月（2025年11月—2026年1月）供应商为其缴纳的任意一个月的社保证明，加盖供应商公章，有缺项不得分。Ⅱ级证书一人仅计一证，Ⅲ级证书可重复计分。 | 22 |
|  | 类似业绩 | 供应商提供自2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来具备已完成的类似本项目的无损检测业绩的（至少包括射线数字成像检测DR），每个得2分，最高得8分。 （提供有效合同复印件和发票复印件并加盖供应商公章，否则不得分。同一客户单位不重复计分。） | 8 |
|  | 设备配备 | 供应商拟投入本项目的自有设备： （1）配备射线检测装置3台的基础上，每增加一台加1分，本小项最高得3分； （2）配备数字式超声探伤仪2台的基础上，每增加一台加1分，本小项最高得2分； （3）配备磁粉检测仪2台的基础上，每增加一台加1分，本小项最高得2分； （4）配备数字射线检测系统1套的基础上，每增加一套加1分，本小项最高得2分； （5）配备TOFD衍射时差法超声检测仪1台的基础上，每增加一台加1分，本小项最高得1分； （需提供上述设备清单、发票和有效期内的校准证书复印件，发票上面的购买方和校准证书上的委托方应为供应商） | 10 |
|  | 检测用试块 | 供应商承诺在本项目合同签订之日起一个月内，为本项目配备的检测用试块材质可同时覆盖碳素钢、不锈钢，试块规格能覆盖I、II型焊接接头的不同厚度的(所需试块清单详见“第三章 采购需求”中“试块清单11-1”，并承诺包括但不仅限于清单)得4分，每缺一个减0.5分，扣完为止; 注：需提供承诺函并加盖公章，格式自拟;如现有相关试块的，需提供试块的实物照片，以及购置发票复印件。(如为租赁的，则提供租赁合同复印件) | 4 |
| 合计 |  |  | 100 |

## 包2、包3评分标准：

| 评审 类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 （10分） | 评审指标 | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且响应折扣率最低的供应商响应折扣率为评审基准折扣率，其价格分为满分10分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=（评审基准折扣率/最终响应报价折扣率）×10（小数点后四舍五入保留两位） | 10 |
| 技术及服务部分（42） | 无损检测技术服务方案 | 供应商应根据无损检测技术服务方案要求，结合本项目特点编制无损检测技术服务方案，包括但不限于项目整体技术目标、检测作业流程及标准和工艺验证等： 项目整体技术目标清晰，检测作业流程规范，无损检测技术专业性强，服务方案全面，与采购需求关联性高的得7分； 项目整体技术目标基本清晰，检测作业流程基本规范，无损检测技术专业性一般，服务方案完整，与采购需求关联性一般的得4分； 项目整体技术目标模糊，检测作业流程不太规范，无损检测技术专业性差，服务方案有缺陷，与采购需求关联性一般的得1分； 不满足需求或未提供方案的不得分。 | 7 |
|  | 安全应急预案 | 供应商应根据安全应急预案要求，结合本项目特点编制安全应急预案，包括但不限于无损检测及分析方案对工作现场容易引发安全生产事故的危险源、危险部位、危险环节等方面的施工现场安全应急预案： 安全应急预案全面、针对性强、详细完整，与采购需求关联性高，对安全生产零事故、人员、设备和环境安全的保障性强得7分； 安全应急预案完整、针对性一般，与采购需求关联性一般，对安全生产零事故、人员、设备和环境安全的保障性一般的得4分； 应急预案全面性、针对性、完整性差，与采购需求关联性差，对安全生产零事故、人员、设备和环境安全的保障性差的，得1分； 不满足需求或未提供方案的不得分。 | 7 |
|  | 重点难点分析及对策方案 | 供应商应根据重点难点分析及对策方案要求，结合本项目特点编制重点难点分析及对策方案，以确保本项目在复杂环境下的顺利实施，包含但不限于对检测技术（关键性技术）的重点难点分析及对策方案，对高空作业、进入受限空间（或有毒介质空间）内部检测等： 重点难点分析及对策方案全面、针对性和可行性强、详细完整，与采购需求关联性高的得7分； 重点难点分析及对策方案完整、针对性和可行性一般，与采购需求关联性一般的得4分； 重点难点分析及对策方案全面性、针对性、可行性、完整性差，与采购需求关联性差的，得1分； 不满足需求或未提供方案的不得分。 | 7 |
|  | 进度保障措施方案 | 供应商应根据进度保障措施方案要求，结合本项目特点编制进度保障措施方案，以确保不因检测环节延误工期： 进度安排合理、进度控制科学、进度保障措施方案针对性和可行性强，检测节点与项目总体进度衔接紧密性高的得7分； 进度安排合理性一般、进度控制科学性一般、进度保障措施方案针对性和可行性一般，检测节点与项目总体进度衔接紧密性一般的得4分； 进度安排不太合理、进度控制不太科学、进度保障措施方案针对性和可行性差，检测节点与项目总体进度衔接紧密性差的得1分； 不满足需求或未提供方案的不得分。 | 7 |
|  | 人员组织管理方案 | 供应商应根据人员组织管理方案要求，结合本项目特点编制人员组织管理方案，包括但不限于人员资质合法合规性，管理机构设置合理性，人员职责明确性，人员的专业配备齐全性，解决疑难问题的技术能力等： 人员资质合法合规，管理机构设置科学合理，人员职责明确，人员的专业配备完备齐全，解决疑难问题的技术能力高的得7分； 人员资质合法合规，管理机构设置科学合理性一般，人员职责不太明确，人员的专业配备完整齐全，解决疑难问题的技术能力一般的得4分； 人员资质合法合规性差，管理机构设置不太科学合理，人员职责模糊，人员的专业配备有缺漏，解决疑难问题的技术能力差的得1分； 不满足需求或未提供方案的不得分。 | 7 |
|  | 服务承诺及服务质量保障方案 | 供应商应根据服务承诺及服务质量保障方案要求，结合本项目特点编制服务承诺及服务质量保障方案，包括但不限于各项服务承诺及安全保障制度、检验检测管理制度、检验检测责任制度、服务质量管理制度等方面： 服务承诺全面完善、切合实际，服务质量保障方案详细具体，与采购需求关联性高的得7分； 服务承诺基本完整、切合实际，服务质量保障方案粗略，与采购需求关联性一般的得4分； 服务承诺有缺陷、不切合实际，服务质量保障方案简单粗糙，与采购需求关联性低的得1分； 不满足需求或未提供方案的不得分。 | 7 |
| 商务部分（48） | 项目需求响应情况 | 供应商对磋商文件具体需求的响应程度： 全部响应即满足磋商文件“第三章 采购需求”中“二、技术及服务要求”“三、商务要求”的得2分；有标注★号的，为实质性要求，必须满足，如应答为“负偏离”，将导致响应无效。其他指标（按最小一级标题计算）为一般性指标，一般性指标有负偏离的，每有1项减0.5分，扣完为止，本项满分2分。 | 2 |
|  | 配套场所 | 供应商在连云港市内配备暗室（含危废处理能力）、评片区、设备区、材料仓库、办公区等固定服务场地，具备以上区域得2分，未提供不得分。 （①需提供场地现场照片和场地产权证明复印件，如为租赁场地，另需提供场地租赁协议，证明材料需加盖公章。②或供应商承诺在合同签订后一个月内可按本项要求设置相关检测区域，提供承诺书加盖公章。③委托具备法定危废处理资质的单位处置危废物的，需提供承诺书加盖公章） | 2 |
|  | 人员要求 | 项目部专职检测人员必须具有满足所有检测项目的资格证书的同时： 包2、包3投入本项目检测人员中： 在持有RTⅡ级及以上人员证书6人的基础上，每增加一名持证人员得1分/人，最高7分； 在持有UTⅡ级及以上人员证书2人的基础上，每增加一名持证人员得1分/人，最高5分； 在持有MTⅡ级及以上人员证书2人的基础上，每增加一名持证人员得1分/人，最高4分； 在持有PTⅡ级及以上人员证书2人的基础上，每增加一名持证人员得1分/人，最高4分； 在持有TOFDⅡ级及以上人员证书2人的基础上，每增加一名持证人员得1分/人，最高2分； 上述人员需提供相关证书复印件及近三个月（2025年11月—2026年1月）供应商为其缴纳的任意一个月的社保证明，加盖供应商公章，有缺项不得分。Ⅱ级证书一人仅计一证，Ⅲ级证书可重复计分。 | 22 |
|  | 类似业绩 | 供应商提供自2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来具备已完成的类似本项目的无损检测业绩的，每个得2分，最高得8分。 （提供有效合同复印件和发票复印件并加盖供应商公章，否则不得分。同一客户单位不重复计分。） | 8 |
|  | 设备配备 | 供应商拟投入本项目的自有设备： （1）配备射线检测装置3台的基础上，每增加一台加1分，本小项最高得5分； （2）配备数字式超声探伤仪2台的基础上，每增加一台加1分，本小项最高得2分； （3）配备磁粉检测仪2台的基础上，每增加一台加1分，本小项最高得2分； （4）配备TOFD衍射时差法超声检测仪1台的基础上，每增加一台加1分，本小项最高得1分； （需提供上述设备清单、发票和有效期内的校准证书复印件，发票上面的购买方和校准证书上的委托方应为供应商） | 10 |
|  | 检测用试块 | 供应商承诺在本项目合同签订之日起一个月内，为本项目配备的检测用试块材质可同时覆盖碳素钢、不锈钢，试块规格能覆盖I、II型焊接接头的不同厚度的(所需试块清单详见“第三章 采购需求”中“试块清单11-1”，并承诺包括但不仅限于清单)得4分，每缺一个减0.5分，扣完为止; 注：需提供承诺函并加盖公章，格式自拟;如现有相关试块的，需提供试块的实物照片，以及购置发票复印件。(如为租赁的，则提供租赁合同复印件) | 4 |
| 合计 |  |  | 100 |

## 包4评分标准：

| 评审 类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 （10分） | 评审指标 | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且响应折扣率最低的供应商响应折扣率为评审基准折扣率，其价格分为满分10分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=（评审基准折扣率/最终响应报价折扣率）×10（小数点后四舍五入保留两位） | 10 |
| 技术及服务部分（42） | 无损检测技术服务方案 | 供应商应根据无损检测技术服务方案要求，结合本项目特点编制无损检测技术服务方案，包括但不限于项目整体技术目标、检测作业流程及标准和工艺验证等： 项目整体技术目标清晰，检测作业流程规范，无损检测技术专业性强，服务方案全面，与采购需求关联性高的得7分； 项目整体技术目标基本清晰，检测作业流程基本规范，无损检测技术专业性一般，服务方案完整，与采购需求关联性一般的得4分； 项目整体技术目标模糊，检测作业流程不太规范，无损检测技术专业性差，服务方案有缺陷，与采购需求关联性一般的得1分； 不满足需求或未提供方案的不得分。 | 7 |
|  | 安全应急预案 | 供应商应根据安全应急预案要求，结合本项目特点编制安全应急预案，包括但不限于无损检测及分析方案对工作现场容易引发安全生产事故的危险源、危险部位、危险环节等方面的施工现场安全应急预案： 安全应急预案全面、针对性强、详细完整，与采购需求关联性高，对安全生产零事故、人员、设备和环境安全的保障性强得7分； 安全应急预案完整、针对性一般，与采购需求关联性一般，对安全生产零事故、人员、设备和环境安全的保障性一般的得4分； 应急预案全面性、针对性、完整性差，与采购需求关联性差，对安全生产零事故、人员、设备和环境安全的保障性差的，得1分； 不满足需求或未提供方案的不得分。 | 7 |
|  | 重点难点分析及对策方案 | 供应商应根据重点难点分析及对策方案要求，结合本项目特点编制重点难点分析及对策方案，以确保本项目在复杂环境下的顺利实施，包含但不限于对检测技术（关键性技术）的重点难点分析及对策方案，对高空作业、进入受限空间（或有毒介质空间）内部检测等： 重点难点分析及对策方案全面、针对性和可行性强、详细完整，与采购需求关联性高的得7分； 重点难点分析及对策方案完整、针对性和可行性一般，与采购需求关联性一般的得4分； 重点难点分析及对策方案全面性、针对性、可行性、完整性差，与采购需求关联性差的，得1分； 不满足需求或未提供方案的不得分。 | 7 |
|  | 进度保障措施方案 | 供应商应根据进度保障措施方案要求，结合本项目特点编制进度保障措施方案，以确保不因检测环节延误工期： 进度安排合理、进度控制科学、进度保障措施方案针对性和可行性强，检测节点与项目总体进度衔接紧密性高的得7分； 进度安排合理性一般、进度控制科学性一般、进度保障措施方案针对性和可行性一般，检测节点与项目总体进度衔接紧密性一般的得4分； 进度安排不太合理、进度控制不太科学、进度保障措施方案针对性和可行性差，检测节点与项目总体进度衔接紧密性差的得1分； 不满足需求或未提供方案的不得分。 | 7 |
|  | 人员组织管理方案 | 供应商应根据人员组织管理方案要求，结合本项目特点编制人员组织管理方案，包括但不限于人员资质合法合规性，管理机构设置合理性，人员职责明确性，人员的专业配备齐全性，解决疑难问题的技术能力等： 人员资质合法合规，管理机构设置科学合理，人员职责明确，人员的专业配备完备齐全，解决疑难问题的技术能力高的得7分； 人员资质合法合规，管理机构设置科学合理性一般，人员职责不太明确，人员的专业配备完整齐全，解决疑难问题的技术能力一般的得4分； 人员资质合法合规性差，管理机构设置不太科学合理，人员职责模糊，人员的专业配备有缺漏，解决疑难问题的技术能力差的得1分； 不满足需求或未提供方案的不得分。 | 7 |
|  | 服务承诺及服务质量保障方案 | 供应商应根据服务承诺及服务质量保障方案要求，结合本项目特点编制服务承诺及服务质量保障方案，包括但不限于各项服务承诺及安全保障制度、检验检测管理制度、检验检测责任制度、服务质量管理制度等方面： 服务承诺全面完善、切合实际，服务质量保障方案详细具体，与采购需求关联性高的得7分； 服务承诺基本完整、切合实际，服务质量保障方案粗略，与采购需求关联性一般的得4分； 服务承诺有缺陷、不切合实际，服务质量保障方案简单粗糙，与采购需求关联性低的得1分； 不满足需求或未提供方案的不得分。 | 7 |
| 商务部分（48） | 项目需求响应情况 | 供应商对磋商文件具体需求的响应程度： 全部响应即满足磋商文件“第三章 采购需求”中“二、技术及服务要求”“三、商务要求”的得2分；有标注★号的，为实质性要求，必须满足，如应答为“负偏离”，将导致响应无效。其他指标（按最小一级标题计算）为一般性指标，一般性指标有负偏离的，每有1项减0.5分，扣完为止，本项满分2分。 | 2 |
|  | 配套场所 | 供应商在连云港市内配备暗室（含危废处理能力）、评片区、设备区、材料仓库、办公区等固定服务场地，具备以上区域得2分，未提供不得分。 （①需提供场地现场照片和场地产权证明复印件，如为租赁场地，另需提供场地租赁协议，证明材料需加盖公章。②或供应商承诺在合同签订后一个月内可按本项要求设置相关检测区域，提供承诺书加盖公章。③委托具备法定危废处理资质的单位处置危废物的，需提供承诺书加盖公章） | 2 |
|  | 人员要求 | 项目部专职检测人员必须具有满足所有检测项目的资格证书的同时： 包4投入本项目检测人员中： 在持有RTⅡ级及以上人员证书6人的基础上，每增加一名持证人员得1分/人，最高7分； 在持有UTⅡ级及以上人员证书2人的基础上，每增加一名持证人员得1分/人，最高5分； 在持有MTⅡ级及以上人员证书2人的基础上，每增加一名持证人员得1分/人，最高4分； 在持有PTⅡ级及以上人员证书2人的基础上，每增加一名持证人员得1分/人，最高4分； 在持有TOFDⅡ级及以上人员证书2人的基础上，每增加一名持证人员得1分/人，最高2分； 上述人员需提供相关证书复印件及近三个月（2025年11月—2026年1月）供应商为其缴纳的任意一个月的社保证明，加盖供应商公章，有缺项不得分。Ⅱ级证书一人仅计一证，Ⅲ级证书可重复计分。 | 22 |
|  | 类似业绩 | 供应商提供自2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来具备已完成的类似本项目的无损检测业绩的，每个得2分，最高得8分。 （提供有效合同复印件和发票复印件并加盖供应商公章，否则不得分。同一客户单位不重复计分。） | 8 |
|  | 设备配备 | 供应商拟投入本项目的自有设备： （1）配备射线检测装置3台的基础上，每增加一台加1分，本小项最高得3分； （2）配备数字式超声探伤仪2台的基础上，每增加一台加1分，本小项最高得3分； （3）配备磁粉检测仪2台的基础上，每增加一台加1分，本小项最高得3分； （4）配备TOFD衍射时差法超声检测仪1台的基础上，每增加一台加1分，本小项最高得1分； （需提供上述设备清单、发票和有效期内的校准证书复印件，发票上面的购买方和校准证书上的委托方应为供应商） | 10 |
|  | 检测用试块 | 供应商承诺在本项目合同签订之日起一个月内，为本项目配备的检测用试块材质可同时覆盖碳素钢、不锈钢，试块规格能覆盖I、II型焊接接头的不同厚度的(所需试块清单详见“第三章 采购需求”中“试块清单11-1”，并承诺包括但不仅限于清单)得4分，每缺一个减0.5分，扣完为止; 注：需提供承诺函并加盖公章，格式自拟;如现有相关试块的，需提供试块的实物照片，以及购置发票复印件。(如为租赁的，则提供租赁合同复印件) | 4 |
| 合计 |  |  | 100 |

## 包5评分标准：

| 评审 类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 （10分） | 评审指标 | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且响应折扣率最低的供应商响应折扣率为评审基准折扣率，其价格分为满分10分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=（评审基准折扣率/最终响应报价折扣率）×10（小数点后四舍五入保留两位） | 10 |
| 技术及服务部分（42） | 无损检测技术服务方案 | 供应商应根据无损检测技术服务方案要求，结合本项目特点编制无损检测技术服务方案，包括但不限于项目整体技术目标、检测作业流程及标准和工艺验证等： 项目整体技术目标清晰，检测作业流程规范，无损检测技术专业性强，服务方案全面，与采购需求关联性高的得7分； 项目整体技术目标基本清晰，检测作业流程基本规范，无损检测技术专业性一般，服务方案完整，与采购需求关联性一般的得4分； 项目整体技术目标模糊，检测作业流程不太规范，无损检测技术专业性差，服务方案有缺陷，与采购需求关联性一般的得1分； 不满足需求或未提供方案的不得分。 | 7 |
|  | 安全应急预案 | 供应商应根据安全应急预案要求，结合本项目特点编制安全应急预案，包括但不限于无损检测及分析方案对工作现场容易引发安全生产事故的危险源、危险部位、危险环节等方面的施工现场安全应急预案： 安全应急预案全面、针对性强、详细完整，与采购需求关联性高，对安全生产零事故、人员、设备和环境安全的保障性强得7分； 安全应急预案完整、针对性一般，与采购需求关联性一般，对安全生产零事故、人员、设备和环境安全的保障性一般的得4分； 应急预案全面性、针对性、完整性差，与采购需求关联性差，对安全生产零事故、人员、设备和环境安全的保障性差的，得1分； 不满足需求或未提供方案的不得分。 | 7 |
|  | 重点难点分析及对策方案 | 供应商应根据重点难点分析及对策方案要求，结合本项目特点编制重点难点分析及对策方案，以确保本项目在复杂环境下的顺利实施，包含但不限于对检测技术（关键性技术）的重点难点分析及对策方案，对高空作业、进入受限空间（或有毒介质空间）内部检测等： 重点难点分析及对策方案全面、针对性和可行性强、详细完整，与采购需求关联性高的得7分； 重点难点分析及对策方案完整、针对性和可行性一般，与采购需求关联性一般的得4分； 重点难点分析及对策方案全面性、针对性、可行性、完整性差，与采购需求关联性差的，得1分； 不满足需求或未提供方案的不得分。 | 7 |
|  | 进度保障措施方案 | 供应商应根据进度保障措施方案要求，结合本项目特点编制进度保障措施方案，以确保不因检测环节延误工期： 进度安排合理、进度控制科学、进度保障措施方案针对性和可行性强，检测节点与项目总体进度衔接紧密性高的得7分； 进度安排合理性一般、进度控制科学性一般、进度保障措施方案针对性和可行性一般，检测节点与项目总体进度衔接紧密性一般的得4分； 进度安排不太合理、进度控制不太科学、进度保障措施方案针对性和可行性差，检测节点与项目总体进度衔接紧密性差的得1分； 不满足需求或未提供方案的不得分。 | 7 |
|  | 人员组织管理方案 | 供应商应根据人员组织管理方案要求，结合本项目特点编制人员组织管理方案，包括但不限于人员资质合法合规性，管理机构设置合理性，人员职责明确性，人员的专业配备齐全性，解决疑难问题的技术能力等： 人员资质合法合规，管理机构设置科学合理，人员职责明确，人员的专业配备完备齐全，解决疑难问题的技术能力高的得7分； 人员资质合法合规，管理机构设置科学合理性一般，人员职责不太明确，人员的专业配备完整齐全，解决疑难问题的技术能力一般的得4分； 人员资质合法合规性差，管理机构设置不太科学合理，人员职责模糊，人员的专业配备有缺漏，解决疑难问题的技术能力差的得1分； 不满足需求或未提供方案的不得分。 | 7 |
|  | 服务承诺及服务质量保障方案 | 供应商应根据服务承诺及服务质量保障方案要求，结合本项目特点编制服务承诺及服务质量保障方案，包括但不限于各项服务承诺及安全保障制度、检验检测管理制度、检验检测责任制度、服务质量管理制度等方面： 服务承诺全面完善、切合实际，服务质量保障方案详细具体，与采购需求关联性高的得7分； 服务承诺基本完整、切合实际，服务质量保障方案粗略，与采购需求关联性一般的得4分； 服务承诺有缺陷、不切合实际，服务质量保障方案简单粗糙，与采购需求关联性低的得1分； 不满足需求或未提供方案的不得分。 | 7 |
| 商务部分（48） | 项目需求响应情况 | 供应商对磋商文件具体需求的响应程度： 全部响应即满足磋商文件“第三章 采购需求”中“二、技术及服务要求”“三、商务要求”的得2分；有标注★号的，为实质性要求，必须满足，如应答为“负偏离”，将导致响应无效。其他指标（按最小一级标题计算）为一般性指标，一般性指标有负偏离的，每有1项减0.5分，扣完为止，本项满分2分。 | 2 |
|  | 配套场所 | 供应商在连云港市内配备暗室（含危废处理能力）、评片区、设备区、材料仓库、办公区等固定服务场地，具备以上区域得2分，未提供不得分。 （①需提供场地现场照片和场地产权证明复印件，如为租赁场地，另需提供场地租赁协议，证明材料需加盖公章。②或供应商承诺在合同签订后一个月内可按本项要求设置相关检测区域，提供承诺书加盖公章。③委托具备法定危废处理资质的单位处置危废物的，需提供承诺书加盖公章） | 2 |
|  | 人员要求 | 项目部专职检测人员必须具有满足所有检测项目的资格证书的同时： 包5投入本项目检测人员中： 在持有RTⅡ级及以上人员证书6人的基础上，每增加一名持证人员得1分/人，最高6分； 在持有UTⅡ级及以上人员证书2人的基础上，每增加一名持证人员得1分/人，最高4分； 在持有MTⅡ级及以上人员证书2人的基础上，每增加一名持证人员得1分/人，最高4分； 在持有PTⅡ级及以上人员证书2人的基础上，每增加一名持证人员得1分/人，最高4分； 在持有PAⅡ级及以上人员证书2人的基础上，每增加一名持证人员得1分/人，最高2分； 在持有TOFDⅡ级及以上人员证书2人的基础上，每增加一名持证人员得1分/人，最高2分； 上述人员需提供相关证书复印件及近三个月（2025年11月—2026年1月）供应商为其缴纳的任意一个月的社保证明，加盖供应商公章，有缺项不得分。Ⅱ级证书一人仅计一证，Ⅲ级证书可重复计分。 | 22 |
|  | 类似业绩 | 供应商提供自2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来具备已完成的类似本项目的无损检测业绩的（至少包括相控阵超声检测PA），每个得2分，最高得8分。 （提供有效合同复印件和发票复印件并加盖供应商公章，否则不得分。同一客户单位不重复计分。） | 8 |
|  | 设备配备 | 供应商拟投入本项目的自有设备： （1）配备射线检测装置3台的基础上，每增加一台加1分，本小项最高得3分； （2）配备数字式超声探伤仪2台的基础上，每增加一台加1分，本小项最高得3分； （3）配备磁粉检测仪2台的基础上，每增加一台加1分，本小项最高得2分； （4）配备相控阵超声检测仪1台的基础上，每增加一台加1分，本小项最高得1分； （5）配备TOFD衍射时差法超声检测仪1台的基础上，每增加一台加1分，本小项最高得1分； （需提供上述设备清单、发票和有效期内的校准证书复印件，发票上面的购买方和校准证书上的委托方应为供应商） | 10 |
|  | 检测用试块 | 供应商承诺在本项目合同签订之日起一个月内，为本项目配备的检测用试块材质可同时覆盖碳素钢、不锈钢，试块规格能覆盖I、II型焊接接头的不同厚度的(所需试块清单详见“第三章 采购需求”中“试块清单11-1”，并承诺包括但不仅限于清单)得4分，每缺一个减0.5分，扣完为止; 注：需提供承诺函并加盖公章，格式自拟;如现有相关试块的，需提供试块的实物照片，以及购置发票复印件。(如为租赁的，则提供租赁合同复印件) | 4 |
| 合计 |  |  | 100 |

2.3 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

2.3.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×65%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.3.2响应措施

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品/服务在当地市场一般价格（如主要电商平台的价格、当地政府部门公布的指导价格等）、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

2.4 落实政府采购政策进行价格调整的规则：

| 政府采购政策 | 价格扣除规则 | 享受价格扣除的条件 |
| --- | --- | --- |
| 促进中小企业 发展政策 | 对小型和微型企业的报价，对响应价格给予10%的扣除 | 本项目非专门面向中小企业采购，根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小型和微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供《中小企业声明函》。 本次采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。 |
| 促进残疾人就业政策 | 对残疾人福利性单位的报价，对响应价格给予10%的扣除 | 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库(2017)141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》。 |
| 支持监狱企业 发展政策 | 对监狱企业的报价，对响应价格给予10%的扣除 | 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，提供《监狱企业证明文件》[监狱企业投标的，应提交省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的证明文件]。 |
| 本国产品支持政策 | 本项目不适用 | 1.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 |

2.4推荐成交候选供应商

2.4.1按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的并列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

2.4.2每采购包推荐成交候选供应商的数量： 3 家。

2.4.3每采购包成交供应商数量： 1 家。

第五章 合同文本

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交人结合本项目具体情况协商后签订。

服务合同

合同编号：

项目名称：江苏省特检院盛虹石化炼化区域2026年大检修（芳烃事业部）特种设备无损检测工作外委项目

委托方（甲方）：江苏省特种设备安全监督检验研究院

服务方（乙方）：

签订日期：         年     月     日

采购编号：

委托方（以下简称甲方）：江苏省特种设备安全监督检验研究院

服务方（以下简称乙方）：

一、说明：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规以及本院行政、业务、财务、采购、科研、人事等管理制度的要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就江苏省特检院盛虹石化炼化区域2026年大检修（芳烃事业部）特种设备无损检测工作外委项目（项目编号：      ）及有关事项，签订本协议。

二、合同条款：

1.合同由甲乙双方签订，并依据         号采购文件规定，按下列合同条款甲方同意购入，乙方同意提供以下（包号：     ）服务：

| 包号 | 包名称 | 检测方法 | 单位 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 2#芳烃抽提装置、1#歧化装置、2#歧化装置 | 射线检测RT | 张 | 35 |
|  |  | 数字射线成像DR | 张 | 80 |
|  |  | 超声波检测UT | 米 | 16 |
|  |  | 磁粉检测MT | 米 | 15 |
|  |  | 超声波衍射时差法TOFD | 米 | 80 |
|  |  | 渗透检测PT | 米 | 18 |
| 包2 | 1#重整装置、2#重整装置、石脑油加氢装置 | 射线检测RT | 张 | 35 |
|  |  | 超声波检测UT | 米 | 16 |
|  |  | 磁粉检测MT | 米 | 15 |
|  |  | 渗透检测PT | 米 | 18 |
|  |  | 超声波衍射时差法TOFD | 米 | 80 |
| 包3 | 3#重整装置、PSA装置 | 射线检测RT | 张 | 35 |
|  |  | 超声波检测UT | 米 | 16 |
|  |  | 磁粉检测MT | 米 | 15 |
|  |  | 渗透检测PT | 米 | 18 |
|  |  | 超声波衍射时差法TOFD | 米 | 80 |
| 包4 | PX装置Ⅰ系列 | 射线检测RT | 张 | 35 |
|  |  | 超声波检测UT | 米 | 16 |
|  |  | 磁粉检测MT | 米 | 15 |
|  |  | 渗透检测PT | 米 | 18 |
|  |  | 超声波衍射时差法TOFD | 米 | 80 |
| 包5 | PX装置Ⅱ系列 | 射线检测RT | 张 | 35 |
|  |  | 超声波检测UT | 米 | 16 |
|  |  | 磁粉检测MT | 米 | 15 |
|  |  | 渗透检测PT | 米 | 18 |
|  |  | 超声波衍射时差法TOFD | 米 | 80 |
|  |  | 相控阵PA | 米 | 80 |

乙方根据甲方项目需要，指派称职的人员，前往指定地点，以完成相应的项目甲方指定的无损检测工作。

2.服务费支付：

乙方成交折扣率：          %（以基准价为计算基础）；

（1）承包方式：固定单价合同。

（2）付款方式：

1）计算规则，根据实际的工作量（以甲方确认的结算表为准）核算，最终服务费=基准价（单项限价）×成交折扣率×经采购人核实过的实际数量。

2）服务费在供应商完成本项目所有检测任务后，一次性结算。按实际完成的工作量计算，乙方出具正式付款申请且经甲方审查合格并提交合格的发票后，甲方向乙方支付服务项目所应支付金额。

付款前，乙方须取得甲方的完工证明材料，并提供甲方认可的发票、付款申请单、结算清单等付款所需资料，甲方在收到上述资料并审核无误后支付相应款项，若因乙方延迟提供上述资料或出具的资料不符合国家规定或甲方要求，导致甲方不能按时付款，则相关责任由乙方承担。

3）甲方将与乙方签订服务合同，实施的单个项目以《无损检测委托单》为准，明确具体服务项目内容。

4）甲方支付给乙方的服务费包含但不限于：人工费、交通差旅费、现场车辆费、设备机具费、消耗材料费、保险费、税费、各类规费、食宿费、外协费用、服务人员工资、社保、公积金、相关材料分析费、验收费、安全防护产品购置费、管理费、利润、相关协调费用以及乙方认为需要的其他费用等。此外，项目实施过程中所需的采购文件中未列出的辅料、设备折旧等其他一切费用应由乙方在报价时一并考虑，甲方不再支付报价以外的任何费用。在服务期内，乙方根据完成实际工作量进行结算，合同期内结算总金额不得超过预算金额，如经核算有超出预算金额的部分，甲方有权不予支付，但不免除乙方在服务期限内合同履行的义务。乙方不得就超出部分向甲方主张或提出异议，否则甲方有权向乙方主张服务总费用5%的违约金。

5）因供应商自身原因导致的针对同一检测点的重复检测工作，不可重复计费；

3.合同履行期限（服务期）：合同签订之日起至盛虹炼化（连云港）有限公司大检修定期检验结束；

合同履行期间合同签订的折扣率不变，且合同期内总结算费用不得突破预算额度。合同签订后，每项任务在得到甲方通知后开始，至项目规定的所有检测工作完成止。

4.履约地点：

（1）履约地点：包含但不限于盛虹炼化（连云港）有限公司（芳烃事业部）（实际履约地点以采购人指定为准）；

（2）甲方负责人：           联系电话：

（3）乙方负责人：           联系电话：

5.服务的提供应符合下列标准或规范并据此验收：采购文件及响应文件、国家的相关标准、行业技术标准、符合项目技术方案及甲方项目负责人指定的技术要求、符合被服务方的各项管理规定。

6.交付和验收

（1）乙方应当按照合同签订要求，并根据磋商文件及成交供应商的响应文件及采购过程中有关澄清、承诺文件等要求完成服务事项。

（2）甲方依法组织履约验收工作：

①甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期（分段）考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应做好相应配合工作；

②甲方成立验收小组，如有必要，甲方可邀请相关领域的专业技术人员或第三方专业机构参与验收；验收小组按照服务合同约定以及项目相关的标准或规范，对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后形成履约验收材料，由甲乙双方共同确认；

③验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理；

三、双方的权利义务

1.甲方的权利义务：

（1）现场提供必要的协助；

（2）按照合同约定及时支付相关费用；

（3）监督乙方合同履约情况，对于乙方执行本合同不利或者违约情况进行判定，乙方不能履行合同义务或服务不能满足甲方要求，甲方有权采取经济处罚措施并有权单方解除合同，扣除未履行部分或履行不合格部分的服务费；

（4）若在服务过程中发现乙方在质量、安全、进度、文明实施中某一方面明显达不到要求时，甲方有权要求乙方更换人员或终止合同。

（5）对乙方的检测工作进行现场监督并填写工作质量审核表，进行评估。

（6）甲方有权对成交后乙方擅自转包或包的乙方终止承包合同。

（7）乙方未按照甲方要求指派人员开展检测工作或者指派人员不符合要求的，视为乙方拒绝履行合同，甲方有权单方面解除本合同，并追究乙方的违约责任。

（8）甲方应当按照行业通行标准和乙方响应文件的承诺（不低于国家相关标准）及时对采购标的进行验收。

（9）甲方有权根据国家政策或法律法规的变动对项目实施的需求标准和质量做出相应变动。

2.乙方的权利义务：

（1）乙方根据甲方提供的工作量、工期，派满足合同要求的人员赴现场开展检测工作。乙方应配备足够的人员和设备，保证在约定的时间内完成检测工作。每迟延一天按当月实际结算的服务费用的5‰向甲方支付违约金，违约金总金额不超过结算费用的5%，甲方有权在支付费用时直接扣除。乙方逾期交付达2天，视为乙方拒绝交付、不能交付或不能完成合同，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，解除合同造成的损失全部由乙方承担。

（2）参与本项目的各类人员应符合国家相关法律、法规的劳动用工要求；同时乙方人员应相对固定，在服务期内不应有大量人事变动以致影响向甲方提供的服务质量。

（3）乙方自行采购服务所需的各种耗材。用于检测工作的仪器设备、计量器具、标准物质等必须按照国家有关要求进行量值溯源或检定、校准。

（4）服务过程中发现问题乙方负责人应向甲方分管领导书面说明情况。

（5）乙方应严格遵守使用单位和甲方的各项安全管理制度，严格执行HSE体系规定的法律法规及标准规范，接受使用单位的安全教育，在施工现场危险区域设置安全标志，并指定专人负责安全工作，如有违反法律、法规的要求，乙方承担全部后果。

一旦进入工作现场，表示乙方对现场相关安全准备工作的认可，因乙方违规、违章作业造成的人身伤害和财产损失，包含但不限于使用单位被检测设备造成损坏、乙方指派的人员遭受人身损害或财产损失、对第三人造成人身损害或财产损失等均由乙方负责，甲方不承担任何责任。

（6）乙方检测人员在检测工作中应严格执行检测标准和检测工艺，并对检测工作结果的完整性、正确性负责。

（7）对甲方和受检单位需保密的有关商业、技术、经营、管理等方面的信息、结果、资料等，乙方不得向其他单位或个人泄密，对需保密的资料要妥善保管，无关人员不得翻阅、复制。乙方承诺严格遵守国家关于隐私方面的所有法律法规，为甲方绝对保密任何有关甲方和受检单位的资料，不得泄露检测工作所服务的企业单位的任何商业机密，不得将相关数据私自泄露。甲方不承担本项目实施过程中的任何因乙方泄密造成的责任及经济赔偿。

（8）在项目工作期间，乙方应对劳务服务输出人员保持承担相应责任和义务（包括但不限于薪酬、职业保险等），并应根据所适用的法律履行或执行对雇员的补偿和其他各类保险。

（9）乙方拒绝交付、不能交付、不能完成合同约定的义务，甲方有权解除本合同，甲方解除合同的，甲方已支付的服务费视为定金，应双倍返还，甲方在未支付价款前解除合同的，乙方应当向甲方支付合同总价款10%的违约金。

（10）乙方履行义务不符合合同约定时，应继续履行义务直至完成服务义务，同时甲方有权扣减5%尾款。

（11）乙方供给甲方的设备、材料及乙方自己的施工用具，进入检测现场后的保管，由乙方负责；乙方在检测现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通由乙方负责。

（12）本项目实施过程中，凡因乙方原因（包括但不限于检测质量缺陷、报告虚假、违章操作、安全事故、未能按时交付报告等）给甲方或第三方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

甲方有权从应付乙方的劳务费中扣除等额赔偿款及合同约定的违约金。若甲方因此被第三方追责或产生连带赔偿责任，甲方先行支付后有权向乙方全额追偿，追偿范围包含甲方为此支出的所有成本。

（13）乙方要严格按照检测的规则、方案开展检测工作任务及本合同项下工作任务，不得弄虚作假，一经发现，甲方有权解除本服务合同。

（14）本合同履行期间，乙方不得以甲方名义对外进行书面或口头承诺，不得以甲方名义对外签署协议，不得以与甲方存在合同关系对外进行宣传。

（15）本合同履行期间，乙方以各种理由（包括正当理由和不正当理由）拒绝或未按时完成甲方安排的检测任务两次（含）以上的，甲方有权解除本合同。

（16）乙方应按照国家和省院的操作规范执行并做好完整的工作记录。

（17）乙方应接受并主动配合甲方及行业主管部门的检查，对甲方指出的问题，应及时做出合理解释或予以纠正。

（18）乙方应自行承担项目实施一切有关费用。

（19）国家法律法规规定及本合同约定应由乙方承担的其他义务和责任。

四、技术及服务要求

1.质量安全要求：

乙方根据甲方分配的《无损检测委托单》实施检测服务工作，必须严格按照质量体系要求和相关质量保证规范。必须符合国家的相关标准、特种设备安全技术规范、行业技术标准、项目技术方案及采购人项目负责人指定的技术要求以及被检测单位的各项管理规定：

（1）建立质量管理机构，各责任人职责明确；

（2）质量管理体系运行规范，质量制度落实到位；

（3）严格按照国家相关法律法规的规定持证上岗，确保所有拟派往本项目的工作人员均具备合法的执业资格，严格实行“人证合一”管理，且证书的执业范围及有效期必须覆盖本项目合同期内的实际工作内容；

（4）仪器设备齐全，并在检定、校准有效期内使用；

（5）在本项目合同签订之日起一个月内，须结合项目的实际技术需求，严格按照国家现行相关法规及标准规定，配齐合格的检测用试块；

（6）场地设施和环境（包括温度、湿度、光照度、暗室、辐射、清洁度等）满足体系要求；

（7）建立安全环境管理及保障措施；

（8）日常工作能满足项目和采购人单位的检测工作要求等。

2.服务总体要求：

（1）按照甲方的检验任务通知要求，乙方在24小时内对工作任务做出响应（包含夜间任务），并配合甲方在现场完成检验项目。大修期间检测工作需按检验进度同步或提前完成。对甲方安排的技术指令不得擅自更改，工作完成后应及时出具检测报告，并对检测结果负责，保证检测报告的真实性、准确性、有效性。无正当理由，乙方不得拒绝采购人的工作安排，否则按成交供应商违约处理，

（2）检测所需的交通和材料等均由乙方自行解决；

（3）严格遵守合同要求，对工作质量负责，由于乙方自身原因导致须重新进行检测的，相应的所有责任和费用均由乙方自行承担，并且不得故意停工或故意拖延检测工期；

（4）供应商需配置能满足项目技术服务所需的机械设备及工具等，保证试验设备的标识、检定、使用、保养、维修符合要求，确保在投入使用前均测试正常，以及机械设备使用数据无误；

（5）乙方需在检测工作开始前完成连云港市徐圩新区市场监督管理局备案告知工作；

（6）安全风险防控要求：

①乙方应认真做好现场检测安全防护工作，在施工现场危险区域设置安全标志，并指定专人负责安全工作，加强安全管理，做到安全责任全覆盖、安全范围全覆盖，确保人身和设备安全，乙方应对其现场工作人员的安全健康负责，为其工作人员购买人身意外险；

②供应商应严格遵守政府相关安全环保法律规范，以及被检测单位和甲方的各项安全管理制度，严格执行健康、安全、环保（HSE）管理体系相关的标准规范，接受被检测单位的安全教育和培训；

③乙方应编制事故的应急预案、救援事故报告与赔偿等文件，未经被检测单位的工作人员许可，乙方的操作人员不得对被检测单位的特种设备进行任何操作，严禁违规操作；

④乙方应负责在服务中的所有安全及环境责任。如果发生因供应商及其人员未遵守国家和行业相关规定或未遵守被检测单位的规定等直接或间接原因，造成安全、环境事故或其他财产损失和人身伤害，均由供应商承担一切经济和法律责任，并保证采购人免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、罚款；

（7）人员要求：

①为保证项目的顺利实施，乙方需为本项目配备相应的全职服务人员，且管理机构设置合理，人员职责明确，人员的专业配备齐全。必须为所投项目明确1名项目负责人、1名技术负责人和1名安全负责人（安全管理人员单独设立），所有人员均须坚决服从现场管理人员的要求；

②乙方为本项目配备的服务人员原则上在项目服务期间不得更换。如因特殊原因确需更换的，需至少提前5个工作日提交相关的书面申请，说明原因且理由充分，且更换的人员在资格、技术及能力等各方面应不低于原项目服务人员，在报经采购人同意后方可更换；

③若出现工作人员临时无法正常工作，供应商应在报经采购人同意后，在24小时之内派遣经采购人认可的替代人员；

④在服务期内，供应商需提供全天24小时工作响应，大修期间检测工作需按检验进度同步或提前完成。供应商需具备支持多个不同地点的检测任务同时开展检测作业的能力，并根据每个检测任务调配分项负责人、技术人员、安全管理人员等。

⑤本项目所涉及登高作业的相关工作人员应具备应急管理部门颁发的《特种作业操作证》（高处作业），持证上岗；

⑥本项目所涉及射线检测工作的相关工作人员应具备国家统一考核合格后生成的《核技术利用辐射安全与防护考核成绩报告单》，持证上岗；

⑦乙方应组建专职常驻现场的服务团队，拟投入本项目的现场无损检测人员每个包总数不得少于 10 人（含）。在项目正式进场作业前，供应商必须向采购人提交“驻场服务人员备案清单”及配套证明材料（包括人员花名册、身份证复印件、本单位社保缴纳证明、岗位职责、体检报告以及处于有效期内的各类资格证书复印件）进行书面报备与审核。经采购人审核确认后，相关人员方可进场开展工作；

（8）乙方负责成交区域内业务，甲方有权根据项目实际情况和供应商的综合履约情况进行自行调配；乙方如遇到突发性任务、重大工程或其他不可预料等因素影响，甲方也有权自行调配。乙方应无条件配合接受调配，最终业务量以实际发生为准。

（9）乙方应对项目执行过程中的所有资料承担严格的保密责任，未经甲方书面授权，严禁擅自留存（除法定存档外）、对外发布、泄露或用于本项目以外的任何用途；

（10）本项目实施期间产生的所有检测数据、图谱、报告及相关技术成果的知识产权均归甲方所有；

（11）乙方必须具备独立完成本项目的能力，成交后不允许分包、转包。如发现成交供应商在本项目中存在资质挂靠、转包、分包、不委派指定的技术人员及其他违规情况，视为违约，一切不利后果由成交供应商负责。

3.服务技术要求：

（1）检测中，应按相应的检测工艺进行检测，发现检测工艺不能满足甲方需求时，应及时告知甲方并重新编制检测工艺；

（2）检测中，对于现场无法完成检测的情况及时告知甲方，并按要求进行补充检测；

（3）乙方应确保检测全过程质量受控。检测形成的原始记录（含底片、数字图谱、波形数据等）的质量合格率达到100%（对不合格的应及时重测）。检测报告结论的正确率达到100%；

（4）检测中，严格执行环境安全管理制度和相关规范、规程规定要求，符合国家检测标准，保证试验检测工作的正常开展；

（5）无损检测结果，原则上需要在检测工作完成后的12个小时内以纸质和电子版形式向采购人提交，检测报告需在检测工作完成后10个工作日内提交给采购人；

（6）乙方应具备健全的检测管理制度，检测工艺文件、检测工艺验证记录、检测记录和报告应符合承压设备无损检测（NB/T 47013）的相关要求；

（7）严格执行台账制度，保证试验检测各个环节都有台账记录和原始记录，做到所有试验检测数据都可追溯；

（8）严格执行档案管理制度。根据《承压设备无损检测 第1部分：通用要求》（NB/T 47013.1-2015）及相关特种设备安全技术规范的要求，乙方对检测过程中形成的档案资料（包括但不限于射线底片、数字图谱、原始电子数据及检测报告等）保存期限至少为7年，且应确保电子数据的清晰度、完整性及不可篡改性。保存期满后，上述资料的销毁或处置必须提前征得采购人书面同意，必要时应无偿移交采购人存档。

（9）工作完成后，乙方应将所有纸质资料进行数字化处理，射线底片应按GB/T 26141.2-2010 DS级的要求进行扫描（保存格式为DICONDE），连同原始电子数据汇总形成完整的电子文档包移交给甲方存档。此项费用应包含在响应报价中，甲方不再支付任何额外的费用；

4.考核要求：

（1）甲方会对乙方进行工作抽查，根据抽查结果，对乙方工作内容和工作量进行调整。如抽查复验时，发现乙方存在弄虚作假等严重问题立即中止合同，因工期延误等产生损失的，由乙方承担全部责任和经济处罚；

（2）根据业务范围中实际需要开展的外委服务项目，甲方将开具《无损检测委托单》。乙方必须按要求完成相应服务工作，接受甲方的任务完成情况考核。对未能及时完成的工作任务，或者所完成的工作未能达到服务要求的，经考核确认后，按比例减扣相应外委服务费。

五、货物、服务的购买或租赁权利瑕疵条款：

乙方应保证提供的货物、设备或服务不存在所有权、抵押权、使用权、知识产权等权利瑕疵。

六、不可抗力

本项目所指的不可抗力按照国家法律法规等规定执行，包括：（1）战争、叛乱、恐怖主义、骚乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾、自然灾害等以及《民法典》中不可抗力定义的内容；（2）本地区发生烈度Ⅶ度以上（含Ⅶ度）的地震。

七、合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

八、合同权利义务的转让条款

1.乙方不得将合同标的转包给其他供应商履行，也不得将合同主体部分或关键性工作包给第三方；

2.如乙方有转包和未经甲方书面同意的擅自分包行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方双倍返还甲方已支付的款项，以及要求乙方承担由此造成的全部损失。

九、争议的解决

1.合同履行过程中发生争议，双方应友好协商，协商不成的，同意提交南京仲裁委员会按其仲裁规则裁决。

2.在仲裁期间，本合同应继续履行，仲裁产生的仲裁费、鉴定费、保全费、担保费、律师费等合理支出由违约方承担。

十、诚实信用和廉洁条款

合同签订前、履行期间及履行完毕后，乙方及其工作人员应当遵守廉洁原则，不得向本院工作人员行贿、变相行贿，不得以任何理由向本院工作人员及第三方赠送礼品、礼金、各种有价证券及其他支付凭证，不以任何理由为本院工作人员报销应由个人支付的费用。一旦发生上述事由，本院有权无条件解除本合同。

十一、保密条款

双方应当对合同的内容、因履行合同期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容（简称“保密资料”）保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向合同以外的任何第三方披露。双方均不得将合同中的内容及在合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露。本保密义务应在本协议期满、解除或终止后仍然有效。

十二、送达条款

合同尾部联系方式和联系信息适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送达，送达文书的效力及于本合同纠纷所引发的仲裁、诉讼程序和执行程序。乙方确认的最后送达地址如发生变更等情形，应在三日内重新确认填写最后送达地址并以书面方式予以通知本院，否则原确认的最后送达地址继续有效，乙方自行承担由此可能产生的法律后果。

十三、其他

1.合同的生效：本合同一式陆份，自甲乙双方签字并加盖骑缝章之日起生效。

2.未尽事宜、双方协商解决，并按《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定调整。

3.采购文件、成交通知书、乙方的响应文件及响应承诺书是签订本合同的依据，本合同未尽事项首先依据采购文件、成交通知书、乙方的响应文件及响应承诺书进行履行，双方也可以在不违背本合同实质性内容的基础上达成补充协议，补充协议与本合同具有相同的法律效力。

| 甲方（盖章）： 单位名称：江苏省特种设备安全监督检验研究院 单位地址：江苏省南京市鼓楼区草场门大街107号龙江大厦 法定代表人： 委托代理人（签字）： 联系方式： 签订日期： 年 月 日 | 乙方（盖章）： 单位名称： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人（签字）： 电话： 传真： 开户银行： 帐号： 税号： 签订日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

# 第六章 响应文件格式

注：请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

附件

响  应  文  件

（填写正本或副本）

项目名称：江苏省特检院盛虹石化炼化区域2026年大检修（芳烃事业部）特种设备无损检测工作外委项目

项目编号：

采购包：

供应商：

日  期：

目录

一、价格及商务部分

（1）响应函，格式见附件。

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明，格式见附件。

（3-1）法定代表人（单位负责人）授权委托书（适用于法人/非法人），格式见附件。

（3-2）授权委托书（适用于自然人），格式见附件。

（4-1）初始报价一览表，格式见附件。

（4-2）分项报价表，格式见附件。

（5）商务条款偏离表，格式见附件。

（6）供应商具备响应资格的证明文件：

（6-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件（或具有同等法律效力的证照）。

（a）供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”。

（b）供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”。

（c）供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”“登记证书”等证明文件。

（d）供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（e）供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

（f）若本项目允许分支机构参加响应，则分支机构参加响应的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件（如需）。

（6-1-2）工商变更登记文件（如需），如发生了单位名称等变更的，需提供工商变更登记文件。

（6-2）财务状况报告。

（6-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料，格式见附件。

（6-4）依法缴纳税收的相关材料。

（6-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料。

（6-6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，格式见附件。

（6-7）无不良信用记录承诺函（供应商自行查询适用），格式见附件。

（6-8）磋商文件要求的其它实质性资格资信证明文件。

（7）公章授权书（如需），格式见附件。

二、技术部分

（1）技术方案或服务方案

（2）技术条款偏离表，格式见附件。

（3）用于本项目人员简历表（如需），格式见附件。

（4）响应标的物符合磋商文件规定的证明文件（如需）

三、其他部分

（1）提供符合政府采购政策的证明材料

（2）供应商认为需提供的其他文件或证明材料

评审索引

（注：此表按照磋商文件中评分办法逐项填写）

| 评审项目 | 评审要求 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |

- 价格及商务部分

（1）响应函

（采购人）：

（供应商全称）   授权    （授权代表姓名）   （职位） 为全权代表，参加贵方组织的         （项目名称、项目编号）   响应的有关活动，并对此项目进行响应。

为此：

1.提供供应商须知规定的全部响应文件：正本1份，副本 3 份，电子版文件   份。

2.我方将按磋商文件的规定履行全部责任和义务。

3.我方已详细审查全部磋商文件，我们完全理解并同意放弃对磋商文件提出质疑或争议的权利。

4.本响应有效期为自响应日起     个日历日。

5.如果在规定的提交响应文件截止时间后，我方在响应有效期内撤销响应文件，磋商保证金将不予退还。

6.我方同意贵方查询或调查我们提交的与本响应文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料。

7.我方在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购方，与采购人为本项目所委托的咨询单位或其附属机构没有直接或间接的任何关联。

8.我方承诺：采购人在其本国使用我方提供的货物及服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的货物及服务而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。

9.我方保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，同意提供贵方要求的与该项响应有关的数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应。

10.与本响应有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

手机：

邮箱：

供应商名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：

姓名： 	性别： 	年龄： 	职务：

系 	（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）

身份证正面

身份证反面

供应商名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

（3-1）法定代表人（单位负责人）授权委托书（适用于法人/非法人）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的         （单位名称）      的在法定代表人（签字或盖章）处签字的   （法定代表人姓名、职务）   代表本单位授权         （单位名称）      的在授权代表（签字）处签字的（授权代表的姓名、职务）（身份证号码：             ）为本单位的合法代理人，就          （项目名称、项目编号）         ，以本单位名义处理一切与之相关的事务，其后果由我单位承担。

代理人无转委托权，特此委托。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

授权代表（签字）：

身份证号码：

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

注：

1. 若供应商为分公司、分支机构等依法无需设置法定代表人职务的单位（仅当磋商文件注明允许上述单位响应时），法定代表人签字处可由单位负责人签署。

2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

（3-2）授权委托书（适用于自然人）

本授权书声明：我    （姓名）    系自然人，现授权在授权代表（签字）处签字的（授权代表的姓名）（身份证号码：             ）为本人的合法代理人，就          （项目名称、项目编号）         ，以本人名义处理一切与之相关的事务，其后果由我本人承担。

代理人无转委托权，特此委托。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

自然人姓名（签字）：

身份证号码：

授权代表（签字）：

身份证号码：

附：自然人有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

注：若响应文件中签字之处均为自然人本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

（4-1）初始报价一览表

项目名称：

项目编号：

采购包号：

| 序号 | 内容 | 报价折扣率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 服务期 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1.供应商在报价时应充分考虑不确定性因素所引起的费用。

2.本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价。

3.本项目执行中所发生的所有费用均计入总报价中，采购人不再另行支付其他任何费用。

供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

（4-2）分项报价表

项目名称：

项目编号：

采购包号：

| 序号 | 包名称 | 报价折扣率（%） | 检测方法 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：

- 1.该表报价非本次磋商中的最后报价。本项目一个包仅接受一个报价折扣。请各磋商供应商综合考虑后进行报价。

- 2.所报响应折扣率最多保留两位小数。报价说明：如所报折扣率为80%，则结算单价为单项最高限价*80%。

供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

（5）商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

采购包号：

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 是否偏离 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 供应商须根据第三章《采购需求》要求填写此表，作为响应文件的组成部分。

2. 所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为供应商已完全接受磋商文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。

3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于磋商文件要求，负偏离指供应商的响应低于磋商文件要求。

供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

（6）供应商具备响应资格的证明文件

（6-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件

注：供应商提供营业执照副本（或具有同等法律效力的证照）复印件。复印件应能清晰显示供应商名称。

（6-1-2）工商变更登记文件（如需）

注：如供应商在磋商文件资质、业绩等要求的时间期限内发生了单位名称等变更的，提供相关工商变更登记文件的复印件。如无，则可不提供。

（6-2）财务状况报告

注：根据竞争性磋商公告的要求提供。

（6-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料（由供应商根据项目需求提供说明材料）。

（6-4）依法缴纳税收的相关材料

注：根据竞争性磋商公告的要求提供。

（6-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料

注：根据竞争性磋商公告的要求提供。

（6-6）没有重大违法记录的书面声明

注：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供声明函原件）。

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

（6-7）无不良信用记录承诺函（供应商自行查询适用）

本单位郑重承诺，我单位无以下不良信用记录情形：

1.被人民法院列入失信被执行人；

2.被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

3.被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位已就上述不良信用行为按照磋商文件中供应商须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位成交资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

（6-8）磋商文件要求的其它实质性资格资信证明文件

★供应商承诺函

我公司针对本项目承诺满足全部★要求。

- 另，单独承诺满足人员要求：在服务期内，我司提供全天24小时工作响应，我司具备支持多个不同地点的检测任务同时开展检测作业的能力，并根据每个检测任务调配分项负责人、技术人员、安全管理人员等，大修期间检测工作需按检验进度同步或提前完成。

供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

（7）公章授权书（如需）

______________________（采购人）

______（供应商名称）______，中华人民共和国合法企业，法定地址：____________________。在参与______（项目名称）（项目编号）______协商活动中，我单位授权（其他形式的印章名称）     （样式附后）在此次活动中代为公章使用。

（其他形式的印章名称）   所签署的响应文件、澄清等，我单位承认并同意具备与我单位公章签署等同的法律效力。

（其他形式的印章名称）     签署的所有文件、协议不因授权的撤销而失效。

其他形式的印章名称：______________

印章样式：

供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

二、技术部分

（1）技术方案或服务方案

供应商应根据采购需求和评分标准编写方案说明，包括但不限于：

（1）无损检测技术服务方案

（2）安全应急预案

（3）重点难点分析及对策方案

（4）进度保障措施方案

（5）人员组织管理方案

（6）服务承诺及服务质量保障方案

（2）技术条款偏离表

项目名称：											项目编号：

| 品目号 | 服务名称 | 规格 | 技术指标要求 | 响应情况 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 供应商须根据第三章《采购需求》要求填写此表，作为响应文件的组成部分。

2. 所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为供应商已完全接受磋商文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。

3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于磋商文件要求，负偏离指供应商的响应低于磋商文件要求。

供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

（3）用于本项目人员简历表（如需）

| 姓名 |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  |
| 毕业学校、专业 |  |  |  |
| 身份证号 |  | 拟在本项目任职 |  |
| 执业资格证 |  | 执业资格证书号 |  |
| 近____年承担项目情况 |  |  |  |
| 时间 | 类似项目名称 | 担任职务 | 项目单位名称及电话 |

供应商名称（公章）：____________

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：_________________

日期：______年____月____日

（4）响应标的物符合磋商文件规定的证明文件（如需）

注：提供第二章“供应商须知”和第三章“采购需求”规定（包括响应货物的强制性认证、注册等）的证明材料复印件。

三、其他部分

（1）提供符合政府采购政策的证明材料

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1. （标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业 收入为 	万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业 收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）  ：

日期：      年    月    日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1.填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）相关规定。2.授权用响应专用章的，与公章具有相同法律效力。

监狱企业证明

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：____________

日期：	     年 	月   	日

本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　  年　  月　  日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

注，友情提醒：

一、《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》中本国产品界定标准：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在部分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

中国境内生产的组件成本核算基本规则详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

# （2）供应商认为需提供的其他文件或证明材料