招　标　文　件

| 项目名称： | 连云港市基层治理服务中心12345智能数据分析 |
| --- | --- |
| 项目编号： | JSZC-320700-JZCG-G2026-0009 |

连云港市公共资源交易中心

2026年3月

# 目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	21

第四章  采购需求	26

第五章  评标方法与评标标准	55

第六章  投标文件格式	60

第一章  投标邀请

受连云港市基层治理服务中心的委托，连云港市公共资源交易中心就12345智能数据分析（项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2026-0009）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 连云港市基层治理服务中心12345智能数据分析招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2026年3月24日9:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2026-0009

项目名称：连云港市基层治理服务中心12345智能数据分析

采购方式：公开招标

预算金额：人民币98万元，投标报价超过预算金额的投标无效。

采购需求：12345热线作为政府与市民重要的沟通桥梁，服务质量直接关系到政府的形象和公信力，也深刻影响着社会治理效能和市民满意度。随着大模型等技术的迅猛发展以及数字政府建设的加速推进，智能化应用升级已成为提升12345政务服务便民热线“软实力”的关键举措。12345智能数据分析项目致力于借助前沿智能化技术，通过线索筛查、热榜事件、群体事件、苗头事件、热点事件、突发事件、高发事件、趋势分析、突发警告、星级分布和涉事单位等多维度、多条件筛选挖掘，对重点专题进行趋势分析、聚焦热点分析、事项关联分析等，并通过日常聊天形式快速获取平台数据，推动数据资源的深度挖掘与应用，实现对海量诉求数据的实时分析和监测，及时发现社会治理中的热点、难点问题，为政府决策提供科学依据。具体要求详见第四章采购需求。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：项目建设期为6个月，项目验收合格后提供2年系统平稳运行保障服务。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见投标文件格式。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件。（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询信用中国网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起至2026年3月9日（北京时间）

地点：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年3月24日9:00:00（北京时间）

开标时间：2026年3月24日9:00:00（北京时间）

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：连云港市基层治理服务中心

地    址：连云港市海州区学院北路10号

联系方式：王德政 0518-81067191

2.采购代理机构信息

名    称：连云港市公共资源交易中心

地    址：连云港市海州区凌洲东路9号2号楼419室

联系方式：李俊怡   0518-85868290

3.项目联系方式

项目联系人：王德政

电      话：0518-81067191

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.6除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，连云港市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购人和交易中心不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11.投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表（如有请提供）、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13.投标分项报价表

13.1 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16.投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不做无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17.投标有效期

17.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，交易中心于原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18.电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19.投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定做无效投标处理。

19.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.投标文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21.投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22.开标

22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.评标委员会

23.1 开标后，交易中心将立即组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24.评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25.投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按规定响应，其风险由投标人自行承担。

26.对投标文件的审查

26.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

26.1.2符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否实质性响应了招标文件要求。实质性响应是与招标文件要求的全部实质性要求和条件相符，且与招标文件的其余非实质性要求和条件没有重大偏离。

26.1.3政府采购异常低价审查：

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

3.投标报价低于采购项目最高限价50%的，即投标报价<采购项目最高限价×50%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述（一）中第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟，具体时间由评审委员会确定。其中，属于（一）中第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 在符合性审查阶段，评委会将审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，包含但不限于设备质量、技术规格、售后服务和履约能力等材料明显不能满足招标文件要求，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用综合评分法的采购项目，评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定。

26.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

27.无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.3 废标条款

（1）因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购相关规定执行。

六、定标

28.确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.中标通知书

29.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、履约保证金及授予合同

30.履约保证金

30.1 本项目不收取履约保证金。

31.签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32.合同标的的追加

31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

34.询问

33.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者交易中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对交易中心委托授权范围的，交易中心应当告知供应商向采购人提出。

35.质疑提出

35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、采购公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、交易中心提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、交易中心。采购人、交易中心不具有法定调查、认定权限。

35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

36.质疑函的受理和答复

36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、交易中心不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2 对符合质疑要求的，采购人、交易中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、交易中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.4 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

36.5 采购人、交易中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内答复。

37.1 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

九、政府采购政策功能

38.促进中小企业发展

38.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。对于小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的投标报价为准。

38.2 本项目对提供的服务全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业承接的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

38.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）投标人为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

38.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型企业、微型企业的，不重复享受政策。

38.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

39.支持绿色发展

39.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

39.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

39.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。

40.政府采购需求标准

40.1本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

第三章  合同文本

连云港市政府采购合同（服务）

（合同编号：***）

甲方：（买方）连云港市基层治理服务中心

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据      年   月   日 12345智能数据分析   项目（项目编号：         ）公开招标的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1 服务内容：           。

1.2 服务要求：           。

1.3 服务标准：           。

1.4 补充条款：           。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：            元（¥         ）。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

4.2.甲乙双方各自在本合同签订前拥有的知识产权仍归各自所有。若乙方为履行本合同之目的，需要使用甲方的知识产权，甲方在此授予乙方一项非独占、不可转让、免许可费（除非另有书面约定）的许可，许可范围仅限于乙方为完成本合同约定的软件开发服务之必要范围内使用。若甲方为实现开发成果的正常运行或使用，需要使用乙方的知识产权（例如乙方的通用开发工具、组件库等，且该等使用为行业惯例或开发必需），乙方在此授予甲方一项非独占、不可转让、免许可费（除非另有书面约定）的永久许可，许可范围仅限于甲方在其内部业务范围内使用、维护、修改和升级开发成果之必要范围内使用该等乙方现有知识产权。

4.3. 双方一致同意，本合同项下所有开发成果（包括但不限于乙方开发的全部内容及其衍生作品，下同）的全部知识产权（包括但不限于著作权、专利权、商标权、商业秘密等相关的一切权利）自始归甲方所有。

乙方确认并同意，其在开发过程中利用自身的知识、技能和经验进行的创作，是在甲方委托下，为完成甲方的特定需求而进行的，因此开发成果的知识产权归甲方所有是公平合理的。乙方不得在任何时候、任何地点以任何形式对开发成果的知识产权归属提出任何异议或主张任何权利。

4.4 甲方有权对开发成果进行任何形式的修改、改编、翻译、注释、整理、汇编、扩展、升级、本地化等，由此产生的衍生作品的知识产权仍归甲方所有。甲方有权将开发成果用于其自身业务的任何方面，并有权就开发成果以甲方名义申请、登记、注册任何知识产权。甲方行使本条约定的权利无需另行取得乙方的同意，亦无需向乙方支付任何额外费用，但本合同另有约定的除外。

4.5 若根据相关法律法规的规定或甲方的要求，开发成果需要进行知识产权登记、备案或申请（如软件著作权登记、专利申请等），乙方应无条件予以积极配合，包括但不限于提供必要的证明文件、签署相关文件、提供技术支持等，所需费用由甲方承担（除非因乙方原因导致需额外支出费用）。所有因开发成果产生的知识产权登记证书、专利证书等权属证明文件均应由甲方持有和保管。

4.6乙方对在履行本合同过程中知悉的甲方的工作秘密、技术信息以及开发成果等承担严格的保密义务，该保密义务独立于本合同知识产权条款，不因本合同的终止而终止。

4.7.  本条款项下的权利和义务在本合同终止后仍然有效，特别是关于知识产权归属、保证、保密的条款。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本合同不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。

7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、服务时间

8.1 服务时间：            。

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交 付 期：_________。

9.2 交付方式：_________。

9.3 交付地点：_________。

十、合同款支付

10.1 付款方式：_________。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

12.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、项目验收

13.1 甲方依法组织履约验收工作。

13.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

13.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

13.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

13.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

13.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十四、合同内容的交付

14.1 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。合同标的涉及包装的应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

14.2 使用说明书、质量检验证明书等一并提交甲方。

14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收标的总值       的违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日       向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的       。

15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值       的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方交付的产品或服务不符合项目需求要求、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、解决争议的方法

17.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十八、合同生效及其他

18.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：       年    月    日

第四章  采购需求

说明：按照有利于采购项目实施的原则，本项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为： 软件和信息技术服务业 。

依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）行业划型标准如下：（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

1.根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效投标处理。

一、项目概况

近年来，中共中央、国务院对政务服务数字化转型工作予以高度重视，并围绕利用新技术提升政务服务效能作出了一系列重要安排。2025年6月，《国务院办公厅关于进一步规范和提升12345热线服务的意见》（国办函〔2025〕66号）提出，要推进数字化建设，在确保安全的前提下，稳妥有序运用大数据、人工智能大模型等新技术，丰富拓展12345热线平台功能，探索智能分析等应用场景，提升智能化辅助水平。要强化数据挖掘分析和动态监测，探索智能分析等应用场景，为科学决策、精准施策、政策评估等提供支持。随着我市经济社会快速发展和市民维权意识不断提升，12345热线作为党委政府与企业群众沟通的重要桥梁，热线受理量持续攀升，诉求内容也日益复杂多样。目前热线数据分析仍以人工方式为主，面对海量、多源、异构的诉求信息，传统分析方法已难以高效、精准地提取有价值信息，更无法实现对群众关切问题的实时感知和趋势预判。在当前数字化时代背景下，对热线数据进行智能分析具有极其重要的必要性。一方面，建设12345热线智能数据分析系统是提升政务服务质量、推动政府决策科学化的迫切需要，是落实“人工智能+政务服务”的重要抓手，是实现政务服务从被动应对向主动治理转变的必经之路。另一方面，智能数据分析系统可通过对历史及实时诉求数据的人工智能分析，自动识别热点、焦点、难点问题，为政府部门提供决策支持，助力早期风险防范和公共政策优化，从而真正实现从“接诉即办”向“未诉先办”转变，增强政府公信力和群众满意度。

12345智能数据分析场景主要借助大模型能力，打造12345数据智能分析系统，对服务对象的行为和业务数据等进行智能打标，实现对海量诉求数据的实时分析和监测，通过线索筛查、热榜事件、群体事件、苗头事件、热点事件、突发事件、高发事件、趋势分析、突发警告、星级分布和涉事单位等多维度、多条件筛选挖掘，对重点专题进行趋势分析、聚焦热点分析、事项关联分析等，通过日常聊天形式快速获取平台数据。

二、服务技术要求

- 1.功能指标要求

| 序号 | 模块名称 |  | 需求描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 民意诉求分析平台 | 数据治理 | 借助数据治理技术，对原有12345老平台数据和一体化平台数据进行治理，按照数据标准进行数据筛选、转录、清洗，对数据进行稽查和打标，完成标准化数据治理，形成标准数据资产目录，为后续数据分析和共享打下坚实基础。 数据治理模块需包含数据总览、数据集成管理、数据服务共享、数据打标和数据综合应用功能。 数据治理及数据分析范围涵盖全市（包含东海县、灌云县、灌南县、赣榆区分中心自接工单）。 |
| 2 |  | 效能动态 | 实时监控数据，包括运行总览、对座席话务现场情况监控、平台工单监察和部门工单监察，以可视化形式展示话务情况、话务队列情况、敏感词监测情况、话务呼入呼出情况、话务满意度情况及话务预警情况等信息。 效能动态模块需包含运行总览、座席监察、话务监察、平台工单监察、部门工单监察功能。 |
| 3 |  | 事件分析 | 围绕提升社会治理精细化水平，基于管理者视角构建事件库。针对关注事件、突发事件、一事多诉、一时多诉、一人多诉等事件进行识别、形成预警，并持续地预警跟踪，由“被动”转为“主动”，加强解决市民的共性问题。同时，智能数据分析系统需与连云港市“查一次平台”建立协同机制，实现两个系统的数据同步。 事件分析模块需包含关注事件、突发事件、一事多诉、一时多诉、一人多诉功能。 |
| 4 |  | 画像分析 | 对个人和群体进行细致的描绘和解析，深入了解诉求人的问题、需求和期望，便于诉求分析过程中及时了解群体诉求的态势，避免事态严重化。 画像分析模块需包含时间选择器、人物画像、群体画像、区域画像和部门画像功能。 |
| 5 |  | 决策报告 | 通过统计分析、趋势预测、关联规则挖掘等方式，将群众诉求数据进行整理和分析，以图表、报表、专报等形式呈现；可按需生成日报、周报、月报等周期性报告。 决策报告模块需包含日报、周报、月报和模板管理功能。 |
| 6 |  | 智能问数 | 基于大语言模型和自然语言理解、知识图谱等技术，通过构建对话式交互体系，使用户能够所需的数据分析结果，支持图文组件、数据标签、专题场景、报表样本等元素以零件化的方式进行组合，实现智能分析报表的快速上线和应用。 同时，智能问数模块还需嵌入可视化大屏端，用户点击大屏端对话按钮触发交互对话，实现对话交互、数据查询、数据分析与洞察等智能问数功能。 智能问数模块需包含问数授权、数据管理体系、历史会话和智能对话功能。 |
| 7 |  | 标签管理 | 支持编辑标签，包括标签的含义、适用范围及关联维度；通过层级化、结构化的方式梳理标签，形成统一的标签管理，确保标签的规范性和一致性；支持基于标签进行数据分析，为业务场景提供标签化数据支持。 标签管理模块需包含诉求人标签和事件标签功能。 |
| 8 |  | 词库管理 | 支持敏感词和屏蔽词管理，并可按类别（分类管理，形成结构化词库；可设置敏感词/屏蔽词的匹配规则，以及触发后的处理方式，适配不同场景；支持对词库进行增删改操作，根据政策法规变化或业务需求（如新增合规要求）实时更新词汇，确保词库的时效性和准确性。 词库管理模块需包含敏感词管理、屏蔽词管理功能。 |
| 9 |  | 告警管理 | 实时追踪关键指标、异常数据或预设阈值以捕捉异常波动，支持自定义告警规则（如阈值、频率、触发条件）适配不同业务场景；可通过系统弹窗推送信息；支持按告警严重程度进行分级（如警告、紧急），辅助优先处理高优先级问题，记录告警日志、处理状态及结果，便于复盘分析和优化规则。 告警管理模块需包含重点指标预警配置、事件预警配置和预警通知模板功能。 |
| 10 |  | 系统管理 | 系统管理模块的系统设置功能，可统一管理字典值、菜单、机构、角色及用户，其中角色支持授权、用户可配置角色；系统日志功能则记录并管理所有用户的操作与登录 / 登出行为，实现行为留痕。 系统管理模块需包含字典值管理、系统设置和系统日志功能。 |
| 11 |  | 知识库历史数据汇聚 | 知识库历史数据汇聚旨在汇聚历史知识库系统的原始数据，对原有知识库中的政策法规、常见问题解答、部门职责说明等文本数据进行分类整理。 知识库历史数据汇聚模块需包含知识导入、知识分类和知识查询功能。 |
| 12 | 大屏端 ¦ 可视化数据专题 | 态势感知 | 态势感知聚焦于热线平台整体服务状况，通过深入的数据分析与直观的图形化展示，全面梳理诉求流转各环节的数据。运用环形占比分布图、折线变化趋势图、雷达分布对比图等可视化手段，让管理者能够借助可视化数据，清晰掌握平台的整体运行态势。 态势感知模块需包含诉求数据总览、诉求归口分析、数据地图、运行趋势和专题分析功能。 |
| 13 |  | 服务现场 | 服务现场页面旨在对服务座席的实时受理状态与服务效能进行全方位监控。通过详细展示服务代表实时在线、受理、示忙等状态以及个人服务信息，助力现场运营管理者全面掌控 12345 平台实时受理情况，深入了解现场服务代表的整体服务效能。 服务现场模块需包含话务监测、话务趋势和服务现场功能。 |
| 14 |  | 效能监测 | 效能监测页面专注于对工单处办全流程的效能状况实施监测。通过图形化手段，直观呈现签收量、办理量、解决率、回访满意度、办理时长、增加超期未办结、超期未签收等数据，便于管理者清晰掌握工单处办情形，针对异常状况及时开展督办提醒，并对各承办单位的服务效能展开对比分析。 效能检测模块需包含工单办理分析、工单督办分析和异常工单分析功能。 |
| 15 |  | 事件画像 | 事件画像页面依据客户需求，运用关联分析、分类分析、聚类分析、离群点分析等大数据技术与相关算法，对服务对象的诉求内容进行深度剖析，识别并形成特定规则事件，如热点、突发、集中、敏感事件等，并对这些事件进行数据提取与动态图表化展示。这一页面一方面助力管理者洞察服务对象的诉求热点与动向，另一方面使其能清晰掌握相关诉求的处理情况。 事件画像模块需包含事件分析、事件效能、区域分布和事件趋势功能。 |
| 16 |  | 承办质效 | 承办质效监测页面主要针对诉求办理质效和部门办理异常情况进行监测，便于平台全面掌握承办单位办理工单的全流程，适时实施干预和提醒，切实保障社会公众诉求得到有效落实。 承办质效模块需包含参评情况、异常工单分布、异常工单列表、部门满意度分析、部门办理情况统计、部门交办总览功能。 |

2.民意诉求数据分析平台服务技术要求

（一）民意诉求数据分析后台

- 1.1数据治理

1.1.1数据总览

对管理员、订阅者和发布者的数据权限进行分级管控，确保不同角色仅能访问对应权限范围内的数据内容。

1.1.2数据源管理

对数据源进行统一管理。

在数据源管理中建立数据源，建立数据源后，对应的数据服务能够有条件的关联数据源，支持的数据源类型包含：JDBC、xlsx等。

添加数据源后，支持停用数据源，停用后数据源相关的数据服务将无法调用，因此如果有用户正在订阅数据服务相关的数据源，那么无法停用数据服务。

1.1.3数据服务共享

（1）数据服务发布

快捷服务发布：支持数据服务发布者关联已添加的数据源并对数据源的所有的数据项进行一键发布，已发布的数据服务审核通过将展示在服务订阅中。

API服务发布：支持数据服务发布者创建指标API进行数据服务发布，已发布的数据服务审核通过将展示在服务订阅中。

（2）服务发布审核

服务发布审核：数据管理者对发布的数据进行审核，可查看数据服务具体信息、审核的记录等相关明细数据。

服务订阅审核：已订阅的服务需要经技术审核人、数据管理者进行审核，审核通过后数据服务订阅成功，展示在个人订阅中。

（3）数据服务市场

数据需要者可通过服务订阅订阅所需的数据服务。

（4）我的订阅

订阅人可查看本人当前对数据服务的订阅情况。

（5）服务订阅授权

数据管理者对订阅者进行数据token授权，token审核通过后服务订阅者可进行数据服务订阅。

（6）调用日志管理

可查看数据服务的调用情况、调用结果，每个订阅者和服务发布者均可查看本人发布和本人订阅的日志信息。

1.1.4数据打标

（1）内容分类打标

可对诉求类型、领域分类和关键词进行打标标注。

（2）敏感信息打标

可对个人信息、隐私内容和舆情风险进行打标处理。

（3）优先级打标

可对紧急程度和时限要求进行打标处理。

（4）来源与归属打标

可对数据来源、归属地和承办单位进行打标处理。

（5）生命周期打标

可对处理状态和时效状态进行打标处理。

（6）打标规则管理

规则配置：可视化配置打标逻辑（如 “包含‘爆炸’‘伤人’关键词→标记特急”）。

规则测试：新规则上线前进行模拟测试，生成测试报告。

规则迭代：按季度评审打标规则准确率，动态优化。

（7）打标结果管理

打标查询：支持按标签组合查询（如 “住建领域 + 高风险 + 已超期”）。

人工干预：提供标签批量修改、异议申诉功能。

1.1.5数据综合应用

将业务库中的全量数据同步至数据分析系统做应用查询。

1.2效能动态

1.2.1运行总览

可视化图表的性质展示诉求处置过程中的受理情况、诉求类型、答复情况、回访情况、受理趋势等数据，以指标看板和饼状图的形式进行展示。按小时维度进行时间查询，实现对系统运行情况的精细化监控与数据洞察，便于精准掌握各小时段业务指标。

1.2.2座席监察

对座席话务现场情况进行监查，实时更新座席的签入签出情况、呼入呼出情况、接通量情况等，支持点击座席工号查看座席今日处理数据明细情况。提供按小时维度的时间查询，详细追踪座席在小时段内的工作效能数据。

1.2.3话务监察

可视化形式展示话务情况、话务队列情况、敏感词监测情况、话务呼入呼出情况、话务满意度情况及话务预警情况等信息。时间筛选精度至小时级别，按小时维度查看话务监察数据。

1.2.4平台工单监察

展示平台工单处理情况，包含工单类型、派发情况、受理情况、平台各岗位办理情况、诉求回访情况、工单热词分析、热门诉求top、热门归口top及平台工单处理异常统计。按小时维度查询流转、处理等环节数据，实现对平台工单处理情况及流转效率的精细化监控。

1.2.5部门工单监察

可视化图表展示承办单位在办理工单过程中的工单签收情况、工单办结情况、办理过程中的退回/交办/答复等情况、工单延时情况、答复质量情况及承办单位办理异常情况。提供小时级别时间查询条件，精准统计指定时段内各部门工单受理、办结等数据，实现对部门响应效率与处理能力的细粒度评估。

1.3事件分析

事件分析从关注事件、突发事件、一事多诉以及一时多诉事件入手，事件分析的时效性取决于业务处的要求。

1.3.1关注事件

（1）模型分析

依托模型对工单内容进行智能分析并自动打标，系统结合标签体系与归口规则，自动判断工单性质并纳入关注事件库。

（2）时间选择器

可选择特定的时间范围，如过去一周、一个月或自定义时间段，用于筛选在此期间发生的关注事件，方便进行阶段性数据分析。

（3）标题搜索框

输入关键词，系统会在所有关注事件的标题中进行匹配，快速定位包含该关键词的事件，便于精准查找所需信息。

（4）新增词条

允许用户添加新的事件标题词条，以拓展关注事件的范围，满足个性化的关注需求，使事件分析更具针对性。

（5）导出词条

将已设置的关注事件词条导出为常见格式（如 Excel、CSV），方便在其他数据分析工具中进一步处理，或与团队成员共享数据。

（6）关注事件词条列表

以列表形式呈现所有关注事件的标题，清晰展示事件主题，方便用户快速浏览和选择感兴趣的事件。

（7）关注事件分析

统计与关注事件相关联的工单数量，直观反映该事件引发的实际工作任务量，评估事件的影响程度和处理工作量。

（8）详情里数据指标

统计特定关注事件下民众提出的诉求总数，反映民众对该事件的关注热度和反馈程度。

计算直接解答的诉求数量在总诉求量中的占比，衡量相关部门对事件诉求的即时解决能力和工作效率。

统计已完成处理的工单数量占总工单数量的比例，体现对关注事件相关工单的处理进度和完成情况。

综合多维度评价因素，计算民众对关注事件处理结果的满意程度，全面评估服务质量和民众认可度。

（9）地图

以地图可视化形式呈现关注事件的地理分布，直观展示事件在不同区域的发生情况，便于进行区域化分析。

在地图上标注各个地点针对关注事件产生的诉求数量，帮助快速定位诉求高发区域，为资源调配提供地理信息依据。

（10）诉求分析

对关注事件的诉求进行分类统计，如投诉、建议、咨询等，分析不同类型诉求的占比和变化趋势，了解民众需求倾向。

（11）关联工单

展示与关注事件相关联的工单信息，包括工单编号、内容、处理状态等，方便查看事件与具体工作任务的关联，追溯处理过程。支持对关联工单进行导出。

（12）诉求趋势

以图表（如折线图、柱状图）形式展示关注事件诉求随时间的变化趋势，直观呈现诉求数量的增减情况，预测未来发展趋势。

（13）总体性特征分析

对平台内海量民意诉求文本进行深度解析，利用自然语言处理技术提取高频关键词与关键短语，精准定位民众反映的核心矛盾。

从年、季度、月、周、日、小时等多时间尺度全面统计诉求数量。

详细剖析诉求人的年龄、性别、职业、身份等信息。年龄维度，将人群划分为 0 - 18 岁、19 - 35 岁、36 - 59 岁、60 岁及以上，分析不同年龄段在教育、就业、养老等领域的诉求占比。

以省级、市级、区级、街道、社区为层级，统计民意诉求的地域分布情况。

综合核心问题、时间分布、诉求人特点和地域特点等多维度信息，从政策、管理、社会、经济等层面深入剖析民意诉求产生的根源。

广泛收集专家学者基于专业理论的政策优化建议，汇总一线工作人员结合实际工作经验的流程改进措施。

对总体性特征分析的各项结果进行高度提炼，总结核心问题的关键矛盾、时间分布的主要规律、诉求人特点的显著特征、地域特点的突出差异，以及原因分析的核心结论和意见建议的可行方向，以简洁精练的文字形成总体分析报告，为决策提供直观、全面的参考。

（14）时间特征分析

在常规时间统计基础上，进一步细分时间颗粒度，对比工作日与周末、法定节假日与工作日、不同季节、特殊时间节点（如重大赛事、展会举办期间）的诉求数量与类型变化。

结合社会事件日历、政策发布时间轴、自然环境变化等外部因素，深入探究时间分布规律背后的原因。

依据时间特征分析结果，针对不同时间段的诉求特点和成因，制定详细的应对策略。

系统归纳时间特征分析的核心发现，包括时间分布呈现的周期性、突发性规律，关键影响因素的作用机制，以及针对性意见建议的实施要点，以清晰的逻辑框架形成时间特征分析总结报告，为后续工作安排提供时间维度的决策依据。

（15）事项特征分析

将民意诉求划分为投诉、咨询、建议、求助、举报等基础类别，并进一步细分二级、三级子类别。统计各事项分类在不同时间段、不同地域、不同诉求人群体中的分布情况。

从政策法规、行业发展、社会需求、管理服务等角度，深入剖析各事项分类产生的原因。

根据事项分类分布及原因分析，提出针对性的改进建议。对于高频投诉事项，优化投诉处理流程、加强监管执法力度；针对咨询量较大的政策法规内容，制作通俗易懂的解读手册、开展线上线下宣讲活动；对于反映社会需求的建议类事项，建立评估反馈机制、推动合理建议的落实，提升事项处理的针对性和有效性。

梳理事件特征分析的主要成果，总结各事项分类的分布特点、产生原因以及对应的改进措施，以简洁明了的方式呈现事件特征分析的核心内容，为相关部门制定工作重点和策略提供参考。

（16）诉求人分布分析

从年龄、性别、职业、身份、居住区域、文化程度等多个维度分析诉求人的分布情况。

结合诉求人个体属性和社会环境因素，探究诉求人分布特点产生的原因。分析年龄差异导致诉求不同的原因；探讨职业特性对诉求的影响；研究社会资源分配不均衡导致不同居住区域诉求差异的根源，深入理解诉求人分布背后的内在逻辑。

依据诉求人特征分析结果，提出个性化的服务优化建议。

归纳诉求人特征分析的关键要点，总结诉求人在各维度的分布特点、形成原因以及对应的服务改进方向，以清晰的图表和文字说明呈现诉求人画像，为精准服务群众提供决策依据。

（17）地域特征分析

以行政区划为基础，统计各地区民意诉求的数量、类型分布情况。增强诉求区域分析能力，数据分析下钻至乡镇街道层级。

从地理环境、经济发展水平、人口结构、历史文化、政策规划等多方面因素，深入分析地域间诉求差异产生的原因。

根据地域特征分析结果，结合各地区的实际情况，提出具有地域特色的治理和服务改进建议。

归纳地域特征分析的主要内容，提炼地域诉求的分布特点、形成原因以及相应的改进策略，以图文结合的方式形成地域特征分析报告，为区域规划、资源配置、政策制定提供有力的数据支持。

1.3.2突发事件

（1）模型分析

通过模型分析标签以及结合归口规则智能识别与判定突发事件，实现从工单数据中筛选、归类与预警，提高突发事件的处置效率。

（2）事件出现次数填写框

用于记录特定突发事件在一定时间内的出现次数，帮助用户自定义统计重点关注突发事件的发生频率。

（3）突发事件列表

对每个突发事件进行简要介绍，包括事件的基本情况、主要特征等，让用户快速了解事件关键信息。

（4）详情里数据指标

统计与突发事件相关的民众诉求数量等指标，量化民众对突发事件的反应程度，为后续处理提供数据支撑。

（5）地图

通过地图可视化呈现突发事件的地理位置分布，直观展示事件在不同地区的发生状况，为应急决策提供地理信息参考。

（6）诉求分析

对突发事件引发的诉求进行分类统计，如人员伤亡、财产损失等方面的诉求，了解民众关注点。

（7）关联工单

展示与突发事件相关联的工单信息，包括工单编号、诉求内容等，方便追溯事件处理流程和相关工作任务。支持对关联工单进行导出。

（8）诉求趋势

以图表形式（如折线图、柱状图）展示突发事件诉求随时间的变化趋势，直观呈现诉求数量的波动情况，预测未来诉求走向。

（9）总体性特征分析

对平台内海量民意诉求文本进行深度解析，利用自然语言处理技术提取高频关键词与关键短语，精准定位民众反映的核心矛盾。

（10）时间特征分析

在常规时间统计基础上，进一步细分时间颗粒度，对比工作日与周末、法定节假日与工作日、不同季节、特殊时间节点（如重大赛事、展会举办期间）的诉求数量与类型变化。

（11）事项特征分析

将民意诉求划分为投诉、咨询、建议、求助、举报等基础类别，并进一步细分二级、三级子类别。统计各事项分类在不同时间段、不同地域、不同诉求人群体中的分布情况。

（12）诉求人分布分析

从年龄、性别、职业、身份、居住区域、文化程度等多个维度分析诉求人的分布情况。

（13）地域特征分析

以行政区划为基础，统计各地区民意诉求的数量、类型分布情况。增强诉求区域分析能力，数据分析下钻至乡镇街道层级。

1.3.3一事多诉

（1）模型分析

利用模型对工单内容进行聚类分析与标签化，并关联归口信息，识别同一事件引发的多次投诉，实现重复诉求的自归集与处理。

（2）时间选择器

用户通过选择特定时间范围，筛选出该时段内出现的一事多诉事件数据，便于按时间顺序分析此类事件。

（3）事件出现次数填写框

用于记录同一事件引发多次诉求的次数，重点统计和关注反复引发诉求的事件，了解事件的复杂性和影响程度。

（4）一事多诉列表

对每个一事多诉事件进行简要描述，包括事件的基本情况、引发多次诉求的原因等，帮助用户快速了解事件核心要点。

（5）详情里数据指标

统计一事多诉事件产生的诉求总数等指标，量化该类事件引发民众反馈的程度，为后续处理提供数据依据。

（6）地图

通过地图直观展示一事多诉事件的地理分布情况，让用户快速了解事件在不同地区的发生情况，便于进行区域分析和资源调配。

（7）诉求分析

对一事多诉事件引发的诉求进行分类统计，分析不同类型诉求的占比，了解民众在该事件上的主要关注点和需求。

（8）关联工单

展示与一事多诉事件相关联的工单信息，方便查看事件与具体工作任务的关联，追溯处理过程，了解工作进展。支持对关联工单进行导出。

（9）诉求趋势

以图表形式展示一事多诉事件诉求随时间的变化趋势，直观呈现诉求数量的增减变化，预测未来发展趋势，为决策提供参考。

（10）重复不满意工单分析

对重复提交且处理结果未获群众满意的工单进行专项分析，梳理高频问题和处置堵点，通过分析不满意工单的反馈，识别责任单位在响应效率、解决质量方面存在的不足，推动主体责任落实，提升工单办结率与群众满意度。通过比对历史数据，识别重复不满意工单在区域、事项类别及责任单位间的分布规律，挖掘共性成因。

（11）总体性特征分析

对平台内海量民意诉求文本进行深度解析，利用自然语言处理技术提取高频关键词与关键短语，精准定位民众反映的核心矛盾。

（12）时间特征分析

在常规时间统计基础上，进一步细分时间颗粒度，对比工作日与周末、法定节假日与工作日、不同季节、特殊时间节点（如重大赛事、展会举办期间）的诉求数量与类型变化。

（13）事项特征分析

将民意诉求划分为投诉、咨询、建议、求助、举报等基础类别，并进一步细分二级、三级子类别。统计各事项分类在不同时间段、不同地域、不同诉求人群体中的分布情况。

（14）诉求人分布分析

从年龄、性别、职业、身份、居住区域、文化程度等多个维度分析诉求人的分布情况。

（15）地域特征分析

以行政区划为基础，统计各地区民意诉求的数量、类型分布情况。增强诉求区域分析能力，数据分析下钻至乡镇街道层级。

1.3.4一时多诉

（1）模型分析

基于时间窗口与模型标签，自动识别短时间内集中爆发的诉求，同时结合归口信息进行辅助判断。

（2）时间选择器

通过时间选择器选择特定时间段，筛选出该时段内集中出现的多个诉求（一时多诉）数据，便于分析短时间内大量诉求的情况。

（3）一时多诉列表

对每个一时多诉事件进行简要概括，包括事件发生的大致时间、主要涉及的问题等，帮助用户快速了解事件概况。

（4）详情里数据指标

统计一时多诉事件产生的诉求总数等指标，量化该类事件在短时间内引发民众反馈的规模，为后续处理提供数据基础。

（5）地图

通过地图可视化呈现一时多诉事件的地理分布情况，直观展示事件在不同地区的发生状况，便于进行区域分析和资源调配。

（6）诉求分析

对一时多诉事件引发的诉求进行分类统计，分析不同类型诉求的占比，了解民众在该时间段内的主要关注点和需求倾向。

（7）关联工单

展示与一时多诉事件相关联的工单信息，方便查看事件与具体工作任务的关联，追溯处理过程，掌握工作进展。支持对关联工单进行导出。

（8）诉求趋势

以图表形式展示一时多诉事件诉求随时间的变化趋势，直观呈现诉求数量在短时间内的波动情况，预测未来发展趋势，为决策提供参考。

（9）总体性特征分析

对平台内海量民意诉求文本进行深度解析，利用自然语言处理技术提取高频关键词与关键短语，精准定位民众反映的核心矛盾。

（10）时间特征分析

在常规时间统计基础上，进一步细分时间颗粒度，对比工作日与周末、法定节假日与工作日、不同季节、特殊时间节点（如重大赛事、展会举办期间）的诉求数量与类型变化。

（11）事项特征分析

将民意诉求划分为投诉、咨询、建议、求助、举报等基础类别，并进一步细分二级、三级子类别。统计各事项分类在不同时间段、不同地域、不同诉求人群体中的分布情况。

（12）诉求人分布分析

从年龄、性别、职业、身份、居住区域、文化程度等多个维度分析诉求人的分布情况。

（13）地域特征分析

以行政区划为基础，统计各地区民意诉求的数量、类型分布情况。增强诉求区域分析能力，数据分析下钻至乡镇街道层级。

1.3.5一人多诉

（1）模型分析

通过模型对同工单进行标签化分析，依据模型标签与归口信息识别“一人多诉”，深化对重复投诉个体的行为分析。

（2）时间选择器

用户可通过时间选择器设定时间范围，筛选出特定时间段内同一人多次提出诉求的数据，便于分析个人诉求的变化和趋势。

（3）联系电话搜索框

在搜索框中输入联系电话，系统会快速定位该电话号码对应的诉求人及其相关诉求记录，方便查找特定人员的多次诉求情况。

（4）诉求人列表

以列表形式展示多次提出诉求的人员姓名，清晰呈现涉及一人多诉的人员信息，方便查看和管理。

展示每个诉求人的联系电话，便于与诉求人进行沟通，了解详细情况，及时处理诉求。

提供对诉求人相关信息的操作选项，如查看详细信息、标记重点人物、屏蔽人物等，满足不同的管理需求。

（5）诉求人基本信息

显示诉求人的姓名、性别、联系电话、年龄范围、重点人物、屏蔽人物和所在地区。

（6）诉求反馈基本情况

统计个人诉求量、诉求办结量、办结满意量、平均满意率、诉求办结率和部门平均满意率。

（7）历史诉求记录分析

对诉求重复反馈、诉求反馈频率、诉求评价参与度、热线信任度和热门关注词条进行统计。

（8）诉求日期分布

以柱状图展示诉求人在不同时间段提出诉求的数量分布，直观呈现其诉求的时间规律，帮助相关部门合理安排工作。

（9）诉求归属分地析

可依赖于从呼叫中心推送过来的归属地标签，针对诉求号码归属地进行识别与统计，区分号码归属地、或识别本市与外市号码，并据此进行来源地分析。

（10）诉求类型分布

用环形图展示诉求人提出的不同类型诉求的占比情况，清晰呈现其关注重点，为精准解决问题提供依据。

（11）诉求受理渠道

通过环形图展示诉求人使用不同渠道（如电话、网络平台等）反馈诉求的比例，助力优化受理渠道配置。

（12）诉求关键词列表

利用自然语言处理技术提取并展示诉求人诉求中出现频率较高的关键词，快速聚焦诉求核心内容，便于针对性分析和处理。

统计每个热词所关联的诉求数量，量化关键词的热度，反映公众对相关问题的关注度。

允许用户查看热词详情及相关诉求，对于干扰分析或无关的热词可进行屏蔽操作，优化分析环境。

（13）详细诉求信息

显示每个诉求对应的工单编号，展示诉求所涉及的事件标题，并可记录诉求对应的事件创建时间。点击可查看工单的详细内容，包括诉求详情、处理过程、处理结果等，实现对诉求处理的全面监督。

（14）地域特征分析

以行政区划为基础，统计各地区民意诉求的数量、类型分布情况。增强诉求区域分析能力，数据分析下钻至乡镇街道层级。

（15）与“查一次平台”对接

智能数据分析系统与连云港市“查一次平台”对接，实现两个系统的数据同步，实现涉企类数据和预警信息反馈内容相关数据的实时推送。

1.4画像分析

1.4.1时间选择器

用户可选择特定时间段，筛选出该时期内部门相关的工单数据，用于分析部门在不同时间段的工作情况。

1.4.2人物画像

个人画像功能是以电话号码确定用户为同一市民，通过对该用户历史诉求提取用户关注领域、诉求关键词特征、行为分类、诉求时间特征、多次反映问题工单等数据并生成可视化数据报告，为服务代表和管理者提供了解用户信息的窗口。个人基本信息、个人诉求情况、工单日期分布、个人诉求关键字、工单列表、工单详情。分析来电市民的诉求量、办结量、满意量、满意率、诉求渠道占比、诉求类型占比。支持数据的下钻、下载。

1.4.3群体画像

对一定周期来电的所有用户分析形成列表，支持查看群体画像，包括来电基本信息、性别结构、年龄结构、来电时段分布、诉求关键词、典型工单内容等。

1.4.4区域画像

系统将会定时将诉求按照归属地进行归类分析，从而形成区域画像，可以查看到该区域诉求分布趋势、诉求效能、服务群体分布、服务类型分布、服务领域结构、热点诉求关键词等信息。区域诉求量分布、诉求效能、受理来源分布、服务类型分布、事件分类占比、热点诉求标题词云、热点诉求内容词云。诉求效能包含：受理诉求量、办结量、服务满意量、服务满意率、单日工单量变化趋势。热点诉求标题词云和热点诉求内容词云支持下钻、下载。细化区域分析颗粒度至乡镇街道层级，提供乡镇街道层级的区域全景画像，助力精准识别基层服务短板与区域治理特点。

1.4.5部门画像

对12345平台交办成员单位诉求情况进行分析，获得不同成员单位为民服务效能方面的比对。包含诉求效能、受理来源分布、服务类型分布、事件分类占比、热点诉求标题词云、热点诉求内容词云。诉求效能包含：受理诉求量、办结量、服务满意量、服务满意率、单日工单量变化趋势。热点诉求标题词云和热点诉求内容词云支持下钻、下载。提供整体部门诉求办理排行与对比分析，并下钻至单个部门（如住建局）进行深度画像分析，包括工单量、办结率、满意度等多个维度，为部门绩效评估与改进提供数据支撑。

1.5决策报告

1.5.1报表统计

主要用于报表新建、报表删除、报表导入、报表导出、预览、编辑、分享等功能。新建报表时支持关联模版、自定义配置数据统计范围、设置生成周期，并支持按角色配置报表查看权限。

1.5.2日报

日报数据分析脚本编写。

日报数据分析接口开发。

系统后台任务定时生成日报，生成日报记录的同时进行报告的数据分析，并将数据分析结果置于数据库中存储。

1.5.3周报

周报数据分析脚本编写。

周报数据分析接口开发。

系统后台任务定时生成周报，生成周报记录的同时进行报告的数据分析，并将数据分析结果置于数据库中存储。

1.5.4月报

月报数据分析脚本编写。

月报数据分析接口开发。

系统后台任务定时生成月报，生成月报记录的同时进行报告的数据分析，并将数据分析结果置于数据库中存储。

1.5.5模板管理

支持创建报表模板和专报模板，通过配置报表标题行、报表查询条件生成报告模板；通过配置专报格式、生成方式、报表中图表、表格类型等生成专报模板；支持复制模板、编辑模板、预览模板等。

1.6标签管理

1.6.1诉求人标签

展示当前所有诉求人标签，点击标签可查看标签详情信息，支持新增、编辑、删除编辑标签信息，灵活维护标签管理模块。

1.6.2事件标签

展示当前所有时间标签，点击标签可查看标签详情信息，支持新增、编辑、删除编辑标签信息，灵活维护标签管理模块。

1.7词库管理

1.7.1敏感词管理

支持前端用户配置敏感词，在诉求数据分析统计页面，结合配置的敏感词自动识别诉求内容中敏感词，分析当前配置的敏感词相关信息，包含不同敏感词出现的次数、关联的工单数据等

1.7.2屏蔽词管理

支持前端用户配置屏蔽词，并可配置屏蔽词是否在诉求分析中被统计展示，分析当前配置的屏蔽词相关信息，包含不同屏蔽词出现的次数、关联的工单数据等

1.8告警管理

1.8.1重点指标预警配置

系统提供预警反馈机制，可及时向相关责任人推送多类事件预警信息，提升应急响应速度。

配置指标预警规则，包含：预警指标、预警范围、预警生成时间等，与数据展示相关页面进行关联，在前端页面展示指标预警信息。

1.8.2事件预警配置

配置事件预警规则，包含：预警指标、预警范围、预警生成时间等，与事件分析模块关联，展示不同事件预警信息。

1.8.3预警通知模板

配置预警通知模板，填写模板名称和内容规则，支持在内容中插入变量值控制系统取值，配置完成后，在相关预警通知功能中选择相应的模板后，系统按照规则自动生成通知并发送至负责人。

1.9系统管理

1.9.1字典值管理

支持在系统对字典值进行统一管理，包含字典值配置、编辑、删除等操作。

1.9.2系统设置

查看当前系统内所有菜单，支持配置、删除、重命名等操作。账号数据权限管控机制，基于角色、区域等多维度进行数据访问范围的精细控制，确保业务数据的安全性与合规使用。

1.9.3系统日志

对所有用户在系统中的操作情况进行统一记录和管理。对所有用户的登录和登出情况记录留痕。

1.10智能问数

1.10.1问数授权

智能问数使用授权管理，支持同时使用智能问数的10并发量。

1.10.2数据管理体系

配置用数数据源，支持新建本地库、连接现网库、外部文件引用。

通过数据源获取数据，通过建表定义数据信息。支持定义数据对象信息，如：建表语句、字段名称、规则、描述等。

1.10.3历史会话

展示历史对话记录，点击历史对话名称，打开历史对话详情。

支持在历史对话列表中对对话名称重命名。

支持删除历史对话，删除历史对话时，需二次提示确认后删除“删除后将无法查询此次对话内容，请确认是否删除？”。

支持用户按照关键词模糊匹配历史会话记录，以便快速找到所需对话记录。

1.10.4智能对话

点击新建对话按钮，页面刷新生成新对话框，默认保存被刷新的对话在历史对话记录中。

可通过大模型根据用户通话内容的上下文信息，综合分析并识别其意图，最终生成具备专业性、可靠性、拟人化的准确清晰的回答。针对问题支持多轮对话查询，例如查询不满意工单时，可支持导出与之相关联的工单，还能继续深入查询该不满意工单所涉及的部门。

复制当前文本内容，可粘贴至对话框或本地文档内。

支持编辑提问框内的内容。

基于大模型技术，对数据算法因子进行提取，将数据查询结果以柱状图，饼图、数值等形式展示。根据数据的性质和分析目的，可以选择不同的图表类型来展示结果，如折线图（用于展示趋势）、柱状图（用于比较不同类别的数据）、饼图（用于展示比例）等。

支持用户将生成的数据图表结果下载为本地文件，以便进行进一步的分析和处理。

在数据查询结果展示中，允许用户点击图标手动切换图表类型是一个增强用户体验的重要功能。这有利于用户根据他们的分析需求和偏好，灵活地选择最适合当前数据集的图表类型。在结果返回后点击的图标可手动切换其他图表类型。支持指定和切换的图表包括：折线图、柱状图、饼图。

根据用户提问问题和图表查询结果，利用大模型按照时间+地区+问题中的维度展示分析结论。

可复制图表+结论。

依据提问内容，重新生成结果图表和分析结论。

调用大模型能力，结合上下文内容，推荐用户关心的热门问题，默认展示三个问题，点击推荐问题后，自动发送问题并答复。

1.10.5不满意分析

该功能可按周、月度、季度、半年、全年周期生成不满意分析材料，涵盖数据情况与归口情况的统计分析，以及群众不满意点位的深度分析；深度分析将跳出归口限制，聚焦于不满意问题较为集中的共性领域（如城市卫生、社区管理等）以及相应事件，开展研判工作，并可选取具有代表性的不满意事件作为典型案例 ，提出可操作性强且具有预警研判作用的对策建议。对关键数据变化（如不满意事项数量趋势、领域分布占比等），采用折线图、饼图、柱状图等图表形式直观展示。

支持用户通过关键词检索、条件筛选（如时间范围、问题类型、归口部门等）实时查询不满意数据及分析结果。

1.10.6投诉发生率分析

该功能可按周、月度、季度、半年、全年周期生成投诉发生率分析材料，涵盖多维度投诉发生率测算数据呈现，包括同比、环比数据，以及投诉发生率上涨（下降）幅度与整体工单量上涨（下降）幅度的对比分析；除整体投诉发生率变化的统计与分析外，还可实现重点条线、重点点位投诉量变化情况的深度研判，涵盖数据分析、群众关注点位的变化趋势梳理及典型案例（如投诉率居高不下的高发事件）剖析，并提出可操作性强且具有预警研判作用的对策建议。对关键数据变化（如投诉发生率趋势、重点条线投诉量占比等），采用折线图、饼图、柱状图等图表形式直观展示。

支持用户通过关键词检索、条件筛选（如时间范围、投诉事件名称等）实时查询、调取投诉发生率相关数据及分析结果。

1.10.7嵌入大屏端

智能问数模块嵌入可视化大屏端，用户点击大屏端对话按钮触发交互对话，实现对话交互、数据查询、数据分析与洞察等智能问数功能。

1.11知识库历史数据汇聚

1.11.1知识导入

实现已建设历史知识库中存量诉求数据、政策文件等结构化与非结构化数据的批量导入，支持Excel、CSV等常见文件格式及接口对接两种导入方式。

1.11.2知识分类

参照历史知识库的分类体系，确保新老平台的分类逻辑一致性。用户通过定位个人需求进入具体分类专区后，可以通过关键词、知识分类、等多种检索方式进行筛选，以满足用户不同场景下的检索需求。

1.11.3知识查询

平台支持使用人员按照关键词、提供部门、检索范围等多种条件对知识进行查询。全库检索依托搜索引擎，将输入的关键词分解为不同的分词，从信息的标题、内容中加权查找匹配搜索内容的信息。

1.2大屏端－数据可视化专题

1.2.1态势感知

主要针对热线平台总体服务情况进行数据分析及图形化展示，梳理了诉求流转的各节点数据。

（1）诉求数据总览

可视化展示工单总量、受理量、办结量、办结率、在线解答情况、诉求受理趋势、满意度趋势及引用知识库答复情况等。

（2）诉求归口分析

统计所有诉求数据关联的诉求归口排行，支持点击一级归口逐层下钻查看下级归口排行信息。

（3）数据地图

以gis数据地图形式展示各地市诉求受理情况概览数据。

通过地图切换展示区域内的办结率和满意度的趋势分析。

（4）运行趋势

日期趋势图的形式展示诉求受理情况、答复情况及满意度，部门趋势图展示部门办结情况、答复情况及结果满意度。

（5）专题分析

诉求热门主题分析，包含个人类型和企业类型主题，支持点击相关热门主题查看相关诉求及工单详情信息。

1.2.2服务现场

主要是对服务座席实时受理状态和服务效能情况的监控。

（1）话务监测

展示话务情况，包含话务呼入、呼入接通量、呼入接通率、呼出量、呼出接通量、呼出接通率、总体接通率、队列情况（排队量、等待量等）及座席服务满意度、在线解答量/率等情况。支持话务过程中的热词分析，支持查看相关联的工单详情信息。

（2）话务趋势

话务趋势图，包含呼入、呼出情况，支持根据不同时间查询趋势图统计情况。

（3）服务现场

可视化展示平台内座席实时监控情况及座席签入签出状态、呼入呼出情况、示闲示忙情况。支持筛选不同的热线类型查看座席的实时状态。

1.2.3效能监测

主要对工单处办全流程效能情况进行监测。

（1）工单办理分析

对工单办理过程中的效能进行监测，包含工单派发情况（超时、未超时）、签收情况（按时签收、超时签收）、办结情况（超时/未超时、在线办结、答复办结等）、办结时间、满意度（满意、基本满意、不满意、未表态）等。支持下钻查看关联诉求明细数据。

（2）工单督办分析

综合统计筛选“办结状态分析”。可按超时情况分析、满意情况分析分析、可统计“部门承办量TOP10/异常处理类型分布”情况， 同时统计“被督办部门TOP5/督办主题TOP5”。

（3）异常工单分析

对工单办理过程中的异常情况进行分析，包括异常类型、异常过程、已发起异常督办等情况，其中涉及超期未办结、超期未签收等工单数据统计，支持查看诉求详情信息。

1.2.4事件画像

主要是根据客户需求，通过关联分析、分类分析、聚类分析、离群点分析等大数据技术和相关算法对服务对象诉求内容进行分析。

（1）事件分析

对不同类型的事件关联的诉求类型、诉求归口、诉求渠道指标进行分析，支持查看不同事件聚合的不同诉求的详情信息。

（2）事件效能

对不同类型的事件关联的诉求的办理情况进行分析，可按时办结/满意度工单分析。

（3）区域分布

针对不同类型的事件的分布区域进行分析，聚合事件分布的区域及事件关联诉求分布的区域的集中度进行对比，事件承办部门所在区域进行分析。

（4）事件趋势

分别以时间和承办部门为维度统计事件的办理趋势图。支持查看事件详情及事件关联的诉求信息和详情数据。支持对不同类型事件进行筛选。

1.2.5承办质效

主要对诉求办理质效和部门办理异常情况进行监测，方便平台掌握承办单位办理工单的全流程，适时进行干预和提醒，保障社会公众诉求办得更实。

（1）参评情况

展示全部工单参评情况，包括短信、智能语音、互联网、人工等的工单量和占比反馈。

（2）异常工单分布

主要对部门办理过程中的异常情况进行监测，如超期、多次退回、延期、被督办、多次流转、一次不满意、多次不满意的工单量和占比情况。

（3）异常工单列表

对部门办理过程中的部门超期、多次退回、延期、被督办和多次流转等情况进行统计分析。

（4）部门满意度分析

汇总部门办理的所有诉求工单，分析已办结工单的回访满意度，对不满意重复居高的事件从高到低进行排名，根据回访满意度统计部门满意度并对部门进行评分。

（5）部门办理情况统计

对部门办理过程中的延时情况、超时情况、办结情况进行统计分析，右上角可分别下拉框选择诉求办理情况和诉求满意情况下拉选项。

（6）部门交办总览

汇总平台所有工单的分类、诉求来源和交办情况，进行可视化统计和展示。

3.维护服务要求

项目履行期间提供系统维护服务，针对不同的故障级别，在规定时间内进行响应并解决故障，服务响应等级表如下图所示：

| 故障级别 | 响应时间 | 故障解决时间 |
| --- | --- | --- |
| I级：属于紧急问题；其具体现象为：系统崩溃导致业务停止、数据丢失。 | 5分钟，无法及时修复的半小时内提交故障处理方案 | 应当立即修复，最长不得超过 4 小时 |
| II级：属于严重问题；其具体现象为：出现部分部件失效、系统性能下降但能正常运行，不影响正常业务运作。 | 30分钟，2小时内提交故障处理方案 | 24小时以内 |
| III级：属于较严重问题；其具体现象为：出现系统报错或警告，但业务系统能继续运行且性能不受影响。 | 30分钟，2小时内提交故障处理方案 | 48小时以内 |
| IV级：属于普通问题；其具体现象为：系统技术功能、安装或配置咨询，或其他显然不影响业务的预约服务。 | 30分钟，2小时内提交故障处理方案 | 3天内 |

系统行期间出现问题时，与采购人做好沟通，及时安排有经验的技术人员赶到现场，进行修复，具备完善的运行维护制度。

三、人员配备要求

- 1.总体要求:

- 本项目团队成员至少包含1名项目负责人，1名项目技术负责人，项目团队成员4名。项目建设采用领导小组下的项目负责人负责制，并结合各级项目组长监管责任制，明确规范所属下级各组的职责及组间协调关系。同时为项目验收，设置直属项目领导小组之下的双方共同组成的验收小组；为项目的实施，保证项目质量，在项目保障小组下设置质量控制小组。

- 本项目建设内容多、范围广，投标人须承诺项目履约期间，根据项目实际建设需求及时调整或增加项目实施人员，以保障项目顺利实施。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，须明确承诺内容，格式自拟）

- 2.岗位职责：

- 2.1项目负责人岗位职责

项目负责人具有主持类似项目的经验和能力，能根据业务需求组织制订可行的项目管理计划，能够组织项目实施并能根据实际情况及时做出调整，与采购人相关人员做好对接工作。对项目的系统架构进行描述、分析、设计与评估；按照相关标准编写相应的设计文档。具备网络安全、数据安全、应用安全、渗透测试等专业技术能力，并具有实施和维护组织信息安全管理体系的能力，以保障业务安全稳定运行

2.2技术负责人岗位职责

全面负责项目平台系统调研、设计、研发、升级、维护、管理，解决开发部署中的技术问题，不断推动平台创新和流程优化，提高生产效率，保障系统稳定性和可靠性。在项目负责人和采购人的安排下完成中心建设工作。技术负责人需具有扎实掌握软件开发、操作系统、数据通信与网络技术等理论知识，能熟练进行网络规划、部署实施、安全防护与故障排查；同时还需掌握项目管理知识，统筹项目全生命周期。

2.3项目团队成员岗位职责

要求有做好需求分析和功能、流程、接口的改造及数据治理能力，具有计算机专业背景，且有本产品实施经验及一定开发维护能力，能协调本项目中心建设所涉及的相关人员。项目团队成员需精通程序设计语言、数据结构、算法、操作系统及软件工程理论与建模，具备扎实的编码与设计能力，精通数据库原理、数据库设计，掌握软件架构搭建、系统可靠性及安全性设计能力。

- 服务期限

- 服务期限：项目建设期为6个月，项目验收合格后提供2年系统平稳运行保障服务。

五、服务标准

1．《政府热线服务分类代码》（GB/T 39666-2020）

2．《政府热线服务规范》（GB/T 33358-2016）

3．《政府热线服务评价》（GB/T 33357-2016）

4．《网络安全技术 信息安全控制》（GB/22081-2024）（于2025年4月1日实施，替代GB/22081-2016）

5．《网络安全技术 网络和终端隔离产品技术规范》（GB/T 20279-2024）

6．《网络安全态势感知系统技术要求》（YD/T 4714-2024）

7．《物联网信息安全管理系统接口规范》（YD/T 4685-2024）

8．《物联网信息安全管理系统技术要求》（YD/T4684-2024）

9．《云服务客户信息安全管理指南》（YD/T 4683-2024）

10．《信息安全技术 通用密码服务接口规范》（GB/T 43578-2023）

11．《信息安全技术 网络安全信息报送指南》（GB/T 43557-2023）

12．《信息安全技术 网络安全应急能力评估准则》（GB/T 43269-2023）

13．《政务信息系统基本要求》（GB/T 44230-2024）（实施于2025年3月1日）

14．《产品质量信息系统 信息分类与共享交换》（GB/T 41138-2021）

15．《政务信息系统定义与范围》（GB/T40692-2021）

16．《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021）

17．《计算机信息安全系统保护等级划分准则》（GB 17859-1999）

18．《计算机信息系统安全等级保护操作系统技术要求》（GA/T 388-2002）

19．《信息系统集成及服务组织 质量管理规范》（SJ/T 11782-2021）

20．《信息安全技术公钥基础设施数字证书格式》（GB/T 20518-2006）

21．《信息安全技术数据库管理系统安全技术要求》（GB/T 20273-2006）

22．《安全防范系统验收规则》（GA308-2001）

在项目履约期间，如有最新标准，按照最新规范标准执行。

六、培训要求

系统投入使用后，为确保稳定、良好地运行，将对相关系统使用人群进行全面、专业的培训。

本项目人员培训，是指对系统的使用人员、系统管理人员进行培训。目的是使该项目的受训人员充分具备系统安装、配置、使用和故障处理的能力，了解与项目相关的系统软件和操作环境，以及对系统设计及其相关业务的认识，以便更好地开展工作。经过培训，保证使用人员能够独立进行使用、管理、维护和日常处理，保证系统正常、安全地运行。

培训计划以现场培训和集中培训两种形式为主，时间为项目建设完成后半个月内完成首轮培训，一个月内进行第二轮培训，后续根据实际需求，进行不定期培训。

七、知识产权归属和处理方式

1.知识产权归属原则

1.1现有知识产权归属

在本项目合作前。采购人及中标人已独立拥有的知识产权（包括但不限于软件著作权、专利、商标、技术秘密等）仍归各自所有。中标人为开展本项目服务使用的自身现有技术成果，其知识产权归属中标人，但中标人应保证该等技术成果的合法性及采购人在本项目中的使用权。

1.2新增知识产权归属

由中标人基于采购人提出的需求开发的软件模块、代码、算法、界面设计等知识产权，归采购人所有。中标人仅享有在本合同约定范围内的署名权及后续技术支持中必要的使用权。中标人在开发过程中形成的具有通用性的技术组件、工具库、框架等（非针对采购人特定需求定制），其知识产权归中标人所有，但采购人有权在本项目及后续升级维护中无偿、永久使用该等成果。

2.知识产权授权与使用

采购人权利

采购人对归属于自身的知识产权享有完整的所有权，可自行或授权第三方进行修改、复制、发行、许可使用、转让等处置，并有权将相关成果应用于自身其他业务系统，无需向中标人支付额外费用。

2.中标人权利与限制

2.1中标人可在项目约定的开发、测试、维护阶段使用采购人提供的非公开数据及技术资料，但不得用于本项目以外的其他目的，且需采取严格保密措施。

2.2中标人如需将项目中归属于自身的通用技术成果用于其他商业项目，应确保不包含采购人的工作秘密、业务数据或特定需求逻辑，且不得与采购人的知识产权产生冲突。

3.知识产权担保与侵权责任

3.1中标人担保义务

中标人保证所提供的开发成果及使用的技术不存在侵犯任何第三方知识产权的情形，如因中标人原因导致采购人被第三方提起侵权诉讼，中标人应承担全部责任（包括但不限于赔偿损失、支付诉讼费、律师费等），并应在合理期限内采取补救措施（如更换侵权技术、取得合法授权等），确保采购人项目正常运行。

3.2采购人配合义务

若采购人提供的需求文档、数据或技术资料存在侵权情形导致纠纷，由采购人承担相应责任，但中标人在开发过程中发现潜在侵权风险时，应及时书面通知采购人并提出替代方案。

4.知识产权交付与登记

项目验收时，中标人应向采购人交付完整的知识产权相关文件，包括但不限于：源代码、设计文档、软件著作权登记所需材料、第三方授权证明（如有）等，并配合采购人完成软件著作权、专利等知识产权的申请登记，相关费用由采购人承担（另有约定的除外）。

5.知识产权保护与保密

中标人应对在合作过程中接触到的采购人工作秘密及未公开的知识产权信息承担保密义务，保密义务在本项目履约结束后仍然有效。未经采购人书面同意，中标人不得向第三方泄露或许可使用采购人的保密信息，违反保密义务的一方应承担由此造成的全部损失。

6.其他要求

因知识产权归属或使用产生的争议，双方应首先通过协商解决；协商不成的，任何一方可向采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、履约验收

1.项目正式上线运行后（试运行结束后），经过中标人申请，采购人在一个月内组织验收，并出具验收报告。

2.以采购文件、中标单位的投标文件、合同为依据，服务期内中标人要保障本次建设系统应用正常。

3.提供项目管理过程中产生的相关文档；提供需提供服务期满运维维护报告，报告内容包括：软件的运行状况，使用环境和操作人员问题汇总，使用保养方式和技术改进建议，故障范围和原因分类分析，故障率统计等必需内容。

九、付款方式与履约保证金

1.付款方式：合同签订后20个工作日内，采购人向中标人预付合同总价的30%；项目上线试运行，采购人向中标人支付合同总价的30%，项目验收合格，采购人向中标人支付合同总价的30%，项目正式上线运行3个月，采购人向中标人支付合同总价的10%。每次付款前中标人须提供合法正规发票。

2.履约保证金：本项目不收取履约保证金。

十、报价要求

1.应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。报价币种为人民币。投标人按服务需求进行报价。投标报价包括开发、测试、验收、培训、保险、人工费用、管理、维护、驻场服务、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支，政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和管理等各项全部费用。

2.投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。

3.工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

三、中标标准

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。评标委员会按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。

综合评分法

1.价格分（10分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10分。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。

- 2.商务分（45分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 履约服务能力 （20分） | - 1.投标人具有质量管理体系认证证书的得2分。 - 2.投标人具有职业健康安全管理体系认证证书的得2分。 - 3.投标人具有售后服务相关体系认证证书的得2分。 4.投标人具有知识产权管理体系认证证书的得2分。 5.投标人具有信息技术服务管理体系认证证书的得3分。 6.投标人具有信息安全管理体系认证证书的得3分。 7.投标人具有数据安全能力成熟度等级证书的得3分。 8.投标人具有数字化技术应用与创新能力评价（CN-DETS）证书的得3分。 （上述1-8项投标文件中提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分） |
| 类似业绩 （9分） | 自2021年1月1日（含）以来，投标人承担过软件开发类似项目业绩，每提供一个得3分，最高得9分。 （投标文件中提供合同扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。时间、标的内容以合同为准，合同须体现合同主要内容、标的等） |
| 系统建设能力 （6分） | 投标人具有“社情民意大数据分析”、“大数据分析可视化系统”相关软件著作权证书的，每提供一个证书得3分，最高得6分。 （投标文件中提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。名称或功能相近的，由评审小组统一认定。投标人可提供相关说明等证明材料，便于评审） |
| 项目组成员 （10分） | 1.拟派项目负责人具有电子信息类高级工程师证书、信息系统项目管理师证书、ITSS-IT服务项目经理证书、信息系统业务安全服务工程师（高级）证书的，每提供一个证书得1分，最高得4分。 2.拟派技术负责人具有软件设计师证书、系统架构设计师证书、软件测试工程师（高级）证书的，每提供一个证书得1分，最高得3分。 3.拟投入本项目的项目组人员（项目负责人、技术负责人除外中）具有网络工程师证书、ITSS-IT服务工程师证书、数据库系统工程师证书的，每提供一类证书得1分，最高得3分，一人多证不重复得分。 （上述1-3项投标文件中提供有效相关证书扫描件及2025年7月（含）以来任意1个月由投标人为其缴纳的社保证明材料，并加盖投标人公章，否则不得分） |

- 3..技术分（45分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 建设总体方案 (5分） | 供应商结合项目提供平台建设总体方案，方案包含但不限于对项目整体建设需求内容的理解、设计原则、设计思路、技术路线、总体架构等内容进行阐述。 项目总体理解透彻，结构清晰，内容详细，关键点把握到位，可实施性强的得5分； 项目总体理解较透彻，结构比较清晰，内容较详细，关键点把握比较到位，可实施性较强的得4分； 项目总体理解有偏差，结构及内容简单粗糙，重难点把握不到位， 可实施性一般的得2分； 该项未见描述不得分。 |
| 项目实施方案 （5分） | 投标人结合项目需求提供本项目的组织实施方案，内容包括但不限于软件开发组织和实施流程、管理措施、系统建设进度安排、各岗位人员职责等内容。 方案包含上述全部内容，实施流程清晰，进度计划内容详细，服务措施完善，可操作性强，能够满足本项目需求的得5分； 方案包含上述全部内容，流程较清晰，进度计划内容较详细，服务流程较完善，可操作性较强，较能够满足本项目需求的得4分； 方案包含上述全部内容，流程简单，进度计划内容不够详细，服务流程完善度一般，可操作性一般，较能够满足本项目需求的得2分； 上述内容有缺项，内容合理性一般，措施简单粗糙，可操作性不强，基本能够满足本项目需求的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 维护服务方案 (5分) | 供应商结合项目需求提供维护服务方案，内容包括但不限于维护服务、响应时间、故障处理、恢复时效、支撑保障等。 维护服务优于或贴合项目需求，阐述详细，流程清晰，响应时间及故障处理及时，支撑保障措施完善的得5分； 维护服务较贴合项目需求，阐述较详细，流程较清晰，响应时间及故障处理较及时，支撑保障措施较完善的得4分； 维护服务基本贴合项目需求，阐述不够详细，流程清晰性一般，响应时间及故障处理符合要求，支撑保障措施完善性一般的得2分； 方案与项目需求有偏差，内容简单粗糙，支撑保障措施及可实施性一般的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 培训方案 （3分） | 供应商结合项目需求提供培训方案，内容包括但不限于培训计划、培训内容、培训对象、培训目标等。 技术培训方案内容详实，课程设置合理、可操作性强，培训方式多样化的得3分； 技术培训方案内容较详实，课程设置较合理，可操作性较强，培训方式固定的得2分； 技术培训方案内容较单一，课程设置及培训方式合理性一般，可操作性一般的得1分。 该项未见阐述不得分。 |
| 项目履约能力服务技术方案（27分） 整体要求（对应下述每个方案）：投标人针对第四章 采购需求 2.服务技术要求中相关需求提供建设方案，方案内容不限于提供功能设计方案或原型设计界面截图（须配说明）或功能流程图及设计思路等，以证明其具有项目实施能力和技术基础。 |  |
| 数据治理 （3分） | - 1.数据治理功能模块，内容包含但不限于数据总览、数据源管理、数据服务共享、数据打标和数据综合应用等。 - 提供设计方案或设计界面截图（须配说明）或设计思路等，且内容详细，能够贴合采购需求，阐述清晰的得3分； 提供设计方案或设计界面截图（须配说明）或设计思路等，且内容较详细，基本能够贴合采购需求，阐述清晰条理性一般的得2分； 提供设计方案或设计界面截图（须配说明）或设计思路等，但内容简单粗糙，与采购需求有偏差，阐述不清晰的得1分； 该项未见描述不得分。 |
| 效能动态 （3分） | 2.效能动态功能模块，内容包含但不限于运行总览、座席监察、话务监察、平台工单监察、部门工单监察等。 提供设计方案或设计界面截图（须配说明）或设计思路等，且内容详细，能够贴合采购需求，阐述清晰的得3分； 提供设计方案或设计界面截图（须配说明）或设计思路等，且内容较详细，基本能够贴合采购需求，阐述清晰条理性一般的得2分； 提供设计方案或设计界面截图（须配说明）或设计思路等，但内容简单粗糙，与采购需求有偏差，阐述不清晰的得1分； 该项未见描述不得分。 |
| 事件分析 （3分） | - 3.事件分析功能模块，内容包含但不限于关注事件、突发事件、一事多诉、一时多诉和一人多诉等。 - 提供设计方案或设计界面截图（须配说明）或设计思路等，且内容详细，能够贴合采购需求，阐述清晰的得3分； 提供设计方案或设计界面截图（须配说明）或设计思路等，且内容较详细，基本能够贴合采购需求，阐述清晰条理性一般的得2分； 提供设计方案或设计界面截图（须配说明）或设计思路等，但内容简单粗糙，与采购需求有偏差，阐述不清晰的得1分； 该项未见描述不得分。 |
| 画像分析 （3分） | - 4.画像分析功能模块，内容包含但不限于时间选择器、人物画像、群体画像、区域画像和部门画像等。 - 提供设计方案或设计界面截图（须配说明）或设计思路等，且内容详细，能够贴合采购需求，阐述清晰的得3分； 提供设计方案或设计界面截图（须配说明）或设计思路等，且内容较详细，基本能够贴合采购需求，阐述清晰条理性一般的得2分； 提供设计方案或设计界面截图（须配说明）或设计思路等，但内容简单粗糙，与采购需求有偏差，阐述不清晰的得1分； - 该项未见描述不得分。 |
| 决策报告 （3分） | - 5.决策报告功能模块，内容包含但不限于日报、周报、月报和模版管理等。 - 提供设计方案或设计界面截图（须配说明）或设计思路等，且内容详细，能够贴合采购需求，阐述清晰的得3分； 提供设计方案或设计界面截图（须配说明）或设计思路等，且内容较详细，基本能够贴合采购需求，阐述清晰条理性一般的得2分； 提供设计方案或设计界面截图（须配说明）或设计思路等，但内容简单粗糙，与采购需求有偏差，阐述不清晰的得1分； - 该项未见描述不得分。 |
| 智能问数 （3分） | - 6.智能问数功能模块，内容包含但不限于问数授权、数据管理体系、历史会话、智能对话等。 - 提供设计方案或设计界面截图（须配说明）或设计思路等，且内容详细，能够贴合采购需求，阐述清晰的得3分； 提供设计方案或设计界面截图（须配说明）或设计思路等，且内容较详细，基本能够贴合采购需求，阐述清晰条理性一般的得2分； 提供设计方案或设计界面截图（须配说明）或设计思路等，但内容简单粗糙，与采购需求有偏差，阐述不清晰的得1分； - 该项未见描述不得分。 |
| 态势感知 （3分） | - 7.态势感知功能模块，内容包含但不限于诉求数据总览、诉求归口分析、数据地图、运行趋势和专题分析等。 - 提供设计方案或设计界面截图（须配说明）或设计思路等，且内容详细，能够贴合采购需求，阐述清晰的得3分； 提供设计方案或设计界面截图（须配说明）或设计思路等，且内容较详细，基本能够贴合采购需求，阐述清晰条理性一般的得2分； 提供设计方案或设计界面截图（须配说明）或设计思路等，但内容简单粗糙，与采购需求有偏差，阐述不清晰的得1分； - 该项未见描述不得分。 |
| 服务现场 （3分） | - 8.服务现场功能模块，内容包含但不限于话务监测、话务趋势和服务现场等。 - 提供设计方案或设计界面截图（须配说明）或设计思路等，且内容详细，能够贴合采购需求，阐述清晰的得3分； 提供设计方案或设计界面截图（须配说明）或设计思路等，且内容较详细，基本能够贴合采购需求，阐述清晰条理性一般的得2分； 提供设计方案或设计界面截图（须配说明）或设计思路等，但内容简单粗糙，与采购需求有偏差，阐述不清晰的得1分； - 该项未见描述不得分。 |
| 承办质效 （3分） | - 9.承办质效功能模块，内容包含但不限于参评情况、异常工单分布、异常工单列表、部门满意度分析、部门办理情况统计和部门交办总览等。 - 提供设计方案或设计界面截图（须配说明）或设计思路等，且内容详细，能够贴合采购需求，阐述清晰的得3分； 提供设计方案或设计界面截图（须配说明）或设计思路等，且内容较详细，基本能够贴合采购需求，阐述清晰条理性一般的得2分； 提供设计方案或设计界面截图（须配说明）或设计思路等，但内容简单粗糙，与采购需求有偏差，阐述不清晰的得1分； - 该项未见描述不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

根据连财购〔2023〕4号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》

## 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料，也可根据连财购〔2023〕4号文件精神，提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。

承诺函：

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

## 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 六、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 七、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 八、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人，联系电话：         。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：          ，联系电话：

委托代理人（签字/签章）：             ，联系电话：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4. 请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，姓名：        性别：        年龄：        职务：        系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：          ，联系电话：

日期：    年     月     日

注：请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

## 十、投标函

投标函

致：连云港市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人___________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物等）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十一、中小企业声明函（服务）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开。

## 十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

## 十三、投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 产品、服务（标的）名称 | 分项单位 | 数量 | 单价 | 单项 合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十四、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十五、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十六、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

项目名称：         项目编号：         分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十七、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

项目名称：        项目编号：        分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

注：表格格式不为固定格式，请各投标人根据招标文件具体内容自行编制。

## 十八、开标一览表

项目编号：      分包号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） |  |  |

投标人公章：             （电子签章）

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

具体要求详见第二章 投标人须知 八、询问与质疑。