苏州市吴中区政府采购

竞争性磋商采购文件

采购编号：JSZC-320506-SZDY-C2026-0001号

采购项目：吴中区“绿色银行”基地苗木养护

采购单位：苏州市吴中区园林和绿化管理站

采购类别：服务类

苏州市东易工程招投标咨询有限公司

二〇二六年二月

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 吴中区“绿色银行”基地苗木养护 |
| 2 | 采购预算（元） | 人民币贰佰肆拾柒万玖仟柒佰零肆元整（小写：2479704.00元） 一标段：人民币壹佰肆拾柒万陆仟伍佰叁拾肆元整（￥：1476534.00） 二标段：人民币壹佰万零叁仟壹佰柒拾元整（￥：1003170.00） |
| 3 | 联合体投标 | 不接受 |
| 4 | 投标答疑会 | 网上答疑 |
| 5 | 响应文件份数 | 网上响应文件壹 份 |
| 6 | 投标货币 | 人民币 |
| 7 | 响应文件有效期 | 90 日历天（从投标截止之日算起） |
| 8 | 网上响应文件接收截止时间 | 时间：2026年3月11日下午13:30（北京时间） |
|  | 投标截止时间 | 时间：2026年3月11日下午13:30（北京时间） |
| 9 | 开启时间 开启地点 | 时间：2026年3月11日下午13:30（北京时间） 地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 10 | 评审时间 评审地点 | 时间：2026年3月 11日下午13:30（北京时间） 苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆 |

目   录

一、 竞争性磋商邀请函

二、 采购内容

三、 磋商采购程序

四、 评审办法及评分标准

五、 合同主要条款

六、 附件格式

- 竞争性磋商邀请函

项目概况

吴中区“绿色银行”基地苗木养护采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统获取采购文件，并于2026年3月11日下午13:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320506-SZDY-C2026-0001号

2、项目名称：吴中区“绿色银行”基地苗木养护

一标段：绿色银行西片区

二标段：绿色银行东片区

3、预算金额：人民币贰佰肆拾柒万玖仟柒佰零肆元整（小写：2479704.00元）

一标段：人民币壹佰肆拾柒万陆仟伍佰叁拾肆元整（￥：1476534.00）

二标段：人民币壹佰万零叁仟壹佰柒拾元整（￥：1003170.00）

- 最高单价：人民币贰佰肆拾柒万玖仟柒佰零肆元整（小写：2479704.00元）（报价超过最高限价为无效投标）。

| 序号 | 项目名称 | 养护面积m² | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿色银行西片区 | 246089 | 36个月 | 2元/m²/年 |
| 2 | 绿色银行东片区 | 167195 | 36个月 | 2元/m²/年 |

## 5、采购标的所属行业：其他未列明行业

6、采购需求：吴中区园林和绿化管理站所需的吴中区“绿色银行”基地苗木养护（详见磋商文件）

# 注：1、本项目分标段采购，共分为二个标段，根据最终总得分排名，每个标段成交单位为一名。响应单位可选择其中一个或多个标段，标段开启顺序按标段号顺序确定，但只能就其中一个标段成交，成交标段按标段号顺序。进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权的供应商不得少于三家，如不足三家，应认定该标段采购失败。已递交某标段响应文件且实质性响应采购需求，但已在前期标段评审中获得了采购文件规定的得标上限数的供应商，不再具有该标段的得标权，不计入该标段的实质性响应供应商数量内（响应文件不再参与价格分和技术标的评审），也不具备本次招标如有废标标段再次挂牌的磋商资格。

7、服务地点：采购单位指定地点。

## 8、服务期限：签订合同后三年（具体以采购人进场通知为准）。

## 9、★本项目不接受联合体投标；不允许转包、分包。

## 10、验收标准：根据采购文件、国家、行业相关标准由采购人验收。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供包括但不限于最近一期经审计的财务报告或最近一期财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供证明材料或承诺）。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供税务登记证（如有）和最近期的依法     缴纳税收的凭据，最近期的依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件）。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明函）。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小微企业采购，中小微企业参加本项目政府采购活动在投标响应文件中需出具《中小企业声明函》（详见格式），残疾人福利性单位（监狱企业）供应商提供的残疾人福利性单位声明函（监狱企业证明文件）视同提供了中小企业声明函。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）本项目不接受联合体投标；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

1.时间：自公告发布之日起5个工作日（具体见政府采购网本项目招标公告）

2.地点：苏采云系统自行下载

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.售价：免费。

四、提交磋商文件截止时间

1.递交响应文件截止时间：2026年3月11日13点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动。

3.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

五、开启

1.时间：2026年3月11日13点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.“苏采云”系统网址：http://jszfcg.jsczt.cn/

2.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后30分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

3、勘察现场：为更好地了解现场情况,各供应商可自行至现场进行踏勘,熟悉实际情况，以获得一切可能影响其磋商的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或加价的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。勘察现场费用自理。

4、质疑按《中华人民共和国财政部令第94号—政府采购质疑和投诉办法》中相关规定提出，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函（必须附政府采购投标报名确认单）现场提交或邮寄至本公司（不接收到付快递）。接收质疑函的联系信息如下：

采购代理机构：苏州市东易工程招投标咨询有限公司

地址：苏州市吴江区仲英大道1038号明珠城公交首末站西门五楼     邮编：215000

联系人：潘致阳、戴勇

联系电话：0512-63661883  提交方式：书面形式原件（邮寄或当面递交）

响应单位提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该响应单位进行相应的行政处罚。

5.苏州市吴中区政府采购办公室监督电话：0512-65283947。

6.本次采购的相关信息刊登在江苏政府采购网、苏州政府采购网。

7、中标服务费

7.1收费标准：按差额定率累进法计算收取，成交单位在领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%；预算金额100万（含）-500万费率为预算金额的1.1%；预算金额500万（含）-1000万费率为预算金额的0.8%的。如按下列公式计算服务费低于4000元的则按最低服务费4000元收取。本项目采购代理服务费为：一标段：人民币贰万零贰佰肆拾贰元整（¥：20242.00元）；二标段：人民币壹万伍仟零叁拾伍元整（¥：15035.00元）。采购代理服务费由成交单位支付，请各供应商在响应报价时予以综合考虑。

8.2缴纳账户：

账  户：苏州市东易工程招投标咨询有限公司

开户行：中国工商银行苏州长三角一体化示范区分行

账  号：1102022009200521638

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：苏州市吴中区园林和绿化管理站

地 址：江苏省苏州市吴中区吴中东路169号

联系人：徐剑

电　话：0512-65628971

2.代理机构联系方式

名称：苏州市东易工程招投标咨询有限公司

地 址：苏州市吴江区仲英大道1038号明珠城公交首末站西门五楼

联系人：林燕芳、潘致阳     电　话：0512-63661883

- 项目联系方式

- 项目联系人：林燕芳

- 电话：0512-63661883

- 采购内容

受苏州市吴中区园林和绿化管理站的委托，苏州市东易工程招投标咨询有限公司作为招标代理机构，就其委托的吴中区“绿色银行”基地苗木养护的政府采购进行国内竞争性磋商采购。

一、磋商编号：JSZC-320506-SZDY-C2026-0001号

二、采购内容：吴中区“绿色银行”基地苗木养护

三、采购项目预算：人民币贰佰肆拾柒万玖仟柒佰零肆元整（小写：2479704.00元）

一标段：人民币壹佰肆拾柒万陆仟伍佰叁拾肆元整（￥：1476534.00）

二标段：人民币壹佰万零叁仟壹佰柒拾元整（￥：1003170.00）

- 四、最高限价：（报价超过最高限价为无效投标）。

| 序号 | 项目名称 | 养护面积m² | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿色银行西片区 | 246089 | 36个月 | 2元/m²/年 |
| 2 | 绿色银行东片区 | 167195 | 36个月 | 2元/m²/年 |

## 五、合同履行期限：签订合同后三年（具体以采购人进场通知为准）。

六、采购需求及要求：

（一）项目组人员、作业人员、作业车辆和设备设施要求：

1、项目组人员

本项目的项目组人员（养护项目经理、养护项目现场负责人、植保巡视员、资料员）:投标人在整个合同期内须为项目组人员缴纳社保，会使用手机上传照片，需加入招标人绿化养护群,按时参加业主单位举办的各项会议和培训活动，需熟练使用吴中区绿化养护管理平台，下载养护平台APP。现场负责人需在APP上按时签到，按时回复绿化站及绿化养护监理发出的整改通知单，并在养护路段的电子围栏内工作满5小时/天，一周五天以上；资料员需上传信息至养护平台，协助项目负责人和现场负责人做好整改单的回复，需熟练使用各种办公软件，如office、Photoshop、CAD等。同时投标人拟派任所投标项目的养护项目经理和养护项目现场负责人还必须具备园林绿化专业（专业以职称证书专业或毕业证书专业为准）工程师及以上职称。

中标后，合同期内投标人如需更换项目组人员，投标人须提出书面申请并经招标人审核通过后更换或养护期内如项目组人员不能胜任养护管理工作的，招标人提出要求更换的，投标人须无条件服从更换（更换的人员不得低于招标要求）；以上每更换一人次处罚1万元，合同期内每类人员累计更换都不得超过2次；未提出书面申请，但事实已更换的，一经查实处罚2万元/次，并按要求完备更换手续。项目组人员须按时参加招标人召集的会议，否则每次按2000元/人进行处罚。以上处罚费用从当月养护费用中直接扣除。

2、作业人员

作业人员配备不得低于招标文件中作业人员最低数量要求。

根据各养护合同的履约时间，每12个月内如招标人检查实际配备养护作业员数量低于招标要求养护作业人员数量50%比例两次以上的，视为投标人重大违约，在招标人处履约能力直接列为较差。20  年  月1日后，投标人的项目（包含在招标人处承担的所有项目）被招标人（或上级主管部门）点名通报两次以上（含两次）或连续三年内被招标人点名通报（或上级主管部门）三次以上（含三次），在招标人处履约能力也将列为较差。

有下列行为的，将会被招标人（或上级主管部门）点名通报：

（1）当投标人不按照合同履约，且招标人发出书面通知要求其整改，投标人仍不及时整改的；

（2）招标人绿化专业技术小组开展的专业检查或考评活动中，现场失管造成管养效果特别差的；

（3）项目质量被招标人（或上级主管部门）多次批评或项目严重失管被上级主管部门重点通报的。绿色银行基地西片区

| 基地名称 | 养护面积（㎡） | 作业车辆最低要求 |  |  |  |  | 设备最低要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 清运卡车（辆） | 巡视车（辆） | 水车（辆） | 登高车 | 骑乘式草坪修剪机（台） | 手推式草坪修剪机（台） | 高枝锯（台） | 充电式绿篱机（台） | 打药一体机（台） | 水泵（台） |
| 环太湖生态林 | 179822 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 木渎基地（天池村） | 5600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 胥口基地（合丰村） | 60667 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

绿色银行基地东片区

| 基地名称 | 养护面积（㎡） | 作业车辆最低要求 |  |  |  |  | 设备最低要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 清运卡车（辆） | 巡视车（辆） | 水车（辆） | 登高车 | 骑乘式草坪修剪机（台） | 手推式草坪修剪机（台） | 高枝锯（台） | 充电式绿篱机（台） | 打药一体机（台） | 水泵（台） |
| 甪直基地 | 47220 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 郭巷基地 | 66667 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 尹山节点 | 53308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、作业车辆、设备最低配置要求

3.1、登高车：车辆类型为专项作业车；水车：车辆类型为专项作业车，核定载质量≥4.0吨；清运卡车：车辆类型为货车，核定载质量≥1.6吨；巡视车：车辆类型为轻型普通货车，五座双排座皮卡。

3.2、招标要求配备的水车，每辆需配置2寸泵2台或三寸泵一台，且此水泵数量不包含在招标标段要求配备的水泵数量之内

3.3、充电式绿篱机要求功率600及以上绿篱机，锂电，且每台配备电池不少于2块。

3.4、其他设备要求：交通安全锥桶40个、折叠式伸缩护栏（高95—130cm，两种式样各10片）、绿化养护作业安全提示牌（10片）、高空作业安全带（40条）、背负式吹风机（3台）。

4、作业人员配置最低要求数量

4.1绿色银行基地西片区

| 基地名称 | 项目组人员 |  |  |  | 车辆驾驶员配备要求 | 作业人员配备最低要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 养护项目经理 | 养护项目现场负责人 | 植保巡视员 | 资料员 |  |  |
| 环太湖生态林 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 木渎基地（天池村） |  |  |  |  |  |  |
| 胥口基地（合丰村） |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |

4.2绿色银行基地东片区

| 基地名称 | 项目组人员 |  |  |  | 车辆驾驶员配备要求 | 作业人员配备最低要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 养护项目经理 | 养护项目现场负责人 | 植保巡视员 | 资料员 |  |  |
| 甪直基地 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 郭巷基地 |  |  |  |  |  |  |
| 尹山节点 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |

注：项目组人员、驾驶员和作业人员不能互相兼职。

（二）养护清单：

| 绿色银行基地西片区 | 基地名称 | 养护总月数 | 养护面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 环太湖生态林 | 36 | 179822 |
|  | 木渎基地（天池村） | 36 | 5600 |
|  | 胥口基地（合丰村） | 36 | 60667 |

| 绿色银行基地东片区 | 基地名称 | 养护总月数 | 养护面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 甪直基地 | 36 | 47220 |
|  | 郭巷基地 | 36 | 66667 |
|  | 尹山节点 | 36 | 53308 |

（三）其他有关说明

1、吴中区绿化养护技术要求（见招标文件附件1）

2、养护质量标准，按《苏州市城市绿地养护管理质量标准（试行）》执行（见招标文件附件2）

3、绿化养护履行期间对中标单位进行全过程监管，具体考核细则详见附件3绿化养护管理考核办法。

4、吴中区园林绿化移交管理操作规程详见附件6。

5、绿化垃圾由乙方负责及时清理、收集，乙方在垃圾清运过程中应打包（确保垃圾不散落），绿化垃圾在绿地及周边存放时间不超过两天，否则甲方有权另外请施工人员进行清理，清理费用三倍从养护费中扣除。

6、绿化养护费中应包括为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险。如发生安全责任事故，均由中标单位负责（保险种类由中标单位自行选择）。

7、中标单位工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标单位负责处理并承担经济和道义上的责任，采购单位不承担任何责任。

8、因不可抗拒因素（如树木因台风等自然因素突然倒伏、碰电线、碰房屋等非养护原因造成的树枝伤人、伤物），乙方在接到甲方通知后，应迅速组织力量，1小时内到达现场及时处理。

9、乙方在养护期间，必须采取周密的安全措施，以避免对工作人员、公众及他人人身财产造成损害，若因操作或养护不当（如蛀干虫害未及时防治，引起枝条砸落）造成人身及其它财产损失的，由养护单位承担一切责任。

10、为确保养护质量，乙方要落实专人专车巡查，养护人员开展动态养护管理，全天候作业。发现重大问题（如因交通事故造成的树木倾倒、损坏等）应及时采购方汇报并采取相应措施。

11、养护交接时间：中标人根据招标文件要求，向招标人提出养护进场申请，由招标人进行审核，审核通过后，由招标人根据绿化移交进度，通知进场时间，并按实际养护期结算费用。

12、付款方式：见合同条款。

13、中标供应商需在春秋两季，在绿地里播草籽，费用包含在报价中。

14、为贯彻落实《苏州市节约用水条例》第三十二条的有关规定，明确禁止中标单位使用公共供水进行绿化浇灌。

15、本项目的安全生产费用应按国家相关规定提取，并考虑在投标总价中。

七、验收要求：

成交供应商向采购人提出功能确认验收申请，采购人会同成交供应商进行项目各项功能进行测试，如采购人认为不符合磋商文件的功能要求，可要求供应商进行整改至符合磋商文件功能要求。

八、其他

1、响应单位必须满足采购文件中提出的全部服务要求和必须达到的标准，如果其中某些条款不响应时，应在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。

2、磋商响应总报价应包括在承包期内完成服务内容所需要的一切费用，包括但不限于完成本项目必要的需求费用，政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3、成交单位必须与服务人员签订劳动合同，并按照国家及苏州市的有关规定支付工资和交纳正常的社会保险等。低于国家和地方工资标准及社保政策的，视为非实质性响应。

4、因成交单位现场管理不到位、相关处罚，全部由成交单位自行承担，采购单位不承担任何责任和赔偿，并且有权对成交单位进行经济处罚，并从支付费用中给予扣除。

5、如果成交单位在合同约定完成期限内没有完成项目，每延误一天罚款合同金额的1%，连续三次采购单位有权立即终止合同，由此产生的一切责任和损失全部由成交单位承担。

6、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上发布的公告为准。

九、电子响应文件的组成和顺序

（一）网上响应文件组成：

1、目录

2、磋商报价表

3、资格审查响应文件

3.1具有独立承担民事责任的能力（提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

3.2有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供包括但不限于最近一期经审计的财务报告或最近一期财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供证明材料或承诺）；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供税务登记证（如有）和最近期的依法缴纳税收的凭据，最近期的依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件）；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明函）；

3.6关于资格文件的声明函；

3.7特殊资格证明材料（如有）。

4、符合性审查响应文件

4.1磋商响应函；

4.2供应商法定代表人身份证复印件；

4.3法定代表人授权委托书（如有授权）；

4.4供应商代理人身份证复印件（如有授权）；

4.5★投标（响应）保证承诺书（必须提供，不提供为无效响应）；

4.6偏离表（商务条款偏离表、服务条款偏离表）；

4.7供应商情况表；

4.8其他有关符合性证明的文件；

5、综合评审响应文件

5.1针对本项目的详细服务方案；

5.2项目配备人员比较；

5.3综合实力；

5.4与本次采购相关的其他证明材料；

- 价格折扣响应文件；

6.1★中小企业声明函/残疾人福利性单位声明函/监狱企业的证明文件。

备注：

★磋商响应文件由1、2、3、4、5和6款规定的内容共同组成。供应商必须提交上述3、4、6款规定的资料，并须按照“响应文件组成”将相关材料上传至相应模块。否则，响应文件将因资格性条件不符或未实质性响应磋商文件而被拒绝。

（二）网上响应文件的制作

1、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》（https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2、网上响应文件附件如无法加盖电子签章，请上传清晰的盖有公章的扫描件。

3、全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据磋商采购单位指示进行的,或者是供应商造成的必须修改的错误。但修改处应由供应商法定代表人（负责人）或授权代表签字证明。

4、如因软件系统出现问题或其他因素导致磋商当天不能完成整个磋商程序的，可以在磋商现场进行封标，待问题解决后再继续进行下去。采购代理机构应把继续磋商程序的时间、地点通知到每个磋商供应商。

## 5、★网上响应文件请按磋商文件要求的响应文件的组成要求进行制作。本项目采用网上报名、网上提交响应文件，未使用上述方式将导致无法报名或响应失败。

## 6、响应文件组成部分中如磋商文件已给定格式的，供应商按给定格式提供，不得更改，如必须更改时，须另行制作偏离说明，并作为响应文件的组成部分。

## 7、一经磋商，除非供应商在响应文件中对磋商文件的规定或条款有书面偏离或保留，否则应视为其全部接受和遵守。同时无论供应商是否成交，其响应文件恕不退还。

## 8、采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对供应商提问的澄清，均可对磋商文件用更正公告的方式进行修改。

## 9、★响应文件计量单位和使用文字

## 9.1.响应文件中所使用的计量单位，除竞争性磋商文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

## 9.2.响应文件应使用中文编制，响应文件中使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，磋商采购单位概不负责。

### 10.报价（编制）要求的说明

#### 10.1.磋商报价应包括完成该项服务全部内容的一切费用。

## 10.2本次竞争性磋商不分采购单元，各供应商须对全部内容进行响应报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。

#### 10.3一项磋商内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的响应报价。

## 10.4.响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的条款另有规定。

# 十、响应文件的递交

#### （一）响应截止时间

#### 1、网上响应文件必须在响应截止时间前提交，逾期提交响应文件的，采购单位拒绝接收。

#### 2、采购人或者采购代理机构推迟磋商截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有供应商。在这种情况下，采购代理人和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

#### （二）响应文件的补充、修改或者撤回

#### 1、响应文件的修改应在磋商截止时间前进行。

#### 2、磋商开始时间后至磋商截止时间前，供应商可以撤回投标。

#### 3、磋商截止时间后供应商不得撤回投标。否则按投标（响应）保证承诺书中承诺履行违约赔偿。

#### 十一、响应无效和项目的终止

#### （一）供应商存在下列情况之一的，响应无效：

#### 1、响应文件签署、盖章不符合竞争性磋商文件规定要求的；

#### 2、供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

#### 3、报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

#### 4、未按要求提供投标（响应）保证承诺书；

#### 5、响应文件含有采购单位不能接受的附加条件；

#### 6、因磋商供应商自身原因导致网上磋商响应文件无法递交的其他情况；

#### 7、不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

#### 8、法律、法规及本竞争性磋商文件规定的其他无效的情形。

#### （二）磋商供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他磋商供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他磋商供应商的合法权益。磋商过程中发现磋商供应商有下列述情形之一的，视为磋商供应商恶意串通，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。

#### 1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

#### 2、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

#### 3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

#### 4、不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

#### 5、不同供应商的响应文件制作机器码一致。

#### （三）项目的终止

#### 出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

#### 1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购单位式适用情形的；

#### 2、出现影响采购公正的违法、违规行为的。

十二、综合说明及其它要求：

1、磋商响应总报价包括但不限于承接服务方所需的产品、人工、设备、员工工资、社保、工会福利或其他保险、福利、交通、伙食、各种税费等一切费用。陪护人员不因任何原因形成与中心之间的劳动或劳务或任何其他直接关系。中心不负责陪护人员因提供陪护服务所产生的交通、食宿、服装、生活用品等任何费用。陪护人员的人身、财产安全如有任何意外或事故，由服务单位全权负责，与中心无涉。

2、供应商必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、成交单位须按照本采购文件的要求对该项目进行服务工作。如遇服务范围内有大的调整或迁移等重大情况，采购单位将提前告知乙方，合同内容经双方协商调整。综合服务履行期间，招标单位将对该招标项目进行检查考核。因成交单位管理不善，造成项目服务范围内的设施、设备损坏，造成重大损失的由直接责任人赔偿，若直接责任人因故无法赔偿的，招标单位有权要求成交单位按实际损失金额赔偿。

4、成交单位应根据采购单位的服务要求，以及服务规范、规程等进行服务。成交单位应按期向采购单位提供符合质量要求的文件资料。

5、成交单位自行承担合同实施期间其人员的人身安全、仪器设备的使用正常及其一切可能产生的后果，同时，成交单位自行承担由于其服务工作导致的设备损坏、人身安全问题等一切责任事故的处理。

6、磋商说明：

（1）网上报名不成功或者不符合供应商资格要求的响应文件将被拒绝；

（2）实质性响应文件或进入二次报价的或二次报价在采购预算内的不满三家的（符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第（一）、第（四）项情形的，即政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）；市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，为不得少于2家），磋商采购失败。

十三、政策执行（如涉及）

1、若投标产品涉及政府采购协议供货目录内的产品则必须按政府采购协议供货要求执行。

2、本次招标不接受进口货物的投标，进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

3、节能环保及相关政策要求（如涉及）：根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定执行，若所投产品属于强制采购的节能产品或环境标志产品采购品目，投标单位必须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。

4、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知（苏财购〔2022〕16号） 、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）等文件的精神，对属于小微企业、监狱企业、残疾人企业给予价格评审加分。响应单位为小型和微型企业、其价格在评审时给予20%的扣除，残疾人企业和监狱企业的，其价格在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，如中标（成交）价格则以实际投标报价为准。残疾人企业和监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

十四、相关政策（如涉及）

（1）本次招标不接受进口设备的投标，进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。本项目为服务类，不涉及该项。

（2）中、小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，小型企业、微型企业的投标报价扣除20%后参与评审。《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策；中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

（3）残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（4）监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（5）绿色采购

1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

（6）根据《苏财购〔2025〕62号》文，评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

A、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

B、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

（7）政府采购中实施本国产品标准及相关政策（本项目为服务类，该政策不适用）

7.1.本项目对采购本国产品给予政策支持：

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”的“附件：投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

7.2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

7.3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

十五、本文件打“★”为实质性条款，不可偏离，如偏离响应文件无效。凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以招标代理人在苏州市政府采购网、江苏省政府采购网等发布的相关公告为准。

附件1

吴中区绿化养护技术要求

# （一）、绿地内植物、设施养护维护内容

# 1、行道树：树穴保洁松土除草、树穴内地被植物养护（网砖铺地由设施维护标段负责）、支撑绕杆草绳维护或拆除（如有）、树干剥芽、病虫害防治、日常修剪、冬季修剪、浇水抗旱等。

# 2、景观造型树：树穴保洁松土除草、摘芽、整形精剪、病虫害防治、浇水抗旱等。需由中级（含）以上盆景工负责管护。

# 3、绿地内乔木：树穴切边松土除草、支撑绕杆草绳维护或拆除（如有）、树干剥芽、病虫害防治、日常修剪、冬季修剪、浇水抗旱等。

# 4、灌木：树穴切边松土除草、支撑绕杆草绳维护或拆除（如有）、剥脚芽、病虫害防治、修剪、施肥、浇水抗旱等。

# 5、绿篱色块植物：松土除草、保洁、整形修剪、病虫害防治、施肥、浇水抗旱、蒙尘冲洗等。

# 6、宿根花卉及水生植物：松土除草、保洁、施肥、枯叶日常清理、分枝分檗、冬季地上部残枝清理等。

# 7、地被植物：松土除草、保洁、枯枝枯叶清理、病虫害防治、施肥、浇水抗旱、蒙尘冲洗等。

# 8、草坪：除草、修剪、病虫害防治、施肥、打孔、浇水抗旱、蒙尘冲洗等。

# 9、园路、广场、景石、假山、驳岸、花坛、座椅、窨井、排水沟盖板、围栏、建筑、构筑物等所有景观、服务设施：巡视看护、保洁、零星损坏设施维修、严重损坏设施发现上报、安全隐患设施部位加设警示标记并负责大修前的安全看护工作等。

# 10、垃圾箱：箱内垃圾清理外运、箱面保洁、零星损坏修复等。

# 11、景观池：水面保洁、池水控制、警示标记设置、安全防护等。

# 12、自然水池、河滩：水面水草清除、垃圾保洁，河滩杂草清除、垃圾保洁、警示标记设置、安全防护等。

# 13、古树名木：日常巡视发现古树名木出现异常状态及时上报业主方。

# （二）园林常规植物养护要求

# 1、修剪和整形

# （1）修剪应分为休眠期修剪和生长期修剪；除特殊情况外，整形工作应结合修剪工作展开。休眠期修剪应在每年的11月-3月期间进行，生长期修剪应结合植物生长进行。

# （2）行道树和乔木修剪中需清除内膛枝、徒长枝、病虫枝等，及时清除枯枝危膀，要求保持树型优美，上不挂各类线路下不妨碍交通旁不影响周边建筑。新植行道树要求分枝点高度留养一致。生长季节及时剥芽，芽长不超过10厘米。

# （3）花灌木秋冬季修剪要有利于短枝和花芽的形成，遵循“先上后下，先内后外，去弱留强，去老留新”的原则进行修剪。生长季节及时剥芽（含脚芽），芽长不超过10厘米。

# （4）绿篱、地被要及时修剪，促其分枝，保持全株枝叶丰满，加速覆盖。球形灌木应常年保持形态完整，色块灌木应保持一定高度，常年保持完整，曲线清晰流畅，无缺株、无空洞。

# （5）草坪在生长季节，应采用条纹状交叉修剪方式，按三分之一原则适时进行修剪，修剪后的高度冷季型应为6-8厘米，夏季可控制在8-11厘米；暖季型应为5-7厘米，年修剪次数：冷季型为28次 (冬季12－2月份，1 次／月；春季3－4月份，3次／月；5－6月份，4次／月；夏季7－8月份，1次／月；秋季9－11月份，3次／月) ，暖季型为15次。上述草坪修剪次数供养护单位安排修剪工作时参考，考核时以草坪高度控制为主。

# （6）枝条修剪时切口必须靠节，剪口应在剪口芽的反侧呈45度倾斜，剪口要平整。具有特殊造型的景观树修剪按照盆景要求进行，由中级以上盆景工负责作业，并涂抹保护剂（需采购制成品，不得自行配制）。

# （7）所有修剪剩余物要及时清理，保证现场整洁，防止滋生病虫害。

# 2、浇水

# 植物浇水应根据不同的立地条件、季节差异和生长状况及时进行。夏季浇水应在早晚进行；冬季浇水应在中午进行。浇水要一次浇透。不得使用窨井水等带有异味的水，优先使用河水、再生水，逐步减少使用自来水。

# （1）草坪浇水必须湿透根系层，冷季型草坪在春秋二季充分浇水，暖季型草坪夏季要勤浇水， 1－2月，1次／周；3－6月，3次／周；7－8月，5次／周；9－10月，3次／周；11－12月，2次／周。

# （2）对于名贵树木及新种植树木，视天气干旱情况和植物生长情况对树干和树体进行喷雾。

# （3）对于球类、色块等植物要每周进行冲洗蒙尘，保持植物叶面清洁卫生，色泽光洁。

# （4）植物周围雨后积水应及时排除。

# 3、松土、除草、切边

# （1）树木根部周围的土壤要保持疏松，易板结的土壤在蒸腾旺季须每月松土一次，松土深度以不伤根系生长为限。

# （2）种植在草坪内的树木在树穴周围要根据甲方具体要求对草坪切边，乔、灌木下的杂草应及时铲除。

# （3）地被植物在未覆盖前，应及时进行松土、除草，松土除草时要防止损伤根系和地下茎。

# （4）草坪杂草应及时连根清除，做到除早、除小、除净。草坪完整覆盖，不允许出现黄土裸露。清除方法可采用人工除草、生物除草、机械除草，慎用化学除草。（化学除草使用前需得到管理站的书面认可）

4、病虫害防治

# 做好春夏季病虫害和冬季越冬病虫害的预防和防治工作，苗木施药品种及防治时间、次数保证按照甲方的要求，在规定时间内及时完成；其中高羊茅草坪在6、7、8、9四个月内的病害、虫害确保每月至少各防治2次，共计8次。苗木在养护期内发现病虫害在2天内治理完毕，病虫害控制在以不影响观赏效果的范围之内，其中食叶害虫危害的叶片，每株不超过5%，刺吸性害虫危害的叶片，每株不超过10%，无蛀干性害虫的活虫、活卵。用药首先保证安全，符合环保要求，不使用国家或本地区禁止使用的农药（如甲氨磷、呋喃丹等），不使用广谱性高毒杀虫剂（如敌敌畏、敌百虫、辛硫磷等等），使用生态低毒农药比例不低于85%（必须苏州植物简报推荐的农药）。用药时提供施药时间，拟定于游人稀少的时间段，当场有记录、影像资料，并提前通知甲方验收，使用的农药必须向甲方提供产品的合格证和生产日期及有效期。如未能及时提供完整的证明材料（包括影像资料）和通知甲方验收的，甲方有权不承认。中标养护单位应积极配合甲方进行病虫害综合防治工作，包括使用生物防治、黑光灯以及草坪斜纹夜蛾诱杀器等所发生的费用中标养护单位应在报价中综合考虑。禁止使用卡车或农用车装载塑料白桶进行施药。药品用完后，原则上由各家养护单位统一回收处理，各家养护单位在空瓶处理上要符合环保要求，处理费用在报价里综合考虑。

# 养护单位中标后，必须全部使用清单指定的农药，不经甲方同意批准，不使用清单以外的农药，尽量使用高效低毒、生态、对环境友好型的农药，不使用国家或本地区禁止使用的农药和广谱性高毒杀虫剂，化学除草剂须经甲方同意后方可使用，中标养护单位不允许使用清单中没有的农药。

养护农药使用清单

| 药剂品种 | 防治对象 |
| --- | --- |
| 灭幼脲Ⅲ号 | 鳞翅目类 |
| 杀铃脲 | 鳞翅目类 |
| Bt制剂（灭蛾灵、苏力保） | 鳞翅目类（利用苏云金杆菌杀虫） |
| 杀虫素 | 香樟、桃、毛鹃等植物上的螨、网蝽等刺吸类 |
| 阿维毒乳油 | 鳞翅目、鞘翅目、半翅目、及地下害虫 |
| 虫瘟一号 | 鳞翅目 |
| 花保 | 蚧类兼治煤污病、叶螨、蚜虫、网蝽 |
| 蛾螨灵 | 鳞翅目、同翅目，对螨类有特效 |
| 定虫隆（抑太保） | 鳞翅目、鞘翅目 |
| 溴（氯）氰菊酯 | 鳞翅目、同翅目 |
| 功夫菊酯 | 鳞翅目、同翅目、鞘翅目 |
| 井冈霉素 | 鳞翅目、同翅目，叶斑病、立枯病等 |
| 甲维盐 | 鳞翅目 |
| 毒死蜱乳油（乐斯本） | 地下害虫以及多种咀嚼式和刺吸式口器害虫 |
| 绿色威雷 | 天牛 |
| 30%杀铃脲·辛乳油 | 地下害虫 |
| 奥力克 | 蛴螬、蝼蛄等地下害虫 |
| 辛硫磷 | 蛴螬、蝼蛄等地下害虫 |
| 护树宝注干剂（树大夫） | 刺吸性害虫（蚧虫类、天牛等） |
| 蛀干害虫毒签 | 天牛、木蠹蛾、小蠹冲等蛀干类害虫 |
| 速蚧克乳剂 | 各种介壳虫 |
| 速扑杀 | 各种介壳虫 |
| 啶虫脒 | 各种介壳虫、蚜虫、粉虱 |
| 吡虫啉 | 蚜虫、潜叶蛾、潜叶蝇等 |
| 8%中保杀螨乳油 | 对螨类有特效 |
| 哒嗪酮 | 螨类 |
| 50%灭菌成水溶性粉剂 | 白粉病、锈病、叶斑病、腐烂病、根腐病等 |
| 12.5%烯唑醇可湿性粉剂（力克菌） | 白粉病、锈病、灰霉病、黑斑病、立枯病等 |
| 20%龙克菌悬浮剂 | 叶斑病、炭疽病、角斑病等 |
| 25%阿西米达悬浮剂 | 霜霉病、早疫病、炭疽病、叶斑病 |
| 15%三唑酮乳油（粉锈宁） | 锈病、白粉病等真菌类病害 |
| 甲基拖布津 | 锈病、叶斑病、腐烂病、穿孔病等 |
| 代森锌（大生） | 斑枯病、叶霉病、炭疽病、霜霉病，对白粉病无效 |
| 百菌清 | 锈病、炭疽病、白粉病、霜霉病 |
| 多菌灵 | 白粉病、炭疽病、疫病、菌核病、灰霉病、叶斑病、立枯病等 |
| 蜗克星颗粒剂（蜗灭佳） | 蜗牛、螺类 |
| 密达 | 蜗牛 |
| 海藻素 | 黄化病 |
| 石硫合剂 |  |
| PS15Ⅱ频振式诱虫灯 |  |
| 备注：为了减少病虫害对农药的抗药性，甲方可能会根据当年的实际情况调整部分采购农药的品种（如农药新品种新技术的推广使用），投标报价时应充分综合考虑风险。 |  |

# 5、施肥

# （1）施肥应根据不同的树种、树龄、生长势和土壤理化性质而定。树木休眠期施基肥，生长期施追肥，花灌木应在花前、花后进行施肥。

# （2）各类绿地应以施有机肥为主，有机肥应腐熟后施用。应用微量元素和根外施肥技术，推广应用复合肥料和长效缓释肥料。

# （3）绿地内树木施肥应先挖好施肥环沟，其外径与冠幅相适应。环沟深、宽均为25－30厘米。

# （4）草坪主要施肥时期在春秋季，施肥可采用撒施和根外追肥，每次修剪后需立即施肥，不发生明显的肥害现象。1－2月，1次／月，结合打孔施用鸡粪等草坪专用有机肥，130g/m2•次；3－6月，2次／月施复合肥（N∶P∶K＝10∶5∶5 ），20g/m2•次；7－8月基本不需施肥；9－10月，2次／月，施复合肥（N∶P∶K＝10∶6∶4 ），15g/m2•次；11－12月，1次／月，结合中耕施用复合肥（N∶P∶K＝5∶10∶5 ），15g/m2•次。

# 6、绿地保护

# （1）涂白及树洞修补。每年的初冬，均需对乔、灌木进行抗冻处理，包括：根际培土、主干包扎、涂白（涂白剂配方见后附）。在树木休眠期内，进行扶正。对树体上出现的伤口应清理后用药剂消毒，涂保护剂（需采购制成品，不得自行配制）。树洞要及时修补，防止腐朽进一步扩大；对腐烂部位应按外科方法进行处理，处理后保证树洞不积水，无断裂坠落等安全隐患。

# （2）台风季节，做好高大乔木抗风暴的预防工作，根据树木的实际情况，采取立支柱、绑扎、加土、扶正、疏枝等措施。一旦大风来临，应及时检查，发现问题，妥善处理。用于支撑、固定的材料应坚固耐用美观，并采用软性材料同植物接触。

# （3）绿地中严禁停放任何车辆。

# （4）绿地中无堆物、堆料、搭棚，建筑墙面和树干上无钉拴刻画等现象，生产工具需整齐摆放。

# （5）绿地保安全天候24小时，无重大破坏和偷盗案件。如遇重大事件需及时上报管理站，同时应积极做好善后处理工作，并承担相应责任。

# （6）任何单位、个人占用绿地须出示苏州市园林和绿化管理局的行政审批和苏州市绿化管理站的任务下达单。未经同意，严禁各种侵占绿地行为发生。经同意占用的，须全过程跟踪，严格控制施工作业面，临时占用的要及时恢复。

# （7）中标单位接收养护后，应在第一时间内对现有乔灌木的绕杆草绳、木结构支撑、铅丝支撑等进行一次整理，能去除的去除，如确须保留的应加以更换、整理，并在今后管理中，加强检查、随时整理，确保美观整齐。

# （8）绿地内的排水管网需保持畅通、有效，不得有漏点。

# 7、绿化保存及补种

# （1）发现枯枝、死枝需24小时内处理完毕；如出现树木死亡，应按规定及时上报。认定死亡原因后，根据责任进行清理和补植。死亡树木须连同根部在三天内挖除，并填平挖穴。

# （2）绿地内各类地被植物覆盖完好（包括桥荫柱的垂直植物），保存率达到100%，植株缺损每月至少补种一次（落叶乔木生长季节除外），夏季补苗采用盆栽苗。路段被严重踩坏空秃及其它施工损坏的绿化在3至7个工作日内补齐；遇到交通事故或其它人为因素造成的苗木损坏，养护单位必须在2至3天内补种完毕。补种的乔木规格高于周边苗木胸径（干径）规格1-2cm，其它苗木规格（蓬径、高度、树型等）符合甲方要求并现场确认，对于补种质量不符合要求、补种不及时或苗木规格达不到要求的，甲方将以书面形式发出整改通知，如中标养护单位没有按照通知要求整改的，甲方将有权重扣，并安排其他养护单位进行补种，其费用（按照苗木当前市场价的2倍）从养护费中扣除。

# 8、卫生保洁

# （1）日常保洁人员应统一着装（保洁人员制服详见后附），马路上保洁人员需加穿反光马甲。

# （2）绿地（包括水面）、设施范围内应巡视保洁，及时清理，做到无落叶无垃圾、石子砖块、各种杂物、白色污染（树挂）。一级绿地巡视保洁周期为2小时，保洁时间为7:00～18：00（6～10月为6:00～19：00）；二级绿地巡视保洁周期为2小时保洁一次，保洁时间为7：00～18：00；三级绿地巡视保洁周期为4小时，保洁时间为8：00～18：00。

# （3）一级、二级养护范围内色块内的落叶需用吹风机吹出后清理。

# （4）公共绿地内的园林建筑、构筑物、园路广场、花坛边等基础设施以及桌椅、垃圾桶、指示牌、围栏等园林设施应经常性除尘，确保设施不积尘。如发现墙面破损、路面残缺、油漆剥落等设施损坏现象须按要求及时修复，出现重大损坏问题的须在第一时间内书面报告绿化管理站。

# （5）生活垃圾及绿色废弃物（如树枝、树叶、草屑等）能装袋的需在保洁后立即装袋，无法装袋的需捆扎整齐，集中堆放。在一个巡视保洁周期内需清运离场。

# （6）做到适时对树木的叶面进行清洗(桥荫下绿地应每7天清洗一次)，常年保持叶面的清洁卫生。

9、防台抗灾

做好夏季防台抗台工作，遇到树木斜倒时在24小时内扶正，冬季积雪达到5—6CM时保证及时组织人员进行打雪；在灾害性天气季节，严格按照应急预案执行，服从甲方的指挥和安排。

10、绿化技能培训

养护单位的现场养护管理人员和一线操作工人每年必须分别参加由甲方统一组织的绿化技能培训等活动，所产生的培训等相关费用应全部包含在养护费报价中。

附件2

按《苏州市城市绿地养护管理质量标准（试行）》执行，具体如下：

| 项目 |  | 一级养护管理质量标准 | 二级养护管理质量标准 | 三级养护管理质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 园林植物 | 乔木 | 树冠完整美观，分枝点合适，枝条粗壮，无枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量适宜；内膛不乱，通风透光。行道树树穴有平整盖板或种植地被植物，黄土不裸露，树穴设施完好。 | 树冠基本完整，主侧枝分布均称、数量适宜、内膛不乱，通风透光。行道树树穴有平整盖板或种植地被植物，黄土基本不裸露，树穴设施基本完好。 | 树冠基本正常，修剪及时，无明显枯枝死叉。分枝点合适，枝条粗壮，行道树树穴裸露黄土不明显。 |
|  | 花灌木 | 适时开花，株形丰满，，枝叶茂密，无缺株，花后修剪及时合理。绿篱、色块等修剪及时整齐一致。 | 花灌木开花适时、正常，花后修剪及时。绿篱、色块枝叶正常，整齐一致。 | 花灌木开花适时，花后修剪及时。绿篱、色块枝叶正常。 |
|  | 地被 草坪 | 外观整齐，边缘线清晰，生长旺盛，草根不裸露，生长季节不枯黄，修剪及时，无杂草。 | 外观整齐一致，生长良好，修剪及时，边缘线清晰，杂草不明显。 | 草坪及地被植物外观较整齐，控制杂草，及时修剪。 |
|  | 花坛 花带 草花 | 花卉生长健壮，色彩鲜艳，株行距适宜，花期整齐，图案清晰。无缺株、倒伏，无枯枝残花（残花量不大于10％）。 | 轮廓清晰，整齐美观，适时开花，无残缺。花卉生长良好，花期基本一致，无枯枝残花。 | 轮廓基本清晰、整齐美观，无残缺。花卉生长基本正常，枯枝残花清除及时。 |
|  | 病虫害防治 | 病虫害防治技术措施完善，管理得当，病虫害控制及时，无明显病虫害发生，无扰民事件发生。 | 病虫害防治技术措施比较完善，管理基本得当，病虫害控制及时，无扰民事件发生。 | 绿化养护技术措施基本完善，病虫害控制比较及时，无扰民事件发生。 |
| 设施 维护 |  | 园林建筑、雕塑喷泉、园路广场等公园绿地基础设施维护良好，桌椅、垃圾桶、井盖和指示牌等园林设施完整、安全，维护及时。 | 园林建筑、雕塑喷泉、园路广场等公园绿地基础设施维护良好，桌椅、垃圾桶、井盖和指示牌等园林设施基本做到维护及时。 | 公园绿地基础设施维护良好，桌椅、垃圾桶、井盖和指示牌等能维护及时，保持基本完整。 |
| 卫生 保洁 |  | 绿地及广场整洁，无杂物、无白色污染（树挂），对作业废弃物（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内水面杂物，垃圾须随产随清，做到巡视保洁。 | 绿地及广场整洁，无杂物、无白色污染（树挂），绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内水面杂物须日产日清，做到保洁及时。 | 绿地及广场基本整洁，无明显杂物，无白色污染（树挂），绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内水面杂物应日产日清，能做到保洁及时。 |
| 绿地 保护 |  | 绿地完整，无堆物、堆料、搭棚，树干、园林建筑、小品等上面无钉拴刻画等现象。绿地安保全天候24小时。 | 绿地完整，无堆物、堆料、搭棚，树干、园林建筑、小品等上面无钉拴刻画等现象。绿地安保全天候24小时。 | 绿地完整，无明显堆物、堆料、搭棚、树干、园林建筑、小品等上面无钉拴刻画等现象。绿地安保全天候24小时。 |

附件3

吴中区园林绿化养护管理考核办法<试行>

为稳步推进我区园林绿化养护管理机制改革，明确园林绿化养护管理标准，保证我区园林绿化养护质量稳中有升，根据《江苏省城市绿化管理条例》、《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》和相关规定，结合我区实际情况，制定本办法。

- 适用范围

苏州市吴中区住房和城乡建设局（吴中区地震局、吴中区园林和绿化管理局）（以下简称“区住建局”）所管辖绿地的养护管理工作适用本办法。

- 考核方式和依据

（一）月度考核方式和依据

月度考核包括日常考核和专项考核。考核评分依据《吴中区园林绿化养护管理考核评分细则》、《吴中区园林绿化养护管理专项考核评分细则》（附件1、2）。

月度考核分数=日常考核分数×80%+专项考核（施肥、冬管）分数×20%-直接扣分分数。

当月若无专项考核，月度考核分数=日常考核分数

1.日常考核：区住建局每月集中考核考核一次，按考核标准扣分；市民投诉、便民中心、媒体等渠道反映的问题，按考核标准扣分，超时未整改双倍扣分；区住建局日常巡查和第三方监理平时巡查发现的问题及时整改不扣分，超时整改双倍扣分；任何整改单超时5个工作日仍未整改的，区住建局有权直接结案，直接结案后月基准分以85分计。

2.直接扣分：见《吴中区园林绿化养护管理考核直接扣分细则》。

3.专项考核：根据园林绿化养护重点，进行专项考核。包括施肥专项考核、冬管专项考核。专项考核时间由区住建局根据当月情况另行通知承包方。

（二）年度等次评定方式和依据

1.年度等次评定时间段为公历年度。以承包方为单位参评。当年连续养护6个月以上的承包方可参加年度等次评定。

2.年度等次评定依据为年度综合得分。

年度综合得分=当年度月度考核得分的平均值+年度加分。

承接多个标段养护的承包方，年度综合得分=各标段年度综合得分的平均分。

3.年度加分事项

（1）按时保质完成上级交给的突击或重大抢险任务，在年度等次评定时一次性加0.5分。

（2）修剪、养护效果突出评为示范项目的标段，在年度等次评定时一次性加0.5分。每年第一季度公布争创示范项目及评定办法。

三、考核结果通报及运用

（一）月度考核

每月底公布各标段扣分情况和扣分原因，月度考核结果于次月5日前发布在网络平台上。如有异议，需在3日内向区住建局提出，逾期视作认可。

月度考核得分达95分及以上，不扣除当月养护费用；月度考核得分低于95分，则按照所得分数的百分比结算当月养护费用，当月养护费=（月度考核得分/100）×（中标金额/养护月数）。

（二）年度等次评定

年度综合得分达95分及以上且排名前两名的企业评为A等次；其余评为B等次。

发生以下情况的不予评为A等次：1.当年发生重大安全事故的；2.月度考核得分有低于85分以下的；3.不配合区住建局完成突击或重大抢险任务的。

每年年初以发文形式公布上年度等次评定结果。

四、直接终止合同情况

1.承包方养护期间，如有项目分包、转包现象，区住建局有权单方面终止合同，因终止合同造成的所有损失由承包方承担，且承包方不得参与下一年度区住建局系统组织的绿化养护政府采购。

2.合同期内，若在平时每月考核中累计3次及以上得分低于85分的承包方，区住建局有权单方面终止合同，因终止合同造成的所有损失由承包方承担，且承包方不得参与下一轮区住建局系统组织的绿化养护政府采购。

五、安全保障与责任

承包方养护过程中，采取周密的安全措施，以避免对工作人员、公众和他人人身以及财产造成损害，因承包方操作不当或养护管理不当（如蛀干害虫未及时防治，引起枝条砸落等）造成人身及其它财产损失，由承包方承担一切责任。

六、其他

本办法自2018年7月1日起施行。

| 附件4 吴中区园林绿化养护管理考核评分细则 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类 | 条目 | 考核内容及管护要求 | 标准得分 | 扣分细则 | 整改时效 |
| 1 | 卫生保洁（10分） | 1 | 每天全天候保洁，及时清理绿地、广场、园路、廊亭、假山、水体等处垃圾、杂物，无卫生死角。 | 5 | 同一路段零星垃圾杂物，扣0.2分/3处；积存垃圾杂物，扣1分/处。 | 30分钟 |
|  |  | 2 | 树木、草坪修剪后枝叶，随产随清，不乱丢。 | 3 | 扣1分/路段。 | 60分钟 |
|  |  | 3 | 蒙尘冲洗，适时清洗植物的叶面(桥荫下绿地应每7天清洗一次)，常年保持叶面的清洁卫生。 | 2 | 叶面蒙尘扣0.5分/路段 | 1天 |
| 2 | 除草（18分） | 4 | 绿地及时除草，保持绿地整洁。杂草高度不得高于绿化10cm或成片杂草不得大于0.2m2/路段。 | 15 | 色块、地被：杂草高度超出绿化10cm，且密度＜5%的扣1分/路段；密度介于5%-30%，扣3分/路段；密度＞30%，扣5分/路段。草坪：有杂草的区域杂草密度＜20%且成片杂草面积＞0.2m2的扣0.5分/处；密度介于20%-40%，扣3分/路段；密度＞40%，扣5分/路段。背景林：杂草高度＞20cm，扣3分/路段；杂草高度＞40cm，扣5分/路段。若有雨雪天气，雨雪停后应立即安排除草，否则按照上述标准扣分。 | 2天 |
|  |  | 5 | 经同意使用除草剂，用药后枯黄的杂草需及时清除干净。保证园林植物的安全，确保不发生药害。 | 3 | 发现药害扣1分/处；药害面积大于100m2，不得分；用药后枯黄的杂草未及时清除干净的扣1分/路段。 | 2天 |
| 3 | 绿地排水（5分） | 6 | 绿地内积水及时排除，确保无积水。若有客观原因导致的排水不畅的，需及时上报。 | 4 | 发现积水扣1分/路段（客观原因导致排水不畅已上报的除外），客观原因导致的积水提出整改方案2天内未处理的，扣1分/路段。 | 2天 |
| 4 | 病虫防治（12分） | 7 | 做好病虫害预防工作；发现病虫害应及时防治，效果明显。 | 9 | 有病虫害危害症状，乔灌木扣0.5分/株；色块、草坪扣0.2分/m2。 | 1天 |
|  |  | 8 | 使用农药严格按操作规程和有关规定进行配比，用量正确，无药害产生。 | 3 | 使用不当发生药害，乔灌木扣0.5分/株；色块、草坪扣0.2分/m2。 | 1天 |
| 5 | 绿化长势（35分） | 9 | 绿地及道路内树木无死株、断枝及明显枯枝。草坪应长势良好，无枯黄、死亡、空缺现象。 | 12 | 因管护不当造成死亡或缺失（包括种菜）的，乔灌木扣1分/株，绿篱扣0.5分/m，色块及草坪扣0.5分/m2；有断枝、明显枯枝，扣0.2分/株；草坪枯黄扣0.2分/10m2。 | 修剪： 2天 |
|  |  | 10 | 绿地内乔灌木有缺株，绿篱及色块、草坪、草花有空缺应及时补缺，少数树种因季节不能及时补种除外。客观原因造成的缺失及时上报并制止，并在区住建局规定的时间内完成补植；主观原因造成的缺失适宜季节7天内补植。 | 12 | 未经行政许可的开挖未及时上报并制止的扣3分/次，开挖面积100m2以上或被挖乔灌木10棵以上未上报并制止的扣5分/次；客观原因未在规定时间内补植的，扣2分/次；主观原因未在适宜季节7天内补植的，乔灌木扣1分/株，色块、草坪及草花扣1分/m2。草花种植密度和品种等不符合要求的，扣1分/m2，并按要求按时整改到位。 | 7天 |
|  |  | 11 | 绿地内苗木无倾斜、倒歪现象，高大乔木在大风来临时应采取防倒有效措施，因台风等灾害天气或其他事故造成树木倒伏时，应及时扶正支撑树木。 | 5 | 正常情况下，绿地内有倾斜、倒伏现象，乔灌木扣0.5分/株，色块扣0.1分/m2。灾害天气或其他事故发生的倾斜、倒伏现象，未在规定时间内扶正支撑，乔灌木扣0.5分/株，色块扣0.1分/m2。 | 1天 |
| 6 | 整枝修剪（20分） | 12 | 树木修剪规范整齐，定枝、整枝合理均匀，通风透光良好；花灌木开花适时，花后修剪及时、规范；色块、绿篱适期修剪，曲线润畅，边界明显，不脱脚，不缺损，整齐平整。球类修剪圆整，与相邻色块有明显边界。机非带及人行道2米范围内乔木适时修剪，确保不妨碍通行，每次修剪提前上报。 | 8 | 乔木不及时修剪的，扣0.2分/株；灌木类、色块不及时修剪的扣1分/路段。色块修剪面不直、不平，扣0.5分/路段；色块边界不清，扣0.5分/路段；球类修剪不圆整或边界不明显，扣0.1分/株。不按要求乱修剪导致的开花量减少，扣2分/株。 | 2天 |
|  |  | 13 | 根据树木习性及时剥芽，确保主干、主枝营养供给。 | 2 | 树木未及时剥芽，扣0.1分/株。 | 1天 |
|  |  | 14 | 草坪按照1/3原则适时进行修剪，保持一定高度，修剪面平整，边角无遗留，草屑及时扫尽运出。修剪参考高度：冷季型为5-7cm，夏季6-8cm，暖季型3-5cm。 | 6 | 修剪面不平，边角有遗留，扣0.1分/m2；修剪后色斑明显，扣0.1分/m2；不及时修剪，扣0.2分/m2。 | 1天 |
| 7 | 设施维护 | 15 | 绿地内护栏、园路、座椅等设施应完整；新种树木2年内支撑完整，苗木稳定后及时去除支撑、铁丝、草绳、木板等保护设施。 | 1 | 护栏、园路、座椅、支撑等设施缺损扣1分/处。苗木上铁丝、草绳、木板等未及时去除的扣0.5分/处。 | 2天 |
| 8 | 养护工人在岗率（100分） | 16 | 每个标段应配备1名项目负责人和1名养护队长，每天至少1人在现场。同一承包方承接不同标段的，标段上的养护队长不得重复。养护工人数量要求以合同要求为准。 | 10 | 项目负责人或者养护队长配备不达标的，扣20分/人；未在岗的，扣10分/人。按未在岗人数占应在岗人数的比例扣分。 | 0天 |
| 总计 |  |  |  | 100 |  |  |
| 备注1：不按要求乱修剪导致的树形多年不能成冠的，在规定时间内更换同规格苗木；若未在住建局规定时间内更换，住建局有权安排第三方进行种植，费用从原承包方保证金中扣除。 |  |  |  |  |  |  |
| 备注2：路段为相邻的两个道路红绿灯中间距离，若一个路段超过800米，则以800米计一个路段。 |  |  |  |  |  |  |

| 吴中区园林绿化养护管理考核直接扣分细则 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 扣分细则 |
| 1 | 养护单位项目负责人、现场负责人、资料员等应按区住建局要求准时参加会议，缺席一次在月度考核得分中直接扣3分/人次，迟到一次扣2分/人次。 |
| 2 | 现场负责人在养护标段内的工作时间不少于5小时/工作日，未满5小时，在月度考核得分中直接扣1分/工作日。 |
| 3 | 养护单位应在工作日17点前上报养护日志，未按时报送的，在月度考核得分中直接扣1分/次，养护日志不符合要求的，扣1分/次；养护单位应在每月28日前报送下月养护计划和本月养护总结，未按时报送的，在月度考核得分中直接扣3分/次。 |
| 4 | 现场负责人应每日巡查全部养护标段，区住建局对现场负责人巡查轨迹进行抽查，未巡查到位的扣1分/工作日。 |
| 5 | “吴中绿化”APP中发出的整改单不得无故驳回、反复驳回，无合理理由或反复驳回整改单的，扣3分/次。 |
| 6 | 养护单位应及时查看“吴中绿化”APP发出的整改单，按期整改到位。超过整改期限5个工作日，区住建局有权直接结案，直接结案后月基准分以85分计。 |
| 7 | 不执行区住建局安排的紧急任务的，扣5分/次。 |
| 8 | 其他区住建局认为应该扣分的情形可酌情扣分。 |

附件5

吴中区园林绿化养护管理专项考核评分细则

| 一、施肥 （20%） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类 | 条目 | 考核内容及管护要求 | 标准得分 | 扣分细则 |
| 1 | 施肥（100分） | 1 | 按要求及时施肥，规范操作，施肥前及时上报。绿地每年冬季、春季及春末夏初施肥3次。果岭草每年1月、5月、10月共施肥3次。施肥量参考标准15-20g/m2。 | 90 | 未上报不得分；不按规定及时施肥，扣10分/路段；偷工减料，发现一次扣10分。扣满为止。 |
|  |  | 2 | 施肥方法适当，用量合理，不产生肥害。 | 10 | 如发生肥害，扣1分/处；面积大于100m2，不得分。 |
| 二、冬管（ 20%） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分类 | 条目 | 考核内容及管护要求 | 标准得分 | 扣分细则 |
| 1 | 松土（30分） | 1 | 绿地内植物根部周围土壤应保持疏松，松土深度以不伤根系生长为宜。埋土过深的表层要扒土，埋土过浅致根系裸露的要填土。 | 30 | 绿地内树穴、地被土壤板结，不疏松，未松土的，扣5分/路段。 |
| 2 | 切边沟（30分） | 2 | 树穴整修，乔木树穴直径不得小于1m，灌木树穴直径不得小于0.6m；草坪内树穴与绿篱及时切边，草坪与树木、绿篱、草花应有分隔沟。切边和分隔沟应流畅圆润，其内种植土应细碎平整。切边沟在树木根部外20-50cm处切边或留出积水穴，深度以10-20cm为宜。 | 30 | 树穴、绿篱等不及时切边，草坪与树木、绿篱、草花等无明显分隔沟扣5分/路段。树穴整修及切边沟未达标准的，扣3分/路段。 |
| 3 | 涂白（40分） | 3 | 及时涂白，涂白高度一致，乔木及行道树涂白高度1.3米，灌木涂白高度0.4米；结合涂白及时清理消灭越冬虫蛹、虫茧及有关病原体。涂白剂参考配方：生石灰8kg、硫磺1kg、食盐1kg、动（植）物油0.1kg、热水18kg。先用热水将生石灰与食盐溶化，然后将石灰乳和食盐水混合，加入硫磺和油脂充分搅匀即成。 | 40 | 树木不涂白，扣5分/路段；涂白高度不一致的扣3分/路段。 |
| 备注1：路段为相邻的两个道路红绿灯中间距离，若一个路段超过800米，则以800米计一个路段。 |  |  |  |  |  |

附件6

吴中区园林绿化移交管理操作规程

为进一步提高我区园林绿化移交工作规范化与制度化水平，参照《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ 82-2012）、《江苏省城市园林绿化植物养护管理规范》并结合实际情况，制定出本操作规程。

- 适用范围

1.吴政办﹝2015﹞34号中规定的区级主要道路和中心城区的绿化工程项目和绿化养护项目。

2.区政府同意移交的其它绿化工程项目和绿化养护项目。

3.其他园林绿地养护移交可参照执行。

二、各部门职责

1.园林绿化项目建设单位或养护管理单位负责项目的移交申请，移交资料的收集、整理与报送，组织现场踏勘，指导并督促园林绿化施工企业或养护企业做好移交前的资料整理、现场核查、问题整改，现场苗木清点及正式移交工作。

2.吴中区住房和城乡建设局（以下简称区住建局）负责绿化项目的接收。绿化站负责核查园林绿化项目的移交资料，参与现场踏勘，对园林绿化项目现场的质量问题进行查验评估及整改后的验收评估，牵头办理移交手续，组织绿化养护项目公开招标。区住建局风景园林绿化管理科（以下简称绿化科）负责绿化项目移交资料复核，参与现场踏勘。

3.园林绿化养护项目接收企业负责项目的现场接收，对现场苗木及设施进行清点，参与移交手续的办理。

4.监理企业负责对移交过程中园林绿化施工企业（养护企业）的问题整改、对交接双方企业现场苗木及设施的清点等工作进行全面监督，参与现场踏勘及移交手续的办理。

三、移交条件

- 园林绿化工程项目移交应同时具备以下条件：

1.绿化工程与绿化附属工程通过竣工验收。

2.绿化工程与绿化附属工程养护期满，功能完善，配套齐全，符合对外开放条件，无安全隐患。

3.图纸资料齐全、规范。包括用地红线图、施工图、竣工资料（总平图、地下管线综合图、工程结算等）、工程审计清单等工程资料。

4.质量缺陷问题处理符合要求。

- 园林绿化养护项目移交应同时具备下列条件：

1.养护绿地及附属设施已按养护合同要求完成养护任务。

2.养护资料齐全、规范。包括用地红线图、竣工图、上一轮移交项目清单复印件、中标通知书等。

3.养护项目缺陷问题处理符合要求。

四、移交流程

（一）资料提交。

园林绿化工程建设单位或养护管理单位在项目移交前6个月填写《吴中区园林绿化项目移交申请表》，并向绿化站提交相关资料。绿化站在10个工作日内对提交的资料予以审核确认，资料不全或不符合要求的，由项目建设单位或养护管理单位及时补充完善。2.园林绿化工程建设单位或养护管理单位向绿化科提交经绿化站审核通过的绿化工程相关资料。

（二）确定接收企业。

移交绿地面积较小，由绿化站按照方便管理的原则，纳入邻近标段养护。移交绿地面积较大，绿化站在审核确认园林绿化工程建设单位或养护管理单位提交的移交资料后，根据移交项目清单资料及图纸编制养护标底，发布招标公告，进行公开招标，确定养护项目接受单位。

（三）企业自检。

园林绿化工程建设单位或养护管理单位在正式移交前，督促施工企业（原养护企业）对园林绿化项目存在的问题进行自检，验收合格后组织绿化科、绿化站、项目施工企业（原养护企业）、监理企业、项目接收企业共同现场踏勘。

（四）现场踏勘。

根据《吴中区园林绿化移交质量标准》对园林绿化项目质量进行查验，各方对苗木数量进行清点。

1.苗木存活率按品种要求单项分别达到100%，设施项目功能完善及保存率为100%项目，视为符合移交条件，现场出具园林绿化项目现场核查表。

2.乔木质量缺陷量在10%以内，灌木质量缺陷量在8%以内，行道树质量缺陷在8%以内，且总体缺陷赔偿金额原则上不超过10万元，不影响整体绿化景观效果的，由绿化项目建设单位（养护管理单位）确认后按现状移交，质量缺陷由养护接收单位整改。基于双方协商的原则，施工单位（原养护单位）与养护接收单位签订工程移交养护补偿协议，向养护接收单位支付补偿款。

3.若乔木质量缺陷量在10%以上，灌木质量缺陷量在8%以上，行道树质量缺陷在8%以上，或总体缺陷赔偿金额超过10万元，一律由项目建设单位（养护管理单位）督促施工企业（原养护企业）进行整改，整改合格后重新组织移交工作。

4.原则上上半年移交的工程需在6月前补植到位（个别落叶树种可根据季节放宽到11月底补植到位），下半年移交的在11月前补植到位。

5.养护面积在50万㎡以内的，苗木清点工作不得超过三个月，在50万㎡以上的不得超过四个月。

（五）办理移交。对符合移交条件的工程，移交时间尽可能避开高温季节，移交日期统一为每月1日。由绿化站牵头办理移交手续，就移交工程的具体情况、移交时间、补植后验收时间等作具体说明。

五、资料归档

绿化站设立专人负责对园林绿化项目资料进行归档。归档内容包括：《吴中区园林绿化项目移交申请表》、移交依据、移交申请资料、整改通知单、补偿协议书、承诺书、整改验收单、单位工程竣工验收证明书、移交工程量清单及全套工程竣工图纸（另附电子稿）、工程测绘报告、《工程结算涉及报告》等。

六、资金落实

绿化站以移交双方签字盖章确认的移交资料为支撑，根据移交的日期、实际移交工程量清单对养护经费进行调整。

七、其他

涉及移交工作的各单位需为其提供的移交材料的准确性及真实性负责。

本操作规程由吴中区住房和城乡建设局负责解释，并于发布之日起执行。

附件：

1.1吴中区园林绿化项目移交申请表

2.1吴中区园林绿地移交质量标准

附件1.1：

吴中区园林绿化项目移交申请表

| 绿地名称 |  |
| --- | --- |
| 施工企业/ 原养护企业 |  |
| 监理单位 |  |
| 区园林和绿化管理站： 根据《吴中区园林绿化移交管理操作规程<试行>》，该园林绿化项目已具备移交前期对接条件，现将相关资料报你处，请予审核。 附件： 1、绿地竣工总平图、施工图、项目用地红线图； 2、园林绿化工程竣工验收合格证明； 3、园林绿化工程审计清单及审计报告； 4、移交项目情况汇总表 5、工程量清单、上一轮移交清单复印件 6、中标通知书复印件 移交单位：（盖章） 提交时间：年月日 |  |
| 园林和绿化管理站审核意见： 盖章 年月日 |  |
| 区住建局风景园林绿化管理科意见： 盖章 年月日 |  |

注：本表一式三份

附件：

2.1

吴中区园林绿地移交质量标准

参照中华人民共和国行业标准《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ 82-2012）、《江苏省城市园林绿化植物养护管理规范》制定吴中区园林绿化及附属设施分类移交标准如下：

一、绿化工程项目移交

绿化施工工程的移交须在园林绿化质量监督站的参与下对移交工程的质量标准进行严格把关，具体检验标准如下：

- 绿地环境要求

绿地整洁，无杂物、无白色污染（树挂），无明显的绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等），绿地内水面杂物，无明显堆物、堆料、搭棚、树干上无钉拴刻画等现象。

2.绿化植物

2.1植物材料的外观质量要求

2.1.1 乔灌木树冠较完整，生长势良好，内膛不乱，通风透光，病虫害危害程度不超过树体的5%-10%，珍贵树种、孤植树要求树形完好、无病虫害，生长茂盛，植株存活率应达到100%。

2.1.2 行道树要求树形完整，树冠舒展，无缺株、死株，病虫害危害程度不超过树体的5%-10%，如无约定要求，同一路段应保证行道树树种相同，树木高度基本一致，分枝均匀。

2.1.3花苗、地被及模纹色块株型茁壮，根系基本良好，无伤苗，无倒伏，茎、叶无污染，病虫害危害程度不超过植物体的5%-10%，如无约定要求，可视裸土面积应不大于500cm2。

2.1.4 草卷、草块长宽尺寸基本一致，厚度均匀，叶色正常，杂草及病虫害面积不超过5%，成坪覆盖率不低于95%，单块裸露面积应不大于25cm2。

2.1.5 竹林保持适宜的密度，通风透光，生长健壮，叶色正常，无老鞭、竹蔸及干枯株等，病虫害危害程度不超过树体的5%-10%。

2.1.6 水湿生植物单位面积内成活苗数符合CJJ 82-2012中表4.10.7要求，覆盖面积不得超过水体面积的三分之一，无可视病虫害。

2.2植物材料的规格要求

2.2.1植物材料规格允许偏差有约定的应当符合约定要求，无约定规格允许偏差参照行业标准CJJ 82-2012中表4.3.4要求执行。

2.2.2 如无约定要求，绿化工程上补植的上木类苗木只有在养护期满一年后，方可计入移交工程量。

2.2.3 如植物材料数量、面积、规格不合规定要求的，根据现场实际情况对移交工程量进行核减。

3.设施项目

3.1水景工程

3.1.1水井水泵使用正常，无破损，无漏水，配套的电缆井、检查井洁净无淤积，排水正常，井盖完整。

3.1.2 管道、箱柜材质、规格需符合设计要求，无锈蚀，无破损，使用正常。

3.2铺装工程

广场、园路铺装所用材料品种、质量、规格及结构层坡度、厚度、标高等需符合设计要求，不得存在空鼓、松动及大量裂纹，面层不得积水。

3.3园林设施工程

3.3.1 座椅、标牌及垃圾箱数量、材质、规格需符合设计要求，安装牢固，无松动、无破损、缺失，外观洁净；

3.3.2 护栏完整无缺失，材质、规格、形式符合设计要求，外观洁净；

3.3.3 喷灌系统使用正常，无破损、堵塞，范围覆盖符合设计需求。

二、绿化养护项目移交

养护工程养护期到期移交的需保证工程质量符合该养护工程接收时的标准，移交时参照以下标准执行：

1．绿化植物

1.1 上木类长势良好，内膛不乱，无可视病虫害，数量及规格符合移交项目清单，对于补植后养护期不满一年的苗木，不记入移交工程量；

1.2 花苗、地被及草坪长势良好，无明显的伤苗、残花，如存在裸土区域，根据工程量清单对移交工程量进行核减。

1.3水湿生植物单位面积内成活苗数符合CJJ 82-2012中表4.10.7要求，覆盖面积不得超过水体面积的三分之一，无可视病虫害。

2．设施项目

所有的配套设施数量、规格及材质符合设施类移交项目清单，功能使用正常，无影响工程整体感观质量的破损及刻画现象，对于不满足要求的设施，根据清单对移交工程量进行核减。

三、磋商采购程序

1.采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

2.供应商应委派携带有效身份证件和数字证书（CA）的代表准时参加。

3.由磋商小组（磋商小组由评审专家及采购人代表组成）进行资格审查、对供应商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行评审。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

5.只有通过资格审查和响应文件审查（即作出实质性响应磋商文件要求）的供应商才可进入磋商程序；未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知有关供应商。

6.磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

7.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字并加盖CA电子公章。

8.磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在最后一个供应商磋商结束后十五分钟内提交最后报价。提交最后报价的供应商不得少于3家。如未按上述时间递交最后报价表的供应商，将作为自动放弃此次磋商以及最后报价。

9.供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

10.进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

11.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

12.磋商小组根据磋商成交原则确定成交单位，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

13.如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

四、评审办法及评分标准

一、评审办法

1、本次招标评标采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标单位作为相应标段的中标候选人。综合评分的主要因素为：价格、技术方案、服务方案等对招标文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标单位，如果实际投标报价也相同的，则由代理机构组织以抽签方式确定中标单位。

4、评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的投标文件技术及资质部分进行评价、打分，按算术平均方法，计算出每个投标人的技术得分；报价得分通过计算公式直接取得；报价得分加评委算术平均得分，为投标人的总得分。

5、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目。响应单位必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：投入项目的服务人员如涉及使用超龄人员的，将不享受价格扣除优惠政策。上述优惠政策不重复享受。

二、评分标准（适用一、二标段）

（一）价格分（10分）

第一步：投标总报价低于或等于采购预算（最高限价）的，为有效投标报价。超采购预算（最高限价）的响应报价为无效投标报价。无效投标报价的响应文件不得中标。

第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且响应价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

磋商报价得分=（磋商基准价/磋商报价）×价格权值×100（价格权值为10%）注：磋商小组认为响应人的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应人不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标处理。注：磋商小组认为响应人的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应人不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标处理。

（二）养护管理技术方案（66分）：

1、投标人内部管理制度（10分）。包括组织架构、内部养护检查考核制度、自查自纠制度、奖惩措施、养护档案管理制度、安全文明措施等。组织架构、项目内部养护检查考核制度、自查自纠制度、奖惩措施、养护档案管理制度、安全文明措施及各项应急预案方案完整、规范、合理、全面的得10分，方案制度较完整、规范、合理、全面的得6分，方案制度描述不全面的得3分，未提供方案的此项不得分。

2、人员管理方案（10分）。方案内容中至少包含项目组人员分工、作业人员配置及其作业人员管理、联动中心回复人员，绿化养护平台资料员组成方案等内容，《投入本项目组人员》、《作业人员配备表》。内容详细、有针对性的可得优秀，得10分；内容相对充实，有一定合理性的得良好，得6分；基本满足要求的可得3分；未提供方案的此项不得分。

3、设备设施作业管理维护方案（10分）。方案内容中至少包含设备配置、设备作业管理方案及设备后期维护保养方案等内容。内容详细、有针对性的可得优秀，得10分；内容相对充实，有一定合理性的得良好，得6分；基本满足要求的可得3分；未提供方案的此项不得分。

4、绿化养护技术方案（10分）。包括养护计划、植物养护、景观树造型、设施维护、病虫害防治、树木修剪、抗旱排涝、安全作业、绿地保洁、草花种植等。内容详细、有针对性的可得优秀，得10分；内容相对充实，有一定合理性的得良好，得6分；基本满足要求的可得3分；未提供方案的此项不得分。

5、绿化养护应急方案（10分）。一般突发事件应急措施，包括：110抢险应急预案、抗台防汛等恶劣天气的应急措施及各类迎检保障工作等。内容详细、有针对性的可得优秀，得10分；内容相对充实，有一定合理性的得良好，得6分；基本满足要求的可得3分；未提供方案的此项不得分。

6、投标单位进退场交接方案及对绿化养护承包区内环境设施的维护管理及措施比较（8分）。针对进退场交接方案及对绿化养护承包区内环境设施的维护管理及措施描述清晰切明确的得8分；方案相对清晰的得4分；方案相对模糊的得2分未提供方案的此项不得分。

7、投标单位提供的质量承诺、对发生各类安全事故善后处理承诺、依法规范用工承诺及应对履约期内各类风险承诺完善（8分）。针对性强的得8分；质量承诺、对发生各类安全事故善后处理承诺、依法规范用工承诺及应对履约期内各类风险承诺较为完善、针对性较强的得4分；质量承诺、对发生各类安全事故善后处理承诺、依法规范用工承诺及应对履约期内各类风险承诺完善程度一般、针对性一般的得2分；未提供方案的此项不得分。

（三）投标单位综合实力比较（12分）

1、投入项目技术负责人（2分）

项目技术负责人1人具备园林绿化相关专业高级（或以上）职称的，本科学历得2分，本项最高得2分。（须提供人员相关证书及投标单位为该员工缴纳的投标截止时间前三个月内任意一个月的的社保证明材料，不提供不得分）

园林绿化相关专业”：指与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、林学、林业、风景旅游、环境艺术等专业。

③职称证标明专业的，按照职称证专业认定（园林绿化中级资格评审委员会认证的职称证默认是园林绿化相关专业）。职称证未标明专业的，按照评审表或学历证（颁发时间早于职称证）上的专业认定。

2、投入本项目的资料员、安全员配置要求

（1）具备资料员证书的，得2分；

（2）具备安全员证书的，得2分。

【响应文件中须提供人员证书复印件及社保部门出具的投标人为其缴纳的近三个月社保证明复印件。】

3、投标单位类似业绩（6分）：投标单位履约开始时间自2023年1月1日（以合同签订时间为准）起并且已合格履约至少12个月的公共绿地绿化专业养护项目（绿化施工附带的绿化养护除外）。提供一份合同得2分，最多不超过6分。

注：

<1>投标人需根据上述要求提供合同复印件，未提供的不得分。

<2>类似业绩是指履约开始时间自2023年1月1日（以合同签订时间为准）起并且已合格履约至少12个月的公共绿地绿化专业养护项目（绿化施工附带的绿化养护除外）。

<3>投标人在提供有效合同及该项目的发票；未提供以上有效资料的该项不得分。

<4>若该合同非单纯的公共绿地绿化专业养护项目，但其中包含公共绿地绿化专业养护内容，且单独注明公共绿地绿化专业养护的，则该项合同中注明的公共绿地绿化专业养护作为评分依据，否则该合同不予认可。

<5>以上所提及的复印件，未提供的不得分。

（四）投标单位绿化机械设备情况比较（4分）

1、包括水车、清运卡车。

①水车，最高2分

核定载质量≥4吨的，在满足基本要求上每增加一辆车辆：自有、租赁或承诺的得2分。

②清运卡车, 最高2分

在满足基本要求上每增加一辆核定载质量≥1.6吨的车辆：自有、租赁或承诺的得2分。

投标文件中提供上述车辆的行驶证、机动车登记证书、车辆购买发票、有效期内的交强险保单的复印件，若为租赁需提供租赁协议复印件、租赁车辆的行驶证、机动车登记证书、车辆租赁发票、车辆购买发票、有效期内的交强险保单的复印件，承诺中标后购置的需提供承诺证明，上述证明资料原件（行驶证除外）与投标文件同时递交，否则不得分。

（五）投标人其他实力比较（8分）

1、投标人认证比较（2分）：投标人具有ISO质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全体系认证，同时具备的得2分，其他不得分。提供证书彩色扫描件及该证书在中国国家认证认可监督管理委员会网站http://www.cnca.gov.cn/上查询的页面截图。

2、作业人员特殊岗位补贴比较（6分）：为体现对一线作业人员特殊岗位的关怀，对作业人员每月在基本工资不变的前提下发放特殊岗位补贴的进行加分，每增加50元加1分（以50整数倍数计），最高6分。

注：

1、报价超过采购预算的将不进入综合评审程序，也不得标。

2、付款方式、交货期如有负偏离的不得中标。

3、针对评分标准中评分的每一条，投标单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

五、合同主要条款

甲方（采购单位）：

联系人：

联系电话：

乙方（成交单位）：

联系人：

联系电话：

根据甲方委托苏州市东易工程招投标咨询有限公司进行本项目采购JSZC-320506-SZDY-C2026-0001号吴中区“绿色银行”基地苗木养护项目（标段        ）的成交结果，确定乙方为本次成交单位，现依照磋商采购文件、乙方的磋商响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、项目概况

1、养护项目名称：            。

2、养护内容：绿化养护等。

| 序号 | 养护区域 | 面积 (平方) | 养护起始时间 | 养护终止时间 | 养护期(个月) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

3、承包方式：包工包料。

4、养护项目经理：    ，身份证号：    ，职称：    。

养护项目现场负责人：，身份证号：。

5、使用车辆:

（1）清运卡车：辆，车牌号；

（2）巡视车：辆，车牌号；

（3）水车：辆，车牌号；

（4）登高车：辆，车牌号；

（5）其他设备：                                   ；

6、养护期限：上表中各养护区域进场养护的起始时间为暂定时间，实际进场养护时间以甲方通知为准；除规划调整外，养护终止时间不变。

7、养护服务期：

8、绿地养护质量标准要求：合格。

二、合同价款

暂定人民币（大写）： (小写：¥元)；

其中：

1、绿化养护部分：

人民币（大写）： (小写：¥元)；

本标固定养护单价：元/平方米·月。

2、暂列金额：

人民币（大写）： (小写：¥元)。

三、履约保证金：无

四、费用支付

（一）绿化养护费

1、进度款

进度款根据每月日常考核结果，每季度支付一次。进度款=3×月养护费

甲方在收到乙方完整的请款资料后，三个月内完成流程审批工作。审批完成后，乙方向甲方开具相应金额的增值税普通发票（税率为   ），甲方收到发票后的180日内进行付款，因财政部门流转流程致使超出前述期限的甲方不构成违约。

2、费用增加,每年汇总一次, 签订补充协议，按照补充协议约定进行付款；如专用技术承诺书有专门要求的（如有），参照专用技术承诺书要求；费用减少,应当在当月进度款中足额扣除。

3、合同规定时限内最后一个季度的养护费在和下一家中标单位交接结束后和保证金一起支付。

(二)暂列金额

1、有关零星工作任务（暂列金额）的使用范围如下：

（1）用于绿地开挖、占用恢复【有行政许可决定书或挖掘（占用）许可证】；

（2）用于甲方安排的零星工作；

2、暂列金额使用原则：

暂列金额的使用遵循先审批，后实施的原则；暂列金额用于原管养绿地改种或原管养绿地空缺补种的，结算时不含苗木种植的养护费用，同时养护面积不予扣除。

3、结算时的分部分项综合单价，按以下情况处理：

（a）若可套用现行预算定额计算分部分项综合单价的，并在此基础上按15%的比率下浮，材料价格按照送审时的苏州市公布材料信息，其它（如措施费、前期费用等）不属于施工必要工序的费用均不计取。

（b）若无法套用现行预算定额计算的项目，则由甲乙双方协定价款。

4、迁移恢复等零星工程，竣工后，经甲方验收合格，乙方向甲方开具相应金额的增值税普通发票（税率   ），甲方支付50%的工程款；甲方收到现场代表审核过的完成情况季报后，送审计；审计结束后，乙方向甲方开具相应金额的增值税普通发票（税率   ），甲方收到发票后的180天内付清尾款，因财政部门流转流程致使超出前述期限的甲方不构成违约。

五、变更事项

1、变更要严格执行“先审批、后实施”的原则，随项目进展及时申报，及时批复。

2、绿化养护服务项目的变更一般包括以下两种类型：

（1）合同的养护范围及内容发生变化，通常是指在养护过程中有新工程的移交或有部分养护工作内容的退场，或者有部分养护内容的要求发生变化。

（2）在合同常规养护工作外，加入一些零星工作任务。

3、变更事项对应的合同变更金额,单项金额不应超过政府采购的起点金额, 且累计增加不应超过原合同养护金额的 10%。

4、变更费用结算和支付

（1）施工结束,乙方应及时办理施工签证手续, 并按照合同约定做好项目的结算编制及送审工作。

（2）养护范围及内容的变更费用结算，参照相同或相似养护类型的养护单价；没有相同或相似的养护单价的，则由甲乙双方协定变更价款。

（3）暂列金额结算和支付按本协议第四条暂列金额费用的规定执行。

六、养护验收和移交

1、养护合同到期前30日，乙方向甲方提出书面的养护验收申请，乙方与甲方进养护竣工验收，甲方出具验收情况的书面意见，明确整改内容和时间，乙方按时完成整改后与甲方办理移交。

2、验收和移交工作不得超过三个月，超出以上时间的按移交管理办法进行处理。

3、乙方合同到期日起满一年仍未移交结束的，甲方视为乙方主动放弃该标段所有养护遗留尾款（最后一个季度的进度款）及保证金，甲方不再予以支付。

4、养护清单为投标报价的依据，各投标单位投标时须落实专人踏勘现场，以现场实有苗木、设施、绿地面积为准，如有差异中标金额不作调整。

七、双方责任约定：

1.对于上下家移交现场空缺苗木的补种、人为损坏及踩踏（10㎡以上/处）造成的苗木损失，以上苗木及种植费用（不含种植苗木的养护费）由乙方承担，具体苗木品种、数量、规格由甲方指定；

2. 甲方安排的合同外的其它突击等工作，由甲方承担其费用；

3、除上述甲方承担的责任外其它养护风险等均由乙方承担。

八、违约责任

1、因乙方原因养护期提前终止的，乙方所缴纳的合同履约保证金及所有养护遗留尾款不再予以支付。

2、乙方怠于履行本合同义务或者违反本合同的约定或违反其保证或承诺的，且经甲方通知仍未纠正的，甲方有权解除合同，乙方还应向甲方承担违约责任。

3、因乙方违约给甲方造成的全部损失由乙方承担，包括不限于甲方支出的赔偿费用、其他经济损失、甲方为实现合法权益而支出的调查费、鉴定费、诉讼费用及律师费等。

4、本合同约定的违约金或其他应付费用，甲方有权在养护费、履约保证金中扣除，也有权要求乙方另外支付。

在本合同有效期间，甲方给予乙方的任何宽容、宽限或延缓行使本合同中享有的权益或权利，均不损害、影响或限制甲方依有关法律规定和本合同应享有的一切权益和权利，不应视为甲方对本合同项下权利、权益的放弃，也不影响乙方在本合同项下的任何义务与责任。

九、不可抗力

1、因不可抗力不能履行本合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行合同义务后发生不可抗力的，违约方不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行本合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在不可抗力发生之日起15日内提供权威部门出具的认定不可抗力的证明。

3、本合同在执行过程中如遇政府征用土地（本合同中规定的养护地点）或其他甲方不能预见的情形发生致使本合同无法履行，应视为不可抗力事件，甲方免责。本合同终止后甲方应支付乙方实际履行时间（天数）的养护服务款项（单价不予调整）。

十、合同的解除、变更

1、甲乙双方协商一致，可以变更或解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

（3）因规划调整且合同期内不恢复，致使绿化养护面积减少70%（含）以上的，乙方可向甲方提出解除本合同意向，经甲方许可并办妥相关移交手续后解除合同。

（4）甲乙双方约定的其他情形。

3、本合同不得以任何形式转让，否则视为乙方违约，甲方可以单方解除本合同，由此造成甲方的损失由乙方承担赔偿（包括但不限于诉讼费、合理律师费等）。

4、本合同未经甲方书面同意不得分包，否则视为乙方违约，甲方可以单方解除本合同，由此造成甲方的损失由乙方承担赔偿（包括但不限于诉讼费、合理律师费等）。且乙方无权要求返还履约保证金。

十一、组成合同的文件：

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1、本合同协议书及附件（养护考核办法及相关考核表、廉政合同等）

2、中标通知书

3、投标书、技术承诺书及有关附件

4、采购文件及其补遗书

5、国家和地方规定的标准、规范及有关技术文件

甲方如有本合同之外的委托，双方另行协商签订补充协议或另行签订合同，费用参照本合同标准执行。

双方有关本项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同协议条款的组成部分。组成本合同的文件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力.

十二、合同生效、争议解决及其他

1.本合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效，同时须通过网上案章。

2.本合同未尽之处双方协商解决。本合同发生争议无法协商解决时，双方同意向甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。除有争议条款外，本合同其他条款继续履行。

①乙方保证上述通讯方式为本单位各类文书送达地址，如发生变化，乙方应提前3日书面加盖公章通知甲方。

②甲方可选择邮寄（包括特快专递、平信邮寄、挂号邮寄）、传真、电子通讯方式或专人送达等任一方式送达乙方。

③因乙方提供的地址不准确、或变更未及时告知，或者乙方拒绝签收的，或者无人签收等，导致未被实际接收的，退回之日视为送达之日。且甲方有权但无义务再按照其他通讯方式向乙方送达。

④如甲乙之间因合同纠纷发生争议诉至法院，乙方确认本合同载明的上述地址为人民法院司法文书的送达地址。

3.乙方除应做好职工的安全生产教育外，还应为养护工人提供必要的劳动保护条件，为养护工人办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）；

4.本合同附件与本合同具有同等法律效力。合同一式八份，甲方执四份，乙方执二份，招标机构一份，政府采购办一份，各份具有同等法律效力。

甲方：                                          乙方：

（加盖公章或合同专用章）                          （加盖公章或合同专用章）

法定代表人签字或签章：                              法定代表人签字或签章：

签约日期：    年  月    日                       签约日期：    年  月    日

合同签订地：苏州市。

六、附件格式

附件1：磋商响应函

磋商响应函

苏州市东易工程招投标咨询有限公司：

我们收到你们                       号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商。

1、我们愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目服务，磋商响应报价包含完成本项目服务所需全部费用。我们保证成交后不会对成交价格提出任何异议，更不会以任何理由要求采购单位针对成交范围的价款要求额外补偿。不会以不了解采购文件、合同文件为由或曲解、片面理解采购文件、合同文件或割裂采购文件、合同文件，断章取义，向采购单位提出任何补偿要求。

2、如果我们的投标被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，保证按期、按质、按量履行合同义务，完成成交项目的全部服务工作。

3、我们同意按采购文件中的规定，本响应文件的有效期限为开标后     天。

4、我们愿意提供采购单位在采购文件中要求的所有资料，也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。

5、我们愿意遵守采购公告及采购文件中所列的收费标准。

6、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我们同意成交后若不履行响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，其成交资格将被取消。

7、我们同意成交后若无法按约定条款履行义务等行为，采购单位有权取消我们的成交资格，并可就因我方未能履约而导致采购方损失的向我方进行索赔。

8、我们保证全部响应文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任。

9、如果我们成交，我们愿意按采购文件规定的收费标准支付成交服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息；

10、与本投标有关的通讯地址：

单位：                                 联系人：

地址：                                 邮政编码：

联系电话：                             传真：

响应单位：（单位盖章）             法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年     月     日

附件2：（磋商响应单位）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系                  （磋商响应单位名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加苏州市东易工程招投标咨询有限公司组织实施的编号为          号的磋商采购活动。委托代理人在报名、制作磋商响应文件、磋商、评标、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自签署之时起至合同履行完毕止。

委托代理人无转委托权。特此委托。

响应单位（公章）：

法定代表人或代理人（签字/盖章）：

日期：     年    月    日

注：须单位签章、法定代表人签字或盖章、代理人签字或盖章三者齐全，否则该授权委托书无效。

附件3-1：磋商响应报价表

磋商响应报价表（第一次报价）

磋商项目名称：                              磋商编号：JSZC-320506-SZDY-C2026-0001 号

磋商响应单位（盖章）：

| 序号 | 项目名称 | 标段号 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 响应总价：人民币大写： 元 （小写¥： 元） |  |  |  |  |
| 是否小微企业 : □小型 □微型 □否 是否残疾人或监狱企业：□小型 □微型 □否 |  |  |  |  |

响应单位（公章）：

法定代表人或代理人（签字/盖章）：

日期：     年    月    日

附件3-2：响应报价明细表

项目编号：

项目名称：

投标人名称（公章）：

| ## 序号 | ## 项目名称 |  | ## 单价（元） | ## 报价（元） | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 |  |  |  |  |  |
| ## 2 |  |  |  |  |  |
| ## 3 |  |  |  |  |  |
| ## 4 |  |  |  |  |  |
| ## 5 |  |  |  |  |  |
| ## 6 |  |  |  |  |  |
| ## 响应总报价： |  | ## （小写）： ## （大写）： |  |  |  |

响应单位（公章）：

法定代表人或代理人（签字/盖章）：

日期：     年    月    日

附件3-3响应报价其他费用分析表

| 序号 | 条目 | 价格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 合计 | 大写：人民币 |  |  |

说明：

1、报价表包含投标单位各项成本核算和投入的成本明细，投标报价分析表一、表二的合计金额应与开标一览表合计金额一致；否则，以开标一览表为准。

2、不限于此，可自行添加。

响应单位（公章）：

法定代表人或代理人（签字/盖章）：

日期：     年    月    日

附件4：技术部分（格式为参考，磋商响应单位可参照下述格式自制表格投标，但至少应包括下述格式中的内容，没有参考格式的则可根据情况自行编制）

1.服务条款偏离表

服务条款偏离表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 服务内容 | 采购要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、服务条款内容主要是针对响应文件有关的服务要求等内容。

2、无偏离应在本表“响应文件响应情况”栏注明“无服务条款偏离”的字样。

响应单位（公章）：

法定代表人或代理人（签字/盖章）：

日期：     年    月    日

2.商务条款偏离表

商务条款偏离表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 名称 | 磋商文件商务要求 | 响应文件响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | 合同主要条款 |  |  |  |
| … | … |  |  |  |

说明：

1、商务条款内容主要是针对采购文件有关的付款条件、服务期、合同主要条款等内容。

2、无偏离应在本表“响应文件响应情况”栏注明“无商务条款偏离”的字样。

响应单位（公章）：

法定代表人或代理人（签字/盖章）：

日期：     年    月    日

3.针对本项目的人员配置表

项目服务人员配置表

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 职称（如有） | 工龄 | 本次拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请按以上格式自制表格填写。

磋商响应单位（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

4.类似项目业绩表

类似项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 服务范围 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

响应单位（公章）：

法定代表人或代理人（签字/盖章）：

日期：     年    月    日

附件5、资格证明文件（格式为参考，响应单位可参照下述格式自制表格投标，但至少应包括下述格式中的内容，没有参考格式的则可根据情况自行编制）

1.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号的招标活动进行投标。本公司所提交的响应文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。本公司愿意提供采购文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合采购文件响应单位须知要求中“合格响应单位的一般条件”的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

响应单位：（公章）

日期：      年	 月 	日

2.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声    明

我单位郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

响应单位（公章）：

法定代表人或代理人（签字/盖章）：

日期：     年    月    日

3.参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声    明

我单位郑重声明：参加本次采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

响应单位（公章）：

法定代表人或代理人（签字/盖章）：

日期：     年    月    日

4.供应商情况表

供应商基本情况表

响应单位：（公章）

| 法定代表人/负责人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 生产范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 20 年 万元 |
| 实现利润 | 20 年 万元 |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近两年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日   期：

5.响应单位资格承诺书

响应单位资格承诺书

响应单位：（公章）                             采购编号：             号

| 序号 | 响应单位部分资格要求 | 是否完全满足 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力； |  | 提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； |  | 提供包括但不限于最近一期经审计的财务报告或最近一期财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |  | 提供承诺或相关证明材料 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |  | 提供税务登记证（如有）和最近期的依法缴纳税收的凭据，最近期的依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 |  | 提供书面声明函 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件； |  | 提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |
| 7 | 合格磋商响应单位特殊要求（如有） |  | 按公告要求 |

响应单位（公章）：

法定代表人或代理人（签字/盖章）：

日期：     年    月    日

6.中小企业声明资料

中小企业声明函（服务）

本公司（或联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （或联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报，如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非小微企业，不可享受相应优惠。

7. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

8.监狱企业声明函

监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接响应单位提供本企业（单位）的服务。

- 本企业（单位）（请填写：是、不是）监狱企业。

（2）本企业（单位）（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位签章：

日     期：    年   月   日

9.安全承诺责任书

安全承诺责任书

（采购单位）：

如我单位中标，我方将认真履行本次采购项目的所有承诺，我方愿承担所聘全部人员的人身安全及设备的财产安全的全部责任，一旦发生安全问题，均由我方全权负责。

投标单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

10.投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、  除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、  我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人（盖公章）：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章）：

日期：

11：（该项为通知内容，不需要作为响应文件组成）

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商:

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

（全文完）