公开招标文件

项目编号：JSZC-320100-NJJK-G2026-0003

项目名称：紫金山松材线虫病无疫情成果巩固项目

采 购 人：中山陵园管理局

代理机构：南京建凯建设项目管理有限公司

二〇二六年三月

目录

第一章 采购公告	3

第二章 投标人须知	7

第三章 招标项目的技术标准、要求等	21

第四章 评标标准	27

第五章 合同主要条款及格式	31

第六章 投标文件格式及附件	44

第一章  采购公告

紫金山松材线虫病无疫情成果巩固项目

公开招标公告

项目概况：紫金山松材线虫病无疫情成果巩固项目JSZC-320100-NJJK-G2026-0003采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网、南京公共采购信息网获取采购文件，并于2026-03- 24日14:30（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320100-NJJK-G2026-0003

项目名称：紫金山松材线虫病无疫情成果巩固项目

采购方式：公开招标

最高限价：254万元（两年费用），超过最高限价按废标处理。

采购需求：实施方案编制；疫情监测与鉴定（疫情日常监测、专项普查、成虫诱捕监测、疫情样本鉴定）；死亡松树除治、健康松树注干预防保护、生物防治、药剂防治及除治标识制作；项目所需的招标、审计、验收等配套组织工作。具体详见招标文件。

合同履行期限：本项目服务期两年，自合同签订之日起至2028年2月29日。

本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织提供营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人提供身份证）

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加2024年或2025年的会计报表或财务报告，成立不满一年的无需提供）

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）（格式见后附件）

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件并加盖公章）

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（在经营活动中没有重大违法记录，提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件并加盖公章）（格式见后附件）

6.法律、行政法规规定的其他条件：无

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标标准。

（三）本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网、南京公共采购信息网

方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元

四、投标文件提交

截止时间：2026-03- 24日14:30（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、开启

时间：2026-03- 24日14:30（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

六、公告期限

自招标文件公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、采购人不组织现场勘查，供应商可自行勘察现场或联系采购人。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复，请各潜在投标供应商务必对采购文件进行仔细认真地阅读，在随后的采购中，对采购文件所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标供应商负责。

2、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）供应商未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

3、政府采购信用承诺：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页 （https://njgc.jfh.com/）“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随投标文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：中山陵园管理局

地    址：南京市玄武区石象路7号

联 系 人：居老师

联系电话：025-85769166

2.采购代理机构信息

名    称：南京建凯建设项目管理有限公司

地    址：南京市浦口区新城总部大厦B座515室

联系方式：025-83286879

3.项目联系方式

项目联系人：陈工

电      话：025-83286879

第二章 投标人须知

受中山陵园管理局（采购人）委托，对紫金山松材线虫病无疫情成果巩固项目进行公开招标采购，兹邀请符合条件的供应商参与投标，相关信息如下：

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：中山陵园管理局 地址：南京市玄武区石象路7-1号 联系人：居老师 联系电话：025-85769166 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：南京建凯建设项目管理有限公司 地址：南京市浦口区新城总部大厦B座515室 联系人：陈工 联系电话：025-83286879 |
| 3 | 项目名称 | 紫金山松材线虫病无疫情成果巩固项目 |
| 4 | 项目最高限价 | 254万元（两年费用），超过该限价将视为无效投标 |
| 5 | 报价及费用 | 1.本项目投标应以人民币报价。 2.不论最终结果如何，供应商均应自行承担所有有关的全部费用。 |
| 6 | 现场踏勘 | 本次采购不组织集中勘察现场。供应商如对采购需求有疑问请与采购联系人沟通。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。 |
| 7 | 采购范围 | 通过全面、科学的监测与综合防治措施，巩固紫金山松材线虫病疫点拔除成果，实现无疫情状态的可持续维持。具体详见“招标项目技术、规格和数量要求等”。 |
| 8 | 合同履行期限 | 本项目服务期两年，自合同签订之日起至2028年2月29日。 |
| 9 | 分包 | 不允许 |
| 10 | 投标文件递交截止时间 | 2026-03- 24日14:30（北京时间） |
| 11 | 投标有效期 | 自投标文件递交截止之日起60天 |
| 12 | 投标保证金 | 本项目无投标保证金 |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 14 | 递交投标文件地点 | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅 |
| 15 | 评分办法 | 综合评分法 |
| 16 | 盖章要求 | 供应商投标文件中加盖的公章仅能使用与供应商名称一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的印章；否则，按无效投标处理。 |
| 17 | 履约担保 | 是否要求中标人提交履约保证金：R不要求 履约担保的形式：/ 履约担保的金额：/ |
| 18 | 特别提醒 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购[2022]45号）、《关于规范和加强小型建设工程政府采购管理的通知》（宁财购[2022]409号）的规定 对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（中小企业需提供“中小企业声明函”加盖供应商公章。认定标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）行业认定标准：农、林、牧、渔业） |
| 19 | 招标代理服务费 | 本次中标供应商在领取中标通知书时,需向采购代理机构支付招标代理费及清单编制费（以中标价为计费基数按计价格[2002]1980号文收费标准的49%计取）和专家评委费（按实支付）。本项费用无需在报价表中单列。 |
| 20 | 违约风险提示 | 除继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。中标供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，不得放弃或拒绝签订合同。放弃或者拒绝签订合同的，中标供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，由财政部门按照《政府采购法》第七十七条第一款予以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。 |

一、总则

# 1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

# 2、定义

2.1 “供应商”、“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用货物、服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务

符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7 提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件

4.招标文件组成

4.1 招标文件组成：招标公告、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、验收标准、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案，否则，不接受备选方案。

5.招标文件的澄清修改

5.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十五日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构；

5.2代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.3 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.4供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标

6.投标文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制

6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

6.5 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6.6 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

7.联合体及分包：

本项目不接受联合体投标，本项目不接受分包。

8.投标费用

8.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

8.2 代理服务费：招标代理服务费按照计价格[2002]1980号文件中规定的收费标准的49%，招标代理费由中标人支付。该项费用请供应商综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支，在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费和专家评审费。

9.投标文件组成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》、《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。对带 “★”的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可（采购需求中另有规定的从其规定）。

9.3 供应商根据招标文件载明的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

10.投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★投标函（投标申请及声明）；

（2）★法定代表人授权委托书及授权委托人的身份证复印件（有授权委托的），或法定代表人身份证复印件（无授权委托的）；

（3）★第一章招标公告中申请人的资格要求；

（4）《商务条款偏离表》；

（5）★《开标一览表》、《分项报价表》

（6）合同条款；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

11.投标文件的技术部分

11.1 技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2 若提供的服务与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。

11.3 投标文件应按照招标文件要求提供服务说明，技术资料、文件和有关证明，包括但不限于以下材料，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）服务方案；

（2）供应商认为需要提供的其他技术资料。

12.投标文件的价格部分

12.1 价格部分是对投标服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4 供应商应在《开标一览表》、《投标分项报价》等标明提供服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业的，并提供本企业承担的工程或者服务，或者提供其他小企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的货物和服务的，须在《开标一览表》、《投标分项报价》中注明,供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。

12.5 《开标一览表》须加盖电子公章。

13.投标文件的其他部分

供应商编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14.投标保证金：无。

15.投标有效期

15.1 自开标之日起90天内投标有效。

15.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，但接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

16.投标文件的签署

16.1 除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或加盖电子公章。

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第21.2.2.4 条规定做无效投标处理。

17.3 代理机构有权通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.有下列情形之一的投标文件将被拒收

18.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后上传的。

19.投标文件的修改和撤回

19.1 投标文件的修改

19.1.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.2 投标文件的撤回

19.2.1  投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

四、开标、评标与确定中标供应商

20.开标

20.1 代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标组织

21.1.1评标工作由代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2 评标程序

21.2.1 投标文件的资格审查

21.2.1.1采购人代表依法对供应商的资格进行审查。

21.2.1.2采购人代表依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

21.2.1.3在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

21.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理

（1）不具备招标文件规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；

（3）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

21.2.2 投标文件的符合性审查

21.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中带“★”的商务和技术要求。

21.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

21.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理

（1）未按招标文件规定签署、盖章的；

（2）投标总价超出采购预算金额或者最高限价的；

（3）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（6）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同供应商的投标文件相互混装；

（8）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（9）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（10）不同供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（11）属于投标邀请中拒绝参加本次采购活动供应商的；

（12）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（13）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。

（14）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

（15）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

（16）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

（17）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

（18）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

21.2.2.5 废标

21.2.2.5.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

21.2.2.5.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

21.2.2.5.3 因重大变故采购任务取消。

21.2.2.5.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

21.2.2.5.5 预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。

21.2.2.5.6 因苏采云系统故障造成开标不成功。

21.2.3 投标文件的进一步评审

21.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

21.2.3.2 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

21.2.3.3 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

21.2.3.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

21.2.3.5 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2.3.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

21.2.3.7 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

21.3 评标方法和标准

21.3.1 采用综合评分法。是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评审方法。综合评分相同时，按投标报价由低到高排序；投标报价也相同的，按服务方案得分由高到低排序；如果服务方案得分也相同的，评委投票确定投标人排序。

21.3.2 综合评分的主要因素详见文件第四章。

21.3.3评分标准详见文件第四章。

22.确定中标供应商

22.1 在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排序。

22.2 中标供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

22.3《中标通知书》对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

22.4《中标通知书》发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，应当依法承担法律责任。

22.5代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

23.编写评审报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。

24.评标过程的保密

24.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向供应商及与评标无关的人员透露。

五、签订合同

25.签订合同

25.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

25.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。评审报告未推荐中标候选人的，应重新开展政府采购活动。

25.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

26.询问

供应商对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构或采购人提出询问，代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.质疑

27.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件以书面形式送达招标代理处。

27.2 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

27.3 质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，否则，招标代理有权不予受理。

27.4 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对投标文件提出质疑的，为投标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

27.5 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标代理或采购人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章,并附加盖单位公章的营业执照副本或事业单位法人登记证书或组织机构代码证的复印件。

（6）供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

27.6 招标代理在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。招标代理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

28.投诉

质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

29.诚实信用

29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

29.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

29.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章 项目采购需求

一、项目概述

1.项目名称：紫金山松材线虫病无疫情成果巩固服务项目

2.项目预算：人民币贰佰伍拾肆万元整（¥2540000.00），此为两年服务期的总预算上限。

3.服务期限：合同签订之日起至2028年2月29日。

4.项目背景与目标：为巩固紫金山松材线虫病疫点拔除成果，本项目拟对紫金山全域松林（约0.64万亩）开展为期两年的综合防治服务。旨在通过专业化、系统化的防控措施，确保全域松林健康，持续维持无疫情状态，巩固生态建设成果。所有工作须严格遵守国家相关管理办法与技术方案。

二、服务内容与技术规范

中标供应商（以下简称“供应商”）须全面、优质地完成以下工作，并承担所有相关费用，包括但不限于专家论证、招标、审计、验收等配套组织工作的费用。

（一）实施方案编制与论证

在项目开始前，供应商须与采购人（甲方）及监理单位共同编制《紫金山松材线虫病无疫情巩固实施方案》，组织林业领域专家进行方案论证。供应商应根据专家论证意见对方案进行修改完善，形成最终稿，作为项目实施和验收的核心依据。供应商需承担方案编制、专家咨询与评审论证所产生的全部费用。

（二）疫情监测与普查

1.日常监测：建立常态化巡查机制。对紫金山全域松林小班每月完成一次全覆盖巡查；对景区、主要道路、缆车沿线等核心区域和关键点位，每月增加至两次巡查。综合运用人工地面调查、高倍望远镜观测及无人机航拍等技术手段，确保疫情监测覆盖率达到100%，并建立巡查日志。

2.专项普查：每年秋季组织开展一次松材线虫病专项普查。采用无人机航测与人工地面详查相结合的方式，确保“监测全覆盖，普查无盲区”。普查结束后，须提交完整的普查台账、调查轨迹图、无人机飞行航线图、现场工作照片及包含数据分析的普查报告。

3.诱捕监测：在松墨天牛羽化期（一般为每年4月下旬至10月下旬），于全域科学布设50座固定诱捕器进行动态监测。每周定时采集一次诱捕昆虫，每两个月更换一次诱芯，全年共计完成不少于24轮监测。详细记录诱捕数据，统计分析媒介昆虫种群动态及虫口密度，为防控效果评价提供数据支撑。

4.取样送检：根据甲方要求，定期采集松科植物及其制品样品。每年送至省级林业主管部门或其指定的具有资质的鉴定机构进行检测的样本数量不得低于40份，并获取正式的检测报告。

（三）无疫情巩固防控措施

1.死亡松树除治（疫木处理）

清理要求：对监测发现的死亡松树和异常松树，严格执行“及时发现、及时清理”原则。除治过程须严格遵守《松材线虫病防治技术方案》的“510”清理由来的技术要求（即：发现死树5日内完成清理，伐桩高度不得超过5厘米，1厘米以上枝桠全部清理）。

无害化处理：对清理出的疫木及直径1厘米以上的枝桠，须采用粉碎（粉碎物粒径不超过1厘米）等方式进行就地或就近无害化处理。处理过程须全程监管，严禁疫木流失。

伐桩处理：对伐桩进行去皮、药物处理等，以杀灭残留线虫和媒介昆虫。

台账与信息化管理：建立“一树一档”的除治台账，详细记录地理位置、发现时间、除治过程、处理方式等信息。同时，须利用“松材线虫病疫情防控监管平台”或甲方指定的系统，对除治全过程进行实时数据上传和“留痕”管理。

2.健康松树注干保护

保护对象：对紫金山全域健康松树进行保护，保护范围原则上包括除雪松、盆景植物及胸径小于10厘米幼树外的所有健康松树，总数约3.4万株，其中包含重点名木古松。

药剂与剂量：选用有效期在2-3年的高效、低毒、环境友好型杀线剂。根据每株树的胸径、树高等生长指标科学计算用药量，确保防治效果。

施工规范：注射操作须规范标准，避免对树木造成二次伤害。注药完成后，应在树干显著位置悬挂或钉挂统一规格的标记牌，清晰标注编号、药剂名称、用药剂量、施工日期及施工单位等信息。施工结束后，须提交详细的注药记录，并回收所有药瓶等废弃物，集中进行无害化处理。

3.生物防治

防治目标：通过释放天敌昆虫，持续控制松墨天牛等媒介昆虫的种群密度。

释放要求：每年7月至10月为天敌释放期。根据虫情监测数据，科学投放花绒寄甲、肿腿蜂等天敌昆虫。其中，花绒寄甲卵的储藏时间自生产之日起不得超过1个月，以确保其活性。每年释放花绒寄甲的数量不得低于2000管（或等效单位）。

4.药剂防治（飞防）

防治时机：根据当年松墨天牛羽化期监测数据，精准确定防治窗口期，一般为每年5月下旬至8月上旬。

作业要求：采用无人机进行精准喷洒作业，每年防治作业面积累计不低于2500亩。防治前，须编制详细的飞防作业方案，报甲方批准，并向社会公示，确保作业安全。

药剂选用：必须选用高效、低毒、对环境友好的药剂，并避开水源地、居民区等生态敏感区域，严防次生灾害发生。

（四）综合管理与保障

1.过程监督：供应商须指派专人，对疫木除治、注干保护、飞防作业等所有关键施工环节进行全过程旁站监督，重点检查技术规范性、用药量准确性、标识设置规范性、废弃物合规处理以及数据及时上报等情况，并做好监督记录。

2.宣传教育：配合甲方开展松材线虫病防控宣传教育工作。包括但不限于在重点区域设立和更新宣传牌、除治标识，利用公共媒体平台（如公众号、官网等）发布科普信息，提高公众生态保护意识，降低社会舆论风险。

3.档案管理：建立健全项目管理档案，包括但不限于实施方案及论证意见、各项监测与普查原始记录及报告、防控措施施工记录（含影像资料）、物资采购与使用台账、工作总结报告、验收资料汇编等，确保项目全过程可追溯。

三、质量标准与依据

供应商提供的全部服务及成果，其技术与质量标准须符合或优于下列文件要求：

1. 国家林业和草原局《松材线虫病疫区和疫木管理办法》（2023年版）

2.国家林业和草原局《松材线虫病防治技术方案》（2024年版）

3. 经专家论证并最终确认的《紫金山松材线虫病无疫情巩固实施方案》

4.本项目采购文件（含招标文件、澄清文件等）中规定的所有技术规范与质量要求。

四、考核与验收

1.验收方式：项目验收采取年度检查和终期验收相结合的方式。验收工作将依靠科技和管理专家，组成验收小组，通过听取汇报、查阅资料、实地考察、质询讨论等方式进行，确保验收结果公正、合理。

2.年度检查：每个服务年度结束后进行。重点检查本年度各项任务指标完成情况、项目进度与质量、组织管理、技术路线的执行、各类数据记录和档案资料的完整性。

3.终期验收：服务期满后进行。在年度检查的基础上，对项目总体目标的完成情况、组织管理的有效性、技术路线的科学性、所有台账和总结报告的完备性、防控成效的可持续性等进行全面评价。

4.验收依据与评分：验收结果将依据本合同约定的质量标准、经批准的实施方案以及相关管理办法进行评定。验收评分采用百分制，结果将作为项目款项支付的直接依据，并纳入项目档案妥善保存。

五、商务要求

（一）合同价款

1.合同类型：本项目合同为单价合同。各项服务的单价以中标供应商的报价文件（或分项报价清单）为准，并在合同期内固定不变，不因任何市场、政策等因素的变化而调整。

2.结算方式：最终结算总价 = 各项服务的中标单价 × 经甲方及监理方共同签字确认的实际完成工作量。

3.费用包含：投标报价为人民币报价，应视为已包括供应商为完成本项目招标文件规定的工作所涉及到的一切费用——即包括但不限于人工费（工资、福利、社保、培训、加班费）、材料费、机械设备使用费、运输费、保险费、管理费、利润、税金及所有风险、责任等完成项目不可或缺的所有费用。对于本需求未列明，但供应商认为完成项目所必需的费用，也应一并计入报价，结算时不予追加。

（二）支付方式

本项目费用按服务年度及考核节点分五次支付，具体安排如下：

1. 第一次付款（2026年上半年进度款）：2026年7月10日前，甲方及监理方对2026年上半年工作量评估验收合格后，乙方向甲方开具等额有效的增值税专用发票，甲方在收到发票后15个工作日内，支付上半年已完工作量价款的70%。

2. 第二次付款（2026年下半年进度款）：2026年12月10日前，甲方及监理方对2026年全年工作量评估验收合格后，乙方向甲方开具等额有效的增值税专用发票，甲方在收到发票后15个工作日内，支付下半年已完工作量价款的70%。

3. 第三次付款（2027年上半年进度款+2026年结算款）：2027年7月10日前，甲方及监理方对2027年上半年工作量评估，同时对2026年绩效进行考评，验收合格后，乙方向甲方开具等额有效的增值税专用发票，甲方在收到发票后15个工作日内，支付2027年上半年已完工作量价款的70%，以及2026年上半年、下半年已完工作量价款的20%（即2026年累计支付至90%）。

4. 第四次付款（2027年下半年进度款）：2027年12月10日前，甲方及监理方对2027年全年工作量评估验收合格后，乙方向甲方开具等额有效的增值税专用发票，甲方在收到发票后15个工作日内，支付下半年已完工作量价款的70%。

5. 第五次付款（终验结算款）：2028年7月10日前，项目整体通过终期验收及绩效考评合格后，乙方向甲方开具等额有效的增值税专用发票，甲方在收到发票后15个工作日内，一次性付清2026年和2027年两年剩余的全部费用（即结算至已完成工作量的100%）。

（三）绩效考核与费用核算

每年支付的合同款项，将根据该年度的最终绩效考核得分进行核算，具体标准如下：

得分90-100分：支付当年应付款项的100%；

得分80-89分：支付当年应付款项的90%；

得分70-79分：支付当年应付款项的70%；

得分60-69分：支付当年应付款项的60%；

得分59分及以下：支付当年应付款项的50%。

注：绩效考核的具体指标与评分细则，以经甲方、监理方和供应商三方共同签字确认的年度实施方案为准。

六、报价说明

1.供应商的投标报价应是为完成本项目采购需求所确定范围内的全部服务内容所需的一切费用，除根据合同约定因实际工作量变化进行的结算调整外，总价在合同期内包死不变。

2.供应商应充分理解并考虑所有可能影响报价的市场风险、政策风险、作业风险等因素。一旦中标，在合同实施期间，供应商不得以任何理由提出价格调整。

3.如发生漏报、少报项目，均将被视为中标供应商为获取项目而做出的让利行为，结算时将不予追加。

| 序号 | 项目名称 | 具体措施 | 频次 | 单位 | 单价 | 合计 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （万元） | 数量 | 费用（万元） |  |
| 1 | 方案编制 | 方案制定及指导 | 1次/年 | 次 | 2 | 2 | 4 |  |
| 2 | 普查监测 | 日常监测 | 1次/月 | 次 | 0.375 | 22 | 8.25 |  |
| 3 |  | 专项普查 | 1次/年 | 次 |  | 2 | 10 |  |
| 4 |  | 天牛诱捕 | 24次/年 | 个 | 0.18 | 100 | 18 |  |
| 5 |  | 取样及疫情鉴定 |  |  |  |  | 4 |  |
| 6 | 疫情防控 | 疫木除治 |  | 株 | 0.045 | 600 | 27 |  |
| 7 |  | 打孔注药 | 1次 | 株 | 0.004 | 34000 | 136 |  |
| 8 |  | 生物防治 | 1次/年 | 亩次 | 0.001 | 4000 | 4 |  |
| 9 |  | 药剂防治 | 2次/年 | 亩次 | 0.005 | 5000 | 25 |  |
| 10 | 综合管理 | 除治标识制作 |  |  |  |  | 4 |  |
| 11 |  | 项目招标 | 1次/2年 | 次 | 1 | 1 | 1 |  |
| 12 |  | 项目审计 | 1次/年 | 次 | 1.5 | 2 | 3 |  |
| 13 |  | 项目验收 | 1次/年 | 次 | 2 | 2 | 4 |  |
| 14 |  | 其他 |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 合计（两年） |  |  |  |  |  | 254.25 |  |

七、现场踏勘

1.  本项目不统一组织现场踏勘。

2.  供应商如对项目现场情况有疑问，请在采购文件规定的时限内与采购人（联系方式见前附表）进行沟通。

3.  供应商可自行前往项目现场及周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用及一切风险由供应商自行承担。供应商被视为充分熟悉了项目现场的地理环境、气候条件、交通状况、工作条件等与履行合同有关的各种因素，并已在其投标文件中作了充分的考虑。

八、其他说明

1.  凡本采购需求中未做具体要求的，按照国家及项目所在地现行的有关法律法规、政策、技术规范及标准执行。

2.  本章所有要求（即加粗部分）均为实质性要求，投标供应商必须完全响应，不允许负偏离，否则其投标将被视为无效投标。

第四章 评标标准

评分方法和标准：本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评标委员会成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会依次推荐三家中标候选供应商。第二名为备选供应商，当中标供应商不能履行其义务时，由备选供应商顶替，成为新的中标供应商，采购人也可以重新采购。

| 评分项目 |  | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（10） |  | 10 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10（小数点保留两位）。（评标委员会在评审时发现供应商的报价明显低于成本价的，应当要求供应商书面说明并提供相关证明材料。供应商不能当场合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应将该供应商的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明）。 |
| 商务部分 （40） | 项目负责人 | 5 | （1）供应商拟配备的项目负责人具有高级及以上林业类工程师职称的的得3分；具有中级林业类工程师职称的得1.5分；本项最多得3分。 （2）项目负责人具有安全生产管理人员合格证书的得2分。 提供项目负责人职称证书、安全生产管理相关证书及供应商为项目负责人在本单位缴纳的近6个月（2025年08月-2026年01月）任意一个月的社保证明材料并加盖投标人公章。以上材料扫描上传系统。 |
|  | 项目组人员 | 13 | 供应商拟配备的项目组人员（项目负责人除外）中级及以上林业类工程师职称的每提供1人得1.5分；具有初级林业类工程师职称的每提供1人得0.5分；本项最多得13分。（提供人员职称证书及供应商为上述人员在本单位缴纳的近6个月（2025年08月-2026年01月）任意一个月的社保证明材料加盖投标人公章。以上材料扫描上传系统。 |
|  | 类似业绩 | 10 | 供应商2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过疫点拔除相关项目的每提供一个得5分，满分10分（提供合同扫描上传系统） |
|  | 项目设施配备 | 6 | （1）供应商为项目配备粉碎机设备的得3分。（提供照片、购置发票或租赁协议扫描上传系统，没有不得分） （2）供应商为项目配备松材线虫分子检测设备的得3分。（提供照片、购置发票或租赁协议扫描上传系统，如投标人为该设备生产厂家，提供相关证明资料扫描件上传系统即可，没有不得分）， |
|  | 防控系统 | 3 | 供应商具有类似林业有害生物防控相关系统或软件的，得3分。（提供国家版权局计算机软件著作权登记证书（著作权人须为供应商）扫描上传至系统） |
|  | 管理体系 | 3 | 供应商具有有效的质量管理体系认证的，得3分。（提供有效的认证证书扫描上传至系统） |
| 技术部分（50分） | 服务方案 | 10 | 根据供应商提供的项目理解及现状分析（包括对治理区域的林相结构、地形地貌、松材线虫病发生危害现状熟悉程度及针对本项目的需求等方面）进行综合评审。 1.对项目理解深入，现状分析透彻的，得10分； 2.对项目理解较深入，现状分析较透彻的，得8分； 3.对项目基本理解，现状分析基本透彻的，得6分； 4.对项目理解程度一般，现状分析一般的，得4分。 5.未提供不得分。 |
|  |  | 10 | 根据供应商提供的实施方案（包括服务实施程序、技术思路及技术路线、工作流程等方面）进行综合评审。 1.实施方案切实可行，工作流程合理的，得10分； 2.实施方案较可行，工作流程较合理的，得8分； 3.实施方案基本可行，工作流程基本合理的，得6分； 4.实施方案可行性一般，工作流程合理性一般的，得4分； 5.未提供不得分。 |
|  |  | 10 | 根据供应商提供的质量控制方案及保证措施（包括组织管理方案、质量控制措施、质量检查制度等方面）进行综合评审。 1.质量控制方案全面、完善，保证措施合理、可行性高的，得10分； 2.质量控制方案较全面、较完善，保证措施较合理、可行性较高的，得8分； 3.质量控制方案基本全面，保证措施基本合理、基本可行的，得6分； 4.质量控制方案粗糙，保证措施针对性差、可行性低的，得4分； 5.未提供不得分。 |
|  |  | 10 | 评委根据供应商提供对本项目的重点、难点分析和应对措施是否合理等进行综合评分。 1、对项目的重点、难点有深层次分析，条理清晰，应对措施完整的得10分； 2、对项目的重点、难点分析较深，条理较清晰，应对措施较完整的得8分； 3、对项目的重点、难点分析浅显，条理一般，应对措施一般的得6分； 4、对项目的重点、难点分析较差，条理无序，应对措施较差的得4分； 5、未提供不得分。 |
|  |  | 10 | 针对供应商提供的合理化建议及后续服务方案进行综合评审： 1.后续服务方案明确、周全的，得10分； 2.后续服务方案较明确、较周全的，得8分； 3.后续服务方案一般的，得6分； 4.后续服务方案不明确、片面的，得4分； 5.不提供不得分。 |

说明：

1、实质性要求不得负偏离；否则，按照无效投标处理。

2、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的 5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品 必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准 ）。

3、小微企业的价格扣除

3.1.未预留份额项目以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10%的扣除，并用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额 30%以上的，500 万元（含）以上的项目对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，500 万元以内的项目给予 6%的扣除。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受相应价格扣除。

3.2.价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

4、监狱和戒毒企业的价格扣除

4.1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库

[2014]68 号）。

5、残疾人福利性单位的价格扣除

5.1. 本项目对残疾人福利性单位，给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2. 残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库

〔2017〕141 号）。

6、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

第五章 合同主要条款及格式

紫金山松材线虫病无疫情成果巩固项目

采购合同

（合同编号：）

发包人：中山陵园管理局

时间：年月日

紫金山松材线虫病无疫情巩固项目服务合同

甲方（采购人）：中山陵园管理局

住所地： 南京市玄武区石象路7号

法定代表人/负责人： _________

联系方式： _________

乙方（供应商）：_________

住所地： _________

法定代表人/负责人： _________

联系方式： _________

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就紫金山松材线虫病无疫情巩固项目服务事宜协商一致，订立本合同。

第一条 项目概况与服务内容

1.1项目名称： 紫金山松材线虫病无疫情巩固项目。

1.2项目地点： 紫金山全域松林（约0.64万亩）。

1.3服务期限： 自______年______月______日起至______年______月______日止（具体起止日期以双方书面确认为准）。

1.4项目目标：通过全面、科学的监测与综合防治措施，巩固紫金山松材线虫病疫点拔除成果，实现无疫情状态的可持续维持。

1.5服务内容：乙方须完成本项目的全部工作，具体包括但不限于：

（一）方案编制：与甲方及监理单位共同编制《紫金山松材线虫病无疫情巩固实施方案》，组织专家论证，并根据论证意见修改完善。承担相关专家评审论证咨询费用。

（二）普查监测：

（1）日常监测：对紫金山全域松林小班每月进行一次常态化巡查，对景区、道路、缆车周边等核心区域每月进行两次巡查。综合运用人工望远镜、无人机及地面巡查，确保疫情监测覆盖率达100%。

（2）专项普查： 每年秋季开展一次全域普查，采用无人机航测结合人工地面调查方式，确保“监测全覆盖，普查无盲区”。提供完整的普查台账、轨迹图、航线图、工作照片及数据报告。

（3）诱捕监测：在松墨天牛羽化期（4月下旬至10月下旬），设置50座固定诱捕器进行监测，每周采集一次，每两月更换一次诱芯，共完成24轮。统计虫口密度，为防控评价提供数据支持。

（4）取样送检：按甲方要求定期采样，每年送检至省级林业主管部门指定的鉴定机构进行检测的样本数量不低于40份。

（三）无疫情巩固措施：

（1）死亡松树除治：对监测发现的枯死或异常松树，做到“及时发现、及时清理”。严格按照“510”标准及《松材线虫病防治技术方案》要求，对疫木（含1cm以上枝桠）进行粉碎等无害化处理，并对伐桩进行处理。建立“一树一档”台账，利用“松材线虫防控预警系统”全程留痕并上传数据。对疫木除治、运输、处理全过程安排专人现场监管。

（2）健康松树注干预防保护：对紫金山全域健康松树（雪松、盆景及胸径10cm以下者除外）约3.4万株注射有效期2-3年的杀线剂。根据胸径、树高确定用药量，对名松古松重点保护。注干操作需规范，注药后挂牌标记（标明编号、用药、日期等），并做好施工记录与药瓶回收。

（3）生物防治：每年7-10月，释放花绒寄甲、肿腿蜂等天敌昆虫，控制媒介昆虫种群密度。其中，花绒寄甲卵储藏期不得超过1个月，每年释放数量不低于2000管。

（4）药剂防治：每年5月下旬至8月上旬（据当年监测的羽化高峰期调整），采用无人机对媒介昆虫进行精准飞防，每年防治面积不低于2500亩。飞防需提前编制方案报甲方批准并公示，避开生态敏感区域。

（四）综合管理：

（1）过程监督：设置专人对各项施工过程（除治、注药等）进行全程监督，检查技术合规性、用药量、标识设立、废弃物处理及数据上报等情况。

（2）宣传教育：设立宣传牌、除治标识，通过公共媒体平台进行科普宣传，配合甲方开展公众教育，提高森防意识，降低舆论风险。

（3）配套工作：负责项目所需的除治标识制作、招标、审计、验收资料汇编及其他相关组织工作。

第二条 质量标准与考核验收

2.1质量标准： 乙方提供的全部服务，其技术标准与成果质量须符合或优于以下文件的要求：

（1）国家林业和草原局《松材线虫病疫区和疫木管理办法》（2023版）；

（2）国家林业和草原局《松材线虫病防治技术方案》（2024年版）；

（3）经双方确认的《紫金山松材线虫病无疫情巩固实施方案》；

（4）本项目招标文件中的所有技术规范与质量要求。

2.2考核与验收：

（1）甲方将根据本合同第一条约定的工作内容及考核指标，对乙方各阶段工作进行考核评估。

（2）项目年度验收及最终验收，均以双方及监理方共同认可的实施方案和考核标准为依据。

（3）验收程序及付款比例与本合同第四条第2款、第六条第3款挂钩。

第三条 合同价款与支付方式

3.1合同价款：本合同为单价合同，暂定总价为人民币______元（大写：_________________元整）。单价以乙方报价清单或响应文件中的分项报价单价为准，在合同期内固定不变。最终结算总价=单价×经甲方确认的实际完成工作量，且不得超过本合同暂定总价。单价已包含完成该服务内容所需的人工、材料、设备、运输、保险、税费、管理、利润及所有风险、责任等一切费用。

3.2支付方式：

（1）第一次付款：（2026年上半年进度款）：2026年7月10日前，甲方及监理方对2026年上半年工作量评估验收合格后，乙方向甲方开具等额有效的增值税专用发票，甲方在收到发票后15个工作日内，支付上半年已完工作量价款的70%。

（2）第二次付款：（2026年下半年进度款）：2026年12月10日前，甲方及监理方对2026年全年工作量评估验收合格后，乙方向甲方开具等额有效的增值税专用发票，甲方在收到发票后15个工作日内，支付下半年已完工作量价款的70%。

（3）第三次付款：（2027年上半年进度款+2026年结算款）：2027年7月10日前，甲方及监理方对2027年上半年工作量评估，同时对2026年绩效进行考评，验收合格后，乙方向甲方开具等额有效的增值税专用发票，甲方在收到发票后15个工作日内，支付2027年上半年已完工作量价款的70%，以及2026年上半年、下半年已完工作量价款的20%（即2026年累计支付至90%）。

（4）第四次付款：（2027年下半年进度款）：2027年12月10日前，甲方及监理方对2027年全年工作量评估验收合格后，乙方向甲方开具等额有效的增值税专用发票，甲方在收到发票后15个工作日内，支付下半年已完工作量价款的70%。

（5）第五次付款：（终验结算款）：2028年7月10日前，项目整体通过终期验收及绩效考评合格后，乙方向甲方开具等额有效的增值税专用发票，甲方在收到发票后15个工作日内，一次性付清2026年和2027年两年剩余的全部费用（即结算至已完成工作量的100%）。

3.3绩效考核扣款：年度支付的具体金额，将根据第六条第3款约定的绩效考核分数对应的支付比例进行核定支付。

第四条 甲方权利与义务

4.1 指派专人负责项目联络与协调，协助乙方顺利进入工作区域并开展工作。

4.2 对流入辖区内的松木及其制品做好检疫监管，配合市政府对涉木企业及个人进行登记备案与监管。

4.3 有权依据国家、省、市相关要求，对乙方工作提出具体指导意见。

4.4 发现乙方有违反合同的行为或可能时，有权发出书面整改通知，乙方应在5个工作日内书面回复整改情况。

4.5 按合同约定及时组织验收并支付款项，不得以机构变动、人员更替、政策调整等非合同约定事由拖延付款。

第五条 乙方权利与义务

5.1 有权要求甲方提供必要的工作协调与配合。

5.2 必须严格按照本合同第一条及第二条约定的标准和要求实施项目，听取甲方的合理意见并及时整改。

5.3 甲方提供的资料著作权归甲方所有，乙方仅可为履行本合同目的而使用，不得用于其他用途。

5.4 应服从甲方现场管理，因不服从管理引发的纠纷或造成的损失（包括损坏景区设备、破坏环境等），由乙方承担全部责任。

5.5 应保质、保量、按时完成全部工作。如因乙方原因故意拖延进度，每逾期一日，应按合同暂定总价的千分之二向甲方支付违约金；逾期超过15日或导致项目无法验收等严重后果的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿全部损失。

5.6 组建足额、合格的技术团队，并为所有项目人员购买足额保险。严格落实安全生产责任，因乙方违规操作造成的一切后果（包括安全事故、拖欠农民工工资等）由乙方自行承担。

5.7 定期向甲方汇报工作进展，按时提交相关报告与数据。

5.8 严格做好施工范围内的森林防火工作，因乙方原因引发的火情，责任由乙方承担。

5.9 按甲方要求落实专人进行现场质量管理，并使用移动端监测APP对关键环节（普查、采伐、运输等）拍照留痕，确保过程可追溯。

第六条 违约责任

6.1 任何一方违反本合同约定，应承担违约责任，赔偿给对方造成的全部经济损失。

6.2 乙方特别违约责任：若乙方发生以下任一严重违规行为，甲方有权单方解除合同，乙方除赔偿甲方全部损失外，还须支付合同暂定总价20%的违约金，并承担相应法律责任：

（1）擅自中止合同或转让合同义务；

（2）拒不执行甲方合理的书面整改意见且态度恶劣；

（3）违法倒卖、加工疫木；

（4）使用剧毒药剂或私开集材道，严重破坏生态环境；

（5）疫木枝材大量堆放林间未经处理；

（6）违规用火导致森林火灾；

（7）发生重大安全生产或人员伤亡事故。

6.3绩效考核与付款挂钩：年度验收后，根据绩效考核分数确定当年合同款项支付比例：

- 得分90-100分：支付当年应付款项的100%；

- 得分80-89分：支付当年应付款项的90%；

- 得分70-79分：支付当年应付款项的70%；

- 得分60-69分：支付当年应付款项的60%；

- 得分59分及以下：支付当年应付款项的50%。

（绩效考核以经三方确认的实施方案为准）

第七条 合同的变更、解除与终止

7.1 任何一方要求变更合同，须提前一个月书面通知对方，经双方协商一致后签订书面变更协议。

7.2 任何一方名称、地址、账户等信息变更，须提前十个工作日书面通知对方。

7.3 除本合同另有约定外，任何一方欲终止合同，须提前30天书面通知对方，并协助处理善后事宜。

第八条 知识产权与保密

8.1 乙方保证其提供的服务不侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权等知识产权。如发生侵权纠纷，由乙方承担全部责任。

8.2 双方对在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术资料、工作成果等信息负有保密义务。

第九条 争议解决

因履行本合同发生的一切争议，双方应首先友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。诉讼期间，除争议部分外，合同其余条款应继续履行。

第十条 其他约定

10.1廉洁条款：乙方承诺在合同履行过程中恪守商业道德，不得向甲方工作人员进行任何形式的商业贿赂或提供不正当利益。

10.2合同份数与生效：本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

10.3合同有效期：本合同有效期至2028年2月29日。若届时项目验收或款项支付尚未完成，则相关条款效力持续至相关义务履行完毕之日。

10.4合同组成部分：本合同未尽事宜，以本项目招标文件、乙方的投标（响应）文件及双方后续达成的书面补充协议为准，补充协议与本合同具有同等法律效力。

10.5适用法律：本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。

| 甲方： （采购人） |  | 乙方： （供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （盖章） |  | （盖章） |
| 代表人： |  | 代表人： |  |
| 电话： |  | 电话： |  |
| 开户银行： |  | 开户银行： |  |
| 账号： |  | 账号： |  |
| 时间： |  | 时间： |  |

附件1

廉洁协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为了在建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，协议双方根据国家和省、市有关建设工程廉政建设的规定，结合本工程特点，特订立本协议如下：

一、发包人的义务

1.发包人及其工作人员不得以任何形式向承包人及其工作人员索要和收受回扣等好处费。

2.发包人的工作人员不得接受承包人的工作人员及材料、设备供应商的礼金、有价证券、贵重物品，不得在承包人及材料设备供应商处报销任何应由个人支付的费用。

3.发包人的工作人员不得参加可能对履行责任、义务有影响的宴请、旅游及娱乐活动；不得接受购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

4.发包人的工作人员不得要求或接受承包人及其工作人员、材料设备供应商为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

5.双方及其工作人员不得相互介绍家属或者亲友从事与发包人工程有关的经济活动。

6.发包人的工作人员不得为谋取私利擅自与承包人、承包人的工作人员及材料设备供应商就工程承包人、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

二、承包人义务

1.承包人不得邀请发包人的工作人员及材料设备、药剂供应商外出旅游和进入营业性娱乐场所。

2.承包人、承包人的工作人员不得为发包人的工作人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

3.承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由其本人支付的任何费用。

三、双方约定

1.双方如发现对方工作人员有违反上述协议者，应向对方领导或者对方上级单位举报。双方不得找任何借口对举报人及其工作人员进行报复。

2.发包人及其工作人员违反本协议规定，按管理规定，给予处分；涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失，应予以赔偿。

3.承包人及工作人员有违反本协议，给发包人造成经济损失的，应予以赔偿。发包人视具体情节及后果，扣除承包人合同价格的20% 的违约金。情节严重的，发包人建议建设工程主管部门给予其一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

本廉洁协议作为施工工程合同的附件，与主合同具有同等法律效力。本协议的有效期是双方签署之日起至工程竣工验收后止。

发包人：（盖章）承包人：（盖章）

法定代表人（或授权委托人）：法定代表人（或授权委托人）：

日期：日期：

附件2

发包安全管理协议

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人将本劳务外包服务项目发包给承包人服务，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据《江苏省工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订工程合同的同时，签订本协议。

# 一、承包人施工项目概况：

1.项目名称：

2.地址：

# 3.服务期：

# 二、协议内容：

1.发包人、承包人双方必须认真贯彻国家、江苏省和各级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策。严格执行有关劳动保护法律、法规。

2.承包人应有安全管理组织体系，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的验证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。

3.承包人在施工前要认真勘察现场，承包人进场后首先必须做好施工现场围护，防止闲杂人员进入施工现场，杜绝安全事故。

4.工程项目由承包人按发包人的要求自行编制实施性施工组织设计，并制定有针对性的安全技术措施计划，严格按施工组织设计和有关安全要求施工。承包人应落实本工程安全生产的管理体系，管理体系中的人员名单上报发包人项目部备案，以便发包人监督管理。工地安全员必须持证上岗。

5.承包人必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法律法规。

6.施工前承包人应对管理、施工人员进行现场安全生产教育，介绍有关现场安全生产管理制度、规定和要求，承包人必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

7.根据工程项目内容、特点，发包人、承包人双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式两份，发包人、承包人双方签字后各执一份。

8.服务期间，承包人指派负责本工程项目的有关安全、消防工作；发包人指派艾民负责联系、检查、督促承包人执行有关安全、消防规定。发包人、承包人双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工中的安全、消防工作，共同预防事故发生。

9.承包人在服务期间必须严格执行和遵守发包人的安全生产、消防管理的各项规定，接受发包人的督促、检查和指导。发包人有协助承包人搞好安全生产、消防管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，承包人必须限期整改。

10.在生产操作过程中的承包人员工的防护用品由承包人自理，承包人应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。

11.承包人的工作人员对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，待落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。承包人对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。

12.承包人应自备在施服务期间所要使用的各种设备及工具。如承包人必须向发包人借用或租赁，承包人应办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检查，并做好书面记录。借入方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，借入方应对由于设备、工具因素或操作不当而造成的伤亡事故负责。

13.承包人的工作人员不得擅自拆除、更动施工现场的脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌。如确实需要拆除、更动的，必须经工地施工负责人和承包人指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除、更动。承包人的工作人员擅自拆除、更动所造成的后果，由承包人的工作人员及承包人负责。

14.承包人的特种作业人员必须根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》的要求，经省、市、区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后持证上岗，并按规定定期验证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；严禁不懂电器、机械的人擅自操作使用电器、机械设备。

15.承包人必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火，防中毒措施，并指派专人值班。

16.承包人需用发包人提供的电气设备时，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时向发包人提出，发包人整改合格后方准使用，违反本规定或不经发包人许可，擅自乱拉电气线路造成的后果均由承包人负责。承包人配电系统必须有专人24小时值班，工地生活区内严禁乱拉乱接电线，严禁使用电炉、电饭煲、电饭锅、电取暖器等，防止漏电触电事故发生。

17.承包人在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。发包人对地下管线和障碍物应详细交底。承包人应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向发包人和有关部门联系，采取保护措施。

18.贯彻谁施工谁负责安全的原则。承包人应对在施工过程中发生的人身伤亡、火灾等一切事故负责。发包人只负责教育的责任。承包人的工作人员在施服务期间造成伤亡、火灾、机械故障等重大事故，承包人应进行紧急抢救伤员和保护现场，发包人予以协助，承包人按国务院及江苏省有关事故报告规定在事故发生后及时报告上级主管部门及市、区（县）劳动保护监察和安全生产部门等有关机构。承包人应承担事故的损失和善后处理费用。

19.本协议同工程施工合同同日签订同日生效，与工程施工合同具有同等法律效力，承发包双方必须严格执行，如由于违反本协议而造成伤亡事故，违约方承担一切责任。

发包人：（盖章）承包人：（盖章）

法定代表人（或授权委托人）：法定代表人（或授权委托人）：

地址：地址：

日     期：                              日     期：

。

第六章 投标文件格式及附件

投标文件

项 目 编号：

项 目 名称：

供应商名称 ：

日      期 ：

# 投标文件主要目录及相关证明材料格式、附件

- 投标申请及声明

- 法定代表人授权书

- 开标一览表

- 资格证明文件

- 分项报价表

- 商务条款偏离表

- 服务方案

- 投标需要的其他证明文件及材料（若有)

- 资格性和符合性审查响应对照表

附件一、中小企业声明函格式

附件二、残疾人福利性单位声明函格式

附件三、无重大违法记录声明格式

附件四、 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

附件五、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

目录一、投标申请及声明

投标申请及声明

致：中山陵园管理局

根据贵方紫金山松材线虫病无疫情成果巩固项目（项目名称）JSZC-320100-NJJK-G2026-0003（项目编号）投标邀请，我方授权_________(姓名和职务)代表_________（供应商名称）提交投标文件并参加投标，特声明如下：

1.我方的资格条件符合政府采购法和本次招标要求，我方同意并向贵方提供了与招标有关的所有证据和资料。

2.我方的总报价为_______元（大写：_____）人民币（两年费用）,项目负责人为______。

3.我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

6.我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

7.我方与参与本次采购活动的其他供应商的授权代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)，在招标文件发布日上月至提交投标文件截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。

8.我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。

9.我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

10.我方已详细审阅全部招标文件及其有效补充文件，放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

11.一旦我方成交，将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

12.我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、招标代理工作人员和评标委员会进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

13.与本次招标有关的联系方式为：

地 址：________________

电 话：________________

传 真：________________

开户银行：________________

银行帐号：________________

授权代表姓名（签字）：________________

供应商名称（盖章）：  ________________

日 期：________________

目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

中山陵园管理局：

本授权书声明：注册于                             （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                                （项目名称） JSZC-320100-NJJK-G2026-0003（项目编号）公开招标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

日        期：        年    月    日

目录三、开标一览表格式

开标一览表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 报价（元） |  |
| 投标总价（人民币，大写） |  | 元 |  |

供应商名称:                                                  （盖章）

目录四、资格证明文件

# 资格证明文件

格式自拟

目录五、分项报价表格式

分 项 报 价 表

| 序号 | 项目名称 | 具体措施 | 频次 | 单位 | 单价 | 合计 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （万元） | 数量 | 费用（单价*数量）（万元） |  |
| 1 | 方案编制 | 方案制定及指导 | 1次/年 | 次 |  | 2 |  |  |
| 2 | 普查监测 | 日常监测 | 1次/月 | 次 |  | 22 |  |  |
| 3 |  | 专项普查 | 1次/年 | 次 |  | 2 |  |  |
| 4 |  | 天牛诱捕 | 24次/年 | 个 |  | 100 |  |  |
| 5 |  | 取样及疫情鉴定 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 疫情防控 | 疫木除治 |  | 株 |  | 600 |  |  |
| 7 |  | 打孔注药 | 1次 | 株 |  | 34000 |  |  |
| 8 |  | 生物防治 | 1次/年 | 亩次 |  | 4000 |  |  |
| 9 |  | 药剂防治 | 2次/年 | 亩次 |  | 5000 |  |  |
| 10 | 综合管理 | 除治标识制作 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 项目招标 | 1次/2年 | 次 |  | 1 |  |  |
| 12 |  | 项目审计 | 1次/年 | 次 |  | 2 |  |  |
| 13 |  | 项目验收 | 1次/年 | 次 |  | 2 |  |  |
| 14 |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计（两年） |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商必须填写各分项费用，可根据实际情况自行调整。每项分项报价均包含该项措施的全部费用，包括但不限于工程按规定所需的照片拍摄费用、技术资料、人员管理费用、调查费用、保险费用、验收费用、税费等。

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

目录六、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：紫金山松材线虫病无疫情成果巩固项目

项目编号: JSZC-320100-NJJK-G2026-0003

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称:                                                  （盖章）

法人代表或授权代表签字：                             日    期：：   年  月  日

说明：如果行、列数不够，请自行增加。

目录七、服务方案

服务方案

目录八、投标需要的其他证明文件及材料

投标需要的其他证明文件及材料（若有）

目录九、资格性和符合性审查响应对照表

资格性和符合性审查响应对照表

项目名称：                            项目编号：JSZC-320100-NJJK-G2026-0003

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 招标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 招标文件中的 页码位置 |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】 46 号）的规定，本公司参加（采购人单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于农、林、牧、渔业；承建（承接）企业为（企业名称）， 从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于农、林、牧、渔业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型 企业）（联合）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：__________

日期 ：__________

附件二、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函声明

中山陵园管理局：

我单位                       （供应商名称）郑重声明，本公司为残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1、安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

2、依法与安置的每位残疾人签订了30日历天以上（含30日历天）的劳动合同或服务协议；

3、为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4、通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5、本单位参加______（项目编号）_______________（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日　　　　　　期：

附件三、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

中山陵园管理局：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

附件四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

中山陵园管理局：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                             。( 若有 )

主要专业技术能力有：                             。( 若有 )

声明人：（公章）

日期：______年    月    日

其他证明材料及文件：（如果供应商认为需要提供的话）

附件五、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（以网上下载为准）

20 年 月 日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵公司组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;有履行合同所必需的设备和专业技术能力:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录:符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，原承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |

注：供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动;有违法所得的，并处没收违法所得,情节严重的,由市场监管部门吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任。中标（成交）供应商将在结果公告发布后7个工作日内向采购人提供相关材料核验（如投标时提供则无需再次提供）。