常熟市中竣招标代理有限公司招标文件

招  标  文  件

项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2026-0008

项目名称：2026年度市级政务信息化统筹服务
项目属性：服务类项目

常熟市中竣招标代理有限公司

2026年3月24日

目   录
2第一章  投标邀请


5第二章  投标人须知


5一、总则


5二、招标文件的说明


6三、投标文件的编制


7四、投标文件的提交


8五、开标与评标


12六、定标


14七、授予合同


15第三章  合同文本


24第四章  采购需求


142[image: image1]第五章  评标方法与评标标准


147第六章  投标文件格式


149附件1 开标一览表


150附件2 投入费用明细表


151附件3 项目服务要求响应及偏离表


152附件4 商务条件响应及偏离表


153附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明


153附件6 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明


154附件7 法定代表人授权书


155附件8 投标函


156附件9 中小企业声明函


157附件10 残疾人福利性单位声明函


158附件11 实质性要求响应及偏离表


167附件12 项目服务方案


169附件13 业绩一览表


170附件14 其他





第一章  投标邀请

受常熟市数据局的委托，常熟市中竣招标代理有限公司就2026年度市级政务信息化统筹服务（JSZC-320581-CSZJ-G2026-0008）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

	项目概况：

2026年度市级政务信息化统筹服务招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取招标文件，并于2026年4月14日13点00分（北京时间）前按规定提交投标文件。


一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2026-0008
2、项目名称：2026年度市级政务信息化统筹服务
3、采购方式：公开招标

4、预算金额：人民币8815万元。

5、采购需求概况：常熟市数据局所需的2026年度市级政务信息化统筹服务。
6、合同履行期限：自2026年5月1日起至2027年4月30日（一年）。
7、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为软件和信息技术服务业，投标文件中须提供《中小企业声明函》。

注：对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，但须按要求提供有关声明函或证明文件。

3、本项目的特定资格要求：无。
4、其他要求：

（1）根据政府采购法及相关法规，将对投标人进行信用查询。投标人被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件：

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日（法定节假日除外）。

2、地点：苏采云政府采购一体化平台。

3、方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。

4、售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1、投标截止时间、开标时间：2026年4月14日13点00分（北京时间）

2、开标地点：苏采云政府采购一体化平台。

3、本项目采用电子化采购形式，投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在投标截止时间前制作并上传电子投标文件至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

4、本项目采用不见面开标，投标人登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。
2、参与采购活动方式：投标人进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。对《投标供应商确认函》投标人应予打印保留。

3、电子投标准备：投标人在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》）。

4、投标人在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：13914088964、18261002950、0519-86722802；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。
5、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，并按规定获取相关信息内容。
6、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。
7、本次招标不收取投标保证金。
8、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名 称：常熟市数据局
地 址：常熟市香山北路9号
联系方式：0512-52897750
2、采购代理机构信息

名 称：常熟市中竣招标代理有限公司

地 址：常熟市金枫家园50幢301

联系方式：0512-51531068

3、项目联系方式

项目联系人：丁超（采购人）、邵明珠（代理机构）

电 话：0512-52897750、0512-51531068
第二章  投标人须知

一、总则

1、采购方式及适用法律

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
1.2 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2、定义

2.1 “采购代理机构”系指组织本次招标的常熟市中竣招标代理有限公司（以下简称“代理机构”）。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

2.3 “采购人”系指购买本项目相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

3、合格投标人的条件

3.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定，详见《第一章 投标邀请》中申请人的资格要求。
3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 中标服务费：本项目中标服务费为人民币贰万元整，在发中标通知书时由中标人向采购代理机构支付，一次性付清。

5、招标文件约束力

5.1 投标人一旦参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件、规定和约束。

6、招标活动的终止

6.1 在招标活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者代理机构将按规定终止本项目招标活动，并将在指定媒体上发布终止公告。所有潜在投标人可在本招标公告网站上查看到相关终止信息。

二、招标文件的说明

1、招标文件的构成

1.1 招标文件由下列内容组成：

（1）第一章  投标邀请

（2）第二章  投标人须知

（3）第三章  合同文本

（4）第四章  采购需求

（5）第五章  评标方法与评标标准

（6）第六章  投标文件格式

1.2 请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与代理机构联系解决。

1.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

1.4 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

2、招标文件的澄清、修改

2.1 代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布更正公告。各投标人应在投标截止时间前关注发布媒体上发布的更正（补充）公告，按规定获取相关信息内容，否则其投标风险由投标人承担。

2.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

2.3 代理机构一旦对招标文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，有关澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件收受人均具有约束力。

三、投标文件的编制

1、投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。原版为外文的证书类文件、外国人签字、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但必要时代理机构可以要求投标人提供翻译文件。
1.2 除另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2、投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、投标函、开标一览表、投入费用明细表、项目服务要求响应及偏离表、商务条件响应及偏离表、项目服务方案、业绩一览表、其他证明文件等部分。

2.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的招标文件不一致，请以指定媒体发布的招标文件为准。

3、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

3.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

3.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4、投标函、开标一览表

4.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

4.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投入费用明细表中的合计费用一致，如不一致不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
5、投入费用明细表

5.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投入费用明细表。

5.2 投标货币：投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

6、项目服务要求响应及偏离表、商务条件响应及偏离表

6.1 投标人需对招标文件中的服务要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

6.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与服务要求和商务要求相关的证明材料（如有）。

7、项目服务方案、业绩一览表

7.1 投标人需根据招标文件要求提供有关项目服务方案，如政务信息应用场景研发和集成实施服务方案、政务平台信息技术创新整合改造支撑服务方案、软件信息系统运维服务方案、硬件设备或系统运维服务方案、信息安全服务方案、其他运行维护服务-数据工作专班驻场服务方案、基础资源服务-运行环境支撑服务（一）方案、基础资源服务-机柜租赁服务方案、基础资源服务-网络支撑服务的政务网拓扑设计及服务方案等。

7.2 投标人需根据招标文件要求提供实施的信息化集成实施（实施建设）服务、信息化运维支撑服务项目业绩。

8、其他

8.1 投标人需根据招标文件要求提供其他材料。

9、投标有效期

9.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

10、投标有效期的延长

10.1 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的提交

1、投标文件的提交

1.1 投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
2、投标截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章中“五、开标与评标”第6.1.2条规定做无效投标处理。

2.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3、投标文件的拒收

3.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

4、投标文件的撤回和修改

4.1 投标文件的撤回

4.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2 投标文件的修改

4.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

4.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

1、开标

1.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

1.2 开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

1.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。

1.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
2、评标委员会

2.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由七人或以上单数的有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。

2.3 评委会独立开展工作，负责审议所有投标文件，并推荐中标候选人。

3、评标过程的保密与公正

3.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
4、投标文件的澄清

4.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者更正。

投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

4.2 需要投标人进行澄清、说明和更正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.3 接到评委会澄清、说明和更正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由投标人自行承担。

5、对投标文件的初审

5.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标总报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6 采用综合评分法的采购项目，评委会将对通过资格性和符合性检查的投标人进行综合评审。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标总报价由低到高顺序排列。得分且投标总报价相同的，按参与投标时间先后顺序排列。得分、投标总报价且参与投标时间相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定中标候选人。
5.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

6、无效投标条款和废标条款

6.1 无效投标条款

6.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标总报价的。

6.1.4 投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

6.1.5 投标人的报价超过了采购预算（预算金额）或最高限价的。

6.1.6 未通过符合性审查的。
6.1.7 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

6.1.8 投标人在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站存在下列依法拒绝投标人参加政府采购的失信信息的。
（1）政府采购严重违法记录，即投标人被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
（2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：1）被列入失信被执行人名单；2）被列入重大税收违法案件当事人名单；3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（较大数额罚款为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）的信用记录。处罚生效日至提交投标文件日未满三年的。

6.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会（评标委员会）应当启动异常低价投标（响应）审查程序。

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%。
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%。

（4）评审委员会（评标委员会）基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品（服务）质量或者不能诚信履约的其他情形。

注：评审委员会（评标委员会）启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会（评标委员会）依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会（评标委员会）应当将其作为无效投标（响应）处理。
6.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

6.1.12 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2 废标条款

6.2.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

6.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标

1、确定中标单位
1.1 中标候选人的选取原则见招标文件第五章规定。

1.2 评委会根据排列情况将至少推荐前三名为中标候选人，并根据采购人委托直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

1.3 代理机构将在指定媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.4 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

2、质疑处理
2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

2.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述2.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

2.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

2.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

2.4 供应商对采购方式、招标文件中采购需求、申请人的资格要求、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构质疑接收人及联系方式：详见招标文件“第一章 投标邀请”中“七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系”下有关联系方式。

2.5 以下情形的质疑不予受理：

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

2.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3、中标通知书

3.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

3.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

1、签订合同
1.l 中标人应当在中标通知书发出之日起十五日（最长不超过三十日）内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，或法律规定被取消中标资格的，采购人可按照评委会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新组织采购。

2、服务（包含与服务相关的货物）的追加
2.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

3、政府采购信用融资政策
3.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

4、合同公示

4.1 采购合同将在签订之日起2个工作日内在指定媒体公示，涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
第三章  合同文本
   2026年度市级政务信息化统筹服务项目合同
编号：

签订地点：常熟市

甲方：                                       

住所地：

法定代表人：

联系人：

联系方式：
乙方：                                       

住所地：

统一社会信用代码：

法定代表人：      职务：

联系人：

联系方式：
根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照常熟市中竣招标代理有限公司2026年度市级政务信息化统筹服务（项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2026-0008）项目公开招标结果签订本合同。
第一条  定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1.1合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的合同书、附件、附录、其他文件以及政府采购程序中的全部文件。

1.2甲方：购买本合同项下服务的常熟市数据局。

1.3乙方：提供本合同项下服务的法人、其他组织或自然人。

1.4服务：提供本合同规定的乙方承担的2026年度市级政务信息化统筹服务相关工作。

1.5合同价款：根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款，包含了甲方购买合同项下相关服务的一切费用。

第二条  组成本合同的文件

2.1下列文件是组成本合同的不可分割的部分：

①中标通知书；

②招标文件（以下统称“采购文件”）；

③乙方的投标文件；

④乙方在投标报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等（如有）。

⑤双方签署的补充协议（如有）。

2.2上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。

2.3乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合招标文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。

第三条  合同内容

3.1服务内容：政务信息应用场景研发和集成实施、政务平台信息技术创新整合改造支撑以及市级部门信息化运行维护支撑服务（软件信息系统运维服务、硬件设备或系统运维服务、信息安全服务、基础资源服务、系统及密码安全保护测评服务、其他运行维护服务）等部分。
3.2服务期限：自2026年5月1日起至2027年4月30日（一年）。

第四条  合同价款
本合同总金额为人民币
             元（含税，大写：               ）。

第五条  结算支付方式
5.1本项目合同款支付货币：（√）数字人民币，（√）传统实物人民币。
5.2合同签订生效后三个月内，甲方向乙方支付预付款。

5.2.1若中标价格不低于8150万元，预付款为4907.5万元。
5.2.2若中标价格低于8150万元，预付款为合同金额的60%。
5.3服务周期完成之后，经甲方验收合格后两个月内，根据乙方考核得分，甲方向乙方支付尾款。
5.4尾款=合同剩余金额-考核扣款。
5.5乙方应按甲方的要求开具发票并交付甲方，否则甲方有权不予付款。

第六条  验收及考核办法
6.1甲方依法组织履约验收工作。

6.2考核办法详见附件。

第七条  双方的其他权利义务
7.1甲方权利义务
7.1.1甲方权利
甲方有权随时向乙方了解服务进展，提出改进意见和建议；甲方有权根据实际履约质量和进度情况要求乙方按照本合同约定加强管理直至提供符合约定的服务。
7.1.2甲方义务
甲方应按时支付合同价款；为乙方履行合同提供必要的便利条件；本合同约定的其他义务。
7.2乙方权利义务
7.2.1乙方权利
乙方有权按照合同获得合同价款；乙方有权根据服务内容的需要，请求甲方在合理范围内予以配合。
7.2.2除其他有关条款的约定外，乙方义务还包括：
①乙方承诺参与政府采购时显示的服务能力不会减弱，包括服务人员团队人员不减少、服务资质不下降、团队具备的人才技能不下降。除了提升人员资质和执业等级（如有）或引进新的人才，如果乙方服务团队人员减少、专业技术人员减员或资质下降人数超过20%的，视为乙方丧失提供服务的能力。

②乙方应安排身体健康、品性良好的服务人员为甲方提供服务。

③乙方应保证服务人员的稳定，未经甲方同意，不得变更服务人员。

④乙方应当及时响应甲方的服务需求，在甲方提出派员到场服务时，应当与甲方确定到场时间。甲方紧急服务需求时，乙方驻场或根据甲方需求在规定时间内派员到场。

⑤定期组织服务人员进行培训学习，不断提高服务人员业务技能。

⑥乙方做好安全生产工作，对在工作中出现的服务人员的人身安全承担责任，并对由于服务人员的原因导致的甲方或第三人的人身财产损失承担赔偿责任。

⑦乙方应根据国家法律法规的规定与其为甲方提供服务的人员签署劳动合同，并负责上述人员的工资和社会劳动保险、奖金、福利等费用，若发生劳动争议均由乙方自己解决并承担所有责任，甲方无任何连带关系和责任。

⑧法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

⑨乙方（及其服务人员）应对本合同内容、合同履行中所了解到的甲方的所有数据信息、文件资料等承担严格的保密义务，并签署保密协议，具体见《保密协议》。

⑩乙方承诺所提供产品、服务等绝不侵犯第三方知识产权，如发生相关知识产权争议由乙方负责处理并承担侵权赔偿责任。

第八条  质量保证

乙方各项服务承诺指标及所采取的措施按照采购文件要求及投标文件的承诺予以确定。

第九条  违约责任

9.1有下列情形之一的，每发现一次乙方应当向甲方支付合同约定合同总价款金额1%（或50万元，以金额较大的为准）的违约金：

9.1.1乙方服务团队成员未经甲方同意发生变更，经甲方要求恢复后，未在合理期限内（5个工作日内）恢复的；

9.1.2乙方单位总体服务能力发生下降，乙方服务团队人员减少、专业技术人员减员或资质下降人数达到10%的；

9.1.3乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的；
9.1.4因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到一次的；
9.1.5根据第七条中乙方义务，乙方未按本合同规定提供相关服务或未能履行本合同规定的其他义务的。
9.2根据第七条中乙方义务，如乙方未按本合同规定提供相关服务或未能履行本合同规定的其他义务的，甲方有权依据考核结果结算项目尾款金额并要求乙方限期整改，逾期不整改或整改后仍达不到甲方要求的，甲方有权解除合同，由此造成甲方经济损失的，乙方应承担赔偿责任。同时乙方应向甲方支付合同总价2%（或100万元，以金额较大的为准）的违约金。

9.3乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
第十条  合同的解除
出现下列情形之一的，甲方有权解除本合同，并按9.2款的约定要求乙方赔偿损失并支付违约金：

10.1乙方单位总体服务能力发生下降，服务团队人员减少、专业技术人员减员或资质下降人数达到20%的；

10.2乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的，经甲方指出后未能改正的；

10.3因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到二次的；

10.4乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

10.5因乙方不当服务或服务人员违法，给甲方造成严重不良影响的；

10.6乙方一年内因生产安全事故受到行政处罚达到三次的，或者因为乙方发生生产安全事故、环境损害事故，给甲方造成重大不良影响的或导致甲方受到行政处罚的；

10.7乙方将合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方；

10.8乙方发生第九条所列违约行为达到二次及以上的；

10.9乙方（及其服务人员）违反保密义务的。
第十一条  不可抗力

11.1不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、洪水、地震、风暴、政府政令等。

11.2任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方，并在不可抗力消失之日起7个工作日内提供不可抗力情况的官方书面证明。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

11.3发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

11.4合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止或是继续履行本合同。
第十二条 合同的变更、中止
本合同一经签订，双方均不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十三条 合同的终止
13.1本合同因下列原因而终止：

13.1.1本合同正常履行完毕；

13.1.2因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

13.1.3任何一方行使解除权解除本合同；

13.1.4合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更、中止的。

13.2除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十四条 合同的转让
乙方不得以任何形式将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十五条 履约保证金
不收取履约保证金。

第十六条 争议解决方式
16.1在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方友好协商解决。如协商不能解决，则全部争端由甲方所在地人民法院管辖。

16.2如因乙方违约导致双方发生诉讼的，甲方由此产生的诉讼费用、保全担保费用、律师费用、差旅费用、公证费、鉴定费等，均由乙方承担。

16.3如因乙方违约导致甲方被第三方追究相关责任的，甲方有权就全部责任和损失向乙方追偿。

第十七条  通知与送达
17.1甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：
17.1.1甲方联系信息：
指定收件人：                        
送达地址：                            
17.1.2乙方联系信息：
指定收件人：                      
送达地址：                           
17.2双方确认前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。
17.3任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内书面方式（信函）告知对方并做好通知到达对方前可能存在的接收工作。如未通知的，视为没有变更。
第十八条  合同生效及其他

18.1合同在双方加盖公章且双方法定代表人签字后生效。
18.2本合同一式四份，以简体中文书写，甲方、乙方各执二份。

18.3本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

附件：1、考核办法
2、保密协议
甲方（公章）：                              乙方（公章）：

法定代表人（签字）：                        法定代表人（签字）：

日期：                                      日期：

附件：
1、考核办法
甲方将根据需要对乙方提供的市级部门信息化运行维护支撑服务内容进行考核，包括服务流程的规范性、实施进度控制的合理性、过程资料提交的及时性、部门间配合的协作性等多方面进行考量。考核内容主要分为以下方面：

1.不定期考核：当服务或响应等方面出现偏差或问题时，甲方有权向乙方以书面形式发送整改告知单并责令限期整改，整改告知单累计超过3份的，每新增一份，将扣除合同剩余金额的0.5%。
2.综合考核：根据项目合同要求，在项目服务期结束后进行综合考核，考核标准参照考核评分表以百分制的方式对乙方的整体服务情况进行打分，根据不同的得分结果评定考核等级。
2.1考核分在90分-100分之间的（含90分），考核等级为优秀，合同剩余金额全额支付。

2.2考核分在80分-90分之间的（含80分），考核等级为良好，扣除合同剩余金额的2%。

2.3考核分在70分-80分之间的（含70分），考核等次为合格，扣除合同剩余金额的5%。

2.4考核分在70分以下的，考核等次为不达标，合同剩余金额的扣除比例根据服务情况另行商议。

3.其他考核：如遇某项运行维护支撑服务内容产生变更，乙方需响应使用单位（或甲方）提出的需求变更要求。甲方将对变更的服务内容进行整体造价评估，如变更后的服务评估费用低于原服务费用，低于的部分在合同剩余金额中扣除。
	2026年度市级政务信息化统筹服务考核评分表

	序号
	分值
	一级

指标
	二级指标
	指标要求
	权重
	扣分规则
	得分

	1
	40
	服务质量
	响应速度
	运维需求

响应速度
	15
	14-15分：符合响应要求。

12-13分：基本满足响应要求，响应速度良好。

5-11分：部分满足要求，部分响应速度不够及时。

0-4分：未满足要求，存在不响应问题。
	

	
	
	
	服务准确性
	提供服务

的准确性
	15
	14-15分：提供的服务准确。
12-13分：提供的服务基本准确，有轻微错误但不影响整体。
5-11分：提供的服务存在错误，但能够纠正。
0-4分：提供的服务存在严重错误，导致项目受阻或失败。
	

	
	
	
	服务态度
	服务态度

专业友好
	10
	9-10分：服务态度专业、友好，积极沟通。
7-8分：服务态度基本满意，沟通顺畅。
5-6分：服务态度一般，沟通存在障碍。
0-4分：服务态度差，沟通困难或拒绝沟通。
	

	2
	30
	运维情况
	运维执行
	运维计划

执行度
	15
	14-15分：按照计划执行，在可控范围内。
12-13分：基本按照计划执行，有轻微延误但不影响整体。
5-11分：计划执行存在延误，但能够补救。
0-4分：计划执行严重延误，导致项目受阻或失败。
	

	
	
	
	资源分配
	资源分配

合理性
	15
	14-15分：资源分配合理，满足需求。
12-13分：资源分配基本合理，基本满足需求。
5-11分：资源分配存在不足，但能够调整补充。
0-4分：资源分配严重不足，导致服务受阻或失败。
	

	3
	15
	运维 年度报告
	运维年度报告
	运维年度报告真实准确完整
	15
	运维服务期结束1个月内提交运维年度报告，记录情况不真实、不完整、不准确的，每有1个不符合项，扣0.5分；如存在严重不真实的情况，可一次性扣除5分，本条目扣完为止。
	

	4
	15
	信息安全
	信息安全
	操作管理合规、数据处理规范
	15
	14-15分：操作管理合规性高、数据处理规范专业。

12-13分：操作管理合规性较高、数据处理较规范专业。
5-11分：存在违规行为，但能够纠正。
0-4分：存在严重违规行为，导致法律纠纷或项目失败。
	

	总分：
	


甲方（公章）：                            乙方（公章）：

法定代表人（签字）：                      法定代表人（签字）：

日期：                                    日期：
附件2、保密协议
甲方：常熟市数据局（常熟市政务服务管理办公室）
乙方：                                 
鉴于乙方参与          项目（项目编号:           ，以下简称项目）而接触或知悉到甲方项目的各类数据资料信息。为避免因信息泄露而给合作双方造成损失，乙方需履行以下义务：

1.乙方在项目执行期间（包括运维期），须履行相关人员工作岗位相应的保密职责，并保证接触到或使用甲方项目信息仅用于与项目有关的用途，不用于其他方面。

2.乙方在执行项目任务时，不擅自使用任何属于他人的敏感信息，并保证不对以上信息进行复制、丢失、损坏或向任何第三方进行泄漏、公开披露等。

3.乙方相关人员如果因工作需要或其它原因被调离本项目或离开公司，在离开项目岗位前7天内，乙方负责督促相关人员将手中所掌握的全部项目信息，如数交给指定的接收人员，并不以任何方式留存。

4.当发现项目信息被非法使用或泄漏时，乙方有义务及时通知甲方并采取合理措施，协助防止信息的进一步散失。
5.乙方除对相关工作人员因工作需要掌握的项目各类信息负严格保密之责任外，还应采取合理之必要保护措施，防止第三方从乙方、乙方负责管理的单位、乙方相关工作人员获取所负责保管或接触的项目信息。
6.违约责任

因乙方使用或保管数据不当，导致信息泄密事件，由乙方负全部法律责任。

乙方若违反上述条款，由此造成的损害、损失、费用和责任，由乙方承担。

因调查乙方的违约或侵权行为而支付的合理费用，如交通费、查询费用、律师费、法院费用、调查取证费用等相关费用，应当包含在损失赔偿额之内。

7.乙方保密义务自签署本保密协议时开始，到该项目所有相关数据资料信息公开时止。乙方相关工作人员是否在职，项目任务完成与否，均不影响保密义务的承担。

甲方（公章）：                            乙方（公章）：

法定代表人（签字）：                      法定代表人（签字）：

日期：                                    日期：
第四章  采购需求

项目名称：2026年度市级政务信息化统筹服务
项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2026-0008
采 购 人：常熟市数据局
一、项目说明：

1、项目简介：常熟市数据局所需的2026年度市级政务信息化统筹服务。
2、服务地点：采购人指定地点（常熟市范围内）。
3、服务期限：自2026年5月1日起至2027年4月30日（一年）。

4、投标人应对项目现场进行踏勘，但费用由投标人自行承担。现场踏勘联系人：丁超，联系电话：0512-52897750。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

5、结算支付方式：
5.1本项目合同款支付货币：（√）数字人民币，（√）传统实物人民币。
5.2合同签订生效后三个月内，采购人向中标人支付预付款

5.2.1若中标价格不低于8150万元，预付款为4907.5万元。
5.2.2若中标价格低于8150万元，预付款为合同金额的60%。
5.3服务周期完成之后，经采购人验收合格后两个月内，根据中标人考核得分，采购人向中标人支付尾款。

5.4尾款=合同剩余金额-考核扣款。
5.5中标人应按采购人的要求开具发票并交付采购人，否则采购人有权不予付款。
注：不满足上述结算支付方式的作无效投标处理。（本项结算支付方式作为实质性要求，在附件11 实质性要求响应及偏离表中，投标人只需响应合同文本中“第五条  结算支付方式”（两者一致）即可）
6、本项目采购预算为￥88150000.00元（人民币捌仟捌佰壹拾伍万元整）。投标总报价不得超过采购预算，否则将作无效投标处理。
7、本项目不接受联合体参加投标。
二、项目服务清单：
	序号
	服务内容
	服务子项

	1
	政务应用集成实施及整合改造支撑
	政务信息应用场景研发和集成实施

	
	
	政务平台信息技术创新整合改造支撑

	2
	市级部门信息化运行维护支撑服务
	软件信息系统运维服务

	
	
	硬件设备或系统运维服务

	
	
	信息安全服务

	
	
	基础资源服务

	
	
	系统及密码安全保护测评服务

	
	
	其他运行维护服务


三、项目服务要求：
（一）政务应用集成实施及整合改造支撑
1、政务信息应用场景研发和集成实施

随着国家信息技术应用创新战略的深入推进和政务服务数字化转型的持续深化，在政府适数化改革的引领下，在市各部门的要求下，发挥在行业领域内的实施经验，制定成熟可行的方案，在以下领域开展常熟市政务信息领域的场景研发和集成实施，满足相关部门履行管理和服务职能的需要。
（1）政务服务方面

围绕政务服务建设“高效办成一件事”的核心要求，针对政务系统协同性不足、未有效联通、跨部门数据共享壁垒等问题，制定切实可行的方案并组织实施，开展政务服务类应用整合，建设全时在线、渠道多元的一体化政务服务体系，线上线下各服务渠道标准统一、全面融合，打造市、县、镇、村四级政务服务体系。紧抓政务服务改革中的堵点、痛点，以问题为导向，以不见面审批为目标，以最多跑一次为原则，开展政务审批业务流程整合再造，实现业务模块化、技术标准化、管理规范化，开展统一用户体验、统一业务监控、统一服务运营。提升“一件事”办理体验、打通政务“最后一公里”，实现从“被动响应”向“主动服务”转变。对接上级政务服务平台，实现标准统一、整体联动、业务协同。重点改造完善我市一体化政务平台，进一步提升平台服务能力，实现线上服务事项统一申报、统一受理、统一反馈。研发“无感续证”等创新服务场景，持续优化“虞政通”微信小程序服务能力，开展第三方热点应用APP、小程序等整合和便捷接入，拓展政务服务移动端覆盖范围与应用生态。全面对接打通省、市“高效办成一件事”服务事项范围，开展常熟特色事项场景应用建设，实现跨部门业务集成办理、一次办结。开展政务服务咨询引导建设，整合线上咨询、热线求助、现场指导等服务渠道，实现诉求快速响应、精准解答。实现身份认证、材料核验、结果互认等核心功能通用化。完善自助服务布局与功能，提升智能化办理水平，为群众和企业提供更便捷、更高效的全流程政务服务。

（2）社会治理方面

围绕社会城市治理“一网统管”核心任务，打造“一网感知态势、一网统筹指挥、一网协同处置、一网智能赋能”的现代化治理系统，开展数据贯通、系统整合及流程再造，通过信息技术帮助政府实现从“被动处置”向“主动预判”的转型，满足高效协同、风险防控、便民惠民需求。整合各类资源，实现事件的智能发现和快速处置，在智能派单、态势分析、辅助决策等领域探索场景建设，建立数据驱动、人机协同的数字化治理模式。优化基层治理智能决策模型，提升治理的精准性和实效性，使用智能分析、辅助决策工具在矛盾调解、风险研判、政策落实等场景的开展应用。简化基层数据填报，与上级“一表通”工作平台打通，实现数据“一次采集、多方复用”，为基层减负增效。在人工智能场景赋能社会治理场景方面，开展数字孪生、人工智能、大数据、5G、物联网融合应用建设，拓展实景三维、城市仿真、智慧社区、城市生命线监测等场景，推动治理模式向全周期、主动式、精准化升级。

（3）经济分析方面

为我市的经济运行分析提供全维度、实时化、精准化、智能化支撑，推动传统统计分析向数据驱动、模型赋能、前瞻预判转型。拓宽数据来源，实现全域监测，整合政务服务、人力社保、水力燃气、物流交通、市场监管、企业征信等多源数据，构建经济运行“全景画像”，自动汇聚企业从注册登记、经营运行到注销退出的全链条数据，生成包含基本信息、经济信息、安全风险、参保信息等维度的360度全景视图。建设数据分析模块，开展动态研判，实现经济类数据的自动归集、清洗、比对、汇总，将过去按月、按季的滞后分析，升级为实时监测、周调度、日预警，及时捕捉经济运行波动、行业冷暖变化、区域发展差异，为快速决策提供依据。开展政府投资项目的全生命周期系统化管理，优化完善项目从谋划、招商、储备立项、审批核准、建设实施到竣工投产的全链条闭环管控。自动比对计划与实际节点，对工期滞后、超概算风险进行智能预警与督办。运用算法模型、数据挖掘、趋势拟合等技术，开展GDP、财税收入、工业产值、投资消费等指标预测分析，建立绩效后评价模型，将历史数据转化为决策依据。开展我市特色智慧园区运行分析，支撑好园区企业全生命周期服务闭环流程，推动实现从入驻审批到投产达效的“一站式”数字化办理。对我市重点产业集群的运行做好监测和创新分析，实现园区物理空间与数字空间的深度融合，构建“招商地图”与“产业大脑”双轮驱动模式。通过数字化工具为产业发展提供精准导航，通过对产业链、创新链、供应链数据的深度分析，分析精准定位产业链短板、创新链弱项、供需结构矛盾、产业优势环节和发展潜力。推动政务服务与企业服务深度融合，依托数据共享和流程再造，实现惠企政策直达快享、免申即享，减少企业办事成本，通过企业全生命周期数据分析，精准对接企业需求，优化审批流程、资源要素保障。

（4）民生服务方面

利用数字化在民生服务领域开展场景探索，聚焦群众急难愁盼问题，以“切口小、方法巧、效果灵”为原则，从高频刚需、数据基础好、实施难度适中的领域突破。围绕医疗健康、教育服务、就业社保、交通出行、便民生活等方面，选取矛盾突出的热点问题，开展需求识别和场景筛选，构建数字化民生服务体系。完善目前一体化的电脑、手机双端城市服务平台框架，做好和上级服务平台的融合对接。开展个性化、特色化服务模块接入整合，精准对接不同群体的个性化民生需求，搭建便捷的评价反馈渠道，建立闭环优化机制，持续优化服务流程、完善服务功能。围绕国家“人工智能+”“数据要素X”等行动方案，开展场景研发创新，实现金融服务、文化旅游、商贸流通等我市特色领域行业赋能，拓展人工智能在民生服务全领域的开发应用，形成多元化的典型场景服务。优化“看常熟”APP应用，拓展一卡通服务接入，全面推动政府“适数化”应用转型，提升我市群众获得感和幸福感。
2、政务平台信息技术创新整合改造支撑

开展政府“一部门一平台”整合改造，进行集约化实施，解决部门系统分散、数据孤岛、重复建设等问题，根据常熟市部门信息系统使用现状，制定切实可行的平台整合方案，最终根据采购人要求选取重点部门分步分阶段开展系统的模块化整合和集群化实施，完成系统的一体化改造部署。同时围绕信息技术创新应用要求，对部门系统开展改造和提升提供全面的资源配置供给保障以及信息技术支撑服务。

本次改造支撑主要包含但不局限于以下内容：配合采购单位对我市重点部门现有业务系统、专网终端、数据资源、应用场景、建设主体、运维模式进行全面梳理，摸清系统数量、功能重叠、数据孤岛、条块分割等问题，形成部门信息化建设现状，包含系统、问题、需求等方案，以及在当前形势下，未来信息化发展的目标和整合规划方向。开展数据资源盘点与共享规划，盘点部门核心数据、基础数据、业务数据，厘清数据来源、口径、格式、更新机制、共享需求，明确数据归集、治理、共享、开放路径，制定数据整合与治理方案，破除数据壁垒。确立业务部门一体化平台的技术路线、接口标准、安全规范，明确与上级一体化平台的对接要求，同时依据我市政务信息化方面相关建设要求和统筹集约规范，避免重复建设、异构系统难以兼容等突出矛盾问题，确保技术同源、标准统一、架构集约，明确先整合后优化、先核心后延伸、先归集后治理的实施路径，在上述基础上形成整体的“一部门一平台”整合提升方案、推动集成实施、平台改造完成、应用落地见效。落实整合改造过程中各项工作的建设实施和支撑保障，并做好新旧系统整合切换、数据迁移以及确保业务不停摆的过渡期保障，确保从整合开始到整合完成上线期间的平稳过渡、顺利推进。
（二）市级部门信息化运行维护支撑服务
近年来，在数字政府建设推进过程中，常熟市各部门搭建了不同的信息化系统、采购了配套的硬件设备，并且各自在开展了相关的运行维护服务。为充分摸清各部门信息化运行维护的相关情况，需要中标人组建专业的团队、提供专业的服务，一方面满足各部门提出的信息化运维需求，确保平台、系统等平稳运行。另一方面需要对全市信息化运维现状进行整体分析，充分理解并掌握此次涉及的全市运维项目需求情况，包括项目需求的分类、数量、规模、使用情况、存在的问题等，同时制定切合实际的运维服务方案，在运维过程中对采购人和使用单位负责，并及时向采购人和使用单位提交运维报告，对运维工作提出合理的优化建议。同时，在服务实施过程中可能会遇到信息系统关停、整合、调整、迁移、升级等情况，与之相关的运行维护支撑服务内容可能会产生相应调整，中标人要及时对变更后的实际需求内容进行响应，提供运行维护支撑服务，并配合做好手续变更等工作。（如涉及费用变更，参照考核办法）
	序号
	服务子项
	内容简介
	备注

	1
	软件信息系统运维服务
	对全市各部门信息化系统进行整体维护
	保障系统正常运行，按需提供专业服务

	2
	硬件设备或系统运维服务
	对全市各部门涉及的硬件或硬件系统进行整体维护
	保障硬件或硬件系统正常运行，按需购买设备续保服务

	3
	信息安全服务
	满足部门提出的针对具体系统或整个单位的信息安全服务要求
	按需提供专业服务

	4
	基础资源服务
	提供基础资源支撑服务
	保障正常使用

	5
	系统及密码安全保护测评服务
	根据行业标准对系统开展等级保护测评和商用密码评估测评
	提供标准化的报告

	6
	其他运行维护服务
	其他定制化、专业化运维服务
	


1、软件信息系统运维服务
为确保系统正常运行，日常巡检频次原则上不低于1次/月，具体频次视系统重要程度以及使用单位需求按需调整。巡检内容不限于软件功能、服务器、网络、数据、接口等方面。
1.1常熟市智慧政务服务平台升级运维
1.1.1数据服务：不限次数数据服务。

1.1.2异常处理：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。

1.1.3系统修复：立即响应，24小时内提供解决方案，3个工作日内解决问题。
1.1.4其他服务：简单功能需求维护开发、系统数据更新配置、数据报送服务。
1.2常熟市“一件事”办理系统运维
1.2.1数据服务：不限次数数据服务。

1.2.2异常处理：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。
1.2.3系统修复：立即响应，24小时内提供解决方案，3个工作日内解决问题。
1.2.4其他服务：简单功能需求维护开发、系统数据更新配置、数据报送服务。
1.3常熟市智慧政务服务平台（四期）项目运维
1.3.1数据服务：不限次数数据服务。

1.3.2异常处理：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。

1.3.3系统修复：立即响应，24小时内提供解决方案，3个工作日内解决问题。

1.3.4其他服务：简单功能需求维护开发、系统数据更新配置、数据报送服务。
1.4常熟市基层“互联网+政务服务”平台运维
1.4.1数据服务：不限次数数据服务。

1.4.2异常处理：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。

1.4.3系统修复：立即响应，24小时内提供解决方案，3个工作日内解决问题。

1.4.4其他服务：简单功能需求维护开发、系统数据更新配置、数据报送服务。
1.5常熟市公共资源交易中心综合管理业务系统（二期）运维
1.5.1数据服务：提供对系统数据进行加工、处理、统计等服务，提供服务的次数50到100次。
1.5.2异常处理：修复由系统或功能本身存在BUG导致业务无法正常进行等问题实时响应；阻断性bug一般半小时内修复。
1.5.3系统修复：提供对安全扫描、渗透测试等方式检查出的问题进行修复等服务进行实时响应，修复时间为1-2工作日。
1.5.4其他服务：根据采购人需求对系统功能进行部分调整。

1.6常熟市“一网通办”之网上中介超市子系统运维
1.6.1数据服务：不限次数数据服务。

1.6.2异常处理：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。
1.6.3系统修复：立即响应，24小时内提供解决方案，3个工作日内解决问题。

1.6.4其他服务：简单功能需求维护开发、系统数据更新配置、数据报送服务。
1.7常熟市不动产集成服务平台4.0运维
1.7.1数据服务：不限次数数据服务。

1.7.2异常处理：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。
1.7.3系统修复：立即响应，24小时内提供解决方案，3个工作日内解决问题。

1.7.4其他服务：简单功能需求维护开发、系统数据更新配置、数据报送服务。
1.8常熟市“一网通办”之工程建设项目审批管理子系统运维
1.8.1数据服务：不限次数数据服务。

1.8.2异常处理：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。

1.8.3系统修复：立即响应，24小时内提供解决方案，3个工作日内解决问题。

1.8.4其他服务：简单功能需求维护开发、系统数据更新配置、数据报送服务。
1.9常熟市建设工程审批管理系统三四阶段系统运维
1.9.1数据服务：施工许可及竣工验收备案3.0数据推送；定期备份数据库，条件运行情况下异地备份数据库和其他资料文件。

1.9.2异常处理：及时处理因网络异常、数据异常等原因导致的施工许可一站式申报系统无法单点登录问题（包括工改系统单点登录、常熟审图系统单点登录等）。
1.9.3系统修复：定期安装操作系统补丁，修补安全漏洞。

1.10常熟市“一网通办”之政务服务平台运维
1.10.1数据服务：不限次数数据服务。

1.10.2异常处理：立即响应，24小时内提供解决方案，3个工作日内解决问题。

1.10.3系统修复：简单功能需求维护开发、系统数据更新配置、数据报送服务。
1.11政务邮件续保

1.11.1数据服务：提供对系统数据进行加工、处理、统计等服务。

1.11.2异常处理：重大事件保障服务，重大问题现场支持服务，日常故障1小时内响应。

1.11.3系统修复：提供影响邮件系统关键业务补丁、最新安全版本升级等主动提醒通知。
1.12电子政务办公系统运维服务
1.12.1数据服务：基本每日提供对系统数据进行加工、处理、统计等服务。

1.12.2异常处理：修复由系统或功能本身存在BUG导致业务无法正常进行等问题，填写响应和修复时间等。
1.12.3系统修复：提供对安全扫描、渗透测试等方式检查出的问题进行修复等服务。

1.12.4其他服务：需根据使用单位要求提供现场技术支撑。
1.13常熟市市场主体全生命周期管理平台系统运维
1.13.1数据服务：不限次数数据服务。
1.13.2异常处理：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。
1.13.3系统修复：立即响应，24小时提供解决方案，3个工作日内解决问题；提供对安全扫描、渗透测试等方式检查出的问题进行修复等服务。
1.13.4其他服务：简单功能需求维护开发、系统数据更新检查及配置、数据报送服务等相关运营服务。

1.14大数据基础平台时空地理平台运维
1.14.1数据服务：不低于20项数据服务对接、元数据登记、治理、入库、统一坐标系、转换、加工、制图、录入、注册、编目、发布、对外提供服务。
1.14.2异常处理：影响服务使用的严重问题，立即响应，2小时内提供解决方案，2个工作日内解决问题。其他问题，立即响应，2小时内提供解决方案，7个工作日内解决问题。

1.14.3系统修复：安全扫描、渗透测试等问题。高危漏洞，立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日解决问题。中危漏洞，立即响应，2小时提供解决方案，7个工作日解决问题。低危漏洞，立即响应，2小时提供解决方案，根据实际情况协商解决。

1.14.4其他服务：根据业务需求，提供少量功能优化服务。
1.15常熟市电子证照库建设项目运维
1.15.1数据服务：
（1）证照业务数据运维：主要包含部门进驻信息数据处理，维护更新常熟市电子证照系统中已进驻部门的信息、电子印章配置；电子证照注册目录数据处理，维护更新常熟市电子证照系统中已注册证照目录的信息，已开通发证目录信息、已开通事项用证服务信息等；

（2）数据运行保障服务：面向业主单位，提供数据服务，对公众的业务咨询、投诉建议等问题进行整理，形成数据统计报表及汇报材料，定期向使用单位汇报。针对证照目录注册、数据申请、数据对接等工作提供线上线下的业务咨询服务，支持通过电话、邮件或在线沟通等服务手段，为部门提供5*8小时在线咨询答疑，解决业务运行中发生的各种应用系统问题，保障业务开展连续性。

1.15.2异常处理：在运维服务期内，提供7*24小时的免费技术支持和服务，以确保系统的正常使用。服务期内出现故障，在接到使用单位通知后，1小时内响应，对于远程无法解决的故障，4小时内派遣技术人员到现场服务，24小时内维修到位，如一时无法修复，及时做出故障原因报告并提出有效措施加以解决。

1.15.3系统修复：针对第三方安全服务团队扫描、渗透测试等方式检查出的问题提供修复服务，涉及高危漏洞影响系统使用或涉及重大安全隐患的，原则上需在2小时内完成故障处理并恢复，其它类型安全漏洞原则上需在48小时内完成相关漏洞修复和处置。

1.15.4其他服务：为常熟市电子证照系统、中间件等提供产品的备份服务，每次进行系统升级等服务后对应用系统、中间件进行完整备份，以备将来需要时调取利用。
1.16大数据基础平台运维
1.16.1数据服务：根据使用单位需求统计分析各类业务指标，编写和维护数据采集、清洗、转换及报送等自动化脚本。常规需求在1个工作日内响应并完成脚本开发；紧急数据需求在2小时内响应，按约定时限交付。

1.16.2异常处理：若出现需要修复的系统bug，业务流程发生问题，根据使用单位需求在规定时间内进行开发。若发生数据库服务器异常崩溃，系统异常等问题，及时响应。采取7×24小时监控，问题发生后10分钟内响应，2小时内提出解决方案并实施修复。
1.16.3系统修复：针对安全漏洞、密评、等保、条线自检等检查中发现的问题，及时进行系统加固、补丁更新或配置调整。接到问题通知后1小时内响应，高危漏洞24小时内完成修复，中低风险问题按计划限期整改。

1.16.4其他服务：需根据使用单位要求提供现场技术支撑。
1.17非税系统运维服务
1.17.1数据服务：根据实际需求，提供数据查询和统计护服务。

1.17.2异常处理：驻点升级维护服务，7*24小时电话服务。

1.17.3系统修复：立即响应，2小时内系统修复。
1.18政府投资项目管理系统运维服务
1.18.1数据服务：无限次数数据服务。

1.18.2异常处理：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。

1.18.3系统修复：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。
1.18.4其他服务：

（1）对使用系统的市委办局等请款单位的经办人的上门指导和培训。

（2）请款单位录错数据造成上门修改若干月甚至若干年的数据。

（3）重复合同录入、金额单位弄错的情况且已有请款记录需要上门修改数据。
1.19政府投资项目财政评审管理系统运维服务
1.19.1数据服务：结合用户需求，提供数据统计及查询服务。

1.19.2异常处理：立即响应，2小时内提供解决方案，工作日当天解决问题。

1.19.3系统修复：定期进行系统扫描修复。
1.20“苏采云”平台软件运维
1.20.1数据服务：结合使用单位需求，进行苏采云平台数据统计以及查询处理。
1.20.2异常处理：立即响应，2小时内提供解决方案，工作日当天解决问题。

1.20.3系统修复：系统扫描、渗透测试等由上级部门统一开展，具体响应要求由上级部门统一管理。

1.20.4其他服务：
（1）远程运维保障，运维问题回复。
（2）现场开评标保障需求响应，前往现场保障。

（3）新业务推推广汇报，现场演示。

（4）提供系统培训工作。
1.21党政机关电子公文系统优化运维
1.21.1数据服务：提供技术支持与咨询服务，根据用户需求调整表单、业务流程、人员角色权限等的配置：
（1）负责维护组织人员信息和权限角色，确保数据的准确性和时效性，满足组织架构变动的更新需求。

（2）提供定制化的数据配置服务，包括根据业务需求调研、表单开发和工作流程配置与测试，优化业务处理效率和用户体验。

（3）通过持续监控数据使用情况和性能指标，主动识别并解决潜在的数据一致性问题，保障数据服务的稳定性和可靠性。
1.21.2异常处理：修复由系统或功能本身存在BUG导致业务无法正常进行等问题，提供7×24小时电话服务，最终修复服务响应时间为4小时，在24小时内派专业技术人员到达现场进行修复服务。故障原因在48小时内无法排除的，5个工作日内提交解决软件系统故障的方案。

1.21.3系统修复：提供对安全扫描、渗透测试等方式检查出的问题进行修复等服务，提供7×24小时电话服务，最终修复服务响应时间为4小时，在24小时内派专业技术人员到达现场进行修复服务。故障原因在48小时内无法排除的，5个工作日内提交解决软件系统故障的方案。
1.21.4其他服务：

（1）公文系统

①确保软件系统之间的交互顺畅，包括设计、开发、测试和维护API接口；

②根据需求和安全要求对现有功能进行改进和更新，以提高性能、增强功能、修复缺陷和提升用户体验。包括代码重构、算法优化、界面改进、安全加固和兼容性增强；

③提供平台功能推广和用户指导，涉及运行保障服务单位，为用户提供全面的平台操作指导。包括创建易于理解的用户手册、视频教程和FAQ文档，以帮助用户快速掌握平台的使用技巧。

（2）通讯录管理系统与同意资源管理平台深化对接：部门管理；通讯录；通讯录查询；用户登录；数据校验；用户信息；白名单；数据同步。

（3）历年原通讯管理软件数据清洗、查询模块开发：数据清洗；储存加密；日志防篡改；查询系统服务后台API；查询系统前端WEB。
1.22信息采集系统运维
1.22.1数据服务：
（1）提供对系统数据进行加工、处理、统计等服务。

（2）数据分析与报告，数据可视化展示。

（3）数据备份和恢复服务，确保数据安全性。

（4）数据迁移与集成，系统间的数据流转。
（5）服务频次：根据客户需求，按月、季度或项目周期提供。

1.22.2异常处理：
（1）处理由于系统或功能本身存在BUG导致的业务中断等问题。
（2）针对业务无法正常进行的紧急修复问题，提供高优先级响应。

（3）系统日志分析，定位问题根源，及时修复。

1.22.3系统修复：
（1）响应与修复内容：

①提供对软件系统的功能、性能等进行修复服务。

②包括操作系统、应用程序、数据库等组件的修复。

③修复后进行回归测试，确保系统稳定。

（2）响应与修复时间：

①问题处理响应时间：1小时内。

②修复时间：根据问题的复杂程度决定，一般不超过48小时。

1.22.4其他服务：提供技术咨询与培训服务。

（1）提供技术培训，帮助客户掌握系统的使用、管理与维护。

（2）提供技术咨询服务，解答客户在运维过程中遇到的问题。
1.23常熟市综合考核信息化平台运维
1.23.1数据服务：每年10-11月，需要变更考核指标体系，更新线上评委账号，并根据当年度考核体系变动情况，对计分系统进行修改。
1.23.2异常处理：立即响应。

1.23.3系统修复：立即响应。

1.23.4其他服务：数据归档；脏数据清理；缓存清理；安全扫描；服务器打补丁。
1.24先锋领治小程序平台运维
1.24.1数据服务：必要时，提供对系统数据进行加工、处理、统计等服务。

1.24.2异常处理：修复由系统或功能本身存在BUG导致业务无法正常进行等问题，立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。
1.24.3系统修复：提供对安全扫描、请透测试等方式检查出的问题进行修复等服务，立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。
1.25常熟党建网运维
1.25.1数据服务：网站数据上传、修改、删除等服务。

1.25.2异常处理：网站打不开，网页被篡改，网站漏洞，有木马文件等。修复由系统或功能本身存在BUG导致业务无法正常进行等问题，立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。

1.25.3系统修复：系统修复内容：系统bug，系统安全漏洞等，提供对安全扫描、请透测试等方式检查出的问题进行修复等服务，立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。
1.26常熟市发展党员工作流程管理小程序运维
1.26.1在维护服务期内，对系统的自身故障、外部原因（操作系统故障或系统配置故障或对应软件某些错误操作等）导致软件系统出现故障的解决以及对软件系统的维护费用均由中标人承扣，并免费提供软件升级、软件故障排除、补丁安装、软件重装等技术支持及维护服务。
1.27常熟党建小程序平台运维
1.27.1异常处理：立即响应，一般2个工作日内解决问题。

1.27.2系统修复：立即响应，一般2个工作日内解决问题。
1.28常熟市环卫综合管理信息系统软件运维服务
1.28.1数据服务：

（1）系统数据校对：提供对系统运行存在异议的数据进行比对、分析，对日常使用数据进行处理、统计。

1.28.2异常处理：严重影响系统运行和业务使用的问题优先处理，2个小时内给出解决方案，4个小时内处理完成。一般或轻微的系统不影响业务使用的问题，4个小时内给出解决方案，48小时内处理完成。
1.28.3系统修复：高级和中级问题接收到通知即刻响应并配合处理修复，4小时内处理完成。
1.28.4其他服务：
（1）需根据使用单位要求提供现场技术支撑。
（2）数据库维护：数据库系统维护服务由五部分构成：监控服务、数据备份、安全管理、性能调整、故障排除。

1.29常熟城市管理综合服务平台运维服务
1.29.1数据服务：
（1）江南爱停车平台对接数据异常处理，实时。

（2）常熟渣土车智慧管理系统数据对接异常处理，实时。

（3）常熟环卫系统数据对接异常处理，实时。

1.29.2异常处理：

（1）支持服务响应时间：7×24小时。

（2）影响系统业务bug即时修复，不影响系统业务bug3个工作日内修复。

1.29.3系统修复：

（1）支持服务响应时间：7×24小时。

（2）问题在1个工作日内修复，并在修复后提交修复报告。
1.30城市管理工作平台（原市容秩序管理系统）运维服务
1.30.1数据服务：

（1）简易程序数据推送到省司法局系统1次/季度。

（2）普通程序案件误操作数据处理，30次/年。

（3）违法建设数据推送苏州市违建平台20次/年。

（4）系统相关业务报表数据人工统计，20次/年。
1.30.2异常处理：

（1）支持服务响应时间：7×24小时。

（2）影响系统业务BUG即时修复，不影响系统业务bug3个工作日内修复。

1.30.3系统修复：

（1）支持服务响应时间：7×24小时。
（2）问题在1个工作日内修复，并在修复后提交修复报告。

1.30.4其他服务：

（1）系统业务问题咨询解答。
（2）客户现场服务支持，随叫随到。
（3）第三方数据对接出现故障后运维处理：

①江南爱停车平台。
②苏州市违建平台。
③苏州案件系统。
④省住建厅执法平台。
⑤常熟渣土车智慧管理系统。
⑥常熟环卫系统。
⑦常熟财政非税平台。
⑧常熟数字政府统一门户。
⑨常熟大数据中心数据共享对接。
⑩执法文书升级。

1.31常熟市城建档案管理系统运维
1.31.1数据服务：为软件系统正常运行提供数据层面的支撑，避免因数据问题（丢失、不一致、泄露）导致业务中断。

1.31.2异常处理：针对应用系统异常，如：服务宕机、API响应超时等情况，以及部分数据异常，如：数据库连接失败、数据同步中断、备份失败等情况进行及时处理。

1.31.3系统修复：针对软件系统或关联组件（数据库、中间件）出现的功能失效、性能异常、安全漏洞等故障，及时响应，采取技术手段恢复正常运行并根除问题。
1.32燃气场站行为分析AI辅助监察系统运维
1.32.1数据服务：在系统使用期间，对数据进行清洗、修正。对每月无用的数据进行删除。同时对系统中无法修改的需要处理的错误数据进行修改，可在使用方提供证明的前提下，帮助进行数据修改。
1.32.2异常处理：在系统使用期间，根据要求进行系统框架需求内的功能修改，包括：对软件的相应调整（操作平台的改变、数据库的改变等），功能模块修改、增加、删除（属于程序BUG的问题终生免费保修），以及软件的定期迭代升级等服务。此外，若服务期内涉及单位改革，新成立的机构需另建相关信息系统时，应给予技术上的支持与配合，并及时提供原系统的有关业务数据等信息。
1.32.3系统修复：提供对安全扫描、渗透测试等方式检查出的问题进行修复等服务，填写问题响应及修复时间等，发现系统无法正常运行，10分钟内远程指导，电话解决不了2小时内上门解决。
1.33路灯仓库管理平台运维

1.33.1数据服务：财务业务一体化数据检验，数据不一致时检验原因。
1.33.2异常处理：响应时间（1个工作日内）、修复时间（3个工作日）。
1.33.3系统修复：3个工作日内处理。

1.33.4其他服务：人员培训、日常问题处理等。

1.34常熟市路灯所市政基础设施管理平台运维
1.34.1数据服务：在合理范围内按需提供。
1.34.2异常处理：接到使用单位通知后24小时内及时响应。
1.34.3系统修复：立即响应，2小时内根据异常程度提供解决方案，按实际时间进行尽快修复。

1.35智慧住建人工智能语音平台运维
1.35.1异常处理：一般问题1小时内响应，2小时内排除故障，重大故障24小时内修复，并出具巡检报告。
1.35.2系统修复：对系统的各项功能指标、系统漏洞、数据备份等内容做一次全面检查，确保系统全年7*24小时平稳运行。

1.36常熟市建设行政执法监察平台运维
1.36.1异常处理：
（1）高优先级缺陷：对于导致系统崩溃、数据丢失或严重影响用户体验的缺陷，立即响应，2小时提供解决方案，1个工作日内解决问题。
（2）中优先级缺陷：对于影响部分功能或性能的缺陷，立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。
（3）低优先级缺陷：对于轻微的问题或不影响核心功能的缺陷，立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。

1.36.2系统修复：系统安全漏洞：立即响应，4小时内解决问题。复杂逻辑漏洞：立即响应，3小时内提供解决方案，2个工作日内解决问题。配置错误漏洞：立即响应，通过远程协助，2小时内完成了配置修正与安全策略加强。

1.36.3其他服务：
（1）数据纠错：包括填写错误、错误签章等输入问题进行修复。
（2）功能调整：包括调整流程环节，修改缺省输入内容，调整表格模板等。
（3）系统性能优化：对系统性能进行优化。

1.37常熟市房屋交易管理平台运维
1.37.1数据服务：在系统使用期间，对系统中无法修改的需要处理的错误数据进行修改，可在使用方提供证明的前提下，帮助进行数据修改。
1.37.2异常处理：

（1）在系统使用期间，根据要求进行系统框架需求内的功能修改，包括：对软件的相应调整（操作平台的改变、数据库的改变等），功能模块修改、增加、删除（属于程序BUG的问题终生免费保修），以及软件的定期升级等服务。此外，若服务期内涉及单位改革，新成立的机构需另建相关信息系统时，应给予技术上的支持与配合，并及时提供原系统的有关业务数据等信息。

（2）对涉及存量房资金托管和预售资金监管的对接银行接口数据问题进行排查修复。
1.37.3系统修复：提供对安全扫描、渗透测试等方式检查出的问题进行修复等服务，填写问题响应及修复时间等。
1.37.4其他服务：
（1）提供日常咨询服务及技术指导，解决使用过程中遇到的技术问题。

（2）提供满足系统需求的硬件解决方案，及硬件网络架构上的技术指导。
1.38智慧燃气平台运维
1.38.1数据服务：
（1）数据导出：在系统使用期间，对系统中无法导出的数据根据使用方要求的格式提供导出服务。

（2）数据修正：在系统使用期间，根据要求对系统业务数据进行修正。
1.38.2异常处理：故障处理主要包括故障定位和故障解决。故障处理的服务范围包括但不仅限于：

（1）系统运行、升级期间出现故障及时到远程或现场进行处理解决。

（2）在系统出现非停机性质的故障如系统运行缓慢时的处理。

（3）涉及操作系统、环境问题（例与应用软件相关的支撑平台问题，如浏览器、操作系统、硬件设备与网络问题）、软件问题（例业务需求范围内因操作失误而引发的相关问题）或其它问题，经技术支持人员初步处理后而无法排除故障的，提供故障定位和咨询，分析故障原因。

（4）对于紧急故障，提供工作时间以外的应急技术支持和故障分析。

（5）提出故障处理建议，系统调优或重置。

（6）每季度对平台使用情况进行跟踪。
1.38.3系统修复：提供对安全扫描、渗透测试等方式检查出的问题进行修复等服务，填写问题响应及修复时间等。
1.38.4其他服务：

（1）提供日常咨询服务及技术指导，解决使用过程中遇到的技术问题。

（2）对系统提供的各类接口进行维护，确保接口调用的稳定性，包括警情外呼接口、燃气充装配送闭环接口、燃气违法违规举报线索接口等。

（3）配合业务发展需求对平台功能调整和优化。

（4）问题解决时间：

①一般软件故障：8小时内解决。

②一般硬件故障：在双方沟通交流后，判断故障原因，24小时内予以解决。对于需要上门进行维护的，一般3个工作日内解决。

③产品升级周期在规定时间内完成。

（5）保障有力的服务方式：通过电话、远程、email、现场等服务途径提供全方位服务。包括但不限于：

①热线支持：统一售后服务热线，通过电话对系统服务需求进行响应和答复，并配合远程的方式，完成服务请求，同时进行记录和跟踪。

②网上支持：通过技术支持网站、email等方式回复关于系统问题。通过远程监控、诊断、解决平台软件问题或故障。

③现场支持：在有需要的时候，配备专业的现场技术支持人员用于响应事出紧急或无法通过常规手段（热线或网上支持）解决的系统服务请求。

（6）对于政策法规更新导致的系统不适用，会随时通过发布软件升级版本，进行统一的软件升级。

（7）系统重大升级后，协商组织系统培训。定期整理常见问题、典型案例，对于系统能够解决的，及时更新并完善系统。对于使用操作上的问题，及时完善相关资料文档，并培训相关操作人员。
1.39常熟市住房保障综合管理平台运维
1.39.1数据服务：在更换服务器或系统迁移时，在非工作时间重新部署系统。
1.39.2异常处理：
（1）完成平台日常维护相关工作。包括但不限于：提供日常操作业务咨询、修复异常业务数据、与其他系统（市住房保障一体化信息平台、优租房管理系统、智能设备、网签系统、不动产、公积金、公安户籍等系统对接）的问题联合排查等。

（2）提供技术支持服务：在系统发生故障时，安排人员及时处理系统故障，深入分析故障原因，并出具故障分析报告。
1.39.3系统修复：提供对安全扫描、渗透测试等方式检查出的问题进行修复等服务，填写问题响应及修复时间等。
1.39.4其他服务：
（1）在更换服务器或系统迁移时，在非工作时间重新部署系统。

（2）配合业务发展需求对平台功能调整和优化。
1.40智慧司法云管理平台二期运维（软件）
1.40.1数据服务：监控慢查询日志，优化5个低效SQL语句，平均响应时间降低40%。表空间扩容：提前扩展2个接近阈值（>90%）的数据库表空间。
数据备份策略实施“全量+增量”备份组合，保留周期30天，存储利用率控制在75%以内。
1.40.2异常处理：
（1）应用服务中断：Web服务器进程崩溃→自动重启失败→排查内存泄漏→修复代码后恢复，时效1.2小时。

（2）数据库主从延迟：同步线程阻塞→终止异常会话→重建索引→同步恢复，时效45分钟。

1.40.3系统修复：安全告警：拦截暴力破解攻击→加固防火墙规则→添加IP黑名单，时效30分钟。

1.41  2026年度智慧司法云管理平台运维
1.41.1数据服务：25次数据服务。

1.41.2异常处理：立即响应，2小时提供解决方案，1个工作日内解决问题。
1.41.3系统修复：立即响应，2小时提供解决方案，3个工作日内解决问题。
1.41.4其他服务：提供需求变更服务。

1.42明眸系统运维
1.42.1数据服务：提供对系统数据进行加工、处理、统计等服务，不存在和限制提供服务的次数，常态化保障。
1.42.2异常处理：立即响应，1小时提供解决方案，1个工作日内解决问题。

1.42.3系统修复：立即响应，1小时提供解决方案，1个工作日内解决问题。
1.43常熟公安微警务系统软件维护
1.43.1数据服务：对系统数据进行加工、处理、统计等服务，在合约期内提供不少于5次数据服务。
1.43.2异常处理：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。
1.43.3系统修复：立即响应，2小时提供解决方案，3个工作日内解决问题。
1.44全警情报系统软件维护
1.44.1数据服务：对系统数据进行加工、处理、统计等服务，在合约期内提供不少于5次数据服务。

1.44.2异常处理：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。

1.44.3系统修复：立即响应，2小时提供解决方案，3个工作日内解决问题。
1.45民意导向二期系统软件维护
1.45.1数据服务：对系统数据进行加工、处理、统计等服务，在合约期内提供不少于5次数据服务。

1.45.2异常处理：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。

1.45.3系统修复：立即响应，2小时提供解决方案，3个工作日内解决问题。
1.46“虞城无诈”全民参与系统维护
1.46.1数据服务：对系统数据进行加工、处理、统计等服务，在合约期内及时提供数据服务和支撑。
1.46.2异常处理：立即响应，2小时提供解决方案，1个工作日内解决问题。

1.46.3系统修复：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。
1.47勤务云链系统软件维护
1.47.1数据服务：对系统数据进行加工、处理、统计等服务，提供不少于5次数据服务。
1.47.2异常处理：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。

1.47.3系统修复：立即响应，2小时提供解决方案，3个工作日内解决问题。

1.47.4其他服务：应使用单位需求增加个性化功能。
1.48一体化指挥调度系统
1.48.1异常处理：运维期内，如系统发生异常，在使用单位发出通知后立即响应，响应时间服务级别分高、中、低三级：
①高级：7*24小时服务，0.5小时内响应，3小时内到现场。

②中级：7*8小时服务，1小时内响应，6小时内到现场。

③低级：5*8小时服务，2小时内响应，3日内到现场。
1.48.2系统修复：运维期内，如系统需要修复，在使用单位发出通知后立即响应，响应时间服务级别分高、中、低三级：

①高级：7*24小时服务，0.5小时内响应，3小时内到现场。

②中级：7*8小时服务，1小时内响应，6小时内到现场。

③低级：5*8小时服务，2小时内响应，3日内到现场。

1.48.3其他服务：根据实际情况需求，提供重大活动现场保障服务。

1.49常熟智慧施工动态监管与服务系统运维
1.49.1数据服务：125次数数据服务。
1.49.2异常处理：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。

1.49.3系统修复：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。

1.49.4其他服务：包括与系统相关的第三方合作和协助以及解决各种技术和应用问题。
1.50公安网吧视频监控平台维护
1.50.1数据服务：包括实时查看、远程回放、远程下载、运行诊断等功能。

1.50.2异常处理：立即响应。
1.50.3系统修复：立即响应。

1.51城市交通综合管控平台维护
1.51.1数据服务：提供对系统数据进行加工、处理、统计等服务，不限次数，常态化保障。

1.51.2异常处理：修复由系统或功能本身存在BUG导致业务无法正常进行等问题，响应和修复时间：小问题实时修复，大问题三天内解决。
1.51.3系统修复：提供对安全扫描、渗透测试等方式检查出的问题进行修复等服务，问题响应及修复时间为一周内解决。

1.52诱导发布平台维护
1.52.1数据服务：提供对系统数据进行加工、处理、统计等服务，不限次数，常态化保障。

1.52.2异常处理：修复由系统或功能本身存在BUG导致业务无法正常进行等问题，响应和修复时间：小问题实时修复，大问题三天内解决。
1.52.3系统修复：提供对安全扫描、渗透测试等方式检查出的问题进行修复等服务，问题响应及修复时间为一周内解决。

1.53常熟市危化品企业管控平台维护
1.53.1数据服务：维保期间内无次数限制。

1.53.2异常处理：立即响应，1小时提供解决方案，1个工作日内解决问题。

1.53.3系统修复：立即响应，1小时提供解决方案，1个工作日内解决问题。
1.54  110接处警系统维护
1.54.1异常处理：运维期内，如系统发生异常，在使用单位发出通知后立即响应，响应时间服务级别分高、中、低三级：

（1）高级：7*24小时服务，0.5小时内响应，3小时内到现场。

（2）中级：7*8小时服务，1小时内响应，6小时内到现场。

（3）低级：5*8小时服务，2小时内响应，3日内到现场。

1.54.2系统修复：运维期内，如系统需要修复，在使用单位发出通知后，中标人立即响应，响应时间服务级别分高、中、低三级：

（1）高级：7*24小时服务，0.5小时内响应，3小时内到现场。

（2）中级：7*8小时服务，1小时内响应，6小时内到现场。

（3）低级：5*8小时服务，2小时内响应，3日内到现场。
1.55移动警务平台维护
1.55.1数据服务：
（1）数据库的日常维护

①每周至少一次定期备份重要数据。

②每周至少一次定期针对耗性能SQL语句分析、优化。

③数据库等待事件分析，并针对发现的问题进行处理。

④每周至少一次定期检查数据库同步情况，异常情况及时处理。

⑤根据工作实际要求，完成数据库迁移工作。

⑥每半年一次定期修改用户密码。

⑦每周至少一次检查表空间剩余量等。

⑧每周至少一次检查oracle日志文件。

⑨每周至少一次检查Oracle对象状态。

⑩每周至少一次检查Oracle相关资源的使用情况。
⑪每周至少一次检查数据库安全性。

⑫每周至少一次定期检查数据库运行情况，及高峰时段数据库的进程数、连接数、并发数；对异常情况及时干预。

（2）数据服务支撑

①授权的系统后台数据处理：包括数据查询、数据抽取校验、数据调试、数据备份、数据恢复；数据导入、导出、数据修正、处理；数据垃圾定期清理。

②提供数据统计分析的技术支持。

③提供数据应用工作的技术支持：包括协助编制系统业务数据应用技术方案；业务数据应用需求分析、问题分析及整改建议。

1.55.2异常处理：一般故障响应时间小于等于2小时；重大故障小于等于6小时，涉及到服务器故障严重问题导致程序无法运行的，向使用单位汇报协调替换服务器的，商讨具体修复时间。

1.55.3系统修复：如有出现过漏洞的，按照漏洞扫描文件上时间要求进行处理。故障发生后，及时响应，一般故障响应时间小于等于2小时；重大故障小于等于6小时，确保在要求时间内修复漏洞。

1.55.4其他服务：

（1）定期开展系统缺陷（含安全隐患）分析，制定隐患处理措施，每月不少于1次；

（2）针对系统缺陷（含安全隐患）、漏洞，定期对系统升级程序补丁；

（3）系统缺陷（含安全隐患）处理设计、调整、实施、测试工作；

（4）系统缺陷（含安全隐患）处理；

（5）技术性文档的完善和更新工作；

（6）定期出具缺陷分析报告，每年不少于2次。
1.56网吧安全管理系统维保
1.56.1数据服务：对辖区网吧安全管理系统进行安全运行维护，保障信息系统安全稳定运行。

1.56.2异常处理：立即响应。
1.56.3系统修复：立即响应。
1.57诚泰执法仪平台维护
1.57.1数据服务：在运维服务期内提供对系统数据进行加工、处理、统计等服务，不计次数。

1.57.2异常处理：对运维服务期内所有上门维修保养巡检工作进行统一记录，形成维保记录单或通过售后宝工单系统导出巡检、维护记录，按需交由常熟市公安局交警大队。
1.57.3系统修复：在运维服务期内提供电话支持、远程网络支持、现场上门维修等7*24小时线上技术支持服务；7*8小时远程维护服务；5*8现场服务支持，保障软硬件稳定运行。

1.57.4其他服务：提供各个交警中队上门运维服务。

1.58违法审核平台维护
1.58.1数据服务：不限次数数据服务。

1.58.2异常处理：立即响应，1小时提供解决方案，24小时内解决问题。

1.58.3系统修复：立即响应，1小时提供解决方案，24小时内解决问题。

1.58.4其他服务：操作系统漏洞补丁扫描，病毒木马查杀，数据库运行状态和数据备份，过期历史数据清理，各系统日志清理等。

1.59违停抓拍平台维护
1.59.1数据服务：不限次数数据服务。

1.59.2异常处理：立即响应，1小时提供解决方案，24小时内解决问题。

1.59.3系统修复：立即响应，1小时提供解决方案，24小时内解决问题。

1.59.4其他服务：操作系统漏洞补丁扫描，病毒木马查杀，数据库运行状态和数据备份，过期历史数据清理，各系统日志清理等。
1.60莱斯交通信号控制系统维护
1.60.1数据服务：提供对系统数据进行加工、处理、统计等服务，不存在和提供服务的次数，常态化保障。

1.60.2异常处理：修复由系统或功能本身存在BUG导致业务无法正常进行等问题，响应和修复时间：小问题实时修复，大问题三天内解决。
1.60.3系统修复：提供对安全扫描、渗透测试等方式检查出的问题进行修复等服务，问题响应及修复时间为一周内解决。
1.61莱斯交通信号决策服务与智能控制系统维护
1.61.1数据服务：提供对系统数据进行加工、处理、统计等服务，不限次数，常态化保障。

1.61.2异常处理：修复由系统或功能本身存在BUG导致业务无法正常进行等问题，响应和修复时间：小问题实时修复，大问题三天内解决。
1.61.3系统修复：提供对安全扫描、渗透测试等方式检查出的问题进行修复等服务，问题响应及修复时间为一周内解决。

1.62常熟市道路交通指挥控制系统维护
1.62.1数据服务：提供对系统数据进行加工、处理、统计等服务，不限次数，常态化保障。

1.62.2异常处理：修复由系统或功能本身存在BUG导致业务无法正常进行等问题，响应和修复时间：小问题实时修复，大问题三天内解决。
1.62.3系统修复：提供对安全扫描、渗透测试等方式检查出的问题进行修复等服务，问题响应及修复时间为一周内解决。
1.63智慧交通视频融合平台
1.63.1数据服务：提供200次数据服务。

1.63.2异常处理：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。
1.63.3系统修复：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。
1.64常熟市交警大队通行证管理系统维护
1.64.1数据服务：提供1次/月数据服务。
1.64.2异常处理：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。
1.64.3系统修复：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。
1.65常熟市数字门牌维护
1.65.1数据服务：提供不限次数据服务。

1.65.2异常处理：立即响应，1小时提供解决方案，1个工作日内解决问题。
1.65.3系统修复：立即响应，1小时提供解决方案，1个工作日内解决问题。
1.66常熟市一网统管平台运维
1.66.1数据服务：

（1）根据要求出具相关统计数据清单。

（2）修复由于异常操作或者软件、硬件bug导致的数据异常。
（3）数据的自动备份，并定期检查。
（4）处理用户帐户问题，解除帐户锁定、重置密码。
1.66.2异常处理：

（1）发现系统层面功能、应用功能、数据库层面的异常情况，在半小时内做出响应，2小时形成处理方案，8小时内修复完毕。

（2）代码bug改善服务：软件运行过程中出现的代码bug，功能故障的改善解决。
（3）优化性维护服务：对服务器操作系统补丁升绍，配置修改，设备组件维护。
（4）预防性维护服务：对服务器系统进行定期巡检，监控服务器系统的运行状况，发现异常及时处理。
1.66.3系统修复：

（1）立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日解决问题。

（2）针对漏扫、安全漏洞等问题，进行修复和优化，并对处理情况进行总结。
1.66.4其他服务：按需扩展平台功能，提供不超20人/日工作量的开发服务。
1.67常熟市网格化联动指挥平台运维
1.67.1数据服务：提供对系统数据进行加工、处理、统计等服务：按要求做好数据标准化、共享工作（按数据局、部门需要）；按需提供网格调整、网格图册发布、历史数据工作（涉及全市14个镇街道1500+三级网格及微网格）；协助中心做好数据统计（日常后台数据导出约2次/1周，重要时间节点如提供巡视数据材料需在1天内提供，次数不限）。

1.67.2异常处理：修复由系统或功能本身存在BUG导致业务无法正常进行等问题，紧急问题1天内修复，常规问题1个工作日内修复，问题处理率100%。
1.67.3系统修复：提供对安全扫描、渗透测试等方式检查出的问题进行修复等服务，3天内处理完成，处理率100%。重大或紧急问题即时响应及处理。
1.68口岸诚信库运维服务
1.68.1数据服务：
（1）处理用户帐户问题，解除帐户锁定、重置密码。

（2）并根据用户提交的开户申请表，将其新帐户加入平台并对帐户信息进行反馈。

1.68.2异常处理：处理系统运行异常情况，1小时内处理。

1.68.3系统修复：出现漏洞2小时内响应，24小时内修复。
1.69常熟海关综合技术服务中心实验室业务管理系统运维
1.69.1数据服务：
（1）处理用户帐户问题，解除帐户锁定、重置密码。
（2）并根据用户提交的开户申请表，将其新帐户加入平台并对帐户信息进行反馈。

1.69.2异常处理：处理系统运行异常情况，1小时内处理。

1.69.3系统修复：出现漏洞2小时内响应，24小时内修复。
1.70船舶进出管理系统运维服务
1.70.1数据服务：
（1）处理用户帐户问题，解除帐户锁定、重置密码。
（2）并根据用户提交的开户申请表，将其新帐户加入平台并对帐户信息进行反馈。

（3）为代理库企业、码头企业提供退单、改单、业务咨询等服务，7*15小时。

1.70.2异常处理：处理系统运行异常情况，1小时内处理。

1.70.3系统修复：出现漏洞2小时内响应，24小时内修复。
1.71海事水水中转核销系统运维服务
1.71.1数据服务：

（1）处理用户帐户问题，解除帐户锁定、重置密码。
（2）并根据用户提交的开户申请表，将其新帐户加入平台并对帐户信息进行反馈。

1.71.2异常处理：处理系统运行异常情况，1小时内处理。

1.71.3系统修复：出现漏洞2小时内响应，24小时内修复。

1.72电子口岸货物通关系统运维服务
1.72.1数据服务：

（1）处理用户帐户问题，解除帐户锁定、重置密码。

（2）并根据用户提交的开户申请表，将其新帐户加入平台并对帐户信息进行反馈。

1.72.2异常处理：处理系统运行异常情况，1小时内处理。

1.72.3系统修复：出现漏洞2小时内响应，24小时内修复。
1.73电子口岸基础管理平台运维服务
1.73.1数据服务：

（1）处理用户帐户问题，解除帐户锁定、重置密码。
（2）并根据用户提交的开户申请表，将其新帐户加入平台并对帐户信息进行反馈。
1.73.2异常处理：处理系统运行异常情况，1小时内处理。

1.73.3系统修复：出现漏洞2小时内响应，24小时内修复。
1.74水上搜救辅助系统运维服务
1.74.1数据服务：
（1）处理用户帐户问题，解除帐户锁定、重置密码。

（2）并根据用户提交的开户申请表，将其新帐户加入平台并对帐户信息进行反馈。
1.74.2异常处理：处理系统运行异常情况，1小时内处理。

1.74.3系统修复：出现漏洞2小时内响应，24小时内修复。
1.75港口船舶污染物联合监管平台运维
1.75.1数据服务：
（1）处理用户帐户问题，解除帐户锁定、重置密码。

（2）并根据用户提交的开户申请表，将其新帐户加入平台并对帐户信息进行反馈。

1.75.2异常处理：处理系统运行异常情况，1小时内处理。

1.75.3系统修复：出现漏洞2小时内响应，24小时内修复。
1.76常熟市危险化学品监测预警系统维护
1.76.1数据服务：根据需要不定期对数据进行加工、处理等服务。（根据使用单位需求提供频次）。
1.76.2异常处理：报修后必须于4小时内响应，并提供远程诊断。报修后如通过远程诊断无法解决的，必须于24小时内响应，进行上门服务，直至故障、异常解决。

1.76.3系统修复：修复时间2个工作日内完成，并提供修复报告。
1.77常熟市智慧应急平台运维

1.77.1数据服务：根据使用单位需求对数据共享平台的数据进行加工、处理等，次数不限。

1.77.2异常处理：报修后必须于4小时内响应，并提供远程诊断。报修后如通过远程诊断无法解决的，必须于24小时内响应，进行上门服务，直至故障、异常解决。
1.77.3系统修复：立即响应，2小时提供解决方案、2个工作日内解决问题。
1.78档案安全风险评估系统运维

1.78.1数据服务：安全运行硬件数据库对接、同步及清理。
1.78.2异常处理：8小时现场响应；7*24电话技术支持。

1.78.3系统修复：按需完成，一个工作日响应，7个工作日完成修复。
1.79档案信息化业务系统运维-备份软件运维（局域网及政务网两套）
1.79.1数据服务：针对业务数据需求，制定解决方案。
1.79.2异常处理：工作日不限次应急响应；认证工程师2次现场处理。7*8小时电话及远程技术支持服务。

1.79.3系统修复：完成年度版本检查升级。完成重大补丁升级。

1.79.4其他服务：配合完成不同应用工作场景需求。
1.80档案信息化业务系统运维-业务软件运维（局域网、政务网、互联网）

1.80.1数据服务：数据异常核对，统计数据核对，共享数据接口保障。
1.80.2异常处理：8小时现场响应；7*24电话技术支持。

1.80.3系统修复：按需完成，一个工作日响应，7个工作日完成修复。

1.80.4其他服务：按档案业务规范及服务提升要求完成相关功能提升及新增，梳理重构线上移交接收流程和信息包格式，各数字档案室电子库房存储情况汇总展示功能。门禁等硬件外设改造后的接口对接。
1.81常熟市运政稽查监控系统维护

1.81.1异常处理：响应时间：30分钟。修复时间：重大故障1小时、次型故障2小时、简单故障2小时、支持型故障3小时。

1.81.2系统修复：响应时间：10分钟。修复时间：24小时。

1.82常熟市智能公共交通系统运维服务

1.82.1数据服务： 每月提供交通监测所需数据资源，包括公交客流数据、公交线路站点信息、公交车辆、公交企业、公交场站、公交驾驶员、公交GPS数据、出租车车辆基础数据、出租车GPS数据、出租车营运数据、出租车企业、出租车驾驶员基础数据，保障以上数据完整性及时效性，提供相应数据防灾备份，确保以上数据皆存储在数据库中。
1.82.2异常处理：SIS1异常1小时内响应，2小时内提出问题解决方案，到达现场后4小时解决；SIS2异常2小时内响应，4小时内完成故障鉴定，提出问题解决方案，到达现场后8小时内解决；SIS3异常2小时内响应，8小时内完成故障鉴定，提出问题解决方案，到达现场后12小时内解决。

1.82.3系统修复：SIS1隐患1小时内响应，2小时内提出问题解决方案，到达现场后4小时解决；SIS2隐患2小时内响应，4小时内完成故障鉴定，提出问题解决方案，到达现场后8小时内解决；SIS3隐患2小时内响应，8小时内完成故障鉴定，提出问题解决方案，到达现场后12小时内解决。
1.83常熟市节水管理系统运维

1.83.1数据服务：根据使用单位需求，随时配合对系统数据进行加工、处理、统计等服务。
1.83.2异常处理：发现或收到系统或功能本身存在BUG导致业务无法正常进行等问题时，工作时间维护响应时间应在2小时以内完成处置，非工作时间运维响应时间应在4小时以内完成处置，如果需到现场进行服务，应在接到维护请求后的12个小时以内到现场完成处置。

1.83.3系统修复：对安全扫描、渗透测试等方式检查出的问题，工作时间维护响应时间应在2小时以内完成处置，非工作时间运维响应时间应在4小时以内完成处置，如果需到现场进行服务，应在接到维护请求后的12个小时以内到现场完成处置。
1.84常熟市河道管护综合系统运维
1.84.1数据服务：提供对系统运行存在异议的数据进行比对、分析，对日常使用数据进行处理、统计。

1.84.2异常处理：严重影响系统运行和业务使用的问题优先处理，2个小时内给出解决方案，4个小时内处理完成。一般或轻微的系统不影响业务使用的问题，4个小时内给出解决方案，48小时内处理完成。

1.84.3系统修复：高级和中级问题接收到通知即刻响应并配合处理修复，4小时内处理完成。

1.84.4其他服务：
（1）数据库维护：数据库系统维护服务由五部分构成：监控服务、数据备份、安全管理、性能调整、故障排除。

①24小时监测服务可进行紧急情况监测的服务包括：（a）网络连接监控；（b）数据库应用是否正常运行；（c）数据完整性。

②数据库备份和恢复：（a）系统备份；（b）数据库的备份；（c）数据库的恢复。
③安全管理：（a）数据库系统漏洞的修补；（b）服务漏洞的修补；（c）系统访问管理；（d）服务访问管理。

④性能调整：（a）针对数据库系统：主要包括CPU/内存使用状况、优化数据库设计、优化数据库管理、以及进程/线程状态、硬盘剩余空间、日志文件大小等；（b）针对应用系统：主要包括应用系统的可用性、响应时间、并发用户数，以及特定应用的系统资源占用等。

⑤故障排除对数据库发生的故障（如数据库不能正常运行，备份与恢复不能进行，数据文件一致性破坏等），在第一时间进行排除并提交故障报告。
（2）应用系统维护

①例行检查服务例行检查时间间隔：负责对应用系统进行例行检查，每月检查一次。

②检查内容：（a）检查数据库服务器：检查数据库的运行状况；（b）核实原系统配置：核实系统软件配置及版本；（c）检查各监控终端软件：检查各计算机监控系统用户端软件使用情况；（d）检查软件系统运行环境：检查网络操作系统的稳定性等。

③检查方式：（a）制定例行检查计划：根据软件系统的检查时间，制定相应的检查计划，其中包括每次例行检查时间、例行检查小组成员、例行检查内容；（b）核实例行检查方案：例行检查前，使用单位提前三天通知具体检查时间，对于每次的服务请求，设专人负责实施、跟踪、并以监控系统最后确认为准。

④检查结果处理：（a）例检记录：每次检查完成后，均作标准的检查报告。包括检查发现的问题、系统现状评价、改进建议；（b）于例检发现的问题，若属于负责维护的软件系统，均做及时的解决。（c）对于每次维护，都作规范的维护记录。包括故障原因、实施工程师、解决办法、实施过程、维护结果。服务记录应于每次服务完成后，均将作为系统资料保存。

⑤系统运行维护服务当应用系统出现软件改进、模块更换、故障确认、系统错误等问题时，在5小时内将派工程师寻找解决方案。
1.85常熟市城市排水防涝综合管理平台运维
1.85.1数据服务：约16公里管线数据整理入库、其他专题数据整理以及配图、发布服务等。
1.85.2异常处理：问题和功能需求（6-7次），及时响应，在1-2个工作日内开发修复完成，复杂问题或者功能问题（3-4次）到现场修复和讲解。

1.85.3系统修复：配合安全单位升级补丁（5-6次）、修复漏洞等操作。
1.86常熟市沿江堤闸管理所水闸精细化管理系统运维服务
1.86.1数据服务：数据库数据本机每周备份一次，异地备份每月一次。

1.86.2异常处理：7×24小时服务响应（双休日、节假日维护工作照常进行），故障非汛期4小时支持响应，24小时内排除，汛期2小时支持响应，12小时内排除。

1.86.3系统修复：定期网络信息安全检查，提供防火墙升级服务。
1.87常熟市跨境电商综合服务平台维护

1.87.1数据服务：按需求对平台数据进行分析，导出，修正等工作。
1.87.2异常处理：处理平台日常使用中出现的各类问题，包括数据异常，服务器异常等。
1.87.3系统修复：定期对服务器系统进行系统升级以及补丁安装，保证服务器系统保持最新。
1.88商务领域安全生产管理系统维护

1.88.1数据服务：处理用户帐户问题，解除帐户锁定、重置密码；根据使用单位提交的开户申请表，将其新帐户加入平台并对帐户信息进行反馈。

1.88.2异常处理：处理系统运行异常情况，1小时内处理。
1.88.3系统修复：出现漏洞2小时内响应，24小时内修复。
1.89常熟贸促会原产地证智慧审证辅助系统运维

1.89.1数据服务：协助数据共享接口服务。
1.89.2系统修复：提供对安全扫描、渗透测试等方式检查出的问题进行修复，常规问题2小时内解决。

1.89.3其他服务：数据采集的更新服务，规则优化服务，协助安全管理服务。

1.90常熟区域HRP一体化管理平台运维

1.90.1数据服务：每月提供数据、平台稳定性运维工作。
1.90.2异常处理：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。

1.90.3系统修复：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。
1.91常熟市智慧医疗电子认证服务运维

1.91.1数据服务：每月提供数据、平台稳定性运维工作。

1.91.2异常处理：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。
1.91.3系统修复：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。

1.91.4其他服务：维护期内免费配合卫健部门密评CA对接工作，及市属医院电子病历五级评审支持工作。
1.92常熟市531市民健康信息平台运维

1.92.1数据服务：①数据服务内容：数据统计、数据可视化数据转换；②服务次数：12次数据服务。
1.92.2异常处理：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。

1.92.3系统修复：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。

1.93穿越系统技术服务
1.93.1数据服务：每月提供数据、平台稳定性运维工作。
1.93.2异常处理：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。

1.93.3系统修复：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。

1.94省血液信息联网综合管理系统服务

1.94.1数据服务：每月提供数据、平台稳定性运维工作。
1.94.2异常处理：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。

1.94.3系统修复：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。
1.95  liswell实验室质量管理与控制系统年度运维

1.95.1数据服务：每月提供数据、平台稳定性运维工作。
1.95.2异常处理：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。

1.95.3系统修复：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。
1.96公共卫生应急体系信息化系统建设一监测预警处置平台运维

1.96.1数据服务：每月提供数据、平台稳定性运维工作。

1.96.2异常处理：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。

1.96.3系统修复：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。
1.97调度系统运维
1.97.1数据服务：核心数据每日备份、个人数据最小化检测、中间库数据传输校验。

1.97.2异常处理：按需服务。（1）日常系统及业务功能维护；（2）重大/应急事件（如系统瘫痪、网络攻击）时，临时增派后台团队支援，确保10分钟响应、2小时到现场。

1.97.3系统修复：按需服务。（1）日常系统及业务功能维护；（2）重大/应急事件（如系统瘫痪、网络攻击）时，临时增派后台团队支援，确保10分钟响应、2小时到现场。
1.98分级诊疗平台运维

1.98.1数据服务：每月提供数据、平台稳定性运维工作。

1.98.2异常处理：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。

1.98.3系统修复：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。
1.99医患关系-智慧预约评测综合平台运维

1.99.1数据服务：每月提供数据、平台稳定性运维工作。
1.99.2异常处理：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。

1.99.3系统修复：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。
1.100综合办公绩效管理系统运维

1.100.1数据服务：每月提供数据、平台稳定性运维工作。
1.100.2异常处理：5*8服务时间，可提供线上服务或远程登录服务；在通过将上述服务无法解决问题时，可提供现场服务；遇到紧急情况时，技术人员需24小时内到达现场。

1.100.3系统修复：5*8服务时间，可提供线上服务或远程登录服务；在通过将上述服务无法解决问题时，可提供现场服务；遇到紧急情况时，技术人员需24小时内到达现场。
1.101常熟疾控微信公众号后台管理系统运维
1.101.1异常处理：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。

1.101.2系统修复：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。
1.102妇幼健康服务系统运维

1.102.1数据服务：每月提供数据、平台稳定性运维工作。

1.102.2异常处理：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。

1.102.3系统修复：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。
1.103常熟市区域电子票据监管平台软件运维
1.103.1数据服务：每月提供数据、平台稳定性运维工作。

1.103.2异常处理：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。

1.103.3系统修复：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。
1.104  IT综合运维管理平台运维
1.104.1数据服务：每月提供数据、平台稳定性运维工作。

1.104.2异常处理：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。

1.104.3系统修复：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。
1.105电子政务系统（OA）运维
1.105.1数据服务：每月提供数据、平台稳定性运维工作。

1.105.2异常处理：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。

1.105.3系统修复：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。
1.106卫健行业安全监管一体化平台运维

1.106.1数据服务：每月提供数据、平台稳定性运维工作。

1.106.2异常处理：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。

1.106.3系统修复：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。
1.107区域教育考试平台运维

1.107.1数据服务：每月根据题库数量提供及时更新服务。

1.107.2异常处理：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。

1.107.3系统修复：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。
1.108财务软件系统运维

1.108.1数据服务：每月提供数据、平台稳定性运维工作。

1.108.2异常处理：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。

1.108.3系统修复：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。
1.109中医联盟平台运维

1.109.1数据服务：每月提供数据、平台稳定性运维工作。

1.109.2异常处理：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。

1.109.3系统修复：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。
1.110预防接种综合服务管理系统运维

1.110.1数据服务：每月提供数据、平台稳定性运维工作。
1.110.2异常处理：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。

1.110.3系统修复：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。
1.111医患关系项目-医疗系统满意度调查平台维护
1.111.1数据服务：每月提供数据、平台稳定性运维工作。

1.111.2异常处理：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。

1.111.3系统修复：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。
1.112用血管理系统维保服务

1.112.1数据服务：每月提供数据、平台稳定性运维工作。

1.112.2异常处理：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。

1.112.3系统修复：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。
1.113区域心电平台运维
1.113.1数据服务：每月提供数据、平台稳定性运维工作。

1.113.2异常处理：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。

1.113.3系统修复：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。
1.114智慧卫监系统运维
1.114.1数据服务：
（1）数据库数据清理，定期清理运维过程中所生成的生产数据库中的临时表，从应用系统角度来优化数据库，如建立并优化索引、优化存储过程、数据库表拆分等，提高应用系统运行速度。

（2）定期执行备份，按照备份策略设定的频率和时间（每日备份），定期执行数据备份操作。通过手动方式或者自动化脚本来完成备份任务。备份数据包括数据库、文件系统、配置文件等。
（3）定时验证与测试，每周定期验证备份数据的完整性和可用性。进行恢复测试，验证备份数据的可还原性和正确性。及时发现备份故障或问题，并采取措施解决。

（4）数据恢复操作，当发生数据丢失、损坏或系统故障时，按照备份数据的存储位置和类型，选择合适的恢复方法。确保数据可以快速有效地恢复到正常运行状态。
1.114.2异常处理：
（1）系统突发事件的诊断、排除，根据故障的性质和影响程度，采取相应的修复措施，可能涉及重新启动服务、修改配置、重置资源、修复代码等；针对较严重的故障或系统崩溃，需要进行紧急响应和备份恢复，及时启动备份系统，将数据和配置还原到最近可用状态，确保系统的快速恢复。

（2）帮助解答使用方提出的系统相关的各种业务和技术问题，包括技术咨询、指导、信息提供和数据统计等。

1.114.3系统修复：
（1）系统突发事件的诊断、排除，根据故障的性质和影响程度，采取相应的修复措施，可能涉及重新启动服务、修改配置、重置资源、修复代码等；针对较严重的故障或系统崩溃，需要进行紧急响应和备份恢复，及时启动备份系统，将数据和配置还原到最近可用状态，确保系统的快速恢复。

（2）系统所使用的各类中间件补丁更新。
1.115常熟市公共卫生应急体系之基于大数据的传染病感知与分析平台运维
1.115.1数据服务：每月提供数据、平台稳定性运维工作。

1.115.2异常处理：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。

1.115.3系统修复：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。
1.116常熟市公共卫生人力资源管理与培训考试系统运维
1.116.1数据服务：每月提供数据、平台稳定性运维工作。

1.116.2异常处理：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。

1.116.3系统修复：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。
1.117卫生检验管理系统运维

1.117.1数据服务：每月提供数据、平台稳定性运维工作。

1.117.2异常处理：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。

1.117.3系统修复：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。
1.118从业人员健康管理平台维护

1.118.1数据服务：每月提供数据、平台稳定性运维工作。

1.118.2异常处理：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。

1.118.3系统修复：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。
1.119看常熟App软件运维

1.119.1数据服务：提供数据相关服务：数据备份（定期执行全量与增量备份，验证备份数据完整性）；数据恢复（在发生数据误删、损坏时，能快速恢复至指定时间点）；数据提取与报表（响应使用单位的数据查询、统计与分析需求）。

1.119.2异常处理：建立7*24小时监控与响应机制。对系统告警、用户反馈的问题（如功能不可用、报错等）进行快速响应、定位、诊断并解决。记录完整的故障处理轨迹，形成知识库，避免同类问题重复发生。
1.119.3系统修复：针对已确认的BUG或漏洞，提供包括热更新和版本升级在内的修复方案。在测试环境中充分验证后，在业务低峰期实施部署，确保修复工作安全、可控、可追溯。
1.120苏州智慧315无理由退货平台运维服务
1.120.1数据服务：10次数据服务。

1.120.2异常处理：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。
1.120.3系统修复：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。
1.121常熟市“数字市监”信息化系统运维服务
1.121.1数据服务：

（1）数据库性能指标

①性能分析：对数据库各项性能进行分析，如：查询性能、事务处理、锁争用、资源使用以及数据库日志文件分析；

②数据库资源运维。针对各类业务数据按需提供各类纠错，数据处理，数据校验，业务回退等业务数据运维服务。

（2）数据服务

①数据统计支撑。针对各类业务数据按需提供各类统计汇总等业务，年累计统计数据服务不超过60次。

②数据监测报告。每月一次提供领导要求上报的名种日常监测数据（登录情况、异常情况、工作量统计、业务操作日志、错误日志等）。

③数据资源接口维护。每月一次向第三方提供或接受第三方数据资源的接口进行定期运维、查询统计、性能调优等，确保接口传输稳定（苏州数仓及其他部门数据清洗提取、维护等）。

④苏州数仓对接数据清洗，数字法人系统定期提取苏州数仓数据并进行清洗服务（每月一次，含以下数据内容）。

a、全量主体基本信息提取数仓数据，推送数字法人系统；

b、主体注销信息提取数仓数据，推送数字法人系统；

c、主体吊销信息提取数仓数据，推送数字法人系统；

d、主体变更记录提取数仓数据，推送数字法人系统；

e、主体开业记录提取数仓数据，推送数字法人系统；

f、非市场主体信息提取数仓数据，推送数字法人系统；

g、股东信息提取数仓数据，推送数字法人系统；

h、三会人员信息提取数仓数据，推送数字法人系统；

i、年报信息提取数仓数据，推送数字法人系统；

j、食品经营许可证信息提取数仓数据，推送数字法人系统；

k、食品生产许可证信息提取数仓数据，推送数字法人系统；

l、压力管道提取数仓数据，推送数字法人系统并推送市大数据平台；

m、锅炉提取数仓数据，推送数字法人系统并推送市大数据平台；

n、电梯提取数仓数据，推送数字法人系统并推送市大数据平台；

o、游乐设施提取数仓数据，推送数字法人系统并推送市大数据平台；

p、场（厂）内机动车信息提取数仓数据，推送数字法人系统并推送市大数据平台；

q、起重机械提取数仓数据，推送数字法人系统并推送市大数据平台；

r、客运索道提取数仓数据，推送数字法人系统并推送市大数据平台；

s、压力容器提取数仓数据，推送数字法人系统并推送市大数据平台；

t、知识产权信息提取数仓数据，推送数字法人系统并推送市大数据平台；

u、商标信息提取数仓数据，推送数字法人系统并推送市大数据平台；

v、数仓平台字典库提取数仓数据，推送数字法人系统等。

⑤第三方数据爬取服务结果的清洗（每月一次）

针对第三方数据提取的服务并对结果数据进行清洗加工导入数字法人系统，具体对接的项目有：双随机检查信息、个体户评分结果、个体户监管记录、药品登记证信息、个体户分型信息、综合监管记录共享等。

⑥数据导出备份。根据要求提供数据备份到客户指定的路径。（每月一次）。
1.121.2异常处理：

（1）系统层面异常处理：每月针对日常巡检发现的系统层面的异常进行处理，如：检查系统日志、高负载排查、内存泄漏排查、磁盘空间不足、服务无法启动、文件系统问题（磁盘不足等）。

（2）应用层面异常处理（修复由系统或功能本身存在BUG导致业务无法正常进行等问题）

①日常软件运维。系统运行过程中，针对运行过程中出现的各类问题进行日常运维，包括系统功能日常维护，数据问题排查，业务功能沟通等基础日常运维服务。

②系统出现故障处理。故障不影响系统正常使用的情况下，在1个工作日内，提供电话和EMAIL支持并解决问题；故障影响系统正常使用的情况下，即时响应并应在4小时内解决问题或提供可直接解决问题的书面技术方案。

③系统应用瓶颈修复，对应用服务宕机、高并发瓶颈、应用死锁、应用超时问题进行修复处理，根据反馈及时优化数据库查询等。
1.121.3系统修复：

（1）第三方漏扫结果处理

①漏洞修复。提供对安全扫描、渗透测试等方式检查出的问题进行修复等服务，对于高危等影响系统安全的漏洞立即响应，并于2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题；

②对于系统安全扫码出现的中危漏洞即时响应并应在4小时内提供解决方案，3个工作日内解决问题；

③对于系统安全扫描出现的低危漏洞根据要求做出处理。

（2）日常巡检漏洞扫描处理：对于日常巡检发现的漏洞，对漏洞进行分级分类管理，对于高、中危等影响系统安全的漏洞立即响应，并于4小时提供解决方案，3个工作日内解决问题。
1.121.4其他服务：系统业务问题咨询解答24小时在线服务支持。若有现场问题咨询随叫随到。

1.122云餐饮后台管理系统运维服务

1.122.1数据服务：系统相关业务报表数据人工统计，10次；数字证书更新安装1次。
1.122.2异常处理：支持服务响应时间：7×24小时，影响系统业务BUG即时修复，不影响系统业务BUG3个工作日内修复。
1.122.3系统修复：支持服务响应时间：7×24小时，问题在1个工作日内修复，并在修复后提交修复报告。
1.122.4其他服务：系统业务问题咨询解答；客户现场服务支持，随叫随到。
1.123互联网网络广告监测运维服务
1.123.1数据服务：每月提供7-10条违法线索；每月提供广告监测数据报告；每月提供领导要求上报的各种日常监测数据。
1.123.2异常处理：制定应急响应计划，以应对系统故障、数据丢失等突发事件。定期进行风险评估，制定相应的风险控制措施。24小时响应，72小时修复。
1.123.3系统修复：制定应急响应计划，以应对系统故障、数据丢失等突发事件。定期进行风险评估，制定相应的风险控制措施。24小时响应，72小时修复。
1.124  96333电梯应急救援指挥系统运维服务
1.124.1数据服务：24次数据服务。

1.124.2异常处理：立即响应，2小时提供解决方案，3个工作日内解决问题。

1.124.3系统修复：立即响应，2小时提供解决方案，3个工作日内解决问题。
1.125常熟人社信息化系统运维-DSG数据同步

1.125.1数据服务：及时处理同步链路中增表、减表、调整、修复、重建等工作。协助业务人员比对本地和省厅表数据是否一致，协助对回流表字段进行增加、修改等服务。配合统计数据、增删索引、修改账户、空间告警等服务。监控开发和业务人员创建的触发器、索引等对象，一但影响回流后及时通知。

1.125.2异常处理：提供7*24小时响应服务，提供完整的系统支持服务，日常维护、技术支持等，确保所有故障能够及时得到修复。
（1）由单独表数据不一致导致同步异常的情况，10分钟内进行响应并反馈，1小时内重新修复该表并恢复同步链路。

（2）由软件版本导致的同步异常的情况，10分钟内进行响应并反馈，2小时内重新部署新版本并恢复同步链路。

（3）由苏州源端产生故障导致同步异常的情况，10分钟内进行响应并反馈，苏州源端恢复后2小时内重新初始化并恢复同步链路。
1.125.3系统修复：

（1）配合使用单位做好系统故障处理及网络安全配置工作，出现问题在30分钟响应，4小时内完成设置或者软件补丁更新，恢复系统正常运行。

（2）对于数据库修复补丁、升级版本，服务器系统打补丁的情况，做到10分钟内响应并反馈，1小时内升级同步软件版本并恢复链路。

（3）对于服务器重装系统，更换存储等情况，做到1小时内响应并反馈。1周内重装软件初始化并恢复实时同步。

1.125.4其他服务：提供软件一年使用授权，提供DSG软件版本升级，并根据软件补丁的发布及时按需更新软件，提供重大节日或者甲方所认定的保障日现场保障服务，确保数据复制链路稳定，提供信创适配服务，提供信创链路迁移测试服务。

1.126常熟人社信息化系统运维-事业单位公开招聘系统维护
1.126.1数据服务：协助进行统计数据的查询，快速获取所需的各类数据报告。服务内容包括根据需求定制查询条件，进行数据筛选、汇总和分析，生成详细的统计报表。
1.126.2异常处理：响应机制是立即响应，在收到反馈后的1小时内确认问题，分析和排查根本原因。针对问题的解决方案，2小时内提供初步的解决方案或应急措施，确保业务能在短时间内恢复正常。如果问题较为复杂，需要进一步深入排查，2个工作日内完成问题修复并进行全面验证。所有问题的处理过程中，实时反馈进展，并在问题解决后提供详细的处理报告，确保处理过程和结果清晰了解。

1.126.3系统修复：响应时间：立即响应，在收到问题报告后的1小时内确认问题并开始分析。针对安全漏洞或渗透测试发现的风险，将在2小时内提供初步解决方案或应急措施，确保系统安全性不受威胁。如果问题较为复杂，需要详细修复和优化，在2个工作日内完成修复工作，并进行充分测试和验证。所有修复完成后，提供详细的修复报告，包括问题描述、修复过程以及预防措施，确保安全状态充分的了解和信任。在修复过程中，提供实时进展更新，确保透明沟通。

1.126.4其他：根据每年的招聘简章需求及反馈，定期对系统相关功能点进行修改和优化。首先，详细分析最新的招聘简章要求，确保系统功能与招聘政策、流程和标准保持一致。根据具体反馈，对系统中存在的不足之处进行改进，例如调整用户界面、优化流程、增加新的功能模块或修改现有功能，以提升系统的使用体验和满足使用单位的实际需求。在功能修改过程中，保持密切沟通，确保修改方案符合使用单位期望，修改完成后进行全面测试和验证，确保系统功能的稳定性和可靠性。此外，修改后的功能点及时在系统中更新。
1.127常熟人社信息化系统运维-人事工资系统
1.127.1数据服务：提供数据查询统计服务：20次/年；数据清理排查服务：3次/年；查询统计报表调整服务：2次/年；数据加工处理：30次/年。
1.127.2异常处理：修复系统机关事业单位日常业务办理异常服务。立即响应，1小时提供解决方案，24内解决问题。

1.127.3系统修复：提供对安全扫描、渗透测试等方式检查出的问题进行修复等服务。响应时间：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。

1.127.4其他服务：系统业务优化：（1）机构、单位、人员信息优化，包括：新增GDP数据统计及功能模块开发、公务员学历变动工资调整等；（2）业务流程表单优化；③角色、用户管理优化相关服务，1小时内提供解决方案，24小时内解决。
1.128常熟人社信息化系统运维-人社一体化系统

1.128.1数据服务：系统数据进行加工、处理，统计约600次/年。

1.128.2异常处理：设立专线维护电话，工作日受理服务请求；及时响应，1小时内到达现场，一般故障当天解决，重大故障在3个工作日内解决。

1.128.3系统修复：提供对安全扫描、渗透测试等方式检查出的问题进行修复等服务。响应时间：立即响应；一般故障当天解决，重大故障在3个工作日内解决。

1.128.4其他服务：针对业务需求，针对应用系统进行优化和调整；按需进行业务培训；对接数据局数据共享，根据共享目录进行调整；回流数据应用，确保人社数据能同步落地应用；将原CS系统平台功能逐步迁移至BS系统平台。
1.129农村干部岗位年金系统维护
1.129.1异常处理：响应时间≤2小时；修复时间≤72小时。

1.129.2系统修复：响应时间≤2小时；修复时间≤72小时。
1.130项目库管理系统维护
1.130.1异常处理：响应时间≤2小时；修复时间≤72小时。

1.130.2系统修复：响应时间≤2小时；修复时间≤72小时。
1.131农产品质量安全系统维护
1.131.1异常处理：响应时间≤2小时；修复时间≤72小时。

1.131.2系统修复：响应时间≤2小时；修复时间≤72小时。
1.132综合执法系统维护
1.132.1异常处理：响应时间≤2小时；修复时间≤72小时。

1.132.2系统修复：响应时间≤2小时；修复时间≤72小时。
1.133农药管理平台系统维护
1.133.1异常处理：响应时间≤2小时；修复时间≤72小时。

1.133.2系统修复：响应时间≤2小时；修复时间≤72小时。
1.134禁渔小程序维护
1.134.1异常处理：响应时间≤2小时；修复时间≤72小时。

1.134.2系统修复：响应时间≤2小时；修复时间≤72小时。
1.135犬（猫）免疫管理系统维护
1.135.1异常处理：响应时间≤2小时；修复时间≤72小时。

1.135.2系统修复：响应时间≤2小时；修复时间≤72小时。
1.136农村土地承包经营权确权登记颁证管理平台维护
1.136.1异常处理：响应时间≤2小时；修复时间≤72小时。

1.136.2系统修复：响应时间≤2小时；修复时间≤72小时。
1.137村庄人居环境整治系统维护

1.137.1异常处理：响应时间≤2小时；修复时间≤72小时。

1.137.2系统修复：响应时间≤2小时；修复时间≤72小时。
1.138涉农项目管理系统维护
1.138.1异常处理：响应时间≤2小时；修复时间≤72小时。

1.138.2系统修复：响应时间≤2小时；修复时间≤72小时。
1.139常熟市动物疫病控制中心物资管理平台维护
1.139.1数据服务：提供数据备份与恢复保障，制定全量备份的策略，确保数据库及业务数据的完整性和可追溯性。当系统遭遇数据损坏或丢失等紧急情况时，在1小时内响应，通过备份数据快速执行恢复操作，平均恢复时间不超过4小时，最大限度降低数据风险对业务连续性的影响。同时，定期对备份数据进行有效性验证，模拟恢复流程以保障备份机制的可靠性，并根据业务数据增长趋势动态调整备份策略和存储资源配置。

1.139.2异常处理：建立7×24小时快速响应机制，在15分钟内完成初步诊断，根据故障等级启动相应处理流程。针对软件运行错误、功能模块失效等一般性故障，确保2小时内定位问题根源并实施修复；对于服务器宕机、网络中断等严重故障，协调技术资源进行紧急抢修，力争4小时内恢复核心业务功能。处理过程中同步记录故障现象、排查步骤、解决方案及结果，总结经验教训并优化应急预案，防止同类问题重复发生。同时，提供故障处理进度的实时同步服务，通过电话、邮件或即时通讯工具及时反馈进展，保障使用单位对异常处理过程的知情权。
1.139.3系统修复：针对软件系统在运行过程中出现的各类缺陷或漏洞，提供及时的修复服务。定期收集系统运行反馈及用户报告的问题，对软件代码、配置文件或依赖组件进行分析，明确问题成因后制定针对性修复方案。对于影响业务操作的功能性缺陷，在评估风险后优先安排修复，确保修复补丁经过严格的单元测试、集成测试及压力测试，验证无误后通过灰度发布或分批更新的方式部署到生产环境，避免修复过程对现有业务造成冲击。

1.140常熟市医保微信公共服务平台运维服务
1.140.1异常处理：响应时间：1小时；修复时间4小时。

1.140.2系统修复：提供对安全扫描、渗透测试等方式检查出的问题进行修复等服务，响应时间：1小时；修复时间24小时。
1.141常熟医保综合监管平台运维服务
1.141.1异常处理：响应时间：1小时；修复时间4小时。
1.141.2系统修复：提供对安全扫描、渗透测试等方式检查出的问题进行修复等服务，响应时间：1小时；修复时间24小时。
1.142常熟市医疗保障基础支撑平台运维服务
1.142.1数据服务：系统数据进行加工、处理、统计约1000次/年。
1.142.2异常处理：响应时间：1小时；修复时间4小时。

1.142.3系统修复：提供对安全扫描、渗透测试等方式检查出的问题进行修复等服务，响应时间：1小时；修复时间24小时。
1.142.4其他服务：针对应用系统的使用情况，进行业务模板优化调整；同时按需进行业务培训；对接第三方，进行数据对接；配合省回流调整，回流数据处理。

1.143江苏省医疗保障信息平台运维服务
1.143.1数据服务：系统数据进行加工、处理、统计约2000次/年。
1.143.2异常处理：响应时间：10分钟；一般故障修复时间4小时，严重故障修复时间12小时。

1.143.3系统修复：提供对安全扫描、渗透测试等方式检查出的问题进行修复等服务，响应时间：1小时；修复时间24小时。
1.144常熟医保OA系统运维服务
1.144.1数据服务：提供对系统数据进行加工、处理、统计等服务。

1.144.2异常处理：修复由系统或功能本身存在BUG导致业务无法正常进行等问题。响应时间：30分钟；修复时间：一般问题30分钟，复杂问题48小时。

1.144.3系统修复：提供对安全扫描、渗透测试等方式检查出的问题进行修复等服务，响应时间：30小时；修复时间：一般问题30分钟，复杂问题48小时。
1.145国家医疗保障信息平台数据回流同步软件运维服务
1.145.1数据服务：提供7*24小时维护服务响应，及时处理同步链路中增表、减表、调整、修复、重建等工作。协助业务人员比对本地和省厅表数据是否一致，协助对回流表字段进行增加、修改等服务。配合统计数据、增删索引、修改账户、空间告警等服务。
1.145.2异常处理：
（1）由单独表数据不一致导致同步异常的情况，10分钟内进行响应并反馈，1小时内重新修复该表并恢复同步链路。

（2）由软件版本导致的同步异常的情况，10分钟内进行响应并反馈，2小时内重新部署新版本并恢复同步链路。

（3）由市级本级端产生故障导致同步异常的情况，1小时内进行响应并反馈，1周内重新初始化并恢复同步链路。
1.145.3系统修复：
（1）对于数据库修复补丁、升级版本，服务器系统打补丁的情况，做到10分钟内响应并反馈，1小时内升级同步软件版本并恢复链路。

（2）对于服务器重装系统，更换存储等情况，做到1小时内响应并反馈。1天内修复结算主表通道链路，2天内修复剩余业务表同步通道链路。
1.146常熟市养老业务管理平台运维
1.146.1数据服务：

（1）配合支撑养老业务版块特殊数据维护处理及查询统计的需求；

（2）配合比对非系统数据，检查异常数据；

（3）配合上报省金民工程机市民政要求上报的数据，进行数据处理及上报工作；

（4）配合支撑历史数据的迁移备份工作；

（5）配合养老业务版块由于一些原因（如服务组织切换）导致的数据初始化备份等工作需求；

（6）配合日常数据统计分析需求形成的常规化数据统计分析功能。
1.146.2异常处理：2小时提供解决方案；2个工作日内解决问题。
1.146.3系统修复：2个工作日内解决问题。
1.146.4其他服务：

（1）配合完善软件功能，提供功能培训。

（2）响应民政和运营组织的问题，配合支撑使用，优化功能。

（3）及时处理已知漏洞。
1.147常熟市社会大救助综合平台维护
1.147.1数据服务：与大数据中心的数据连通性维护。
1.147.2异常处理：对使用中发现的异常问题进行修复。
1.147.3系统修复：对相关部门进行的检测漏洞等进行修复和说明。
1.148常熟民政综合信息服务平台维护
1.148.1数据服务：提供50次数据服务。

1.148.2异常处理：异常问题出现后2小时内响应。
1.148.3系统修复：系统问题出现后2小时内响应。
1.149数字民建管理平台运行维护
1.149.1数据服务：30次数据服务。

1.149.2异常处理：立即响应，根据异常问题指定解决方案。

1.149.3系统修复：立即响应，根据异常问题指定解决方案。

1.149.4其他服务：针对应用系统的使用情况，进行优化；同时定期进行业务培训。
1.150常熟社志融合服务平台维护
1.150.1数据服务：数据清洗与整理，不限次数。

1.150.2异常处理：紧急故障响应与处理，7×24小时响应，2小时内响应，小问题1天内解决，重大问题3天内解决。
1.150.3系统修复：实施安全控制措施，包括访问控制、核心数据加密、漏洞管理等，并及时修复已知的安全漏洞，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。
1.151工业及统计大数据平台二期运维

1.151.1数据服务：

（1）配合常熟15个乡镇板块完善工业用地的更新；

（2）配合常熟15个乡镇板块完善工业用地承租企业的更新；

（3）配合常熟市工信局完成工业企业各指标数据的采集更新，如能耗、排放、消防、安全生产等数据更新；

（4）配合常熟15个乡镇板块完成工业企业各指标数据核实修正；

（5）配合常熟市工信局完成工业企业年度评价；

（6）配合常熟市工信局完成工业企业年度评价分析报告；

（7）不定期对系统数据进行备份；

（8）以上数据服务不计次数。
1.151.2异常处理：立即响应，4小时内解决问题。
1.151.3系统修复：立即响应，4小时内解决问题。
1.152常熟海关智慧加工贸易管理平台维护
1.152.1数据服务：数据服务约60次/月。服务内容：按需求生成业务运行情况统计图表，生成业务数据统计图表，生成可视化图表。
1.152.2异常处理：响应时间：立即响应（≤30分钟）。修复时间：一般缺陷4小时内解决，重大缺陷24小时内提供临时补丁并持续跟进。异常处理内容：排查并修复业务无法提交、审核流程卡顿、权限异常等BUG。
1.152.3系统修复：响应时间：高危漏洞2小时内响应，中危24小时内响应。修复时间：高危3日内完成修复与复测，中低危7日内完成。修复内容：根据安全扫描、渗透测试报告修复漏洞；更新安全基线、补丁及配置加固，提交修复验证报告。
1.153常熟市编制实名制信息管理系统运维服务
1.153.1数据服务：对系统数据进行加工、处理、统计等服务，提供服务的次数10次以上。错误数据的修正，对误删数据的恢复，重复数据的修正，原始数据的追溯；统计报表的数据反查，针对现有统计报表汇总数据设置反查、细化统计功能；统计报表的数据核对，针对报表数据与实际不符或与其他报表不对应的情况，协助进行查对或讲解说明。
1.153.2异常处理：

（1）现运行系统功能和数据结构范围内的日常维护及优化升级。

（2）在现有数据上报接口功能范围内，提供苏州编办、省编办、中编办核查系统数据接口技术支持。

（3）提供操作系统、程序软件的补丁升级。

（4）提供平台的移机、服务器的迁移、软件系统的灾难性恢复。

（5）根据要求梳理相关文档。

（6）核查数据月报工作配合。

（7）由于中编办核查系统的程序版本不定期更新，及省编办数据月报要求的不定期调整，导致实名制系统的核查数据月报接口需要同步更新。

（8）正常情况下5×8的技术支持（电话、远程技术支持）。突发事件情况下7×24的紧急技术支持（电话、远程技术支持），在电话和远程无法解决的情况下，提供24小时内上门服务。遇到灾难性宕机后，系统恢复服务的时间在24小时以内。

1.153.3系统修复：正常情况下5×8的技术支持（电话、远程技术支持）。突发事件情况下7×24的紧急技术支持（电话、远程技术支持），在电话和远程无法解决的情况下，提供24小时内上门服务。遇到灾难性宕机后，系统恢复服务的时间在24小时以内。
1.154碧水琴川网站日常运维：
1.154.1数据服务：发布数据量统计。
1.154.2异常处理：处理网页打开报错、服务崩溃等情况。
1.154.3系统修复：提供必要的网站系统日常运行维护服务。
1.155常熟市公共信用信息运维
1.155.1数据服务：

（1）提供数据库运维保障

①数据库工作：查看数据库日志，查看跟踪文件，检查是否有错误信息，数据库备份策略及备份文件检查等，性能管理；进行数据库性能管理，包括分析、优化及建议工作。

②数据库业务工作：进行日常数据库配置，进行应用程序工具构建和配置网络环境，管理数据库的用户、组、对象、索引、视图，解决客户端中间层和服务器的链接问题，控制和监控用户对数据库的存取访问，查看数据库日志，查看跟踪文件，检查是否有错误信息，维护数据库的安全性，防止数据泄露和非法访问。

③数据库故障应急处理：制定数据库应急保障计划，在灾难出现时对数据库信息进行恢复、数据库容灾备份部署维护服务。

（2）提供基础数据保障

①数据加工治理服务：通过数据归集上报，协助相关部门进行巡检异常情况做干预处理并对处理情况进行跟踪。

②数据质量管理服务：开展数据质量管控，通过数据检查功能对入库的数据质量从数据报送完整性、及时性、数据记录的完整性三个方面进行检查，提供相关的数据质量分析报表。

③平台运行监控服务：对数据来源单位提供数据接入接口和前置库运行情况监控，对常熟市信用平台运行的关键环节运行状态监控服务。
1.155.2异常处理：软件管理运行维护：①预防性维护服务：对客户服务器系统进行定期巡检，监控服务器系统的运行状况，发现异常及时处理。②代码bug改善服务：软件运行过程中出现的代码bug，功能故障的改善及解决。③优化性维护服务：对服务器操作系统补丁升级，配置修改，设备组件维护。
1.155.3系统修复：协助配合等保测评工作：①配合等级保护二级：协助进行等保二级测评工作，做好等保测评过程中的问题整改督促工作。②协助指标材料编写和审查：配合等保测评公司，保证项目的设计符合安全等级规范，协助报送材料编制整理，审查等保测评公司出具的测评报告报告和等保备案扫描件。

1.155.4其他服务：平台网站运行保障：①网站内容运营：协助信用管理部门进行网站栏目内容的维护更新。②平台系统运行监控：系统巡检、存储巡检、系统监控、告警处理等。③系统应急处理：提供应用系统的安全以及故障应急处理服务，包括应急故障定位、分析、解决。
1.156常熟市房屋征收管理信息系统运维服务
1.156.1数据服务：按需对系统数据进行加工处理统计，次数不固定。
1.156.2异常处理：响应时间：随时，修复时间：工作日4小时内，非工作日24小时内。
1.156.3系统修复：问题响应：随时，修复时间：工作日2小时内，非工作日12小时内。
1.156.4其他服务：提供数据报表设计咨询和指导，部分新功能咨询和指导，按需进行功能调整和开发。
1.157常熟市汇科创大数据管理平台维护
1.157.1数据服务：按需对相关企业数据进行标准化数据处理后入库，并进行数据全局更新，包括各统计画像数据的脚本同步更新。按照科室提供的相关统计数据进行报表输出。每月按需进行，原则上每月10次。

1.157.2异常处理：按照异常等级进行相关及时响应，立即响应，2小时内提供解决方案，2个工作日内确保系统正常恢复上线。

1.157.3系统修复：对安全漏洞扫描后反应的问题，需立即响应，24小时内提供解决方案，3个工作日内需进行完成漏洞修复工作，确保系统稳定运行。

1.157.4其他服务：全年按需到场至少4次，听取使用方对系统相关的指导工作和了解系统的后期更新内容。
1.158常熟市科技创新创业服务云平台运维

1.158.1数据服务：根据使用方要求，生成各类统计数据及数据报表，每年次数不超过50次。
1.158.2异常处理：立即响应，2小时提供解决方案，24小时内解决问题。
1.158.3系统修复：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。
1.158.4其他服务：

（1）每年不低于4次现场巡检服务和客户关怀服务，现场沟通系统使用情况，明确系统优化内容。
（2）现有功能定期优化。
（3）新增功能开发。
1.159安居超市平台系统维护
1.159.1数据服务：提供不限次数数据服务。

1.159.2异常处理：立即响应，1小时提供解决方案，1个工作日内解决问题。
1.159.3系统修复：立即响应，1小时提供解决方案，1个工作日内解决问题。
1.160新市民系统维护（软件）
1.60.1数据服务：提供对系统数据进行加工、处理、统计等服务/每周。

1.60.2异常处理：修复由系统或功能本身存在BUG导致业务无法正常进行等问题；响应时间1-2h，修复时间6-8h。

1.60.3系统修复：提供对安全扫描、渗透测试等方式检查出的问题进行修复等服务；响应时间1-2h，修复时间6-8h。
1.161常熟市学前教育综合管理平台运维

1.61.1数据服务：相关数据优化和整理（15次）。

1.61.2异常处理：相关漏洞修改和程序优化（1，4，7，11月）。

1.61.3系统修复：安全扫描、渗透（5月，11月）。
1.162常熟市教师招考线上报名系统运维

1.62.1数据服务：相关数据优化和备份（4次）。

1.62.2异常处理：相关漏洞修改和程序优化（3，11月）。

1.62.3系统修复：安全扫描、渗透（5月，11月）。
1.163常熟义务教育学校办学绩效绿色评价系统运维

1.63.1数据服务：相关数据优化和整理（12次）。

1.63.2异常处理：相关漏洞修改和程序优化（4，12月）。

1.63.3系统修复：安全扫描、渗透（5月，11月）。
1.164常熟市学前教育和义务教育阶段招生入学平台运维

1.64.1数据服务：维保期间内无次数。

1.64.2异常处理：立即响应，1小时提供解决方案，1个工作日内解决问题。

1.64.3系统修复：立即响应，1小时提供解决方案，1个工作日内解决问题。

1.64.4其他服务：每年如有调整报名内容做相应的调整。

1.165常熟市教研大数据分析系统服务

1.65.1数据服务：提供数据处理、统计服务1次。

1.65.2异常处理：提供7*24小时不间断技术支持服务，接到报修的半小时内做出响应，2小时形成处理方案，8小时内修复完毕。

1.65.3系统修复：针对安全扫描、渗透测试等方式检查出的问题，即刻做出响应形成解决方案，并在4小时内完成修复。
1.166常熟市教育系统人工智能实验室系统维护

1.166.1数据服务：数据更新发布服务1次，维护平台各类角色授权、更新服务1次。

1.166.2异常处理：提供7*24小时不间断技术支持服务，接到报修的半小时内做出响应，2小时形成处理方案，8小时内修复完毕。

1.166.3系统修复：针对安全扫描、渗透测试等方式检查出的问题，即刻做出响应形成解决方案，并在4小时内完成修复。
1.167常熟市“中招网上志愿填报系统”平台软件运维

1.167.1数据服务：4次以上数据服务。

1.167.2异常处理：立即响应，1小时提供解决方案，2个工作日解决问题。

1.167.3系统修复：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日解决问题。

1.167.4其他服务：

（1）维护并测试中招网上志愿填报系统软件，及时解决使用方遇到的问题，保障系统软件在招生期间的正常运转。

（2）负责系统的数据备份、录入、调整、排版和调试工作，保障系统在招生期间的正常运转。

（3）提供专业技术人员技术保障，确保招生系统正常运转。

（4）协助招生办完成网上志愿填报的相关工作。

（5）针对突发事件，对服务器和系统进行重新部署、调试及恢复数据。
1.168常熟市智慧教育云平台之基础平台运维服务

1.168.1数据服务：

（1）数据导入校对：基于用户管理系统提供用户及组织机构基础数据完整性、准确性校对服务。在日常运维过程中及时对新增用户入学、转学、升学等信息变动以及学校、机构调整信息进行导入和校对。

（2）各类报表统计：根据使用单位实际需求，人工抽取并汇总平台各功能模块的相关数据，完成平台运行月报、季报的撰写。

1.168.2异常处理：

（1）提供7×24小时技术支撑服务。

（2）一般故障：非业务高峰期，平台服务不能正常使用，以及其它故障需在2个小时内响应；严重故障：业务高峰期，平台服务在部分不能使用的故障需在1个小时内响应；紧急故障：业务高峰期，平台服务完全中断超过20分钟的故障需在30分钟内响应。

1.168.3系统修复：定期进行平台敏感信息、暗链、黑链等的安全检测。提供对安全扫描、渗透测试等方式检查出的问题进行修复，确保立刻响应，半小时内处理。

1.168.4其他服务：
（1）线上客户服务：提供7×14小时（8:00~22:00）线上客服服务，针对使用方使用平台过程中遇到的问题提供多种渠道的咨询、投诉、建议服务。同时具备专业客服团队，提供规范的、全流程的客服，保证服务质量。

（2）提供数据库和资源文件周期性备份、备份文件归档和巡检服务。数据库文件备份频率为每天1次，每天全量备份，保留最近7天以上备份文件。
1.169  2026年度常熟市“天网”信息化环境监管系统运维

1.169.1数据服务：

（1）VOC数据清单管理与匹配、清洗、核实（每月）：VOC（挥发性有机化合物）数据清单的管理包括数据采集、清洗、核实和匹配过程。每月进行数据匹配和清洗，首先从各种来源（如空气质量监测站、企业排放源）收集VOC相关数据。接着，利用自动化工具进行数据清洗，消除重复数据和不准确信息，确保数据的高质量。在数据匹配阶段，跨平台数据进行统一标准化处理，确保不同数据源间的一致性。对每个数据项进行核实，确保数据的完整性与准确性，特别是关键的时间戳、位置、污染源信息。最终，更新VOC数据清单并与相关部门和系统共享，以确保数据的时效性和可操作性。

（2）天网产生的业务数据定期共享到数据局，并进行不定期检查与推送（不定期）：天网系统产生的业务数据需要不定期进行共享到数据局，以便于进行跨部门的分析与决策支持。并确保数据格式的标准化与规范化。在推送过程中，数据内容涵盖视频监控、预警信息、事件记录等，为数据局提供最新的情报支持。同时，通过不定期的检查，监控数据传输的稳定性与准确性，确保数据实时更新。对于未按时接收或传输的数据，及时向相关部门反馈并启动补充措施，确保信息流通不受阻碍。

（3）数据下发到乡镇板块，推动基层数据共享（每月）：为了推动基层政府的决策与行动，定期将天网系统产生的业务数据下发到各个乡镇板块。通过电子化手段，乡镇政府可以实时获取各类数据并进行基础分析，推动地方政府依据数据优化工作。乡镇政府接收到数据后，组织相关人员进行数据分析、报告编写及决策支持，保障基层工作高效开展。

（4）根据当前工作重点进行不同维度数据统计与加工（每月至少两次）：针对工作重点，灵活调整统计维度和加工方式。例如，如果领导关注环境治理方面，重点数据可能包括污染物排放量、污染源分布、环境修复进展等。每次报告编写后，及时提交给使用方，并进行数据解读，确保决策的依据可靠。

（5）空气站、水质自动站基本信息的更新与维护（每月）：空气站和水质自动监测站的信息更新与维护是数据管理中的基础性工作。定期检查站点的设备运行情况、监测参数、数据传输稳定性等，并更新监测站的基本信息。确保监测数据的连续性与有效性，且监测站点信息始终处于最新状态。每月对空气站和水质自动站的基本信息进行全面检查，确保数据采集系统的精准和高效运行。

（6）企业档案信息的更新与维护（每月）：企业档案信息的管理和维护至关重要，确保所有企业资料的完整性和合规性。每月定期检查和更新企业的基本信息。对于已经发生变化的企业信息及时进行调整，并与相关监管部门共享更新数据。此外，对于企业的历史数据进行审查，确保无失误或误差，并对老旧数据进行清理。对企业在环保、资质、经营许可证等方面的合规性进行定期审查，确保企业档案信息的合法性和有效性。同时，对于新的企业注册与变更信息，及时更新档案系统，确保信息不滞后。

1.169.2异常处理：在系统出现异常时，根据事件的严重性进行分类处理，确保及时响应并解决问题。具体服务内容如下：当系统崩溃并对正常业务交易造成严重后果，导致关键核心业务无法运作时，视为紧急问题（一级事件）。此类事件需要在2小时内响应，并且在6小时内解决，确保尽快恢复核心业务的正常运作；当正常业务系统受到严重影响，使用方无法完成必要操作时，视为严重问题（二级事件）。此类事件将在6小时内响应，并确保在12小时内解决，减少对业务的负面影响；当系统出现报错或警告，但不影响使用单位正常使用和操作时，视为较严重问题（三级事件）。此类事件在12小时内响应，并在24小时内解决，及时进行排查并修复问题，保障业务系统的稳定性；当出现问题咨询、部署调试、培训指导或非系统问题的请求时，视为普通问题（四级事件）。此类事件在24小时内响应，并在48小时内解决，根据需求提供相应的支持和服务，确保使用方的疑问得到解答。通过合理分类和及时响应，确保不同级别的系统异常能够得到快速处理，以保障业务的正常运行和使用单位的满意度。

1.169.3系统修复：对系统进行每月自查，同时对安全报告中所出现的漏洞进行及时的修复，根据漏洞的严重程度，优先处理高风险漏洞，确保系统安全。修复后，会对其进行充分的测试，确保漏洞已被有效修复，并未引入新的问题。同时更新安全防护策略，提升系统的整体安全性，防止类似漏洞的再次发生。通过及时修复漏洞，有效降低系统遭受攻击的风险，保障平台和数据的安全。

1.169.4其他：

（1）voc监管支持选指定网格站周边500米内所有企业；

（2）空气监测站点实时数据推送接口；

（3）餐饮油烟老社区拆分。
1.170  2026年环境监控一体化平台运维

1.170.1数据服务：

（1）废气和VOC排口超标排放数据统计与分析：每日统计废气和VOC排口排放浓度超标的数据，并详细分析超标原因，确保及时发现问题并采取应对措施。提供服务频次：每个自然日。

（2）国发连续排放名单中零流量企业统计：每日统计在国发连续排放名单中的企业，特别是出现零流量的企业，并进行详细分析，确保信息的准确性和时效性。提供服务频次：每个自然日。

（3）企业生产、治污与监测环节异常情况整理与登记：每日整理企业报备的生产、治污及监测环节中出现的异常情况，并完成对应的不正常运行登记，确保及时记录并跟进异常问题。提供服务频次：每个工作日。

（4）日传输率低于90%的企业统计与分析：每日统计日传输率低于90%的企业，并注明异常原因，及时发现传输问题并进行处理。提供服务频次：每个工作日。

（5）各版块每周传输率统计与处理：每周对各版块的传输率进行统计，及时发现和处理传输问题，确保各板块数据传输的稳定性和准确性。提供服务频次：每周一次。

（6）月度传输率不足98%的企业情况统计：每月对传输率不足98%的企业进行统计，并分析其原因，确保及时处理并提升企业的传输率。提供服务频次：每月一次。

（7）平台账号情况统计与登录次数统计：每季度统计平台账号的使用情况，包括账号登录次数，并进行图形化展示，及时清理不活跃账号，确保平台的高效管理。提供服务频次：每季度一次。

（8）联网企业废水、废气年度污染物总量核定与下发：每年对联网企业的废水与废气年度污染物总量进行核定，确保数据准确，并及时下发相关报告。提供服务频次：每年一次。

（9）环保联系人报警配置修改与调整：不定时进行环保联系人报警配置的修改与调整，确保报警系统的及时性与准确性，提升应急响应能力。提供服务频次：不定时。

（10）平台账号注册与密码修改：不定时处理平台账号的注册与密码修改，确保平台账号的安全性与正常使用。提供服务频次：不定时。

（11）各企业后台编码与企业通绑定关系的维护：不定时进行各企业后台编码与企业通绑定关系的维护，确保企业信息与系统数据的一致性与准确性。提供服务频次：不定时。

（12）项目审批报表的汇总统计数据维护。提供服务频次：不定时。

1.170.2异常处理：在系统出现异常时，根据事件的严重性进行分类处理，确保及时响应并解决问题。具体服务内容如下：当系统崩溃并对正常业务交易造成严重后果，导致关键核心业务无法运作时，视为紧急问题（一级事件）。此类事件需要在2小时内响应，并且在6小时内解决，确保尽快恢复核心业务的正常运作；当正常业务系统受到严重影响，使用方无法完成必要操作时，视为严重问题（二级事件）。此类事件将在6小时内响应，并确保在12小时内解决，减少对业务的负面影响；当系统出现报错或警告，但不影响使用方正常使用和操作时，视为较严重问题（三级事件）。此类事件在12小时内响应，并在24小时内解决，及时进行排查并修复问题，保障业务系统的稳定性；当出现问题咨询、部署调试、培训指导或非系统问题的请求时，视为普通问题（四级事件）。此类事件在24小时内响应，并在48小时内解决，根据需求提供相应的支持和服务，确保使用单位的疑问得到解答。通过合理分类和及时响应，确保不同级别的系统异常能够得到快速处理，以保障业务的正常运行和使用单位的满意度。

1.170.3系统修复：对系统进行每月自查，同时对安全报告中所出现的漏洞进行及时的修复，根据漏洞的严重程度，优先处理高风险漏洞，确保系统安全。修复后，会对其进行充分的测试，确保漏洞已被有效修复，并未引入新的问题。同时更新安全防护策略，提升系统的整体安全性，防止类似漏洞的再次发生。通过及时修复漏洞，有效降低系统遭受攻击的风险，保障平台和数据的安全。
1.171  2026年常熟市环境质量自动监测系统运维

1.171.1数据服务：

（1）为保证系统在发生突发故障导致数据库崩溃或数据丢失时快速恢复正常运行，建立管理好所有数据和软件模块备份机制。数据库采用每日增量备份、每周完整备份的方式保证数据的完整安全。

（2）为保证系统在发生突发故障导致数据库崩溃或数据丢失时快速恢复正常运行，建立管理好非不可抗力因素造成的系统平台故障与数据丢失，需要重新部署的，需无条件配合，使用单位提供系统部署环境。

（3）为保证系统在发生突发故障导致数据库崩溃或数据丢失时快速恢复正常运行，建立管理好所提供数据接口维护服务。数据同步异常及接口数据同步/推送异常相关技术咨询服务和处理服务。

（4）为保证系统在发生突发故障导致数据库崩溃或数据丢失时快速恢复正常运行，建立管理好所针对数据传输中断的故障排查、现场第三方硬件设备故障导致的采集软件重装，采集设备重新对接调试等做好相应支撑工作。协助指导完成数据补发，保障点位数据完整性。

1.171.2异常处理：

（1）软件运维服务主要内容为对空气质量预报系统的维护，主要围绕系统中的各项主要功能及子系统模块进行精细化问题处理。内容包括模块或功能页面的缺陷修复；报表模块的缺陷问题调整；对操作界面、报警界面、审核模块等优化处理；系统对接接口的数据通畅保障。

（2）紧急问题当天需处理完成，如无法处理完成的需要与使用方达成一致，给出解决时间节点。平台发生故障或出现影响系统基础功能使用的缺陷时，需要进行记录，并定期跟踪直至任务关闭。

（3）提供工作日5×8小时的电话、即时通讯等服务方式的故障响应服务，能够在发生故障时及时处理，确保系统各项模块稳定运行。

（4）提供7*8小时的突发事件响应服务，当有紧急、重大故障发生时，立即采取远程检查措施排除故障，如有必要可在双方协商后，在规定时间内到达现场处理。响应时间：立即响应。修复时间：非重大故障原则上24小时内完成修复。

1.171.3系统修复：

（1）提供对安全扫描、渗透测试等方式检查出的问题进行修复等服务。

（2）配合测评单位对系统的安全漏扫整改行动，记录排查结果。根据测评和风险检查结果，对系统的漏洞进行及时修复，以及安全加固等。问题响应：立即响应。修复时间：根据问题的数量与难度，协商后约定时效内完成。

1.171.4其他：

（1）提供工作日期间账号开设或密码重置服务，使用单位按照要求提供相应资料，经使用单位授权后，进行账号开设处理，完成后反馈至使用单位。未经授权不接触使用单位已开设的账号，需遵守相应保密条款。

（2）提供工作日期间系统常规的操作指导服务。当使用单位在系统使用过程中遇到业务流程不熟悉、业务数据导出问题、特殊操作流程等使用问题时，对使用单位相关人员进行使用指导和培训服务。系统如涉及其他单位使用的，使用单位统一下发系统操作手册和操作视频，如需要培训的，每年组织一次集体培训或远程解答。

（3）涉及需要配合的新增点位联网接入服务，由使用单位确认后提供并确认接入的点位信息和需要授权该点位的账号信息；填写点位联网确认单后，进行点位联调接入服务，负责点位信息的新增，点位授权，审核流程配置工作。

（4）需保障安装了“环境质量自动监测数据管理系统”点位的突发维护工作。对于使用单位报修或维护自主发现的故障点位，及时做好远程盘查和修复工作。对于硬件设备上的故障，需及时通知使用方处理。

（5）平台功能修改优化服务。依据国家和地方的最新政策、规范、标准，结合使用方及运维过程中遇到的功能修改调整需求，提供数据对接联调，报警通知配置，超标值限配置，离线配置，重复值限配置，数据缺失配置，审核规则配置，测点因子授权配置。

（6）需提供每半年一次的上门回访交流服务，针对系统的使用情况与使用单位新需求进行深入了解，提供系统功能方面的优化建议、升级方向和技术咨询。

（7）定期向使用单位发布维护工作报告，报告的工作内容包括系统总体运行情况说明、例行维护工作内容、故障记录等。每半年一份，共2份。
1.172  2026年度实验室信息管理系统（LIMS）运维

1.172.1数据服务：

（1）修复由于异常操作或者软件、硬件bug导致的数据异常。

（2）对于使用方需要的报告（报表），对数据进行加工统计分析，出具符合要求的报告（报表）。
（3）数据上报和系统对接相关的数据导入导出。

（4）数据的自动备份，并定期检查。

1.172.2异常处理：

（1）软件漏洞分析及诊断，1小时内解决系统bug。
（2）针对使用方使用过程中提出的问题和优化建议及时对系统进行升级、改造，小改动1个工作内解决，大改动3个工作日内解决。

1.172.3系统修复：当发现产品或者软件存在漏洞时，负责对软件和功能进行升级和补丁更新。紧急问题1个工作日解决，其余3个工作日解决。

1.172.4其他：配合服务器迁移工作、包含1年签证。
1.173常熟市文化博览中心图书馆网上借阅投递运维

1.173.1数据服务：保证网上借阅投递服务的数据安全。

1.173.2异常处理：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。

1.173.3系统修复：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。
1.174常熟市文化博览中心“苏州书仓”平台系统运维

1.174.1数据服务：保证苏州书仓平台服务的系统数据安全。

1.174.2异常处理：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。

1.174.3系统修复：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。
1.175大平台软件运维

1.175.1数据服务：

（1）文体旅行业管理类数据，不定期对文体旅行业的34类行业数据进行维护，包括旅游民宿、高危险性经营单位、非物质文化遗产传承人、旅游星级饭店、工业旅游区、文体场馆、A级景区、乡村旅游区、旅行社、度假区、旅游厕所、公共文体设施信息、非物质文化遗产、歌舞娱乐场所、游艺娱乐场所、互联网上网服务营业场所、旅行社服务网点、文艺表演团体、星级农家乐、演出经纪机构、文保单位、艺术品经营单位、警务站、民非、传统学校、游客服务中心、文化场馆、国民体质监测、剧本娱乐经营场所、艺体类培训机构、文化艺术类校外培训机构设立信息、体育类校外培训机构设立信息、经营性互联网文化单位、演出场所经营单位。

（2）常熟全域景区客流&票务类数据，常熟全域范围内的所有A级景区（虞山、尚湖、沙家浜、红豆山庄、梅里聚沙园、蒋巷生态园、方塔园），均部署有不同的票务系统服务，在运维期间，需持续保障各数据接口的服务稳定，并及时对断层数据及时执行手动补录任务，当票务厂商发生变更，针对变更后的景区票务系统或道闸系统重新开展对接工作，包括售检票数据、客流数据等。

（3）酒店住宿类数据，公安提供初始数据表，对初始数据表进行加工处理，形成酒店类型分析、酒店入住率分析等。在运维期间，因公安库表结构变更，传输方式变更，业务需求发生变更（如增加入住率等统计类型）等原因，多次重新开展对接工作。由于住宿数据在运维期间传输不稳定（受限于公安统计时间或者交接数据时发生报错等），传输出现错误时，需要运维人员手动维护。

（4）图书馆馆藏类数据，运维期间，图书馆馆藏分析、借还分析等数据数据表单发生变更，网络架构发生调整，由政务外网迁移到政务内网，重新开展对接工作。

（5）假日填报系统数据，全年各节假日，包括元旦、清明、五一、中秋、国庆、春节，根据下级单位填报数据，整理出具假日数据分析报告。下级文旅行业填报单位填报数据异常时，对数据进行手动补录、修正处理。

（6）视频监控类数据，维护A级景区的监控数据，当A级景区运营厂商变更时，重新开展对接工作。

（7）体彩、执法、文化产业、体育产业数据采集清洗及录入（定期更新维护），每月联系体彩中心、执法大队提供体彩相关数据（包括各区县体彩销售统计表，各省辖市体彩销售情况统计等）、执法相关数据（包含日常巡查数据、行政处罚数据），并对数据表单格式等统计，数据采集录入。每年由使用方上报文化产业、体育产业相关数据，运维人员进行数据采集录入。

（8）公共服务类数据，面向公众的公共服务平台，智游虞山小程序及智游常熟全域旅游小程序，更换酒店图片、业态基础信息、更换证书等服务。

（9）常熟全域景区年卡数据，对接景区的年卡系统售卖订单及使用记录，分为两部分，一部分为自动处理，形成年卡销售分析、年卡类别分析等，另外部分为手动处理，定期对数据进行清洗，包括拉取过来的无效数据等，运维期间，年卡系统发生变化时，重新开展对接工作。

（10）度假区类相关数据，整个虞山文化旅游度假区的平台系统维护，包括游客画像、票务分析、游客流量分析等多套子系统。对外接口服务维护（游客画像及客流分析数据接入第三方平台），同时包含虞山文化旅游度假区平台中涉及到的农家乐营收、客流等多类数据的采集上报录入等。

（11）安全监管类数据，包含安全生产企业账号分配，安全巡检类异常数据表单处理。

（12）多媒体互动触摸屏系统数据，8台互动触摸屏的对外互动触摸屏导览系统数据更新维护。

（13）信令数据服务，文旅采购的信令数据服务，包含在园人数、游客画像、过夜人数等17个数据接口，对于接入的数据，每日进行巡检，当发现运营商数据异常，运维人员及时联系运营商做沟通，故障解决后，手动执行数据补录任务，确保数据表单的连贯性。

（14）场馆客流数据服务，常熟全域的文博场馆，包括文庙、翁馆、言子旧宅等6个文博场馆接入的双目客流数据，由于设备分散在各出入口，偶有数据断电、断网等情况出现，当出现类似情况时，运维人员需要配合排查故障原因，并在电/网恢复后，视实际情况手动处理补录。

（15）资金申报系统服务，常熟面向产业科的资金申报系统，运维人员需确保系统运行正常，并当出现上报异常时，及时处理恢复。

（16）气象数据服务，外部采购的常熟全域气象接口服务，包括空气质量、灾害监测、生活指数等数据信息，当接口出现调整时，需要进行升级更换。

（17）预留数据接口接入服务，预留旅游包车、交通监测、停车场、公共自行车、银联消费等多类数据接口服务，大部分前期已经接入完成，因第三方服务原因中断，后续如具备条件，则继续进行接入。

（18）数据共享服务，输出给到第三方的数据接口服务，包含整个数据中台接入数据的共享接口开发及对文档编制。

1.175.2异常处理：

（1）异常确认，在巡检过程中或者收集到异常情况后，第一时间评估其严重性和影响范围。

（2）分类和优先级，确定是否需要立即响应或可以等待常规维护时间处理。根据异常的性质和影响对其进行分类和优先级排序。对于高优先级的异常，如高危漏洞等，立即启动应急响应流程。通过查询快速确定突发事件的类型、故障点分布区域、影响程度，并提出最佳解决方案。

（3）异常处理：按照异常分类选择立即处理或者排期处理，同步信息并尽快做修复；非紧急项，约定运维时间，任务目标，任务背景，异常处理完成复核确认。

1.175.3系统修复：

（1）系统问题处理，收集系统使用反馈问题，通过问题清单的流程化处理方式，提高各类问题的解决效率，确保系统的正常运行，对运行中出现的问题进行集中整理、对比、分析，以挖掘系统运行隐患。

（2）数据备份与恢复。通过对系统或数据实施完整而有效的备份，在必要的时候进行安全而高效的恢复。定期或不定期的对应用系统进行系统和数据的备份与恢复，并填写备份/恢复记录。需要根据具体情况，选择和优化数据备份工具或备份方法，充分考虑CPU占用率、磁盘空间占用情况、网络带宽占用量、单位数据量的备份时间等因素，以最低的资源占用率，来进行自动而高速度的数据备份。详细记录备份的时间、版本、内容等信息，以方便备份文件的管理与恢复。对数据中台数据库每天一次全量备份。

1.175.4其他服务：

（1）系统升级服务，升级维护主要包括应用系统等软件产品的安装以及升级服务。需要根据实际情况以及用户需求，软件发布新的程序包，在不影响使用方的正常使用情况下，定期或者不定期的进行升级维护服务。

（2）假日保障服务，重大节假日，数据高峰期，保障服务稳定，假日结束后形成数据分析报告。
1.176常熟市力博图书管理系统运维

1.176.1数据服务：保证力博图书管理系统的数据安全。

1.176.2异常处理：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。

1.176.3系统修复：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。
1.177常熟市文化博览中心“图书馆专业智能化”项目运维

1.177.1数据服务：保证各个平台服务的系统数据安全。

1.177.2异常处理：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。

1.177.3系统修复：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。
1.178常熟市图书馆机房日志审计分析平台、防火墙、安全管理系统运维

1.178.1数据服务：保证明御综合日志审计分析平台、防火墙、奇安信天擎终端安全管理系统的数据安全。

1.178.2异常处理：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。

1.178.3系统修复：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。
1.179常熟公共文化服务配送运维项目系统维护

1.179.1数据服务：提供对系统数据统计，全年不超过12次。

1.179.2异常处理：

（1）一级事件 1小时8小时；

（2）二级事件 2小时1天；

（3）三级事件 2小时2天；

（4）四级事件 8小时3天。

1.179.3系统修复：提供对安全扫描、渗透测试等方式检查出的问题进行修复等服务，当日响应。

1.180常熟市艺体类校外培训机构预付资金监管平台运维

1.180.1数据服务：按需每日/每周/每月根据特定条件从数据库中查询并导出数据并生成固定格式的数据文件（如CSV，Excel）。

1.180.2异常处理：

（1）P0级：核心功能完全不可用，导致业务全线停摆。30分钟内响应，4小时内提供临时解决方案或修复方案；24小时内彻底解决。

（2）P1级：核心功能严重受损，影响大量用户或主要业务流程，但有绕行方案。1小时内响应，24小时内提供临时解决方案或修复方案；48小时内彻底解决。

（3）P2级：非核心功能出现问题，影响部分用户体验，但不阻塞核心流程。4小时内响应，3-5个工作日修复并发布。

（4）P3级：界面瑕疵、错误提示文字不规范等不影响功能使用的问题。8小时内响应，纳入后续版本迭代计划中修复。

1.180.3系统修复：

（1）危急（Critical）：漏洞可被直接利用，导致服务完全沦陷或核心数据批量泄露。2小时内响应，立即采取临时措施（如下线、WAF封堵）；24小时内提供永久修复方案并上线。

（2）高（High）：漏洞可被利用，导致严重数据泄露或权限提升，直接影响核心业务。4小时内响应，3个工作日内完成修复并上线。

（3）中（Medium）：漏洞利用难度较高或影响范围有限，但仍存在安全风险。1个工作日内响应，15个工作日内修复，或纳入下一个版本周期计划。

（4）低（Low）：漏洞几乎无法被直接利用，或仅为安全最佳实践问题。2个工作日内响应，酌情修复，或通过管理措施进行控制。

1.180.4其他服务：技术支持群进行线上答疑服务（5*8小时）。
1.181常熟市应急广播平台维保（一）

1.181.1数据服务：核对终端信息及状态数据、整理平台播发状态反馈数据等；不存在固定的服务次数。

1.181.2异常处理：修复由系统或功能本身存在BUG导致业务无法正常进行等问题。响应和修复时间：24小时内。

1.181.3系统修复：提供对安全扫描、渗透测试等方式检查出的问题进行修复等服务。问题响应时间：7天内。
1.182常熟市应急广播平台维保（二）

1.182.1数据服务：3个月/次。

1.182.2异常处理：1小时响应，2小时修复。

1.182.3系统修复：1小时响应，2小时修复。
1.183  2026年度常熟市不动产登记系统运维服务

1.183.1数据服务：按照使用单位需求，提供运维范畴内的数据加工、数据处理或数据统计服务。

1.183.2异常处理：

（1）操作系统、数据库、办公软件排障：对巡检发现的故障、使用单位申报的故障提供现场或远程技术支持，修复故障，提供处理报告。

（2）第三方保修联系：在操作系统、数据库、办公软件出现故障，需要第三方保修时，帮助使用方联系供应商并跟进进度。

1.183.3系统修复：

（1）软件运行故障响应：对应用软件出现的各种故障问题及时响应、及时解决，必要时去现场服务。

（2）数据传输交换故障响应：对数据传输上报过程中各种故障问题及时响应、及时解决，必要时去现场服务。
1.184  2026年度常熟市联合测绘成果信息管理系统运维服务

1.184.1数据服务：数据库定时备份，工作日早上和晚上备份一次，保留最近一周的备份;数据库数据清理，定期清理系统的临时表。

1.184.2异常处理：针对由系统或功能本身存在BUG导致业务无法正常进行等问题，立即响应，2小时提供解决力案，2个工作日内解决问题。

1.184.3系统修复：针对安全扫描、渗透测讨等方式检查出的问题进行修复等服务，立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。
1.185  2026年度常熟市“互联网+不动产登记”综合服务平台系统运维服务

1.185.1数据服务：
（1）统计服务总注册用户、总访问量、平均日活跃用户数量、日均访问量等（100次数据服务）。
（2）每日对数据库进行备份。

1.185.2异常处理：立即响应，2小时提供解决方案，1个工作日内解决问题。
1.186  2026年度常熟市测绘生产及测绘成果审核管理系统运维服务

1.186.1数据服务：

（1）每月清理系统的临时表，从应用系统角度来优化数据库，优化存储过程、数据库表拆分等，提高业务应用系统运行速度。

（2）数据库运行一段时间后，由于记录不断增、删、改，导致数据库的物理存储情况变坏，数据存取效率降低。每月对数据库进行重组织或部分重组织，在保持原设计不变的前提下，重新安排存储位置、回收垃圾，优化系统性能。

（3）生产过程遇到的异常数据，立即响应并处理。

1.186.2异常处理：对于系统或功能本身存在BUG导致业务无法正常进行的问题，运维人员在2小时内提出解决方案或应急办法，2个工作日内提修复BUG。

1.186.3系统修复：每周检查系统运行日志，对日志里收集到的各类异常信息提前做出应对，对其他安全扫描、渗透测讨等方式检查出的问题进行修复。
1.187  2026年度智慧档案系统运维服务

1.187.1数据服务：无次数限制。

1.187.2异常处理：1小时内响应，1天内修复。

1.187.3系统修复：1小时内响应，2天内修复。
1.188  2026年度常熟市不动产登记统一档案系统运维服务

1.188.1数据服务：对系统数据进行处理、统计服务10次。

1.188.2异常处理：响应时间4小时内/修复时间8小时内。

1.188.3系统修复：响应时间24小时内、修复时间24小时内。
1.189  2026年度常熟市房产抵押信息查询系统运维服务

1.189.1数据服务：对系统数据进行处理、统计服务5次。

1.189.2异常处理：响应时间4小时内/修复时间8小时内。

1.189.3系统修复：响应时间24小时内、修复时间24小时内。
1.190  2026年度常熟市国有建设用地使用权网上交易系统运维服务

1.190.1数据服务：提供对系统数据进行加工、处理、统计等服务不少于10次。

1.190.2异常处理：修复由系统或功能本身存在BUG导致业务无法正常进行等问题，响应和修复时间≤1个工作日。

1.190.3系统修复：提供对安全扫描、渗透测试等方式检查出的问题进行修复等服务，响应和修复时间≤5个工作日。
1.191  2026年度常熟市自然资源和规划局规划管理信息服务平台运维服务

1.191.1数据服务：每周。

1.191.2异常处理：响应时间<30分钟，修复处理时间<60分钟。

1.191.3系统修复：响应时间<30分钟，修复时间<2小时。
1.192常熟市国土空间规划一张图实施监督信息系统运维服务

1.192.1异常处理：接到使用单位问题反馈后，响应时间不超过2小时；修复故障的时间不超过12小时，期间如不能修复，在24小内提供应急措施，保证系统的正常运行。

1.192.2系统修复：接到安全扫描、渗透测试等故障报告后，响应时间不超过2小时；修复故障的时间不超过24小时，期间如不能修复，在48小内提供应急措施，保证系统的正常运行。
1.193常熟市国土空间基础信息平台运维服务

1.193.1数据服务：图层数据更新：每周根据数据加工处理的结果，更新Web端和移动端图层目录，及时配置好i查询、快查、信息查询等，保障图层能够被正常浏览、属性正常查询，年度统计共48次。

1.193.2异常处理：若系统或功能本身存在BUG导致业务无法正常进行等问题时及时修复，必要时2个小时内到达现场，一般故障30分钟内响应，2小时内排除故障；重大设备故障24小时内提出问题解决方案，并采取相应措施进行修复，保障使用方正常使用，保证系统正常运行。

1.193.3系统修复：提供对安全扫描、渗透测试等方式检查出的问题进行修复等服务，根据提供的信息，及时响应、维修，必要时2个小时内到达现场，一般故障30分钟内响应，2小时内排除故障；重大设备故障24小时内提出问题解决方案，并采取相应措施进行修复，保障使用单位正常使用，保证系统正常运行。
1.194  2026年度常熟市地理信息公共服务平台（天地图）运维服务

1.194.1数据服务：

（1）平台数据服务发布、注册：将常熟市电子地图成果及其他需发布的资源及时发布注册至常熟市地理信息公共服务平台上，其中电子地图瓦片发布为REST和OGC WMTS服务；矢量数据发布为REST服务；并在平台上注册成安全服务，对申请获批的用户账号进行服务授权。

（2）网页内容的更新、发布：网页内容的更新、发布包括日志页面内容新增等。

1.194.2异常处理：

（1）对系统和功能的维护，对异常情况及时修复，保障网站的不间断稳定运行。

（2）响应及修复时间：

①紧急问题（系统崩溃、服务不可用）：1小时内响应，2小时内修复。

②一般问题（功能异常、性能下降）：6小时内响应，12小时内修复。

③低优先级问题（界面显示错误）：12小时内响应，24小时内修复。

1.194.3系统修复：

（1）针对安全扫描、渗透测试发现的问题，及时排除潜在安全隐患，加以防范处理，确保网站安全、运行稳定。

（2）安全漏洞修复

①高危漏洞（如远程代码执行）：24小时内响应，3天内修复。

②中危漏洞（如权限绕过）：48小时内响应，7天内修复。

③低危漏洞（如信息泄露）：5个工作日内响应，10天内修复。

1.194.4其他：针对各行业部门有关账号申请注册、数据服务以及地图调用等问题，进行答疑指导。
2、硬件设备或系统运维服务

为确保设备或系统正常运行，日常巡检频次原则上不低于1次/月，具体频次视设备或系统重要程度以及使用单位需求按需调整。（具体设备清单见附件2：硬件主要设备清单）
2.1桥下空间监控设施维护

2.1.1设备信息：高清球形红外摄像机17台、网络存储服务器1台、综合监控服务器1台。
2.1.2设备巡检：巡检频次：1次/月。
2.1.3故障处置：30分钟内响应，市区4小时内（乡镇6小时内）赶到故障现场进行维护服务（包括维修配件到达服务现场），一般故障修理须24小时内解决；重大故障须12小时内解决；特殊故障的具体解决时间与甲方商定。如设备损坏严重无法修复，应在使用方同意后先采用相关产品替代完成，保障交通正常运行。相关设备处置按照有关规定执行。

2.1.4技术支持：技术支持时间：7×24小时。
2.2水闸精细化管理系统运维服务

2.2.1设备信息：服务器、防火墙、交换机、视频矩阵、大屏显示、备用电源等一批设备共计12台。
2.2.2设备巡检：每月一次，包括前端设备维护，网络通信检测，网络问题报使用方后由使用方向通讯公司提出检修。

2.2.3故障处置：工作时间维护响应时间应在2小时以内，非工作时间运维响应时间应在4小时以内；如果需到现场进行服务，应在接到维护请求后的12个小时以内赶到用户现场。
2.2.4技术支持：通过电话向用户提供技术问题解答。
2.3常熟市河道管护综合系统运维
2.3.1设备信息：GPS收集的数据处理器5台。
2.3.2设备巡检：每月一次，包括前端设备维护，网络通信检测，网络问题报使用方后由使用方向通讯公司提出检修。

2.3.3故障处置：工作时间维护响应时间应在2小时以内，非工作时间运维响应时间应在4小时以内；如果需到现场进行服务，应在接到维护请求后的12个小时以内赶到用户现场。

2.3.4技术支持：通过电话向用户提供技术问题解答。
2.4卫生健康信息化设备维保服务

2.4.1设备信息：服务器27台、网络设备27台、安全设备41台、存储设备1台、其他设备63台。
2.4.2设备巡检：巡检频次：1次/月；巡检内容：设备状态。
2.4.3故障处置：故障响应：1小时；故障处置：3小时。

2.4.4技术支持：技术支持时间：7×24小时。

2.4.5其他服务：设备配置调整优化。
2.5常熟电子口岸政务服务平台硬件运维服务

2.5.1设备信息：服务器11台、网络设备6台、安全设备14台、存储设备1台。
2.5.2设备巡检：巡检频次：2次/月；巡检内容：设备状态。

2.5.3故障处置：故障响应：1小时；故障处置：2小时。

2.5.4技术支持：技术支持时间：7×24小时。
2.6安恒防火墙运维

2.6.1设备信息：防火墙1台。
2.6.2设备巡检：每季度一次。

2.6.3故障处置：2小时响应。

2.6.4技术支持：技术支持时间：7×24小时。
2.7常熟市智慧医疗硬件维保服务

2.7.1设备信息：服务器24台、网络设备10台、安全设备4台、存储设备3台。

2.7.2设备巡检：巡检频次：1次/月；巡检内容：设备状态。
2.7.3故障处置：故障响应：1小时；故障处置：3小时。

2.7.4技术支持：技术支持时间：7×24小时。

2.7.5其他服务：设备配置调整优化。
2.8异地备份+鼎甲扩展柜维护
2.8.1设备信息：备份一体机1台。
2.8.2设备巡检：每季度一次。

2.8.3故障处置：2小时响应。
2.8.4技术支持：技术支持时间：7×24小时。
2.9环卫信息化运维项目-硬件运维服务

2.9.1设备信息：服务器11台、安全设备4台、网络设备1台。
2.9.2设备巡检：定期现场巡检。对网络设备、安全设备、主机、存储设备等进行全面检查，保障各类设备稳定运行。同时针对性提出预警及解决建议，及时排除隐患。

2.9.3故障处置：重要设备出现问题时，第一时间分析原因，协调相关厂家、资源对问题设备进行处理；监控单位内部三个私有资源池的运行，结合业务系统需求，负责虚拟机的管理和维护；处理突发网络故障问题。

2.9.4技术支持：提供现场备件安装、补丁升级、操作系统维护、现场故障诊断、电话远程技术支持、系统优化等服务。

2.9.5其他服务：

（1）机房电源、温度、湿度信息统计记录；

（2）硬件设备型号、数量、版本等信息统计记录并定期更新；

（3）存储产品型号、版本和性能等信息统计记录并定期更新；

（4）网络结构、网络路由、网络IP地址统计记录并定期更新；

（5）综合布线系统结构图的绘制并定期更新；

（6）其它附属设备的统计记录并定期更新；

（7）处理业务接入、线路调整、网络变更等需求，根据具体情况设计、提供并实施相应的工作；

（8）结合每次等保、渗透、演练等暴露出来的问题进行相对应的整改；

（9）配合需求完成相应的资料组织和服务等。
2.10环卫信息化运维项目-设备原厂服务

2.10.1设备信息：安全设备10台、服务器1台。
2.10.2设备巡检：巡检频次：1次/月；巡检内容：设备状态。

2.10.3故障处置：故障响应：1小时；故障处置：3小时。

2.10.4技术支持：技术支持时间：7×24小时。

2.10.5其他服务：安全设备内置病毒库、特征库等升级。
2.11常熟市区域电子票据监管平台硬件运维

2.11.1设备信息：电子票据服务器8台。
2.11.2设备巡检：巡检频次：1次/月；巡检内容：设备状态。

2.11.3故障处置：故障响应：1小时；故障处置：3小时。

2.11.4技术支持：技术支持时间：7×24小时。

2.11.5其他服务：设备配置调整优化。
2.12常熟市环卫综合管理信息系统硬件运维服务

2.12.1设备信息：服务器6台、网络设备1台、安全设备1台、存储设备1台。

2.12.2设备巡检：巡检频次：1次/季度；巡检内容：系统内使用情况、现场设备使用情况；巡检范围清扫酒水车智能终端一体机、服务器、存储设备、普通GPS终端。

2.12.3故障处置：1小时响应，24小时内到场，48小时内处理完成。

2.12.4技术支持：提供7×24小时电话及远程技术支持服务。

2.12.5其他服务：当硬件工作不正常时，1小时响应，24小时内到场，并对错误进行分析，48小时内帮助客户解决问题，当问题为硬件质量问题，负责联系硬件供货商，协助使用方解决问题；当硬件出现非质量问题的损毁而不能正常工作时，先分析故障，并对使用方提出问题的解决办法。
2.13常熟市财政设备维保运维服务

2.13.1设备信息：服务器1台、网络设备1台、安全设备5台。
2.13.2设备巡检：设备巡检频次：每季度一次；巡检内容：负责对维保设备进行调整、检测和升级等现场技术支持；确保设备运行在稳定状态，包括设备硬件及系统相关软件。

2.13.3故障处置：故障响应时间：3小时响应。

2.13.4技术支持：7×24小时电话及远程技术支持服务。
2.14常熟市财政设备应急维修服务

2.14.1设备信息：服务器8台、网络设备12台、安全设备4台、其他设备1台、存储设备1台。
2.14.2设备巡检：每天巡检，确保设备运行在稳定状态，如有故障及时保修。

2.14.3故障处置：3小时响应。

2.14.4技术支持：故障上门检修。

2.14.5其他服务：设备故障，应急维修。
2.15常熟市应急广播平台硬件维保（二）

2.15.1设备信息：网络设备2台。
2.15.2设备巡检：巡检频次：4次/年；巡检内容：设备状态。

2.15.3故障处置：故障响应：1小时；故障处置：根据设备的不同故障情况和级别来定。

2.15.4技术支持：技术支持时间：7×24小时。

2.15.5其他服务：在原设备返修期间：自有硬件提供备件，非自有硬件若故障影响平台正常运行，可安排人员到场维护。
2.16常熟市应急广播平台硬件维保（一）

2.16.1设备信息：应急广播应用、数据库服务器、GIS地图服务器5台；汇聚交换机、接入交换机、交换机4台；入侵检测系统、防火墙、日志审计系统3台。
2.16.2设备巡检：巡检频次：4次/年；巡检内容：设备状态。

2.16.3故障处置：故障响应：1小时；故障处置：根据设备的不同故障情况和级别来定。

2.16.4技术支持：技术支持时间：7×24小时。

2.16.5其他服务：在原设备返修期间：自有硬件提供备件，非自有硬件若故障影响平台正常运行，可安排人员到场维护。
2.17文旅大平台硬件运维

2.17.1设备信息：服务器1台、网络设备1台。
2.17.2设备巡检：巡检频次：1次/月；巡检内容：设备状态。

2.17.3故障处置：故障响应：1小时；故障处置：3小时。

2.17.4技术支持：技术支持时间：7×24小时。
2.17.5其他服务：设备配置调整优化。
2.18政务外网接入改造及办公网络安全加固设备维保服务

2.18.1设备信息：安全设备2台、网络设备36台。
2.18.2设备巡检：巡检频次：1次/季度；巡检内容：设备状态。

2.18.3故障处置：故障响应：2小时；故障处置：4小时。

2.18.4技术支持：技术支持时间：7×24小时。

2.18.5其他服务：设备配置调整优化。
2.19档案信息化业务系统运维-服务器存储运维二

2.19.1设备信息：政务网存储1台、工作服务器加终端64台。
2.19.2设备巡检：频次：1次/季度；内容：资源使用情况，OS补丁。

2.19.3故障处置：1小时响应。

2.19.4技术支持：技术支持时间：7×24小时。

2.19.5其他服务：运行改善调优。
2.20档案信息化业务系统运维-网络交换及安全设备许可授权及特征库升级（安全设备一）

2.20.1设备信息：安全设备7台、网络核心交换171台。
2.20.2设备巡检：频次：1次/季度；内容：硬件运行情况。本年度授权及特征库更新。

2.20.3故障处置：1小时响应。

2.20.4技术支持：技术支持时间：7×24小时。

2.20.5其他服务：运行改善调优。
2.21档案信息化业务系统运维-服务器存储运维一
2.21.1设备信息：局域网存储1台、业务服务器8台。
2.21.2设备巡检：频次：1次/季度；内容：资源使用情况，OS补丁。

2.21.3故障处置：1小时响应。

2.21.4技术支持：技术支持时间：7×24小时。

2.21.5其他服务：运行改善调优。
2.22档案信息化业务系统运维-蓝光存储

2.22.1设备信息：蓝光存储设备1台。
2.22.2设备巡检：频次：1次/季度；内容：硬件运行情况，管理台工作检查。

2.22.3故障处置：1小时响应。

2.22.4技术支持：技术支持时间：7×24小时。

2.22.5其他服务：运行改善调优。
2.23档案信息化业务系统运维-网络交换及安全设备许可授权及特征库升级（安全设备二）

2.23.1设备信息：APT网络预警平台及EDR终端。

2.23.2设备巡检：频次：1次/季度；内容：硬件及控制台运行情况。本年度授权及特征库更新。

2.23.3故障处置：1小时响应。

2.23.4技术支持：技术支持时间：7×24小时。

2.23.5其他服务：运行改善调优；年度安全培训宣讲。
2.24常熟市智能公共交通系统服务

2.24.1设备信息：监控接入平台1台、视频分布式数据节点2台。
2.24.2设备巡检：对交通信息系统所托管的政务机房、交换机房、云服务网络和办公区域的物理服务器、网络安全设备和云服务设备进行日常巡检和安全巡查。

2.24.3故障处置：SIS1异常1小时内响应，2小时内提出问题解决方案，到达现场后4小时解决；SIS2异常2小时内响应，4小时内完成故障鉴定，提出问题解决方案，到达现场后8小时内解决；SIS3异常2小时内响应，8小时内完成故障鉴定，提出问题解决方案，到达现场后12小时内解决。

2.24.4技术支持：SIS1异常1小时内响应，2小时内提出问题解决方案，到达现场后4小时解决；SIS2异常2小时内响应，4小时内完成故障鉴定，提出问题解决方案，到达现场后8小时内解决；SIS3异常2小时内响应，8小时内完成故障鉴定，提出问题解决方案，到达现场后12小时内解决。
2.25常熟市运政稽查监控系统维护

2.25.1设备信息：抓拍摄像机25台、硬盘录像机1台、硬盘4块、交换机1台、网络存储服务器1台。
2.25.2设备巡检：日常巡检1次/月；巡检内容：中心设备（服务器、磁盘、网卡、交换机、光纤传输设备）前置设备（摄像头、网线、电线）；巡检范围：电信机房、执法大队机动执法中队、25个布控点。

2.25.3故障处置：10分钟响应，一般故障24小时处置、重大故障12小时处置。

2.25.4技术支持：技术支持时间：7×24小时。
2.26防火墙及日志审计设备

2.26.1设备信息：日志审计设备1台、防火墙1台。
2.26.2故障处置：硬件故障人工费用全免。

2.26.3技术支持：提供7×24小时电话及远程技术支持服务。

2.26.4其他服务：针对在设备运行中出现的故障，通过电话仍无法解决问题，提供现场技术支持服务。现场技术支持包括故障诊断、提交解决方案、系统恢复等服务：①应急服务：如系统运行出现异常情况时，必须保证在接到使用单位报修电话后，根据系统故障的紧急程度，影响用户业务等紧急情况需2小时内到达现场并提供应急服务。尽快恢复设备正常运行，不限定应急服务次数。②负责对维保设备进行调整、检测和升级等现场技术支持，确保设备运行在稳定状态，包括设备硬件及系统相关软件。③配合工作：如使用单位要求对相应设备进行调整，需在保证设备安全的情况下，免费负责设备的迁移、安装、调试及相关工作并根据业务要求，完善设备配置，解决相关问题等。
2.27态势感知和终端响应平台运维服务

2.27.1设备信息：安全感知平台1台、潜伏威胁探针1台、EDR等平台。
2.27.2故障处置：硬件故障人工费用全免。

2.27.3技术支持：提供7×24小时电话及远程技术支持服务。

2.27.4其他服务：针对在设备运行中出现的故障，通过电话仍无法解决问题，提供现场技术支持服务。现场技术支持包括故障诊断、提交解决方案、系统恢复等服务：①应急服务：如系统运行出现异常情况时，必须保证在接到使用单位报修电话后，根据系统故障的紧急程度，影响用户业务等紧急情况需2小时内到达现场并提供应急服务。尽快恢复设备正常运行，不限定应急服务次数。②负责对维保设备进行调整、检测和升级等现场技术支持，确保设备运行在稳定状态，包括设备硬件及系统相关软件。③配合工作：如使用单位要求对相应设备进行调整，需在保证设备安全的情况下，免费负责设备的迁移、安装、调试及相关工作并根据业务要求，完善设备配置，解决相关问题等。
2.28常熟人社外网网络及安全设备维保服务

2.28.1设备信息：安全设备7台、存储设备1台、服务器2台、网络设备5台、虚拟化软件CAS企业版&安全套件。
2.28.2设备巡检：巡检频次：1次/月；巡检内容：硬件状态，操作系统性能检查、容量检查、日志检查和整体状态。

2.28.3故障处置：故障响应：及时响应；故障处置：3小时。

2.28.4技术支持：技术支持时间：7×24小时。

2.28.5其他服务：①按使用单位要求协助进行资产梳理、定期更新；负责防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等安全设备的日常维护、配置管理、策略更新等工作；收集、分析安全设备和系统的日志信息，及时发现异常行为和潜在的安全威胁，对高风险事件进行预警和处置；根据安全评估结果，协助使用单位制定并实施安全加固方案，对系统进行漏洞修复、配置优化、访问控制强化等操作；在发生安全事件或出现重大安全漏洞时，第一时间提供技术支持；与使用单位保持密切沟通，及时了解使用单位的安全需求和业务情况，解答关于信息安全方面的问题；与使用单位内部的研发、项目管理等部门进行协调沟通，确保项目顺利实施和服务质量的提升。②其他服务：培训服务、故障排除、备件服务、软件升级、建立维保档案。
2.29常熟人社核心服务器及存储设备维保服务

2.29.1设备信息：数据库服务器（包括数据库、操作系统、缓存加速卡）3台、容灾服务器（包括数据库、操作系统）1台、生产存储（含存储虚拟化）2台、应用存储（含存储虚拟化）2台、网络设备4台。
2.29.2设备巡检：巡检频次：1次/月；巡检内容：硬件状态，操作系统性能检查、容量检查、日志检查和整体状态，数据库性能检查、配置参数检查、容量检查、任务检查、日志检查和整体状态。

2.29.3故障处置：故障响应：30分钟响应；故障处置：4小时。

2.29.4技术支持：技术支持时间：7×24小时。

2.29.5其他服务：①提供全年每周7天、每天24小时的全天候随时到场服务和每天24小时热线电话服务，节假日照常工作，到场时间小于4小时。②定期提供常驻现场预防性维护服务（包括数据库及操作系统，全年不少于36天）。③运维监控服务：通过专业的监控工具对涉及的软硬件提供整体监控服务，监控内容包括性能监控、预防性监控以及业务监控。监控指标包括链路、端口、资源、效率等，同时提供监控告警实时通知服务，监控数据分析服务等。④其他服务：培训服务、故障排除、备件服务、软件升级、建立维保档案。
2.30常熟人社核心网络及安全设备维保服务

2.30.1设备信息：网络设备10台、安全设备8台、服务器6台、虚拟化软件CAS企业版&安全套件1套。
2.30.2设备巡检：巡检频次：1次/月；巡检内容：硬件状态，操作系统性能检查、容量检查、日志检查和整体状态。

2.30.3故障处置：故障响应：及时响应；故障处置：3小时。

2.30.4技术支持：技术支持时间：7×24小时。

2.30.5其他服务：①按使用单位要求协助进行资产梳理、定期更新；负责防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等安全设备的日常维护、配置管理、策略更新等工作；收集、分析安全设备和系统的日志信息，及时发现异常行为和潜在的安全威胁，对高风险事件进行预警和处置；根据安全评估结果，协助使用单位制定并实施安全加固方案，对系统进行漏洞修复、配置优化、访问控制强化等操作；在发生安全事件或出现重大安全漏洞时，第一时间提供技术支持；与使用单位保持密切沟通，及时了解使用方的安全需求和业务情况，解答使用单位关于信息安全方面的问题；与使用单位内部的研发、项目管理等部门进行协调沟通，确保项目顺利实施和服务质量的提升。②培训服务、故障排除、备件服务、软件升级、建立维保档案。
2.31常熟人社一体化回流平台维保服务

2.31.1设备信息：服务器2台、安全设备3台。
2.31.2设备巡检：巡检频次：1次/月；巡检内容：硬件状态，操作系统性能检查、容量检查、日志检查和整体状态，数据库性能检查、配置参数检查、容量检查、任务检查、日志检查和整体状态。

2.31.3故障处置：故障响应：1小时；故障处置：3小时。

2.31.4技术支持：技术支持时间：7×24小时。

2.31.5其他服务：①提供全年每周7天、每天24小时的全天候随时到场服务和每天24小时热线电话服务，节假日照常工作，到场时间小于4小时。②定期提供常驻现场预防性维护服务（包括数据库及操作系统，全年不少于36天）。③运维监控服务：通过专业的监控工具对涉及的软硬件提供整体监控服务，监控内容包括性能监控、预防性监控以及业务监控。监控指标包括链路、端口、资源、效率等，同时提供监控告警实时通知服务，监控数据分析服务等。④其他服务：培训服务、故障排除、备件服务、软件升级、建立维保档案。
2.32资规日常运行维护服务

2.32.1设备信息：安全设备10台、杀毒软件1套、存储设备10套、服务器23台、网络设备2台。
2.32.2设备巡检：每季度1次；巡检内容：对维保设备进行调整、检测等现场技术支持，确保设备运行在稳定状态，包括设备硬件及系统相关软件。巡检范围：合同续保设备。

2.32.3故障处置：故障响应时间：0.5小时。

2.32.4技术支持：技术支持时间：7×24小时。

2.32.5其他服务：应急服务：如系统运行出现异常情况时，0.5小时响应，1小时内到达使用单位现场并提供应急服务。尽快恢复设备正常运行，不限定应急服务次数。配合工作：如使用单位要求对相应设备进行调整，需在保证设备安全的情况下，免费负责设备的迁移、安装、调试及相关工作并根据业务要求，完善设备配置，解决相关问题等。
2.33智慧司法云管理平台二期运维（硬件）

2.33.1设备信息：大屏、平板等硬件22套。
2.33.2设备巡检：巡检频率：1次/月；巡检内容：硬件设备状态。

2.33.3故障处置：故障响应时间：1小时；故障处理时间：4小时。

2.33.4技术支持：提供技术支持服务，服务时间：7×24小时。

2.33.5其他服务：原厂设备维保，不含人为损坏（如利器撞击屏幕造成屏碎，天灾意外等）。
2.34板块机房运维服务

2.34.1设备信息：14个机房及终端。

2.34.2设备巡检：巡检频次：1次/月；巡检内容：设备状态。

2.34.3故障处置：配合设备供应商及时处理故障。

2.34.4技术支持：技术支持时间：7×24小时。
2.35机要设备续保

2.35.1设备信息：存储设备1台、安全设备5台、网络设备3台、杀毒软件授权300个。
2.35.2设备巡检：每季度一次；巡检内容：对维保设备进行调整、检测等现场技术支持，确保设备运行在稳定状态，包括设备硬件及系统相关软件。巡检范围：合同续保设备。

2.35.3故障处置：故障响应时间：1小时。

2.35.4技术支持：技术支持时间：7×24小时。

2.35.5其他服务：①应急服务：如系统运行出现异常情况时，1小时响应，2小时内到达用户现场并提供应急服务。尽快恢复设备正常运行，不限定应急服务次数。②配合工作：如使用单位要求对相应设备进行调整，需在保证设备安全的情况下，免费负责设备的迁移、安装、调试及相关工作并根据业务要求，完善设备配置，解决相关问题等。
2.36  2026年度智慧司法云管理平台运维（硬件）

2.36.1设备信息：大屏、平板等硬件。

2.36.2设备巡检：巡检频次：1次/月；巡检内容：设备状态。

2.36.3故障处置：故障响应：1小时；故障处置：3小时。

2.36.4技术支持：技术支持时间：7×24小时。

2.36.5其他服务：设备配置调整优化。
2.37常熟市医保运维保障-网络设备运维

2.37.1设备信息：安全设备17台、网络设备4台。
2.37.2设备巡检：巡检频次：1次/月；巡检内容：设备状态。

2.37.3故障处置：故障响应：1小时；故障处置：24小时。

2.37.4技术支持：技术支持时间：严重7×24小时、一般5×8小时。

2.37.5其他服务：安全补丁升级更新授权、设备配置调整优化、备件备机服务。
2.38常熟市医保数据库与服务器运维监控服务

2.38.1设备信息：存储设备5台、服务器17台。
2.38.2设备巡检：巡检频次：1次/月；巡检内容：设备状态。

2.38.3故障处置：故障响应：10分钟；故障处置：12小时。

2.38.4技术支持：技术支持时间：严重7×24小时、一般5×8小时。

2.38.5其他服务：硬件维保、设备配置调整优化、适配服务。
2.39天融信网络安全防火墙设备维保

2.39.1设备信息：天融信网络安全防火墙2台。
2.39.2设备巡检：巡检频次：1次/季度；巡检内容：设备状态。

2.39.3故障处置：故障响应：1小时；故障处置：3小时。

2.39.4技术支持：技术支持时间：7×24小时。

2.40奇安信网神上网行为管理设备维保

2.40.1设备信息：奇安信网神上网行为管理设备2台。
2.40.2设备巡检：巡检频次1次/季度；巡检内容：设备状态。

2.40.3故障处置：故障响应：1小时；处置时间：3小时。

2.40.4技术支持：技术支持时间：7×24小时。
2.41政务外网核心基础软硬件设备一年维保服务

2.41.1设备信息：交换机7台，路由器1台，防火墙3台，日志审计1台，智能管理中心1台，负载均衡2台。
2.41.2设备巡检：巡检频次：1次/天；巡检内容：设备状态。

2.41.3故障处置：故障响应：1小时；故障处置：3小时。

2.41.4技术支持：技术支持时间：7×24小时。

2.41.5其他服务：设备配置调整优化。
2.42应急能力建设工作-三网安全互联

2.42.1设备信息：2台DAS-TGFW-A1200-FU防火墙。

2.42.2设备巡检：每季度巡检一次，查看设备状态是否正常。

2.42.3故障处置：故障响应时间为2小时内响应，24小时内处理好故障。

2.42.4技术支持：提供技术支持时间为7×24小时。
2.43移动资源设备维保服务

2.43.1设备信息：华为服务器22台，网络设备18台，安全设备13台，华为存储设备4台，云平台2套，管理平台2台，其他设备22台。

2.43.2设备巡检：巡检内容：设备状态。

2.43.3其他服务：

（1）电话和在线技术支持：为设备的所有硬件和软件故障提供7×24小时不限次的在线和电话支持服务。

（2）免费故障硬件更换：保证系统不间断运行。如果服务覆盖的硬件出现无法远程解决的故障，应安排专业合格的工程师提供上门维修服务，提供5×10小时下一个工作日现场技术支持服务，在续保期内硬件配件及上门服务费用全免，并提供官网服务期限查询。

（3）现场支持服务：针对在设备运行中出现的故障，通过电话仍无法解决问题，提供现场技术支持服务。现场技术支持包括故障诊断、提交解决方案、系统数据（参数）恢复等服务。

（4）应急服务：如系统运行出现异常情况时，需保证在接到使用单位报修电话后，根据系统故障的紧急程度，在6小时内指派安排专业合格的工程师到达故障现场，12小时内恢复设备的运行，无需另行支付额外费用，不限定应急服务次数。

（5）配合工作：如使用单位要求对相应设备进行调整，需在保证设备安全的情况下，免费负责设备的迁移、安装、调试及相关工作并根据业务要求，完善设备配置，解决相关问题等。
2.44前置区基础软硬件设备维保服务

2.44.1设备信息：服务器4台，防火墙2台，交换机4台，虚拟化软件1套。

2.44.2设备巡检：巡检内容：设备状态。

2.44.3故障处置：故障响应：1小时；故障处置：3小时。

2.44.4技术支持：技术支持时间：5×8小时。

2.44.5其他服务：设备配置调整优化。
2.45大数据基础平台硬件维护
2.45.1设备信息：服务器31台，网络设备8台，软件平台2套，高斯数据库2套。

2.45.2设备巡检：巡检内容：设备状态。

2.45.3故障处置：故障响应：1小时；故障处置：3小时。

2.45.4技术支持：技术支持时间：7×24小时。

2.45.5其他服务：设备配置调整优化。
3、信息安全服务

3.1网络信息安全服务

3.1.1服务对象（范围）：常熟市政法委及综治中心网络信息安全。
3.1.2服务要求（内容）：安全基础检查服务4次；安全培训服务1次；重保服务1次；应急预案编写1次；漏洞扫描4次。
3.2城市“网安云脑”服务

3.2.1服务对象（范围）：网络安全协调指挥平台（态势感知）。

3.2.2服务要求（内容）：

（1）资产普查服务：对常熟市区域互联网在线资产进行发现、整理和汇总，补充现有的资产清单，可以重点发现补充各单位未上报资产数据，以及长久无人使用、维护的在线资产等；

（2）态势感知服务：获取的常熟市重点单位的各类监测数据及日常业务流转产生的业务数据，以网络安全事件与威胁风险监测为驱动，对网络空间安全相关信息进行汇聚融合，形成针对人、物、地、事、关系的多维视图；

（3）信息通报服务：通过获取关键信息基础设施资产的态势、趋势、攻击、威胁、风险、隐患、问题等情况，分析、研判，并及时将情况上报，进行预警及快速处置；

（4）应急指挥服务：在重要会议或重大活动期间，提供全方位全天候掌握与活动相关的单位、系统和网站安全状况，及时信息通报网络安全隐患，高效处置网络安全事件，实现在安保时期重点对象的监控、安保人员管控、调度指挥、应急处置以及活动情况总结归档；

（5）监管对象服务：实现对重要信息系统的管理和维护，并建立单位、网站系统的安全评估体系；

（6）数据支撑服务：提供标准的接口，可采集各种外部数据，能够直接被平台进行处理和使用；

（7）攻防演练服务：提供开展“网安2026”、“2026护网行动”等各类网络安全专项行动所需的全部环境资源，并提供专业人员负责活动的正常开展，帮助市委网信办能够定期开展各类网络安全专项行动；

（8）漏洞扫描和管理服务：梳理单位资产，发现并整合系统漏洞；

（9）数据安全分险检查：对辖区内单位开展数据安全风险检查工作，出具相应数据安全风险评估报告；

（10）实时监测服务：网站监测服务、日志采集服务和流量监测服务三部分；

（11）需根据使用单位要求提供现场技术支撑等其他服务。
3.3碧水琴川网站安全防护

3.3.1服务对象（范围）：碧水琴川网站。

3.3.2服务要求（内容）：网站云防护：网站云防护、网站内容监测。

3.4生态环境网络安全运维服务

3.4.1服务对象（范围）：常熟市环境质量自动监测系统；实验室信息管理系统（LIMS）；环境监控一体化平台；常熟市“天网”信息化环境监管系统。

3.4.2服务要求（内容）：信息资产统计；网络、安全系统运维（12次）；主机系统运维；网络存储系统运维；突发事件应急响应（4次）；安全评估类服务；安全监测预警与处置服务（按需）；安全培训类服务（2次）；两次漏洞扫描（2次）。
3.5自建系统网络安全服务

3.5.1服务对象（范围）：住建系统自建在用信息化系统23个。

3.5.2服务要求（内容）：漏洞扫描4次；渗透测试4次；应急响应2次；应急演练1次；培训教育2次；互联网资产排查1次；机房巡检（含住建局属单位，共9处办公地点）2次/年。
3.6终端安全管理系统网络安全服务

3.6.1服务对象（范围）：深信服终端安全管理系统。

3.6.2服务要求（内容）：深信服态势感知规则库授权一年；深信服防火墙云智订阅软件一年。
3.7路灯养护所网络安全维护服务

3.7.1服务对象（范围）：常熟市路灯养护所内部网络。

3.7.2服务要求（内容）：应急响应4次；安全巡检4次；资产梳理4次；定期漏扫4次。
3.8网络及数据安全

3.8.1服务对象（范围）：应急局网络安全及数据安全运维。

3.8.2服务要求（内容）：渗透测试2次；资产梳理2次；网络安全巡检服务4次；数据安全巡检服务2次；安全应急响应不限次数；安全应急演练1次；安全培训1次。
3.9医保网络安全服务

3.9.1服务对象（范围）：常熟医保综合监管平台、常熟医保微信公共服务平台、常熟市医疗保障基础支撑平台、国家医疗保障信息平台、常熟医保OA系统、国家医疗保障信息平台数据回流同步软件（DSG）。
3.9.2服务要求（内容）：

（1）根据使用单位需求派遣技术人员提供支持和安全保障。

（2）网络及设备资产维护：

①核心网络及其他网络的规划、优化调整：根据使用方需求和网络现状，制定合理的网络规划方案，优化网络结构，提高网络性能和稳定性。

②网络安全设备日常安全状态巡查管理：定期对网络安全设备进行巡查，检查设备的运行状态、配置情况、日志信息等，及时发现并处理潜在的安全问题。

③异常流量监控及处理：实时监控网络流量，识别异常流量模式，及时采取措施进行处理，防止网络攻击和恶意行为。

④软硬件产品型号、数量、版本等信息统计记录：对网络中的软硬件产品进行详细的信息统计，包括型号、数量、版本等，建立完整的资产清单。

⑤网络结构、网络路由、网络IP地址统计记录：记录网络结构、路由信息和IP地址分配情况，确保网络资源的合理利用和管理。
⑥业务系统逻辑结构图、网络拓扑的绘制调整：绘制和更新业务系统的逻辑结构图和网络拓扑图，确保其准确反映网络的实际情况。

（3）内外网电脑终端系统和硬件维护

①外设维护：对内外网电脑终端进行安全管理，包括安装终端防护软件、配置安全策略、进行安全检查等。
②终端安全管理：实时监测终端的威胁情况，及时发现并处理病毒、木马、恶意软件等安全威胁。

③外设维护：对电脑终端的外设设备进行维护，包括打印机、扫描仪、摄像头等，确保其正常运行。

（4）态势感知流量分析服务

①态势感知流量分析：通过专业的态势感知系统，对网络流量进行实时监测和分析，识别潜在的安全威胁和异常行为。

②每月提供分析报告：定期为客户提供详细的流量分析报告，包括流量趋势、威胁分析、安全建议等内容。

（5）安全检测服务：资产梳理服务：通过现场勘察与各种技术手段对资产进行全面发现和深度识别，并对发现的资产进行分类梳理，包括但不限于网络拓扑、IP规划使用情况、应用系统、应用端口、系统版本、中间件、安全策略、硬件设备等，并对梳理结果出具相关报告。

（6）基线核查服务：依据相关规范，根据实际情况对网络（安全）设备的配置以及业务系统中应用程序的配置情况进行核查，判断是否符合安全性要求，是否存在安全风险和隐患，并能根据不同业务系统的要求，提供相应等级的设置建议。

（7）规划咨询服务：依据相关规范，在信息系统安全建设过程中的各种安全管理、安全制度、安全技术等方面存在的问题，安排安全咨询专家从管理、技术、制度等维度出发，协助使用方制定网络安全计划、实施方案、工作措施等，参照国内外主流标准提供制度建立、方案制定、技术改进等一体化的解决方案。

（8）安全加固服务：在使用方的信息资产上进行安全加固，包括但不限于漏洞修复、安全补丁、清理危险账户、关闭危险端口、修正危险策略等。

（9）应急响应服务：当发生外部黑客入侵、数据泄露、木马病毒等突发安全事件时，提供7×24小时应急服务包括事件检测与分析、风险抑制、问题根除、协助业务恢复的服务，最大化降低安全事件带来的影响。

（10）重大时刻安全保障服务：在举行重大活动、处理重要事件、以及特殊保障期（如两会、法定节日、敏感时期等）时，组织专业活动前，安全检查，活动时，安全值守。提供专业的威胁检测设备，保证在重保期间及时发现威胁，及时处置风险，保障重保时期网络安全。

3.10医保渗透测试和漏洞扫描服务

3.10.1服务对象（范围）：常熟医保综合监管平台、常熟医保微信公共服务平台、常熟市医疗保障基础支撑平台、常熟医保OA系统。

3.10.2服务要求（内容）：

（1）根据使用单位需求派遣技术人员提供支持和安全保障。

（2）漏扫2次：通过远程或者现场方式使用专业的国产漏洞扫描工具对信息系统进行全面漏洞扫描工作，识别出信息资产的漏洞、病毒、木马等潜在风险，出具漏洞扫描报告并提供解决方案。

（3）渗透测试2次：组织渗透测试专家完整地模拟黑客使用的漏洞发现技术和攻击手段，参考《渗透测试执行标准（PTES）》对使用方指定的目标网络/云平台/系统/主机/应用的安全性作全面深入探测，发现系统最脆弱的环节，并提交检测报告和安全漏洞修复建议方案。

（4）应急演练1次：当发生外部黑客入侵、数据泄露、木马病毒等突发安全事件时，提供7×24小时应急服务包括事件检测与分析、风险抑制、问题根除、协助业务恢复的服务，最大化降低安全事件带来的影响。网络安全检查、隐患排查2次。

（5）风险评估服务：对网络系统的安全现状进行分析，明确其面临的安全威胁和存在的安全漏洞，包括但不限于系统漏洞、系统备份措施、系统审计措施、网络分区措施、网络管控措施、边界防护措施、终端防护措施、机房管控措施等，评估这些漏洞被利用后可能造成的损失程度，提供风险评估报告，帮助用户制定相应的安全策略和措施，提高网络系统的安全性。

（6）代码审计服务：依据公司的具体安全规范和要求，对公司的重要应用系统代码审计，发现是否存在安全技术漏洞，避免应用程序漏洞被攻击者利用，导致应用系统被入侵，逐步建立持续改进的工作机制。
3.11安恒-DAS-AHCloud-S IPv6转换服务

3.11.1服务对象（范围）：安恒-DAS-AHCloud-S IPv6转换。

3.11.2服务要求（内容）：提供一级域名个数：1个；2级域名个数：10个，无需本地串联任何硬件设备，无需改动使用方网络结构，通过云端域名解析在1小时内快速实现IPv4到IPv6的升级改造服务，达到将数据包的目标IP和源IP分别完成转换后，数据包将由IPv6网络转发至网站域名处，转换平台拒收并处理相应请求，并通过IPv4公网转发至服务器侧具有IPv4公网地址的服务器上，并针对IPv6访问提供安全保障服务。提供原厂技术上门安装调试，提供7×24小时服务。
3.12深信服EDR维保服务

3.12.1服务对象（范围）：深信服EDR维保授权。

3.12.2服务要求（内容）：7×24小时电话及远程技术支持服务；现场技术支持服务；已知威胁检测；未知威胁检测；自动化与手动响应服务；终端资产盘点；漏洞检测与修复；全维度日志采集服务并存储超过6个月。
3.13安恒云城市盾服务

3.13.1服务对象（范围）：安恒云城市盾-web应用防火墙。

3.13.2服务要求（内容）：协同防护，平台够整体联动，对攻击IP进行全面封锁；支持一键虚拟补丁功能，网站出现0day漏洞时能快速完成修复；提供访问日志记录与查询功能；提供访问与攻击原始日志离线下载功能；可查看安全防护报告；提供整体网站群攻击态势可视化分析，包括访问与攻击流量趋势、CC攻击趋势、受攻击网站趋势、攻击IP排行、网站访问排行等、攻击区域热点展示与挖掘；单个网站可视化分析；支持区域访问控制，限制国外用户或者国内以省市为单位的区域进行访问控制。
3.14水闸精细化管理系统运维服务

3.14.1服务对象（范围）：水闸精细化管理系统。
3.14.2服务要求（内容）：

（1）安全巡查：①防火墙安全巡检；②网络设备安全巡检；③主机防护安全巡检；④系统运行安全巡检；⑤防病毒安全巡检；⑥物理机房巡检。以上巡检内容（2次）。

（2）定期漏洞扫描：①系统漏洞扫描/数据库漏洞扫描：操作系统、数据库及常见应用/协议漏洞扫描。②Web漏洞扫描：覆盖通用漏洞和常规漏洞。③信息泄漏检测：检测网站源码、数据库备份文件、SVN文件、系统重要配置、日志文件向外网泄漏。④弱口令检测：通用性字典弱口令探测，行业性字典弱口令探测。以上扫描内容（4次）。

（3）主机安全服务：2次。
3.15河道管护综合系统运维服务

3.15.1服务对象（范围）：河道管护综合系统。

3.15.2服务要求（内容）：云防火墙vFW（基础版）服务；云主机安全vHSMP（高级版）服务；云综合日志审计vLAS服务。
3.16望虞河工程信息化管理系统安全服务

3.16.1服务对象（范围）：望虞河工程信息化管理系统。

3.16.2服务要求（内容）：

（1）主机安全服务：防火墙、日记审计及安全卫士等；

（2）其他：提供Anti-DDoS服务：提供不超过5Gbps流量的DDoS攻击防护；

（3）协助配置云防火墙、日志审计、安全卫士等；

（4）提供7×24小时故障响应服务。
3.17奇安信网神SecFox日志收集与分析系统V5.0软件版维保

3.17.1服务对象（范围）：奇安信网神SecFox日志收集与分析系统V5.0软件版。

3.17.2服务要求（内容）：

（1）收集相关的IT基础设施、应用系统、数据库、安全设备等的日志，进行全面采集、集中存储、关联分析，并针对发现的问题进行告警响应。系统维保服务包含资产管理、日志采集、日志归一化、日志存储、日志查询、实时分析、关联分析、关联告警、统计报表功能。

（2）标准维保服务，包括故障判断、报修登记、设备修复。
3.18内网安全MSS服务

3.18.1服务对象（范围）：常熟市数据局内部网络。
3.18.2服务要求（内容）：通过“人机共智”的方式整合技术、专家和流程，快速扩展安全能力，实现7×24小时持续监测网络安全风险核心要素（资产、脆弱性、威胁和事件），主动对发现的风险进行闭环处置，提升安全工作的效果及效率，减轻安全压力，呈现安全工作价值。通过本地化安全设备工具化，配合外部安全专家分析能力与人工服务，结合云端安全运营中心实现安全运营服务工作标准化、持续化的成果交付。
3.19主机安全

3.19.1服务对象（范围）：全市约1062台主机。
3.19.2服务要求（内容）：主机安全防护和报告。
3.20天存信息网站防篡改系统标准维保服务

3.20.1服务对象（范围）：天存网站防篡改系统。

3.20.2服务要求（内容）：网站防篡改系统通过监测网页完整性的变化，通过对篡改行为的实时拦截或自动恢复被篡改的内容来实现对网页完整性的保护。一年维保服务包含7×24小时应急响应、现场实施以及产品小版本升级、产品巡检服务。
3.21密码资源池服务

3.21.1服务对象（范围）：需要提供密码资源服务的系统（不低于10个）。
3.21.2服务要求（内容）：密码资源池对接服务。实现对密码服务的统一部署、统一调试、统一供给与监管，资源池性能至少支持10个对接的政务信息系统达到密码安全三级标准。
3.22系统风险评估

3.22.1服务对象（范围）：全市各部门业务系统。
3.22.2服务要求（内容）：不少于400个（次）系统渗透测试：1次/月。
3.23云安全服务

3.23.1服务对象（范围）：市级态势感知平台服务。

3.23.2服务要求（内容）：态势感知报告：1次/月；漏洞扫描：2次；应急演练：1次；

安全培训：1次。
3.24信息化安全服务

3.24.1服务对象（范围）：常熟市网格化联动指挥平台、常熟市一网统管平台等中心运营系统。

3.24.2服务要求（内容）：安全巡检2次；渗透测试1次；系统巡检1次/月，重点时段加强监测；安全培训2次；提供防火墙及核心网络设备的备品备件服务；按使用单位要求提供人员技术支撑服务；配合做好安全事件应急响应；中心机房巡检，1次/季度。
3.25看常熟App安全服务

3.25.1服务对象（范围）：看常熟App。

3.25.2服务要求（内容）：定期组织和开展网络安全评估（涉及渗透测试、漏洞扫描等），提供7×24小时全天候安全态势监控，实时分析安全威胁，实现异常行为告警。监测网络流量，识别DDoS攻击、恶意扫描及异常数据流动等潜在威胁。定期开展应急演练等。
3.26人社信息化系统运维

3.26.1服务对象（范围）：人社所有信息系统（常熟人社一体化系统、人事工资系统、事业单位公开招聘管理系统、人社网站系统、人社一卡通系统等）。

3.26.2服务要求（内容）：

（1）渗透测试服务，2次；

（2）外网攻击面监测服务，2次；

（3）常态化扫测服务，按需；

（4）资产梳理服务，2次；

（5）全网威胁诱捕服务，实时按需；

（6）态势感知威胁监测服务，实时按需；

（7）安全应急响应服务，实时按需；

（8）安全应急演练服务，1次；

（9）安全咨询服务，按需；

（10）安全培训服务，2次；

（11）网站云防护服务，提供7套网站域名（一级域名7个，二级域名不低于20个）的云防护；

（12）安全策略有效性检查服务，1次，按需；

（13）代码审计服务，按需。
3.27农业农村系统网络安全服务

3.27.1服务对象（范围）：常熟“智慧三农”、常熟村庄人居环境整治平台、农村土地承包经营权确权登记颁证管理平台、常熟市涉农项目管理系统、常熟市农业农村项目库管理平台、常熟市农村人居环境数字化智慧监管平台、新型农业经营主体信用体系、常熟市智慧三农平台农产品质量监管平台及合格证、常熟智慧禁渔线上群管小程序、常熟“智慧三农”综合执法系统、常熟市农药管理平台、苏州市犬（猫）免疫管理系统、常熟智慧禁渔线上群管小程序等。

3.27.2服务要求（内容）：

（1）漏洞扫描：每季度1次，共4次；

（2）渗透测试：上、下半年各1次，共2次；

（3）安全培训：全年1次；

（4）安全巡检：每季度1次，共4次；

（5）应急演练：全年1次；

（6）资产梳理：全年1次；

（7）安全加固：按需提供；

（8）安全咨询：按需提供；

（9）应急响应：按需提供。

3.28科技信息安全服务

3.28.1服务对象（范围）：常熟市科技创新创业服务云平台、常熟市产业知识服务平台、常熟市“昆承英才”创新创业领军人才申报管理系统、常熟汇科创大数据管理平台、常熟市科技招商数字化管理平台。

3.28.2服务要求（内容）：

（1）扫漏服务4次；

（2）渗透测试服务4次；

（3）应急演练服务1次；

（4）根据实际发生响应，按需提供应急响应服务。
3.29智能公共交通系统服务

3.29.1服务对象（范围）：常熟市交通运输应急指挥及指挥交通运用平台。

3.29.2服务要求（内容）：

（1）应急演练1次；

（2）安全培训1次；

（3）每月定期查杀病毒及软件防范升级。记录网络流量与日志，动态识别异常行为，生成威胁预警报告，辅助快速定位安全风险。对托管的业务数据、网络平台智能拦截DDoS攻击、SQL注入等威胁，支持HTTPS加密与CC防护，确保Web业务高可用性与数据零泄漏。
3.30网络安全运维服务

3.30.1服务对象（范围）：公安局网络安全。
3.30.2服务要求（内容）：

（1）网络资产管理：对网络安全运维服务期内现有的安全设备及新增的安全设备进行日常维护，具体工作包括：

①日常巡检。每工作日查看设备运行日志、分析设备运行状况；

②设备配置及优化。根据业务及安全需求，调整安全设备配置（包括安全策略修改），并对策略进行归并及优化；

③配置策略梳理。每月对安全策略进行梳理，明确每一条策略的用途、意义；

④配置备份。每月对安全设备配置进行备份，每次配置调整后进行备份；

⑤设备升级。在设备系统软件或特征库新版本发布后，及时完成设备软件升级；

⑥故障处置。对网络安全产品发生的故障进行处置；

⑦新增设备维护。配合完成新增安全设备的安装调试，完成上述①、②、③、④、⑤、⑥项的工作内容。

（2）网络体系建设：

①根据国家相关标准、行业要求和实际情况建立相应的网络安全信息系统体系。

②对现有网络、应用系统、网站深入了解后，根据实际情况分析网络安全状况，由后台专家团队进行深入研究，对现有安全防护体系进行优化和改造。方案应包括现有非涉密区域的现状分析、安全规划、需要补充的安全防护设备清单、需要优化的内容。

（3）重要时刻保障：

在重大节假日前，做好网络安全排查和优化；在重大节假日期间，做好网络安全保障服务。

（4）网络安全提升：

①使用现有设备及安全软件进行扫描和修复工作，如不能满足需求，须自备设备及软件完成相关工作。

②每月对网络区域内的服务器、终端、网络设备、安全设备、应用系统及网站等进行安全扫描，编制详细处置建议。

③每月对应用系统及网站进行安全检测。对网站的漏洞、篡改、挂马、暗链、敏感信息等进行监控，并及时做出告警。

④对应用系统、网站每季度进行1次受控的、非破坏性的渗透测试，查找存在的安全隐患，并针对安全隐患提出解决办法及加固方案，切实保证信息系统安全。

⑤及时检测安全设备的安全事件告警，综合分析各类安全事件日志，及时发现安全威胁，分析基础网络安全状况，对安全事件进行处置。
（5）应急响应：

①建立应急响应小组，提供合同期限内7×24小时应急响应服务，当出现突发紧急事件时，启动应急预案，30分钟到现场，提供应急服务。

②制定应急方案，参与演练，协助编制应急演练总结。

③配合安全检查工作，包括但不限于提供相关日志、数据等信息。

④网络、应用系统、网站等出现异常时，配合进行相关安全排查工作，以便迅速分析网络或信息系统异常原因，在最短时间内恢复正常。

（6）安全培训：提供不少于2次的网络安全培训服务，内容包括最新的法律法规培训，安全意识、技术培训、事件应急等前沿领域技术介绍。

（7）云防护：提供2个主域名的安全云防护，确保业务安全稳定运行。

（8）IPV6转换服务：提供2个一级域名的IPV6转换服务。

（9）安全宣传：提供2个网络安全宣传教育视频制作。

（10）按使用单位要求提供现场技术支撑人员服务：熟练掌握信息安全相关标准与规范，具备丰富的信息安全风险评估或安全测评工作经验，具有成熟的信息安全技术和项目管理能力，能够应对可能的突发性安全事件应急工作，独立解决系统及设备出现的故障。
3.31发改安全设备维保服务

3.31.1服务对象（范围）：发改委安全服务。
3.31.2服务要求（内容）：提供发改安全设备维保服务。
3.32信息安全服务

3.32.1服务对象（范围）：城市管理工作平台及小程序、城市管理综合服务平台、违法建设平台、常熟市环卫综合管理信息系统、音频视频管理平台、常熟渣土车智慧管理系统。

3.32.2服务要求（内容）：

（1）安全巡检，1次/季度，4次；

（2）渗透测试，1次/季度，4次；

（3）弱口令检测，1次/季度，4次；

（4）安全加固，1次/半年，2次；

（5）安全培训，1次/半年，2次；

（6）应急演练，1次/年；

（7）应急响应，按需/年，不限次数；

（8）安全咨询，按需/年，不限次数。
3.33互联网安全接入服务

3.33.1服务对象（范围）：微步在线 （监控全局所有终端上网行为）。

3.33.2服务要求（内容）：提供稳定的、快速的安全DNS服务，所有上网请求先过滤威胁情报网，可以全面发现新型威胁及其变种，实时拦截恶意反连行为，集威胁发现、拦截、定位、处置闭环于一体，及时有效地保护城管局办公网络安全。含每个月6000万次dns请求量，一年服务。接收到请求先和情报碰撞，检测到恶意域名不做解析，直接拦截，实现安全防护，有效防护恶意软件、勒索病毒、APT攻击、钓鱼链接、非法站点等多种新型高级威胁，实现检测、拦截、定位、取证闭环的全流程威胁防护。
3.34财政网络安全杀毒软件升级服务

3.34.1服务对象（范围）：非税一体化系统、财政办公系统。

3.34.2服务要求（内容）：网络安全杀毒软件防病毒功能授权五个月升级许可，根据使用单位需要提供不少于500个终端授权。
4、基础资源服务

4.1应用环境支撑服务

4.1.1运行环境支撑服务（一）

提供我市各部门各类信息化系统（承诺满足不少于239个应用系统的运行支撑且不低于目前运行环境资源配置，可视采购人及使用单位要求进行调整优化）的数字化底座和运行环境支撑服务，具体内容如下：

1.基础运行环境供给：提供隔离的、可配置的应用实例化运行空间，支持主流操作系统及中间件的部署，满足多租户逻辑隔离要求。

2.数据承载服务：提供安全可靠的数据持久化存储空间，支持块级、文件级及对象级数据的读写访问，并具备数据冗余保护机制。

3.资源弹性调度：具备对计算与存储能力的自动化编排与动态扩缩容能力，以应对业务高峰期的并发需求。

4.1.2运行环境支撑服务（二）

提供医保微信公共服务平台、危险化学品监控存储平台、档案馆信息化业务系统、区域PACS存储平台、合理用药系统、基本公共服务督导与考核决策支持系统、卫健视频系统、望虞河工程信息化管理系统、河道管护综合系统、节水管理系统、艺体类校外培训机构预付资金监管平台、看常熟APP等系统平台的数字化底座和运行环境支撑服务（不低于目前运行的环境资源配置，可视采购人及使用单位要求进行调整优化）。
4.1.3运维支撑服务
根据使用单位要求，提供专业技术人员，严格落实电子政务外网7×24小时值班值守制度，确保值守人员在岗在位、通讯畅通，能够及时响应各类突发情况。建立健全常态化监测机制，对核心网络设备（含骨干网关键设备、机房核心设施等）及人社、医保、应急、交通等重要部门的业务系统开展重点监测，核查设备在线状态、业务连通性及数据传输稳定性。通过电话、短信、邮箱等常用通讯渠道，做好对告警信息的及时动态推送，确保责任人第一时间接收处置。使用拨测等辅助监测手段，强化对重点业务的主动监控。同时，严格执行管理层面“零报告”制度，定时报送监测情况、隐患排查结果及异常处置情况。持续优化网络安全应急处置流程，明确故障响应、排查、处置、恢复全环节责任分工、操作步骤和时限要求，确保故障发生后15分钟内启动响应并向上级主管部门报备，1小时内恢复核心业务，24小时内提交故障处置报告。细化线路切换、设备重启、外部支援协调等操作细则，确保流程清晰、可落地、可执行。升级运管平台监测功能，实现线路状态、设备运行情况实时监测和风险预警。强化运维团队考核管理，明确人员履职要求、工作职责、协同机制和响应流程，常态化开展专业培训，全面提升现场应急处置能力。
4.2机柜租赁服务

4.2.1服务内容：IDC机房目前承载了常熟市众多部门的基础信息库、政务服务应用、民生服务应用，本服务是标准机柜租赁服务，数量不少于156个（可视采购人及使用单位要求进行调整优化）。

4.2.2服务要求：
（1）IDC机房要求：
①机房至少具有2路一类市电引入。

②机房需配备不间断电源系统、消防系统、空调系统、门禁系统以及监控系统等。

③机房监控系统保证场地内监控无死角，对场地进行7×24小时监控，本地监控录像保存时间不少于1个月。

④机房需具备完善的动环监控系统，主要实现对机房温湿度、UPS、制冷单元、漏水、门禁等状态进行实时监测、控制、报警等功能。

（2）运维要求：
①机房配备7×24小时值班，值班人员实时响应并处理机房自有设备相关故障，进行环境监控、定期巡查，严格保存巡检日志记录。

②需制定完善的机房维护管理方案及应急保障方案，对机房故障进行不同等级的划分和处理，第一时间通知采购人。

③做好设备出入记录。对于出入机房的设备，需做好纸质台账的登记工作。进出使用方机柜的设备，需经使用单位书面同意后，方可允许出入。

4.3网络支撑服务

4.3.1对全市政务网、业务网等各类裸光纤、VPN、互联网专线、数字电路等链路提供网络技术服务，确保线路通畅、稳定运行。

4.3.2提供服务的范围（因使用单位业务调整等原因，允许提供服务范围的线路数量存在2%以内的调整变动，如使用部门提出变更需要，中标人需及时响应，并在5个工作日内做好支撑保障）：
（1）分项1：VPN线路927条。带宽：1000M 6条，500M 1条，300M 1条，200M 6条，100M 21条，50M 141条，20M 594条，10M 153条，34M 4条。
（2）分项2：互联网专线39条。带宽：1000M 5条，300M 3条，200M 2条，100M 11条，50M 9条，34M 2条，20M 7条。
（3）分项3：光纤831条。
（4）分项4：数字电路46条。
（5）分项5：IP地址86个。

（6）分项6：MSTP线路118条，带宽分别为200M 4条，20M 4条和10M 110条。
（7）分项7：IDC专线1条，带宽100M。
（8）分项8：其他线路42条。
4.4其他服务

4.4.1短信服务：为常熟生态环境、新市民中心、公安、人社等单位提供短信发送服务。（年发送量预计900万条，以实际发送数为准）
5、系统及密码安全保护测评服务

5.1等保测评服务

5.1.1服务内容：依照法律法规和行业标准中对应的技术要求提供等保测评，提供17套业务系统的二级等保服务、9套业务系统的三级等保服务，对评估对象的现状作记录，包括物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全及备份和恢复；按照使用方系统现状对应的管理要求进行测评分析，对评估对象的现状作记录，包括安全管理制度、安全管理机构、人员安全管理、系统建设管理、系统运维管理。

5.1.2服务要求：提供《网络安全等级测评报告》，包括但不限于：单元测评分析结果、整改测评分析结果、测评结论和安全整改建议等。
5.2商用密码测评服务

5.2.1服务内容：

（1）包含2套业务系统的密码测评服务。

（2）依照法律法规和行业标准中对应的技术要求提供密码测评，利用系统、全面、科学的应用评估设计有效地组织实施，独立、客观、公正地分析评估和报告需要测评的系统的整体状况，对各子模块的密码技术应用、密钥管理、安全管理等方面进行全面评估，验证系统是否满足国家和省委、省政府关于政务信息系统密码应用安全性的要求。

5.2.2服务要求：针对每个被评估系统编制密码应用安全性评估报告，报告按照国家密码管理局要求包含的内容编制或参考模板编制，并提出有针对性的加强完善密码安全管理和防护建议。
6、其他运行维护服务
6.1评标系统云签名

6.1.1服务内容及要求：评标系统云签名服务。评委登录评标系统时该服务自动生成pin码，评委对各类文件进行签章时，输入pin码，调用云签名接口，根据评委姓名生成电子印章，嵌入到文件中，完成签名。
6.2一网通办数据库运维服务

6.2.1服务内容及要求：数据库运维服务：远程响应及点对点应答服务、定期软件健康检查服务、备份恢复策略评估服务、数据库优化服务、数据灾难恢复服务、软件补丁分析与升级服务、故障应急处理服务、重要时间点保障服务、应急方案设计与预演服务、提供系统架构优化规划服务、技术资料提供服务、专家技术团队咨询服务。
6.3电子政务办公平台数据库运维服务

6.3.1服务内容及要求：远程响应及点对点应答服务；定期软件健康检查服务；备份恢复策略评估服务；数据库优化服务；数据灾难恢复服务；软件补丁分析与升级服务；故障应急处理服务；重要时间点保障服务；应急方案设计与预演服务；提供系统架构优化规划服务；技术资料提供服务；专家技术团队咨询服务。

6.4  2026年数字政府支撑服务

6.4.1服务内容及要求：

（1）数字政府统一工作平台运维、优化；

（2）基础支撑能力（包含通知中心及短信）；

（3）数字政府统一工作平台应用系统接入支持；

（4）信息化项目验收前置验证服务；

（5）数字政府相关基础平台运营服务。
6.5虞政通服务项目

6.5.1服务内容及要求：

（1）提供3万用户授权；

（2）提供专属底座、专属安全、专属存储、专属APP、信创APP（3万个授权）；

（3）提供域账号服务器；

（4）提供IM安全加密服务；

（5）提供技术服务，包括域账号验证、minioss存储运维、APP打包和内部分发、本地化技术支撑。

6.6办公平台、大数据基础平台短信通知服务

6.6.1服务内容及要求：基于常熟市电子政务办公平台与常熟市大数据基础平台提供业务系统的短信通知发送服务。

6.7大数据基础平台其他数据服务

6.7.1服务内容及要求：75个部门的前置机（第二批）数据迁移服务。
6.8数据工作专班驻场

6.8.1服务内容及要求：数据工作专班5人驻场服务及远程技术支撑：技术管理服务、数据采集服务、数据治理和融合服务（中心）、数据共享服务、应用支撑服务。
6.9政务外网服务

6.9.1服务内容及要求：按使用单位和监管单位要求提供全市政务外网全网网络和终端巡检维护巡检服务，视要求提供现场技术支撑。
6.10常熟市智慧政务服务平台（四期）项目运维-硬件设备部分

6.10.1服务内容及要求：为智慧政务服务平台（四期）项目提供硬件租用，包括2台迪普核心交换机设备租用，保障数据局网络正常使用。
6.11新一代电子政务外网支撑服务

6.11.1服务内容及要求：

（1）固网基础网络支撑服务包括：广域核心路由器2台、城域核心路由器2台、汇聚路由器（广电/移动链路）4台、汇聚路由器（村社）2台、城域网接入路由器（重点委办局）30台、城域网接入路由器（普通委办）98台、城域网接入路由器（村社）455台、机房接入路由器4台、IPV6地址分配及管理系统2台、SDN网络控制器软硬件1套。

（2）安全防护资源池支撑服务包括：安全防护防火墙资源池2台、安全控制器1台、抗DDOS资源池2台。

（3）安全监测资源池支撑服务包括：安全管理区接入交换机2台、引流交换机2台、防病毒1套、准入1套、零信任1套。

（4）统一运行管理体系支撑服务包括：统一运行管理平台1套。
6.12设备租赁服务

6.12.1服务内容及要求：包含2台华为核心交换机、1套华为存储设备、一台三未商用密码机、1台意源身份认证服务器等设备的租赁服务。
6.13智能审核视频解析

6.13.1服务内容及要求：6套智能审核视频解析（KEY）服务。
6.14数据中心运维服务

6.14.1服务内容及要求：

（1）网络运维：运维数据中心网络硬件、设备配置日常维护与管理；数据中心网络与线路标准化工作；公安数据中心云网架构规划设计与架构调优；网管平台接入、骨干设备、链路与内部线路故障预警处理与解决跟踪。
（2）计算资源运维：运维数据中心计算硬件、设备配置日常维护与管理；计算设备硬件信息监控、健康状况与阈值管理、设备状态可视化管理；2小时进行现场技术支持服务，特殊紧急情况1小时提供现场服务支持；重大时刻人员保障。
（3）虚拟化资源运维：计算虚拟化资源服务：虚拟机维护（定时维护策略、备份、迁移等）、虚拟化底层硬件与license维护；对全局虚拟化环境进行监管与预警跟踪。
（4）存储资源：存储硬件维护、资产盘点；维护数据中心文件、对象、分布式存储固有系统检测与硬件故障配合处理、对存储原有系统的数据备份等策略进行统计与维护；存储高级技术支撑与性能调优。
（5）根据使用单位要求提供现场技术支撑。
（6）数据中心运维体系建设：协助开展数据中心运维相关规范、制度的建立和修订。
6.15法制视证通项目运维

6.15.1服务内容及要求：常熟市外的证人、犯罪嫌疑人的询问、讯问工作利用手机端软件实施，节省办案成本。保障视证通设备平稳运行，方便办案单位取证。

6.16常熟市12345热线智能助手

6.16.1服务内容及要求：

（1）提供40路坐席助手，供中心话务员使用，主要实现通话内容自动转文字，自动总结工单内容、诉求目的、地址等信息，对语速快慢、敏感词实时质检，智能推送热线百科知识库，辅助话务员制单，在使用过程中开发业务知识推送、关联常熟兴趣点功能，实现工单制单标准统一、规范。配套管理后台，配合在使用过程中优化、训练模型；

（2）部署自动派单机器人，建立大数据模型，通过机器人自动派发符合条件规则的工单，配合在使用过程中优化、训练模型，提升派发覆盖率和准确率。
6.17国际贸易单一窗口数据交换通道服务

6.17.1服务内容及要求：
（1）数据通道监控与性能优化：7×24小时不间断监控数据交换通道的运行状态、传输速率和延迟等关键指标。及时发现并处理性能瓶颈，优化传输效率，确保数据交换的稳定性与高效性。

（2）故障处理与应急响应：建立快速响应机制，对数据交换过程中出现的报文堵塞、丢失、格式错误、传输中断等异常情况进行快速定位和排除，以最小化故障影响。

（3）数据质量保障：监控数据交换的完整性和准确性，确保数据在传输过程中不失真、不遗漏。建立数据校验和核对机制。
6.18常熟市出租车智能化管理系统服务

6.18.1服务内容及要求：

（1）提供出租车管理平台系统服务，包括系统的正常运行和日常运维，日常巡检1次/月；提供出租车管理平台系统相关硬件设备，包括2台系统服务器、3台视频服务器、1台存储服务器、1台防火墙等。保证系统正常运维和网络安全，确保业务的稳定开展。
6.19常熟市智能公共交通系统服务项目

6.19.1服务内容及要求：

（1）每月提供交通监测所需数据资源，包括公交客流数据、公交线路站点信息、公交车辆、公交企业、公交场站、公交驾驶员、公交GPS数据、出租车车辆基础数据、出租车GPS数据、出租车营运数据、出租车企业、出租车驾驶员基础数据，保障以上数据完整性及时效性，提供相应数据防灾备份，确保以上数据皆存储在数据库中。
6.20数据库服务运维项目
6.20.1服务内容及要求：

（1）2026年度健康数据治理运维服务，内容主要包括数据库日常巡查服务、数据库优化服务、异常处理服务、数据库部署服务、人员数据库培训服务。
6.21亚信主机安全防护系统服务

6.21.1服务内容及要求：

（1）亚信主机安全防护系统服务（400个服务器端授权许可）。
6.22网络线路、服务器设备、应急处理维护服务

6.22.1服务内容及要求：

（1）服务器机房巡检，涉及4台物理服务器和5台安全设备（深信服NTA-100、深信服LAS1000-A600、深信服AD-1000、深信服AC-1000-C400Y、美创备份一体机），一年两次。

（2）设备迁移、安装、调试及配置等相关服务，不限定次数。

（3）单位网络安全服务，包含7*24小时的电话及远程技术支持，不限定次数。

（4）应急服务，遇到紧急情况安排工程师上门服务，对影响业务等紧急情况2小时内到达现场并提供应急服务，不限定应急服务次数。
6.23机房整理服务

6.23.1服务内容及要求：

（1）对机房进行深度整理与优化，具体包括：通过更换PDU提升供电安全；通过加装理线架、托盘及使用新扎带实现机柜内部的物理规整；通过更换老旧网线并严格执行打标签操作，构建一个清晰、可靠、易于维护的网络基础环境。打造一个标准化、可视化的机房，为120急救指挥系统的稳定运行奠定坚实基础。
6.24看常熟App增值运维项目

6.24.1服务内容及要求：

（1）OCR识别；

（2）实人认证联网核查。
6.25常熟市公平竞争审查大数据第三方智慧化评估服务

6.25.1服务内容及要求：

（1）建立公平竞争审查数据库，通过人工智能机器学习技术，让系统对历年以来公平竞争审查的违规样本数据进行机器学习，并构建模型和算法。通过模型和算法，判别新增的文件是否与市场主体经济活动有关，内容是否违反了公平竞争审查标准。运用大数据技术实现公平竞争审查第三方评估智能化和全面化。
6.26  2026年度农业农村局运维类项目-常熟市农业物联网数据处理服务

6.26.1服务内容及要求：

（1）年度数据质量检查服务，包括日常维护、分析结果排查、整改策略制定及落实，以及数据清理、去重、告警等，保障我市农业物联网数据有效率在90%以上。
6.27常熟市医保数据库与服务器运维监控服务

6.27.1服务内容及要求：

（1）实时系统监控：为提高故障预警和故障处置能力，对机房环境、重要系统和重要设备实现7*24小时性能监控以及对故障的及时处置。

（2）基础支撑监控：从业务角度自上而下的监控业务关联的中间件、数据库、网络、服务器、操作系统、存储、虚拟机等软硬件对象的运行状态；根据业务运行数据以及业务的负载情况，按照不同业务运行时段生成运行基线，对业务系统进行更精确的阀值报警。

（3）业务状态监控：监控业务相关的应用及接口服务的可用性状态，编写业务探针，通过业务仿真和服务状态返回码直观反应当前业务是否可用。

（4）CMDB建模：针对用户资产，围绕业务链路构建基于IT资源、网络、配置在内的多维依赖关系图谱，支撑各类运维场景应用。

（5）监控报警：提供7*24小时后台人工值守的实时监控和电话响应服务，发生故障时第一时间通过短信、电话等方式（可根据用户要求定制通知方式）通知到使用单位及其他相关方，并协助使用单位排查故障原因。

（6）业务系统故障定位服务：通过对医保系统的故障排查过程抽象成排错规则库，依据常见故障场景的排错步骤，结合监控对象的监控指标进行自动化的故障排查，从而减少人工判断故障的时间，为排查故障原因提供依据。

（7）大屏报表输出：数据中间运维状态大屏输出、运行统计报表等功能。

（8）核心数据库运维：对核心数据库进行运维。
6.28常熟市产业知识服务平台运维

6.28.1服务内容及要求：

（1）保证使用单位平台的正常运行。因系统方面问题引发的运行故障应在24小时内恢复。负责知识服务平台的运行数据的备份工作，确保七天内的有效备份数据，并对备份数据进行妥善保管。

（2）配合使用单位做好知识服务平台的服务工作，提供技术支持，保证出现问题时能够及时得到有关技术支持。接到使用单位通过电话、信函、传真、电子邮件、互联网等方式提出关于知识服务平台的服务请求后，须在2小时内给出响应并提供服务。

（3）提供维普中文期刊服务系统、万方数据知识服务系统、中外专利检索分析服务平台、国务院研究发展中心信息网、标准资源管理系统的检索和原文服务，提供江苏省科技资源统筹服务平台、国家科技图书文献中心（NSTL）的公益性检索和服务，提供论文查重、下载等服务。
6.29新市民系统维护（平台整合关停迁移服务）

6.29.1服务内容及要求：

（1）数据迁移备份至安居超市平台系统，电信4楼机房撤离，实体硬件设备（服务器9台、网闸、路由器等）拆除及运输。
6.30  2026年苏州市常熟生态环境局信息化运维项目-执法辅助服务

6.30.1服务内容及要求：

（1）提供“智慧环保污染源在线监测AI分析服务”。

（2）通过污染源在线监测异常数据分析模型，接入原始数据和审核数据并进行清洗，对异常线索推送，充分发挥污染源排放在线监测数据的预警作用。

（3）对使用方提供5*8小时的现场故障诊断、7*24小时电话或远程技术支持服务。
6.31  2026年苏州市常熟生态环境局信息化运维项目-EDR信创版授权服务

6.31.1服务内容及要求：

（1）数据服务：提供深信服EDR信创版授权10套。
6.32常熟市文体旅局“虞文小厨”小程序运维

6.32.1服务内容及要求：

（1）8次数据服务（数据分析报告）、技术上门服务（文体旅局及三个中心）、提供对安全扫描、渗透测试等方式检查出的问题进行修复等服务，当日响应、立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题、日常巡检（2次/月）。
6.33常熟市智慧旅游信息服务系统维护

6.33.1服务内容及要求：

（1）信令大数据服务：接入主要包括全市、聚沙园、虞山尚湖度假区、虞山风景区、虞山休闲人家、虞山公园、尚湖风景区、主城区、常熟服装城、沙家浜度假区、蒋巷村、南门坛上、铜官山区域、大义农业科技园、滨江江南印象、古里知旅街区、红豆山庄、隆力奇养生小镇、琴湖溪里18个区域的大数据接入服务，提供各区域的实时客流量数据及各区域来常游客的客源城市、游客年龄、游客的性别、在各区域的停留时长、过夜游客的人数、夜经济游客客流数据的接入，更新频次不少于15分钟/次。
6.34大平台软件运维（同程运维服务）

6.34.1服务内容及要求：

（1）提供智游小程序上景区、酒店预约模块运维。
6.35常熟市数字孪生城市基础时空底座数据更新服务

6.35.1服务内容及要求：

（1）时空基础底板数据治理及更新，数据要素“四码”关联及更新，时空底板与自然人、市场主体数据关联治理及更新，地图制图及服务更新发布。
6.36  2026年度常熟市电子地图数据更新及与省级数据融合

6.36.1服务内容及要求：

（1）数据融合。包括矢量数据融合、地名地址与兴趣点数据融合。

（2）电子地图更新。以常熟市基础地理信息数据库为基础，依托已有各类测绘地理信息数据资源，充分整合其他各类数据资源，经过对地理要素空间位置、几何图形、属性信息的精化、细化、校核补充等处理，完成矢量电子地图和影像电子地图的制作及脱密。

（3）行政区划图编制。编制常熟市全市域和各乡镇街道的行政区划图，申请审图号并发布到天地图常熟。
6.37常熟市国土空间基础数据库数据更新运维服务

6.37.1服务内容及要求：

（1）对常熟市国土空间基础数据库进行2026年度数据更新，具体包含现状数据（包括基础影像、监测图斑、土地利用现状、基本农田、基础地理、自然保护地、森林湿地资源等）、规划数据（包括开发评价、重要控制线、城乡规划、国土空间规划、其他规划等）、管理数据（土地管理、执法监察、土地整治、规划管理、地址矿产管理、森林湿地资源管理、生态修复等）、社会经济数据和采购人要求更新的其他数据更新。
（三）其他服务要求：
1、人员要求

为确保项目顺利实施，投标人投入的项目组团队应具备一定的信息化/管理类工作经验，且团队人员不得少于25人。计算机类或信息类相关专业人员占比不小于团队人数50%。成员配备应科学合理。
2、项目数字化管理要求
为确保本项目高效、透明、规范实施，投标方必须提供一套完整的数字化项目管理软件平台。该平台须实现对项目全生命周期的数字化管理，并具备为全市各级相关职能部门提供全面协同支撑、采购人进行需求管理的能力。平台核心功能需涵盖：项目在线申报、在线审批、项目资源管理、文档集中存储，以及多维度的数据统计分析与可视化分析。平台应具备良好的可扩展性、稳定性和安全性，支持与现有政务系统进行数据对接，确保信息流畅共享。通过该平台，可助力采购人显著提升项目管理的精细化水平与统筹效率，为全市层面的项目监管、决策分析与绩效评估提供统一、高效、准确的数据基础和支撑能力。
3、集成实施及整合改造要求

步骤：中标人须根据采购人要求，结合我市政务信息化年度工作安排，合理调配好技术人员，分阶段分步开展集成实施服务等保障工作。
形式：“政务信息应用场景研发和集成实施”、“政务平台信息技术创新整合改造支撑”等2个服务子项中的服务内容会将不同类型的需求内容拆分或合并成多个需求确认单，需求确认单中会明确实施、服务、期限、规模、维保等相关要求。采购人将需求确认单提交至中标人，中标人根据需求确认单在项目服务期内提供并完成对应的场景研发、集成实施及整合改造等支撑或实施工作。

工作量评估：经评估，其中“政务信息应用场景研发和集成实施”服务子项对应的工作量（含配套环境）将不低于1000万，“政务平台信息技术创新整合改造支撑”服务子项对应的工作量（含配套环境）将不低于1100万。如采购人接到上级部门或市工作要求，对其他重点系统或平台进行功能升级、优化、调整，采购人可根据实际情况对具体需求进行细化、调整、新增或置换，中标人仍须响应采购人提出的调整后的需求，提供相应的场景研发、集成实施及整合改造支撑等工作。以满足适应采购人需求。

如中标人未在本次合同服务期内完成采购人提出的场景研发、集成实施及整合改造支撑等工作，采购人有权要求中标人继续履行服务，直至完成交付。
4、保密要求

中标人对采购人所提供资料及最终成果、以及在项目实施过程中所接触资料具有保密义务，中标人及其工作人员需遵守采购人和使用单位的保密规定，不以任何形式将收集的所有资料、数据等进行泄漏、传播。

中标人需签署相关保密协议，承担工作中接触相关内容的保密义务。

以上保密规定如有违反，采购人有权追究中标人相关法律责任。
四、投标报价要求：

1、本项目要求投标人提供全包服务，作为一个整体，投标人须对本项目作整体报价，不得拆开投报或只对其中的部分内容进行投报，否则将作无效投标处理。

2、投标人应以人民币报价，投标总报价包括完成该项目工作所需的所有费用，包括人工费、通讯费、交通费、资料费、运维费、咨询费、中标服务费、评审的组织及相关评审费、优化和修改的全部工作的费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。招标文件未有列明，而投标人认为必需的相关费用也需列入报价中。
3、投标人应负责投保安装工程一切险、第三者责任险及投标人施工人员保险，费用包含在投标总报价中。
4、投标人在投标报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在投标总报价中。风险因素包括不可抗力、遇重大活动、突发情况、最低工资调整、社保调整、公积金调整、物价调整、税费调整等。采购人不再为本项目支付其他任何费用。
五、投标服务方案说明：
1、投标人需在投标文件中对政务信息应用场景研发和集成实施服务方案进行详细阐述。

2、投标人需在投标文件中对政务平台信息技术创新整合改造支撑服务方案进行详细阐述。
3、投标人需在投标文件中对软件信息系统运维服务方案进行详细阐述。
4、投标人需在投标文件中对硬件设备或系统运维服务方案进行详细阐述。
5、投标人需在投标文件中对信息安全服务方案进行详细阐述。
6、投标人需在投标文件中对其他运行维护服务-数据工作专班驻场服务方案进行详细阐述。
7、投标人需在投标文件中对基础资源服务-运行环境支撑服务（一）方案进行详细阐述。
8、投标人需在投标文件中对基础资源服务-机柜租赁服务方案进行详细阐述。
9、投标人需在投标文件中对基础资源服务-网络支撑服务的政务网拓扑设计及服务方案进行详细阐述。
10、投标人需在投标文件中对项目数字化管理要求-数字化项目管理软件平台服务方案进行详细阐述。
六、附件：

1、附件1：考核办法

2、附件2：硬件主要设备清单
附件1：考核办法
甲方将根据需要对乙方提供的市级部门信息化运行维护支撑服务内容进行考核，包括服务流程的规范性、实施进度控制的合理性、过程资料提交的及时性、部门间配合的协作性等多方面进行考量。考核内容主要分为以下方面：

1.不定期考核：当服务或响应等方面出现偏差或问题时，甲方有权向乙方以书面形式发送整改告知单并责令限期整改，整改告知单累计超过3份的，每新增一份，将扣除合同剩余金额的0.5%。
2.综合考核：根据项目合同要求，在项目服务期结束后进行综合考核，考核标准参照考核评分表以百分制的方式对乙方的整体服务情况进行打分，根据不同的得分结果评定考核等级。
2.1考核分在90分-100分之间的（含90分），考核等级为优秀，合同剩余金额全额支付。

2.2考核分在80分-90分之间的（含80分），考核等级为良好，扣除合同剩余金额的2%。

2.3考核分在70分-80分之间的（含70分），考核等次为合格，扣除合同剩余金额的5%。

2.4考核分在70分以下的，考核等次为不达标，合同剩余金额的扣除比例根据服务情况另行商议。

3.其他考核：如遇某项运行维护支撑服务内容产生变更，乙方需响应使用单位（或甲方）提出的需求变更要求。甲方将对变更的服务内容进行整体造价评估，如变更后的服务评估费用低于原服务费用，低于的部分在合同剩余金额中扣除。
	2026年度市级政务信息化统筹服务考核评分表

	序号
	分值
	一级

指标
	二级指标
	指标要求
	权重
	扣分规则
	得分

	1
	40
	服务质量
	响应速度
	运维需求

响应速度
	15
	14-15分：符合响应要求。

12-13分：基本满足响应要求，响应速度良好。

5-11分：部分满足要求，部分响应速度不够及时。

0-4分：未满足要求，存在不响应问题。
	

	
	
	
	服务准确性
	提供服务

的准确性
	15
	14-15分：提供的服务准确。
12-13分：提供的服务基本准确，有轻微错误但不影响整体。
5-11分：提供的服务存在错误，但能够纠正。
0-4分：提供的服务存在严重错误，导致项目受阻或失败。
	

	
	
	
	服务态度
	服务态度

专业友好
	10
	9-10分：服务态度专业、友好，积极沟通。
7-8分：服务态度基本满意，沟通顺畅。
5-6分：服务态度一般，沟通存在障碍。
0-4分：服务态度差，沟通困难或拒绝沟通。
	

	2
	30
	运维情况
	运维执行
	运维计划

执行度
	15
	14-15分：按照计划执行，在可控范围内。
12-13分：基本按照计划执行，有轻微延误但不影响整体。
5-11分：计划执行存在延误，但能够补救。
0-4分：计划执行严重延误，导致项目受阻或失败。
	

	
	
	
	资源分配
	资源分配

合理性
	15
	14-15分：资源分配合理，满足需求。
12-13分：资源分配基本合理，基本满足需求。
5-11分：资源分配存在不足，但能够调整补充。
0-4分：资源分配严重不足，导致服务受阻或失败。
	

	3
	15
	运维 年度报告
	运维年度报告
	运维年度报告真实准确完整
	15
	运维服务期结束1个月内提交运维年度报告，记录情况不真实、不完整、不准确的，每有1个不符合项，扣0.5分；如存在严重不真实的情况，可一次性扣除5分，本条目扣完为止。
	

	4
	15
	信息安全
	信息安全
	操作管理合规、数据处理规范
	15
	14-15分：操作管理合规性高、数据处理规范专业。

12-13分：操作管理合规性较高、数据处理较规范专业。
5-11分：存在违规行为，但能够纠正。
0-4分：存在严重违规行为，导致法律纠纷或项目失败。
	

	总分：
	


附件2：硬件主要设备清单
	序号
	项目名称
	设备名称
	设备型号
	设备数量

	1
	桥下空间监控设施维护
	高清球形红外摄像机
	DH-SD-8A1440WE-HNP
	17

	
	
	网络存储服务器
	DH-EVS5016S
	1

	
	
	综合监控服务器
	DH-DSS-C9190F
	1

	2
	水闸精细化管理系统运维服务
	视频平台服务器、储存设备、显示系统
	
	6

	
	
	系统服务器
	
	1

	
	
	交换机
	
	1

	
	
	网络防火墙
	
	1

	
	
	备用电源
	
	1

	
	
	视频矩阵
	
	1

	
	
	底图服务器
	
	1

	3
	常熟市河道管护综合系统运维
	gps收集的数据处理器
	mysql 5.7
	5

	4
	卫生健康信息化设备维保服务
	服务器
	NF8480M5
	4

	
	
	服务器
	NF5180M5
	1

	
	
	交换机
	CE6865-EI-F-BOE
	2

	
	
	交换机
	S5720-52X-SI-AC
	2

	
	
	硬盘
	硬盘若干
	1

	
	
	服务器
	NF5280M5
	1

	
	
	服务器
	NF5280M5
	1

	
	
	服务器
	NF5280M5
	1

	
	
	服务器
	NF5280M5
	1

	
	
	服务器
	NF5280M5
	1

	
	
	服务器
	NF5280M5
	1

	
	
	服务器
	NF5280M5
	1

	
	
	服务器
	NF5280M5
	1

	
	
	服务器
	NF5280M5
	1

	
	
	服务器
	NF5280M5
	1

	
	
	服务器
	NF5280M5
	1

	
	
	服务器
	NF5280M5
	1

	
	
	服务器
	NF5280M5
	1

	
	
	服务器
	NF5280M5
	1

	
	
	服务器
	NF5280M5
	1

	
	
	服务器
	NF5280M5
	1

	
	
	服务器
	NF5280M5
	1

	
	
	服务器
	NF5280M5
	1

	
	
	服务器
	NF8480M5
	1

	
	
	服务器
	NF8480M5
	1

	
	
	服务器
	NF8480M5
	1

	
	
	服务器
	NF8480M5
	1

	
	
	交换机
	CE6865-48S8CQ-EI
	8

	
	
	交换机
	S5720-56C-EI
	2

	
	
	交换机
	CE6865-48S8CQ-EI
	6

	
	
	交换机
	S5720-56C-EI
	2

	
	
	防火墙
	SG-6000-E5268-AD
	1

	
	
	防火墙
	SG-6000-E5268-AD
	1

	
	
	防火墙
	SG-6000-E3668-AD
	1

	
	
	防火墙
	SG-6000-E3668-AD
	1

	
	
	IPS
	NIPSX5-CH5510
	1

	
	
	IPS
	NIPSX5-CH5510
	1

	
	
	上网行为管理
	AC-1000-B1400-HI
	1

	
	
	上网行为管理
	AC-1000-B1400-HI
	1

	
	
	网络防病毒
	TF-52638-Virus
	1

	
	
	WAF
	TWF-61138
	1

	
	
	数据库防泄露
	UCSG-1100-HW
	1

	
	
	数据库安全运维网关
	DM-300
	1

	
	
	数据库脱敏
	DM-G2000
	1

	
	
	控制台
	SIP-1000-C402
	1

	
	
	探针
	STA-100-C640-HI
	16

	
	
	探针
	STA-100-C640-HI
	1

	
	
	安全感知系统探针特征库软件
	深信服安全感知系统探针特征库软件V2.0
深信服端点安全软件V3.0
	1

	
	
	云加密机
	SJJ1528
	1

	
	
	云加密机
	SJJ1528
	1

	
	
	电子健康卡密码机
	SJJ1310
	1

	
	
	堡垒机
	RIS-H5000
	1

	
	
	堡垒机
	RIS-H5000
	1

	
	
	日志审计
	DAS-LOG-1000+DAS-RAS-H3000
	1

	
	
	交换机
	NAC-6100-LD
	1

	
	
	交换机
	RS3300-52T-4F
	23

	
	
	交换机
	RS3320-12M-LI
	20

	
	
	无线吸顶AP
	NAP-3700
	20

	
	
	交换机
	CE6865-EI-F-B0E
	1

	
	
	交换机
	CE6865-EI-F-B0E
	1

	
	
	交换机
	S5720-56C-EI-AC
	1

	
	
	交换机
	S5720-56C-EI-AC
	1

	
	
	备份设备
	DK2110
	1

	
	
	核心设备
	S8614-Chassis（含以下板卡M8600-48GT/4SFPX1，M8600-02XFP24SFP/12GT-EX2，M8600-16XS-DAX1，A8614-CM IIX2，RG-PA1200EX2）
	1

	
	
	核心设备
	VPN-4050
	1

	5
	常熟电子口岸政务服务平台硬件运维服务
	DELL（戴尔）R710/R910
	R710/R910
	4

	
	
	HP（惠普）RX6600
	RX6600
	1

	
	
	HP（惠普）HSV300
	HSV300
	1

	
	
	路由器（H3C）
	MSR 50-40
	1

	
	
	H3C交换机
	S7506EX2，S5120X3
	1

	
	
	防火墙TOPSEC（天融信）
	TG-5128
	1

	
	
	防火墙TOPSEC（天融信）
	TG-5128
	1

	
	
	入侵防御系统（IPS）TOPSEC（天融信）
	TI-3230-IDP
	1

	
	
	VPN模块TOPSEC（天融信）
	TG-5128
	1

	
	
	SANGFOR（深信服）
	VPN-1000-B1030
	1

	
	
	ANHENG（安恒）
	DAS-NGFW490
	1

	
	
	SANGFOR（深信服）
	NIPS-1000-B1400
	1

	
	
	ANHENG（安恒）
	WAF-150AG
	1

	
	
	ANHENG（安恒）
	DAS-A200
	1

	
	
	ANHENG（安恒）
	DAS-APT-600
	1

	
	
	ANHENG（安恒）
	EDR
	1

	
	
	ANHENG（安恒）
	DAS-LOG-200
	1

	
	
	ANHENG（安恒）
	DAS-USM150
	1

	
	
	DELL（戴尔）
	R730
	1

	
	
	DELL（戴尔）
	R630
	1

	
	
	DELL（戴尔）
	R630
	1

	
	
	LENOVO（联想）
	TS530
	1

	
	
	DELL（戴尔）
	T110
	1

	
	
	DELL（戴尔）
	R420
	1

	
	
	交换机-华为
	S5700-24TP-SI-AC
	2

	
	
	交换机
	LS-5120-28P-SI-H3
	1

	
	
	VPN
	TopVPN6000
	1

	
	
	深度威胁安全网关
	DEEP EDGE300
	1

	6
	安恒防火墙运维
	防火墙
	DAS-NGFW880
	1

	7
	常熟市智慧医疗硬件维保服务
	服务器
	NF5180M5
	1

	
	
	服务器
	NF5180M5
	1

	
	
	服务器
	NF5280M5
	1

	
	
	服务器
	NF5280M5
	1

	
	
	服务器
	NF5280M5
	1

	
	
	服务器
	NF5280M5
	1

	
	
	服务器
	NF5280M5
	1

	
	
	服务器
	NF5280M5
	1

	
	
	服务器
	NF5280M5
	1

	
	
	服务器
	NF5280M5
	1

	
	
	服务器
	NF5280M5
	1

	
	
	服务器
	NF5280M5
	1

	
	
	服务器
	NF5280M5
	1

	
	
	服务器
	NF5280M5
	1

	
	
	服务器
	NF5280M5
	1

	
	
	服务器
	NF5280M5
	1

	
	
	服务器
	NF5280M5
	1

	
	
	服务器
	NF5280M5
	1

	
	
	服务器
	NF5280M5
	1

	
	
	服务器
	NF5280M5
	1

	
	
	服务器
	NF8480M5
	1

	
	
	服务器
	NF8480M5
	1

	
	
	服务器
	NF8480M5
	1

	
	
	服务器
	NF8480M5
	1

	
	
	交换机
	CE6855-48S6Q-HI
	1

	
	
	交换机
	CE6855-48S6Q-HI
	1

	
	
	交换机
	CE6855-48S6Q-HI
	1

	
	
	交换机
	CE6855-48S6Q-HI
	1

	
	
	交换机
	S5720-52X-SI
	1

	
	
	交换机
	S5720-52X-SI
	1

	
	
	交换机
	S5720-52X-SI
	1

	
	
	存储
	OceanStor 5300 V5
	1

	
	
	存储
	OceanStor Dorado5000 V3
	1

	
	
	存储
	OceanStor Dorado5000 V3
	1

	
	
	交换机
	RG-ONC-AIO-E+N18010X2
	1

	
	
	备份设备
	DK2110
	1

	
	
	数据库审计
	DBA2230-AC
	1

	
	
	FC交换机
	BR-6510
	1

	
	
	FC交换机
	BR-6510
	1

	
	
	负载均衡
	F5负载BIG-LTM-I2600
	1

	
	
	负载均衡
	F5负载BIG-LTM-I2600
	1

	8
	异地备份+鼎甲扩展柜维护
	备份一体机
	DK2000-KP+DK3110EX
	1

	9
	环卫信息化运维项目-硬件运维服务
	超融合
	a-Server-R-2205
	3

	
	
	堡垒机
	OSM-1000 B1150
	1

	
	
	华为fusionsphere
	华为 2288H V5
	2

	
	
	华为fusionsphere
	dell R730
	3

	
	
	服务器
	华为 2288H V5
	3

	
	
	核心防火墙
	F1050
	2

	
	
	无线覆盖
	NAC-6200
	1

	
	
	数据库审计
	TA-DB
	1

	10
	环卫信息化运维项目-设备原厂服务
	上网行为管理
	AC-1000-L1300
	1

	
	
	态势感知平台
	SIP-1000-B400
	1

	
	
	威胁潜伏探针
	STA-100-B2200
	1

	
	
	视频服务器
	DS-VM21S-B
	1

	
	
	出口防火墙
	AF-1000-B1350
	2

	
	
	专网防火墙
	AF-1000-B400
	1

	
	
	边界防火墙
	AF-1000-B1310
	1

	
	
	边界防火墙
	AF-1000-B1180
	1

	
	
	日志审计
	SIP-logger a600
	1

	
	
	容灾备份
	DRS 308
	1

	11
	常熟市区域电子票据监管平台硬件运维
	电子票据服务器
	NETSIGN13500-C
	4

	
	
	电子票据服务器
	NSAE12000-NL-C
	4

	12
	常熟市环卫综合管理信息系统硬件运维服务
	DELL应用服务器、数据备份服务器
	PowerEdge R720
	4

	
	
	海康8600平台服务器
	IS-VSE2326X-NDA
	1

	
	
	数据库服务器及配套服务
	DELL
	1

	
	
	戴尔存储设备
	PowerVault MD3200
	1

	
	
	H3C交换机
	S5130-28S-EI
	1

	
	
	H3C防火墙
	NS-SecPath U200-M-AC
	1

	13
	常熟市财政设备维保运维服务
	中科可控（天罗）服务器
	R6237HA
	1

	
	
	安全态势感知服务器（探针）
	sta-100-b440
	1

	
	
	安全态势感知服务器（平台）
	sip-1000-e600
	1

	
	
	CA认证服务器
	SAP2000
	1

	
	
	签名验签服务器
	NetSign13500-C
	1

	
	
	安全网关服务器
	NSAE12000G-NL-C
	1

	
	
	H3C路由器
	msr5660
	1

	14
	常熟市财政设备应急维修服务
	防火墙
	SG-6000-K1280-A-AS
	1

	
	
	存储
	VNX5500
	1

	
	
	交换机
	S5736-S48T4XC
	12

	
	
	服务器
	HP DL388p Gen8
	1

	
	
	服务器
	HP DL388 Gen9
	4

	
	
	服务器
	IBM X3650M4
	1

	
	
	服务器
	IBM X3850X5
	2

	
	
	内网防火墙
	NGFW4000-UF（NG-51028）
	2

	
	
	外网防火墙
	NGFW4000-UF（TG-4210）
	2

	15
	常熟市应急广播平台硬件维保（二）
	网络交换机
	S5700-48TP-SI-AC
	2

	16
	常熟市应急广播平台硬件维保（一）
	应急广播应用、数据库服务器、GIS地图服务器
	R2700 G3
	5

	
	
	汇聚交换机、接入交换机、交换机
	三层交换机、以太网交换机
	4

	
	
	入侵检测系统、防火墙、日志审计系统
	/
	3

	17
	文旅大平台硬件运维
	智能行为分析服务器
	DS-IE1016-03U/BA
	1

	
	
	三层核心交换机
	S5500V3-24P-SI
	1

	18
	政务外网接入改造及办公网络安全加固设备维保服务
	防火墙
	DAS-NGFW-A800-FU
	1

	
	
	上网行为管理
	AC-1000-SK1300
	1

	
	
	网络控制器
	NAC-6100H
	1

	
	
	网管核心交换机
	TS7905
	1

	
	
	千兆光模块
	SFP-GE-SM1310-10KM
	8

	
	
	分支核心交换机
	RS5300-28T-4F
	4

	
	
	24口接入交换机
	RS3300-28T-4F
	4

	
	
	8口接入交换机
	XS1550U-10P
	10

	
	
	万兆光模块
	SFP-10G-SM1310-10KM
	8

	19
	档案信息化业务系统运维-服务器存储运维二
	政务网存储
	HDS VSP-G200双活
	1

	
	
	工作服务器加终端
	深信服VDS-5050，ADESK-EDU-100
	64

	20
	档案信息化业务系统运维-网络交换及安全设备许可授权及特征库升级（安全设备一）
	安全设备
	USG-FW3600EP、OSM3800、ESM-DISC、IBM6350R-FP、GE1200E、TSOC-SA2330
	7

	
	
	网络核心交换
	H3C LS-7506E-X，H3C LS-5130S-52P-EI等
	171

	21
	档案信息化业务系统运维-服务器存储运维一
	局域网存储
	5500V3双活
	1

	
	
	业务服务器
	RH5885V3
	8

	22
	档案信息化业务系统运维-蓝光存储
	蓝光存储设备
	ODS-L30M
	1

	23
	档案信息化业务系统运维-网络交换及安全设备许可授权及特征库升级（安全设备二）
	APT网络预警平台及EDR终端检测管理
	APT及杀毒软件EDR
	3

	24
	常熟市智能公共交通系统服务
	监控接入平台
	DH-AGS-B9101S3C-B
	1

	
	
	视频分布式数据节点
	DH-DSS-J9001D-NODE
	2

	25
	常熟市运政稽查监控系统维护
	抓拍摄像机
	DH-SD-6A9233XA-HNT
	25

	
	
	硬盘
	4T
	4

	
	
	硬盘录像机
	DH-NVR4832-4K
	1

	
	
	交换机
	RG-S5750C-28GT4XS-H
	1

	
	
	网络存储服务器
	DH-EVS7124S
	1

	26
	防火墙及日志审计设备
	日志审计设备
	SG-6000-HSA-3
	1

	
	
	防火墙
	SG-6000-E3662
	1

	27
	态势感知和终端响应平台运维服务
	EDR
	平台+X10+智防智控智响应各300
	300

	
	
	安全感知平台
	STA-100-B420
	1

	
	
	潜伏威胁探针
	SIP-1000-E600
	1

	28
	常熟人社外网网络及安全设备维保服务
	外网核心交换机
	S10504
	3

	
	
	数据库审计
	DAS-A500
	1

	
	
	威胁探针
	STA-100-D642
	1

	
	
	安全态势感知平台
	SIP-1000-A600
	1

	
	
	防火墙
	SG-6000-M6860
	1

	
	
	虚拟化软件 H3C CAS 企业版&亚信安全DeepSecurity安全套件（6CPU许可）
	虚拟化软件 CAS 企业版&亚信安全DeepSecurity安全套件
	1

	
	
	SAN交换机
	CN3360B
	2

	
	
	网闸
	TR-72218-RB
	1

	
	
	堡垒机
	DAS-USM180
	1

	
	
	防火墙
	SG-6000-E3965
	1

	
	
	外网应用存储
	MSA 2060
	1

	
	
	虚拟化服务器
	R4900
	2

	29
	常熟人社核心服务器及存储设备维保服务
	数据库服务器（包括数据库、操作系统、缓存加速卡）
	R6900
	3

	
	
	容灾服务器（包括数据库、操作系统）
	R6900
	1

	
	
	生产存储（含存储虚拟化）
	VSPG350
	2

	
	
	应用存储（含存储虚拟化）
	VSPG350
	2

	
	
	SAN交换机
	FS6700
	4

	30
	常熟人社核心网络及安全设备维保服务
	核心交换机
	S10506X
	2

	
	
	汇聚交换机
	LS-5560X-54C-EI
	4

	
	
	接入交换机
	LS-5130S-52S-HI
	4

	
	
	防火墙
	SG-6000-E5260
	2

	
	
	入侵防御
	SG-6000-S3060
	2

	
	
	负载均衡
	AD-1000-D620
	2

	
	
	WEB防火墙
	明御WAF-1000AG
	1

	
	
	网闸
	TR-72218-RB
	1

	
	
	虚拟化服务器
	UIS-Cell3010 G3
	6

	
	
	虚拟化软件 H3C CAS 企业版&亚信安全DeepSecurity安全套件（12CPU许可）
	虚拟化软件 CAS 企业版&亚信安全DeepSecurity安全套件
	1

	31
	常熟人社一体化回流平台维保服务
	回流库服务器
	R4900
	1

	
	
	本地库服务器
	R4900
	1

	
	
	数据库防水坝
	DW-G1010
	1

	
	
	数据库脱敏
	DM-G1010
	1

	
	
	测试环境及备份平台
	灾备一体机DK2000
	1

	32
	资规日常运行维护服务
	防火墙
	TopWAF（FT-B20）
	1

	
	
	天融信超融合系统
	
	1

	
	
	服务器
	DELL PowerEdge R710
	1

	
	
	服务器
	DELL PowerEdge 2900
	1

	
	
	服务器
	DELL PowerEdge 2950
	1

	
	
	服务器
	DELL PowerEdge 6850
	2

	
	
	服务器
	DELL PowerEdge R900
	1

	
	
	服务器
	DELL PowerEdge R910
	4

	
	
	服务器
	DELL PowerEdge R720
	2

	
	
	服务器
	DELL PowerEdge R510
	1

	
	
	服务器
	HP Proliat DL388 G7
	2

	
	
	服务器
	HP Proliat DL388 Gen8
	1

	
	
	服务器
	HP Proliat DL580 G7
	2

	
	
	服务器
	IBM System x3650 M4
	1

	
	
	服务器
	DELL R730
	1

	
	
	存储
	DELL EMC-CX4-120-DAE
	1

	
	
	存储
	DELL EMC-CX4-120
	1

	
	
	存储
	DELL Compellent SC8000
	2

	
	
	存储
	DELL Compellent SC200
	2

	
	
	存储
	DELL PowerVlaut MD 3000
	1

	
	
	存储
	HP StorageWorks P2000
	1

	
	
	防火墙
	天融信 NGFW4000-UF NG-51128
	1

	
	
	防火墙
	天融信 NGFW4000-UF NG-51028
	1

	
	
	入侵防御系统
	天融信 IDP 3000 TI-51214-S
	1

	
	
	上网行为管理
	天融信 ACM 3000 ACM-A3108
	1

	
	
	日志审计与分析系统
	安恒 DAS-LOG-300-C
	1

	
	
	多维终端管理系统
	天融信 TSM-ASM-0305
	1

	
	
	双向网闸
	天融信 TopRules TR-72218-RB
	1

	
	
	僵尸木马蠕虫监控系统
	天融信 TI-51128-TVD
	1

	
	
	杀毒软件
	天融信 TopEDR（30个服务器端，400个PC端）
	1

	
	
	核心交换机
	H3C  S7506E
	1

	
	
	服务器
	DELL  PowerEdge R930
	2

	
	
	存储
	DELL Storage SC4020
	1

	
	
	存储扩展柜
	DELL SC400 （配置：12个 3.5 英寸，8TB 7.2KNLSAS 12Gb 硬盘）
	1

	
	
	虚拟化防火墙
	天融信TopHC-SecBas-PAC
	1

	
	
	堡垒机
	天融信NSAG-A3210
	1

	33
	智慧司法云管理平台二期运维（硬件）
	大屏、平板等硬件
	
	22

	34
	板块机房运维服务
	机房及终端
	
	14

	35
	机要设备续保
	备份恢复一体机
	备份恢复存储V6.0
	1

	
	
	杀毒
	V10.0
	300

	
	
	汇聚交换机
	S9303
	1

	
	
	汇聚交换机
	S9306
	1

	
	
	汇聚交换机
	S5720-36C-EI-28S
	1

	
	
	防火墙
	山石网科SG-6000-E3960-AD
	2

	
	
	防火墙
	启明星辰USG-FW-1008DP
	3

	36
	2026年度智慧司法云管理平台运维（硬件）
	大屏、平板等硬件
	
	22

	37
	常熟市医保运维保障-网络设备运维
	云WAF
	
	1

	
	
	超融合万兆交换机
	CE6865-48S8CQ-EI
	4

	
	
	内外网核心防火墙
	SG-6000-E5260
	4

	
	
	入侵防御设备
	NIPS-2000-B2100
	2

	
	
	上网行为管理设备
	AC-1000-B1400
	1

	
	
	WEB应用防护设备
	TopWAF（TWF-62128）
	1

	
	
	态势感知分析平台
	SIP-1000-F600
	1

	
	
	态势感知探针
	STA-100-B2200
	1

	
	
	数据库安全网关
	DMStar
	1

	
	
	外网堡垒机
	TopSAG
	1

	
	
	外网日志服务器
	TopAudit TA-L
	1

	
	
	网闸
	TopRules
	2

	
	
	VPN设备
	VPN-1000-B1100
	1

	38
	常熟市医保数据库与服务器运维监控服务
	财务服务器
	DELL R740
	1

	
	
	存储光纤交换机
	FS6700
	2

	
	
	GPU服务器
	NF5280M5
	4

	
	
	核心库RAC
	R6900 G3
	2

	
	
	超融合服务器
	NF5280M5
	8

	
	
	回流库、审核库
	NF8480M5
	2

	
	
	回流库存储
	OceanStor 5510 V5
	1

	
	
	存储光纤交换机
	FC-SW 6510
	2

	39
	天融信网络安全防火墙设备维保
	天融信网络安全防火墙
	
	2

	40
	奇安信网神上网行为管理设备维保
	奇安信网神上网行为管理设备
	
	2

	41
	政务外网核心基础软硬件设备一年维保服务
	电子政务外网核心交换机
	H3C S10508
	2

	
	
	电子政务外网汇聚交换机
	H3C S7606
	4

	
	
	电子政务外网核心路由器
	H3C SR-8808-X
	1

	
	
	电子政务外网村级网络核心交换机
	H3C S7506E-X
	1

	
	
	电子政务外网智能管理中心
	H3C iMC
	1

	
	
	电子政务外网村级互联防火墙
	USG-FW-4000-T-NF3220
	1

	
	
	电子政务外网出口防火墙
	USG-FW-4000-T-NF3610
	2

	
	
	电子政务外网日志审计系统
	启明星辰TSOC-SA
	1

	
	
	电子政务外网负载均衡
	天融信TopApp（TAD-82320）
	2

	42
	应急能力建设工作-三网安全互联
	防火墙
	DAS-TGFW-A1200-FU
	2

	43
	移动资源设备维保服务
	政务外网区-千兆交换机
	华为  S5720-56C-EI-AC
	3

	
	
	政务外网区-万兆交换机
	华为  CE6856-48S6Q-HI
	2

	
	
	政务外网区-核心交换机
	华为  CE12808E
	2

	
	
	互联网区-千兆交换机
	华为  S5720-56C-EI-AC
	3

	
	
	互联网区-万兆交换机
	华为  CE6856-48S6Q-HI
	2

	
	
	互联网区-核心交换机
	华为 CE12804E
	2

	
	
	政务外网区-边界防火墙
	华为 USG6660
	2

	
	
	政务外网区-核心防火墙
	华为 USG6680
	2

	
	
	政务外网区-SDN控制器
	华为  Agile Controller-DCN
	1

	
	
	政务外网区-WEB防火墙
	华为  WAF5510
	2

	
	
	互联网区-边界防火墙
	华为  USG6660
	2

	
	
	互联网区-核心防火墙
	华为  USG6680
	2

	
	
	互联网区-SDN控制器
	华为  Agile Controller-DCN
	1

	
	
	互联网区-WEB防火墙
	华为 WAF5510
	2

	
	
	互联网区-流量清洗设备
	华为  Secospace AntiDDoS8030
	1

	
	
	管理区-日志审计
	华为  eLog
	2

	
	
	管理区-防火墙
	华为  USG6660
	1

	
	
	管理区-运维审计
	华为 UMA
	1

	
	
	政务外网区-云平台管理服务器
	华为  2288H V5
	3

	
	
	政务外网区-云平台计算服务器
	华为  2288H V5
	10

	
	
	政务外网区-云平台存储
	华为  OceanStor 18500 V5
	2

	
	
	政务外网区-光纤交换机
	华为  OceanStorSNS2624
	2

	
	
	政务外网区-管理软件
	华为   eSight
	1

	
	
	政务外网区-云平台软件
	华为  FusionSphere
	1

	
	
	互联网区-云平台管理服务器
	华为 2288H V5
	3

	
	
	互联网区-云平台计算服务器
	华为  2288H V5
	6

	
	
	互联网区-云平台存储
	华为  OceanStor 5500 V5
	2

	
	
	互联网区-光纤交换机
	华为  OceanStorSNS2624
	2

	
	
	互联网区-管理软件
	华为   eSight
	1

	
	
	互联网区-云平台软件
	华为  FusionSphere
	1

	
	
	互联网区-云灾备管理系统
	爱数MO-AB-FX-70-H02
	1

	
	
	政务外网区-云灾备管理系统
	爱数MO-AB-FX-70-H02
	1

	
	
	云平台计算节点
	2288H V5
	4

	
	
	云平台存储
	OceanStor 5500 V5
	2

	
	
	管理交换机
	S5720-56C-EI-AC
	2

	
	
	光纤交换机
	Brocade G610
	2

	
	
	计算节点
	RH2288H V5
	2

	
	
	存储扩展柜
	DAE52525U2
	2

	44
	前置区基础软硬件设备维保服务
	超融合
	aServer-2205
	4

	
	
	虚拟化软件
	
	1

	
	
	存储交换机
	aSW1100-24T4X
	2

	
	
	网络交换机
	aSW1000-24T
	2

	
	
	安全网关
	Dptech FW1000-GA-E
	2

	45
	大数据基础平台硬件维护
	大数据基础平台
	Fusioninsight HD
	1

	
	
	分布式数据库
	Gauss DB
	1

	
	
	大数据集群服务器（管理节点）
	Taishan 200
	2

	
	
	大数据集群服务器（控制节点）
	Taishan 200
	1

	
	
	大数据集群服务器（数据节点）
	Taishan 200
	9

	
	
	分布式数据库服务器（管理节点）
	Taishan 200
	2

	
	
	分布式数据库服务器（数据节点）
	Taishan 200
	6

	
	
	管理接入交换机
	CE5855-48T4S2Q-EI
	2

	
	
	服务器接入交换机
	CE6881-48S6CQ
	2

	
	
	大数据基础平台
	Fusioninsight HD
	1

	
	
	分布式数据库
	Gauss DB
	1

	
	
	大数据集群服务器（管理节点）
	Taishan 200
	2

	
	
	大数据集群服务器（控制节点）
	Taishan 200
	1

	
	
	大数据集群服务器（数据节点）
	Taishan 200
	3

	
	
	分布式数据库服务器（管理节点）
	Taishan 200
	2

	
	
	分布式数据库服务器（数据节点）
	Taishan 200
	3

	
	
	管理接入交换机
	CE5855-48T4S2Q-EI
	2

	
	
	服务器接入交换机
	CE6881-48S6CQ
	2


[image: image2]第五章  评标方法与评标标准
一、评审方法：

1、本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标总报价由低到高顺序排列。得分且投标总报价相同的，按参与投标时间先后顺序排列。得分、投标总报价且参与投标时间相同的，则由评标委员会组织抽签确定。

2、评委会根据排列情况将至少推荐前三名为中标候选人，并根据采购人委托直接确定排名第一的中标候选人为中标人。
二、评审因素、权值及评分标准：
注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

1、投标报价10分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标总报价为评标基准价，其价格分为10分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标总报价）×10分。

政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会（评标委员会）应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%。
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%。

（4）评审委员会（评标委员会）基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品（服务）质量或者不能诚信履约的其他情形。

注：评审委员会（评标委员会）启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会（评标委员会）依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会（评标委员会）应当将其作为无效投标（响应）处理。
2、技术部分74分
	序号
	评审因素
	权值
	评分标准

	1
	服务响应情况
	24分
	投标人承诺提供的服务全部满足招标文件要求的得24分；存在常规要求（共300条）负偏离的，每有一条扣0.08分。
注：①“采购需求”“三、项目服务要求”中，斜体且有下划线部分为实质性要求，其余的服务要求为常规要求。

②“采购需求”“三、项目服务要求”中，斜体且有下划线部分的实质性要求必须满足，任何一项实质性要求未满足的，将按无效投标处理。

	2
	服务方案1
	3分
	根据投标人提供的政务信息应用场景研发和集成实施服务方案进行评定。方案内容完整规范、针对性及可行性高、切合项目需求的得3分；方案内容满足项目需求的得1.5分；未有实质性内容或未作说明的不得分。

	3
	服务方案2
	3分
	根据投标人提供的政务平台信息技术创新整合改造支撑服务方案进行评定。方案内容完整规范、针对性及可行性高、切合项目需求的得3分；方案内容满足项目需求的得1.5分；未有实质性内容或未作说明的不得分。

	4
	服务方案3
	3分
	根据投标人提供的软件信息系统运维服务方案进行评定。方案内容完整规范、针对性及可行性高、切合项目需求的得3分；方案内容满足项目需求的得1.5分；未有实质性内容或未作说明的不得分。

	5
	服务方案4
	3分
	根据投标人提供的硬件设备或系统运维服务方案进行评定。方案内容完整规范、针对性及可行性高、切合项目需求的得3分；方案内容满足项目需求的得1.5分；未有实质性内容或未作说明的不得分。

	6
	服务方案5
	3分
	根据投标人提供的信息安全服务方案进行评定。方案内容完整规范、针对性及可行性高、切合项目需求的得3分；方案内容满足项目需求的得1.5分；未有实质性内容或未作说明的不得分。

	7
	服务方案6
	3分
	根据投标人提供的其他运行维护服务-数据工作专班驻场服务方案进行评定。方案内容完整规范、针对性及可行性高、切合项目需求的得3分；方案内容满足项目需求的得1.5分；未有实质性内容或未作说明的不得分。

	8
	服务方案7
	3分
	根据投标人提供的基础资源服务-运行环境支撑服务（一）方案进行评定。方案内容完整规范、针对性及可行性高、切合项目需求的得3分；方案内容满足项目需求的得1.5分；未有实质性内容或未作说明的不得分。

	9
	服务方案8
	3分
	根据投标人提供的基础资源服务-机柜租赁服务方案进行评定。方案内容完整规范、针对性及可行性高、切合项目需求的得3分；方案内容满足项目需求的得1.5分；未有实质性内容或未作说明的不得分。

	10
	服务方案9
	3分
	根据投标人提供的基础资源服务-网络支撑服务的政务网拓扑设计及服务方案进行评定。方案内容完整规范、针对性及可行性高、切合项目需求的得3分；方案内容满足项目需求的得1.5分；未有实质性内容或未作说明的不得分。

	11
	服务方案10
	3分
	根据投标人提供的项目数字化管理要求-数字化项目管理软件平台服务方案进行评定。方案内容完整规范、针对性及可行性高、切合项目需求的得3分；方案内容满足项目需求的得1.5分；未有实质性内容或未作说明的不得分。

	12
	人员配置1
	4分
	根据投标人拟投入本项目的项目组成员情况进行评定：
1、项目组成员具有信息系统项目管理师证书的得2分，本小项最高得2分。

2、项目组成员具有系统集成项目管理工程师证书的得2分，本小项最高得2分。
注：①本大项最高得4分。
②同一人员具有不同证书的，不重复计取。

③投标文件中需提供上述人员有效的相关证书扫描件及投标人为其缴纳社会保险（近3个月内任意1个月）的证明材料扫描件，未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的对应评分项不得分。

	13
	人员配置2
	11分
	根据投标人拟投入本项目的项目组成员情况进行评定：
1、项目组成员具有电子信息专业高级职称的，每有1人得2.5分，本小项最高得5分。

2、项目组成员具有中级或以上（专业类别：信息工程、计算机、计算机应用、数字经济（电子信息）工程、网络工程）职称的，每有1人得1分，本小项最高得6分。
注：①本大项最高得11分。
②同一人员提供不同专业的职称的，不累计加分。

③同一人员如同时满足评分项“1”和“2”得分要求的，就高计入一次。
④投标文件中需提供上述人员有效的相关证书扫描件及投标人为其缴纳社会保险（近3个月内任意1个月）的证明材料扫描件，未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的对应评分项不得分。

	14
	人员配置3
	5分
	根据投标人拟投入本项目的项目组成员（团队人员不少于25人）情况进行评定。人员数量优于项目需求，且计算机类或信息类相关专业[专业以本科（或以上）毕业证书，或中级（或以上）职称证书为准]人员占比不小于团队人数50%的得5分；人员数量满足项目需求的得2分；未达到要求或未作说明的不得分。

注：投标文件中需提供上述人员有效的相关证书扫描件及投标人为其缴纳社会保险（近3个月内任意1个月）的证明材料扫描件，未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的对应评分项不得分。


3、商务部分16分

	序号
	评审因素
	权值
	评分标准

	1
	商务条件响应性
	8分
	投标人对招标文件中合同条款等商务条件完全响应的得8分；存在负偏离的，每条扣0.5分（不包括合同条款内的实质性要求，任何一项实质性要求未满足的，将按无效投标处理。）。

	2
	业绩情况
	8分
	1、根据投标人2023年1月1日（以合同/协议签订时间为准）至今实施的信息化集成实施（实施建设）服务业绩情况进行评定，每有1个得2分，本小项最高得6分。

2、根据投标人2023年1月1日（以合同/协议签订时间为准）至今实施的信息化运维支撑服务业绩情况进行评定，每有1个得1分，本小项最高得2分。

注：①本大项最高得8分。
②单个合同/协议连续年度按一个业绩计算。

③投标文件中需提供相关业绩合同/协议（至少包括首页、内容页、金额所在页、签字盖章页）证明材料，未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的不得分。


三、政府采购政策：

1、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目专门面向中小企业采购，所属行业为软件和信息技术服务业。

（2）在投标文件中须提供《中小企业声明函》（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行）。

（3）对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）中标人为中小企业或残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若投标人提供的上述声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，监管部门将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
2、节能产品和环境标志产品：

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）文件的规定：

依据《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》和认证证书实施政府优先采购和强制采购。《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》以“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）公告的内容为准。若本次采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人需在投标文件中提供强制采购产品具有的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件。强制采购产品认证证书扫描件未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。

四、信用记录：

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）等文件的规定，我们将依法对投标人进行信用查询，凡经评标委员会确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

（1）查询截止时点：提交投标文件截止时间。

（2）查询渠道：统一在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站查询投标人的信用记录。

（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的投标人，评标委员会应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信投标人盖章确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：在对投标人进行资格性审查时，应根据查询结果对投标人的不良信用记录逐项甄别确认。

第六章  投标文件格式
封面：

投  标  文  件

项目名称：2026年度市级政务信息化统筹服务

项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2026-0008
投 标 人：（加盖CA电子公章）
日    期：2026年   月   日
目 录

一、基本目录
1、开标一览表（格式见附件1）

2、投入费用明细表（格式见附件2）

二、资格审查内容

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1法人或者其他组织的营业执照证明文件。
1.2  2024年至今任意一期的财务状况报告，或者银行出具的资信证明。
1.3依法缴纳税收的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据等。投标人依法享受缓缴、免缴税收的提供相关证明材料。）。

1.4依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单等。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供相关证明材料。）。

1.5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）。
1.6参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）。
2、中小企业声明函（格式见附件9）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
三、符合性审查内容

1、法定代表人授权书（格式见附件7）（法定代表人亲自参与投标的不需要提供法定代表人授权书，但投标人需在投标文件中提供法定代表人亲自参与投标的证明）

2、投标函（格式见附件8）

3、实质性要求响应及偏离表（格式见附件11）

四、综合评审文件

1、项目服务要求响应及偏离表（格式见附件3）

2、商务条件响应及偏离表（格式见附件4）

3、项目服务方案（格式见附件12）

4、业绩一览表（格式见附件13）

5、其他（格式见附件14）

备注：针对“二、资格审查内容”和“三、符合性审查内容”，投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效的，将导致其投标无效。

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：2026年度市级政务信息化统筹服务
项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2026-0008
	投标总报价

	小写：                      （大写人民币：           元）


注：“投标总报价”请保留小数点后两位。

附件2 投入费用明细表

	序号
	投入项目及费用名称
	数量
	单位
	单价（元）
	分项总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	合计费用（元）
	


注： 1、投标人应将完成本项目投入的有关费用分类别依次填报在上述表格中。

2、表中“合计费用”应与“开标一览表”中“投标总报价”相一致。

3、合计费用请保留小数点后两位。所有价格用人民币表示。
4、报价明细供评委和采购人参考。

5、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

附件3 项目服务要求响应及偏离表
	序号
	招标服务要求
	投标人提供服务承诺
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：1、投标人应根据“采购需求”中的“三、项目服务要求”对照投标人所提供的服务承诺进行逐项评议，并据实填写上述表格。
2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

3、“采购需求”“三、项目服务要求”中，斜体且有下划线部分为实质性要求，其余的服务要求为常规要求。

4、“采购需求”“三、项目服务要求”中斜体且有下划线部分的实质性要求，投标人应在“附件11 实质性要求响应及偏离表”中逐条做出明确响应，任何一项实质性要求未明确响应的，将按无效投标处理。
5、表格不够可另接。

附件4 商务条件响应及偏离表

	合同条款
	有无偏离
	偏离内容及原因

	第一条 定义
	
	

	第二条 组成本合同的文件
	
	

	第三条 合同内容
	
	

	第六条 验收及考核办法
	
	

	第七条 双方的其他权利义务
	
	

	第八条 质量保证
	
	

	第九条 违约责任
	
	

	第十条 合同的解除
	
	

	第十一条 不可抗力
	
	

	第十二条 合同的变更、中止
	
	

	第十三条 合同的终止
	
	

	第十四条 合同的转让
	
	

	第十五条 履约保证金
	
	

	第十六条 争议解决方式
	
	

	第十七条 通知与送达
	
	

	第十八条 合同生效及其他
	
	


注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

3、“第三章  合同文本”中斜体且有下划线部分的实质性要求，投标人应在“附件11 实质性要求响应及偏离表”中逐条做出明确响应，任何一项实质性要求未明确响应的，将按无效投标处理。
附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声  明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

企业名称：

日  期：

附件6 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

企业名称：

日  期：

附件7 法定代表人授权书
本授权书声明：       （投标人全称）       授权   （被授权人的姓名）   为本公司就2026年度市级政务信息化统筹服务项目（项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2026-0008）采购活动的合法代理人，以本公司名义处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于2026年     月     日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：                              
被授权人联系电话（手机）：                        
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                                      
日期：                                          
备注：法定代表人亲自参与投标的不需要提供法定代表人授权书，但投标人需在投标文件中提供法定代表人亲自参与投标的证明。
附件8 投标函

致：常熟市中竣招标代理有限公司

根据贵方的2026年度市级政务信息化统筹服务项目招标文件（项目编号：JSZC-320581-CSZJ-G2026-0008），正式授权下述人员 （姓名） 代表我方 （投标人全称） ，全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函， （姓名） 代表兹宣布同意如下：

1、按招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4、我方同意投标有效期为开标之日后六十（60）天。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目。
8、与本投标有关的正式通讯地址为：
地        址：
邮        编：
电        话：
传        真：
投标人开户行：
账        号：
日        期：2026年   月   日
附件9 中小企业声明函

常熟市中竣招标代理有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加常熟市数据局的2026年度市级政务信息化统筹服务采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

2026年度市级政务信息化统筹服务，属于软件和信息技术服务业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日  期：

备注：

1、中小企业的认定：

1.1投标人应在投标文件中提供中小企业声明函。未按招标文件的规定在投标文件中提供有效的中小企业声明函的，其投标将作无效投标处理。

1.2如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。

1.3上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。
2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、本项目所属行业为：软件和信息技术服务业。
附件10 残疾人福利性单位声明函

常熟市中竣招标代理有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日  期：

请投标人认真阅读如下内容：

注：根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定的划分标准，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

1、安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

2、依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
3、为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4、通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5、提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
附件11 实质性要求响应及偏离表

	序号
	服务要求和商务要求中的实质性要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	2、政务平台信息技术创新整合改造支撑

开展政府“一部门一平台”整合改造，进行集约化实施，解决部门系统分散、数据孤岛、重复建设等问题，根据常熟市部门信息系统使用现状，制定切实可行的平台整合方案，最终根据采购人要求选取重点部门分步分阶段开展系统的模块化整合和集群化实施，完成系统的一体化改造部署。同时围绕信息技术创新应用要求，对部门系统开展改造和提升提供全面的资源配置供给保障以及信息技术支撑服务。

本次改造支撑主要包含但不局限于以下内容：配合采购单位对我市重点部门现有业务系统、专网终端、数据资源、应用场景、建设主体、运维模式进行全面梳理，摸清系统数量、功能重叠、数据孤岛、条块分割等问题，形成部门信息化建设现状，包含系统、问题、需求等方案，以及在当前形势下，未来信息化发展的目标和整合规划方向。开展数据资源盘点与共享规划，盘点部门核心数据、基础数据、业务数据，厘清数据来源、口径、格式、更新机制、共享需求，明确数据归集、治理、共享、开放路径，制定数据整合与治理方案，破除数据壁垒。确立业务部门一体化平台的技术路线、接口标准、安全规范，明确与上级一体化平台的对接要求，同时依据我市政务信息化方面相关建设要求和统筹集约规范，避免重复建设、异构系统难以兼容等突出矛盾问题，确保技术同源、标准统一、架构集约，明确先整合后优化、先核心后延伸、先归集后治理的实施路径，在上述基础上形成整体的“一部门一平台”整合提升方案、推动集成实施、平台改造完成、应用落地见效。落实整合改造过程中各项工作的建设实施和支撑保障，并做好新旧系统整合切换、数据迁移以及确保业务不停摆的过渡期保障，确保从整合开始到整合完成上线期间的平稳过渡、顺利推进。
	
	

	2
	近年来，在数字政府建设推进过程中，常熟市各部门搭建了不同的信息化系统、采购了配套的硬件设备，并且各自在开展了相关的运行维护服务。为充分摸清各部门信息化运行维护的相关情况，需要中标人组建专业的团队、提供专业的服务，一方面满足各部门提出的信息化运维需求，确保平台、系统等平稳运行。另一方面需要对全市信息化运维现状进行整体分析，充分理解并掌握此次涉及的全市运维项目需求情况，包括项目需求的分类、数量、规模、使用情况、存在的问题等，同时制定切合实际的运维服务方案，在运维过程中对采购人和使用单位负责，并及时向采购人和使用单位提交运维报告，对运维工作提出合理的优化建议。同时，在服务实施过程中可能会遇到信息系统关停、整合、调整、迁移、升级等情况，与之相关的运行维护支撑服务内容可能会产生相应调整，中标人要及时对变更后的实际需求内容进行响应，提供运行维护支撑服务，并配合做好手续变更等工作。（如涉及费用变更，参照考核办法）

序号
服务子项
内容简介
备注
1

软件信息系统运维服务
对全市各部门信息化系统进行整体维护
保障系统正常运行，按需提供专业服务
2

硬件设备或系统运维服务
对全市各部门涉及的硬件或硬件系统进行整体维护
保障硬件或硬件系统正常运行，按需购买设备续保服务
3

信息安全服务
满足部门提出的针对具体系统或整个单位的信息安全服务要求
按需提供专业服务
4

基础资源服务
提供基础资源支撑服务
保障正常使用
5

系统及密码安全保护测评服务
根据行业标准对系统开展等级保护测评和商用密码评估测评
提供标准化的报告
6

其他运行维护服务
其他定制化、专业化运维服务

	
	

	3
	1.12电子政务办公系统运维服务

1.12.1数据服务：基本每日提供对系统数据进行加工、处理、统计等服务。

1.12.2异常处理：修复由系统或功能本身存在BUG导致业务无法正常进行等问题，填写响应和修复时间等。

1.12.3系统修复：提供对安全扫描、渗透测试等方式检查出的问题进行修复等服务。

1.12.4其他服务：需根据使用单位要求提供现场技术支撑。
	
	

	4
	1.13常熟市市场主体全生命周期管理平台系统运维

1.13.1数据服务：不限次数数据服务。

1.13.2异常处理：立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日内解决问题。

1.13.3系统修复：立即响应，24小时提供解决方案，3个工作日内解决问题；提供对安全扫描、渗透测试等方式检查出的问题进行修复等服务。

1.13.4其他服务：简单功能需求维护开发、系统数据更新检查及配置、数据报送服务等相关运营服务。
	
	

	5
	1.14大数据基础平台时空地理平台运维

1.14.1数据服务：不低于20项数据服务对接、元数据登记、治理、入库、统一坐标系、转换、加工、制图、录入、注册、编目、发布、对外提供服务。

1.14.2异常处理：影响服务使用的严重问题，立即响应，2小时内提供解决方案，2个工作日内解决问题。其他问题，立即响应，2小时内提供解决方案，7个工作日内解决问题。

1.14.3系统修复：安全扫描、渗透测试等问题。高危漏洞，立即响应，2小时提供解决方案，2个工作日解决问题。中危漏洞，立即响应，2小时提供解决方案，7个工作日解决问题。低危漏洞，立即响应，2小时提供解决方案，根据实际情况协商解决。

1.14.4其他服务：根据业务需求，提供少量功能优化服务。
	
	

	6
	1.16大数据基础平台运维

1.16.1数据服务：根据使用单位需求统计分析各类业务指标，编写和维护数据采集、清洗、转换及报送等自动化脚本。常规需求在1个工作日内响应并完成脚本开发；紧急数据需求在2小时内响应，按约定时限交付。

1.16.2异常处理：若出现需要修复的系统bug，业务流程发生问题，根据使用单位需求在规定时间内进行开发。若发生数据库服务器异常崩溃，系统异常等问题，及时响应。采取7×24小时监控，问题发生后10分钟内响应，2小时内提出解决方案并实施修复。

1.16.3系统修复：针对安全漏洞、密评、等保、条线自检等检查中发现的问题，及时进行系统加固、补丁更新或配置调整。接到问题通知后1小时内响应，高危漏洞24小时内完成修复，中低风险问题按计划限期整改。

1.16.4其他服务：需根据使用单位要求提供现场技术支撑。
	
	

	7
	2.41政务外网核心基础软硬件设备一年维保服务

2.41.1设备信息：交换机7台，路由器1台，防火墙3台，日志审计1台，智能管理中心1台，负载均衡2台。
2.41.2设备巡检：巡检频次：1次/天；巡检内容：设备状态。

2.41.3故障处置：故障响应：1小时；故障处置：3小时。

2.41.4技术支持：技术支持时间：7×24小时。

2.41.5其他服务：设备配置调整优化。
	
	

	8
	2.43移动资源设备维保服务

2.43.1设备信息：华为服务器22台，网络设备18台，安全设备13台，华为存储设备4台，云平台2套，管理平台2台，其他设备22台。

2.43.2设备巡检：巡检内容：设备状态。

2.43.3其他服务：

（1）电话和在线技术支持：为设备的所有硬件和软件故障提供7×24小时不限次的在线和电话支持服务。

（2）免费故障硬件更换：保证系统不间断运行。如果服务覆盖的硬件出现无法远程解决的故障，应安排专业合格的工程师提供上门维修服务，提供5×10小时下一个工作日现场技术支持服务，在续保期内硬件配件及上门服务费用全免，并提供官网服务期限查询。

（3）现场支持服务：针对在设备运行中出现的故障，通过电话仍无法解决问题，提供现场技术支持服务。现场技术支持包括故障诊断、提交解决方案、系统数据（参数）恢复等服务。

（4）应急服务：如系统运行出现异常情况时，需保证在接到使用单位报修电话后，根据系统故障的紧急程度，在6小时内指派安排专业合格的工程师到达故障现场，12小时内恢复设备的运行，无需另行支付额外费用，不限定应急服务次数。

（5）配合工作：如使用单位要求对相应设备进行调整，需在保证设备安全的情况下，免费负责设备的迁移、安装、调试及相关工作并根据业务要求，完善设备配置，解决相关问题等。
	
	

	9
	2.44前置区基础软硬件设备维保服务

2.44.1设备信息：服务器4台，防火墙2台，交换机4台，虚拟化软件1套。

2.44.2设备巡检：巡检内容：设备状态。

2.44.3故障处置：故障响应：1小时；故障处置：3小时。

2.44.4技术支持：技术支持时间：5×8小时。

2.44.5其他服务：设备配置调整优化。
	
	

	10
	2.45大数据基础平台硬件维护
2.45.1设备信息：服务器31台，网络设备8台，软件平台2套，高斯数据库2套。

2.45.2设备巡检：巡检内容：设备状态。

2.45.3故障处置：故障响应：1小时；故障处置：3小时。

2.45.4技术支持：技术支持时间：7×24小时。

2.45.5其他服务：设备配置调整优化。
	
	

	11
	3.19主机安全

3.19.1服务对象（范围）：全市约1062台主机。
3.19.2服务要求（内容）：主机安全防护和报告。
	
	

	12
	3.21密码资源池服务

3.21.1服务对象（范围）：需要提供密码资源服务的系统（不低于10个）。
3.21.2服务要求（内容）：密码资源池对接服务。实现对密码服务的统一部署、统一调试、统一供给与监管，资源池性能至少支持10个对接的政务信息系统达到密码安全三级标准。
	
	

	13
	3.22系统风险评估

3.22.1服务对象（范围）：全市各部门业务系统。

3.22.2服务要求（内容）：不少于400个（次）系统渗透测试：1次/月。
	
	

	14
	3.23云安全服务

3.23.1服务对象（范围）：市级态势感知平台服务。

3.23.2服务要求（内容）：态势感知报告：1次/月；漏洞扫描：2次；应急演练：1次；

安全培训：1次。
	
	

	15
	4.1应用环境支撑服务

4.1.1运行环境支撑服务（一）

提供我市各部门各类信息化系统（承诺满足不少于239个应用系统的运行支撑且不低于目前运行环境资源配置，可视采购人及使用单位要求进行调整优化）的数字化底座和运行环境支撑服务，具体内容如下：

1.基础运行环境供给：提供隔离的、可配置的应用实例化运行空间，支持主流操作系统及中间件的部署，满足多租户逻辑隔离要求。

2.数据承载服务：提供安全可靠的数据持久化存储空间，支持块级、文件级及对象级数据的读写访问，并具备数据冗余保护机制。

3.资源弹性调度：具备对计算与存储能力的自动化编排与动态扩缩容能力，以应对业务高峰期的并发需求。

4.1.2运行环境支撑服务（二）

提供医保微信公共服务平台、危险化学品监控存储平台、档案馆信息化业务系统、区域PACS存储平台、合理用药系统、基本公共服务督导与考核决策支持系统、卫健视频系统、望虞河工程信息化管理系统、河道管护综合系统、节水管理系统、艺体类校外培训机构预付资金监管平台、看常熟APP等系统平台的数字化底座和运行环境支撑服务（不低于目前运行的环境资源配置，可视采购人及使用单位要求进行调整优化）。

4.1.3运维支撑服务
根据使用单位要求，提供专业技术人员，严格落实电子政务外网7×24小时值班值守制度，确保值守人员在岗在位、通讯畅通，能够及时响应各类突发情况。建立健全常态化监测机制，对核心网络设备（含骨干网关键设备、机房核心设施等）及人社、医保、应急、交通等重要部门的业务系统开展重点监测，核查设备在线状态、业务连通性及数据传输稳定性。通过电话、短信、邮箱等常用通讯渠道，做好对告警信息的及时动态推送，确保责任人第一时间接收处置。使用拨测等辅助监测手段，强化对重点业务的主动监控。同时，严格执行管理层面“零报告”制度，定时报送监测情况、隐患排查结果及异常处置情况。持续优化网络安全应急处置流程，明确故障响应、排查、处置、恢复全环节责任分工、操作步骤和时限要求，确保故障发生后15分钟内启动响应并向上级主管部门报备，1小时内恢复核心业务，24小时内提交故障处置报告。细化线路切换、设备重启、外部支援协调等操作细则，确保流程清晰、可落地、可执行。升级运管平台监测功能，实现线路状态、设备运行情况实时监测和风险预警。强化运维团队考核管理，明确人员履职要求、工作职责、协同机制和响应流程，常态化开展专业培训，全面提升现场应急处置能力。
	
	

	16
	4.2机柜租赁服务

4.2.1服务内容：IDC机房目前承载了常熟市众多部门的基础信息库、政务服务应用、民生服务应用，本服务是标准机柜租赁服务，数量不少于156个（可视采购人及使用单位要求进行调整优化）。

4.2.2服务要求：

（1）IDC机房要求：
①机房至少具有2路一类市电引入。

②机房需配备不间断电源系统、消防系统、空调系统、门禁系统以及监控系统等。

③机房监控系统保证场地内监控无死角，对场地进行7×24小时监控，本地监控录像保存时间不少于1个月。

④机房需具备完善的动环监控系统，主要实现对机房温湿度、UPS、制冷单元、漏水、门禁等状态进行实时监测、控制、报警等功能。

（2）运维要求：
①机房配备7×24小时值班，值班人员实时响应并处理机房自有设备相关故障，进行环境监控、定期巡查，严格保存巡检日志记录。

②需制定完善的机房维护管理方案及应急保障方案，对机房故障进行不同等级的划分和处理，第一时间通知采购人。

③做好设备出入记录。对于出入机房的设备，需做好纸质台账的登记工作。进出使用方机柜的设备，需经使用单位书面同意后，方可允许出入。
	
	

	17
	4.3网络支撑服务

4.3.1对全市政务网、业务网等各类裸光纤、VPN、互联网专线、数字电路等链路提供网络技术服务，确保线路通畅、稳定运行。

4.3.2提供服务的范围（因使用单位业务调整等原因，允许提供服务范围的线路数量存在2%以内的调整变动，如使用部门提出变更需要，中标人需及时响应，并在5个工作日内做好支撑保障）：

（1）分项1：VPN线路927条。带宽：1000M 6条，500M 1条，300M 1条，200M 6条，100M 21条，50M 141条，20M 594条，10M 153条，34M 4条。
（2）分项2：互联网专线39条。带宽：1000M 5条，300M 3条，200M 2条，100M 11条，50M 9条，34M 2条，20M 7条。
（3）分项3：光纤831条。
（4）分项4：数字电路46条。
（5）分项5：IP地址86个。

（6）分项6：MSTP线路118条，带宽分别为200M 4条，20M 4条和10M 110条。
（7）分项7：IDC专线1条，带宽100M。
（8）分项8：其他线路42条。
	
	

	18
	6.4  2026年数字政府支撑服务

6.4.1服务内容及要求：

（1）数字政府统一工作平台运维、优化；

（2）基础支撑能力（包含通知中心及短信）；

（3）数字政府统一工作平台应用系统接入支持；

（4）信息化项目验收前置验证服务；

（5）数字政府相关基础平台运营服务。
	
	

	19
	6.5虞政通服务项目

6.5.1服务内容及要求：

（1）提供3万用户授权；

（2）提供专属底座、专属安全、专属存储、专属APP、信创APP（3万个授权）；

（3）提供域账号服务器；

（4）提供IM安全加密服务；

（5）提供技术服务，包括域账号验证、minioss存储运维、APP打包和内部分发、本地化技术支撑。
	
	

	20
	6.8数据工作专班驻场

6.8.1服务内容及要求：数据工作专班5人驻场服务及远程技术支撑：技术管理服务、数据采集服务、数据治理和融合服务（中心）、数据共享服务、应用支撑服务。
	
	

	21
	6.11新一代电子政务外网支撑服务

6.11.1服务内容及要求：

（1）固网基础网络支撑服务包括：广域核心路由器2台、城域核心路由器2台、汇聚路由器（广电/移动链路）4台、汇聚路由器（村社）2台、城域网接入路由器（重点委办局）30台、城域网接入路由器（普通委办）98台、城域网接入路由器（村社）455台、机房接入路由器4台、IPV6地址分配及管理系统2台、SDN网络控制器软硬件1套。

（2）安全防护资源池支撑服务包括：安全防护防火墙资源池2台、安全控制器1台、抗DDOS资源池2台。

（3）安全监测资源池支撑服务包括：安全管理区接入交换机2台、引流交换机2台、防病毒1套、准入1套、零信任1套。

（4）统一运行管理体系支撑服务包括：统一运行管理平台1套。
	
	

	22
	2、项目数字化管理要求

为确保本项目高效、透明、规范实施，投标方必须提供一套完整的数字化项目管理软件平台。该平台须实现对项目全生命周期的数字化管理，并具备为全市各级相关职能部门提供全面协同支撑、采购人进行需求管理的能力。平台核心功能需涵盖：项目在线申报、在线审批、项目资源管理、文档集中存储，以及多维度的数据统计分析与可视化分析。平台应具备良好的可扩展性、稳定性和安全性，支持与现有政务系统进行数据对接，确保信息流畅共享。通过该平台，可助力采购人显著提升项目管理的精细化水平与统筹效率，为全市层面的项目监管、决策分析与绩效评估提供统一、高效、准确的数据基础和支撑能力。
	
	

	23
	3、集成实施及整合改造要求

步骤：中标人须根据采购人要求，结合我市政务信息化年度工作安排，合理调配好技术人员，分阶段分步开展集成实施服务等保障工作。
形式：“政务信息应用场景研发和集成实施”、“政务平台信息技术创新整合改造支撑”等2个服务子项中的服务内容会将不同类型的需求内容拆分或合并成多个需求确认单，需求确认单中会明确实施、服务、期限、规模、维保等相关要求。采购人将需求确认单提交至中标人，中标人根据需求确认单在项目服务期内提供并完成对应的场景研发、集成实施及整合改造等支撑或实施工作。

工作量评估：经评估，其中“政务信息应用场景研发和集成实施”服务子项对应的工作量（含配套环境）将不低于1000万，“政务平台信息技术创新整合改造支撑”服务子项对应的工作量（含配套环境）将不低于1100万。如采购人接到上级部门或市工作要求，对其他重点系统或平台进行功能升级、优化、调整，采购人可根据实际情况对具体需求进行细化、调整、新增或置换，中标人仍须响应采购人提出的调整后的需求，提供相应的场景研发、集成实施及整合改造支撑等工作。以满足适应采购人需求。

如中标人未在本次合同服务期内完成采购人提出的场景研发、集成实施及整合改造支撑等工作，采购人有权要求中标人继续履行服务，直至完成交付。
	
	

	24
	第五条  结算支付方式

5.1本项目合同款支付货币：（√）数字人民币，（√）传统实物人民币。
5.2合同签订生效后三个月内，甲方向乙方支付预付款。

5.2.1若中标价格不低于8150万元，预付款为4907.5万元。

5.2.2若中标价格低于8150万元，预付款为合同金额的60%。

5.3服务周期完成之后，经甲方验收合格后两个月内，根据乙方考核得分，甲方向乙方支付尾款。
5.4尾款=合同剩余金额-考核扣款。

5.5乙方应按甲方的要求开具发票并交付甲方，否则甲方有权不予付款。
	
	


注：1、投标人必须对服务要求和商务要求中的实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。
2、投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料（如有）的，该项目作无效投标处理。
附件12 项目服务方案
主要内容应包括但不限于以下方面：

（一）项目服务方案说明：

1、政务信息应用场景研发和集成实施服务方案说明。
2、政务平台信息技术创新整合改造支撑服务方案说明。
3、软件信息系统运维服务方案说明。
4、硬件设备或系统运维服务方案说明。

5、信息安全服务方案说明。

6、其他运行维护服务-数据工作专班驻场服务方案说明。
7、基础资源服务-运行环境支撑服务（一）方案说明。
8、基础资源服务-机柜租赁服务方案说明。
9、基础资源服务-网络支撑服务的政务网拓扑设计及服务方案说明。
10、项目数字化管理要求-数字化项目管理软件平台服务方案说明。

11、其他说明。

（二）拟投入本项目的服务人员情况说明（参考格式见下表）：

服务人员情况一览表
	序号
	本项目中担任岗位
	姓名
	身份证号码\年龄
	学历/学位
	专业
	职业资格、职称
	相关证书
	主要资历、经验或承担过的项目
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、投标人应根据拟投入本项目服务人员情况据实填报上述表格。

2、投标人可根据本项目“第五章 评标方法与评标标准”内“人员配置1”、“人员配置2”、“人员配置3”相关评审要求提供对应的证明材料（如果有的话）。
3、表格格式供参考，可另接或自拟格式（但需体现对应的评审要素）。

4、如有需要说明的事项，请在备注中列明。
（三）其他说明。
附件13 业绩一览表

	序号
	项目名称
	主要服务内容
	合同/协议金额
	实施时间
	甲方联系人及联系电话
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


注：1、上述业绩要求详见“第五章 评标方法与评标标准”中“业绩情况”相关内容。
2、投标人应提供上述业绩一览表中业绩的合同/协议（至少包括首页、内容页、金额所在页、签字盖章页）证明材料。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

附件14 其他

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、投标人历史简介。

2、投标人可根据“第五章 评标方法与评标标准”提供相关其他证明材料（如果有的话）。

3、其他说明。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                                              

地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                                                                

联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              

采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                              

事实依据：                                                                

法律依据：                                                                

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                                                    

签字（签章）：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料（线上获取采购文件后的《投标供应商确认函》、质疑供应商的营业执照复印件等）。

2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

16
第 34 页/共 172 页

