353省道海陵区华港镇段绿化工程项目

编制说明

- 工程概况

本项目位于353省道海陵区华港镇段，沿线边坡对土质边坡清表后采用植草法（种植草皮）。

- 主要施工方案

施工使用所有材料，例如草皮均按《泰州工程造价管理》和市场价基价基础采购；

运输距离：清单单价中已综合考虑运输距离。不因运距增加而增加造价。

- 编制依据

1、设计院提供的电子版图纸；

2、国家、交通部及有关部委的标准和规范；

3、《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018 ）；

4、交通部《公路工程预算定额》JTG-T3832-2018；

5、交通部《公路工程机械台班费用定额》 JTG-T3833-2018 ；

6、公路工程标准施工招标文件（2018 年版-工程量清单计量规则）；

7、公路工程标准施工招标文件（2018 年版-技术规范）；

8、交通运输部办公厅关于《公路工程营业税改增值税计价依据调整方案》的通知；

9、本地区类似工程常规施工方案，重点施工组织措施及技术方案；

10、苏交建〔2019〕22号文，省交通运输厅关于执行交通运输部第86号公告有关补充规定的通知。

- 工程量清单计价规则

依据《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）招标范本，针对本项目有关条款补充如下。如本说明与范本不一致的，按本说明执行，本说明未作专门表述的，按照范本有关条款执行。

第100章 总则

1、101-1保险费：

保险费：该费用按第200章至第700章总和的千分之三计取，包括不限于建筑工程一切险、第三者责任险，中标单位凭保单计算,超出部分由中标单位自行承担；

2、102-1竣工文件：本清单为包干费，承包人按相应规定编制竣工资料，完工后，在交工验收证书签发前，按合同向承包人提交监理认为合格、完整的竣工文件（含交工验收相关材料）；

3、102-2施工环保费：该费用按第200章至第700章总和的千分之五计取，总价包干，项目施工应满足市政、市容等相关主管部门的有关规定。施工工地定时洒水，控制扬尘污染等安全文明施工措施。保证施工环保所产生的费用投标人在投标报价中充分考虑，合同实施时，一旦发生因环保因素导致投诉或被有关部门通报的，该费用将得不到支付，造成其它损失或处罚的，由承包人承担。且承包人须在交验收工后一周内彻底清洁完毕并撤离现场。

- 安全生产费：该费用总价包干，另外承包人应按应急管理部、交通运输部等七部委《关于印发<安全生产责任保险实施办法>的通知》（应急[2025]27号）规定投保安全生产责任险，并足额缴纳安全生产责任险保费，保费可按实从安全生产费中列支。

5、承包人驻地建设：投标人自行综合考虑，结算不另外增加此费用。

第200章 路基

1、202场地清理

清理现场：包括清理现场（厚度30cm）、清除杂草、灌木、装车外运等有关的一切作业费用，外弃运距由承包人自行考虑；

2、202铺植草皮

铺植草皮：草皮品种：用百慕大、黑麦草混种草皮，包括搬运草皮、铺草、镶草、浇水、清除垃圾、挑除杂草、轧草修边、草屑清除、病虫害防治、施肥、灌溉、环境清理、两年养护等有关的一切作业费用

- 其他直接费与现场经费取费标准

1、其余取费标准见“公路基本建设工程概算、预算编制办法”；

2、工程量清单中没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中；

3、未列子目不予计量的工作，其费用已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中；

4、税金按9%计；

5、安全生产管理费按1.5%计；

- 人工和材料单价

1、暂列金额按10%考虑；

2、人工工资按每工日128.17元计，机械人工按每工日128.17元计；

3、采用2025年11月江苏省泰州市工程材料指导价格结合江苏省交通材料市场价和市场材料询价。

2025年11月18日