竞争性磋商文件

项目名称：宿迁人才公寓服务管理系统项目

项目编号：JSZC-321300-JZCG-C2026-0006

| 采 购 人： | 中国共产党宿迁市委员会组织部 宿迁市楚润数据集团有限公司 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 宿迁市公共资源交易中心 |

2026年3月27日

目    录

第一章  磋商邀请	3

第二章  供应商须知	6

第三章  评审方法与评审标准	21

第四章  采购需求	24

第五章  合同文本	35

第六章  响应文件格式	45

第一章  磋商邀请

受中国共产党宿迁市委员会组织部、宿迁市楚润数据集团有限公司的委托，宿迁市公共资源交易中心就宿迁人才公寓服务管理系统项目(JSZC-321300-JZCG-C2026-0006)进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

宿迁人才公寓服务管理系统项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”自行免费获取磋商文件，并于2026年04月08日09点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321300-JZCG-C2026-0006

2.项目名称：宿迁人才公寓服务管理系统项目

3.预算金额：45万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为：44万元

5.采购需求（简介）：以“宿迁人才e家”平台为基础，建设宿迁人才公寓服务管理系统，为人才提供更优质、更便捷、更贴心、更完善的人才公寓服务体验。具体详见采购需求部分。

6.合同履行期限：合同签订后，45日内完成系统建设并上线；系统上线后，进入系统试运行期，试运行3个月；试运行完成并经采购人初验确认后进入运维服务期，运维期1年。

7.本项目 不接受 联合体磋商。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供磋商响应函）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目（按要求提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件）。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：供应商应在磋商文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取磋商文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个采购包。供应商参与多个采购包磋商的，应按采购包分别获取磋商文件。供应商未按要求获取磋商文件的，后果自负（其响应文件不予接受）。

四、提交响应文件截止时间、磋商时间及地点

1. 提交响应文件截止时间、磋商时间：2026年04月08日09点30分（北京时间）。

2. 地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1. 磋商公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。

4.质疑渠道：供应商登录“苏采云”系统“项目质疑申请”模块向采购人提出，质疑处理联系方式详见“采购人信息”；财政部门投诉受理电话：0527-84363063。

七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：中国共产党宿迁市委员会组织部、宿迁市楚润数据集团有限公司

地址：宿迁市南湖路1号、宿城区发展大道2496号（移动宿城分公司办公楼二楼）

联系人：王松国、高兴

联系方式：0527-84368161、18616593345

2.采购代理机构信息

名称：宿迁市公共资源交易中心

地址：宿迁市洪泽湖路889号“便民方舟”2号楼

联系人：李玉莲

联系方式：0527-84396036

第二章  供应商须知

供应商须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目类别 | 本项目属性按以下第2 种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 响应有效期 | 90日（从提交响应文件截止之日起算） |
| 3 | 响应文件份数 | 提交加密电子响应文件1份。 |
| 4 | 进口产品 | 按以下第 2种方式确定： 1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定； 2. 不接受进口产品。 |
| 5 | 评审方法 | 综合评分法。具体细则详见磋商文件评审方法和评审标准部分。 |
| 6 | 确定成交人 | 采购人按照规定在磋商小组推荐的中标候选人中确定成交人。 |
| 7 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2种方式确定： 1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无 2.不允许分包。 |
| 8 | 代理费用收取方式及标准 | 本项目不收取代理费。 |
| 9 | 其他 | 无 |

一、总 则

1、采购方式

本次采购采取竞争性磋商方式。

2、合格的供应商

2.1合格的供应商必须符合磋商文件第一章《磋商邀请》第二条及供应商须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，成交后不允许转包。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律和标准

3.1本次磋商及由磋商产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、费用

供应商应自行承担所有参加磋商活动有关的费用。

二、竞争性磋商文件

5、磋商文件构成

5.1磋商文件由以下部分组成：

第一章：磋商邀请；

第二章：供应商须知；

第三章：评审方法与评审标准；

第四章：采购需求；

第五章：合同文本；

第六章：响应文件格式。

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

5.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件。

6、政府采购政策

本项目落实的政府采购政策对应序号为   6.1

6.1中小企业政策

本项目按以下第（1）种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）对符合规定情形的小微企业报价给予/扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加磋商的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加磋商的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（响应文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加磋商的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“供应商须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2采购本国产品的支持政策

6.2.1 适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

6.2.2本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2.3 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 响应文件格式”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

6.2.4 供应商需按照磋商文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

6.2.5 供应商需在《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

6.2.6 磋商过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与响应文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和磋商文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

6.3节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.3.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其响应文件按无效标处理。

6.3.2拟采购的产品属于优先采购的节能产品、环境标志产品品目清单范围的，对提供有效节能产品、环境标志产品认证证书的供应商加分。

6.4政府采购需求标准

6.4.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

6.4.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。

6.4.3绿色建材政府采购需求标准

按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。

6.5采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

7、磋商文件的澄清或修改

7.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应顺延提交首次响应文件截止时间。

7.2磋商文件的澄清或者修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

7.3供应商应及时登录“苏采云”系统获取、查看澄清答疑文件（修改后磋商文件），否则造成的相关责任由供应商承担。

三、响应文件的编制

8、响应文件的编制要求

8.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其响应对“磋商文件”作出实质性响应。

8.2响应文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。

8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子磋商，供应商使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交响应文件，如响应文件制作工具内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件为准。

9、响应文件构成

9.1响应文件包括磋商申请函、资格证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件等部分。响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

9.2磋商文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，磋商小组可以视同其未提供。

10、响应文件的报价

10.1分次报价，供应商响应文件中的报价作为第一次报价，不公开；以最后报价作为价格分计算。

10.2报价注意事项：报价一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后四位，磋商文件有规定的按磋商文件执行。

11、磋商保证金

本项目不收取磋商保证金。

12、响应有效期

12.1在供应商须知前附表规定的响应有效期内，响应有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应有效期比规定短的将被视为未实质性响应磋商文件。

12.2在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不得修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的提交

13、响应文件的提交

13.1供应商应在磋商文件规定的响应截止时间前提交响应文件。供应商应将电子响应文件上传至“苏采云”系统对应的采购包中。除磋商文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

13.2响应文件的修改或撤回：在响应截止时间前，供应商可以撤回或重新提交响应文件。响应文件以最终完成上传的为准。

13.3采购人、采购代理机构可以通过修改磋商文件酌情延长响应文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

14、响应文件被拒绝接收的情形

在磋商文件规定的响应截止时间后上传的响应文件。

五、磋商程序及最后报价

15、磋商会议

15.1采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点组织磋商。供应商应当按照规定，在“苏采云”系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

15.2供应商用于解密的CA证书应为该响应文件生成加密、上传的同一把CA证书。供应商应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未在成功解密的，视为其放弃磋商。

15.3供应商在磋商全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

16、磋商小组

磋商小组由采购人代表和评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。磋商小组负责具体评审事务，按客观、公正、审慎的原则独立履行相关职责。

17、磋商程序

17.1资格审查

由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

信用信息查询：磋商小组查询供应商的信用信息，以确定供应商是否具备磋商资格。查询结果留存并归档。

17.2符合性审查

依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离。所谓重大偏离是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。

17.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因。评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.4磋商小组认定响应文件的响应性，仅根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。对于未实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

17.5相同品牌产品响应

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

17.6磋商

17.6.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

17.6.2在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

17.7有关问题的澄清

对磋商文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式且不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明或者更正的内容作为响应文件的补充部分。

17.8最后报价

17.8.1磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，并要求在规定时间内提交最后报价。在提交最后报价之前，供应商可以根据情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。因供应商原因导致未提交最后报价或供应商退出磋商的，磋商小组应将其作为无效标处理。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

17.8.2最后报价在“苏采云”系统内进行，供应商应使用内含电子印章（企业公章、法定代表人或授权代表签章）的CA证书在平台设定的时限内进行最后报价。报价所需的计算机设备和网络由供应商自行准备。除因系统故障导致所有供应商均不能报价情形外，本项目不接受纸质的报价文件。

17.8.3供应商在首次响应文件中的报价为首次报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。最后报价时如磋商小组未要求分项报价的，供应商各分项报价按首次报价（总价）与最后报价（总价）比例进行同比调整。

17.8.4磋商报价表中大、小写应一致，如出现不一致情况的，以大写为准。磋商报价表内容与分项报价表内容应一致。如出现不一致情况，以磋商报价表内容为准，修正分项报价表。

17.8.5项目评审中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

17.8.6符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

17.9 异常低价响应审查

17.9.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；

（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

17.9.2 评审委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

17.10推荐成交候选供应商

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件17.8.6情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

六、无效响应、采购活动终止、恶意串通及取消成交候选资格情形

18、无效响应情形

18.1供应商同一采购包提交两个以上（含两个）不同的响应文件或者最后报价的。

18.2供应商不符合磋商文件规定资格要求的或响应文件未按规定提交资质证件的。

18.3供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.4响应文件未通过符合性审查的。

18.5响应文件出现重大偏离，不符合磋商文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。

18.6响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

18.7磋商小组启动异常低价响应审查后，供应商不提供书面说明、证明材料，或者磋商小组认为供应商提供的书面说明、证明材料不能证明其最后报价合理性的。

18.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.9供应商有本磋商文件规定的恶意串通情形的。

18.10法律、法规规定的其它情况。

19、采购活动终止情形

19.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

19.2符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（符合17.8.6情形除外）。

19.3出现影响采购公正的违法、违规行为的。

19.4因重大变故，采购任务取消的。

19.5磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

19.6在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

20、恶意串通情形

20.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

20.2供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改响应文件；

20.3供应商之间协商报价、技术方案等响应文件实质性内容；

20.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参与政府采购活动的；

20.5不同供应商的电子响应文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；

20.6供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

20.7供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

20.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

21、取消成交（候选）供应商资格条款

21.1提供虚假材料谋取成交的；

21.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

21.3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

21.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

21.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

21.6法律、法规规定的其它情况。

七、成交及合同签订

22、确定成交供应商

22.1采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

22.2在成交供应商确定后2个工作日内，采购人或采购代理机构将在财政部门指定信息媒体上发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

22.3采购人确定正被列为失信被执行人的供应商为成交人的，成交结果无效。

23、成交通知书

23.1在公告成交结果的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。

23.2成交通知书发出后，采购人改变成交结果的或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

24、签订和公告合同

24.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件以及磋商过程中有关澄清文件均作为合同附件。

24.2成交供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

24.3采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

25、履约保证金

按照以下第（1）方式确定履约保证金收取方式。

（1）本项目不收取履约保证金。

（2）本项目收取履约保证金。

25.1履约保证金提交形式

履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

25.2履约保证金提交金额

按采购合同总价的 / %提交。

支持和鼓励成交供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，成交供应商如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 / %提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

25.3履约保证金退还方式

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至成交供应商存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

25.4履约保证金退还条件

具有验收合格相关证明材料。

25.5履约保证金退还时间

采购人收到成交供应商退付申请后5个工作日内退还。

25.6履约保证金不予退还情形

除不可抗力外，成交供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

25.7逾期退还履约保证金违约责任

采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

26、线上融资

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

27、合同履行

27.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

27.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

八、质疑与投诉

28、质疑

28.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，通过 CA 数字证书登录“苏采云”系统，从“项目质疑申请”模块向采购人提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。

28.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

28.3 质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

28.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并盖公章。

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并盖单位公章。

28.5采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

29、投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

第三章  评审方法与评审标准

一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评审。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 磋商响应函 | 符合磋商文件要求 |
| 信用信息 | 符合磋商文件要求 |
| 中小企业或残疾人福利性单位声明函，或监狱企业证明文件 | 符合磋商文件要求 |

二、符合性审查

磋商小组对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 磋商报价表 | 符合磋商文件要求 |
| 法人授权书 | 符合磋商文件要求 |
| 其他 | 符合磋商文件要求 |

三、评审方法

采用综合评分法，按响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

综合评分保留至小数点后两位。

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。磋商文件未规定的评标标准不得作为评审的依据。

四、评审标准

| 序号 | 评审因素 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 | 10.00分 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10。 |
| 2 | 技术参数响应 | 35.00分 | 针对采购文件“第四章采购需求”中的“四、技术要求－（二）技术参数要求-A部分”所列内容进行评分，所投服务技术参数完全满足或优于采购文件技术参数要求的得35分。“▲”为重点参数要求，共11项，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”）不满足的扣1分；其余为一般参数要求，共48项，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”）负偏离扣0.5分，扣完为止。 注：供应商针对本项评标内容在响应文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况。采购需求中以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列出的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
| 3 | 系统演示 | 8.00分 | 供应商根据“第四部分 采购需求”中的“四、技术要求－（二）技术参数要求- B部分”要求提供演示视音频（PPT 等静态图片方式演示不得分），演示时间原则上不超过15分钟。供应商应将演示视频上传在响应文件组成——“视频演示”中，单个视频压缩包大小不得超过50M，数量不限，所有视频压缩包总量不得超过300M，压缩包文件格式为zip格式，未按要求操作无法上传的，责任由供应商自负。以下每序号项演示内容全部符合要求的得2分，否则该序号项不得分，共计8分。未按要求上传的对应项不得分。 演示内容如下： 1、系统支持Excel一键导入并自动生成网上提交表单；表单可实现比重打分、级联选择、匹配排序等多种配置；支持是否登录、IP限制等灵活权限设置；后台可按人员维度生成统计分析报表，并支持Excel导出汇总。 2、系统提供表单矩阵表格功能，支持用户在表单中自行增删矩阵内容；同时提供表单子表功能，可根据需要自主增删子表内容。 3、基于宿迁人才e家扩展公寓模块，提供信息支撑功能，包含富文本信息发布编辑器、错敏词审核。 4、系统可对上传信息中的人才个人隐私敏感数据，实现事前、事后自动监测、提醒及报警提示。 |
| 4 | 软件著作权 | 2.00分 | 供应商具有智慧管理类、信息支撑类等类似系统软件计算机软件著作权登记证书，每提供一项证书得1分，最高得2分。 注：1、提供相关证明材料电子件，否则不得分；2、供应商提供的软件著作权如名称不一致，具有类似功能即可。 |
| 5 | 企业业绩 | 9.00分 | 供应商提供自2023年1月1日以来（以合同书签订时间为准）具有类似项目业绩，每有一个得3分，满分9分。 注：1、提供合同、验收合格证明材料电子件，未提供或提供不全不得分。2、一个单位分年度多次签订的合同，计入一个业绩；同一个项目，分两期或以上完成的，计入一个业绩。 |
| 6 | 项目团队 | 6.00分 | 1.供应商拟派的项目负责人持有信息系统项目管理师或中级及以上工程师职称证书（电子信息类）证书的，每有一个证书得 2分，最高得 2分； 注：以上需提供有效证书电子件，需提供供应商为其缴纳的2026年1月（含）以来任意一个月的社保缴纳证明材料（以社保主管部门出具的证明材料为准），未按照要求提供的不得分。 2.供应商拟派项目组成员（除项目负责人外）具有信息系统项目管理师或数据库系统工程师或中级工程师职称证书（电子信息类）的，每有一个证书得2分，最高得4分。 注：同一人具有多个证书只记分一次，不重复得分；以上需提供有效证书电子件，项目组人员需提供供应商为其缴纳的2026年1月（含）以来任意一个月的社保缴纳证明材料（以社保主管部门出具的证明材料为准），未按照要求提供的不得分。 |
| 7 | 项目实施方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四章 采购需求-七、项目实施要求”提供项目实施方案。优于采购需求，得5分；满足采购需求的，得3分；其他情况不得分。 |
| 8 | 风险预防及应急预案方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四章 采购需求-八、风险防控及应急预案要求”提供项目风险预防及应急预案控制方案。优于采购需求，得5分；满足采购需求的，得3分；其他情况不得分。 |
| 9 | 信息安全保障与保密方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四章 采购需求”-“九、信息安全保障与保密要求”提供信息安全保障与保密方案。优于采购文件要求的得5分；满足采购文件要求的得3分；其他情况不得分。 |
| 10 | 系统对接方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四章 采购需求-十、对接要求”提供对接服务方案。优于采购需求的，得5分；满足采购需求的，得3分；其他情况不得分。 |
| 11 | 项目培训方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四章 采购需求-十一、项目培训要求”提供项目培训方案。优于采购需求，得5分；满足采购需求的，得3分；其他情况不得分。 |
| 12 | 运维服务方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四章 采购需求-十二、运维服务要求”提供运维服务方案。优于采购需求的，得5分；满足采购需求的，得3分；其他情况不得分。 |

# 第四章  采购需求

## 一、采购标的清单

| 采购包号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宿迁人才公寓服务管理系统项目 | 软件和信息技术服务业 |

## 二、项目概况

近年来，宿迁市紧紧围绕“人才强市”战略定位，坚持“人才是第一资源”理念，全力营造人才发展最优环境。为吸引和留住更多人才，需要不断完善人才服务保障体系，人才公寓作为重要的人才安居保障措施，其管理服务功能的拓展是人才强市战略的重要组成部分。大量人才公寓的建设和投入使用，迫切需要拓展管理服务功能，以实现高效、精准管理。

数字化发展趋势促使人才服务向线上化、智能化转变，宿迁计划以“宿迁人才e家”平台为基础，建设宿迁人才公寓服务管理系统，为人才提供更优质、更便捷、更贴心、更完善的人才公寓服务体验。

## 三、建设目标

为实现统一运营、统一管理、统一安全、统一运维，本系统将基于“宿迁人才e家”平台进行开发建设。通过功能的拓展，实现人才公寓入住和服务管理的线上全流程操作，提高公寓服务、管理的效率和精准度。包括人才从选房到入住的全流程线上申请、审核及管理，公寓管理线上服务能力建设及拓展，以及人才公寓数据云图的建设。

1.提升人才居住体验

通过拓展功能，解决人才在租房过程中遇到的“找房慢、服务缺、归属感弱”等痛点，通过宿迁人才公寓服务管理系统建设，实现人才公寓线上服务和管理功能，集聚在线选房、实时巡查等多项功能，为人才提供更加便捷、高效的居住服务，全面提升人才的归属感和满意度。

2.实现精准化管理

通过数字化手段，实现房源信息实时更新、智能分配，建立标准化运营管理体系，提高管理效率和精准度。

3.满足人才多元化需求

人才对公寓的需求不再仅仅局限于居住功能，还包括社交、学习等多元化需求。项目旨在构建人才社区生态，为入住公寓的人才提供社交和学习的相关功能。

4.打造一站式服务平台

建设宿迁人才公寓服务管理系统，将进一步完善平台的一站式服务功能，使人才能够通过平台便捷地获取人才公寓相关的政策信息、申请补贴、进行公寓管理等操作，享受更加全面、高效的服务。

- 技术要求

- 采购清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宿迁人才公寓服务管理系统项目 | 套 | 1 |

- 技术参数要求

A部分

| 功能模块 | 二级模块 | 功能描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| 房源管理端 | 公寓管理 | （1）公寓上线和审核：公寓基础信息的登记、分类与维护。 （2）公寓状态管理：开发实时数据接口，动态展示房源状态。 （3）配套信息展示：融合基础与周边配套信息，以数字化全景展示公寓及周边。 （4）房源详情多维展示：呈现房源精准参数、费用限制及设施品牌新旧等详情。 ▲（5）房型图全方位展示：提供绘制标注尺寸平面图展示，并提供房型房间角落实景图展示。 |
|  | 智能甄选 | ▲（1）热门小区筛选：依托智能算法，综合近3个月申请量、入住率及用户评分精准筛选热门小区。 （2）热门标注：为每套房源标注配套设施、周边配套等，供人才掌握。 （3）通用个性化标签设定：设置新装修、朝南户型等通用个性化房源标签，并提供相关检索。 |
| 人才使用端 | 入住指引 | 提供适用人群界定、申请流程展示、材料清单管理、合同条款摘要、违约责任说明功能。 |
|  | 申请及资格审查 | （1）申请表单设计：设计全面采集个人基本、工作、学历 / 职称信息的表单，深入了解人才背景及工作稳定性。 （2）草稿保存：添加保存草稿功能，防止信息录入中断导致数据丢失。 （3）材料上传管理：支持 PDF 与 JPG 格式材料上传并提供预览。 ▲（4）数据自动导入：已在现有人才平台完成人才认定，系统自动导入相关数据简化流程。 （5）人工复核工作：专业审核人员在线查阅材料，可添加审核意见。 ▲（6）结果及时通知：通现有人才平台短信渠道短信与系统消息及时告知申请人审核结果。 （7）实时进程反馈：让申请人直观看到申请从“待提交”到“审核通过”或“驳回”的全过程。 （8）驳回原因说明：申请被驳回时明确阐述原因并提供修改建议。 （9）审核记录查询：申请人可查看审核节点、审核人员及处理时间，增强流程透明度。 |
|  | 线上预约看房 | （1）预约选项设置：搭建允许人才选择小区、户型以及精确到小时的看房时间段的功能框架。 （2）预约信息存储：建立数据库存储人才预约的小区、户型、看房时间段等相关信息。 （3）预约逻辑校验：设置逻辑判断，确保所选时段与可预约名额匹配，避免超员预约。 ▲（4）预约成功通知发送：采用现有人才平台短信服务渠道，在人才预约成功后，即时向其发送包含看房地址、联系人及注意事项的短信和系统消息。 （5）通知模板管理：设计并管理短信与系统消息的通知模板，方便根据实际情况调整内容。 （6）提醒渠道维护：维护短信发送接口及系统消息推送通道的稳定性，保障通知准确及时送达。 |
|  | 线上选房务 | （1）房源信息录入：为人才公寓运营单位开发在后台便捷准确录入房源信息的功能。 （2）房源状态划分：设定房源状态为“空置状态”、“已出租状态”。 （3）状态动态管理：实现运营单位对房源状态进行实时动态管理的功能。 （4）房源信息存储：搭建数据库，用于存储各类房源信息及对应的状态变化记录。 （5）信息校验机制：设置录入房源信息的校验功能，确保信息准确无误。 （6）前台选房界面搭建：为人才打造可依据自身需求选择意向小区及房源的前台界面。 （7）房源锁定功能：人才选定房源后，系统自动锁定该房源以保障优先选择权。 （8）合约签订状态变更：租房合约签订后，系统精准同步将房屋状态由“已预订”变更为“已出租”。 ▲（9）选房记录留存：记录人才选房相关信息，包括所选房源、选房时间等，方便查询与统计。 （10）操作权限管理：明确运营单位和人才在选房过程中的操作权限，保障选房流程规范。 |
|  | 线上退房 | （1）退房日期选择设定：设置人才可选择退房日期的功能，并限定如需提前30天选择的规则。 （2）退房原因填写设置：填写退房原因（如工作调动等各类原因）。 （3）申请信息提交与存储：实现将人才选择的退房日期及填写的退房原因提交并存储到系统数据库的功能。 （4）申请格式校验：对人才输入的退房日期和原因进行格式校验，确保信息准确规范。 （5）申请接收与通知：系统将退房申请推送至管理员，并发送通知告知有新申请。 （6）房屋检查：管理员收到申请后，安排房屋检查相关事宜,并将房屋损坏情况录入系统。 （7）退房批准操作：在确认房屋无损坏后，管理员能够在系统中执行批准退房操作的功能。 ▲（8）审核记录留存：留存整个审核流程记录，包括申请时间、检查安排时间、确认结果及批准时间等。 （9）结果通知功能：将退房申请审核结果以系统消息或其他指定方式通知申请人。 |
|  | 线上换房 | （1）申请条件设定：设定并展示换房限制条件，如要求入住满6个月且无违约记录。 （2）换房原因填写：让申请人填写换房原因，例如家庭人口增加等。 （3）申请信息整合：整合申请人填写的换房原因及系统自动获取的是否满足申请条件信息。 ▲（4）申请提交与存储：实现申请人提交换房申请，并将相关信息存储至系统数据库。 （5）条件校验功能：在提交申请时，自动校验申请人是否符合换房限制条件。 （6）申请接收与提醒：系统接收换房申请，并及时提醒管理员有新的换房申请待处理。 （7）合理性审核功能：为管理员提供审核界面，用于审核换房申请的合理性。 （8）限时反馈设定：设定管理员需在1 - 3个工作日内反馈审核结果的机制。 （9）结果反馈通知：将审核结果以系统消息、短信等方式通知申请人。 （10）批准换房操作：若申请通过，管理员可在系统中执行批准换房操作。 （11）审核记录留存：留存换房申请审核的全过程记录，包括申请时间、审核时间、结果等。 |
|  | 个人中心 | ▲提供已预约房源展示、退房申请及处理情况展示、换房申请及处理情况展示、报修申请及处理情况展示、投诉建议查看、合同签约。 |
| 运营服务端 | 人才活动 | 活动报名：组织各类人才联谊活动，提前发布活动预告，接收人才报名预约。 |
|  | 线上报修 | ▲提供报修类型选择设置、故障多媒体上传、具体问题描述、紧急程度选择、紧急原因填写、维修状态显示、维修人员信息展示、预计上门时间显示、评价入口设置、评价结果展示功能。 |
|  | 线上投诉建议 | 提供投诉类型分类设置、投诉内容、证据上传功能、信息格式校验、响应时效设定与提醒、处理进度显示、处理部门及措施展示、建议采纳标注、处理结果通知、反馈记录存储功能。 |
| 云图展示端 |  | ▲宿迁人才e家平台的数据可视化体系，建设公寓云图展示端，提供核心指标统计、房源分布可视化、运营数据动态可视化、入住用户结构可视化、报修类型占比可视化数据云图建设服务。 |

| 序号 | 功能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 系统支持Excel一键导入并自动生成网上提交表单；表单可实现比重打分、级联选择、匹配排序等多种配置；支持是否登录、IP限制等灵活权限设置；后台可按人员维度生成统计分析报表，并支持Excel导出汇总。 |
| 2 | 系统提供表单矩阵表格功能，支持用户在表单中自行增删矩阵内容；同时提供表单子表功能，可根据需要自主增删子表内容。 |
| 3 | 基于宿迁人才e家扩展公寓模块，提供信息支撑功能，包含类word信息发布编辑器、错敏词审核。 |
| 4 | 系统可对上传信息中的人才个人隐私敏感数据，实现事前、事后自动监测、提醒及报警提示。 |

B部分

## 五、付款方式及合同履行期限

1、付款方式

合同签订且采购人在收到供应商发票后10个工作日内，支付合同金额的10%作为预付款；系统建设完成上线后，试运行完成并经采购人初验合格后在收到供应商发票后10个工作日内支付至合同总价款的95%；初验合格后进入运维期，运维期12个月，运维期满且验收合格后在收到供应商发票后10个工作日内支付合同余款（无息）。

付款前，供应商应向采购人提供符合要求的发票，供应商未按采购人要求提供发票的，采购人有权不予付款。

注：1、在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

2、支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。

3、资金支付的主体：宿迁市楚润数据集团有限公司。

2、合同履行期限

合同签订后，45日内完成系统建设并上线；系统上线后，进入系统试运行期，试运行3个月；试运行完成并经采购人初验合格后进入运维服务期，运维期1年。

## 六、人员要求

1、组建不少于3人的项目组团队。

本项目需成立项目团队，其中包含：项目负责人和项目组其他成员。供应商一经中标，项目负责人不得随意更换，如有特殊原因需更换，须提前10天通知，经采购人同意后，方可更换。具体要求如下：

项目负责人1名：负责整个项目实施方案以及进度计划，工作安排和落实，组织做好各阶段项目的验收与结算工作，全流程跟进项目。

项目组其他成员：不少于2人，团队须具备系统分析能力、软件设计能力、数据库使用能力、网络常规调试能力。

2、执行有关项目建设的国家法律、法规、规范、标准和制度，履行合同规定的义务和职责；遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

## 七、项目实施要求

1、项目管理要求

（1）供应商针对本项目作出详细可行的项目实施方案。供应商应具备专业的信息系统建设和服务能力，保障建设质量并顺利交付。项目实施方案包括不限于项目实施进度、管理制度、项目计划等。

（2）供应商具有完整的项目实施组织机构，明确项目计划安排、有详细的项目分工，并且在响应文件中提供项目组成员名单、项目成员基本情况等信息。

（3）实施过程中，应定期提交项目实施相关信息。

（4）成交供应商如需对正在运行的应用系统进行调整与升级，需事先征得采购人同意，并保证所涉及系统的数据安全与稳定。

（5）供应商应积极配合采购方及其委托的监理单位、软件第三方测评单位的管理，严格按照监理制度及有关要求实施项目，积极落实采购方和监理单位、软件第三方测评单位提出的整改要求，若未按照要求及时整改，每次供应商应向采购方支付合同总金额的千分之五作为违约金。

2、质量保证要求

供应商需提交项目质量计划，项目质量计划要求：

（1）明确项目质量目标、质量标准；确定项目遵循的标准、规范及模板，遵守项目管理组的相关要求。项目若使用其他的标准和规范，应该在质量保证计划中说明。

（2）制定项目质量管理制度，明确项目质量管理工作流程及质量问题的发现、解决方法。

（3）明确质量管理工作方法和工具、管理内容；明确影响质量的控制节点，以及如何检查、控制。

## 八、风险防控及应急预案要求

### 1、风险管理与控制要求

（1）供应商应针对各阶段工作内容和要求，详细分析实施过程中可能出现的各类风险，制定完善的风险管理策略。

（2）项目完成后，成交供应商应对该项目所涉及的需求分析、设计开发、测试、试运行、验收等各阶段工作文档按采购人质量、数量、提供方式、提供时间等要求进行整理，提交采购人归档。

（3）成交单位在组织项目服务实施期间，应按采购人实际服务需求落实所对应提供的服务工作，成交单位在项目服务实施期间应做好相关管理记录，保证满足采购人服务需求。

### 2、应急预案

（1）要求供应商必须设计一套全面、高效的应急响应机制，确保能够迅速应对包括但不限于硬件故障、软件错误、网络安全攻击等各种潜在威胁。该机制应包括应急处置思路、应急处置功能设计、应急处置内容等，同时，成交供应商还需制定明确的责任分工、沟通渠道及恢复流程，确保一旦发生突发事件能够快速定位问题并采取行动，以最小化对用户服务和数据安全的影响。

（2）为验证应急响应机制的有效性，供应商须定期（至少每年一次）组织应急演练，覆盖多种情景下的应急响应，确保所有相关人员熟悉各自的职责与操作流程。每次演练后需进行总结分析，根据演练结果不断优化应急方案，从而保障信息系统在面对突发状况时能够快速恢复至正常运行状态。

## 九、信息安全保障与保密要求

1、安全审查和保密要求。成交供应商有责任维护采购人提供的数据资料所有权和保密性，不得向第三方提供采购人的数据资料，不得将采购人提供的数据资料用于本合同以外的用途。除为进行合作事项所必需以外，不得复制或部分复制披露方提供的保密信息，或以其他方式制作副本、备份等。

建立一整套完备的安全性策略体系，通过设计统一的人员和权限管理功能，建立数据备份措施与制度，实行“运行日志制度”等，确保数据安全性、准确性与可靠性。提供涉密数据管理和网络安全等方面的建设方案，需包括数据脱敏脱密、网络安全、传输安全、数据库管理等方面的措施。该系统建设符合互联网协议第六版(IPv6)的技术要求。

2、信息系统的设计、部署、实施等活动须满足《计算机网络安全管理办法》《计算机信息系统安全保护条例》等相关法律法规的要求并承担相应网络安全责任。如因软件设计缺陷、部署或运维规范问题导致甲方遭受黑客攻击、数据泄露、数据丢失、业务系统中断等网络安全事件，供应商需对此类事件负责并承担由此造成的经济损失，承担的赔付金额不低于损失金额。

3、当采购人或第三方机构通过漏扫、渗透或其他核验方式发现系统在架构、配置、功能、环境等方面存在安全漏洞时，应在24小时之内配合完成修复工作。

4、本项目所采购的软件、服务须满足国产化要求。提供服务所用软件需进行国产化适配测试，确保产品在国产化环境下能够正常运行，这包括兼容性、稳定性、性能、安全性等测试。若甲方有国产化适配等工作要求，乙方需配合完成，并不得另行收费。

5、对现有宿迁人才e家平台的访问行为控制措施、敏感数据存储措施进行升级，提升包含人才公寓系统在内的平台整体安全性。

6、按照《中华人民共和国密码法》及《网络安全等级保护条例》规定，开展等级保护建设工作，本项目要满足国家、省、市等级保护管理有关法律法规和标准规范要求，本项目基于现有宿迁人才e家平台开发，将沿用平台现有安全规范、安全策略和安全配置，供应商应配合协助采购人完成等保测评相关工作。

## 十、对接要求

构建更为高效、精准、安全的数据交换体系，同时引入先进的数据交换预警监控机制，实现对数据收发情况的实时监测与智能预警，有效规避数据交换异常延迟问题。实现上行数据智能交换、下行数据智能交换、定时任务设置、数据交换导入等功能。

1、本系统基于宿迁人才e家平台建设，因此需与人才e家现有平台的深度适配、无缝衔接；供应商应结合人才e家现有平台的技术架构、业务逻辑、数据体系，提供可落地、可验证、贴合实际的系统适配对接方案；

2、如工作有需要，成交供应商要开放自身系统的所有业务数据，供其他系统调取使用；

3、系统涉及与甲方现有系统产生的对接费用、产生的接口修改服务产生的费用包含在项目投标报价总金额内。

## 十一、项目培训要求

1、成交供应商提供周全的培训计划、培训目标、培训内容、培训方法和培训师资。

2、培训方式采取线上+线下，确保采购单位对系统操作的熟悉性，能够全面熟练掌握平台运行、检查、维护等工作，确保日常工作的顺利完成。

3、供应商至少提供3次培训服务，每次不少于4小时，培训地点：由采购人指定，包括但不限于使用单位内。培训方法及目标：供应商要详细制定详细的培训计划。要求根据用户的实际工作通过分角色、分流程、分系统进行全面培训，使各岗位相关人员全面熟练掌握与自己工作相关的软件应用，确保日常工作的顺利完成。

4、培训人员不低于2人，且须具有相关专业知识和实际工作经验、参加过本项目开发的专家或技术人员。接受培训人员由采购人自行确定。

5、系统上线完成后，成交供应商应为采购人提供系统操作培训并出具详细的用户操作手册。供应商应向接受培训人员提供技术资料、图纸、参考文献材料等。

6、成交供应商在培训活动产生教材费等费用一并计入投标总价中，投标总价如未报出明细价格，视为已包含在投标总价中。

## 十二、运维服务要求

1、运维期为自试运行通过之日起12个月，供应商需提供包括故障排除、安全漏洞修复、数据及数据库更新、性能调优、技术咨询、其他维护服务。提供定期现场巡检和回访，系统日常管理的交流，进行定期的预防性维护服务。

2、成立技术支持小组，系统运行异常时，在接到采购人通知后，响应时效需保障30分钟内响应，24小时内提供解决方案。提供本项目系统及其软硬件正常使用所需要的技术支持。针对本项目系统及其配套软硬件出现故障需2小时内做出响应，24小时内提供解决方案。

3、如成交供应商服务期内不能按时效响应，每出现1次响应不及时的情况，采购人有权给予成交供应商2000元/次的处罚；当月出现3次或3次以上响应不及时的情况，相应处罚翻倍；因此，响应不及时导致采购人产生额外费用的，由成交供应商承担。

4、若有政策性要求导致系统模块、功能等产生变更，需要对系统进行开发、升级、改造时，成交供应商应无条件配合响应。若上述因素导致系统核心模块、核心功能、架构等发生重大变更或需要实质性新增功能，则此类更改服务双方另行协商。

5、成交供应商须指派专人负责与采购人的售后服务事宜，提供售后服务联系人、售后服务电话。在维护期内供应商必须提供电话服务及远程支持，上门维护。

6、项目服务期内，成交供应商如有系统版本，主动提供升级更新服务，不得存在故意停更版本情况，一旦被采购人知晓，将扣除剩余合同金额。

## 十三、验收要求

1、系统上线后，进入系统试运行期，试运行3个月后，成交供应商可提出初验申请，若试运行期间出现问题，成交供应商须在5个工作日内进行调整完毕。采购人在收到成交供应商的初验申请后根据技术要求和合同约定，5个工作日内组织验收，并出具初验确认报告。运维期满12个月且经验收合格后，出具最终验收报告。

2、验收小组组建和验收程序符合《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）规定，并满足采购人实际需求，当标准、规范等不一致的，以要求高的为准。

3、成交供应商提供项目初步验收相关材料，包括但不限于合同；用户需求说明书；概要设计说明书；数据及数据库设计要求说明书；详细设计说明书；用户手册；组织系统培训会；系统接口规范；提供本项目研发的源代码。

4、供应商保证在本项目使用的任何软件和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由软件厂商承担所有相关责任。

5、本项目中系统开发的归属权及数据归属于甲方，乙方交付甲方时应当递交开发基础代码等基础性资料。

# 第五章  合同格式及条款（草案）

政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：宿迁人才公寓服务管理系统项目

项目编号：JSZC-321300-JZCG-C2026-0006

分包编号：

甲方（全称）：中国共产党宿迁市委员会组织部、宿迁市楚润数据集团有限公司

乙方（全称）：

签订时间：2026年      月        日

甲方（全称）：中国共产党宿迁市委员会组织部、宿迁市楚润数据集团有限公司（采购人）

乙方（全称）：（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

## 一、合同内容

（一）标的名称：宿迁人才公寓服务管理系统项目

（二）标的质量：合格

（三）标的数量（规模）：详见合同清单

（四）履行时间（期限）：

（五）履行地点：采购人指定地点

（六）人员要求

1、组建不少于3人的项目组团队。

本项目须成立项目团队，其中包含：项目负责人和项目组其他成员。供应商一经中标，项目负责人不得随意更换，如有特殊原因需更换，须提前10天通知，经采购人同意后，方可更换。具体要求如下：

项目负责人1名：负责整个项目实施方案以及进度计划，工作安排和落实，组织做好各阶段项目的验收与结算工作，全流程跟进项目。

项目组其他成员：不少于2人，团队须具备系统分析能力、软件设计能力、数据库使用能力、网络常规调试能力。

2、执行有关项目建设的国家法律、法规、规范、标准和制度，履行合同规定的义务和职责；遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

## 二、合同金额

（一）本合同金额为（大写）：____________________________________元（_______________元）人民币或其他币种。

（二）合同清单

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

## 三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

## 四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

## 五、产权担保

5.1乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

## 六、履约保证金

本项目不收取履约保证金

## 七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的主体分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

## 八、合同款项支付

合同签订且采购人在收到供应商发票后10个工作日内，支付合同金额的10%作为预付款；系统建设完成上线后，试运行完成并经采购人初验合格后在收到供应商发票后10个工作日内支付至合同总价款的95%；初验合格后进入运维期，运维期12个月，运维期满且验收合格后在收到供应商发票后10个工作日内支付合同余款（无息）。

付款前，供应商应向采购人提供符合要求的发票，供应商未按采购人要求提供发票的，采购人有权不予付款。

注：1、在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

2、支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。

3、资金支付的主体：宿迁市楚润数据集团有限公司。

## 九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## 十、违约责任

10.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值5%的违约金。

10.2乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

10.3乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

10.4甲方逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

10.5在合同期内，如乙方运维服务不能按时效响应，或响应后不能及时解决问题，甲方给予2000元/次处罚，同时有权追究乙方造成的全部损失责任，出现三次以上的，甲方有权解除合同。如存在乙方人员不服从甲方管理的，甲方可给予乙方2000元/次处罚。

10.6一方如未按本合同要求履行保密义务，另一方有权终止合同并要求违约方向守约方支付合同总金额 5% 的违约金，并赔偿守约方因此遭受的损失。

10.7乙方拟派项目组人员离开项目现场需经甲方同意，若无正当理由且未经甲方同意不在项目现场的，乙方按每天2000元向甲方支付违约金。

10.8乙方应当保证其对本项目中的系统有合法知识产权，并保证甲方不因正常使用该系统而受到第三方追责，否则相应法律责任、甲方受到的损失，以及参与相应法律行动而发生的诉讼费用、律师费用等必要费用，由乙方承担。

## 十一、项目验收

1、系统上线后，进入系统试运行期，试运行3个月后，成交供应商可提出初验申请，若试运行期间出现问题，成交供应商须在5个工作日内进行调整完毕。采购人在收到成交供应商的初验申请后根据技术要求和合同约定，5个工作日内组织验收，并出具初验确认报告。运维期满12个月且经验收合格后，出具最终验收报告。

2、验收小组组建和验收程序符合《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）规定，并满足采购人实际需求，当标准、规范等不一致的，以要求高的为准。

3、成交供应商在项目验收时需提供需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、测试方案、测试用例、测试报告、试运行方案、试运行报告、安装说明书、数据库设计文档、使用说明书/用户手册、系统维护说明书等文档（手册）。

4、供应商保证在本项目使用的任何软件和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由软件厂商承担所有相关责任。

5、本项目中系统开发的归属权及数据归属于甲方，乙方交付甲方时应当递交开发基础代码等基础性资料。

## 十二、供应商合法权益补偿机制

供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

## 十三、不可抗力事件处理

13.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 十四、解决争议的方法

14.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

## 十五、合同生效及其它

15.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

15.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

15.3本合同正本一式三份，具有同等法律效力。

甲方1：                                    乙方：

法定代表人或                              法定代表人或

授权代表（签字）：                        授权代表（签字）：

联系人：                                  联系人：

约定送达地址：                            约定送达地址：

电话：                                    电话：

甲方2：

法定代表人或

授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：

电话：

# 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：宿迁人才公寓服务管理系统项目

项 目 编 号：JSZC-321300-JZCG-C2026-0006

供应商名称 ：（盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、磋商响应函

二、法人授权书

三、磋商报价表

四、分项报价表

五、中小企业声明函

六、技术响应偏离表（技术参数响应）

七、项目组人员

八、企业业绩

九、磋商所需其他材料

一、磋商响应函

磋商响应函

中国共产党宿迁市委员会组织部、宿迁市楚润数据集团有限公司：

根据JSZC-321300-JZCG-C2026-0006的 宿迁人才公寓服务管理系统项目 竞争性磋商文件，我方在参加本项目竞争性磋商活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目磋商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应磋商文件规定的响应有效期；

四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。

供应商名称： （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

二、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321300-JZCG-C2026-0006号 宿迁人才公寓服务管理系统项目 采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

三、磋商报价表

本次为首次报价

货币单位：人民币元

项目编号：JSZC-321300-JZCG-C2026-0006

采购包号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见响应文件 | 元 |
| 磋商总价（大写） | 金额大写 |  |

供应商（CA电子签章）：

供应商名称

日期：   年   月   日

四、分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、培训费用及运维服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。2.报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交供应商的报价让利行为，损失自负。

五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小微企业声明函（服务类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加 中国共产党宿迁市委员会组织部、宿迁市楚润数据集团有限公司 的 宿迁人才公寓服务管理系统项目  采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加中国共产党宿迁市委员会组织部、宿迁市楚润数据集团有限公司的宿迁人才公寓服务管理系统项目 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

备注：1.非残疾人福利性单位不需提供此函。

六、技术响应偏离表（技术参数响应）

| 磋商文件内容 | 响应文件内容 | 偏离情况（正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

单位名称：             （盖CA电子公章）

备注：1.对采购需求的其它非实质性要求，投标人按所投服务情况在此表中详细列出偏离情况(包括正偏离、负偏离、无偏离)并说明理由，未列明的均视为未响应采购文件要求。2.供应商所投服务如与磋商文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

## 七、项目团队

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | 项目组人员 |  |  |  |  |
|  | 项目组人员 |  |  |  |  |

注：1、涉及评分标准的项目团队在本表中填报，相关证明材料附后。中标后，本表（身份证号信息除外）将随中标结果进行公开。

2、如供应商成交，项目团队必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按采购文件要求附相关人员证书。

## 八、企业业绩

供应商自2023年 1 月 1 日以来承担

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 服务主要内容 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：涉及评分标准的“企业业绩”在本表中填报，相关证明材料附后。中标后，本表将随中标结果进行公开。

九、磋商所需其他材料

请在此文档中增加磋商所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它供应商认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。