竞争性谈判文件

项目编号：JSZC-320000-JSGX-T2026-0007、

龙潭监狱-JY-2026-027

项目名称：江苏省龙潭监狱B1组团屋面维修改造

采 购 人：江苏省龙潭监狱

采购类别：工程类

江苏省龙潭监狱

二○二六年三月

目录

第一章竞争性谈判公告

第二章供应商须知

第三章评审办法及标准

第四章竞争性谈判项目需求

第五章合同草案条款及格式

第六章响应文件格式

第一章竞争性谈判公告

江苏省龙潭监狱B1组团屋面维修改造的潜在供应商应在南京市鼓楼区水佑岗6号万谷硅巷8楼获取采购文件，并于2026年3月25日14时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-JSGX-T2026-0007、龙潭监狱-JY-2026-027

2.项目名称：江苏省龙潭监狱B1组团屋面维修改造

3.采购方式：竞争性谈判

4.预算金额：人民币309.35万元

5.最高限价：人民币309.35万元

6.采购需求：本项目对B1组团屋面进行维修改造，包括:1.屋面保温防水材料维修，铲除B1组团屋面保温砖、防水卷材，重做保温、防水卷材;2.油毡瓦更换，铲除屋顶女儿墙区域油毡瓦，对基层重新处理后加装龙骨，安装油毡瓦;3.渗漏区域维修，B1组团卫生间、淋浴间、晾衣间、大理石檐口等渗漏部位维修，以及屋面落水管维修;4.外立面消险，更换破损区域外立面;5.水电线路改造，卫生间、淋浴间损坏阀门、喷淋头、灯具及给排水管线维修;6.其他零星维修工程。

7.工期：210日历天。

8.本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度审计报告或2025年财务报表复印件加盖公章，新成立不满一年的供应商不提供）。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供相关证明材料复印件加盖公章或书面声明的原件）。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（2025年8月-2026年1月）至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料，复印件加盖公章）。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明的原件）。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.参照政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照采用以下第(1)种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求:

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第种方式预留部分采购份额采购中小企业服务:①本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为%。②本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见采购文件。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人资质等级及范围：具有建筑工程施工总承包三级（含二级以上防水资质）及以上资质，且具有安全生产许可证（须提供有效资质证书复印件和有效安全生产许可证复印件，加盖投标人公章装订在响应文件中）。

（2）供应商具备有效的安全生产许可证。(提供加盖供应商公章的证书复印件)

（3）供应商拟担任本项目项目负责人具备注册建造师证建筑工程二级(含)以上并且具有有效期内的安全生产考核证书(B 类证)，注册单位须与投标响应单位一致。(提供加盖供应商公章的证书复印件)【①项目负责人不得同时在两个或两个以上单位受聘或者执业。②项目负责人无在建工程。③项目负责人无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。提供项目经理无在建承诺书，详见附件三】

（4）供应商必须提供拟投入本工程项目负责人与供应商签订的有效劳动合同及社保机构出具的近半年(2025年8月-2026年1月)投标人为拟投入本工程的项目负责人缴纳至少一个月的养老保险缴费证明材料,并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章或具有可验证的二维码(或验证码);若项目负责人属企业退休人员、事业单位编制人员等客观原因无法提供养老保险金缴费证明，必须出具相关证明材料，否则一律按未提供养老保险金缴费证明材料处理。(提供加盖供应商公章的证书复印件)

（5）项目经理业绩：项目经理自2023年1月1日（含）以来承担过与本项目匹配的类似项目施工业绩。（需提供中标通知书、合同证明复印件加盖投标人公章，缺一不可；时间、内容以合同为准（合同内容不能具体体现标的内容的，须同时提供合同对应的清单），提供的证明材料须能反映出相关数据和内容，否则视为未提供。

4.有下列情形之一的，不得参加本次采购活动：

（1）被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》宁财规〔2018〕10 号第十一条、十二条所列严重失信行为情形的供应商；

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（3）参加本次采购活动不同供应商的负责人为同一人，或不同供应商之间存在直接控股、管理关系的；

（4）如本项目接收联合体投标，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

三、获取采购文件

1.时间：自公告发布之日起3个工作日

2.地点：南京市鼓楼区水佑岗6号万谷硅巷8楼

3.方式：凡符合资格要求且自愿参加本项目的供应商应于规定时间内将《报名确认函》（详见附件）、法人授权委托书及社会组织法人登记证书(复印件加盖公章），送至江苏国信政府采购服务中心有限公司（南京市鼓楼区水佑岗6号805-2）领取采购文件，未领取的任何单位或个人没有参与权以及相关知情权，逾期的不予接收。（联系人：赵工、18912930658）

四、响应文件提交

1.线下递交纸质响应文件

提交纸质响应文件开始时间：2026年3月25日14时00分；

提交纸质响应文件截止时间：2026年3月25日14时30分。

2.提交响应文件地点（不接受传真、邮寄）：南京市鼓楼区水佑岗6号万谷硅巷负一楼第二会议室，逾期送达或者未按照竞争性谈判文件编制要求提交的响应文件将被拒收。

3.正本壹份，副本贰份。副本可为正本的复印件。电子版响应文件壹份[所提供的响应文件电子档为PDF格式，内容为正本加盖公章的扫描件、U盘形式（单独封装）]。当纸质正本文件与副本、电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评审和存档，供应商须承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。

五、开启

1.时间：2026年3月25日14时30分（北京时间）

2.地点：南京市鼓楼区水佑岗6号万谷硅巷负一楼第二会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.集中现场考察或答疑

采购人组织集中踏勘现场，勘察时间为：2026年3月23日9时30分，勘察地点为：南京市栖霞区龙潭街道珠子山8号，联系人：韩春雨13605158572，现场勘察人员必须是项目经理或项目技术负责人（男性）。未勘察的单位不得参与投标。联系电话：025-86265187。未考察现场或考察工作不详细的供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

2.公告媒体

（1）本采购公告在江苏政府采购网、江苏省监狱管理局网站发布，以江苏政府采购网的公告内容为准。敬请各供应商关注；

（2）有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网、江苏省监狱管理局网站发布的关于本项目的信息更正公告；

（3）对采购项目的技术及需求问题，请向采购人联系人咨询。

3.响应文件提交时，请供应商法定代表人或其授权委托代表人携带本人有效身份证原件出席。

4.本项目成交后不允许分包、转包。

5.成交后，五个工作日内缴纳成交价的10%，作为履约保证金，未及时缴纳的视同弃标。

6.本项目编号：JSZC-320000-JSGX-T2026-0007、龙潭监狱-JY-2026-027。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

采购单位名称：江苏省龙潭监狱

地址：南京市栖霞区龙潭街道珠子山8号

联系人：陶主任

联系方式：025-86265187

2.采购代理机构信息

名称：江苏国信政府采购服务中心有限公司

地址：南京市鼓楼区水佑岗6号万谷硅巷8楼

联系人：赵工

联系电话：18912930658

3.项目联系方式

项目联系人：赵工

电　话：18912930658、025-58615188

附件：

采购文件获取登记表

江苏国信政府采购服务中心有限公司 ：

我公司在浏览到江苏省龙潭监狱B1组团屋面维修改造（项目名称）项目分包/（仅有一个分包的可不填）的招标信息，经公司研究决定于年月日参加该项目的投标报名。联系方式如下：

| 投标供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  |  | 身份证号 |  |
| 报名人 | 姓 名 |  | 身份证号 |  |
|  | 办公电话 |  | 手 机 |  |
|  | 联系邮箱 |  | 联系地址 |  |
| 投标 供应商 承诺 | 1、我单位完全符合采购公告中的投标供应商资质要求及具备响应本次采购的基本能力； 2、我单位在获取采购文件后，严格按采购文件的约定编制响应文件并准时参加本次采购的投标。如我单位不参加本次投标，将在采购文件中约定的时间内以书面方式（盖章，可通过电邮方式）告知贵司。 3、我单位对政府采购活动事项有疑问的，将仅以电子邮件方式向贵司提出询问，我单位(电子邮箱：)与贵司的电子邮件（gx18912930658@126.com）来往作为我单位询问及贵司答复的唯一有效依据，并认可贵司不承担电话问答的有效性。 4、我单位在投标前，将及时登陆“江苏政府采购网”及与贵司联系的邮箱，并会完全知道本次采购的所有信息（补充公告等）。 如我单位提供虚假信息或未履行以上承诺，视同我单位自愿放弃，并承担由此产生的一切后果。 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

特别说明：本表是本次采购与投标供应商联系（通知等）的重要途径，请务必准确填写。如投标供应商未能提供准确信息，因此产生的后果由投标供应商承担。

投标供应商（盖章）：

日期：年月日

第二章供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 谈判保证金 | 本项目不设谈判保证金 |
| 2 | 响应文件数量 | （1）纸质正本壹份，纸质副本贰份。 （2）电子版壹份。 （3）当纸质正本文件与副本、 电子版文件不一致时， 以纸质正本文件为准，供应商须承担前述不一致造成的不利后果。（详细内容详见公告） |
| 3 | 响应文件的编制、密封、递交 | （1）文件签署： 由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人用不褪色墨水书写签署。 （2）文件编制：响应文件的编制应按照谈判文件统一规定的格式（规定格式中要求盖章或签字的，则必须盖章或签字），供应商可根据自 身实际情况进行添加调整；供应商应在响应文件中写清相应的项目编 号、项目名称、供应商全称、地址、电话等，每份纸质文件须清楚标明“正本 ”或“副本 ”字样。 （3）文件密封：供应商应将响应文件用档案袋或封套密封，封面并 注明项目编号、项目名称、供应商地址、供应商全称等。 （4）文件修改：响应文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时， 修改处必须有供应商公章或供应商法定代表人或授权代表签字。 |
| 4 | 响应文件拒收 情形 | 逾期送达或者未按照谈判文件编制要求递交的响应文件： （1）线下纸质响应文件逾期送达； （2）纸质响应文件未按要求密封。 |
| 5 | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明文件的说明 | （1）具有独立承担民事责任的能力的证明材料： ①如供应商是企业（包括合作企业）的，应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照 ”或“营业执照 ”（法人分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份独立参加政府采购，只能以法人身份参加，银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业的除外）； ②如供应商是事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书 ”； ③如供应商是非企业专业服务机构的，应提供有效的执业许可证等证明文件； ④如供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照 ”； ⑤如供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 |
| 6 | 响应无效情形 | （1）针对本章“ 二、响应文件编制 ” 中的“3.2 响应文件的商务部分 ”和“3.3 响应文件的技术部分 ”中加★项要求，响应文件提供的证明材料缺失或无效的； （2）响应文件未按照谈判文件规定要求签署、盖章的； （3）纸质响应文件未清楚标明“正本 ”或“副本 ”； （4）响应文件未响应采购项目需求中规定的实质性要求的； （5）响应文件未详细阐述服务内容，而是直接拷贝采购文件技术要求的； （6）响应文件总报价超过项目预算金额或最高限价； （7）响应文件报价存在缺项、漏项； （8）谈判小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可 能影响服务质量或者不能诚信履约的，供应商未在谈判现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的； （9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的； （10）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制； （11）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （12）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人； （13）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （14）不同供应商的响应文件相互混装； （15）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的； （16）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的； （17）被信用中国网站、 中国政府采购网站列入失信被执行人名单、 重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的； （18）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。 （19）响应文件中的工程量清单内容与采购文件提供的工程量清单不一致 |
| 7 | 谈判终止情形 | （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的； （2）所有供应商的响应文件被谈判小组认定为无效的； （3） 出现影响采购公正的违法、违规行为的； （4）所有供应商的最终报价均超过采购文件中规定的项目预算或者最高限价的； （5） 因重大变故，采购任务取消的。 |
| 8 | 盖章要求 | 供应商响应文件中加盖的公章仅能使用与供应商名称一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章 ”、“合同章 ”、“财务章 ”、“业务章 ”等字样）的印章；否则，按无效投标处理。 |

注：如有供应商须知正文条款与供应商须知前附表不一致，以供应商须知前附表

为准。

一、总则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标方式管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加谈判竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、

其他组织或者自然人。

2.2 “工程、货物和服务”指本采购文件中所述施工项目、产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指本项目采购人。

3、投标担保及供应商信用信息查询

3.1 投标担保

本项目不收取谈判保证金。

3.2 供应商信用信息查询

（1）采购人或采购代理机构将在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对供应商进行信用信息查询，并将网站查询有关记录留存（财库〔2016〕125 号）。

（2）查询截止时间：提交响应文件截止时间前。

（3）供应商信用查询记录不符合要求的，采购人或采购代理机构将依法拒绝供应商参加本次采购活动。

4、谈判费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用；

4.2 本项目采购代理服务费收费标准：

本次采购招标代理服务费由成交供应商参照苏招协〔2022〕002号规定的基准费率*18%，请供应商予以关注并核算到总报价中。

4.3 本次采购代理服务费在成交供应商领取成交通知书时结算。

二、响应文件编制

1、供应商应当按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件

真实性、合法性承担法律责任。

2、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

2.1 提交的响应文件、技术文件和资料，包括相关说明，以及供应商与采购代理机构和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

2.3 供应商应用人民币报价，响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）谈判申请及声明内容与响应文件中相应内容不一致的，以谈判申请及声明为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以谈判申请及声明的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5） 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照 2.4 要求的规定进行确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

2.4 响应文件应字迹清楚、内容齐全，不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有供应商公章或供应商法定代表人或授权代表签字。

2.5 响应文件的编制应当按照谈判文件统一规定的格式（规定格式中要求盖 章或签字的，则必须盖章或签字），供应商可根据自身实际情况进行添加调整。 响应文件统一用 A4 规格幅面打印、装订成册并编制目录， 由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

2.6 供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、 地址、电话等，每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本” 字样。如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

2.7 供应商应将响应文件用档案袋或封套密封，封面并注明项目编号、项目名称、供应商地址、供应商全称等；

2.8 纸质响应文件一式 叁 份（正本壹份、副本贰份），电子版响应文件 壹份。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子

版文件用于辅助评审和存档，供应商需承担前述不一致造成的不利后果。

3、响应文件的组成

3.1 供应商应当根据谈判文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力技术水平对谈判文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

3.2 响应文件的商务部分

商务部分是证明供应商有资格参加谈判和成交后有能力履行合同的文件，文件应能满足竞争性谈判采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效：

（1）★谈判申请及声明；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）第一章竞争性谈判公告中“2.落实政府采购政策需满足的资格要求 ”的证明文件；

（4）★第一章竞争性谈判公告中“3.本项目的特定资格要求 ”的证明文件；

（5）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料；

（6）《商务条款偏离表》。

3.3 响应文件的技术部分

3.3.1 技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的，并符合谈判文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸（表）和数据等；

3.3.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

3.3.3 提供的货物和服务如与谈判文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明；

3.3.4 响应文件应按照谈判文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件：

（1）项目的技术说明或实施方案；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）验收标准、技术资料；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料等。

3.4 响应文件的价格部分

（1）价格部分是对服务价格构成的说明，谈判文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资 和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（4）供应商应在《报价表》等标明提供货物或服务的单价、总价以及分项报价。

（5）经谈判，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项

报价同比例调整。

3.5 响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

3.6 谈判保证金：本项目不设谈判保证金。

三、响应文件签署与提交

1、响应文件的正本和副本均由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商

有约束力的委托代理人用不褪色墨水书写签署。

2、供应商应当在谈判文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密

封送达指定地点。

3、有下列情形的响应文件将拒收：逾期送达或者未按照竞争性谈判文

件编制要求提交的响应文件。

四、谈判

1、联合体（本项目不接受）

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个

供应商的身份共同参加政府采购。

2、谈判组织

2.1 在提交响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织谈判小组分别与供应商进行谈判。

2.2 谈判工作由采购代理机构负责组织，具体谈判事务由依法组建的谈判小组负责。

3、谈判程序

3.1 谈判小组评审供应商所递交的响应性文件，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应将告知有关供应商。

3.2 谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，所有参加谈判的供应商均有同等的谈判机会。

3.3 谈判过程中，谈判小组根据谈判文件和谈判情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

3.4 为保证在谈判小组要求供应商解释或者澄清其响应文件时能够及时得到回复，在谈判开始后，供应商应保持其响应文件上联系方式的通讯畅通；供应商法定代表人或授权代表或自然人本人也可以直接到谈判现场等候。供应商的澄清、说明或者更正应在谈判小组向其提出澄清、说明或者更正要求后十分钟内以书面形式提交给谈判小组，该书面材料由法定代表人或授权代表签字或加盖公章。在谈判期间，如谈判小组联系未果（在十分钟内联系五次）或者供应商在二十分钟内未按时提交书面材料，则视为供应商放弃上述权利，相关后果自负。

3.5 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，对原响应文件进行技术、商务、价格修正，重新提交的响应文件应当实质性响应本谈判文件以及对谈判文件作出的实质性变动，并按谈判文件的规定进行签署。重新提交的响应文件与原响应文件不一致的，以重新提交的响应文件为准。不按要求签署或者逾期未提交响应文件的，视同放弃谈判。

3.6  已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退

出谈判。

3.7 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需经谈判由供应商提供最终设计方案或者解决方案，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

3.8 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）针对本章 “二、响应文件编制 ”中的“3.2 响应文件的商务部分 ”和 “3.3 响应文件的技术部分 ”中加★项要求，响应文件提供的证明材料缺失或无效的；

（2）响应文件未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；

（3）纸质响应文件未清楚标明“正本 ”或“副本 ”；

（4）响应文件未响应采购项目需求中规定的实质性要求的；

（5）响应文件未详细阐述服务内容，而是直接拷贝采购文件技术要求的；

（6）投标总报价超过项目预算金额或最高限价；

（7）投标报价存在缺项、漏项；

（8）谈判小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响 服务质量或者不能诚信履约的，供应商未在谈判现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（11）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（12）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（13）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（14）不同供应商的响应文件相互混装；

（15）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动；

（16）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（17）被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税 收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及《南京市政府采 购供应商信用管理工作暂行办法》宁财规〔2018〕10 号第十一条、十二条所列 严重失信行为情形的供应商；如本项目接收联合体投标，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录；

（18）整体专门面向中小企业采购服务，未提供中小企业声明函的。

（19）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

3.9 出现下列情形之一的，谈判终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被谈判小组认定为无效的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）所有供应商的最终报价均超过采购文件中规定的项目预算或者最高限价的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

4、评审办法和标准

4.1 采用最低评标价法。即在最大限度地满足谈判文件实质性要求前提下，按照谈判文件中规定的各项因素进行评审后，以最终投标报价最低的供应商作为成交供应商的评分方法，但低于成本的除外。

4.2 评审办法和标准详见第三章。

5、确定成交候选供应商

5.1 在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。谈判小组将综合排名第一的供应商确定为成交候选供应商。

5.2 谈判小组根据谈判过程和结果编写评审报告。

6、确定成交供应商

6.1 评审结果确定后，采购人在评审现场可根据成交候选人名单委托授权谈判小组直接确定成交供应商。

6.2 采购人如未授权委托直接确定成交供应商的，采购代理机构将在评审结

束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。

6.3 采购人在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选

供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

6.4 成交供应商确定后，将在原政府采购信息发布媒体上公告，成交供应商

应及时到采购代理机构领取成交通知书。

6.5 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

6.6 采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

6.7 所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购代理机构均不退回。

7、履约保证金

成交供应商在签订合同之前向采购人递交成交金额10%的履约保证金，可以采用现金、电汇、转账的方式。

7.1 履约保证金的有效期为该项目合同履行期结束，竣工验收合格时止。

7.2 如中标供应商未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

7.3 履约保证金扣除采购人应得的补偿后的余额在有效期满后七工作日内无息退还给中标供应商。

7.4 中标供应商的履约保证金由采购人按照相关规定退还（退还方式：原账户返还、保函退还等）。

7.5 中标供应商有下列情形之一的，采购人将没收其交纳的履约保证金；情节严重的，在一至三年内禁止参加采购人、采购代理机构组织的采购活动，并予以通报：

A．成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

B．将成交项目转让给他人；

C．拒绝履行合同义务的。

8、签订合同

8.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对谈判文件和响应文件作实质性修改。

8.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，

不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

8.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

8.4 成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情 况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加南京市政府采购活动，并予以通报。

8.5 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

8.6 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

五、询问、质疑、投诉和诚实信用

1、询问

1.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以依法向采购代理机构或采购人提出询问，采购人或者采购代理机构在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

2、质疑

2.1 供应商认为谈判文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，

可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购、

采购代理机构提出质疑。质疑的供应商应是参与所质疑项目采购活动的供应商，

并应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.2 上述“知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内 ”是指：

（1）对谈判文件提出质疑的，应当在采购文件公告期限届满之日起7个工

作日内提出；

（2）对采购过程提出质疑的，应当在采购程序环节结束之日起7个工作日

内提出；

（3）对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告期限届满之日起7个工

作日内提出。

2.3 质疑文件接收信息：

（1）接收单位：江苏国信政府采购服务中心有限公司

（2）联系人：赵工

（3）联系电话：18912930658

（4）联系邮箱：gx18912930658@126.com

（5）地址：南京市鼓楼区水佑岗6号万谷硅巷8F

（6）邮编：210000

2.4 质疑文件应包括以下主要内容：

（1）质疑供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）质疑供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，代理人提出质疑和投诉，应当提交质疑供应商签署的授权委托书；

（8）质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.5 供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围

的，供应商应向采购人提出。

2.6 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

2.7 采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或电子邮件形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

3、投诉

3.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

4、诚实信用

4.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

4.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、谈判小组行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购监督管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购法有关规定处理。

4.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

4.4 供应商应自觉遵守谈判、评审纪律，扰乱谈判、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章评审办法及标准

一、评审办法

本项目采用最低价评分法，是指在响应文件能够满足采购文件实质性要求的投标供应商中，评审出最终投标价格最低的1家供应商，但投标价格低于其企业成本的除外。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由谈判小组确定成交供应商。

二、资格性审查方法

竞争性谈判采购项目响应文件开启结束后，采购人或者代理机构依据法律、法规及采购文件的规定，对供应商的资格进行审查，以确定供应商资格是否合格。

三、评分标准中提到认证、证明、业绩以有效的证明文件扫描件或复印件为依据。要求提供原件核查、备查的资料在谈判前与响应文件一并递交，谈判后不再接收任何原件及资料。

四、评标说明

1.小微企业的价格扣除

对于非专门面向中小企业的采购项目，给予小微企业报价:5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

专门面向中小企业的采购项目，价格不进行扣除。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予报价5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予报价5%的价格除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4.监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。（本项目不适用）

5.节能产品、环境标志产品优先采购政策（本项目不适用）

（1）在性能、技术、服务等指标同等条件下，对属于国家认定的节能产品（列入《节能产品政府采购品目清单》中的非政府强制采购产品）和环境标志产品（列入《环境标志产品政府采购品目清单》中的所有产品）实行优先采购，即在评审时分别给予其对应的投标产品报价5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）节能产品、环境标志产品必须纳入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）的“节能产品查询系统”、“环境标志产品查询系统”，评审时以供应商提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件为准，否则不予认可。

6.除本章另有说明外，所有认证、证明和业绩均以清晰有效的证明文件的复印件为依据。

7.根据关于推动解决政府采购异常低价问题的通知（财库〔2026〕2号）文件规定，本项目在评审过程中评审小组会启动异常低价响应审查，其情况和具体要求包括：

7.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

7.2  启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

若投标供应商的报价符合启动异常低价响应审查程序时，采购人及评标委员会有权让投标单位在澄清环节提供成本测算表，证明其报价合理性。

第四章竞争性谈判项目需求

一、项目名称

江苏省龙潭监狱B1组团屋面维修改造

二、项目概况

本项目对B1组团屋面进行维修改造，包括:1.屋面保温防水材料维修，铲除B1组团屋面保温砖、防水卷材，重做保温、防水卷材;2.油毡瓦更换，铲除屋顶女儿墙区域油毡瓦，对基层重新处理后加装龙骨，安装油毡瓦;3.渗漏区域维修，B1组团卫生间、淋浴间、晾衣间、大理石檐口等渗漏部位维修，以及屋面落水管维修;4.外立面消险，更换破损区域外立面;5.水电线路改造，卫生间、淋浴间损坏阀门、喷淋头、灯具及给排水管线维修;6.其他零星维修工程。

成交供应商数量为1家。

★三、技术要求

1、设计文件中有明确要求的，以设计文件的要求执行。

2、设计文件中没有明确要求的，以国家、省或行业的工程建设强制性标准、规范的要求执行，特别是有关质量、安全方面的强制性规定。

3、本项目主要材料、设备的技术标准或者质量要求：符合国家最新法律法规及采购文件要求。

4、其他：符合国家最新法律法规及采购文件要求，国家、省或行业针对同一事项的技术标准和要求不一致的，按严格者执行。

5、本项目成交后不得分包、转包（提供承诺书，加盖供应商公章）。

6、本项目成交人须向采购人递交履约担保。履约担保形式：银行支票、银行汇票、转账汇款。履约担保金额：成交金额的10%。

7、除项目负责人外，供应商为本项目配备施工员、质量员、安全员、机械员、预算员和资料员（须提供，供应商拟投入本项目团队人员一览表、拟投入本工程项目的项目组成员近社保机构出具的近半年(2025年8月-2026年1月)投标人为拟投入本工程的项目组成员缴纳至少一个月的养老保险缴费证明材料,并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章或具有可验证的二维码(或验证码)。若相关人员属事业单位、现役军人等客观原因无法提供社保缴费证明，必须出具相关证明材料，否则一律按未提供社保缴费证明材料处理），加盖供应商公章装订在响应文件中。配备人员以供应商拟投入本项目团队人员一览表为准，其中安全员还须提供有效安全生产考核合格证复印件加盖供应商公章装订在响应文件中）。

8、因采购人单位特殊性，为满足安全管理要求，供应商投入本项目人员均应为男性。大龄施工人员（超过六十五周岁的）、童工、光头、有犯罪前科的施工人员不得进监施工；施工时间暂定为早上8：30点到下午4：30点（提供承诺书，加盖供应商公章。如供应商提供了承诺书，但在项目管理机构组成表中仍填报了不符合本条要求的人员的，按照未实质性响应本条要求作无效响应处理）。

9、供应商于现场必须成立项目部，资料员、安全员、技术员和项目经理必须常驻现场，不得无故请假。

10、本项目按移交城建档案馆标准建立竣工资料移交制度，由供应商负责编制相关竣工资料及竣工图纸。

11、供应商实施本项目期间产生的水电费由发包方承担、就餐自理。

12、供应商应配合采购人的监管安全要求，例如：进监须配合采购人的工作人员对施工方人员及物品安检；车辆离场须到达指定地点待检半小时；特种车辆如挖掘机每天下班前送至监外，不得在监内滞留。

13、采购活动中各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。供应商应在响应文件中签署《保密承诺书》（提供承诺书，加盖供应商公章，格式见第六章）。

14、供应商应在响应文件中签署《不拖欠农民工工资承诺书》（提供承诺书，加盖供应商公章，格式见第六章）。

15、供应商应在响应文件中签署《大气污染防治承诺书》（提供承诺书，加盖供应商公章，格式见第六章）。

四、报价要求

1.本项目不得转包或分包，一经发现有转包或分包现象，立即终止合同，给招标人造成的损失的，中标人还应当对损失部分予以赔偿，且承担相应的法律责任。

2、成交后五个工作日内提交与二次报价相对应的报价清单（造价软件电子版、盖章纸质版），报价清单按一次报价同比例下浮（暂列金不得变动，税率、规率不得变动）

3、本项目为监狱围墙内部施工（不得带入通讯工具、香烟、打火机等违禁品）。

4、作息时间：8：30-16：30，另B组团周边存在隔离网，物料、建筑垃圾垂直运输（不得搭脚手架）、临时堆放、外运等存在不便，报价时须综合考虑。涉水卫生间、淋浴间需要正常使用，不能同时施工，对施工成本、工期有一定影响，报价时综合考虑。

5、所有进场人员必须为男性（年龄小于等于65岁，非光头）。

6、施工时项目经理和安全员必须现场指导，每周不少于四天，提供承诺书。

7、本项目要求缺陷责任期为2年(自项目验收合格之日起)。

五、付款方式

1、工程主材进场后，支付合同净价（剔除暂列金）的 30%。

2、工程竣工验收合格后，退还履约保证金（无息）；提交完整的工程结算资料，经内部审计初审合格后，支付至合同净价（剔除暂列金）的 80%。

3、工程竣工结算审计完成并出具正式审计报告后，支付至审定价款的 100%；成交供应商应于该笔款项支付前，向采购人缴纳审定价款 3% 的金额作为质量保证金，质保金采用现金形式提交；

质量保证金在工程缺陷责任期满，且案涉工程无任何质量问题（或成交供应商已按要求完成全部质量缺陷修复并经采购人验收合格）后，由采购人无息一次性返还成交供应商；缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算，期限为2年。

每次付款前乙方需向甲方开具满足财务要求的增值税发票，不开具或者开具金额不符合要求的，甲方有权延迟支付施工费并不承担违约责任。

六、具体施工内容

具体施工内容详见工程量清单，工程量按实结算。

- 本项目材料品牌表

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 等特殊要求 | 推荐品牌或厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土建材料类 |  |  |  |
| 1 | 铝型材 | / | 坚美、凤铝、南山 |
| 2 | 水泥 | / | 江南、海螺、双猴 |
| 装饰材料类 |  |  |  |
| 1 | 墙砖、地砖 | / | 冠珠、马可波罗、蒙娜丽莎 |
| 2 | 无机涂料、真石漆 | / | 多乐士、华润、立邦 |
| 3 | 防水卷材、防水涂料 | / | 东方雨虹、禹王、科顺 |
| 4 | 保温挤塑板 | / | 孚达、法宁格、富思特 |
| 5 | 成品木门 | / | 美心、亚亚、TATA 木门 |
| 安装材料类 |  |  |  |
| 1 | 塑料排水管 | / | 伟星、中财、公元 |
| 2 | 配管、镀锌钢管、焊接钢管、 钢塑复合给水管 | / | 华歧、浙江金州、天津友发 |
| 3 | 阀门 | / | 上海良工、上海沪工、花山、九牧 |
| 4 | 钢丝骨架复合管 | / | 金州、华岐、新兴、湖光 |
| 5 | 塑料给水管 | / | 伟星、中财、公元 |
| 6 | 成品洗漱柜 | / | 美标、九牧、科勒 |
| 7 | 卫生洁具 | / | 九牧、TOTO、科勒 |
| 8 | 开关面板、插座 | / | 西门子、梅兰日兰、罗格朗（Tcl）、松下 、雷士（不低于雷士A5） |
| 9 | 桥架、金属线槽 | / | 中国远电、扬中长虹、大全 |
| 10 | PVC管材 | / | 伟星、公元、中财 |
| 11 | 金属电线管材 | / | 利达、宏发、华熙 |
| 12 | 电线电缆 | / | 远东、宝胜、上上 |
| 13 | 照明灯具 | / | 欧普、雷士、飞利浦 |
| 14 | 照明、动力、控制箱柜体 | / | 南京大全、大航有能、镇江穆勒电器 |
| 15 | 低压断路器 | / | ABB、施耐德、西门子 |
| 16 | 应急照明 | / | 敏华、西顿、劳士、青岛消防 |
| 17 | 通风排气扇 | / | 格力、美的、大金 |
| 18 | 消防箱 | / | 南京国泰、南京雨神、南京百江 |
| 19 | 消防报警设备 | / | 海湾、北大青鸟、亨利、利达华信 |
| 20 | 抗震支架 | / | 南京源修、中原通用、江苏华鼎、上海沃雷文、山东安特力、唯斯安 |

第五章合同草案条款及格式

注：本合同仅为合同的参考文本，若与项目需求书内容有冲突，以项目需求书为准，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

建设工程施工合同

住 房 城 乡 建 设 部

国家工商行政管理总局

第一部分合同协议书

发包人 (全称) ：江苏省龙潭监狱

承包人 (全称) ：

根据《中华人民共和国民法典》 、《中华人民共和国建筑法》及有关法 律规定 、遵循平等 、 自愿、公平和诚实信用的原则，双方就江苏省龙潭监狱B1组团屋面维修改造工程施工及有关事项协商一致， 共同达成如下协议：

一 、工程概况

1.工程名称：江苏省龙潭监狱B1组团屋面维修改造

2.工程地点：南京市栖霞区龙潭街道珠子山8号

3.工程立项批准文号：        /

4.资金来源： 财政资金

5.工程内容：本工程为江苏省龙潭监狱B1组团屋面维修改造，项目位于坐落于南京市中山门外金丝岗，东依绵延的青龙山脉，西邻宁杭公路和沪宁高速。建设内容：具体施工内容包括：伙房与仓库间钢架墙、沥青混凝土路面(改造)、室外管网等，具体详见工程量清单。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》  (附件 1) 。

6.工程承包范围：具体施工内容包括：伙房与仓库间钢架墙、沥青混凝土路面(改造)、室外管网等，具体详见工程量清单。

二 、合同工期：

计划开工工期：   2026  年        月     日

计划竣工工期：   2026   年        月     日

工期总日历天数：210 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期 计算的工期天 数不一致的， 以工期总日历天数为准。

三 、质量标准

工程质量符合：国家质量验收 标准。

四 、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币 (大写) ：                  (¥                元) ；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币 (大写)            (¥               元) ；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币 (大写)                       (¥           元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币 (大写)                  (¥            元)；

(4) 暂 列 金额：

人民币 (大写)          (¥                元) 。

2.合同价格形式：  固定单价合同 。

五 、项目经理

承包人项目经理：

六 、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1) 中标通知书 (如果有) ；

(2) 投标函及其附录 (如果有) ；

(3) 专用合同条款及其附件；

(4) 通用 合同 条款；

(5) 技术标准和要求；

(6) 图 纸；

(7) 已标价工程量清单或预算书；

(8) 其他 合同文件。

在 合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组 成部分。若双方签订的文件存在矛盾或歧义时，以委托人的书面指定为准。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七 、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续 、筹集工程建设资金 并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工 ，确保工 程质量和安全 ， 不 进行转包及违法分包 ，并在缺陷责任期及保修期内承 担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的 ，双方理解并承诺不 再就同一工程另 行 签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.承包人承诺在施工现场禁止使用国一及以下和排放不达标的非道路移动机械 。

八 、词语含义

本 协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九 、签订时间

本合同于  2026  年     月    日签订。

十 、签订地点

本合同在                       签订。

十一 、补充协议

合 同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成 部分。

十二 、合同生效

本合同自     签订之日         生效。

十三 、合同份数

本合同一式      份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执   份。

发包人：    (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电  话 ：

传  真 ：

电子信箱：

开户银行：

账  号 ：

承包人：    (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电  话：

传  真：

电子信箱：

开户银行：

账  号：

第二部分通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。

第三部分专用合同条款

1. 词语含义

本合同条款中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

2. 标准和规范

2.1 适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国住建部颁发的有关标准、规范及省、市行政主管部门颁发的有关规定。

2.2 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用条款1.5条执行。

3. 图纸和承包人文件

3.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：签订合同3日内；

发包人向承包人提供图纸的数量：2套，承包人如需增加图纸套数的，发包人可代为复制，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图

发包人对图纸保密要求：未经发包人同意，不得向承包人以外的人员泄露有关图纸内 容。

3.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：工程竣工结算书、签证资料、工程验收资料、材料 检验检测、施工记录及施工日志、竣工图等；

承包人提供的文件的期限为：竣工验收合格后28天内； 承包人提供的文件的数量为：2套；

4. 发包人

4.1 发包人代表

姓名：         ；

职务：                      ；

联系电话：； 发包人对发包人代表的授权范围如下：

施工组织设计和总进度计划的审批权；发布开工令、停工令、复工令权；工程款的审查权和支付权等。

4.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

4.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的时间：现场另行确定。

4.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：道路、水电接入点、坐标控制点及水准点。

5. 承包人

5.1 承包人的一般义务

承包人提交的竣工资料的内容：工程竣工结算书、签证资料、工程验收资料、材料检验检测、施工记录及施工日志、竣工图及法律、法规规定的其它文件。

承包人需要提交的竣工资料套数：3套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合同后28天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质资料2套，电子资料1套。

承包人应履行的其他义务：

1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：如需深化设 计，二次设计费用含在总价内，不另行计取设计费用。

2）应提供计划、报表的名称及完成时间：进场后一周内提供材料计划，每周五分别向 发包人和监理方提供详细的施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、  甲供材料清单、乙购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料，分项的施工组  织设计开工前向发包人提供。

3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：

在实施和完成本工程过程中，承包人保障其所有在场人员的安全，承包人负责施工期 间其自身现场24小时保卫工作，对其安全防护工作负全责（包括但不限于责任和费用）。 对其进出工地的所有人员进行挂牌持证管理。负责发包人供应的材料设备的免费保管。为 保护本工程免遭损坏或为施工期间现场和过往人群的安全，当监理工程师或有关主管部门 要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施。所有安全事故 及责任，由承包人承担。如承包人未履行上述约定及通用条款相关义务造成工程、财产和 人身伤害，由承包人承担责任，赔偿损失及支付发生的费用。承包人须承担施工安全保卫 工作及自身夜间施工照明的责任，费用已经含在合同价款内。合同实施过程

中，承包人对 自身施工现场的安全、防盗防抢、秩序、工程保护、消防、用电等负责，并就照明、防护、标志、警告信号等做出具体安排，现场发生偷盗等造成的损失，责任由承包人承担。

4）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按通用条款执行。

5）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付发包人验收之前的成 品保护由承包人负责，费用由承包人负责；发包人在竣工验收前使用，发生损坏的修理费  用由发包人承担。

6）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保 护要求及费用承担：做好邻近建筑物的保护和观测工作，因承包人的责任造成的财产和人  身损失，由承包人承担相关费用。

7）施工场清洁卫生的要求：    ①生活垃圾、建筑垃圾必须远离生活设施和施工场地 ,分别集中堆放并及时清理外运，费用已含在报价内；施工场地必须达到工完、料净、场  地清。

②施工现场要保持场容场貌整洁，各种料具要按施工平面图位置存放、堆放整齐。承 包人需要及时清理施工现场的各种垃圾，否则由发包方指定单位清运垃圾，承包人无条件 的承担垃圾清运所发生的各种费用。

③竣工验收合格后一周内拆除所有临时设施，并按发包人要求将建筑垃圾清运出场 ,做到工完场清，费用已含在报价中。

8）双方约定承包人应做的其他工作：承包人应按发包人的指令，无争议地完成发包人 要求的对工程内容任何的增加、删减和替换；承包人应积极主动核对图纸，充分理解设计  意图。若由于明显的设计图纸问题和发包人（包括监理）不正确的指令，承包人发现后有  口头或书面告知义务，否则造成工程质量、安全、进度损失，也不能免除承包人的责任。  做好组织协调，与业主平等发包的其他施工单位做好配合工作，承包人有义务根据发包人  提供的图纸及有关文件提供合理化建议，将可能发生的问题消灭在萌芽状态。

5.2 项目经理

姓    名：                ；

身份证号：                ；

联系电话：                ；

建造师注册证书号：                ；

安全生产考核合格证书号：                ；

承包人对项目经理的授权范围如下：

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理必须常驻施工现场，要求其本人 每周不少于4日、每天不少于6小时在本工程现场工作，项目经理必须参加每周召开的工程例会，有事必须请假。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每缺席一日或缺席一次例会支付  违约金500元整。如项目经理未经发包人同意，违反上述规定五次以上发包人有权解除合同 ,承包人赔偿由此带来的发包人的一切损失。

承包人擅自更换项目经理的违约责任：如未经发包人的同意承包人自行更换项目经理  ,则视为承包人违约，违约金：2万元，直接从工程款扣除，且发包人有权解除合同，承包 人赔偿由此带来的发包人的一切损失。

承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：视为承包人违约，违约金：2万元  ,直接从工程款扣除，且发包人有权解除合同，承包人赔偿由此带来的发包人的一切损失。

5.3 承包人人员

承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人调  离不称职项目工作人员，接发包人通知后，承包人须于3天内更换到位，否则，视为承包人 违约，违约金：2万元。

承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：响应文件中明确的质量员、施工员、 造价员、安全员、资料员等主要管理人员，未经发包人许可不得擅自变更，发包人有权要 求承包人调离不称职项目工作人员，接发包人通知后，承包人须于3天内更换到位，否则  ,视为承包人违约，违约金：2万元。

5.4 分包

分包的一般约定：未经发包人允许，禁止分包。

5.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：实际进场之日起。

5.6 履约担保

本项目缴纳质量保证金为3%。

6. 监理人

6.1 监理人的一般约定

关于监理人的监理内容：                                                     关于监理人的监理权限：

6.2 监理人员  总监理工程师：

姓名：                      ；

监理工程师执业资格证书号：                      ； 联系电话：

7. 工程质量

7.1 质量要求

特殊质量标准和要求：按通用条款5.1执行。

7.2 隐蔽工程检查

承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款5.3执行。

8. 工期和进度

8.1 施工组织设计

合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款7.1.1执行。 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用条款7.1.2执行。

8.2 施工进度计划

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人 代表应于收到承包人资料7天内予以确认，逾期不批复，可视为该施工组织设计（施工方案 )和进度计划已经批准。乙方必须按照批准的进度计划组织施工，接受发包人代表对进度  的检查、监督，工程实际进展与进度计划不符时，应提供修改，调整后的进度计划及相应  的措施报发包人代表批准后执行。

8.3 开工

承包人提交工程开工报审表的期限：承包人应按照第施工组织设计约定的期限，向监 理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。

8.4 工期延误

因发包人原因导致工期延误：  因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实 际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。除按政策规定调整人工工资外，发包人对承包人不做任何补偿。

因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：500元/天，此赔偿费的 支付不能解除承包人应完成工程的责任和合同规定的其他责任

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同金额的30%。

9. 材料与设备

9.1 材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料设备的保管费用的承担：除已标价工程量清单或预算书已经列支之 外，甲供材保管费及总包配合费总费率统一为2%，因承包人原因发生丢失毁损的，由承包 人负责赔偿。

9.2 施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人自行承担。

10. 变更

10.1 工程变更的程序：

① 有效工程变更签证的认定原则：须按发包人基建工程变更管理相关规定审批 ，签证单上必须有建设方 、 发包人代表 、 监理工程师 、承包人 (项目部) 四方的签字和盖章 ，方可作为竣工结算的依据 ；签证单上必须明确签证的原因 、位置 、尺寸 、数量 、材料、 人工 、 机械台班 、 价格等和签证时间 。

② 关于临时用工的签证事项 ，双方应在签证通知单上协商确定以下问题：工作内容及工作量 、 工作时间 、 工作人数 ；

③ 对于隐蔽工程的签证承包人要及时督促监理人员、发包人工地代表签字确认 ，必须 在覆盖前完成验收手续 、 工程量的确认和费用的报送 ， 否则发包人可以不予确认及支 付；10.2 暂估价：

暂估价材料和工程设备的明细详见附件2：《暂估价一览表》。

10.3 暂列金额：

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额应按照发包人的要求使用。

11. 价格调整

11.1 主要材料价格的调整方法：

1、签证、变更、变动后的子目或漏项的综合单价， 按以下办法调整：

（1）工程量清单中已有工作内容和价格组成相同于变更子目或单项的综合单价时，按合同已有综合单价执行；

（2）工程量清单中只有工作内容和价格组成类似于变更子目 或单项的综合单价时，可以参照类似综合单价， 由双方协商调整后确定变更的综合单价；

（3）工程量清单中没有工作内容和价格组成相同或类似于变更子目或单项的综合单价时， 由承包 人按投标时的计价标准及投标费率编制变更综合单价报送监理工程师复核，最终由发包人、监理共同确定变更的综合单价。

2 、 一类主材 、 二类主材的认定及调整执行苏建价 2008【67】 号 。

3 、因发包人原因造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨差额由发包人承担； 因承 人原因造成工期延误的 ， 延误期间发生的材料价格上涨差额由承包人承担 。

4 、承包人在施工过程中发生的变更 、 签证 ， 应严格按发包人的变更 、 签证管理 流程进 行申报 ， 其人工 、 机械 、材料 、 管理费 、 利润均按照投标时优惠率和费率 。

5 、若发包人需要变更某种材料的品牌 、质量等级 、规格 ，发包人将以书面形式通 知承 包 人，要求承包人按照某种价格限价购买，如果此限定价格与投标时所报价格不一致， 需通 过变更签证方式予以确认。

6、分部分项单项工程量变更超过15%，并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清 单计价合计1%的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出 ,经发包人确认后，作为结算的依据。当分部分项工程量清单项目发生工程量变更时，措施项目数不增加，相应的模板、脚手架、支架工程量按投标报价的比例可进行调整。

11.2 双方约定合同价款的其他调整因素：

（1）发包人和承包人双方认可的设计变更；

（2）发包人和监理方均认可的签证；

（3）增减工程量。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本合同价款采用固定综合单价确定。

综合单价包含的风险范围：

①施工期间的各种政策性调整、市场风险及各投标人的自身能力。承包人的投标报价是依据本工程采购文件所规定的工作要求、图纸、工程量清单 、现场踏勘及所附工程量清单结合承包人的施工组织设计，根据承包人的自身实力和管理 水平等因素进行投标报价的。同时，承包人的投标报价中，已将施工期间各类建材的市场价格风险、人工工资、机械费用、政策性调整等所有的潜在的风险考虑到报价内。所有的 风险因素今后不导致价格调整。

②措施项目费。承包人在投标报价时已经将实施该工程所有措施项目费考虑在内（其 中现场安全文明措施费作为不可竞争费用单列），费用标准自定，以包干形式计入报价

,各种措施费用无论在工程量清单中是否单独列出承包人都应包含在自己的投标报价中 ,结算时与分部分项工程量变化、设计变更、现场签证等无关，不再调整 。

风险费用的计算方法：风险费用应包含在报价中。承包人投标时是在仔细阅读招标文 件、设计图纸、设计规范、现场踏勘等前提下，结合承包人针对本工程的施工方案，并结 合对本工程的风险分析，做出自己的投标报价并与发包人签订本合同的。结算时不再调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：①招标工程以投标截止日前28天，非招标工程以合 同签订前28天为基准日，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价的

,应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定调整合同价款。  ②因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目 ,其对应的综合单价按下列方法确定：

- 合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；

B、合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；

C、超出工程招标范围且合同中没有适用或类似的项目，相应的综合单价由承包人按照预算 价编制依据确定的单价经招标人审核后按投标下浮比例同比下浮。

③因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成 施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，按原有措施费的组价方法调 整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变 更，经发包人确认后调整。

④因非承包人原因引起的工程量增减，该项工程量变化在合同约定幅度以内的，应执行原 有的综合单价；该项工程量变化在合同约定幅度以外的，其综合单价及措施费应予以调整。

⑤若施工期内市场价格波动超出一定幅度时，应按合同约定调整工程价款；合同没有约定 或约定不明确的，应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构的规定调整。

⑥因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。

A、工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工现场用于施 工的材料和待安装的设备的损害，由承包人承担；

B、发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用； C、承包人的施工机械设备的损坏及停工损失，由承包人承担；

D、停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要的管理人员及保卫人员的工费用 ,由发包人承担；

E、工程所需清理、修复费用，由发包人承担。

⑦工程价款调整报告应由受益方在合同约定时间内向合同的另一方提出，经对方确认后调整合同价款。受益方未在合同约定时间内提出工程价款调整报告的，视为不涉及合同价款 的调整。收到工程价款调整报告的一方应在合同约定时间内确认或提出协商意见，否则视 为工程价款调整报告已经确认。

⑧经发、承包双方确定调整的工程价款，作为追加（减）合同价款与工程进度款同期支付。

12.2 预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款的比例：/

扣回工程款的时间、比例：/。

12.3 工程进度款支付

（1）工程主材进场后，支付合同净价（剔除暂列金）的30%。

（2）工程竣工验收合格后，退还履约保证金（无息）；提交完整的工程结算资料，经内部审计初审合格后，支付至合同净价（剔除暂列金）80%。

（3）工程竣工结算审计完成并出具正式审计报告后，支付至审定价款的 100%；成交供应商应于该笔款项支付前，向采购人缴纳审定价款 3% 的金额作为质量保证金，质保金采用现金形式提交；

13. 验收和工程试车

13.1 竣工验收

关于竣工验收程序的约定：发包人按约定组织竣工验收。

13.2 工程试车 试车程序

工程试车内容：按通用条款13.3执行。

(1)单机无负荷试车费用由 承包人承担；

(2)无负荷联动试车费用由 承包人承担。

13.3 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：按通用条款13.6执行。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算：工程完毕后,必须经验收合格方可申请工程结算; 承包人报送的结算文件必须按固定综合单价、实际工程量编制，暂估价材料及工程变更必须依据有效的工程 变更、签证单及材料认价单编入竣工结算文件。

14.2 结算文件的内容包括：竣工结算合同价格；发包人已支付承包人的款项；应缴纳 的质量保证金；发包人应支付承包人的合同价款。

14.3 工程结算审核：

发包人审批竣工付款申请单的期限：监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人，发包人接收监理人提交的经审核的竣工结算申请单后在28天内委托全过程造价咨询单位完成初步审核，发包人完成初步审核后，竣工结算申请单报送至外部审计单位（结算审计单位）进行最终审核。

发包人应在收到结算审计单位提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。

监理人、全过程造价咨询单位、跟踪审计、结算审计或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后180天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。

发包人审批竣工付款申请单的期限：自结算审计单位提交结算审核报告后30日内。

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。

结算方式：

结算审核过程中，审计部门通知承包人核对工程结算，承包人应主动积极配合结算审计工作，如发生不予配合的情况一次处罚5000元，在支付工程结算款时扣除。

承包人应保证竣工结算的准确性。施工单位所报结算经审计后，若审减额（送审额与审定额之差）超过5%（含5%）时（包括图纸变更、材料核价等一切中途变更审计内容），超出部分的审计费用由承包人支付（由发包人在结算款中代扣），承包人承担的审计费用=工程结算咨询费用计费标准×（审计核减额-送审结算造价×5%）/审计核减额。工程结算咨询费用计费标准按苏价服（2014）383号文执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

造价审计费的承担

在工程结算审核时，被核减工程造价在送审价5%以内，由发包人承担本项目全部审计费；被核减工程造价在送审价5%（含）-10%（不含）的，发包人和承包人各自承担本项目全部审计费的50%；被核减工程造价在送审价10%及以上的，由承包人承担本项目全部审计费。

以上所指核减率的计算方法：核减率=(承包人相关送审价-经认可的相关审定价)/承包人相关送审价*100%。

15. 缺陷责任期与保修

15.1 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月。

15.2 质量保证金

工程竣工结算时，承包人一次性将质量保证金汇至发包人账户，质量保证金金额为审 计后结算价的3%。

16. 违约

16.1 发包人违约  发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：无。

(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无。

(3)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：承担现场看护产生的人工、设备 设施费用，对承包人的利润不予补偿。

(4)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责 任：承担现场看护产生的人工、设备设施费用，对承包人的利润不予补偿。

(5)其他：对未做约定的事项，发包人不承担赔偿责任。

16.2 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违 约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.3 承包人违约

16.3.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形:按通用条款16.2.1执行。

16.3.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

合同工期按本合同相关条款约定的工期，如工期延误，应承担违约责任，并向发包人支付赔偿费，赔偿费计算办法按合同工期赔偿 500元/天计，此赔偿费的支付不能解除乙方 应完成工程的责任和合同规定的其他责任；承包人若发生重大安全、质量事故，按国家有关规定执行。

16.3.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：

如承包人存在违法转包或违法分包等行为，承包人应承担违约责任，并向发包人支付赔偿费，赔偿费计算办法为合同金额的10%计，此赔偿费的支付不能解除乙方应完成工程的 责任和合同规定的其他责任；承包人若发生重大安全、质量事故，按国家有关规定执行。

17. 不可抗力

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：由政府行政主 管部门行为导致的停工。

18. 争议解决

双方约定，在履行合同过程中产生争议时，由双方当事人协商解决，协商不成时按下 列方式解决：

依法向工程所在地人民法院提起诉讼。

19. 补充条款

19.1 承包人在施工中造成对施工周边已完工程的破坏，一切修复费用将由承包人自负。

19.2 根据实际情况发包人及时调整施工进度时承包人必须服从，并不得因此而要求增 加费用。

19.3 承包人必须严格服从发包人对工程施工的管理。若发包人认为承包人的现场投入 不能满足施工需要，发包人有要求承包人增加人员、机械设备、财力和物力满足现场需要  的权利，承包人对此不得拒绝。也不得要求增加任何费用。

19.4 发包人、监理共同认为承包人的全部或部分施工不能满足本工程的质量和安全要 求时，发包人有权单方面终止合同，勒令承包人退场，或将承包人承包范围内的部分项目  指定分包其他单位施工，因此而造成的所有后果、费用和损失全部由承包人承担。

19.5 凡是非设计变更及非发包人原因造成的施工条件的变更，施工方案和施工措施的 修改而造成增加的费用由承包人承担。

19.6 其他未尽事宜由双方协商解决。

19.7 农民工工资管理：

(一）承包人进场施工前须按甲方要求交纳中标价的2%农民工工资保证金，交纳至甲方指定账户，审计结束后2年内无任何农民工工资纠纷退还农民工工资保证金。

（二）施工企业应在工程项目所在地银行开设农民工工资专用账户，专项用于支付农民共工资。

（三）施工企业保证不克扣和拖欠工资，不以发包人拖欠工程款为由拖欠农民工工资。

（四）实行人工费用与其他工程款分账管理制度，推动农民工工资与工程材料款等相分离，建设方（发包人）须按时足额按合同约定向农民工工资专用账户存入工资款项，用于支付农民工工资。

（五）施工方（承包人）应主动将农民工工资发放情况表报建设方（发包人）审定。建设方（发包人）应对施工方（承包人）实施支付农民工工资情况进行审查。

（六）施工方（承包人）未按上述（一）（二）（三）款规定履行合同义务的，应承担合同违约责任，并向建设方（发包人）支付实际拖欠农民工工资总额 2 倍的违约金。建设方（发包人）未按上述（四）款规定履行合同义务的，应承担合同违约责任，并向施工方（承包人）支付实际拖欠农民工工资总额 2 倍的违约金。

19.8 工伤保险强制参保条款

承包人（施工单位）承诺：本工程项目严格按照《中华人民共和国社会保险法》《工伤保险条例》及地方住建、人社部门规定，以工程项目方式整体参加工伤保险，覆盖本项目所有施工管理人员、作业人员、劳务人员及分包单位从业人员，确保全员参保、应保尽保。

工伤保险费用已包含在合同价款中，单独列支、不得竞争、不得取消。

承包人须在开工前完成工伤保险参保手续，并向发包人（建设单位）提交工伤保险参保证明备案，未取得参保证明不得开工。

施工过程中，承包人须确保工伤保险在整个施工周期内持续有效，不得中断、退保或失效。因未参保、参保中断、参保不合规导致无法认定工伤、无法享受工伤保险待遇，或引发工伤赔偿、行政处罚、法律纠纷的，全部法律责任与经济赔偿均由承包人独立承担；如因此给发包人造成损失（包括但不限于赔偿款、罚款、律师费、诉讼费等），发包人有权从工程款中直接抵扣，并追究承包人违约责任。

第三部分专用合同条款

合同附件

附件 1 ：工程质量保修书

附件 2 ：不拖欠民工工资承诺书

附件 3 ：项目经理及主要管理人员常驻现场承诺书

附件 4 ：廉政责任书

附件 5 ：安全生产协议

附件 1：

工程质量保修书

发 包人 (全称) ：江苏省龙潭监狱

承包人 (全称) ：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》 ， 经协商一致就江苏省龙潭监狱B1组团屋面维修改造  (工程 全称) 签订工程质量保修书。

一 、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内 ，按照有关法律规定和合同约定 ，承担工程质量保修责 任。

质量保修范围包括主体结构工程 ，有防水要求的卫生间 、 电气管线 、给排水管 道 、设备安装和装修工程 ， 以及双方约定的其他项目 。具体保修的内容 ，双方约定 如下：  详见采购文件。

二 、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》 及有关规定 ，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限 ； 2．屋面防水工程 、有防水要求的卫生间 、房间和外墙面的防渗为 5 年； 3．装修工程为 2 年；

4． 电气管线 、给排水管道 、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期 、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施 、道路等配套工程为 2 年；

7．其他项目保修期限约定如下：  其他工程质量保修为 2 年。

8．本工程为 2 年  ，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三 、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月 ，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算 。单 位工程先于全部工程进行验收 ，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后 ，发包人应退还剩余的质量保证金。

缺陷责任期内 ，在收到发包人通知后 ，承包人应在 24 小时内派人免费维修 。

四 、质量保修责任

1.属于保修范围 、 内容的项目 ，24 小时内 ，逾期不达 ，发包人或管理人有权另 行聘请第三方完成保修 ，费用从质量保证金中进行扣除。

2.发生紧急事故需抢修的 ，承包人在接到事故通知后 ，应当立即到达事故现场抢 修。

3.对于涉及结构安全的质量问题 ，应当按照《建设工程质量管理条例》 的规定， 立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告 ，采取安全防范措施 ，并由原设计人 或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案 ，承包人实施保修。

4.质量保修完成后 ， 由发包人组织验收。

五 、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六 、双方约定的其他工程质量保修事项：  /  。

工 程 质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署 ，作为施工合同附

件 ，其有效期限至 保修期满。

发包人(公章)：

地 址 ：

法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：

电 话 ：

传 真 ：

开户银行：

账 号 ：

邮政编码：

承包人(公章)：

地 址 ：

法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：

电  话：

传 真 ：

开户银行：

账  号：

邮政编码：

附件 2

不拖欠民工工资承诺书

江苏省龙潭监狱：

如我公司在江苏省龙潭监狱B1组团屋面维修改造实施期间及竣工验收后，保证按时按期足额支付所有建筑工人及民工工资 ，如有违反 ，将承担 由此发生的和可能带来的一切后果和费用。

特此承诺！

承包人  (盖章)   ：

日   期：

附件 3

项目经理及主要管理人员常驻现场承诺书

江苏省龙潭监狱：

你方所建设的江苏省龙潭监狱B1组团屋面维修改造，我方 经认真考虑并保证： 我方项目经理及项目 主要管理人员从开工到竣工验收合格，每月 不少于 25 天，每周不少于 6 天，每天不少于 8 小时在岗处理 事务 。若违约，我公司 愿意承担合同中的违约责任。

承诺单位  (盖章)   ：

承诺单位法定代表人  (签章)   ：

项目经理  (签章)   ：

日   期 ：        年       月        日

附件 4

廉政协议书

廉洁合同

甲方：

乙方：

为防止国有资源交易活动中各种不正当行为发生，确保项目交易公开、公正、公平，根据廉政建设的相关规定，结合同有资源交易工作特点，特订立本合同如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家和所在地区关于招投标的相关规定和廉政建设的各项规定。

二、甲方及相关工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方相关工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用，不得参加可能对公正履约有影响的宴请和娱乐活动。

四、甲方相关工作人员不得要求或者授受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国提供方便或服务。

五、甲方相关工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方招标（采购）有关的服务、货物供应、工程分包等经济活动。

六、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方相关工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

七、乙方不得为谋取私利与甲方相关工作人员就中标（成交）甲方招标（采购）项目等进行私下商谈或者达成默契。

八、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方相关工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

九、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

十、乙方发现甲方相关工作人员有违反上述协议者，应及时向甲方纪检监察部门或者甲方上级单位反映，有义务积极支持配合甲方纪检监察部门调查处理工作。

十一、甲方发现乙方有违反本协议或者采取不正当的手段行贿甲方相关工作人员，甲方可以根据具体情节和造成的后果采取以下措施：

1．责令乙方限期整改；

2．终止与乙方的合作；

3．终止合同，将乙方列入本单位招标“黑名单”。

十二、本廉洁合同作为项目成交合同的附件，与成交合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

十三、本合同一式二份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方（公章）：乙方（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：法定代表人或委托代理人（签字）：

签订日期：年月日

附件 5

建设工程承发包安全管理协议

发包单位：                           （以下简称甲方）

承包单位：                           （以下简称乙方）

甲方将  江苏省龙潭监狱B1组团屋面维修改造  项目发包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据《江苏省工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。

一、承包施工项目

工程项目名称： 江苏省龙潭监狱B1组团屋面维修改造

工程地址：  南京市栖霞区龙潭街道珠子山8号

承包范围：  详见施工图、施工说明及工程量清单（含清单范围内的全部内容）

承包方式：包工包料

二、工程项目施工期限

以甲方通知为准。

三、协议内容

1、乙方必须认真贯彻国家、江苏省和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的验证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。

3、乙方在施工前要认真勘察现场，进场后首先必须做好施工现场围护，防止闲杂人员进入施工现场，发生安全事故。

4、工程项目由乙方按要求自行编实施性制施工组织设计，并制定有针对性的安全技术措施计划、严格按施工组织设计和有关安全要求施工。乙方应落实本工程安全生产的管理体系，管理体系中的人员名单上报监理备案，以便监督管理。工地安全员必须持证上岗。

5、甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

6、施工前由监理对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知监理委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

7、根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料。

8、交底材料一式三份，由甲乙双方和监理各执一份。

9、施工期间，乙方指派      同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派       同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

10、乙方在施工期间必须严格执行和遵守安全生产、防火管理的各项规定，接受监理和甲方的督促、检查和指导。监理有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改，并书面报监理和甲方。

11、在生产操作过程中的个人防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。

12、乙方人员对不同施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示乙方确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负全部责任。

13、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检查，并做好书面记录。借入方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，由于设备、工具因素或操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。

14、乙方的人员对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经监理和乙方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。如擅自拆除所造成的后果，由乙方人员及其单位负责。

15、特种作业必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后持证上岗、并按规定定期验证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械的人擅自操作使用电器、机械设备。

16、乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火，防中毒措施，并指派专人值班。

17、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经监理和甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果的均由肇事者单位负责。乙方配电系统必须有专人24小时值班，工地生活区内严禁乱拉乱接电线，严禁使用电炉、电饭煲、 电饭锅、电取暖器等，防止漏电触电事故发生。

18、乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向监理、甲方和有关部门联系，采取保护措施。

19、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方在施工过程中发生的人身伤亡、火警、火灾等一切事故，均由乙方自己负责，与甲方无关。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故，乙方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院及江苏省有关事故报告规定在事故发生后的二十四小时内及时报告各自的上级主管部门及市、区劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用，由责任方承担。

20．本协议经双方签字、盖章有效。作为合同正本的附件一式四份，甲、乙双方各执二份，具有同等法律效力。

21．本协议同工程合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切责任。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表人或法定代表人或

委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：

日期：年月日日期：年月日

第六章响应文件格式

封面样式：

正本（副本）

竞争性谈判响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商：（单位公章）

联系人：

联系方式：

联系地址：

年月日

目录样式（请根据实际情况定制目录）：

目录

（注：供应商根据目录顺序编制响应文件并制作目录（须生成页码））

评分索引表

| 评分项目 | 自评得分 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |

响应文件主要目录及相关证明材料格式、附件

目录一、谈判申请及声明格式

目录二、法定代表人授权委托书格式

目录三、报价表格式

目录四、资格性审查响应对照表

目录五、资格证明文件

目录六、技术条款偏离表格式

目录七、商务条款偏离表格式

目录八、服务方案

目录九、服务与承诺

目录十、供应商拟投入本项目团队人员一览表

目录十一、供应商类似业绩情况表

目录十二、投标需要的其他证明文件及材料

附件一、中小企业声明函

附件二、无重大违法记录声明格式

附件三、项目经理无在建承诺书

附件四、大气污染防治承诺书

附件五、保密承诺书

附件六、参保承诺书

附件七、已标价的工程量清单

目录一、谈判申请及声明格式

谈判申请及声明

致：(采购人)

江苏国信政府采购服务中心有限公司根据贵方（项目名称）（项目编号）谈判公告，我方(供应商名称)决定参与本次采购活动，提交响应文件并参加谈判。

据此函，声明如下：

1.我方的资格条件符合政府采购法和本次采购要求。

2.我方参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.参加本次采购活动前，我方没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》宁财规〔2018〕10号第十一条、十二条所列严重失信行为情形。

不存在以下情况：为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；参加本次采购活动不同供应商的负责人为同一人，或不同供应商之间存在直接控股、管理关系的；

4.我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚期限，或

在全国范围内受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

5.我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直

接控股、管理关系。

6.我方同意并向贵方提供了与谈判有关的所有证据和资料。

7.我们的首次谈判报价为（大写）元。

8.项目经理（姓名），联系方式：。

9.我们已详细审核全部谈判文件及其有效补充文件，我们放弃对谈判文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对谈判文件本身提出质疑。否则，属于不诚

信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

10.一旦我方成交，我方将根据谈判文件的规定，严格履行合同，并保证于

承诺的时间完成货物的安装/集成、调试等工作，交付采购人验收、使用。

11.我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他  供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和谈判小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或

提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

12.我方正式通讯方式为：

地址：

项目负责人及联系电话：

13、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

帐号：

供应商名称（公章）：

日期：年月日

目录二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：(采购人)

江苏国信政府采购服务中心有限公司

本授权书声明：注册于(供应商住址)的(供应商名称)法定代表人(法定代表人姓名、职务)代表本公司授权(供应商代表姓名、职务)为本公司的合法代理人，就贵方组织的(项目名称)（项目编号）进行谈判报价，以本公司名义处理一切与之有

关的事务。

特此声明！

法定代表人签字或签章：

供应商名称（公章）：

日期：年月日

法定代表人身份证正反面复印件

委托代理人身份证正反面复印件

目录三、报价表格式

报价一览表（格式）

货币单位：元（人民币）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 报价 | 大写： 元 小写： 元 |
| 合同履行期限 |  |
| 项目负责人及联系 方式 |  |
| 客户经理和技术经理（姓名及联系方式） |  |

注：

1、以上报价包含本项目所有内容产生的所有费用，报价精确到整数。

2、此表总报价须与附件5报价明细表合计总价一致。

3、此表不得自行增减内容。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：年月日

竞争性谈判承诺与报价表

项目名称：

项目编号：

谈判日期：

| 最终报价 | 合计 | 大写： 元 小写： 元 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务（交付） 时间 | 满足竞争性谈判文件要求 |  |  |
| 其他承诺或说明 |  |  |  |

供应商名称:

授权代表（签字）：

日期：

说明：此表由招标代理打印发放，现场二次报价时填写。

目录四、资格性审查响应对照表

资格性审查响应对照表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. | 竞争性谈判文件中的其他实质性要求 |  |  |

供应商名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录五、资格证明文件

资格证明文件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度审计报告或2025年财务报表复印件加盖公章，新成立不满一年的供应商不提供）。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供相关证明材料复印件加盖公章或书面声明的原件）。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（2025年8月-2026年1月）至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料，复印件加盖公章）。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明的原件）。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.参照政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照采用以下第(1)种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求:

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第种方式预留部分采购份额采购中小企业服务:①本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为%。②本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见采购文件。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人资质等级及范围：具有建筑工程施工总承包三级（含二级以上防水资质）及以上资质，且具有安全生产许可证（须提供有效资质证书复印件和有效安全生产许可证复印件，加盖投标人公章装订在响应文件中）。

（2）供应商具备有效的安全生产许可证。(提供加盖供应商公章的证书复印件)

（3）供应商拟担任本项目项目负责人具备注册建造师证建筑工程二级(含)以上并且具有有效期内的安全生产考核证书(B 类证)，注册单位须与投标响应单位一致。(提供加盖供应商公章的证书复印件)【①项目负责人不得同时在两个或两个以上单位受聘或者执业。②项目负责人无在建工程。③项目负责人无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。提供项目经理无在建承诺书，详见附件三】

（4）供应商必须提供拟投入本工程项目负责人与供应商签订的有效劳动合同及社保机构出具的近半年(2025年8月-2026年1月)投标人为拟投入本工程的项目负责人缴纳至少一个月的养老保险缴费证明材料,并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章或具有可验证的二维码(或验证码);若项目负责人属企业退休人员、事业单位编制人员等客观原因无法提供养老保险金缴费证明，必须出具相关证明材料，否则一律按未提供养老保险金缴费证明材料处理。(提供加盖供应商公章的证书复印件)

（5）项目经理业绩：项目经理自2023年1月1日（含）以来承担过与本项目匹配的类似项目施工业绩。（需提供中标通知书、合同证明复印件加盖投标人公章，缺一不可；时间、内容以合同为准（合同内容不能具体体现标的内容的，须同时提供合同对应的清单），提供的证明材料须能反映出相关数据和内容，否则视为未提供。

4.有下列情形之一的，不得参加本次采购活动：

（1）被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》宁财规〔2018〕10 号第十一条、十二条所列严重失信行为情形的供应商；

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（3）参加本次采购活动不同供应商的负责人为同一人，或不同供应商之间存在直接控股、管理关系的；

（4）如本项目接收联合体投标，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

目录六、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 竞争性谈判文件条目号 | 采购要求规格 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

目录七、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 竞争性谈判文件条目号 | 竞争性谈判文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录八、服务方案

服务方案（自行编制）

目录九、服务与承诺

服务与承诺（自行编制，格式自拟）

目录十、供应商拟投入本项目团队人员一览表

供应商拟投入本项目团队人员一览表

项目名称：               项目编号：

| 序 号 | 姓名 | 电话 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 相关工作年限及工作经历 | 拟担任本项目 何种工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）

说明

1、“备注 ”栏，可填写该人员擅长的工作种类；

2、如果行数不够，请自行增加。

3、所有职称、证明均需要提供有效的复印件（扫描件）。

4、表格中必须包含项目经理，安全员，技术负责人等相关管理人员。

目录十一、供应商类似业绩情况表

供应商/项目负责人类似业绩情况表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目规模 | 签约及服务 时间 | 联系人及 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | £企业业绩 £项目负责人业绩 |
|  |  |  |  |  |  | £企业业绩 £项目负责人业绩 |
|  |  |  |  |  |  | ... |

供应商名称：（盖章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、所有业绩均需要提供有效的复印件（扫描件）。

目录十二、投标需要的其他证明文件及材料

投标需要的其他证明文件及材料（营业执照、相关资质证书、人员证书等其他投标单位认为需要递交的资料）

本项目整体专门面向中小企业采购服务，如供应商未提供，视同无效。

附件一、中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务类）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞ 46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的 （ 项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包 意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （项目名称），属于          （采购公告中明确的所属行业） 行业。承建（承接）企业为       （填写企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于          （填写：中型企业、小型企业或微型企业）；

- （项目名称），属于          （采购公告中明确的所属行业） 行业。承建（承接）企业为       （填写企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于          （填写：中型企业、小型企业或微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

日期：年月日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、上述“相关企业”含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业；

3、供应商不得修改中小企业声明函格式。

4、供应商对以上数据的真实性负责。

5、项目所属行业：本项目所属行业为“建筑业”。

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省龙潭监狱：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：

有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额

罚款等行政处罚。）

声明人（公章）：

日期：  年  月  日

附件三、项目经理无在建承诺书

项目经理无在建承诺书

（发包人名称）：

我公司承诺：

1. 项目负责人不得同时在两个或两个以上单位受聘或者执业。

2. 项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程(必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月),或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总工程量在项目负责人执业范围之内。

3. 项目负责人无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已

超过5年的。

本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

附件四、大气污染防治承诺书

大气污染防治承诺书

致（招标人）：

为确保本项目招标工作顺利进行，我公司在此承诺：

1、施工现场禁止使用国一及以下和排放不达标的非道路移动机械；

2、施工现场全部使用水性建筑涂料（如有）。

如本企业未按上述承诺执行，将依法依规接受查处。

投标人： (盖章)

授权委托人或法定代表人(签字或盖章)：

日期：年月 日

附件五、保密承诺书

保密承诺书

江苏省龙潭监狱：

我方响应你方项目采购要求并参加响应。在这次响应过程中和成交后，我们将严格遵守国家法律法规相关保密要求，并郑重承诺：

一、保密内容：由于江苏省龙潭监狱为国家涉密单位，凡涉及江苏省龙潭监狱单位相关的图纸、数据以及其他相关的信息资料等内容，我方及我方相关人员都有予以保密的义务，并承诺做到：

1.认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务；

2.不提供虚假信息，自愿接受保密审查；

3.不录音、拍照、摄像涉及江苏省龙潭监狱秘密信息，不记录、存储、复制国家秘密信息，不留存国家秘密载体；

4.不以任何方式泄露所接触和知悉的国家秘密；

5.不带任何具备录音、录像、拍摄、存储功能的数码设备进入江苏省龙潭监狱规定不允许带入的相关区域。

若确因我方的原因造成泄密，由我方及相关责任人承担相应的法律责任。

二、保密期限：针对江苏省龙潭监狱的单位特殊性，自收到该项目招标资料起，我方有义务在20年内对相关的图纸、数据以及涉及采购人作为刑罚执行机关和江苏省龙潭监狱相关的信息资料予以保密；除非江苏省龙潭监狱主动向社会公开相关的数据，我方在任何情况下不得予以泄露，不得向任何第三方透露本项目涉及的内容及商业秘密。

三、保密责任：由于我方及相关人员有意或者无意的行为造成江苏省龙潭监狱的保密资料或者机密泄露的，我方对本次泄密造成的损失进行相应的赔偿，并承担相应的民事责任和刑事责任。在项目实施过程中因我方泄密行为造成江苏省龙潭监狱单位损失的，被泄密方有权立即单方面终止与本项目相关合同，因此造成的一切损失由泄密方承担。

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人：

日期：  年  月   日

附件六、参保承诺书

参保承诺书

我单位（供应商名称）郑重承诺：

本工程项目严格按照《中华人民共和国社会保险法》《工伤保险条例》及地方住建、人社部门规定，以工程项目方式整体参加工伤保险，覆盖本项目所有施工管理人员、作业人员、劳务人员及分包单位从业人员，确保全员参保、应保尽保。

工伤保险费用已包含在合同价款中，单独列支、不得竞争、不得取消。

承包人须在开工前完成工伤保险参保手续，并向发包人（建设单位）提交工伤保险参保证明备案，未取得参保证明不得开工。

施工过程中，承包人须确保工伤保险在整个施工周期内持续有效，不得中断、退保或失效。因未参保、参保中断、参保不合规导致无法认定工伤、无法享受工伤保险待遇，或引发工伤赔偿、行政处罚、法律纠纷的，全部法律责任与经济赔偿均由承包人独立承担；如因此给发包人造成损失（包括但不限于赔偿款、罚款、律师费、诉讼费等），发包人有权从工程款中直接抵扣，并追究承包人违约责任。

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人：

日期：  年  月   日

附件七、已标价的工程量清单

注：根据招标人提供的清单填写报价及汇总价格。

附件八、材料品牌表

材料品牌表

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 等特殊要求 | 推荐品牌或厂家 | 供应商所投厂家 或品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土建材料类 |  |  |  |  |
| 1 | 铝型材 | / | 坚美、凤铝、南山 |  |
| 2 | 水泥 | / | 江南、海螺、双猴 |  |
| 装饰材料类 |  |  |  |  |
| 1 | 墙砖、地砖 | / | 冠珠、马可波罗、蒙娜丽莎 |  |
| 2 | 无机涂料、真石漆 | / | 多乐士、华润、立邦 |  |
| 3 | 防水卷材、防水涂料 | / | 东方雨虹、禹王、科顺 |  |
| 4 | 保温挤塑板 | / | 孚达、法宁格、富思特 |  |
| 5 | 成品木门 | / | 美心、亚亚、TATA 木门 |  |
| 安装材料类 |  |  |  |  |
| 1 | 塑料排水管 | / | 伟星、中财、公元 |  |
| 2 | 配管、镀锌钢管、焊接钢管、 钢塑复合给水管 | / | 华歧、浙江金州、天津友发 |  |
| 3 | 阀门 | / | 上海良工、上海沪工、花山、九牧 |  |
| 4 | 钢丝骨架复合管 | / | 金州、华岐、新兴、湖光 |  |
| 5 | 塑料给水管 | / | 伟星、中财、公元 |  |
| 6 | 成品洗漱柜 | / | 美标、九牧、科勒 |  |
| 7 | 卫生洁具 | / | 九牧、TOTO、科勒 |  |
| 8 | 开关面板、插座 | / | 西门子、梅兰日兰、罗格朗（Tcl）、松下 、雷士（不低于雷士A5） |  |
| 9 | 桥架、金属线槽 | / | 中国远电、扬中长虹、大全 |  |
| 10 | PVC管材 | / | 伟星、公元、中财 |  |
| 11 | 金属电线管材 | / | 利达、宏发、华熙 |  |
| 12 | 电线电缆 | / | 远东、宝胜、上上 |  |
| 13 | 照明灯具 | / | 欧普、雷士、飞利浦 |  |
| 14 | 照明、动力、控制箱柜体 | / | 南京大全、大航有能、镇江穆勒电器 |  |
| 15 | 低压断路器 | / | ABB、施耐德、西门子 |  |
| 16 | 应急照明 | / | 敏华、西顿、劳士、青岛消防 |  |
| 17 | 通风排气扇 | / | 格力、美的、大金 |  |
| 18 | 消防箱 | / | 南京国泰、南京雨神、南京百江 |  |
| 19 | 消防报警设备 | / | 海湾、北大青鸟、亨利、利达华信 |  |
| 20 | 抗震支架 | / | 南京源修、中原通用、江苏华鼎、上海沃雷文、山东安特力、唯斯安 |  |