常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：钟楼区新型城市智慧交通示范项目自动驾驶公共服务项目

项目编号：JSZC-320404040-TDGW-G2026-0005

采 购 人：江苏常州钟楼经济开发区管理委员会

采购代理机构：宏信天德工程顾问有限公司

目  录

第一章   投标邀请	2

第二章   投标人须知	6

第三章   资格审查	21

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	23

第五章   采购需求	34

第六章   合同草案条款	44

第七章   投标文件格式	52

# 第一章   投标邀请

# 项目概况 钟楼区新型城市智慧交通示范项目自动驾驶公共服务项目招标项目的潜在投标人应在常州市政府采购业务管理平台获取招标文件，并于2026年3月20日14点00分（北京时间）前提交投标文件。

# 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320404040-TDGW-G2026-0005

2.项目名称：钟楼区新型城市智慧交通示范项目自动驾驶公共服务项目

3.采购方式：公开招标

4.项目预算金额：652.00万元。

5.项目最高限价：652.00万元。

6.采购需求

项目拟在钟楼区玉兰路、海棠路、星港路、童子河东路、龙江路、棕榈路、茶花路等道路进行自动驾驶公交车及自动驾驶洒水车示范应用，充分利用现有公交站台设置自动驾驶公交停靠站，赋能城市公交出行服务及城市环卫保洁智能化提升。

项目通过开展“人工智能+智慧公交”及“人工智能+智慧环卫”运营试点，探索适合L4级自动驾驶车辆的运营管理模式，为未来大规模推广积累经验；并通过示范项目的实施，带动上下游产业链聚集发展，促进产业转型升级，打造区域智能网联汽车产业高地。

7.合同履行期限：3年。（从合同签订之日起，提供3年自动驾驶公共服务）

8.本项目是否接受联合体投标：□是■否。

9.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并符合下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策：

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向 ■中小企业□小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：   /

2.2 其他落实政府采购政策的资格要求（如有）：   /

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：无

三、获取采购文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台。

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录政府采购云平台获取电子版招标文件。

4.售价：0元/份。

四、响应文件提交

截止时间： 2026 年 3 月 20 日 14 点 00 分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

五、开启

时间： 2026 年 3 月 20 日 14 点 00 分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策： /

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习常州市政府采购业务管理平台发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行常州市政府采购业务管理平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “常州市政府采购业务管理平台（供应商）国信CA证书办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”－“常州市政府采购业务管理平台供应商操作指南”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”－“常州市政府采购业务管理平台供应商客户端下载”下载相关控件和客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录常州市政府采购业务管理平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过常州市政府采购业务管理平台获取招标文件的响应无效。

2.5编制电子响应文件

供应商应使用电子响应文件制作客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子响应文件

供应商应于响应截止时间前在常州市政府采购业务管理平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录常州市政府采购业务管理平台进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市开展政府采购信用融资工作，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网——政采融资平台栏目。

八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：江苏常州钟楼经济开发区管理委员会

地    址：常州市钟楼区玉龙南路280号

联系方式：0519-88891550

2.采购代理机构信息

名    称：宏信天德工程顾问有限公司

地    址：常州市天宁区恒生科技园29幢601室

联系方式：0519-85510559

3.项目联系方式

项目联系人：沙工

电      话：0519-85510559

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | 关于核心产品本项目： 本项目为非单一产品采购项目，核心产品为： 。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 考察地点： / 。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开地点： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 召开地点： / 。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：交通运输业。（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小/小微企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 5.9 | 本国产品政策支持 | 关于对采购本国产品给予政策支持，本项目： £适用■不适用。 在填写《关于符合本国产品标准的声明函》时，如未提供声明函、信息填写错误、未完整填报或不符合《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》要求的，则会导致报价不作相应扣除。 |
| 12.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 13 | 投标保证金 | 免收 |
| 14.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 60 日历天。 |
| 27.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 28.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面原件形式递交 。 供应商对招标文件如有疑问，请于2026年 3 月 6 日13:30前以书面形式将疑问及答疑内容递交至招标代理公司，答疑截止时间后不再接收任何投标疑问文件。 （注：①询问函须加盖供应商公章；②以采购代理机构收到时间为准，否则采购代理机构有权拒收其递交的文件。） |
| 28.3 | 联系方式 | 接受询问和质疑的联系方式 联系部门： 宏信天德工程顾问有限公司总经理室 ； 联系电话： 0519-85510559 ； 通讯地址： 常州市天宁区恒生科技园29幢601室。 |
| 29 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：以中标（成交）金额为基数：即100万元以内1.5%、100万（含）～500万元0.8%、500万（含）～1000万元0.45%，差额定率累进法计算并支付中标服务费，不足叁仟按叁仟计算。 缴纳时间：中标人应在领取中标通知书时将中标服务费付至采购代理机构的账户并备注项目编号。 收款单位：宏信天德工程顾问有限公司常州分公司 银行账号：1104100000000874 开户银行：江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市汉江路支行 |

投标人须知

一、说  明

## 1.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

## 2.资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4核心产品见《投标人须知资料表》。

## 3.现场考察、开标前答疑会

3.1若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

## 4.样品

4.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

## 5.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1进口产品

5.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1中小企业定义：

5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

5.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.3以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

5.3政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.3.5依据《关于印发商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

5.4绿色采购政策

5.4.1绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可以要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.4.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号），依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.4.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

5.5支持乡村产业振兴管理

5.5.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

5.6正版软件

5.6.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.6.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.7信息安全产品

5.7.1所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

5.8政府采购创新产品政策

5.8.1采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.9 采购本国产品的支持政策

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）文件要求，在政府采购中实施本国产品标准及相关支持政策。

## 6.投标费用

6.1投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

7.履约保证金相关政策

为进一步优化政府采购营商环境，规范我省政府采购履约保证金管理，持续降低供应商参与政府采购成本，根据国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等《关于做好2024年降成本重点工作的通知》（发改运行〔2024〕645号）要求，决定在全省推行政府采购电子履约保函（保险）。政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、中标人履行合同义务的担保或保险。如中标、中标人未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。具体要求详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2024〕150号）。

二、招标文件

## 8.招标文件构成

8.1招标文件包括以下部分：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 资格审查

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

第五章 采购需求

第六章 拟签订的合同文本

第七章 投标文件格式

8.2投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

## 9.对招标文件的澄清或修改

9.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

9.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三、投标文件的编制

## 10.投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

10.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

## 11.投标文件构成

11.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

11.2对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

11.3第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

11.4对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

11.5投标人认为应附的其他材料。

## 12.投标报价

12.1所有投标均以人民币报价。

12.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

12.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费、安装、调试费用等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

12.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

12.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

12.4投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

## 13.投标保证金

## 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

## 14.投标有效期

14.1投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

## 15.投标文件的签署、加盖公章

15.1招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

15.2招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四、投标文件的提交

## 16.投标文件的提交

16.1本项目使用常州市政府采购业务管理平台。投标人根据招标文件及常州市政府采购业务管理平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

16.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过常州市政府采购业务管理平台以外任何形式提交的投标文件。

17.投标截止时间

17.1投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至常州市政府采购业务管理平台。

## 18.投标文件的修改与撤回

18.1投标截止时间前，投标人可以通过常州市政府采购业务管理平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

18.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五、开标、资格审查及评标

## 19.开标

19.1采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

19.2本项目开标采用不见面招投标模式，使用常州市政府采购业务管理平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

19.3开标过程将使用常州市政府采购业务管理平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但未提出异议的，系统将视同已确认。

19.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

19.5投标人不足3家的，不予开标。

19.6投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

19.7因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

19.8如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“常州市政府采购业务管理平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1）平台系统发生故障而无法登录访问的；

2）平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5）其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

## 20.资格审查

20.1见第三章《资格审查》。

## 21评标委员会

21.1评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

21.2评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

## 22.评标程序、评标方法和评标标准

22.1见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

23.投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理，无效投标文件不予参加评审。

23.1投标人未通过报名或者投标人名称与报名信息发生实质性改变的；

23.2招标文件递交时未按规定密封、盖章的；

23.3投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的。（查询渠道：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、信用中国（www.creditchina.gov.cn）网站的相关主体信用记录）。（联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）

23.4招标文件未按规定签字或盖章的；

23.5未按要求提供带“*”项材料或者与带“*”项内容存在负偏离的；

23.6招标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求编制，投标文件字迹潦草、模糊、难以辨认；

23.7招标文件材料所述情况和所附相关资料不符的；

23.8投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

23.9投标人在一份招标文件中，对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面确定以哪个报价为准的；

23.10投标人的投标报价超出采购预算或者最高限价的；

23.11评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；具体详见苏财购〔2025〕62号《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》。

23.12招标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

23.13招标文件明确规定无效的其他情形，或者其他被评标委员会认定无效的情况；

23.14不符合法律法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

六、确定中标

## 24.确定中标人

24.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

## 25中标公告与中标通知书

25.1采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向中标人发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

25.2中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 26.废标

26.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

26.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

26.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

26.1.4因重大变故，采购任务取消的。

26.1.5平台系统出现序号19.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

26.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

## 27.签订合同

27.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

27.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

27.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.4政府采购合同不能转包。

27.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

## 28.询问与质疑

28.1询问

28.1.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

28.1.2采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

28.2质疑

28.2.1投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

28.2.2招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

28.2.3质疑函须使用财政部制定的范本文件（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）。

28.2.4投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

28.2.5投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

28.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

## 29.代理费

29.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

## 1.开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

## 2.《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

## 3.投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

## 4.资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函（如有） | 具体要求见第一章《投标人须知》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 其他特定资格要求 | / |  |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标程序

## 1.投标文件的符合性审查

1.1评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 由评委审查，报价合理的予以通过。根据苏财购〔2025〕62号文件规定，评审中出现下列情形之一的，评标委员会（评审小组）应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价[采购项目预算×50%]；2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价[采购项目最高限价×45%]；3）评标委员会（评审小组）认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会（评审小组）应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会（评审小组）结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会（评审小组）应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。 |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文、件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

## 2.投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1评标过程中，评标委员会将通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.3投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1招标文件对报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

2.4.2单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4.3投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.4大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.6总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.7同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.5落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》第5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，政府采购货物和服务项目面向小微企业报价给予20%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.5中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

2.5.8若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 2.6采购本国产品的支持政策

2.6.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.6.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第七章 投标文件格式”的“6.投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本产品价格评审优惠。

- 2.6.3投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

- 2.6.4投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

- 2.6.5评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

- 2.6.6适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

- 2.6.7本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

## 3.投标文件的比较和评价

3.1评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2评标方法和评标标准

3.2.1本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

3.2.3非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及） / 。

3.2.4关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及） / 。

## 4.确定中标候选人名单

4.1采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同一品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

4.2采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

## 5.报告违法行为

5.1评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准

（一）评审办法：

1.本项目评标采用综合评分法，评标小组在投标文件最大限度地满足招标文件中实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评标小组评分部分各项因素，独立对每个有效投标人的投标响应文件进行评审。

2.评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 10 | 满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10%×100，投标报价等于基准报价得满分10分。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价。 |
| 2 | 主观分 | 50 |  |  |
| 2.1 | 整体建设方案 | 10 | 投标人需结合采购需求提供项目建设背景、需求分析、建设目标，对项目总体架构、数据架构、网络架构技术方案进行阐述。 1.阐述全面、解决方案合理的，得10分； 2.阐述较全面、解决方案较合理的，得7分； 3.阐述和解决方案基本全面、合理的，得4分； 4.阐述和解决方案不完整、合理性一般的，得1分； 5.未提供不得分。 |  |
| 2.2 | 项目技术方案 | 10 | 投标人需结合采购需求提供详细的技术方案，需包含车辆配置及架构设计方案、自动驾驶能力、自动驾驶套件方案等内容。 1.阐述全面、方案可行的，得10分； 2.阐述较全面、方案较可行的，得7分； 3.阐述基本全面、方案基本可行的，得4分； 4.阐述不完整、方案可行性一般的，得1分； 5.未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 项目勘察及部署方案 | 8 | 投标人需根据项目要求自行完成勘察，需能够覆盖指定线路及场景，提供勘察记录及部署方案，包括场地评估、线路及站点设置、车辆部署、线路风险评估及解决方案等。 1.勘察全面、方案合理的，得8分； 2.勘察较全面、方案较合理的，得6分； 3.勘察基本全面、方案基本合理的，得4分； 4.勘察不全面、方案合理性一般的，得1分； 5.未提供不得分。 |  |
| 2.4 | 车辆运营方案 | 6 | 投标人需结合采购需求提供详细的车辆运营方案，需包含车辆运营时间及排班、人员配备、安全管理等内容。 1.阐述全面、方案可行的，得6分； 2.阐述较全面、方案较可行的，得4分； 3.阐述基本全面、方案基本可行的，得2分； 4.阐述不完整、方案可行性一般的，得1分； 5.未提供不得分。 |  |
| 2.5 | 重难点分析 | 4 | 投标人需根据本次项目服务内容要求，对服务的重点和难点进行分析，并提出具体有效的解决方案。 1.重点难点分析到位、解决方案科学可行的，得4分； 2.重点难点分析较为到位、解决方案基本可行的，得3分； 3.重点难点分析不够到位、解决方案可行性一般的，得1分； 4.未提供不得分。 |  |
| 2.6 | 组织实施方案 | 4 | 投标人需提供项目组织实施方案，包括项目管理方案（计划、人员、沟通、风险）、组织机构、工作进度、管理和协调方法以及为保障项目顺利实施而制定的各项措施等。 1.方案全面、合理，措施可行的，得4分； 2.方案基本全面、合理，措施基本可行的，得3分； 3.方案欠全面、欠合理，措施欠可行的得1分； 4.未提供不得分。 |  |
| 2.7 | 培训方案 | 4 | 投标人需提供本项目的培训方案，包含但不限于培训目标、培训计划、培训内容、培训方式等主要内容。 1.方案内容完整、科学、详细可行的，得4分； 2.方案内容基本完整、合理、可行的，得3分； 3.方案内容完整性、合理性一般的，得1分； 4.未提供不得分。 |  |
| 2.8 | 售后服务方案 | 4 | 投标人需提供本项目的售后服务方案，包含但不限于售后技术、应急措施、运维服务、售后服务等内容。 1.投标人具备非常完善的售后服务体系，全面的服务内容、可行的故障解决方案、可靠的专业技术人员保障的，得4分； 2.投标人具备较完善的服务体系、服务内容，较可行的故障解决方案、较可靠的专业技术人员保障的，得3分； 3.服务保障体系不够完备，服务内容不够完善、专业技术人员业务能力一般的，得1分； 4.未提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 40 |  |  |
| 3.1 | 企业实力 | 4 | 投标人需获得质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书，每提供一个有效证书得1分，最高得4分； 注：需提供证书扫描件材料加盖投标人公章，否则不得分。 |  |
| 3.2 | 企业团队 | 6 | 拟投入本项目的项目组成员具有人工智能、汽车相关专业的高级及以上工程师职称证书的，每提供一个得3分，一人多证的仅按一证计取，本项最高得6分。 | 须提供职称证书及近三个月（不含开标当月）中任意一个月的社保缴纳证明的扫描件加盖公章或电子证照，提供不全或未提供不得分。 |
| 3.3 | 企业业绩 | 6 | 投标人自2023年1月1日至今（以已完工验收单时间为准）承接过类似项目，每提供一辆自动驾驶公交车的有效业绩（项目类型需为自动驾驶公交车的售卖或服务，且合同清单中包含自动驾驶公交车）得3分，最高得3分；每提供一个自动驾驶洒水车的有效业绩（项目类型需为自动驾驶洒水车的售卖或服务，且合同清单中包含自动驾驶洒水车）得3分，最高得3分；本项总共最高得6分。 | 须提供合同、项目完工验收证明材料（需加盖甲方公章）原件扫描件，提供不全或未提供不得分。 |
| 3.4 | 技术指标 | 12 | （1）采购需求技术要求中标注“▲”的内容为重要参数，重要参数负偏离或缺漏的，每项扣2分，扣完为止； （2）采购需求技术要求中未标注“▲”的内容，出现负偏离或缺漏的每项扣1分，扣完为止。 | 提供采购需求偏离表 |
| 3.5 | 自动驾驶服务能力 | 12 | 投标人具备自动驾驶（无人驾驶）、高精度地图、高精度定位、车路协同、安全管理系统、车队（车辆）管理系统、运营监控平台、调控系统的相关发明专利或软件著作权证书的，每提供一类发明专利得2分，每提供一类软件著作权证书得1分，最多得12分； 注：（1）发明专利、软件著作权证书获得时间须在采购公告发布之日前；（2）每类发明专利、软件著作权证书有多项的不重复计算，最多只计1次；（3）发明专利、软件著作权关键字不同，但内容与采购标的相符的，提供相关证明材料，由评标委员会判定；（4）投标人需提供相关发明专利、软件著作权登记证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注：1.若相关证照为电子证书的，须符合发证部门的使用要求。

2.评分细则中要求提供的证明文件及资料等在招标文件中提供扫描件并加盖公章，否则不得分。

# 第五章   采购需求

- 采购标的

1.项目名称：钟楼区新型城市智慧交通示范项目自动驾驶车辆公共服务项目。

2.项目背景、项目概述：

项目拟在钟楼区玉兰路、海棠路、星港路、童子河东路、龙江路、棕榈路、茶花路等道路进行自动驾驶公交车及自动驾驶洒水车示范应用，充分利用现有公交站台设置自动驾驶公交停靠站，赋能城市公交出行服务及城市环卫保洁智能化提升。

项目通过开展“人工智能+智慧公交”及“人工智能+智慧环卫”运营试点，探索适合L4级自动驾驶车辆的运营管理模式，为未来大规模推广积累经验；并通过示范项目的实施，带动上下游产业链聚集发展，促进产业转型升级，打造区域智能网联汽车产业高地。

3.预算金额：652万元，最高限价：652万元。

4.采购清单：

| 序号 | 采购内容 | 性能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 自动驾驶公交车服务 |  |  |  |
| 1 | 自动驾驶公交车车辆服务 | 需提供自动驾驶公交车车辆服务，提供的车辆需满足以下要求： 1、车型要求：具备L4级自动驾驶功能的纯电动公交车； 2.外形尺寸：车长5700—6100mm ；车宽 1900-2200 mm ；车高 2600-2900 mm； 3、座位数（座）≥11+1； 4、最高设计车速（km/h）≥69； 5、自动驾驶最高车速（km/h）≥40； 6、最大爬坡度（%）≥15； 7、动力电池电量（kwh）≥90；额定电压（V）≥500；续航里程（km）≥160； 8.电机额定功率（kw）≥ 50；电机峰值功率（kw） ≥ 100； 9、最小转弯半径（m）：≤8； 10、自动驾驶套件：自动驾驶域控制器≥1套，激光雷达≥4个，毫米波雷达≥2个，相机≥7个，定位设备≥1套； 11、须具备司机屏PAD不少于1块，乘客屏不少于1块，车外屏不少于2块； 12、车辆须具备L4级自动驾驶能力，具备路线规划、自主进/出站、自主跟车、并道行驶、交叉路口通行、礼让行人、自主绕障、会车、自主超车、紧急制动、环境感知、高精定位等功能； 13、车辆须具备车路协同能力，支持闯红灯预警、前向碰撞预警、前方拥堵提醒、变道预警、交叉路口碰撞预警、弱势交通参与者碰撞预警等车路协同场景； 14、运行环境：适应风速<10.7m/s；适应小雨、轻微雾天等天气；能见度：≥1km；光照度：模型适应夜晚（有路灯）等暗光场景。 | 辆 | 2 |
| 2 | 自动驾驶车辆测试 | 车辆需按照《常州市智能网联汽车道路测试与示范应用管理实施细则（试行）》（常工信产业〔2021〕340号）相关规定进行智能网联汽车自动驾驶功能检测及道路测试，获取示范应用牌照。 | 辆 | 2 |
| 3 | 车辆部署调试 | 需包含场地评估、路线及站点设计，车辆调试标定、环境数据采集，车辆与场景线路的适配调试。 | 辆 | 2 |
| 4 | 高精度地图服务 | 需提供高精度地图的采集制作服务，为自动驾驶车辆提供高精度地图服务。 | 项 | 1 |
| 5 | 安全员培训 | 需包含自动驾驶技术实操培训、安全员理论培训。理论培训包含但不限于：自动驾驶概论、自动驾驶车辆相关管理规定、自动驾驶车辆安全管理规定及相关纪律、安全员考核管理等；实操培训包含但不限于：车辆安全员基础操作及相关技能培训、车辆设备的操作流程培训、其他相关操作手册的培训。 | 项 | 1 |
| 6 | 技术服务 | 需包含1.OTA服务：云服务、自动驾驶套件升级维护、自动驾驶道路解决方案更新；2.车辆技术服务：车辆基础信息维护、车辆在线故障申报和处理。 | 项 | 1 |
| 7 | 车辆保险 | 需提供符合《常州市智能网联汽车道路测试与示范应用管理实施细则（试行）》（常工信产业〔2021〕340号）要求的车辆保险。 | 辆 | 2 |
| 8 | 自动驾驶公交车管理平台服务 | 需提供自动驾驶公交车管理平台服务，包含资源管理（车辆管理、安全员管理、站点管理、区域管理、路线管理、班次管理等）、任务管理、车辆运维、车辆运营、系统配置等功能。 | 项 | 1 |
| 9 | 车载终端服务（OBU） | 提供的车载终端服务（OBU）需满足以下要求： 1.须具备C-V2X（PC5）连接功能，同时支持Wi-Fi、GNSS、4G等通信功能； 2.通信距离：无遮挡情况下不小于 500 米； 3.通信安全：支持国密算法与国际商用密码算法； 4.定位性能：支持BeiDou/GPS/GLONASS/Galileo高精度定位； 5.PC5通信指标：工作频段：5905-5925MHz；工作带宽：10MHz /20MHz； | 套 | 2 |
| 10 | 车路协同场景服务 | 车路协同场景开发及联调，需支持闯红灯预警、前向碰撞预警、前方拥堵提醒、变道预警、交叉路口碰撞预警、弱势交通参与者碰撞预警等车路协同场景。 | 项 | 1 |
| 11 | 车云服务 | 车云接口开发及联调，需支持车辆实时状态信息上传，包括车辆准静态参数、运行状态信息、自动驾驶系统数据、车辆导航路径数据、车辆故障状态数据、车辆定位数据等。 | 项 | 1 |
| 12 | 车辆调度服务 | 需支持将车辆数据接入现有常州市公交调度平台，包含但不限于车辆基础数据、车辆运行数据、车辆轨迹信息、线路站点信息，实现车辆的统一调度管理服务。 | 套 | 1 |
| 13 | 车辆运维管理 | 需包含1.车辆日常巡检、自动驾驶套件及车辆维修、车辆运行维护、软件系统维护；2.车辆年检、保养；3.车辆故障处理服务。 | 辆 | 2 |
| 14 | 示范应用服务 | 需包含车辆示范应用的人员接待、技术讲解等服务内容。 | 项 | 1 |
| 二 | 自动驾驶洒水车服务 |  |  |  |
| 1 | 自动驾驶洒水车车辆服务 | 需提供自动驾驶洒水车车辆服务，提供的车辆需满足以下要求： 1. 车型要求：具备L4级自动驾驶功能的18吨纯电动洒水车； 2. 整车满载质量：18吨； 3. 车辆尺寸：长 7800—8100mm，宽2200—2500mm，高 2700—3000mm； 4. 最高车速（km/h）：≥80； 5. 最大爬坡度（%）：≥14； 6.动力电池电量（kwh）：≥200；额定电压（V）≥540；续驶里程（km）：≥200； - 电机额定功率（kw）≥90；电机峰值功率（kw）≥ 170； 8. 自动驾驶套件：自动驾驶域控制器≥1套、激光雷达≥3个、毫米波雷达≥1个、摄像头≥6个、组合惯导≥1套。 9. 须具备任务规划功能：车辆可根据后台作业目标指令，自主规划作业任务实施方案； 10. 须具备自动起步功能：车辆具备自动起步行车功能； 11. 须具备自动作业功能：车辆可根据任务指令进行自动多功能、多模式作业； 12. 须具备环境感知功能：车辆可识别周边障碍物、地面标志线、交通信号灯等环境信息； 13. 须具备避障行驶功能：检测到行驶轨迹上存在障碍物时，车辆可在同车道内降速停止等待或变车道绕行避障； 14. 须具备人工/自动驾驶双模式：车辆具备人工驾驶和自动驾驶两种驾驶模式，并可按需进行切换； 15. 须具备状态识别及处理：监控车辆状态信息，提前识别电池电量及其它影响作业的车辆信息； 16. 须具备故障监测功能：实时检测车辆有无故障及故障类别，并将故障上传至后台； 17. 须具备自动归位功能：作业结束后，车辆自动回到停车区待命； 18. 需支持车路协同功能：可接收路侧RSU提供的环境信息与交通信息，支持车辆与路侧的信息交互。 | 辆 | 1 |
| 2 | 自动驾驶车辆测试 | 车辆需按照《常州市智能网联汽车道路测试与示范应用管理实施细则（试行）》（常工信产业〔2021〕340号）相关规定进行智能网联汽车自动驾驶功能检测及道路测试，获取示范应用牌照。 | 辆 | 1 |
| 3 | 车辆部署调试 | 需包含场地评估、路线设计，车辆调试标定、环境数据采集，车辆与场景线路的适配调试。 | 辆 | 1 |
| 4 | 高精度地图服务 | 需提供高精度地图的采集制作服务，为自动驾驶车辆提供高精度地图服务。 | 项 | 1 |
| 5 | 安全员培训 | 需包含自动驾驶技术实操培训、安全员理论培训。理论培训包含但不限于：自动驾驶概论、自动驾驶车辆相关管理规定、自动驾驶车辆安全管理规定及相关纪律、安全员考核管理等；实操培训包含但不限于：车辆安全员基础操作及相关技能培训、车辆设备的操作流程培训、其他相关操作手册的培训。 | 项 | 1 |
| 6 | 技术服务 | 需包含1.OTA服务：云服务、自动驾驶套件升级维护、自动驾驶道路解决方案更新；2.车辆技术服务：车辆基础信息维护、车辆在线故障申报和处理。 | 项 | 1 |
| 7 | 车辆保险 | 需提供符合《常州市智能网联汽车道路测试与示范应用管理实施细则（试行）》（常工信产业〔2021〕340号）要求的车辆保险。 | 辆 | 1 |
| 8 | 自动驾驶洒水车管理平台服务 | 需提供自动驾驶洒水车管理平台服务，需包含车辆管理、安全员管理、作业管理、任务管理、车辆运维、运营管理等功能。 | 项 | 1 |
| 9 | 车载终端服务（OBU） | 提供的车载终端服务（OBU）需满足以下要求： 1.须具备C-V2X（PC5）连接功能，同时支持Wi-Fi、GNSS、4G等通信功能； 2.通信距离：无遮挡情况下不小于 500 米； 3.通信安全：支持国密算法与国际商用密码算法； 4.定位性能：支持BeiDou/GPS/GLONASS/Galileo高精度定位； 5.PC5通信指标：工作频段：5905-5925MHz；工作带宽：10MHz /20MHz； | 套 | 1 |
| 10 | 车路协同场景服务 | 车路协同场景开发及联调，需支持闯红灯预警、前向碰撞预警、前方拥堵提醒、变道提醒、交叉路口碰撞预警、弱势交通参与者碰撞预警等车路协同场景。 | 项 | 1 |
| 11 | 车云服务 | 车云接口开发联调，需支持车辆实时状态信息上传，包括车辆准静态参数、运行状态信息、自动驾驶系统数据、车辆导航路径数据、车辆故障状态数据、车辆定位数据等。 | 项 | 1 |
| 12 | 车辆运维管理 | 需包含1.车辆日常巡检、自动驾驶套件及车辆维修、车辆运行维护、软件系统维护；2.车辆年检、保养；3.车辆故障处理服务。 | 辆 | 1 |
| 13 | 示范应用服务 | 需包含车辆示范应用的人员接待、技术讲解等服务内容。 | 项 | 1 |
| 14 | 车辆场地服务 | 需提供服务期期间的车辆停放及充电场地，承担车辆停放及充电产生的费用。 | 项 | 1 |

二、技术要求

（一）主要服务内容

采购人向中标人采购3年的自动驾驶车辆服务，采购人对中标人在服务范围内的相关工作事宜要求主要包括:

1.中标人负责投入2台自动驾驶公交车、1台自动驾驶洒水车开展服务工作；

2.中标人负责结合实际踏勘情况深化公交线路及环卫洒水路线的生产作业计划，包括各线路的总站及途经站点、线路服务时间、发车间隔等；

3.中标人负责明确线路的运营服务要求及应急措施，对随车安全员进行车辆操作及应急处置培训，提供安全保障服务；

4.中标人负责向常州市智能网联汽车道路测试与示范应用管理联席工作小组申请智能网联汽车牌照、开通示范应用线路。

（二）自动驾驶车辆要求

★1.自动驾驶公交车车辆要求

（1）车型要求：具备L4级自动驾驶功能的纯电动公交车；

（2）外形尺寸：车长5700—6100mm ；车宽1900-2200 mm ；车高2600-2900 mm；

（3）座位数（座）≥11+1；

（4）最高设计车速（km/h）≥69；

（5）自动驾驶最高车速（km/h）≥40；

（6）最大爬坡度（%）≥15；

（7）动力电池电量（kwh）≥90；额定电压（V）≥500；续航里程（km）≥160；

（8）电机额定功率（kw）≥ 50；电机峰值功率（kw） ≥ 100；

（9）最小转弯半径（m）：≤8；

（10）自动驾驶套件：自动驾驶域控制器≥1套，激光雷达≥4个，毫米波雷达≥2个，相机≥7个，定位设备≥1套；

（11）须具备司机屏PAD不少于1块，乘客屏不少于1块，车外屏不少于2块；

（12）车辆须具备L4级自动驾驶能力，具备路线规划、自主进/出站、自主跟车、并道行驶、交叉路口通行、礼让行人、自主绕障、会车、自主超车、紧急制动、环境感知、高精定位等功能；

（13）车辆须具备车路协同能力，支持闯红灯预警、前向碰撞预警、前方拥堵提醒、变道预警、交叉路口碰撞预警、弱势交通参与者碰撞预警等车路协同场景；

（14）运行环境：适应风速<10.7m/s；适应小雨、轻微雾天等天气；能见度：≥1km；光照度：模型适应夜晚（有路灯）等暗光场景。

★2.自动驾驶洒水车车辆要求

（1）车型要求：具备L4级自动驾驶功能的18吨纯电动洒水车；

（2）整车满载质量：18吨；

（3）车辆尺寸：长 7800—8100mm，宽2200—2500mm，高 2700—3000mm；

（4）最高车速（km/h）：≥80；

（5）最大爬坡度（%）：≥14；

（6）动力电池电量（kwh）：≥200，额定电压（V）≥540，续驶里程（km）：≥200；

（7）电机额定功率（kw）≥90；电机峰值功率（kw）≥ 170；

（8）自动驾驶套件：自动驾驶域控制器≥1套、激光雷达≥3个、毫米波雷达≥1个、摄像头≥6个、组合惯导≥1套。

（9）须具备任务规划功能：车辆可根据后台作业目标指令，自主规划作业任务实施方案；

（10）须具备自动起步功能：车辆具备自动起步行车功能；

（11）须具备自动作业功能：车辆可根据任务指令进行自动多功能、多模式作业；

（12）须具备环境感知功能：车辆可识别周边障碍物、地面标志线、交通信号灯等环境信息；

（13）须具备避障行驶功能：检测到行驶轨迹上存在障碍物时，车辆可在同车道内降速停止等待或变车道绕行避障；

（14）须具备人工/自动驾驶双模式：车辆具备人工驾驶和自动驾驶两种驾驶模式，并可按需进行切换；

（15）须具备状态识别及处理：监控车辆状态信息，提前识别电池电量及其它影响作业的车辆信息；

（16）须具备故障监测功能：实时检测车辆有无故障及故障类别，并将故障上传至后台；

（17）须具备自动归位功能：作业结束后，车辆自动回到停车区待命；

（18）需支持车路协同功能：可接收路侧RSU提供的环境信息与交通信息，支持车辆与路侧的信息交互。

（三）示范应用要求

★1.中标人负责申请总计3张在项目区域内的常州市智能网联汽车示范应用牌照；

★2.中标人负责按常州市智能网联汽车政策规定要求，在服务期内缴纳足额保险，包括交通事故责任强制险凭证以及每车不低于500万元人民币的交通事故责任保险凭证或不少于500万元人民币的自动驾驶道路测试事故赔偿保函；并按照载人示范应用的要求，提供每车每座位不低于200万元人民币的人员座位险或者每人不低于200万元人民币的人身意外险。

3.投标人所投车辆的车体应符合国家规定的生产、制造等相关标准。

4.中标人所投入车辆须按照《常州市智能网联汽车道路测试与示范应用管理实施细则（试行）》及相关法律法规中的道路测试、示范应用等相关条款要求，测试、申请、办理上路载人示范应用牌照后，方可开展自动驾驶公交车、自动驾驶洒水车运营服务。

（四）车辆部署要求

1.中标人需提供车辆部署调试，包含场地评估、路线及站点设计，车辆调试标定、环境数据采集，车辆与场景线路的适配调试；需提供高精度地图的采集制作服务，为自动驾驶车辆提供高精度地图服务。

▲2.中标人需提供自动驾驶管理平台服务，能够实时监控车辆运行数据、车辆位置、车辆状态等动静态信息，对车辆进行实时监管。

▲3.中标人需支持将自动驾驶公交车车辆数据接入现有公交调度平台，包含但不限于车辆基础数据、车辆运行数据、车辆轨迹信息、路线基础信息、线路站点信息等，实现车辆的统一调度管理服务。

▲4.车辆需支持与智能网联路侧设备、智能网联云控平台进行信息交互，需支持闯红灯预警、前向碰撞预警、前方拥堵提醒、变道提醒、交叉路口碰撞预警、弱势交通参与者碰撞预警等车路协同场景，支持车辆准静态参数、运行状态信息、自动驾驶系统数据、车辆导航路径数据、车辆故障状态数据、车辆定位数据等上传至云控平台。

5.投标人应当提供自动驾驶公交车、自动驾驶洒水车运营服务的风险分析及应对方案，须具备网络安全及数据安全保障能力，针对车辆网络及数据安全具备相应的管理制度和保障机制。

（五）运营线路要求

1.自动驾驶公交车运行线路

投入2台自动驾驶公交车，以钟楼公交中心站为起终点，沿玉兰路、海棠路、星港路、童子河东路全长5.5公里，共设置9个普通站牌，2个智慧站台，线路示意图如下：

自动驾驶公交车运行线路示意图

2.自动驾驶洒水车作业线路

投入1台自动驾驶洒水车，在星港路，龙江路、棕榈路、茶花路等全长6.4km道路投放自动驾驶洒水车，开展洒水环卫作业，线路示意图如下：

自动驾驶洒水车运行线路示意图

（六）技术运营服务要求

1.需提供安全员培训，包含自动驾驶技术实操培训、安全员理论培训。理论培训包含但不限于：自动驾驶概论、自动驾驶车辆相关管理规定、自动驾驶车辆安全管理规定及相关纪律、安全员考核管理等；实操培训包含但不限于：车辆安全员基础操作及相关技能培训、车辆设备的操作流程培训、其他相关操作手册的培训。

2.需提供服务期的车辆技术服务，包含OTA服务：云服务、自动驾驶套件升级维护、自动驾驶道路解决方案更新；车辆技术服务：车辆基础信息维护、车辆在线故障申报和处理。

▲3.为满足项目运营服务要求，投标人应在当地组建技术服务团队，接到通知后2小时内响应并到场，一般性故障在24小时内提供解决方案，复杂性问题在7天内提供解决方案并指派专人至现场解决。

以上打“★”条款为实质性条款，投标人需提供承诺函（格式自拟）响应，未提供或提供不全视为无效标。

三、商务要求

1.交货时间：120日历天。（从合同签订之日起，至车辆获得智能网联汽车示范应用牌照的时间）

2.服务期：3年。（从合同签订之日起，提供3年自动驾驶车辆服务）

3.交货地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，工期延误由供应商负责。

4.报价方式

（1）本项目投标报价为总价报价，最终结算按分项报价表按实结算。投标报价应包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括且不限于质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等）、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及的一切相关费用。

（2）投标报价中需要分三年对各相关分项进行报价（详见第七章投标分项报价表）。

5.付款方式

（1）第一年服务费

1）合同签订后，采购人收到供应商发票后10个工作日内支付合同价款中第一年服务费用总额的70%；

2）车辆按照《常州市智能网联汽车道路测试与示范应用管理实施细则（试行）》（常工信产业〔2021〕340号）要求完成功能测试及道路测试，获取示范应用许可并完成部署后，采购人收到发票后10个工作日内支付至合同价款中第一年服务费用总额的90%；

3）从合同签订之日起算，服务期满一年，采购人收到发票后10个工作日内支付至合同价款中第一年服务费用总额的100%。

（2）第二年服务费

1）根据合同规定的服务期时间，第二年服务期开始时，采购人收到供应商发票后10个工作日内支付合同价款中第二年服务费用总额的70%；

2）根据合同规定的服务期时间，第二年服务期结束时，采购人收到发票后10个工作日内支付至合同价款中第二年服务费用总额的100%。

（3）第三年服务费

1）根据合同规定的服务期时间，第三年服务期开始时，采购人收到供应商发票后10个工作日内支付合同价款中第三年服务费用总额的70%；

2）根据合同规定的服务期时间，第三年服务期结束时，采购人收到发票后10个工作日内支付至合同价款中第三年服务费用总额的100%。

供应商在申报款项时应提供合规的税务发票。供应商未按约提供发票的，采购人有权拒绝付款，直至供应商向采购人提供合规的税务发票。

6.验收标准

中标人完成本项目所有服务内容后，中标人向采购人提交验收申请，采购人按照验收流程和服务要求对项目进行验收。验收流程如下：

（1）中标人按采购人要求提交3个年度运营服务报告作为服务成果交付及验收依据；

（2）采购人收到中标人验收申请材料后10个工作日内组织评审，评审合格后，签署验收报告；

（3）若评审不合格，中标人根据评审意见进行整改，并重新递交验收申请。

- 第六章   合同草案条款

采购合同（范本）

（具体文本以实际签署的为准）

项目名称：                                    项目编号：

甲方：（采购人）

乙方：（中标人）

签订日期：      年     月     日

- 乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国产品质量法》等有关法律法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

## 一、合同标的

甲方向乙方采购为期3年的自动驾驶公共服务，甲方对乙方在服务范围内的相关工作事宜要求主要包括:

1.乙方负责投入2台自动驾驶公交车、1台自动驾驶洒水车开展服务工作；

2.乙方负责结合实际踏勘情况深化公交线路及环卫洒水路线的生产作业计划，包括各线路的总站及途经站点、线路服务时间、发车间隔等；

3.乙方负责明确线路的运营服务要求及应急措施，对随车安全员进行车辆操作及应急处置培训，提供安全保障服务；

4.乙方负责向常州市智能网联汽车道路测试与示范应用管理联席工作小组申请智能网联汽车牌照、开通示范应用线路。

## 二、合同金额

本合同含税金额为（大写）：_____________元（￥_________元）人民币。

1.本项目投标报价为总价报价，最终结算按分项报价表按实结算。投标报价应包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括且不限于质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等）、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及的一切相关费用。

2.附：投标报价分项表

## 三、项目内容及服务期限

1.项目内容：钟楼区新型城市智慧交通示范项目自动驾驶公共服务项目采购磋商文件及响应文件的全部内容。

2.交货时间：120日历天。（从合同签订之日起，至车辆获得智能网联汽车示范应用牌照的时间）

3.服务期：3年。（从合同签订之日起，提供3年自动驾驶公共服务）

4.交货地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，工期延误由供应商负责。

四、项目人员

1.签署合同后，甲方应确定项目负责人         ，负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

2.签署合同后，乙方应确定项目负责人              ，负责与本合同有关的事务。乙方应提交履约计划与基础资料供甲方审核，配合甲方的全程履约监督与检查并按时提交需要甲方确认的事项并跟进反馈。

五、履约保证金

1.履约保证金金额：

2.履约保证金形式：

3.履约保证金的提交时间：

4.履约保证金退还方式：

5.履约保证金退还时间：

6.履约保证金不予退还的情形：

- 支付方式

（1）第一年服务费

1）合同签订后，采购人收到供应商发票后10个工作日内支付合同价款中第一年服务费用总额的70%；

2）车辆按照《常州市智能网联汽车道路测试与示范应用管理实施细则（试行）》（常工信产业〔2021〕340号）要求完成功能测试及道路测试，获取示范应用许可并完成部署后，采购人收到发票后10个工作日内支付至合同价款中第一年服务费用总额的90%；

3）从合同签订之日起算，服务期满一年，采购人收到发票后10个工作日内支付至合同价款中第一年服务费用总额的100%。

（2）第二年服务费

1）根据合同规定的服务期时间，第二年服务期开始时，采购人收到供应商发票后10个工作日内支付合同价款中第二年服务费用总额的70%；

2）根据合同规定的服务期时间，第二年服务期结束时，采购人收到发票后10个工作日内支付至合同价款中第二年服务费用总额的100%。

（3）第三年服务费

1）根据合同规定的服务期时间，第三年服务期开始时，采购人收到供应商发票后10个工作日内支付合同价款中第三年服务费用总额的70%；

2）根据合同规定的服务期时间，第三年服务期结束时，采购人收到发票后10个工作日内支付至合同价款中第三年服务费用总额的100%。

供应商在申报款项时应提供合规的税务发票。供应商未按约提供发票的，采购人有权拒绝付款，直至供应商向采购人提供合规的税务发票。

七、质量要求

（1）车辆要达到国家相关法律法规规定的生产、制造、验收合格标准，具有国家认可及具备国家车辆检测资质的第三方机构出具的检测报告。

（2）拟落地开展的车辆必须按照国家相关法律法规规定购买符合保额要求的机动车交通事故责任强制保险、商业保险及驾乘人员补充意外伤害保险等。

（3）制定科学、合理、可操作的安全驾驶规范、车辆维保规范、传感器摄像头清洁规范、安全员管理规范。

（4）乙方保证所开展的运营服务满足安全、可靠运营的要求，所提供的技术文件等材料应是完整的、清晰易读的、准确无误的，能够满足运营服务交付成果的运营需要。

八、知识产权及保密要求

（1）乙方承诺提供的数据、资料、信息和文件已获得合法授权且未侵犯其他任何第三方的知识产权及其他合法权益。

（2）在本项目执行过程当中，供需双方各自独立获取的数据归属各自所有。

（3）乙方必须严格遵循甲方品牌管理制度，未经甲方的书面授权，不得利用甲方的品牌从事与本项目服务事项无关的其他任何业务。

（4）乙方需对以下信息进行保密，具体包括：运营方案、业务数据（静态数据、动态数据）、技术指标、操作手册、技术资料等；保密信息存储介质包括但不限于纸质文档、电子文档、光盘、优盘、服务器及存放的文档资料等。

（5）乙方组建的运行服务人员及安全员在筹备、运营、售后服务期间，必须遵守需求方规定的任何成文的保密规章制度，履行与其工作岗位相应的保密职责，不得向不承担相应保密义务的任何第三人披露需求方的商业秘密。

（6）乙方承诺项目执行期间，如有人员离开本项目团队，须立即删除或销毁所使用数据信息存储媒介中所有相关的需求方数据信息。不保留需求方数据信息，也不将其应用到与甲方无关的项目中。

九、质保期及售后技术服务要求

（1）整车免费质保3年（含整车软硬件、整车电机电控、电池等核心部件以及自动驾驶相关软硬件），自车辆到场之日起计算。

（2）质保期内出现故障（含交通事故），乙方应在2小时内到达现场，一般性故障在24小时内提供解决方案，复杂性问题在7天内提供解决方案并指派专人至现场解决。若在上述约定时限内无法修复的，则乙方应提供解决方案，相应费用由乙方承担；质保期内的维修应包含拖车等必要维修工具的使用费用；质保期内车辆保养等费用均应包含在响应报价中。

（3）车辆关键零部件在质保期内出现故障、破损或其他质量问题的，乙方应响应按甲方的要求在承诺期限内修复、更换。若不作响应的，则甲方有权安排其他维修单位进行维修、更换，其产生的所有费用由乙方承担，并在结算款中扣除。

（4）质保期内，因质量问题需更换车辆零配件的，必须为工厂原装配件，发生以次充好等问题的，甲方有权安排其他维修单位进行维修、更换，其产生的所有费用由乙方承担，并在结算款中扣除。

（5）乙方必须履行质保承诺，若在质保期内不做响应的，则甲方有权自行安排其他单位进行质保，所产生的所有费用与损失由乙方承担，并在结算款中扣除，造成严重后果的，将通过法律途径维权。

（6）车辆质保期内造成事故，经第三方鉴定为车辆本身质量问题的（鉴定费用由中标人承担），乙方须承担所有损失。

（7）随车提供使用说明书和维修手册1套/车；

（8）乙方提供安全员培训，包含自动驾驶技术实操培训、安全员理论培训。理论培训包含但不限于：自动驾驶概论、自动驾驶车辆相关管理规定、自动驾驶车辆安全管理规定及相关纪律、安全员考核管理等；实操培训包含但不限于：车辆安全员基础操作及相关技能培训、车辆设备的操作流程培训、其他相关操作手册的培训。

（9）乙方提供服务期的车辆技术服务，包含OTA服务：云服务、自动驾驶套件升级维护、自动驾驶道路解决方案更新；车辆技术服务：车辆基础信息维护、车辆在线故障申报和处理。

十、交付及验收

（1）乙方在合同签订后120日历天内将车辆交付至甲方指定地点。

（2）车辆交接当场验收，甲方应对所购车辆外观、基本使用功能、证件资料（保修手册、使用说明书、合格证、服务网点通讯录等）等进行认真检查、确认。如发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照磋商文件要求与投标承诺采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

（3）项目车辆交付验收之后，乙方应在服务期限内向甲方提供特定服务（含落地部署、车辆维护及平台类服务）。

- 违约责任

（1）乙方因自身原因未按时交付车辆的，应向甲方支付违约金；违约金从逾期交付车辆之日起至实际交付日止每日1000元计算。逾期交付车辆超过20天的，甲方有权解除合同。如甲方已交付定金的，乙方应双倍返还定金；甲方未交付定金的，乙方应按车款的5%支付违约金。

（2）甲方未按约定支付车价款的，应向乙方支付违约金，违约金从逾期付款之日起至实际付清之日止按应付款项的每日万分之五计算。逾期付款超过30天的，乙方有权解除合同，并有权在不通知甲方的情况下将甲方原订购车辆另行出售。如甲方已交付定金的，定金不予退还；甲方未交付定金的，应按车款的5%向乙方支付违约金。

（3）甲方在使用后就车辆质量问题与乙方发生争议纠纷的，经具有法定资质的汽车检验机构鉴定或甲方所在法院裁定，车辆确实存在设计、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和财产损害，甲方有权选择要求乙方或生产厂商赔偿。

（4）一方无正当理由单方解除合同的，应按车价的百分之五的标准向对方支付违约金或适用定金条款。

（5）本项目高精地图采集数据使用权归甲方所有。乙方在完成测绘服务后，不得以任何形式使用、披露或公开这些数据，除非得到甲方的明确书面同意。

十二、不可抗力事件处理

（1）任何一方遇到以下不可抗力：

1）自然灾害如水灾、风灾、暴风雪、地震等恶劣灾情；

2）社会动乱、政府禁令或重大事故等社会异常事件；

3）政府行为包括征收征用，法律、政策等方面的调整造成的部分或全部不能履行的，不承担违约责任。

（2）遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的说明。

十三、解决争议的方法

1.因车辆的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。车辆符合标准的，鉴定费由甲方承担；车辆不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第 1 种方式解决争议。

3.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

十四、合同生效及其它

1.本合同自双方代表签字或单位盖章后生效。如尚有未尽事宜，另行签订书面协议进行补充。

2.本合同一式 陆 份，甲方执叁份，乙方执贰份，采购代理机构执壹份。

甲方：                                  乙方：

单位名称（章）：                        单位名称（章）：

单位地址：                              单位地址：

法定代表人（签字或盖章）：               法定代表人（签字或盖章）：

或委托代理人（签字或盖章）：             或委托代理人（签字或盖章）：

钟楼经济开发区建设项目廉政合约

甲方：（建设单位）江苏常州钟楼经济开发区管理委员会

乙方：（实施单位）

为进一步加强本区域内建设项目的廉政建设，就                       项目特订立如下协议。

一、甲、乙双方的权利和义务

1.甲乙双方应严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规，坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。

2.乙方不得以任何理由向甲方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品、消费卡等，甲方不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

3.甲乙双方不得以任何理由违反廉洁自律的有关规定。如甲乙双方发现对方严重违反本协议条款的行为，有及时提醒对方、向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、违约责任

1.甲、乙双方及其工作人员违反本协议有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处分或追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2.本协议一式陆份，甲方执叁份、乙方执壹份，送交甲方的监督单位壹份。

甲方单位（盖章）：                    乙方单位（盖章）：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

日  期：2026年 月     日             日  期：2026年   月    日

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1.投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2.对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4.实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件

### 1-2 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：宏信天德工程顾问有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1.与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2.我单位直接控股的其他单位如下：

3.与我单位存在关联关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1.在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2.在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

### 2-1 中小企业声明函（实质性格式）

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加                  的                  采购活动，服务全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  交通运输业  行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：________

日 期：________

### 2-2 其他落实政府采购政策的资格要求（如有）

### 3 本项目的特定资格要求（如有）（详见第一章投标邀请）

### 3-1其他特定资格要求

二、商务技术文件格式

### 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

| 正面 | 反面 |
| --- | --- |

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中，自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，并承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

5  分项报价一览表（实质性格式）

分项报价一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 完税综合单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 第一年自动驾驶公共服务 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 自动驾驶公交车服务 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自动驾驶公交车车辆服务 |  | 2 | 辆 |  |  |  |
| 2 | 自动驾驶车辆测试 |  | 2 | 辆 |  |  |  |
| 3 | 车辆部署调试 |  | 2 | 辆 |  |  |  |
| 4 | 高精度地图服务 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 安全员培训 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 7 | 车辆保险 |  | 2 | 辆 |  |  |  |
| 8 | 自动驾驶公交车管理平台服务 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 9 | 车载终端服务（OBU） |  | 2 | 套 |  |  |  |
| 10 | 车路协同场景服务 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 11 | 车云服务 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 12 | 车辆调度服务 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 13 | 车辆运维管理 |  | 2 | 辆 |  |  |  |
| 14 | 示范应用服务 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 15 | 小计（元） |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 自动驾驶洒水车服务 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自动驾驶洒水车车辆服务 |  | 1 | 辆 |  |  |  |
| 2 | 自动驾驶车辆测试 |  | 1 | 辆 |  |  |  |
| 3 | 车辆部署调试 |  | 1 | 辆 |  |  |  |
| 4 | 高精度地图服务 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 安全员培训 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 7 | 车辆保险 |  | 1 | 辆 |  |  |  |
| 8 | 自动驾驶洒水车管理平台服务 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 9 | 车载终端服务（OBU） |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 10 | 车路协同场景服务 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 11 | 车云服务 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 12 | 车辆运维管理 |  | 1 | 辆 |  |  |  |
| 13 | 示范应用服务 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 14 | 车辆场地服务 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 15 | 小计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 第一年自动驾驶公共服务合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 第二年自动驾驶公共服务 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 自动驾驶公交车服务 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自动驾驶公交车车辆服务 |  | 2 | 辆 |  |  |  |
| 2 | 技术服务 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 车辆保险 |  | 2 | 辆 |  |  |  |
| 4 | 自动驾驶公交车管理平台服务 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 车载终端服务（OBU） |  | 2 | 套 |  |  |  |
| 6 | 车路协同场景服务 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 7 | 车云服务 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 8 | 车辆调度服务 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 9 | 车辆运维管理 |  | 2 | 辆 |  |  |  |
| 10 | 示范应用服务 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 11 | 小计（元） |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 自动驾驶洒水车服务 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自动驾驶洒水车车辆服务 |  | 1 | 辆 |  |  |  |
| 2 | 技术服务 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 车辆保险 |  | 1 | 辆 |  |  |  |
| 4 | 自动驾驶洒水车管理平台服务 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 车载终端服务（OBU） |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 车路协同场景服务 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 7 | 车云服务 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 8 | 车辆运维管理 |  | 1 | 辆 |  |  |  |
| 9 | 示范应用服务 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 10 | 车辆场地服务 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 11 | 小计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 第二年自动驾驶公共服务合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 第三年自动驾驶公共服务 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 自动驾驶公交车服务 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自动驾驶公交车车辆服务 |  | 2 | 辆 |  |  |  |
| 2 | 技术服务 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 车辆保险 |  | 2 | 辆 |  |  |  |
| 4 | 自动驾驶公交车管理平台服务 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 车载终端服务（OBU） |  | 2 | 套 |  |  |  |
| 6 | 车路协同场景服务 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 7 | 车云服务 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 8 | 车辆调度服务 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 9 | 车辆运维管理 |  | 2 | 辆 |  |  |  |
| 10 | 示范应用服务 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 11 | 小计（元） |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 自动驾驶洒水车服务 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自动驾驶洒水车车辆服务 |  | 1 | 辆 |  |  |  |
| 2 | 技术服务 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 车辆保险 |  | 1 | 辆 |  |  |  |
| 4 | 自动驾驶洒水车管理平台服务 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 车载终端服务（OBU） |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 车路协同场景服务 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 7 | 车云服务 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 8 | 车辆运维管理 |  | 1 | 辆 |  |  |  |
| 9 | 示范应用服务 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 10 | 车辆场地服务 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 11 | 小计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 第三年自动驾驶公共服务合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 总计：（三年自动驾驶公共服务之和）元 |  |  |  |  |  |  |

注：1.完税综合单价包含所需的，应包括采购人需求的服务（含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.投标报价不得改变清单工程量，投标人报价时视为对招标文件的完全响应，全面理解本招标文件的内容和要求，确定投标人为完成本项目所需的全部费用。

3.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致投标人的投标报价超出最高限价的，将作为无效投标文件处理

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 8  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

详见评审标准

9  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

10  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 11 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

本采购文件的最终解释权归宏信天德工程顾问有限公司所有。

（全文完）