2026年度苏锡通园区市政养护项目

政府采购招标文件

项目编号：JSZC-320693-TCZJ-G2026-0007

采购人: 江苏南通苏锡通科技产业园区规划建设局

南通佳润控股集团有限公司（代建）

招标代理机构:南通通城建设工程项目管理有限公司

日       期: 2026年3月

招标文件备案表

本编制人承诺：此次提交备案通过的采购文件纸质版本，与最终在江苏省政府采购网发布的电子版本完全一致，如有不同，愿承担一切后果，接受责任追究。 编制人：杨伟 日期： 2026年3月24日

采购人(盖章) 法定代表人(签字或盖章) 招标代理机构(盖章) 法定代表人(签字或盖章) 日期：2026年3月24日

目 录

第一部分  投标邀请

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  开标和评标

第五部分  投标文件组成

# 第一部分  投标邀请

受江苏南通苏锡通科技产业园区规划建设局、南通佳润控股集团有限公司（代建）的委托，南通通城建设工程项目管理有限公司就2026年度苏锡通园区市政养护项目(项目编号:JSZC-320693-TCZJ-G2026-0007)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

2026年度苏锡通园区市政养护项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年4月16日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320693-TCZJ-G2026-0007

项目名称：2026年度苏锡通园区市政养护项目

采购方式：公开招标

项目类型：服务

所属行业：其他未列明行业

预算金额：共930万元/年（含巡查养护费），本项目分为两个标包，包一为锡通片区（中心河以北）500万元/年（其中巡查养护费为60万元*中标费率，其余为市政维修费），包二为苏通片区（中心河以南）430万元/年（其中巡查养护费为60万元*中标费率，其余为市政维修费）。

最高限价：本项目两个采购包均采用费率报价，投标费率均不得高于70%，报价超过最高限价的作无效投标处理。

采购需求：①苏通片区：园区范围内（中心河以南）的市政养护，包括桥梁，道路，雨水管道及雨水检查井、雨水边井、雨水排水渠及排水盖板、人行道、侧平石等。②锡通片区：园区范围内（中心河以北）的市政养护，包括桥梁，道路，雨污水管道及雨污水检查井、雨水边井、雨水排水渠及排水盖板、人行道、侧平石等。具体详见招标文件项目需求。

合同履行期限：2年，养护合同一年一签。严格养护考核，根据考核情况确定第二年的合同是否续签，如中标单位满足考核要求则续签一年。考核不合格的，采购人有权拒签第二年合同并重新招标。

本项目是否接受联合体：否。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目两个标包均属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

备注：本项目专门面向中小企业，不享受价格扣除优惠政策。

3、供应商法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证扫描件（格式按第五部分）；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的扫描件（格式按第五部分）；

4、投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、异常经营名录、严重违法失信企业名单；为确保政府采购守法供应商公平参加政府采购活动，采购代理机构将在开标开始后一个小时内，通过“信用中国”网站和中国政府采购网对供应商信用信息进行查询查证，并将查询记录截屏打印保存在采购档案内。如核实未通过，经评标委员会确认后资格审查不予通过。

5、本项目的特定资格要求：

（1）投标人须具备建设主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上施工资质且具备在有效期内的企业安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的养护能力；

（2）近五年2021年2月1日起至今（以合同签订的开始养护日期为准），企业承担过市政道路养护工程类似业绩。提供服务合同扫描件、项目款项发票扫描件。

（3）拟派项目负责人须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师；建造师具备安全考核合格证书 B 类证，以上证书均须注册在投标单位。

特别提醒：注册地为江苏省内的企业，如拟派项目负责人为二级建造师的，必须按照《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》(〔2023〕第26号)文件要求换发新的注册证书电子证照，否则不予认可。其他省份的按照各自省份的要求执行。

本项目投标人拟派项目负责人如为一级注册建造师的，必须根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40 号）文件要求使用并提供电子证书，如未按文件要求提供电子证书，该电子证书无效，视为项目负责人的资格不符合要求。

（4）供应商拟派项目负责人须为企业正式员工，须提供投标单位与拟派项目负责人订立的有效期内的劳动合同及由社保机构出具的投标单位为拟派项目负责人缴纳的近三个月（2025年11月至2026年1月）内任意一个月的社保缴纳证明。

（5）符合法律、法规规定的其他条件。

三、获取采购文件

1.时间：自采购文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

3.7开评标全过程中，投标供应商一端参与交互的人员将均被视为是投标供应商的授权委托人或法定代表人，投标供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标供应商配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议投标供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标供应商自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标供应商自身承担一切后果。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交响应文件截止时间、投标时间和地点

1.2026年4月16日9点30分（北京时间）。逾时，交易系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

2.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收。

2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无；

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

### 5.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

6.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

7. 本项目按照包1、包2的顺序进行评审，依次确定各标包的中标候选人。投标供应商可兼投本项目两个标包，但不可兼中。已评审标包的第一中标候选人不再参与后续标包的评审，在后续标包资审环节作无效投标处理。

8.本项目不接受分包、转包。

9.本项目采购主要负责人:赵雪梅，相关负责人:宋文彬，经办人：马志刚。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：江苏南通苏锡通科技产业园区规划建设局、

南通佳润控股集团有限公司（代建）

地  址：南通苏锡通科技产业园区江成路1088号

联系人：运营管理部

联系方式：19895931915

2.采购代理机构信息

名  称：南通通城建设工程项目管理有限公司

地  址：南通市崇川区工农南路156号鑫乾广场A座22楼2202室

联系方式：杨  伟 18906296209

3.软件技术支持：0519-86722801。

附件:1.招标文件

2.采购人信用承诺

3.公平竞争审查表及二维码

4.“苏采云”系统供应商操作手册

5.清单单价

第二部分  投标须知

（一）总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加招标有关的费用，无论招标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 4.2被确认中标供应商须向采购代理机构支付招标代理服务费，本项目招标代理服务费为人民币6330元，包一中标供应商支付3330元，包二中标供应商支付3000元。本项目投标报价中包含以上费用，请各投标人合理报价，中标后须在领取中标通知书前汇款至招标代理指定账户(请中标单位使用数字人民币支付）。

本项目专家评审费由采购人支付，响应供应商无需考虑此费用，采购代理机构亦不得垫付。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由采购代理机构解释。

（二）招标文件

1.招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件组成

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会。

3.招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。

3.2 采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

4.在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.投标人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。

（三）投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查证明材料文件、符合性审查证明材料文件、价格标文件。供应商按“第五部分 投标文件组成”要求编写投标文件。

3.投标有效期

3.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

5.电子响应文件其他要求

5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。

5.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

5.3投标人应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

（四）投标文件的递交

1.投标文件的递交

1.1线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

2.投标截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的密封（加密）要求：

3.1投标人应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

3.2投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

3.3投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

4.投标文件的拒收

4.1 采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

5.投标文件的撤回和修改

5.1 投标文件的撤回

5.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）CA数字证书及电子签章办理指南》。

5.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

5.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。

5.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

5.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

（五）开标与评标

1.开标

1.1 采购人或采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

开标当天投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2开标仪式由采购代理机构组织，在不见面交易系统中进行开标，并公布各投标人的《开标一览表》。

2.评标委员会

2.1开标后，采购人或采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

3.评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，采购代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.4采购人或采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.5采用综合评分法的项目，公布评标结果时一并公布所有投标人的评审得分及排序情况。

3.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

4.投标的澄清

4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“不见面交易系统”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

5.对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：本项目由评标委员会对投标文件中的资格证明文件进行审查。

评标委员会在进行资格性审查的同时，从“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人或采购代理机构告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及评标委员会联系。

6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1 投标人在规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.8 投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10评审委员会认为供应商的报价出现（财库〔2026〕2号）规定的异常低价情形之一的，将通过“不见面交易系统”启动异常低价响应审查程序，要求其在评审现场合理的时间内，提供本项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释；响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会将其作为无效投标处理。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

6.1.12中标供应商对涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。中标人应提供绿化利用率，倡导城市绿化低碳环保理念、因地制宜促进资源的可持续性发展。

6.1.13投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

6.1.14不同的投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

6.1.15投标人的商务、技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

6.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因系统故障原因造成开标不成功的。

6.2.6本项目共2个标段，后开的标段因已开标段导致该标段有效投标人不足3家的，该标段作废标处理。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

7.投标文件线上格式要求

7.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

7.2通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！

7.3本项目采用线上投标，即投标人的投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

（六）定标

1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选供应商确定中标供应商。

1.3 采购人或采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人或采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。

采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一部分。

2.5以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3.中标通知书

3.l中标结果确定后，采购人或采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

（七）授予合同

1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标、中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.政府采购履约保证资金、合同信用融资扶持政策

3.1中标供应商如需获得履约保证金支持，可在江苏政府采购网直接线上办理线上履约保证保险申请，详情请见江苏政府采购网首页 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-履约保证保险专栏。

3.2根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。

3.3根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），中标（成交）供应商可通过中征应收账款融资服务平台（简称“中征平台”）办理“政采贷”融资贷款，具体业务操作流程如下：

3.3.1确定融资意向。中标(成交) 供应商取得中标 (成交 ) 通知书后，联系意向金融机构，商治融资事项，确定融资意向。

3.3.2签订采购合同。中标(成交 ) 供应商与采购人签订政府采购合同时，应将自身融资需求告知采购人或其委托的采购代理机构，提醒 (或协助 ) 其当天在“苏采云”上传合同的同时将“供应商是否融资”选为“是”

3.3.3提交融资申请。中标(成交) 供应商登录“中征平台”进行用户注册，查看“政采贷”融资产品，向确定合作的金融机构提交融资申请。

3.3.4确认回款账户。金融机构填写需要锁定的回款账户信息后中标(成交)供应商应登录“中征平台”确认账户信息，以实现回款账户的锁定。

# 第三部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

（一）采购标的需实现的功能或者目标, 以及为落实政府采购政策需满足的要求：

工程规模：①苏通片区：园区范围内（中心河以南）的市政养护，包括桥梁，道路，雨水管道及雨水检查井、雨水边井、雨水排水渠及排水盖板、人行道、侧平石等。②锡通片区：园区范围内（中心河以北）的市政养护，包括桥梁，道路，雨污水管道及雨污水检查井、雨水边井、雨水排水渠及排水盖板、人行道、侧平石等。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：/

## （三）本项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求如下表：

养护标准及质量要求：包含但不限于《城市道路养护技术规程》（DG/TJ08-92-2013）、《无障碍设施设计标准》（DJ108-103-2003）、《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99-2003）、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2007）、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2007）

（四）采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、建设地点：南通市苏锡通科技产业园区苏通片区/锡通片区。

包一：锡通片区道路汇总表

| 苏锡通园区现有道路市政管养范围 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 延伸 方向 | 道路名称 | 范围 | 长度（M） | 宽度（M） | 面积（M2) | 道路等级 |
| 南北向延伸 （22） | 女贞路 | 竹松路-梧桐路 | 560 | 20 | 11200 | 支路 |
|  | 枫杨路 | 梧桐路-老通启路 | 2990 | 32 | 95680 | 次干道 |
|  | 文旦路 | 枫香路至南面大桥 | 800 | 24 | 19200 | 次干道 |
|  | 玉兰路 | 梧桐路-老通启路 | 3180 | 41 | 130380 | 主干道 |
|  | 紫荆路 | 通启路-银杏路 | 2289 | 36 | 82404 | 次干道 |
|  | 香樟路 | 336省道-梧桐路 | 990 | 28 | 27720 | 次干道 |
|  | 芙蓉路 | 常春藤路-迎春花路 | 393 | 20 | 7860 | 支路 |
|  | 水松路 | 香樟路-梧桐路 | 2000 | 28 | 56000 | 次干道 |
|  | 银杏路 | 336省道-梧桐路 | 1000 | 32 | 32000 | 支路 |
|  | 香梅路 | 竹松路-梧桐路 | 550 | 28 | 15400 | 支路 |
|  | 张江路 | 开发区界-通启大桥 | 4370 | 31 | 135470 | 主干道 |
|  | 槐杨路 | 枫杨路-枫香路 | 1300 | 24 | 31200 | 支路 |
|  | 常春藤路 | 梧桐路-周南界河 | 300 | 24 | 7200 | 支路 |
|  | 紫薇路 | 通启路-银杏路 | 1576 | 36 | 56736 | 次干道 |
|  | 西一环 | 南二环-合欢路 | 320 | 18 | 5760 | 支路 |
|  | 紫薇路 | 枫香路至南止 | 460 | 33 | 15180 | 次干道 |
|  | 含笑路 | 凌霄路-周南界河 | 610 | 24 | 14640 | 支路 |
|  | 西二环路 | 南一环-健康路 | 900 | 16 | 14400 | 支路 |
|  | 锡通大道 | 通启路-梧桐路 | 3000 | 20 | 60000 | 次干道 |
|  | 西一环路 | 南二环-健康路 | 1400 | 16 | 22400 | 支路 |
|  | 常春藤路 | 天星横河-杏林路 | 502 | 40 | 20080 | 支路 |
|  | 迎春花路 | 芙蓉路-周南界河 | 205 | 24 | 4920 | 支路 |
| 东西向延伸（24） | 枫香路 | 张江路-锡通大道 | 2480 | 41 | 101680 | 次干道 |
|  | 竹松路 | 枫杨路西-香樟路 | 2470 | 28 | 69160 | 次干道 |
|  | 川张线 | 张江路-凉棚桥 | 3783 | 15 | 56745 | 次干道 |
|  | 南兴线 | S223-海门界 | 3200 | 9 | 28800 | 支路 |
|  | 石江公路 | G345-川姜界河 | 477 | 14 | 6678 | 支路 |
|  | 苏通线 | G345-川姜界河 | 1023 | 9 | 9207 | 支路 |
|  | 南一环路 | 张江路-西二环 | 850 | 16 | 13600 | 支路 |
|  | 南二环路 | 张江路-西一环 | 400 | 24 | 9600 | 支路 |
|  | 开源路 | 张江路-西一环路 | 400 | 12 | 4800 | 支路 |
|  | 健康路 | 西一环-张江路 | 900 | 16 | 14400 | 支路 |
|  | 柳杉路 | 玉兰路-锡通大道 | 1168 | 24 | 28032 | 支路 |
|  | 彩林路 | 枫杨路-紫薇路 | 790 | 22 | 17380 | 支路 |
|  | 水松路 | 梧桐路-杏林路 | 582 | 40 | 23280 | 次干道 |
|  | 蒲公英路 | 香樟路-香梅路 | 680 | 24 | 16320 | 支路 |
|  | 海桐路 | 羽杉路-水松路 | 350 | 20 | 7000 | 支路 |
|  | 南八线 | S223-西至现状沥青 | 2240 | 8 | 17920 | 支路 |
|  | S336 | 开发区界-S223 | 4987 | 46 | 229402 | 主干道 |
|  | 凌霄路 | 223-新江海河 | 780 | 24 | 18720 | 支路 |
|  | 彩林路 | 锡通大道-枫香路 | 1395 | 40 | 55800 | 支路 |
|  | 合欢路 | 开发区界-张江路 | 589 | 40 | 23560 | 次干道 |
|  | 茶花路 | 槐杨路-枫杨路 | 510 | 24 | 12240 | 支路 |
|  | 槐杨路 | 枫杨路-玉兰路 | 450 | 24 | 10800 | 支路 |
|  | 合欢路 | 张江路-玉兰路向东50米 | 1300 | 32 | 41600 | 次干道 |
|  | 梧桐路 | 枫杨路-新江海河 | 5210 | 28 | 145880 | 主干道 |
| 合计： | 46 |  | 66709 | 1175 | 1828434 |  |

包二：苏通片区道路汇总表

| 延伸 方向 | 道路名称 | 范围 | 长度（M） | 宽度（M） | 面积（M2) | 道路等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南北向延伸 （24） | 江达路 | 祁连山路-海澳路 | 5074 | 44 | 223256 | 次干道 |
|  | 江广路 | 江港路-海亚路、海堡路-海澳路 | 4217 | 44 | 185548 | 次干道 |
|  | 江成路 | 海明路-海澳路 | 5038 | 36 | 181368 | 次干道 |
|  | 苏通路 | 通五河-海澳路 | 3811 | 60 | 228660 | 主干道 |
|  | 金英西路 | 海悦路-团结河 | 2305 | 50 | 115250 | 主干道 |
|  | 金英东路 | 江港路-团结河 | 1793 | 44 | 78892 | 主干道 |
|  | 大明湖路 | 海明路-井冈山路 | 1349 | 24 | 32376 | 次干道 |
|  | 江泰路 | 海明路-海纳路 | 2196 | 44 | 96624 | 主干道 |
|  | 南湖路 | 海明路-井冈山路 | 1477 | 36 | 53172 | 支路 |
|  | 同里湖路 | 云台山路-井冈山路 | 631 | 24 | 15144 | 支路 |
|  | 江康路 | 沿江公路-海门界 | 759 | 50 | 37950 | 次干道 |
|  | 莫愁湖路 | 通七河-五台山路 | 647 | 24 | 15528 | 支路 |
|  | 巢湖路 | 莫干山路-海悦路 | 1423 | 40 | 56920 | 次干道 |
|  | 江荣路 | 莫干山路-五台山路 | 1724 | 42 | 72408 | 次干道 |
|  | 江景路 | 金英西路-海亚路 | 551 | 50 | 27550 | 支路 |
|  | 江嘉路 | 乐成路-海澳路 | 2873 | 42 | 120666 | 次干道 |
|  | 江安路 | 乐成路-博文路 | 1472 | 36 | 52992 | 次干道 |
|  | 清枫路 | 海迪路-武夷路 | 878 | 24 | 21072 | 次干道 |
|  | 齐云路 | 海迪路-海亚路 | 1341 | 24 | 32184 | 次干道 |
|  | 鄱阳湖路 | 祁连山路-海维路 | 1163 | 36 | 41868 | 次干道 |
|  | 团结河东路 | 海德路-老江堤 | 749 | 40 | 29960 | 次干道 |
|  | 云龙湖路 | 海明路-黄山路 | 245 | 20 | 4900 | 支路 |
|  | 景盛路 | 海伦路-江景路 | 651 | 24 | 15624 | 支路 |
|  | 玄武湖路 | 海悦路—海维路 | 486 | 16 | 7776 | 支路 |
| 东西向延伸（33） | 海明路 | 大明湖路-云龙湖路 苏通路-江成路 | 1885 | 32 | 60320 | 次干道 |
|  | 武当山路 | 江广路-鄱阳湖路 | 546 | 40 | 21840 | 支路 |
|  | 九华山路 |  | 477 | 24 | 11448 | 支路 |
|  | 海维路 | 江泰路-神马路 | 2976 | 50 | 148800 | 主干道 |
|  | 泰山路 | 江成路-苏通路 | 859 | 24 | 20616 | 次干道 |
|  | 云台山路 |  | 636 | 24 | 15264 | 支路 |
|  | 龙吟公寓北侧路 | 巢湖路-上阳流体红线 | 362 | 18 | 6516 | 支路 |
|  | 海宾路 | 东方大道-沈海高速 | 1007 | 44 | 44308 | 次干道 |
|  | 海迪路 | 东方大道-清枫路 | 1140 | 44 | 50160 | 次干道 |
|  | 恒山路 | 齐云路-清枫路 | 903 | 24 | 21672 | 次干道 |
|  | 海伦路 | 东方大道-金英西路 | 3642 | 44 | 160248 | 次干道 |
|  | 武夷路 | 东方大道-清枫路 | 1039 | 24 | 24936 | 次干道 |
|  | 海亚路 | 东方大道-江广路、沈海高速-苏通路 | 2179 | 56 | 122024 | 次干道 |
|  | 雁荡山路 | 铁建内部道路 | 471 | 24 | 11304 | 支路 |
|  | 江港路 | 东方大道-海门界 | 10077 | 62 | 624774 | 主干道 |
|  | 海堡路 | 东方大道-江广路 | 1215 | 36 | 43740 | 次干道 |
|  | 海澳路 | 东方大道-江景路 | 3537 | 56 | 198072 | 主干道 |
|  | 乐成路 | 江成路-金英西路、江康路-江泰路西 | 2950 | 24 | 70800 | 次干道 |
|  | 海纳路 | 江成路-金英西路、金英东路-江泰路 | 1273 | 50 | 63650 | 主干道 |
|  | 博文路 | 江成路-景盛路 | 1185 | 24 | 28440 | 次干道 |
|  | 海德路 | 江成路-团结东路 | 1367 | 36 | 49212 | 次干道 |
|  | 井冈山路 | 大明湖路-同里湖路 | 1139 | 24 | 27336 | 次干道 |
|  | 祁连山路 | 东方大道-鄱阳湖路 | 1083 | 24 | 25992 | 次干道 |
|  | 宇培北侧路 | 江达路-普洛斯物流 | 313 | 24 | 7512 | 支路 |
|  | 海悦路 | 苏通路-江康路、江康路-玄武湖东 | 5301 | 42 | 222642 | 次干道 |
|  | 黄山路 | 云龙湖路-江泰路 | 826 | 24 | 19824 | 次干道 |
|  | 莫干山路 | 巢湖路-江荣路 | 300 | 24 | 7200 | 支路 |
|  | 五台山路 |  | 648 | 24 | 15552 | 支路 |
|  | 江堤 | 东方大道-振华港机 | 3640 | 10 | 36400 |  |
|  | 江山路 | 东方大道-苏通路 | 7786 | 24 | 186864 | 次干道 |
|  | 贝恒支路 |  | 311 | 16 | 4976 | 支路 |
|  | 嵩山路 |  | 1218 | 16 | 19488 | 支路 |
|  | 思格路 | 玄武湖路东 | 392 | 16 | 6272 | 支路 |
| 合计： | 57 |  | 105536 | 1902 | 4125890 |  |

建议供应商自行踏勘现场，慎重报价。

2、交付地点：采购人指定地点

## 3、实施的时间：2年，养护合同一年一签。严格养护考核，根据考核情况确定第二年的合同是否续签，如中标单位满足考核要求则续签一年。考核不合格的，采购人有权拒签第二年合同并重新招标。

## 注明：考核人员按维修养护情况对照百分考核细则进行打分，每月以90分为基本分，达到基本分的，兑现巡查养护费;中标供应商年度平均考核得分大于或等于90分，则在第一年合同期满时，且甲、乙双方愿意，中标供应商承诺不增加服务费用的前提下，双方可续签下一年度合同。如中标供应商在合同期内年度平均考核得分小于90分，则采购人不再与中标供应商续签合同。处罚要求及标准:每次考核成绩大于等于90分，不处罚:小于90分，每分罚款2000元人民币。处罚款从养护单位的付款中直接扣除。低于80分为不合格。半年内考核两次不合格或全年考核三次不合格的则终止采购合同，费用按实结清，同时作为不良记录存档，履约保证金不得退回。

## 市政设施维修养护管理办法及市政道路巡查养护月度考核评分表详见项目需求附件1、2。

## （五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

5.1、固定巡查养护内容包括：

（1）日常巡查及台账记录，安排不少于3名专职巡查人员对锡通园区所辖道路、桥梁、雨水及弱电通道等每日巡查不少于2次 ，每日统计，并对发现的问题详细记录在案并附图片，发现问题及时处理及上报，做到一路一档，一桥一档（提供承诺书，格式见附件12）。

用于巡查的汽车及中轻型货运车（提供相应的行驶证<车主姓名与投标单位必须一致>或车辆租赁协议），专供本地巡查工作，非巡查时需停放在采购人指定的地点，车钥匙交由采购人保管。如不按采购人要求使用或停放车辆，每发现一次罚款2000元，从当月日常巡查养护费中扣除。

（2）养护企业一旦发现问题，小型维修应立即进行修理，费用包含在日常养护费用内（小型维修指单次单处维修费用工程造价在2000元以内的维修，有清单单价的，按照清单单价*中标费率，无清单单价的根据定额计算后再乘以中标费率）。中型以上维修上报采购人，养护企业根据采购人的指令进行维修，所产生的费用按实结算。

（3）道路养护包括但不限于每年定期（3月-5月）对道路沥青裂缝进行灌缝处理；积水路段（含居民小区积水点）应急抽排、雪天道路撒盐除冰，同时负责危险源的围挡警示，交通设施维护（倾倒扶正或重新埋设）等。（提供承诺书，格式见附件12）

（4）桥涵及其附属构筑物养护，包括但不限于桥梁伸缩缝垃圾清理、桥梁落水管疏通清理、桥梁标牌倾倒扶正或重新埋设等。按照规范要求对所有桥梁进行经常性检查，每年安排桥梁工程师按规范要求进行常规定期检测，并做好台账。如有细小部件的破损、缺失，应及时报告，并进行养护、修理或更换。

（5）雨水及弱电通道养护包括但不限于定期清理雨水边井、沿江公路排水沟及排水口等，发现管道及检查井淤塞应及时进行清理和疏通，发现井盖缺失、破损，井身下沉、外溢等问题及时处理。

（6）管道疏通。

（7）做好管养期限内的资料、台账管理。

5.2、市政维修费用（中型以上维修上报采购人，养护企业根据采购人的指令进行维修，所产生的费用按实结算），按照采购人的派工单进行施工，按实际工程量、清单单价和投标费率进行结算。

市政维修费用结算=实际工程量*清单单价*中标费率（即中标单位的投标费率）

清单单价详见附件PDF。

固定巡查养护结算=60万元*中标费率（即中标单位的投标费率）

5.21、若无对应清单单价，可采用实际工程量套对应定额*中标费率（即中标单位的投标费率）。对应定额：市政养护维修按《江苏省市政工程计价定额（2014版）》，水务维修按照2014江苏安装工程计价表。

竣工结算时，不可竞争费按照下表执行：

| 序号 | 费用类别 | 费用名称 | 计费基数 | 市政工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明施工措施费 | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5% |
| 2 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 0.31% |
| 3 | 规费 | 社会保障费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 2.0% |
| 4 |  | 住房公积金 |  | 0.34% |
| 5 | 税 金 | 税 金 | 税前造价 | 9% |

5.3按实结算，每一个月报一次汇总，维修数量及质量每季度验收一次，一年送审一次。

材料、设备等在自行组价套用定额时执行派工单对应月份的《南通建设工程造价信息》，人工工资按照派工单对应时间，江苏省住房和城乡建设厅发布的建设工程人工工资指导价的通知执行。无信息价的部分通过招标人认质认价的形式取定（认质认价的材料价格不下浮）。

5.4应急事件处理，巡查时发现危及安全的问题和事件或接采购人通知要求处理的应急事件，承包单位应在半小时内到现场并妥善处理，任务单后补。

5.5如因未及时发现坑凹而出现安全事故，由此产生的责任及后果由承包人承担，发包人有权因此解除合同。

5.6因承包人原因造成的安全事故，由此产生的责任及后果由承包人承担，发包人有权因此解除合同。

5.7巡查及维修要求：

①★巡查专用汽车及中轻型货运车各一部（提供相应的行驶证<车主姓名与投标单位必须一致>或车辆租赁协议），此汽车及中轻型货运车专供本地巡查，非巡查时需停放在采购人指定的地点，车钥匙交由采购人保管。如不按采购人要求使用或停放车辆，每发现一次罚款2000元，从当月日常巡查养护费中扣除。

②★专职巡查人员不少于 3人、专职维修人员常年不得少于 7 人。

③★巡查人员配备照相机及摄像机。

④★安全围护设施（移动式护栏）不得少于200 米。

⑤★市政设施维修设备要求（配套机械及排水设备）。

⑥★维修人员中必须有专业桥梁技术人员 1名。

⑦★应急抢修备用人员不得少于 15 人。

⑧★夏季暴雨、台风、冬季除雪等24小时响应并有专业抢修人员集中地点。

⑨★投标单位承诺中标后，在园区设有固定办公地点（主要包括材料堆放仓库，如在中标后一个月内未履行提供相应的租赁合同或自有证明，扣除全部履约保证金，并终止合同）。

⑩★针对市政养护抢修性质，投标单位需自有压路机、铣刨机、同时在园区中心点30km范围内具备沥青搅拌站(以相应环保资质为准)或与中心点30km范围以内的沥青搅拌站签订长期供货协议，同时提供相关签约搅拌站的环保资质，以便满足工程抢修需要，中标单位中标后7个工作日内携带相关证明文件（提供相关签约协议及搅拌站的环保资质）原件给采购人核查，核查后发现材料虚假或材料不全或违背承诺的，采购人有权取消其中标资格，并依照相关法律法规规定处理。

⑪★投标单位需具备移动式应急抽排设备3套(每套抽排设备含:5kw以上可移动发电机组一台+4kw水泵1台+100米输水管带+牵引车或小型货车一辆)、防毒面具呼吸器(需具有面罩、气瓶等装置)、有毒有害气体检测仪、裂缝观测镜、空气压缩机、小型雾炮车(机)2辆;路面灌缝机1台、装载机(1.5吨及以上)1台、融雪剂撒布机1台、洒水车1辆且装有雾炮、中型货车(载货重量>4t)1辆。中标单位中标后7个工作日内携带设备购置发票原件或设备租赁合同原件给采购人核查，核查后发现材料虚假或材料不全或违背承诺的，采购人有权取消其中标资格，并依照相关法律法规规定处理。

以上11条均作为符合性审查内容，提供承诺书，格式见附件12。

（六）采购标的验收标准：

符合城市道路桥梁养护技术规范、《工程施工质量验收规范》《苏锡通园区市政设施维修养护管理办法》及采购人制定的相关工作标准，确保单项一次性验收合格。

（七）采购标的其他技术、服务等要求：

1、施工现场拆迁及平整情况：本工程现场条件较复杂，请投标人务必自行认真踏勘现场条件并综合考虑到报价中，一旦中标不得对现场条件提出额外要求。

2、施工用水、电：自行解决。

3、场内外道路：已通。

4、其他：中标单位应独立、有效的做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若因此发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失等，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整，一旦中标不得对现场条件提出任何额外要求及任何费用。包含但不限于电力线路高架防护；基础处理时井点降水；沟塘回填；原有路底各类线管（雨污水管道、供水管道、路灯及 其它管线、军用光缆等）的保护措施、评审费用、群众工作等引起误工、安全围栏等，以上内容均由施工方负责，采购人不予签证，施工单位在投标前请务必认真踏勘现场，投标报价时综合考虑，费用均包含在总价之中。

（八）付款方式

合同履行半年后根据每月考核结果支付至巡查养护费的50%，剩余巡查养护费用根据考核结果在合同到期结束后90天内一次性付清。养护工程一年送审一次，按照投标时的费率按实结算，审计后90天内，支付至审计价的70%；合同期满一年后90天内支付至审计价的100%；实际申请支付时间须配合采购人流转时间确定，中标供应商不得因采购人付款时间延误问题而要求计息或其他任何索赔要求。

（九）履约保证金

1.本项目中标后的履约保证金为中标价（暂按每个标包的预算价*中标费率）的8%，中标供应商的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函、现金等形式提交），中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。
    2.中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金；
    3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。

4.根据《南通市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（通财购 [2022]23 号)精神，对政府采购信用档案中无不良记录的中小企业可以免收履约保证金。确需收取履约保证金的，按照《关于在政府采购领域开展履约保证保险网上办理试行工作的通知》(通财购[2022]8号)，直接在网上办理履约保证保险替代实质性的履约保证金缴纳，进一步减轻企业现金流压力。集中采购的中标(成交)供应商可在南通市公共资源交易金融服务平台(http://ggzyjy.nantong.gov.cn/NTdzbhweb/supermarke/)“履约保证保险”模块在线申请履约保证保险投保。

（十一）本项目不接受进口产品投标。

（十二）样品：无

附件1：

市政设施维修养护管理办法

- 总则
　　第一条  为加强城市市政设施管理，保持市政设施完好，提高市政管理水平和养护质量，改善城市环境，根据国务院发布的《城市道路管理条例》和建设部颁布的《市政设施养护规范》，并结合我区的实际，特制定本办法。

# 第二条  市政维修养护管理的内容包括：城区道路（桥梁），雨污水管道，窨井盖的维修及更换，桥梁栏杆，日常巡查等维修养护费支出的市政设施维护和维修项目。

第三条  市政设施维修、养护、管理应达到“五无”（无隐患、无坑洞、无积水、无缺损、无堵塞），“三好”（养护维修质量好、路面平整顺畅好、管网排水功能好）标准。

第四条  本办法适用于我区兴建并已办理竣工验收移交手续的市政施设，或外资、集资兴建并办理过资产接管手续的公共市政设施。其它市政设施的养护、维修、管理工作可参照本办法执行。

二、派工、审批

第五条  市政设施维修养护的所有任务必须以派工单的形式下达。

第六条  业主拟定派工前必须先行同审计、纪委、施工负责人踏勘现场，拟确定施工范围，估算工程量，确定初步施工方案。

第七条  单体维修点位估算价低于2万元的，由单位分管领导审批；单体维修点位估算价高于2万元的由单位分管领导审核、主要领导审批；单体维修点位估算价高于5万元的，施工单位必须编制工程概算并加盖公章呈报业主，施工过程中需约请财政、审计、监察等部门现场复核确认，形成一致书面文件，供结算时参考。

第八条  施工单位在业主没有变更派工单任务内容的前提下，必须严格按照业主下达的派工单要求施工。

第九条  一般情况下由业主先派工后施工，但遇有应急、特殊的维修点位，施工单位可先行施工，后办理相关审批手续。

三、工程量确认

第十条 必须严格按照派工单、施工工艺、施工内容、施工范围督促维修养护。每天应对当天所发生的工程量进行记录，并会同业主代表、审计、纪委现场确认。对每个点位维修养护工序都要拍照取证，留有影像资料。

第十一条  在维修养护过程中，如遇客观实际情况的影响，需调整修复方案的应及时向业主报告，由业主重新确定施工方案，并经中心领导审批后实施。

第十二条  施工单位应在每月上旬向业主上报上月已完成单体维修养护点位的工程量，上报工程量时需附相关工序照片，加盖项目部章。

四、过程控制

第十三条  维修养护工程主体由建设、勘测、设计、施工各方组成。单体修复点位涉及较大工程量或结构复杂修复方案难以确定等情况，应由勘测、设计单位出具设计文件方可施工。

第十四条  紧急应急情况的修复由建设、审计、施工单位三方现场确认实施内容、实施工作量、实施方案。由施工单位负责应急先行实施，实施后及时按一般流程补办相关手续。如不能马上查明原因的，施工单位应先行实施围挡、支护、封堵、综合管线保护等前期工作及安全防护工作。

- 主代表负责整个维修、养护过程质量、安全、进度、造价管理。按年度实施计划及应急性维修任务督促施工单位做好维护工作。

第十六条  单体维修点位有隐蔽子项工程内容的，隐蔽项的质量和工程量由施工单位按规定的格式提出，业主代表及园区审计单位、验收合格后，方可进入下一道工序施工。工程一般材料规格、质量需经业主代表验收合格后方可使用，主要材料需现场见证取样送检测单位检测合格后方可使用。

第十七条  施工单位应当按批准的方案施工。在施工过程中，原则上一般不增减维修项目，若确实需要增减维修项目，或较大变更预算书中的内容（材料、规格、型号、增加工程量等），必须由施工单位提出增减维修项目的书面报告，按原程序报批准后方可施工。施工单位擅自变更的，由施工单位自行承担责任。

第十八条  施工单位针对日常巡查中发现的道路破损、坑洞、沉降、积水、人行道板、窨井盖缺失、松动等市政设施损坏情况，应及时制定维修养护方案并上报业主审批，经审批后下达的派工单要求保质、保量完成维修养护任务。

第十九条  施工单位在施工期间应确保所有现场工作人员和过往车辆、群众的安全，采取有效安全措施，做到安全施工。并按区文明工地要求做好现场施工管理。施工完毕后应及时清场，恢复道路交通。

第二十条   施工单位在接到工程任务后，必须按建设单位要求和施工规范进行施工，保证工程质量；如遇到有限空间作业、下井封堵作业、深基坑作业需报专项方案并报批。

五、巡查考核

第二十一条  业主针对维修养护单位巡查养护执行情况每月实施一次以上不定期考核，考核扣分累加计算月考核分。

第二十二条  维修养护单位必须每天按照合同约定的专职巡查人员对养护范围内的道路、桥梁、雨污水管道、窨井盖、河道栏杆等市政设施进行巡查养护。对道路、桥梁安排每日巡查，每日统计，并对发现的问题详细记录在案并附图片，做到一路一档、一桥一档等。

第二十三条 对日常巡查养护采取考核制度，根据考核结果支付日常巡查养护款，月考核分与月实结巡查经费挂钩，月日常巡查养护费为60万元*中标费率/12，日常巡查养护费包含在投标报价中。核人员按维修养护情况对照百分考核细则进行打分，每月以90分为基本分，达到基本分的，兑现巡查养护费；低于基本分的，每少1分扣2000元；低于80分为不合格。半年内考核两次不合格或全年考核三次不合格的则终止承包合同，费用按实结清，同时作为不良记录存档三年内不得参加南通苏锡通控股集团有限公司及其子公司的招投标，扣减乙方相应违约金的同时履约保证金不予退还。

注：巡查养护费定义：巡查养护费为60万元*中标费率（包含在430万元（苏通片区）/500万元（锡通片区）的总限价内），服务期结束后，按考核情况支付。

月日常巡查养护费为60万元*中标费率/12

第二十四条  针对12345热线下达的任务，应及时处理、及时反馈，加强重大节假日、重大活动日及各项创建活动的巡查，建立节假日、休息日值班制度，值班人员必须24小时保持通讯畅通。

第二十五条  施工单位应做好台风、暴雨期间防汛等突发事件应急处理，以及市政中心交办的其他临时性任务，按照相关要求认真及时完成。

六、维修验收

第二十六条  验收工程量以业主下达派工单任务内容为工程量依据。

第二十七条  维修施工单位在所有项目完工并完成计量的前提下向业主单位提出预验收申请。

第二十八条  对零星维修项目，业主每半年或三个月组织一次验收，并出具验收证明。

第二十九条  业主、审计对施工单位维修工程的质量情况进行跟踪检查，发现质量问题，要求施工单位限期整改，整改费用由施工单位负责。

七、附则

第三十条   本办法由业主单位负责解释。

第三十一条   本办法自2015年6月1日起施行。

（招标人保留对养护管理办法修改完善的权利，以下管理办法仅供投标人投标时进行参考）

附件2：

市政道路巡查养护月度考核评分表

考核日期：                 考核参加人员：         考核标段：

| 序号 | 项目 | 考核内容 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路巡查 （20分） | 1、未按规定统一着装，发现一人扣1分。 |  |  |
|  |  | 2、巡检人员少于合同及招标文件要求，少一人扣1分。 |  |  |
|  |  | 3、未及时发现或未记录市政设施破损，发现一次扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 4、未及时发现，报告涉及安全隐患破损设施、私开道口、私接管道的，发现一次扣5分。 |  |  |
|  |  | 5、雨污水管道堵塞，未及时发现的，发现一次扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 6、道路、雨污水管道、弱电管道被非法占用、破坏等未及时发现的，发现一次扣2分。 |  |  |
| 2 | 养护施工管理 （30分） | 1、未及时修复坑槽涉及行车或行走安全，发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | 2、窨井框盖未及时恢复，或井框盖需定制而现场未设置安全护栏，发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | 3、桥梁栏杆松动或缺失未及时处理，发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | 4、排水设施堵塞未及时疏通、伸缩缝未及时清理、为及时进行沥青灌缝、护坡坑洞未及时修复，发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | 5、未能及时完成业主布置的任务，发生一次扣2分。 |  |  |
|  |  | 6、养护台账资料不完整、及时、准确，发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 7、项目负责人及主要管理人员出勤率必须满22天，少一天扣1分。 |  |  |
|  |  | 8、项目负责人未请假擅自离开工地，发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 9、现场未按上报的进度计划落实到位，业主安排工作未及时完成，有拖拉现象，拖拉一天扣1分。 |  |  |
|  |  | 10、对于突发事件，养护单位接到业主通知必须在1小时之内响应并及时处置突发事件，若在规定时间内未及时完成的一次性扣3分。 |  |  |
| 3 | 安全、文明施工（25分） | 1、施工现场未设置安全设施，发现一次扣2分。 |  |  |
|  |  | 2、施工区域指示、警示、施工安全标志不健全，发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 3、施工现场布置不合理；材料、设备堆放不整齐，发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 4、工程完工后造成道路市政设施污染，发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 5、工程完工后未及时清理建材、垃圾，需日产日清部位未做到位，发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 6、安全管理制度缺失，发现一项扣1分。 |  |  |
|  |  | 7、施工未安全交底、岗前未进行培训，发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 8、安全无事故，如发生一次安全事故，本月安全、文明施工项考核得0分。 |  |  |
|  |  | 9、农民工工资支付及时，如发生农民工上访事件，一次扣10分。 |  |  |
| 4 | 其他 （25分） | 1、发生有责投诉，或遭新闻媒体曝光，发生一次扣5分。 |  |  |
|  |  | 2、对暴雨、雪、冰冻、台风等灾害天气、突击任务、应急处置事件中保障不力，发生一次扣5分。 |  |  |
|  |  | 3、在规划建设局检查中，发现一次存在问题，扣3分。 |  |  |
| 5 | 总分 |  |  |  |

（招标人保留对考核表修改完善的权利，以下考核表仅供投标人投标时进行参考）

# 第四部分  开标和评标

一、开标

不见面远程开标模式：投标人在各自地点通过“苏采云”不见面交易系统参加开标会。

二、评标流程和评标标准

采用最低评标价法。满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其报价标得分为满分100分。

首先由评标委员会对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查后，进行价格标的评审。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。由采购人代表采取随机抽取的方式确定。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）评标委员会对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

符合性审查要求

没有《招标文件》不允许的附加条件。

满足《招标文件》以“★”标明的全部实质性条款要求。

按《招标文件》要求提供承诺书。

没有无效投标条款。

没有串通投标情形。

未通过符合性审查的投标文件，经评审委员会核实将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）价格分：100分

1、本项目两个标包均采用费率报价，投标费率均不得高于70%，否则为无效投标。

2、价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

举例：如A单位费率为70%，B单位费率为65%，C单位费率为60%，则C单位报价标得分为满分100分，A单位报价标得分为（60%/70%）*100=85.71分。

特别说明：苏采云系统中的优惠率按照费率进行填写，不作为价格标评审依据。

特别提醒：

本项目两个标包评审委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求如下：

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1.1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（1.2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（1.3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（1.4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述（1.1）项至（1.4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（1.3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

（四）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

（六）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，各标包按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

采购人按照评委会推荐的中标候选人确定该中标人。

若因中标供应商原因被采购人取消其中标资格的，当合格供应商符合法定数量时，采购人可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商或者重新开展采购活动。

本项目按照包1、包2的顺序进行评审，依次确定各标包的中标候选人。投标供应商可兼投本项目两个标包，但不可兼中。已评审标包的第一中标候选人不再参与后续标包的评审，在后续标包资审环节作无效投标处理。

## 如某一标包的第一中标候选人放弃该标包的中标资格或因质疑、投诉被取消该标包中标资格，其他标包不因此而改变结果。

（七）采购人代表宣布评标结果。

（八）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（九）发放中标通知书

公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构向中标供应商发放中标通知书。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

中标单位在中标结果公告后、领取中标通知书前必须按要求提供纸质响应文件（资格审查材料、符合性审查材料、报价标）肆份及电子格式投标文件（光盘贰份），以供存档。纸质响应文件应使用CA系统打印，且必须保证与评标时的电子标书完全一致，否则不予签订合同。

# 第五部分  投标文件组成

投标文件由资格审查证明材料、符合性审查文件、价格标三部分组成。请投标人根据本招标文件的要求在以上几部分中分别上传响应的投标材料。

一、资格审查证明材料（不能出现价格标）

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）。

2.供应商法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证扫描件（格式见附件2）；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的扫描件（格式见附件3）。

3.法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

4.提供中小企业声明函（格式见附件7）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件8）或监狱或戒毒企业证明材料（格式见附件9）。

5.投标人须具备建设主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上施工资质且具备在有效期内的企业安全生产许可证，提供相关证书原件扫描件。

6.投标单位拟派项目负责人有效的市政公用工程专业二级及以上注册建造师证及安全生产考核合格证（B证）扫描件，以上证书均须注册在投标单位。

特别提醒：注册地为江苏省内的企业，如拟派项目负责人为二级建造师的，必须按照《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》(〔2023〕第26号)文件要求换发新的注册证书电子证照，否则不予认可。其他省份的按照各自省份的要求执行。

本项目投标人拟派项目负责人如为一级注册建造师的，必须根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）文件要求使用并提供电子证书，如未按文件要求提供电子证书，该电子证书无效，视为项目负责人的资格不符合要求。

7.提供投标单位与拟派项目负责人订立的有效期内的劳动合同及由社保机构出具的投标单位为拟派项目负责人缴纳的近三个月（2025年11月至2026年1月）内任意一个月的社保缴纳证明。

8.近五年2021年2月1日起至今（以合同签订的开始养护日期为准），企业承担过市政道路养护工程类似业绩。提供服务合同扫描件、项目款项发票扫描件。

（如采购文件要求提供的资格审查证明材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

- 符合性审查

1、不拖欠农民工工资、材料款承诺书（格式见附件10）。

2、供应商信用承诺书（格式见附件11）。

3、诚信承诺书（格式见附件13）。

4、没有《招标文件》不允许的附加条件。

5、满足《招标文件》以“★”标明的全部实质性条款要求。

6、按《招标文件》要求提供承诺书（格式见附件12）。

7、没有无效投标条款。

8、没有串通投标情形。

9、商务部分正负偏离表（格式见附件4）。

10、技术部分正负偏离表（格式见附件5）。

上述材料为符合性检查项，未提供或不符合要求均按无效标处理。

三、价格标

1.开标一览表（格式见附件6）。

（如招标文件要求提供的价格标资料中没有对应的接口上传的资料可以在本部分的其他材料的接口中上传）

附件1

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年____月____日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：                       。

联系方式：                         。

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章。

附件3

法定代表人授权委托书

本人 （姓名） 系（授权单位名称）的法定代表人，现委托（姓名）（身份证号）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于        年     月     日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):         。联系方式：        。

授权单位名称（盖章）：        。

授权单位法定代表人（签字或盖章）：        。

年  月  日

注：提供法定代表人及被授权人身份证复印件盖公章。

附件4

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织的政府采购活动。

4.本项目商务条款不接受负偏离，有负偏离的按无效标处理。供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

5. 若完全响应本项目需求且无偏离，投标时本表可空白盖章提供。

附件5

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织的政府采购活动。

4.本项目技术条款不接受负偏离，有负偏离的按无效标处理。供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

5. 若完全响应本项目需求且无偏离，投标时本表可空白盖章提供。

附件6

开标一览表

项目编号：

投标人名称：                                      货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 费率（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | % |
| 总价（大写）： | 费率大写 |  |

盖章（公章）：

# 附件7

# 中小企业声明函（工程、服务）

# 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

# 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	 人，营业收入为	 万元，资产总额为	 万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

# 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	 人，营业收入为	万元，资产总额为	 万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

# ……

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

# 附件8

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

# 附件9

#### 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

注：1.中标供应商为监狱企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件10

### 不拖欠农民工工资、材料款承诺书

致：（采购人）

为保护民工的合法权益，不拖欠民工工资和材料款，本人以    （单位全称）法定代表人的资格，郑重承诺：

我单位承诺承建顶目，将保证做到：

一、按照《中华人民共和国劳动法》规定雇佣和使用民工，工资将直接发放给民工本人，保证不发放给“包工头”。

二、分包单位雇佣民工的，我单位将要求分包单位按照规定签订劳动合同、并负责督促其按照合同规定及时结付民工工资，如因我单位未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我单位先行垫付欠款。我单位对分包人清偿欠民工工资负总责。

三、知果发生违反规定拖欠、克扣农民工工资和材料款行为，造成上访及其它突发事件或公共事件，我单位愿意接受采购人的处罚：1.降低履约钓考核等级：2.推迟后续工程计量款支付：3.接受行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚规定直至追究法律责任。

特此承诺！

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

附件11

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

# 附件12

# 承诺书

（采购人）

我方承诺中标后:

①提供巡查专用汽车及中轻型货运车一部（提供相应的行驶证<车主姓名与投标单位必须一致>或车辆租赁协议），此汽车及货运车专供本地巡查，非巡查时停放在采购人指定的地点，车钥匙交由采购人保管。如不按采购人要求使用或停放车辆，每发现一次罚款2000元，从当月日常巡查养护费中扣除。

②承诺中标后，在园区设有固定办公地点（主要包括材料堆放仓库，如在中标后一个月内未履行提供相应的租赁合同或自有房屋产权证，扣除全部履约保证金，并终止合同）。

③道路养护包括但不限于每年定期（3月-5月）对道路沥青裂缝进行灌缝处理；积水路段（含居民小区积水点）应急抽排、雪天道路撒盐除冰，同时负责危险源的围挡警示，交通设施维护（倾倒扶正或重新埋设）等。

④针对市政养护抢修性质，我单位自有压路机、铣刨机、同时在园区中心点30km范围内具备沥青搅拌站(以相应环保资质为准)或与中心点30km范围以内的沥青搅拌站签订长期供货协议，同时提供相关签约搅拌站的环保资质，以便满足工程抢修需要，我单位中标后7个工作日内携带相关证明文件（提供相关签约协议及搅拌站的环保资质）原件给采购人核查，核查后发现材料虚假或材料不全或违背承诺的，采购人有权取消我单位中标资格，并依照相关法律法规规定处理。

⑤我单位具备移动式应急抽排设备3套(每套抽排设备含:5kw以上可移动发电机组一台+4kw水泵1台+100米输水管带+牵引车或小型货车一辆)、防毒面具呼吸器(需具有面罩、气瓶等装置)、有毒有害气体检测仪、裂缝观测镜、空气压缩机、小型雾炮车(机)2辆;路面灌缝机1台、装载机(1.5吨及以上)1台、融雪剂撒布机1台、洒水车1辆且装有雾炮、中型货车(载货重量>4t)1辆。我单位中标后7个工作日内携带设备购置发票原件或设备租赁合同原件给采购人核查，核查后发现材料虚假或材料不全或违背承诺的，采购人有权取消我单位中标资格，并依照相关法律法规规定处理。

⑥我单位中标后，配置专职巡查人员不少于3人、专职维修人员常年不少于7人；维修人员中有专业桥梁技术人员 1名；应急抢修备用人员不少于 15 人；巡查人员配备照相机及摄像机；安全围护设施（移动式护栏）不得少于200 米；市政设施维修设备要求（配套机械及排水设备）；夏季暴雨、台风、冬季除雪等24小时响应并有专业抢修人员集中地点。

⑦日常巡查及台账记录，安排不少于3名专职巡查人员对锡通园区所辖道路、桥梁、雨水及弱电通道等每日巡查不少于2次 ，每日统计，并对发现的问题详细记录在案并附图片，发现问题及时处理及上报，做到一路一档，一桥一档。

我方若违反上述承诺内容，自愿接受取消投标、中标资格、并作为不良行为记入本单位信用档案(公示)，受相关部门调查处理。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年  月   日

# 附件13

# 诚信承诺书

（采购人）：

我方已认真阅读了本项目的招标文件，现就本次投标，作出如下承诺:
    1.我方拟派项目管理机构成员是我单位正式员工，具备相应的从业能力，且已缴纳养老保险和签订劳动合同。

2.我方承诺在本次投标过程中无弄虚作假和串通投标等违法、违规行为，并愿意承担因弄虚作假和串通投标所引起的一切法律责任。

3.我方承诺不向招标人或评标委员会成员或相关人员行贿，以牟取中标。
    4.我方承诺不存在围标串标、借资质挂靠、恶意竞标等违法违规行为。
    5.如我方中标:

(1)我方承诺在收到中标通知书后，在招标文件规定的期限内与你方签订合同。

(2)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

我方若违反上述承诺内容，自愿接受取消投标、中标资格、并作为不良行为记入本单位信用档案(公示)，受相关部门调查处理。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年  月   日

# 附件14

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件15

合同主要条款

合同编号：

委托方：                         （甲方）

中标方：                          （乙方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和有关法律法规，就（   ）项目，经双方协商一致签订本合同。

第一条：工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：南通市苏锡通科技产业园区苏通片区/锡通片区

3、工程内容：①苏通片区：园区范围内（中心河以南）的市政养护，包括桥梁，道路，雨水管道及雨水检查井、雨水边井、雨水排水渠及排水盖板、人行道、侧平石等。②锡通片区：园区范围内（中心河以北）的市政养护，包括桥梁，道路，雨污水管道及雨污水检查井、雨水边井、雨水排水渠及排水盖板、人行道、侧平石等。范围包括苏锡通科技产业园区内所有建成且质保期满的道路。维护期限1年（如一年期限未满，结算金额苏通片区达到430万或锡通片区达到500万，合约自动终止）。

4、服务范围：

苏通片区：服务期内所有单项工程费用相加总额最高为430万/年（含巡查养护费），如一年期限未满，结算金额达到430万，合约自动终止）。乙方有义务及时核对项目累计金额，如最终结算合同金额超过430万元，乙方认可该部分为让利，超出部分甲方无需支付。

锡通片区：服务期内所有单项工程费用相加总额最高为500万/年（含巡查养护费），如一年期限未满，结算金额达到500万，合约自动终止）。乙方有义务及时核对项目累计金额，如最终结算合同金额超过500万元，乙方认可该部分为让利，超出部分甲方无需支付。

4.1、固定巡查养护内容包括：

（1）日常巡查及台账记录，安排不少于 3 名专职巡查人员对锡通园区所辖道路、桥梁、雨水及弱电通道等每日巡查不少于2次 ，每日统计，并对发现的问题详细记录在案并附图片，发现问题及时处理及上报，做到一路一档，一桥一档。

用于巡查的汽车及中轻型货运车（提供相应的行驶证<车主姓名与投标单位必须一致>或车辆租赁协议），专供本地巡查工作，非巡查时需停放在甲方指定的地点，车钥匙交由甲方保管。如不按甲方要求使用或停放车辆，每发现一次罚款2000元，从当月日常巡查养护费中扣除。

（2）养护企业一旦发现问题，小型维修应立即进行修理，费用包含在日常养护费用内（小型维修指单次单处维修费用工程造价在2000元以内的维修，有清单单价的，按照清单单价*中标费率，无清单单价的根据定额计算后再乘以中标费率）。中型以上维修上报业主，养护企业根据业主的指令进行维修，所产生的费用按实结算。

（3）道路养护包括但不限于每年定期（3月-5月）对道路沥青裂缝进行灌缝处理；积水路段（含居民小区积水点）应急抽排、雪天道路撒盐除冰，同时负责危险源的围挡警示，交通设施维护（倾倒扶正或重新埋设）等。

（4）桥涵及其附属构筑物养护，包括但不限于桥梁伸缩缝垃圾清理、桥梁落水管疏通清理、桥梁标牌倾倒扶正或重新埋设等。按照规范要求对所有桥梁进行经常性检查，每年安排桥梁工程师按规范要求进行常规定期检测，并做好台账。如有细小部件的破损、缺失，应及时报告，并进行养护、修理或更换。

（5）雨水及弱电通道养护包括但不限于定期清理雨水边井、沿江公路排水沟及排水口等，发现管道及检查井淤塞应及时进行清理和疏通，发现井盖缺失、破损，井身下沉、外溢等问题及时处理。

（6）管道疏通。

（7）做好管养期限内的资料、台账管理。

4.2、市政维修费用（中型以上维修上报采购人，养护企业根据采购人的指令进行维修，所产生的费用按实结算），按照业主的派工单进行施工，按实际工程量和投标费率进行结算。

市政维修费用结算=实际工程量*清单单价*中标费率（即中标单位的投标费率）

固定巡查养护结算=60万元*中标费率（即中标单位的投标费率）

4.3若无对应清单单价，可采用实际工程量套对应定额*中标费率（即中标单位的投标费率）。对应定额：市政养护维修按《江苏省市政工程计价定额（2014版）》，水务维修按照2014江苏安装工程计价表。

| 序号 | 费用类别 | 费用名称 | 计费基数 | 市政工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明施工措施费 | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5% |
| 2 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 0.31% |
| 3 | 规费 | 社会保障费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 2.0% |
| 4 |  | 住房公积金 |  | 0.34% |
| 5 | 税 金 | 税 金 | 税前造价 | 9% |

竣工结算时，不可竞争费按照下表执行：

4.4按实结算，每一个月报一次汇总，维修数量及质量每季度验收一次，一年送审一次。

材料、设备等在自行组价套用定额时执行派工单对应月份的《南通建设工程造价信息》，人工工资按照派工单对应时间，江苏省住房和城乡建设厅发布的建设工程人工工资指导价的通知执行。无信息价的部分通过招标人认质认价的形式取定（认质认价的材料价格不下浮）。

4.5应急事件处理，巡查时发现危及安全的问题和事件或接业主通知要求处理的应急事件，承包单位应在半小时内到现场并妥善处理，任务单后补。

4.6如因未及时发现坑凹而出现安全事故，由此产生的责任及后果由承包人承担，发包人有权因此解除合同。

4.7因承包人原因造成的安全事故，由此产生的责任及后果由承包人承担，发包人有权因此解除合同。

- 履约期限：1年（2026年  月  日至2027年   月   日止）。

乙方年度平均考核得分大于或等于90 分，则在第一年合同期满时，且甲、乙双方愿意，乙方承诺不增加服务费用的前提下，双方可续签下一年度合同。如乙方在合同期内年度平均考核得分小于90分，则甲方不再与乙方续签合同。处罚要求及标准:每次考核成绩大于等于 90 分，不处罚:小于 90分，每分罚款 2000 元人民币。处罚从养护单位当月的养护款中直接扣除。

6、质保期：壹年

7、投标主要人员项目负责人及专职巡查员须到甲方指定地点每日上下班打卡。

第二条  要 求

1、质量标准：符合城市道路桥梁养护技术规范、《工程施工质量验收规范》《苏锡通园区市政设施维修养护管理办法》及业主制定的相关工作标准，确保单项一次性验收合格。

2、巡查及维修要求：

（1）巡查专用汽车及中轻型货运车各1部（提供相应的行驶证<车主姓名与投标单位必须一致>或车辆租赁协议），此汽车及中轻型货运车专供本地巡查，非巡查时需停放在甲方指定的地点，车钥匙交由甲方保管。如不按甲方要求使用或停放车辆，每发现一次罚款2000元，从当月日常巡查养护费中扣除。

（2）专职巡查人员不少于 3 人、专职维修人员常年不得少于 7 人。

（3）巡查人员配备照相机及摄像机。

（4）安全围护设施（移动式护栏）不得少于 200 米。

（5）市政设施维修设备要求（配套机械及排水设备）。

（6）维修人员中必须有专业桥梁技术人员 1 名。

（7）应急抢修备用人员不得少于 15 人。

（8）夏季暴雨、台风、冬季除雪等 24 小时响应并有专业抢修人员集中地点。

（9）有固定办公地点（主要包括材料堆放仓库，如在中标后一个月内未履行提供相应的租赁合同或自有证明，扣除全部履约保证金，并终止合同）。

（10）针对市政养护抢修性质，乙方单位自有压路机、铣刨机、同时在园区中心点30km范围内具备沥青搅拌站(以相应环保资质为准)或与中心点30km范围以内的沥青搅拌站签订长期供货协议，同时提供相关签约搅拌站的环保资质，以便满足工程抢修需要。

（11）乙方具备移动式应急抽排设备3套(每套抽排设备含:5kw以上可移动发电机组一台+4kw水泵1台+100米输水管带+牵引车或小型货车一辆)、防毒面具呼吸器(需具有面罩、气瓶等装置)、有毒有害气体检测仪、裂缝观测镜、空气压缩机、小型雾炮车(机)2辆;路面灌缝机1台、装载机(1.5吨及以上)1台、融雪剂撒布机1台、洒水车1辆且装有雾炮、中型货车(载货重量>4t)1辆。机械设备均须提供购买发票或设备租赁合同。

3、乙方委派项目经理         ；现场技术员           。

4、乙方在施工过程中，必须遵守国家相关的施工程序，杜绝安全隐患，文明施工。

第三条  履约保证金及工程款支付方法

1、履约保证金

1.1、履约保证金为     ，乙方的履约保证金于本项目结束并验收合格后无息退还。发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

1.2签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

1.3乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

2、工程款（进度款）支付

2.1双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

（1）签订合同前，乙方向甲方交纳履约保证金，每月报业主养护及工程资料。合同履行半年后根据每月考核结果支付至巡查养护费的50%，剩余巡查养护费用根据考核结果在合同到期结束后90天内一次性付清。养护工程一年送审一次，按照投标时的费率按实结算，审计后90天内，支付至审计价的70%；合同期满一年后90天内支付至审计价的100%；实际申请支付时间须配合甲方流转时间确定，乙方不得因甲方付款时间延误问题而要求计息或其他任何索赔要求。

（2）每次支付前，乙方每次领取合同价款时应当开具增值税专用发票，否则甲方有权拒付。

考核人员按维修养护情况对照百分考核细则进行打分，每月以90分为基本分，达到基本分的，兑现巡查养护费；低于基本分的，每少1分扣2000元；低于80分为不合格。半年内考核两次不合格或全年考核三次不合格的则终止承包合同，费用按实结清，同时作为不良记录存档，三年内不得参加南通苏锡通控股集团有限公司及其子公司的招投标，扣减乙方相应违约金的同时履约保证金不予退还。

2.2调整的合同价款（含追加合同价款和扣减合同价款）在工程结算并审计后一并支付或扣回。

2.3竣工结算申请

因承包人提供竣工结算资料不完整的，发包人书面催促14日内仍不提供的，发包人可根据承包人已提供的竣工结算资料进行委托审计，承包人对此审计结果须无条件接受。

承包人无正当理由拒不接受审计单位的审计结果，自书面审计结果送达承包人，且经发包人书面催促14日内承包人仍不接受的，视为承包人已默认审计结果。

承包人应积极配合审计工作，及时对审计结果进行核对，无误后签字盖章确认；承包人无正当理由拒不接受审计单位的审计结果，自书面审计结果送达承包人，且经发包人书面催促14日内承包人仍不接受的，视为承包人已默认审计结果。

双方同意以苏锡通科技产业园纪工委或其授权、委托的代理部门或审计单位出具的审计意见为最终审核结果，也同意全力配合苏锡通科技产业园纪工委或上级部门的复审抽审工作，并不会因该部分审计问题提出索赔。

工程结算审计由发包人负责，承包人应认真编制竣工结算并提交审计所需全部资料，如审计单位对承包人提交的结算额扣减超过5%（包括5%），则本项目所有的审计费用全部由承包人承担。

工程竣工结算不得高估不冒算，如有违约，承包人必须承担如下违约责任：如果经审计后单项工程结算审计的审计核减率超过10%（不含10%），则所有审计费用由承包人承担且承包人支付审减额的5%作为违约金；如果审计后单项工程结算的审计核减率在8%-10%之间（不含8%），则所有审计费用由承包人承担且承包人支付审减额4%作为违约金；如果审计后单项工程结算的审计核减率在5%-8%（不含5%含8%）之间，则所有审计费用由承包人承担且承包人支付审减额3%作为违约金；上述由施工单位承担费用的违约金在工程价款支付时直接扣减。

第四条   违约责任

1、因承包人原因延误合同工期保证金不予退还外，并按每延误一天加罚1000元，不足一天的按一天计算，误期赔偿加罚的最高限额为15%，一旦达到最高限额，发包人可考虑终止合同，已完工程量不予结算。

2、工程质量达不到协议书中约定的质量标准的，没收3%的质量保证金作为违约金，并由承包人返工，直至达到合格要求，返工的费用由承包人承担。

第五条  补充条款：

1.本工程严禁使用不合格的材料，一经发现，限期退场，不按要求退场的，造成的损失由承包人负责。

2.在履行合同过程中，承包人应遵守国家或地方的法律、法规、法令、或任何对工程有管辖权的部门的规章，并按要求支付有关费用，费用由中标单位自行承担。

3.无论发包人是否给予了批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必须的全部工作。

4.承包人承诺未经发包人同意不得更换其建造师。

5.承包人承诺本工程不转包，否则发包人有权没收履约保证金，并取消中标资格，已完工程量不予结算。

6.派驻现场的项目负责人必须遵守以下规定：

（1）派驻现场的项目负责人应与投标文件一致，不得更换项目负责人，否则发包人有权终止合同，一切损失由承包人自行负责。

（2）项目经理、安全员必须保证每月出勤不少于26天；每月项目经理请假不得超过三次，三次以上每一次罚款2000元；承包人投标时确定的项目班子组成人员无特殊情况，不得擅自更换，且应在项目现场工作；承包人的项目经理必须参加工程例会并汇报工程情况，工程竣工前项目经理请假经批准不参加例会次数最多不超过三次，三次以上按城建管理规定执行。承包人应合理安排巡查人员，保证服务期内每天巡查不少于两次，建设单位可随时检查。如巡查人员缺岗,除责令承包单位立即予以纠正外,按每发现一人次给予1000元的处罚。

7.承包人要做到减少噪音及环境污染，文明施工达标，如有投诉，按每有一起罚款2000元。

8.发包人代扣、代承包人支付的所有费用从工程款中扣除。

9.施工过程中的排污、环保、市容、城建城管、消防、治安、人口管理等办理相关手续以及对临近居民、行人的影响等，由承包人负责协调处理，并承担相关的费用。

10.本工程履约保证金为中标价（暂按每个标包的预算价*中标费率）的8%，其中工期保证金为3%，质量保证金为2%，安全保证金1%，竣工资料保证金1%，廉政保证金1%。

11.承包人在施工过程中，如有以下情形，招标人可对承包人直接处以5000元的罚款：A：施工期间工程资料不能及时到位的；B：隐蔽部位不经验收通过就进行下一道工序的；C：不论以何种形式被发现偷工减料、以次充好的；D：安全文明生产措施不到位；E：对业主整改意见整改不到位。

12.施工过程中，因承包人施工原因，而造成煤气、自来水管道、雨污分流管等受到破坏的，除承包人须按规定修复外，发包人可对承包人处以500元/次处罚。

13.如承包人发生上述情况而拒交罚金的，发包人有权从工程款中或履约保证金中双倍扣除。

14.认真做好廉政建设的各项规定及办法，不以任何形式向业主、质监、设计、地质等相关单位人员赠送各种礼品、礼券或现金等，如有贿赂行为，廉政保证金(1.0%)予以没收。

15、临时用电用水由投标人自行解决，此项费用发包人不再支付。

16、施工过程中所有矛盾由施工方自行处理，由此引起的费用发包人不再支付。

17、本工程不予转包和违法分包，否则发包人有权没收工期质量保证金，并终止工程合同。

18、所列违约内容发生时，将在承包人第一次合同付款时扣除。违约金设定区间范围的由发包人视轻重而定。具体要求见下表：

| 序号 | 违约内容 | 违约金（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单项要求工期延误 | 单项工程价的万分之二点五/天 |  |
| 2 | 更换项目经理 | 中标价的百分之三/次 |  |
| 3 | 项目经理不到位 | 2000/天 | 1、要求项目经理每月不少于 26 天在现场。 2、项目经理未经发包人书面许可每月在现场时间少于26天的，视为不 到位。 |
| 4 | 其余主要人员（专职巡查人员、桥梁技术人员）不到位 | 1000/天 | 1、要求主要人员每月不少于 26 天在现场。 2、主要人员未经发包人书面许可每月在现场时间少于 26 天的，视为不到位。 |
| 5 | 安全事故 | 10 万~30 万/次 | 视轻重由发包人确定 |
| 6 | 质量事故 | 5 万~20 万/次 | 视轻重由发包人确定 |
| 7 | 不接受业主指令 | 2000~2万/次 | 视轻重由发包人确定 |

18.1项目经理累计缺勤 10 天或连续缺勤 5 天，发包人有权终止合同，勒令退场，已完成工程量不予结算，并由承包人承担由此发生的全部责任和损失。

18.2 项目经理经发包人和监理人考核不合格，承包人必须在一周内无条件更换，同时须向发包人支付 10 万元/次的违约金，若无正当理由拒绝更换，须向发包人支付 30 万元/次的违约金。

18.3项目经理部主要管理人员（专职巡查人员、桥梁技术人员）经发包人和监理人考核不合格，承包人必须在一周内无条件更换，同时须向发包人支付 2 万元/人次的违约金，若无正当理由拒绝更换，须向发包人支付 5 万元/次的违约金。

18.4违规行为违约金条款

18.4.1发包人在现场发现下列行为现象时，有权从承包人第一次（或第二次）付款节点扣除相应违约金。违约金金设定区间范围的由发包人视轻重而定。

18.4.2具体要求见下表：

| 序号 | 违规内容 | 违规处罚金（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未严格遵守开工审批制度 | 5000/次 |  |
| 2 | 未严格遵守工序报验制度 | 2000/次 |  |
| 3 | 未严格执行材料进场报验台账制度 | 5000/次 |  |
| 4 | 未严格执行机械设备进退场报验制度 | 2000/次 |  |
| 5 | 存在安全隐患未及时采取合理措施 | 5000/次/处 |  |
| 6 | 安全文明措施达不到要求 | 3000/次/处 |  |
| 7 | 场容场貌达不到要求 | 3000/次/处 |  |
| 8 | 对周边公共/地下管线设施造成破坏 | 2 万~10 万/次 |  |
| 9 | 食堂卫生检查不合格 | 2 千至 2 万/次 |  |
| 10 | 食物中毒 | 2 万-10 万/次 |  |
| 11 | 施工质量缺陷 | 1000-1 万/次/处 |  |
| 12 | 成品养护、保护措施不到位 | 2000/次/处 |  |
| 13 | 进入施工现场不戴安全帽 | 200/次/人 |  |
| 14 | 打架、斗殴 | 1 万/次~5 万/次 |  |
| 15 | 无证上岗 | 2000/人/次 |  |
| 16 | 酒后上岗 | 1000/人/次 |  |
| 17 | 不符合安全文明管理规定规程的其余行为 | 1000/人/次 |  |
| 18 | 质保验收资料不全、不及时、不规范 | 2000 元/次 |  |
| 19 | 安全文明台账资料不全、不及时、不规范 | 2000 元/次 |  |
| 20 | 未及时递交合格结算送审资料 | 3000 元/天 |  |
| 21 | 未及时办理竣工移交手续 | 2000 元/天 |  |
| 22 | 未及时办理竣工资料编制归档移交 | 3000 元/天 |  |

19.承包方须为所有项目成员办理保险。

20. 承包人出现不正当行为（如因拖欠工资等债务纠纷，或在现场产生公害等），从而给发包人造成不便、或影响园区公众形象的，则每出现一次上述情况，视情节轻重，承包人向发包人支付人民币 2 万元至 10 万元，即使这种不正当行为或违约是在合格竣工日之后发现。 若违约金不足以弥补给发包人造成的不便、增加的工作量所造成的损失的，承包人还应赔偿违约金不足发包人损失的金额，发包人有权从承包人的工程款中扣除。

21. 拖欠工资：承包人必须遵守当地政府关于解决农民工工资问题的有关文件，保证按月支付农民工工资，发包人或发包人代表有权定期或不定期对各中标单位施工期间的农民工工资发放进行调查，每调查发现一次上述情况，发包人有权对承包人进行 5-10 万元/次的罚款。承包人若拖欠民工工资引起民工上访事件将视为承包人违约，发包人将扣除承包人工程款用于支付民工工资，或启用银行履约保函（或保证金）支付民工工资。

22.拒不执行业主的派工单，业主可根据情节轻重，处5000~20000元罚款。

23.在特殊情况时，要建立建全应急、抢险突击队，随时服从业主调度。遇大雨、暴雨、汛期，承包应增派人员到现场积极组织疏导雨水避免水浸马路。遇大雪，承包商应增派人员机械到现场扫雪。如不服从业主安排造成重大责任事故及恶劣影响扣除500-10000元/次，并承担相应责任。

24.在特殊情况下，可根据业主指令，养护维修范围可以扩大至苏锡通园区内的其他区域。

第六条  本合同执行过程中的未尽事宜，双方协商、调解。本合同各条款履行结束，则自行失效。因履行本合同产生的各种纠纷，双方先行友好协商，协商不成的，均有权向南通经济技术开发区人民法院诉讼解决。

本合经双方签章后生效，共一式捌份。甲方执肆份，乙方执肆份。

委托方（公章）：                          承包方（公章）：

法人代表：                                法人代表：

委托代理人：                              委托代理人：

签订日期：

签订地点：

合同附件:

附件1：                           廉 洁 协 议

甲方：

乙方：

为了在工程建设中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省、市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定，结合工程建设的特点，特订立本协议如下：

一、甲、乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应当由个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公开执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相关工作，不得为获取某些正当利益向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取利益擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所娱乐。

十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采取不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1～5%的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、本廉洁协议作为                工程承发包合同的附件，与工程承发包合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。

十四、本协议一式两份，甲方执一份、乙方执一份。

甲方：（盖章）                           乙方：（盖章）

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

地址：                                   地址：

电话：                                   电话：

签约日期：     年    月    日           签约日期：     年    月    日

附件2：（招标人保留对养护管理办法修改完善的权利，以下管理办法仅供投标人投标时进行参考）

市政设施维修养护管理办法

- 总则
　　第一条  为加强城市市政设施管理，保持市政设施完好，提高市政管理水平和养护质量，改善城市环境，根据国务院发布的《城市道路管理条例》和建设部颁布的《市政设施养护规范》，并结合我区的实际，特制定本办法。

# 第二条  市政维修养护管理的内容包括：城区道路（桥梁），雨污水管道，窨井盖的维修及更换，桥梁栏杆，日常巡查等维修养护费支出的市政设施维护和维修项目。

第三条  市政设施维修、养护、管理应达到“五无”（无隐患、无坑洞、无积水、无缺损、无堵塞），“三好”（养护维修质量好、路面平整顺畅好、管网排水功能好）标准。

第四条  本办法适用于我区兴建并已办理竣工验收移交手续的市政施设，或外资、集资兴建并办理过资产接管手续的公共市政设施。其他市政设施的养护、维修、管理工作可参照本办法执行。

二、派工、审批

第五条  市政设施维修养护的所有任务必须以派工单的形式下达。

第六条  业主拟定派工前必须先行同审计、纪委、施工负责人踏勘现场，拟确定施工范围，估算工程量，确定初步施工方案。

第七条  单体维修点位估算价低于2万元的，由单位分管领导审批；单体维修点位估算价高于2万元的由单位分管领导审核、主要领导审批；单体维修点位估算价高于5万元的，施工单位必须编制工程概算并加盖公章呈报业主，施工过程中需约请财政、审计、监察等部门现场复核确认，形成一致书面文件，供结算时参考。

第八条  施工单位在业主没有变更派工单任务内容的前提下，必须严格按照业主下达的派工单要求施工。

第九条  一般情况下由业主先派工后施工，但遇有应急、特殊的维修点位，施工单位可先行施工，后办理相关审批手续。

三、工程量确认

第十条 必须严格按照派工单、施工工艺、施工内容、施工范围督促维修养护。每天应对当天所发生的工程量进行记录，并会同业主代表、审计、纪委现场确认。对每个点位维修养护工序都要拍照取证，留有影像资料。

第十一条  在维修养护过程中，如遇客观实际情况的影响，需调整修复方案的应及时向业主报告，由业主重新确定施工方案，并经中心领导审批后实施。

第十二条  施工单位应在每月上旬向业主上报上月已完成单体维修养护点位的工程量，上报工程量时需附相关工序照片，加盖项目部章。

四、过程控制

第十三条  维修养护工程主体由建设、勘测、设计、施工各方组成。单体修复点位涉及较大工程量或结构复杂修复方案难以确定等情况，应由勘测、设计单位出具设计文件方可施工。

第十四条  紧急应急情况的修复由建设、审计、施工单位三方现场确认实施内容、实施工作量、实施方案。由施工单位负责应急先行实施，实施后及时按一般流程补办相关手续。如不能马上查明原因的，施工单位应先行实施围挡、支护、封堵、综合管线保护等前期工作及安全防护工作。

- 主代表负责整个维修、养护过程质量、安全、进度、造价管理。按年度实施计划及应急性维修任务督促施工单位做好维护工作。

第十六条  单体维修点位有隐蔽子项工程内容的，隐蔽项的质量和工程量由施工单位按规定的格式提出，业主代表及园区审计单位、验收合格后，方可进入下一道工序施工。工程一般材料规格、质量需经业主代表验收合格后方可使用，主要材料需现场见证取样送检测单位检测合格后方可使用。

第十七条  施工单位应当按批准的方案施工。在施工过程中，原则上一般不增减维修项目，若确实需要增减维修项目，或较大变更预算书中的内容（材料、规格、型号、增加工程量等），必须由施工单位提出增减维修项目的书面报告，按原程序报批准后方可施工。施工单位擅自变更的，由施工单位自行承担责任。

第十八条  施工单位针对日常巡查中发现的道路破损、坑洞、沉降、积水、人行道板、窨井盖缺失、松动等市政设施损坏情况，应及时制定维修养护方案并上报业主审批，经审批后下达的派工单要求保质、保量完成维修养护任务。

第十九条  施工单位在施工期间应确保所有现场工作人员和过往车辆、群众的安全，采取有效安全措施，做到安全施工。并按区文明工地要求做好现场施工管理。施工完毕后应及时清场，恢复道路交通。

第二十条   施工单位在接到工程任务后，必须按建设单位要求和施工规范进行施工，保证工程质量；如遇到有限空间作业、下井封堵作业、深基坑作业需报专项方案并报批。

五、巡查考核

第二十一条  业主针对维修养护单位巡查养护执行情况每月实施一次以上不定期考核，考核扣分累加计算月考核分。

第二十二条  维修养护单位必须每天按照合同约定的专职巡查人员对养护范围内的道路、桥梁、雨污水管道、窨井盖、河道栏杆等市政设施进行巡查养护。对道路、桥梁安排每日巡查，每日统计，并对发现的问题详细记录在案并附图片，做到一路一档、一桥一档等。

第二十三条 对日常巡查养护采取考核制度，根据考核结果支付日常巡查养护款，月考核分与月实结巡查经费挂钩，月日常巡查养护费为60万元*中标费率/12，日常巡查养护费包含在投标报价中。核人员按维修养护情况对照百分考核细则进行打分，每月以90分为基本分，达到基本分的，兑现巡查养护费；低于基本分的，每少1分扣2000元；低于80分为不合格。半年内考核两次不合格或全年考核三次不合格的则终止承包合同，费用按实结清，同时作为不良记录存档三年内不得参加南通苏锡通控股集团有限公司及其子公司的招投标，扣减乙方相应违约金的同时履约保证金不予退还。

注：巡查养护费定义：包一为锡通片区（中心河以北）和包二为苏通片区（中心河以南）的巡查养护费均为60万元*中标费率（包含在500万元（锡通片区）/430万元（苏通片区）的总限价内），服务期结束后，按考核情况支付。

月日常巡查养护费为60万元*中标费率/12

第二十四条  针对12345热线下达的任务，应及时处理、及时反馈，加强重大节假日、重大活动日及各项创建活动的巡查，建立节假日、休息日值班制度，值班人员必须24小时保持通讯畅通。

第二十五条  施工单位应做好台风、暴雨期间防汛等突发事件应急处理，以及市政中心交办的其他临时性任务，按照相关要求认真及时完成。

六、维修验收

第二十六条  验收工程量以业主下达派工单任务内容为工程量依据。

第二十七条  维修施工单位在所有项目完工并完成计量的前提下向业主单位提出预验收申请。

第二十八条  对零星维修项目，业主每半年或三个月组织一次验收，并出具验收证明。

第二十九条  业主、审计对施工单位维修工程的质量情况进行跟踪检查，发现质量问题，要求施工单位限期整改，整改费用由施工单位负责。

七、附则

第三十条   本办法由业主单位负责解释。

第三十一条   本办法自2015年6月1日起施行。

附件3：（招标人保留对考核表修改完善的权利，以下考核表仅供投标人投标时进行参考）

市政道路巡查养护月度考核评分表

考核日期：                 考核参加人员：               考核标段：

| 序号 | 项目 | 考核内容 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路巡查 （20分） | 1、未按规定统一着装，发现一人扣1分。 |  |  |
|  |  | 2、巡检人员少于合同及招标文件要求，少一人扣1分。 |  |  |
|  |  | 3、未及时发现或未记录市政设施破损，发现一次扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 4、未及时发现，报告涉及安全隐患破损设施、私开道口、私接管道的，发现一次扣5分。 |  |  |
|  |  | 5、雨污水管道堵塞，未及时发现的，发现一次扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 6、道路、雨污水管道、弱电管道被非法占用、破坏等未及时发现的，发现一次扣2分。 |  |  |
| 2 | 养护施工管理 （30分） | 1、未及时修复坑槽涉及行车或行走安全，发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | 2、窨井框盖未及时恢复，或井框盖需定制而现场未设置安全护栏，发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | 3、桥梁栏杆松动或缺失未及时处理，发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | 4、排水设施堵塞未及时疏通、伸缩缝未及时清理、为及时进行沥青灌缝、护坡坑洞未及时修复，发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | 5、未能及时完成业主布置的任务，发生一次扣2分。 |  |  |
|  |  | 6、养护台帐资料不完整、及时、准确，发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 7、项目负责人及主要管理人员出勤率必须满22天，少一天扣1分。 |  |  |
|  |  | 8、项目负责人未请假擅自离开工地，发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 9、现场未按上报的进度计划落实到位，业主安排工作未及时完成，有拖拉现象，拖拉一天扣1分。 |  |  |
|  |  | 10、对于突发事件，养护单位接到业主通知必须在1小时之内响应并及时处置突发事件，若在规定时间内未及时完成的一次性扣3分。 |  |  |
| 3 | 安全、文明施工（25分） | 1、施工现场未设置安全设施，发现一次扣2分。 |  |  |
|  |  | 2、施工区域指示、警示、施工安全标志不健全，发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 3、施工现场布置不合理；材料、设备堆放不整齐，发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 4、工程完工后造成道路市政设施污染，发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 5、工程完工后未及时清理建材、垃圾，需日产日清部位未做到位，发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 6、安全管理制度缺失，发现一项扣1分。 |  |  |
|  |  | 7、施工未安全交底、岗前未进行培训，发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 8、安全无事故，如发生一次安全事故，本月安全、文明施工项考核得0分。 |  |  |
|  |  | 9、农民工工资支付及时，如发生农民工上访事件，一次扣10分。 |  |  |
| 4 | 其他 （25分） | 1、发生有责投诉，或遭新闻媒体曝光，发生一次扣5分。 |  |  |
|  |  | 2、对暴雨、雪、冰冻、台风等灾害天气、突击任务、应急处置事件中保障不力，发生一次扣5分。 |  |  |
|  |  | 3、在规划建设局检查中，发现一次存在问题，扣3分。 |  |  |
| 5 | 总分 |  |  |  |

附件4：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 项目（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

本工程竣工时实际完成的所有工作内容       。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程及外墙外保温系统工程（界面、保温、加强层等）为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  /  年；

3．装修工程为  /    年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为     年；

5．供热与供冷系统为  /    个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为     年；

7．其他项目保修期限约定如下：

本工程项目质量保修期为壹年 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

如对工程质量保修金的管理政府相应管理部门有新规定的，双方同意按照政府的相应规定办理。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修（除不可抗力外）。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。若发包人委托他人修理的，发生的费用由承包人承担，具体工程量以发包人和监理单位签证为准，结算费用按《江苏省建设工程费用定额》*1.2计取，并在当年付清给发包人委托的修理人。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：  施工合同专用条款中对质量保修有规定的，按照专用条款的规定执行  。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：  (公章)                      承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：

（签字）                            （签字）

组织机构代码：                  组织机构代码：           

地  址：                          地  址：                 

邮政编码：                      邮政编码：               

法定代表人：                    法定代表人：             

委托代理人：                      委托代理人：             

电  话：                          电  话：                 

传  真：                          传  真：                 

电子信箱：                          电子信箱：               

开户银行：                        开户银行：               

账  号：                        账  号：                 

附件5：

安全生产合同

甲方:

乙方:

为在合同的实施过程中创造安全高级的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同:

一、业主职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即:同时设计、审批，同时施工、同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

6、组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人有及时处理发现的各项隐患。

二、承包人职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全第一、预防为主” 和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强安全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边、人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%-3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、承包人必须只有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、焊接、机动车驾驶。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿藏防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其处于完好状态:不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急教援预案:如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

1、如因业主或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

2.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：                               乙方:

法定代表人:                         法定代表人:

授权代理人:                         授权代理人:

年  月  日                         年  月  日

注:采购人保留对合同文本的修改及完善的权利。

附件6

履约保函示范文本

（独立保函）

编号：

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

（受益人名称）：

鉴于        （以下简称“受益人”）与        （以下简称“申请人”）于  年  月  日就          工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“基础合同”），我方（即“开立人”）根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期后   日止，最迟不超过   年   月   日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的   日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：            。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国    。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                             （公章）

法定代表人（或授权代表）：              （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年      月