江苏省地质调查研究院

数字赋能与智慧监管：实景三维建模 (第三年度)

招标文件

项目编号：JSZC-320000-JCEC-G2026-0048

（ZZ066026E9ZC00507）

江苏省设备成套股份有限公司

2026年3月

目录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	6

第三章 评标标准	20

第四章 采购需求	25

第五章 合同条款及格式	31

第六章 投标文件格式及附件	43

招标公告

项目概况

江苏省地质调查研究院数字赋能与智慧监管：实景三维建模(第三年度)项目的潜在投标人应在江苏省设备成套股份有限公司获取招标文件，并于2026年3月31日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320000-JCEC-G2026-0048（ZZ066026E9ZC00507）

1.2项目名称：江苏省地质调查研究院数字赋能与智慧监管：实景三维建模(第三年度)

1.3项目预算：1480万元

分包一：承担宿迁、徐州区域任务及统筹汇总工作   830万元

分包二：承担扬州、淮安区域任务  650万元

1.4最高限价：

分包一：承担宿迁、徐州区域任务及统筹汇总工作   830万元

分包二：承担扬州、淮安区域任务  650万元

各包超过最高限价的投标文件按无效投标处理。

1.5采购需求：

分包一：承担宿迁、徐州区域任务及统筹汇总工作

项目任务：地形级实景三维建设、城市级实景三维建设、综合数据库建设、综合图册编制、技术设计方案编制及成果汇总等。项目成果要求：成果需通过采购人组织检查验收，且需能够完全衔接江苏“国家山水工程”数字赋能与智慧监管项目三维全息信息系统平台。具体成果如下：（1）外业航摄数据；（2）像片控制点数据；（3）空三成果数据；（4）实景三维模型成果数据；（5）构建筑物三维模型单体模型；（6）真正射影像数据；（7）综合数据库成果；（8）典型案例综合图册成果；（9）实景三维产品元数据；（10）实景三维建模总体技术设计方案；（11）项目技术总结、检查报告、检验报告等相关文档；（12）结合项目需求形成的其他相关资料。

分包二：承担扬州、淮安区域任务

项目任务：地形级实景三维建设、城市级实景三维建设、综合数据库建设、综合图册编制等。项目成果要求：成果需通过采购人组织检查验收，且需能够完全衔接江苏“国家山水工程”数字赋能与智慧监管项目三维全息信息系统平台。具体成果如下：

（1）外业航摄数据；（2）像片控制点数据；（3）空三成果数据；（4）实景三维模型成果数据；（5）构建筑物三维模型单体模型；（6）正射影像数据；（7）综合数据库成果；（8）典型案例综合图册成果；（9）实景三维产品元数据；（10）项目技术总结、检查报告、检验报告等相关文档；（11）结合项目需求形成的其他相关资料。

各分包具体服务要求详见采购文件第四章采购需求。

本项目可以兼投但不兼中，一个投标人可同时参与两个分包，但最多只能在一个分包上中标。本项目按照分包号正顺序依次评审，如各包都排名第一，则只能在分包一中中标，分包二由排名第二的候选人中标。

1.6合同履行期限：2026年12月31日前完成项目全部工作成果。

1.7本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

1.8本项目不接受联合体投标。

1.9本项目标的所属行业：其他未列明行业。

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年财务报表（公司成立不满一年，至少提供投标截止时间前近一个月的财务报表），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：①提供缴纳税收的凭证；②提供缴纳社会保险的凭据，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特殊条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：（1）投标人必须具有行政主管部门颁发的测绘乙级及以上资质（业务范围必须包含地理信息系统工程和地图编制、测绘航空摄影、摄影测量与遥感和地理信息系统工程）（提供复印件加盖公章）。

2.4第2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.5供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.7拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，依法通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询投标人信用记录并保存。

三、获取招标文件

3.1时间：自公告发布之日起5个工作日

3.2地点：江苏省设备成套股份有限公司

3.3方式：

（1）文件提供方式：纸质文件，售价：500元

（2）支付方式：凡有意参与者，请于获取时间内(北京时间，下同)，登录江苏省阳光交易平台（网址为：https://www.jsygjy.cn）按照要求进行实名会员注册、完善相关信息及选择项目。参与者必须在获取时间内完成支付，否则将无法保证获取文件。平台网站首页“帮助中心”提供操作手册，参与者可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录等操作。供应商平台咨询电话：025-83306809(工作日8:30-11:30，13:30-17:30)。需要发票的，可在“费用管理--发票管理”模块下载发票；平台服务费发票由江苏招采信息技术有限公司开具。非因招标代理机构或平台原因，发票一经开具不予退换。

（3）支付完成后，纸质文件可通过现场领取或邮寄送达，现场领取的请至江苏省设备成套股份有限公司（现场领取请提前联系：025-83320576，地址：江苏省南京市鼓楼区清江南路18号D座10楼1002室）领取；需邮寄送达的请将公司名称、项目编号、邮寄地址发送至邮箱。为方便编制投标(响应)，参与者可登录平台免费下载电子招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1提交投标文件截止时间：2026年3月31日上午9：30（北京时间）

4.2开标时间：2026年3月31日上午9：30（北京时间）

4.3地点：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D座11楼1号开标室

投标人因故未出席开标会的，视同同意本项目开标结果。

4.4供应商应提供纸质版投标文件一式伍份（壹份正本、肆份副本）、电子版响应文件1份（一般应为PDF格式正本盖章扫描件、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档，供应商需承担前述不一致造成的不利后果。同时参加多个分包的投标人，可以只准备一套符合以上数量要求的投标文件。对于不同分包有不同描述的内容，在相关描述上做出标记。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

## 6.1本项目在“江苏政府采购网”发布公告。

## 6.2投标人应当从招标代理机构合法获得本项目的招标文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：江苏省地质调查研究院

地址：南京市玄武区珠江路700号

联系人：李旋

联系方式：025-51816564

2.采购代理机构信息

名称：江苏省设备成套股份有限公司

地　址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D座10楼1002室

联系人：李婷婷

联系方式：025-86635193

邮箱：litt@jcec.cn

3.项目联系方式

项目联系人：李婷婷

电话：025-86635193

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

2026年3月11日

投标人须知

一、总则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“招标代理机构（采购代理机构）”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的招标（采购）代理机构，是从事招标（采购）代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统〔2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7本国产品支持政策

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。政府采购活动涉及本国产品的，投标人应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章），否则不得享受价格评审优惠。本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

3.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：招标公告；投标人须知；投标人应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求；招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；招标代理机构代理费用的收取标准和方式；投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。

4.2招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3招标代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

6.4投标文件应按照招标文件规定的顺序打印、装订成册并编制目录。因编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、投标文件的组成

7.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。

7.2投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章投标文件格式及附件”的要求编制。

8、投标文件的商务部分

8.1商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（5）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见第六章）；

（3）投标人资格资信证明文件：

1）第一章招标公告中2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

2）第一章招标公告中2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

3）第一章招标公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；

（5）《商务条款偏离表》；

（6）分项报价表（格式见附件）；

（7）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（8）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（9）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

9、投标文件的技术部分

技术部分是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《采购需求偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

10、投标文件的价格部分

10.1价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

10.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

10.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

10.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

10.5投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

10.6《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。如两份开标一览表中的投标报价不一致，视为提交备选投标报价，作无效投标处理。

10.7本项目预算为：详见第一章。

11、投标文件的其他部分

11.1其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

12、投标保证金

无。

13、投标有效期

13.1自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

13.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

14、投标文件签署

14.1投标文件应由投标人法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的委托代理人签字。

15、投标费用

15.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，招标代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

15.2招标代理服务费：本次采购，各分包中标人参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）招标收费基准费率计算，招标代理服务费在领取中标通知书前向采购代理机构支付招标服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。

四、投标文件的递交

16、投标文件的密封和递交

16.1投标人的所有投标文件均应密封后递交，同时应提供电子版投标文件壹份（电子版须为投标文件正本加盖公章、签字后形成PDF扫描件，扫描件内容应与纸质投标文件正本完全一致、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。每套投标文件须清楚标明“正本”、“副本”。如果它们之间内容有差异，以正本为准。

16.2投标文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或授权代表签字（或签章）并在招标文件中注明须加盖公章的地方加盖公章，如为授权代表签字的应附“法定代表人授权书”，正本必须为原件，但投标人的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，评标委员会认为需要时，投标人应提供原件供核对。

16.3投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有投标人法定代表人或授权代表签字（或签章），同时加盖投标人公章。

16.4投标文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订，如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面；投标文件装订提倡采用胶装的形式。

16.5投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件

17、有下列情形的投标文件将被拒收：

17.1逾期送达的；

17.2未按照招标文件要求密封的。

18、投标文件的修改和撤回

18.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者招标代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

18.2投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

19、诚实信用

19.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

19.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

20、开标

20.1采购代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

20.2开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

20.3投标人不足3家的，不得开标。

20.4开标过程由采购代理机构集中系统解密，生成的开标记录表由各投标人代表和相关工作人员扫码签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在递交投标文件时当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

20.5投标人未扫码签字确认开标记录表的，视同认可开标结果。

20.6公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、招标代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

21、评标

21.1评标委员会

21.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2评标程序

21.2.1投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者招标代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

21.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定的要求密封、签署、盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（3）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（4）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（5）未按招标文件规定的数额和形式交纳投标保证金的；

（6）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

21.2.2.1实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

21.2.2.2有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2.3澄清有关问题。

21.2.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

21.2.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.3.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

21.2.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

21.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

21.3评标方法和标准

21.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

21.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

21.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

21.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求

21.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

（3）投标报价低于本项目最高限价45%的，即投标报价<本项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

21.4.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于21.4.1条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于21.4.1条第（3）项情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

21.4.3评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

21.4.4异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

22、确定中标人

22.1采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

22.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

22.3中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。

22.4中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

22.5所有投标文件不论中标与否，均不退回。

23、编写评标报告

23.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24、评标过程的保密性

24.1采购人和招标代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

25、签订合同

25.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

25.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

25.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

26、质疑

26.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

26.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

26.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

26.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

26.6投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

26.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

27、投诉

27.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

27.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

27.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

27.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。本项目可以兼投但不兼中，一个投标人可同时参与两个分包，但最多只能在一个分包上中标。本项目按照分包号正顺序依次评审，如各包都排名第一，则只能在分包一中中标，分包二由排名第二的候选人中标。

分包一、分包二

| 评分因素 |  | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.投标报价（10分） |  | 采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标报价最低为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10（小数点后保留2位小数，四舍五入）。 | 10 |
| 2.技术部分（53分） | 2.1项目理解 | 根据投标人针对本项目的理解分析进行综合评分，本项最高得8分。 1）针对本项目的理解分析透彻深入，与本项目的契合性高，得8分； 2）针对本项目的理解分析较为透彻，与本项目的契合性较高，得5分； 3）针对本项目的理解分析一般，与本项目的契合性一般，得2分； 4）未体现的不得分。 | 8 |
|  | 2.2技术方案 | 根据投标人针对本项目制定技术方案，以及各项工作任务及其子项任务技术路线的科学性、合理性、统筹性等，由评委进行综合评分，本项最高得10分。 1）方案技术路线合理、科学性强、统筹性强的得10分； 2）方案技术路线较为合理、科学性较强、统筹性较强的得7分； 3）方案技术路线合理性、科学性一般、统筹性一般的得4分； 4）方案技术路线缺乏科学合理性，统筹性差的得1分； 5) 未体现的不得分。 | 10 |
|  | 2.3进度安排 | 根据投标人针对本项目制定的工期计划等综合评分，本项最高得5分。 1）方案科学合理，保障措施切实可行的，得5分； 2）方案较科学合理，保障措施较可行的，得3分； 3）方案不甚科学合理，保障措施不甚可行的，得1分； 4）未体现的不得分。 | 5 |
|  | 2.4质量保证措施 | 根据投标人针对本项目制定的质量保证方案及措施综合评分，本项最高得分5分。 1）切实可行，具有完善的质量保证体系的，得5分； 2）较切实可行，质量保证体系较完善的，得3分； 3）不切实可行，质量保证体系不完善的，得1分； 4）未体现的不得分。 | 5 |
|  | 2.5重点难点分析及合理化建议 | 根据投标人提供的对可能存在的问题进行重点难点分析，提出解决方案或合理化建议，综合评分，本项最高得分5分。 1）整体分析和措施理解深入、逻辑清晰、重点难点定位准确，可执行性和可操作性强，满足项目需求得5分； 2）整体分析和措施理解不深入、逻辑不够清晰、重点难点定位一般，可执行性和可操作性较强，基本符合项目需求得3分； 3）整体分析和措施理解肤浅、逻辑混乱、重点难点定位不准确，可执行性和可操作性一般，不太符合项目需求得1分； 4）未体现的不得分。 | 5 |
|  | 2.6项目管理制度 | 根据投标人针对项目的作业环境和作业区域特点制定的管理制度综合评分，本项最高得分5分。 1）人员配备齐全合理，分工明确，完全满足本项目实施的得5分； 2）人员配备较齐全合理，分工较明确，基本满足本项目实施的得3分； 3）人员配备不甚齐全合理，分工不甚明确，不能满足本项目实施的得1分； 4）未体现的不得分。 | 5 |
|  | 2.7安全保密措施 | 根据投标人针对项目的安全保密制度、数据安全保密措施综合评分，本项最高得分5分。 1）投标人具有完备的安全保密制度、制定数据安全保密措施的，完全满足本项目实施的得5分； 2）投标人具有较完备的安全保密制度、制定数据安全保密措施的，基本满足本项目实施的得3分； 3）投标人不具有完备的安全保密制度、制定数据安全保密措施的，不能满足本项目实施的得1分； 4）未体现的不得分。 | 5 |
|  | 2.8技术力量情况 | 2.8.1投标人具有自有无人机倾斜摄影航摄设备（包含无人机和航摄仪），且航摄仪具有五个及以上镜头的得2分，需在投标文件中提供发票、合同复印件等证明材料，须能反映无人机倾斜摄影航摄设备包含无人机和航摄仪且航摄仪具有五个及以上镜头。 2.8.2投标人具有自主研发的类似航摄影像处理、三维数据采集、处理或管理类软件，并获得计算机软件著作权登记证书的，每个得2分，最高得6分,需在投标文件中提供证书复印件。 | 8 |
|  | 2.9售后服务 | 根据投标人针对本项目制定售后服务方案的可操作性等综合评分，本项最高得2分。 1）方案科学合理，保障措施切实可行的，得2分； 2）方案较科学合理，保障措施较可行的，得1分； 3）方案不科学合理，保障措施不可行的或未体现内容的不得分。 | 2 |
| 商务部分（37分） | 3.1管理体系认证 | 投标人具有质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证证书的，每有一项得2分，最高得6分。 在投标文件中提供相关证书的复印件，不提供不得分。 | 6 |
|  | 3.2投标人获奖 | 供应商自2020年1月1日以来（以获奖时间为准）承担的大比例地形图测绘、三维倾斜摄影、实景三维建模、航空影像、图集图册编制等测绘项目获得省级及以上的相关奖项的的，有一个得2分，最高得6分。 在投标文件中提供相关证书的复印件，不提供不得分。 | 6 |
|  | 3.3投标人业绩 | 供应商自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过大比例地形图测绘、三维倾斜摄影、实景三维建模、航空影像、图集图册编制等测绘项目的，有一个得1分，最高得8分。 注：在投标文件中须提供合同复印件，分包转包业绩不得计分，未按以上要求提供的不得分。 | 8 |
|  | 3.4拟投入人员 | （1）拟投入本项目的项目负责人同时具有测绘类正高级工程师职称、注册测绘师、涉密测绘成果管理人员岗位培训证书的得5分，不同时具备不得分； （2）拟投入本项目的无人机航飞负责人（除项目负责人、安全生产负责人外）同时具有测绘类高级工程师、中国民用航空局（CAAC）颁发的民用无人驾驶航空器操作员执照的得3分，没有不得分； （3）拟投入本项目的安全生产负责人（除项目负责人、无人机航飞负责人外）同时具有测绘类高级工程师、安全生产知识和管理能力考核合格证书的得1分，没有不得分； （4）拟投入本项目的其他人员（除项目负责人、无人机航飞负责人、安全生产负责人外）具有测绘类高级工程师职称的，有一个得0.5分，最高得8分。 注：拟投入本项目的各类人员不得重复计分。响应文件中须提供上述人员相关证书及供应商为其在距离投标文件递交截止时间6个月内任意1个月缴纳社保的证明文件复印件，未按以上要求提供的不得分。 | 17 |
|  |  | 满分 | 100 |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。以上评分标准中的各评分要点，各投标人均应提供相关的证明材料并做出相应的对比（列表）供评委评判。（提供评分索引表）

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2.3小企业（含小型、微型企业）应当提供《中小企业声明函》，且符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》

4.3残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.本国产品的价格扣除

6.1本项目依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2本国产品标准、本国产品标准的适用范围、对本国产品的支持政策等详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

采购需求

分包一：承担宿迁、徐州区域任务及统筹汇总工作

1． 目标任务及要求：

1.1 项目目标

为辅助江苏“国家山水工程”项目科学开展和工程绩效准确评价，摸清生态本底需要的各类调查监测数据，基于新型感知和信息化技术，开展江苏“国家山水工程”宿迁、徐州地区项目实施范围约400km2的地形测量、倾斜摄影以及三维精细化模型生产，形成三维立体、动态更新的山水工程数据基础底图，构建综合数据库，并编制综合图集，为生态治理场景应用提供支撑。

1.2 项目任务

1.2.1 地形级实景三维建设

（1）开展江苏“国家山水工程”中宿迁、徐州地区项目实施范围约400km2内优于2m格网DEM、DSM制作（结合江苏“国家山水工程”建设工作需要及地方实际，对已有2m格网DEM、DSM数据进行更新）；

（2）完成项目实施范围内DOM制作（重点区域优于0.2m分辨率、重点区域覆盖范围以外区域优于1m分辨率）,数据现势性优于2026年2月。

1.2.2 城市级实景三维建设

（1）倾斜摄影影像数据获取。根据采购人需求，获取重点项目实施范围内优于0.05m分辨率的倾斜摄影影像数据，并获取矿山生态修复项目的激光点云数据，数据现势性要求优于2026年2月；

（2）城市三维模型构建。基于采购人三维可视化应用需求，对江苏“国家山水工程”重点项目实施范围内建筑物，开展城市三维模型（LOD1.3级）快速构建，其中部分构建筑物进行精细单体化建模，数据现势性要求优于2026年2月。

1.2.3 综合数据库建设

综合数据库建设。结合项目基础地理信息要素数据、0.05m分辨率倾斜摄影影像、激光点云和相关数据，开展典型区域施工矢量数据采集生产，并整合前期已有的基础地理实体数据库、DEM、DSM、DOM成果数据，形成综合数据库。

1.2.4 综合图册编制

开展项目综合图册编制工作。从2024-2026年三年的整体项目实施情况出发，选取典型案例,从前、中、后不同阶段的Mesh模型、现场照片，直观展示生态保护和修复的施工前后比对情况，体现项目实施成效。

1.2.5 技术设计方案编制及成果汇总

开展江苏“国家山水工程”数字赋能与智慧监管项目实景三维建模工作的总体技术设计方案编制，承担实景三维建模（第三年度）扬州、淮安、宿迁、徐州4个地区所有项目成果的汇总和初步检查工作，并围绕项目技术应用和实践创新，配合甲方申报相应奖项，形成相关标准、专利、论文等技术成果。

1.3 项目要求

1.3.1 地形级实景三维建设内容服务要求

（1）DEM、DSM数据精度要求高程中误差0.4m；

（2）DOM分辨率优于0.2m，数据精度要求为平面位置中误差为1.2m。

1.3.2 城市级实景三维建设内容服务要求

（1）倾斜摄影影像数据精度要求影像分辨率优于0.05m；

（2）城市级三维模型（LOD1.3级）数据精度要求平面位置优于1:2000比例尺精度要求。构建筑物精细化单体化建模平面位置中误差优于0.3m，高程中误差优于0.25m。

1.3.3 综合数据库矢量数据采集精度要求平面位置中误差为0.3m，高程中误差为0.25m。

1.3.4 完全衔接江苏“国家山水工程”数字赋能与智慧监管项目三维全息信息系统平台。

1.3.5 实景三维建模总体技术设计方案需通过采购人组织的专家评审。

1.3.6 数学基础

（1）坐标系统：2000国家大地坐标系；

（2）高程基准：1985国家高程基准；

（3）投影方式：采用3度分带的高斯-克吕格投影。中央子午线为120°；

（4）时间基准：公元纪年和北京时间。

2．过程控制

采购人实行跟踪质量管理，中标人在项目实施过程中，采购人组织人员对中标人各个工作环节进行质量检查，中标人完成所有项目任务之后，采购人组织专家进行项目成果验收并进行质量评价，总体要求达到优良级。

2.1 中标人必须严格执行采购人提出的技术和时间要求。

2.2 在项目实施过程中，中标人必须严格执行有关安全操作规范，不得出现任何违法、违章现象，一旦出现，所有责任均由中标人承担。

2.3 中标人需协助采购人做好“数字赋能与智慧监管”项目相关的跟踪检查、中期检查、成果验收及项目审计等工作。

3 成果要求及提交

3.1 项目成果要求

成果需通过采购人组织检查验收，且需能够完全衔接江苏“国家山水工程”数字赋能与智慧监管项目三维全息信息系统平台。具体成果如下：

（1）外业航摄数据；

（2）像片控制点数据；

（3）空三成果数据；

（4）实景三维模型成果数据；

（5）构建建筑物三维模型单体模型；

（6）真正射影像数据；

（7）综合数据库成果；

（8）典型案例综合图册成果；

（9）实景三维产品元数据；

（10）实景三维建模总体技术设计方案；

（11）项目技术总结、检查报告、检验报告等相关文档；

（12）结合项目需求形成的其他相关资料。

3.2 项目时间进度要求

2026年12月31日前完成项目全部工作成果。
分包二：承担扬州、淮安区域任务

1．目标任务及要求：

1.1 项目目标

为辅助江苏“国家山水工程”项目科学开展和工程绩效准确评价，摸清生态本底需要的各类调查监测数据，基于新型感知和信息化技术，开展江苏“国家山水工程”扬州、淮安地区项目实施范围约340km2的地形测量、倾斜摄影以及三维精细化模型生产，形成三维立体、动态更新的山水工程数据基础底图，构建综合数据库，并编制综合图集，为生态治理场景应用提供支撑。

1.2 项目任务

1.2.1 地形级实景三维建设

（1）开展江苏“国家山水工程”中扬州、淮安地区项目实施范围约340km2内优于2m格网DEM、DSM制作（结合江苏“国家山水工程”建设工作需要及地方实际，对已有2m格网DEM、DSM数据进行更新）；

（2）完成项目实施范围内DOM制作（重点区域优于0.2m分辨率、重点区域覆盖范围以外区域优于1m分辨率）,数据现势性优于2026年2月。

1.2.2 城市级实景三维建设

（1）倾斜摄影影像数据获取。根据采购人需求，获取重点项目实施范围内优于0.05m分辨率的倾斜摄影影像数据，并获取矿山生态修复项目的激光点云数据，数据现势性要求优于2026年2月；

（2）城市三维模型构建。基于采购人三维可视化应用需求，对江苏“国家山水工程”重点项目实施范围内建筑物，开展城市三维模型（LOD1.3级）快速构建，其中部分构建筑物进行精细单体化建模，数据现势性要求优于2026年2月。

1.2.3 综合数据库建设

综合数据库建设。结合项目基础地理信息要素数据0.05m分辨率倾斜摄影影像、激光点云和相关数据，开展典型区域施工矢量数据采集生产，并整合前期已有的基础地理实体数据库、DEM、DSM、DOM成果数据，形成综合数据库。

1.2.4 综合图册编制

开展项目综合图册编制工作。从2024-2026年三年的整体项目实施情况出发，选取典型案例，从前、中、后不同阶段的Mesh模型、现场照片，直观展示生态保护和修复的施工前后比对情况，体现项目实施成效。

1.3 项目要求

1.3.1 地形级实景三维建设内容服务要求

（1）DEM、DSM数据精度要求高程中误差0.4m；

（2）DOM分辨率优于0.2m，数据精度要求为平面位置中误差为1.2m。

1.3.2 城市级实景三维建设内容服务要求

（1）倾斜摄影影像数据精度要求影像分辨率优于0.05m；

（2）城市级三维模型（LOD1.3级）数据精度要求平面位置优于1:2000比例尺精度要求。构建筑物精细化单体化建模平面位置中误差优于0.3m，高程中误差优于0.25m。

1.3.3 综合数据库矢量数据采集精度要求平面位置中误差为0.3m，高程中误差为0.25m。

1.3.4 完全衔接江苏“国家山水工程”数字赋能与智慧监管项目三维全息信息系统平台。

1.3.5 数学基础

（1）坐标系统：2000国家大地坐标系；

（2）高程基准：1985国家高程基准；

（3）投影方式：采用3度分带的高斯-克吕格投影。中央子午线为120°；

（4）时间基准：公元纪年和北京时间。

2.过程控制

采购人实行跟踪质量管理，中标人在项目实施过程中，采购人组织人员对中标人各个工作环节进行质量检查，中标人完成所有项目任务之后，采购人组织专家进行项目成果验收并进行质量评价，总体要求达到优良级。

2.1 中标人必须严格执行采购人提出的技术和时间要求。

2.2 在项目实施过程中，中标人必需严格执行有关安全操作规范，不得出现任何违法、违章现象，一旦出现，所有责任均由中标人承担。

2.3 中标人需协助采购人做好“数字赋能与智慧监管”项目相关的跟踪检查、中期检查、成果验收及项目审计等工作。

3.成果要求及提交

3.1 项目成果要求

成果需通过采购人组织检查验收，且需能够完全衔接江苏“国家山水工程”数字赋能与智慧监管项目三维全息信息系统平台。具体成果如下：

（1）外业航摄数据；

（2）像片控制点数据；

（3）空三成果数据；

（4）实景三维模型成果数据；

（5）构建建筑物三维模型单体模型；

（6）正射影像数据；

（7）综合数据库成果；

（8）典型案例综合图册成果；

（9）实景三维产品元数据；

（10）项目技术总结、检查报告、检验报告等相关文档；

（11）结合项目需求形成的其他相关资料。

3.2 项目时间进度要求

2026年12月31日前完成项目全部工作成果。

合同条款及格式

（说明：本工作协议内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考）

“数字赋能与智慧监管：实景三维建模 (第三年度)”项目合同（分包一）

委托方（甲方）：江苏省地质调查研究院

受托方（乙方）：

委托方通过 招标 方式（委托/招标/竞争性谈判），确定受托方提供数字赋能与智慧监管实景三维建模 (第三年度)。双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就开展此项目工作及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

1． 目标任务及要求：

1.1 项目目标

为辅助江苏“国家山水工程”项目科学开展和工程绩效准确评价，摸清生态本底需要的各类调查监测数据，基于新型感知和信息化技术，开展江苏“国家山水工程”宿迁、徐州地区项目实施范围约400km2的地形测量、倾斜摄影以及三维精细化模型生产，形成三维立体、动态更新的山水工程数据基础底图，构建综合数据库，并编制综合图集，为生态治理场景应用提供支撑。

1.2 项目任务

1.2.1 地形级实景三维建设

（1）开展江苏“国家山水工程”中宿迁、徐州地区项目实施范围约400km2内优于2m格网DEM、DSM制作（结合江苏“国家山水工程”建设工作需要及地方实际，对已有2m格网DEM、DSM数据进行更新）；

（2）完成项目实施范围内DOM制作（重点区域优于0.2m分辨率、重点区域覆盖范围以外区域优于1m分辨率）,数据现势性优于2026年2月。

1.2.2 城市级实景三维建设

（1）倾斜摄影影像数据获取。根据采购人需求，获取重点项目实施范围内优于0.05m分辨率的倾斜摄影影像数据，并获取矿山生态修复项目的激光点云数据，数据现势性要求优于2026年2月；

（2）城市三维模型构建。基于采购人三维可视化应用需求，对江苏“国家山水工程”重点项目实施范围内建筑物，开展城市三维模型（LOD1.3级）快速构建，其中部分构建筑物进行精细单体化建模，数据现势性要求优于2026年2月。

1.2.3 综合数据库建设

综合数据库建设。结合项目基础地理信息要素数据、0.05m分辨率倾斜摄影影像、激光点云和相关数据，开展典型区域施工矢量数据采集生产，并整合前期已有的基础地理实体数据库、DEM、DSM、DOM成果数据，形成综合数据库。

1.2.4 综合图册编制

开展项目综合图册编制工作。从2024-2026年三年的整体项目实施情况出发，选取典型案例,从前、中、后不同阶段的Mesh模型、现场照片，直观展示生态保护和修复的施工前后比对情况，体现项目实施成效。

1.2.5 技术设计方案编制及成果汇总

开展江苏“国家山水工程”数字赋能与智慧监管项目实景三维建模工作的总体技术设计方案编制，承担实景三维建模（第三年度）扬州、淮安、宿迁、徐州4个地区所有项目成果的汇总和初步检查工作，并围绕项目技术应用和实践创新，配合甲方申报相应奖项，形成相关标准、专利、论文等技术成果。

1.3 项目要求

1.3.1 地形级实景三维建设内容服务要求

（1）DEM、DSM数据精度要求高程中误差0.4m；

（2）DOM分辨率优于0.2m，数据精度要求为平面位置中误差为1.2m。

1.3.2 城市级实景三维建设内容服务要求

（1）倾斜摄影影像数据精度要求影像分辨率优于0.05m；

（2）城市级三维模型（LOD1.3级）数据精度要求平面位置优于1:2000比例尺精度要求。构建筑物精细化单体化建模平面位置中误差优于0.3m，高程中误差优于0.25m。

1.3.3 综合数据库矢量数据采集精度要求平面位置中误差为0.3m，高程中误差为0.25m。

1.3.4 完全衔接江苏“国家山水工程”数字赋能与智慧监管项目三维全息信息系统平台。

1.3.5 实景三维建模总体技术设计方案需通过采购人组织的专家评审。

1.3.6 数学基础

（1）坐标系统：2000国家大地坐标系；

（2）高程基准：1985国家高程基准；

（3）投影方式：采用3度分带的高斯-克吕格投影。中央子午线为120°；

（4）时间基准：公元纪年和北京时间。

2．过程控制

甲方实行跟踪质量管理，乙方在项目实施过程中，甲方组织人员对乙方各个工作环节进行质量检查，乙方完成所有项目任务之后，甲方组织专家进行项目成果验收并进行质量评价，总体要求达到优良级。

2.1 乙方必须严格执行甲方提出的技术和时间要求。

2.2 在项目实施过程中，乙方必需严格执行有关安全操作规范，不得出现任何违法、违章现象，一旦出现，所有责任均由乙方承担。

2.3 乙方需协助甲方做好“数字赋能与智慧监管”项目相关的跟踪检查、中期检查、成果验收及项目审计等工作。

3．成果要求及提交

3.1 项目成果要求

成果需通过采购人组织检查验收，且需能够完全衔接江苏“国家山水工程”数字赋能与智慧监管项目三维全息信息系统平台。具体成果如下：

（1）外业航摄数据；

（2）像片控制点数据；

（3）空三成果数据；

（4）实景三维模型成果数据；

（5）构建建筑物三维模型单体模型；

（6）真正射影像数据；

（7）综合数据库成果；

（8）典型案例综合图册成果；

（9）实景三维产品元数据；

（10）实景三维建模总体技术设计方案；

（11）项目技术总结、检查报告、检验报告等相关文档；

（12）结合项目需求形成的其他相关资料。

3.2 项目时间进度要求

2026年12月31日前完成项目全部工作成果。

4.双方责任

4.1 乙方责任主要包括以下方面：

4.1.1 按照第1、2、3条要求，完成相关工作任务、确保工作质量、按时提交成果,配合完成甲方提出的合理范围内的其他相关协作工作。

4.1.2 乙方需协助甲方做好“数字赋能与智慧监管”项目相关的跟踪检查、中期检查、成果验收及项目审计等工作，本项目验收时乙方需提供第三方审计报告。

4.2 甲方责任主要包括以下方面：

4.2.1 及时提供乙方需要的并且是甲方掌握的与项目工作相关的资料。

4.2.2 组织确认、审查、验收乙方提交的成果。

4.2.3 按照合同要求及时向乙方支付合同款。

5．合同价格：

工作经费实行总承包，根据招标公司的中标通知书，各项任务总费用为：*****元 （￥*** 元）。

6．支付条款：

6.1 甲乙双方签订合同后，乙方按照工作总经费的10%作为履约保证金支付给甲方。

6.2 甲方对乙方的支付分为三次：

（1）第一次支付：合同签订后一周内，甲方支付合同总价的40%；

（2）第二次支付：外业航摄工作全部完成，并经甲方确认后，甲方再支付合同总价的30%；

（3）总工作量完成，通过甲方验收后，结清工作余款并返还履约保证金。

6.3 在每次支付前，乙方应向甲方提交支付申请、税务发票。经甲方审核无误并办理验收证明后，在15日内支付相应的款项。

6.4 上述合同价款将通过银行汇款按下列账号及地址支付：

开户名称：

开户银行：

账号：

7．合同的变更、解除及终止

7.1 若非项目必须，甲乙方不得改变本合同中的任何任务。

7.2 如果因乙方原因如毁约、破产等而使本合同工作无法继续执行时，甲方在事先书面通知乙方的情况下有权终止执行本合同。在这种情况下，乙方应采取一切合理的步骤把乙方在本合同项下的权益全部转给甲方。

7.3 如果因甲方原因如破产、无力偿还或清盘等而使本合同工作无法继续执行时，乙方有权终止执行本合同。甲方应尽最大努力补偿乙方至终止日之前已经完成的那部分工作的费用。

8．版权与保密

8.1 甲方向乙方提供的数字赋能与智慧监管实景三维建模(第三年度)成果所有权属甲方所有。

8.2 对于乙方按合同规定提供给甲方的所有报告、图纸、数据资料（以下统称“资料”）等，其版权属甲方所有。

8.3 未经甲方允许，乙方不得全部或部分地公开或泄露上述第8.1、8.2条规定的任何资料。

8.4 乙方不得将甲方提供的资料提供给第三方，如因本合同工作需要须征得甲方的许可，并应从第三方获得书面的保密承诺，以便对按本条款规定提供给他的任何资料实行严格保密。

8.5 在执行本合同过程中，乙方保证使甲方不侵犯第三方的专利、版权等知识产权。由于乙方的侵权行为而产生第三方对甲方进行侵权索赔或诉讼，乙方应负责所有谈判以及所有这类索赔或诉讼的解决。

8.6 甲方保证向乙方提供的有关资料不侵犯第三方的专利、版权等知识产权，由于甲方的侵权行为而产生第三方对乙方进行侵权索赔或诉讼，甲方应负责所有谈判以及所有这类索赔或诉讼的解决。

9．保证、补救、违约责任

9.1 乙方应保证本合同下的工作按合同规定的时间完成。如果非甲方原因或不可抗拒因素，乙方没有按合同规定提供所需的服务及工作时，在不限制甲方终止合同权利的情况下，乙方应自费进行有关的补救工作，如：加班加点，增加人力等措施。

9.2 乙方应保证所提交的技术成果的完整性及准确性并具有足够说服力，以通过甲方组织的评审。由于乙方的疏忽失误、失责等原因造成的返工、修正，乙方应自费进行处理。

10．纠纷处理

如双方因本合同发生纠纷时,双方本着平等互利、协商一致的原则协商解决，若协商不成，可依法诉讼。

11.质量控制

11.1 乙方必须采取有效的质量监控措施，确保数据的精度、准确性和其他相关技术参数符合甲方要求。

11.2 乙方必须对过程进行控制，并对所提交记录的有效性负责。

11.3 甲方有权在合适的时间对乙方工作场所进行合同范围内质量监督活动，乙方应提供必要的工作条件和支持。

11.4 甲方对乙方所进行的一切质量监督活动，不减轻或免除乙方执行合同的各项义务和责任。

12．合同生效及其他

12.1 本合同中相同的词及词组具有相同的含义，合同标题不是合同的全部条件和要求。

12.2 本合同将取代双方在此以前的所有书面或口头与本合同有关的谈判文件、表述，对本合同条件的任何修改、变更或修正只有通过书面形式并经双方授权代表签字后，才具有法律效力。

12.3 本合同一式 6 份，甲、乙双方各执 3 份，具有同等法律效力，自签订之日起生效。

甲方：江苏省地质调查研究院             乙方：

代表签字：	                             代表签字：

签字日期：2026年  月  日                签字日期：2026年  月  日

地    址：南京市珠江路700号             地    址：

邮政编码：210018                        邮政编码：

联系人员：                              联系人员：

电    话：025-51816337                  电    话：

“数字赋能与智慧监管实景三维建模 (第三年度)”项目合同（分包二）

委托方（甲方）：江苏省地质调查研究院

受托方（乙方）：

委托方通过 招标 方式（委托/招标/竞争性谈判），确定受托方提供数字赋能与智慧监管实景三维建模 (第三年度)。双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就开展此项目工作及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

1．目标任务及要求：

1.1 项目目标

为辅助江苏“国家山水工程”项目科学开展和工程绩效准确评价，摸清生态本底需要的各类调查监测数据，基于新型感知和信息化技术，开展江苏“国家山水工程”扬州、淮安地区项目实施范围约340km2的地形测量、倾斜摄影以及三维精细化模型生产，形成三维立体、动态更新的山水工程数据基础底图，构建综合数据库，并编制综合图集，为生态治理场景应用提供支撑。

1.2 项目任务

1.2.1 地形级实景三维建设

（1）开展江苏“国家山水工程”中扬州、淮安地区项目实施范围约340km2内优于2m格网DEM、DSM制作（结合江苏“国家山水工程”建设工作需要及地方实际，对已有2m格网DEM、DSM数据进行更新）；

（2）完成项目实施范围内DOM制作（重点区域优于0.2m分辨率、重点区域覆盖范围以外区域优于1m分辨率）,数据现势性优于2026年2月。

1.2.2 城市级实景三维建设

（1）倾斜摄影影像数据获取。根据采购人需求，获取重点项目实施范围内优于0.05m分辨率的倾斜摄影影像数据，并获取矿山生态修复项目的激光点云数据，数据现势性要求优于2026年2月；

（2）城市三维模型构建。基于采购人三维可视化应用需求，对江苏“国家山水工程”重点项目实施范围内建筑物，开展城市三维模型（LOD1.3级）快速构建，其中部分构建筑物进行精细单体化建模，数据现势性要求优于2026年2月。

1.2.3 综合数据库建设

综合数据库建设。结合项目基础地理信息要素数据、0.05m分辨率倾斜摄影影像、激光点云和相关数据，开展典型区域施工矢量数据采集生产，并整合前期已有的基础地理实体数据库、DEM、DSM、DOM成果数据，形成综合数据库。

1.2.4 综合图册编制

开展项目综合图册编制工作。从2024-2026年三年的整体项目实施情况出发，选取典型案例，从前、中、后不同阶段的Mesh模型、现场照片，直观展示生态保护和修复的施工前后比对情况，体现项目实施成效。

1.3 项目要求

1.3.1 地形级实景三维建设内容服务要求

（1）DEM、DSM数据精度要求高程中误差0.4m；

（2）DOM分辨率优于0.2m，数据精度要求为平面位置中误差为1.2m。

1.3.2 城市级实景三维建设内容服务要求

（1）倾斜摄影影像数据精度要求影像分辨率优于0.05m；

（2）城市级三维模型（LOD1.3级）数据精度要求平面位置优于1:2000比例尺精度要求。构建筑物精细化单体化建模平面位置中误差优于0.3m，高程中误差优于0.25m。

1.3.3 综合数据库矢量数据采集精度要求平面位置中误差为0.3m，高程中误差为0.25m。

1.3.4 完全衔接江苏“国家山水工程”数字赋能与智慧监管项目三维全息信息系统平台。

1.3.5 数学基础

（1）坐标系统：2000国家大地坐标系；

（2）高程基准：1985国家高程基准；

（3）投影方式：采用3度分带的高斯-克吕格投影。中央子午线为120°；

（4）时间基准：公元纪年和北京时间。

2．过程控制

甲方实行跟踪质量管理，乙方在项目实施过程中，甲方组织人员对乙方各个工作环节进行质量检查，乙方完成所有项目任务之后，甲方组织专家进行项目成果验收并进行质量评价，总体要求达到优良级。

2.1 乙方必须严格执行甲方提出的技术和时间要求。

2.2 在项目实施过程中，乙方必需严格执行有关安全操作规范，不得出现任何违法、违章现象，一旦出现，所有责任均由乙方承担。

2.3 乙方需协助甲方做好“数字赋能与智慧监管”项目相关的跟踪检查、中期检查、成果验收及项目审计等工作。

3．成果要求及提交

3.1 项目成果要求

成果需通过采购人组织检查验收，且需能够完全衔接江苏“国家山水工程”数字赋能与智慧监管项目三维全息信息系统平台。具体成果如下：

（1）外业航摄数据；

（2）像片控制点数据；

（3）空三成果数据；

（4）实景三维模型成果数据；

（5）构建筑物三维模型单体模型；

（6）正射影像数据；

（7）综合数据库成果；

（8）典型案例综合图册成果；

（9）实景三维产品元数据；

（10）项目技术总结、检查报告、检验报告等相关文档；

（11）结合项目需求形成的其他相关资料。

3.2 项目时间进度要求

2026年12月31日前完成项目全部工作成果。

4.双方责任

4.1 乙方责任主要包括以下方面：

4.1.1 按照第1、2、3条要求，完成相关工作任务、确保工作质量、按时提交成果，配合完成甲方提出的合理范围内的其他相关协作工作。

4.1.2 乙方需协助甲方做好“数字赋能与智慧监管”项目相关的跟踪检查、中期检查、成果验收及项目审计等工作，本项目验收时乙方需提供第三方审计报告。

4.2 甲方责任主要包括以下方面：

4.2.1 及时提供乙方需要的并且是甲方掌握的与项目工作相关的资料。

4.2.2 组织确认、审查、验收乙方提交的成果。

4.2.3 按照合同要求及时向乙方支付合同款。

5．合同价格：

工作经费实行总承包，根据招标公司的中标通知书，各项任务总费用为：*****元（￥***元）。

6．支付条款：

6.1 甲乙双方签订合同后，乙方按照工作总经费的10%作为履约保证金支付给甲方。

6.2 甲方对乙方的支付分为三次：

（1）第一次支付：合同签订后一周内，甲方支付合同总价的40%；

（2）第二次支付：外业航摄工作全部完成，并经甲方确认后，甲方再支付合同总价的30%；

（3）总工作量完成，通过甲方验收后，结清工作余款并返还履约保证金。

6.3 在每次支付前，乙方应向甲方提交支付申请、税务发票。经甲方审核无误并办理验收证明后，在15日内支付相应的款项。

6.4 上述合同价款将通过银行汇款按下列账号及地址支付：

开户名称：

开户银行：

账号：

7．合同的变更、解除及终止

7.1 若非项目必须，甲乙方不得改变本合同中的任何任务。

7.2 如果因乙方原因如毁约、破产等而使本合同工作无法继续执行时，甲方在事先书面通知乙方的情况下有权终止执行本合同。在这种情况下，乙方应采取一切合理的步骤把乙方在本合同项下的权益全部转给甲方。

7.3 如果因甲方原因如破产、无力偿还或清盘等而使本合同工作无法继续执行时，乙方有权终止执行本合同。甲方应尽最大努力补偿乙方至终止日之前已经完成的那部分工作的费用。

8．版权与保密

8.1 甲方向乙方提供的数字赋能与智慧监管实景三维建模(第三年度)成果所有权属甲方所有。

8.2 对于乙方按合同规定提供给甲方的所有报告、图纸、数据资料（以下统称“资料”）等，其版权属甲方所有。

8.3 未经甲方允许，乙方不得全部或部分地公开或泄露上述第8.1、8.2条规定的任何资料。

8.4 乙方不得将甲方提供的资料提供给第三方，如因本合同工作需要须征得甲方的许可，并应从第三方获得书面的保密承诺，以便对按本条款规定提供给他的任何资料实行严格保密。

8.5 在执行本合同过程中，乙方保证使甲方不侵犯第三方的专利、版权等知识产权。由于乙方的侵权行为而产生第三方对甲方进行侵权索赔或诉讼，乙方应负责所有谈判以及所有这类索赔或诉讼的解决。

8.6 甲方保证向乙方提供的有关资料不侵犯第三方的专利、版权等知识产权，由于甲方的侵权行为而产生第三方对乙方进行侵权索赔或诉讼，甲方应负责所有谈判以及所有这类索赔或诉讼的解决。

9．保证、补救、违约责任

9.1 乙方应保证本合同下的工作按合同规定的时间完成。如果非甲方原因或不可抗拒因素，乙方没有按合同规定提供所需的服务及工作时，在不限制甲方终止合同权利的情况下，乙方应自费进行有关的补救工作，如：加班加点，增加人力等措施。

9.2 乙方应保证所提交的技术成果的完整性及准确性并具有足够说服力，以通过甲方组织的评审。由于乙方的疏忽失误、失责等原因造成的返工、修正，乙方应自费进行处理。

10．纠纷处理

如双方因本合同发生纠纷时,双方本着平等互利、协商一致的原则协商解决，若协商不成，可依法诉讼。

11．质量控制

11.1 乙方必须采取有效的质量监控措施，确保数据的精度、准确性和其他相关技术参数符合甲方要求。

11.2 乙方必须对过程进行控制，并对所提交记录的有效性负责。

11.3 甲方有权在合适的时间对乙方工作场所进行合同范围内质量监督活动，乙方应提供必要的工作条件和支持。

11.4 甲方对乙方所进行的一切质量监督活动，不减轻或免除乙方执行合同的各项义务和责任。

12 合同生效及其他

12.1 本合同中相同的词及词组具有相同的含义，合同标题不是合同的全部条件和要求。

12.2 本合同将取代双方在此以前的所有书面或口头与本合同有关的谈判文件、表述，对本合同条件的任何修改、变更或修正只有通过书面形式并经双方授权代表签字后，才具有法律效力。

12.3 本合同一式 6 份，甲、乙双方各执 3 份，具有同等法律效力，自签订之日起生效。

甲方：江苏省地质调查研究院             乙方：

代表签字：	                             代表签字：

签字日期：2026年  月  日                签字日期：2026年  月  日

地    址：南京市珠江路700号             地    址：

邮政编码：210018                        邮政编码：

联系人员：                              联系人员：

电    话：025-51816337                  电    话：

投标文件格式及附件

（项目名称）

投标文件

（项目编号：       ）

（投标包号：       ）

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年   月    日

目  录

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

评分索引表

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号、包号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）        元人民币。

3、本项目服务时间为：  满足招标文件要求  。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称：                 （盖章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：江苏省设备成套股份有限公司

本授权书声明：注册于              （投标人住址）的           （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                   （项目名称），        （项目编号、包号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

供应商盖章：

日     期：        年    月    日

附：法定代表人、被授权人的身份证的复印件

附件三、报价表格式

开标一览表

项目名称：                                        项目编号:

分包号：

|  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 | 合计 | 小写：人民币 大写：人民币 |  |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足招标文件要求。 |  |  |
| 投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供 | （填写“是”或“否”） |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

说明：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

- “投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

分项报价表（格式供参考，各包分包提供）

项目编号:

分包号：

| 序号 | 服务内容 | 报价 | 备注（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 投标报价总计 |  | 大写：人民币____________________元 小写：￥____________________ |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

注：(1)供应商可以对相关内容进行补充完善，以保证项目的完整性，行数可自行添加。

附件四、技术规格偏离表格式

技术条款偏离表

项目名称：	项目编号、包号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件采购需求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：年月日

附件五、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号、包号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：年月日

附件六、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目人员一览表

项目名称：                                             项目编号、包号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 技术 职称 | 相关工作年限 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月  日

附件七、投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 内容 | 合同签订 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：年  月  日

附件八、企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.填写前请认真阅读《工业和信息化部  国家统计局  国家发展和改革委员会  财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》 (工信部联企业〔2011〕300 号)和《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》 (财库〔2020〕 46 号)相关规定。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：年月日

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

关于符合本国产品标准的声明函（如适用）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　　　　年　　月　日

_____________________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件九、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）宣布声明和承诺如下：

我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：年月日
附件十、资格资信证明文件

附件十一、服务方案等