
扬中市交通安全设施建设和维护项目（2026-2028年度）

工程量清单及招标控制价编制说明

工程概况
工程名称：扬中市交通安全设施建设和维护项目（2026-2028年度）。

二、工程招标范围

1、工程招标范围：扬中市交通安全设施建设和维护项目（2026-2028年度），包含路面热熔标线、护栏、一般交通设施和智能化交通设施维护等，具体详见工程量清单。
三、工程量清单编制依据

1、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；
《江苏省市政工程计价定额》（2014年）；

《江苏省市政设施养护维修定额》（2013）；

《江苏省施工机械台班单价表》(2014年)；
《江苏省建设工程费用定额》（2014年）（增值税调整后文件）；

苏建价〔2016〕154号文件省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知，苏建函价2019_178号文。
2、建设单位提供的采购清单。
3、执行截止2026年3月底以前镇江市相关工程造价计价文件。
四、材料价格取定

1、本工程材料价格：参考2026年第3期《镇江工程造价信息》并结合市场价与市场波动等因素综合考虑。
2、投标人可按要求自主报价、供货，并考虑风险因素及建设单位有权处置材料设备的采购事宜等。
五、不可竞争费用
    1、暂列金额：250000元。   
    六、交通设施维护维修工次结算标准
	序号
	维修内容
	工次

数量
	备注

	1
	护栏拆、装及维修
	1
	1.近距离5 节（含）为计量单位；

2.护栏近距离维修包括收钉、脱落、补横杠等。

	2
	杆件标志牌维护、拆除及移位
	1
	1.单立杆及标志牌拆除为1 工次，移位计2 工次

2.F杆、电警、信号灯杆件拆除计2 工次，移位计4工次

3.涉及吊车台班另行核定

	3
	减速带拆除
	1
	近距离内，3 米为计量单位，不足3 米按3 米计

	4
	警示桩拆除
	1
	近距离内，5 根为计量单位，不足5 根按5 根计

	5
	监控、信号灯维护、维修
	2
	1.监控、信号灯因掉线、缺电等原因排除故障

2.监控、信号灯杆件补盖板

3.监控、信号灯线路整理

4.信号灯组整理

5.监控、协调信号机重启后正常的，计1 工次

	6
	现场查勘（放空）
	1
	1.赶赴现场后确认停电导致不工作

2.恶劣天气导致维修不便，延时维修

	7
	管线查勘
	2
	查勘管线，特殊情况另行报备计量

	备注
	1. 本标准的结算为不发生材料费用。涉及更换主材及配件的，不计工次。按135元/工次计算。

2. 近距离内指相邻交通设施派单距离概约在200米范围内。

3. 交通设施维修后一周天内发生同类非人为故障，不计再次维修工次。


七、工程量清单其他说明
1、控制单价为综合报价，包含人工费材料费（设备费）机械费管理费利润安全文明施工措施费、其它措施费、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用（有特殊注明的除外）。

2、投标人的报价不得超过最高限价，且所有子目单价不得超过控制单价，否则作无效标处理。

3、本项目清单未有工程量，项目竣工结算时：结算价格=实际完成并验收工程量*中标单价。
4、其余未尽事宜，详见清单特征描述。

江苏金居工程项目管理有限公司

2026.4.27



