昆山市政府采购

招标文件

项目编号：JSZC-320583-XHSZ-G2026-0010

项目名称：周市镇2026年零星工程全过程咨询服务

采购单位：昆山市周市镇人民政府(昆山市周市镇建设管理办公室）

苏州信衡造价咨询房产评估有限公司

二〇二六年三月

目   录

第一章：投标邀请函

第二章：投标人须知

第三章：投标文件格式

第四章：招标书

第五章：合同主要条款

第六章：评标方法、评分标准

第七章：《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》

第一章  投标邀请函

:

受昆山市周市镇人民政府(昆山市周市镇建设管理办公室）委托，苏州信衡造价咨询房产评估有限公司对其所需采购的周市镇2026年零星工程全过程咨询服务进行国内公开招标。欢迎有资格的供应商前来参加投标。

一、项目基本情况

1、项目名称：周市镇2026年零星工程全过程咨询服务

2、项目编号：JSZC-320583-XHSZ-G2026-0010

3、采购内容：周市镇2026年零星工程全过程咨询服务，包含工程设计、工程监理、造价咨询、招标代理等全过程咨询服务，具体详见采购文件第四章

4、服务期限：自合同签订后开始，服务期为一年

5、预算金额：人民币壹佰陆拾万元整（¥1600000.00元）

二、投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业；

3.本项目的特定资格要求：

投标供应商须同时具备以下资格要求（提供相关资质证书、人员证书扫描件以及本单位缴纳的近期社保证明文件，并加盖公章）：

①具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质甲级或建筑设计行业乙级及以上资质或建筑行业（建筑工程）设计专业丙级及以上资质；拟派设计项目负责人须具备二级及以上建筑师。

②具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或工程市政行业乙级及以上或工程市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）乙级及以上或工程设计市政（含道路、桥梁、排水)专业丙级及以上资质；拟派设计项目负责人须具备高级工程师职称。

- ③具备工程监理综合资质或房屋建筑工程监理丙级及以上资质；拟派总监理工程师具备房屋建筑工程专业国家注册监理工程师；拟派专业监理工程师的要求：土建专业监理工程师1人；拟派监理员1人。

- ④具备工程监理综合资质或市政公用工程监理丙级及以上资质；拟派总监理工程师具备市政公用工程专业国家注册监理工程师。拟派专业监理工程师的要求：市政专业监理工程师1人；拟派监理员1人。

如同一投标供应商同时具备①和②且设计负责人同时具备二级及以上建筑师与高级工程师职称资格要求，设计负责人可委派1人，否则须按要求分别委派。

如同一投标供应商同时具备③和④且总监理工程师同时具备房屋建筑工程专业与市政公用工程专业国家注册监理工程师资格要求，总监理工程师可委派1人，否则须按要求分别委派。

4.根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

5.本项目 接受 联合体投标。

(1)联合体投标的，联合体成员中工程监理作为联合体申请人的牵头方；

(2)拟选派现场项目负责人需由牵头方委派并为牵头方在职员工（具有注册执业资格的需注册在牵头方）；

(3)联合体投标的需提供联合体协议书，约定各方拟承担的工作和责任。

三、获取招标文件

1、获取时间：上网之日起至2026年03月30日23:59（北京时间）。

2、获取地点：“苏采云”系统自行下载。

3、方式

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4、招标文件售价：/

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2026年04月10日9:30（北京时间）；

2、远程签到起止时间：2026年04月10日09:00至09:30（北京时间）。

3、远程CA预解密时间：2026年04月10日09:30至09:40（北京时间）。

4、开标时间：2026年04月10日9:30（北京时间）；

5、开标地点：苏州市公共资源交易中心昆山分中心（昆山市前进西路1801号政务服务中心（西区）A1栋B2层）（“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

6、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

7、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。具体详见《苏采云系统供应商操作手册》。

五、投标保证金、履约保证金：无。

六、为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》等规定执行。

七、联系事项

1、采购人：昆山市周市镇人民政府(昆山市周市镇建设管理办公室）

地址：昆山市周市镇

联系人：崔科    联系电话：0512-57661103

2、招标代理机构：苏州信衡造价咨询房产评估有限公司

地址：昆山市登云路288号海创大厦C座23层

联系人：冯陈琼       联系电话：0512-57367272

3、昆山市政府采购监督电话：0512-57310854

八、其他

本项目获取招标文件截止日期之后仍可下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

苏州信衡造价咨询房产评估有限公司

2026年3月20日

第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，苏州信衡造价咨询房产评估有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2中标单位须向招标代理机构缴纳中标服务费：以差额累进法收费（按预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%，5000-10000万元，收取0.25%；若不足3000元按3000元计）。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请函

（2）投标人须知

（3）投标文件格式

（4）招标书

（5）咨询合同

（6）评标方法、评分标准

（7）《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理机构。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，招标代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 招标代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在苏州政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“苏州政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“苏州政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标有效期

16.1投标有效期为招标代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，招标代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 招标代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20、投标文件的拒收

20.1 招标代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 22、开标

22.1 招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 23、评标委员会

23.1 开标后，招标代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 招标代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和招标代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标代理机构及评标委员会联系。

#### 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 招标代理机构将在“苏州府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

#### 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向招标代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及招标代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和招标代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，招标人或招标代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

第三章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、联合体协议书（如有时）

十六、招标文件评分标准中要求的其他材料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就       号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：昆山市周市镇人民政府(昆山市周市镇建设管理办公室）、苏州信衡造价咨询房产评估有限公司

根据贵方的            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（其他未列明行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为 万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（其他未列明行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为 万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：本次采购项目所属行业为“其他未列明行业”。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。

关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)

关于印发中小企业划型标准规定的通知 工信部联企业〔2011〕300号 各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位： 为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。 工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部 二○一一年六月十八日 中小企业划型标准规定 一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。 二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。 三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。 四、各行业划型标准为： （一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。 （二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 （三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 （四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。 （五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。 （七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 （十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。 （十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 （十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。 （十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。 八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。 九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。 十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表

项目投标分项报价表

（1）投标报价汇总表（格式）

投标人名称（盖章）                                                   招标编号：

| 序号 | 费用名称 | 金额 （人民币.元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ... | ... |  |  |
| 投标总报价（人民币大写） |  | （¥： ） |  |

备注：1.投标人可自行拟定，需包含本次项目所有服务内容。 “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

十二、技术要求响应及偏离表

| 项 目 | 招标要求（详见招标文件） | 投标内容（响应情况） | 偏离说明（正偏离、无偏离、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术方案质量 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表

| 项 目 | 招标要求 （详见招标文件） | 投标内容 （响应情况） | 偏离说明 （正偏离、无偏离、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应时间 |  |  |  |
| 服务周期 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年    月   日

十五、联合体协议书（如有时）

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称） 投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：     。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式  份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员一名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员二名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

……

年 月 日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第四章  招标书

受昆山市周市镇人民政府(昆山市周市镇建设管理办公室）委托，苏州信衡造价咨询房产评估有限公司作为招标代理人，为委托人拟采购的周市镇2026年零星工程全过程咨询服务进行国内公开招标。

一、招标编号：JSZC-320583-XHSZ-G2026-0010

二、招标内容：周市镇2026年零星工程全过程咨询服务

三、服务期限：自合同签订后开始，服务期为一年

四、项目内容及要求

1、项目背景：

为推进2026年零星工程项目前期工作的顺利实施，落实“过紧日子”要求减少维修工程的前期支出，计划对26年零星工程咨询服务进行统筹优化。零星工程主要用于全年村社区、部门申报的维修工程，主要项包含房建维修类费、市政维修类、路灯绿化类等五大类。

- 服务内容、要求及结算：

2.1工作内容为：包含工程设计、工程监理、造价咨询、招标代理等全过程咨询服务。

①工程设计：设计范围为周市镇2026年零星工程，收到采购人要求后5个工作日内提交满足编制概算的初步设计文件，10个工作日内提交施工图设计文件。

协助招标人编制勘察要求、选择勘察单位，核查勘察方案并监督实施和进行相应的控制，参与验收勘察成果。协助招标人编制设计要求，组织评选设计方案，对各设计单位进行协调管理，监督合同履行，审查设计进度计划并监督实施，核查设计大纲和设计深度、使用技术规范合理性，提出设计评估报告（包括各阶段设计的核查意见和优化建议），协助审核设计概算 。

1)根据招标人的需求、现有设计成果、规划和建设报批情况等，协助编制方案设计、工程设计两个阶段的设计任务书，并协助招标人收集设计所需要的基础资料。

2)制定项目设计管理体系，编制设计总承包合同与设计分包合同条款，并协助设计招标的组织工作。

3)监督管理工程相关所有设计单位在项目建设期间履行其合同义务，确保设计的质量、进度并满足投资限额。

4)根据项目进度总控制计划和设计合同，组织各设计单位编制各自的设计进度计划。审核设计进度计划，对设计进度进行跟踪监控，并向招标人递交进度报告。

5)在设计的中间阶段，与招标人协商约定，实地检查所有设计的进展情况。

6)负责审查方案设计、初步设计和施工图设计成果文件，并提供其技术可行性、合理性、经济性的审查意见和改进建议。对设计单位重大的设计方案通过经济技术认证进行审查。按招标人要求组织并参与设备、材料的选型工作，审核主要设备、材料清单。就建筑结构体系的确定，材料、系统、设备、仪器仪表的选择，建设场地的使用等方面向招标人提出合理化建议。

7)组织项目管理公司的专家、招标人根据需要聘请的专家、所涉及的相关协作单位的专家组成专家顾问组，对各阶段的设计成果进行评审，检查设计是否符合设计任务书及设计合同要求，提出合理化建议，向招标人提交相应的评审报告。

8)做好设计各阶段的投资造价控制，协助招标人优化设计方案，提高价值功能，督促设计单位做好限额设计，负责审核投资估算、设计概算和施工图预算，提供合理、科学的审核意见，并向招标人提交三个设计阶段投资变化的分析报告。

9)负责本工程所有设计单位之间的沟通协调工作，定期组织协调会。

10)负责组织专家对勘察单位提交的初步勘察成果报告、详细勘察成果报告的审查。

11)协助招标人聘请勘察报告、施工图的外部审核单位，并根据合同组织监督外部审核单位的工作，及时向招标人汇报。

12))负责施工图深化设计的管理工作-包括需深化设计的范围确定、相关顾问的聘请，深化设计的审核确认等。

13)负责组织图纸会审、技术交底。

14)控制并管理设计变更。

15)负责竣工图审查工作。

16)对各设计单位设计费的支付签署意见。

17)设计资料档案管理，负责图纸接受和发放工作，确保图纸和变更通知的及时发放。

②工程监理：对工程进行进度、质量、投资、安全四控制，合同管理、信息管理、质保期内的维修管理，组织协调施工现场各方面关系及安全生产监督管理以及在工程实施过程中工程规模的调整、各种工程变更及配合竣工决算审计均属于本监理范围，并无条件接受甲方委托的第三方检查；

1.工程施工阶段管理

1.1工程质量、进度、投资及安全目标控制管理

1）制定安全管理措施及应急预案。

2）建立投资管理目标和管理体系并制资各项措施，定期提交全项目投资过程监控报告，分析与投资目标偏差情况及其原因，提出解决方案，并督促有关单位落实解决措施。

3）建立质量、进度、及安全管理的目标和管理体系，并制定各控制目标的实施细则。

4）负责组织参与本工程建设的各单位建立其相应的工程质量、进度、成本及安全控制目标和控制体系。

5）负责审批各承包单位的施工组织设计和施工方案、质量、进度、成本及安全的保证体系，并进行监督管理。

6）监控各目标管理体系的实施情况，及时查处和纠正偏离控制目标的现象，杜绝出现影响质量、进度、成本及安全目标控制的重大问题和责任事故。

7）对施工和工程建设实行全过程管理，组织工程建设中各环节的验收。

8）定期向招标人提供有关工程质量、进度、投资及安全控制管理的报告，分析与项目目标的偏差情况及其原因，提出解决方案，并督促有关单位落实解决措施。

1.2施工现场管理

1）协助招标人督促土地供应部门尽快提供符合要求的建设用地，并负责向施工单位提供三通一平的施工场地。

2）负责工程施工过程中与政府相关部门的协调工作，并代表招标人随时接受招标人上级主管部门、政府相关部门对工程施工现场的检查指导工作。

3）负责协调处理工程建设过程中与相邻建筑物、构筑物的关系。

4）负责建立合理的施工现场参与各方（招标人、设计人、咨询单位、承包商、供货商）组织架构，明确各方职责权限范围，对组织架构和权限设置的不合理之处及时提出合理化建议。

5）根据招标人核准后的各方权限职责体系，建立工程实施过程中各种报审及审批制度以及完整的现场业务管理体系、流程和制度，并组织开展相应工作。

6）建立完善的、全方位的、针对各组织和个人的沟通管理体系，健全沟通制度，确保工程现场的和谐。

7）及时处理施工现场出现的问题，重大问题应及时向招标人汇报。

1.3合同管理

1）负责编制项目管理组织计划/合同网络图。

2）合同签订管理服务。和甲方讨论并确定整个项目所采用的工程发包模式、合同结构和合同文本；对各项工程招标、评标方法提出咨询意见；对甲供材料、设备的选型提出咨询意见。包括但不限于起草合同文本或审查中标人提供的合同文本；组织或必要时参与合同谈判，向招标人提供谈判原则和策略；根据谈判内容修改合同文本，报送招标人审查；根据招标人审查意见修改合同文本并与中标人进一步沟通协商，确定最终合同文本；协助招标人签订合同，并办理相关备案手续。

3）合同履行管理服务。包括但不限于对各类合同履约情况定期进行考核和评估，编制评估报告；分析履约过程中出现和可能出现的问题，提出解决问题的建议；加强合同变更管理；及时提醒招标人按照合同履约，预防对方提出索赔；对合同履行过程中的违约情况，及时查明原因并向对方提出索赔报告，接到对方的索赔报告应认真研究并及时处理；对履行过程中出现的合同纠纷及时查明原因，提出解决办法并在招标人授权范围内协调处理，授权范围以外的重大合同纠纷应及时向招标人报告。

4）妥善保存所有合同及与合同有关的一切资料，在合同履行完毕后将与项目有关的所有合同及有关资料移交给招标人。

1.4工程信息与档案管理

1）建立信息分解和编码体系，及时、准确的获取所需的信息。

2）负责对工程实施过程中的各种图纸、资料以及工程进展信息进行管理。

3）负责设计单位、咨询单位、各承包单位等各方存档文件管理的监督管理，满足招标人及有关部门随时对项目相关文件的阅读和检查的需要。

4）负责工程招标、设计、开工直至竣工全过程的有关审批文件和技术资料进行整理、汇编、归档，并移交给使用单位和有关部门，归档资料应能够满足审计要求。

5）建立有关会议制度，整理或督促有关单位整理会议记录。

6）建立并维护基于INTERNET的信息沟通与文档管理系统。

1.5风险管理

1）建立风险管理体系，明确各层次管理人员的风险管理责任，减少项目实施过程中不确定因素对项目的影响。

2）负责组织各方对项目实施全过程中的技术、经济及法律等方面进行风险识别和分析，向招标人提出风险预警和风险的应对建议。

3）负责落实或监督检查各种风险防范措施的实施情况，合理运用技术、经济、合同或保险手段规避和转移风险。

1.6工程竣工验收与保修阶段管理

1）工程完成施工后，代表招标人组织系统调试、工程竣工验收等工作，并向政府有关部门办理竣工验收备案手续并通过验收、获取批文。

2）负责组织造价咨询单位完成竣工结算工作。

3）负责编制工程决算。

4）负责对竣工图以及竣工资料的审核、验收工作，负责向招标人移交完整和准确的项目档案。

5）负责提交工程的各类保修协议书，并监督工程各施工、供货、安装等单位有效履行各自的工程保修责任。

6）协助招标人主导办理房产证申领手续，完成房产证的办理。

7）编制项目运行、维护程序和操作规范，制定培训计划并培训招标人人员。

8)完成工程项目管理总结。

③造价咨询：全过程工程造价咨询服务包括全部工程方案测算、控制价编制或审核、材料设备认质认价审核，现场变更签证估价和审核、结算审计等及其他与项目相关的工程造价咨询。

1.勘察设计阶段造价咨询管理

1)设计概算的编制与审核

2)确定项目限额设计指标

3)对设计文件进行造价测算与经济优化建议

4)施工图预算的编制与审核

5)分析项目投资风险，提出管控措施

6)造价控制管理

2.招标采购阶段造价咨询管理

1)工程量清单的编制与审核

2)招标控制价的编制与审核

3)制定项目合约规划

4)清标

5)拟定合同文本，协助合同谈判

6)编制项目资金使用计划

3.工程施工阶段造价咨询管理

1)合同价款咨询（包括合同分析、合同交底、合同变更管理工作）

2)施工阶段造价风险分析及建议

3)计算及审核工程预付款和进度款

4)变更、签证及索赔管理

5)材料、设备的询价，提供核价建议

6)施工现场造价管理

7)项目动态造价分析

8)变更备案及造价控制

9)审核及汇总分阶段工程结算

4.竣工验收阶段

1)竣工结算审核

2)工程技术经济指标分析

3)竣工决算报告的编制或审核

4)配合完成竣工结算的政府审计

5)根据审计结果，对工程的最终结算价款进行审定

④招标代理：负责对本工程招标采购潜在投标人、供应商的市场调研，并配合招标人完成对潜在投标人、供应商的考察，编制调研报告，提出对合格投标人的要求，负责起草或审查招标的资格预审文件、招标文件及招标补充文件。

1)制定招标、采购总体工作计划，并报招标人审查。

2)根据本工程的实际情况向招标人提出标段划分以及专业分包范围的规划建议。

3)负责对本工程各类招标采购潜在投标人、供应商的市场调研，并配合招标人完成对潜在投标人、供应商的考察，编制调研报告，提出对合格投标人的要求。

4)负责起草或审查招标的资格预审文件、招标文件及招标补充文件。

5)监督造价咨询机构完成工程量清单、工程标底的编制并审查成果文件。

6)协助并审查设计单位提出各类材料设备的技术要求。

7)协助或代表招标人参加招标实施工作，如答疑、现场踏勘。根据招标人的需要，对所有收到的投标文件进行分析及向招标人和评标委员会提交技术报告，详尽分析各标书的技术、商务和经济情况。

8)对于大宗材料进场前都由招标人签字确认的材料设备，项目管理单位应负责审查验收并代招标人签字确认。

9）根据需要单独起草合同文本或审查他人起草的相关合同文本。

10）负责收集整理、移交的招标过程中各类文件和资料。

2.2服务费最高不超过160万元，结算时按以下取费*（1-中标下浮率）按实结算：

工程设计费按照工程费用2.5%计取服务费，经采购人会商取消项目按工程预估费用1%计取服务费；工程监理费按工程费用2.5%计取服务费；造价咨询费统一按工程费用3.8‰计取服务费且采购人仅承担取消项目及非招标项目造价咨询费用；招标代理费用由招标项目的中标单位支付。

中标下浮率=1-（投标报价/项目预算）

3、人员要求：投标时不得低于以下要求，否则作做无效标处理。

现场项目负责人：1名，负责与采购人对接、查看现场。

工程设计、工程监理：人员配备不低于第一章 投标邀请函中“3.本项目的特定资格要求”。

造价咨询：造价咨询负责人1名，具备一级注册造价师资格证书，土建专业；造价咨询项目组配备人员：土建1人、安装1人，均具备二级及以上注册造价师资格。

招标代理：招标代理负责人1名，具有政府采购从业人员培训证书。

以上人员（提供相关人员证书扫描件及本单位近期社保证明）必须为实际实施周市镇2026年零星工程全过程咨询服务人员。特殊情况需更换人员，应按不低于采购文件要求、评分标准同标准人员进行更换，且须提前二周告知采购人且获得同意后才能予以更换，中标单位原有人员与更换人员应做好项目交接手续。

第五章  合同主要条款

甲方（采购方）：

地址：

联系电话：

乙方（供应方）：

地址：                        邮政编码：

联系人：                      手机号码：

办公电话：                    传真：                电子邮件:

根据采购编号为JSZC-320583-XHSZ-G2026-0010的采购文件及该文件的响应文件和成交通知书，甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》之规定，甲乙双方在平等、自愿、互利的基础上就此次成交的周市镇2026年零星工程全过程咨询服务事宜，达成如下协议，双方共同恪守。

## 一、合同的主要内容

1、合同标的：周市镇2026年零星工程全过程咨询服务。

2、合同服务期：1年，合同签订之日起至   年   月  日止。

二、合同价款的构成及支付：

1、合同价款及构成

暂定为人民币（大写）           （小写：¥           元）。

上述费用包括完成该项工作所需的所有服务管理内容、耗材、通讯、办公设备、各种税费、人工、节假日加班工资、保险、劳保、及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

结算时按以下取费*（1-中标下浮率    %），按实结算：

工程设计费按照工程费用2.5%计取服务费，经采购人会商取消项目按工程预估费用1%计取服务费；工程监理费按工程费用2.5%计取服务费；造价咨询费统一按工程费用3.8‰计取服务费，且采购人仅承担取消项目及非招标项目造价咨询费用；招标代理费用由招标项目的中标单位支付。

2、支付

2.1、服务费支付：合同签订生效后，甲方向乙方支付合同金额的10％作为预付款，乙方按进度完成工作后，甲方于服务周期末付至结算金额的90%，余款待审计结束后付清。

如为联合体投标，则服务费支付至联合体牵头人账户。

2.2、支付材料

付款前，乙方应提供符合甲方财务要求的增值税发票。乙方未提交相关资料的或提交的相关资料不符合甲方要求的，甲方有权顺延付款期限。

## 三、合同的履行

1、服务内容及要求：详见第四章招标书内容。

2、双方权利和义务

2.1、甲方权利和义务

（1）甲方有根据合同对乙方的作业量和作业质量进行检查和考核的权利；

（2）甲方有权自行或邀请第三方或接受社会监督等形式对履约质量进行监管。

（3）乙方未按合同规定的标准作业，甲方有要求乙方整改的权利；

（4）甲方有根据考核结果核减乙方作业费用的权利;

（5）有向乙方通告检查及考核结果的义务;

（6）甲方有向乙方解释作业标准及相关工艺的义务；

（7）甲方有按时支付价款的义务，因上级部门流转审批致使超出前述期限的甲方免责。

2.2、乙方权利义务

（1）乙方有自主经营，组织生产的权利；

（2）乙方有对作业标准、检查结果要求甲方进行解释说明的权利；

（3）乙方再合同规定的作业范围进行规范操作，如遇到影响作业的外界因素，可以请甲方进行协调；

（4）乙方有对所属人员进行安全生产培训及承担各种保险、并按时支付工资的责任。乙方与其所属人员之间发生的一切纠纷皆由乙方自行处理，与甲方无关；

乙方除应做好职工的安全生产教育外，还应为职工提供必要的劳动保护条件，为职工办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责。

（5）乙方有保存相关资料，配合甲方进行检查并提供相关报告的义务；

（6）乙方有承担其职工自身或造成他人财产及人身损害赔偿责任的义务；

（7）乙方负责对作业范围内产生的市民投诉、舆情应对及其他应急突发事件处理等工作。

3、验收：根据相关国家标准和行业标准的规定、采购文件、乙方的响应文件、双方签订的合同文件及其附件；由甲方及相关部门人员进行验收通过。

# 四、合同的解除和终止

## 1、不可抗力

1.1因不可抗力不能履行本合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行合同义务后发生不可抗力的，违约方不能免除责任。

1.2合同一方因不可抗力不能履行本合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在不可抗力发生之日起15日内提供权威部门出具的认定不可抗力的证明。

1.3本合同在执行过程中如遇政府征用土地（本合同中规定的养护地点）或其他甲方不能预见的情形发生致使本合同无法履行，应视为不可抗力事件，甲方免责。本合同终止后甲方应支付乙方实际履行时间（天数）的养护服务款项（单价不予调整）。

# 五、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

## 1、甲方违约责任

甲方未按照约定时间支付合同价款的，应当承担逾期付款违约责任。

## 2、乙方违约责任

2.1、甲方有权按照本合同规定对乙方进行考核，并按照考核办法的规定要求乙方承担相应责任。

2.2、乙方承担的违约金不足以赔偿甲方实际损失的，甲方有权要求乙方继续赔偿。

2.3、乙方履行合同不符合合同要求的，甲方有权责令乙方立即改正，乙方拒不改正或已经造成不良社会影响的，甲方有权要求乙方承担责任。

2.4、乙方履行合同不符合要求，被取消中标资格（或终止、解除合同）的，并不能免除其支付违约金的责任，且乙方将在三年内不得参与甲方所有招标项目的投标。

2.5、乙方在一个考核年度内未能完全履行相关义务造成服务中断、员工上访、罢工歇业、劳动合同争议或其他纠纷，甲方有权拒付当年度服务费尾款，并由乙方承担违约责任。

# 六、合同的争议解决

## 1、管辖法院及送达

本合同未尽之处双方协商解决。本合同发生争议无法协商解决时，双方同意向甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。除有争议条款外，本合同其他条款继续履行。

2、乙方保证本合同中明确的通讯方式为乙方单位各类文书送达地址，如发生变化，乙方应提前3日书面加盖公章通知甲方。

3、甲方可选择邮寄（包括特快专递、平信邮寄、挂号邮寄）、传真、电子通讯方式或专人送达等任一方式送达乙方。

4、因乙方提供的地址不准确、或变更未及时告知，或者乙方拒绝签收的，或者无人签收等，导致未被实际接收的，退回之日视为送达之日。且甲方有权但无义务再按照其他通讯方式向乙方送达。

5、如甲乙之间因合同纠纷发生争议诉至法院，乙方确认本合同载明的上述地址为人民法院司法文书的送达地址。

# 七、其他内容

#### 1、关于不得拖欠职工劳动报酬的规定

#### 乙方应按照相关法律法规要求，向其聘用、服务本项目的职工，按时、足额发放工资和（或）支付劳动报酬。若乙方因任何原因，致发放不及时、不到位，进而产生严重后果和（或）出现相关仲裁、判决等事项的，甲方有权动用包括原拟支付、返还给乙方的服务费、合同尾款等在内的款项，代为支付乙方拖欠的工资和（或）报酬。

#### 2、乙方账号

开户名称：******

开户银行：******

银行账号：******

# 八、合同的生效、组成、解释及份数

## 1、合同的生效

本合同自中标通知生效之日起生效。

## 2、合同的组成

2.1、下列文件为本合同不可分割部分：

（1）采购文件及其附件；

（2）乙方的响应文件；

（3）乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

（4）成交通知书；

（5）合同附件。

2.2、本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、响应文件和采购文件，双方有关本项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同协议条款的组成部分，与合同具有同等效力。

## 3、合同的文字和解释

本合同文件使用中文书写、解释和说明；本合同未尽事宜参照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律、法规之规定。

## 4、合同正本的数量

合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，各份均具有同等法律效力。

附件：项目组成员表

甲方：                                      乙方：

法定代表人或授权代表：                      法定代表人或授权代表：

签约日期：                                  签约日期：

合同签定地：

备案机构：

第六章 评标方法、评分标准

一、评分办法

1.本次招标评标方法为综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以综合得分最高的投标人作为中标人的评标方法。

2.综合评分的主要因素为：价格、人员配备、技术力量、项目方案、服务保障、投标人的综合情况、业绩、服务、承诺、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者数值等。总分值为100分，价格分值占总分值的比重为10%（权重），商务及技术部分分值占总分值的比重为90%（权重）。

3.评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，然后通过软件进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分软件自动生成，二者相加为投标人的综合得分（各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位）。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分相同，且投标报价相同的，则以抽签决定中标人。

二、政府采购政策功能落实

（一）中小企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，本项目为专门面向中小企业采购。如投标人认定本企业为中型、小型或微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（二）残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如投标人为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（三）监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如投标人为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。证明文件电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（四）绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于投标文件中提交，否则为无效标。

- （五）若供应商提供的《中小企业声明函》 、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

三、价格分（10分）

1、投标总报价超过财政预算价格的，为无效投标报价。

2、分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项。

3、价格得分计算方法：根据各投标单位通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价，其价格分为满分。其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：

价格得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100；（计算到小数点后二位，第三位四舍五入）

4、评审过程中出现下列情形之一的，评标小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4）评标小组基于专业判断，认为供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

6.启动异常低价投标（响应）审查后，评标小组应当要求相关供应商在合理的时间（30分钟）内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。投标（响应）供应商不提供或者未在规定时间内提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，则评标小组将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

四、评分标准

初审评审指标

| 指标 | 描述 | 是否合格 |
| --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 相关资质条件 |  |
| 符合性检查 | 服务期限、响应时间、质保期（如有）、付款方式、投标内容 |  |

复审评审指标

| 评审 类别 | 评审项 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格（10分） | 价格评审指标 | 价格得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重*100 小数点后保留两位，第三位四舍五入（价格权重为10%） 超预算的投标报价不进入评标程序 | 10 |
| 技术部分（90分） | 1、对本工程的认识和理解 | 1、有招标代理服务重点和难点理解分析的（0.5分）； 2、有造价控制重点和难点的理解分析的（0.5分） 3、有设计工作管理重点和难点理解分析的（0.5分） 4、有项目施工阶段现场管理重点和难点理解分析的（0.5分） | 2 |
|  | 2、《项目管理实施规划》方案 | 1、有管理组织与模式的策划的（1分）； 2、项目管理实施方案得当的（1分） | 2 |
|  | 3、项目管理任务及工作流程 | 1、有项目管理任务简述的（1分）； 2、有项目管理范围及任务的（1分） 3、有项目管理工作流程及程序图的（1分） | 3 |
|  | 4、项目管理组织机构、人力资源配置设想 | 1、有目管理部内部组织架构及机构管理框架的（1分） 2、有项目管理组织机构的运作可操作的（1分） 3、有项目管理部人员配置及办公设备配置的（1分） | 3 |
|  | 5、项目管理的目标 | 1、有项目管理目标的（1分）； 2、有项目管理目标的管理原则的（1分）； 3、项目管理目标控制措施得当的（1分）； | 3 |
|  | 6、项目建设过程中的组织协调 | 1、有项目协调的因素与项目整合管理的（0.5分）； 2、有项目协调的工作内容与原则的（0.5分）； 3、有项目管理组织协调工作制度的（0.5） 4、项目管理组织协调措施得当的（1.5分）； | 3 |
|  | 7、工程设计管理 | 1、有设计管理的主要工作的（0.5分） 2、有各阶段设计控制管理思路的（0.5分） 3、设计投资控制管理措施得当的（1分） 4、设计变更管理措施得当的（1分） 5、设计进度控制管理措施得当的（1分） | 4 |
|  | 8、招标采购管理 | 1、有工程项目招标概述的（0.5分） 2、有招投标管理制度的（0.5分） 3、招标和采购管理的方法及措施得当的（3分） | 4 |
|  | 9、造价咨询管理 | 1、有造价咨询管理审核依据、审核目标、审核流程的（1分） 2、造价咨询管理质量、进度安排控制措施得当的（1分） 3、造价咨询管理风险评估及应对措施得当的（1分） 4、造价咨询管理有成果交付内容及服务承诺的（1分） | 4 |
|  | 10、质量控制管理 | 1、有质量管理体系的（0.5分） 2、有质量控制各阶段管理的（0.5分） 3、有质量因素的控制分析的（0.5分） 4、质量控制的方法得当的（0.5分） 5、施工工序质量管理与控制措施得当的（0.5分） 6、质量问题分析和处理得当的（0.5分） 7、有工程阶段性验收与竣工验收程序的（0.5分） 8、材料、设备的控制，工程试验管理措施得当的（0.5分） | 4 |
|  | 11、进度控制管理 | 1、有影响进度的因素分析的（1分） 2、有进度控制目标的（1分） 3、进度控制的方法得当的（1分） 4、进度控制的措施得当的（1分） | 4 |
|  | 12、投资控制管理 | 1、有工程投资管理的目标的（0.5分） 2、投资控制手段得当的（0.5分） 3、投资控制的管理流程得当的（0.5分） 4、设计阶段投资管理得当的（0.5分） 5、招标阶段的投资控制方法得当的（0.5分） 6、施工阶段的投资控制方法得当的（0.5分） 7、资金支付进度控制计划得当的（0.5分） 8、投资控制的管理及措施得当的（0.5分） | 4 |
|  | 13、安全控制管理 | 1、有安全文明管理目标、原则、管理体系及职责的（1分） 2、安全生产的保证措施得当的（1分） 3、安全管理与控制措施得当的（1分） 4、文明施工的保证措施得当的（0.5分） 5、环境保护的保证措施得当的（0.5分） | 4 |
|  | 14、工程现场管理 | 1、有各参建方管理原则与程序的（0.5分） 2、施工准备阶段的现场管理措施得当的（0.5分） 3、现场施工过程管理措施得当的（1分） 4、项目管理机构与各相关方的协调措施得当的（0.5分） 5、项目管理过程中与各有关部门的协调措施得当的（0.5分） | 3 |
|  | 15、合同管理 | 1、有项目合同管理概述的（0.5分） 2、项目合同管理的方法和措施得当的（0.5分） 3、合同签订阶段的管理重点得当的（0.5分） 4、合同履约阶段的管理重点得当的（0.5分） 5、索赔管理措施得当的（0.5分） 6、合同履约评价可行的（0.5分） | 3 |
|  | 16、信息与档案管理 | 1、有项目信息管理的目标的（0.5分） 2、有项目管理的信息系统流程的（0.5分） 3、项目的信息管理方法得当的（1分） 4、与招标人、使用方的信息沟通管理措施的得当的（0.5分） 5、档案管理的方法和措施得当的（0.5分） | 3 |
|  | 17、风险管理 | 1、有项目风险管理的任务的（0.5分） 2、有项目风险管理工作内容的(0.5分) 3、有项目管理中的不定性因素分析的(1分) | 2 |
|  | 18、工程竣工验收与保修阶段管理 | 1、有工程阶段性验收与竣工验收的内容的（0.5分） 2、有竣工验收的主要工作内容描述的（1分） 3、有竣工交付、保修服务协调管理的（0.5分） | 2 |
|  | 19、合理化建议及提供优质服务的措施、手段及承诺 | 1、合理化建议得当的（2分） 2、本项目管理提供优质服务的措施和手段得当的（0.5分） 3、有对本项目管理提供优质服务的承诺的（0.5分）提供承诺函，格式自拟 | 3 |
|  | 现场项目负责人（6分） | 本项目配备的现场项目负责人： - （1）具有一级注册造价工程师执业资格的得1分； - （2）具有一级注册建造师执业资格的得1分； - （3）具有安全工程师执业资格的得1分； - （4）具有咨询工程师执业资格的得1分； - （5）具有注册测绘师执业资格的得1分； - （6）具有高级工程师职称的得1分。 - 注：提供相关证书扫描件、本单位近期社保证明并加盖公章。专业状况以人员资格证书专业为准。 | 6 |
|  | 项目组其他成员（13） | 项目组成员（不含现场项目负责人）： - （1）具有国家注册监理工程师（注册专业为房屋建筑工程和市政公用工程）且具有高级工程师职称的得4分； - （2）具有一级注册造价工程师（土建专业）且具有高级工程师职称的得2分； - （3）具有一级注册造价工程师（安装专业）且具有高级工程师职称的得2分； - （4）具有咨询工程师（建筑专业和市政公用专业）的得1分。（5）具有注册一级结构工程师的得1分。 - （6）具有一级注册建造工程师的得1分； - （7）具有正高级及以上工程师职称的得2分。 - 注：提供相关证书扫描件、本单位近3个月社保证明并加盖公章。，一人多证不重复计分。专业状况以人员资格证书专业为准。 | 13 |
|  | 获奖情况（3分） | 投标人自2023年3月至今获得过国家级奖项的得3分，获得省级奖得2分，获得市级奖的得1分；最高得3分。 注：日期以获奖证书或文件发布时间为准，只计取一项最高奖项，提供获奖证书或获奖文件扫描件并加盖公章。 | 3 |
|  | 体系认证（4分） | 投标人具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每提供一项得1分；最高得4分。 注：提供有效期内的认证证书扫描件并加盖公章。 | 4 |
|  | 类似业绩（4分） | 投标人自2023年3月至今（以合同签订时间为准）承接过类似项目，每有一个得1分，最高得4分。 注：提供合同扫描件并加盖公章。 | 4 |

备注：

1.为确保货物和服务质量，投标人除投标价格得分以外的分值低于75%（67.5分）的作无效标处理。

2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.评分标准中评分的每一条，各投标人均应提供相关的资料并作出相应的对比供评分评判。

4.评分点中所涉及到的相关认证、证书等全部相关证明，请提供相应扫描件。

5.投标文件中如出现前后不一致时,评委有权请投标人澄清说明,澄清说明事项涉及评分时,评委有权酌情扣分。

6.投标文件中的内容需和招标文件相关指标对应绑定，无绑定不得分。

7.如投标人中标后无法履行投标书中所作承诺的，采购人有权取消其中标资格或解除合同。

（全文完）

第七章昆山市政府采购供应商诚信管理办法

第一条 为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》等有关法律法规的规定，结合昆山市政府采购工作实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于参加昆山市范围内政府采购活动的供应商。

供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

第三条  政府采购当事人有权对供应商的行为进行监督，发现违法违规行为应当及时向政府采购监管部门反映，并配合做好调查处理工作。

其他单位和个人对政府采购活动中供应商的违法违规行为，有权控告和检举，政府采购监管部门应当依法调查处理。

第四条  供应商参加政府采购活动，应当遵循公平竞争、诚实信用原则。

第五条  供应商参加政府采购活动的合法权益应当依法得到保护，任何人不得以任何手段损害供应商的合法权益。

第六条  供应商监管工作应当依法进行，坚持公开透明、惩罚得当、信息共享的原则。

第七条  实行政府采购供应商诚信管理制度。对供应商失信行为、不良行为等诚信信息，由政府采购监管部门予以记录，在昆山市政府采购活动中采用。

第八条 供应商有下列情形之一的，按失信行为记入该供应商诚信档案中，每发生一个失信行为，诚信记录分减10分，供应商诚信记录起始基础分为60分，失信行为记录分有效期一年。

（一）已递交投标（响应）文件而不参加开标的，或者开标时以各种理由不解密投标（响应）文件影响采购活动正常进行的；

（二）不遵守开评标现场纪律，故意扰乱开标评标现场秩序的；

（三）未按《政府采购法》等相关规定签订、履行合同的；

（四）无正当理由放弃中标（成交）的；

（五）履约验收不合格的；

（六）一年内累计三次及以上质疑均查无实据的；

（七）捏造事实、提供虚假材料进行恶意举报的；

（八）不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的；

（九）经查实，利用产品授权等方式控制货源的；

（十）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，同时再参加该采购项目的其他采购活动的；

（十一）政府采购监管部门认定的其他失信行为。

第九条  供应商有下列情形之一的，按不良行为记入该注册供应商诚信档案中，每发生一个不良行为，诚信记录分减为零分，不良行为记录分有效期为处罚生效或者禁止参加政府采购活动期限：

（一）提供虚假材料谋取中标（成交）的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的；

（四）向采购人或者采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在采购过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标（成交）供应商的投标（响应）文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（七）中标（成交）后无正当理由不与采购人签订合同的；

（八）将中标（成交）项目转让给他人，或者违反采购文件规定，将中标（成交）项目分包给他人的；

（九）拒绝履行合同义务的；

（十）一年内累计三次及以上投诉均查无实据的；

（十一）捏造事实或者提供虚假投诉材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的。

供应商违法违规行为已被依法认定为不良行为的，不再重复认定为失信行为。

第十条  在供应商诚信信息记录变更登记前，政府采购监管部门应告知相关供应商。供应商如认为诚信信息有误的，应当在三个工作日内书面向政府采购监管部门提出异议并提供有关证据，经核实后，如发现有误，应当予以修改。

第十一条 采购文件中，应当明确供应商诚信记录分使用办法：其中，采用综合评分法的，诚信记录分每减10分，给予总分值2%的扣分，扣分最多不超过6%；采用最低评标价法的，诚信记录分每减10分，按该供应商响应报价的2%增加评审价格，增价最多不超过6%。

评审时,要结合供应商的诚信记录情况评定供应商最终评审得分。 采购文件中明确对供应商诚信记录的查询渠道及截止时点、证据留存的具体方式、信用记录的使用规则等内容。

第十二条 供应商在政府采购活动中存在不良行为的，按《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定执行。

第十三条 本办法由昆山市财政局负责解释，自2018年8月21日起执行。昆山市财政局2016年3月1日发布的《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》（昆财规字〔2016〕2号）同时废止。