启东市王海、南海、通海、S255(S221)、S336线（城东三角地块）等绿化养护项目

政府采购谈判文件

###### 项目编号：JSZC-320681-SRZC-T2026-0006

采购人：启东市交通事业发展中心

采购代理机构：江苏睿致诚工程咨询有限公司

日期：2026年4月

# 目 录

第一部分  竞争性谈判公告

第二部分  谈判须知

第三部分  项目需求

第四部分  评审方法和评审标准

第五部分  响应文件格式

# 第一部分  竞争性谈判公告

受[启东市交通事业发展中心]的委托，江苏睿致诚工程咨询有限公司就[启东市王海、南海、通海、S255(S221)、S336线（城东三角地块）等绿化养护项目](项目编号:JSZC-320681-SRZC-T2026-0006)进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商参加谈判。

项目概况

[启东市王海、南海、通海、S255(S221)、S336线（城东三角地块）等绿化养护项目]的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2026年4月28日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320681-SRZC-T2026-0006

项目名称：启东市王海、南海、通海、S255(S221)、S336线（城东三角地块）等绿化养护项目

项目类型：服务

所属行业：其他未列明行业

预算金额：295万元

最高限价：295万元，投标报价超过最高限价的视为无效。

采购需求：详见谈判文件，请仔细研究。

合同履行期限：详见谈判文件第三部分项目需求。

本项目是否接受联合体响应：否。

本项目是否接受分包：否。

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目（服务类项目的服务全部由符合政策要求的中小微企业承接），残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，响应供应商应按采购文件要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3.本项目的特定资格要求：

（1）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）；

（2）供应商具有有效的营业执照；

（3）自2023年1月1日以来（以交/竣/完工时间为准或移交单时间为准），供应商承担过绿化工程施工（承包范围内须含绿化养护）或承担过绿化工程纯养护业绩。

（4）拟派项目经理要求：具有①园林绿化或园林绿化相关专业中级及以上职称②园林绿化施工管理 5 年以上工作经历③拟派项目负责人业绩：自2023年1月1日以来（以交/竣/完工时间为准或移交单时间为准），担任过绿化工程施工（承包范围内须含绿化养护）或担任过绿化工程纯养护业绩的项目负责人④供应商所在地社保机构出具的由供应商为拟派项目经理缴纳的本竞争性谈判公告发布之日前三个月内任意一个月的养老保险缴费证明。（必须体现该人姓名，由当地社保机构出具，并加盖印章。如已实行网上直接打印的地区，可提供网上彩打材料，但必须注明查询网址及查询方式）。

①园林及相关专业：包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业。②工作经历按实际从事专业管理工作时间起算，以园林绿化及相关专业学历证书颁发时间或其最早参与园林绿化工程施工现场管理的工程竣工资料确定。③业绩证明须同时提供中标通知书（或成交通知书或直接发包登记表，下同）、施工合同、工程交/竣/完工验收证明或移交单三项证明材料，交/竣/完工验收证明或移交单须同时有建设单位、施工单位（养护单位）的盖章。

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起至2026年4月28日9点30分（北京时间）

地点：江苏政府采购网（网上注册登记成功后系统内免费下载）

方式：本项目采用网上注册登记方式。

1.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

2.潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—苏采云—供应商进入—CA办理指南中《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。

4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作指南及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

5.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

6.请潜在响应单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交响应文件截止时间、谈判时间和地点

1.2026年4月28日9点30分（北京时间）

逾时，交易系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待评审进行到价格环节，竞谈小组或项目发起方（代理单位）在“苏采云”系统中发出最后报价指令，各供应商须在“苏采云”系统显示的截止时间内完成系统最后报价。

2.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布响应供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，响应供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，响应供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因响应供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为响应供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.响应保证金：免收

2.项目谈判活动模式：不见面远程谈判模式，供应商在各自地点通过“苏采云”系统参加谈判。

3.项目演示、样品、答辩等：无。

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目谈判文件其他部分的询问请向谈判文件制作人或项目谈判经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：启东市交通事业发展中心

地  址：启东市金桥路199号

联系人：倪女士

联系方式：0513-83312502

2.采购代理机构

名  称：江苏睿致诚工程咨询有限公司

地  址：南京市江宁区江南路697号金轮星际中心A1栋7楼

联 系 人：尹建、陈小龙

联系方式：18906275357（尹建）、18932207883（陈小龙）

3.项目联系方式

交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806

# 第二部分  谈判须知

一、总则

1.采购方式

1.1本次采取竞争性谈判方式，本谈判文件仅适用于谈判公告中所述项目。

2.合格的谈判供应商

2.1满足谈判公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本谈判文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.谈判费用

4.1参加谈判的供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用，无论谈判过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次谈判采购人不收取标书工本费与成交服务费。

5.谈判文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束。

6.谈判文件的解释

6.1谈判文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由采购代理机构解释。

二、谈判文件

1.谈判文件构成

1.1谈判文件由以下部分组成：

（1）采购邀请

（2）谈判须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）响应文件格式

（6）附件

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

1.2供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按谈判文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

2.谈判文件的澄清

2.1任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，应在提交首次谈判响应文件截止时间3个工作日前按谈判公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的谈判文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会

3.谈判文件的修改

3.1在谈判响应文件提交截止时间前，采购人可以对谈判文件进行修改。

3.2采购人有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和谈判日期。

3.3谈判文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为谈判文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、响应文件的编制

1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构及采购人就有关谈判的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.响应文件构成

2.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、谈判响应函、谈判报价表、分项报价明细表、商务部分正负偏离表、技术部分正负偏离表、其他证明文件等部分。供应商按“第五部分 响应文件格式”及“苏采云系统”中电子投标(响应)文件格式目录要求的内容编写响应文件。

2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的谈判文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的谈判文件为准。

3.谈判响应有效期

3.1谈判响应有效期为采购人规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。谈判响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

4.谈判响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人于原谈判响应有效期满之前，可向谈判供应商提出延长谈判响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃谈判响应，同意延长谈判响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受谈判响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的提交

1.响应文件的提交

1.1供应商应当按照江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》规定，在响应文件提交截止时间前按要求制作并上传电子响应文件。

2.响应文件截止日期

2.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于谈判公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽、CA数字证书及电子签章故障等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2采购人可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的拒收

3.1采购人拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

4.响应文件的撤回和修改

4.1响应文件的撤回

4.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目谈判活动。

4.2响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.3在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

4.4在响应文件截止时间至响应文件中规定的谈判响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、谈判与评审

1.谈判仪式

1.1采购人将在谈判公告中规定的时间和地点组织谈判开始仪式。

1.2谈判活动的文件解密工作由采购人组织，在“苏采云”系统中进行谈判。

1.3供应商在谈判过程中涉及到的谈判文件解密等工作，按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》执行。

2.竞争性谈判小组

2.1谈判开始仪式结束后，采购人将组织竞争性谈判小组进行评审。

2.2竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.3达到公开招标限额标准的货物或者服务采购项目，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

2.4采用竞争性谈判的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.5谈判小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

3.谈判评审过程的保密与公正

3.1谈判小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在谈判评审过程中，谈判供应商不得以任何行为影响谈判评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、谈判小组、采购代理机构工作人员均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购人将设专门人员与供应商联系。

3.6采购人和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4.评审过程的澄清

4.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，谈判小组有权以电子函件形式要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2接到谈判小组澄清要求的供应商应派人按谈判小组规定的时间和格式在“苏采云”系统中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.3接到谈判小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性审查：依据法律法规和谈判文件的规定，由谈判小组对响应文件中的资格审查证明材料进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

谈判小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加谈判的资格，查询结果留存并归档。

5.1.2符合性审查：依据谈判文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的响应供应商，采购代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在正式谈判之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与谈判文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4谈判小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中谈判报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以谈判报价表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以谈判报价表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5谈判小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并通过“苏采云”系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其谈判活动将被拒绝。

5.6谈判小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7提供相同品牌相同型号产品的不同供应商参加同一合同项下谈判的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加谈判；报价相同的，由谈判小组按照随机抽取的方式确定一个参加谈判的供应商。

非单一产品采购项目，谈判文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5.8供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及谈判小组联系。

6.被认定为未实质性响应谈判文件的响应文件的情形。

6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理。

6.1.1供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

6.1.2未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

6.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

6.1.4不具备谈判文件中规定的资格要求的。

6.1.5响应报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

6.1.8供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

4.谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1 项至第4 项情形的，谈判小组应当要求相关供应商通过“苏采云”系统在30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审时可不再重复提交。

谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为谈判小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。谈判小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及谈判小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所响应产品不在强制采购范围内的。（所响应产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。

6.1.12响应文件未按照响应文件要求加盖电子签章。

6.1.13不同供应商的响应文件经系统查询Mac地址、标书制作工具客户端标识码一致的。（符合本条款不同的供应商不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理。）

6.1.14其他法律、法规及本谈判文件规定的属无效响应的情形。

6.2出现下列情形之一的，谈判失败。

6.2.1符合条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足3家的，符合《政府采购非招标采购方式管理暂行办法》第二十七条第二款规定情形：技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.2.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4谈判小组认定谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5因“苏采云”系统系统故障原因造成谈判不成功的。

6.3响应文件提交截止时间结束后参加谈判的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加谈判的供应商或者在评审期间对谈判文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

（六）成交

1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见谈判文件第四部分规定。

1.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

1.3采购人将在江苏政府采购网发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被谈判小组会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与谈判，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

2.质疑处理

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的谈判文件的，可以对谈判文件提出质疑。

2.2供应商认为谈判文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为收到谈判文件之日或者谈判文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本谈判文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加谈判，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、谈判文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

供应商于法定期限内提起质疑，向采购人以书面形式提交质疑函。

采购人质疑接收人及联系方式，见谈判文件第一部分。

2.5以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加谈判活动的供应商或在谈判活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加谈判，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3．成交通知书

3.l成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书（详见谈判文件第四部分）。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃谈判项目的，应当依法承担法律责任。

（七）授予合同

1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2谈判文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.合同信用融资扶持政策

根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三部分  项目需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄谈判文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

项目需求内容

- 1.项目服务内容：本项目为启东市王海、南海、通海、S255(S221)、S336线（城东三角地块）等绿化养护项目（详见附件清单），主要包括王海、南海、S255(S221)、通海大道、S336线（城东三角地块）等的绿化带内所有植物的正常除草、修剪、切边、补植、整形、病虫害防治、排水、扶正浇水、施肥、树木涂白、支撑整理加固、日常保洁(含绿地上枯枝枯叶、修剪剩余垃圾等)、工单处理等。

2.质量要求：满足江苏省城市园林绿化养护管理三级标准，达到启东市干线公路绿化养护考核管理办法及启东市公路绿化工程施工、验收管理办法的标准。

3.服务周期：一年，养护开始时间为三方移交确认后以采购人通知为准。

4.采购标的的其他技术、服务等要求

本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。

品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。

5.付款方式：服务期满并经业主验收合格后付至结算价的80%，余款待审计结束后付清。

6.履约保证金：

①本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

②成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

③发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

④若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。

- 7.报价要求：报价包括但不限于实施和完成本项目所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、补植、缺陷修复、养护费、管理、保险、税费、利润等费用以及供应商认为需要的其它费用等一切费用。在合同履行期间，合同价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

- 8.其他：根据整体景观效果及现状情况，对养护工程量清单中的苗木作适当的更换或补植（包括但不限于倒伏、品相差苗木及空缺地段，于2026年12月31日前完成），苗木更换或补植费18万元，更换或补植方案在签订合同后15日内报采购人审核（更换或补植苗木品种及规格与启东建设工程造价信息一致），按采购人同意的方案予以实施。工程量按实计量（超过18万元部分采购人不予认可），结算价格参照施工同期启东建设工程造价信息，下浮率为20%。

9.合同条款

委托方（甲方）: 启东市交通事业发展中心

受托方（乙方）:

甲方委托乙方就启东市王海、南海、通海、S255(S221)、S336线（城东三角地块）等绿化养护项目事宜。经双方协商一致，现就本次服务订立如下合同：

第一条   合同签订

1、《中华人民共和国民法典》

2、中标（成交）通知书；

3、竞争性谈判文件；

4、投标文件及其附件。

第二条  项目概况及范围

1.项目服务内容：本项目为启东市王海、南海、通海、S255(S221)、S336线（城东三角地块）等绿化养护项目（详见附件清单），主要包括王海、南海、S255(S221)、通海大道、S336线（城东三角地块）等的绿化带内所有植物的正常除草、修剪、切边、补植、整形、病虫害防治、排水、扶正浇水、施肥、树木涂白、支撑整理加固、日常保洁(含绿地上枯枝枯叶、修剪剩余垃圾等)、工单处理等。

2.质量要求：满足江苏省城市园林绿化养护管理三级标准，达到启东市干线公路绿化养护考核管理办法及启东市公路绿化工程施工、验收管理办法的标准。

3.服务周期：一年，养护开始时间为三方移交确认后以甲方通知为准。

第三条  养护标准

1、除草：绿地范围内基本无杂草、枯草，无火灾隐患（草坪覆盖率>90%），苗木无人为损害。

2、修剪：绿地内无明显枯死枝、病虫枝、坏枝、断枝；球类植物修剪有型；色带、灌木类修剪高度一致，层次分明，高矮有序；草坪生长控制在10厘米以内，无裸露地面，无成片枯黄。修剪下来的枝叶及时进行统一清理，禁止堆放在绿化带内及周边区域。

3、病虫害防治：树木、草坪基本无黄叶、焦叶、卷叶及昆虫咬食的痕迹；树干生长正常，无蛀干昆虫危害，无药害。

4、水分管理：土壤保持适宜苗木生长的湿度，无旱、涝引发的死苗现象。

5、施肥：肥料种类为复合肥；施肥用量50千克/亩.次。复合肥N.P.K含量≥25%。

6、刷白：乔木刷白，涂白剂配方为，石灰10份、食盐1份、硫磺粉1份、水40份，调匀使用，高度为地面向上1米。

7、补植：及时挖除绿地内的死苗，由于养护单位养护不到位造成的死苗一律由养护单位按原品种、原规格、原密度补栽到位，费用不计。

8、乔灌木阴影覆盖区域内，应确保无杂草滋生。

第四条  养护频率

1、除草：每年10次。

2、修剪：每年8次。

3、病虫害防治及水分管理：每日巡查，日常防治。

4、施肥：每年2次。

5、刷白：每年1次。

6、补植：每年2次。

第五条  养护要求

1、养护质量标准达到启东市干线公路绿化养护考核管理办法的规定，并符合以下要求：

（1）在干旱季节，应及时浇水，浇水量和次数根据植物正常生长需要确定。日常养护中要保证苗木花草正常生长所需要的水分。绿化养护的水源由乙方自行解决。

（2）加强雨后绿化带的检查，遇有积水时，乙方应针对积水原因采取措施，排除绿地范围内的积水。

（3）应及时扶正台风造成倒伏的苗木并根据苗木的生长及时调整支撑的松紧及位置。

（4）及时完善和修复乔木的支撑。

（5）如遇极端恶劣天气：台风（橙色预警及以上）或强降雨且无处排水等情况造成的苗木死亡，养护单位根据实际情况申报，经监理及业主单位核实后进行签证。根据植物的生长习性，因上木枝叶生长旺盛造成地被幽闭的情况，养护单位根据实际情况申报，经监理及业主单位核实后进行签证。

2、在绿化养护期内，如有苗木未成活的，乙方应进行调换补植，如乙方未进行调换补植的，甲方有权按照现场苗木规格的信息指导价及种植费用扣除相应死苗价格。

3、每年每种苗木的自然死亡率≦2%。

4、乙方在本项目绿化养护期间，不履行养护责任的，甲方有权直接指定启东市范围内有资质的园林绿化施工或养护单位养护，所发生的养护费按实从乙方的合同价款中划拨。

5、经甲方及有关部门不定期检查，每年有三次达不到标准，甲方有权终止合同。未付的合同款不予支付，给甲方造成的损失等价赔偿。

6、养护结束前60天乙方现场清点苗木数量并提交养护决算资料3套。经监理、业主核批后作为付款依据。

7、养护承包期结束时，乙方在养护内累积所有养护记录和资料（包括台帐、账册）按档案要求装订成册全部交给甲方（一式三份）。

8、乙方竣工决算资料上报时间为合同工期结束前60天，养护交接资料乙方会同新养护单位共同完成，上报时间为新养护单位养护中标后21天内，决算资料及养护交接资料必须经甲方确认无差错，逾期未提交完整正确详实资料的，按2000元/天处罚。逾期造成养护接管单位不按时接管等后果，甲方有权确认乙方违约，报市公共资源交易管理中心记不良信誉一次。

9、乙方巡查不到位或巡查到位但制止不力，致使绿化破坏，损失由乙方自行承担；未按相关规定办理绿化损毁审批手续，擅自与有关单位和个人进行私下交易增设道口或绿化带用作其他用途的，扣除当月养护费。

10、甲方召开会议，或通知到养护现场处理有关问题，有项目负责人或项目总工未经请假同意，无故缺席的、迟到的或请人代为参加的，按2000元/次罚款。无故缺席一年内累计超过三次的，记该单位不良信誉记录。

11、乙方严禁使用具有毁灭性、非选择性的除草剂，确需进行杂草防除的，须选用对目标杂草高效、对周边绿化植物及生态环境低风险的选择性药剂，并做好安全防护措施，一经发现或虽未现场发现但事后发现原绿化地段发黄确认系打除草剂所致的，按3000元/次处罚。

12、养护考核中除草与保洁养护分项得分在80分（含)以下的，一年内累计超过3次，记该单位不良信誉记录。

13、乙方在养护中无正当理由拒不执行甲方的正当管理工作指令的，甲方有权对其进行经济处罚4000-6000元/次。一年内发生三次及以上的，报市公共资源交易管理中心记不良信誉一次。

14、本项目绿化养护考核由甲方按《江苏省城市园林绿化养护技术规定》、《江苏省绿化养护等级标准》和《启东市干线公路绿化养护考核管理办法》考核，养护考核合格的，养护费按实支付；养护考核不合格的，当月养护费不予支付；一年内除草与保洁养护分项得分在80分（含）以下的且累计超过3次的，甲方有权取消其养护资格，并另行直接指定启东市范围内有资质的园林绿化施工或养护单位养护，报市公共资源交易管理中心记不良信誉一次。对市政府有关部门或者发包人布置重大活动安排，如不积极执行或因日常维护不到位，造成一定影响的，每次罚3000元，甲方将另行组织实施，所发生的费用从乙方的合同价款中按实扣除。

15、本项目采购时的工程量清单中所列工程数量是预计数量。仅作为投标报价的共同基础，不作为最终结算与支付依据，实际支付应按现场实际完成的工程量以及合同单价计算支付金额。

16、施肥用量按50kg/亩·次实施。

17、每年养护期结束前45天，乙方及时报验资料，甲方在支付证书收到后14天内核批。

第六条  服务费用及支付方法

1.合同价：            （¥      ）。

合同价包括但不限于实施和完成本项目所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、补植、缺陷修复、养护费、管理、保险、税费、利润等费用以及乙方认为需要的其它费用等一切费用。在合同履行期间，合同价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

2.付款方式：服务期满并经业主验收合格后付至结算价的80%，余款待审计结束后付清。

3.保证金：

（1）投标保证金：本项目不收取投标保证金。

（2）履约保证金：

①本项目的履约保证金为项目成交价的10%（    元），乙方的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），乙方凭成交通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

②乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

③发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购甲方损失，不足的部分乙方另外补齐。

第七条  养护考核具体扣分明细处罚

乙方每月25日至月底向监理、甲方申报本月已完成的养护工作及下个月的养护计划，不申报或申报不完整的，每月每分项扣1分；每月25日前报本月已经完成的养护工作，不申报或申报不符合实际养护情况的，每月每分项扣1分；养护考核由启东市交通事业发展中心组织相关单位进行养护考核，考核采取分项百分制，即每个养护分项满分100分，评分结合日常巡查和定期检查进行，其中日常检查发现养护不到位的，经通知仍未整改到位的，每分项每次扣2分；逢上级领导视察对养护有特别要求的，必须在规定时间内完成特别要求的工作，未完成的，每个养护分项扣3-8分；定期检查时，要求项目经理或单位负责人必须到场，未到场的每分项扣2分；对于修剪养护分项全部要求侧边切边，侧边没有切边或切边不到位的扣修剪养护分项1-3分；对于施肥养护分项要求必须按施肥标准在规定时间内完成，在规定时间内没有完成的扣除所有施肥费用；对于刷白养护分项，刷白剂浓度不够的扣刷白养护分项5-11分；定期检查时发现病虫害、火灾、旱涝或其他人为因素等引发的死苗缺苗现象，每处扣所有养护分项各1分；定期检查时要求所有养护范围内沟边芦苇清除干净，未清除的扣2-6分；乙方在养护中未及时处置12345诉求，扣除当月各分项考核分1-5分定期检查按各养护分项完成百分比得分；综合得分在80分以上的为合格（得分在90分以上的不扣分），本次养护费按得分百分比（详见下表）支付；得分在80分（含）以下的为不合格，本次养护费不予支付。

| 考核综合得分 | ＞90分 | 90分 | 89分 | 88分 | 87分 | 86分 | 85分 | 84分 | 83分 | 82分 | 81分 | ≤80分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扣费百分比 | 0% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 不合格 |

第八条  治安保卫及环境保护

1、治安保卫

在符合合同要求的范围内，乙方应对任何缺陷做必要的补救，均应以不使下述各方面遭受不必要的和不恰当的干扰为条件：

⑴公众的便利；

⑵公用道路或私人道路以及通往属于甲方或他人财产的人行小道的进入使用和占用；

⑶河流、航道、铁路、城镇道路和其他公共交通运输线路等；

⑷区中或地下的属于公共、团体或他人的管线和设施。

⑸乙方应加强巡视，防止已建设施的被盗；如有被盗情况，乙方在无追索情况下自行承担损失，甲方不承担该类费用索赔。

如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其它开支时，应由乙方承担一切责任及费用。

2、环境保护

乙方在工作时应对施工环保作充分考虑，施工期间需要做好包括扬尘防治等涉及环境保护的相关工作。

乙方在项目实施期间，应按照国家、江苏省、南通市及甲方的相关规定，按照节能、环保的要求进行施工，并制定相应的保障措施。

- 第九条  其他：

- 根据整体景观效果及现状情况，对养护工程量清单中的苗木作适当的更换或补植（包括但不限于倒伏、品相差苗木及空缺地段，于2026年12月31日前完成），苗木更换或补植费18万元，更换或补植方案在签订合同后15日内报甲方审核（更换或补植苗木品种及规格与启东建设工程造价信息一致），按甲方同意的方案予以实施。工程量按实计量（超过18万元部分甲方不予认可），结算价格参照施工同期启东建设工程造价信息，下浮率为20%。

第十条  违约、争议

1、双方都必须严格遵守签订的合同条款、不得违约；

2、由于一方违约造成的损失，由违约方承担，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同；

3、双方对合同条款变更时必须另签补充合同条款，补充合同条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力；

4、甲方与乙方在合同履行期间发生争议时，双方可以直接向项目所在地人民法院起诉。

5、其他未尽事宜如有发生，双方友好协商。

第十一条   附则

1、本合同正本一式柒份（甲乙双方各执叁份，财政局壹份），每份具有同等法律效力。

2、双方法定代表人或委托代理人签字并盖法人公章后生效。

第十二条   附件

1、启东市干线公路绿化养护考核管理办法（2025修正版）

2、启东市公路绿化工程施工、验收管理办法（试行）

3、江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准（详见附件）

| 甲方（盖章）: | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 或委托代理人： 开户银行： 银行账号： 联系电话： | 或委托代理人： 开户银行： 银行账号： 联系电话： |

附件1：

启东市干线公路绿化养护考核管理办法（2025修正版）

一、养护内容

绿化带内所有植物的正常除草、修剪、切边、整形、病虫害防治、排水、扶正浇水、施肥、树木涂白、支撑整理加固、日常保洁（含绿地上枯枝枯叶、修剪剩余垃圾等）、工单处理等。

二、养护标准

1、除草：绿地范围内基本无杂草、枯草，无火灾隐患（草坪覆盖率>90%），苗木无人为损害。

2、修剪：绿地内无明显枯死枝、病虫枝、坏枝、断枝；球类植物修剪有型；色带、灌木类修剪高度一致，层次分明，高矮有序；草坪生长控制在10厘米以内，无裸露地面，无成片枯黄。修剪下来的枝叶及时进行统一清理，禁止堆放在绿化带内及周边区域。

3、病虫害防治：树木、草坪基本无黄叶、焦叶、卷叶及昆虫咬食的痕迹；树干生长正常，无蛀干昆虫危害，无药害。

4、水分管理：土壤保持适宜苗木生长的湿度，无旱、涝引发的死苗现象。

5、施肥：肥料种类为复合肥；施肥用量50千克/亩.次。复合肥N.P.K含量>25%。

6、刷白：乔木刷白，涂白剂配方为，石灰10份、食盐1份、硫磺粉1份、水40份，调匀使用，高度为地面向上1米。

7、补栽：及时挖除绿地内的死苗，由于养护单位养护不到位造成的死苗一律由养护单位按原品种、原规格、原密度补栽到位，费用不计。

8、乔灌木阴影覆盖区域内，应确保无杂草滋生。

三、养护频率

1、除草：每年10次。

2、修剪：每年8次。

3、病虫害防治及水分管理：每日巡查，日常防治。

4、施肥：每年2次。

5、刷白：每年1次。

6、补栽：每年2次。

四、养护费分摊比例

养护费分摊比例参照合同文件及公路绿化养护考核评分表中相关内容。

五、养护要求：

1、养护质量标准达到启东市干线公路绿化养护考核管理办法的规定，并符合以下要求：

（1）在干旱季节，应及时浇水，浇水量和次数根据植物正常生长需要确定。日常养护中要保证苗木花草正常生长所需要的水分。绿化养护的水源由承包人自行解决。

（2）加强雨后绿化带的检查，遇有积水时，承包人应针对积水原因采取措施，排除绿地范围内的积水。

（3）应及时扶正台风造成倒伏的苗木并根据苗木的生长及时调整支撑的松紧及位置。

（4）及时完善和修复乔木的支撑。

（5）如遇极端恶劣天气：台风（橙色预警及以上）或强降雨且无处排水等情况造成的苗木死亡，养护单位根据实际情况申报，经监理及业主单位核实后进行签证。根据植物的生长习性，因上木枝叶生长旺盛造成地被幽闭的情况，养护单位根据实际情况申报，经监理及业主单位核实后进行签证。

2、在绿化养护期内，如有苗木未成活的，承包人应进行调换补植，如承包人未进行调换补植的，发包人有权按照现场苗木规格的信息指导价及种植费用扣除相应死苗价格。

3、每年每种苗木的自然死亡率≦2%。

4、本项目中标单位（项目成交单位）在本工程（项目）绿化养护期间，不履行养护责任的，发包人有权直接指定启东市范围内有资质的园林绿化施工或养护单位养护，所发生的养护费按实从中标单位（成交单位）的合同价款中划拨。

5、经业主及有关部门不定期检查，每年有三次达不到标准，业主有权终止合同。未付的合同款不予支付，给业主造成的损失等价赔偿。

6、养护结束前60天养护单位现场清点苗木数量并提交养护决算资料3套。经监理、业主核批后作为付款依据。

7、养护承包期结束时，承包人在养护内累积所有养护记录和资料（包括台帐、账册）按档案要求装订成册全部交给业主（一式三份）。

8、养护单位竣工决算资料上报时间为合同工期结束前60天，养护交接资料承包人会同新养护单位共同完成，上报时间为新养护单位养护中标后21天内，决算资料及养护交接资料必须经业主单位确认无差错，逾期未提交完整正确详实资料的，按2000元/天处罚。逾期造成养护接管单位不按时接管等后果，发包人有权确认养护单位违约，报市公共资源交易管理中心记不良信誉一次。

9、养护单位巡查不到位或巡查到位但制止不力，致使绿化破坏，损失由养护单位自行承担；未按相关规定办理绿化损毁审批手续，擅自与有关单位和个人进行私下交易增设道口或绿化带用作其他用途的，扣除当月养护费。

10、业主单位召开会议，或通知到养护现场处理有关问题，有项目负责人或项目总工未经请假同意，无故缺席的、迟到的或请人代为参加的，按2000元/次罚款。无故缺席一年内累计超过三次的，记该单位不良信誉记录。

11、养护单位严禁使用具有毁灭性、非选择性的除草剂，确需进行杂草防除的，须选用对目标杂草高效、对周边绿化植物及生态环境低风险的选择性药剂，并做好安全防护措施，一经发现或虽未现场发现但事后发现原绿化地段发黄确认系打除草剂所致的，按3000元/次处罚。

12、养护考核中除草与保洁养护分项得分在80分（含）以下的，一年内累计超过3次，记该单位不良信誉记录。

13、承包人在养护中无正当理由拒不执行发包人的正当管理工作指令的，发包人有权对其进行经济处罚4000-6000元/次。一年内发生三次及以上的，报市公共资源交易管理中心记不良信誉一次。

14、本工程（项目）绿化养护考核由发包人按《江苏省城市园林绿化养护技术规定》、《江苏省绿化养护等级标准》和《启东市干线公路绿化养护考核管理办法》考核，养护考核合格的，养护费按实支付；养护考核不合格的，当月养护费不予支付，一年内除草与保洁养护分项得分在80分（含）以下的且累计超过3次的，发包人有权取消其养护资格，并另行直接指定启东市范围内有资质的园林绿化施工或养护单位养护，报市公共资源交易管理中心记不良信誉一次。对市政府有关部门或者发包人布置重大活动安排，如不积极执行或因日常维护不到位，造成一定影响的，每次罚3000元，发包人将另行组织实施，所发生的费用从承包人的合同价款中按实扣除。

15、本工程招标（项目采购）时的工程量清单中所列工程数量是预计数量。仅作为投标报价的共同基础，不作为最终结算与支付依据，实际支付应按现场实际完成的工程量以及合同单价计算支付金额。

16、履约保证金在业主签发《交通绿化工程养护移交申请单》后一次性退还（不计利息）

17、施肥用量按50kg/亩·次实施。

18、每年养护期结束前45天，养护单位及时报验资料，业主在支付证书收到后14天内核批。

六、养护考核具体扣分明细处罚

施工、养护单位每月25日至月底向监理、业主申报本月已完成的养护工作及下个月的养护计划，不申报或申报不完整的，每月每分项扣1分；每月25日前报本月已经完成的养护工作，不申报或申报不符合实际养护情况的，每月每分项扣1分；养护考核由启东市交通事业发展中心组织相关单位进行养护考核，考核采取分项百分制，即每个养护分项满分100分，评分结合日常巡查和定期检查进行，其中日常检查发现养护不到位的，经通知仍未整改到位的，每分项每次扣2分；逢上级领导视察对养护有特别要求的，必须在规定时间内完成特别要求的工作，未完成的，每个养护分项扣3-8分；定期检查时，要求项目经理或单位负责人必须到场，未到场的每分项扣2分；对于修剪养护分项全部要求侧边切边，侧边没有切边或切边不到位的扣修剪养护分项1-3分；对于施肥养护分项要求必须按施肥标准在规定时间内完成，在规定时间内没有完成的扣除所有施肥费用；对于刷白养护分项，刷白剂浓度不够的扣刷白养护分项5-11分；定期检查时发现病虫害、火灾、旱涝或其他人为因素等引发的死苗缺苗现象，每处扣所有养护分项各1分；定期检查时要求所有养护范围内沟边芦苇清除干净，未清除的扣2-6分；承包人在养护中未及时处置12345诉求，扣除当月各分项考核分1-5分定期检查按各养护分项完成百分比得分；综合得分在80分以上的为合格（得分在90分以上的不扣分），本次养护费按得分百分比（详见下表）支付；得分在80分（含）以下的为不合格，本次养护费不予支付。

| 考核综合得分 | ＞90分 | 90分 | 89分 | 88分 | 87分 | 86分 | 85分 | 84分 | 83分 | 82分 | 81分 | ≤80分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扣费百分比 | 0% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 不合格 |

| 干线公路绿化养护考核评分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段名称： |  |  |  |  |  |  |
| 养护时间 | 养护分项 | 占年度养护费比例（%） | 备注 | 应得分 | 实得分 | 总分 |
| 2月 | 施肥 | 6 | 萌芽前 | 100 |  |  |
| 3月 | 除草 病虫害防治 | 6 |  | 100 |  |  |
|  | 补栽 | 3 |  | 100 |  |  |
|  | 修剪 | 2.25 |  | 100 |  |  |
| 4月 | 除草 病虫害防治 | 6 |  | 100 |  |  |
|  | 修剪 | 2.25 |  | 100 |  |  |
| 5月 | 除草 病虫害防治 | 6 |  | 100 |  |  |
|  | 修剪 | 2.25 |  | 100 |  |  |
| 6月 | 除草 病虫害防治 | 6 |  | 100 |  |  |
|  | 修剪 | 2.25 |  | 100 |  |  |
| 7月 | 除草 病虫害防治 | 6 |  | 100 |  |  |
|  | 修剪 | 2.25 |  | 100 |  |  |
| 8月 | 除草 病虫害防治 | 6 |  | 100 |  |  |
|  | 修剪 | 2.25 |  | 100 |  |  |
| 9月 | 除草 病虫害防治 | 5 |  | 100 |  |  |
|  | 修剪 | 2.25 |  | 100 |  |  |
|  | 施肥 | 6 | 上中旬 | 100 |  |  |
| 10月 | 除草 病虫害防治 | 6 |  | 100 |  |  |
|  | 修剪 | 2.25 |  | 100 |  |  |
| 11月 | 除草 病虫害防治 | 6 |  | 100 |  |  |
|  | 刷白 | 5 |  | 100 |  |  |
| 12月 | 除草 病虫害防治 | 6 |  | 100 |  |  |
|  | 补栽 | 3 |  | 100 |  |  |

附件2：

启东市公路绿化工程施工、验收管理办法（试行）

为加强和规范交通绿化工程建设工作，确保工程质量，有效地控制工期和造价，特制订本办法。凡参与启东市交通绿化工程建设的各施工、监理单位均需按本办法执行。本办法自印发之日起执行。

一、施工工序

1、放桩报验：承包人进场后，先放出全程桩号，并按每百米做出明确标示。放桩完成后，承包人进行放桩报验。放桩报验经监理现场验收合格后（专业监理工程师签字、监理单位盖章），方可进入下一道工序。承包人、监理人存检查记录备查。

2、开挖界沟报验：承包人按图纸施工范围放出绿化界线，开挖界沟，界沟位置和尺寸详见施工图。界沟开挖完成后，进行界沟开挖报验。界沟开挖报验需按现场沟、河分界划分桩号，桩号划分长度不大于100米，经监理验收合格后（专业监理工程师签字、监理单位盖章），方可进入下一道工序。承包人、监理人存检查记录备查。

3、垫层前地形整理、大堤削坡报验（没有此项则不需报验）：本项报验需按现场沟、河分界划分桩号，桩号划分长度不大于100米，经监理验收合格后（专业监理工程师签字、监理单位盖章），方可进入下一道工序。承包人、监理人存检查记录备查。

4、清表、深翻、细整及开挖排水沟报验：承包人对绿化施工范围深翻40cm，清除场地内所有农作物、杂草、建筑垃圾等不利于苗木生长的杂物，按施工图要求开挖排水沟，该项工作任务完成后及时报验，本项报验需按现场沟、河分界划分桩号，桩号划分长度不大于100米，经监理验收合格后（专业监理工程师签字、监理单位盖章），方可进入下一道工序。承包人、监理人存检查记录备查。

5、铺设土工布、碎石垫层报验（没有此项则不需报验）：本项报验需按现场沟、河分界划分桩号，桩号划分长度不大于100米，经监理验收合格后（专业监理工程师签字、监理单位盖章），方可进入下一道工序。承包人、监理人存检查记录备查。

6、回填外来种植土报验（没有此项则不需报验）：依据招标文件、施工图相关规定报验、需提供正式的检测报告、土方测量报告。

7、肥料报验：详见《关于交通绿化施肥养护考核的通知》。承包人、监理人存检查记录备查。需提供购货合同和相关质保书。

8、施工放样报验：承包人按施工图要求定点放样，放样完成后进行施工放样报验。按现场沟、河分界划分桩号，桩号划分长度不大于100米，分品种放样报验，经监理验收合格后（专业监理工程师签字、监理单位盖章），方可进入下一道工序。承包人、监理人存检查记录备查。

9、挖穴报验：挖穴完成后进行挖穴报验。承包人按放样点挖穴，树穴尺寸必须满足施工图纸和相关技术要求，其直径最少大于土球直径30cm以上，挖穴报验按现场沟、河分界划分桩号，桩号长度不大于100米，分品种报验，经监理验收合格后（专业监理工程师签字、监理单位盖章），方可进入下一道工序。承包人、监理人存检查记录备查。

10、苗木进场报验：承包人在苗木进场前2小时，报验苗木检疫、规格、数量、品相（要求所有乔木全冠栽植，可适当疏剪，不得截杆）等相关自检书面材料，经监理验收合格后（专业监理工程师签字、监理单位盖章），方可进入下一道工序。承包人、监理人存检查记录备查。

11、苗木栽植报验：苗木栽植完成后进行。承包人按现场沟、河分界划分桩号，桩号划分长度不大于100米，分品种苗木栽植报验，经监理验收合格后（严格对照图纸要求的规格、密度等栽植到位，总监理工程师签字、监理单位盖章）。方可进入验收环节。

二、中间检查

1、监理单位对承包人项目部建设情况按投标承诺检查，包括人员、设备等。施工、监理单位存检查记录。

2、监理单位对承包人技术交底情况检查，承包人要提供技术交底记录相关资料备查。施工、监理单位存检查记录。

3、监理单位对承包人现场施工工序进行检查，并按要求履行签、验手续，施工、监理单位存检查记录。

4、承包人按时间节点，分品种制定切实可行的进度计划报监理单位审核，审核通过后（满足合同工期要求），监理单位按此进度计划考核，并每两周将考核结果报建设单位。

5、监理单位对承包人进场材料及施工行为检查，对不合格材料及不规范的施工行为，发出监理书面限期整改指令，要求返工、课以违约金、停工、直至纳入不良信用记录。抄送建设单位。

6、监理单位按合同有关要求控制工程造价，及时检查现场工程总造价是否超过合同价，并及时书面反馈建设单位。

7、涉及签证及变更的工程，实施前由承包人向监理单位书面申报，申报内容包括工程量、单价、总价、变更的工期及下浮率等，监理单位现场核实后（核实工程量、单价、总价、变更的工期及下浮率，总监理工程师签署意见，监理单位盖章），报建设单位书面批准后实施。

8、监理单位检查施工现场，对未按图施工且没有变更手续的苗木，不列入监理计量范围。

三、种植完工验收

1、种植完成后施工单位按“交通绿化工程验收申请单（种植完工）”要求报验资料。

2、验收通过后建设单位签发“交通绿化工程验收单（完工验收）”。

3、“交通绿化工程验收单（完工验收）”签发后进入养护期。

4、资料要求：

a）所有资料按归档要求装订成册3套。

b）竣工图清晰，按1:500比例（可根据出图效果适当调整比例）出图。

c）施工类资料：工程概况、中标通知书、合同、工程量清单、开工报告、施工组织设计、进度计划、安全施工专项方案、监理指令单、签证单、变更单、工序报验单、施工总结等。

d）计量资料：要求见绿化计量资料明细、绿化计量资料汇总、及计量资料要求。

e）验收前承包人提供放桩监理检查意见。

5、施工自检通过、监理验收合格后，建设单位启动验收，验收在监理计量基础上通过抽查方式进行，按品种抽查5%左右，计量支付按抽查成活数同比例下浮。验收合格后，签发交通绿化工程完工验收单。

四、竣工验收、养护移交

养护期满前6个月，承包人按《交通绿化工程移交对接联系单》要求报验资料；养护期满前2个月，承包人按《交通绿化工程验收申请单》要求报验资料；竣工验收单签发后，承包人按《交通绿化工程养护移交申请单》要求报验资料，《交通绿化工程养护移交申请单》签发后，承包人养护结束。

新一轮养护单位在中标后21天内按《交工绿化工程养护接收申请单》要求报验资料。

以上资料须按时申报，否则按相关规定处理。

1、施工、养护单位超过指挥部规定的提交资料时间，逾期违约金为2000元/天，违约金限额为10%签约合同价。

2、对需要竣工验收、移交的绿化项目，由于原养护单位逾期提交资料导致项目无法验收、移交的，该路段仍由原养护单位负责绿化养护，合同养护费用不增加，且养护考核正常进行，这段时期内的苗木死亡由原养护单位承担。

3、逾期提交资料的单位，工程款支付可双倍期顺延。

4、接收单位的移交资料逾期不提交的，视为接收单位放弃清点权利，指挥部将按原施工单位单方清点数据组织竣工验收、移交，后果由接收单位自负。

5、原养护单位未按时报验《交通绿化工程养护移交申请单》，则继续承担养护工作。

四、相关考核

1、履约考核

（1）施工、监理单位必须认真履行投标文件和合同约定，其主要负责人（包括总监理工程师、专业监理工程师、项目经理、总工）未经批准擅自更换的，课以20000元违约金，并报上级主管部门作为不良信用记录纳入公路建设工程市场信息管理系统，给予相应处罚。

（2）施工、监理单位为履行合同签署的所有文件必须具有法律效力，即必须有项目经理、专业监理工程师或总监理工程师的签字和施工、监理单位盖章，有下列行为之一的，每发现一次，课以2000元以上5000元以下的违约金。

①非项目经理、总工、专监、总监本人签署有关文件的；

②签署的有关文件未盖章的；

（3）请销假考核。施工、监理单位主要负责人（包括总监理工程师、专业监理工程师、项目经理、总工）离开项目驻地必须征得建设单位同意，履行请假手续，未经许可擅自离开的，每发现一次课以施工、监理单位1000元违约金。

2、质量考核。

承包人有下列行为的，监理单位向承包人发出书面监督指令，责令限期整改，并抄送建设单位，未发监理指令的，每发现一次课以监理单位2000元违约金，承包人逾期未整改的，课以承包人2000元以上5000元以下的违约金。

（1）每批（次）有超过5%苗木胸径、篷径、高度等规格低于施工图纸要求的；

（2）每批（次）有超过5%苗木品相差的；

（3）苗木未经检疫的；

（4）首次种植前未按施工图纸要求足量施肥的；

（5）界沟、排水纵沟深度、宽度达不到施工图纸要求的；

（6）苗木支撑架质量不符合设计要求，支撑架高度不够或达不到巩固苗木效果的；

（7）苗木种植期间未按施工图要求浇灌的；

（8）未按工序要求施工的；

本办法并不影响施工监理规范、上级质监等部门有关规定及相关合同对施工、监理工作的约束力。

# 第四部分 评审方法和评审标准

一、谈判方式

不见面远程谈判模式：供应商在各自地点通过“苏采云”系统参加谈判活动。

二、谈判程序及评审方法和标准

供应商先对响应文件进行解密，谈判小组审查响应供应商资格，符合资格的供应商接受谈判小组的各轮谈判，在质量和服务相等的前提下，最后报价最低者为成交供应商。

最后报价将作为评审价。系统发送最后报价填报通知后，所有的响应供应商须在20分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价或超过第一轮报价的，视作无效响应处理。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合《政府采购非招标采购方式管理暂行办法》第二十七条第二款规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

各供应商最后报价结束后,如谈判小组认为最后最低的供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在合理的时间内通过“苏采云”系统提供说明，必要时提交相关证明材料。若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则谈判小组有权取消其谈判成交资格，按顺序由最后报价次低的供应商递补，以此类推。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判。

（一）谈判小组对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）谈判小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足谈判文件实质性要求。

（三）政府采购政策功能落实

1.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2.非专门面向中小企业采购的项目或者采购包，执行以下价格评审优惠的扶持政策。

（1）小微型企业价格扣除：

①对小型和微型企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

②供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

（2）残疾人福利单位价格扣除：

①对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（3）监狱和戒毒企业价格扣除

①对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

③监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（6）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（四）成交供应商的确定

谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐1名成交候选供应商，若报价相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序，并编写评审报告。

采购人应按照谈判小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。

（五）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（六）发放成交通知书

公告成交结果的同时，采购人向成交供应商发放成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

成交供应商须提供一正三副纸质版响应文件至采购人处，否则不予签订合同。

# 第五部分  响应文件格式

1.供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加响应的，另需提供总公司的授权证明）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）及法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参加的提供身份证明；

3.法定代表人授权委托书原件（格式见附件3，法定代表人参加的，无需提供授权委托书），谈判代表本人身份证复印件；

4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；

5.谈判响应函（格式见附件5）；

6.供应商业绩证明材料（业绩证明须同时提供中标通知书（或成交通知书或直接发包登记表）、施工合同、工程交/竣/完工验收证明或移交单三项证明材料，交/竣/完工验收证明或移交单须同时有建设单位、施工单位（养护单位）的盖章；

7.拟派项目经理职称证书、工作经历证明、社保等证明材料及业绩证明材料（业绩证明须同时提供中标通知书（或成交通知书或直接发包登记表）、施工合同、工程交/竣/完工验收证明或移交单三项证明材料，交/竣/完工验收证明或移交单须同时有建设单位、施工单位（养护单位）的盖章；

8.商务部分正负偏离表（格式见附件6）；

技术部分正负偏离表（格式见附件7）；

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

9.谈判报价表（格式见“苏采云”系统内电子投标(响应)文件中表式）；

10.分项报价明细表（格式见附件8）；

11.最终报价明细表（格式见附件9）；

12.中小企业声明函（格式见附件10）；

13.残疾人福利性单位声明函（格式见附件11）；

14.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件12）。

附件1

供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加__________________（项目名称），__________________（项目编号）响应活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士，身份证号码：

现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

单位名称(盖公章)：

日 期：     年   月   日

附：法定代表人的身份证复印件盖单位公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人          （姓名）系                         （授权单位名称）的法定代表人，现委托           （姓名）（身份证号                     ，联系电话                  ）为我方代理人，以我方名义全权处理与                   （项目名称）（项目编号：               ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于     年     月     日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人)签字：

授权单位名称（盖章）：

授权单位法定代表人（签字或盖章）：

年      月      日

附：代理人(被授权人)身份证复印件盖公章

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标（响应）人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源采购人主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

响应供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

附件5

## 谈判响应函

致：                       （采购人名称）

根据贵方项目名称（编号）为                          的谈判文件，我方正式提交谈判响应函，并宣布同意如下内容：

1.按谈判文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们已详细审核全部谈判文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的谈判有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与谈判有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交,我方将根据谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在谈判文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.我方与本谈判有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

电  子  邮  箱：

供应商名称（盖公章）：

日           期：          年     月     日

附件6

商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 谈判文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.未说明偏离的，将被认为响应谈判文件的规定，但该表不作为供应商对所响应内容关于商务部分等详细描述和说明的替代。

2.如有偏离的，在“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、负偏离的确认和负偏离的是否响应谈判文件，由谈判小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

供应商名称（盖公章）：

日期：    年  月  日

附件7

技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 谈判文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.未说明偏离的，将被认为响应谈判文件的规定，但该表不作为供应商对所响应内容关于技术部分等详细描述和说明的替代。

2.如有偏离的，在“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、负偏离的确认和负偏离的是否响应谈判文件，由谈判小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

供应商名称（盖公章）：

日期：    年  月  日

附件8

分项报价明细表（详见附件）

# 附件9

# 报价表（最终）

项目名称（编号）：

| 序号 | 清单内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 报价内容 | 详细报价内容 | 合计（元） |
| 1 | 南海公路绿化一年养护费 | 详见南海公路苗木清单明细 |  |
| 2 | 王海公路绿化一年养护费 | 详见王海公路苗木清单明细 |  |
| 3 | S255（S221）绿化一年养护费 | 详见S255（S221）苗木清单明细 |  |
| 4 | 通海大道绿化一年养护费 | 详见通海大道苗木清单明细 |  |
| 5 | 城东三角地块绿化一年养护费 | 详见城东三角地块苗木清单明细 |  |
| 6 | 苗木更换或补植专项费用 | 根据整体景观效果及现状情况，对养护工程量清单中的苗木作适当的更换或补植（包括但不限于倒伏、品相差苗木及空缺地段），暂定苗木补植费18万元 | 180000 |
| 7 | 总 计：大写 （小写 ） |  |  |
| 备注：报价包括但不限于实施和完成本项目所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、补植、缺陷修复、养护费、管理、保险、税费、利润等费用以及投标人认为需要的其它费用等一切费用。在合同履行期间，合同价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。 |  |  |  |

# 注：最终报价只需按本表报总价，各分项报价同比例下浮，提交纸质投标文件的时候须提供。

响应供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

# 附件10

# 中小企业声明函（工程、服务）

# 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小微企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小微企业承接）。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

# 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# ……

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

# 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 3.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日期：

# 附件11

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的_________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标（成交）供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

# 附件12

#### 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

# 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

# 2、中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 附件13

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。