招　标　文　件

项目名称：常州市巡游出租车短途复载智慧管理系统

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2026-0086

（全流程电子化-服务类项目，适用苏采云系统，专门面向中小企业）

常州市政府采购中心

2026年4月9日

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受[常州市交通运输综合行政执法支队]的委托，常州市政府采购中心就[常州市巡游出租车短途复载智慧管理系统]([JSZC-320400-JZCG-G2026-0086])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2026-0086

2.项目名称：常州市巡游出租车短途复载智慧管理系统

3.预算金额：203.8万元，其中：平台开发部分：119.4万元；设备部分： 84.4万元。

4.最高限价：194.8万元，其中：平台开发部分：110.4万元；设备部分： 84.4万元。

5.采购需求（简介）：推行“短途补偿+预约通行”相关做法，在常州站、常州北站、奔牛机场及恐龙园四大枢纽景区试点“短途复载”机制，建设一套可共享排队候客车辆数据、自动精准识别判断短途订单并给予积分补偿的信息化系统，降低投诉率，提升行业整体服务质量。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订后6个月内。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业。

4.本项目  不接受    联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求

无

三、获取招标文件

1.时间：详见招标公告。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、投标文件提交

1.时间：详见招标公告。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：常州市交通运输综合行政执法支队

地址：江苏省常州市天宁区丽华北路2号

联系人：姜先生

联系方式：0519-89607832

2.常州市政府采购中心信息

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：李女士

电  　话：0519-85588159

开标评审相关联系人：孙先生

电  　话：0519-85588155

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 投标（响应）供应商出现相关文件规定的异常低价情形的，评标委员会（评审小组）将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供书面说明及相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会（评审小组）应当将其作为无效响应处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.10履约保证金相关政策

根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

# 常州市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据常州市政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

6.1 乙方交纳人民币____/_____元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的5%）。供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式交纳或提交，按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：/

6.2.2履约保证金退还时间：/

6.2.3履约保证金退还条件：/

6.2.4履约保证金不予退还的情形：/

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1分期付款：合同签订生效，自收到发票后10个工作日内，采购方向成交单位支付合同总额的50%作为项目预付款；试运行满三个月后组织终验，终验合格自收到发票后10个工作日内，采购方向成交单位支付合同总额的50%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

采购需求

一、采购标的

1.项目名称：常州市巡游出租车短途复载智慧管理系统

2.预算金额：203.8万元，其中：平台开发部分：119.4万元；设备部分： 84.4万元。

3.最高限价：194.8万元，其中：平台开发部分：110.4万元；设备部分： 84.4万元。

4.采购项目概况（简介）：推行“短途补偿+预约通行”相关做法，在常州站、常州北站、奔牛机场及恐龙园四大枢纽景区试点“短途复载”机制，建设一套可共享排队候客车辆数据、自动精准识别判断短途订单并给予积分补偿的信息化系统，降低投诉率，提升行业整体服务质量。

5.合同履行期限：合同签订后6个月内。

6.是/否接受联合体投标：否

7.是/否接受分支机构参与响应：否

8.是/否属于政府购买服务：否

9.是/否接受进口产品投标：否

10.是/否专门面向中小企业预留采购份额：是

11.本项目的特定资格要求：无

12.项目类别：服务类

13.是/否包含产品：是

二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

三、商务要求

1.实施的时间和地点

时间：合同签订后6个月内完成系统建设，其中3个月为平台功能开发（不含试运行），试运行时间不少于3个月。

地点：常州市常州站、常州北站、奔牛机场及恐龙园。

2. 付款条件（进度和方式）

分期付款：合同签订生效，自收到发票后10个工作日内，采购方向成交单位支付合同总额的50%作为项目预付款；试运行满三个月后组织终验，终验合格自收到发票后10个工作日内，采购方向成交单位支付合同总额的50%。

3. 包装和运输

无。

4. 售后服务（质保期等）

自项目最终验收合格之日起，本项目免费质保期限1年。

5. 保险

无。

四、技术要求

1. 基本要求

构建覆盖常州站、常州北站、奔牛国际机场、环球恐龙园四大门户枢纽的出租车短途复载智慧监管体系，实现短途订单自动识别、积分自动获取、快速兑换、复载通道自动识别的全过程数据化链路。

2. 服务内容及要求

2.1需实现的功能

出租车短途复载积分管理、预约通行管理、通道管控、数据监测等功能。

★本项目必须适配常州市政务云现有相关技术环境，满足信息系统安全等级保护二级。（投标人须提供承诺函，格式自拟，并加盖投标人公章。）

2.2国产化环境适配（以下标注★的内容均为实质性要求，投标人须将承诺内容提供在同一份承诺函上，并加盖投标人公章。）

2.2.1适配需求分析

各类信息资源配套软硬件设施的安全性、可控性直接影响用户切身利益，而网络和系统的信息安全关系着国家安全。近年来，随着国际上网络安全事件层出不穷，我国对信息系统的安全可控越来越重视。

加快推进网络信息技术自主创新。要紧紧牵住核心技术自主创新这个“牛鼻子”，抓紧突破网络发展的前沿技术和具有国际竞争力的关键核心技术，加快推进国产自主可控替代计划，构建安全可控的信息技术体系。要改革科技研发投入产出机制和科研成果转化机制，实施网络信息领域核心技术设备攻坚战略，推动高性能计算、移动通信、量子通信、核心芯片、操作系统等研发和应用取得重大突破。《中华人民共和国网络安全法》《国家网络空间安全战略》《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》等法律法规和政策文件都明确提出了国产化适配的要求。国产化适配须准确把握工作的目标任务和部署要求，以科学的方法推进适配应用工作，抓好工作落实，精准规划应用适配、终端替代、技术路线、实施方案等，充分关注适配效果、工程质量、技术指标、用户体验等方面，坚持不懈地走自主可控发展道路，坚定不移地推进国产化适配替代。

2.2.2软硬件选型

①服务器

★系统应适配国产化基础平台云平台、支持飞腾服务器、申威服务器、海光服务器等。

②操作系统

★系统适配国产化基础平台操作系统，支持中标麒麟、银河麒麟等。

③数据库

★系统支持国产数据库，达梦数据库，人大金仓数据库。

④应用中间件

★系统部署应用中间件适配国产应用中间件平台，如东方通、金蝶等。

⑤终端适配

★系统使用所涉终端应可适配各类国产终端，如 PC 机、笔记本、移动终端等，终端所使用的操作系统及浏览器亦为国产。

2.2.3数据迁移方案

★系统在开发设计时即考虑国产化基础平台适配的需求，平台整体适配国产化软硬件，基本无迁移成本。

2.2.4适配测试

★系统适配迁移后将进行适配系统集成测试，包括终端测试、服务器测试、数据库测试、数据迁移测试、中间件测试、部署运行测试、登录使用测试、模块功能测试等。有条件的单位还应进行并发性能、完整功能、安全可靠的测试，确保系统稳定高效运行。

2.3平台开发部分内容及要求

| 序号 | 系统名称 | 功能模块名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常州市巡游出租车短途复载智慧管理系统 | 软硬件数据对接 | 系统开发专用对接端口，将高清抓拍摄像机等硬件设备的采集数据对接至系统，可实现与现场摄像头等设备的稳定接入与数据交互，通过该端口，系统能够实时获取摄像头的视频流数据。 |
| 2 | 常州市巡游出租车短途复载智慧管理系统 | 数据加密和脱敏 | 系统内置完善的数据加密与脱敏机制，全方位保障信息安全合规。通过传输层加密技术对摄像头视频流、车辆及驾驶员信息等数据进行加密传输，防止数据泄露或篡改；同时对驾驶员设置的密码等敏感个人信息进行脱敏处理，避免原始敏感数据直接暴露。 |
| 3 | 常州市巡游出租车短途复载智慧管理系统 | 车辆和驾驶员信息管理 | 管理人员通过系统对运营出租车的全量信息进行集中管理。管理内容涵盖出租车的核心基础信息，包括车辆车牌号码、车辆型号、行驶证信息；系统对出租车驾驶员的信息进行管理，包括驾驶员姓名、所属公司、联系方式等，提供精准、最新的驾驶员联络信息；注册时自动校验用户提交的手机号唯一性，杜绝重复账户创建；登录时支持唯一账号和密码验证方式，保障账户访问安全，为用户提供规范、安全的账户准入管理服务；支持驾驶员提交姓名、联系方式、驾驶证信息等个人资料的变更申请，上传相关佐证材料；系统管理员会对提交的信息进行合规性审核。 |
| 4 | 常州市巡游出租车短途复载智慧管理系统 | 电子围栏生成与管理 | 本系统的电子围栏生成与管理功能，集成区域勘察、卫星图测绘、经纬度数据采集、围栏地图绘制及数据核查验证五大核心能力，构建从实地调研到数据落地的全流程空间管控体系。基于地理位置勘察和位置采集软件，采用手动绘制、坐标导入两种方式生成电子围栏。同时，该功能支持对已生成的电子围栏进行灵活调整，包括边界修改、区域合并 / 拆分等操作，还可按区域类型对电子围栏进行分类标注与管理。所有围栏参数变更均实时同步至订单完成区域判断模块，确保短途订单判定规则与实际管理需求保持一致；支持查阅各区域电子围栏划定范围，搭配可视化地图呈现，助力用户清晰掌握积分权益相关信息。 |
| 5 | 常州市巡游出租车短途复载智慧管理系统 | 积分规则配置 | 系统支持管理人员自定义设置积分获取条件，可针对不同电子围栏区域差异化定分，也可针对不同某个场站的电子围栏不同等级进行差异化定分，灵活适配短途复载运营管理需求；支持驾驶员随时查阅平台积分获取规则条件，清晰知晓积分获取条件与权益关联逻辑。 |
| 6 | 常州市巡游出租车短途复载智慧管理系统 | 订单定位数据对接 | 系统开发标准化数据对接接口，完成接口调试与协议适配，实现与行业管理部门的数据稳定联通，可实时合规获取出租车订单定位核心数据，为订单完成区域判断提供精准数据支撑。 |
| 7 | 常州市巡游出租车短途复载智慧管理系统 | 等候时长计算 | 依托硬件对接端口采集的出租车入场时间和载客离场时间，生成进出记录，自动判断是否满足设定的等候时长，作为是否满足短途复载获取积分的条件之一。 |
| 8 | 常州市巡游出租车短途复载智慧管理系统 | 订单完成区域判断 | 依托预设的电子围栏地理边界开展精准判定，系统通过数据对接接口获取订单的下车点定位坐标，自动将该坐标与相应场站区域的电子围栏边界参数进行比对，若下车点坐标落入对应电子围栏范围内，则判定该订单为区域内完成订单，作为是否满足短途复载获取积分的条件之一。 |
| 9 | 常州市巡游出租车短途复载智慧管理系统 | 打表数据验证 | 依托硬件对接端口获取的车辆驶出上客点抓拍时间，自动划定抓拍前后 5 分钟的时间校验窗口，通过比对车辆抓拍记录与打表数据的时间关联性，校验订单是否在合规时段内启动计费，作为是否满足短途复载获取积分的条件之一。 |
| 10 | 常州市巡游出租车短途复载智慧管理系统 | 获取积分判断 | 根据短途复载获取积分的条件，综合判断该笔订单完成后是否可累积积分，满足获取积分条件的将在相应账户自动累加积分，不满足获取积分条件的则不累加积分。 |
| 11 | 常州市巡游出租车短途复载智慧管理系统 | 积分变动详情 | 可通过系统查询特定账户近期积分变动情况，包括变动内容，变动积分数和当前积分数，实现积分增减全链路可追溯，保障积分管理的透明性与准确性。 |
| 12 | 常州市巡游出租车短途复载智慧管理系统 | 积分兑换复载通行详情 | 可通过系统查询驾驶员积分兑换时间、兑换通行时间段、是否使用及实际通行时间明细；实现积分兑换、权益使用、通行记录的全链路数据关联。该功能支持数据筛选、导出与台账生成，保障积分兑换规则执行的透明性与合规性；驾驶员可查询当日积分兑换详情，包含兑换站区、时段、通行时间及状态等核心信息，实时同步兑换数据，便于核对记录、跟进权益生效进度。 |
| 13 | 常州市巡游出租车短途复载智慧管理系统 | 积分状况展示 | 可通过系统查询已注册的所有账户当前积分情况，也可查询特定用户的当前积分情况，可直观了解目前整体积分状况。 |
| 14 | 常州市巡游出租车短途复载智慧管理系统 | 复载通行时段管理 | 可通过系统预约时间段设置功能，灵活配置复载通道可预约时段，按需划分预约时段区间、设定预约时长，合理调配运营资源，适配不同站区客流时段分布，提升复载通道运营效率；支持驾驶员使用积分兑换指定区域通行时段，按需选择日期与时段，确认后生成兑换记录，实现通行权益便捷管理。 |
| 15 | 常州市巡游出租车短途复载智慧管理系统 | 预约复载通行数管理 | 支持管理人员根据场站枢纽的客流高峰、通道承载能力等实际情况，对不同预约时段的可预约车辆数量进行灵活调整与动态管控，合理分配复载通道资源，避免通道拥堵，提升通行效率与运营秩序；驾驶员发起预约时，系统自动校验新预约时段与历史生效预约是否存在交集，若检测到冲突则实时弹窗提示，避免重复预约，保障预约管理规范性。 |
| 16 | 常州市巡游出租车短途复载智慧管理系统 | 复载通行车辆核验 | 为复载通道的有序通行提供智能审核与信息展示支撑。当车辆申请进入短途复载通道时，系统将自动调取该车辆关联驾驶员的预约记录，与预设的通行条件进行比对核验；核验通过后，系统将实时在通道入口的显示终端展示该车辆的车牌号码和符合通行等内容，并同步开启智慧道闸；若核验不通过，在通道入口的显示终端展示该车辆的车牌号码和不符合通行等内容，以便驾驶员直观了解无法进入短途复载通道的原因。 |
| 17 | 常州市巡游出租车短途复载智慧管理系统 | 复载通行明细查询 | 可通过系统按时间或日期查询复载通道通行记录包括驾驶员姓名，车牌号码，手机号和具体通行时间，为复载通道运营资源优化与规则调整提供数据支撑。 |
| 18 | 常州市巡游出租车短途复载智慧管理系统 | 积分数调整 | 依托奖惩机制实现驾驶员积分的动态管控。管理人员可根据驾驶员的运营表现，对见义勇为，好人好事等正向行为执行积分奖励，对拒载、议价等违规运营等不良行为进行积分扣减；调整操作支持关联具体事件与时间节点，同步生成积分变动记录，确保奖惩依据可追溯、积分管理更公正。 |
| 19 | 常州市巡游出租车短途复载智慧管理系统 | 实时视频查看 | 支持管理人员通过系统调阅场站出入口、候客区、复载通道等关键区域的实时监控画面，画面传输稳定且同步延迟低；可按需切换不同监控点位，便于实时掌握场站运营秩序、车辆通行状态，及时处置异常情况，为现场管理提供可视化支撑。 |
| 20 | 常州市巡游出租车短途复载智慧管理系统 | 信息通知下发 | 支持针对不同驾驶员精准推送各类通知。可按需发送运营规则更新、场站临时管制等信息，支持按全体用户或指定对象分类下发，确保通知触达及时、精准；系统下发的运力调度指令、行业通知、违规通知等信息实时弹窗提醒，同时支持驾驶员查看历史通知记录，确保重要信息不遗漏。 |
| 21 | 常州市巡游出租车短途复载智慧管理系统 | 区域订单占比分析 | 系统对短途复载订单完成的区域分布进行统计和分析，计算各区域内的订单完成数量及占总订单量的比例。 |
| 22 | 常州市巡游出租车短途复载智慧管理系统 | 违规行为记录 | 系统支持记录驾驶员的违规行为，包括司机姓名，车牌，手机号，违规类型，违规时间，生成详细的违规行为报表。 |
| 23 | 常州市巡游出租车短途复载智慧管理系统 | 驾驶员信用评估 | 依托短途复载智慧管理系统数据底座，打造驾驶员信用评估功能模块，以驾驶员在交通枢纽的营运行为、好人好事等行为为数据来源，建立多维度评估指标体系，实现优质高信用驾驶员、失信驾驶员整改的差异化管理，助力规范短途复载运营秩序，提升整体服务质量。 |
| 24 | 常州市巡游出租车短途复载智慧管理系统 | 动态数据可视化 | 动态数据可视化功能是短途复载系统的实时数据展示模块，实时展示各站区排队候客车辆数，复载通道各时段通行数等核心数据，直观呈现短途复载业务运行态势，助力运营人员快速掌握实时情况、及时做出决策响应。 |
| 25 | 常州市巡游出租车短途复载智慧管理系统 | 数据库 | 达梦数据库 |

2.4设备部分参数及要求

| 项目 | 序号 | 设备名称 | 参数需求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常州站 硬件部分 | 1 | 抓拍显示一体机 | 高清晰：500万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps 集成度高：集摄像机、显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体 内置高亮LED灯，白光/红外二合一，智能环保补光技术，满足不同场景需求 支持电动变焦镜头 支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，准确率99.9%以上 支持跟车不落杆，实现快速通行 最低照度：彩色0.04lx(F2.0,AGC ON) 黑白0.02lx(F2.0,AGC ON) 快门：1/60秒至1/100,000秒 镜头：2.1~8mm电动变焦镜头 数字降噪：3D数字降噪 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~64M bps 最大图像尺寸：2688×1520 帧率：25fps(2688×1520) 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 通用功能：心跳,密码保护,NTP校时 图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设 智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选； 通讯接口：1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 ，1个RS-232接口 补光灯：内置LED补光灯 外部接口：2路触发输入；2路继电器输出，支持道闸开、关、停 工作温度和湿度：-30℃~70℃,湿度小于90%(无凝结) | 套 | 1 |
|  | 2 | 变频直杆智慧道闸 | 直流变频功能：抬杆和落杆速度可以独立调节，可以实现高速抬杆，快速通行； 全向道闸：左右可换向，场景适应性强 行星齿轮：传动效率高，性能稳定 快速开闸， 抬杆，落杆 九档速度可调 （最快可达0.2S(3米杆)/0.3S（4.5米杆）） 支持遇阻反弹，开优先保护功能 事件日志记录、方便操作追踪 支持红外，地感，雷达等多种防砸 手动开闸功能：停掉情况下可使用辅助工具使道闸保持打开状态 支持强电对接功能（220V） 开/关到位输出接口，开/关/停控制信号接口，红外/地感防砸信号接口：各1组 保护接口（外接压力电波等保护设备），485控制接口：各1组 道闸方向：全向 工作温度和湿度：-30~70 °C 防护等级：IP54 电机类型：直流无刷 运行噪声：45分贝 运行速度：抬杆：0.2--2.5s，落杆：0.15--2.5s | 套 | 2 |
|  | 3 | 微波探测毫秒防砸雷达 | 采用81GHz MMIC技术，分辨率极高，检测更稳定； 雷达检测距离可调，检测宽度可调，适应更多复杂现场环境； 提供RS485串口或者蓝牙通讯功能，蓝牙版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级； 采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 功耗：＜3W 工作电压：9~32VDC 使用环境温度：-30~+75°C | 个 | 2 |
|  | 4 | 电磁传导控制器 | 稳定输出：通过闭环控制（如 PID）维持电流、电压、频率等参数稳定。 干扰抑制：降低电磁干扰（EMI）与谐波畸变，符合 EMC 标准。 负载适配：动态调整传导参数以匹配负载变化，优化效率与响应速度。 控制单元 MCU、PLC、FPGA 运行控制算法（如 PID、DDS），输出控制指令 功率驱动 IGBT、MOSFET、功率放大器 按指令调整输出功率 / 信号，驱动执行机构 反馈调节 运算放大器、比较器 将采集信号与设定值对比，形成闭环控制。 传导范围：电流 0-200A、电压 0-220V、频率 0-100kHz，响应速度<=0.01S 。 控制精度：满量程的 ±0.1% - ±1%。 | 套 | 1 |
|  | 5 | 电磁信号转换器 | 标准化输出：转换为 4-20mA、0-10V、脉冲、频率或数字信号（如 HART、PROFIBUS）。 通信与控制：支持远程配置、诊断与数据上传，适配 PLC/DCS 系统。 精度与稳定性：精度 ±0.1%~±0.5% FS，长期漂移≤0.1% FS / 年，温度补偿范围 - 20℃~+85℃。 输入 / 输出适配：匹配传感器类型（如电磁流量计电极、LVDT 线圈），支持 4-20mA/0-10V / 数字通信。 | 套 | 1 |
|  | 6 | 道闸传输接收器 | E-Develop·ITS信号传导,配套系统运算与智慧道闸实时指令传输，具备RS485通讯接口，加密、抗干扰，接收灵敏度 -105~-115dBm；防护等级 IP44~IP65；优先 433.92MHz，规避 315MHz 干扰； 支持 4G/WiFi，状态反馈，多路输出 + 协议通信 | 套 | 1 |
|  | 7 | 通道显示屏 | 65英寸 信芯芯片H6超频版黑曜屏Pro XDR5200nits 1920分区 300Hz | 个 | 1 |
|  | 8 | 呼叫系统设备 | IP网络广播对讲系统双向网络语音可视对讲电话系统停车场一键对讲单键终端7英寸高端 | 个 | 1 |
|  | 9 | 高清高速车辆抓拍摄像机 | 900万1英寸CMOS环保卡口抓拍单元规格参数:车牌抓频率>=99%, 通讯接口4个RS-485接口，1个RS-232接口;2个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口触发输出7路F+F-输出接口，作为补光灯同步输出控制;一路继电器输出口同步输入SYNC信号灯电源同步输入 抓拍功能 图片格式JPEG 图片分辨率4096(H)X2160(V) 内部组件防尘、防水面板，LED补光灯 功能特性 视频压缩标准H.264,H.265,MJPEG 压缩输出码率32Kbps~16Mbps 视频分辨率4096(H)2160(V) 帧率25 fps 存储功能TF，USB 支持协议ISAPI、GB28181 | 台 | 3 |
|  | 10 | 高清低速车辆抓拍摄像机 | 500万1英寸CMOS环保卡口抓拍单元规格参数:车牌抓频率>=99%, 通讯接口4个RS-485接口，1个RS-232接口;2个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口触发输出7路F+F-输出接口，作为补光灯同步输出控制;一路继电器输出口同步输入SYNC信号灯电源同步输入 抓拍功能 图片格式JPEG 图片分辨率4096(H)X2160(V) 内部组件防尘、防水面板，LED补光灯 功能特性 视频压缩标准H.264,H.265,MJPEG 压缩输出码率32Kbps~16Mbps 视频分辨率3840(H)2160(V) 帧率25 fps 存储功能TF，USB 支持协议ISAPI、GB28181 | 台 | 2 |
|  | 11 | 车道高位摄像机 | 车牌抓频率>=99%,http推送，断线重传，28181协议，800万4K星光级POE全彩高清室外DS-2CD3T87WD-L 3T87WDA3-LS | 台 | 4 |
|  | 12 | 广角视频摄像机 | 超清臻全彩180度广角白光全彩夜市，800万超广角，防水等级IP66，分辨率5120*1440@20fps | 台 | 1 |
|  | 13 | 高频抓拍补光灯 | CXBG-2-6-PS-A-3B-I，45 °>照明角度>15 ° , 照明距离10-100米，环保爆闪 | 个 | 3 |
|  | 14 | 高速存储硬盘 | 4TB协议支持SATA,3.5英寸,SATA3.0接口,5400RPM 空气盘,CMR传统磁记录 传输速率180MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式(AF)512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 | 个 | 2 |
|  | 15 | 网络硬盘录像机 | 支持800万像素解码能力，压缩标准：H.264/H.265，最少支持8路；目标抓拍8路(2MP)视频流，主网口2个千兆网口16进9出报警口3个USB接口，支持2个HDMI双4K超清输出，支持协议可接驳符合ONVIF、RTSP、GB28181标准的网络摄像机 | 台 | 2 |
|  | 16 | 核心交换机 | 基于传输层（如TCP/UDP） 的流量管理，24个千兆SFP,8个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+，性能：背板带宽≥1Tbps、包转发率≥100Mpps，支持线速转发。 路由：支持 OSPF、BGP、VRRP/HSRP 等三层协议，实现 VLAN 间路由与路径冗余。 可靠：冗余电源 / 风扇、热插拔模块、堆叠 / MLAG、≤50ms 故障收敛。 支持 VXLAN/BGP-EVPN、MPLS、DDoS | 台 | 1 |
|  | 17 | POE交换机 | 千兆端口：支持800万像素高清摄像头及高速数据传输，宽温（-40℃~+55℃）、环网、导轨安装 ，供电标准 at（30W）/bt（60/90W），防护IP40~IP65 | 台 | 3 |
| 常州北站硬件部分 | 1 | 抓拍显示一体机 | 高清晰：500万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps 集成度高：集摄像机、显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体 内置高亮LED灯，白光/红外二合一，智能环保补光技术，满足不同场景需求 支持电动变焦镜头 支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，准确率99.9%以上 支持跟车不落杆，实现快速通行 最低照度：彩色0.04lx(F2.0,AGC ON) 黑白0.02lx(F2.0,AGC ON) 快门：1/60秒至1/100,000秒 镜头：2.1~8mm电动变焦镜头 数字降噪：3D数字降噪 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~64M bps 最大图像尺寸：2688×1520 帧率：25fps(2688×1520) 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 通用功能：心跳,密码保护,NTP校时 图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设 智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选； 通讯接口：1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 ，1个RS-232接口 补光灯：内置LED补光灯 外部接口：2路触发输入；2路继电器输出，支持道闸开、关、停 工作温度和湿度：-30℃~70℃,湿度小于90%(无凝结) | 套 | 1 |
|  | 2 | 变频直杆智慧道闸 | 直流变频功能：抬杆和落杆速度可以独立调节，可以实现高速抬杆，快速通行； 全向道闸：左右可换向，场景适应性强 行星齿轮：传动效率高，性能稳定 快速开闸， 抬杆，落杆 九档速度可调 （最快可达0.2S(3米杆)/0.3S（4.5米杆）） 支持遇阻反弹，开优先保护功能 事件日志记录、方便操作追踪 支持红外，地感，雷达等多种防砸 手动开闸功能：停掉情况下可使用辅助工具使道闸保持打开状态 支持强电对接功能（220V） 开/关到位输出接口，开/关/停控制信号接口，红外/地感防砸信号接口：各1组 保护接口（外接压力电波等保护设备），485控制接口：各1组 道闸方向：全向 工作温度和湿度：-30~70 °C 防护等级：IP54 电机类型：直流无刷 运行噪声：45分贝 运行速度：抬杆：0.2--2.5s，落杆：0.15--2.5s | 套 | 2 |
|  | 3 | 微波探测毫秒防砸雷达 | 采用81GHz MMIC技术，分辨率极高，检测更稳定； 雷达检测距离可调，检测宽度可调，适应更多复杂现场环境； 提供RS485串口或者蓝牙通讯功能，蓝牙版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级； 采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 功耗：＜3W 工作电压：9~32VDC 使用环境温度：-30~+75°C | 个 | 2 |
|  | 4 | 电磁传导控制器 | 稳定输出：通过闭环控制（如 PID）维持电流、电压、频率等参数稳定。 干扰抑制：降低电磁干扰（EMI）与谐波畸变，符合 EMC 标准。 负载适配：动态调整传导参数以匹配负载变化，优化效率与响应速度。 控制单元 MCU、PLC、FPGA 运行控制算法（如 PID、DDS），输出控制指令 功率驱动 IGBT、MOSFET、功率放大器 按指令调整输出功率 / 信号，驱动执行机构 反馈调节 运算放大器、比较器 将采集信号与设定值对比，形成闭环控制。 传导范围：电流 0-200A、电压 0-220V、频率 0-100kHz，响应速度<=0.01S 。 控制精度：满量程的 ±0.1% - ±1%。 | 套 | 1 |
|  | 5 | 电磁信号转换器 | 标准化输出：转换为 4-20mA、0-10V、脉冲、频率或数字信号（如 HART、PROFIBUS）。 通信与控制：支持远程配置、诊断与数据上传，适配 PLC/DCS 系统。 精度与稳定性：精度 ±0.1%~±0.5% FS，长期漂移≤0.1% FS / 年，温度补偿范围 - 20℃~+85℃。 输入 / 输出适配：匹配传感器类型（如电磁流量计电极、LVDT 线圈），支持 4-20mA/0-10V / 数字通信。 | 套 | 1 |
|  | 6 | 道闸传输接收器 | E-Develop·ITS信号传导,配套系统运算与智慧道闸实时指令传输，具备RS485通讯接口，加密、抗干扰，接收灵敏度 -105~-115dBm；防护等级 IP44~IP65；优先 433.92MHz，规避 315MHz 干扰； 支持 4G/WiFi，状态反馈，多路输出 + 协议通信 | 套 | 1 |
|  | 7 | 户外全彩LED显示屏 | 净尺寸：960mm*640mm，像素间距2.5mm，像素构成1R1G1B，单板像素点： 128*64，模组尺寸320*160mm，刷新频率3840Hz，拍照无水波纹，像素密度为： 160000Dots/㎡；LED显示屏专用静音电源，散热更好，5V-40A专用电源，单个功率200W；20个标准HUB75E接口， 16扫最大带载128*384 32扫最大带载128*768；网口*1、带载点数：65万、最宽： 1920、最高： 1344、音频*1；定制金属框架及辅材；定制框架立柱 | 个 | 1 |
|  | 8 | 异步信号转换接收盒 | 支持HTTP信号接收，响应<2S，隔离电压：2500V AC 串口波特率：1200-230400bps 模拟量精度：±0.2% FS 工作电压：DC 9-36V 工作温度：-40~85℃ 防护等级：IP40 抗干扰：IEC 61000-4-2/3/4 | 套 | 1 |
|  | 9 | 呼叫系统设备 | IP网络广播对讲系统双向网络语音可视对讲电话系统停车场一键对讲单键终端7英寸高端 | 个 | 1 |
|  | 10 | 高清高速车辆抓拍摄像机 | 900万1英寸CMOS环保卡口抓拍单元规格参数:车牌抓频率>=99%, 通讯接口4个RS-485接口，1个RS-232接口;2个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口触发输出7路F+F-输出接口，作为补光灯同步输出控制;一路继电器输出口同步输入SYNC信号灯电源同步输入 抓拍功能 图片格式JPEG 图片分辨率4096(H)X2160(V) 内部组件防尘、防水面板，LED补光灯 功能特性 视频压缩标准H.264,H.265,MJPEG 压缩输出码率32Kbps~16Mbps 视频分辨率4096(H)2160(V) 帧率25 fps 存储功能TF，USB 支持协议ISAPI、GB28181 | 台 | 2 |
|  | 11 | 车道高位摄像机 | 车牌抓频率>=99%,http推送，断线重传，28181协议，800万4K星光级POE全彩高清室外DS-2CD3T87WD-L 3T87WDA3-LS | 台 | 2 |
|  | 12 | 高频抓拍补光灯 | CXBG-2-6-PS-A-3B-I，45 °>照明角度>15 ° , 照明距离10-100米，环保爆闪 | 个 | 1 |
|  | 13 | 高速存储硬盘 | 4TB协议支持SATA,3.5英寸,SATA3.0接口,5400RPM 空气盘,CMR传统磁记录 传输速率180MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式(AF)512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 | 个 | 2 |
|  | 14 | 网络硬盘录像机 | 支持800万像素解码能力，压缩标准：H.264/H.265，最少支持8路；目标抓拍8路(2MP)视频流，主网口2个千兆网口16进9出报警口3个USB接口，支持2个HDMI双4K超清输出，支持协议可接驳符合ONVIF、RTSP、GB28181标准的网络摄像机 | 台 | 1 |
|  | 15 | 核心交换机 | 基于传输层（如TCP/UDP） 的流量管理，24个千兆SFP,8个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+，性能：背板带宽≥1Tbps、包转发率≥100Mpps，支持线速转发。 路由：支持 OSPF、BGP、VRRP/HSRP 等三层协议，实现 VLAN 间路由与路径冗余。 可靠：冗余电源 / 风扇、热插拔模块、堆叠 / MLAG、≤50ms 故障收敛。 支持 VXLAN/BGP-EVPN、MPLS、DDoS | 台 | 1 |
|  | 16 | POE交换机 | 千兆端口：支持800万像素高清摄像头及高速数据传输，宽温（-40℃~+55℃）、环网、导轨安装 ，供电标准 at（30W）/bt（60/90W），防护IP40~IP65 | 台 | 2 |
| 常州机场硬件部分 | 1 | 抓拍显示一体机 | 高清晰：500万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps 集成度高：集摄像机、显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体 内置高亮LED灯，白光/红外二合一，智能环保补光技术，满足不同场景需求 支持电动变焦镜头 支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，准确率99.9%以上 支持跟车不落杆，实现快速通行 最低照度：彩色0.04lx(F2.0,AGC ON) 黑白0.02lx(F2.0,AGC ON) 快门：1/60秒至1/100,000秒 镜头：2.1~8mm电动变焦镜头 数字降噪：3D数字降噪 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~64M bps 最大图像尺寸：2688×1520 帧率：25fps(2688×1520) 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 通用功能：心跳,密码保护,NTP校时 图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设 智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选； 通讯接口：1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 ，1个RS-232接口 补光灯：内置LED补光灯 外部接口：2路触发输入；2路继电器输出，支持道闸开、关、停 工作温度和湿度：-30℃~70℃,湿度小于90%(无凝结) | 套 | 1 |
|  | 2 | 变频直杆智慧道闸 | 直流变频功能：抬杆和落杆速度可以独立调节，可以实现高速抬杆，快速通行； 全向道闸：左右可换向，场景适应性强 行星齿轮：传动效率高，性能稳定 快速开闸， 抬杆，落杆 九档速度可调 （最快可达0.2S(3米杆)/0.3S（4.5米杆）） 支持遇阻反弹，开优先保护功能 事件日志记录、方便操作追踪 支持红外，地感，雷达等多种防砸 手动开闸功能：停掉情况下可使用辅助工具使道闸保持打开状态 支持强电对接功能（220V） 开/关到位输出接口，开/关/停控制信号接口，红外/地感防砸信号接口：各1组 保护接口（外接压力电波等保护设备），485控制接口：各1组 道闸方向：全向 工作温度和湿度：-30~70 °C 防护等级：IP54 电机类型：直流无刷 运行噪声：45分贝 运行速度：抬杆：0.2--2.5s，落杆：0.15--2.5s | 套 | 2 |
|  | 3 | 微波探测毫秒防砸雷达 | 采用81GHz MMIC技术，分辨率极高，检测更稳定； 雷达检测距离可调，检测宽度可调，适应更多复杂现场环境； 提供RS485串口或者蓝牙通讯功能，蓝牙版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级； 采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 功耗：＜3W 工作电压：9~32VDC 使用环境温度：-30~+75°C | 个 | 2 |
|  | 4 | 电磁传导控制器 | 稳定输出：通过闭环控制（如 PID）维持电流、电压、频率等参数稳定。 干扰抑制：降低电磁干扰（EMI）与谐波畸变，符合 EMC 标准。 负载适配：动态调整传导参数以匹配负载变化，优化效率与响应速度。 控制单元 MCU、PLC、FPGA 运行控制算法（如 PID、DDS），输出控制指令 功率驱动 IGBT、MOSFET、功率放大器 按指令调整输出功率 / 信号，驱动执行机构 反馈调节 运算放大器、比较器 将采集信号与设定值对比，形成闭环控制。 传导范围：电流 0-200A、电压 0-220V、频率 0-100kHz，响应速度<=0.01S 。 控制精度：满量程的 ±0.1% - ±1%。 | 套 | 1 |
|  | 5 | 电磁信号转换器 | 标准化输出：转换为 4-20mA、0-10V、脉冲、频率或数字信号（如 HART、PROFIBUS）。 通信与控制：支持远程配置、诊断与数据上传，适配 PLC/DCS 系统。 精度与稳定性：精度 ±0.1%~±0.5% FS，长期漂移≤0.1% FS / 年，温度补偿范围 - 20℃~+85℃。 输入 / 输出适配：匹配传感器类型（如电磁流量计电极、LVDT 线圈），支持 4-20mA/0-10V / 数字通信。 | 套 | 1 |
|  | 6 | 道闸传输接收器 | E-Develop·ITS信号传导,配套系统运算与智慧道闸实时指令传输，具备RS485通讯接口，加密、抗干扰，接收灵敏度 -105~-115dBm；防护等级 IP44~IP65；优先 433.92MHz，规避 315MHz 干扰； 支持 4G/WiFi，状态反馈，多路输出 + 协议通信 | 套 | 1 |
|  | 7 | 户外全彩LED显示屏 | 净尺寸：960mm*640mm，像素间距2.5mm，像素构成1R1G1B，单板像素点： 128*64，模组尺寸320*160mm，刷新频率3840Hz，拍照无水波纹，像素密度为： 160000Dots/㎡；LED显示屏专用静音电源，散热更好，5V-40A专用电源，单个功率200W；20个标准HUB75E接口， 16扫最大带载128*384 32扫最大带载128*768；网口*1、带载点数：65万、最宽： 1920、最高： 1344、音频*1；定制金属框架及辅材；定制框架立柱 | 个 | 1 |
|  | 8 | 异步信号同频接收盒 | 支持HTTP信号接收，响应<3S，接收灵敏度≤-120dBm，继电器开关量（8 路） RS-232/RS-485 TCP/IP（以太网）， 工作温度：-40~85℃ 防护等级：IP40 | 套 | 2 |
|  | 9 | 呼叫系统设备 | IP网络广播对讲系统双向网络语音可视对讲电话系统停车场一键对讲单键终端7英寸高端 | 个 | 1 |
|  | 10 | 高清高速车辆抓拍摄像机 | 900万1英寸CMOS环保卡口抓拍单元规格参数:车牌抓频率>=99%, 通讯接口4个RS-485接口，1个RS-232接口;2个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口触发输出7路F+F-输出接口，作为补光灯同步输出控制;一路继电器输出口同步输入SYNC信号灯电源同步输入 抓拍功能 图片格式JPEG 图片分辨率4096(H)X2160(V) 内部组件防尘、防水面板，LED补光灯 功能特性 视频压缩标准H.264,H.265,MJPEG 压缩输出码率32Kbps~16Mbps 视频分辨率4096(H)2160(V) 帧率25 fps 存储功能TF，USB 支持协议ISAPI、GB28181 | 台 | 2 |
|  | 11 | 车道高位摄像机 | 车牌抓频率>=99%,http推送，断线重传，28181协议，800万4K星光级POE全彩高清室外DS-2CD3T87WD-L 3T87WDA3-LS | 台 | 5 |
|  | 12 | 广角视频摄像机 | 超清臻全彩180度广角白光全彩夜市，800万超广角，防水等级IP66，分辨率5120*1440@20fps | 台 | 1 |
|  | 13 | 高频抓拍补光灯 | CXBG-2-6-PS-A-3B-I，45 °>照明角度>15 ° , 照明距离10-100米，环保爆闪 | 个 | 2 |
|  | 14 | 高速存储硬盘 | 4TB协议支持SATA,3.5英寸,SATA3.0接口,5400RPM 空气盘,CMR传统磁记录 传输速率180MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式(AF)512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 | 个 | 2 |
|  | 15 | 网络硬盘录像机 | 支持800万像素解码能力，压缩标准：H.264/H.265，最少支持8路；目标抓拍8路(2MP)视频流，主网口2个千兆网口16进9出报警口3个USB接口，支持2个HDMI双4K超清输出，支持协议可接驳符合ONVIF、RTSP、GB28181标准的网络摄像机 | 台 | 1 |
|  | 16 | 核心交换机 | 基于传输层（如TCP/UDP） 的流量管理，24个千兆SFP,8个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+，性能：背板带宽≥1Tbps、包转发率≥100Mpps，支持线速转发。 路由：支持 OSPF、BGP、VRRP/HSRP 等三层协议，实现 VLAN 间路由与路径冗余。 可靠：冗余电源 / 风扇、热插拔模块、堆叠 / MLAG、≤50ms 故障收敛。 支持 VXLAN/BGP-EVPN、MPLS、DDoS | 台 | 1 |
|  | 17 | POE交换机 | 千兆端口：支持800万像素高清摄像头及高速数据传输，宽温（-40℃~+55℃）、环网、导轨安装 ，供电标准 at（30W）/bt（60/90W），防护IP40~IP65 | 台 | 4 |
| 常州恐龙园硬件部分 | 1 | 高清高速车辆抓拍摄像机 | 900万1英寸CMOS环保卡口抓拍单元规格参数:车牌抓频率>=99%, 通讯接口4个RS-485接口，1个RS-232接口;2个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口触发输出7路F+F-输出接口，作为补光灯同步输出控制;一路继电器输出口同步输入SYNC信号灯电源同步输入 抓拍功能 图片格式JPEG 图片分辨率4096(H)X2160(V) 内部组件防尘、防水面板，LED补光灯 功能特性 视频压缩标准H.264,H.265,MJPEG 压缩输出码率32Kbps~16Mbps 视频分辨率4096(H)2160(V) 帧率25 fps 存储功能TF，USB 支持协议ISAPI、GB28181 | 台 | 2 |
|  | 2 | 车道高位摄像机 | 车牌抓频率>=99%,http推送，断线重传，28181协议，800万4K星光级POE全彩高清室外DS-2CD3T87WD-L 3T87WDA3-LS | 台 | 2 |
|  | 3 | 高频抓拍补光灯 | CXBG-2-6-PS-A-3B-I，45 °>照明角度>15 ° , 照明距离10-100米，环保爆闪 | 个 | 2 |
|  | 4 | 高速存储硬盘 | 4TB协议支持SATA,3.5英寸,SATA3.0接口,5400RPM 空气盘,CMR传统磁记录 传输速率180MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式(AF)512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 | 个 | 1 |
|  | 5 | 网络硬盘录像机 | 支持800万像素解码能力，压缩标准：H.264/H.265，最少支持8路；目标抓拍8路(2MP)视频流，主网口2个千兆网口16进9出报警口3个USB接口，支持2个HDMI双4K超清输出，支持协议可接驳符合ONVIF、RTSP、GB28181标准的网络摄像机 | 台 | 1 |
|  | 6 | 核心交换机 | 基于传输层（如TCP/UDP） 的流量管理，24个千兆SFP,8个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+，性能：背板带宽≥1Tbps、包转发率≥100Mpps，支持线速转发。 路由：支持 OSPF、BGP、VRRP/HSRP 等三层协议，实现 VLAN 间路由与路径冗余。 可靠：冗余电源 / 风扇、热插拔模块、堆叠 / MLAG、≤50ms 故障收敛。 支持 VXLAN/BGP-EVPN、MPLS、DDoS | 台 | 1 |
|  | 7 | POE交换机 | 千兆端口：支持800万像素高清摄像头及高速数据传输，宽温（-40℃~+55℃）、环网、导轨安装 ，供电标准 at（30W）/bt（60/90W），防护IP40~IP65 | 台 | 1 |

2.5应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

2.6培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

（1）在质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

（2）成交供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

（3）成交供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

2.7项目人员要求

（1）响应单位应本着认真负责的态度组织项目团队，制定项目的人员配置管理计划，包括组织结构、组成人员及分工职责，提供项目组主要成员名单。

（2）响应单位必须有可靠的售后服务保障，保证提供长期、稳定的技术服务。

2.8等级保护要求

本项目等级保护要求：信息系统安全等级为第二级。

2.9数据对接需求

本项目要求接入前端抓拍设备获取的相关数据，需要按照GB/T 28181协议开展与前端抓拍设备的数据传输与对接。前端抓拍设备获取的需要对接的数据主要包括车牌号、车辆数、车辆入场时间、车辆出场时间等，以实现数据的交互与高效管理。在对接过程中，应保障数据的完整性、实时性与安全性，并满足系统的兼容性要求，从而确保整个系统运行流畅、稳定可靠。

实现和支队原有的出租车管理系统数据对接，从该系统中获取GPS数据、出租车订单等数据，主要包含定位涉及的经纬度数据、轨迹；订单涉及的金额，订单起始时间等字段。

系统应支持多部门数据共享，并提供开放对接接口以备后期兼容和升级，以便日后需求的扩展延伸。项目中涉及与其他系统对接的，由采购人负责协调，成交供应商负责实施对接。

2.10供应商管理要求

2.10.1在项目实施期间，成交供应商应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。成交供应商因违反规定等原因造成的一切损失和责任由成交供应商自行承担。

2.10.2成交供应商在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

2.10.3参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。成交供应商如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必须得到采购人项目联系人确认。

2.10.4成交供应商在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

2.10.5各响应单位在响应文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，响应单位报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在响应单位的投标总报价中。

3. 验收标准

3.1验收前，成交供应商须完成软件开发、软硬件安装和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。成交供应商应以书面形式向采购人递交验收通知书。采购人应当在接到通知后的5个工作日内确定验收的具体日期，由双方按照本项目的约定完成本项目的验收工作。

3.2验收时，成交供应商须提供软件文档包括《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《测试报告》、《系统部署文档》等）及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。软件文档及可安装的程序运行文件验收通过后，视为验收通过。

3.3如果属于成交供应商原因致使本项目未能通过验收，成交供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由成交供应商自行承担。

3.4如果由于采购人原因导致本项目在验收通过前出现故障或问题，成交供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

3.5本项目须完成信息系统安全等级保护二级要求以后，方可进行终验收。

4. 其他要求

4.1知识产权及保密要求

4.1.1成交供应商数据、文件、资料知识产权

成交供应商保证其所提供的服务和交付的成果以及在履行本项目义务中使用到的所有数据、文件、信息不会引起任何第三方在专利权、著作权、商标权等知识产权方面向采购人或采购人的关联方及合作方（包括但不限于采购人的主管单位和采购人的合作单位等）发出侵权指控或提出索赔。若有，成交供应商应负责与第三方解决纠纷，若因此导致采购人损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费／仲裁费、律师费、公证费、鉴定费等。

成交供应商因履行本项目而产生的所有成果的知识产权等权利均归采购人所有，成交供应商应配合采购人进行相关权利登记或申请。未经采购人书面同意，成交供应商不得以任何形式使用或许可他人使用本项目成果的相关内容，不得擅自对外公开发表或向任何第三方透露。

在不影响上述条款规定的由采购人取得所有成果的知识产权的前提下，双方因履行本项目而被授权接触或使用对方之知识产权（包括但不限于商标、专利、著作权等），和/或任何其他相关资料、数据等涉及的任何权利，均不视为向另一方转让上述权利或在本项目范围外授权许可另一方使用上述权利，上述权利仍应属于提供方，并仅可使用于本项目，被授权接触或使用方未经提供方书面同意，不得擅自挪作他用。

4.1.2供应商因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、采购人相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，成交供应商不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则中标人需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

成交供应商应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括成交供应商聘用的人员、借调的人员、实习的人员）无论是在职或离职后，以及成交供应商的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若成交供应商人员或成交供应商合作方违反保密规定，成交供应商应承担连带责任。

成交供应商（含成交供应商参与本项目的人员以及其合作方）未经采购方书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

以上内容的保密期限自成交供应商知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

4.1.3临时账号等使用要求

成交供应商对采购人提供的临时使用账号要保密，不得公开，对软件开发的账号密码需进行加密，避免信息安全的泄露。未经采购人的同意不得利用采购人的网络及平台进行短信、彩信、微信发送，造成的一切后果由成交供应商负责。

5. 实质性要求

| 序号 | 实质性要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本项目必须适配常州市政务云现有相关技术环境，满足信息系统安全等级保护二级。 | 投标人须提供承诺函，格式自拟，并加盖投标人公章。 |
| 2 | （一）软硬件选型 ①服务器 系统应适配国产化基础平台云平台、支持飞腾服务器、申威服务器、海光服务器等。 ②操作系统 系统适配国产化基础平台操作系统，支持中标麒麟、银河麒麟等。 ③数据库 系统支持国产数据库，达梦数据库，人大金仓数据库。 ④应用中间件 系统部署应用中间件适配国产应用中间件平台，如东方通、金蝶等。 ⑤终端适配 系统使用所涉终端应可适配各类国产终端，如 PC 机、笔记本、移动终端等，终端所使用的操作系统及浏览器亦为国产。 （二）数据迁移方案 系统在开发设计时即考虑国产化基础平台适配的需求，平台整体适配国产化软硬件，基本无迁移成本。 （三）适配测试 系统适配迁移后将进行适配系统集成测试，包括终端测试、服务器测试、数据库测试、数据迁移测试、中间件测试、部署运行测试、登录使用测试、模块功能测试等。有条件的单位还应进行并发性能、完整功能、安全可靠的测试，确保系统稳定高效运行。 | 投标人须将承诺内容提供在同一份承诺函上，并加盖投标人公章。 |

6. 样品

无

7. 演示

上传演示视频的形式

（1）投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

（2）演示内容如下：

①演示信息维护相关功能

车辆信息管理：演示系统如何管理车辆的基本信息，包括车牌号、车辆类型、车辆型号、车载终端等。

驾驶员信息管理：演示系统如何管理驾驶员的个人信息和资质，包括驾驶员姓名、所属公司、联系方式、驾驶证信息等，确保驾驶员符合要求。

积分查询与展示：演示驾驶员如何查询自己的积分累积情况。

②演示短途复载积分获取规则

等候时间计算：演示系统如何自动计算车辆在站点的等候时间，并根据等候时间长作为判断符合积分获取的条件之一。

订单完成区域判断：演示系统如何根据车辆GPS定位数据判断订单完成的区域，作为判断符合积分获取的条件之一。

定位数据实时监测：演示系统如何实时监测车辆定位数据，为判断符合积分获取的条件之一。

打表数据验证：演示系统如何验证打表数据的准确性，为判断符合积分获取的条件之一。

积分规则配置：演示管理员如何配置积分规则，包括积分的获取方式和使用条件。

③演示数据展示相关功能

复载通道实时视频：演示系统可实时查看复载通道通道车辆、蓄车池等情况。

运营数据可视化：演示系统实时动态数据可视化，三个等级电子围栏区域生成订单数量，帮助管理人员快速了解运营状况。

整体积分情况：演示系统如何根据积分对驾驶员进行排名，激励驾驶员提高服务质量。

奖惩积分调整：演示系统如何根据驾驶员的表现调整积分，实施奖惩机制。

④演示移动端相关功能

注册/登录功能：用户可以通过手机号注册和登录，绑定车牌号。

积分查询：可以查看当前积分，已兑换未使用的积分情况和常规排队车辆数。

积分兑换：显示可兑换的时间段、可兑换的数量等。

兑换查询：显示已兑换的时段。

短途复载条件说明：用户可以查看短途复载的条件说明，电子围栏区域图。

8.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常州市巡游出租车短途复载智慧管理系统 | 软件和信息技术服务业 |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取一名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、本项目属于专门面向中小企业预留份额采购项目，按规定不再执行小微型企业价格扣除政策。

2、采购本国产品的支持政策

2.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

2.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

2.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

2.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 | 0 | 10 |  |  |
| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
| 2 | 技术分 （主观分） | 下列（2.1-2.4）评分项属于暗标评审项，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 | 0 | 32 | 是 | 否 |
| 2.1 | 对项目的理解认识 | 根据投标人对常州市巡游出租车短途复载智慧管理系统的理解程度进行评分，包括但不限于以下内容：项目背景、信息化现状；建设依据、建设目标；业务需求、业务流程；功能需求、性能需求、安全需求等。 方案内容完整、阐述详细、科学合理得8分；设计方案内容较全面、比较科学合理得6分；设计方案内容基本齐全，基本科学合理的得4分；设计方案设计不齐全或不提供的不得分。 | 0 | 8 | 是 | 否 |
| 2.2 | 应用系统建设方案 | 根据投标人对本项目系统功能建设提供的方案进行评分，包含但不限于以下内容： （1）项目架构方案，包括总体架构、应用架构、网络架构和入口说明等； （2）功能方案描述，优化出租车订单业务的再平衡； （3）用户体系方案,包括管理用户、运营用户和服务对象； （4）网络安全保障方案,包括网络安全总体建设任务；网络安全保障体系设计；网络安全技术服务和管理 （5）国产化适配方案,包括国产服务器适配、国产操作系统适配、国产数据库适配、国产中间件适配等； 方案内容完整、阐述详细、科学合理得8分；设计方案内容较全面、比较科学合理得6分；设计方案内容基本齐全，基本科学合理的得4分；设计方案设计不齐全或不提供的不得分。 | 0 | 8 | 是 | 否 |
| 2.3 | 项目实施方案 | 根据投标人对本项目组织实施方案进行评分，包含但不限于以下内容： （1）项目管理制度及项目组织架构； （2）进度保障措施方案及质量保障措施； （3）信息安全方案； （4）系统测试及运行维护方案； （5）项目培训方案。 方案内容完整、阐述详细、科学合理得8分；设计方案内容较全面、比较科学合理得6分；设计方案内容基本齐全，基本科学合理的得4分；设计方案设计不齐全或不提供的不得分。 | 0 | 8 | 是 | 否 |
| 2.4 | 售后服务方案 | 根据投标人对本项目系统功能建设提供的方案进行评分，包含但不限于以下内容： （1）本地化服务能力； （2）服务措施方案； （3）服务承诺方案； （4）即时响应能力； （5）后续技术服务支持情况。 方案内容完整、阐述详细、科学合理得8分；设计方案内容较全面、比较科学合理得6分；设计方案内容基本齐全，基本科学合理的得4分；设计方案设计不齐全或不提供的不得分。 | 0 | 8 | 是 | 否 |
| 3 | 商务分 （客观分） |  | 0 | 58 | 否 | 是 |
| 3.1 | 技术参数 | 根据招标文件“2.服务内容及要求”相关要求响应情况进行评分。完全符合采购文件项目需求的得8分。打“★”项参数为实质性响应条款，如有负偏离，响应文件将作为无效响应处理；其余为一般技术指标，每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 评审材料：提供技术要求响应及偏离表并加盖投标人公章。 | 0 | 16 | 否 | 是 |
| 3.2 | 项目团队 | 投标人需提供系统集成项目管理工程师或网络工程师中级及以上证书，每有一个得2分，最高得6分。未提供或未按要求提供均不得分。 评审材料：须为投标单位正式员工。提供投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明和相应证书扫描件，以上证明材料均需加盖投标人公章。同一人不重复得分。 | 0 | 6 | 否 | 是 |
| 3.3 | 综合实力 | 1、投标人提供有效期内的出租车短途复载类似相关类别的软件著作权登记证书，每提供一个得3分，最高得6分。 2、投标人提供有效期内的出租车短途复载类似相关类别的专利证书，每提供一个得3分，最高得3分。 本项最高得9分。未提供或未按要求提供的均不得分。 评审材料：提供有效证书扫描件并加盖投标人公章。著作权名称、专利证书名称与采购范围内名称不同的，提供功能说明，由评委判定。 | 0 | 9 | 否 | 是 |
| 3.4 | 业绩 | 投标人提供2023年1月1日以来（时间以合同签订时间为准），承担的出租车短途复载类似系统实施业绩，每提供一个案例得3分，最高得15分。未提供或未按要求提供的均不得分。 评审材料：提供完整的业绩合同扫描件加盖投标人公章。同一项目不重复得分。 | 0 | 15 | 否 | 是 |
| 3.5 | 系统演示 | 根据投标人按照技术标准与要求对项目功能现场系统演示进行评审，具体演示点如下： 1、演示信息维护相关功能 车辆信息管理：演示系统如何管理车辆的基本信息，包括车牌号、车辆类型、车辆型号、车载终端等。 驾驶员信息管理：演示系统如何管理驾驶员的个人信息和资质，包括驾驶员姓名、所属公司、联系方式、驾驶证信息等，确保驾驶员符合要求。 积分查询与展示：演示驾驶员如何查询自己的积分累积情况。 2、演示短途复载积分获取规则 等候时间计算：演示系统如何自动计算车辆在站点的等候时间，并根据等候时间长作为判断符合积分获取的条件之一。 订单完成区域判断：演示系统如何根据车辆GPS定位数据判断订单完成的区域，作为判断符合积分获取的条件之一。 定位数据实时监测：演示系统如何实时监测车辆定位数据，为判断符合积分获取的条件之一。 打表数据验证：演示系统如何验证打表数据的准确性，为判断符合积分获取的条件之一。 积分规则配置：演示管理员如何配置积分规则，包括积分的获取方式和使用条件。 3、演示数据展示相关功能 复载通道实时视频：演示系统可实时查看复载通道通道车辆、蓄车池等情况。 运营数据可视化：演示系统实时动态数据可视化，三个等级电子围栏区域生成订单数量，帮助管理人员快速了解运营状况。 整体积分情况：演示系统如何根据积分对驾驶员进行排名，激励驾驶员提高服务质量。 奖惩积分调整：演示系统如何根据驾驶员的表现调整积分，实施奖惩机制。 4、演示移动端相关功能 注册/登录功能：用户可以通过手机号注册和登录，绑定车牌号。 积分查询：可以查看当前积分，已兑换未使用的积分情况和常规排队车辆数。 积分兑换：显示可兑换的时间段、可兑换的数量等。 兑换查询：显示已兑换的时段。 短途复载条件说明：用户可以查看短途复载的条件说明，电子围栏区域图。 评审要求：演示功能每满足一项得3分，本项最高得12分。未提供或未按要求提供的均不得分。 注：必须采用真实系统或模拟环境进行系统演示，采用图片、PPT形式演示的，不得分。 未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开、视频画面不清晰无法辨认的、或提供的视频素材内容与演示要求不符的演示项目不得分。 本项目为不见面开标，无需人员现场演示，投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。演示时间：视频时长总计应控制在15分钟内。 | 0 | 12 | 否 | 是 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、中小企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、联合体协议

八、投标分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、开标一览表

十二、关于符合本国产品标准的声明函

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述被授权人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________被授权人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日          期：________年____月____日

五、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  软件和信息技术服务业     行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商未提供此声明函的，资格审查不予通过，作为无效投标。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：如是残疾人福利单位的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

八、投标分项报价表（服务部分）（分包号：**）

项目名称：                                                 单位：元

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 服务部分投标总价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

投标分项报价表（产品部分）（分包号：**）

项目名称：                                                 单位：元

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 技术参数 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品部分投标总价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标总报价=服务部分投标总价+产品部分投标总价（人民币：元）：

服务期限或者交付期：

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十二  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

十三、投标（响应）文件通用模板编制和评审要求（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，按照制作工具显示的栏目编制）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 中小企业声明函等 | 提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，报价合理的予以通过。根据财库〔2026〕2号文件规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 关于符合本国产品标准的声明函 | 属于提供本国产品的提供《关于符合本国产品标准的声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。