# 磋商文件

项目编号：JSZC-321100-SSJT-C2026-0019

项目名称：镇江市妇幼保健院医学影像中心（明鉴楼）装饰工程项目

采购代理机构名称：苏世建设管理集团有限公司

时间：2026年3月25日

磋商文件目录

第一部分磋商邀请	5

一、项目基本情况	5

二、申请人的资格要求：	5

三、获取磋商文件	6

四、首次响应文件提交	6

五、开启	6

六、公告期限	7

七、其他补充事宜	7

八、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系。	7

第二部分供应商须知	8

一、总则	8

1．适用范围	8

2．定义	8

3．本次采购方式	8

4．磋商费用	9

5．政策功能	9

二、磋商文件	9

6．磋商文件组成	9

7．磋商文件的澄清和修改	10

三、磋商响应文件	10

8．编制响应文件的工具	10

9．响应文件语言及度量衡单位	10

10．响应文件的构成	11

11．响应文件的编写	11

12．响应报价	11

13．磋商保证金	12

14．磋商响应有效期	12

15. 响应文件的式样和签署	12

16．响应文件的提交	12

17．响应文件的补充、修改或者撤回	13

四、磋商与评审	13

18．磋商	13

19．磋商小组组成	13

20．无效磋商的情形	14

21．串通磋商的情形	14

22．响应文件的澄清	14

23．磋商内容	14

24．最后报价的提交	15

25．竞争性磋商特殊情况处理	15

五、确定成交结果	16

26．确定成交供应商	16

六、授予合同	16

27．磋商组织方接受和拒绝任何或所有响应的权利	16

28．成交通知书	16

29．签订合同	16

30．履约保证金	17

七、询问、质疑、投诉	17

31．询问	17

32．质疑	17

33．投诉	18

八、诚实信用和解释权	18

34．诚实信用	18

35．解释权	19

36．适用法律及约束力	19

第三部分合同	20

第三部分合同	20

1、合同组成	20

2、工程概况	20

3、甲方权利义务	21

4、乙方权利义务	21

5、税费	22

6、关于工期的约定	22

7、关于工程质量及验收的约定	22

8、关于工程价款及结算的约定	23

9、关于材料及配件供应的约定	25

10、有关安全生产和防火的约定	26

11、违约责任	26

12、不可抗力	27

13、纠纷解决办法	27

14、破产终止合同	27

15、分包和转让	27

16、合同生效及其它	28

第四部分采购需求	33

第五部分磋商及评审	34

1．磋商小组职责	34

2．磋商及评审程序	34

3．供应商资格审查	35

4．磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度审查	37

5．磋商记录	38

6．综合评分	38

7．推荐成交供应商	40

第六部分磋商响应文件（格式）	41

一、资格部分	42

(一)磋商承诺函	43

(二)独立承担民事责任的能力	45

(三)良好的商业信誉和健全的财务会计制度	46

(四)履行合同所必需的设备和专业技术能力	47

(五)依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	49

(六)法律、行政法规规定的其他条件	50

(七)落实政府采购政策需满足的资格要求	51

(八)本项目的特定资格要求	52

(九)参加政府采购活动前三年内经营活动中没有重大违法记录	53

二、商务部分	54

(一)法定代表人（负责人）身份证明书	55

(二)法定代表人（负责人）授权委托书	56

(三)首次报价一览表	57

(四)已标价工程量清单	58

(五)企业管理体系	59

(六)奖项	60

(七)企业类似项目业绩	61

(八)项目管理项目配备	62

三、技术部分	63

(一)总体设计方案	64

四、其他部分	65

(一)中小企业声明函	66

(二)联合协议	67

(三)按磋商文件要求供应商所能提供的其他文件	68

# 第一部分磋商邀请

项目概况 镇江市妇幼保健院医学影像中心（明鉴楼）装饰工程项目的潜在供应商应在苏采云电子交易平台http:/jszfcg.jscz.gov.cn/获取招标文件，并于2 0 2 6年 4 月 20 日 09:00（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321100-SSJT-C2026-0019

项目名称：镇江市妇幼保健院医学影像中心（明鉴楼）装饰工程项目

控制价：385.52万元，投标报价超过控制价为废标

采购需求：详细内容及要求见招标文件第四部分采购需求。

合同履行期限：建设工期为 150 天。 本项目是否接受联合体： ☑不接受本项目供应商邀请方式：

☑发布公告

本次采购确定的成交供应商数量：1名

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1 具有独立承担民事责任的能力(提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件)；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2024年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的资格承诺函)；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(见供应商相关信息一览表或资格承诺函)；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或资格承诺函)；

1.5  参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(见磋商承诺函)  ;

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)及关于转发《江苏省财政厅关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》的通知（镇财采〔2020〕12号）的要求，本项目专门面中小微企业，中小微企业参与投标须提供中小企业声明函。中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。本项目采购标的对应的行业为建筑业。

2.2 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业， 享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3 根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型企业、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

- 本项目的特定资格要求：

3.1供应商具备建筑装饰装修工程施工专业承包二级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。

3.2 （1）拟派项目经理须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师证书（2）具有有效的安全生产考核合格证书(B证及以上)并提供供应商为其缴纳近半年内任意一个月的社保证明材料。（3）投标供应商投标相应资质无动态监管不合格情况，需提供资质动态核查结果，网上截图打印并加盖企业公章，江苏省内建筑企业可在网站http;/221.226.118.170:8080/app/jscesis/qualCheck/queryQualCheckPublic.ftl  上查询并打印加盖企业公章。（以现场查询为准）

## 三、获取磋商文件

时间：公告之时起至2026年 4 月 9 日（北京时间）

地点：苏采云电子交易平台获取招标文件

方式：操作指南详见江苏省政府采购网—办事指南—资料下载《江苏省政府采购管理交易系统 (苏采云)供应商操作指南》

售价：免费

## 四、首次响应文件提交

电子响应文件

截止时间：2026年 4 月 20 日 09:00（截止时间）

地点:“苏采云”系统网上“开标大厅”

注意事项：（1）本项目通过苏采云电子交易平台进行采购，投标人须通过“苏采云”平台在线制作并提交投标文件。截至投标截止时间，电子交易平台投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。

- 本项目采用网上开标方式，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录网上开标大厅进行投标文件解密。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目通过电子交易平台进行采购，请在投标前详细阅读《苏采云系统供应商操作手册》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）；投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11:30 下午13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，镇江地区联系方式：0519-86722803、0519-86722805。

2.投标人投标需提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见:指南地址：http://jsxcmm.com/help/help.html。镇江地区意源（方正）办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口，工作日办公时间：9:00-12:00、13:30-17:30联系人：邵娟，联系电话：13655287962。

3.在投标截止前，请关注江苏政府购买服务信息平台http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/cggg_search.html?lmid=cggg&qh=notic_c2&_t=1690254465376网站是否有变更公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：镇江市第四人民医院

地 址：京口区正东路20号

联系人：李先生

联系方式：18052811727

2.采购代理机构信息

名 称：苏世建设管理集团有限公司

地 址：镇江市解放路22-7京城大厦5楼

联系方式：0511-88833166

3.项目联系方式

项目联系人：袁工 梁工

电 话：18888067188

苏世建设管理集团有限公司

2026年3月25日

# 第二部分供应商须知

## 一、总则

## 1．适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于镇江市妇幼保健院医学影像中心（明鉴楼）装饰工程项目

（项目名称）。

## 2．定义

磋商文件中下列术语应解释为：

2.1“磋商组织方”系指采购代理机构或采购单位，即：苏世建设管理集团有限公司。

2.2 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：镇江市第四人民医院（镇江市妇幼保健院）。

2.3“供应商”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “工程”系指本次采购范围内所描述的各类建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.5 “服务”系指本磋商文件所述供应商必须承担的工程服务以及其他类似的承诺义务。

2.6 “货物”系指本磋商文件所述工程涉及的各种建筑材料。

## 3．本次采购方式

3.1本次采购采取竞争性磋商采购方式：综合评分法。

3.2是否接受进口产品： ☑否

3.3本项目资格审查方式： ☑资格后审

3.4 本次采购确定的成交人数量：1名

3.5本项目是否接受联合体： ☑不接受

## 4．磋商费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

☑中标人需向代理机构缴纳14800.00元服务费

收费标准：参照国家发改价格[2011]534号文下浮，收取代理费。

招标代理费用收款信息：

收款单位：苏世建设管理集团有限公司润州分公司

收款账号：3205017553360001601

开户银行：中国建设银行镇江市润州支行

□其他费用：如有其他费用，按实际发生收取。

4.2不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

## 5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分采购包，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易服务平台”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

5.7实施本国产品标准及相关政策

5.7.1认定标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

5.7.2适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

5.7.3对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.7.4书面澄清、说明或者补正

评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

## 二、磋商文件

## 6．磋商文件组成

6.1 磋商文件包括：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同

（4）采购需求

（5）评审办法和标准

（6）磋商响应文件（格式）

6.2 供应商获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要。

6.3 除非有特殊要求，磋商文件不单独提供标的所在地自然环境、气象条件、公用设 施等情况，供应商被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

## 7．磋商文件的澄清和修改

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，供应商提出的对于磋商文件主要商务、技术指标的相关澄 清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，磋商组织方将在磋商截止时 间至少 5 日前，在系统中以书面形式通知所有已获取磋商文件的潜在供应商, 供应商请登 录系统查看相应内容；不足5日的，磋商组织方将顺延提交首次磋商响应文件的截止时。

7.5 如澄清或修改公告有重新发布电子磋商文件的，供应商应下载最新发布的电子磋 商文件制作响应文件。因供应商自身原因未能及时获取的，一切后果由供应商自行承担。

## 三、投标文件

## 8.编制投标文件的工具

8.1 投标人须通过“苏采云”系统平台提供的最新响应文件制作软件编制投标文件。

9.投标文件语言及度量衡单位

9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

## 10．响应文件的构成

10.1 响应文件分为资格部分、商务部分和技术部分。

10.2 资格部分系指供应商提交的证明其有资格参加磋商的文件。

10.3 商务部分系指供应商提交的证明其成交后有能力履行合同的文件。

10.4 技术部分系指供应商提交的能够证明其提供的工程符合磋商文件规定的文件。

10.5 具体填写格式详见磋商文件第六部分。

## 11．响应文件的编写

11.1 供应商应仔细阅读磋商文件，按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 供应商在编制响应文件时，各模块内容须填写或提交到对应位置，无相应内容可 填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3 响应文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由供应商自行承担。

11.4 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

## 12．响应报价

12.1 磋商应以人民币报价（保留至小数点后 2 位，四舍五入）。

12.2 供应商应按磋商文件所提供的各报 价表格式报价。

12.3 供应商对本项目所涉及的工程，应报出具有竞争力的价格，项目相关所有费用需单 独列明（应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、清理、利润、税金及政策性文件规定的各 项应有费用等）。本工程项目采用工程量清单报价方式，供应商应根据磋商文件所提供的工程量清单并 充分考虑施工现场状况、施工期间各种建材的市场风险和国家政策性调整风险系数等，计算综合单价，综合单价成交后不作调整。合同价款调整方法在合同中约定。

12.4  每种工程量只允许有一种报价，任 何有选择报价将不予接受。供应商必须对磋商文件中所采购的所有工程量进行报价，只报其中部分工程量的磋商响应文件无效。

12.5 供应商不得将以下不可竞争费用降低标准计取：（1）财政、税收、物价等 部门批准的税金和行政性规费；（2）磋商文件明确的有关费用比例；（3）磋商文件中已经明确固定价格的材料、采购人供应的材料及暂定暂估的费用.

12.6 供应商应按磋商文件的要求在响应文件里提供磋商 首轮报价，并根据首轮报价在所附的首轮明细报价表上列明所提供工程的明细报价。

12.7 实质性响应的 供应商应按磋商小组要求在规定时间提交最后报价。供应商需根据项目需求及自身经验填写明细报价。

12.8 在磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，如最后报价超过首轮报价，则最后报 价无效，以其首轮报价作为最后报价。

12.9 最低磋商报价不能作为成交的唯一保证。

12.10 磋商最后报 价即为合同签约价。

## 13．磋商保证金

13.1 本项目不收磋商保证金。

## 14．磋商响应有效期

14.1磋商有效期为：磋商响应文件自磋商之日起90天内有效。供应商一旦领取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了磋商有效期的约定。

14.2在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。

## 15.响应文件的式样和签署

15.1 供应商应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对响应文件进行合成、电子签章及加密打包。

## 16．响应文件的提交

16.1 响应文件提交

16.1.1 供应商须在磋商文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件完成提交，提交成功后系统将发送回执。时间以电子交易平台时间为准。

16.1.2 截止时间以后传输的响应文件，电子交易平台将拒绝接收。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3 提交完成后至解密前，供应商不能对加密响应文件时所使用的数字认证证书 进行更新、续费，否则可能引起的响应文件解密失败等相关后果由供应商自行承担。

16.1.4 因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，磋商组织方不承担责任。

16.2 采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

## 17．响应文件的补充、修改或者撤回

17.1在提交截止时间前，供应商可以重新上传电子响应文件或对所提交的电子响应文件进行撤回。

17.2在提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改或撤回。

17.3 在提交截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间，供应商不得撤回其响应。

## 四、磋商与评审

## 18．磋商

18.1供应商应当在磋商前做好充分准备，使用CA数字证书准时参加磋商。

18.2 供应商不足3家，不进入解密程序。

18.3 磋商时，磋商组织方将在系统内公布供应商名单，发出解密的指令，供应商自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后 15 分钟内完成。解密时，供应商必须使用与

制作响应文件时同一数字认证证书对响应文件进行解密，否则解密将会失败。

18.4因供应商原因造成响应文件未解密或解密失败或无法正常打开响应文件的，磋商组织方将拒绝其响应。部分供应商的响应文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。

若解密成功的供应商不足三家，不进入后续程序。

18.5本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

18.6供应商须配合磋商工作，否则自行承担后果。

## 19．磋商小组组成

19.1磋商小组将由采购人代表和评审专家组成，成员人数为3人或3人以上单数。

## 20．无效磋商的情形

供应商存在下列情况之一的，其磋商无效：

响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；（2）不具备磋商文件中规定的资格要求的；（3）首轮报价或最终报价超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价的；（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;（5）供应商存在串通磋商情形的；（6）“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用江苏”网站(http://www.jscredit.gov.cn)查询结果为失信被执行人、 重大税收违法案件当事人名单、政府采购 严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国 政府采购法》第二十二条规定条件的；（7）不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；（8）响应文件中提供了虚假或失实资料的；（9）不符合法律、法规和磋商文件规定的其它实质性条款(须经磋商小组半数以上同意)。磋商小组认 为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求供应商在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

## 21．串通磋商的情形

有下列情形之一的，视为供应商串通磋商，磋商无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装。

## 22．响应文件的澄清

22.1供应商应根据磋商小组要求对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

☑供应商可登录电子交易平台进入“澄清事项”模块进行在线澄清。

## 23．磋商内容

23.1磋商小组与符合条件的供应商就磋商文件中的技术、服务要求及合同草案条款等进行磋商。

23.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的 技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认后进行。根据磋商文件和磋商情况作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将 及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法 定代表人或授权委托代理人签字或者加盖公章。由授权委托代理人签字的，应当附法定代 表人授权书。

23.3已提交响应文件的供应商，由于磋商小组实质性变动采购需求中的技术、服务要 求以及合同草案条款，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。若采购需求未发生实质性变动，供应商不得退出磋商。

## 24．最后报价的提交

24.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性 响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列 明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定 时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方 式管理暂行办法》第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

24.2 不竞争费用不做调整，分项单价以最后报价与首轮报价的比例（均减去不可竞争费用）同比例下浮后执行。

## 25．竞争性磋商特殊情况处理

25.1出现下列情形之一的，应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

25.2因重大变故，采购任务取消的则该磋商活动取消，采购人应当将取消理由通知所有供应商。

## 五、确定成交结果

## 26．确定成交供应商

26.1 采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

## 六、授予合同

## 27．磋商组织方接受和拒绝任何或所有响应的权利

27.1为维护国家和社会公共利益，磋商组织方保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何供应商成交的权利，且对受影响的供应商不承担任何责任。

27.2因不可抗力或成交供应商不能履约等情形，磋商组织方保留与其他候选供应商签订合同的权利。

## 28．成交通知书

28.1 在磋商响应有效期期满之前,磋商组织方将以书面形式通知成交供应商，成交供 应商在收到成交通知书后，须立即以书面形式回复磋商组织方，确认成交通知书已收，并同意接受。

28.2成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

## 29．签订合同

29.1采购人应当自成交通知书发出之日起 15 日内，按照磋商文件、成交供应商磋商 响应文件以及磋商过程中确定的事项，与成交供应商签订政府采购合同。采购人不得向成交人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

29.2政府采购合同应当包括采购人与成交人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

29.3合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务时，在不改变合同其他条款的 前提下，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.4采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务 进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

29.5采购人与成交人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

## 30．履约保证金

☑30.1本项目不收取履约保证金。

## 七、询问、质疑、投诉

## 31．询问

供应商对磋商活动事项有疑问的，可以向采购人或磋商组织方提出询问，采购人或磋商组织方将依法作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

## 32．质疑

32.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商认为磋商文 件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人，同时送达一份至磋商组织方。

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为结果公告期限届满之日。

32.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质 疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明

材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，磋商组织方将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。

供应商如对采购需求提出质疑，除向采购人递交质疑文件外，同时向磋商组织方递交质疑文件，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

32.4接受质疑函的方式、联系部门、联系电话、通讯地址：接受方式：邮寄

联系人：袁工

联系部门：苏世建设管理集团有限公司

联系地址：镇江市解放路22-7京城大厦5楼

联系电话：18888067188

32.5采购人或磋商组织方在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工 作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

## 33．投诉

质疑供应商对采购人、磋商组织方的答复不满意，或者采购人、磋商组织方未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

## 八、诚实信用和解释权

## 34．诚实信用

34.1 供应商之间不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

34.2 供应商不得以向磋商组织方工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购” 网站公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标/成交处理。

34.4供应商应自觉遵守磋商纪律，扰乱磋商现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

34.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50 号）等文件精神，采购人或采购代理机构在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被 执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符 合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

## 35．解释权

35.1除相关法律、法规规定外， 本磋商文件的解释权归苏世建设管理集团有限公司所有。

## 36．适用法律及约束力

36.1 供应商一旦获取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定 和约束。

36.2 本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

# 第三部分合同

合同条款

(以下简称“甲方”)和 (以下简称“乙方”) 同意按下述条款和条件签订本 合

同(以下简称“合同”)：

## 1 、合同组成

本协议书和号的磋商文件、乙方提交的磋商响应文件均是构 成本合同不可分割的部分，还包括下列文件，一起构成合同文件：

(1)合同条款；

(2)最后报价表；

(3)报价明细表；

(4)成交通知书；

(5)甲方、乙方商定的其他必要文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

- 工程概况

2.1工程名称：

2.2工程地点：

2.3 承包范围：号的磋商文件所规定的施工范围

2.4 承包方式：包工包料

2.5工期：天(时间不得大于承诺的工期)。

2.6 工程质量：合格。

2.7合同价款(人民币大写)：元，￥：元(项目增加费用不得超过原合同金额的10%,同时双方必须签订补充合同)，分项价格在乙方提交的报价表中有明确规定。

## 3、甲方权利义务

3.1 开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明，并向乙方进行现场交底。全部腾 空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具，陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所有的水、电、气及电讯等设备并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请批件等手续。

3.2 指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量进行监督检查，办理验收，变更，登记 续和其他事宜。

3.3 委托监理公司进行工程监理，监理公司任命为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确 ,  并将合同副本交监理公司壹份(如有需填写) 。

3.4 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

3.5 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。

## 4、乙方权利义务

4.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

4.2 指派为乙方项目负责人(项目经理) ，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

4.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收，编制工程决算。

4.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建 筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场消防、保卫和垃圾消纳等工作，处理  好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户) 的关系。施工安全由乙方负责。

4.5 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

4.6 工程竣工未移交甲方之前， 负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

## 5、税费

5.1 中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担(免税部分除外)，磋商文件另有规定的除外。

5.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担(免税部分除外)。

## 6、关于工期的约定

6.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的 措施费用。

6.2 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

6.3 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

6.4 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工 8 小时以上(一周内累计计算) 工期相应顺延。

## 7、关于工程质量及验收的约定

7.1 本工程以施工图纸或作法说明、设计变更和国家制订的最新施工及验收规范为质量评定验收标准。

7.2 所有材料进场前须进行环保检测。竣工后对成品进行甲醛检测。如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。

7.3 本工程质量应达到最新国家质量评定合格标准。

7.4 甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验，乙方应按要  求 办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返 工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

7.5 由于乙方原因造成质量事故， 其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

7.6 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续 。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认乙方 竣工日期。

7.7 本工程应符合国家环保质量要求,否则应承担违约责任并赔偿甲方损失。

7.8 工程交付尚未使用期间凡属工程遗留问题，乙方在接到甲方书面通知后三天内组 织整改。逾期甲方将组织整改，一切费用由乙方承担。

7.9 通过验收后 5 个日历天内乙方必须将施工队伍、施工机具、周转材料等全部撤清，所有建筑垃圾等必须清运，保持施工现场平整、整洁，塔吊、井架基础等清理完成，如不  清运，甲方委托清运，费用由乙方承担在决算中扣除；甲方提供的现场设施应完好，损坏需赔偿。

## 8、关于工程价款及结算的约定

8.1 因市场价格波动调整合同价格，采用以下方式对合同价格进行调整：

本工程固定综合单价报价，投标人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险确定总报价。除非出现下列情况，其它各类风险因素均不作调整。

①、合同履行期间，当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差或工程变更导致的工程量偏差超过 15%时，发承包双方应调整合同价款， 具体调整办法在合同中约定。

②、合同履行期间，因人工、材料、工程设备、机械台班价格波动影响合同价款时应调整合同价款：

(1)建设工程人工工资单价执行省住建厅《关于对建设工程人工工资单价实行动态管理的通知》(苏建价[2012]633 号) 及定期发布的人工工资指导价文件。工程施工招标文件 和施工合同中应明确人工单价的执行文件和人工费调整方法。省级建设行政主管部门发布的建设工程人工工资指导价引起合同价款调整的风险应由发包人承担(但承包人对人工费或人 工单价的报价高于发布的除外) 。

(2)主要建筑材料差价的取定参照镇政建[2008]89 号文(因发包人原因造成工期延 误的除外)。当施工期间第一类主要建筑材料价格上涨或下降幅度超过 10%时，超过10%部分的差价由发包人承担或受益；当工程施工期间第二类主要建筑材料价格上涨或下降幅度超过5%时，超过5%部分的差价由发包人承担或受益。主要建筑材料差价的取定参照镇政建[2008]89号文(因发包人原因造成工期延误的除外)。

注：材料费占单位工程费2%以下的各类材料为非主要建筑材料；材料费占单位工程费2%以上，10%以内的各类材料为第一类主要建筑材料；材料费占单位工程费10%以上的各类材料为第二类主要建筑材料。主要建筑材料差价的取定：应以工程所在地造价管理部门发布的材料指导价格为基准(缺指导价的材料以双方确认的市场信息价为准) ，差价为施工期同类材料加权平均指导价格与本工程的材料指导价格的差额。施工期材料加权平均指导价按下列公式计算：

施工期材料加权平均指导价=Σ (每月实际使用量×当月材料指导价)/同类材料总用量

③、因工程变更造成施工方案变更,引起措施项目发生变化时,措施项目费的调整,合同 有约定的,按合同执行。合同中没有约定的按下列原则调整:单价措施项目变更原则同分部分项工程;总价措施项目中以费率报价的,费率不变;总价项目中以费用报价的,按投标时口径 折算成费率调整;原措施费中没有的措施项目,由承包人提出适当的措施费变更要求,经发包 人确认后调整。

④、国家法律、法规、规章和政策变化；

⑤、实行政府定价管理的水、电、燃油、燃气价格调整,应由发包人承担。

8.2 合同价格形式：单价合同。

综合单价包含的风险范围：单价合同。风险费用的计算方法：执行招标文件。

风险范围以外合同价格的调整方法：A、施工期间发生人工、材料及其他政策性调整时按实调整。B、工程量清单漏项或设计变更引起的工程量清单项目，投标项目中已有的项目，综合单价执行中标时的综合单价;投标项目中没有的项目， 相应的综合单价由承包人按照预算价编制依据确定的单价经招标人审核后按投标下浮比例同比下浮。投标下浮比例=1-[(投标报价-招标人暂估价及暂列金额)÷(预算价-招标人暂估价及暂列金额) ]。

8.3 变更

关于变更的范围的约定：合同工程实施过程中由发包人提出或由承包人提出经发包人批准的合同工程任何一项工作的增、减、取消或施工工艺、顺序、时间的改变； 设计图纸的修改；施工条件的改变。

8.4付款方式：

(1)签订合同后30日内，支付合同价30%的预付款；

(2)竣工验收合格后，支付至合同价50%的工程款；

(3)工程结算审核完成当年支付至工程竣工结算款80%的工程款；次年支付至工程竣工结算款97%的工程款；

(4)质保期满足后付清余款。按照无息原则清算且无条件接受上级主管部的审计。

(5)承包人上报的竣工结算应实事求是，不应高估冒算，审定价与上报的竣工结算相比，核减率不大于7%，如超过7%的部分，将按镇江市财评相关文件要求支付工程结算评审费。

- 关于材料及配件供应的约定

9.1 凡由乙方采购的材料及配件、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

9.2 工程项目中所用所有主材必须征得甲方认可， 甲方保留主材甲供的权利。

## 10、有关安全生产和防火的约定

10.1甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防 火设计规范。

10.2 乙方在施工期间应严格遵守《建设工程安全生产管理条例》、《建筑安装工人安全 技术操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

10.3 由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

10.4 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾 等事 故，乙方应承担由此引发的一切经济损失及法律责任。

10.5 本建筑安装施工工程必须达到现行版的国家及江苏省的一切有关法律、法规要求，若本工程实施期间有新的相关法律、法规标准出台，则仍应满足新的标准要求。

## 11、违约责任

11.1 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方1000 元违约金，逾期竣工超过60 天的甲方有权终止合同。

11.2 未经甲方同意乙方不得更换项目负责人及项目管理班子人员，否则每更换项目负 责人一次，甲方将从工程款中扣除违约金 1 万元；项目管理班子其它人员每更换一次，或  项目负责人月到位率不足 80%的，甲方将从工程款中扣除违约金 5000 元； 项目班子管理人员(除项目经理外)月到位率达不到 90%的，每人次罚 1000 元。

11.3 乙方应妥善保护甲方提供的设备及工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

11.4 甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物或设备管线，由此发生的损失或事故(包 括罚款) , 由甲方负责并承担损失。

11.5 未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故 (包括 罚款)，由乙方负责并承担损失。

11.6 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用造成损失由甲方负责。

11.7 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

11.8 甲乙双方应严格履约，如违约，由违约方承付本合同标的总价5﹪的违约金给受损方，并赔偿受损方由此造成的一切经济损失。

## 12、不可抗力

12.1 在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方， 并寄 送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。出现上述情况不受合同有关逾期责任制约；

12.2 不可抗力影响时间持续 30 日以上时，甲乙双方及时解除合同；

12.3 本条所述“不可抗力”是指不可预见、不能克服及不能避免的事件，包括战争、严重 火灾、洪水、地震等。

## 13、纠纷解决办法

13.1 在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。如协商仍不能解决，则通过由甲方所在地人民法院诉讼。

13.2 在诉讼期间，本合同应继续执行。

## 14、破产终止合同

14.1 如果乙方破产或无清偿能力时，甲方有权在任何时候书面通知乙方终止合同而不给乙 方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经或将要采取的补救措施的权利。

## 15、分包和转让

15.1 本合同不得转让。

15.2 经甲方书面同意，乙方可以将合同项下非主体性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资质条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责 任 和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

## 16、合同生效及其它

16.1 合同应在甲方、乙方签字盖章后生效。

16.2本合同一式陆份，以中文书写，由甲方贰份、乙方贰份，采购代理机构及政府采购管理 部门各执 壹份。

16.3 本合同服务实施期间所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

16.4 本合同在执行过程中，如随项目的深化，如合同内容需修改或追加补充，应经甲方、乙 方协商，

并签署书面修改或补充协议，提交一份给采购代理机构备案。该协议将作为本合同不 可分割的一 部分。

16.5 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方(单位盖章)：地址：电话：

代表签字：

乙方(单位盖章)：地址：电话：

代表签字：

合同签订日期：年月    日

工程质量保修书

发包人(全称)：镇江市第四人民医院

承包人(全称)：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，就(工程全称)签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担本工程质量保修责任。

28  质量保修范围内包括合同约定的全部承包项目。质量保修范围包括地基基础工程、主 体 结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气 管 线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下 ：凡属乙方加工及施工工艺、施工方法及材料质量等质量问题造成的需返工修补的情况。

二、质量保修期

1、质量保修期从工程实际竣工之日起开始计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；本工程质量保修期为2 年，从工程竣工验收合格之日起，2 年内因工程质量问题所发生的材料费、保修人工费等均由乙方负责免费维修和更换。

2、在乙方对质量保证期内出现的质量问题进行维修时，乙方应相应延长维修或更换部分的质量保证期。

3、质量保证期内因甲方原因或自然灾害而造成的损坏，乙方不承担保修责任，但乙方有义务对此进行维修，维修发生的材料和人工费用由甲方承担。

4、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

5、装修工程为 2 年；

6、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

7、供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

8、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于 全部工程进行验收， 单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。 承 包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后， 应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，费用由发包人承担。

3．在国家规定的工程合理使用年限内， 承包人要确保工程质量。因承包人原因致使工程在合理使用年限内成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

4.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当 地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资 质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

5．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。本工程约定的工程质量保修金为施工合同价的3%。本工程双方约定的乙方向甲方支付工程质量保修金的金额为人民币(大写)；质量保修金银行利率不计。

六、质量保修金的退还

发包人在质量保修期满后，将剩余质量保修金(不计利息)返还承包人。

七、双方约定的其他工程质量保修事项：保修期内因承包人不能及时履行保修义务，发

包 人有权另请第三方维修， 费用按实际发生费用从保修金中扣除。工程质量保修书由发包人、 承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：承包人(公章) ：

地址：                                       地址：

法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                       委托代理人(签字)：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

开户银行：开户银行：

# 第四部分采购需求

一.项目概况

本工程为镇江市妇幼保健院医学影像中心（明鉴楼）装饰工程项目，建设地点为：镇江市第四人民医院。

项目所属行业：建筑业

二.采购标的汇总表

（一） 采购标的

三.镇江市妇幼保健院医学影像中心（明鉴楼）装饰工程项目

四.交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

工期为 150   天，建设地点为：镇江市第四人民医院。

- 其他要求：

供应商参与本工程项目投标及项目实施过程中，须遵守中华人民共和国相关法律法规的要求，包含且不限于《政府采购法》《招标投标法》《建筑法》等相关法律法规。

# 第五部分磋商及评审

## 1．磋商小组职责

1.1熟悉和理解磋商文件，如磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

1.2按照客观、公正、审慎的原则， 根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

1.3起草评审报告并进行签署。

1.4推荐成交供应商。

1.5向采购人、 采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为。

1.6法律、法规和规章规定的其他职责。

## 2．磋商及评审程序

2.1磋商组织方按磋商小组名单核对身份并签到。

2.2磋商组织方宣布磋商及评审纪律，磋商小组确认有无回避的情形。

2.3磋商小组推选组长，负责组织磋商及评审活动，采购人代表不得担任组长。

2.4磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，审查磋商文件。

2.5磋商小组将对供应商进行资格审查，对首次响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查。未通过审查的供应商不得参与磋商，磋商小组应书面告知供应商并说明理由。

2.6磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商 对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出 必要的澄清、说明或者更正。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。

2.7磋商小组应集中与符合要求的单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.8在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技

术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容， 须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.9磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应按照少数服从多数的原则投票推荐三家及以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

符合磋商文件供应商须知规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

2.10经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组应对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行评审。

2.11磋商小组对磋商供应商得分按照从高到低进行排序，得分相同的磋商供应商，报价低者排名在前，评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2.12推荐成交候选供应商，并出具书面评审报告。

## 3．供应商资格审查

☑发布公告

开启结束后，磋商小组将依法对供应商的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有 独立 承担 民事 责任 的能 力 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，事业单位提供事业单位法人证书； |
| 2 | 具有良好的商业信誉和 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供 2024年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的资格承诺函)； |

|  | 健全的财务会计制度 |  |
| --- | --- | --- |
| 3 | 具有 履行 合同 所必 需的 设备 和专 业技 术能 力 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(见供应商相关信息一览表或资格承诺函)； |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或资格承诺函)； |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）投标函或资格承诺函。 （2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。 |
| 6 | 落实政府 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知、江苏省财政厅印发的文件 |

|  | 采购政策需满足的资格要求 | 《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》的相关规定，本项目专门面向中小微企业采购。本项目属于工程类，本项目所属行业:建筑业。中小企业划分标 准见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》。 |
| --- | --- | --- |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | (1)供应商具备建筑装饰装修工程施工专业承包二级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。(2)拟派项目经理须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师证书，具有有效的安全 生产考核合格证 书( B 证及以上)并提供供应商为其缴纳 近半年内中任意一个月的社保证明材料。(3) 投标供应商投标相应资质无动态监管不合格情况，需提供资质动态核查结果，网上截图打印并加盖企业公章，江苏省内建筑企业可在网站http;/221.226.118.170:8080/app/jscesis/qualCheck/queryQualCheckPublic.ftl 上查询并打印加盖企业公章。（以现场查询为准） |

## 4．磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度审查

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件有效 性 | 1、电子响应文件的有效电子签章(含投标函、开标一览表、法定代表人身份证明书和法人授权委托书) 2、磋商报价 3、若有委托代理人，供应商为委托代理人缴纳的社保证明材料。未发现属无效响应的其他情形。 4、无效磋商情形的判定和处理 法律、法规和磋商文件规定的其他资格证明材料 |
| 2 | 响应文件完整 性 | 响应文件内容完整性、齐全性。 |
| 3 | 对磋商文件响应程度 | 审查响应文件与磋商文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。 |

审查磋商响应文件与磋商文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在 重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的服务（货物）范围、质

量和性能的，或者在实质上与磋商文件不一致，有限制采购人权利和供应商义务的规定， 而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经磋商小组半数以上同意）。磋商小组决定磋商响应文件的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

## 5．磋商记录

5.1《磋商记录》包括供应商答复或承诺的内容、磋商文件的变动情况及最后报价等。

## 6．综合评分

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的磋商响应文件和最后报价进行综合评分，总分100分。

| 评分项目 | 技术评审 | 商务评审 | 价格评审 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 30.00 | 20.00 | 50.00 |

（一）技术评审

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、技术评价 |  |  | 30.0分 |
| 1.1 | 总体方案评价 | 根据各供应商提供的本项目工程概述、总体安排、施工现场平面布置和临时设置布置方案及项目实施等进行综合评价。 （1）供应商提供的方案包含上述要点的得3分; （2）结合本项目采购需求内容，针对性强、具有可操作性加2分。 | 5.0分 |
| 1.2 | 项目施工方案评价 | 根据各供应商提供的施工方案，重点考察施工方案是否全面、合理、有针对性(特别是工程关键部位、针对本项目施工环境需要采取的施 工技术和组织措施情况)。 （1）供应商提供的方案包含上述要点的得3分; （2）结合本项目采购需求内容，针对性强、具有可操作性加2分。 | 5.0 分 |

| 1.3 | 施工进度计划及施工质量控制措施评价 | 根据各供应商提供的施工进度计划及施工质量控制措施、施工进度计划(施工进度网络计划、关键节点和线路等)和施工质量控制措施(施工质量的控制和检验手段等）。 （1）供应商提供的方案包含上述要点的得3分; （2）结合本项目采购需求内容，针对性强、具有可操作性加2分。 | 5.0分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | 安全文明施工评价 | 根据各供应商提供的安全文明施工方案，包括但不限于医院的整体施工形象、环保、消防等专业的安全、文明保证措施等。 （1）供应商提供的方案包含上述要点的得3分； （2）结合本项目采购需求内容，针对性强、具有可操作性加2分。 | 5.0分 |
| 1.5 | 材料、设备采购方案及质量保障措施评价 | 根据各供应商提供的材料、设备采购方案及质量保障措施，重点考察施工用材料、半成品、外购件及本项目需要的专业设备的供货方案及质量保障措施的可行性和可靠性。 （1）供应商提供的方案包含上述要点的得3分; （2）结合本项目采购需求内容，针对性强、具有可操作性加2分。 | 5.0分 |
| 1.6 | 售后服务评价 | 根据各供应商提供的售后服务方案(包括服务人员的配备、响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案等)进行综合评价。 （1）供应商提供的方案包含上述要点的得3分; （2）结合本项目采购需求内容，针对性强、具有可操作性加2分。 | 5.0 分 |

（二）商务评审

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务评价 |  |  | 10.0 分 |
| 1.1 | 项目团队 人员评价 | 拟派项目经理:4分 具有中级职称证书的，得2分；具有二级及以上建造师证书（建筑工程与机电工程双专业）同时有安全生产考核合格证书的，得2分。 拟派项目团队成员(项目经理除外)：6分 具有工程类中级及以上职称证书的，每提供一人得1分，最高得2分。 具有施工员、质量员、安全员c证、材科员岗位证书的，每提供一个得1分，最高得4分。 注:须提供相关人员证书复印件和供应商为其缴纳的近半年任意一个月社保证明材料并加盖投标单位公章，相同证书只记1次，未提供或未按要求提供不得分. | 10.0 分 |

| 1.2 | 经验业绩 | 供应商提供2022年1月1日以来承担并完成类似业绩（包含装饰、安装、消防）的(以竣工验收时间为准)，每提供一份得2分，最高得10分。 注:须提供中标通知书、合同、竣工验收证明，缺一不可；以上材料须提供复印或扫描件并加盖投标单位公章，未提供或未按要求提供不得分。 | 10.0 分 |
| --- | --- | --- | --- |

（三）价格评审

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、报价评价 |  |  | 50.0分 |
| 1.1 | 报价得分 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分50分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)*50。 注:上述“最低的投标报价”必须是合理的。如果最低报价属于恶意竞争或明显低于成本价，评审专家将按照苏财购[2025】62号文开展采购异常低价审查。 | 50.0分 |

## 7．推荐成交供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选 供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

# 第六部分磋商响应文件（格式）

磋商响应文件

项目编号：

项目名称：

供应商（加盖公章）：

日期：

## 一、资格部分

## (一)磋商承诺函

致(磋商组织方)：

根据贵方关于      （项目编号：）的磋商邀请，我方已完全理解磋商文件的

所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1．我方承诺：我方完全具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目磋商文件规定的参加磋商供应商须满足的特定条件。

2.我方承诺：参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我方承诺：我方信用记录中没有被列入失信被执行人、没有被列入重大税收违法案件名单、没有被列入政府采购违法失信行为记录名单。

4.我方承诺按磋商文件要求提供的工程报价见报价一览表。

5．我方承诺根据磋商文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在响应文件中另作说明）。

6．我方已详读全部磋商文件，包括磋商文件书面修改通知（如有），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

7．我方承诺响应文件及所有材料的完整、真实、合法、有效，并对其负责。承诺在磋商期间，如磋商小组对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

8．我方同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

9．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本磋商有关的任何证据或资料。

10.我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

11．本次响应文件内容与磋商文件内容偏离见磋商偏离表（如果有）。

12．遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

13．我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》，若存在违法违规行为，自愿承担相应的法律后果。

14．与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：电话：

传真：邮政编码：供应商（公章）：

法定代表人签字或盖章：日期：

## (二)独立承担民事责任的能力

## (三)良好的商业信誉和健全的财务会计制度

## (四)履行合同所必需的设备和专业技术能力

| 一 | 公司基本信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称 |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金 |  | 3 | 公司地址 |  |
| 4 | 从业人数 |  | 5 | 法定代表人 |  |
| 6 | 开户银行 |  | 7 | 账号 |  |
| 8 | 项目联系人 |  | 9 | 联系电话 |  |
| 二 | 公司财务状况 |  |  |  |  |
| （一） | 2024年度财务状况 |  |  |  |  |
| 1 | 营业收入（万）： |  | 2 | 利润总额（万） |  |
| 3 | 年末“固定 资产合计” （万） |  | 4 | 年末“流动资产”余额（万） |  |
| 5 | 年末“短期 负债”余额 （万） |  | 6 | 年末“长期负债”余额（万） |  |
| 7 | 年末“资产 总计”余额 （万） |  | 8 | 年末“货币资金”余额（万） |  |
| 三 | 供应商其他信息 |  |  |  |  |
| （一） | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |
| （二） | 公司××××年度后获得的 |  |  |  |  |

|  | 荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  | 购置年份 | 价格 | 数量 | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |

注：1、如行数不够请自行添加。

## (五)依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

## (六)法律、行政法规规定的其他条件

## (七)落实政府采购政策需满足的资格要求

## (八)本项目的特定资格要求

（九）参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字或盖章：

日期：______年    月    日

## 二、商务部分

## (一)法定代表人（负责人）身份证明书

兹证明 （姓名） 同志，性别 （男/女），居民身份证号 （身份证号码），在我单位任 （职务），系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：××

电话：××

单位全称：××

单位盖章（公章）：××

年月日

附：法定代表人居民身份证复印件

注：1.“法定代表人”直接参加磋商响应活动的仅需填写本身份证明。

## (二)法定代表人（负责人）授权委托书

本授权书声明：（供应商名称）法定代表人（负责人）（姓名）授权委托（委托代理人的姓名、职务）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号、项目名称）项目的磋商活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目磋商有关的事务（含合同签订）。

本授权委托书于年月日签字生效，特此声明。委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人（负责人）签字或盖章：

供应商名称（公章）：日期：

附：委托代理人居民身份证复印件

注：“法定代表人（负责人）”授权委托其他人（必须为供应商正式员工，证明材料：社保缴纳材料附后）磋商的，须填写法定代表人证明书和本授权委托书。

## (三)首次报价一览表

首次报价一览表

单位名称（加盖公章）：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 项目总报价大写 | 元 |
| 项目总报价小写 | 元 |
| 合同履行期限 |  |

备注：注： 1.“磋商总报价”包括本次磋商要求提供服务(货物) 本身已支付或将支付的各 种税费及所有相关费用；

2.供应商必须据实填写此表，报价所含与磋商文件要求的内容一致； 3.报价保留

至小数点后两位，四舍五入。

注： 1.“磋商总报价”包括本次磋商要求提供服务（货物）本身已支付或将支付的各种税费及所有相关费用；

2.供应商必须据实填写此表，报价所含与磋商文件要求的内容一致；3.报价保留至小数点后两位，四舍五入。

法定代表人签字或盖章：日期：

二轮报价一览表

单位名称（加盖公章）：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 项目总报价大写 | 元 |
| 项目总报价小写 | 元 |
| 合同履行期限 |  |

备注：注： 1.“磋商总报价”包括本次磋商要求提供服务(货物) 本身已支付或将支付的各 种税费及所有相关费用；

2.供应商必须据实填写此表，报价所含与磋商文件要求的内容一致； 3.报价保留

至小数点后两位，四舍五入。

注： 1.“磋商总报价”包括本次磋商要求提供服务（货物）本身已支付或将支付的各种税费及所有相关费用；

2.供应商必须据实填写此表，报价所含与磋商文件要求的内容一致；3.报价保留至小数点后两位，四舍五入。

法定代表人签字或盖章：日期

## (四)已标价工程量清

## (五)企业类似项目业绩

## （六）项目管理人员配备

## 三、技术部分

## (一)总体设计方案

## 四、其他部分

## (一)中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业 收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业 收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（公章）：日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（二）资格承诺函

致： （采购人、采购代理机构）

我单位参与 （项目名称） （项目编号：）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

磋商（响应）供应商（全称并盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期： 年 月 日

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料

2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第 3 项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录