紫金山实验室基于超远距离通信网络的无人机巡检系统及网络配套采购项目

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320100-ZTZB-C2026-0014（内部编号：PML-ZH-CS-2026001）

采购人：紫金山实验室

采购代理机构：中通服咨询设计研究院有限公司

2026年4月

目 录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 竞争性磋商须知	5

第三章 评标标准	13

第四章 技术规范	17

第五章 合同主要条款	21

第六章 竞争性磋商响应文件格式	24

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

紫金山实验室基于超远距离通信网络的无人机巡检系统及网络配套采购项目的潜在供应商应在中通服咨询设计研究院有限公司获取采购文件，并于2026年4月13日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320100-ZTZB-C2026-0014（内部编号：PML-ZH-CS-2026001）

项目名称：紫金山实验室基于超远距离通信网络的无人机巡检系统及网络配套采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：390万元

最高限价：360万元（超过此限价属于无效响应。）

采购需求：

采购1套基于超远距离通信网络的无人机巡检系统及网络配套服务，协同构建6G智能无蜂窝通信网络，进行远距离大范围无人机自主侦查和巡检应用。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1供应商必须是经国家有关部门批准，具有合法经营资质、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的独立法人或其他组织；

1.2供应商需提供上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

1.3供应商需提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

1.4供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5供应商在经营活动中没有违法违规记录，近三年内没有被司法部门或行业主管部门处罚，提供书面声明；

1.6供应商须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）查询的、自本采购公告发布之日至投标截止前的信用记录的截图（截图须加盖CA电子公章）；

1.7本项目不接受进口产品投标。

1.8拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（4）供应商未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

1.9政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位供应商CA公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料:(1)符合国家相关规定的财务状况报告;(2)依法缴纳税收的证明材料;(3)依法缴纳社会保障资金的证明材料;(4)具备履行政府采购合同所必需的货物和专业技术能力的证明材料;(5)参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料;(6)未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。供应商在中标(成交)后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后。由采购人或采购代理机构发出中标(成交)通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺:(1)供应商被列入严重失信主体名单;(2)被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内;(3)其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。 供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第(4)种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购货物。

（3）本项目通过以下第（/） 种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：

①要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为 / %。

②要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为 / %。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见磋商文件。

（5）本项目所属行业：工业。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：自公告发出之日起5个工作日内。

方式：苏采云上下载

四、响应文件提交

截止时间：2026年4月13日下午14点30分（北京时间）

地点：苏采云开标大厅

五、开启

截止时间：2026年4月13日下午14点30分（北京时间）

地点：苏采云开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.报名时间：时间：2026年4月2日至2026年4月9日

在“江苏政府采购网”免费下载。供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

2.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息。

3.“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）使用江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口（025-83668701）或南京江东中路265号南京市公共资源交易中心浦口分中心北门外1255室（025-68505941）办理）。具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）。

供应商按《苏采云系统供应商操作手册》要求进行注册，并制作上传电子投标文件（“苏采云”南京地区客服guan’wa线025-83633744、025-83633743）。江苏省政府采购管理交易系统供应商操作指南，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：　 紫金山实验室

地    址：　南京市江宁区秣周东路9号

联系方式：　陈工（025-57917082）

2.采购代理机构信息

名    称：　中通服咨询设计研究院有限公司

地　　址：　南京市建邺区楠溪江东街58号

联系方式：　陈沭（13913913997）、郑春雅、徐磊、胡洋、周明珠、夏宜宁、朱晓琦

3.项目联系方式

项目联系人：      陈沭

电　　 话：　  13913913997

第二章 竞争性磋商须知

一、总 则

1、适用法律

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关法律、法规和规章的规定等。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.4“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。

3.2 政策功能

3.2.1 促进中小企业发展。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2.2 支持监狱和戒毒企业。监狱和戒毒企业提供的产品和服务，在评标时将按照财库〔2014〕68号获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.2.3 促进残疾人就业。残疾人福利性单位提供的产品和服务，在评标时将按照财库〔2017〕141号获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。

3.2.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.2.5 采购的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.2.6 采购的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书。

3.2.7采购的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书。

二、磋商响应文件编制

4、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制

4.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

4.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

4.4 磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或投标专用章和法定代表人或其授权磋商代表签字。

4.5 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

4.6 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话等。

5、磋商响应文件的组成

5.1 供应商应当根据竞争性磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对竞争性磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

5.2 磋商响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

5.3 本次采购的最小单位是包。采购项目的技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；采购项目的技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

5.4 磋商响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（5）所述材料如提供不全或不满足磋商文件的实质性要求，评标委员会有权否决供应商的投标）：

（1）竞争性磋商申请及声明（格式见附件）；

（2）法定代表人授权委托书及身份证复印件（格式见附件）；

（3）第一章竞争性磋商公告中2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）第一章竞争性磋商公告中 2.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（5）《商务条款偏离表》；

（6）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

5.5 磋商响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合竞争性磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与竞争性磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）项目技术方案或服务说明；

（2）《采购需求条款偏离表》；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。

5.6 磋商响应文件的价格部分。价格部分包括以下文件：（1）报价表（格式见附件）；（2）分项报价表（如果有）。

（1）价格部分是对服务价格构成的说明，竞争性磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含与磋商项目有关的所用费用，以及技术资料、国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应以表格形式详细说明服务的价格构成，以及价格构成各项因素的单价和总价。

（4）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（5）响应文件所报的投标价格不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的响应文件，按无效投标处理。

（6）经磋商后，如果成交价低于供应商在磋商响应文件报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。

5.7 磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。

三、磋商响应文件的递交

6、磋商响应文件的签署、密封和递交

6.1 磋商响应文件一正肆副，正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，在磋商文件中注明须加盖公章、签字的地方加盖公章，并由供应商的法定代表人或授权代表签字，如为授权代表签字的应附“法定代表人授权委托书”，正本必须为原件，但供应商的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，采购代理机构、磋商小组认为需要时，供应商应提供原件供核对。

6.2 磋商响应文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有供应商法定代表人或授权代表签字。

6.3 供应商应当在竞争性磋商文件要求递交磋商响应文件的截止时间前，将磋商响应文件密封送达指定地点。

6.4 有下列情形之一的响应文件将拒收：

（1）未按竞争性磋商文件要求密封的；

（2）在竞争性磋商文件要求的递交响应文件截止时间之后送达的。

7、诚实信用

7.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

7.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

四、磋商

8、磋商组织

8.1 在递交磋商响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

8.2 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

9、磋商程序

9.1 磋商小组审阅供应商所递交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。

9.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别就竞争性磋商采购项目的技术、商务和价格进行磋商。

9.3 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

9.4 如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求提交响应（或补充）文件，应由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

9.5 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

9.6 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）不满足“第一章竞争性磋商公告中供应商应具备下列资格条件”的规定的；

（2）未实质性响应采购文件要求的；(实质性要求是指本竞争性磋商文件中用带星号（“*”）、“须（必须）”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。)

（3）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。

9.7 出现下列情形之一的磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的。

9.8 磋商有效期为90天，从提交磋商响应文件的截止之日起算。磋商响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于竞争性磋商文件中载明的磋商有效期。

10、评分方法和标准

10.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

10.2 综合评分的主要因素是：价格、业绩、响应性、服务等。

10.3 评分标准详见第三章。

11、确定成交供应商

11.1 综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。

11.2 成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构将在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

11.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

11.4 成交通知书发出后，采购人或成交供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应向另一方支付为磋商所发生的有关费用和双方商定的其他补偿，并承担相应的法律责任。

11.5 成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，情节严重的提请财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加政府采购活动，并予以通报。

11.6 采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

11.7 所有响应文件不论成交与否，采购代理机构均不退回。

12、编写磋商（评审）报告

12.1 磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。

13、签订合同

13.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和响应文件作实质性修改。

13.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

13.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订合同，以此类推。

13.4 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

五、质疑与投诉

14、质疑

14.1 供应商认为磋商文件、磋商过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

14.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

14.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

14.4 供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

14.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

14.6 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

14.7 质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由 法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

14.8 质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

14.9 质疑函应当现场书面提交至采购代理机构联系人（详见竞争性磋商公告）处，提交时应出示有效身份证明。

15、投诉

15.1 供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

15.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

15.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

15.4 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

15.5 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

六、诚实信用

16.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

16.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

16.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购中心将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

16.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

七、磋商费用

17.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

17.2 本次采购，代理服务费由成交供应商支付，按照国家发展和改革委员会下发的《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）所列招标代理服务费收费标准的50%（优惠率）收取：

| 中标金额(万元) | 货物 | 服务 | 工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下(含100) | 1.50% | 1.50% | 1.00% |
| 100-500 (含500) | 1.10% | 0.80% | 0.70% |
| 500-1000 (含1000) | 0.80% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 (含5000) | 0.50% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 (含10000 ) | 0.25% | 0.10% | 0.20% |
| 10000- 100000 (含100000) | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分 100 分），小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价金额由高到低顺序排列。得分且投标金额相同的按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

| 评审内容 |  | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 30分 | 投标报价 | 30 | 1、满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100。 2、项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 3、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效标处理。 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序： - 响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%； （2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%； （3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%； （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 |
| 技术部分 58分 | 技术参数响应情况 | 16 | 供应商所投产品的技术参数、性能、质量等完全满足磋商文件三、规格参数要求的得16分。★号条款为需实质性响应内容，未响应的作无效标处理，▲号条款为重要参数，每有一项不满足扣2分；扣完为止。技术参数中标★、▲项均需提供相应佐证材料，包括但不限于国家认可的第三方检验（检测）机构出具的检验（检测）报告、产品彩页、白皮书、技术规格书等，提供相应证明材料复印件并加盖供应商CA公章。 注：供应商针对本项评分内容在响应文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准。未按要求提供证明材料或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
|  | 项目管理与实施计划 | 7 | 供应商针对本项目提供项目管理与实施计划： 根据供应商提供的以下方案进行综合评审，包括但不限于以下内容：（1）供货进度计划及进度保证措施（2）产品质量保证措施（3）安装调试方案等； 对项目需求理解深入，方案结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，有明确的时间节点和进度安排，项目管理运行机制健全且优于采购需求，得7分；项目实施方案完整，为本项目的实施要求而制定的措施较齐全，方案表述能够满足采购需求，得5分；有项目实施方案，但方案内容笼统，没有针对本项目细化制定，得3分；未提供不得分。 |
|  | 无人机巡检系统部署方案 | 8 | 供应商针对本项目提供无人机巡检系统部署方案： 根据供应商提供的以下方案进行综合评审，包括但不限于以下内容：（1）无人机机库部署方案（2）无人机航线规划方案（3）空域管理与合规实施等。 上述三项方案内容描述对项目需求理解深入，方案结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，技术方案优于采购需求的得8分；无人机部署方案较完整，为本项目的实际技术要求而制定的措施较齐全，方案表述能够满足采购需求，得5分；有无人机部署方案，但方案内容笼统，没有针对本项目细化制定，得3分；未提供不得分。 |
|  | 智能分析算法部署方案 | 8 | 供应商针对本项目提供无人机巡检智能分析算法部署方案： 针对巡检路线上遇到的各种异常情况提供多类型智能识别算法的支撑，方案内容描述对项目需求理解深入，方案结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，提供分析算法优于采购需求的得8分；算法方案较完整，为本项目的实际技术要求而制定的措施较齐全，方案表述能够满足采购需求，得5分；有智能分析算法描述，但方案内容笼统，没有针对本项目细化制定，得3分；未提供不得分。 |
|  | 专线及网络切片服务方案 | 8 | 供应商针对本项目提供专线及网络切片服务方案： 根据供应商提供的以下方案进行综合评审，包含：（1）专线接入与安全防护方案（2）网络可用率及丢包率保障方案（3）网络切片资源隔离与安全隔离方案（4）差异化QoS保障方案。 上述四项方案内容描述对项目需求理解深入，方案结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，技术方案优于采购需求的得8分；网络服务方案较完整，为本项目的实际技术要求而制定的措施较齐全，方案表述能够满足采购需求，得5分；有网络服务方案，但方案内容笼统，没有针对本项目细化制定，得3分；未提供不得分。 |
|  | 售后服务方案 | 2 | 供应商根据采购需求中对售后服务的要求编制售后服务方案： （1）满足采购需求的服务要求、服务响应时间、服务方式、服务内容等进行评分，方案详细、响应及时、服务体系完整、人员配置齐全，得2分； （2）方案笼统、响应滞后、服务体系虽完整，但人员配置不全且缺乏有效保障业务稳定运行的措施，得1分； （3）不满足磋商文件需求的或未提供的不得分； |
|  | 培训方案 | 3 | 供应商提供完整、可靠、操作性强的培训方案，包括周全的培训内容、培训时间、培训地点、培训目标、培训人数、培训方法和培训师资等，内容详实，方案表述全面、相关措施可操作性强的 3分；内容基本详实，相关措施具有操作性的得2分；方案内容有所欠缺，但承诺满足磋商文件要求得1分；未提供不得分。 |
|  | 单北斗检测 | 6 | 供应商所投固定翼、多旋翼无人机均需满足CEPREI-WI-401-DM《卫星定位导航授时设备单北斗测试技术方法》要求，提供第三方权威认证检测机构（如工业和信息化部电子第五研究所、国家无线电监测中心检测中心、中国泰尔实验室等）出具的检测报告，每提供一项得3分，全部提供6分。提供相关检测报告复印件并加盖CA公章，未提供不得分。 |
| 商务部分 12分 | 企业实力、商业信誉及履约能力 | 6 | 1、供应商具有中国民用航空局颁发的民用无人驾驶航空器运营合格证，得3分； 2、供应商具有民用无人机企业服务能力等级资质证书甲级，得3分；乙级得1分； 需提供以上证明材料的证书复印件或查询截图含查询网址并加盖CA公章，未提供不得分。 |
|  | 技术团队实力 | 3 | 1、供应商项目负责人同时具有信息系统项目管理师和网络工程师证书的，得1分，仅有其中一项或者未提供的不得分；并同时提供项目负责人近三个月内（不含投标当月）任意一个月的社保缴纳证明（复印件加盖CA公章），未提供不得分。 2、供应商具有2名以上（含）中国民用航空局（CAAC）颁发的民用无人驾驶航空器操控员执照证书的技术人员，得2分，2人以下或未提供的不得分。提供民用无人驾驶航空器操控员执照截图和近三个月内（不含投标当月）任意一个月的社保缴纳证明（复印件加盖CA公章），未提供不得分。 |
|  | 同类项目业绩 | 3 | 供应商提供自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来类似项目业绩证明，类似项目指合同名称或合同清单中体现无人机字样，须同时提供以下证明材料，否则业绩不予认可：①供货合同；②中标通知书；③验收报告。 每提供1份得1分，本项最高得3分，未提供或提供不完整不得分。 |

说明：

1.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品 必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准 ）。

2.小微企业的价格扣除

2.1.对于货物和服务采购项目中，未预留份额项目以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受相应价格扣除。

2.2.价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。说明：价格扣除优惠政策仅适用于“第一章 二、申请人的资格要求2.落实政府采购政策需满足的资格要求”中“本项目采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求”的采购项目中。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1. 本项目对残疾人福利性单位，给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2. 残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5.监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.采购本国产品的支持政策

6.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予  20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

6.3 供应商需按照磋商文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

6.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

6.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和磋商文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

- 技术规范

- 项目概况

因采购人实际需要，采购无人机巡检系统及网络配套。

- 采购清单

| 序号 | 类别 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机巡检系统 | 垂起固定翼无人机 | 台 | 1 |  |
| 2 |  | 无人机机库 | 台 | 1 |  |
| 3 |  | 光电吊舱 | 台 | 1 |  |
| 4 |  | 机载网络接入单元 | 套 | 3 |  |
| 5 |  | 多旋翼无人机及机库 | 套 | 2 |  |
| 6 |  | 地面指控平台 | 套 | 1 | 含软硬件系统（在性能满足要求情况下硬件可共享） |
| 7 |  | 智能分析平台 | 套 | 1 |  |
| 8 | 网络配套处理单元 | 网络服务处理单元 1 | 台 | 1 |  |
| 9 |  | 网络服务处理单元2 | 台 | 1 |  |
| 10 | 网络配套UPF系统 | UPF一体化设备 | 台 | 1 | 含配套光模块 |
| 11 |  | 专线及网络切片服务 | 套 | 1 |  |

- 规格参数要求

本项目需求所提技术要求为最低限度的技术要求，配置要求为参考配置，供应商可对系统方案进行优化。供应商投标阶段须提供对本章所有内容的响应承诺函并加盖CA公章。

如有“不满足”、“优于”或“部分满足（偏离）”，请填写在技术参数响应及偏离表。如供应商提交的“技术参数响应及偏离表”未填写实质性内容，则视为已接受此章的所有要求。

- 无人机巡检系统技术要求

  - 项目整体要求

1.1.1针对大范围、长距离、复杂环境的自动化热网巡检需求，面向30公里以上级供热管线巡检等典型场景，提供具备多机协作、自动巡测、远距离/大范围作业的无人机平台及地面指控系统，突破无人机多传感器融合定位、复杂环境自主飞行避障等技术，最终实现项目地点厂外设备设施巡检云边端协同AI智能推理。

通过上述技术落地实施，实现项目厂外热网管道，包括洋河片区、经开区片区、经开区南片区、运河港区等四个片区热网管道的巡检，构建与6G智能无蜂窝无人机巡检通信网络配合的切片网络，进行远距离大范围自主侦查和巡检应用示范，大幅提升在大范围、长距离、复杂环境下无人机热网巡检的作业精度、效率和安全性、可靠性。

1.1.2供应商提供的设备参数需满足以下本技术规范“1.1项目整体要求 1.2技术要求”中对项目整体功能和巡检路线的需求，并确保后期项目整体验收。

1.1.3项目验收前无人机巡检系统应取得的相关证明材料：

无人机飞行许可证：满足操作无人机巡检热网管道要求；

无人机飞手证：满足操作无人机巡检热网管道要求。

无人机CNAS检验报告：满足无人机巡检热网管道要求；

GNSS芯片单北斗检测报告：本项目所使用卫星定位、导航、授时设备仅用北斗信号，不允许存在单GPS、多模GNSS和经过软件升级的多模设备；要求提供设备整机及设备集成的GNSS芯片单北斗检测报告，报告与产品型号应严格对应，不接受一份整机报告对应多种型号的检测报告；

无人机空域管理证明材料：满足无人机巡检热网管道要求；

其它证明材料：包括不限于无人机等软硬件设备技术功能证明文件。

  - 技术要求

1.2.1无人机巡检系统

待巡检热网管线如图：

图1-1当前热网管线

项目实施时投标方应进行现场工勘，并提供详细的工勘报告，根据现场情况及场景需求制定巡检方案，实现当前热网管线全域巡检。

巡检方案应包括且不限于：

1.2.2巡检航线

由于铁路部门相关政策，无人机不能穿越铁轨进行巡检，航线设计时需充分考虑铁路不允许穿越的限制条件，投标厂家进行合理的航线设计确保管线全域覆盖。

为保障通信畅通，航线设计应充分考虑无蜂窝网络的覆盖情况，确保无人机巡检路线95%以上接入到无蜂窝网络，同时满足巡检需要。

建议分区域划分巡检范围，厂区内配置垂起固定翼无人机进行远距离巡检，其他区域考虑多旋翼无人机进行巡检。

1.2.3垂起固定翼无人机及机库

(1)无人机

有效载荷≥5kg；

续航时间：≥180分钟；

飞行半径≥100km；

抗风等级：6级；

使用温度：-10℃~+45℃；

最大速度：120km/h；

巡航速度：≥50km/h；

升限：4000m；

起降方式:垂直起降；

飞控要求：重量：≤160g；工作温度：-20℃-60℃；供电电压：12-60V；IMU和控制独立CPU；可连续工作时间：＞24h；

飞控能力：飞控进行三防处理，对湿热、盐雾、尘土等环境具有一定防护能力；内置减震设置，可抵抗一定程度机体震动；支持手动操控，纯自主飞行控制；

飞行定位：采用双天线RTK定位，定位精度≤10cm；

安全保护：对遥控器失控、链路失联、电池电压低、GPS失锁等异常情况有相应的保护处理措施；

安全保障：支持飞行高度＞50m的条件下，GNSS拒止的自主飞行；

无人机需搭载红外成像、可见光摄像等感知设备；

无人机单次巡航里程须大于50km；

为提高多样化作业能力，具备更换任务舱能力，能够更换正射相机任务舱、激光雷达任务舱、倾斜相机任务仓；

具有毫米波雷达避障功能，具备规避障碍物功能，保障安全飞行；

具备下视双目视觉精准降落功能，能够通过标记物视觉引导精准降落，备降点无标志降落时，飞行器降落过程中如遇障碍物，可以自动重新选择安全降落点降落；

针对管线实际分布，进行航线规划，无人机频谱及航线需得到当地无线电管理及空域管理许可。

（2）光电吊舱

波段：0.4μm～0.9μm；

分辨率：1920×1080

焦距：4.3mm～129mm

视场角：63.7°~2.3°

变焦：30倍光学变焦

波段：8μm～14μm

分辨率：640×512

像元：12µm

焦距：35mm/F1.0

波段：1535nm

测距范围：3km

测距精度：±1m

测距频率：1～10Hz

航向范围：N×360°

俯仰范围：-120°~40°

滚转范围：-45°~45°

测角精度：≤2mrad

最大角速度：≥50°/s

（3）无人机机库

1)应具备自动回收、自主充电、温湿度自动控制、实时监控等功能；

2)应具备过载保护、漏电保护等用电安全防护措施；

3)应满足顶部开门、起降平台无需升起/下降/翻转；

4) ▲机库主体高度不超过2m，宽度≤2m，长度≤3.3m等基础结构要求，以方便运输，并采用顶部开天窗方式，避免侧面打开风险；

5)机库重量：≦1000Kg;

6) ▲应具备起飞前双空速管自动检测能力，保障无人机飞行安全；

7) 应具备起飞后旋转对风功能，保障无人机起飞阶段安全；

8)应具备独立于归中机构的独立自动充电结构，实现高可靠高效率自动充电；

9) 应具备双工业空调，能够适应-25℃~50℃环境下长期运行；

11)充电效率：由10%充电至90%，≤35分钟

12)内置UPS，可保障断电情况下，系统仍能运行＞3小时

13)峰值功率：≤8KW/h；（加温设备启动状态功率）；平时功率：≤3KW/h；输入电压：220V

14)一体式通信基站（具备≥30km的高清图传数传数据链天线，差分GNSS定位天线，双光高清监控摄像头及防水箱体）

15)一体式气象站（具备风速、风向、雨量监测能力）

1.2.4多旋翼无人机及机库

（1）无人机

1）起降模式：垂直起降多旋翼无人机；

▲2）搭载标准载荷（三光吊舱+探照灯+喊话器）最大飞行时间：≥45min；

3）搭载标准载荷（三光吊舱+探照灯+喊话器）同时可增配降落伞、大气传感器、4G/5G模块。

4）标准载荷可更换挂载激光雷达或倾斜相机；

5）最大载重续航时间≥35min（载重≥6kg，海平面，标准大气条件）；

6）最大抗风能力：≥6级精准降落；

▲7）最大有效载荷≥5.0kg；

▲8）机身尺寸：机身长度≤2m，宽≤2m，高≤1m；

9）平台标配：前视环扫避障激光雷达、后向避障毫米波雷达、下视双目传感器、下向测距毫米波雷达、下向单点激光测距单元、2.4GHz图数一体链路模块；

10）载荷开放式通信接口：千兆以太网、串口、CAN数据总线、IO接口、GNSS数据串口，用户可根据载荷自行适配；

11）具备下视双目视觉精准降落功能，能够通过标记物视觉引导精准降落，机库降落精度优于30cm，备降点无标志降落时，飞行器降落过程中如遇障碍物，可以自动重新选择安全降落点降落；

12）可搭载监控载荷，可实现原始数据自动下载；

13）可搭载喊话器，可实现文字转语音播放，音频列表播放，实时喊话；

14）可搭载探照灯，可实现亮度调节，提供远距离照明；

▲15）配置电源管理系统，有效监测电池工作状态并进行充放电管理，具备自动换电功能，二次任务出动时间≤2min；全系统具备3套电池组；

16）支持车辆移动部署（皮卡车辆），可通过发电机或者车辆取力发电机提供电能，并支持车载移动起降能力；

（2）无人机机库：

▲1）应具备自动回收、自主换电、温湿度自动控制、实时监控等功能；

2）应具备过载保护、漏电保护等用电安全防护措施；

3）应满足顶部开门、起降平台无需升起/下降/翻转；采用重力式+推杆式归中；

▲4）机巢尺寸：长≤2m，宽≤1.5m，高≤2.0m（含地面天线）；

5）机库重量：≦300Kg；

6）应具备空调功能，能够适应-20℃~50℃环境下长期运行；

7）机库平台采用碳纤维复合材料壳体与轻量化铝合金结构设计，具备轻量化、高环境适应的特点；

8）内置UPS，可保障断电情况下，系统仍能运行≥1小时；

9）一体式通信基站（具备≥12km的高清图传数传数据链天线，差分GNSS定位天线，双光高清监控摄像头及防水箱体）；

10）一体式气象站（具备风速、雨量能力）；

1.2.5地面指控平台

地面指控平台通过6G无蜂窝通信系统对无人机进行远程控制，具体功能如下：

支持地面站集成飞行遥控遥测、参数调节、数据回放、飞行仿真、固件升级功能于一体。

可将无人机作业画面远程实时传回指挥中心，尤其是在无人机进行多架次、多类型、多飞机作业任务时，可进行集群式指挥调度作业，并通过大通量、高并发带宽链路将无人机视频数据实时回传至指挥中心。

对无人机数据按照类型、状态进行分类存储，方便日常管理调用，并且在飞行成果的基础之上，对无人机数据进行深度的分析和应用，结合大数据分析系统，可对无人机数据进行自动化、智能化、可视化展示和分析。

飞行模式：具备自主起飞、自动航线、自动返航、自动降落、断点飞行、指点飞行等多种自主飞行功能。

支持地图：根据三维地图实现仿地飞行能力，支持离线二维地图功能。

飞行仿真：在不增加硬件的条件下，通过更新飞控固件，能够实现飞行仿真功能。

航点能力：支持不少于1000个航点的自动航线规划以及不少于100个航点的应急备降方案。

支持无人机处理算法进行云边端算力迁移调度。

1.2.6智能分析平台

针对供热管道外层的破损、掉落、凹陷、变形、锈蚀及管道位移，可疑人员管理等多种故障缺陷，研究采用深度学习的人工智能识别算法模型研制热力管道缺陷识别算法。通过无人机航拍管道缺陷的影像样本，来训练学习管道缺陷识别算法。

根据现场实际情况，部署不少于6种管道异常识别的AI算法，包括但不限于：管道破损、管道脱落、管道凹陷、管道变形、管道锈蚀、管道位移、可疑人员管理等，最终算法由甲方根据现场实际情况确定。

缺陷识别准确率≥90%，误检率≤5%，漏检率≤3%；单帧影像分析时间≤1 秒，支持批量数据并行处理；支持算法在线升级，可根据实际巡检需求新增缺陷识别类型。

- 切片网络服务采购技术要求

  - 总则

本技术要求为最低强制性标准，中标方提供的服务不得低于本规范；凡未明确但属于网络切片补盲、网络切片和无蜂窝网络协同适配、无人机巡检必需的功能与性能，均视为中标方应提供的标配服务，不另行计费。

★按照国家法律规定，目前，仅有移动、电信、联通、广电具备移动通信网路运营许可。为保障项目顺利实施，非运营商投标单位在投标阶段需提供与项目用户当地运营商授权合作文件。

  - 频率协同

其他网络和无蜂窝网络必须采用异频部署，严禁同频重叠，避免对其他用户产生干扰，也规避其他电磁波信号对本次试验的影响。在正式测试前，首先应进行电磁环境测试，确认测试场景周围是否存在其他同频、邻频无线信号，提供电磁环境检测报告。测试用例、测试方法、测试结果需甲方审核确认。

无蜂窝网络频率须使用中标方提供的合法合规频谱，且须在中标方许可范围内选择低频段，确保覆盖能力最优；频率方案须经中标方许可及甲方书面确认后方可实施，未经双方同意不得擅自调整。测试选用的频段应向无线电相关管理部门报备，取得无线频段许可证，项目结束前办理无线电台站执照保障用户单位合法使用。

频段范围为3300-3400/3400-3500/3500-3600MHz，4800-4960MHz，选择100M带宽作为无蜂窝网络频段。

  - 覆盖能力

切片网络应对无蜂窝网络覆盖盲区进行补盲，补盲区域应包含无人机巡检航线和供热管网。切片网络应完整覆盖无人机航线和供热管网，必须提供连续、稳定、可切换的信号：RSRP ≥ -95dBm，SINR ≥ 12dB，确保无人机终端在无蜂窝网络信号衰减时，可无缝切换 / 重选到切片网络，不掉线、不脱网。应进行完整的测试并提供测试报告。测试用例、测试方法、测试结果需甲方审核确认。

  - 接入控制与用户管理

中标方应采用合适的技术方法，实现无蜂窝网络与切片网络的平滑切换，且降低他网用户对无蜂窝网络的干扰。项目实施时，中标方应提供详细的技术方案，并经过甲方审核认可。技术方案实施后，应提供系统方案测试报告，验证方案技术效果。且经过连续运营一年的运行监测（以周报告、月报告、季度报告、年度报告的形式连续监测），确保系统效果的达成。测试方案、测试方法、测试结果需经甲方的认可方为有效。切换成功率 ≥ 99%，切换中断时间 ≤ 40ms。

2.4.1无蜂窝网络切换到切片网络

在无蜂窝网络覆盖较弱的区域，中标方应采取合适的技术手段，包括且不限于核心网数据配置、签约、UPF下沉等技术方法，确保业务连续、不丢包的情况下，实现无蜂窝网络用户从无蜂窝网络平滑地切入到切片网络。

2.4.2切片网络切换到无蜂窝网络

在无蜂窝网络覆盖较强的区域，中标方应采取合适的技术手段，包括且不限于核心网数据配置、签约、UPF下沉等技术方法，确保业务连续、不丢包的情况下，实现无蜂窝网络用户从切片网络平滑地切入到无蜂窝网络。

2.4.3他网用户干扰

在无蜂窝网络的覆盖区域，中标方应采取合适的技术手段，包括且不限于核心网数据配置、签约、UPF下沉等技术方法，确保他网用户对无蜂窝网络的正常业务运行不造成业务干扰。他网用户每秒接入/拒绝接入数量小于10个。

2.4.4其他

以下为可能的参考技术方法，仅供投标方参考。投标方可以提出创新的其他方案，以便于最大程度的满足上述目标的达成。

核心网 UDM/UDR 需为我方终端（含 IMSI、IMEI 信息）配置专属切片网络签约数据，明确允许其接入切片网络；同时，签约数据需适配甲方无蜂窝网络接入要求，确保终端可正常接入甲方无蜂窝网络；实现切片网络与无蜂窝网络双网协同。无蜂窝网络用户的系统配置数据为优选接入无蜂窝网络。

切片网络及核心网必须支持专用 DNN、专用网络切片标识、专用 5QI 及 ARP 抢占优先级，并在无蜂窝网络与切片补盲场景下均能正确识别、路由、转发该专属业务，实现业务隔离。

切片网络核心网需根据用户签约信息及接入基站标识，禁止他用户占用、接入、驻留无蜂窝网络基站，仅允许无蜂窝网络用户接入。

切片核心网需向专网终端下发专网频率最高优先级的驻留策略，终端默认优先接入专网。

核心网须支持通过RRCRelease信令向终端下发无蜂窝网络优先的重选参数（如cellReselectionPriority = 7、threshX-High、t-ReselectionNR等），并协同配置切换门限。切换门限、测量事件参数需由甲方认可，适配无人机高速移动中小区切换场景。

实现终端在专网信号弱时平滑切换至公网，信号恢复后及时切回专网。

关键指标：切换成功率 ≥ 99%，切换中断时间 ≤ 40ms。

  - 业务保障

切片网络需具备稳定支撑无人机热管线巡检视频回传的能力，速率指标以净口速率计（不含重传与开销）：​

单用户指标要求：1080P 高清视频：保障上行速率 ≥ 4Mbps；​4K 超高清视频：保障上行速率 ≥ 20Mbps。

总体系统指标（多站）：上行速率不小于100Mbps；下行速率：不小于30Mbps；

切片网络区域需为巡检业务提供高优先级调度，避免带宽被其他业务挤占，确保视频流连续、无卡顿、无丢包。

  - 网络互通

切片网络与无蜂窝网络之间支持 PDU 会话保持、业务不中断、IP 地址不重构，确保无人机在网切换过程中视频流与控制指令不中断。

时延要求：视频数据端到端时延小于50ms。

  - 网络隔离

仅开放必要端口：视频流接收端口、控制指令下发端口、设备状态上报端口及运维所需端口（按需配置）。​

严禁开放终端访问互联网、公网其他业务网段的权限，阻断跨网段扫描等非法访问行为，安全策略一经配置，未经我方书面许可不得修改、关闭、下调安全级别。

  - 网络性能指标

| 指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 核心网可用性 | ≥99% |
| UPF可用性 | ≥99% |
| 端到端时延 | ≤50ms |
| 丢包率 | ≤0.1% |
| 切换成功率 | ≥99% |
| 切换中断时间 | ≤40ms |
| 上行速率（切片网络） | 单用户：≥20Mbps（4K），≥4Mbps（1080P） 系统：上行速率不小于100Mbps；下行速率：不小于30Mbps； |

  - 终端与场景适配​

切片网络需支持无人机高速移动场景下的信号稳定接收与切换，适配空中无线信道特性。​

支持终端在无蜂窝网络覆盖边缘区域的稳定驻留与快速切换，满足在专网盲区的巡检需求。

支持终端长时间连续在线运行，无频繁重连、掉线现象，保障在专网盲区的巡检业务连续性。

  - 安全与审计​

切片专网仅对我方提供的无蜂窝网络用户白名单（IMSI/IMEI）开放接入权限，拒绝非法终端接入。​

中标方需能够提供完整的接入日志、切换日志、流量日志及故障日志，日志保留期限不少于 6 个月，支持追溯查询。日志不可删除、不可篡改、不可回溯修改，支持第三方审计。

系统应能够提供异常下线告警（含下线大致物理区域、下线原因）及非法接入阻断功能，保障网络与业务安全。​

  - 测试与验收要求

中标方需在项目实施完成后，在我方指定的无蜂窝弱覆盖典型区域现场实测，所有性能指标均为实际净口速率、实测环境下的平均值，不含理想仿真、极限峰值、不计重传与开销。

测试内容包括但不限于：公网覆盖强度（RSRP/SINR）、切换成功率、切换中断时间、上行速率、端到端时延、丢包率等关键指标。​

所有测试指标需满足本技术规范要求，测试结果需经双方签字确认。​

若测试指标不达标，中标方需在规定时间内免费整改直至合格，整改期间不计入服务期，整改费用由中标方自行承担。​

切片网络服务验收通过后，甲方出具《切片网络服务验收报告》，验收合格之日起正式计入服务期。

无线核心网：无蜂窝网络的核心网络，提供终端用户接入控制、用户管理、承载管理等，满足覆盖区域物联终端接入，且支持IPv6能力。配置烧卡机设备，保证相关SIM卡频段接入使用。

  - 核心网和UPF可用性验收要求

2.12.1可用性定义与计算规则

核心网可用性 = （统计周期内核心网实际可用时长）/（统计周期总时长）×100%

2.12.2核心网可用状态

满足本规范第 2.8表列所有网络性能指标（端到端时延≤50ms、丢包率≤0.1%、切换成功率≥99% 等），且无影响无人机巡检业务的故障（如签约数据失效、切换失败、PDU 会话中断等）。

2.12.3不可用时长界定

核心网出现以下情况之一，即计入不可用时长，自故障发生时间起至故障修复并恢复可用状态止：

（1）核心网 UDM/UDR、AMF、SMF 等关键网元宕机或性能劣化，导致专网终端无法接入公网、切换失败；

（2）核心网配置异常导致签约数据和优先级策略失效（如 5QI 优先级不生效、带宽保障不足）；

（3）核心网与下沉 UPF 通信中断，导致业务数据无法传输；

（4）核心网故障引发端到端时延＞50ms、丢包率＞0.1%，且持续超过 15 分钟未恢复。

2.12.4豁免条款

以下情况不计入不可用时长：

我方书面同意的计划性维护（需提前 72 小时通知，维护窗口避开无人机巡检高峰时段，单次维护时长≤4 小时 / 月）；

不可抗力导致的故障（地震、台风等，需提供权威部门证明）；

2.12.5统计周期与验收频次

统计周期：按自然月统计，服务期内年度可用性≥99%。

月度验收：中标方每月 5 日前提交上月可用性统计报告。

年度验收：服务期满 12 个月，中标方提交年度可用性汇总报告，作为年度服务考核核心依据。

2.12.6统计报告要求（中标方提供）

核心网关键网元的 7×24 小时运行日志（含启动 / 停止时间、故障告警日志）；

核心网性能监控平台导出的月度指标报表（含时延、丢包率、切换成功率等实时监控数据）；

故障处理记录（含故障发生时间、故障现象、排查过程、修复时间、责任人签字）；

计划性维护审批文件（含我方书面同意记录、维护内容、维护时长）；

自有或第三方运维监控平台数据（若有，需加盖平台运营方公章）。

2.12.7验收标准与不达标处理

验收标准：月度 / 年度核心网可用性≥99%（即每月不可用时长≤7.2 小时，年度不可用时长≤87.6 小时）；

不达标处理：

若月度可用性未达标，中标方需在 10 个工作日内提交整改方案，免费完成优化整改，整改期间不计入服务期，且需向我方支付合同总费用 20% 的违约金；

连续 2 个月或年度累计 3 个月可用性未达标，我方有权单方面解除合同，中标方需承担由此造成的我方业务损失（如巡检中断导致的管线维护损失）；

中标方提供的材料需真实有效，若发现数据造假，视为可用性不达标，按上述条款加倍追责。

  - 服务与响应

中标方需提供 7×24 小时不间断运维监控服务，建立专属运维团队，确保实时监测网络运行状态。​

故障响应机制：故障响应时间 ≤ 1 小时（从接到故障通知起算）；一般故障需在 2 小时内修复；导致巡检业务全断、核心网不可用的重大故障，需在 72 小时内修复，逾期需按合同约定承担违约责任。​

中标方每季度需向我方提交《网络优化报告》，内容包括但不限于：切换成功率、覆盖范围变化、业务传输质量、故障统计分析及优化改进措施等。​

建立定期沟通机制，每月召开一次服务沟通会议，及时解决服务过程中出现的问题。

- 网络配套处理单元具体指标要求如下

- 网络服务处理单元1

1）单小区最大连接态用户数1200个，单小区最大激活态用户数400个；

2）支持无蜂窝分布式 MIMO 16T16R 的多天线信号处理，支持空口校准；

3）支持 3GPP LDPC 硬件加速解码；

4）CPU	≥4路 CPU，单 CPU≥18核，主频≥2.5 GHz

5）内存	≥512 GB DDR4/DDR5 ECC 内存（32GB每条）

6）硬盘	≥2块960 GB 企业级 SSD/SATA， 硬盘支持RAID 0/1/10/5/6

7）网卡	≥2个10Gbps 以太网口，配万兆多模光模块；

≥2个40Gb光口网卡（配40G多模光模块）；

≥4个千兆电口

8）阵列卡	支持 RAID 0/1/5/6/10

9）电源	≥4个冗余白金电源，单个电源功率≥1600W

10）远程管理	支持 IPMI/iDRAC/iLO 独立管理口

11）操作系统	支持 Cent OS 7.9[SW1.1]

12）质保	原厂三年免费质保，7×24 小时技术支持

- 网络服务处理单元2

1）小区	 支持至少4个4T4R小区

2）带宽	带宽100M，子载波30k Hz，支持虚拟化和容器部署

3）用户	 单小区最大连接态用户数不少于1200个，单小区最大激活态用户数不少于400个

4）连接	支持Ng接口与核心网连接

5）架构	支持无蜂窝分布式MIMO传输和调度

6）编解码	支持3GPP LDPC和Turbo硬件编解码

7）接口	支持BBU与RRU直连组网，支持1个1Gbps/10Gbps/25Gbps自适应回传接口

8）CPU	≥2路 CPU，单 CPU≥28核，主频≥2.5 GHz

9）内存	≥512 GB DDR4/DDR5 ECC 内存（32GB每条）

10）硬盘	≥2块960 GB 企业级 SSD/SATA；

≥2个16T HDD；

硬盘支持RAID 0/1/10/5/6；

11）网卡	≥2个10Gbps 以太网口，配万兆多模光模块；

≥2个千兆电口；

12）阵列卡	支持 RAID 0/1/5/6/10

13）电源	≥2个冗余电源，单个电源功率≥1600W

14）远程管理	支持 IPMI/iDRAC/iLO 独立管理口

15）操作系统	支持 Cent OS 7.9 / Ubuntu

16）质保	原厂三年免费质保，7×24 小时技术支持

- 网络配套UPF系统要求

UPF应用于企业专网建设。系统连接图如下：

说明：待采购的UPF与企业专网基站（BBU），放置在企业的IDC机房里。UPF提供两个接口10GE光口。“接口1”用于连通企业专网基站和公网基站。“接口2”用于连通APP Server.“接口3”为速率不低于100Mbps的专线，用于连通运营商网络的5GC控制面和支持网络切片的公网基站。

本次采购的范围为：UPF和配套的两个接口的光模块（10GE、多模），和“接口3”的专线连通（含光纤和光模块）+不低于100Mbps的专线服务。

场景a:当企业专网UE在企业专网基站的覆盖范围内时

（1）UPF+5GC控制面，应能够与企业专网基站协同配合，完成企业专网UE的接入、会话建立、数据传输，支持UE的数据通过企业专网基站和UPF，发送到APP Server。

（2）能够拒绝非企业专网UE的用户接入。

场景b：当企业专网UE在公网基站的覆盖范围内时

（1）企业专网UE能够通过公网基站的网络切片，回传数据到企业专网UPF，并发送数据到APP Server.

（2）拒绝非企业专网UE接入到企业专网切片的请求，保障企业专网网络安全。

场景c: 当企业专网UE在企业专网基站和公网基站的覆盖边缘时

（1）根据测量信号强弱以及判决条件，企业专网UE可从专网基站切换到公网基站。

（2）根据测量信号强弱以及判决条件，企业专网UE可从公网基站切换到专网基站，并阻止普通用户切换到专网。

UPF系统包括一体化设备+服务（含专线服务，公网网络切片服务），技术要求如下：

- UPF一体化设备

1）接口协议

  - 支持 N4（PFCP）对接 SMF

  - 支持 GTP-U 隧道封装 / 解封装

  - 支持 PDR/FAR/QER/URR 规则

  - 支持网络切片

2）业务功能

- 5G QoS、带宽限速、优先级调度

- SGi 接口、NAT、ACL、静态 / 动态路由

- 本地分流、流量统计、基础 DPI

- 黑白名单、访问控制

3）运维管理

- Web 图形化管理界面

- 会话、流量、硬件状态监控

- 配置备份 / 恢复、日志、告警

- 进程守护、异常自动恢复

4）配置要求

- 形态	不高于2U；

- CPU	说明CPU品牌和型号，优先支持信创产品；

- 每CPU≥20 核，主频≥2.2GHz；

- 内存	≥64GB DDR4 ECC；

- 存储	≥960GB 企业级 SSD；

- 业务网卡	≥2 口 智能网卡，支持 DPDK、SR-IOV、RSS、GTP-U 加速；

- 管理口	≥1 口千兆电口，支持 IPMI/iDRAC/iLO；

- 电源	1+1 冗余热插拔电源；

- 可靠性	支持硬件故障告警、配置持久化；

- 专线及网络切片服务

- 专线速率不低于100Mbps；

- 可与运营商网络5GC控制面+网络切片基站，完成企业专网UE的接入和数据传输。传输速率不低于100Mbps；

- 服务期限为三年（36个月）。

- 项目管理要求（中标后提供证明材料）

5.1 总则

本要求包含中标方的资质证明和安装人员资质及安全措施要求，作业期间中标方安装人员需要遵守包括但不限于本要求的安全措施、行业安全规范、作业厂区内各项作业安全要求。

5.2供应商生产要求证明

1）中标后提供安全生产履约保函（见索即付）：合同总金额的10%，合同签订后15天内提供；

2）中标后，供应商提供专职管理人员（一人）及电工、焊接、高处作业等特种作业人员（数量根据实际情况来定）资格证和上岗证；

5.3供应商作业人员应具有下列资质

1）遵守中华人民共和国法律，遵守现场的各项规章和制度；

2）有较强的责任感和事业心，按时到位；

3）了解系统的设计，熟悉其结构，有相同或相近设备的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

4）身体健康，适应现场工作的条件；

5）供应商须更换甲方认为不合格的中标方现场服务人员；

6）供应商应提供满足项目服务所需的人数；

7）满足以下要求，证明材料需甲方审核确认。

| 序号 | 内容 | 控制要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 职业健康检查机构出局的3个月内有效健康体检报告 | 100％ |
|  | 200万人身意外保险证明 | 100％ |
|  | 雇佣力工的年龄 | 18-55岁 |
|  | 雇佣技工年龄 | 20-60岁 |
|  | 特殊工种的资质 | 100％合格验证 |
|  | 入厂教育培训参与率 | 100％ |
|  | 入厂教育考试合格率（85分以上） | 100％ |
|  | 对提出问题的整改率 | 100％整改合格 |
|  | 参加甲方相关项目的讨论会议或协调会议 | 100％ |

5.4项目管理

（1）项目管理人员要求

- 供应商应提供有效的项目管理人员和作业调试人员，以保证项目的顺利实施，人员在合同执行期间不得任意变更。

- 供应商应为本项目指定一名项目经理，负责协调工程全过程中的各项工作和与接口。如系统设计、外购设备协调、工程进度、对外接口、制造确认、编程和技术服务、图纸文件、工厂和现场测试、编制文件、启动、投运和现场系统可利用率测试等工作。项目经理必须具有良好的工程组织和项目管理能力及专业技术水平。

（2）项目设计及联络

- 在设备和系统制造前，供应商应将设备布置图、各设备组成、各功能模块说明书等提供给采购人审核批准，以保证所供系统和设备能符合合同文本的各项规定。

- 供应商还应按照要求及时向采购人提交所有最终接口资料和图纸，以便采购人能顺利开展其设计工作。

- 采购人应审查来自其它设备系统或其他供货商的资料，并提出其具体意见和问题，以协调接口设计并实现系统的完整性。有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由双方商定。供应商应无偿按采购人要求在指定的时间和地点参加设计联络会。

- 设计联络会的目的是保证合同设备和部件的成功设计，及时协调和解决设计、安装、调试中的技术问题，协调采购人和供应商，以及供应商所属相关模块及与采购人相关系统的接口配合问题。设计联络会召开不少于三次，直至完成项目技术方案专家评审，专家评审相关发生的费用由采购人负责。

- 完善设备的设计选型方案，确定技术参数，研究双方工作计划、技术要求和工作进度。

- 检查设计接口，供货接口衔接，相互资料提供和配合。

（3）现场技术服务

- 供应商现场技术服务人员的目的是保证所提供系统的安全、正常投运。供应商要派出合格的、能独立解决问题的现场服务人员。供应商提供的包括服务人天数的现场服务表应能满足工程需要。如果提供的人数或天数不能满足工程需要，采购人有权追加人数和天数，且发生的费用由乙方承担。

- 供应商服务人员的一切费用已包含在合同总价中，它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费，等等。

- 现场服务人员的工作时间应与现场要求相一致，以满足现场安装、调试和试运行的要求。采购人不再因供应商现场服务人员的加班和节假日而另付费用。

- 未经采购人同意，供应商不得随意更换现场服务人员。供应商还须及时更换采购人认为不合格的乙方现场服务人员。

- 在下列情况下发生的服务人天数将不计入供应商现场总服务人天数中。

- 由于供应商原因不能履行服务人员职责和不具备服务人员条件资质的现场服务人员人天数。

- 供应商为解决在设计、安装、调试、试运等阶段的自身技术、设备等方面出现的问题而增加的现场服务人天数。

- 因其他供应商原因而增加的现场服务人员。

（4）现场服务人员的职责

- 供应商现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运行和性能验收试验。

- 在安装和调试前，供应商技术服务人员应向甲方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。供应商应对其所供设备提供安装和调试监督的重要工序表，在设备开始安装后的任务为指导安装和调试，监督工程质量和调试质量，采购人技术人员要对作业情况进行确认和签证，否则供应商不能进行下一道工序。经采购人确认和签证的工序如因供应商技术服务人员指导错误而发生问题，供应商负全部责任。

- 供应商现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，供应商现场人员要在甲方规定的合理时间内处理解决。如供应商委托采购人进行处理，供应商现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

- 供应商对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

- 供应商现场服务人员的正常来去和更换应事先与采购人协商。

- 安全生产要求

为保障项目实施期间作业规范及安全生产，供应商在现场应充分响应现场用户的安全生产规定与要求。由于供应商原因导致采购人被罚款的将在采购人被罚款金额基础上对供应商加罚20%罚款。

安全生产要求包括以下几方面：

（1）安健环目标

- 供应商应控制的安健环目标：不发生人身重伤及以上事故；不发生火灾事故；不发生环境污染事件；不发生职业病危害事故；不发生负主要责任的一般及以上交通事故；不发生一般及以上设备事故（含垮坝、坍塌）；不发生因勘察设计、作业、调试责任造成的质量事故；不发生严重违法、违纪及严重损害企业形象事件；

（2）安全职责要求

- 供应商安全职责

供应商严格执行有关安全生产的法律、法规和标准，尊重并服从现场用户的安全生产规章制度和管理方式，接受采购人的监督管理，对参加项目的有关人员的安全和行为负责。

按照现场用户要求提供相关材料，接受安全资质和条件审查，并对材料的真实性、合法性和有效性负责。

供应商必须为所有参与本项目的工作人员（包括供应商本单位人员、派遣至供应商的工作人员等）办理或监督办理工伤社会保险和意外伤害保险，并向采购人备案。为确保覆盖到所有参与本项目的工作人员，要以项目为单位办理或监督办理工伤社会保险，办理或监督办理团体意外伤害保险。工作人员的年龄、身体条件、从事现场作业的资质等，必须符合国家、行业、本项目及本公司的有关规定。供应商按相关规定必须为从人员提供、配备合格的劳动防护、保护用品、用具，满足所从事工作的要求。

供应商必须按照法规、规定进行入场人员的安全管理、教育培训、安全考试和安全生产活动。未接受安全教育和安全考试不合格者不得进入现场作业。

供应商应严格遵守和执行国家、地方政府、行业有关消防安全的法律法规、消防安全规程及用户的消防安全管理制度。供应商为所承担项目的消防安全责任主体，要按照相关规定配备消防设施、设备、器材，成立消防组织机构和建立义务消防组织。

供应商应严格控制作业对环境造成的影响（如：噪声、粉尘、有毒有害化学品、废气、废液、废弃物及油污的排放控制及管理等），废弃物按合同约定进行处置，并应符合相关法律、法规要求和现场规定的程序和方式。

供应商应采取一切合理的措施，防止本单位人员发生任何违法、妨碍治安和影响工程项目周边和谐稳定的行为。

负责制定作业现场应急预案并报采购人备案。建立应急救援组织、配备应急物资和器材，定期组织演练。供应商应急管理应纳入采购人应急救援系统，并接受采购人的统一协调管理。

供应商应服从现场用户和地方政府安全、环境保护监督部门对安全文明作业、职业卫生、环境保护的监督管理，接受监督管理单位的检查和考评。开工前要组织全体人员学习公司《安全文明施工奖惩制度》，并遵从严格执行。

供应商在作业中确保安全、健康、环保、环境设施实现“三同时”，确保安全、健康、环保、环境等硬件设施达到设计、规范、工艺标准。符合、满足安全生产要求。

对现场用户组织的安全环境大检查、安全工作会议，供应商应及时派员参加并认真贯彻落实，对会议提出的问题和检查中发现的问题在规定期限内完成整改。

供应商每天必须进行班前会教育，结合工作任务，做好危险点分析，布置相应的安全措施，交待注意事项，告知当天工作和作业存在的风险隐患，没有完善的安全措施，绝对不允许开工。

- 供应商人员管理要求

每天开工前由供应商相关工作负责人对工作人员进行“三交”交任务、交安全、交措施、“三查”即精神状态、着装、个人防护用品检查，不符合要求严禁进入现场工作。

特种作业人员证件有效、齐全，并在工作中随身携带证件复印件，以备检查。

任何人员不得进入与自己工作无关的区域，不得进入已隔离的区域。

供应商按时参加现场用户的安全会议，按时组织现场用户要求的相关会议，并做好会议记录；

在作业期间，供应商从业人员、安全设备设施不得随意变更，特殊原因需要变更或增减时，须经现场用户审查并批准，当达不到现场用户要求时，采购人有权终止合同，并要求供应商按合同条款赔偿一切损失。

供应商人员要无条件服从现场的安健环管理相关规定，对有章不循的，采购人有权进行责任追究和考核。

- 作业现场管理要求

供应商必须坚持文明作业，应严格按照作业总平面布置图进行作业平面管理，明确责任区负责人，责任区实施全封闭管理（现场各临建要统一基本色调，并进行区域搭配），做到区域定制化、设施标准化、行为规范化、管理信息化、现场可视化；建设标准化工地，实现规章制度的标准化、管理流程的程序化、作业行为的规范化、场容场貌的秩序化和作业现场安全防护的标准化；推行“绿色作业”管理，做到“作业现场工厂化、作业工地车间化”。

供应商设备、材料堆放做到标准化、定置化、模块化管理，作业区域作业做到随干随清，现场各类垃圾应分类及时清理。如供应商不定期清理，采购人组织清理发生的费用在供应商工程款中按清理费的2倍及以上扣除。

供应商办公区域、库房、现场必须遵循现场相关规定及要求实施定置管理；作业现场必须保持整洁，各类物品做好定置码放，遵循公司相关要求进行作业现场的管理，实现整齐、整洁、规范、定置管理。

同时还应遵守以下要求：

消灭“三违”即：违章作业、违章指挥、违反劳动纪律

做到“三无”即：无油迹、无积水、无灰尘

做到“三齐”即：拆下零件摆放整齐、检修机具摆放整齐、材料备品堆放整齐

做到“三不乱”即：电线不乱拉、管件不乱放、杂物不乱丢

做到“三条线”即：设备零件摆放一条线；材料物品摆放一条线；工器具摆放一条线

做到“三不落地”即：工器具与量具不落地、设备零部件不落地、油污不落地

供应商作业人员应对所在的作业区域、作业环境、操作设施设备、工器具、安全设施等进行每天开工前的检查，发现隐患立即处理，落实整改措施，并向现场安监部门报告。

各类安全防护设施、安全标志牌、警告牌和接地线等不得擅自拆除、更动。擅自拆除、更动所造成的后果，均由拆除方负责。

供应商在作业中，应注意地下管线、光缆及高压架空线的保护。供应商应向现场了解地下管线和障碍物详细情况。如遇有特殊情况，应及时向采购人和有关部门联系，采取保护措施后作业，严禁冒险作业、野蛮作业。

- 健康管理

供应商人员不得带病作业，由于身体原因不适合工作时应立即停止作业，进行人员调整。

供应商应给现场用户人员提供符合法律、法规、行业标准等要求的职业卫生防护条件，保证现场用户人员的健康。供应商不具备职业病防护条件的单位和个人不得接受产生职业病危害的作业。供应商接触职业病危害因素的人员应进行相应的职业健康检查（上岗、在岗和离岗），提供由省级以上人民政府卫生行政部门批准的医疗卫生机构职业健康检查证明材料，并将企业承诺书和加盖公章的体检报告复印件提供给采购人备案。供应商应足量配备合格的个体防护用品，并进行告知和培训，保证作业人员能正确使用。供应商要制定并执行操作规程，要建立承包商和个人职业健康监护档案，按照相关制度规定进行工作场所职业病危害因素的监测工作。（上述工作（不限于）发生的费用计入工程总价，且费用满足使用）

- 安健环事件、事故管理

作业现场发生不安全事件应立即停工，并立即采取防止事件扩大的措施，同时保护好现场，立即向采购人相关人员汇报，如有人员受伤，必须采取一切措施抢救伤员。

发生人身未遂、交通事故、火险、设备异常、环境污染等事件时，供应商应立即、如实向采购人汇报，同时采取防范措施防止事件扩大，并积极参与事故救援和调查处理。

根据国务院《企业职工伤亡事故报告和处理规定》和《电业生产事故调查规程》之规定，对不属采购人责任的工伤事故，供应商应立即报告其企业主管部门和企业所在地劳动部门、公安部门、人民检察院，并认真进行事故调查、分析，按“四不放过”的原则严肃处理并统计上报，做好善后处理，并支付由事故而引发的一切费用。

- 其他管理要求

供应商须认真贯彻执行安全生产有关法律法规标准和各项规章制度，严格执行作业现场组织设计和安全作业措施。

组织制定作业现场安全生产管理目标计划，落实安全措施，并保证措施的效果。

参加作业人员的岗前培训、工前教育及安全技术交底工作。

及时消除安全隐患，纠正违章行为，针对可能产生的事故隐患，制定相应的预防措施，并督促执行。

保证作业现场安全生产资金投入，确保安全资金有效使用。

及时如实报告异常及以上事件，并积极协助开展事故调查及善后处理工作。

上述条款如有与上级文件或国家法律法规相抵触的，应以上级文件或国家法律法规为准。

供应商负责为全体作业人员提供统一着装。

供应商对采购人、现场用户、监理及上级单位和人员的违反安全生产规定、制度的指令有权拒绝执行，对采购人、监理在安全管理工作中存在的问题有权提出意见和改进建议。在预见有重大危险发生时，供应商应认真排查工程关键节点，分析重大危险源点，制定相应的应急预案，并强化实施过程的安全监督，全力规避安全风险。

（3）安健环考核

在履行安全监督管理职责时，采购人有权依据现场用户《安全生产法》和《安全生产工作规定》，以及安全生产考核与奖惩管理规定，对供应商的安全生产工作进行考核和奖惩。详见附件一、二、三。

供应商人员违反现场用户的规章制度及要求的，按现场用户的有关规定进行考核（支付罚金）。供应商未在自通知三日内向采购人交纳考核金额的，采购人有权从工程结算款中扣除，供应商拒绝支付的，采购人有权单方解除合同。

若供应商不能保证所提交资质材料的真实、合法和有效，采购人将有权要求供应商进行整改或终止合同，同时记入不良行为记录。

当现场发现供应商工作人员的实际安全技术素质和能力不能满足本工程项目需要时，采购人及监理有权要求供应商进行人员更换。

当发现供应商自行携带和使用的设备、工器具、安全设施、安全装备等不符合国家、行业及本公司安全标准时，采购人有权责令停工整改或强行使之达到安全标准，所需费用从工程款中加倍扣除。所需费用从工程款中扣除。

采购人有权清退不服从管理，发生严重违章，在作业期内发生违章行为屡教不改累计达到三次，以及发生在合同或其相关附件中规定须清退的其他行为的供应商人员。被清退出场的人员，在三年内不准进入本项目系统承担工程项目工作。

当供应商发生严重违章，或违章行为累计次数足以影响工程安全致使合同无法正常履行时，采购人将有权终止合同。

因供应商责任发生重伤及以上安全事故、重要设备损坏事故、火灾事故、环保事故以及发生在合同或其相关附件中规定须终止合同的其他情况致使合同无法正常履行或给采购人造成社会影响时，采购人将有权终止合同。

当供应商出现安全生产事故不能支付事故罚款和/或承担赔偿责任时，采购人有权从安健环风险保证金中扣除代缴，如果安健环风险保证金数额不足，可以从合同款项中扣除。

附件一：现场用户作业管理考核标准

| 序号 | 考核项目 | 考核标准 | 负责考核部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未设立或不符合现场用户专业管理要求设立现场组织管理机构 | 1000元 |  |  |
| 2 | 供应商不服从现场用户对口管理部门的生产调度指挥 | 500－2000元/次 |  |  |
| 3 | 供应商工作人员工作态度不端正；以非正当理由拒绝现场用户工作要求等。 | 200－500元/次，严重者责令辞退 |  |  |
| 4 | 需专业资质的作业项目，供应商工作人员无证上岗或虚假资质。 | 1000元/人 |  |  |
| 5 | 供应商管理人员、技术人员不到位（未事实履行职责），或未经同意更换主要工作人员。 | 300元/人/天 |  |  |
| 6 | 管理岗位人员、主要技术岗位人员驻工地时间不满合同期的85%。 | 200元/岗/天 |  |  |
| 7 | 供应商负责人员缺席或未准时参加现场用户要求参加的协调会、生产调度会、专业会、事故调查会等会议。 | 200元/次 |  |  |
| 8 | 在责任范围内，不按时执行现场用户安排的整改工作。 | 200－1000元/次，导致事故按程度另计，最高按非停考核。 |  |  |
| 9 | 供应商不及时报告、处理现场异常（按甲方的异常标准）。 | 200－500元/次 |  |  |
| 10 | 供应商不按要求报送现场用户要求的各类作业计划、作业组织设计、记录报表等。 | 200－500元/次 |  |  |
| 11 | 供应商各专业负责人未做到每天向现场用户管理人员汇报当天工作。 | 500元/天 |  |  |
| 12 | 供应商有关负责人不如实汇报工作情况，或隐瞒事实真相。 | 500－2000元/次 |  |  |
| 13 | 现场用户发生应急事件，供应商不配合现场用户临时安排的应急处理工作。（不限于合同范围） | 500－2000元/次 |  |  |
| 14 | 供应商在现场使用的主要机具设备、仪器与报价时计划用于维修的种类、数量等不相符。 | 100－2000元/台 |  |  |
| 15 | 借用现场专用工器具损坏的。 | 供应商能修复的处罚200元/项，损坏严重的按100%的购买价赔偿。 |  |  |
| 16 | 供应商被现场用户认为安、健、环、质管理体系混乱。 | 按现场用户生产考核标准 |  |  |

附件二：现场用户文明生产考核标准

| 序号 | 考核项目 | 考核标准 | 负责考核部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商工作人员行为不文明，破坏现场用户形象的。 | 1000元/次 |  |  |
| 2 | 供应商人员的的工作服着装标示不统一的。 | 100元/人 |  |  |
| 3 | 不执行对生产现场的文明整改通知单，或不按期整改的。 | 500－1000元/项 |  |  |
| 4 | 设备作业区域不及时进行清理、或不按指定地点堆放垃圾的。 | 200－500元/次 |  |  |
| 5 | 在建筑物、设备上乱写、乱涂乱画等。 | 200元/处 |  |  |
| 6 | 不经公司批准在设备、结构、建筑物上开孔或焊接临时构件。 | 500－1000元/处 |  |  |

附件三：现场用户十条红线

一、未经入厂三级安全教育并考试合格、无证、冒名顶替进入现场工作；工作前无风险评估、无安全技术交底；高风险作业无安全监护。

二、进入现场不佩戴安全帽；高处作业不系挂安全带。

三、代签作业票证、无票或搭票作业（工作票、操作票、风险预控票、动火工作票）；未执行票面安全措施；未经许可扩大作业范围，擅自拆除、变更安全防护设施。

四、井、坑、孔洞作业无可靠安全围栏和安全警示标识；临边和交叉作业无可靠安全隔离措施。

五、有限空间作业，未执行“先通风、后检测、再作业”程序，未履行出入登记手续、外部无人监护。

六、从事特种作业人员无相应资质；使用未经检验合格的特种设备。

七、高风险作业未执行“六不开工”规定（危险源辨识不清；未制定完善的安全技术防范措施；安全技术防范措施准备执行不到位；安全技术措施交底不清；应到位人员未到位；未编制应急预案并进行培训、演练）。

八、使用未经验收合格的脚手架；未经许可搭拆、改动脚手架。

九、作业、安全监护、现场巡点检期间玩手机。

十、危险废弃物未放置到专用地点。

一经发现立即停止作业。公司管理人员安全积分扣2分，并考核1000元；供应商人员清出作业现场，永久禁入并考核5000元。

- 商务要求

供应商需提供完整的系统集成服务，包括：从方案设计、设备到货、集成安装、测试联调到培训交付的全流程服务。各重点分项服务要求如下：

（一）质保及售后要求

1.无人机巡检系统提供至少一年免费质保服务，提供无人机成套装置（含电池）终身免费技术支持服务，网络系统提供至少三年免费质保服务，质保期自完成用户系统联调验收合格之日起算。提供一年无人机保险服务，满足飞行服务方面的国家相关要求。系统整体上线试运行后12个月内提供专业化/智能模块现场服务不少于10次，服务标准以满足现场实际需求为准。供应商在投标文件中提供书面承诺函并加盖CA电子公章。所有产品及配件必须原厂整机出厂,不得在出厂后改配。格式自拟，内容须完全包含采购人要求的质保服务内容。

2.在质保期内，免费维修或更换有缺陷的货物或部件的响应期限：设备发生故障后，供应商在收到用户服务信息后8小时内给与答复，并给予远程指导，如仍未解决问题，将于24小时内到现场处理。质保期内出现无法排除的故障，成交人免费为采购人更换同型号产品。

3.质保期内发生的零部件不正常的磨损，或非人为原因而损坏、失效的零部件、电子元器件和易损件，发生上述情况但不限于上述情况时，供应商将免费提供服务，并免费更换上述零部件、电子元器件、备品备件和易损件。

4.质保期后，成交人继续为采购人提供服务，服务仅收取零配件成本费，免人工费。供应商保证有充足的备件，保证提供的所有设备、部件均无假冒伪劣产品。

5.供应商需配合采购人进行整体系统的现场组装和联调。对于产品在使用过程中所出现的使用、技术问题，双方及时交流，供应商需随时提供技术支持，直到技术问题解决。质保期内，对由于产品质量问题造成的损坏，供应商负责到现场免费维修并更换损坏的产品。新更换的零部件的质保期则从更换日起计。

6.供应商中标后，在系统试运行期和项目质量保证期内，应持续提供本项目全部的软硬件产品（系统）服务，服务范围包括但不限于：在系统试运行期间负责承担用户技术支持、问题跟踪处理、系统优化完善等现场运维服务工作，在系统质量保证期内负责承担系统升级和功能完善等服务工作。

7.供应商需每6个月配合采购人至项目现场对项目部署的网络信号进行全面测试，并出具评估报告。

8.供应商在项目完成后须配合采购人完成相关标准编写、成果鉴定、性能试验及各种奖项申报。

9.供应商在质保期内应无条件配合采购人完成相关系统优化等。

10.中标后，供应商负责提供详细的售后服务方案，包括质保期内维修、维护服务内容以及售后服务方式、范围（产品、技术、模块、部件），明确针对本项目的售后服务机构。同时还需要说明质保期后的保修服务。

（二）验收标准（验收方式）

按照该产品国家和行业技术标准、原厂或具备资质的计量机构出具的校准报告、合同、投标磋商文件中的技术规格及投标过程中的有关材料，由采购人和成交人共同验收，验收所需的设备由成交人提供。

1.货物到达现场后，由买方组织接收。货物以及配件的验收，应在货物到达现场30日内完成。

2.仪器设备到货后，由采购人组织有关人员进行验收。验收人员必须严格按照响应文件、采购文件、合同书和产品技术手册、装箱清单逐一查验实物的数量和型号是否相符，配件、说明书及其它技术资料是否配套，质量、性能是否合格，外观有无缺陷，检查清点随机所带专用工具、易丢易损件数量并妥善保管。

3.验收时发现不符合质量要求，供应商须无条件予以退换，采购人不接受维修方式。退换发生的费用均由供应商自行承担，且不影响合同的正常履行，因此造成的不能按时履约属于供应商违约。如在验收中发现双方均无法认定的争议，可聘请双方认可的具有国家认可检测资质的第三方检测机构予以检测，费用按双方约定执行。

4.性能试验：性能试验验收要求在合同执行期间供应商必须对其所提供的设备（包括外购设备）和材料进行检验、试验，以确保其所提供的设备和材料符合相关规定的要求，试验费用包含在合同总价范围内；设备安装后的性能试验需经采购人认可，首次试验费用由供应商承担。如果由于供应商责任，需进行不止一次的试验，则后续试验费用仍都由乙方承担，直至试验合格并顺利使用12个月。

5.系统不得选用国家已淘汰的产品或元件。若在交货的系统内含有国家已宣布淘汰的品名或元件，供应商应无条件作退货或及时免费更换，并承担甲方由此造成的包括工期延误的损失费用，并接受采购人按1000元/件的处罚决定；供应商提交违约金后，仍有义务向采购人提供技术帮助，采取各种措施以使设备达到各项指标。

（三）交付（安装）要求

1.交付时间（供货期）：自合同签订生效后30天内完成系统硬件部分安装，包括网络硬件设备及无人机设备供货安装，自合同签订生效后90天内完成软件部署及系统交付。具体进度要求见下表

| 阶段 | 任务要求 | 工期 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无人机及网络建设 | 完成切片网络与无蜂窝网络组网及调试优化 | 30天 | 开工后30日内 |
|  | 完成复合翼无人机、多旋翼无人机及机库安装调试，巡检路线设计 |  |  |
| 无人机与网络联合调试 | 完成复合翼无人机、多旋翼无人机在航线上与无蜂窝网络和切片网络的联合调试及优化。 | 30天 | 开工后60日内 |
| 热网管道异常识别算法及项目交付 | 完成热网管道异常状态智能识别算法及调试优化，并完成项目总体联调和交付。 | 30天 | 开工后90日内 |

供应商由于自身原因延迟合同规定的总工期时，采购人有权按每延迟一天考核1000元/天扣除合同额。

供应商由于自身原因未按时交付合同规定的经双方确认属严重影响作业的关键技术资料、图纸、验收材料时，则每延迟一天，采购人有权按每延迟一天考核1000元/天扣除合同额；

2.交付地点（供货地点）：采购人指定地点（宿迁市）。

3.供应商负责网络设备、无人机及机库安装部署、调试、SMF/核心网联调、系统联调，并保证整个系统的正确运行。必要时在双方约定的场地、期限内提供现场指导，并由专业工程师现场提供所有设施设备及系统的使用培训服务，免费提供培训资料，直至采购方相关人员掌握使用要领、能够熟练使用为止。

4.供应商应保证所提供产品的附属设备、资料均完整并随产品同步交付，如电源线、网线、串口线、用户手册、安装手册、合格证、质保证明，保证提供给采购人的是一套完整的设备。供应商确保其技术建议以及所提供的软、硬件设备的完整性和可用性，若因供应商失误，造成硬软件短缺或达不到原定性能指标，供应商将免费进行补充，直至满足要求。若出现由于供应商提供的软、硬件设备不满足要求或其所提供的技术支持和服务不全面而导致系统功能无法实现或不能完全实现，由供应商负全部责任并赔偿采购人由此造成的全部损失。

5.供应商在交付验收时应同步提供详细的使用说明书和操作手册、软件安装光盘，提供安装和维护所需的专用工具。

6.出于论文及专利创新的需要，供应商应配合采购人完成技术试验、数据采集等相关工作。验收前，供应商应提交完整的技术资料，包括但不限于：系统设计方案、试验/试飞方案、测试数据、数据分析报告、功能实现说明、关键技术方法及技术总结报告等，交付文档应真实、完整、规范。

7.供应商所提供硬件设备/软件都是原厂原装，且产品是交付前最新生产并未被使用过的全新产品，同时具有在中国境内的合法使用权。

（四）技术培训要求

1.供应商为采购人提供完善的技术培训和技术售后支持，安排工程师对相关人员进行成交产品的基本使用的培训，让相关人员掌握产品的组建和启动操作方式。培训后相关人员使用成交产品的过程中有任何问题都可以咨询供应商的工程师，工程师提供远程电话指导，如果不能解决问题，24小时内会到现场进行现场指导。

2.根据采购人要求，供应商负责培训6人取得无人机飞手证（CAAC证书）。

3.供应商应针对项目组建和启动方式等方面对采购人进行培训，集中培训不少于两场次，培训场地由采购人提供。

4.供应商提供培训资料。

5.使用过程中供应商厂家工程师提供远程支持，如果不能解决问题，24小时内会到现场进行现场指导。

6.所有培训相关费用均包含在供应商总报价中，采购人不再另行支付费用。

（五）知识产权要求

1.供应商应保证采购人及用户单位在使用其成交后的投标产品（包含相应服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其知识产权（如专利权、版权、商标权、著作权或其他权利）的主张或起诉。一旦出现被主张或认定侵权而引起的法律和经济纠纷，供应商应承担所有法律责任带来的全部最终不利后果。

2.基于本项目开展的定制开发（包括但不限于智能分析平台的定制开发）所形成的技术创新成果及知识产权归采购人享有，供应商不得以任何方式向第三方提供或公开前述成果及知识产权的相关资料。

3.供应商须提供承诺函原件并加盖CA电子公章，格式自拟。

（六）付款方式

合同签订后2周内支付合同价的10%；系统调试完毕，甲方验收合格且经用户单位认可后乙方开具增值税专用发票，甲方付至合同价60%；用户单位完成系统整体联调验收后，乙方开具增值税专用发票，甲方付至合同价97%，稳定运行一年后支付合同金额的3%。

（七）项目实施要求

供应商完成本项目需具备相应的项目保障能力。供应商的应提出明确的项目实施与调试方案保证采购人正常使用操作供应商所投产品需明确的相应内容。

项目实施与调试方案：包含项目实施计划、网络规划方案、作业建设方案、项目质量保障措施、项目测试方案、验收方案等内容，方案应全面完整，科学合理，可操作性强，环节流程明确，措施保障有力，能保证项目顺利实施。

（十）关于报价

该项目以总价方式报价，项目预算为全口径预算，包含了本项目所需的产品制造或服务提供过程中可能发生的所有费用，包括但不限于所投产品全部费用、安装调试费、安装中的相关费用、国内运输（至采购人指定地点）及保险费用、运行维护费用、全部税金、培训、售后服务等各项相关费用。本次采购响应供应商的报价应包括为完成本项目发生的上述所有费用及采购代理服务费用，成交后采购人除按成交价格支付采购资金以外，不再另行支付任何费用。

（十一）真实投标要求

供应商承诺所有投标内容为真实有效投标，如供应商成交后经查发现虚假投标内容，取消供应商成交资格，并承担因供应商虚假投标造成的采购方损失。提供承诺函原件并加盖CA电子公章，格式自拟。

第五章 合同主要条款

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

协议编号：【 2026A**00** 】

货

物

采

购

合

同

项目名称：   紫金山实验室基于超远距离通信网络的无人机巡检系统及网络配套采购项目

甲  方：              紫金山实验室           （采购人）

乙  方：                                     （供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

第二条 合同总价款

本合同项下货物总价为人民币         元（大写）（¥   元），分项价款详见“附件：分项报价表”。（如有）除此之外，甲方不再向乙方支付任何其他费用。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于紫金山实验室      标的磋商文件或本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和报价表；（2）函件；

（3）分项报价表；              （4）项目实施方案与服务说明；

（5）偏离表及说明；            （6）服务承诺；

（7）中标通知书；              （8）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

1. 乙方保证对其所供货物享有完全所有权或合法处分权，有权履行本合同，保证甲方在使用采购合同项下货物或其任何一部分在中国境内、合同产品的进口国以及销售国不侵犯任何第三人的权利（包括但不限于知识产权、名称权、肖像权或其他权益）、免受任何第三方提出权利主张。

2. 乙方同意，如有第三方声称甲方或甲方的客户使用本合同项下货物侵犯了第三方的知识产权或其它权利，乙方须承担有关判决或和解所确定的赔偿金额，并承担甲方因此支出的全部费用（包括但不限于诉讼费、保全费、公证费、律师费、差旅费等）和损失（包括但不限于甲方向其客户承担的赔偿、继续使用费用）。甲方同意，一旦发生此类诉讼或请求，甲方将及时通知乙方，以便乙方获得应有的权利。

3. 经判决或和解协议确认乙方所供货物侵犯第三方权利的，乙方须向甲方承担合同总价20%的违约金；另，除第三方权利人同意甲方或甲方客户继续使用本合同项下货物且乙方已承担继续使用费用外，则乙方须全额退还甲方已付货款。

第五条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招投标文件规定的技术规格及所附的“技术偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，按国家有关部门颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

3.在质量保证期内，货物出现质量问题，甲方有权选择要求乙方修理、更换或退货。甲方要求乙方修理、更换，而乙方不能提供无偿修理、更换，或经修理、更换后质量仍不符合约定的，或者甲方要求退货的，乙方应负责退货并赔偿损失。

第六条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货和验收

1.乙方应当在合同签订后   天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用（以下简称“交付验收”），地点由甲方指定，货物的所有权自乙方将货物运送至甲方指定地点后转移至甲方。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同、磋商文件和响应文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合磋商文件、响应文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。到货验收不影响乙方对于货物承担质量保证责任。货物在经甲方验收合格前，其毁损、灭失等风险由乙方承担。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条 售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

3.2 所购货物按乙方投标承诺自货物交付验收合格之日起提供   年免费质保服务，该费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标响应文件承诺执行。

3.5 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

3.8 保修期内如乙方未能按约提供维护服务，或如遇紧急情况甲方与乙方无法取得联系或乙方无法及时安排的，甲方可自行委托第三方机构提供维护服务或租用类似货物，实际发生费用由乙方承担，可直接从应付乙方费用中扣除或乙方另行支付甲方。

第九条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，在甲方支付验收批次款前，乙方先行向甲方开具全额增值税发票，否则甲方有权迟延支付相应款项且不影响乙方履行本合同项下的义务。

3.付款方式：

合同签订后2周内支付合同价的10%；系统调试完毕，甲方验收合格且经用户单位认可后乙方开具增值税专用发票，甲方付至合同价60%；用户单位完成系统整体联调验收后，乙方开具增值税专用发票，甲方付至合同价97%，稳定运行一年后支付合同金额的3%。

4.甲方开票信息：

单位名称：紫金山实验室

纳税人识别号：12320100MB19771475

开户银行：中国建设银行股份有限公司南京九龙湖支行

银行账号：32050159604400000585

联行号：105301001090

单位地址：南京市江宁区秣周东路9号

单位电话：025-52091570

5.乙方账户信息：

开户名：

开户行：

账  号：

税  号：

第十条 违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方按照同期贷款市场报价利率标准支付滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3.如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权要求乙方支付合同总价5%的违约金。

4.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，乙方应向甲方另行支付合同总价款25%违约金并赔偿给甲方造成全部损失。

5.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务，同时视情况给予暂停一至三年参加紫金山实验室组织的政府采购活动的处理。

6.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供售后服务的，应按合同总价款的10%向甲方承担违约责任。

8.乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招投标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

10.违约方须承担守约方因追索权利产生的一切费用（包括诉讼费、保全费、保全担保保险费、律师费、差旅费、公证费、鉴定费等）。

第十一条 合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第49条以及第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金（如有）不予退还，在三年内不得参加紫金山实验室组织的政府采购活动。

第十二条 合同的转让

乙方不得部分或全部转让其应履行的合同义务或其享有的合同权利。

第十三条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，一方可邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。

3.在诉讼或仲裁期间，本合同应继续履行。

4.双方确认本合同载明的地址可作为合同履行过程中相关文书、法院送达诉讼文书的地址，因载明的地址有误或未及时告知变更后的地址，导致相关文书及诉讼文书没能实际被接收的、邮寄送达的，相关文书及诉讼文书退回之日即视为送达之日；因一方拒收的，相关文书及诉讼文书退回之日即视为送达之日。

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招投标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1.本合同自双方盖章之日起生效。

2.本合同一式   份，甲方执肆份，乙方执    份，招标公司执壹份，具有同等法律效力。

3.本合同应按照中华人民共和国大陆地区现行有效的法律进行解释。

（以下无正文）

（本页系编号    《货物采购合同》签署页，无正文）

| 甲 方：紫金山实验室 （盖章） 法人代表:尤肖虎 地址:南京市江宁区秣周东路9号 邮编: 电话: 授权代表（签字）: 签订日期： 年 月 日 | 乙 方： （盖章） 法人代表: 地址: 邮编: 电话: 授权代表（签字）： 签订日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

第六章 竞争性磋商响应文件格式

正本/副本

竞争性磋商响应文件

项目名称：紫金山实验室基于超远距离通信网络的无人机巡检系统及网络配套采购项目

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日

目录

（注：供应商根据附件顺序编制磋商响应文件并制作目录（须生成页码））

附件一、竞争性磋商申请及声明

竞争性磋商申请及声明

致：紫金山实验室

根据贵方                            （项目名称）           （项目编号）竞争性磋商公告，正式授权下述签字人                  （姓名和职务）代表         （供应商名称），提交响应性文件并参加磋商。据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、总报价为（大写）             元。

3、我们的报价产品中    （有或无）进口产品（服务）。

4、我们已详细阅读全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的 权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内 完成货物的启动、调试等服务，并交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决 不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人 员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地     址：

电     话：

8、我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账    号：

供应商授权代表姓名（签字或签章）：

供应商名称（公章）：

日    期：       年    月   日

附件二、法定代表人授权书及身份证复印件

法定代表人授权书

本授权书声明： 注册于             （供应商住址） 的          （供应商名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的      （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的         （项目名称）项目编号：          进行竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年  月  日签字或签章生效，特此声明。

法定代表人签字或签章：

被授权人签字：

供应商盖章：

日        期：        年    月    日

法定代表人、被授权人的身份证明文件的复印件：

附：法人身份证复印件（需同时提供正面及背面）

| 法人身份证复印件正面 | 法人身份证复印件背面 |
| --- | --- |

附：委托代理人身份证复印件（需同时提供正面及背面）

| 代理人身份证复印件正面 | 代理人身份证复印件背面 |
| --- | --- |

附件三、营业执照复印件

附件四、资格资信证明文件

附件五、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

我单位（供应商名称）宣布声明和承诺如下：

我单位参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录，且不是失信被执 行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经 营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：	年	月   日

附件六、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：	                          项目编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 磋商响应偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：仅填写有偏离的条款，如本表为空，则代表全部响应。

供应商：                               （盖单位公章）

法定代表人或者其委托代理人：                 （签字）

年    月    日

附件七、合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目名称：                               项目编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的合同条款 | 响应文件偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1．供应商应当逐条对照采购文件合同条款，就响应文件对合同条款存在的偏差与例外逐条做出说明；

2．如响应文件对合同条款无任何偏差，供应商仅需在本偏离表中填写“无偏离”即可。

3. 供应商未填写该表则表示完全满足磋商文件合同条款要求。

供应商：                               （盖单位公章）

法定代表人或者其委托代理人：                 （签字）

年    月    日

附件八、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 业主联系方式 | 工作主要内容 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在本表后附相关合同关键页（须包括合同服务内容、实施时间、合同金额、合同签页如果提供的是框架合同，需提供对应框架合同结算的发票或订单或结算单据)的复印件（加盖公章）

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

日    期：   年    月   日

附件九、企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采 购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位， 且本单位参加	单位的	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程

/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单 位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）:

日    期：   年    月   日

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证 明文件）

节能产品认证文件

（提供产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面）

环境标志产品认证文件

（提供产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。
附件十、技术规范偏离表

技术规范偏离表

项目名称：	                                       项目编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的技术规范条款 | 磋商响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：仅填写有偏离的条款，如本表为空，则代表全部响应。

供应商（盖章）:

授权代表（签字）：

日    期：   年    月   日

附件十一、项目技术说明或实施方案

附件十二、报价表

报价表

项目名称：                                             项目编号：

| 响应报价 （元，含税） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 品牌型号 |  |
| 供应商是否属于小微型企业 | （填写“是”或“否） |

供应商（盖章）:                        授权代表（签字）：

日    期：   年    月   日

说明：

1、人数为预估数量，具体人数以签订合同后，学校提交的名单为准。

2、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

3、“供应商是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。

4、 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

附件十三、分项报价表（如有）

供应商全称（公章）：

项目名称：

| 货物名称 | 规格型号 | 配置参数 | 生产厂家 |  | 数量 | 单价 | 税率 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  | 大写（小写） |  |  |  |  |  |

法定代表人（授权代表）签字：

日期：     年    月    日

注：

1、单价和总价均应包括全部设备价、包装费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费；

2、如果单价和总价不符时，以单价为准；

3、请提供本采购文件要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件；

4、定型产品须在表中标明所提供的设备品牌、规格型号及原产地；加工定制产品需在表中标明主要部件的名称、型号及原产地。

5、本项目为货物类采购，供应商所填写的税率应当按照国家标准的货物税率进行填写。

附件十四、其他证明文件