招  标  文  件

项目编号：JSZC-321181-DYWX-G2026-0002

项目名称：江苏省丹阳高级中学迁址新建校园文化项目

江苏万信项目管理有限公司

2026-03-13

目  录

第一部分   投标邀请	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求	1

三、获取招标文件	2

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	2

五、公告期限	2

六、其他补充事宜	2

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	4

第二部分   投标人须知	5

一、总  则	7

1．适用范围	7

2．定义	7

3．采购方式	7

4．投标费用	7

5．政策功能	8

二、招标文件	11

6．招标文件组成	11

7．招标文件的澄清和修改	12

三、投标文件	12

8．编制投标文件的工具	12

9．投标文件语言及度量衡单位	12

10.投标文件的构成	13

11.投标文件的编制	13

12.投标保证金	13

13.投标有效期	13

14.投标文件的式样和签署	14

15.投标文件的提交	14

16.投标文件的补充、修改或者撤回	14

四、开标及评标	14

17.开标	15

18.投标人资格审查	15

19.评标委员会组成	15

20.投标人符合性审查	16

21.无效投标的情形	17

22.串通投标的情形	18

23.投标文件详细评审	18

24.评标过程的保密	18

25.废标的情形	18

五、确定结果	19

26.确定中标人	19

六、授予合同	19

27.中标通知书	19

28.履约保证金	19

29.签订合同	20

七、询问、质疑、投诉	21

30.询问	21

31.质疑	21

32.投诉	22

八、诚实信用和解释权	22

33.诚实信用	22

34.适用法律及约束力	23

35.解释权	23

第三部分   合同条款	24

第四部分   采购需求	35

第五部分   评标办法和标准	63

1．采购代理机构职责	63

2．评标委员会职责	63

3．评标注意事项	63

4．评标过程的保密	64

5．报价前后不一致的处理原则	65

6．投标人资格审查	65

7．投标人符合性审查	66

8．技术和商务评估	67

9．相同品牌产品的处理原则	71

10.允许修改评标结果的情形	71

11.推荐中标候选人	72

第六部分   投标文件（格式）	73

一、资格部分	74

二、法定代表人身份证明书	85

三、法定代表人授权委托书	86

四、价格部分	87

五、技术部分	93

六、商务部分	96

七、其他部分	100

# 第一部分  投标邀请

项目概况

江苏省丹阳高级中学迁址新建校园文化项目 JSZC-321181-DYWX-G2026-0002 招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网- 苏采云电子交易平台获取招标文件，并于2026-04-15 09:30（北京时间）前按要求递交投标文件。

# 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321181-DYWX-G2026-0002

项目名称：江苏省丹阳高级中学迁址新建校园文化项目

预算金额：351.358万元

最高限价：351.358万元，投标报价不得超过最高限价，且各子项汇总金额不得高于对应项所列单项限价（单项限价详见采购标的清单），否则将按无效响应处理。

采购需求：省丹中新校区校园文化采购项目，涵盖户外文化景观、VIS及导视系统、室内文化内容，详细内容及要求见采购需求。

合同履行期限：合同签订后60日历天内完成供货及安装。

本项目是否接受联合体投标：不接受

# 二、申请人的资格要求：

- 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；

- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （6）根据镇江市财政局《关于进一步降低政府采购活动成本减轻政府采购供应商负担的通知》的文件要求，以上2-5的资格条件采取“信用承诺制”，即上述2-5要求的相关资格证明材料可提供《资格承诺函》（格式详见招标文件“第六部分投标文件（格式）”），在编制投标（响应）文件时无需再提供与上述四项相关的证明材料。供应商应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺。供应商承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标（成交），应承担相应的法律责任。

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于货物类采购，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的要求，本项目专门面向中小微企业采购，所谓中、小、微企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二条和第四条的规定，在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。本项目对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

- 3.本项目的特定资格要求：

- （1）拒绝下述供应商参加本次采购活动：①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。③投标截止时间前，投标人被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，不得参加本项目的采购活动。

# 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网-苏采云平台

方式：在线获取

售价：0.00元

# 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026-04-15  09：30（北京时间）

地点：江苏政府采购网-苏采云平台

# 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

# 六、其他补充事宜

## （一）采购文件获取的具体方式

1.潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）本项目通过“苏采云”系统进行交易。

（2）获取招标文件的方式：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件(后缀名为.kedt”)。

2.“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的江苏省电子政务证书认证中心CA（由江苏意源科技有限公司提供服务），电子签章为方正国际软件（北京）有限公司，省内各地区办理的“苏采云”系统下的CA全省通用。

3.招标文件(后缀名为“.kedt”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具。

4.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅，各投标人应在规定的时间内完成招标文件的下载，逾期可能会造成招标文件无法下载，由此导致的后果由各投标人自行承担。

## （二）投标响应文件递交方式及不见面交易相关注意事项

1.线上地点：将后缀名为“.kedt”的投标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip) --通过“苏采云”系统上传投标文件。具体详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》。在截止时间后送达及上传至“苏采云”系统的投标文件为无效文件，将被拒收。

2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”进入系统“开标大厅”。（苏采云系统使用稳定谷歌浏览器（100版本以下）或360安全浏览器（极速模式）参与不见面开标。）

3.本项目采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。

4.不见面交易相关要求和说明如下：

（1）不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

（2）开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”进入系统“开标大厅”参与开标过程；

（3）未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果；

（4）投标文件递交截止时间后，采购人或采购代理机构将在系统内公布投标人名单然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在投标截止时间后30分钟之间完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。

（5）因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

## （三）其他注意事项

1.采购人不统一组织现场查勘，供应商可自行联系采购人联系查勘。

2.本项目无需投标供应商缴纳投标保证金。

3.供应商对采购文件有异议的，可以在收到采购文件之日（或采购文件公告期届满之日）起七个工作日内，按采购文件的要求以书面形式向我方提出质疑，逾期将不再受理。

4.在投标截止前，请关注江苏省政府采购网站有无澄清公告，澄清或者修改的内容为本招标文件的组成部分。

# 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

单位名称：江苏省丹阳高级中学

单位地址：丹阳市新民西路138号

联 系 人：陆天柱

联系电话：0511-86550188

## 2.采购代理机构信息

单位名称：江苏万信项目管理有限公司

单位地址：丹阳市开发区兰陵路77号

联系方式：0511-86586999

## 3.项目联系方式

项目联系人：宋江辉

电    话：0511-86586999

# 第二部分    投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 投标人须针对本项目提交最具竞争力的报价，报价应涵盖本次招标要求提供的货物（服务）已发生或即将发生的全部费用（含税费），包括但不限于材料设备采购及制作费（含运输、装卸、保险、材料损耗及服务期质保服务等）、机械费、垂直运输费、二次搬运费、辅助材料费用、备品备件费、安装调试费、人工费、仓储费、运费、保险费、深化设计费、设计费、各类税费、劳保费、专利技术使用费、培训服务费、技术支持费及质保费用等所有相关费用，以及政策性文件规定及合同约定的所有风险、责任对应的各项应承担费用。投标报价为最终固定报价，供应商不得再以任何理由要求追加费用。同时，除非合同条款另有约定，否则供应商所报价格在合同履行期间不因市场波动等因素发生变动。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。 |
| 2 | 转包及分包 | 项目依法不得转包 ☑本项目不同意分包。 |
| 3 | 开标前答疑会 | ☑不组织 |
| 4 | 现场踏勘 | ☑不统一组织 |
| 5 | 演示 | ☑无 |
| 6 | 样品 | ☑不要求提供。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | ☑本项目不允许采购进口产品。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | ☑货物类。 □服务类。 本项目核心产品为： 大成文化小品 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：江苏省丹阳高级中学迁址新建校园文化项目，具体详见“第四部分 采购需求”的“采购标的清单”，属于其他未列明行业行业。 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：丹阳市财政局政府采购科0511-86521852。 |
| 12 | 特别说明 | 无 |

# 一、总  则

## 1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于江苏省丹阳高级中学迁址新建校园文化项目。

## 2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：江苏省丹阳高级中学。

2.2“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：江苏万信项目管理有限公司。

2.4“货物”系指本招标文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品，即：指项目需求清单、设计图纸中所列的内容。

2.5“服务”系指根据招标文件规定投标人承担的与供货有关的辅助服务，根据招标文件规定投标人承担的有关服务，如设计、安装、运输、保险、技术援助、其他的伴随服务以及投标人应承担的义务。服务亦包括招标文件中特别描述的其他形式的服务。

2.6“☑”系指适用本项目的要求。“☐”系指不适用本项目的要求。

## 3．采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式☑综合评分法。□最低评标价法。

3.2 本项目资格审查方式：☑资格后审 □资格预审

3.3 本次采购确定的中标人数量：1名

## 4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

☑成交供应商需向代理机构缴纳伍万伍仟贰佰元整（中标后按最终实际结算为准）服务费。

收费标准：招标代理服务费根据“关于印发《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的通知（苏招协〔2022〕002）”中的货物类费率标准计取，最终取费按固定总价收取。

采购代理费用收款信息：

收款单位：江苏万信项目管理有限公司

收款账号：70600188000070456

开户银行：江苏银行丹金路支行

☑其他费用：按实支付

4.2不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

## 5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，本项目专门面向中小微企业。投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网---政采贷”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

5.7实施本国产品标准及相关政策

5.7.1认定标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：产品在中国境内生产的组件成本产品总成本≥规定比例

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

5.7.2适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

5.7.3对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.7.4书面澄清、说明或者补正

评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

5.8 根据江苏省财政厅、国家金融监督管理总局江苏监管局、江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）要求，参与采购活动且中标、成交的企业，可以用履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。

# 二、招标文件

## 6.招标文件组成

6.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）拟签订的合同文本

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

## 7．招标文件的澄清和修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

# 三、投标文件

## 8.编制投标文件的工具

8.1 投标人须通过江苏政府采购网提供的最新响应文件制作软件编制投标文件。下载路径：江苏政府采购网—资料下载—《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》

## 9.投标文件语言及度量衡单位

9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

## 10.投标文件的构成

10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。

10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.3 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.4 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.5 具体填写格式详见招标文件第六部分。

## 11．投标文件的编制

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置。系统中的投标文件格式与招标文件第六部分不一致的，以招标文件第六部分规定的格式为准。

11.3 如没有按照招标文件要求和规定-编制投标文件及提交相关资料，其风险应由投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

## 12．投标保证金

12.1 本项目不收投标保证金。

## 13．投标有效期

13.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

13.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

## 14.投标文件的式样和签署

14.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

## 15．投标文件的提交

15.1 投标文件提交

15.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件制作完成后，登录“苏采云”系统在规定时间内完成提交。时间以“苏采云”系统时间为准。

15.1.2 截止时间以后提交的投标文件，“苏采云”系统将拒绝接收上传的任何投标文件。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

15.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

15.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

15.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

15.2 采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

## 16．投标文件的补充、修改或者撤回

16.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

16.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

16.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何补充、修改或撤回。

16.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

# 四、开标及评标

## 17．开标

17.1 采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

17.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。

17.3 投标人不足3家，不进入解密程序。

17.4 开标时，采购代理机构将在系统内发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。

17.5 因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

17.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为“苏采云”系统运行无故障。

17.7 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

17.8投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

## 18.投标人资格审查

18.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

## 19．评标委员会组成

19.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

## 20.投标人符合性审查

20.1 评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

20.2根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序的情形包括：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

符合上述情形的相关供应商，评审委员会应对其启动异常低价投标（响应）审查程序，包括：要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

20.3 投标文件澄清

20.3.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.3.2投标人的澄清应登录“苏采云”平台进入“澄清事项”模块进行。

20.4 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

## 21．无效投标的情形

### 21.1 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

(1) 未在提交截止时间前提交有效加密文件的；

(2) 由于投标人原因，未在规定时间内对投标文件进行有效解密的；

(3) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(4) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(5) 如是联合体，未提供有效联合体协议的；

(6) 不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

(7) 投标文件中提供了虚假或失实资料的；

(8) “信用中国”网站、中国政府采购网、“信用江苏”网站查询结果为失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单的；

(9) 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

(10)如有委托代理人，未提供供应商为其缴纳社保证明材料的；

(11)报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

(12)对招标文件规定的实质性要求的响应存在负偏离的；

(13)投标文件负偏离程度过大或过多，经评委会认定影响采购人实际使用的；

(14)投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

(15)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(16)投标人存在串通投标情形的；

(17)符合招标文件前款第20.2条规定的异常低价投标情形，评审委员会已启动异常低价投标审查程序，要求提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，而投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；

(18)法律法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

## 22. 串通投标的情形

### 22.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

## 23.投标文件详细评审

23.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

## 24.评标过程的保密

24.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

24.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

## 25．废标的情形

25.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

# 五、确定结果

## 26.确定中标人

26.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

26.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

# 六、授予合同

## 27．中标通知书

27.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

27.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

## 28.履约保证金

- 28.1□本项目不收取履约保证金

- ☑本项目中标供应商应提交合同金额10%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。

- 履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

- 履约保证金退还的条件：

- 货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

- 履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

- 履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

- 逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

- 支持和鼓励中标人自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函（保险）平台，平台可通过域名 www.jsdzbh.com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

## 29．签订合同

29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。

29.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

29.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

29.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

29.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

# 七、询问、质疑、投诉

## 30．询问

30.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

## 31．质疑

31.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。否则，采购人或采购代理机构不予受理。因项目需求、供应商资格条件、评审规则、合同文本、资格审查引起的质疑由采购人进行答复；除此以外的事项引起的质疑由采购代理机构进行答复。

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

31.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

31.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。采购人负责处理和答复所有质疑内容，采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

31.4采购人不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

31.5本项目采购人及江苏万信项目管理有限公司只接收以纸质原件形式送达的质疑。（本项目采购人及采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）

接收部门：江苏万信项目管理有限公司

接收地址：丹阳市开发区兰陵路77号名仕苑写字楼一楼西南角

联 系 人：宋江辉

联系电话：0511-86586999

31.6以下情形的质疑不予受理：

31.6.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

31.6.2超出政府采购法定期限的质疑。

31.6.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

31.6.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

31.6.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

## 32．投诉

32.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。

32.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

# 八、诚实信用和解释权

## 33．诚实信用

33.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

33.2 供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

33.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

33.4 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

33.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http：//www.jscredit.gov.cn），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

## 34.适用法律及约束力

34.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

34.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

## 35.解释权

35.1除相关法律法规规定外，本招标文件的解释权归采购代理机构所有。

# 第三部分  合同条款

# 丹阳市政府采购合同

项目编号：JSZC-321181-DYWX-G2026-0002

项目名称：江苏省丹阳高级中学迁址新建校园文化项目

采购人：江苏省丹阳高级中学

中标供应商：

合同条款

甲  方：江苏省丹阳高级中学（采购单位）

乙  方：                  （中标供应商）

见证方：江苏万信项目管理有限公司

甲、乙双方根据江苏省丹阳高级中学迁址新建校园文化项目公开招标的结果，签署本合同。

一、定义

合同中的下列术语应解释为：

1.1 “甲方”系指招标文件中所述购买服务的江苏省丹阳高级中学。

1.2 “乙方”系指招标文件中所述提供服务的供应商，即            。

1.3 “见证方”系指组织采购方，即江苏万信项目管理有限公司。

1.4 “货物”系指本招标文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品，即：指项目需求清单、设计图纸中所列的内容。

1.5“服务”系指本招标文件所述乙方应该履行的承诺和义务，根据招标文件规定乙方承担的有关服务，如设计、安装、运输、保险、技术援助、其他的伴随服务以及投标人应承担的义务。服务亦包括招标文件中特别描述的其他形式的服务。

1.6“合同”系指甲方与乙方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

1.7“合同价”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

二、服务范围和要求

本合同所提供的货物及服务详见招标文件第四部分及投标响应文件相应响应及承诺（乙方必须完全实现招标文件中的采购要求，如有不足或缺陷，由乙方自行负责弥补，甲方不再承担任何相关费用）。

三、合同价

本项目合同价为人民币大写：            （小写¥：         元）。

四、工期要求

1.乙方合同签订后60日历天内完成供货及安装。

2.乙方必须克服施工过程中的一切困难，确保工期目标，除不可抗力、变更、甲方明确提出停工要求外，乙方不得以任何理由延迟工期，否则，5天（含）以内，每延迟一天，支付2000元/天的违约金，超过5天，每超过一天，支付5000元/天的违约金，提前不奖。

四、质保及售后要求

（一）质量要求

1.为防止货物出现色差，乙方制作前应事先向甲方确认样品，经审查合格后方可制作实施。如现场实际与方案有偏差，甲方可进行适当调整。

2.乙方供应的产品如与采购清单、图纸不符合及质量不合格的，由乙方负责包退、包换，应在1日内给予处理并进行整改。

3.本项目质量达到国家“合格”标准，并按国家及省市现行规范文件和招标要求执行。同时，乙方必须在甲方要求的时间内无偿整改直至项目合格并通过验收。

4.施工过程中因乙方原因出现的质量问题，须及时进行整改并做好记录，确保同类问题不再出现，由此所造成的损失由乙方负责。

5.乙方必须对进场的材料及时进行报验，一旦发现材料存在质量问题或不符合工程要求的情况，应立即停止使用并进行处理，由此所造成的损失由乙方负责。

6.施工过程中，乙方应对所有隐蔽工程进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知相关人员进行验收，未经验收，不得进入下道工序的施工。

（二）质保要求

1.乙方负责本项目的维护、除尘、更新、坏损材料（设备）的更换等维修保养，结合本项目的具体情况，制定详细的维护计划，并经甲方认可同意。

2.本项目质量保修期为    年（自项目验收合格之日起算），质保期内，乙方及时免费修复和更换所有损坏部件，乙方在接到用户单位电话维修通知后，在12小时之内响应，并在48小时内完成修复或更换，期间为免费服务，如乙方不能及时响应的，甲方有权另行安排其他队伍进行修复，所产生的费用从质保金直接扣除。乙方未在规定的时间内及时处理故障，每次罚款1000元。在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，无条件给予全套更新。质量保修期满后，乙方有义务继续承担本项目的维保（维修和保养），可收取相应的零部件和材料成本费。

3.在质保期内，不可抗力造成的损坏（不可抗力包括暴风雪、闪电、洪水、台风、火灾、飓风、地震、或其他类似的自然或社会事件）修复和更换费用另外结算。

4.质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人以书面形式通知成交供应商并有权提出索赔。

5.若采购需求中对采购标的的质量明确了执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

（三）售后服务

1.本项目要求质量保修期内乙方对产品质量实行三包，免费为本项目采购的所有产品提供维修、保养、替换故障部件等服务。此项目要求提供技术支持服务，处理用户出现的各种问题和故障，以保证用户工作的正常运行。

2.售后人员配备情况：本项目的保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派技术人员到采购单位使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。售后人员配备不少于1人，提供售后人员相关信息及提供免费保修电话。

3.响应时间：在质保期内，乙方及时免费修复和更换所有损坏部件，乙方在接到用户单位电话维修通知后，在    小时之内响应，并在    小时内完成修复或更换，期间为免费服务，如乙方不能及时响应的，甲方有权另行安排其他队伍进行修复，所产生的费用从质保金直接扣除。乙方未在规定的时间内及时处理故障，每次罚款2000元。在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，无条件给予全套更新。质量保修期满后，乙方有义务继续承担本项目的维保（维修和保养），可收取相应的零部件和材料成本费。

4.质量保修期满后，乙方仍有义务提供优惠的技术服务（包括提供货物维护、备件等）。

5.质量保修期满后主要产品、配件优惠方案：售后服务期结束后，乙方应当提供保修服务，收取费用不得高于其他服务客户的费用。

6.乙方未在上述规定时间内履行售后服务义务的，采购人可选择是否委托第三方代为处理，由此产生的费用及损失均由乙方承担。

五、施工要求

1.结构部分

①应满足本项目的要求，材料、结构和安装方式应科学、环保。

②应确保安全可靠，结构合理、并保证其强度、稳定性和可靠性达到国家及省市现行规范文件和招标要求。

③结构完善，应与展示主题以及各展项的展示设计要求相结合；

④对投入使用的展柜要结合展品陈列的需要采用保护措施。

2.材料部分

①所有材料的质量、品种、规格、性能及制作、安装等环节，必须符合国家规范，以及江苏省、镇江市的相应地方规范、招标文件要求和材料厂家的技术规范。供货时须按甲方要求提供质量保证书、出厂合格证、检测报告等证明文件。甲方有权随机抽取部分材料，委托权威检测检验机构进行封存及送检，由该机构出具书面检验报告（检测费用由甲方承担，若检测结果不合格，相关费用由乙方承担）。若检测结果不符合质量及技术标准要求，或规格与约定不符，乙方须在甲方要求的时限内将不合格材料清出施工场地，并重新采购符合要求的材料；同时对涉及不合格材料的所有工序，使用合格材料重新返工。因使用不合格材料给项目造成的损失，由乙方承担全部责任；由此延误的工期不予顺延，且乙方须承担二次送检费用。若合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范及标准出台，乙方应确保其合同产品符合新的国家或行业（部）规范及标准，由此增加的费用及风险由乙方自行承担。

②投标人应保证货物在其使用寿命内具有良好的性能；

③严禁使用国家明令淘汰的材料；

3.安装部分

①线路走线规范,保证安全距离并设置合乎标准的阻燃隔离层,对走线易损部位采取特别保护措施,且线径截面容量须满足使用要求；

②布线系统材料应选用相应的阻燃型护套线缆和阻燃型配线设备；

③管道的覆土深度应根据土壤冰冻深度、荷载、管道材质及管道交叉等因素合理确定。

4.灯光的使用

①必须运用专业光源，结合整体设计方案的需要，达到层次分明，分布合理，效果突出，并达到使用的照明、照度要求；

②分功能区域、结合使用要求分段设置开关控制，并按照不同使用模式设计电气控制系统；

③使用节能环保、寿命长的灯具，并根据实际情况使用无紫外线辐射、冷光源的节能灯具，达到角度可调、方便维护等标准。

5.其他相关要求

①乙方应加强组织领导，建立健全项目领导小组和工作计划，做到职责明确，人员明确固定，责任到位。并将本次项目领导组织网络及项目计划安排、防范措施提交至甲方。

②乙方在项目实施期间应配备专职安全人员，并持证上岗，如因乙方原因造成安全、质量事故或成品损坏等事故，由乙方承担一切经济法律责任，与甲方无关。

③乙方应加强安全教育，对每一位上岗人员进行安全技术交底和安全技术教育，建立健全安全教育台账。上岗人员应互相关心、互相监督、做到安全实施。项目实施期间，由于乙方违章操作，野蛮施工而造成的各项安全事故均由乙方承担一切经济法律责任，与甲方无关；如导致甲方受到财产损失，乙方应作全额赔偿。

④施工及管理要求

乙方须充分考虑，交叉施工对本项目施工区域、施工顺序、施工相关节点的影响。保障顺利交付。

乙方必须要保证项目实施方案的合法性、合理性，一切侵权行为带来的损失，均由乙方承担。

乙方在施工过程中须沟通协调，因缺少沟通协调而造成的一切后果如延误工期等，将由乙方负责。

- 在项目实施期间，乙方应无条件地遵守现场的各项规章制度，并承担责任，由此所带来的影响乙方自行全面评估、综合考虑、风险包干，不得以任何理由提出增加相关费用。

项目实施期间，乙方应无条件的接受采购单位的质量监督，对于甲方提出的问题要及时整改，整改完毕后通知采购单位检查验收，合格后书面报送甲方备案。

乙方必须按照相关技术标准施工，不得擅自修改项目实施方案，不得偷工减料。

甲方可能根据现场项目进展实际状况，对施工工期、承包范围做调整。乙方须无条件配合、执行，并按照有关约定按期、保质地完成施工任务。

乙方应对本项目的质量、安全等方面全面负责，如乙方原因造成质量、安全等事故，乙方承担一切经济法律责任，与甲方无关。

乙方不得以找不到材料为由，要求更换材料和施工工艺，如果严重影响整体工程，甲方有权追究其责任，并相应给予惩罚。

- 乙方须无条件配合甲方，并按照有关约定按期、保质保量地完成本项目。

- 开工后，乙方须于进场之日起2日内上报包含人、机、料配置等内容的详细施工进度计划、分项技术方案及安全文明施工方案。若乙方未按时上报，甲方有权责令停工，乙方须向甲方支付2000元违约金，并承担因工期延误产生的一切违约责任。

- 乙方施工期间需要上报每周计划，不按时报该计划，乙方应支付甲方违约金500元，周计划是甲方对乙方施工进度的重要考核目标，若乙方不能完成周计划的90％（含），将给予1000～3000元（人民币）的阶段违约处罚，如若总的工期没有拖延，则撤销阶段违约处罚，如若总的工期拖延，则按照拖延天数还要追加违约处罚。

- 需要进行检测或验收的内容，必须达到法定设计要求和相应的国家规范要求，并应保证一次性验收通过。

- 乙方若对甲方提供的任何要求存在意见，必须与甲方进行沟通并获得书面认可后，方可修改要求实施。否则，无论是否影响工程质量，均视为质量问题。

- 乙方若在项目实施期间出现质量问题，而又不能及时整改，必须承担每处人民币500～5000元的违约处罚。

- 成品保护：乙方自行负责成品保护及巡查看管直至通过验收并移交，项目实施过程中如有损坏，由乙方负责恢复维护。

- 材料样板：乙方所使用任何材料，必须提前提供实物样板，并取得甲方书面确认后，方可使用。

- 乙方须与其它专业承包人密切配合，保持畅通的沟通渠道，且服从甲方的统一协调。乙方负责所有招标范围内的施工协调、矛盾处理，并承担由此发生的一切费用。乙方负责施工、设计及制作等所有招标范围内的协调、矛盾处理，并承担由此发生的一切费用。

- 乙方必须到现场踏勘，充分了解现场的条件，以利于项目实施。

- 乙方不得以任何理由将本项目转包他人，一经发现，甲方有权随时解除合同，由此造成的责任和全部损失由乙方无条件承担。

- 乙方必须充分考虑到如连续下雨、其他专业工序交叉作业等全部因素对工期的影响，采取雨季施工措施和夜间抢工措施，该项费用包含在合同总价中。除非甲方要求，乙方不得因包括但不限于上述任何因素而要求工期顺延，不得因上述因素要求额外签证。

- 项目实施期间，乙方应执行相关政策要求，因乙方原因，引起的一切罚款、矛盾、投诉（含有可能对周边单位影响的投诉）均由乙方自行解决，若不能及时解决，由此对甲方造成工期影响、社会负面影响的，甲方还将保留对乙方索赔的权力。

- 项目实施期间甲方应给予乙方的密切配合，乙方应同样对甲方的合理要求给予积极的配合。

- 要求乙方的现场实施人员统一服装、佩戴统一安全帽、乙方所有工人须佩戴有单位及姓名的工牌，否则，甲方有权禁止乙方人员进入工地，每发现一次，罚款100元/人次。且甲方有权为乙方统一购买衣帽，所需费用直接从工程款中扣除。

- 施工中产生的建筑垃圾必须及时清理，保证施工现场的整洁。否则甲方有权委托其他单位进行清理，费用从乙方工程款中直接扣除，并有权进行人民币500～5000元的相应处罚。场地移交后，施工区域的垃圾由乙方负责清理。

- 乙方应执行包括但不限于环境保护、水土保持等相关规定，若引起罚款、投诉均由乙方自行解决。如对甲方造成社会负面影响，甲方有权进行索赔。

- 人员住宿与办公：由乙方在场外自行解决，工地不允许住人。

- 材料堆场与仓库：由乙方根据场地情况布置堆场或与总包协商解决。

- 本要求未提及内容，按有关国家规范、标准以及设计图纸执行。

六、付款周期

1.预付款

□ 经双方协商乙方自愿放弃预付款。

□ 合同签订后甲方收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内，支付合同价30%的预付款。

2.付款方式

项目验收合格后第一年，甲方在收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内，支付至合同金额的50%；项目验收合格后第二年（经审计后），甲方在收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内，支付至审定价的85%；项目验收合格后第三年，甲方在收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内，按审定金额结清余款。

七、结算原则

1.结算依据为经业主确认的设计方案和施工图纸、招标文件、答疑文件、投标文件及现场实际情况等。

2.本项目采用“固定全费用综合单价”计价方式。具体按以下方法进行结算：

- 工程量根据现场实际完成合格工程量进行结算（如按投标时设计文件计算的工程量大于投标时投标报价书的工程量或设计文件未达到招标要求或设计文件存在设计缺陷，而导致工作量增加或产生新增项目，均由乙方无偿实施，视同让利、优惠；实际完成合格工程量小于设计文件计算的工程量，则按实际完成合格工程量进行结算。设计文件包含设计方案及各设计图纸）；

- 3.结算审核定价时，材料或设备在市场价格不公开透明、难以询取的情况下， 乙方应根据甲方要求，提供商品价格来源、依据，比如采购合同、票据、支付凭证等，达到可供审核程度，作为核实、验证真实价格的参考。

- 4.本项目实施过程中不论设计方案及设计图纸如何调整，最终结算价不得超过中标价，如果超过中标价，则最终结算价按中标价计算。

5.乙方应当配合结算审计工作。若承包人未履行配合义务或无正当理由（未按合同约定的计量计价方式）拒绝接受审计结果的，发包人有权暂停支付工程款。

- （1）结算审计核减率≤7%的，审计费由甲方承担。

- （2）结算审计核减率＞7%的，超过部分的审计费由乙方承担，并直接在审定结算中予以折抵。

八、安全施工

1.项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

（1）乙方须按国家、地方相关法律法规及相关管理规定要求，完成各项安全文明施工管理工作。

（2）乙方必须确保本项目安全实施（施工场地内及施工运输过程中），若发生不安全问题，自行负责处理并承担一切责任，并同时向甲方承担中标价的3%违约金。乙方在组织实施时需及时清运施工废弃物，材料堆放整齐有序，保持施工场地整洁、交通畅通。服从甲方及相关主管部门的管理要求，主动协调、解决问题，若在项目实施期间出现因场地清洁、交通不畅等违反安全文明施工管理规定的情况，所发生的一切费用均由乙方承担，同时还需接受甲方每次5000元的罚金。

2.关于治安保卫的特别约定：乙方在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：乙方在开工后7天内编制项目场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在项目实施过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，乙方应立即向甲方及当地政府报告。甲方和乙方应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失 。

3.文明施工

合同当事人对文明施工的要求：项目现场应在适当位置悬挂施工标志和文明施工标语，危险区域应当设置危险警示标牌和警示灯。现场围护要求坚固、稳定、整洁、美观，现场车辆应当采取有效措施，确保不污染道路和环境。甲方有权监督乙方的文明施工措施按照相关管理规定实施到位。由于乙方疏于采取文明施工措施所造成的必要费用的支出，应由乙方自行承担。

乙方在施工中污染周围环境、施工噪音干扰他人等所引起的政府职能部门罚款或停工整改或引起周围居民纠纷和索赔时，其所有发生的费用与损失将全部由乙方自行承担。

乙方未按国家及地方相关规定要求完成安全文明管理工作的，须限期改正到位。乙方拒不整改或整改后仍达不到要求的，甲方有权委托第三方按国家及地方相关规定进行代为整改，所发生的费用由乙方承担，甲方可在应付的当期款项中扣除。

九、分包与转包

本项目禁止一切非法分包、转包。

十、履约保证金

1.乙方应提交合同金额10%的履约保证金，即         元 。

2.履约保证金支付方式：履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。

3.如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

4.甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。项目验收合格后，乙方出具验收报告及履约保证金收据申请退付，甲方收到乙方退付申请后5个工作日内将履约保证金无息退还乙方（出具保函、保险保单的费用不予退还），逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  （按同期银行活期存款利息）/%计算，最高限额为本合同履约保证金的/%。

十一、违约责任

1.甲方或乙方如违约，应按《中华人民共和国民法典》和招标文件的约定承担其违约责任，赔偿因其违约给对方造成的损失。具体由双方在合同中约定赔偿损失的计算方法或者约定支付违约金的数额或计算方法。

2.如乙方未能按本项目工期和质量承诺书内容、采购文件相关要求实施，甲方有权扣除其履约保证金。

十二、争议处理

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向项目所在地的人民法院起诉。

十三、合同生效与终止

1.由于水灾、火灾、地震、干旱、战争等无法预见、无法避免和无法克服的事件导致一方不能或暂时不能全部或部分履行本合同，该方可以依法减轻或免除其义务和责任。但受不可抗力事件影响的一方须尽快将不可抗力的情形书面通知另一方，并在一定的范围内采取积极行为减轻不可抗力所造成的损失。在不可抗力事件消除后应尽快将有关机构出具的证明送交对方，并由甲、乙双方协商确定本合同变更内容。

2.本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。

3.甲、乙双方履行完本合同规定的义务后，本合同即行终止。

十四、其他事项

1.甲方有权对乙方项目实施期间各个阶段进行监督和管理，包括但不限于设计、制作、施工、验收、质保期内的养护等各项工作，乙方必须接受并服从甲方的监督、管理要求，无条件提供中间过程工作成果。

2.乙方在项目实施过程中，根据现场情况预留设备检修口，否则，因此带来的一切不利影响均由乙方承担。

3.中标项目负责人中标后不得更换，中标项目负责人必须常驻现场实施管理（如因特殊原因需请假，须提前向甲方汇报并办理书面请假手续）。甲方将安排相关人员不定期进行抽查，一旦发现中标项目负责人未在施工现场，也未履行书面请假手续，均视为旷工，按合同相关约定进行严肃处理。

4.该项目实施过程中项目负责人和项目部人员必须常驻现场实施管理，项目负责人和项目部人员资格条件须符合国家规定，中途项目负责人和项目部人员需离岗必须履行书面请假手续并经甲方同意。若未经甲方同意而擅自离岗的，将处以每人每天500元的违约金，在支付工程款时从应付的工程款中扣除。若擅自离岗连续达 7 天以上的，经甲方提出仍未改正的，甲方有权终止合同，因此给甲方造成损失的，甲方将依法追偿。

5.乙方自行承担项目施工过程中的质量、任何状况下的安全责任。非甲方原因，发生的一切问题和责任与甲方无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由乙方自理。若乙方不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到项目进度时，甲方有权处理相关事务，所发生的费用在支付工程款时扣除。

6.在本合同履行过程中，如乙方发生如下情形之一，甲方将视乙方严重违约，立即解除合同，乙方承担违约责任并承担由此造成的一切损失，乙方在现场的人员无条件退场， 乙方在现场的设备和材料无条件供甲方使用，其设备租金和材料价值如有剩余，待双方商定或法院判决生效后7天内支付。

① 不同意本项目合同条件；

② 停工或拖延施工进度或影响施工质量；

③ 无正当理由，单方面要挟甲方提高合同价款；

④ 无正当理由，单方面要挟甲方给予某种补偿。

7.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

8.本合同经甲方、乙方签字盖章后生效。本合同一式肆份，甲乙双方、财政监督管理部门、见证方各壹份。

9.如需修改或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，并签署书面修改或补充协议，提交见证方一份备案。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

甲方（单位盖章）：

地    址：

联系电话：

法定代表人或授权代表（签字）：

乙方（单位盖章）：

地    址：

联系电话：

法定代表人或授权代表（签字）：

见证方（单位盖章）：

地    址：

联系电话：

合同签订日期：    年    月    日

# 第四部分 采购需求

# 一、项目概况

江苏省丹阳高级中学，是江苏省普通高中拔尖创新人才培养试点学校，亦是江苏省首批高品质示范高中建设立项学校。学校肇始于1941年四川青木关，前身为“国立社会教育学院附属中学”，1946年迁至丹阳夫子庙。此后历经数次易名，1996年定名为江苏省丹阳高级中学，2022年加挂“南京大学附属丹阳中学”校牌。巍巍大成殿，见证着“大成”教育理念的薪火相传；郁郁笔架山，承载着丹中“复兴民族”的使命梦想；幽幽砚池水，浸润着丹中学子“责在吾人”的职责担当。从丹阳最早的学宫到县立初级中学，从国立社教附中到江苏省丹阳高级中学，“正谊明道，成德达材”的校训始终激励着一代代丹中学子、一批批“大成人才”。

因学校发展需要，新校区选址丹阳市练湖度假区（练湖生态区），北临北三环、东接新区大道，为26轨78班高中学校，占地面积262.3亩，总投资约11亿元。项目建设内容涵盖教学楼、行政信息楼、综合楼、礼堂、图书馆、中讲堂、宿舍楼、体育馆等功能建筑。新校区设计秉承省丹中“大成”教育文化内核，融合练湖水城自然生态禀赋，以文化与生态为两大核心主题，旨在将省丹中新校区打造成生态湖畔的文化新星。

当前，新校园即将正式启用，为推动校园文化建设项目高质量落地，现特此启动江苏省丹阳高级中学迁址新建校园文化项目采购工作。

项目所属行业：其他未列明行业

# 二、采购标的

| 一、户外文化景观部分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单项限价（元） | ★技术参数及要求 | 备注 |
| 1 | 大成文化小品 | 1 | 组 | 200000 | 规格： 高3000*长7322mm，单面展示。 材质工艺： 结构造型304不锈钢+成品字,板材厚度≥2mm。 制作工艺： 结构造型激光切割焊接，表面电镀或烤氟碳漆工艺； 画面： 腐蚀填色工艺； 安装方式： C30砼基础（表面复原原地面形态）+预埋铁件（不锈钢管结构）；尺寸详见图纸 | 详见设计方案P4-8 |
| 2 | 景观宣传栏 | 1 | 个 | 35000 | 规格： 高2400*长8710mm，单面展示。 材质工艺： 结构造型304不锈钢，板材厚度≥1mm；6mm厚钢化玻璃 制作工艺： 结构造型激光切割焊接，表面烤氟碳漆工艺；橱窗钢化玻璃+液压杆开合方式。 画面： 木纹热转印+丝网印刷； 安装方式： C30砼基础（表面复原原地面形态）+预埋铁件（不锈钢管结构）；尺寸详见图纸 | 详见设计方案P9-10 |
| 3 | 育人文化 | 1 | 组 | 20000 | 规格： 高2350*长3500mm，厚度50mm，单面展示。 材质工艺： 结构造型304不锈钢，板材厚度≥1.5mm；15mm厚钢化玻璃 制作工艺： 结构造型激光切割焊接，表面烤氟碳漆工艺；骨架嵌入钢化玻璃；面304不锈钢雕刻镂空画面。 画面： uv打印+丝网印刷+激光雕刻； 安装方式： C30砼基础（表面复原原地面形态）+预埋铁件（不锈钢管结构）；尺寸详见图纸 | 详见设计方案P11-12 |
| 4 | 图书馆宣传栏 | 1 | 个 | 38000 | 规格： 高2550*长7540mm，单面展示。 材质工艺： 结构造型304不锈钢,板材厚度≥1.5mm；6mm厚钢化玻璃 制作工艺： 结构造型激光切割焊接，表面烤氟碳漆工艺，橱窗钢化玻璃+液压杆开合方式。 画面： 木纹热转印+丝网印刷+激光雕刻； 安装方式： C30砼基础（表面复原原地面形态）+预埋铁件（不锈钢管结构）；尺寸详见图纸 | 详见设计方案P13-14 |
| 5 | 教学楼景观墙 | 3 | 块 | 72000 | 规格： 高3000*长9600mm，单面展示。 材质工艺： ·墙面部分：防水腻子，户外油漆 ·画面部分：30mm不锈钢方管焊接龙骨+20*30mm木条；高清喷绘布；定制不锈钢收口条 ·底部部分：结构造型304不锈钢,板材厚度≥1.5mm。 制作工艺： ·墙面部分：防水腻子找平，户外油漆滚涂 ·画面部分：uv打印 ·底部部分：烤氟碳漆、丝网印刷 画面：户外高清喷绘； 安装方式： 木条固定喷绘布面不锈钢收口条收口，底座胀管安装 | 详见设计方案P15-16 |
| 6 | 党建小品 | 1 | 个 | 26000 | 规格： 高1650*长5000mm，单面展示。 材质工艺： 结构造型304不锈钢+304不锈钢精工烤漆字,板材厚度≥1.5mm； 制作工艺： 结构造型激光切割焊接，表面烤氟碳漆工艺， 画面：氟碳烤漆、激光雕刻 安装方式： C30砼基础（表面复原原地面形态）+预埋铁件（不锈钢管结构）；尺寸详见图纸 | 详见设计方案P17-18 |
| 7 | 体育馆外墙 | 1 | 个 | 20000 | 规格： 高3330*长8000mm，单面展示。 材质工艺： 结构造型304不锈钢+304不锈钢精工烤漆字,板材厚度≥1.5mm； 制作工艺： 结构造型激光切割焊接，表面烤氟碳漆工艺， 画面： 烤氟碳漆+304不锈钢精工字； 安装方式： 2mm厚304不锈钢方管骨架，不锈钢膨胀螺丝固定 | 详见设计方案P19-20 |
| 二、VIS及导视部分 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 户外总导览1 | 2 | 个 | 24000 | 规格： 导视牌：宽2400*高1700mm，底座厚度300mm，展板厚度150mm，单面展示。 材质工艺： 结构造型304不锈钢+304本色拉丝不锈钢，板材厚度≥2mm。 制作工艺： 结构造型激光切割焊接，表面烤氟碳漆工艺+木纹热转印； 画面：不锈钢烤氟碳漆+防紫外线高清UV打印+丝网印刷、环保油墨； 安装方式： 画面镜钉安装；C30砼基础（表面复原原地面形态）+预埋铁件（不锈钢管结构）；尺寸详见图纸 | 详见设计方案P33-34 |
| 9 | 户外总导览2 | 2 | 个 | 18000 | 规格： 导视牌：宽740*高2200mm，厚度120mm，单面展示。 材质工艺： 结构造型304不锈钢+304本色拉丝不锈钢，板材厚度≥2mm。 制作工艺： 结构造型激光切割焊接，表面烤氟碳漆工艺+木纹热转印； 画面： 不锈钢烤氟碳漆+防紫外线高清UV打印+丝网印刷、环保油墨； 安装方式： C30砼基础（表面复原原地面形态）+预埋铁件（不锈钢管结构）；尺寸详见图纸 | 详见设计方案P35-36 |
| 10 | 户外指引牌 | 2 | 个 | 9600 | 规格： 导视牌：宽400*高2200mm，厚度120mm，单面展示。 材质工艺： 结构造型304不锈钢+304本色拉丝不锈钢，板材厚度≥2mm；3mm有机板。 制作工艺： 结构造型激光切割焊接，表面烤氟碳漆工艺+木纹热转印； 画面： 不锈钢烤氟碳漆+防紫外线高清UV打印+丝网印刷、环保油墨； 安装方式： C30砼基础（表面复原原地面形态）+预埋铁件（不锈钢管结构）；尺寸详见图纸 | 详见设计方案P37-38 |
| 11 | 停车场指示牌 | 4 | 个 | 24000 | 规格： 导视牌：宽490*高2400mm，厚度120mm，单面展示。 材质工艺： 结构造型304不锈钢+304本色拉丝不锈钢+20mm厚度不锈钢精工烤漆平面字，板材厚度≥2mm。 制作工艺： 结构造型激光切割焊接，表面烤氟碳漆工艺+木纹热转印； 画面： 不锈钢烤氟碳漆+丝网印刷、环保油墨； 安装方式： C30砼基础（表面复原原地面形态）+预埋铁件（不锈钢管结构）；尺寸详见图纸 | 详见设计方案P39-40 |
| 12 | 路名牌 | 4 | 个 | 16800 | 规格： 导视牌：宽820*高2200mm，底座厚度120mm；柱体厚度80mm；牌面厚度40mm，单面展示。 材质工艺： 结构造型304不锈钢，板材厚度≥2mm。 制作工艺： 结构造型激光切割焊接，表面烤氟碳漆工艺+木纹热转印； 画面： 不锈钢烤氟碳漆+丝网印刷、环保油墨； 安装方式： C30砼基础（表面复原原地面形态）+预埋铁件（不锈钢管结构）；尺寸详见图纸 | 详见设计方案P41 |
| 13 | 楼名字规格1 | 10 | 个 | 9000 | 规格： 304不锈钢立体字，单字600mm字高，侧厚50mm，字材厚度1.2mm 制作工艺： 激光切割，表面烤氟碳漆/电镀工艺（提供色样供甲方选择确认）； 安装方式： 立体字做挂耳，M10不锈钢膨胀螺丝打孔贴墙安装； 结构胶封边防水处理 注：楼宇命名暂未确认，最终制作根据甲方确认字体 以选定规格内尺寸进行制作，间距根据楼宇字数实际匹配调整。 | 详见设计方案P42 |
| 14 | 楼名字规格2 | 37 | 个 | 37000 | 规格： 304不锈钢立体字，单字800mm字高，侧厚50mm，字材厚度1.2mm 制作工艺： 激光切割，表面烤氟碳漆/电镀工艺（提供色样供甲方选择确认）； 安装方式： 立体字做挂耳，M10不锈钢膨胀螺丝打孔贴墙安装； 结构胶封边防水处理 注：楼宇命名暂未确认，最终制作根据甲方确认字体 以选定规格内尺寸进行制作，间距根据楼宇字数实际匹配调整 | 详见设计方案P42 |
| 15 | 楼名字规格3 | 6 | 个 | 7200 | 规格： 304不锈钢立体字，单字1200mm字高，侧厚80mm，字材厚度1.2mm 内衬1.2mm厚40*40mm不锈钢方管骨架。 制作工艺： 激光切割，表面烤氟碳漆/电镀工艺（提供色样供甲方选择确认）； 安装方式： 立体字做挂耳，M10不锈钢膨胀螺丝打孔贴墙安装； 结构胶封边防水处理 注：楼宇命名暂未确认，最终制作根据甲方确认字体 以选定规格内尺寸进行制作，间距根据楼宇字数实际匹配调整 | 详见设计方案P42 |
| 16 | 楼名字规格4 | 40 | 个 | 56000 | 规格： 304不锈钢立体字，单字1500mm字高，侧厚80mm，字材厚度1.2mm 内衬1.2mm厚40*40mm不锈钢方管骨架。 制作工艺： 激光切割，表面烤氟碳漆/电镀工艺（提供色样供甲方选择确认）； 安装方式： 立体字做挂耳，M10不锈钢膨胀螺丝打孔贴墙安装； 结构胶封边防水处理 注：楼宇命名暂未确认，最终制作根据甲方确认字体 以选定规格内尺寸进行制作，间距根据楼宇字数实际匹配调整 | 详见设计方案P42 |
| 17 | 楼名字-骨架款式 | 3 | 个 | 4800 | 规格： 304不锈钢立体字，单字1500mm字高，侧厚80mm，字材厚度1.2mm 内衬1.2mm厚40*40mm不锈钢方管骨架。 制作工艺： 激光切割，表面烤氟碳漆/电镀工艺（提供色样供甲方选择确认）； 安装方式： 外墙加装50*50*2mm304不锈钢脚架，立体字焊接固定其上；M10不锈钢膨胀螺丝固定，接口结构胶防水处理 注：楼宇命名暂未确认，最终制作根据甲方确认字体 以选定规格内尺寸进行制作，间距根据楼宇字数实际匹配调整 | 详见设计方案P43 |
| 18 | 双片式宣传栏 | 7 | 个 | 87500 | 规格： 宽5000*高2200mm，厚度250mm，单面展示。 材质工艺： 结构造型304不锈钢+304本色拉丝不锈钢，板材厚度≥2mm。6mm钢化玻璃 制作工艺： 结构造型激光切割焊接，表面烤氟碳漆工艺+木纹热转印；橱窗钢化玻璃+液压杆开合方式 画面： 不锈钢烤氟碳漆+丝网印刷、环保油墨； 安装方式： C30砼基础（表面复原原地面形态）+预埋铁件（不锈钢管结构）；尺寸详见图纸 | 详见设计方案P44 |
| 19 | 单片式宣传栏 | 4 | 个 | 36000 | 规格： 宣传栏：宽2720*高2200mm，厚度250mm，单面展示。 材质工艺： 结构造型304不锈钢+304本色拉丝不锈钢，板材厚度≥2mm。6mm钢化玻璃 制作工艺： 结构造型激光切割焊接，表面烤氟碳漆工艺+木纹热转印；橱窗钢化玻璃+液压杆开合方式 画面： 不锈钢烤氟碳漆+丝网印刷、环保油墨； 安装方式： C30砼基础（表面复原原地面形态）+预埋铁件（不锈钢管结构）；尺寸详见图纸 | 详见设计方案P45-46 |
| 20 | 垃圾桶1-户外使用 （可回收/不可回收） | 80 | 组 | 152000 | 规格： 垃圾桶：宽1062*高980mm，厚度330mm，双面开口，投入口为固定开敞式，内胆取出方式为背开门式。内胆：1.2mm厚宽390*深250*高550mm304不锈钢板内桶，前后加装不锈钢折叠拉手，门：2mm厚470*634mm304不锈钢外开门，门板四周折边，竖向加强筋，内金属焊接限位板。 材质工艺： 结构造型304不锈钢+304本色拉丝不锈钢，板材厚度≥2mm。 制作工艺： 结构造型激光切割焊接，表面烤氟碳漆工艺+木纹热转印；窗口开口处采用内折弯工艺 画面： 不锈钢烤氟碳漆+木纹热转印+uv打印、环保油墨； 安装方式： 据实地摆放内部不锈钢膨胀螺丝固定 | 详见设计方案P47 |
| 21 | 垃圾桶2（有害垃圾） | 3 | 个 | 3900 | 规格： 垃圾桶：宽490*高980mm，厚度330mm，双面开口，投入口为固定开敞式，内胆取出方式为背开门式。内胆：1.2mm厚宽390*深250*高550mm304不锈钢板内桶，前后加装不锈钢折叠拉手。门：2mm厚470*634mm304不锈钢外开门，门板四周折边，竖向加强筋，内金属焊接限位板。 材质工艺： 结构造型304不锈钢+304本色拉丝不锈钢，板材厚度≥2mm。 制作工艺： 结构造型激光切割焊接，表面烤氟碳漆工艺+木纹热转印；窗口开口处采用内折弯工艺 画面： 不锈钢烤氟碳漆+木纹热转印+uv打印、环保油墨； 安装方式： 据实地摆放内部不锈钢膨胀螺丝固定 | 详见设计方案P48 |
| 22 | 垃圾桶3（室内） | 40 | 个 | 44000 | 规格： 垃圾桶：宽290*高720mm，厚度290mm，双面开口，投入口为固定开敞式，内胆取出方式为侧开门式。内胆：1.2mm厚宽210*深210*高400mm304不锈钢内桶，前后加装不锈钢折叠拉手。门：2mm厚270*460mm304不锈钢门板，门板四周折边，竖向加强筋，内金属焊接限位板。 材质工艺： 结构造型304不锈钢+304本色拉丝不锈钢，板材厚度≥2mm。 制作工艺： 结构造型激光切割焊接，表面烤氟碳漆工艺；窗口开口处采用内折弯工艺 画面： 不锈钢烤氟碳漆+木纹热转印+uv打印、环保油墨； | 详见设计方案P49 |
| 23 | 垃圾桶4（生活垃圾桶） | 40 | 个 | 12000 | 规格： 240L带盖 材质工艺： 高密度聚乙烯原料 | 详见设计方案P50 （需提供样品经甲方确认后进行 批量供货） |
| 24 | 植物名牌 | 40 | 个 | 14000 | 规格： 植物名牌：宽250*高500mm，立柱厚度25mm，牌面厚度20mm。 材质工艺： 结构造型304不锈钢+304本色拉丝不锈钢+304古铜色铭牌，板材厚度≥1.5mm，。 制作工艺： 结构造型激光切割焊接，表面烤氟碳漆工艺； 画面： 不锈钢烤氟碳漆+uv打印、环保油墨； 安装方式： 成品直埋式安装工艺，现场定位挖坑，花草牌基础直接植入坑体，分层填土夯实固定。 | 详见设计方案P51 （具体内容需根据甲方要求进行深化设计，经由甲方审核确认无误后制作） |
| 25 | 警示牌 | 20 | 个 | 9000 | 规格： 警示牌：宽400*高500mm，立柱厚度25mm，牌面厚度20mm。 材质工艺： 结构造型304不锈钢+304本色拉丝不锈钢，板材厚度≥1.5mm。 制作工艺： 结构造型激光切割焊接，表面烤氟碳漆工艺+木纹热转印； 画面：不锈钢烤氟碳漆+uv打印、环保油墨； 安装方式： C30砼基础（表面复原原地面形态）+预埋铁件（不锈钢管结构）；尺寸详见图纸 | 详见设计方案P51 （具体内容需根据甲方要求进行深化设计，经由甲方审核确认无误后制作） |
| 26 | 电梯牌 | 45 | 个 | 40500 | 规格： 电梯牌：宽600*高900mm，厚度20mm。 材质工艺： 结构造型304不锈钢，板材厚度≥2mm；+2cm高密度雪弗板；软磁。 制作工艺： 结构造型激光切割焊接，表面烤氟碳漆工艺+木纹热转印； 画面：不锈钢烤氟碳漆+uv打印+背贴软磁、环保油墨； 安装方式： 垫层2mmpvc板不锈钢膨胀螺丝固定，导视牌防霉玻璃胶胶固定，四周打胶封边。 | 详见设计方案P52 （具体内容需根据甲方要求进行深化设计，经由甲方审核确认无误后制作） |
| 27 | 科室牌 | 400 | 个 | 56000 | 规格： 科室牌：宽100*高300mm，厚度20mm。 材质工艺： 结构造型304不锈钢，板材厚度≥2mm；+2cm高密度雪弗板；软磁。 制作工艺： 结构造型激光切割焊接，表面烤氟碳漆工艺+木纹热转印； 画面：不锈钢烤氟碳漆+uv打印+背贴软磁、环保油墨； 安装方式： 垫层2mmpvc板不锈钢膨胀螺丝固定，导视牌防霉玻璃胶胶固定，四周打胶封边。 | 详见设计方案P52 （具体内容需根据甲方要求进行深化设计，经由甲方审核确认无误后制作） |
| 28 | 功能教室牌 | 210 | 个 | 42000 | 规格： 功能教室牌：宽225*高300mm，厚度20mm。 材质工艺： 结构造型304不锈钢+304本色拉丝不锈钢板材,厚度≥2mm；+20mm高密度雪弗板；软磁。 制作工艺： 结构造型激光切割焊接，表面烤氟碳漆工艺+木纹热转印； 画面：不锈钢烤氟碳漆+uv打印+背贴软磁、环保油墨； 安装方式： 垫层2mmpvc板不锈钢膨胀螺丝固定，导视牌防霉玻璃胶胶固定，四周打胶封边。 | 详见设计方案P52 （具体内容需根据甲方要求进行深化设计，经由甲方审核确认无误后制作） |
| 29 | 楼层牌 | 260 | 个 | 36400 | 规格： 楼层牌：宽280*高280mm，厚度20mm。 材质工艺： 结构造型304不锈钢，板材厚度≥2mm；+10mm高密度雪弗板。 制作工艺： 结构造型激光切割焊接，表面烤氟碳漆工艺+木纹热转印； 画面：不锈钢烤氟碳漆+uv打印、环保油墨； 安装方式： 垫层2mmpvc板不锈钢膨胀螺丝固定，导视牌防霉玻璃胶胶固定，四周打胶封边。 | 详见设计方案P52 |
| 30 | 教室综合门牌 | 120 | 个 | 48000 | 规格： 教室综合牌：宽350*高583mm，厚度20mm。 材质工艺： 结构造型304不锈钢+304本色拉丝不锈钢板材厚度≥2mm；+20mm高密度雪弗板；软磁。 制作工艺： 结构造型激光切割焊接，表面烤氟碳漆工艺+木纹热转印； 画面：不锈钢烤氟碳漆+uv打印+背贴软磁、环保油墨； 安装方式： 垫层2mmpvc板不锈钢膨胀螺丝固定，导视牌防霉玻璃胶胶固定。 | 详见设计方案P52 （具体内容需根据甲方要求进行深化设计，经由甲方审核确认无误后制作） |
| 31 | 厕所牌 | 200 | 个 | 36000 | 规格： 厕所牌：宽200*高200mm，厚度20mm。 材质工艺： 结构造型304不锈钢，板材厚度≥2mm；+10mm高密度雪弗板。 制作工艺： 结构造型激光切割焊接，表面烤氟碳漆工艺+木纹热转印； 画面：不锈钢烤氟碳漆+uv打印、环保油墨； 安装方式： 垫层2mmpvc板不锈钢膨胀螺丝固定，导视牌防霉玻璃胶胶固定，四周打 | 详见设计方案P52 |
| 32 | 宿舍门牌 | 590 | 个 | 47200 | 规格: 门编号牌:宽275*高240mm，整体厚度25mm。 材质工艺: 结构造型亚克力烤漆，局部UV打印，面贴透明亚克力插槽; 制作工艺: 激光雕刻造型+uv打印; 画面:uv打印3环保油墨; 安装方式： 防霉玻璃胶胶固定 | 详见设计方案P52 （具体内容需根据甲方要求进行深化设计，经由甲方审核确认无误后制作） |
| 33 | 门编号牌 | 1620 | 个 | 42120 | 规格： 门编号牌：宽100*高50mm，厚度5mm。 材质工艺： 结构造型304不锈钢，板材厚度5mm。 制作工艺： 激光雕刻造型，四周打孔； 画面：uv打印、环保油墨； 安装方式： 抽芯铝铆钉安装 | 详见设计方案P53 （具体内容需根据甲方要求进行深化设计，经由甲方审核确认无误后制作） |
| 34 | 地下停车场龙门架牌出口 | 1 | 个 | 9000 | 规格：900*7000mm 2mm 304#不锈钢折弯烤漆，侧厚50mm，内衬不锈钢方管框架，文字二类发光膜，木纹热转印 安装方式： 内部根据结构不锈钢方管骨架支撑，膨胀螺丝贴墙固定 | 详见设计方案P54 |
| 35 | 地下停车场龙门架牌入口 | 1 | 个 | 9000 | 规格：900*7000mm 2mm 304#不锈钢折弯烤漆，侧厚50mm，内衬不锈钢方管框架，文字二类发光膜，木纹热转印 安装方式： 内部根据结构不锈钢方管骨架支撑，膨胀螺丝贴墙固定 | 详见设计方案P54 |
| 36 | 地下停车场楼梯口指示牌 | 25 | 个 | 30000 | 规格：400*1600mm 2mm 304#不锈钢折弯烤漆，侧厚80mm，双面+文字二类发光膜+木纹热转印 安装方式： 顶部膨胀螺栓安装304 不锈钢转接板，将圆管顶部与转接板螺栓连接 | 详见设计方案P55 |
| 37 | 地下停车场楼梯牌 | 25 | 个 | 6250 | 规格：400*600mm 2mm 304#不锈钢单片烤漆+文字二类发光膜+木纹热转印 安装方式：采用防霉玻璃胶胶固定 | 详见设计方案P56 |
| 38 | 地下停车场出口指示牌 | 25 | 个 | 17500 | 规格：600*1100mm 2mm 304#不锈钢单片烤漆+文字二类发光膜+木纹热转印 安装方式：采用防霉玻璃胶胶固定 | 详见设计方案P56 |
| 39 | 地下停车场立柱涂装 | 650 | 平方 | 65000 | 一、材料:均采用*梦幻千色色系、内墙防霉抗污涂料; 二、工艺: 1、基层简单打磨清扫; 2、明显缺损部分简单修补; 3、按设计施工区域贴分色纸; 4、辊涂彩色防霉抗污面漆; 5、喷涂-印刷图案及文字。 | 详见设计方案P57 |
| 三、室内文化部分 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 1.1门厅牌匾安装 | 1 | 项 | 450 | 牌匾甲方提供成品，仅提供安装 安装方式：墙面不锈钢膨胀螺丝打扣，挂钩固定 | 详见设计方案P60 |
| 41 | 1.2走廊内装裱画 | 95 | 个 | 28500 | 规格：600*400（mm）*10个 400*600（mm）*40个 1100*400(mm)*25个 500*800(mm)*10个 1500*600(mm)*10个 材质工艺：侧厚30mm，正视边宽≥50mm实木边框（根据作品大小可调整），内衬300g白卡纸开槽。装裱框（黑胡桃木/柚木）制作前提前与校方进行沟通材质工艺小样，经校方确定后方可制作。 +0.8mm厚有机玻璃+实物装裱 画面内容：根据甲方提供原作品进行扫描后进行排版，高清打印制作。 安装方式：墙面不锈钢膨胀螺丝打扣，挂钩固定 | 详见设计方案P61-62 （画面内容需根据甲方提供原作品进行高精度扫描后排版装裱） |
| 42 | 1.3一楼西北角公告栏 | 1 | 项 | 4000 | 规格： 宽2400*高1200mm，主体侧厚40mm；左侧蓝色烤氟碳漆部分侧厚60mm。 材质工艺： 304不锈钢结构造型,板材厚度≥2.0mm； 制作工艺： 结构造型激光切割焊接，表面烤蓝色氟碳漆+热转印图文+内容丝网印刷； 画面：内嵌绒布黑板； 安装方式：内部根据结构钢骨架支撑，不锈钢膨胀螺丝贴墙固定；瓷砖 + 白墙跨区，用与宣传栏同材质工艺的定制封板包裹支架侧边，覆盖瓷砖 / 白墙拼接缝。 | 详见设计方案P63-64 |
| 43 | 2.1教室内（前墙）画面 | 110 | 组 | 55000 | 规格： 国旗600*400mm，厚度18mm； 信息一览区600*850mm，厚度18mm； 中小学生守则1000*760mm，厚度18mm； 材质工艺： 国旗：pvc、覆肤感膜； 信息一览区：pvc、3mm亚克力A4插槽，两侧开口,共4个； 中小学生守则：pvc； 制作工艺： 国旗：高清防紫外线UV打印、环保油墨测喷； 信息一览区：高清防紫外线UV打印、环保油墨测喷； 中小学生守则：高清防紫外线UV打印、环保油墨测喷； 国旗制作最终尺寸需与甲方现场确认后为准 安装方式：防霉玻璃胶胶固定 | 详见设计方案P66-67 |
| 44 | 2.2教室内（后墙）标语 | 110 | 组 | 77000 | 单字规格：355*355mm(根据字形不同稍有偏差）两字为一组总宽750mm 材质工艺：18mmpvc垫白+UV+侧喷 安装方式：防霉玻璃胶胶固定 | 详见设计方案P68 |
| 45 | 2.3教室外墙挂画 | 320 | 组 | 121600 | 规格： 宽400*高900mm，侧厚30mm，正视边宽20mm。 材质工艺： 1.5mm304#不锈钢+激光切割焊接+内陷14mm+烤氟碳漆； 画面：内嵌12mmpvc覆肤感膜(高密度）； 安装方式： 不锈钢膨胀螺丝贴墙固定 | 详见设计方案P69 （具体内容需根据甲方要求进行深化设计，经由甲方审核确认无误后制作） |
| 46 | 2.4教学楼西侧楼梯文化牌 | 20 | 个 | 12000 | 材质工艺： 1.5mm304#不锈钢金属折边侧厚30mm 10mm亚克力+20mmPVC+UV 安装方式： 垫层20mmpvc板不锈钢膨胀螺丝固定，面层防霉玻璃胶胶固定 | 详见设计方案P70 |
| 47 | 2.5教学楼廊道公告栏 | 20 | 个 | 140000 | 主体规格：长5000*高1600mm 材质工艺：2.0mm304#不锈钢折边+烤蓝色氟碳漆，侧厚100mm； 2.0mm304#不锈钢折边烤古铜金属漆，侧厚80mm； 安装方式：内部根据结构钢骨架支撑，不锈钢膨胀螺丝贴墙固定；瓷砖 + 白墙跨区，用与宣传栏同材质工艺的定制封板包裹支架侧边，覆盖瓷砖 / 白墙拼接缝。 周围装饰10mm亚克力+烤漆 画面：内嵌绒布黑板（基层15mm软木板） 可转移黑胶车贴：700*1600mm | 详见设计方案P71-72 |
| 48 | 2.61阅读角文化墙 | 20 | 项 | 60000 | 规格：1137*981mm+5352+1940mm/1400*1110mm+5415*1921mm 材质工艺:8mmpvc垫白+UV+侧喷;12mmpvc垫白+UV+侧喷;10mm亚克力雕刻字+烤漆 安装方式：防霉玻璃胶胶固定 | 详见设计方案P73-75 （需根据甲方要求进行深化设计，经由甲方审核确认无误后制作） |
| 49 | 2.62阅读角学生作品装裱 | 20 | 组 | 80000 | A组合：1800*1000mm*2个，计数10组 B组合：1000*1000mm*3个；计数10组 共计数量；1800*1000mm*20个+1000*1000mm*30个共计50个 墙面尺寸：8200mm 材质工艺：侧厚30mm，正视边宽≥50mm实木边框（黑胡桃木/柚木）制作前提前与校方进行沟通材质工艺，校方确定后方可制作。 +0.8mm厚有机玻璃+实物装裱 安装方式:墙面不锈钢膨胀螺丝打扣，挂钩固定 | 详见设计方案P76-77 （画面内容需根据甲方提供原作品进行高精度扫描后排版装裱） |
| 50 | 2.63阅读角柜子+凳子 | 20 | 组 | 170000 | 一组尺寸材质工艺： 书柜尺寸：长1400*高1400*宽300mm；材质工艺：2mm304#不锈钢木纹转印 凳子尺寸：长1600*高400*宽400mm3个；材质工艺2mm304#不锈钢+座垫层为20mmE0级多层实木板同色pvc封边,螺丝固定于不锈钢方管框架板（内部根据结构钢骨架支撑） | 详见设计方案P78-79 |
| 51 | 2.71党建会议室文化墙1 | 1 | 项 | 18000 | 规格：长7360mm*高2975mm 材质工艺：整体底面宣绒布uv+0.8铝方管30*30mm+12mmpvc垫白UV打印版面， 10mm亚克力烤漆+5mm亚克力雕刻烤漆 红色部分：30*40mm松木木方+9.5mm石膏板+批腻子+乳胶漆+宣绒布uv总体厚度40mm 竖向龙骨间距300-400mm，横向龙骨间距500-600mm 8mmpvc侧喷+5mm亚克力雕刻烤漆 安装方式：木龙骨不锈钢膨胀螺丝固定，防霉玻璃胶胶固定 | 详见设计方案P80 |
| 52 | 2.72党建会议室文化墙2 | 1 | 项 | 18000 | 规格：长7360*高2975mm 材质工艺：12mmpvc垫白UV+5mm亚克力雕刻烤漆+10mm亚克力雕刻烤漆，8mmPVC侧喷 安装方式：防霉玻璃胶胶固定 | 详见设计方案P81 |
| 53 | 2.73党建会议室文化墙3 | 1 | 项 | 18000 | 规格：长7360*高2975mm 材质工艺：整体底面宣绒布uv+0.8铝方管50*30mm+12mmpvc垫白UV 5mm亚克力烤漆UV+10mm亚克力烤漆UV，8mmPVC侧喷 安装方式：防霉玻璃胶胶固定 | 详见设计方案P82 |
| 54 | 2.74党建会议室文化墙4 | 1 | 项 | 16000 | 规格：长7360mm*高2975mm 材质工艺：整体底面宣绒布uv+12mmpvc垫白UV， 5mm亚克力烤漆UV+10mm亚克力烤漆UV，8mmPVC侧喷 安装方式：防霉玻璃胶胶固定 | 详见设计方案P83 |
| 55 | 2.75党建会议室文化墙5 | 4 | 项 | 36000 | 规格：长7820*高2975mm 材质工艺：整体底面宣绒布uv+12mmpvc垫白UV+侧喷， 5mm亚克力烤漆UV+10mm亚克力烤漆UV+15mm亚克力烤漆UV+透明亚克力3mm双层卡槽 安装方式：防霉玻璃胶胶固定 | 详见设计方案P84 |
| 56 | 2.8公开课教室校徽墙 | 3 | 项 | 11400 | 规格：校徽长605*高605mm 金属字:因书法字体尺寸不统一，详见施工图 材质工艺：校徽20mm铝板浮雕 金属字20mm不锈钢球面古铜色电镀字 安装方式：不锈钢膨胀螺丝贴墙固定 | 详见设计方案P85-86 |
| 57 | 2.91心理值班室文化墙1 | 1 | 项 | 3500 | 墙面规格：7500*3780mm，详见设计图纸 材质工艺：18mmPVC垫白+UV+侧喷；5mm亚克力+激光雕刻+烤漆； 15mm亚克力+激光雕刻+烤漆 安装方式：防霉玻璃胶胶固定 | 详见设计方案P87 |
| 58 | 2.92心理值班室文化墙2 | 1 | 项 | 3000 | 墙面规格：7500*3780mm,，详见设计图纸 材质工艺：18mmPVC垫白+UV+侧喷；15mm亚克力+激光雕刻+烤漆； 5mm亚克力+激光雕刻+烤漆 安装方式：防霉玻璃胶胶固定 | 详见设计方案P88 |
| 59 | 3.1信息楼一楼大厅主题墙 | 1 | 项 | 75000 | 规格：12600*3200mm+3700*3200mm+3700*3200mm 材质工艺：造型墙面（轻钢龙骨+9mm防火板+9.5mm石膏板）+定制宣绒墙布(基膜+糯米胶) +定制木饰面+定制金属件古铜金属烤氟碳漆字+3mm不锈钢烤氟碳漆，丝网印刷 +定制发光字(12V电源+变压器）+LED灯带(12V电源+变压器）+彩色无机涂料+5亚克力烤漆字+10mm亚克力烤漆字+15mmpvc底板 需包含电路改线引线及墙面复原，整体墙面发光控制加装独立开关。 安装方式：不锈钢膨胀螺丝贴墙固定 | 详见设计方案P90-96 |
| 60 | 3.1信息楼外大屏包柱美化 | 2 | 项 | 12000 | 规格：2100*980mm*6面（2处位置：信息楼、食堂东大屏，每处2根立柱） 材质工艺：2mm冲孔铝板 工艺：20mm折边，冲孔+烤漆 安装方式：304#20*20mm*2mm不锈钢钢管骨架，不锈钢膨胀螺丝固定 | 详见设计方案P97-98 |
| 61 | 4.1运动场主席台校徽 | 1 | 项 | 7000 | 规格：校徽1385*1385mm侧厚50mm；304#精工字572*572mm侧厚50mm 材质工艺：2mm304#不锈钢+焊接打磨+折弯造型+烤氟碳漆； 10mm亚克力激光雕刻+烤漆 安装方式:不锈钢膨胀螺丝固定 | 详见设计方案P100 |
| 62 | 4.2篮球场+排球场防护罩 | 96 | 个 | 28800 | 规格：高2200mm，上口直径115mm，下口直径140mm，检修口直径150mm 材质工艺：基于上下口直径与材料的弯曲程度，防护罩厚度为20mm 安装方式：魔术贴固定 | 详见设计方案P101-102 |
| 63 | 4.3运动场围网美化装饰 | 30 | 个 | 90000 | 规格：1127mm*1051mm≤因造型不同≤1635mm*1430mm 材质工艺：2mm304#不锈钢围边双面造型，内部根据结构钢骨架支撑， 侧厚30mm，图案分色烤氟碳漆，文字丝印。 安装方式：造型背面焊接不锈钢螺丝，不锈钢扣件固定 | 详见设计方案P103-105 |
| 64 | 4.4运动场不锈钢座凳 | 40 | 个 | 44000 | 规格：长2000*宽400*高450mm 材质工艺：2mm304#不锈钢+焊接打磨+折弯造型 侧厚60mm，烤氟碳漆+内嵌塑木座垫 | 详见设计方案P106-107 |
| 65 | 4.5体育馆门厅主题墙1 | 1 | 项 | 14000 | 规格：墙面尺寸：12000*3660mm，整体尺寸：9441*1920mm，详细尺寸见设计图 材质工艺 彩色色块：1.5mm304#不锈钢+折弯造型侧厚30mm+烤氟碳漆 内部根据结构钢骨架支撑； 安装方式：不锈钢膨胀螺丝贴墙固定 白色人物：10mm亚克力激光雕刻+烤漆，悬空垫高； 标语：2mm304#不锈钢套壳字烤氟碳漆，不锈钢膨胀螺丝贴墙固定pvc文字内衬， 不锈钢套壳字打结构胶套入固定，防霉玻璃胶胶封边，侧厚30mm， | 详见设计方案P108-109 |
| 66 | 4.6体育馆门厅学校荣誉墙 | 1 | 项 | 10000 | 规格：墙面尺寸：3660*6330mm，整体尺寸：4918*2448mm，详细尺寸见设计图 材质工艺： 四块不锈钢板：1.5mm304#不锈钢，侧厚250mm，烤氟碳漆，内部根据结构钢骨架支撑； 不锈钢底板：1.5mm304#不锈钢+折弯造型，侧厚25mm+烤氟碳漆，层板厚度20mm，四周向上收口10*10mm，内部根据结构钢骨架支撑； 校徽+校名：1.5mm304#不锈钢+折弯造型，侧厚30mm+烤氟碳漆，内部根据结构钢骨架支撑； 10mm亚克力激光雕刻烤漆字；30mm亚克力激光雕刻+烤漆 安装方式：不锈钢膨胀螺丝贴墙固定 | 详见设计方案P110-111 |
| 67 | 4.7体育馆个人荣誉表彰墙 | 1 | 项 | 8000 | 规格：墙面尺寸：6500*3660mm，整体尺寸：4845*1274mm，详细尺寸见设计图 材质工艺：5mm亚克力烤漆雕刻字；10mm亚克力板材雕刻烤漆线条；8mmpvc垫白+UV+侧喷；12mmpvc垫白+UV+侧喷+面层软磁吸贴 安装方式：防霉玻璃胶胶固定 | 详见设计方案P112 （需根据甲方要求进行深化设计，经由甲方审核确认无误后制作） |
| 68 | 4.8体育馆健身房文化墙 | 1 | 项 | 8500 | 规格：墙面尺寸：11000*3900mm，整体尺寸：6406*2193mm，详细尺寸见设计图 材质工艺：10mm亚克力激光雕刻+烤漆；20mm亚克力激光雕刻+烤漆+悬空垫高；10mm亚克力激光雕刻+烤漆UV 安装方式：防霉玻璃胶胶固定 | 详见设计方案P113 |
| 69 | 4.9体育馆兵乓球室文化墙 | 1 | 项 | 4000 | 大铝合金快拆边框 规格：4974*1300mm，侧厚27mm，正视宽度40mm 画面：10mmpvc垫白uv 小铝合金快拆边框 规格：铝合金快拆边框650*956mm，侧厚10mm，正视宽度25mm 画面：5mmpvc垫白uv 安装方式：不锈钢膨胀螺丝贴墙固定 | 详见设计方案P114 （需根据甲方要求进行深化设计，经由甲方审核确认无误后制作） |
| 70 | 4.10体育馆篮球场氛围海报 | 3 | 个 | 48000 | 规格：6000*3800mm*2个；7000*3800mm1个 材质工艺：软膜灯箱（不加灯） 40*40*1.5mm304#不锈钢方管骨架； 侧面灯箱专用型材，侧厚80mm 安装高度离地≥2500mm，需使用登高车作业 安装方式：不锈钢膨胀螺丝贴墙固定 | 详见设计方案P115 |
| 71 | 4.11体育馆羽毛球场文化墙1 | 1 | 项 | 5500 | 规格：墙面尺寸：7800*3900mm，整体尺寸：4845*2157mm，详细尺寸见设计图 12mmPVC垫白+UV+侧喷 安装方式：采用防霉玻璃胶胶固定 | 详见设计方案P116 |
| 72 | 4.12体育馆羽毛球场文化墙2 | 1 | 项 | 4000 | 大铝合金快拆边框 规格：4974*1300mm，侧厚27mm，正视宽度40mm 画面：10mmpvc垫白uv 小铝合金快拆边框 规格：铝合金快拆边框650*956mm，侧厚10mm，正视宽度25mm 画面：5mmpvc垫白uv 安装方式：不锈钢膨胀螺丝贴墙固定 | 详见设计方案P117 （需根据甲方要求进行深化设计，经由甲方审核确认无误后制作） |
| 73 | 4.13体育馆二楼接待长廊挂幅 | 8 | 套 | 42400 | 规格：650*2000mm画面+电动升降杆安装高度8米左右（升降高度≤7m） 材质工艺：电动升降杆铝镁合金（电动开关+遥控开关双控），管径55mm；管长1000mm 安装：双层脚手架+电路开关排线+已完成吊顶拆装复原工作+需包含电路改线引线及墙面复原 画面650*2000mm双喷布，下口车线+不锈钢杆 安装高度离地≥2500mm，需使用登高车作业 安装方式：不锈钢膨胀螺丝固定 | 详见设计方案P118 |
| 74 | 5.1国际部门外立牌 | 1 | 个 | 10000 | 规格：主体尺寸2200*850*350mm 材质工艺：1.5MM 304#不锈钢实心字10mm侧厚+2mm304#不锈钢 10mm侧厚+30x30x2mm304不锈钢管框架 +精工304#不锈钢烤漆双面字15mm侧厚+丝网印刷 内部根据结构钢骨架支撑 安装方式： C30砼基础（表面复原原地面形态）+预埋铁件（不锈钢管结构）；尺寸详见图纸 | 详见设计方案P120-121 |
| 75 | 5.2国际交流中心外墙logo | 1 | 项 | 4000 | 规格：整体尺寸：2273*318mm+2273*89mm；侧厚30mm 2mm304#不锈钢套壳字（烤蓝色氟碳漆）， 安装方式：不锈钢膨胀螺丝贴墙固定pvc文字内衬， 不锈钢套壳字打结构胶套入固定，防霉玻璃胶封边 | 详见设计方案P122-123 |
| 76 | 5.3国际部大门入口接待区 | 1 | 项 | 15000 | 规格：墙面尺寸：3100*2400mm 材质工艺：18mm木工板打底+乳胶漆+画面整体宣绒布UV； 文字20mm亚克力烤漆字+激光切割； 文字10mm亚克力烤漆字+激光切割； 20mm铝合金本色收边条； 安装方式：亚克力材质工艺防霉玻璃胶胶固定 接待吧台：2600*1000mm，板材厚度18mm 板材E0级实木多层板成品款式供甲方选择 | 详见设计方案P124-125 |
| 77 | 5.4国际部中厅挑高层文化墙 | 1 | 项 | 10000 | 规格：13650*2550mm 材质工艺：定制宣绒墙布(基膜+糯米胶)uv打印+侧厚20mm不锈钢烤漆套壳金属字打胶固定（内垫18mmpvc不锈钢螺丝固定） 安装部分高度离地≥2500mm且部分区域因地形限制，需使用登高车与脚手架共同作业 安装方式：采用防霉玻璃胶胶固定，宣绒布四周及中段共6枚100mm长不锈钢螺丝加固固定 | 详见设计方案P126 |
| 78 | 5.5国际部台阶前立体造型 | 1 | 项 | 10000 | 规格：3000*942*300mm 材质工艺：1.5mm精工304不锈钢烤漆双面字100mm侧厚; 1.5mm304不锈钢烤氟碳漆300mm宽; 1.5mm精工304不锈钢烤漆双面字100mm侧厚 | 详见设计方案P127 |
| 79 | 5.6国际部台阶上格子柜 | 1 | 项 | 25000 | 规格：见图纸 材质工艺： 柜板EO级实木多层板，板厚18mm；镀铬不锈钢五金件； 安装方式：不锈钢膨胀螺丝固定， pvc封边条封边。 按设计图纸现场加工 台阶处定制PU皮软包坐垫（蓝黄双色）： 规格80*45*10cm厚度5cm（6个） 规格40*45*10cm厚度5cm（10个） | 详见设计方案P128-129 |
| 80 | 5.7国际部相伯讲堂背景墙 | 1 | 项 | 6500 | 规格：3260*5570mm 材质工艺：定制宣绒墙布(基膜+糯米胶)uv打印； 国旗10mm亚克力激光雕刻+烤漆； 文字10mm亚克力激光雕刻+烤漆； 12mmPVC垫白+UV+侧喷 安装方式：采用防霉玻璃胶胶固定 | 详见设计方案P130 |
| 81 | 5.81国际部二楼休息区文化墙1 | 1 | 项 | 8000 | 规格：6450*3000mm 材质工艺：定制宣绒墙布(基膜+糯米胶)uv打印； 12mmpvc垫白+UV+侧喷+面层软磁吸贴； 可转移黑胶车贴：700*1600mm 安装方式：采用防霉玻璃胶胶固定 | 详见设计方案P131 |
| 82 | 5.82国际部二楼休息区文化墙12 | 1 | 项 | 3500 | 规格：墙面尺寸：6930*3000mm，整体尺寸：3536*1016mm 材质工艺：10mm亚克力激光雕刻+烤漆+悬空垫高； 安装方式：防霉玻璃胶胶固定 可转移黑胶车贴：700*1600mm | 详见设计方案P133 |
| 83 | 5.83国际部二楼休息区家具 | 1 | 组 | 40000 | 规格：见图纸 材质工艺： 柜板EO级实木多层板材，板厚18mm；镀铬不锈钢五金件； 安装流程： 1.造型家具定制，现场组装，共计五组。按设计图纸现场加工 ①尺寸6875*850*400mm ②尺寸2380*800*900mm ③尺寸2960*2000*500mm；数量2 ④尺寸3900*400*870mm+3900*350*300mm ⑤尺寸2500*300*30mm+2900*300*30mm，30mm实木加厚板材 2.成品家具采购（板材材质工艺要求E0级实木多层板）： 1.方块沙发凳8个600*600*400mm；长方形沙发凳2个1200*600*400mm 2.圆形沙发凳4个；直径600*高400mm 3.圆桌2张直径800mm高750mm，配套椅子8张 4.圆形茶几3个；直径600*高450mm | 详见设计方案P134-141 （成品款式需提供样品供甲方选款选料确认后进行批量供货） |
| 84 | 6.1实验楼门厅造型 | 1 | 项 | 26000 | 规格：4685 *1700*470mm 材质工艺： 结构造型304不锈钢，304不锈钢精工双面字及实心字，板材厚度≥1.5mm，烤氟碳漆；3mm有机玻璃烤漆+丝网印图案 内部根据结构钢骨架支撑 | 详见设计方案P143-144 |
| 85 | 6.2实验室空间氛围墙 | 120 | 块 | 18000 | 规格：400*600mm 材质工艺：12mm雪弗板覆亚克力水晶片UV打印 安装方式：防霉玻璃胶胶固定 | 详见设计方案P145 |
| 86 | 6.3实验室/信息机房教室后墙文化标语 | 55 | 项 | 192500 | 规格：6000*1700mm 材质工艺：15mm亚克力烤漆（文字部分）+10mm亚克力烤漆（图形部分） 具体内容根据甲方最终设计定稿调整 安装方式：防霉玻璃胶胶固定 | 详见设计方案P146-147 |
| 87 | 6.4实验楼4F品牌社团简介牌 | 14 | 个 | 11200 | 规格：506*310mm；底层侧厚30mm,面层侧厚20mm; 材质工艺：304#2mm不锈钢板围边分层烤漆+标题丝印 +内容版块UV打印+2mm透明亚克力插槽 底层内部根据结构钢骨架支撑 安装方式：不锈钢膨胀螺丝贴墙固定 | 详见设计方案P148-149 |
| 88 | 6.5实验楼4F品牌社团文化墙 | 14 | 组 | 49000 | 规格：墙面尺寸：2960*900mm 材质工艺： 左侧宣传栏：白磁板；15mm亚克力+激光雕刻+烤漆；12mmpvc垫白+UV+侧喷 右侧内容：底版：18mmpvc垫白+UV+侧喷+面层软磁吸贴 面贴：磁吸贴uv;15mm亚克力+激光雕刻+烤漆 安装方式：防霉玻璃胶胶固定 | 详见设计方案P150-151 |
| 89 | 7.11艺术楼门厅主题墙 | 1 | 项 | 8000 | 墙面尺寸：4400*2990mm 材质工艺：50x50mm铝方通烤氟碳漆，壁厚1.5mm;整体宣绒布uv画面；6mm亚克力uv画面+镜钉固定；20mm亚克力烤漆字+激光雕刻；10mm亚克力烤漆字+激光雕刻；9.5mm石膏板x2+18mm木工板打底+乳胶漆+面贴宣绒布；实木装饰画1幅 安装方式：亚克力uv画面镜钉固定；实木装饰画隐形挂码+不锈钢膨胀螺丝固定；防霉玻璃胶胶固定 | 详见设计方案P153-155 （画面内容需根据甲方提供原作品进行高精度扫描后排版印刷，经由甲方审核确认无误后制作） |
| 90 | 7.12艺术楼门厅移动滑轨+挂画 | 1 | 项 | 18000 | 墙面尺寸：4400*3003mm/4400*3100mm/4400*3100mm/12000*2700mm 材质工艺：定制宣绒墙布(基膜+糯米胶)uv打印+定制1.5mm铝合金画框+木纹热转印，边框厚15mm，侧厚25mm 安装方式：铝型材U型轨道侧装+钢丝绳+铝套固定+轨道挂钩+调节钩 | 详见设计方案P156-160，168 （画面内容需根据甲方提供原作品进行高精度扫描后排版印刷，经由甲方审核确认无误后制作） |
| 91 | 7.13艺术楼门厅移动展架1 | 25 | 个 | 50000 | 规格：900*2200mm 材质工艺：1.5mm304不锈钢方管+亚克力UV烤漆+激光雕刻+1.5mm不锈钢烤氟碳漆+3mm有机玻璃+10mm亚克力烤漆字 3+5mmKT板画面+3mm有机玻璃丝网印画面，底座厚50mm，1.5寸万向轮（材质工艺304不锈钢、带刹车） 数量：（艺术楼15个，国际部10个） | 详见设计方案P161-163 （画面内容需根据甲方提供原作品进行高精度扫描后排版印刷，经由甲方审核确认无误后制作） |
| 92 | 7.14艺术楼门厅木结构+玻璃展柜 | 6 | 个 | 12000 | 规格：1700*600*600mm 材质工艺：10mm超白钢化玻璃+方型黑色烤漆展托+304#不锈钢木纹烤漆 玻璃开启方式：侧开，玻璃罩 设置单扇侧开门，采用304不锈钢合页 ，与玻璃罩主体连接，合页间距≤300mm；配备隐形不锈钢锁具，与玻璃罩衔接处采用硅胶密封条。 | 详见设计方案P164-165 |
| 93 | 7.15艺术楼门厅移动展架2 | 7 | 个 | 17500 | 规格：2400*994*870mm 材质工艺：30x30x2mm不锈钢方管烤氟碳漆 +ENF级18mm 中密度纤维板免漆板+1.5寸万向轮（304不锈钢 带刹车） 画面：可转移黑胶车贴 | 详见设计方案P166-167 （画面内容需根据甲方提供原作品进行高精度扫描后排版印刷，经由甲方审核确认无误后制作） |
| 94 | 7.2艺术楼廊道内可替换装饰画 | 50 | 个 | 12500 | 材质工艺：2mm有机玻璃+12mm高密度雪弗板+垫白UV+铝型材边框 规格：外框总厚度25mm，边框壁厚3.5mm，内槽宽度10mm 安装方式：不锈钢膨胀螺丝固定 | 详见设计方案P169 （画面内容需根据甲方要求后续深化设计，经由甲方审核确认无误后制作） |
| 95 | 7.31艺术楼学生发展指导中心1号墙 | 1 | 项 | 10000 | 规格：3900*3000mm 材质工艺：造型墙面（轻钢龙骨+9mm防火板+9.5mm石膏板）+面贴木纹墙布，整体凸出218mm；15mm亚克力烤漆+激光雕刻；10mm亚克力烤漆字+激光雕刻；白色栅格10mm亚克力烤漆；18mm木工板贴木纹宣绒布隐形按压门（反弹器按压开门）；画面pvc即时贴 安装方式：防霉玻璃胶胶固定 | 详见设计方案P171-173 |
| 96 | 7.32艺术楼学生发展指导中心2号墙 | 1 | 项 | 7000 | 规格：7350*3000mm 材质工艺：平整墙面批腻子+乳胶漆（三底两面）；木工板打底（板材厚度18mm）+批腻子+面贴木纹饰面（包含封边）+瓷砖与墙面垫平，信箱1.5mm304不锈钢造型+氟碳烤漆 +不锈钢膨胀螺丝固定+15mm亚克力板材uv烤漆字； 8mmpvc垫白+5mm亚克力+UV；12mmpvc垫白+5mm亚克力+UV 安装方式：防霉玻璃胶胶固定 | 详见设计方案P174-175 |
| 97 | 7.33艺术楼学生发展指导中心3号墙 | 1 | 项 | 5000 | 规格：5150*3000mm 材质工艺：平整墙面批腻子+乳胶漆（三底两面）；瓷砖与墙面连接处垫平+木工板打底（板材厚度18mm）+批腻子+乳胶漆+厚50mm+面贴宣绒布+整体封边+不锈钢膨胀螺丝固定； 12mmpvc垫白+5mm亚克力+UV;15mm亚克力烤漆字+激光雕刻+UV 安装方式：防霉玻璃胶胶固定 | 详见设计方案P176-177 |
| 98 | 7.34艺术楼学生发展指导中心4号墙 | 1 | 项 | 7000 | 规格：7900*3000mm 材质工艺：平整墙面批腻子+乳胶漆（三底两面）； 15mm亚克力烤漆字+激光雕刻+UV；8mmpvc垫白+5mm亚克力+UV；12mmpvc垫白+5mm亚克力+UV； 层板1.5mm304#不锈钢侧厚300mm+烤氟碳漆+不锈钢膨胀螺丝固定； 安装方式：防霉玻璃胶胶固定 | 详见设计方案P178-179 |
| 99 | 7.35艺术楼学生发展指导中心5号墙 | 1 | 项 | 6500 | 规格：7000*3000mm 材质工艺：平整墙面批腻子+乳胶漆（三底两面）；单块画面200mm*200mm镜子400mm*400mm;底板18mmpvc+垫白+uv+面层软磁吸贴；画面:磁吸贴uv；15mm亚克力烤漆字+激光雕刻+UV 安装方式：防霉玻璃胶胶固定 | 详见设计方案P180-181 |
| 100 | 7.36艺术楼学生发展指导中心6号墙 | 1 | 项 | 4000 | 规格：9350*3000mm 材质工艺：平整墙面批腻子+乳胶漆（三底两面）； 12mmpvc垫白+5mm亚克力+UV；15mm亚克力烤漆字+激光雕刻+UV； 安装方式：防霉玻璃胶胶固定 | 详见设计方案P182-183 |
| 101 | 7.37艺术楼学生发展指导中心7号墙 | 1 | 项 | 3800 | 规格：5730*3000mm 材质工艺：平整墙面批腻子+乳胶漆（三底两面）； 12mmpvc垫白+5mm亚克力+UV；15mm亚克力烤漆 +激光雕刻+UV 安装方式：防霉玻璃胶胶固定 | 详见设计方案P184-185 |
| 102 | 7.38艺术楼学生发展指导中心门牌 | 12 | 个 | 1200 | 规格：300*140mm 材质工艺：5mm+3mm+5mm亚克力三层叠加表面UV，总侧厚13mm， 中间层雕刻滑轨，附加3mm亚克力滑块uv； 安装方式：防霉玻璃胶胶固定 | 详见设计方案P186-187 |
| 103 | 7.39艺术楼学生发展指导中心告知牌 | 12 | 组 | 24000 | 规格：900*800mm+575*800mm 材质工艺：20mm亚克力+激光雕刻+UV： 10mm亚克力+激光雕刻+UV； 5mm亚克力+激光雕刻+UV 安装方式：不锈钢膨胀螺丝+防霉玻璃胶胶固定 | 详见设计方案P188 |
| 104 | 7.40艺术楼学生发展指导中心玻璃贴 | 52 | 个 | 4160 | 规格：500*1400mm 材质工艺：透明膜UV画面+湿贴安装 | 详见设计方案P189-190 |
| 105 | 8.1 图书馆1F西侧门厅墙面 | 1 | 项 | 23000 | 规格：12390*2790mm 材质工艺：造型墙面（轻钢龙骨+9mm防火板+9.5mm石膏板） +定制宣绒墙布(基膜+糯米胶)+定制5mm木饰面 +定制发光字(12V电源+变压器）+LED灯带(12V电源+变压器）+彩色无机涂料+5/10mm亚克力烤漆字+15mmpvc底板 需包含电路改线引线及墙面复原，整体墙面发光控制加装独立开关。 安装方式：轻钢龙骨不锈钢膨胀螺丝固定，防霉玻璃胶胶固定 | 详见设计方案P192-193 |
| 106 | 8.1图书馆1F东侧门厅墙面 | 1 | 项 | 20000 | 规格：14955*2790mm 材质工艺：造型墙面（50系轻钢龙骨+9mm防火板+9.5mm石膏板） +定制宣绒墙布(基膜+糯米胶)+定制5mm木饰面 +定制发光字(12V电源+变压器）+LED灯带(12V电源+变压器）+彩色无机涂料+5/10mm亚克力烤漆字+15mmpvc底板 需包含电路改线引线及墙面复原，整体墙面发光控制加装独立开关。 安装方式：轻钢龙骨不锈钢膨胀螺丝固定，防霉玻璃胶胶固定 | 详见设计方案P194-195 |
| 107 | 8.2图书馆2楼廊道西侧墙面 | 1 | 项 | 8000 | 规格：7300*1300mm/3066*890mm 材质工艺:1.5mm304不锈钢+木纹热转印；侧厚 10mm+不锈钢膨胀螺丝固定；10mm亚克力+激光雕刻+烤漆；8mmpvc垫白+UV+侧喷+底层软磁吸贴；5mm亚克力+激光雕刻+烤漆；15mm亚克力+激光雕刻+烤漆+UV 可转移黑胶车贴：700*1600mm 安装方式：防霉玻璃胶胶固定 | 详见设计方案P196-198 |
| 108 | 8.2图书馆2楼廊道东侧墙面 | 1 | 项 | 7000 | 规格：2840*750mm/7200*1400mm 材质工艺:底板18mmpvc+垫白+uv+面层软磁吸贴；画面:磁吸贴uv;5mm亚克力+激光雕刻+烤漆+UV;10mm亚克力+激光雕刻+烤漆+UV+悬空垫高;15mm亚克力+激光雕刻+烤漆+UV;12mmpvc垫白+UV+侧喷;8mmpvc垫白+UV+侧喷 可转移黑胶车贴：700*1600mm 安装方式：防霉玻璃胶胶固定 | 详见设计方案P199-201 |
| 109 | 8.3图书馆内挂画 | 20 | 个 | 18000 | 规格：外框尺寸1100*500mm 材质工艺：1.5mm304#不锈钢+激光切割焊接+内陷14mm+烤氟碳漆；侧厚30mm,正视边宽20mm，12mm PVC+UV+覆肤感膜(高密度） 安装方式：不锈钢膨胀螺丝固定 | 详见设计方案P202 |
| 110 | 9.1食堂二楼三楼教宣传栏 | 2 | 个 | 14000 | 规格：5160*1820mm 材质工艺：套壳304#不锈钢精工字，侧厚20mm垫层18mmpvc悬空垫高；1.5mm304#不锈钢+焊接打磨+折弯造型侧厚20mm，烤氟碳漆；1.5mm304#不锈钢+焊接打磨+折弯造型侧厚20mm，分色烤氟碳漆+丝印文字；铝型材翻折快拆海报框；10mm亚克力+激光雕刻+烤漆；8mm高密度雪弗板垫白+UV；亚克力插槽详见施工图 固定方式：不锈钢膨胀螺丝固定；防霉玻璃胶胶固定 | 详见设计方案P204 |
| 111 | 9.21食堂一楼文化墙1 | 1 | 项 | 4500 | 规格：4200*1400mm 材质工艺：5mm亚克力+激光雕刻+UV；15mm亚克力+激光雕刻+UV；8mmpvc垫白+激光雕刻+UV+侧喷；12mmpvc垫白+激光雕刻+UV+侧喷 安装方式：防霉玻璃胶胶固定 | 详见设计方案P205 |
| 112 | 9.22食堂一楼文化墙2 | 1 | 项 | 4500 | 墙面尺寸：3950*1200mm 材质工艺：8mmpvc垫白+激光雕刻+UV+侧喷；12mmpvc垫白+激光雕刻+UV+侧喷 10mm亚克力+激光雕刻+UV；15mm亚克力+激光雕刻+UV 安装方式：防霉玻璃胶胶固定 | 详见设计方案P206 |
| 113 | 9.23食堂二楼楼文化墙1 | 1 | 项 | 3000 | 墙面尺寸：3750*880mm 材质工艺：8mmpvc垫白+激光雕刻+UV+侧喷+肤感膜； 12mmpvc垫白+激光雕刻+UV+侧喷+肤感膜 安装方式：防霉玻璃胶胶固定 | 详见设计方案P207 |
| 114 | 9.24食堂二楼楼文化墙2 | 1 | 项 | 6000 | 规格：4000*1835mm 材质工艺：8mmpvc垫白+激光雕刻+UV+侧喷；12mmpvc垫白+激光雕刻+UV+侧喷； 5mm亚克力+激光雕刻+UV；15mm亚克力+激光雕刻+UV 安装方式：防霉玻璃胶胶固定 | 详见设计方案P208 |
| 115 | 9.25食堂三楼楼文化墙1 | 1 | 项 | 2800 | 规格：1500*2000mm 材质工艺：12mmpvc垫白+激光雕刻+UV+侧喷； 15mm亚克力+激光雕刻+UV 安装方式：防霉玻璃胶胶固定 | 详见设计方案P209 |
| 116 | 9.26食堂三楼楼文化墙2 | 1 | 项 | 3200 | 规格：3428*980mm 材质工艺：8mmpvc垫白+激光雕刻+UV+侧喷；12mmpvc垫白+激光雕刻+UV+侧喷； 15mm亚克力+激光雕刻+UV 安装方式：防霉玻璃胶胶固定 | 详见设计方案P210 |
| 117 | 9.3食堂宣传海报 | 40 | 个 | 12800 | 规格：700*1000mm 材质工艺：铝合金快拆边框，侧厚10mm，正视宽度25mm 画面：kt板覆写真（哑膜） 安装方式：不锈钢膨胀螺丝固定 | 详见设计方案P211 |
| 118 | 10.1宿舍区室内公告栏 | 6 | 个 | 24000 | 规格：2700*1400mm 材质工艺：2mm304不锈钢折边（对应色样做烤氟碳漆/拉丝本色/热转印木纹工艺）20mm厚亚克力、15mm亚克力、松木板 内部根据结构钢骨架支撑 底板内容uv打印+局部立体字亚克力烤漆 面贴A4亚克力插槽8个+710*1328mm松木底板 安装方式：不锈钢膨胀螺丝 | 详见设计方案P213-214 |
| 119 | 10.2宿舍区外墙公告栏 | 1 | 个 | 9000 | 规格：5140*1380mm 材质工艺：2mm304不锈钢折边（对应色样做烤氟碳漆/拉丝本色/热转印木纹工艺） 内部根据结构钢骨架支撑 底板内容kt板印刷 面挂钢化玻璃液压杆开合方式橱窗框架，底部不锈钢鸭嘴扣（工艺同户外宣传栏） 画面kt板+镜钉固定 安装方式：不锈钢膨胀螺丝 | 详见设计方案P215-216 |
| 最高限价（元） |  |  |  | 3513580.00 |  |  |

注：1.本项目核心产品为： 大成文化小品 。使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照技术指标优劣顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.“采购标的”与“附件：《江苏省丹阳高级中学校园文化建设设计方案》”不一致时，以“附件：《江苏省丹阳高级中学校园文化建设设计方案》”为准。

3.“采购标的”中的“技术参数及要求”为实质性要求，投标人投标产品必须满足或优于技术参数及要求，负偏离为无效投标。

4.供货安装中如涉及商品包装、快递包装及绿色建材的，其标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、 <快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》、《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》规定的要求。

# 三、服务内容和标准

（一）本项目建设主要内容详见附件：《江苏省丹阳高级中学校园文化建设设计方案》

（二）深化设计内容及要求

1.阅读角文化墙（对应采购标的清单的第48项）

江苏省丹阳高级中学秉持“大成”教育理念，聚焦全体学生创新素养的系统培育，致力于培养“信仰坚定、情怀博大，品格高尚、担当勇毅，思维创新、能力卓越，身心健康、生活达观”的大成青年。投标人结合对“大成”理念的深度理解，契合学校文化氛围，对阅读角文化墙进行深化设计，设计风格需与学校“大成”文化底蕴高度融合，画面内容需具备较强感染力且不得重复或雷同。提交不少于18套完整详尽的深化设计方案（含效果图与施工图），并标注相关材质及施工工艺。

2.艺术楼廊道内可替换装饰画（对应采购标的清单的第94项）

投标人结合对“大成”理念的深度理解，深度契合学校文化氛围，对艺术楼廊道内可替换装饰画进行深化设计，设计内容需与学校“大成”文化底蕴及教学等内容紧密结合，兼顾空间主题功能与文化特色。提交不少于25个完整详尽的深化设计方案，同时画面内容不得重复或雷同，并选取一个装饰画标注材质及工艺说明。

★以上创新设计方案需以造价指标不超过采购标的清单中规定的该项单项限价为基础深化设计。投标供应商在投标报价时需全面综合考虑报价相关因素及潜在风险，中标后中标单价将不再予以调整。

（三）施工要求

1.结构部分

①应满足本项目的要求，材料、结构和安装方式应科学、环保。

②应确保安全可靠，结构合理、并保证其强度、稳定性和可靠性达到国家及省市现行规范文件和招标要求。

③结构完善，应与展示主题以及各展项的展示设计要求相结合；

④对投入使用的展柜要结合展品陈列的需要采用保护措施。

2.材料部分

①所有材料的质量、品种、规格、性能及制作、安装等环节，必须符合国家规范，以及江苏省、镇江市的相应地方规范、招标文件要求和材料厂家的技术规范。供货时须按甲方要求提供质量保证书、出厂合格证、检测报告等证明文件。甲方有权随机抽取部分材料，委托权威检测检验机构进行封存及送检，由该机构出具书面检验报告（检测费用由甲方承担，若检测结果不合格，相关费用由乙方承担）。若检测结果不符合质量及技术标准要求，或规格与约定不符，乙方须在甲方要求的时限内将不合格材料清出施工场地，并重新采购符合要求的材料；同时对涉及不合格材料的所有工序，使用合格材料重新返工。因使用不合格材料给项目造成的损失，由乙方承担全部责任；由此延误的工期不予顺延，且乙方须承担二次送检费用。若合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范及标准出台，乙方应确保其合同产品符合新的国家或行业（部）规范及标准，由此增加的费用及风险由乙方自行承担。

②投标人应保证货物在其使用寿命内具有良好的性能；

③严禁使用国家明令淘汰的材料。

3.安装部分

①电路走线规范，保证安全距离并设置合乎标准的阻燃隔离层，对走线易损部位采取特别保护措施，且线径截面容量须满足使用要求；

②布线系统材料应选用相应的阻燃型护套线缆和阻燃型配线设备；

③管道的覆土深度应根据土壤冰冻深度、荷载、管道材质及管道交叉等因素合理确定。

4.灯光的使用

①必须运用专业光源，结合整体设计方案的需要，达到层次分明，分布合理，效果突出，并达到使用的照明、照度要求；

②分功能区域、结合使用要求分段设置开关控制，并按照不同使用模式设计电气控制系统；

③使用节能环保、寿命长的灯具，并根据实际情况使用无紫外线辐射、冷光源的节能灯具，达到角度可调、方便维护等标准。

5.其他相关要求

①投标人应加强组织领导，建立健全项目领导小组和工作计划，做到职责明确，人员明确固定，责任到位。并将本次项目领导组织网络及项目计划安排、防范措施提交至采购人。

②投标人在项目实施期间应配备专职安全人员，并持证上岗，如因投标人原因造成安全、质量事故或成品损坏等事故，由投标人承担一切经济法律责任，与采购人无关。

③投标人应加强安全教育，对每一位上岗人员进行安全技术交底和安全技术教育，建立健全安全教育台账。上岗人员应互相关心、互相监督、做到安全实施。项目实施期间，由于投标人违章操作，野蛮施工而造成的各项安全事故均由投标人承担一切经济法律责任，与采购人无关；如导致采购人受到财产损失，投标人应作全额赔偿。

④施工及管理要求

投标人须充分考虑，交叉施工对本项目施工区域、施工顺序、施工相关节点的影响，保障顺利交付。

投标人必须保证项目实施方案的合法性、合理性，一切侵权行为带来的损失，均由投标人承担。

投标人在施工过程中需沟通协调，因缺少沟通协调而造成的一切后果如延误工期等，将由投标人负责。

在项目实施期间，投标人应无条件的遵守现场的各项规章制度，并承担责任，由此所带来的影响投标人自行全面评估、综合考虑、风险包干，不得以任何理由提出增加相关费用。

项目实施期间，投标人应无条件的接受采购单位的质量监督，对于采购人提出的问题要及时整改，整改完毕后通知采购单位检查验收，合格后书面报送采购人备案。

投标人必须按照相关技术标准施工，不得擅自修改项目实施方案，不得偷工减料。

采购人可能根据现场项目进展实际状况，对工期、承包范围做调整。投标人须无条件配合、执行，并按照有关约定按期、保质地完成施工任务。

投标人应对本项目的质量、安全等方面全面负责，如投标人原因造成质量、安全等事故，由投标人承担一切经济法律责任，与采购人无关。

投标人不得以找不到材料为由，要求更换材料和施工工艺，如果严重影响整体工程，采购人有权追究其责任，并相应给予惩罚。

投标人须无条件配合采购人，并按照有关约定按期、保质保量地完成本项目。

开工后，乙方须于进场之日起2日内上报包含人、机、料配置等内容的详细施工进度计划、分项技术方案及安全文明施工方案。若乙方未按时上报，甲方有权责令停工，乙方须向甲方支付2000元违约金，并承担因工期延误产生的一切违约责任。

投标人施工期间需要上报每周计划，不按时报该计划，投标人应支付采购人违约金500元，周计划是采购人对投标人施工进度的重要考核目标，若投标人不能完成周计划的90％（含），将给予1000～3000元（人民币）的阶段违约处罚，如若总的工期没有拖延，则撤销阶段违约处罚，如若总的工期拖延，则按照拖延天数还要追加违约处罚。

需要进行检测或验收的内容，必须达到法定设计要求和相应的国家规范要求，并应保证一次性验收通过。

投标人若对采购人提供的任何要求存在意见，必须与采购人进行沟通并获得书面认可后，方可修改要求实施。否则，无论是否影响工程质量，均视为质量问题。

投标人若在项目实施期间出现质量问题，而又不能及时整改，必须承担每处人民币500～5000元的违约处罚。

成品保护：投标人自行负责成品保护及巡查看管直至通过验收并移交，项目实施过程中如有损坏，由投标人负责恢复维护。

材料样板：投标人所使用任何材料，必须提前提供实物样板，并取得采购人书面确认后，方可使用。

投标人须与其它专业承包人密切配合，保持畅通的沟通渠道，且服从采购人的统一协调。投标人负责所有招标范围内的施工协调、矛盾处理，并承担由此发生的一切费用。投标人负责施工、设计及制作等所有招标范围内的协调、矛盾处理，并承担由此发生的一切费用。

投标人自行踏勘现场，充分了解现场的条件，以利于项目实施。

投标人不得以任何理由将本项目转包他人，一经发现，采购人有权随时解除合同，由此造成的责任和全部损失由投标人无条件承担。

投标人必须充分考虑到如连续下雨、其他专业工序交叉作业等全部因素对工期的影响，采取雨季施工措施和夜间抢工措施，该项费用包含在合同总价中。除非采购人要求，投标人不得因包括但不限于上述任何因素而要求工期顺延，不得因上述因素要求额外签证。

项目实施期间，投标人应执行相关政策要求，因投标人原因，引起的一切罚款、矛盾、投诉（含有可能对周边单位影响的投诉）均由投标人自行解决，若不能及时解决，由此对采购人造成工期影响、社会负面影响的，采购人还将保留对投标人索赔的权力。

项目实施期间采购人应给予投标人的密切配合，投标人应同样对采购人的合理要求给予积极的配合。

要求投标人的现场实施人员统一服装、佩戴统一安全帽、投标人所有工人须佩戴有单位及姓名的工牌，否则，采购人有权禁止投标人人员进入工地，每发现一次，罚款100元/人次。且采购人有权为投标人统一购买衣帽，所需费用直接从工程款中扣除。

施工中产生的建筑垃圾必须及时清理，保证施工现场的整洁。否则采购人有权委托其它单位进行清理，费用从投标人工程款中直接扣除，并有权进行人民币500～5000元的相应处罚。场地移交后，施工区域的垃圾由投标人负责清理。

投标人应执行包括但不限于环境保护、水土保持等相关规定，若引起罚款、投诉均由投标人自行解决。如对采购人造成社会负面影响，采购人有权进行索赔。

人员住宿与办公：由投标人在场外自行解决，工地不允许住人。

材料堆场与仓库：由投标人根据场地情况布置堆场或与总包协商解决。

本要求未提及内容，按有关国家规范、标准以及设计图纸执行。

（四）质量要求

1.为防止货物出现色差，投标人制作前应事先向采购人确认样品，经审查合格后方可制作实施。如现场实际与方案有偏差，采购人可进行适当调整。

2.投标人供应的产品如与采购清单、图纸不符合及质量不合格的，由投标人负责包退、包换，应在1日内给予处理并进行整改。

3.本项目质量达到国家“合格”标准，并按国家及省市现行规范文件和招标要求执行。同时，投标人必须在采购人要求的时间内无偿整改直至项目合格并通过验收。

4.施工过程中因投标人原因出现的质量问题，须及时进行整改并做好记录，确保同类问题不再出现，由此所造成的损失由投标人负责。

5.投标人必须对进场的材料及时进行报验，一旦发现材料存在质量问题或不符合工程要求的情况，应立即停止使用并进行处理，由此所造成的损失由投标人负责。

6.施工过程中，投标人应对所有隐蔽工程进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知相关人员进行验收，未经验收，不得进入下道工序的施工。

（五）质保要求

1.乙方负责本项目的维护、除尘、更新、坏损材料（设备）的更换等维修保养，结合本项目的具体情况，制定详细的维护计划，并经甲方认可同意。

2.本项目质量保修期为三年（自项目验收合格之日起算）。

3.在质保期内，不可抗力造成的损坏（不可抗力包括暴风雪、闪电、洪水、台风、火灾、飓风、地震、或其他类似的自然或社会事件）修复和更换费用另外结算。

4.质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人以书面形式通知成交供应商并有权提出索赔。

5.若采购需求中对采购标的的质量明确了执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

（六）踏勘现场：自行踏勘

（七）售后服务

投标人针对本项目提供详细的售后服务方案，内容包含但不限于：

（1）本项目要求质量保修期内投标人对产品质量实行三包，免费为本项目采购的所有产品提供维修、保养、替换故障部件等服务。此项目要求提供技术支持服务，处理用户出现的各种问题和故障，以保证用户工作的正常运行。

（2）售后人员配备情况：本项目的保修服务方式均为投标人上门保修，即由投标人派技术人员到采购单位使用现场维修，由此产生的一切费用均由投标人承担。售后人员配备不少于1人，提供售后人员相关信息及提供免费保修电话。

（3）响应时间：在质保期内，乙方及时免费修复和更换所有损坏部件，乙方在接到用户单位电话维修通知后，在12小时之内响应，并在48小时内完成修复或更换，期间为免费服务，如乙方不能及时响应的，甲方有权另行安排其他队伍进行修复，所产生的费用从质保金直接扣除。乙方未在规定的时间内及时处理故障，每次罚款2000元。在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，无条件给予全套更新。质量保修期满后，乙方有义务继续承担本项目的维保（维修和保养），可收取相应的零部件和材料成本费。

（4）质量保修期满后，投标人仍有义务提供优惠的技术服务（包括提供货物维护、备件等）。

（5）质量保修期满后主要产品、配件优惠方案：售后服务期结束后，投标人应当提供保修服务，收取费用不得高于其他服务客户的费用。

（6）投标人未在上述规定时间内履行售后服务义务的，采购人可选择是否委托第三方代为处理，由此产生的费用及损失均由投标人承担。

# ★四、商务要求

（一）交付期限：合同签订后60日历天内完成供货及安装。

（二）预算金额：351.358万元，投标报价不得超过预算金额，且各子项汇总金额不得高于对应项所列单项限价（单项限价详见采购标的清单），否则将按无效响应处理。

（三）付款方式：合同签订后甲方收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内，支付合同价30%的预付款；项目验收合格后第一年，甲方在收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内，支付至合同金额的50%；项目验收合格后第二年（经审计后），甲方在收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内，支付至审定价的85%；项目验收合格后第三年，甲方在收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内，按审定金额结清余款。

（四）验收要求：采购人有权委托第三方根据采购文件要求对成交供应商所交货物的产品质量进行验收，第三方验收费由成交供应商支付，如质量不符合采购文件要求的，采购人有权要求退换与采购文件不符的产品，如对验收结果还有分歧的，则以相关质检机构的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。

项目完工，由采购人组织验收小组对项目进行最终验收。须满足国家及省市现行规范文件、招标文件、中标人投标文件的承诺，并由采购人验收通过。如验收不合格的，采购人有权无条件退、换货物，由此引起的所有损失均由中标人自行承担。经检验合格后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

（五）投标人要充分考虑知识产权问题，应保证采购人免除承担由于投标人使用该项目所需的材料和设计或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或设计权的起诉、行政程序索赔、请求等，以及采购单位为此而产生的损失和支出（包括律师费）。

（六）交货地点：中标人负责将货物运到采购人指定地点和楼层，由投标人负责办理运输和装卸等，费用由投标人负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，投标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

（七）投标文件中的所有货物、服务单价和总价采用人民币报价，以元为单位标注。

注：对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责解释。

本部分标注“★”实质性要求，必须响应，不允许负偏离，否则作为无效投标处理。

# 第五部分    评标办法和标准

# 1.采购代理机构职责

## 1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

# 2.评标委员会职责

## 2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

# 3.评标注意事项

3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，采购人明确评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求。

3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

# 4.评标过程的保密

4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

# 5.报价前后不一致的处理原则

## 5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

# 6.投标人资格审查

☑6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供上一年年度企业财务审计报告，或近一年内的财务报表（不少于三个月），成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等；或按采购文件要求提供资格承诺函。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 见履行合同所必需的设备和专业技术能力表；或按采购文件要求提供资格承诺函。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据；或按采购文件要求提供资格承诺函。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 见投标函；或按采购文件要求提供资格承诺函。 |
| 6 | 信用情况 | “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http：//credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。 |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 提供《中小企业声明函》原件 |
| 8 | 本项目的特定资格要求 | 无 |
| 注：根据镇江市财政局《关于进一步降低政府采购活动成本减轻政府采购供应商负担的通知》的文件要求，以上2-5项的资格条件采取“信用承诺制”，即上述2-5项要求的相关资格证明材料可提供《资格承诺函》（格式详见招标文件“第六部分 投标文件（格式）”），在编制投标（响应）文件时无需再提供与上述四项相关的证明材料。 |  |  |

# 7.投标人符合性审查

7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 报价要求 |  |  |
| 1 | 投标文件有效性 | 电子投标文件的有效电子签章。 投标报价符合招标文件要求。 未发现属无效投标的其他情形。 |
| 商务要求 |  |  |
| 1 | 响应程度审查 | 满足招标文件商务部分的实质性要求和条件。 |
| 2 | 有效性审查 | 提供法定代表人身份证明书；如有委托代理人，需提供法定代表人授权委托书，并同步提交投标单位为其缴纳的社保证明。 |
| 技术要求 |  |  |
| 1 | 响应程度审查 | 审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。 |

审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围、质量和性能的，或者在实质上与招标文件不一致，有限制采购人权利和投标人义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应招标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经评标委员会半数以上同意）。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

# 8.技术和商务评估

☑8.1 本项目采用综合评分法。

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 43.00 | 22.00 | 35.00 |

## （一）技术评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目整体实施方案 | 投标人需结合本项目采购需求及现场实际情况，制定项目整体实施方案。评审将重点考察方案是否完整涵盖以下内容：①人员安排与机械设备配置；②供货计划；③项目实施进度计划及进度保障措施；④实施过程各阶段质量安全保证措施；⑤关键技术与工艺的实施方案；⑥成品保护措施；⑦环境保护措施；⑧应急预案及故障处理方案。上述每项内容均需逐条详细阐述，每有一项表述详细周全且符合采购需求的得1.5分，最高得12分。每有一项存在涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容存在逻辑漏洞、常识错误、方案内容表述前后矛盾、方案内容不适用本项目特性、非专门针对本项目制定等情形的，则该项不得分。 | 12.0 |
| 1.2 | 售后服务方案 | 投标人需依据本项目采购需求制定售后服务方案，评审将考察方案是否包含以下内容：①售后服务保障措施；②售后专业团队及回访计划。上述每项内容均需逐条详细阐述，每有一项表述详细周全且符合采购需求的得1分，最高得2分。每有一项存在涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容存在逻辑漏洞、常识错误、方案内容表述前后矛盾、方案内容不适用本项目特性、非专门针对本项目制定等情形的，则该项不得分。 | 2.0 |
| 1.3 | 重点内容实施评价 | 大成文化小品： 1.实施方案：投标人针对大成文化小品建设提供专项实施方案，考察方案是否包含：①文化小品点位现场条件分析；②材料及设备选型及进场方案；③主要施工工艺及技术措施；④进度计划及保证措施；⑤质量保证措施；⑥安全文明施工及环境保护措施。上述每项内容均需逐条详细阐述，每有一项表述详细周全且符合采购需求的得1.5分，最高得9分。每有一项存在涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容存在逻辑漏洞、常识错误、方案内容表述前后矛盾、方案内容不适用本项目特性、非专门针对本项目制定等情形的，则该项不得分。 2.难点、重点分析及合理化建议：投标人针对大成文化小品建设提出难点、重点分析并提出合理化建议，评审将考察是否包含以下内容：①难点分析；②重点分析；③合理化建议。上述每项内容均需逐条详细阐述，每有一项表述详细周全且符合采购需求的得1分，最高得3分。每有一项存在涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容存在逻辑漏洞、常识错误、方案内容表述前后矛盾、方案内容不适用本项目特性、非专门针对本项目制定等情形的，则该项不得分。 | 12.0 |
|  |  | 阅读角文化墙设计方案：所有阅读角文化墙的设计内容符合采购需求的，得1分；设计数量满足不少于18套，每套须提供一张人视效果图及一张配套施工图且内容合理、无重复、无雷同的得1分。本项最高得2分。 | 2.0 |
|  |  | 信息楼一楼大厅主题墙： 1.实施方案：投标人针对信息楼一楼大厅主题墙提供专项实施方案，考察方案是否包含：①主题墙实施现场现状剖析；②材料与设备选型方案；③主要制作流程、核心工艺及关键技术措施；④制作及安装质量保证措施。上述每项内容均需逐条详细阐述，每有一项表述详细周全且符合采购需求的得0.75分，最高得3分。每有一项存在涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容存在逻辑漏洞、常识错误、方案内容表述前后矛盾、方案内容不适用本项目特性、非专门针对本项目制定等情形的，则该项不得分。 2.难点、重点分析及合理化建议：投标人针对信息楼一楼大厅主题墙提出难点、重点分析并提出合理化建议，评审将考察是否包含以下内容：①难点分析；②重点分析；③合理化建议。上述每项内容均需逐条详细阐述，每有一项表述详细周全且符合采购需求的得1分，最高得3分。每有一项存在涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容存在逻辑漏洞、常识错误、方案内容表述前后矛盾、方案内容不适用本项目特性、非专门针对本项目制定等情形的，则该项不得分。 | 6.0 |
|  |  | 艺术楼廊道内可替换装饰画：所有装饰画的设计内容符合采购需求的，得1分；设计数量不少于25个且无重复或雷同内容的得1分，否则不得分；选取的一个装饰画标注的材质及工艺说明合理完整的得1分。本项最高得3分。 | 3.0 |
|  |  | 图书馆1F东、西侧门厅墙面： 1.实施方案：投标人针对图书馆1F东、西侧门厅墙面提供专项实施方案，考察方案是否包含：①墙面实施现场现状剖析；②材料与设备选型方案；③主要制作流程、核心工艺及关键技术措施；④制作及安装质量保证措施。上述每项内容均需逐条详细阐述，每有一项表述详细周全且符合采购需求的得0.75分，最高得3分。每有一项存在涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容存在逻辑漏洞、常识错误、方案内容表述前后矛盾、方案内容不适用本项目特性、非专门针对本项目制定等情形的，则该项不得分。 2.难点、重点分析及合理化建议：投标人针对图书馆1F东、西侧门厅墙面实施提出难点、重点分析并提出合理化建议，评审将考察是否包含以下内容：①难点分析；②重点分析；③合理化建议。上述每项内容均需逐条详细阐述，每有一项表述详细周全且符合采购需求的得1分，最高得3分。每有一项存在涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容存在逻辑漏洞、常识错误、方案内容表述前后矛盾、方案内容不适用本项目特性、非专门针对本项目制定等情形的，则该项不得分。 | 6.0 |

## （二）商务评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 体系认证 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每有1个得2分，最高得6分。注：提供相关证书原件扫描件。上述证书需在“全国认证认可信息公共服务平台”中的状态为“有效”，否则不予得分。 | 6.0 |
| 1.2 | 类似业绩 | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）以来承接过类似项目业绩的，每提供1份得2.5分，本项最高得5分。注：同时提供合同原件扫描件及与合同相符的发票扫描件，未按要求提供不得分。 | 5.0 |
| 1.3 | 项目负责人能力评价 | 投标人拟派项目负责人具备与本项目实施相关专业的中级及以上技术职称的，得5分。 注：须提供项目负责人职称证原件扫描件及投标人近一个月为其缴纳的社保证明材料，未提供的不得分。 | 5.0 |
| 1.4 | 拟用原材料质量评价 | 投标人提供拟用于本项目原材料的有效质量检测（检验）报告，报告须由具备国家检测（检验）资质的机构出具，涵盖①18mm木工板（检测指标：甲醛释放量达到GB/T 39600-2021标准规定的E0级，产品执行标准参照GB/T 5849）；②乳胶漆（检测指标：VOC、甲醛、苯系物总和、重金属元素（铅、镉、铬、汞）含量均符合GB 18582-2020标准）；③墙布（以下各项检测指标：重金属元素（铅、镉、铬、汞）、甲醛符合国家标准）；④亚克力板（以下各项检测指标：拉伸强度、简支梁无缺口冲击强度、维卡软化温度、加热后尺寸变化（收缩）、总透光率均符合GB/T 7134-2008标准）；⑤2mm厚304不锈钢板（化学成分符合国家标准规定的304材质要求）；⑥50×3mm 不锈钢方管（力学性能：抗拉强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率符合JG/T 539-2017、YB/T 5363-2016或T/CAMT 001-2017等有关不锈钢管材的标准要求）。提供全部6种符合要求的有效检测（检验）报告得3分；每缺1种扣0.5分，未提供或报告不符合要求的对应项不得分。中标后须严格按照上述投标原材料执行，不得擅自更换。 注：须提供2025年1月以来（以报告出具日期为准）由投标人或所投产品厂家委托的检测机构出具的检测报告原件扫描件。 | 3.0 |
| 1.5 | 售后服务承诺 | 1.本项目要求的质量保修期为3年，投标人若自愿在此基础上延长1年质量保修期的，得1分；延长2年的，得2分。本项最多得2分。 2.投标人就质量保修期内的售后服务响应时间作出承诺，其中，承诺接到采购人通知后3小时内响应，并在12小时内完成修复或更换的，得1分；承诺6小时内响应，并在24小时内完成修复或更换的，得0.5分；其余情况不得分。 注：须提供加盖投标人公章并由法定代表人签字（或盖章）的售后服务承诺书（格式由投标人自行拟定），承诺书内容需完整覆盖本条款承诺要求，未按要求提供的不得分。 | 3.0 |

## （三）价格评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 报价得分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评定的基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评分基准价/投标报价）×35分（精确到小数点后2位） | 35.0 |

# 9.相同品牌产品的处理原则

9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。

9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

# 10.允许修改评标结果的情形

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。

# 11.推荐中标候选人

☑11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

# 第六部分    投标文件（格式）

# 投   标   文   件

项目编号：JSZC-321181-DYWX-G2026-0002

项目名称：江苏省丹阳高级中学迁址新建校园文化项目

投 标 人（公章）：××××

××××年××月××日

# 一、资格部分

（一）投标函

致××××（采购代理机构）：

根据贵方关于××××（项目名称）（项目编号：××××）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1．按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。

2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： ××                  电话： ××

传真：××邮政编码：××

投标人（公章）：××

法定代表人签字或盖章： ××

日期： ××××年××月××日

（二）独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证。(原件扫描件)

（三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供上一年年度企业财务审计报告，或近一年内的财务报表（不少于三个月），成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等(原件扫描件)

- （四）履行合同所必需的设备和专业技术能力

填写下述表格或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）

| 一 | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金 |  |  | 3 | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 | 从业人数 |  |  | 5 | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 | 开户银行 |  |  | 7 | 账号 |  |  |  |  |
| 8 | 项目联系人 |  |  | 9 | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 上一年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 营业收入（万）： |  |  | 2 | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（万） |  |  | 4 | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 | 年末“短期负债”余额（万） |  |  | 6 | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 | 年末“资产总计”余额（万） |  |  | 8 | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 | 投标人其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公司获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  | 购置年份 |  |  | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据(原件扫描件)

- （六）资格承诺函

资格承诺函

致：  （采购人、采购代理机构）

我单位参与   （项目名称）  （项目编号：   ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- （七）落实政府采购政策需满足的资格要求

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 江苏省丹阳高级中学 的 江苏省丹阳高级中学迁址新建校园文化项目 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 大成文化小品 ，属于 其他未列明行业 行业；制造商为   （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 景观宣传栏 ，属于 其他未列明行业 行业；制造商为   （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

....

119. 10.2宿舍区外墙公告栏 ，属于 其他未列明行业 行业；制造商为   （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4.如涉及多个采购品目（标的）项目须按采购品目（标的）清单逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由供应商自行承担（涉及资格的按无效报价处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。采购清单中多个标的属于同一行业且同一制造商的，可合并填写但需列明全部标的名称；不同行业或不同制造商的需逐一填写。

残疾人福利性单位声明函（可选）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号） 的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购单位名称）  单位的  （项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖章）

日	 期：

- （八）本项目的特定资格要求

# 二、法定代表人身份证明书

兹证明×××（姓名）同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

公    章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证复印件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

# 三、法定代表人授权委托书

本授权书声明：×××（投标人名称）法定代表人×××（姓名） 授权×××（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人签字或盖章：

投标人名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证复印件

注：“法定代表人”授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：近半年内至少一个月社会保险缴纳材料附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

# 四、价格部分

4.1 开标一览表

货币单位：人民币元

项目编号：JSZC-321181-DYWX-G2026-0002

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 江苏省丹阳高级中学迁址新建校园文化项目 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： |  |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

4.2清单及明细报价表

| 一、户外文化景观部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单项限价（元） | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 大成文化小品 | 1 | 组 | 200000 |  |  |  |
| 2 | 景观宣传栏 | 1 | 个 | 35000 |  |  |  |
| 3 | 育人文化 | 1 | 组 | 20000 |  |  |  |
| 4 | 图书馆宣传栏 | 1 | 个 | 38000 |  |  |  |
| 5 | 教学楼景观墙 | 3 | 块 | 72000 |  |  |  |
| 6 | 党建小品 | 1 | 个 | 26000 |  |  |  |
| 7 | 体育馆外墙 | 1 | 个 | 20000 |  |  |  |
| 二、VIS及导视部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 户外总导览1 | 2 | 个 | 24000 |  |  |  |
| 9 | 户外总导览2 | 2 | 个 | 18000 |  |  |  |
| 10 | 户外指引牌 | 2 | 个 | 9600 |  |  |  |
| 11 | 停车场指示牌 | 4 | 个 | 24000 |  |  |  |
| 12 | 路名牌 | 4 | 个 | 16800 |  |  |  |
| 13 | 楼名字规格1 | 10 | 个 | 9000 |  |  |  |
| 14 | 楼名字规格2 | 37 | 个 | 37000 |  |  |  |
| 15 | 楼名字规格3 | 6 | 个 | 7200 |  |  |  |
| 16 | 楼名字规格4 | 40 | 个 | 56000 |  |  |  |
| 17 | 楼名字-骨架款式 | 3 | 个 | 4800 |  |  |  |
| 18 | 双片式宣传栏 | 7 | 个 | 87500 |  |  |  |
| 19 | 单片式宣传栏 | 4 | 个 | 36000 |  |  |  |
| 20 | 垃圾桶1-户外使用 （可回收/不可回收） | 80 | 组 | 152000 |  |  |  |
| 21 | 垃圾桶2（有害垃圾） | 3 | 个 | 3900 |  |  |  |
| 22 | 垃圾桶3（室内） | 40 | 个 | 44000 |  |  |  |
| 23 | 垃圾桶4（生活垃圾桶） | 40 | 个 | 12000 |  |  |  |
| 24 | 植物名牌 | 40 | 个 | 14000 |  |  |  |
| 25 | 警示牌 | 20 | 个 | 9000 |  |  |  |
| 26 | 电梯牌 | 45 | 个 | 40500 |  |  |  |
| 27 | 科室牌 | 400 | 个 | 56000 |  |  |  |
| 28 | 功能教室牌 | 210 | 个 | 42000 |  |  |  |
| 29 | 楼层牌 | 260 | 个 | 36400 |  |  |  |
| 30 | 教室综合门牌 | 120 | 个 | 48000 |  |  |  |
| 31 | 厕所牌 | 200 | 个 | 36000 |  |  |  |
| 32 | 宿舍门牌 | 590 | 个 | 47200 |  |  |  |
| 33 | 门编号牌 | 1620 | 个 | 42120 |  |  |  |
| 34 | 地下停车场龙门架牌出口 | 1 | 个 | 9000 |  |  |  |
| 35 | 地下停车场龙门架牌入口 | 1 | 个 | 9000 |  |  |  |
| 36 | 地下停车场楼梯口指示牌 | 25 | 个 | 30000 |  |  |  |
| 37 | 地下停车场楼梯牌 | 25 | 个 | 6250 |  |  |  |
| 38 | 地下停车场出口指示牌 | 25 | 个 | 17500 |  |  |  |
| 39 | 地下停车场立柱涂装 | 650 | 平方 | 65000 |  |  |  |
| 三、室内文化部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 1.1门厅牌匾安装 | 1 | 项 | 450 |  |  |  |
| 41 | 1.2走廊内装裱画 | 95 | 个 | 28500 |  |  |  |
| 42 | 1.3一楼西北角公告栏 | 1 | 项 | 4000 |  |  |  |
| 43 | 2.1教室内（前墙）画面 | 110 | 组 | 55000 |  |  |  |
| 44 | 2.2教室内（后墙）标语 | 110 | 组 | 77000 |  |  |  |
| 45 | 2.3教室外墙挂画 | 320 | 组 | 121600 |  |  |  |
| 46 | 2.4教学楼西侧楼梯文化牌 | 20 | 个 | 12000 |  |  |  |
| 47 | 2.5教学楼廊道公告栏 | 20 | 个 | 140000 |  |  |  |
| 48 | 2.61阅读角文化墙 | 20 | 项 | 60000 |  |  |  |
| 49 | 2.62阅读角学生作品装裱 | 20 | 组 | 80000 |  |  |  |
| 50 | 2.63阅读角柜子+凳子 | 20 | 组 | 170000 |  |  |  |
| 51 | 2.71党建会议室文化墙1 | 1 | 项 | 18000 |  |  |  |
| 52 | 2.72党建会议室文化墙2 | 1 | 项 | 18000 |  |  |  |
| 53 | 2.73党建会议室文化墙3 | 1 | 项 | 18000 |  |  |  |
| 54 | 2.74党建会议室文化墙4 | 1 | 项 | 16000 |  |  |  |
| 55 | 2.75党建会议室文化墙5 | 4 | 项 | 36000 |  |  |  |
| 56 | 2.8公开课教室校徽墙 | 3 | 项 | 11400 |  |  |  |
| 57 | 2.91心理值班室文化墙1 | 1 | 项 | 3500 |  |  |  |
| 58 | 2.92心理值班室文化墙2 | 1 | 项 | 3000 |  |  |  |
| 59 | 3.1信息楼一楼大厅主题墙 | 1 | 项 | 75000 |  |  |  |
| 60 | 3.1信息楼外大屏包柱美化 | 2 | 项 | 12000 |  |  |  |
| 61 | 4.1运动场主席台校徽 | 1 | 项 | 7000 |  |  |  |
| 62 | 4.2篮球场+排球场防护罩 | 96 | 个 | 28800 |  |  |  |
| 63 | 4.3运动场围网美化装饰 | 30 | 个 | 90000 |  |  |  |
| 64 | 4.4运动场不锈钢座凳 | 40 | 个 | 44000 |  |  |  |
| 65 | 4.5体育馆门厅主题墙1 | 1 | 项 | 14000 |  |  |  |
| 66 | 4.6体育馆门厅学校荣誉墙 | 1 | 项 | 10000 |  |  |  |
| 67 | 4.7体育馆个人荣誉表彰墙 | 1 | 项 | 8000 |  |  |  |
| 68 | 4.8体育馆健身房文化墙 | 1 | 项 | 8500 |  |  |  |
| 69 | 4.9体育馆兵乓球室文化墙 | 1 | 项 | 4000 |  |  |  |
| 70 | 4.10体育馆篮球场氛围海报 | 3 | 个 | 48000 |  |  |  |
| 71 | 4.11体育馆羽毛球场文化墙1 | 1 | 项 | 5500 |  |  |  |
| 72 | 4.12体育馆羽毛球场文化墙2 | 1 | 项 | 4000 |  |  |  |
| 73 | 4.13体育馆二楼接待长廊挂幅 | 8 | 套 | 42400 |  |  |  |
| 74 | 5.1国际部门外立牌 | 1 | 个 | 10000 |  |  |  |
| 75 | 5.2国际交流中心外墙logo | 1 | 项 | 4000 |  |  |  |
| 76 | 5.3国际部大门入口接待区 | 1 | 项 | 15000 |  |  |  |
| 77 | 5.4国际部中厅挑高层文化墙 | 1 | 项 | 10000 |  |  |  |
| 78 | 5.5国际部台阶前立体造型 | 1 | 项 | 10000 |  |  |  |
| 79 | 5.6国际部台阶上格子柜 | 1 | 项 | 25000 |  |  |  |
| 80 | 5.7国际部相伯讲堂背景墙 | 1 | 项 | 6500 |  |  |  |
| 81 | 5.81国际部二楼休息区文化墙1 | 1 | 项 | 8000 |  |  |  |
| 82 | 5.82国际部二楼休息区文化墙12 | 1 | 项 | 3500 |  |  |  |
| 83 | 5.83国际部二楼休息区家具 | 1 | 组 | 40000 |  |  |  |
| 84 | 6.1实验楼门厅造型 | 1 | 项 | 26000 |  |  |  |
| 85 | 6.2实验室空间氛围墙 | 120 | 块 | 18000 |  |  |  |
| 86 | 6.3实验室/信息机房教室后墙文化标语 | 55 | 项 | 192500 |  |  |  |
| 87 | 6.4实验楼4F品牌社团简介牌 | 14 | 个 | 11200 |  |  |  |
| 88 | 6.5实验楼4F品牌社团文化墙 | 14 | 组 | 49000 |  |  |  |
| 89 | 7.11艺术楼门厅主题墙 | 1 | 项 | 8000 |  |  |  |
| 90 | 7.12艺术楼门厅移动滑轨+挂画 | 1 | 项 | 18000 |  |  |  |
| 91 | 7.13艺术楼门厅移动展架1 | 25 | 个 | 50000 |  |  |  |
| 92 | 7.14艺术楼门厅木结构+玻璃展柜 | 6 | 个 | 12000 |  |  |  |
| 93 | 7.15艺术楼门厅移动展架2 | 7 | 个 | 17500 |  |  |  |
| 94 | 7.2艺术楼廊道内可替换装饰画 | 50 | 个 | 12500 |  |  |  |
| 95 | 7.31艺术楼学生发展指导中心1号墙 | 1 | 项 | 10000 |  |  |  |
| 96 | 7.32艺术楼学生发展指导中心2号墙 | 1 | 项 | 7000 |  |  |  |
| 97 | 7.33艺术楼学生发展指导中心3号墙 | 1 | 项 | 5000 |  |  |  |
| 98 | 7.34艺术楼学生发展指导中心4号墙 | 1 | 项 | 7000 |  |  |  |
| 99 | 7.35艺术楼学生发展指导中心5号墙 | 1 | 项 | 6500 |  |  |  |
| 100 | 7.36艺术楼学生发展指导中心6号墙 | 1 | 项 | 4000 |  |  |  |
| 101 | 7.37艺术楼学生发展指导中心7号墙 | 1 | 项 | 3800 |  |  |  |
| 102 | 7.38艺术楼学生发展指导中心门牌 | 12 | 个 | 1200 |  |  |  |
| 103 | 7.39艺术楼学生发展指导中心告知牌 | 12 | 组 | 24000 |  |  |  |
| 104 | 7.40艺术楼学生发展指导中心玻璃贴 | 52 | 个 | 4160 |  |  |  |
| 105 | 8.1 图书馆1F西侧门厅墙面 | 1 | 项 | 23000 |  |  |  |
| 106 | 8.1图书馆1F东侧门厅墙面 | 1 | 项 | 20000 |  |  |  |
| 107 | 8.2图书馆2楼廊道西侧墙面 | 1 | 项 | 8000 |  |  |  |
| 108 | 8.2图书馆2楼廊道东侧墙面 | 1 | 项 | 7000 |  |  |  |
| 109 | 8.3图书馆内挂画 | 20 | 个 | 18000 |  |  |  |
| 110 | 9.1食堂二楼三楼教宣传栏 | 2 | 个 | 14000 |  |  |  |
| 111 | 9.21食堂一楼文化墙1 | 1 | 项 | 4500 |  |  |  |
| 112 | 9.22食堂一楼文化墙2 | 1 | 项 | 4500 |  |  |  |
| 113 | 9.23食堂二楼楼文化墙1 | 1 | 项 | 3000 |  |  |  |
| 114 | 9.24食堂二楼楼文化墙2 | 1 | 项 | 6000 |  |  |  |
| 115 | 9.25食堂三楼楼文化墙1 | 1 | 项 | 2800 |  |  |  |
| 116 | 9.26食堂三楼楼文化墙2 | 1 | 项 | 3200 |  |  |  |
| 117 | 9.3食堂宣传海报 | 40 | 个 | 12800 |  |  |  |
| 118 | 10.1宿舍区室内公告栏 | 6 | 个 | 24000 |  |  |  |
| 119 | 10.2宿舍区外墙公告栏 | 1 | 个 | 9000 |  |  |  |
| 其它与项目有关的费用 (培训、税费等与项目相关的一切费用) |  |  |  |  | 元 |  |  |
| 项目总报价 |  |  |  |  | 大写：人民币 小写： 元 |  |  |

注：

1.单项投标报价超过单项最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

2.投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。

3.本表中“其它”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

4.本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

5.报价保留至小数点后两位，四舍五入。

6.标的物报价不得为零，否则投标无效。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：

日      期：   年    月    日

# 五、技术部分

(一)实施方案

(二)技术要求响应及偏离表

一、招标文件“第四部分采购需求”“二、采购标的”中技术参数要求响应情况：

响 应 承 诺 函

（采购人名称）    ：

我单位保证：我单位及各方联合体（如有）已完全了解并熟悉江苏省丹阳高级中学迁址新建校园文化项目（项目编号：JSZC-321181-DYWX-G2026-0002）项目采购文件中“第四部分 采购需求”的“二、采购标的”中所有技术参数及要求，并且所有条款完全响应，无偏离。如我单位及各方联合体（如有）无法按照采购文件中的技术要求执行，自愿承担一切违约责任。

特此承诺！

投标人（公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：

日      期：   年    月     日

二、招标文件“第四部分采购需求”“三、服务内容和标准”中服务内容及要求响应情况：

2.1响 应 承 诺 函

（采购人名称）    ：

我单位保证：我单位及各方联合体（如有）已完全了解并熟悉江苏省丹阳高级中学迁址新建校园文化项目（项目编号：JSZC-321181-DYWX-G2026-0002）项目采购文件中“第四部分 采购需求” 的“三、服务内容和标准”中所有服务内容及要求，并且所有条款完全响应，无偏离。如我单位及各方联合体（如有）无法按照采购文件中的服务要求执行，自愿承担一切违约责任。

特此承诺！

投标人（公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：

日      期：   年    月     日

2.2招标文件“第四部分采购需求”“三、服务内容和标准”中服务内容及要求如有负偏离，请如实填写下表（如有）：

| 序号 | 服务要求及内容 | 实际响应情况 | 偏离内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：投标人应如实填写，如履约时发现不能按上述内容提供服务，采购人有权取消其中标资格，并报政府采购监督管理处。投标人应负相应法律责任及违约责任。

投标人（公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：

日      期：   年    月     日

# 六、商务部分

(一)供应商能力

根据采购文件采购需求及评分办法等提供企业的获奖荣誉、企业证书等
(二)类似业绩

| 序号 | 项目名称 | 项目金额 | 业主单位 | 合同时间 | 合同内容、性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

备注：

1、按照采购文件要求提供证明材料附后。

2、行数不够，请自行添加。

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签章）：

日期：   年   月   日

(三)项目实施成员能力（如有）

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 技术证书、级别 | 相关工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、行数不够，请自行添加。

2、列入本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为。

3、列入上表人员具有其他相关证书、工作经验的，应在本栏目提交相关证明材料扫描件。

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签章）：

日期：    年   月   日

(四)商务部分响应情况

一、针对本项目采购文件“第四部分采购需求”的商务部分要求，如供应商完全响应，请做如下承诺。

商务部分响应承诺函

（采购人名称）    ：

我单位保证：已充分理解并确认江苏省丹阳高级中学迁址新建校园文化项目（项目编号：JSZC-321181-DYWX-G2026-0002）采购文件“第四部分 采购需求”关于商务要求的所有内容，并且所有条款完全响应，无偏离。如我单位及各方联合体（如有）无法按照采购文件中的商务要求执行的，自愿承担一切违约责任。

特此承诺！

投标人（公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：

日      期：   年    月    日

二、商务部分要求如有负偏离，请如实填写下表（如有）：

| 序号 | 商务要求内容 | 实际响应情况 | 偏离内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：投标人应如实填写，如履约时发现不能按上述内容履约的，采购人有权取消其中标资格，并报政府采购监督管理处。投标人应负相应法律责任及违约责任。

投标人（公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：

日      期：   年    月    日

# 七、其他部分

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日  月　  年　     日期：

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

按招标文件要求投标人所能提供的其他文件