招　标　文　件

项目名称：苏州大学附属儿童医院互联网医院服务提升

采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0052

江苏省政府采购中心

2026年3月

# 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 6

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………19

- 评标方法与评标标准………………………37

- 投标文件格式………………………………45

第一章  投标邀请

受苏州大学附属儿童医院的委托，江苏省政府采购中心就苏州大学附属儿童医院互联网医院服务提升(JSZC-320000-SCZX-G2026-0052)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

苏州大学附属儿童医院互联网医院服务提升 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年4月14日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0052

2.项目名称：苏州大学附属儿童医院互联网医院服务提升

3.预算金额

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 180 |

4.最高限价

| 采购 包号 | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 180 |

5.采购需求（简介）：为进一步运用互联网、人工智能、大数据等现代信息技术，提升医院互联网服务效能，扩大优质医疗资源辐射范围，有效落实分级诊疗政策，拟实施本互联网医院服务升级项目。项目将在现有平台基础上，对诊疗服务、便民服务等进行升级改造，并依托平台实现医联体成员单位间的资源共享与远程医疗协同，以切实加强信息互联互通与业务高效协同水平。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：自合同签订后，9个月内完成。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2024或2025年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2026年4月14日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：苏州大学附属儿童医院

地址：江苏省苏州工业园区钟南街92号

联系人：沈力

联系方式：0512-80692972

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联系人：严晓薇 、陈瑜

联系方式：025-83668537、83668552

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、投标文件的递交

16.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会进行评标。

21.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标委员会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

24.7 异常低价投标审查

24.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.7.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12 投标人所提供的服务不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

25.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法与评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、服务（包含与服务相关的货物）的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

# 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

采购编号：*****

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方应于本合同生效后【15】个工作日内，向甲方一次性交纳合同金额的10%作为履约保证金。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

甲方应将履约保证金以银行转账方式，退还至乙方在本合同中指定的以下账户：
户名：【                                    】
开户行：【                                  】
账号：【                                    】
若乙方账户信息变更，应提前书面通知甲方，因乙方未及时通知导致的退还延迟或错误，责任由乙方承担。

6.2.2履约保证金退还时间：

甲方应在第6.2.3条约定的退还条件全部满足之日起【15】个工作日内，完成履约保证金的退还。

6.2.3履约保证金退还条件：

同时满足以下所有条件后，乙方方可申请退还履约保证金：

- 乙方已全面、适当履行完毕本合同项下的全部义务，包括但不限于完成全部交付物、通过最终验收、付清所有相关税费等。

- 本合同约定的质量保证期已届满，且乙方在期内无任何未解决的违约或索赔事项。

- 乙方已向甲方提交书面退还申请及履约完成的相关证明文件（如最终验收合格报告）。

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

如发生以下任一情形，甲方有权全部或部分扣除履约保证金，且不予退还。扣除的保证金不足以弥补甲方损失的，甲方仍有权向乙方追偿：

- 因乙方原因，导致本合同根本性违约（如交付物存在严重质量问题且无法修复、擅自将合同义务转包或分包、逾期仍无法履行等）。

- 在合同履行期间或质量保证期内，因乙方责任给甲方造成损失（包括直接损失及为处理问题所产生的合理费用），经甲方书面通知后，乙方未在指定期限内予以赔偿。

- 乙方未按照本合同约定办理完毕全部结算、交付及移交手续。

- 法律法规规定或本合同其他条款约定的其他可扣除履约保证金的情形。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

合同签订后三十个工作日内支付合同总额的30%，系统调试上线并验收合格后支付合同总额的70%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日
第四章 采购需求

一、采购标的清单

| 采购包 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 | 互联网医院服务提升 | 软件与信息服务业 |

二、技术要求

斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求，如不满足，不能通过符合性审查。

（一）、具体功能要求

- 1.互联网医院小程序

本次项目建设采用微信小程序作为服务入口，实现互联网业务患者端功能应用，移植原微信公众号全部患者端服务（包括线上就医服务、互联网诊疗服务、健康管理服务），并新建本次项目新增便民服务。

- 2.线上就医服务升级(患者端)

支持对线上就医服务升级，包括候补预约、门诊病历调阅、自助（检验检查）开单、治疗预约、便捷配药。

- 2.1.候补预约挂号

支持患者在无号源的情况下，通过微信小程序进行候补预约挂号。

- 2.1.1.候补预约

支持患者在无号源的情况下，通过微信小程序进行候补预约申请，当有退号或新号源时，系统可自动识别并进行候补。支持候补某医生时，推荐同科室同时间段的其他医生的号源供患者选择；患者可选择继续候补该医生或选择其他医生。支持医院设置候补预约截止时间。

- 2.2.2.候补设置

支持后台设置患者最大候补数量，支持针对科室和医生打开候补通道。支持推荐同科室其他有号的号源。

2.2.门诊病历调阅

支持患者在医院微信小程序上查询本人门诊病历（pdf形式），并带有查询人员水印，以保护患者隐私。

- 2.3.自助（检验检查）开单

支持患者根据检验检查项目类型及套餐包进行自助开单。

- 2.3.1.基础配置

- （1）开单项目信息维护

支持根据业务开展需求选择将部分检验检查项目开放给患者自己进行开单，针对这部分检验检查项目，能够对号源信息进行维护，包括项目名称、注意事项、执行科室、适应症等信息。

支持按照套餐包形式关联项目信息，能够对套餐名称、套餐介绍、套餐内项目等进行维护。

- （2）开单规则配置

支持维护自助开单业务规则，应包括患者开单选择项目是否支持多选、是否需要审核、是否支持线上支付、支付天数限制、是否支持取消、重复开单是否拦截等。

- （3）开单文案配置

支持对自助开单业务相关文案信息进行配置，包括自助开单须知、知情同意书、成功提醒文案等。

- 2.3.2.自助开单申请

支持患者根据检验检查项目类型及套餐包进行自助开单申请，申请页面会展示检验检查项目价格、执行地址、注意事项等信息，线上自助开单业务注意事项信息确认无误后进行开单。

- 2.3.3.在线支付

支持按照医院规定，按照就诊时间/提交时间在线支付。

支付时患者能够查看项目清单信息及支付业务相关注意事项信息，患者可以在线进行费用支付，也可取消业务申请。

- 2.3.4.在线退费

支持对接院内退费系统，按照退费规则退费。

- 2.3.5.报告查询

支持对接院内报告系统查询开单项目/套餐的报告。

支持在自助开单页面，患者直接进入报告查询业务，支持查阅历史检验检查报告；支持查阅关联的其他就诊人的检验检查报告。

- 2.3.6.申请记录查询

支持患者查看开单业务申请记录信息，与线下检验检查系统对接，实现业务状态信息更新同步，包括待支付、已支付、已检查等。

支持通过业务申请单申请取消开单及退费，也可以选择再次申请，快速申请历史检验检查项目。

- 2.3.7.自助开单记录查询

如需审核，支持管理员根据患者提交的申请单进行审核，审核通过成功后患者在线支付。

支持根据机构名称、日期、查询预约记录并支持导出。

- 2.4.治疗预约

- 2.4.1.在线预约

支持与院内HIS系统对接，获取医生开具的门诊、住院治疗单，患者进行治疗项目预约，支持取消预约。

- 2.4.2.治疗预约提醒

支持根据到就诊当日提醒患者按照就诊，支持消息推送如：治疗时间、治疗项目、注意事项、治疗地址等。

- 2.4.3.预约记录查询

患者可通过微信公众号在线查询治疗预约记录信息，包括待治疗、已取消、已治疗等，患者在院内完成治疗后，将信息同步至平台，平台更新患者治疗项目状态信息。

- 2.5.便捷配药

- 2.5.1.配置管理

支持对医院提供便捷配药服务的药品信息进行维护，支持新增便捷配药处方，支持便捷配药处方进行修改，包括单次购买上限、药品库存信息。支持上传处方图片信息，描述处方详情信息。支持对便捷配药处方进行上架、下架、删除操作。

- 2.5.2.患者配药

支持患者查看便捷配药告知书，选择所需药品后进行便捷配药申请，支持选择多个药品。

支持配置评估表单，患者配药前进行评估，符合要求的可以进行配药。

支持患者在线支付挂号及药品费用。（不包含电子签名费用）

支持到院取药和配送到家两种取药模式。

- 2.5.3.统计分析

支持查看机构的处方购买订单，打印下单处方的发货清单及物流面单。通过药品订单详情可以查看具体订单信息、打印、核销发药退单等操作。

支持与院内his系统对接，对接内容包括处方保存、诊断保存、病历保存。

- 3.互联网诊疗服务升级(医生端)

基于现有互联网医院医生端升级，新增检验检查开单、治疗开单服务。

- 3.1.检验检查开单

支持患者在线进行检验检查开单。

- 3.1.1.配置管理

- （1）检查检验项目维护

支持通过互联网医院管理平台手动维护检验检查项目信息，支持对医技检验检查进行管理，对检验检查项目、检验检查类目、检查队列、检验范围等具体信息进行维护。

支持和院内医技系统对接，同步检验检查项目、类目、范围、价格、执行科室、注意事项等数据信息。

- （2）预约号源维护

支持手动维护医院检查号源信息，针对不同的医技检查科室设置排班时间、可预约数量、起始号源信息，并针对号源进行排班设置，可设置可提前预约天数信息。

- （3）耗材联动

支持维护耗材，实现在开单时和项目联动。

- （4）支付规则配置

支持对支付规则进行配置，包括线上支付和到院支付。

支持维护未支付自动取消时间，患者超过设置时间未支付时，号源自动释放。

- （5）开单规则设置

支持医院根据类目中的项目关联性进行开单规则的设置。

- 3.1.2.在线检验检查开单

支持与线下统一医技预约系统对接，实现与线下医技预约中心数据同步模式。支持医生在线复诊时，开具检验检查单，支持组合开单。

- 3.2.治疗开单

- 3.2.1.治疗项目维护

支持对治疗项目进行统一的管理维护，可新增、删除或编辑治疗项目。支持对维护项目编码、项目名称、费用等信息。支持按项目名称和编码进行检索查询。

- 3.2.2.治疗处方开具

医生可在线通过医生端进行复诊接诊，根据患者提交的申请信息，进行图文、视频多种形式的医患交流。医生通过交流确认患者是否为复诊患者，并通过患者病情决定是否需要线上开治疗处方。

支持完善患者电子病历、支持维护处方信息，开具诊疗处方时，可进行医生嘱托的维护。

（1）添加诊疗项目

支持添加的诊疗项目，并修改项目的数量。

（2）添加药品耗材

支持添加的药品耗材，包括频次、天数、用药嘱托等信息。

支持对维护的天数进行限制，如超出机构配置的天数，需进行异常提示。

（3）诊疗项目清单

支持预览项目清单。

- 4.健康管理服务升级

- 4.1.患者管理

支持基于现有患者管理功能升级，支持医生引用随访模版后，可以修改随访计划的发送时间及发送内容。

- 5.远程医疗协同服务

支持苏州大学附属儿童医院与10家基层医疗机构之间的远程医疗协同服务。

- 5.1.远程医疗协同中心

- （1）远程医疗基础管理

支持通过平台来维护各机构的基本信息、科室信息、医护人员信息。

- （2）远程医疗价格管理

支持通过平台维护各机构的远程会诊业务的价格信息。支持根据医生的不同职称来设置业务价格信息，如主任医师、副主任医师、主治医师等，支持对业务的支付方式进行设置。

- （3）远程医疗业务授权管理

支持通过平台设置各医疗机构之间远程会诊业务权限；提供授出权限和被授权限；支持对各医疗机构进行批量授权设置。

- （4）远程医疗业务查询

支持通过平台对远程医疗协同业务进行查询，支持按多条件查询，包括且不限于时间、申请医生、目标医生、科室、订单号、缴费状态等维度；支持查询结果导出成Excel表。

- （5）远程医疗管理主页

支持通过平台统一页面对远程医疗协同中心的会诊业务开展情况进行展示。支持对远程医疗协同业务数据进行分析。

- 5.2.远程会诊

支持苏州大学附属儿童医院与10家基层医疗机构之间进行远程会诊。支持通过PC端发起、移动端接收；或移动端发起，PC端接收。

支持专家通过手机或电脑进行在线图文、会话和多方视频会诊，满足会诊过程中专家医生通过平台免费电话与申请医生进行电话沟通，并支持院内多学科会诊。

- 5.2.1.会诊基础配置

支持对医院的会诊业务流程、业务规则、提示文案等进行配置管理。支持对远程会诊业务进行配置，支持对是否会诊短信提醒医生、会诊报告单打印模板样式、会诊单打印类型、会诊业务模式、会诊中心模式是否需要邀请下级参与医生、会诊申请单打印模板样式等业务参数进行配置。

- 5.2.2.会诊申请

支持远程会诊提供会诊中心和指定专家模式两种模式。支持基层医疗机构直接指定上级医院专家或专家团队，也支持将会诊申请及需求发至上级医院会诊中心，由会诊中心根据会诊需求选择合适的专家。支持受邀医生接受或拒绝会诊邀请。

- 5.2.3.视频会诊

支持PC、平板、手机（IOS、Android）等多种终端设备同时接入进行视频会诊。支持多个会诊专家在自己的办公室远程接入平台，可自由切换视频主窗口、浏览会诊患者的电子病历信息。支持会诊过程中多种形式病人资料共享，包括但不限于病历资料拍照上传、桌面共享等形式。

- 5.2.4.病例讨论

支持建立医生之间的沟通群；支持医生语音、图文在线沟通讨论病例情况；支持查房过程中一对一病例交流。

- 5.2.5.会诊意见

支持专家会诊意见进行在线电子签名

- 5.2.6.会诊评价

支持下级医生对会诊情况评价。

- 6.互联网+护理服务

总体要求：须符合《江苏省“互联网+护理服务”信息系统基本功能规范（试行）》的通知（苏卫办医政〔2019〕27号）及《江苏省“互联网+护理服务”试点工作实施方案》、《苏州市“互联网+护理服务”实施意见》中平台建设要求。

- 6.1.配置管理

- 6.1.1基础管理

基础数据：支持管理员对支撑互联网护理正常运行的基础数据和业务数据字典进行查询、新增、修改和删除，包括：机构信息、科室信息、人员信息（医生/护士）等。

用户管理：支持机构管理员对使用服务的医护人员进行查询、审核、修改；支持对已注册的患者进行查询、修改。

系统管理：支持管理员进行系统数据字典管理；支持设置各管理人员对应的功能权限；支持查询系统和护士/患者登录日志。

机构业务配置：支持管理员根据机构对业务模式、业务范围、功能属性、文案内容进行管理。

支付账号管理：支持为指定机构配置平台已支持的支付渠道（银联、支付宝/微信），维护对应的支付参数。

业务数据字典管理：支持管理员对护理项目及类别的业务数据字典进行管理。

账单导出：支持向院内对账系统或第三方对账平台提供在线支付交易记录账单。

在线建档：支持通过平台注册用户信息，建立患者线上档案信息。

家庭成员管理：支持为家庭成员或其他就诊人的基本信息进行维护和管理，支持为家庭成员或其他就诊人提供护理预约。

- 6.1.2项目维护

支持维护居家护理涉及的服务项目与耗材信息。支持对护理治疗项目信息进行管理和维护，包括项目编码、项目名称等。

支持对护理服务所涉及的医疗耗材信息进行管理和维护，包括耗材编号、耗材名称、型号规格、单位、产地等。

- 6.1.3.价格设置

支持维护互联网护理服务项目与耗材的价格。

- 6.1.4.人员维护

支持维护互联网护理人员信息，支持维护护理团队信息，可以增加团队成员，并对团队成员的角色进行设置。支持对团队成员是否收到短信消息提醒和其他业务权限进行统一管理。

- 6.1.5.模版配置

支持互联网护理服务模板配置，包括护理类别、护理项目、服务人员、服务范围、服务费用、服务总价、服务范围以及护理小结模块。

- 6.1.6.文案配置

支持对用户须知、知情同意书等文案内容配置。

- 6.1.7消息推送

支持通过微信消息模板推送消息提醒；并支持对接医院短信平台推送消息提醒。

- 6.2.服务执行

- 6.2.1.护理申请

支持患者在移动端发起上门护理的申请，支持上传病情相关文件、选择期望护理时间、填写评估表、签署知情同意书。支持在线进行居家护理服务申请；支持通过护士或护士团队界面进行居家护理申请；支持护士分享二维码，患者扫码申请。

- 6.2.2.订单审核

支持护理人员对患者发起的上门护理订单进行审核，可以通过查看申请资料进行审核判断，或通过在线沟通、电话沟通等形式和患者进行二次确认。支持派单和抢单两种模式。支持护理人员自定义设置超时取消的时间。支持护士在进行审核时，选择接收或者拒绝。如果审核不通过，可告知审核失败的原因，并及时退费。

- 6.2.3.订单管理

支持护理人员编辑/查看上门进度、费用结算详情、护理总结内容。支持患者查询历史护理订单；支持查看订单详情；支持订单在未审核的状态下，患者在线取消订单，取消后费用将自动退回。支持护士在开始护理时，获取护士当前位置，实时记录护士上门护理的地址位置信息，对护理人员进行实时定位。支持护士到达患者家中时，在移动端点击“到达”，并开始护理。

- 6.2.4.差价维护

支持护理人员在线进行差价补录，护理人员针对上门服务详情完善差价相关的内容，对护理费用进行退费或者增收。支持对差价类型如交通费、治疗费等进行设置。

- 6.2.5.耗材添加

支持对护理耗材费进行增收与退还，支持护士选择并维护数量，价格自动计算。

- 6.2.6.护理随访

支持在患者申请后、通过申请后、结束护理后三个节点对患者进行随访调查。

- 6.3.安全管理

- 6.3.1.地图轨迹

支持记录护士在准备上门和到达开始护理期间的地图轨迹；支持团队中的成员均查看上门护士的定位；支持地图的方式查看护士的行程轨迹。

- 6.3.2.过程录音

支持护士在上门护理前设置是否需要开启录音保护；支持在订单详情中查看并开启录音。

- 6.3.3.流程追溯

支持查看服务记录明细信息，包括患者基本信息、上门服务人员信息、护理服务信息、医疗耗材列表、治疗项目列表、护理业务信息、护理管理信息、支付信息。支持在线对于多收取的费用进行退费处理。支持全部退费和部分退费。

- 6.3.4.一键报警

支持护理人员快速发起一键报警，需支持短信报警和电话报警。

- 6.4.统计分析

- 6.4.1.业务查询

支持根据时间、医疗机构、护士/团队名称、患者、服务状态、支付状态、服务价格和服务创建时间等内容进行查询；支持护理查询列表导出为excel。

- 6.4.2.报表统计

提供互联网护理工作量统计，支持按照机构、科室、护士团队或姓名、时间的纬度进行统计。

- 6.5.省综合监管平台对接

支持互联网+护理对接省监管平台，满足对互联网护理的监管要求。

- 7.儿科一张床

- 7.1.床位资源中心管理

建立“全市儿科一张床”的资源中心、实时同步苏州大学附属儿童医院的床位资源信息，下一步可同步其他儿科联盟医院的床位资源信息，从而构建全市统一的儿科床位资源池，为多种方式共享儿科床位资源奠定基础，并对床位资源的使用进行统一管理、调度与统计分析。

- 7.2.自助云入院

基于互联网医院平台搭建患者云入院应用服务，帮助患者在线自助入院申请和床位预约，查阅医院床位资源情况，根据病情和时间安排预约入院时间，通过审核后方便患者直接按时入院。

- 7.3.在线问诊床位预约

基于互联网医院平台对在线问诊服务扩充入院预约业务，实现在远程问诊服务过程中根据患者病情需要在线开住院单并预约床位，通过审核后患者直接按时入院。

- 7.4.住院转诊床位预约

基于互联网医院平台对远程医疗服务扩充入院转诊预约业务，实现在远程会诊服务过程中，儿科联盟医院医生根据患者病情需要在线开住院单并预约床位，通过审核后患者直接按时入院。

- 8.智慧急救接口

支持对接苏州市智慧急救平台，通过互联网医院改造实现救护车费用医保脱卡支付（急救服务）：

- （1）支持调取急救接口【按时间段获取全部院前急救患者列表】，获取某一时段的本院出车患者信息。

- （2）支持根据查询到的患者数据，调用互联网医院建档挂号接口进行患者建档挂号（该接口包含多个接口，如查询排班、建档挂号等接口）。

- （3）支持将患者建档信息回写HIS系统。

- （4）支持急救医生通过个人账号密码登录互联网医院医生端。

- （5）支持门急诊办进行急诊参与急救的医生的排班。

- （6）互联网医院医生端支持根据登录医生信息筛选出该急救医生待接诊和已接诊的患者，未接诊过的患者信息出现在待诊队列中。

- （7）支持急救医生双击患者信息进入病历，可设置强制要求完成“初步诊断”录入（ICD-10标准）方可进入医嘱界面。

- （8）支持维护急救收费组套和项目，支持导入或者同步至互联网医院。支持急救医生在互联网医院中开立检查检验单。

- （9）支持生成支付二维码供家属进行扫码支付。

- （10）支持对接苏州医保，实现医保费用结算。

- （11）支持自费部分对接第三方支付（微信支付）。

- （12）支持未绑定医保云用户触发验证机制，微信授权小程序（微信实名认证与医保身份信息关联），用户确认《医保支付授权协议》，进行线上医保支付操作。

- （13）支持结算支付信息回写至HIS系统。

- 9.其他系统接口

- 9.1.HIS系统接口

支持与医院门诊号源进行对接，进行门诊候补预约。

- 9.2.院内导航接口

支持与院内导航对接，实现患者在线进行导航。

采购人配合供应商与互联网医院系统和原院内HIS系统厂家进行对接。本项目所有接口对接费用含在项目总价，供应商需自行与互联网医院系统和院内HIS系统厂家协调对接方案。

（二）具体技术要求

1、技术能力

（1）重难点分析：对互联网医院建设重难点进行分析，需满足医院现在和未来发展的需求，熟悉了解互联网医院监管质控要求，方案需要具备落地时效以及医院发展的前瞻性，同时兼顾二次开发可扩展性。

（2）提供技术能力设计方案，包括：1、服务管控（需包括并发流量控制、动态负载均衡、平台反问控制），2、发布管理（需包括发布管理原则、发布流程及测试流程），3、医院统一的质控管理和业务配置，4、平台可视化监控（需包括服务监控、业务节点监控、平台业务调度及异常保护）。

2、对接方案

（1）目前医院已经实施了互联网医院并拿到牌照，互联网医院包括约挂号、检查检验报告查询、在线复诊等服务，本次项目将需要根据本次项目需求增加相关接口，通过与医院院内 HIS 系统对接,满足候补预约、门诊病历调阅、自助开单、治疗预约、便捷配药等的线上业务与院内信息系统互联互通。

（2）具体接口包括但不限于：

HIS系统接口：支持与医院门诊号源进行对接，进行门诊候补预约。

院内导航接口：支持与院内导航对接，实现患者在线进行导航。

智慧急救接口：支持根据查询到的患者数据，调用互联网医院建档挂号接口进行患者建档挂号（该接口包含多个接口，如查询排班、建档挂号等接口）。

2.所有接口需以post方式进行定义。入参、出参以JSON形式进行传输，UTF-8编码，需遵循RESTFUL形式的设计风格和开发方式。

（若对系统对接要求有疑问，可与工作人员联系沟通，联系方式:张倩老师，联系电话:0512-80693563。）

3、实施方案

提供完整的实施方案，提供完整的实施方案，需要包括实施进度安排、实施组织安排、项目实施工作程序和步骤、项目风险控制等，其项目管理制度及管理方案是否具有科学性、合理性和可执行性；需针对本项目成立软件开发实施项目组，明确项目经理及其他具体人员组成和分工；项目保障措施需要包含项目保障措施方案，需包含组织保障措施、质量保证措施、系统建设过程保证措施、安全保障措施等内容。

4、售后服务方案

（1）供应商必须根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应的售后服务方案，包括不限于：售后服务承诺、售后服务体系和售后服务响应。

（2）提供5*8小时日常服务，通过提供邮件、电话、QQ、VPN 远程连接等技术支持方式，以解决日常系统出现的问题咨询和故障处理。当出现紧急故障情况时，立即向供应商电话报修，要求供应商1小时内响应，积极配合诊断并进行处理。如线上不能解决问题，供应商需保证8小时内派工程师到达现场、24小时之内解决问题。

5、应急预案

供应商需严格按照本次项目的要求制定应急预案，提供响应时间、解决办法及应急措施，满足突发状况的全面性、响应时间的及时性、解决办法的有效性的要求。具体包括不限于：响应时间（要求：重大故障1小时、严重故障4小时、一般问题8小时以内恢复）、解决方法和应急措施（包括不限于网络恶意攻击、病毒安全、软件漏洞、数据库故障）。

6、培训方案

（1）提供培训方案，包括不限于：培训范围、培训目的、培训方式（包括不限于：集中专题培训、项目现场培训、远程网络培训）、培训管理制度、培训对象和培训内容、培训计划、培训考核。

（2）提供系统操作培训：主要面向使用人员，需包括技术管理人员、技术人员、医护操作人员。供应商需提供操作培训及文档。

三、商务要求

1、安装地点：苏州大学附属儿童医院及医院指定地点。

2、项目完成时间：自合同签订后，9个月内完成。

3、认证证书

投标人具有国家认监委认可的机构颁发的有效期内的ISO9001管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书，ISO/IEC20000信息技术服务管理体系认证证书。

4、安全保障证书

根据《互联网诊疗管理办法》要求，投标人开发的类似本项目系统具有完善的安全保障体系和能力，具备公安机关颁发的《信息系统安全等级保护备案证明》（第三级），提供公安部门出具的备案证明；提供由具备《网络安全服务认证证书等级保护测评服务认证》的测评机构出具的测评报告，且测评结论为“基本符合”或以上；投标人未持有备案证明的，需提供承诺函，承诺在项目验收前取得备案证明并通过测评（测评结论为“基本符合”或以上）。

5、软件著作权证书

投标人应具有互联网医院的研发能力，应具有基于互联网的电子处方、基于互联网的医技检查、基于互联网的健康随访管理、在线问诊、一体化门诊软件著作权。

6、专利证书

投标人需具有智慧医院信息化的自主研发能力，提供智慧医疗发明专利证书。

7、业绩

投标人具有2022年1月1日以来具有类似项目建设经验。

8、人员配备

投标人项目小组成员具备综合服务能力，能够满足医院项目建设高标准要求。

（1）项目经理具有信息技术（技术开发）专业的高级工程师和高级信息系统项目管理师，具有 8年及以上类似信息化系统项目行业经验，能提供相关工作经历证明。

（2）项目技术负责人具有软件设计师证书，具有5年以上类似信息化系统项目行业经验，能提供相关工作经历证明。

四、其他要求

1.项目属性:服务类项目。

2.演示要求

演示方式 上传视频演示

1.投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

2.演示内容如下：

管理端

（1）会诊设置：支持通过管理平台设置各医疗机构之间远程会诊业务权限，包括；会诊、电子病历授权；提供授出权限和被授权限；支持对各医疗机构进行批量授权设置。

（2）护理服务设置：支持互联网护理服务模板配置，包括护理类别、护理项目、服务人员、服务范围、服务费用、服务总价、服务范围以及护理小结模块。

（3）护理详情：支持后台查询上门护理记录，支持查看护理详情。支持查看护士上门轨迹。

远程会诊

（4）会诊申请：支持下级医生在PC端发起会诊申请、上级医生在移动端接收。支持下级医生移动端发起会诊申请、上级医生在PC端接收。

（5）会诊管理：支持上级医生查看患者的病历信息。支持上级医生书写会诊意见。支持下级医生查看会诊报告，并对会诊情况进行评价。

互联网+护理

（6）上门申请：支持用户在线发起上门护理申请，签署知情同意书，并明确上门期望时间；支持拍照上传病历资料。

（7）护理评估：支持给用户发送评估单，患者完成后可在线查看评估结果。

（8）差价补录：支持护理人员在线进行差价补录，对护理费用进行退费或者增收。类型包括交通费、治疗费等进。

（9）一键报警：支持护理人员快速发起一键报警，支持短信报警和电话报警。

检验检查开单

（10）检验检查开单：支持医生在线复诊时，开具检验检查单。支持患者在线支付。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 10 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价（最终报价）为评标基准价，其报价得分为满分。其他供应商的报价得分按照以下公式计算。 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10 |
| 2 | 2.1技术指标 | 20 | 招标文件第四章采购需求中“（一）、具体功能要求”的技术条款，全部满足得20分（共100个），不满足的每项扣0.2分，扣完为止。 |
|  | 2.2系统演示 | 10 | 每项功能能够完全满足招标要求得1分，不能完全满足则不得分，演示中的分最高10分。使用真实系统或系统原型演示的最高可得满分，使用ppt、动画等其他形式演示的得分乘以0.5。 2.2.1管理端（3分） 2.2.1.1会诊设置（1分） 支持通过管理平台设置各医疗机构之间远程会诊业务权限，包括；会诊、电子病历授权；提供授出权限和被授权限；支持对各医疗机构进行批量授权设置。 2.2.1.2护理服务设置（1分） 支持互联网护理服务模板配置，包括护理类别、护理项目、服务人员、服务范围、服务费用、服务总价、服务范围以及护理小结模块。 2.2.1.3护理详情（1分） 支持后台查询上门护理记录，支持查看护理详情。支持查看护士上门轨迹。 2.2.2远程会诊（2分） 2.2.2.1会诊申请（1分） 支持下级医生在PC端发起会诊申请、上级医生在移动端接收。支持下级医生移动端发起会诊申请、上级医生在PC端接收。 2.2.2.2会诊管理（1分） 支持上级医生查看患者的病历信息。支持上级医生书写会诊意见。支持下级医生查看会诊报告，并对会诊情况进行评价。 2.2.3互联网+护理（4分） 2.2.3.1上门申请（1分） 支持用户在线发起上门护理申请，签署知情同意书，并明确上门期望时间；支持拍照上传病历资料。 2.2.3.2护理评估（1分） 支持给用户发送评估单，患者完成后可在线查看评估结果。 2.2.3.3差价补录（1分） 支持护理人员在线进行差价补录，对护理费用进行退费或者增收。类型包括交通费、治疗费等进。 2.2.3.4一键报警（1分） 支持护理人员快速发起一键报警，支持短信报警和电话报警。 2.2.4检验检查开单（1分） 支持医生在线复诊时，开具检验检查单。支持患者在线支付。 |
| 3 | 3.1重难点分析 | 5 | 优于项目需求得5分，符合项目需求得3分，不符合项目需求或未提供得0分。 |
|  | 3.2技术设计能力 | 5 | 优于项目需求得5分，符合项目需求得3分，不符合项目需求或未提供得0分。 |
|  | 3.3对接方案 | 5 | 优于项目需求得5分，符合项目需求得3分，不符合项目需求或未提供得0分。 |
|  | 3.4实施方案 | 5 | 优于项目需求得5分，符合项目需求得3分，不符合项目需求或未提供得0分。 |
|  | 3.5售后服务方案 | 5 | 优于项目需求得5分，符合项目需求得3分，不符合项目需求或未提供得0分。 |
|  | 3.6应急预案 | 5 | 优于项目需求得5分，符合项目需求得3分，不符合项目需求或未提供得0分。 |
|  | 3.7培训方案 | 5 | 优于项目需求得5分，符合项目需求得3分，不符合项目需求或未提供得0分。 |
| 4 | 4.1认证证书 | 6 | 投标人具有国家认监委认可的机构颁发的有效期内的ISO9001管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书，ISO/IEC20000信息技术服务管理体系认证证书，需提供相关证明文件，每提供一个证书得2分，不提供不得分，最高得6分。 需提供证书复印件或扫描件，不提供不得分。 |
|  | 4.2安全保障证书 | 3 | 根据《互联网诊疗管理办法》要求，投标人开发的类似本项目系统具有完善的安全保障体系和能力，具备公安机关颁发的《信息系统安全等级保护备案证明》（第三级），提供公安部门出具的备案证明，得2分； 提供由具备《网络安全服务认证证书等级保护测评服务认证》的测评机构出具的测评报告，且测评结论为“基本符合”或以上的，得1分; 需提供证书复印件或扫描件，不提供不得分。 投标人未持有备案证明的需提供承诺函，承诺在项目验收前取得备案证明并通过测评（测评结论为“基本符合”或以上的），得1分。 |
|  | 4.3软件著作权证书 | 2 | 投标人应具有互联网医院的研发能力，应具有基于互联网的电子处方、基于互联网的医技检查、基于互联网的健康随访管理、在线问诊、一体化门诊软件著作权，每满足一项得 0.4分，最高得2分。 投标人需提供软件著作权证书复印件或扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。 （如投标文件中提供的著作权名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能证明投标人拥有的软件著作权具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求。） |
|  | 4.4专利证书 | 1 | 投标人需具有智慧医院信息化的自主研发能力，提供智慧医疗发明专利证书，提供得 1分，否则不得分。 投标人需提供专利证书复印件或扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。 （如投标文件中提供的专利名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能证明投标人拥有的专利具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求。） |
|  | 4.5业绩 | 5 | 投标人具有2022年1月1日以来具有类似项目建设经验，需提供合同和验收报告复印件或扫描件并加盖公章，全部符合一个案例得1分，满分5分。 |
|  | 4.6人员配备 | 8 | 投标人项目小组成员具备综合服务能力，能够满足医院项目建设高标准要求。 4.6.1项目经理信息技术（技术开发）专业高级工程师证书（2分） 项目经理具有信息技术（技术开发）专业的高级工程师证书得2分，提供证书扫描件或复印件。 4.6.2项目经理高级信息系统项目管理师证书（2分） 项目经理具有高级信息系统项目管理师证书得2分，提供证书扫描件或复印件。 4.6.3 项目经理工作经验（1分） 项目经理具有8年及以上类似信息化系统项目行业经验得1分，提供工作履历表并加盖投标人公章，不同单位的工作经验年限可累计计算。 4.6.4项目技术负责人软件设计师证书（2分） 项目技术负责人具有软件设计师证书，得2 分，提供证书扫描件或复印件。 4.6.5项目技术负责人工作经验（1分） 项目技术负责人具有5年以上信息化系统项目行业经验，能提供相关工作经历证明（提供工作履历表并加盖投标人公章，不同单位的工作经验年限可累计计算)得1分。 以上证书需同时提供投标人近三个月内任意一个月为其缴纳社保的证明材料。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

采 购 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.2024或2025年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年

内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式

见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）

11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并由本单位提供服务。格式见附件10）

12.联合体协议（如果本项目接受联合体参加投标，投标人是联合体的，则必须提供。格式见附件11）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提

供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11、12条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

采购编号：

采购包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

附件2 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期/服务期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 | ...... |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，      项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 附件8                              投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，      项目（项目名称）的招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：___年____月____日

附件9 中小微企业声明函（服务类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，      项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：___年____月____日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部

关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。    
附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加___单位采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，     项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：___年____月____日

附件11 联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，    项目（项目名称）（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：___年____月____日

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件12 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本项目所有接口对接费用含在项目总价，供应商需自行与互联网医院系统和院内HIS系统厂家协调对接方案。 |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。