招标文件

（电子招投标）

项目编号：JSZC-321192-JJJC-G2026-0004

项目名称：镇江经开区2026-2029年交通安全设施维护服务

江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司

2026-04-09

目 录

第一部分  投标邀请	4

第二部分  投标人须知	8

前附表	8

一、总则	10

二、招标文件	15

三、投标文件	16

四、开标及评标	19

五、确定结果	22

六、授予合同	23

七、询问、质疑、投诉	24

八、诚实信用和解释权	25

第三部分  合同条款	27

第四部分  采购需求	35

第五部分  评标办法和标准	54

第六部分  投标文件（格式）	65

一、资格部分	66

（一）投标函	66

（二）独立承担民事责任的能力	68

（三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度	69

（四）履行合同所必需的设备和专业技术能力	70

（五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	72

（六）资格承诺函	73

（七）法律、行政法规规定的其他条件	74

（八）落实政府采购政策需满足的资格要求	75

（九）本项目的特定资格要求	76

二、法定代表人身份证明书	77

三、法定代表人授权委托书	78

四、价格部分	79

五、技术部分	80

六、商务部分	85

七、其他部分	86

（一）中小企业声明函（服务类）	86

（二）关于符合本国产品标准的声明函 	87

第一部分  投标邀请

项目概况

镇江经开区2026-2029年交通安全设施维护服务的潜在投标人应在苏采云电子交易平台网址http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login获取招标文件，并于2026年04月30日9点30分（北京时间）前按要求递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321192-JJJC-G2026-0004

项目名称：镇江经开区2026-2029年交通安全设施维护服务

预算金额：286万元/年，三年预算共计858万元。

最高限价：100%，0≤报价优惠率＜100%。

采购需求：详细内容及要求见第四部分采购需求。

合同履行期限：三年，合同一年一签，详细内容及要求见采购需求。

本次采购确定的中标人数量：1名

本项目是否接受联合体投标：☑不接受□接受。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供2024或2025年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或资格承诺函（格式见第六部分）】；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【提供投标人相关信息一览表或资格承诺函（格式见第六部分）】；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或资格承诺函（格式见第六部分）】；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【见投标函或提供资格承诺函（格式见第六部分）】；

1.6法律、行政法规规定的其他条件

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☑本项目专门面向中小企业。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)及关于转发《江苏省财政厅关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》的通知（镇财采〔2020〕12号）的要求，本项目专门面向中小微企业。中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目属于服务类项目，采购标的对应的行业为其他未列明行业。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

获取时间：公告之时起至2026年4月16日23:59（北京时间）

获取地点：苏采云电子交易平台获取招标文件

获取方式：按操作指南线上获取

请在投标前详细阅读《“苏采云”系统供应商操作手册》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）

采购文件售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交截止时间及开标时间：2026年4月30日9点30分（北京时间）

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

注意事项：（1）本项目通过“苏采云”系统进行采购，投标人须通过“江苏政府采购网”发布的最新响应文件制作软件（下载路径：江苏政府采购网——资料下载——《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》）“苏采云”系统在线制作并提交投标文件。截至投标截止时间，“苏采云”系统投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。

（2）本项目采用网上开标方式，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录网上开标大厅进行投标文件解密等操作，直至评标结束方可离开电脑。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目通过“苏采云”系统进行采购，请在投标前详细阅读《“苏采云”系统供应商操作手册》（下载路径：江苏政府采购网——资料下载——《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》）；投标人在使用系统进行投标的过程中如遇涉及“苏采云”系统使用的任何问题，应在工作日9：00-11:30 、13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803、0519-86722805、15252929439。

2.投标人投标需提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见：

镇江地区意源（方正）办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。工作日办公时间：9：00-12：00、13：30-17：30。联系人：邵娟，联系电话：13655287962，办理指南地址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

3.各投标人应在规定的时间内完成招标文件的下载，逾期可能会造成招标文件无法下载以及投标文件无法上传的情形，由此导致的后果由各供应商自行承担。

4.本项目属于服务类采购，本项目采购标的对应的行业为其他未列明行业。

5.请各投标人及时关注和查看江苏省政府采购网（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）是否有更正公告。

窗体底端

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：镇江市公安局经济技术开发区分局

地 址：镇江经开区金港大道88号

联系方式：0511-88955527

2.采购代理机构信息

名 称：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司

地 址：镇江市京口区谷阳路88号东郡华庭16栋108室（蕴德社区旁）

联系方式：0511-85665866

3.项目联系方式

项目联系人：朱海燕

电话：0511-85665866

江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司

2026年4月9日

第二部分  投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币，报价方式为优惠率。 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。 |
| 2 | 转包及分包 | ☑本项目依法不得转包 ☑A本项目不同意分包。 □B同意将非主体、非关键性的工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。（提醒：采购人允许采用分包方式履行合同的，应当在采购文件中明确可以分包履行的具体内容、金额或者比例，分包承担主体所需要具有的资质。） |
| 3 | 开标前答疑会 | ☑A不组织 B组织 时间： 地点： 联系人：联系方式： |
| 4 | 现场踏勘 | ☑A不统一组织 B统一组织 时间： 地点： 联系人：联系方式： |
| 5 | 演示 | ☑A无 B有，本项目演示使用录播上传形式，各投标人自行将录播内容上传至XXX平台的XXX模块。操作指南详见XXX。 |
| 6 | 样品 | ☑A不要求提供。 B要求提供（提醒：除仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况外，不得要求投标人提供样品。） （1）样品：； （2）样品制作的标准和要求: / ； （3）样品的评审方法以及评审标准：/； （4）是否需要随样品提交检测报告：否；是，检测机构的要求： / ；检测内容：/ 。 （5）提供样品的时间： / ；地点：/ ；联系人： / ，联系电话：/ 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收及安装，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | ☑A本项目不允许采购进口产品。 B可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | □A货物类。 ☑B服务类。 本项目核心产品为：镇江经开区2026-2029年交通安全设施维护服务。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的：镇江经开区2026-2029年交通安全设施维护服务，属于服务类，其他未列明行业； |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。 |
| 12 | 特别说明 | 无。 |

一、总则

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于镇江经开区2026-2029年交通安全设施维护服务。

2.定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：镇江市公安局经济技术开发区分局。

2.2“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司。

2.4“服务”系指本招标文件所述投标人应该履行的承诺和义务，即必须承担的镇江经开区境内所有道路增设（或更换或维修）标志牌、标线、护栏、示警桩、警示灯、信号灯、电子警察、电子监控等安全设施，并完成设备与软件平台数据对接和维护等工作，对损坏、缺失的相关安全设施进行维修完善等服务以及其他类似的承诺义务，亦包括招标文件中特别描述的其它形式的服务。

2.5“þ”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

3.采购方式

3.1本次采购采取公开招标方式☑综合评分法□最低评标价法。

3.2本项目资格审查方式：☑资格后审 □资格预审

3.3本次采购确定的中标人数量：1名

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

☑中标人需向代理机构支付采购代理服务费。

收费标准：参照《苏政采协【2024】20号》文件收费标准下浮后收取采购代理服务费53000元。

采购代理费用收款信息：

户名：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司镇江分公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司镇江科技新城支行

银行账户：1104065009200445589

中标人成功支付服务费后，电话联系郝工0511-85665866对接服务费开票事宜。

4.2不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5.政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%-6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%-20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6根据江苏省财政厅、江苏省政府扶贫工作办公室《关于转发财政部国务院扶贫办运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（苏财购〔2019〕38号）的要求，各供应商如提供的供应商注册地（应属于注册地832个国家级贫困县域内）所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量达到30%（含服务外包用工）的证明材料则享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策，符合条件的残疾人福利性单位应当提供相关证明材料，并对声明的真实性负责。扶贫企业属于残疾人福利性单位或小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.1.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易中心”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

5.7根据《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》及《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）工作要求，应当按照不低于10%的比例预留年度食堂食材采购份额，通过脱贫地区农副产品网络销售平台（原贫困地区农副产品网络销售平台）采购脱贫地区农副产品。脱贫地区农副产品是指在832个脱贫县域内注册的企业、农民专业合作社、家庭农场等出产的农副产品。

5.8实施本国产品标准及相关政策

5.8.1认定标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

5.8.2适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

5.8.3对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.8.4书面澄清、说明或者补正

评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

5.9根据江苏省财政厅、国家金融监督管理总局江苏监管局、江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）要求，参与采购活动且中标、成交的企业，可以用履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。

二、招标文件

6.招标文件组成

6.1招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7.招标文件的澄清和修改

7.1任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

7.4澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

7.5如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

三、投标文件

8.编制投标文件的工具

8.1 投标人须通过江苏政府采购网提供的最新响应文件制作软件编制投标文件。下载路径：江苏政府采购网—资料下载—《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》

9.投标文件语言及度量衡单位

9.1投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10.投标文件的构成

10.1投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。

10.2资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.3商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.4技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.5具体填写格式详见招标文件第六部分。

11.投标文件的编制

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3 如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应有投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12.投标保证金

12.1本项目不收投标保证金。

13.投标有效期

13.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

13.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

14.投标文件的式样和签署

14.1投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

15.投标文件的提交

15.1 投标文件提交

15.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件制作完成后，登录“苏采云”系统在规定时间内完成提交。时间以“苏采云”系统时间为准。

15.1.2 截止时间以后提交的投标文件，“苏采云”系统将拒绝接收上传的任何投标文件。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

15.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

15.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

15.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

15.2 采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

16.投标文件的补充、修改或者撤回

16.1在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

16.2投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

16.3在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改或撤回。

16.4在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

四、开标及评标

17.开标

17.1采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

17.2投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。

17.3投标人不足3家，不进入解密程序。

17.4开标时，采购代理机构将在系统内发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成（解密时间不得小于15分钟）。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。

17.5因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

17.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

17.7电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

17.8电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。

17.9投标人代表如对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在主持人发布确认指令后3分钟内线上提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。如在规定时间内未提出，视同认可开标结果。

17.10 投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

18.投标人资格审查

18.1开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

19.评标委员会组成

19.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

20.投标人符合性审查

20.1评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

20.2投标文件澄清

20.2.1投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2投标人的澄清应登录“苏采云”系统进入“澄清事项”模块进行。。

20.3开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

21.无效投标的情形

21.1投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

（3）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（4）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

（5）经评标委员会认定属于异常低价无效投标情形的；

（6）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（7）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（8）不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑；

（9）不同投标人的电子投标文件IP地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码都一致的；

（10）投标人存在串通投标情形的；

（11）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（12）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

（13）投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

（14）加“★”项有负偏离的。

（15）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形；

22.串通投标的情形

22.1有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

23.投标文件详细评审

23.1评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

24.评标过程的保密

24.1在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

24.2评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

25.废标的情形

25.1出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

五、确定结果

26.确定中标人

26.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

26.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

六、授予合同

27.中标通知书

27.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

27.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

28.履约保证金

28.1A ☑本项目不收取履约保证金。

B □本项目中标供应商应提交政府采购合同金额XX%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标供应商自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

29.签订合同

29.1采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。

29.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。中标人无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

29.3政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

29.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

29.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

七、询问、质疑、投诉

30.询问

30.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.质疑

31.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构不予受理

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

31.2供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人或采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

31.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

31.4分散采购接受质疑函联系部门、联系电话和通讯地址 联系单位：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司、联系电话：0511-85665866、通讯地址：镇江市京口区谷阳路88号东郡华庭16栋108室 。（质疑流程及注意事项见“镇江市公共资源交易平台”网站-政民互动-质疑投诉渠道。）

31.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

32.投诉

32.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。

32.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

32.3投诉流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台” 网站“投诉指引”。

八、诚实信用和解释权

33.诚实信用

33.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

33.2供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

33.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

33.4供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

33.5根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人或采购代理机构在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

34.适用法律及约束力

34.1投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

34.2本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

35.解释权

除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归采购代理机构所有。

第三部分  合同条款

政府采购合同

镇江经开区2026-2029年交通安全设施维护服务

合同编号：____________________

项目编号：____________________

签订地点：____________________

签订日期：______年____月____日

甲方（采购人）

名称：________________________

统一社会信用代码：____________

地址：________________________

法定代表人：__________________

联系电话：____________________

联系人：______________________

乙方（供应商）

名称：________________________

统一社会信用代码：____________

地址：________________________

法定代表人：__________________

联系电话：____________________

联系人：______________________

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国道路交通安全法》及相关法律法规，根据甲方采购文件、乙方响应文件及中标通知书，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信、权责统一的原则，就镇江经开区2026-2029年交通安全设施维护服务项目订立本合同，共同遵照执行。

下列关于镇江经开区2026-2029年交通安全设施维护服务JSZC-321192-JJJC-G2026-0004的招标文件、乙方提交的投标文件是构成本合同不可分割的部分，还包括：

（1）投标函；

（2）开标（报价）一览表（格式）；

（3）技术响应文件；

（4）服务承诺；

（5）中标通知书；

（6）甲方、乙方商定的其他必要文件。

第一条 项目概况与服务范围

1.1 项目名称：镇江经开区2026-2029年交通安全设施维护服务

1.2 服务区域：镇江经开区范围内

1.3 服务内容（包括但不限于）：镇江经开区境内所有道路增设（或更换或维修）标志牌、标线、护栏、示警桩、警示灯、信号灯、电子警察、电子监控等安全设施，并完成设备与软件平台数据对接和维护等工作，对损坏、缺失的相关安全设施进行维修完善等及甲方交办的与本项目相关的其他维护服务工作。

第二条 服务期限

2.1 服务期限：合同期限自______年____月____日起至______年____月____日止；服务期限三年，合同一年一签（合同按年度考核合格续签）。

2.2 服务期满，乙方应完成交接、资料移交、设施完好验收后方可退场。

第三条 结算方式

3.1 合同签订后，甲方支付全年预算价的20%作为预付款；

3.2 每季度（三个月）汇总维修工作量清单，以《交通安全设施维修派工单》《交通安全设施维修验收单》《交通安全设施维修处罚通知单》为准，报送镇江市公安局经开区分局相关部门审核或审计，最终结算金额以审核或审计为准，按审核或审计结果一次性支付，以此类推。支付的预付款在首次结算价款中予以扣除，不能一次性扣除的，转至第二次支付的结算款中扣除，以此类推，直到扣完为止。

第四条 服务要求

（一）信号灯维护服务要求

1.总体要求：设置专人值守7天×24小时服务电话，24小时随时接受镇江市公安局经开区分局交通警察大队和指挥中心的工作安排，要求30分钟内响应。

2.接到甲方《交通安全设施维修派工单》或电话通知30分钟之内，维修技术人员必须到达现场，维修技术人员到达现场后必须做好现场取证，简单故障30分钟排除，复杂故障2小时排除。因地下管线故障处理难度较大，不能在规定时间内排除的，应向甲方报告。乙方到达现场后，应采取应急措施，如交通信号灯不亮超过2小时不能修复的，应摆放移动信号灯，消除安全隐患（因供电线路停电除外）。在承诺的响应时间内不能到达的，将在尾款中扣除500元/次；如在规定的时间内不能排除故障，由此造成甲方的损失由乙方承担。如设备损坏需更换维修的，需按维修通知单中规定完工工期前维修更换完毕，否则将在尾款中扣除1000元/次（因台风、雪灾等恶劣天气等特殊情况除外），故障维修排除后应及时取证并向甲方申报，甲方将在2个工作日内给予验收并发放《交通安全设施维修验收单》。

3.乙方必须经常对整个经开区维保的路口设施进行巡检，每月不少于2次，发现故障及设施缺损及时处理（含事故、其它方施工造成的损坏）并向甲方汇报；对事故、其它方施工造成的损坏及时交涉，乙方有义务协助向肇事方理赔事宜，但不得应理赔事宜影响信号灯的维修，因巡检不力未能及时发现和理赔的，费用由乙方负责。甲方将不定期的对路口设施进行检查，每月甲方巡查发现而乙方未发现，每次扣尾款500元；如出现三次，由甲方约谈，约谈后仍出现类似情况两次，则终止合同。

4.维修验收结束3个月内再因同样故障造成信号灯及相关设施损坏的，甲方不再次支付因故障产生的维修费用（地下管线或电路板等因恶劣天气等特殊原因造成的损坏除外）

5.乙方在对路口设施巡视中发现交通安全设施有污渍、小广告，或接到甲方关于清除小广告的通知，应及时清除污渍和小广告。

6.应在原有设备的基础上进行维修，尽量减少维修成本，需更换灯具、信号控制机、线缆、杆件、接线井的，应与现在用型号、规格一致，使用原厂生产的相应设备，如因设备停产等原因不能使用同一型号的，所替代品需报甲方，经同意后方可施工。所更换配件应交还入库，由乙方建立台账并妥善保存，甲方将定期清理。修复后的设备应当正常使用，性能不低于原来的性能。

7.遇有重大活动，节假日或极端天气，如文明城市检查、暴雨、雪灾等，须有应急保障队伍进行值班备勤，专项值班备勤方案须报甲方同意。

8.如有特除情况，如政府安排须在某地新安装信号灯等交通设施，乙方应根据甲方要求跟进施工，施工须符合相关的国家标准，器件价及工时价不得高于投标价。

9.巡检及维修过程中乙方需按国家安全措施规定施工，人员及相关机械安全自负，甲方对此不负责，如因违反相应安全措施所造成的事故，有此产生的人员及器械损伤，有乙方自行承担。

10.如维修过程中新增配件不在本次招标清单中的，以审计单价为准，纳入单价清单，以后维修以次为准。

11.如维修施工过程中需移除绿化、在绿化岛内、道路及人行道开挖沟槽，由乙方自行到政府行政窗口办理相应的行政审批手续。

12.所有处罚扣款甲方均向乙方发放《交通安全设施维修处罚通知单》。

（二）电子警察维护服务要求

1.总体要求：设置专人值守7天×24小时服务电话，24小时随时接受镇江市公安局经开区分局交通警察大队和指挥中心的工作安排，要求30分钟内响应。

2.接到甲方《交通安全设施维修派工单》或电话通知30分钟之内，维修技术人员必须到达现场，维修技术人员到达现场后必须做好现场取证，简单故障30分钟排除，复杂故障2小时排除，如因设备损坏需要更换设备的，需上报给甲方（一并上报更换工期），经甲方同意后方可更换。因地下管线故障处理难度较大，不能在规定时间内排除的，应向甲方报告。在承诺的响应时间内不能到达的，将在尾款中扣除500元/次；如在规定的时间内不能排除故障，由此造成甲方的损失由乙方承担。如设备损坏需更换维修的，需按维修通知单中规定完工工期前维修更换完毕，否则将在尾款中扣除1000元/次（因台风、雪灾等恶劣天气等特殊情况除外），故障维修排除后应及时取证并向甲方申报，甲方将在2个工作日内给予验收并发放《交通安全设施维修验收单》。

3.如果更换设备的，需要满足甲方质保要求，详见采购清单。

4.应在原有设备的基础上进行维修，尽量减少维修成本，需更换电警抓拍相机、补光灯、交换机、光纤收发器、车检器、线缆、杆件、接线井的，应与现在用型号、规格一致，使用原厂生产的相应设备，如因设备停产等原因不能使用同一型号的，所替代品需报甲方，经同意后方可施工。所更换配件应交还入库，由乙方建立台账并妥善保存，甲方将定期清理。修复后的设备应当正常使用，性能不低于原来的性能。

5.维修过程中乙方需按国家安全措施规定施工，人员及相关机械安全自负，甲方对此不负责，如因违反相应安全措施所造成的事故，有此产生的人员及器械损伤，有乙方自行承担。

6.乙方需配合经开区交警大队解决处理平台数据，包括违章数据，监控数据等。

7.所有处罚扣款甲方均向乙方发放《交通安全设施维修处罚通知单》。

（三）交通标线、交通标志维护服务要求

交通标线、交通标志维护的响应时间：乙方应在接到维护通知之时起立即派人施工，2小时内维护完毕；情况复杂的，4小时内维护完毕；情况特别复杂的，8小时内维护完毕。乙方不在约定期限内及时进行维护的，甲方可委托其他人员维护，所需费用从乙方应得的维护工程款内扣除。

第五条 合同价款与支付

5.1 价款形式：□固定总价 ☑固定单价据实结算 □按考核结果结算。

5.2 支付方式（按政府采购资金管理规定）：

（1）按季度支付，乙方提交验收单、发票、结算资料；

（2）甲方在收到合格资料后  10  个工作日内支付；

5.3除合同约定变更外，合同价款不作调整。

第六条 双方责任与义务

6.1 甲方责任

（1）明确维护范围、标准、考核要求，提供必要基础资料；

（2）按约定及时组织验收、审核资料、支付款项；

（3）协调属地管理、交警、路政等相关单位配合；

（4）对乙方服务进行监督、考核、提出整改要求。

6.2 乙方责任

（1）配备满足要求的人员、设备、车辆、安全防护用品，持证上岗，依法用工；

（2）严格遵守安全生产、交通管制、文明施工规定，承担作业安全责任；

（3）建立巡查、维修、台账制度，按时提交报表及资料；

（4）服从甲方调度与应急指令，不得转包、违法分包；

（5）负责作业期间人身、财产、第三者安全责任，发生事故由乙方承担全部赔偿责任；

（6）维护期间保护甲方设施及公共资产，造成损坏照价赔偿。

第七条 验收与考核

7.1 日常验收：按巡查、维修完成情况即时验收，双方签字确认。

7.2 阶段验收：按季度/年度组织考核验收，出具验收意见。

7.3 最终验收：服务期满，甲方对设施完好、资料齐全、移交到位进行整体验收。

7.4 验收不合格，乙方限期整改，整改费用自理；逾期未改，甲方可委托第三方处置，费用从合同款中扣除。

第八条 履约保证金与质保

8.1 乙方缴纳履约保证金：    /    元，服务期满无违约无息退还。

8.2 质保期：按采购文件约定的标志、标线、信号灯、电子警察及其他最低质保期或供应商投标实际响应执行（自单项维修/更换完成之日起算，采购文件要求与投标响应不一致的，按最高质保期执行），质保期内免费维修更换。

第九条 变更、签证与索赔

9.1 服务范围、标准、期限变更须经双方书面确认，作为合同补充文件。

9.2 因甲方指令增加工作量，按约定单价据实结算。

9.3 乙方逾期、质量不达标、安全事故等造成损失，甲方有权索赔并扣款。

第十条 违约责任

10.1 乙方服务不达标、逾期响应、质量不合格，每次支付违约金 3000 元；情节严重甲方有权暂停付款、扣除履约保证金、单方解除合同、列入不良记录。

10.2 乙方转包、违法分包，甲方立即解除合同，追究责任。

10.3 因乙方原因导致安全事故、舆情、行政处罚，由乙方承担全部责任，甲方有权解除合同并索赔。

10.4因工程（维护）验收不合格或出现重大质量安全隐患问题，乙方应无条件进行返工，直至验收合格或隐患消除（甲方应向乙方发工程、维护整改通知书），由此而产生的一切责任由乙方负责，产生的费用甲方不予支付。若乙方有1次拒不返工或出现1次工程（维护）验收不合格或有1次存在重大质量安全隐患情况的，甲方将对乙方处以警告处罚并在尾款中扣除5000元/次，甲方可委托其他人员维护，所需费用从乙方应得的维护工程款内扣除；如出现三次，由甲方约谈，约谈后仍出现类似情况两次，则终止合同并没收全部尾款（如果造成甲方损失的，乙方应予以赔偿），并提请财政部门将乙方列入不良行为名单，限制其今后三年内参加与采购人有关的采购活动。

第十一条 不可抗力与免责

因地震、洪水、台风等不可抗力导致无法履约，双方互不承担违约责任，及时通报并协商处理。

第十二条 争议解决

双方协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十三条 廉洁与保密

13.1 双方严格遵守政府采购廉洁规定，禁止商业贿赂。

13.2 乙方对项目资料、数据保密，不得泄露、外传。

第十四条 合同生效与其他

14.1 本合同自双方法定代表人/授权代表签字并加盖公章之日起生效。

14.2 合同一式     份，甲方     份，乙方     份，具有同等法律效力。

14.3 未尽事宜，签订书面补充协议。

甲方（盖章）：____________________

法定代表人/授权代表：____________

日期：______年____月____日

乙方（盖章）：____________________

法定代表人/授权代表：____________

开户行：________________________

账号：________________________

日期：______年____月____日

第四部分  采购需求

一、项目概况

1.镇江经开区境内所有道路增设（或更换或维修）标志牌、标线、护栏、示警桩、警示灯、信号灯、电子警察、电子监控等安全设施，并完成设备与软件平台数据对接和维护等工作，对损坏、缺失的相关安全设施进行维修完善等。

2.预算金额：286万元/年，三年预算共计858万元。

二、采购标的

| 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否专门面向中小企业 | 有无强制或优先采购环保节能产品 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镇江经开区2026-2029年交通安全设施维护服务 | C23129900 其他维修和保养服务 | 项 | 1 | 是 | 否 | 否 |

三、采购清单汇总表

| 交通标志、标线部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 控制价 | 计量 单位 | 备注 |
| 1 | 标志杆，立杆300*300*10*9300mm，上横杆160*160*8*5900mm，下横杆160*160*8*5200mm | 15000 | 套 |  |
| 2 | 标志杆，立杆400*300*10*8500mm，横杆180*180*8*5000mm*2根 | 14100 | 套 |  |
| 3 | 标志杆，立柱φ273*10*8300mm，横臂φ127*8*5000mm | 9000 | 套 |  |
| 4 | 标志杆，立柱φ219*10*6800mm，横臂φ108*8*5000mm | 8000 | 套 |  |
| 5 | 悬臂杆基础,基础1500*1500*1600mm，C25混凝土浇筑，基础螺栓M30*1300mm*8根 | 4000 | 座 |  |
| 6 | 单立柱，φ76*4.5*3400mm | 450 | 根 |  |
| 7 | 单立柱，φ89*4.5*3400mm | 650 | 根 |  |
| 8 | 单立柱φ102*4.5*3400mm | 1000 | 根 |  |
| 9 | 单立柱φ114*4.5*3600mm | 1250 | 根 |  |
| 10 | 单立柱φ200*100*4.5*3400mm | 1550 | 根 |  |
| 11 | 单立柱基础，基础500*500*600mm，C25混凝土浇筑，基础螺栓M20*500mm*4根 | 500 | 座 |  |
| 12 | 交通标志，△900*2.0mm,贴IV类反光膜 | 340 | 块 |  |
| 13 | 交通标志，△1100*2.0mm,贴IV类反光膜 | 480 | 块 |  |
| 14 | 交通标志，φ800*2.0mm,贴IV类反光膜 | 390 | 块 |  |
| 15 | 交通标志，φ1000*2.0mm,贴IV类反光膜 | 580 | 块 |  |
| 16 | 交通标志，2.0mm厚铝板，外贴IV类反光膜 | 660 | ㎡ |  |
| 17 | 交通标志，3.0mm厚铝板，外贴IV类反光膜 | 880 | ㎡ |  |
| 18 | 警示柱，φ76*1200，外贴I类反光膜 | 120 | 根 |  |
| 19 | 警示柱，φ89*1200，外贴I类反光膜 | 140 | 根 |  |
| 20 | 警示柱，φ114*1200，外贴I类反光膜 | 180 | 根 |  |
| 21 | 弹性警示桩，直径8cm，高75cm | 90 | 根 |  |
| 22 | 热熔标线，厚度1.6±0.2mm | 40 | ㎡ |  |
| 23 | 冷漆标线，道路专用冷漆涂料 | 25 | ㎡ |  |
| 24 | 震荡标线，厚度8±0.2mm | 130 | ㎡ |  |
| 25 | 标线清除，高压水除线 | 65 | ㎡ |  |
| 26 | 标线清除，机械打磨 | 30 | ㎡ |  |
| 27 | 道路停车位，热熔标线，规格2500*5500mm | 70 | 个 |  |
| 28 | 道路停车位，冷漆标线，规格2500*5500mm | 40 | 个 |  |
| 29 | 热熔标线，3m导向箭头（含直行，左转，掉头等） | 150 | 个 |  |
| 30 | 热熔标线，6m导向箭头（含直行，左转，掉头等） | 200 | 个 |  |
| 31 | 热熔标线，9m导向箭头（含直行，左转，掉头等） | 290 | 个 |  |
| 32 | 橡胶减速带，宽35cm,高5cm | 134 | m |  |
| 33 | 钢制减速带，宽35cm,高5cm | 345 | m |  |
| 34 | 路锥，高700mm，EVA材质 | 45 | 个 |  |
| 35 | 单立柱标志牌贴膜（改版面） | 380 | ㎡ |  |
| 36 | 悬臂式标志贴膜（改版面） | 450 | ㎡ |  |
| 信号灯部分 |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 控制价 | 计量 单位 | 备注 |
| 37 | 信号灯杆，立杆300*300*8*7000mm,上横杆160*160*6*5900mm，下横杆120*120*6*5500mm | 10000 | 套 |  |
| 38 | 信号灯杆，立杆八角280-320*8*6800mm，横臂110-280*6*8000mm | 8900 | 套 |  |
| 39 | 太阳能爆闪灯，双面4片 | 1800 | 套 |  |
| 40 | 立柱式太阳能警示灯2000*270*270mm，立柱外贴高强级反光膜，含太阳能板及电池 | 2600 | 套 |  |
| 41 | 太阳能黄闪灯整套更换（LED400,黄慢） | 2500 | 套 |  |
| 42 | 太阳能黄闪灯灯盘更换 | 800 | 块 |  |
| 43 | 太阳能黄闪灯电瓶更换 | 500 | 个 |  |
| 44 | 太阳能黄闪灯太阳能板更换 | 500 | 块 |  |
| 45 | 室外广角镜，φ800 | 300 | 个 |  |
| 46 | 单面一体化人行信号灯 | 4300 | 套 |  |
| 47 | 双面一体化人行信号灯 | 6200 | 套 |  |
| 48 | 人行信号灯LED300,非一体化 | 1600 | 套 |  |
| 49 | 人行灯灯盘 | 440 | 个 |  |
| 50 | 人行灯变压器 | 200 | 个 |  |
| 51 | 常规LED400信号灯 | 3000 | 套 |  |
| 52 | 常规LED400信号灯灯盘 | 800 | 个 |  |
| 53 | 常规LED400信号灯主板 | 600 | 块 |  |
| 54 | 常规LED400信号灯变压器 | 200 | 个 |  |
| 55 | 常规LED400信号灯外壳 | 980 | 套 |  |
| 56 | 像素管信号灯φ400 | 2400 | 套 |  |
| 57 | 像素管信号灯花伞 | 200 | 个 |  |
| 58 | 像素管信号灯主板 | 750 | 块 |  |
| 59 | 像素管信号灯变压器 | 200 | 个 |  |
| 60 | 像素管信号灯外壳 | 900 | 套 |  |
| 61 | 自适应倒计时 | 2500 | 套 |  |
| 62 | 交通信号机，集中协调式 | 41000 | 套 |  |
| 63 | 交通信号机主控板 | 6500 | 块 |  |
| 64 | 交通信号机灯控板 | 3200 | 块 |  |
| 65 | 交通信号机电源板 | 3000 | 块 |  |
| 66 | 交通信号机机箱 | 2200 | 个 |  |
| 67 | 单点拾非联网交通信号机 | 4100 | 个 |  |
| 68 | 单相位太阳能移动信号灯 | 5600 | 套 |  |
| 69 | 多相位太阳能移动信号灯 | 8000 | 套 |  |
| 70 | 太阳能移动信号灯控制器 | 1000 | 个 |  |
| 71 | 太阳能移动信号灯电瓶 | 900 | 块 |  |
| 72 | 太阳能移动信号灯太阳能板 | 800 | 块 |  |
| 73 | 开关电源，24V | 240 | 个 |  |
| 74 | 漏电保护器 | 240 | 个 |  |
| 75 | 电源线RVV2*6 | 20 | m |  |
| 76 | 电源线RVV4*1.5 | 11 | m |  |
| 77 | 电源线RVV5*1.5 | 13 | m |  |
| 78 | 电源线RVV8*1.5 | 18 | m |  |
| 79 | 电源线RVV12*1.5 | 24 | m |  |
| 80 | 人工开挖沟槽及沟槽恢复，400*300*300 | 38 | m |  |
| 81 | 水泥，沥青路面开挖沟槽，混凝土包封 | 210 | m |  |
| 82 | 预埋热镀锌钢管，Φ89，厚度3.5mm | 100 | m |  |
| 83 | 预埋波纹管，Φ50 | 14 | m |  |
| 84 | 预埋硬塑料管，Φ50 | 28 | m |  |
| 85 | 检查井，井圈井盖700*700 | 500 | 座 |  |
| 86 | 检查井，井圈井盖400*400 | 360 | 座 |  |
| 87 | 过街管道牵引，PE100*2 | 250 | m |  |
| 电子警察部分 |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 控制价 | 计量 单位 | 备注 |
| 88 | 电警杆，立杆300*300*8*7000mm,上横杆160-260*6*8000mm | 9500 | 套 |  |
| 89 | 电警杆，立杆八角260-300*8mm*6800mm，横臂140-250*6mm*8000mm | 9000 | 套 |  |
| 90 | 路口电子警察机柜，隔热防潮、防水、防尘、防腐；喷塑，独立漏电保护，含线架、线槽、线排、自动温控风扇、空开等 | 4500 | 个 |  |
| 91 | P10LED显示屏，红黄绿三色显示 | 7500 | ㎡ |  |
| 92 | 车辆检测器（4路） | 2000 | 个 |  |
| 93 | 车辆检测器（8路） | 2800 | 个 |  |
| 94 | 900万电警抓拍单元 | 9800 | 台 |  |
| 95 | 500万电警抓拍单元 | 8000 | 台 |  |
| 96 | 400万交通违章检测球机 | 10000 | 台 |  |
| 97 | 终端服务器，硬盘6T | 8000 | 台 |  |
| 98 | 测速雷达 | 6900 | 台 |  |
| 99 | 企业级千兆5口交换机 | 500 | 台 |  |
| 100 | 企业级千兆8口交换机 | 800 | 台 |  |
| 101 | 电警车牌补光灯 | 2000 | 台 |  |
| 102 | 卡口爆闪补光灯 | 2300 | 台 |  |
| 103 | 千兆光纤收发器 | 550 | 对 |  |
| 104 | 服务器内存条16GB | 1550 | 根 |  |
| 105 | 企业级硬盘，6T | 1800 | 块 |  |
| 106 | 电警相机电源适配器DC12V | 200 | 个 |  |
| 107 | 监控球机，终端服务器电源适配器AC24V | 300 | 个 |  |
| 108 | 交换机、收发器电源适配器，DC5V | 150 | 个 |  |
| 109 | 电源线RVV3*1.5 | 7 | m |  |
| 110 | 单模4芯光缆 | 4.3 | m |  |
| 111 | 光纤熔接 | 90 | 芯 |  |
| 112 | 光纤熔接盒 | 40 | 个 |  |
| 113 | 光纤跳线SC-SC,3m | 5 | 跟 |  |
| 114 | 超五类网线 | 5 | m |  |
| 115 | 测速检测线圈 | 1500 | 个 |  |
| 116 | 抱杆机箱 | 500 | 只 |  |
| 117 | 电源防雷器 | 300 | 只 |  |
| 隐患整改部分 |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 控制价 | 计量 单位 | 备注 |
| 118 | 城市中央隔离护栏片3120*665*2.5 | 180 | m |  |
| 119 | 护栏立柱，常规80*80*2*1000 | 90 | 根 |  |
| 120 | 护栏立柱底座，高分子330*250 | 50 | 个 |  |
| 121 | 破损护栏拆除 | 30 | m |  |
| 122 | 护栏板校正 | 80 | 块 |  |
| 123 | 护栏立柱扶正 | 38 | 根 |  |
| 124 | 单立柱拆除\安装 | 500 | 套 |  |
| 125 | 悬臂式杆拆除\安装 | 1000 | 套 |  |
| 126 | 安全设施拆除（吊机台班） | 1600 | 台班 |  |
| 127 | 维修无主材（包括路口信号机调试，电子警察设备调试，小广告清除、杆件扶正、标志牌整形等） | 260 | 次 |  |
| 128 | 可变车道标志牌 | 5000 | 套 |  |
| 129 | 更换信号机（利旧、包含安装调试） | 1000 | 套 |  |
| 130 | 哨兵预警系统 | 20000 | 套 |  |

四、技术规范依据

镇江经开区2026-2029年交通安全设施维护服务项目主要为交通标线、标志、信号灯、电子警察、护栏等交通设施维护，其主要产品需要满足以下技术规范及技术要求。

《中华人民共和国道路交通安全法》

《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》

道路交通信号灯（GB14887-2011）

道路交通信号灯设置与安装规范（GB14886-2016）

道路交通信号控制机（GB25280-2016）

道路交通信号控制机安装规范( GA/T489-2016)

电气装置安装工程电缆施工施工及验收规范（GB50168）

电气装置安装工程接地装置施工及验收规范（GB50169）

道路交通标志和标线（GB 5768）

城市道路交通标志和标线设置规范（GB51038-2015）

《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311

《道路交通反光膜》GB/T 18833

《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827

《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722

《新划路面标线初始逆反射亮度系数及测试方法》GB/T21383

《全省城市道路交通信号灯设置和配时优化工作方案》（苏公交〔2020〕155 号)

《2021年全省城市道路交通秩序管理精细化提升十项措施》(苏公交〔2021〕11 号）

《2021年全省城市道路交通秩序管理精细化提升十项措施》(苏公交〔2021〕11 号)

《关于开展道路交通标志标线、交通信号灯和交通技术监控设备排查整改工作的通知》（苏公交〔2016〕82 号）

五、技术要求

（一）交通标线技术要求

①交通标线（包括冷漆和热熔）原材料应提供第三方交通工程检测机构的检测报告。

②热熔标线干燥后，外观应无起皱、起泡、开裂、斑点、粘胎现象、颜色纯正。

③玻璃微珠应当充分与标线涂料粘合，不得自然或辗压脱落，夜间反光可视距离达到300米。

④抗压强度大于12mpa，耐低温-20℃至高温70℃不变形开裂及异常变色。

⑤热熔标线厚度为1.6~2mm，保质期为2年。

⑥热熔振荡标线厚度为8mm，保质期为2年。

⑦冷漆标线涂抹外观：干燥后，应无发皱、泛花、起泡、开裂、粘胎等现象，涂抹颜色和外观应与标准板差异不大。

⑧冷漆标线厚度为0.3mm，保质期为6个月。

（二）交通标志技术要求

①交通标志原材料（反光膜、杆件镀锌层）应提供第三方交通工程检测机构的检测报告。

②交通标志按照国家标准GB5768-2009执行。

③交通标志杆件和紧固件均须进行热镀锌工艺处理。

④悬臂式标志基础为现浇混凝土C25；标志版面下缘距地面净空，城市道路设置净空大于6米。在满足净空高度情况下，视为符合杆件技术参数要求，但标志版面上边缘不得超出主杆顶端20cm。同时，杆件设置不得倾斜，要求立柱与地面保持90℃垂直，横臂与立柱保持90℃垂直，特殊要求除外。悬臂杆件底部1米位置必须标注铭牌（生产厂家、出厂时间、材质等）。

（三）信号灯技术要求

本次信号灯服务内容为镇江经开区范围内各个信号灯路口的维修服务，其中服务范围包括但不限于信号控制机设备、信号路口所有涉及的全部信号设施、黄闪警示灯的灯杆、灯具、太阳能板、充电电池、基础等、太阳能移动信号灯的灯具、太阳能板、充电电池、充电器等。新安装或者更换的信号计时器需升级成脉冲型替换现有的学习型。

①所采购的原材料需有出厂合格证，所更换原材料需满足现有路口要求。

②信号灯维护需满足道路交通信号灯设置与安装规范（GB14886-2006）。

③所采购杆件必须采用热镀锌工艺处理。

④维护过程中需做好防护设施，谨防事故发生。

⑤交通信号灯技术指标

工作电压：220V±20%  AC：50HZ±5%

可视距离：大于 1000 米

可视角度：优于 30 度

发光强度：阳光照耀下清晰可见，30米外目观 LED 发光管不应有明显离散感（保证良好的视认效果）

寿命不少于 100000 小时

信号灯具有防风、防雨、防雷、耐腐蚀措施，所提供的信号设备必须达到最新交通信号灯检测标准。

（四）电子警察技术要求

本次电子警察、监控维护服务内容为镇江经开区范围内各个电子警察路口、监控路段的维修服务，其中服务范围包括但不限于电警抓拍设备、补光灯、车检器、交换机、光纤收发器、电源适配器、路口终端服务器、配套线缆、相应杆件及基础等。

①所采购的原材料需提供合格证及检测报告。

②所采购杆件必须采用热镀锌工艺处理。

③需满足以下标准：

《中华人民共和国公共安全行业标准》GA38-92

《闯红灯自动记录系统通用技术条件》（GAT496-2009）

《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》GAT497-2009

《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》GAT832-2009

《社会治安动态视频监控系统技术规范》（DB33/T 502—2004）

《视频安防系统技术要求》（GA/T367-2001）

《视频安防监控系统技术要求》GA/T367

《光缆通信系统传输性能测试方法》GB/T 14760-1993

《光纤通信系统通用规范》SJ 20552-95

《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94

①900万电警抓拍单元

采用900万像素高帧率彩色全局曝光高清智能摄像机，最大分辨率可达4096×2160，帧率高达25帧；

输出图片格式：JPEG；

支持LED频闪灯同步补光，防护罩内置LED车牌补光灯，摄像机内置网络防雷；

红绿灯信号检测方式支持：IO信号，红绿灯检测器，视频检测；

支持车牌、车型、车身颜色等信息识别功能，支持压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶等违法检测功能；

识别车牌种类多：民用车牌（除5小车辆），警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌，新能源车牌；

支持远程数据上传，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台等；

具有防尘、防水、网络防雷、防浪涌等功能；

抓拍功能：图片分辨率：4096(H)×2160(V)；图片格式：JPEG；

目标检测：机动车抓拍，车辆捕获率≥99%（线圈）车辆捕获率≥99%（视频）

违章检测：压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、违法变道、路口停止、绿灯停止、斑马线掉头、左转不让直行、右转不让直行、掉头不让直行、大弯小转、机占非、闯禁令（禁左、禁右、禁止大车、公交专用道）、不礼让行人、闯绿灯；

车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别（环境光有要求）、车辆品牌、车辆子品牌等特征检测；

支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出 OSD 叠加3900 种车辆子品牌并显示相应的年款；

支持识别不少于39种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、暗灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄榄、金、暗橄榄、黄绿、绿黄、森林绿、海洋绿、深天蓝、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、粉红、其他； 支持识别车身副颜色；

支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人；

支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； 支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码；

支持根据现场违章抓拍需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1～16可设，设置后可按事件优先度进行违章抓拍及图片存储。

②500万电警抓拍单元

采用500万像素高帧率彩色全局曝光高清智能摄像机，最大分辨率可达2448*2048，帧率高达25帧；

输出图片格式：JPEG；

支持LED频闪灯同步补光，防护罩内置LED车牌补光灯；

支持车牌、车型、车身颜色等信息识别功能，支持压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶等违法检测功能；

红绿灯信号检测方式支持：IO信号，红绿灯检测器，视频检测；

识别车牌种类多：民用车牌（除5小车辆），警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌，新能源车牌；

可以识别8种车型：大客车、小客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、小轿车及SUV；

支持远程数据上传，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台等；

具有防尘、防水、网络防雷、防浪涌等功能；

抓拍功能：图片分辨率：2448(H)*2048(V)，图片格式：JPEG；

目标检测：机动车抓拍，车辆捕获率≥99%（线圈）车辆捕获率≥99%（视频）；

违章检测：压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、违法变道、路口停止、绿灯停止、机占非、闯禁令（禁左、禁右、禁止大车、公交专用道）、闯绿灯；

车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别（环境光有要求）、车辆品牌、车辆子品牌等特征检测；

支持车辆抓拍，支持抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片；

支持识别不少于39种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、暗灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄榄、金、暗橄榄、黄绿、绿黄、森林绿、海洋绿、深天蓝、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、粉红、其他； 支持识别车身副颜色；

支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人；

网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920 × 1080、帧率设置为25fps, 码率设置为1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms。

③400万交通违章检测球机

最低照度: 彩色：0.0005 Lux@（F1.2，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON）；0Lux with IR

宽动态: 120dB超宽动态

光学变倍:32倍

焦距: 6~192mm

防补光过曝: 支持

红外照射距离: 250米

水平范围:360°

垂直范围:-20°~90°（自动翻转）

水平速度:水平键控速度：0.1°~210°/s，速度可设；水平预置点速度：280°/s

垂直速度:垂直键控速度：0.1°~150°/s，速度可设；垂直预置点速度：250°/s

主码流帧率分辨率:50 Hz：25 fps（2560 × 1440）;60 Hz：30 fps（2560 × 1440）

视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG

城市道路违章取证：违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头

交通数据采集：车流量、车道平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率

道路事件检测：抛洒物、行人、路障、施工、拥堵检测

支持深度学习算法，有效提升检测准确率

多场景巡航下，违停有效检测距离300 m

支持多场景巡航检测，并可配置场景巡航自适应功能

支持对静止或运动车辆的手动取证功能。

支持违法数据的断点续传功能

支持语音联动功能

可配置多种字符叠加、图片合成模式，并支持违法图片叠加防伪水印

支持违法数据上传FTP服务器、交通终端服务器、中心管理系统平台

支持GB35114安全加密

支持对抛洒物事件中的树影、标线进行过滤；可对停车事件中的施工车辆进行过滤；可对行人事件中的交通设施、车身部件、影子进行过滤；

支持对距离样机300m处机动车违法停车行为进行抓拍；

支持检测到违停车辆时,若目标车牌被遮挡物遮挡时,样机可不对该目标进行车牌识别,并上报无车牌报警。

④终端服务器

网络接口：2个10/100/1000M自适应以太网接口，双网卡，物理隔离；具备16个1000M以太网接口；具备2个光口（SFP）；

硬盘接口：4个SATA接口，标配６T硬盘；

音频接口：1个音频输入接口、1个音频输出接口；

IO报警接口：2路报警输入接口、2路报警输出接口；

指示灯：电源/报警/硬盘/就绪，共4个状态指示灯；

其他接口：2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB3.0接口；

支持12路H.265、H.264编码混合自适应接入；

支持SDK、RTSP、ONVIF和GB28181添加相机通道；

支持图片存储展示，包括车辆卡口、违法、人脸、人体以及其他事件结构化图片数据；

支持视频预览、录像和回放，可配置录像计划，录像和图片存储空间可配置；

支持本地浏览器查询数据，可设置多种筛选条件；查询结果可关联对应事件短录像；

支持新国标电警应用，有反向卡口需要图片六合一时，最大支持6个电警相机六合一；

支持区间测速、区间限停和区间变道功能；

支持多个相机抓拍数据匹配合成，三种匹配策略可选；

支持多种字符叠加、图片合成模式；

支持车牌黑白名单布防比对，黑白名单是否上传平台可配；

支持双网隔离应用，可向两个隔离网络分别上传图片和视频数据；

支持4块3.5或2.5英寸硬盘接入，每块盘位最大兼容12TB硬盘，支持硬盘自动切换，当一块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储。支持SSD,机械硬盘和SSD可以混合使用；

支持将1张、2张、3张、4张、5张、6张图片合成，支持选择图片形状，修改顺序，支持原始图片去黑边；

支持相同车牌号去重功能，多相机抓拍同一车牌号仅上传一条该车牌条记录到平台；

支持设置最大速度阈值，控制最大显示速度；支持开启速度控制，设置安全速度阈值、告警速度阈值、超速速度阈值及对应的字体颜色，按速度区段区分显示字体颜色；支持仅超速显示车速、卡口合成上传、违法合成上传、无牌车上传、警牌上传、车牌隐私保护等多种个性发布方式；支持按图片类型区分设置显示内容和字体颜色、是否启用语音播报及播报内容，支持的图片类型有超速、违法变道、违法停车、预违停、违法倒车、逆行、卡口、未礼让行人、闯红灯、不按导向箭头行驶、车辆拥堵禁入、压白线、机占非、占用应急车道、右转不礼让行人、大弯小转、禁货等。

⑤抱杆机箱

高温试验：环境温度40℃时，内箱设备在正常运行下温度不会超过55℃；

防护等级：IP55；

外箱材料：优质PVC材料；

外箱结构：双层风道结构，隔热风道11mm，散热风道10mm；

内箱材料：机身采用冷轧板喷塑，底板采用2mm厚304不锈钢；

内箱结构：全密封，自由调节隔板、导轨和扎线孔；

散热方式：自然散热；

拉伸强度MPa：≥25(Mpa)

弯曲强度MPa：≥45(Mpa)

断裂伸长率%：≥70%

垂直燃烧级：V-0

开门方式：开关门

箱内标配：钥匙、锁、隔板、光纤盒、进出线口橡皮圈；

进线方式：底部进线（2个30mm进线孔）；

安装方式：箱体背面导轨＋抱箍；

箱体标识：采用单色丝印，警徽不可变，字样可按需更改。

⑥企业级千兆8口交换机

至少具备2个1.0/2.5G的SFP端口及8个千兆电口；

产品须为原厂自主设计、生产与制造的先进可靠产品，并具备向IPv6过度的能力；

外壳耐腐蚀耐氧化永不生锈，防护等级不低于IP40，外壳机械防碰撞等级不低于IK05；

产品交换容量不小于128Gbps；

工作温度：-40℃到85℃以上工业温度。

⑦电警车牌补光灯

光通量：≥2000lm；

色温：≥3500K；

功耗：35W，额定功耗≤50W；

外壳材质：金属铝；

输入电压：电压：176V～264V；频率：48Hz～52Hz；

有效补光距离：10~40米；

触发：光耦开关量等可选；

工作寿命：≥50000小时；

工作环境温度：-20℃～+70℃；

外壳防尘防水等级：IP65；

密封等级：≥IP65；

可以无线控制补光灯功率。

⑧电源防雷器

最大通流量≥20KA，标准通流量≥10KA；

额定工作电压：220V（AC）；

最大持续运行电压：385V（AC）；

保护水平：≤1500V；

接入导线截面积：电源线≥6平方毫米，地线≥10平方毫米；

工作环境：温度：-40℃～+70℃；相对湿度：95%(25℃)；

零线与火线之间连接有后级防雷保护电路。

六、服务要求

（一）信号灯维护服务要求

①总体要求：设置专人值守7天×24小时服务电话，24小时随时接受镇江市公安局经开区分局交通警察大队和指挥中心的工作安排，要求30分钟内响应。采购人将在签订合同前对中标候选人是否具备机构、人员和设备设置要求进行实地察看。

②接到采购人《交通安全设施维修派工单》或电话通知30分钟之内，维修技术人员必须到达现场，维修技术人员到达现场后必须做好现场取证，简单故障30分钟排除，复杂故障2小时排除。因地下管线故障处理难度较大，不能在规定时间内排除的，应向采购人报告。供应商到达现场后，应采取应急措施，如交通信号灯不亮超过2小时不能修复的，应摆放移动信号灯，消除安全隐患（因供电线路停电除外）。在承诺的响应时间内不能到达的，将在尾款中扣除500元/次；如在规定的时间内不能排除故障，由此造成采购人的损失由供应商承担。如设备损坏需更换维修的，需按维修通知单中规定完工工期维修更换完毕，否则将在尾款中扣除1000元/次（因台风、雪灾等恶劣天气等特殊情况除外），故障维修排除后应及时取证并向采购人申报，采购人将在2个工作日内给予验收并发放《交通安全设施维修验收单》。

③供应商必须经常对整个经开区维保的路口设施进行巡检，每月不少于2次，发现故障及设施缺损及时处理（含事故、其它方施工造成的损坏）并向采购人汇报；对事故、其它方施工造成的损坏及时交涉，供应商有义务协助向肇事方理赔事宜，但不得应理赔事宜影响信号灯的维修，因巡检不力未能及时发现和理赔的，费用由供应商负责。采购人将不定期的对路口设施进行检查，每月采购人巡查发现而供应商未发现，每次扣尾款500元；如出现三次，由采购人约谈，约谈后仍出现类似情况两次，则终止合同。

④维修验收结束3个月内再因同样故障造成信号灯及相关设施损坏的，采购人不再次支付因故障产生的维修费用（地下管线或电路板等因恶劣天气等特殊原因造成的损坏除外）

⑤供应商在对路口设施巡视中发现交通安全设施有污渍、小广告，或接到采购人关于清除小广告的通知，应及时清除污渍和小广告。

⑥应在原有设备的基础上进行维修，尽量减少维修成本，需更换灯具、信号控制机、线缆、杆件、接线井的，应与现在用型号、规格一致，使用原厂生产的相应设备，如因设备停产等原因不能使用同一型号的，所替代品需报采购人，经同意后方可施工。所更换配件应交还入库，由供应商建立台账并妥善保存，采购人将定期清理。修复后的设备应当正常使用，性能不低于原来的性能。

⑦遇有重大活动，节假日或极端天气，如文明城市检查、暴雨、雪灾等，须有应急保障队伍进行值班备勤，专项值班备勤方案须报采购人同意。

⑧如有特除情况，如政府安排须在某地新安装信号灯等交通设施，供应商应根据采购人要求及时施工。施工须符合相关的国家标准，材料设备价格及工时费不得高于投标价。

⑨巡检及维修过程中供应商需按国家安全措施规定施工，人员及相关机械安全自负，采购人对此不负责，如因违反相应安全措施所造成的事故，有此产生的人员及器械损伤，有供应商自行承担。

⑩如维修过程中新增配件不在本次采购清单中的，以审计单价为准，纳入单价清单，以后维修以次为准。

⑪如维修施工过程中需移除绿化，在绿化岛内、道路及人行道开挖沟槽，由供应商自行到政府行政窗口办理相应的行政审批手续。

⑿所有处罚扣款采购人均向中标单位发放《交通安全设施维修处罚通知单》。

（二）电子警察维护服务要求

①总体要求：设置专人值守7天×24小时服务电话，24小时随时接受镇江市公安局经开区分局交通警察大队和指挥中心的工作安排，要求30分钟内响应。采购人将在签订合同前对中标候选人是否具备机构、人员和设备设置要求进行实地察看。

②接到采购人《交通安全设施维修派工单》或电话通知30分钟之内，维修技术人员必须到达现场，维修技术人员到达现场后必须做好现场取证，简单故障30分钟排除，复杂故障2小时排除，如因设备损坏需要更换设备的，需上报给采购人（一并上报更换工期），经采购人同意后方可更换。因地下管线故障处理难度较大，不能在规定时间内排除的，应向采购人报告。在承诺的响应时间内不能到达的，将在尾款中扣除500元/次；如在规定的时间内不能排除故障，由此造成采购人的损失由供应商承担。如设备损坏需更换维修的，需按维修通知单中规定完工工期前维修更换完毕，否则将在尾款中扣除1000元/次（因台风、雪灾等恶劣天气等特殊情况除外），故障维修排除后应及时取证并向采购人申报，采购人将在2个工作日内给予验收并发放《交通安全设施维修验收单》。

③如果更换设备的，需要满足采购人质保要求，详见采购清单。

④应在原有设备的基础上进行维修，尽量减少维修成本，需更换电警抓拍相机、补光灯、交换机、光纤收发器、车检器、线缆、杆件、接线井的，应与现在用型号、规格一致，使用原厂生产的相应设备，如因设备停产等原因不能使用同一型号的，所替代品需报采购人，经同意后方可施工。所更换配件应交还入库，由供应商建立台账并妥善保存，采购人将定期清理。修复后的设备应当正常使用，性能不低于原来的性能。

⑤维修过程中供应商需按国家安全措施规定施工，人员及相关机械安全自负，采购人对此不负责，如因违反相应安全措施所造成的事故，有此产生的人员及器械损伤，由供应商自行承担。

⑥供应商需配合经开区交警大队解决处理平台数据，包括违章数据，监控数据等。

⑦所有处罚扣款采购人均向中标单位发放《交通安全设施维修处罚通知单》。

（三）交通标线、交通标志维护服务要求

交通标线、交通标志维护的响应时间：供应商应在接到维护通知之时起立即派人施工，2小时内维护完毕；情况复杂的，4小时内维护完毕；情况特别复杂的，8小时内维护完毕。供应商不在约定期限内及时进行维护的，采购人可委托其他人员维护，所需费用从供应商应得的维护工程款内扣除。

（四）现场实施要求

①实施过程中，供应商应根据道路交通设施所需增设、更换、维修的具体内容而配备相应的车辆与机械设备，具体施工工具配备根据实施需求及采购人要求提供。

②供应商必须派遣固定服务人员常驻现场，及时解决在施工中出现的各种问题，并按时参加采购人的会议、质量安全文明检查等，无条件服从采购人现场负责人的管理与安排，采购人现场负责人根据表现情况给予考核。

★（五）质保及售后服务

杆件及标志牌类产品质保时间为10年，信号灯、电子警察、信号机设备、热熔标线质保期为2年，冷漆标线质保期6个月，其他电子设备质保期为1年。在质保期范围内出现质量问题供应商需免费更换设备。

（六）其他要求

1.中标单位在设备维修过程中，如需更换设备，所更换的设备性能参数指标应达到更换时镇江市公安局经开区分局的相关文件的技术规范要求。

2.中标后，供应商如需更换设备品牌，必须征得采购人同意且保证与现有设备完全匹配并确保接入平台。

★3.供应商中标后所提供的信号灯应能对接城市交通信号控制系统，电子警察应能对接公安交通集成指挥平台，电子监控设备应能对接镇江道路监控大数据综合实战研判分析平台，对具有人脸抓拍、车辆抓拍、视频录像设备，中标单位应按照镇江市公安局“四网四平台”采购技术规范，梳理好“一机一档”，负责接入感知网综合应用平台。所有的感知设备应满足镇江经开区交警大队要求，接入镇江经开区交警大队指定的平台。

七、主要商务技术条款

（一）结算方式

1.合同签订后，采购人支付一年预算价的20%作为预付款；

2.每季度（三个月）汇总维修工作量清单，以《交通安全设施维修派工单》、《交通安全设施维修验收单》、《交通安全设施维修处罚通知单》为准，报送镇江市公安局经开区分局相关部门审核或审计，最终结算金额以审核或审计为准，按审核或审计结果一次性支付，以此类推。支付的预付款在首次结算价款中予以扣除，不能一次性扣除的，转至第二次支付的结算款中扣除，以此类推，直到扣完为止。

3.如采购人和中标供应商达成另外付款方式的，在签定合同时可以按达成的方式支付。

（二）报价要求

1.投标报价采用包工包料形式，包括但不限于人工费（工资、保险、福利等）、工具费、材料设备费、车辆使用费、车辆维修费（如有）、保养费、水电费、管理费、规费以及提供的伴随服务所产生的其他费用和实施过程中一切风险费用等所有费用。

2.本项目预算价为财政支出年度总费用，结算总价不能超过年度总费用。数量按实结算，价格执行中标单价。

3.投标人应报出最具有竞争力的价格，包括服务（货物）本身已支付或将支付的各种税费及其他相关费用。如实际发生了交通安全设施抢修单价表中未列的抢修项目，则单价根据市场价按中标下浮率同比例下浮。

4.投标报价说明：投标优惠率（也称投标下浮率）指供应商在采购文件规定的基准价（基准价为本采购需求中采购清单项公布的各单项控制价）基础上，承诺给予采购人的价格下浮或优惠幅度，以百分比（%）表示。

最高限价：100%，即最高限价=基准价，0≤报价优惠率＜100%。

供应商无需针对采购清单中每一清单项报价，而是根据采购清单公布的控制价报出本项目统一下浮率。

优惠率=（基准价-中标结算价）÷基准价×100%，如：基准价100元，中标优惠率5%，结算价=100元×（1-5%）=95元。

（三）其他要求

1.工程量清单中所描述的项目特征仅为采购人对该分部分项工程特征的概述，而非是工程特征的全面描述，工程量清单特征描述不全时，应结合设备技术参数、招标文件，并应当综合考虑专业技术要求、施工规范、地方规章等要求，所报价格均视为已综合考虑上述因素。

2.因工程（维护）验收不合格或出现重大质量安全隐患问题，供应商应无条件进行返工，直至验收合格或隐患消除（采购人应向供应商发工程、维护整改通知书），由此而产生的一切责任由供应商负责，产生的费用采购人不予支付。若供应商有1次拒不返工或出现1次工程（维护）验收不合格或有1次存在重大质量安全隐患情况的，采购人将对供应商处以警告处罚并在尾款中扣除5000元/次，采购人可委托其他人员维护，所需费用从供应商应得的维护工程款内扣除；如出现三次，由采购人约谈，约谈后仍出现类似情况两次，则终止合同并没收全部尾款（如果造成采购人损失的，供应商应予以赔偿），并提请财政部门将供应商列入不良行为名单，限制其今后三年内参加与采购人有关的采购活动。

八、服务期限

三年，合同一年一签(经采购人考核合格续签下一年度合同，否则重新采购)。

九、验收标准

符合规范及甲方要求。

第五部分  评标办法和标准

1.采购代理机构职责

1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

2.评标委员会职责

2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有串通投标情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

3.评标注意事项

3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（一）评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，供应商应当在评审现场35分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

关于其他有关异常低价投标（响应）的约定执行财库【2026】2号文件。

3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.评标过程的保密

4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

5.报价前后不一致的处理原则

5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

6.投标人资格审查

☑6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人的身份证。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 2024或2025年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等或资格承诺函。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人相关信息一览表或资格承诺函。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 2025年10月1日以来任意一个月依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料或资格承诺函。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）投标函或资格承诺函。 （2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 中小企业声明函 |
| 8 | 本项目的特定资格要求 | 无 |

□6.1 采用资格预审方式

本项目已进行资格预审，评审阶段不再对投标人资格进行审查。资格预审合格的投标人在评审阶段资格发生变化的，须通知采购人和采购代理机构。

7.投标人符合性审查

7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效性 | 投标文件的有效电子签章。 |
|  |  | 投标报价。 |
|  |  | 未发现属无效投标的情形。 |
| 2 | 对招标文件响应程度 | 审查投标文件，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。 |

8.商务和技术评估

☑8.1 本项目采用综合评分法

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 40分 | 30分 | 30分 |

- （一）技术评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、技术或者服务水平评价 |  |  | 40 |
| 1 | 整体实施方案评价 | 对投标人提供的项目整体实施方案进行评价，应包含但不限于以下要素： ①对项目理解认知； ②项目重难点分析及应对措施； 方案完全包含上述要点的得4分，方案每缺一项扣2分，未提供方案不得分； 方案对项目理解深刻、全面，精准识别项目核心痛点，与项目实际场景高度匹配的加1分； 方案重难点识别覆盖全服务内容、全过程，进行优先级划分且贴合项目实际需求的加2分。 | 7 |
| 2 | 维护施工方案评价 | 根据投标人提供的维护施工方案评价，方案包含但不限于组织架构及岗位职责设置、施工工艺流程与作业步骤、维护施工质量控制措施、安全文明作业施工措施等，方案完全包含上述要点的得8分，方案每缺一项扣2分，未提供方案不得分；方案组织架构及岗位设置完整、分工清晰、人员配置合理、切合项目需求、内容详实的加1分；维护施工工艺流程与作业步骤完整清晰，覆盖标线、标牌、护栏、信号灯、灯杆等主要维护内容，方案可落地且针对性强的加1分；方案质量控制措施明确，含材料要求、施工标准、自检及验收要求，且切合项目需求、内容详实的加1分；安全文明施工、交通疏导、现场防护措施完整，方案紧扣项目实际，可落地的加1分。 | 12 |
| 3 | 日常巡检方案评价 | 根据投标人提供的日常巡检方案评价，方案包含但不限于巡检组织架构与人员配置、巡检范围与覆盖对象、巡检内容与检查标准、时间安排、巡检记录与台账管理、隐患上报与应急处置、设备与工具保障措施、质量考核与自查机制等，方案完全包含上述要点的得4分，方案每缺一项扣0.5分，未提供方案不得分； 方案紧扣项目实际，可落地、可考核、可监督，便于全过程跟踪管理的加2分； 内容设置具有明确的适配性和指向性，可有效保障且优化采购目标实现的加2分。 | 8 |
| 4 | 应急预案评价 | 根据投标人提供的应急预案评价，方案包含但不限于应急组织机构与职责，应急响应流程与处置时限，应急物资、设备、车辆保障措施，恶劣天气或突发事件专项处置，信息上报与联动机制等，方案完全包含上述要点的得5分，方案每缺一项扣1分，未提供方案不得分；方案切合项目需求、内容详实、机制健全的加1分；方案紧扣项目实际，可落地、可考核、可监督，针对性强的加1分。 | 7 |
| 5 | 其他优化方案 | 根据投标人提供的其他优化方案评价，方案包含但不限于预防性养护优化方案，信息化管理优化，应急保障与快速处置优化，新材料、新工艺、新技术应用优化，方案完全包含上述要点的得4分，方案每缺一项扣1分，未提供方案不得分；方案结合本项目道路等级、交通流量、设施类型、地域气候特点等实际情况，提出具体、可落地的优化措施的加1分；方案具有明确的适配性和指向性，可有效保障且优化实现采购目标的加1分。 | 6 |

- （二）商务评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务评价 |  |  | 30 |
| 1 | 基础设施设备配置 | （1）投标人自有或租赁轻型维护巡查工程车、轻型运输货车、防撞缓冲车，每有一辆得1分，满分3分。 （2）投标人自有或租赁高空作业车，每有一辆得1分，最多得2分。 注：自有车辆须提供投标单位有效期内车辆行驶证、车辆照片，证明上述车辆为投标人所有；租赁车辆须提供租赁合同原件扫描件、车辆行驶证、车辆照片，否则不得分。 （3）投标人自有或租赁的热熔标线划线机及划线车辆、冷喷划线机、标线除线机、高压水除线机及车辆、逆反射仪、测厚仪、无人机、移动式信号灯，以上设备齐全的，得4分，每少1种扣0.5分，扣完为止。在此基础上每多提供1台，加1分，最多加4分。 注：投标人自有的，须提供购买发票复印件加盖公章及设备或车辆照片，车辆还另需提供投标人有效期内行驶证；投标人租赁的，须提供租赁合同原件扫描件、设备或车辆购买发票复印件加盖公章及照片，否则不得分。 | 13 |
| 2 | 项目组人员评价 | （1）项目负责人具备国家二级及以上注册建造师（公路工程或机电工程专业）和有效的安全生产考核合格证（B证）的得2分。（提供证书原件扫描件及及投标人为其缴纳的近半年内任意一个月的社保证明） （2）投标人配备高空作业人员且具有国家行政主管部门颁发的高处作业人员证书的，每有1人得1分，最高得2分；投标人配备电工人员且具有电工作业证书的，每有1人得1分，最高得2分；本项最高得4分。 注：提供上述人员证书原件扫描件及及投标人为其缴纳的近半年内任意一个月的社保证明。 | 6 |
| 3 | 经验评价 | 投标人自2023年1月1日以来具有类似项目实施经验的（合同内容至少含有交通标志、标线、护栏、信号灯、电子警察中一项），每提供一个业绩得3分，本项最高得9分。（须提供合同、验收报告原件扫描件，缺一不可，否则不得分，时间以合同签订时间为准） | 9 |
| 4 | 资信评价 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书得2分。（提供证书原件扫描件） | 2 |

（三）价格评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、投标报价 |  |  | 30 |
| 1 | 投标报价 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标优惠率最高的报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（1-评标基准价）/（1-投标优惠率）×30。（计算结果四舍五入保留两位小数） 供应商须提供《关于符合本国产品标准的声明函》，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 | 30 |

□8.1 本项目采用最低评标价法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标。

优惠政策性审查内容如下：

（1）节能产品、环境标志产品的优惠政策性审查。

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

投标人所投产品属于节能产品、环境标志产品政府采购品目清单范围中非强制性采购品目的，对其节能产品、环境标志产品报价进行3%（3-10％）的调减。（提醒：需确定调减比例）【本项目不涉及】

注：须提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书复印件，否则不调减，同一产品不重复调减。如所投产品名称与认证证书名称不完全一致的，经评标委员会认定为同一产品的予以调减）。

（2）中小企业的优惠政策性审查。

根据财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展办法》、《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》要求，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业报价给10%（10%—20%）的调减，以调减后的价格计算评审价格。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%（4%—6%）的价格调减。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%（10%—20%）的价格调减，用调减后的价格计算评审价格。【本项目不涉及】

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

9.相同品牌产品的处理原则

9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。

9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

10.允许修改评标结果的情形

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。

11.推荐中标候选人

☑11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第六部分  投标文件（格式）

投 标 文 件

项目编号：JSZC-321192-JJJC-G2026-0004

项目名称：镇江经开区2026-2029年交通安全设施维护服务

投标人（公章）：××××

××××年××月××日

一、资格部分

（一）投标函

致 江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司（采购代理机构）：

根据贵方关于镇江经开区2026-2029年交通安全设施维护服务（项目名称）（项目编号：JSZC-321192-JJJC-G2026-0004）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。

2.我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3.我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4.我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5.我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6.我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7.我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8.我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9.我方郑重承诺，为了确保招标过程的公正性和公平性，本公司与其他投标人之间不存在任何控股、管理或其他形式的关联关系。我们在本次投标中所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假陈述或者隐瞒情况。

10.本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

11.遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

12.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： ××                  电话： ××

传真：××                   邮政编码：××

投标人（公章）：××

法定代表人签字或盖章： ××

日期： ××××年××月××日

（二）独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件

（三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2024或2025年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。

（四）履行合同所必需的设备和专业技术能力

填写下述表格或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）

| 一 |  | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 注册资金 |  | 3 |  | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 |  | 从业人数 |  | 5 |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 |  | 开户银行 |  | 7 |  | 账号 |  |  |  |  |
| 8 |  | 项目联系人 |  | 9 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 |  | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 2024或2025年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 营业收入（万）： |  | 2 |  | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 |  | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 |  | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 |  | 年末“短期负债”余额（万） |  | 6 |  | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 |  | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 |  | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 |  | 投标人其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） |  | 公司2022年度后获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  |  | 购置年份 |  | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。

（六）资格承诺函

致：    （采购人、采购代理机构）

我单位参与  （项目名称）  （项目编号：    ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（七）法律、行政法规规定的其他条件

（八）落实政府采购政策需满足的资格要求

（九）本项目的特定资格要求

二、法定代表人身份证明书

兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电话：

单位全称：

公    章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证扫描件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

三、法定代表人授权委托书

本授权书声明：×××（投标人名称）法定代表人×××（姓名）授权×××（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人签字或盖章：

投标人名称（公章）：

日期：

附：委托代理人居民身份证扫描件

四、价格部分

开标一览表

| 单位名称（公章）：×××× |  |
| --- | --- |
| 投标优惠率 | 优惠率：××××% |
| 合同履行期限 | 三年，合同一年一签 |

注： 1.“项目总报价”包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用；

2.投标人必须据实填写此表，报价所含与招标文件要求的内容一致；

3.报价保留至小数点后两位，四舍五入。

法定代表人签字或盖章：××××

日期：××××年××月××日

五、技术部分

（一）技术响应偏离表

1.商务技术偏离表

投标人应对招标文件中规定的商务及技术部分给予充分的考虑。为了评审的需要，供应商应将这些条款的异议逐条提出或根据以下要求的格式提出偏离。

| 序号 | 内容项 | 招标文件要求 | 投标文件实际 承诺 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商需针对“第四部分采购需求的第六条“服务要求”的内容在投标文件中逐条响应，如★项不能满足招标文件要求则视同为未实质性响应，做无效标处理。

2.除本偏离表所列的偏离外，其他所有服务均完全响应“招标文件”中的要求。

3.行数不够，可自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

年  月  日

2.技术参数/要求响应偏离表

| 序号 | 标的 名称 | 响应产品名称及型号 | 文件参数/要求 | 响应参数/承诺 | 偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1.供应商需针对“第四部分采购需求的第五条“技术要求”的内容在投标文件中响应。

2.除本偏离表所列的偏离外，其他所有技术要求均完全响应“招标文件”中的要求。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

年  月  日

（二）本项目服务方案

1.针对本项目制订具体的服务实施方案，力求完善，便于实际参照执行；

2.请结合本项目评分细则中技术方案评审点编写；

3.未尽事宜请结合招标文件要求或投标人认为所需的其他。

（三）拟投入项目人员配备一览表

| 序号 | 姓 名 | 学 历 | 专业技术职称 | 服务内容分工 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.行数不够请自行添加，投标文件中须附相关证书的原件扫描件；

2.列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换属违约行为。

3.列入上表人员需提供2025年10月1日以来任意一月投标人为其缴纳社会保险的证明材料。

4.列入上表人员具有相关证书、工作经验的，应在本栏目提交相关证明材料扫描件。

5.行数不够请自行添加。

（四）拟派本项目负责人情况简介

| 姓名 |  | ### 近3年工作业绩及承担的主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| *****证书编号 |  |  |
| 其他专业资质 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 曾担任项目负责人的项目 |  |  |

注：1.项目负责人为*****师，提交相关证书原件扫描件。

2.列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。

3.列入本表人员需提供2025年10月1日以来任意一月投标人为其缴纳社会保险的证明材料。

六、商务部分

【请根据评分项的评审细则提供相关材料】

七、其他部分

（一）中小企业声明函（服务类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加镇江市公安局经济技术开发区分局的镇江经开区2026-2029年交通安全设施维护服务采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

镇江经开区2026-2029年交通安全设施维护服务，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员**人，营业收入为**万元，资产总额为**万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（三者只选一个填列）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（二）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为 （厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　 年　  月　 日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

说明：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本项目涉及《政府采购品目分类目录》货物类产品中A02091107 视频监控设备（监控摄像头、卡口、电警抓拍单元、补光灯等），A02370200 交通管理设备（信号机、电警/卡口系统、终端服务器、护栏、交通标志、反光膜、减速带等）。

特别注意：供应商需对其提供的产品出具《声明函》，否则不享受政府采购对本国产品的支持政策。

告供应商书

中标（成交）供应商：

恭喜您成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：

如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后将有相关银行为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。

如您需要帮助，请致电镇江市财政局政府采购管理处，电话：0511-80909958。我们将竭诚为您服务！

镇江市财政局