[image: image2.png]I FARIL I



                                                                                                          竞争性磋商文件[image: image1.png]I FARIL I




[image: image5.png]-I BRI



                                                                                                          竞争性磋商文件

竞争性磋商文件
项目编号：JSZC-320000-NJJC-C2026-0016 (校内编号：ZB20260051)

项目名称：南京师范大学全重实验室合成生物学平台装修项目
采购人：南京师范大学

采购代理机构：南京江城工程项目管理有限公司
二○二六年三月
目
录


3

第一章
    竞争性磋商邀请

7

第二章
供应商须知

16

第三章    成交标准

20

第四章    采购项目需求

24

第五章    拟签订的合同文本

58

第六章
    响应文件格式



第一章
竞争性磋商邀请
南京师范大学全重实验室合成生物学平台装修项目的潜在供应商应在线上获取采购文件，并于2026年4月13日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320000-NJJC-C2026-0016（校内编号：ZB20260051） ；

2.项目名称：南京师范大学全重实验室合成生物学平台装修项目；

3.采购方式：竞争性磋商；

4.项目预算金额：人民币169.9万元；

5.最高限价：人民币169.9万元，超过最高限价的为无效响应；
6.采购需求：实验室装修改造，项目包括但不限于材料设备采购、工程施工直至竣工验收合格及缺陷责任期内的保修等全部工作，并承担任何质量缺陷保修责任，具体详见工程量清单。
7.工期：60日历天。

二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照复印件加盖供应商公章）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供由第三方专业机构出具的2024或2025年度财务审计报告（财务审计报告至少包含资产负债表、利润表、现金流量表、第三方专业机构盖章和注册会计师签字页）复印件并加盖供应商公章或提供响应截止时间前半年内（2025年10月至今）至少一个月的财务报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件加盖供应商公章，或响应截止时间前半年内（2025年10月至今）银行出具的资信证明复印件加盖供应商公章，成立不满一年的无须提供】；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明加盖供应商公章）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供参加本次采购活动前半年内（2025年10月至今）至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供缴纳税收和社会保险的凭证：相关主管部门出具的缴纳证明或银行代扣证明，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）复印件加盖供应商公章】；
（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明加盖供应商公章）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）本项目整体专门面向中小企业采购；
（2）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。
3.本项目的特定资格要求：（1）供应商资质证书类别及等级要求：具有工程施工总承包三级及以上资质证书或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书，并同时具备安全生产许可证。（提供有效的资质证书、安全生产许可证复印件加盖供应商公章）
（2）项目负责人资格要求：具备注册建造师建筑工程二级及以上，并同时具有安全生产考核合格证书（B类）。（提供有效的注册建造师证书和安全生产考核合格证书复印件加盖供应商公章，同时需提供供应商与投标项目负责人签订的有效劳动合同和近半年（2025年10月至今）供应商为其缴纳的由劳动和社会保障部门出具的社会保险缴纳单据凭证复印件并加盖供应商公章（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，并有社保机构公章或社保中心参保缴费证明电子专用章。如供应商为事业编制性质的单位，可提供由机关事业单位社会保险基金部门盖章的相关证明）。

（3）项目负责人必须满足下列条件（符合并提供加盖供应商公章的承诺书原件）：
a. 项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（包括但不仅限于以下两种情形）：①同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险；②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；
b. 项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内；
c. 项目负责人需提供无犯罪记录证明（需提供相关证明材料加盖供应商公章）。

4. 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 

（2）凡为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。
5. 本项目不接受联合体投标。

6.本项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展政策、政府采购支持监狱企业发展政策、促进残疾人就业政府采购政策、扶持不发达地区和少数民族地区政府采购政策、政府采购优先购买节能产品政策、政府采购优先购买环境标志产品政策、政府采购信用融资政策。

三、获取磋商文件
1. 时间：自公告发布之日起5个工作日(2026年3月31日至2026年4月7日9:00至11:30，14:00至17:00(北京时间，节假日除外) )

2.地点：南京市建邺区云龙山路89号龙湖时代上城写字楼1栋高区29楼。

3.方式：（1）文件提供方式：纸质文件。（2）供应商前往报名平台：http://119.45.145.115/NJJCBaoMing/company/views/baominglist.html进行注册，注册时信息须真实有效。注册成功后，供应商可通过报名平台选择项目并支付费用。（3）支付完成后，纸质文件可通过现场领取或邮寄送达，现场领取的请至南京江城工程项目管理有限公司（南京市建邺区云龙山路89号龙湖时代1栋29楼）领取，需邮寄送达的请联系025-58835827-0，提供邮寄信息。

售价：500元/份，售后不退。
（本项目文本制作费支持支付宝及转账支付，信息如下：
①支付宝二维码详见报名平台附件；
②开户银行及账户：
公司名称：南京江城工程项目管理有限公司
账号：72100122000043956

开户行：宁波银行南京中山北路营业部
行号：313301016098

注：供应商支付时请备注项目简称及单位简称
四、响应文件提交

截止时间：2026年4月13日9点30分（北京时间）
地点：南京市建邺区云龙山路89号龙湖时代上城写字楼1栋29楼（高区3号电梯厅进入）
五、开启

时间：2026年4月13日9点30分（北京时间）
地点：南京市建邺区云龙山路89号龙湖时代上城写字楼1栋29楼（高区3号电梯厅进入）
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日

七、其他补充事宜

1.集中考察现场或答疑：采购人不统一组织现场踏勘，各供应商可在获取采购文件后投标截止时间前自行踏勘现场。请各供应商务必对采购文件进行仔细认真阅读，在随后的采购中，对采购文件所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

2.响应文件份数：一式肆份（壹份正本、叁份副本），每份响应文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。电子版投标文件壹份（电子版须为投标文件盖公章（红章）正本的PDF扫描件，扫描件内容应与纸质文件完全一致。文件名建议修改为公司名+项目编号简写、U盘形式（单独密封），随纸质投标文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和存档，供应商需承担前述不一致造成的不利后果。
3、特别提醒： 如您驾车或乘坐地铁至南京江城工程项目管理有限公司参考路线如下：
驾车路线：河西大街→云龙山路河西龙湖天街地下停车场创意路4号出入口→负三层→时代上城写字楼1栋电梯厅高区电梯29楼
地铁路线：地铁10号线中胜站2C号口出，步行约300米至河西龙湖天街1栋写字楼（奈雪的茶旁）高区电梯29楼
电子地图：https://m.amap.com/detail/index/poiid=B0IA1SUE07
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：南京师范大学
地址：南京市仙林大学城文苑路1号
联系方式：龚老师 025-85891587
2.采购代理机构信息
名 称：南京江城工程项目管理有限公司　
地　址：南京市建邺区云龙山路89号龙湖时代上城写字楼1栋29楼（高区3号电梯厅进入）
联系方式：025-58835827-8035

3.项目联系方式

项目联系人：池爽
电　话：025-58835827-8035

九、其他
本次采购公告在 “江苏省政府采购网”上发布，有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注 “江苏省政府采购网”发布的信息更正公告，其责任由供应商自行承担。
第二章
供应商须知
竞争性磋商须知前附表
	工程名称
	南京师范大学全重实验室合成生物学平台装修项目

	项目地点
	南京师范大学仙林校区创新谷1号楼6层

	联 系 人
	池爽
	联系电话
	025-58835827-8035

	采购方式
	竞争性磋商

	采购范围
	实验室装修改造，项目包括但不限于材料设备采购、工程施工直至竣工验收合格及缺陷责任期内的保修等全部工作，并承担任何质量缺陷保修责任，具体详见工程量清单。

	预算
	人民币169.9万元

	最高限价
	人民币169.9万元，超过最高限价的为无效响应；

	工期要求
	60日历天

	现场踏勘
	采购人不统一组织现场踏勘，各供应商可在获取采购文件后投标截止时间前自行踏勘现场。

	磋商有效期
	提交响应文件之日起90日内有效

	响应文件份数
	一式肆份（壹份正本、叁份副本），每份响应文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。电子版投标文件壹份（电子版须为投标文件盖公章（红章）正本的PDF扫描件，扫描件内容应与纸质文件完全一致。文件名建议修改为公司名+项目编号简写、U盘形式（单独密封），随纸质投标文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和存档，供应商需承担前述不一致造成的不利后果

	响应文件递交及开启
	2026年4月13日9点30分（北京时间）
地点：南京市建邺区云龙山路89号龙湖时代上城写字楼1栋29楼（高区3号电梯厅进入）

	评标办法
	综合评估法

	供应商信用
	(1)查询人：招标人或招标代理机构；

(2)查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)；

(3)查询时间：资格审查时；

(4)查询记录留存方式：由招标代理机构负责将投标投标人各网站信用记录截图保存；

(5)查询结果处理：对具有违法失信记录的投标投标人作无效投标处理。

	盖章要求
	投标人投标文件中加盖的公章仅能使用与投标人名称一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的印章；否则，按无效投标处理。

	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 
	根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为“建筑业”。

	开标授权委托人要求
	投标截止时间前授权委托人（限1人）持本人有效身份证、法定代表人授权委托书原件参加开标会。供应商的授权委托人未参加开标会的视为默认开标结果。

	友情提醒
	1、根据苏建函建管〔2019〕393号文及建办市〔2019〕50号文规定，已取消一级、二级临时建造师执业证书，因此本项目不接受持临时建造师执业资格的项目负责人投标。
2、根据住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知（建办市〔2021〕40号）要求，自2022年10月15日起，在全国范围内实行一级建造师电子证书，电子证书式样按照《全国一体化在线政务服务平台电子证照一级建造师注册证书》标准执行。自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。各投标人须提供一级建造师证书电子注册证书，电子注册证书应当符合相关文件规定，持证人个人手写签名应当与签名图像笔迹一致，证书应当在使用有效期限内。若提供的电子件无法识别有效信息的，视为无效响应。投标人将自行承担资格审查不通过等相应后果。


一、总则
1、适用法律
1.1 适用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。
2、定义
2.1 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2 “货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。
2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。
3、政策功能
3.1 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位相关政策

（1）政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对符合规定的小微企业报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（3）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）第四条的规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予5%价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

（4）根据《财库〔2014〕68号》监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

（5）根据《财库〔2017〕141号》符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。参加投标的残疾人福利性单位，应当提供 《残疾人福利性单位声明函》，未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

（6）参加政府采购活动的中小企业应当按“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知[财库〔2020〕46号]” 规定提供《中小企业声明函》，未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

（7）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定的政策获取政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.2节能产品、环境标志产品政策

（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本磋商文件第三章。

（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.3进口产品政策（本项目不适用）

（1）除在磋商文件另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
4、磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，代理人和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次采购代理服务费由成交人支付，代理服务费参照《采购代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）代理服收费标准的60%收取，以成交价为基础，不足4000元按4000元计取。此费用已含在投标报价中，结算时不予另计。以上费用由成交人在领取成交通知书前一次性向采购代理机构支付。
二、响应文件编制
5、供应商应当按照采购文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。
6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1 提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3 供应商应用人民币报价。
6.4 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权磋商代表签字。
6.5 响应文件应按照磋商文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致磋商文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。
6.6响应文件应逐页编码，不得跳页（包括但不限于授权、证明材料、声明及产品介绍、彩页等）。
6.7 供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。
7、响应文件的组成
7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。
7.2 响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“*或★”项目不得有缺失或无效：
（1）★磋商申请及声明；
（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件（供应商授权代表非法定代表人时提供）； 
（3）★第一章磋商邀请中 《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
（4）★第一章磋商邀请中 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；
（5）★《商务条款偏离表》；
（6）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
7.3 响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：
（1）★《技术条款偏离表》；
（2）服务方案；
（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。
7.4 响应文件的价格部分
（1）价格部分是对货物和服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项货物和服务仅接受一个价格。
（2）报价应包含完成本货物和服务项目发生的所有含税费用包括招标代理服务费及评委费、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。
（4）经磋商后，二次报价为最终报价，二次报价原则上不高于首次报价，如果成交价低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价（除暂列金额、材料暂估价、专业工程暂估价以外的所有费用）同比例调整。
7.5 响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。
三、响应文件签署与提交
8、响应文件签署
8.1 响应文件应由供应商法定代表人或授权代表签字，并加盖公章。
8.2 供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。
8.3 有此情形的响应文件将拒收：在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的等。
四、磋商
9、磋商组织
9.1 在提交响应文件时间截止后，代理人在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。
9.2 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。
10、磋商程序
10.1 磋商小组评审供应商所递交的响应性文件，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应将告知有关供应商。
10.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，所有参加磋商的供应商均有同等的磋商机会。
10.3 磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。用“★”加注或特别说明的内容为实质性要求。
10.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。
10.5 磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
10.6已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
10.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：
（1）不具备采购文件中规定资格条件的；
（2）未按照采购文件规定要求签署、盖章的 ；
（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
（ 4 ）提供虚假材料的（包括营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
（ 5）磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在评标现场合理的时间内提供书面说明证明其报价合理性的；

（ 6）已标价工程量清单与采购文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的（措施项目增项除外）。

（7）已标价工程量清单与采购文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的。

（ 8 ）改变采购文件规定的专业工程暂估价或材料(工程设备)暂估单价或暂列金额等不可竞争费用的；

（ 9 ）响应文件载明的采购项目完成期限超过采购文件规定的期限；

（ 10 ）明显不符合技术规范、技术标准的要求；

（ 11 ）不符合法律、法规和本次采购文件规定的其他实质性要求的。
10.8 出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）供应商的最终报价均超过采购预算或最高限价的；

（5）因重大变故，采购任务取消的；

（6）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的货物和服务不能满足需求等。
10.9评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

1.投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值X50%;

2.投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价X50%;

3.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价X45%;

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
10.10启动异常低价投标(响应)审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证整材料不能证明其报价合理性的。磋商小组应当将其作为无效投标(响应)处理。

11、评分方法和标准

11.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

11.2 综合评分的主要因素是：评分标准详见第三章。

12、确定成交供应商

12.1根据各供应商最终得分由高到低进行排名，得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的，按技术部分优劣顺序排列。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选人。
12.2按以下第（2）种方式确定成交供应商
（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商；
（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。
按第二种方式确定成交供应商的，采购人自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

12.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

12.4 成交通知书发出后，采购人或成交供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应向另一方支付补偿金，以及为磋商所发生的有关费用和双方商定的其他补偿，并承担相应的法律责任。

12.5 成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，情节严重的提请财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加政府采购活动，并予以通报。

12.6采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

13、编写评审报告

13.1 磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。
14、签订合同
14.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对采购文件和响应文件作实质性修改。
14.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
14.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。
14.4 成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加政府采购活动。
14.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。
14.6 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
六、询问、质疑、投诉和诚实信用
15、询问
15.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向代理人提出询问，代理人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
16、质疑
16.1质疑供应商是指直接参加本次采购活动的供应商，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
16.2 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达南京江城工程项目管理有限公司。供应商或潜在供应商针对同一采购程序环节的质疑须一次性提出，采购人、采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。（代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑）
16.3上述应知其权益受到损害之日是指：
（1）对磋商文件提出质疑的，为磋商文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，自成交结果公告期限届满之日起计算。  
16.4以下情形的质疑不予受理：
（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑；
（2）超出政府采购法定期限的质疑；
（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
（4）未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
    16.5 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人（代理人）有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
16.6 采购人、采购代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。
17、投诉
17.1 质疑供应商对采购代理机构的答复不满意，或代理人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。
18、诚实信用
18.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
18.2 供应商不得以向代理人工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
18.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，代理人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理人将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
18.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。
18.5 供应商应自觉遵守磋商纪律，扰乱磋商现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
 成交标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部磋商小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。
	序号
	评分因素
	评审标准
	得分

	1
	价格
（30分）
	采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且评审报价（评审报价是指经澄清、补正、修正计算错误和中小微企业价格扣除后的最后报价）最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。
其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:
报价得分=(磋商基准价/最终磋商报价)×30（计算结果小数点保留两位）
	30

	2
	企业资信（3分）
	供应商具有：①质量管理体系认证证书；②环境管理体系认证证书；

③职业健康安全管理体系认证证书；

以上3项内容全部提供者得3分，每缺失一项扣1分，扣完为止。

（提供有效的证书复印件和全国认证认可信息服务平台查询截图，并加盖投标人盖章，未提供或提供不全不得分。）
	3

	3
	业绩
（8分）
	自2022年1月1日起至投标截止日止（以项目验收时间为准），投标人具有与本项目类似实验室项目（包含实验台、通风柜、装饰装修任意两项内容）相关业绩的，每个业绩得2分，本项最高得8分。
（注：须提供项目发票复印件、中标通知书或结果公告、合同及验收合格证明，缺一不可，提供的证明材料复印件加盖公章必须能反映出相关数据和内容，否则视为未提供）
	8

	4.1
	实施方案
（29分）
	施工组织方案：
基本要求：施工组织方案满足本工程进度及管理需要，技术措施、质量保证措施、安全保证措施、环境保护措施；满足本项目的实际特点，满足现行国家施工质量验收规范。评标小组根据以下评分标准进行评审：

要求包括：

①供应商制定有各个分部分项工程完整的施工工艺、方法全面详细性；

②供应商制定有针对本项目的施工安排、施工工序合理完善（有针对性的对各环节施工人员进行部署合理）；

③供应商制定有针对本项目施工前的准备计划完善（现场查勘，原材料准备，设备准备）；

④项目施工要点、难点质量把控针对性细致全面。

所提供方案清晰合理，内容完整科学、可行性强的得5分；方案基本合理、可行性尚可的得3分；方案较合理、可行性一般的得1分；方案不合理的或未提供的不得分。
	5

	4.2
	
	施工保障方案：

基本要求：质量管理体系健全，措施对实现质量目标有针对性。评标小组根据以下评分标准进行评审：

①供应商制定有针对本项目的确保工程质量的技术组织措施全面详细性；

②供应商制定有针对本项目的质量保证体系合理完善；

③供应商制定有针对本项目的施工原材料的质量保证措施全面详细性；

④供应商制定有针对本项目作流程及进度计划；供货、安装调试、验收方案现场安装安全实施方案，施工步骤全面符合实际。

所提供方案清晰合理，内容完整科学、可行性强的得5分；方案基本合理、可行性尚可的得3分；方案较合理、可行性一般的得1分；方案不合理的或未提供的不得分。
	5

	4.3
	
	文明措施方案：
基本要求：安全管理体系及培训计划健全、环境保护管理体系、安全技术措施及现场文明施工措施、安全应急预案。磋商小组根据以下评分标准进行评审：

①供应商制定有针对本项目的安全管理体系及培训计划全面详细性；

②供应商制定有针对本项目的环境保护管理体系合理完善；

③供应商制定有针对本项目的安全技术措施及现场文明施工措施全面详细性；

④供应商制定有针对本项目的安全应急预案全面详细性。

所提供方案清晰合理，内容完整科学、可行性强的得5分；方案基本合理、可行性尚可的得3分；方案较合理、可行性一般的得1分；方案不合理的或未提供的不得分。
	5

	4.4
	
	配置方案：

基本要求：结合实际制定施工机械的配备和施工人员配备、劳动力保障、成品保护及现场管理等配置到位，磋商小组根据以下评分标准进行评审：

①供应商制定施工机械的配备和施工人员配备合理；

②供应商制定本项目有保障劳动力充足保障全面详细性；

③供应商制定本项目实际理解和分析并制定成品保护及现场管理全面详细性。

所提供方案清晰合理，内容完整科学、可行性强的得5分；方案基本合理、可行性尚可的得3分；方案较合理、可行性一般的得1分；方案不合理的或未提供的不得分。
	5

	4.5
	
	供货方案：
基本要求：实验台产品生产实施方案（包括但不限于产品生产计划、生产进度保障措施、生产及检测设备配置、产品生产工艺流程措施、产品生产岗位和生产人员配置等），磋商小组根据以下评分标准进行评审：

①供应商提供的投标产品生产实施方案保障全面详细性；

②供应商提供的投标产品生产计划、进度保障措施、产品生产工艺流程措施配置合理；
③供应商提供的投标产品生产岗位和人员配置全面详细；

所提供方案清晰合理，内容完整科学、可行性强的得3分；方案基本合理、可行性尚可的得2分；方案较合理、可行性一般的得1分；方案不合理的或未提供的不得分。
	3

	4.6
	
	整体设计方案：
基本要求：实验台产品设计方案，提供所投包括但不限于边台、中央台、水池台、通风柜4件产品的立面图、效果图、单件三视解析图等；应能体现产品的外形及结构设计、材质工艺等细节设计图纸。磋商小组根据以下评分标准进行评审：
①供应商制定的实验室布局方案全面详细；
②供应商提供的投标产品设计、产品的外形及结构设计、材质工艺等配置合理；

③供应商提供投标产品的立面图、效果图、单件解析图专业详细；

所提供方案清晰合理，内容完整科学、可行性强的得3分；方案基本合理、可行性尚可的得2分；方案较合理、可行性一般的得1分；方案不合理的或未提供的不得分。
	3

	4.7
	
	售后服务方案：
基本要求：售后服务承诺、售后服务体系、售后服务内容、问题解决方案、售后服务响应及时程度，设备故障问题解决方案是否全面具体，故障处理时限响应及时并明确时限、现场服务到位时间、技术培训人员安排合理度、完整的服务体系流程、免费服务年限、各类故障应急措施以及符合本项目的其他售后承诺等），磋商小组根据以下评分标准进行评审：
①供应商制定的售后服务承诺、服务体系及内容全面详尽；
②供应商制定的解决方案、设备故障解决完善合理；
③供应商制定的售后服务响应及时、高效；

所提供方案清晰合理，内容完整科学、可行性强的得3分；方案基本合理、可行性尚可的得2分；方案较合理、可行性一般的得1分；方案不合理的或未提供的不得分。
	3

	5
	技术响应（30分）
	评委根据投标文件中技术参数响应情况进行打分，技术参数要求进行逐条应答：

投标文件中所提供的技术参数指标，内容能够完全满足招标文件的技术指标要求得30分。

其中标注“●”项内容为重要参数共6项，有负偏离的每项减2分，扣完为止。

标注“▲”项内容为一般参数共18项，有负偏离的每项减1分，扣完为止。

（投标人需在“技术要求响应及偏离表”中如实逐项填列所投产品的技术实际参数值，按招标文件要求提供相应证明材料的，未提供或不符合要求的，否则评标委员会有权做负偏离处理。
	30


说明：
1.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

2. 根据“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知”（财库〔2020〕46 号）的规定对符合规定的小微企业报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为中小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：
（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

4.所有认证、证明和业绩除上表要求外均须提供有效的证明材料复印件加盖公章，原件备查。

5.评审小组不保证有效报价最低的供应商成交。

6. 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。
第四章 采购项目需求

一、工程概况：

1、工程概况：南京师范大学全重实验室合成生物学平台装修项目，项目位于：南京师范大学仙林校区创新谷1号楼6层。
2、本项目为南京师范大学微生物改造技术全国重点实验室、江苏省合成生物学基础研究中心实验室实验台与实验室设备采购。平台将用于从事合成生物学、食品生物制造、功能性脂质与工业微生物精准改造等前沿研究，承担国家级重大科研项目与高水平产业化转化任务，实验过程涉及精密发酵、成分分离、痕量检测、酶催化、无菌操作与强酸碱/有机溶剂处理等严苛工况。 为保障实验数据精准可靠、科研安全可控、成果可重复可溯源，满足食品科学与生物制造领域GMP洁净、防交叉污染、耐酸碱腐蚀、结构稳定、易清洁消毒的核心要求，同时匹配院士实验室国家级科研平台、高标准管理规范、长期高频使用的运行条件，本次对实验台、实验室设备的材质、工艺、精度、环保与安全性能提出较高标准，确保设备全生命周期稳定运行，支撑高水平基础研究与产业转化工作顺利开展。

采购范围：

1、主要内容为实验室装修改造，项目包括但不限于材料设备采购、工程施工直至竣工验收合格及缺陷责任期内的保修等全部工作，并承担任何质量缺陷保修责任，具体详见工程量清单及本章具体需求。

2、工期：60日历天。
3、质量要求：符合现行国家相关验收标准

4、招标要求：具体详见工程量清单

实验室装修相关技术要求说明
1、具体实验室装修内容详见工程量清单。

2、主要内容实验台柜设备技术要求材质依据下列描述要求，具体数量及其他规格参数功能等要求详见工程量清单。

	（一）实验台柜设备相关材质说明及要求

	
	中央台、实验边台
	中央台规格：L*1500*850mm

实验边台规格：L*750*850mm
注：L=根据实验室实际情况调整；
●1.总体要求：实验台须符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》要求及试验方法。检测项目及要求如下：（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的符合以下1.1-1.2技术要求的检测报告复印件加盖供应商公章。）
1.1主台面垂直静载荷试验力≥2000N，≥10次；水平冲击稳定性试验，质量≥50kg，高度≥40mm；跌落试验，高度≥150mm，≥10次；水平耐久性试验力≥300N，最大平衡荷载≥100kg，≥10000次；以上均判定“合格”。

1.2甲醛、苯、甲苯、二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。

2.全钢实验台（所有钢制柜体、框架及支架）的金属部件表面涂层的理化性能要求，应符合以下要求：

▲2.1 依据GB/T 21747-2008标准，在正常使用过程中，使用者接触到的地方不应有锐边、尖角、毛刺和翘边；各种零部件的安装应严密、平整、牢固，各结合处应紧密平整，无明显缝隙；冲击强度≥3.92J 无剥落、裂纹或皱纹等；耐盐水1h不得有锈蚀、鼓泡开裂。依据GB/T 3325-2024、GB/T6739-2022标准，针对金属喷漆涂层试验后，附着力2级或优于2级，冲击高度≥400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；经耐盐浴试验≥100h，划道两侧≥3mm外，应无鼓泡、锈蚀，剥落和起皱等现象；硬度≥3H。（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章）
3.环保性能要求：全钢实验台为钢制实验室家具，金属件表面的可溶性金属硒、汞、铅、锑、镉、铬、砷均未检出。
4.实验台台面陶瓷台面或实芯理化板台面

4.1陶瓷台面：采用≥20mm厚平板陶瓷台面，陶瓷台面经高温长时间煅烧而成，釉面和坯体结合后不脱落、不脱层，耐磨、耐强腐蚀。黑色坯体可避免台面侧面因二次低温上釉脱落现象的发生。台面不接受后期二次加厚边方式。投标时需提供符合以下4.1.1-4.1.4台面技术参数指标具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件或相关资料，同时提供台面供应商针对本项目的售后服务承诺书并加盖台面供应商公章。
●4.1.1耐化学腐蚀性：依据GB/T26696-2011，提供耐化学腐蚀性能检测报告（含提供盖玻璃片的检测报告），要求包含对含有98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、60%硫酸、0.05(v/v)乳酸、二甲苯 、去污粉 、100g/L氯化铵、20mg/L次氯酸钠、醋酸戊酯、甲醇在内的≥44种化学试剂的测试，且检测结果均为表面无明显变化。

▲4.1.2抗落球冲击：参照GB/T26696-2011的检测标准，≥325g钢球，落差≥600mm，样品无裂痕和破损。

▲4.1.3洛氏硬度:参照 GB/T 26696-2011标准，检测结果为≥130HRM。

▲4.1.4表面耐冷热循环性能：参照 GB/T 17657-2022 标准，检测结果表面无裂纹、鼓泡。表面耐划痕性能：参照 GB/T 17657-2022 标准，表面负荷为≥1.0N测试后，表面无划痕。

4.2实芯台面：采用≥12.7mm厚度的优质实芯理化板。台面板具有优良的化学、物理和环保性能；台面板不弯曲不变形。投标时需提供符合以下4.2.1-4.2.5台面技术参数指标具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告；同时提供台面供应商针对本项目的售后服务承诺书并加盖台面供应商公章。
▲4.2.1化学全面性：参照GB/T17657-2022进行化学性能测试，通过实验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻板进行测试，其中测试项目包括无水甲醇、无水乙醇、正己烷、凡士林、盐酸37%、硝酸65%、硫酸98%、氢氧化钠40%、过氧化氢30%、氢氟酸40%、氨水28%等≥77项的，检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”。

●4.2.2环保性能：甲醛释放量按GB/T 39600-2021检测标准，甲醛释放量检验结果要求≤0.020mg/m3；提供化学物排放测试报告，且参照ISO16000-9-2006《室内空气第9部分：建筑产品和家具释放挥发性有机化合物的测定 释放试验室法》检测，包含TVOC释放检测值≤0.068mg/m³，苯及二甲苯未检出。
▲4.2.3燃烧性能符合GB8624-2012标准中 B1级，烟气毒性等级达到ZA1级， 可燃性60s内焰尖高度≤50mm。

▲4.2.4耐黄变色牢度：通过GB/T17657-2022标准测试，检测结果为灰色样卡5级。
▲4.2.5物理性能：符合GB/T17657-2022中技术要求，通过国家建筑装修材料质量检验检测中心检验检测报告，静曲强度≥144Mpa；抗拉强度≥76Mpa；耐光色牢度≥5级；表面耐水蒸气≥5级；表面耐龟裂≥5级；表面耐污染≥5级；表面耐磨性能≥1800r；同时承重性能满足GB/T 10357相关要求，操作台水平静载荷，操作台主桌面垂直静载荷以及操作台持续垂直静载荷，检测结果均为合格。
5.实验台柜体：

5.1结构：为落地型柜体设计，增加柜体承重能力。

▲5.2柜体：主体结构采用≥1.0mm厚冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力；钢板符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》检测报告，中性盐雾试验：连续喷雾≥200h，镀(涂)层对基体的保护等级≥10级。提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。

5.3门板、抽屉面板：主体材质同柜体。表层双面酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，内板夹层装置加强筋或消音棉，内侧设有防撞橡胶垫，对门板闭合起减震作用；
5.4层板：主体材质同柜体。箱体内设有托架，位置任意可调。
6.五金配件：

6.1.滑轨：采用三节承重钢珠自动回位滑轨，开合平稳、承重力强、耐磨； 

6.2.铰链：采用金属耐腐蚀阻尼铰链；具有耐酸碱、抗腐蚀，开启≥110度。

6.3.钢制调整脚：采用可自由调节高度0-30mm；采用钢制与尼龙组合一体的地脚。

6.4.把手：采用304不锈钢流线型拉手或采用全钢一体套色扣手。

7.按实际需求配置电源：（插座安装位置及数量依照1个/每1.2米配置）                        

7.1塔式电源盒：塔式形状便于使用，全钢材质加工而成。

7.2电源插座规格：250V、10A单相二三孔插座（5孔）及250V、16A单相两极插座（三孔）；电源插座应符合国家标准，通过3C认证。提供有效3C认证证书复印件加盖投标人公章。

7.3含配套电源配线ZC-BV-阻燃铜芯塑料电线，2.5平方电线衔接电源插座，依据最终实际发生为准。电源配线应符合国家标准；通过3C认证。提供有效3C认证证书复印件加盖投标人公章。

	
	实验吊柜
	规格：L*300*600mm
注：L=根据实验室实际情况调整；
1.柜体：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力；

2.门板：双面柜门，材质与柜体同等，内侧设有防撞橡胶垫，对门板闭合起减震作用；

3.层板：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板机加工而成，其余材质同柜体，箱体内设有钢制层板托销，位置任意可调；

4.铰链：采用金属耐腐蚀阻尼铰链；具有耐酸碱、抗腐蚀，开启≥110度。
5.把手：采用304不锈钢流线型拉手或采用全钢一体套色扣手。

	
	水池台
	规格：L*750*850mm
注：L=根据实验室实际情况调整；
1.总体要求：实验台须符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》要求及试验方法。

2.全钢实验台（所有钢制柜体、框架及支架）的金属部件表面涂层的理化性能要求，其他技术参数同实验边台。

3.环保性能要求：全钢实验台为钢制实验室家具，金属件表面的可溶性金属硒、汞、铅、锑、镉、铬、砷均未检出。

4.实验台台面陶瓷台面或实芯理化板台面

4.1陶瓷台面：采用≥22mm厚单边凹槽止滑陶瓷台面，止滑凹槽宽度≥11mm,深度≥1mm,储水量≥25ml,凹槽表面釉面与操作面一致，为一体烧制釉面，非后期破坏开槽。陶瓷台面经高温长时间煅烧而成，釉面和坯体结合后不脱落、不脱层，耐磨、耐强腐蚀。黑色坯体可避免台面侧面因二次低温上釉脱落现象的发生。台面不接受后期二次加厚边方式。投标时需提供符合以下4.1.1-4.1.3要求的相关作证材料（详见对应要求），同时提供台面供应商针对本项目的售后服务承诺书并加盖台面供应商公章。
▲4.1.1表面耐化学试剂污染：执行GB/T 17657-2022检测标准，检测样品规格为要求同等厚度，检验化学试剂包括硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）等≥10种检测结果达5级。提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。
▲4.1.2放射性核素限量：执行GB6566-2010检测标准，检测结果内照指数≤0.5，外照指数≤0.8。提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。
●4.1.3质量稳定性：为确保台面的质量稳定性，产品名称必须为陶瓷板，规格型号必须包括：单边凹槽陶瓷板(总厚度:22mm)；双向导流防滑沥水槽碟型陶瓷板（总厚度：25mm）；认证模式为产品检测+工厂质量保证能力要求。提供第三方权威机构出具的相关证明资料复印件加盖供应商公章。
4.2实芯台面：采用≥12.7mm厚度的优质实芯理化板。台面板具有优良的化学、物理和环保性能；台面板不弯曲不变形。
5.实验台柜体：

5.1结构：为落地型柜体设计，增加柜体承重能力。

5.2柜体：主体结构采用≥1.0mm厚冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力。

5.3门板、抽屉面板：主体材质同柜体。表层双面酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，内板夹层装置加强筋或消音棉，内侧设有防撞橡胶垫，对门板闭合起减震作用；
5.4层板：主体材质同柜体。箱体内设有托架，位置任意可调。
6.五金配件：

6.1.滑轨：采用三节承重钢珠自动回位滑轨，开合平稳、承重力强、耐磨。
6.2.铰链：采用金属耐腐蚀阻尼铰链；具有耐酸碱、抗腐蚀，开启≥110度。

6.3.钢制调整脚：采用可自由调节高度0-30mm；采用钢制与尼龙组合一体的地脚。

6.4.把手：采用304不锈钢流线型拉手或采用全钢一体套色扣手。

	
	中央台试剂架
	中台试剂架规格：L*400*900mm
注：L=根据实验室实际情况调整；
▲1.立柱：中台立柱采用≥150*155mm或≥200*80mm矩形结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板折弯焊接而成，表面静电喷涂防腐处理，多功能试剂架立柱采用双面套色组装，套色喷涂均匀，采用卡槽式组装，不允许五金件外露。立柱双侧模具冲孔，对试剂架侧翼起支撑作用，结构坚固。试剂架立柱依据GB/T 3325-2024、GB/T6739-2022标准，针对金属喷涂层试验后，附着力2级或优于2级，冲击高度≥400mm，应无剥落、裂纹、皱纹等现象；经耐盐雾试验≥100h，划道两侧≥3mm外，应无鼓泡、锈蚀，剥落和起皱等现象；硬度≥3H。（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章）

2.层板：层板选用≥10mm厚钢化玻璃，防腐，易清洁。

3.护栏：边缘配有304不锈钢管护栏或采用铝合金型材护栏，底部带试剂架层板托边，两侧带固定孔位，采用不锈钢螺丝固定，正面带装饰凹槽，可插入不同颜色的封边条装饰，铝合金型材经剪裁、定位打孔后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。

4.试剂架托：采用≥1.0mm厚304不锈钢板折弯焊接而成，表面静电喷涂防腐处理，层板固定在托架上，托架位置可任意调整高低。

5.电源盒：在试剂架立柱两侧或前后位置配有电源盒；配置250V、10A单相二三孔插座（5孔），插座可直接安装于立柱的两侧或前后位置；立装内部有足够空间供电线隐藏铺设。

	
	功能柱
	规格：200*100*2150mm

1.通过集中供应系统接至实验台使用终端。中央台上边必须配备加长型功能柱，用于将夹层内的所有管线引至实验台；功能立柱应为本体与面板组合可拆装式设计，其组装螺丝不可外露(可以孔塞遮蔽) ；功能立柱应有足够的内部空间及必要的开孔，以便通过及容纳实验台需要的公用管线及相关配件，管线槽内的强电/水/气等应具备各自独立的区隔。

2.立柱：采用≥1.0mm厚冷轧钢板折弯焊接而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理；

3.多功能面板：材料同功能柱，面板为可拆卸、无螺丝卡扣固定，模块化设计，满足不同功能的使用，面板上可安装插座、气体阀门、气体考克等配件位置；可对面板进行拆卸、安装、更换等；

▲4.功能柱理化性能-表面金属喷漆涂层需符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》的检测要求：附着力应不低于2级；依据GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准，经≥48h中性盐雾试验，检验结果48h无缺陷、10 级；提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章。

	
	滴水架
	规格：550*400mm

1.材料：采用高密度PP，一体成型，无异味；表面光洁，无缩印，无划痕，无飞边；内部无气泡、无气纹；

2.款式：滴水棒卡扣设计为嵌入式，可拆卸，安装简便，插好后不易脱落，左右摇晃<1mm；

3.接水底部：中间设有排水孔；

4.可拆卸式滴水棒，滴水棒27/52根；

5.安装方式：壁挂式/台式。

	
	中水槽
	规格：550*450*350mm

材质：采用全新PP料及色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅，不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。

水槽落水头堵臭装置：组合式高密度PP一体成型落水头，可防止水管堵塞，具有过滤功能，并易于拆卸保养，清洁。

	
	三口龙头
	规格：三口鹅颈

1.实验室专业三口鹅颈龙头，三个独立控制的阀门和三个出水口，出水嘴为可插皮管的尖嘴型；

2.主体：加厚铜质；涂层：亚光环氧树脂涂层，耐腐蚀，耐热，防紫外线辐射

3.开关采用精密陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试≥50万次，静态最大耐压2.5MPa,鹅颈出水管可360度旋转；

4.旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙；供水软管:长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。

▲5.耐污染性能：依据GB/T 17657-2022标准，同一份检测报告需包含甲酸（AR，85%）、抗坏血酸（AR）、单宁酸（AR）、三氯乙酸（AR，98%）、氨水（氢氧化铵）（AR）、氢氧化钙（AR）、氢氧化钾（AR，≥85.0%）、磷酸氢二钠（无水）（AR，≥99.0%）、硫代硫酸钠（≥99.5%）、硫氰酸钾（GR，99%）、硫酸铁铵（>98%）、已烷（AR，≥97.0%）、邻二甲苯（CP，≥98.0%）、四氯化碳、2-苯乙醇（>99. 0%）、2-甲氧基乙醇（特纯99%）、糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%）、桃醛（0.98）、二恶烷（1,4-二氧六环、二氧杂环已烷）（AR，99%）、丁酮（甲基乙基酮、甲乙酮）（AR，≥99.0%）、二正丁胺（1601）（AR）、N-甲基吡咯烷酮（>99.5%）、二硫化碳（≥99.9%）、二氯甲烷（AR，≥99.5%）等至少150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化）。提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。

6.龙头（含水嘴）需具有节水认证：提供中国节水产品认证复印件复印件加盖投标人公章。

	
	洗眼器
	规格：单口台式

1.主体:加厚铜质H59-1；                                       

2.洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛；

3.莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害；

4.防尘盖： PP材质， 平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开；

5.水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用；

6.前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害；

8.供水软管:长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。

9.洗眼量：＞6L/min。

（1）在测试压力0.20MPa下， 测试时间3min/次， 提供冲洗液流量：6.9L/min，能保持洗眼时间：15min；

（2）阀门在1s的时间内能完全打开。阀门一经打开，除使用者有意关闭的情况之外，能始终保持开启状态；

（3）喷头位于距离使用者站立的水平面的高度距离可调（838mm～1143mm），距离墙壁或最近的障碍物距离可调（≥153mm）。

	
	实验凳
	1.凳面直径≥300mm,凳面采用≥1.0mm厚的厚PU皮面；

2.内部采用≥12mm厚的环保等级不低于E1级的多层胶合板胶贴热压制而成，气泵可调升降；

3.椅脚为厚冷轧钢管冲压成型，表面电镀五爪脚架，尼龙脚轮（活动轮或固定底脚）

	
	通风柜
	规格：1500*850*2350mm

▲1.通风柜总体要求：须满足GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》要求，金属喷漆涂层冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；附着力应不低于2级；甲醛、苯、甲苯、二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；满足GB/T 6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 1732-2020 《漆膜耐冲击测定法》的金属喷漆(塑)涂层硬度：5H；冲击强度：无剥落、裂纹、皱纹；附着力等级：1级。提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。

▲2.通风柜排风性能需符合以下要求：（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的符合以下4.1-4.4技术要求的检测报告复印件加盖投标人公章。）

2.1面风速试验：平均面风速0.46m/s～0.55m/s，其最高值、最低值与算术平均值偏差比应小于15%；

2.2阻力试验：在连接排气管道的圆周周围均匀地分布至少四个压力点。将所有压力点互连，使其具有一个共用出口，阻力值≤70Pa。

2.3浓度测试：内侧法试验、外侧法试验，在每个采样位置测得的 SF6浓度平均值均应不大于 0.01ppm；

2.4扰流测试：排风柜开口设置在工作操作高度，引射器及采样探头布置参考浓度测试(外侧法)。示踪气体流量为4.5L/min，测量并记录示踪气体(SF6)浓度60~270s，其SF6浓度平均值应＜0.1ppm；

3.主体结构：采用≥1.2mm厚冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力；

4.内衬板：采用≥5mm厚抗倍特板，分段式导流设计对不同重量气体有效排放，并易于拆卸清洁更换；

5.视窗：主体框架部分，采用横截面为45*20mm带双加强筋的铝合金型材组成，铝材厚度1.5mm（±0.2mm）。环氧树脂户外粉静电喷涂（主体颜色为深灰色），涂层表面光滑、细腻、附着性强，具有较强的耐酸碱防腐蚀性能。拉手部分采用横截面为50*19mm的倾斜水滴状弧形铝合金型材；宽端为外侧，便于手握上下推动视窗移门；窄端为内侧，铝材的宽端到窄端型材弧面结构，用于引导气流进入通风柜内部作补风功能。同步带连接片，采用不锈钢材质加工而成，安装在拉手连接件与纵梁铝材上，让门框的稳定性与承重性更强，且便于视窗门框与同步带的连接；

6. 两侧功能立柱：两侧功能立柱：采用≥1.2mm厚优质冷轧钢板烧焊而成，为通风柜支撑结构。

7.下补风板：采用≥1.0mm 厚304不锈钢板，增强防腐能力。

8.下柜体：采用≥1.2mm厚冷轧钢板烧焊而成，柜体内置一块活动层板，为通风柜下方水平支撑结构，两侧设计预留水、电、气通道安全隐蔽；

9.传动方式：双皮带齿轮同步传动，静音抗老化；

10.灯具：采用LED节能灯具，灯具隐藏于面板下，不与通风柜内气流接触，易更换。灯具长度及瓦数以达到台面照度≥400LUX为准；

11.陶瓷台面：总厚≥25mm碟型陶瓷台面（非后期加厚），边缘凸起的高度应为（7±1）mm；容量应确保其工作平面且包含净面积在内的容量≥5L/㎡（水容量非后期计算值）。陶瓷台面经高温长时间煅烧而成，釉面和坯体结合后不脱落、不脱层，耐磨、耐强腐蚀。黑色坯体可避免台面侧面因二次低温上釉脱落现象的发生。台面不接受后期二次加厚边方式。投标时需提供符合以下11.1-11.2台面技术参数指标检测报告；同时提供台面供应商针对本项目的售后服务承诺书并加盖台面供应商公章。
▲11.1耐光色牢度性能：参照GB/T 17657-2022标准，检测时间12h，变色等级应不低于4-5级。（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。）

▲11.2高温下耐开裂能力：参照 GB/T 17657-2022 标准，检测结果表面无裂纹。（提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。）

12.铰链：采用金属耐腐蚀阻尼铰链；具有耐酸碱、抗腐蚀，开启≥110度。
13.插座：采用10A、16A专用插座，带防水防尘盖，每台配不少于4个插座。

14.智慧实验室行为安全AI监测系统：

●14.1通风柜自带安全监测系统：提供软件著作权证书或具有CMA资质的第三方检测报告或系统功能性截图等相关证明材料并加盖投标人公章。

●14.2智慧实验室行为安全AI监测系统功能技术要求：依据GB/T 25000.51-2016标准， 检测其性能效率需满足以下技术要求：提供具有CMA资质的第三方检测报告扫描件；同时提供实物视频演示截图证明材料（如功能截图等）加盖投标人公章。
（1）试剂瓶倾倒监测功能：试剂瓶倾倒识别率大于95%，试剂瓶倾倒识别时间小于2秒。

（2）明火事故监测功能：明火事故识别率大于95%，明火事故识别时间小于 2秒。

（3）人员摔倒监测功能：人员摔倒识别率大于95%，人员摔倒识别时间小于2秒。
15.所有通风柜电源插座及电气元器件须安装在工作空间外部正面的左右操作面板上，以避免插头插拔时的火花引起柜内可燃性气体闪爆危险；更不允许安装在台面下方位置，以避免台面上液体意外溢流时引起的电气短路危险。


主要材料品牌一览表（以下为推荐品牌，可使用同档次及以上品牌，供应商在响应文件内明确投标所选的厂家及品牌产品。成交供应商如使用推荐品牌外的材料品牌材料达不到约定的质量要求标准的或在响应文件中未注明品牌的，可由采购人在所给品牌中任选或经甲方认可的不低于该档次替换，且价格不作调整，承诺书格式详见投标函附录。
	序号
	名称
	推荐品牌

	
	乳胶漆
	立邦、多乐士、三棵树

	
	水泥
	海螺、天宝山、双猴

	
	瓷砖
	冠珠、东鹏、新中源

	
	轻钢龙骨
	龙牌、泰山、筑北、

	
	石膏板
	龙牌、泰山、可耐福

	
	电线、电缆
	珠江威视、江南、起帆

	
	开关、插座
	施耐德、西门子、罗格朗

	
	漏保、断路器
	施耐德、正泰、西门子

	
	线管、线槽
	伟星、中财、联塑


	
	PPR水管
	京华、伟星、联塑

	
	PE排水管
	建汇达、中财、华亚

	
	PP阻燃风管
	义广、熙诚、树佳

	
	灯具
	佛山照明、三雄极光、铭普

	
	陶瓷板台面
	榕徳、千特、沃克

	
	理化板台面
	威盛亚、富美家、千思板

	
	实验室水配件
	科恩、台雄、润旺达

	
	五金配件
	FGV、海福乐、TDC

	
	钢板
	宝钢、武钢、马钢

	
	紧急喷淋
	科恩、台雄、润旺达


八、付款方式
1、合同生效后7个工作日内，支付合同总价款的30%；
2、工程完毕并验收合格后10个工作日内，支付至合同总价款的70%；
3、工程审计后20个工作日内，支付至审计决算金额的100%。
九、工程量清单、施工图：详见附件。
第五章 拟签订的合同文本
第一部分
合同编号：
	南京师范大学全重实验室合成生物学平台装修项目


	发包方（甲方）： 南京师范大学                       签订地点：        
承包方（乙方）：                                    签订日期：
按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等有关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：
第1条 工程概况                                                       
1.1、工程名称：                             （具体到校区、楼宇、房号、路段等）
1.2、工程地点：南京师范大学       校区
1.3、承包范围：                                                 
1.4、承包方式：                                                      
1.5、工期：   天。开工：    年   月   日，竣工：    年   月   日
1.6、工程质量：                       
1.7、合同价款（预算价，人民币大写）：                                         
1.8、保修期：    年，自     年   月   日至    年    月     日，具体自验收合格次日起。
1.9、本项目不得转包；确需标段的，须为非主体性、非关键性工作，且需经甲方书面同意或在投标文件中载明，否则甲方视同乙方违约并由乙方承担全责，乙方就采购项目和标段项目向甲方负责，标段投标人就标段项目承担责任。
第2条  甲方工作
2.1开工前   天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明   份，并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电接点（费用乙方自理），并说明使用注意事项，办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.2指派             为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.3委托          监理公司进行工程监理，监理公司任命    为监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方     份。
2.4如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
2.5协助乙方做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。
第3条 乙方工作
3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
3.2指派          为乙方驻工地项目经理，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3.3严格执行施工、操作安全、防火安全、环境保护等规定；严格按照图纸或作法说明进行施工；做好各项质量检查记录；参加竣工验收并提交2套完整的竣工资料，编制工程结算。
3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏，若由于乙方原因造成损坏，承担相应的费用。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，费用自理。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。
3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线，若发生必须无条件修复并承担一切费用。
3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护，若有损坏，乙方负责赔偿。
第4 条  关于工期的约定
4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期的，工期顺延。
4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期的，工期不顺延。
4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致一周内累计停工8小时以上的，工期相应顺延。
第5 条 关于工程质量及验收的约定
5.1本工程以甲、乙双方确认的施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰维修工程验收标准》（GB50210-2018）《建筑工程施工质量评定统一标准》（ GB50300-2013）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
5.2本工程质量应至少达到国家质量评定合格标准（工程质量的认定以南京市质检站质检意见为准），若达不到，乙方负责返工直至达到此标准，并承担一切费用。
5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前48小时通知甲方。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验达不到合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。
5.4本工程所用材料、设备，乙方必须负责检测其质量并达到环保要求，不合格的材料、设备不得使用，否则影响工程质量，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
5.5由于乙方原因造成质量事故，返工费用由乙方承担，工期不顺延。
5.6工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到通知10个工作日内组织验收，并办理验收，移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。
第6 条 关于工程价款及结算的约定
6.1 双方商定本合同价款采用下述计价方式。
限合同价内按实结算
合同价款中包括的风险范围：施工期间收费的政策性调整、自然灾害以及各类建材的市场风险、人工单价、机械台班价格浮动的风险及招标文件约定部分含有显在的、潜在的一切风险。
风险范围以外合同价款调整方法：（1）甲方认可的工程设计变更；（2）甲方和监理方均认可的现场签证；(3)变更总金额不得超过原合同金额的10%。
6.2履约保证金:签订合同前，乙方须向招标人缴纳成交价3% 的履约保证金(乙方未能完全履行合同的，履约保证金不予退回);验收合格后履约保证金转为质保金，缺陷责任期内无质量问题的，质保金在缺陷责任期满后且收到乙方合法票据一个月内无息退还(不计息)》);因乙方原因，导致工程无法推进的，或缺陷责任期內存在质量问题未及时妥善解决的，质保金不予返还。
履约保证金汇款账户信息：
名称：南京师范大学
纳税人识别号：123200004660067976
地址：江苏省南京市文苑路1号
电话：025-83598180
开户行：交通银行南京广州路支行
账号：320006607010149040493
联行号：301301000476
6．3 本合同生效后，甲方凭乙方合法票据按以下约定支付工程款：
1、合同生效后7个工作日内，支付合同总价款的30%；
2、工程完毕并验收合格后10个工作日内，支付至合同总价款的70%；
3、工程审计后20个工作日内，支付至审计决算金额的100%。
6．4工程竣工验收后二十天内，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料60个工作日内审查完毕。
6.5结算审计时，单项工程核减率超过10%的，其审计费用全部由施工单位承担，并由甲方从应付施工单位工程款中扣除。
第7 条 关于材料供应的约定
凡由乙方采购的材料、设备，其品牌、规格、质量须与投标文件一致且必须经甲方和监理方事先认可。如不符合质量要求或规格有差异，甲方和监理方有权禁止其使用。对工程造成的损失由乙方负责。
第8条  有关安全生产和防火的约定
8.1甲方提供或乙方提供经甲方确认的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。
8.2乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等法规。由于乙方在施工生产过程中违反有关安全、质量、消防等法规导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
第9 条  奖励和违约责任
9.1甲方未能按合同的约定支付款，按最高人民法院关于延期付款的规定向乙方承担违约责任，双方有书面约定的除外。
9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方1000元违约金（在履约保证金中扣除）。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方1000元，作为奖励。
9.3乙方送至现场的材料设备与投标文件中的材料设备（品牌、生产厂家、规格型号、材质）有不一致的地方，应更换至符合要求，同时甲方有权从履约保证金中扣除合同总价的3%作为乙方向甲方支付的违约金。
9.4乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
9.5甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。
9.6未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。
9.7未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。
9.8因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
9.9质量未达到要求，乙方应在规定的期限内进行整改，甲方从履约保证金中扣除工程结算价款的3%作为乙方向甲方支付的违约金。此项赔偿并不能解除中标人完成工程的责任及合同规定的其他责任。如因施工质量导致安全事故，乙方承担事故处理的一切费用、工程的恢复费用及因此而造成后续工程延误费用。
9.10 乙方项目经理及主要管理人员必须在工程现场，有事请假须经监理及甲方同意，若无正当理由不在工地现场，且未经甲方或监理认可的，甲方有权从履约保证金中按每人每天2000元人民币收取违约金。
履约保证金不足以支付违约金的，从工程款中扣除。
9.11 任何一方违反本合同约定，除承担违约金外，还承担守约方向违约方追责所支付的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、公告费、鉴定费、交通费、食宿费、保函费等。
第10条  争议的解决方式
在本合同履行过程中发生争议，双方协商解决，协商不成的可依法向工程所在地人民法院起诉。
第11条 附则
11.1本合同一式六份，甲方肆份，乙方贰份。
11.2本合同履行完成后自动终止。
11.3形成本合同的采购文件、报价文件、工作量清单、报价预算书、主材清单、服务承诺等，对双方均具有约束力。
附件一：工程量清单；
附件二：售后服务承诺。


  甲方：南京师范大学                       乙方： 
  地址：江苏省南京市文苑路1号             地址： 
  法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：
  联系电话：025-83598180                   联系电话：
日期：   
附件1：
工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：执行国家及江苏省南京市的有关规定。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下：执行国家及江苏省南京市的有关规定。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

双方约定的其他工程质量保修事项：/
发包人(公章)：               承包人(公章)：

地  址：                     地  址：

法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：           委托代理人(签字)：

电  话：                     电  话：

传  真：                     传  真：

开户银行：                    开户银行：

账  号：                      账  号：

邮政编码：                    邮政编码：

第六章
响应文件格式
磋商响应文件相应材料请按附件样式进行填写，如附件无明确规定的，由供应商自行编制。

正本/副本

南京师范大学全重实验室合成生物学平台装修项目
竞争性磋商响应文件
项目编号: 

供应商：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日
评分索引表
	评分因素
	评分标准
	响应文件对应页码

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


供应商名称：                                                      （盖章）
说明：如果行数不够，请自行增加。

目录

[注：供应商根据编制顺序编制磋商文件并制作目录（需生成页码）]

格式一、竞争性磋商申请及声明格式

竞争性磋商申请及声明

致：南京师范大学
根据贵方                   （项目名称）（项目编号）竞争性磋商公告，正式授权下述签字人           （姓名和职务）代表                        （供应商名称），提交磋商响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的响应人。

2.我方已详细审核全部竞争性磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我方的首轮响应总价（含增值税）为人民币（大写）                     。

    4.我方拟投入本项目负责人为               。
5.我方承诺本项目的合同履行期限为                。

6.我方同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.遵守竞争性磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.我方正式通讯方式为：

地   址：                       

电   话：                       

传   真：                       

9.我方正式开户银行和账号为：

开户银行：                       

账    号：                       
供应商授权代表姓名（签字或签章）：         

供应商名称（公章）：                 
日    期：       年    月    日

格式二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书
致：南京师范大学
本授权书声明：注册于              （响应人住址）的           （响应人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （响应人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                   （项目名称），        （项目编号）响应，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

    本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

  供应商名称（公章）：                 
法定代表人签字：
授权委托人签字：                   

日     期：        年    月    日

委托代理人的身份证复印件：

 

	委托代理人

身份证正面

	委托代理人

身份证反面


 

 

格式三、响应报价表格式
响应报价表（首次）
	                        序号
	名               称
	报价（元）
	其中，小、微型企业报价（元）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	总价（人民币，大写）
	元

	供应商是否属于小微型企业
	是       否


供应商名称:                                                  （盖章）

授权代表（签字）：

日期：

说明：
    1、在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。
    2、如果行数不够，请自行增加。
分项报价表
（根据提供的工程量清单进行报价）

格式四：企业声明函格式（不属于小微企业的无需填写、递交）
中小企业声明函（工程）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称、分包号）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从
业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为        万元【1】，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日 期：
注：【1】 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
  【2】采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。

中小企业划型标准规定
工信部联企业〔2011〕300号
一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号)，制定本规定。
二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
四、各行业划型标准为：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》国经贸中小企[2003]143号同时废止。
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：
属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）
格式五、技术要求偏离表格式
技术条款偏离表

	项目名称：
	项目编号：

	序号
	磋商文件条目号
	服务要求
	响应情况
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称：（盖章）

说明：1、如果行数不够，请自行增加。
格式六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	磋商文件条目号
	磋商文件要求的商务条款
	响应情况
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

格式七、施工组织实施方案设计部分
实施方案设计部分应根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

格式八、 响应人类似业绩情况表格式
响应人类似业绩情况表

	序号
	项目名称
	业主单位
	项目

规模
	获奖

情况
	签约及服务

时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：具体时间要求及需提交的证明材料见“第三章 评审标准”。

格式九、资格证明文件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照复印件加盖供应商公章）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供由第三方专业机构出具的2024或2025年度财务审计报告（财务审计报告至少包含资产负债表、利润表、现金流量表、第三方专业机构盖章和注册会计师签字页）复印件并加盖供应商公章或提供响应截止时间前半年内（2025年10月至今）至少一个月的财务报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件加盖供应商公章，或响应截止时间前半年内（2025年10月至今）银行出具的资信证明复印件加盖供应商公章，成立不满一年的无须提供】；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明加盖供应商公章）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供参加本次采购活动前半年内（2025年10月至今）至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供缴纳税收和社会保险的凭证：相关主管部门出具的缴纳证明或银行代扣证明，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）复印件加盖供应商公章】；
（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明加盖供应商公章）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）本项目整体专门面向中小企业采购；
（2）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。
3.本项目的特定资格要求：（1）供应商资质证书类别及等级要求：具有工程施工总承包三级及以上资质证书或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书，并同时具备安全生产许可证。（提供有效的资质证书、安全生产许可证复印件加盖供应商公章）
（2）项目负责人资格要求：具备注册建造师建筑工程二级及以上，并同时具有安全生产考核合格证书（B类）。（提供有效的注册建造师证书和安全生产考核合格证书复印件加盖供应商公章，同时需提供供应商与投标项目负责人签订的有效劳动合同和近半年（2025年10月至今）供应商为其缴纳的由劳动和社会保障部门出具的社会保险缴纳单据凭证复印件并加盖供应商公章（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，并有社保机构公章或社保中心参保缴费证明电子专用章。如供应商为事业编制性质的单位，可提供由机关事业单位社会保险基金部门盖章的相关证明）。

（3）项目负责人必须满足下列条件（符合并提供加盖供应商公章的承诺书原件）：
a. 项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（包括但不仅限于以下两种情形）：①同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险；②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；
b. 项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内；
c. 项目负责人需提供无犯罪记录证明（需提供相关证明材料加盖供应商公章）。

4. 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 

（2）凡为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。
5. 本项目不接受联合体投标。

6.本项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展政策、政府采购支持监狱企业发展政策、促进残疾人就业政府采购政策、扶持不发达地区和少数民族地区政府采购政策、政府采购优先购买节能产品政策、政府采购优先购买环境标志产品政策、政府采购信用融资政策。


附件一：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
南京师范大学：
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                  。

主要专业技术能力有：                              。

声明人：（公章）

日期：   年   月   日

提供方式：复印件加盖供应商公章按要求装订。


附件二：
参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

南京师范大学：

我单位（响应人名称）郑重声明：

参加政府采购活动前三年内在经营活动中      （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指响应人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：   年   月   日

提供方式：复印件加盖供应商公章按要求装订，正本中应为原件。


附件三：主要材料品牌承诺书
主要材料品牌承诺书
致：南京师范大学
如我单位中标，我公司郑重承诺：
我单位在参加                                的磋商标活动中，已对磋商文件仔细阅读，充分考虑了解项目情况，我方承诺如下：
我方使用的主要产品系列见下表：
	序号
	名称
	推荐品牌
	响应品牌

	
	乳胶漆
	立邦、多乐士、三棵树
	

	
	水泥
	海螺、天宝山、双猴
	

	
	瓷砖
	冠珠、东鹏、新中源
	

	
	轻钢龙骨
	龙牌、泰山、筑北、
	

	
	石膏板
	龙牌、泰山、可耐福
	

	
	电线、电缆
	珠江威视、江南、起帆
	

	
	开关、插座
	施耐德、西门子、罗格朗
	

	
	漏保、断路器
	施耐德、正泰、西门子
	

	
	线管、线槽
	伟星、中财、联塑

	

	
	PPR水管
	京华、伟星、联塑
	

	
	PE排水管
	建汇达、中财、华亚
	

	
	PP阻燃风管
	义广、熙诚、树佳
	

	
	灯具
	佛山照明、三雄极光、铭普
	

	
	陶瓷板台面
	榕徳、千特、沃克
	

	
	理化板台面
	威盛亚、富美家、千思板
	

	
	实验室水配件
	科恩、台雄、润旺达
	

	
	五金配件
	FGV、海福乐、TDC
	

	
	钢板
	宝钢、武钢、马钢
	

	
	紧急喷淋
	科恩、台雄、润旺达
	

	
	空调天花机
	格力、美的、海尔
	


2、我方在此承诺:如使用推荐品牌外的材料品牌材料达不到约定的质量要求标准的或在响应文件中未注明品牌的，可由采购人在所给品牌中任选或经甲方认可的不低于该档次替换，且价格不作调整。
                                               承诺企业名称（盖章）
                                                        年   月   日
格式十、其他

注释：此处可附“第三章 成交标准”中所要求的材料或供应商认为需要提供的其他材料。
格式十一、项目团队
项目团队一览表

	序号
	姓名
	职务
	学历
	专业
	相关证书/职称
	工作时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


注：行数不够请自行添加，具体要求及需提交的证明材料见“第三章 评审标准”。


[image: image2.png][image: image3.png]I FARIL I



[image: image4.png]I FARIL I



[image: image5.png]