苏州市吴江区政府采购

单一来源采购文件

采购编号：JSZC-320509-SZDR-D2026-0004

采购单位：苏州市吴江区水务局

采购内容：2026-2027年吴江区河湖第三方巡查评估服务

采购类别：服务类

苏州达仁建设工程咨询有限公司

二〇二六年三月

# 目录

第一章 单一来源邀请函	2

第二章 采购需求	5

第三章 合同主要条款	13

第四章 协商程序	14

第五章 附件格式	23

# 第一章 单一来源邀请函

苏州市吴越智博大数据科技有限公司：

苏州达仁建设工程咨询有限公司受苏州市吴江区水务局的委托，就其所需要采购的2026-2027年吴江区河湖第三方巡查评估服务项目在国内组织单一来源采购，欢迎贵公司前来参加。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320509-SZDR-D2026-0004

项目名称：2026-2027年吴江区河湖第三方巡查评估服务

采购方式：单一来源采购

预算金额：人民币贰佰叁拾万元整（小写:2300000.00元）

最高限价：人民币贰佰叁拾万元整（小写:2300000.00元）

采购需求：本次拟采购服务单位对全区河湖、泵闸站进行巡查评估，对巡查发现的问题进行派单并跟踪结案，根据采购方要求进行各类专项问题巡查统计汇总。（具体内容详见采购文件第二章）

合同履行期限：一年（2026年05月01日至2027年04月30日）

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业，供应商应为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业。中小微企业应在响应文件中提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位（监狱企业）提供的残疾人福利性单位声明函（监狱企业证明文件）视为已提供中小企业声明函。

（三）本项目的特定资格要求：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、协商时间及地点

1.递交文件截止时间及协商时间：2026年3月15日13:30（北京时间）

2.协商地点：苏州市公共资源交易中心吴江分中心谈判室1（吴江区开平路998号三楼）

四、响应文件份数、要求及组成

1.响应文件份数：正本1本、副本2本、电子版投标书u盘1个。

2.响应文件正本和副本均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，需要盖单位公章的地方必须盖公章，需要法定代表人（或授权代理人）盖章或签名的地方必须按要求盖章或签名；未按要求签署的响应文件将被拒绝。

3.响应文件不应有涂改、增删和字迹潦草之处；如有必须修改的，修改处必须有法人代表或授权代理人的签字或盖章。

4.响应文件组成

4.1单一来源采购响应报价表

4.2响应函

4.3 响应人满足资格要求的证明文件：

（1）具有独立承担民事责任的能力。【提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明】

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。【提供包括但不限于最近一期的年度会计报表或审计报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明】

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。【提供相关证明材料或承诺】

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。【提供税务登记证（如有）和最近期的依法缴纳税收的凭据，最近期的依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件】

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。【提供书面声明函】

（6）《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业声明函》的证明文件。

4.4关于资格文件的声明函。

4.5 授权委托书（如有授权必须提供）、响应人法定代表人身份证复印件、响应人授权代理人身份证复印件（如有授权必须提供）。

4.6偏离表。

4.7项目负责人情况表及项目组人员配备情况表。

4.8项目服务方案。

4.9安全承诺书和廉政承诺书

4.10供应商认为需要提供的其他资料。(如有)

五、采购代理服务费

本项目采购代理服务费按吴江区中介超市上中标价格计取，即人民币壹万柒仟柒佰叁拾玖元整（¥17739.00），由成交供应商在领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。（此采购代理服务费包含在投标报价中，采购人无需支付任何费用）

缴纳账户：苏州达仁建设工程咨询有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司吴江运东开发区支行

账    号：32250199768000000286

六、联系单位

1.采购人信息

名称：苏州市吴江区水务局

地址：苏州市吴江区开平路1000号20楼

联系人：孙雅仙

联系方式：0512-63982091

2.代理机构信息

名称：苏州达仁建设工程咨询有限公司

地址：苏州新区广达路9号金马大厦B座3楼

联系人：孙玉珍、王婷

联系电话：0512-68786252

请贵公司认真阅读各项内容，进行必要的协商准备，按采购文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加协商。

# 第二章 采购需求

苏州达仁建设工程咨询有限公司受苏州市吴江区水务局的委托，就其所需要采购的2026-2027年吴江区河湖第三方巡查评估服务项目在国内组织单一来源采购。

一、项目编号：JSZC-320509-SZDR-D2026-0004

二、项目名称：2026-2027年吴江区河湖第三方巡查评估服务

三、采购预算：人民币贰佰叁拾万元整（小写:2300000.00元）

最高限价：人民币贰佰叁拾万元整（小写:2300000.00元）

四、履约期限：一年（2026年05月01日至2027年04月30日）

五、采购内容及相关要求

（一）项目概况

吴江区江苏省的“南大门”，位于沪苏浙交界处，区域面积1176平方千米。区域内河道纵横交错，湖泊星罗棋布，共有大小河流2663条，省保湖泊330个，河道总长度2300千米，水域面积302.3平方千米，水域占比24.4%。全区近3000个河湖，河湖基数大、水域面积广、河湖岸线长，带来了较大的监管难度和较重的管护任务。同时，受江南水乡“临水而居”的历史习惯和民营经济高度发达的现实情况双重影响，河湖周边区域开发强度较高，企业、民间占用河湖管理范围及侵占水域的现象时有发生。此外，区域内大量传统纺织、印染企业，存在水环境污染风险，太浦河、京杭大运河、頔塘等重点航道，除船舶污染风险外，还存在渣土输入、非法倾倒等隐患。利用无人机开展河湖巡查，将有助于进一步拓展科技应用手段，进一步强化河湖监管力度，维护好全区水环境安全。

（二）服务内容及相关要求

对全区河湖管护效果巡查评估（重点河湖长效管护情况、水质情况、河岸管护情况、河道通畅等）、河湖生态治理管护巡查评估、泵闸站运行管护巡查评估、河湖长制公示牌、河湖周边各类告示牌巡查等。具体服务内容及相关要求如下：

一）、全区河湖管护效果及涉水问题巡查评估：

1.巡查评估对象：

（1）全区河湖；

（2）全区泵闸站。

2.巡查评估内容：

2.1河湖水域岸线管控类问题：

（1）河岸整齐：河湖管理范围内存在乱扔乱堆垃圾，倾倒、填埋、贮存、堆放固体废物，岸坡垦种，住家船、废弃船只等影响河湖环境等问题；

（2）河道通畅：河湖管理范围内存在非法占用水域岸线违建、违搭，渔业围网养殖，畜禽圈养，围垦湖泊，占河填埋，行水障碍物，河道淤塞，挡水围堰和坝埂等问题；

（3）堤防管护：河湖堤防存在驳岸破损或坍塌，堤防绿化养护不到位等问题；

（4）水利工程运行管护到位：管护主要为河湖周边泵、闸站站容站貌整洁无垃圾，周边界限明确等外观修缮，室内管理、周边环境、主体设施维护、配套设施配置到位等方面（详见巡查评估问题清单）；运行主要为“一圩一策”制度落实等方面。（详见巡查评估问题清单）

水利工程运行管护巡查评估问题清单

| 一、泵站外观管理 | 1.站容站貌整洁无垃圾，周边界限明确 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2.建筑物主体无破损，外观清洁 |  |
|  | 3.绿化有序到位 |  |
| 二、室内管理 | 1.室内整洁，不放置与工程运行无关的物品 |  |
|  | 2.上墙资料、制度清晰 |  |
| 三、周边环境 | 1.堤防无破损，无生活生产垃圾、建筑垃圾及其他杂物堆放，无垦种现象 |  |
|  | 2.周边水域无大量漂浮物、水草、水葫芦等积压，无住家船影响运行 |  |
| 四、配套设施配置 | 1.安全警示等标牌标志清晰醒目 |  |
|  | 2.绝缘设施、灭火设施、防鼠板等安全设施配置齐全，无乱拉电线等现象 |  |
| 五、主体设施维护 | 1.泵站 | 启闭设备、机泵设备、动力设备、电气设备及附属设施养护到位，运行良好，无设备损坏、设施漏油、构件锈蚀等现象 |
|  | 2.闸门 | （1）启闭设备、止水设施以及配套设施设备完好，无漏水、锈蚀等现象 |
|  |  | （2）工程运行规范正常，按照“一圩一策”开启闸门 |

2.2河湖水生态环境类问题：

（1）水面清洁：河湖内存在生活垃圾，大面积漂浮物、水葫芦、绿萍等水生植物，蓝藻,福寿螺；生态治理设施管护良好。

（2）河湖水质：河湖沿线雨水管存在晴天出流或雨天出黑水，水质污染发臭，水质污染变色，向河湖内倾倒泥土、垃圾、排放泥浆，未经许可设置排污口、取水口等问题。

3.巡查评估要求：

3.1全区河湖巡查

3.1.1全区河湖每月巡查整河全覆盖。

3.1.2被巡查的河湖当日须完成整河湖全覆盖。地巡整河全覆盖：河道头、尾有巡查记录，河道跨河桥梁两侧照片计一条巡查记录，当日巡查记录基本可以完整体现整河面貌及河湖存在的所有问题。机巡整河湖全覆盖：当日巡查记录可以完整体现整河或整湖面貌。

3.1.3对于巡查中发现疑似存在水质问题（发黑、发臭、发白等）的河湖，及时进行现场试纸、便携式检测仪等简易检测，并将现场检测情况报采购方。

3.1.4每季度完成一次河长制公示牌、采购方自管标识标牌巡查，确保各类告示牌状态良好。

3.1.5每季度完成一次19条骨干河道的影像收集，并形成专题台账。

3.1.6每6个月完成一次114条区级河湖的影像收集，并形成专题台账。

3.1.7每半年完成一次幸福河湖的巡查和巡查记录整理。

3.1.8每2个月对已整治劣五类水体现场巡查情况进行统计汇总，并形成专题台账。

3.1.9每2个月月对已整治黑臭水体现场巡查情况进行统计汇总，并形成专题台账。

3.1.10对重点航道及松陵主城区河道主要点位开展加密巡查。每月完成一次四条主航道1次全段（含沿线湾荡悬停特写）无人机拍摄。

3.1.11巡查过程中发现河边有未成年人进行劝退或者无人机喊话。

3.2全区水利工程管护

3.2.1结合河湖全覆盖巡查，对全区水利工程管护情况开展汛前、汛期、汛后三次巡查，并根据采购方需求做好专项巡查，做好巡查记录整理，形成专题台账。

二）、其他采购方要求的临时（紧急）巡检任务

1.完成采购方布置的其他临时、紧急巡检任务。

三）、人员、设备（工具）配备及管理：人机相结合的模式保证巡查的准确性，所有设备的日常使用、保养等相关费用包含于总价内。

1.人员：

以下为最低配置要求，响应单位具体根据安全生产、工作要求合理配置人员

| 序号 | 岗位 | 数量（人） | 人员要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 资深项目管理人员 |
| 2 | 平台管理专员 | 4 | 对巡查单审核、整改单处理等 |
| 3 | 地面巡查人员 | 5 | 地巡和便携式机巡，须具备无人机操作资质。 |
| 4 | 人员意外险 | 6 | 巡查人员及项目负责人200万/人商业意外险 |

2.设备（工具）：

以下为最低配置要求，响应单位具体根据安全生产、工作要求合理配置设备（工具）

| 序号 | 设备 | 数量 | 设备要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡查汽车 | 2 | 含保险和油费 |
| 2 | 二轮电动车 | 5 | 续航较长的锂电池电动车 |
| 3 | 固定机巢 无人机 | 34 | 无人机机巢套装，含保险费 |
| 4 | 便携式 无人机 | 2 | 便携式无人机，含保险费 |
| 5 | 手机 | 5 | 含手机损耗及流量费 |

- 、第三方巡查服务质量评估细则（考核细则的最终解释权归苏州市吴江区水务局所有）:

吴江区河湖第三方巡查服务质量评估按月度实施，根据月度实际评估情况支付月度服务费（每2个月支付一次）。

月度服务费=理论月度服务费（中标价/服务月度数）-以扣分形式的月度评估形成的扣款-以直接扣款形式的月度评估行成的扣款。

1.采购方以扣分形式的月度考核：

| 考核明细 | 类 别 |  | 项 目 明 细 | 分值 | 扣分原则 | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 巡查质量（60） | 1 | 巡查平台管护（巡查单的派发、结案及时性、有效性等） | 4 | 不符合要求的每发现一处扣1分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 2 | 巡查全覆盖，重点航道及城区主要河道巡查须每日全覆盖 | 10 | 单条河湖覆盖不完整扣0.5分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 3 | 巡查问题点及定位表述要准确，巡查照片角度清晰、参照物明显 | 8 | 不符合要求的每发现一处扣0.5分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 4 | 占河、黑臭、受阻、排口等问题以及其它突发事件及时上报 | 8 | 未发现或未及时上报一处扣1分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 5 | 全区水利工程管护情况开展汛前、汛期、汛后三次巡查，并根据采购方需求做好专项巡查，做好巡查记录整理，并形成专题台账。 | 6 | 巡查频次不足扣2分；专项巡查记录缺失扣2分；专题台账2分，缺失一处扣0.5分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 6 | 城区、航道蓝藻立有立报后复核，城区重点位置需上下午各巡查一次，航道重点湾荡、堆放点等每月强化巡查。 | 6 | 不符合要求的每发现一处扣1分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 7 | 河长制公示牌巡查质量 | 4 | 不符合要求的每发现一处扣1分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 8 | 巡查台账收集、整理 | 4 | 不符合要求的每发现一处扣0.5分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 9 | 巡查及评估公平、公正 | 6 | 不符合要求的每发现一处扣2分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 10 | 巡检期间不从事巡查以外的工作 | 4 | 不符合要求的每发现一处扣1分，扣完为止 |  |  |
|  | 项目管理（30） | 1 | 项目人员配备情况 | 3 | 不符合要求的每发现一处扣1分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 2 | 巡检人员满足合同要求，更换、离职等须报备 | 3 | 不符合要求的每发现一处扣1分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 3 | 巡查排班表及时报备，按排班表巡查 | 5 | 不符合要求的每发现一处扣1分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 4 | 巡检时着工作装，配备相关证件 | 3 | 不符合要求的每发现一处扣1分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 5 | 工作年度内不少于两次业务培训，新进人员须入门培训与指导，台账齐全 | 3 | 培训缺失扣3分 |  |  |
|  |  | 6 | 项目人员购买社保及意外险情况 | 3 | 发现未购买扣3分 |  |  |
|  |  | 7 | 提供必要的防护用品 | 3 | 未提供必要的防护用品扣3分 |  |  |
|  |  | 8 | 项目巡查工具配备情况，须编号 | 3 | 不符合要求的每发现一处扣1分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 9 | 按时参加工作例会及各类活动 | 2 | 不按时参加一次扣1分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 10 | 做好信息保密工作 | 2 | 未做好信息保密工作扣2分 |  |  |
|  | 其他 （10） | 1 | 廉政教育 | 2 | 廉政教育缺失扣2分 |  |  |
|  |  | 2 | 安全管理 | 5 | 安全管理缺少扣5分 |  |  |
|  |  | 3 | 其它任务保障工作 | 3 | 不符合要求的每发现一处扣1分，扣完为止 |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |

以月度扣分的形式评估：月度得分满分100分，90分（含）以上不扣服务费；80分（含）-90分（不含），每扣1分扣除当月服务费1000元；70分（含）-80分（不含），每扣1分扣除当月服务费3000元；60分（含）-70分（不含），每扣一分扣除当月服务费5000元；60分以下直接扣除当月服务费，并采购单位有权解除服务合同。连续两次月度考核分低于60分或者一个服务期限内（12个月内）累计3次月度考核低于60分，采购单位有权直接解除服务合同。

2.以直接扣款形式的月度评估：

| （ 年 月）以直接扣款形式的月度考核 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 考核内容及标准 | 扣款金额 |
| 项目人员配备数量及岗位设置符合要求 | 月度人员未配备到位，除正常考核外，另扣除当月服务费50%。 连续两个月人员未配备到位，扣除第二个月当月服务费。 就乙方人员配置问题，采购方有权解除服务合同。 |  |
| 巡检车辆、设备配备数量符合要求 | 不符合将扣除当月服务费，并采购方有权直接解除合同 |  |
| 联动平台、文明城市等 | 经核实，中标方未发现的500元/次 |  |
| 领导批评、上级督办等 | 经核实，中标方未发现2000元/次 |  |
| 媒体曝光等 | 经核实，中标方未发现的5000元/次 |  |
| 采购方抽检（经核实，中标方未发现的） | 采购方抽检扣款费=[a/（a+b）]*理论月度服务费 说明： 1.a:当月采购方抽检若干河湖时发现的问题（中标方未发现的）个数； 2.b:当月中标方对采购方当月抽检河湖所巡查发现的问题个数； 3.理论月度服务费为中标价/服务月度数。 |  |

五）、其他要求

1.巡查人员本着认真负责、公平公正的原则，在自己的辖区范围内开展巡查。根据采购单位的巡查要求、巡查频率展开工作，并及时将巡查的内容上报至系统。巡查人员要熟悉手机、巡查软件等办公设备的操作。项目负责人需要负责巡查人员的管理和资料的整理上报，配合采购单位做好项目管理工作，配合采购单位各类河道检查考核专项行动、各类任务安排及日常重点河道及严重问题点的巡查任务。

2.人员薪资福利：中标单位应与服务人员签订劳动合同并承担相应的责任和义务，承担其所有工作人员的薪酬、社保、医保等全部工资和福利待遇等费用，并为所有服务人员购买相应的意外伤害保险，其全部费用均包含在投标总报价中。采购单位概不支付任何其它费用。意外保险保障保额最低要求200万元/人。中标单位每年对考核人员进行一次身体检查，费用由中标单位承担。人员安全责任由中标单位自行承担。中标单位还应为项目人员提供必备的安全生产防护用品，按期足额发放高温费。中标单位的用工符合国家法律法规规定。

3.服装等配置要求：第三方巡查单位要为巡查人员统一配备工作证件、工作服或工作背心（含反光条）、工具包、雨衣雨具及相关工具，要求巡查人员在岗期间必须穿着工作服或工作背心（含反光条）、佩戴工作证、随身携带工具包。巡查人员必须佩带巡查工作证，工作证上需有对应人员的照片、所在单位及公章等内容。

4.服务人员相关电子信息资料：响应单位中标后7天内须向采购单位提供针对本项目的所有人员的电子信息，包括但不限于姓名、性别、年龄、身份证号、提供社保部门出具的响应单位为其缴纳的社保证明复印件并加盖单位公章，响应文件中提供相关承诺书，否则视为未实质性响应招标要求为无效投标。

5.巡查车辆、无人机等设备应符合安全标准，车辆标识全备，应做好年检，购买交强险、不少于200万元赔偿的第三方责任险。

6.巡查软件支持：统一使用采购单位提供的巡查评估软件。

7.随时积极响应采购单位的各类任务要求，及时落实工作计划，保质保量完成。

8.每次巡查上报必须提供包含经纬度内容的河道照片，要求问题照片既包含问题特写又有明显参照物。巡查问题要及时上传巡检平台，对问题河道相应扣分并跟踪整改情况。巡查当天发现的特殊情况（如出现大量垃圾、水草、蓝藻、晴天排水口、水质异常、涉河违章或施工等）除系统上报外，还应第一时间上报采购方。

9.每月的5号前，向采购方提交上月评估情况的月度评估报告并组织开展月度会议。

六）、验收标准：

根据采购文件服务内容、服务要求、考核标准及中标单位响应文件的要求以及有关规定并按国家最新行业标准进行验收。

五、有关说明

1.供应商须对采购文件如实进行响应，量化指标需列明具体数值；如果其中某些条款不响应，则应在响应文件中逐条列出，未列出的视同响应。供应商提供的技术资料必须真实、准确，如提供的参数虚假或对采购文件要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。

2.供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。成交报价应包含完成本项目全部内容所需的一切费用，除非因特殊原因并经双方协商同意，否则，该报价在合同实施期间不随国家政策或法规及市场因素或风险因素的变化而进行调整。在合同履行期限内，采购人除支付本次采购项目的合同金额外不再承担其他任何费用。

3.项目质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市等相应地方规范、采购文件的技术规范的有关要求执行，如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则成交供应商应确保其合同内容达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准，因此而增加的费用及风险由成交供应商自行承担。

4.供应商在项目实施过程中应当做到文明工作、安全生产，制定各项工作的应急预案，采取必要的安全防范措施，自行承担合同履行期间其人员的人身安全、仪器设备的使用正常及一切可能产生的后果。严格按照安全标准开展工作，执行国家有关规定，负责其员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，采购人不承担任何相关责任。合同履行期限内，供应商履约人员发生的一切安全问题包括由于其履约导致的安全事故的责任，以及造成的第三方损失和由此而引起的其他一切损害和损失，均由供应商自行负责，与采购人无关。

5.供应商应经常对员工进行岗位职责和安全教育培训，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对采购人造成一定损失的，供应商需承担相应的赔偿责任。供应商除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由供应商负责（保险种类由供应商自行选择）。

6.供应商应能保证所提供的服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失；如出现此情况，一切经济和法律责任均由供应商承担。

7.保密责任：如发生泄密，由违约方按照合同总价款的10%向守约方支付违约金。

# 第三章 合同主要条款

甲方（采购人）：                            乙方（供应商）：

单位地址：                                  单位地址：

联系人：                                    联系人：

联系电话：                                  联系电话：

根据甲方委托苏州达仁建设工程咨询有限公司进行2026-2027年吴江区河湖第三方巡查评估服务                               （项目编号：JSZC-320509-SZDR-D2026-0004）政府采购的成交结果，确定乙方为2026-2027年吴江区河湖第三方巡查评估服务   的成交供应商，现依照采购文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、下列文件为本合同不可分割部分：

（一）中标（成交）通知书；

（二）采购文件及澄清（如有）；

（三）乙方中标（成交）的投标（响应）文件；

（四）乙方在采购过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等（如有）。

二、合同内容

乙方负责完成甲方的                         。（具体采购内容及相关要求详见采购文件）

三、合同履行期限

一年（2026年05月01日至2027年04月30日）

注：自合同签订之日起即视为乙方接收本项目的全部现状情况，以此为起始点，本项目服务范围及服务期限内所有服务责任归相应乙方负责，含在本项目服务范围及报价范围之内。

四、价格与支付

1.合同金额

本项目合同金额为人民币             （小写        元）。本合同金额应包含完成本项目全部内容所需的一切费用，包括但不限于完成本项目所需的所有服务内容、相关劳务支出、采购代理服务费及管理、社保、利润、税金、保险、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用和其它乙方认为应纳入的一切费用。遇到法律法规规定的最低工资调整，其中人工费用相应浮动，由乙方自行承担。除非因特殊原因并经双方协商同意，否则，该合同金额在合同实施期间不随国家政策或法规及市场因素或风险因素的变化而进行调整。在合同履行期限内，甲方除支付本次采购项目的合同金额外不再承担其他任何费用。

2.付款方式

（1）付款步骤

采购方对上月度服务质量进行考核，根据考核结果支付月度进度款（每2个月支付一次）；经项目合同验收合格后支付最后两个月尾款。（若具体服务时间段有调整，则服务费支付的分段期限在合同中另行约定）

实际支付款=应付款-考核应扣款。

具体应扣款根据评估细则计算，详见附件1。

3.乙方要求付款应提供以下资料：

（1）增值税发票。

（2）其他（如有）。

4.付款方式：银行转账、银行汇票或转账支票，具体支付方式甲方有权根据财务安排自主选择。

5.根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

六、保密条款

1.甲、乙双方所提供给对方的一切资料、数据等要严格保密，并只能在双方的合同内容范围内使用，不得擅自对外发布。

2.凡未经双方书面同意而以直接、间接、口头或者书面等任何形式向第三方提供涉及保密内容的行为均属泄密，应承担相应的泄密责任，并由违约方按照合同金额的10%向守约方支付违约金。

3.乙方完成的全部工作成果知识产权归甲方所有，乙方仅在完成本合同项下工作范围内有权使用。未经甲方书面同意，乙方不得擅自或者委托、授权第三方使用；否则，乙方应按本合同总价款的10%向甲方支付违约金。

4.乙方应对其通过订立和履行本合同而获悉的甲方的商业秘密、未对外公开的重要信息严格保密，未经甲方事先书面同意，不得以任何方式进行利用、向任何第三方披露或以其他方式予以公开。

七、双方的权利和义务

（一）甲方权利义务

1.甲方有权随时向乙方了解项目进度并要求乙方提供项目相关资料。

2.甲方有权按照本合同的约定及有关法律法规和政府管理的相关职能规定，对本项目的进展及质量进行监督和检查；但甲方并不因行使该等监督和检查权而承担任何责任，也并不因此减轻或免除乙方根据本合同或相关法律法规的要求而应承担的任何义务或责任。

3. 甲方有权根据内部考核标准对乙方服务工作进行考核，乙方必须接受甲方的考核，并及时对其服务缺陷进行更正；如对服务缺陷不予更正，则甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用在剩余服务费用中扣除。

4.甲方如有项目相关原始资料，需及时提供给乙方并对所提供资料的合法性负责。

（二）乙方权利义务

1.乙方有权按照本合同约定向甲方收取费用。

2.乙方应接受并配合甲方或甲方组织的对本合同履行情况的监督与检查，对于甲方指出的问题，应及时作出合理解释或予以纠正；对其存在的服务缺陷，应及时按甲方要求进行更正。

3.人员保证与变更

（1）乙方应安排响应文件中承诺的人员投入工作，并在项目实施过程中保持人员的相对稳定。

（2）如果项目组人员不能胜任工作、渎职或从事其他违法活动，甲方有权以书面形式提出更换要求，乙方应立即派出具有同等资历的人员替换。

（3）乙方的工作质量没有达到甲方要求时，甲方有权提出要求增加或替换项目组人员，乙方应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中，不再另行支付。

4.乙方在项目实施过程中应当做到文明工作、安全生产，制定各项工作的应急预案，采取必要的安全防范措施，自行承担合同履行期间其人员的人身安全、仪器设备的使用正常及一切可能产生的后果。严格按照安全标准开展工作，执行国家有关规定，负责其员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。合同履行期限内，乙方履约人员发生的一切安全问题包括由于其履约导致的安全事故的责任，以及造成的第三方损失和由此而引起的其他一切损害和损失，均由乙方自行负责，与甲方无关。

5.乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育培训，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对采购人造成一定损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由供应商负责（保险种类由乙方自行选择）。

6.乙方应能保证所提供的服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失；如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

7.乙方须维护甲方的基础资料及成果，不得转让给第三方重复使用。

8.其他甲方为实现合同目的而要求乙方从事或配合的事项。

八、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失（包括但不限于第三方索赔损失、仲裁费、律师费、鉴定费等）等违约责任。

（一）甲方违约责任

1.在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2.甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，逾期付款违约金总计不超过合同总金额10%。

3.甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供服务，应当承担乙方由此造成的损失。

（二）乙方违约责任

1.乙方服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

2.乙方逾期提供服务的，应与甲方和采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供服务按照逾期服务的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

3.乙方采用转包或分包的形式履行合同的，甲方有权中止或终止合同，由此给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任。

九、不可抗力

1.任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

2.发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

3.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

4.合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

十、合同的解除、转让和终止

1.合同的解除

（1）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

①因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

②因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

③乙方在合同履行期间，如果遇到甲方或其相关主管部门有政策调整，甲方有权要求终止合同；

（2）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2.合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

3.合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

十一、争议处置

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2.在仲裁期间，本合同应继续履行。

十二、合同生效及其它

1.本合同经采购代理机构加盖骑缝章，并经甲乙双方签字并盖章后即生效。

2.本合同一式柒份，具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方执贰份，采购代理机构壹份。

3.本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律、法规之规定解释。在执行过程中双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

甲方（盖章）：                                乙方（盖章）：

甲方代表：                                    乙方代表：

日期：   年   月   日                             日期：   年    月    日

注：本合同作为示范文本，具体以成交供应商与采购人所签定正式合同为准。

附件1：

第三方巡查服务质量评估细则（考核细则的最终解释权归苏州市吴江区水务局所有）:吴江区河湖第三方巡查服务质量评估按月度实施，根据月度实际评估情况支付月度服务费（每2个月支付一次）。

月度服务费=理论月度服务费（中标价/服务月度数）-以扣分形式的月度评估形成的扣款-以直接扣款形式的月度评估行成的扣款。

1.采购方以扣分形式的月度考核：

| 考核明细 | 类 别 |  | 项 目 明 细 | 分值 | 扣分原则 | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 巡查质量（60） | 1 | 巡查平台管护（巡查单的派发、结案及时性、有效性等） | 4 | 不符合要求的每发现一处扣1分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 2 | 巡查全覆盖，重点航道及城区主要河道巡查须每日全覆盖 | 10 | 单条河湖覆盖不完整扣0.5分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 3 | 巡查问题点及定位表述要准确，巡查照片角度清晰、参照物明显 | 8 | 不符合要求的每发现一处扣0.5分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 4 | 占河、黑臭、受阻、排口等问题以及其它突发事件及时上报 | 8 | 未发现或未及时上报一处扣1分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 5 | 全区水利工程管护情况开展汛前、汛期、汛后三次巡查，并根据采购方需求做好专项巡查，做好巡查记录整理，并形成专题台账。 | 6 | 巡查频次不足扣2分；专项巡查记录缺失扣2分；专题台账2分，缺失一处扣0.5分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 6 | 城区、航道蓝藻立有立报后复核，城区重点位置需上下午各巡查一次，航道重点湾荡、堆放点等每月强化巡查。 | 6 | 不符合要求的每发现一处扣1分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 7 | 河长制公示牌巡查质量 | 4 | 不符合要求的每发现一处扣1分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 8 | 巡查台账收集、整理 | 4 | 不符合要求的每发现一处扣0.5分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 9 | 巡查及评估公平、公正 | 6 | 不符合要求的每发现一处扣2分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 10 | 巡检期间不从事巡查以外的工作 | 4 | 不符合要求的每发现一处扣1分，扣完为止 |  |  |
|  | 项目管理（30） | 1 | 项目人员配备情况 | 3 | 不符合要求的每发现一处扣1分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 2 | 巡检人员满足合同要求，更换、离职等须报备 | 3 | 不符合要求的每发现一处扣1分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 3 | 巡查排班表及时报备，按排班表巡查 | 5 | 不符合要求的每发现一处扣1分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 4 | 巡检时着工作装，配备相关证件 | 3 | 不符合要求的每发现一处扣1分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 5 | 工作年度内不少于两次业务培训，新进人员须入门培训与指导，台账齐全 | 3 | 培训缺失扣3分 |  |  |
|  |  | 6 | 项目人员购买社保及意外险情况 | 3 | 发现未购买扣3分 |  |  |
|  |  | 7 | 提供必要的防护用品 | 3 | 未提供必要的防护用品扣3分 |  |  |
|  |  | 8 | 项目巡查工具配备情况，须编号 | 3 | 不符合要求的每发现一处扣1分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 9 | 按时参加工作例会及各类活动 | 2 | 不按时参加一次扣1分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 10 | 做好信息保密工作 | 2 | 未做好信息保密工作扣2分 |  |  |
|  | 其他 （10） | 1 | 廉政教育 | 2 | 廉政教育缺失扣2分 |  |  |
|  |  | 2 | 安全管理 | 5 | 安全管理缺少扣5分 |  |  |
|  |  | 3 | 其它任务保障工作 | 3 | 不符合要求的每发现一处扣1分，扣完为止 |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |

以月度扣分的形式评估：月度得分满分100分，90分（含）以上不扣服务费；80分（含）-90分（不含），每扣1分扣除当月服务费1000元；70分（含）-80分（不含），每扣1分扣除当月服务费3000元；60分（含）-70分（不含），每扣一分扣除当月服务费5000元；60分以下直接扣除当月服务费，并采购单位有权解除服务合同。连续两次月度考核分低于60分或者一个服务期限内（12个月内）累计3次月度考核低于60分，采购单位有权直接解除服务合同。

2.以直接扣款形式的月度评估：

| （ 年 月）以直接扣款形式的月度考核 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 考核内容及标准 | 扣款金额 |
| 项目人员配备数量及岗位设置符合要求 | 月度人员未配备到位，除正常考核外，另扣除当月服务费50%。 连续两个月人员未配备到位，扣除第二个月当月服务费。 就乙方人员配置问题，采购方有权解除服务合同。 |  |
| 巡检车辆、设备配备数量符合要求 | 不符合将扣除当月服务费，并采购方有权直接解除合同 |  |
| 联动平台、文明城市等 | 经核实，中标方未发现的500元/次 |  |
| 领导批评、上级督办等 | 经核实，中标方未发现2000元/次 |  |
| 媒体曝光等 | 经核实，中标方未发现的5000元/次 |  |
| 采购方抽检（经核实，中标方未发现的） | 采购方抽检扣款费=[a/（a+b）]*理论月度服务费 说明： 1.a:当月采购方抽检若干河湖时发现的问题（中标方未发现的）个数； 2.b:当月中标方对采购方当月抽检河湖所巡查发现的问题个数； 3.理论月度服务费为中标价/服务月度数。 |  |

# 第四章 协商程序

一、响应文件递交截止时间：2026年4月15日13:30。

二、评审小组成员审查响应文件。

三、评审小组成员就技术要求、服务及商务条款等与供应商进行协商。以最终报价为准，评审小组如有疑问，请供应商进行解答（重要问题供应商以书面解答）。

四、评审小组应在保证采购项目质量的情况下与供应商商定合理成交价格，以供应商的第二次响应报价为最终报价。

五、采购人与供应商应当遵循采购法规定的原则，在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。

六、成交原则：评审小组根据单一来源采购响应单位提供的响应文件对其技术、服务、商务及价格等方面的商谈进行评审，在其全部满足采购文件实质性要求即资格性和符合性评审合格的前提下，最终由评审小组推荐最终报价不超过采购预算的供应商作为成交供应商。

七、响应文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

1.未按照单一来源采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

2.未按照单一来源采购文件规定提交响应文件数量的；

3.不具备单一来源采购文件中规定资格要求的；

4.不符合法律、法规和单一来源采购文件中规定的其他实质性要求的；

5.其它在单一来源采购文件中已明确为无效标的。

八、出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构将终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1.因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3. 报价超过采购预算或成交价格协商失败的。

# 第五章 附件格式

说明：

对本章所有的响应文件格式 ，响应人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1.响应报价表

响应报价表（第一次）

项目编号：  JSZC-320509-SZDR-D2026-0004 号

| 项目名称 | 合同履行期限 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 响应采购文件 | 大写：人民币 小写： 元 |  |

响应人（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

注：

1、上述报价应包含完成本项目所需的一切由供方承担的费用。

2、报价金额大、小写不一致时，以大写金额为准。

格式2.响应函

响应函

苏州达仁建设工程咨询有限公司：

我们收到贵方            号单一来源采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标，并做出如下承诺：

1、我们已详细审查并确认全部单一来源文件（包括补充文件）以及全部参考资料和有关附件。

2、我们愿意按照单一来源文件的一切要求，提供包括完成该项目全部内容的人工、设备、保险、劳保、各种税费和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等服务期间的一切费用。

3、如果我们的响应书被接受，我们将严格履行单一来源文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

4、我们同意按单一来源文件中的规定，本响应书的有效期限为开标后 90天。

5、我们愿意提供采购人在单一来源文件中要求的相关资料。

6、我们承诺该项响应在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我们愿意按照贵方单一来源文件的要求提供纸本响应文件三份，并保证全部响应文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任。

8、我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。

9、我们同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我单位违约，我单位愿意承担相应违约责任。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：

地址：                 邮政编码：

联系人：               联系电话/传真：

响应人（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

格式3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

苏州达仁建设工程咨询有限公司：

我单位   （供应商名称） 郑重声明：我单位具有履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

声明人（公章）：

日期：    年    月    日

格式4.无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

苏州达仁建设工程咨询有限公司：

我单位   （投标人名称）  郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

声明人（公章）：

日期：    年    月    日

格式5.中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（或联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （或联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：    年    月    日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报，如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非小微企业，不可享受相应优惠。

2.中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知” 中的《中小企业划型标准规定》。

3.供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

格式6.残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：    年    月    日

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

格式7.监狱企业声明函（如有）

监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接供应商提供本企业（单位）的服务。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：    年    月    日

备注：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，对属于监狱企业的供应商给予评审加分：

监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

符合条件的监狱企业参加磋商时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关价格扣除政策。中标、成交供应商为监狱企业的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《监狱企业声明函》，接受社会监督。

格式8.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州达仁建设工程咨询有限公司：

本公司愿就由贵方组织实施的编号为                    号的政府采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应人（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

格式9.授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系     （供应商名称）    的法定代表人（负责人），现授权委托        （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加苏州达仁建设工程咨询有限公司组织实施的编号为           号的单一来源协商活动。代理人在单一来源协商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自单一来源协商活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。特此委托。

响应人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

注：

1、本授权委托书仅限于法人性质投标人投标，且必须提供法定代表人和代理人身份证复印件。非法人性质投标人投标，授权委托书格式自拟，且必须同时提供受托双方身份证复印件。

2、须单位盖章、法定代表人签字或盖章、代理人签字或盖章三者齐全，否则该授权委托书无效。

格式10.偏离表

商务条款偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 采购文件商务要求 | 响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月    日

注：

1.商务条款内容主要是针对采购文件有关的合同履行期限、价格与支付、合同主要条款等内容。

2.无偏离应在本表“响应情况”栏注明“无商务条款偏离”的字样。

服务条款偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 采购文件服务要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月    日

注：

1.服务条款内容主要是针对采购文件有关的采购内容及相关要求等内容。

2.无偏离应在本表“响应情况”栏注明“无服务条款偏离”的字样。

格式11. 项目负责人情况表及项目组人员配备情况表

项目负责人情况表

项目编号：

项目名称：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩（如有） |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （合同或成交通知书） |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 近些年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月    日

注：须提供项目负责人相关证书等材料，否则视为未提供。

项目组人员配备情况表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 职称 | 资格证书（如有） | 类似项目业绩（如有） | 拟担任本项目工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月    日

注：

1. 须提供拟派人员相关证书等材料，否则视为未提供。

2. 项目组人员一经确认，未经采购单位事先书面同意，不能更换（但人员的能力不能满足任务的要求，采购单位有权要求更换，成交单位必须及时更换）；如有更换，新的人员资历经验等不得低于被替换的人员，且须经采购单位事先书面同意。

3. 投标人可参照上述格式自行设计表格。

格式12.安全承诺书

安全承诺书

致 [采购人]：

本公司      （供应商）作为2026-2027年吴江区河湖第三方巡查评估服务                               的服务提供方，为确保服务期间的安全与稳定，切实保障委托方及相关人员的权益，郑重作出如下承诺：

一、服务安全管理

1.建立健全服务安全管理制度，明确各岗位安全职责，将安全责任落实到个人。

2.定期组织服务团队成员参加安全培训，提升安全意识和应急处理能力，培训记录完整留存。

3.针对服务过程中可能出现的安全风险，制定详细的应急预案，并定期进行演练，确保在紧急情况下能够迅速、有效地响应。

二、人员安全保障

1.对参与服务的所有人员进行背景审查和健康检查，确保人员无不良记录且身体状况适合从事相关服务工作。

2.为服务人员配备必要的劳动防护用品，并监督其正确佩戴和使用。

3.严格遵守劳动法律法规，合理安排服务人员工作时间和强度，避免疲劳作业。

三、设施与环境安全

1.确保服务所使用的设备、工具等符合安全标准，定期进行维护、保养和检查，及时更新老化、损坏的设备。

2.维护服务场所的环境安全，保持场地整洁、通道畅通，设置必要的安全警示标识。

3.如涉及特殊作业环境或危险物品使用，严格按照相关规定执行，采取有效的防护措施，防止安全事故发生。

四、数据与信息安全

1.严格遵守国家有关数据和信息安全的法律法规，建立完善的数据安全管理体系。

2.对服务过程中获取的委托方及相关方的数据和信息进行严格保密，采取加密、访问控制等技术手段防止信息泄露、篡改和丢失。

3.未经委托方书面同意，不向任何第三方披露或使用相关数据和信息。

五、责任承担

1.若因本公司服务原因导致安全事故发生，本公司将承担全部法律责任和经济赔偿责任，包括但不限于委托方及相关人员的人身伤害、财产损失等。

2.在事故发生后，本公司将积极配合相关部门的调查和处理工作，及时采取措施减少损失和影响。

本承诺书自签订之日起生效，在服务期间持续有效。如有违反上述承诺，本公司愿意接受相应的法律制裁和违约处罚。

供应商（盖章）：__________________

法定代表人或授权代表（签字）：______________

联系电话：____________________

日期：______年____月__ __日

格式13.廉洁承诺书

廉政承诺书

致          （采购人）：

为维护与贵方合作的公平公正，营造廉洁、诚信的商业环境，[供应商]（统一社会信用代码：[具体代码]）郑重作出如下廉洁承诺：

一、基本原则

1.严格遵守国家法律法规及行业规范中关于廉洁自律的各项规定，秉持诚实守信、廉洁奉公的原则开展服务工作。

2.确保公司全体参与服务项目的人员知悉并遵守本廉洁承诺，将廉洁要求贯穿于服务的各个环节。

二、行为规范

1.绝不向贵方工作人员及其亲属直接或间接赠送礼品、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品，包括但不限于购物卡、高档烟酒、珠宝首饰等，也不以报销费用、提供旅游、娱乐活动等方式进行利益输送。

2.不安排可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动，不邀请贵方工作人员参加与服务项目无关且可能影响廉洁性的聚会或社交活动。

3.不以任何理由为贵方工作人员及其亲属谋取私利，如提供工作机会、协助办理私人事务、给予不正当的商业便利等。

4.在服务过程中，严格按照合同约定及服务标准执行，不通过偷工减料、虚报费用、以次充好等手段获取不当利益。

三、信息保密

对在服务期间知悉的贵方商业秘密、技术秘密、未公开信息等予以严格保密，不向任何第三方披露或用于与服务无关的其他目的，防止因信息泄露给贵方造成损失。

四、违约责任

若我方违反本廉洁承诺，愿意承担相应的法律责任和违约责任，包括但不限于返还不当利益、赔偿贵方因此遭受的全部损失，贵方有权根据情节轻重采取扣除服务费用、终止服务合同等措施。同时，我方将对涉事人员进行严肃处理，并将处理结果及时通报贵方。

本承诺书自签订之日起生效，在服务合同履行期间及合同终止后[X]年内持续有效。

供应商（盖章）：__________________

法定代表人或授权代表（签字）：__________________

联系电话：____________________

日期：______年____月____日

（全文完）