苏 州 政 府 采 购

竞争性磋商文件

| 采购编号： | JSZC-320500-SHYS-C2026-0008 |
| --- | --- |
| 采购单位： | 苏州市交通运输综合行政执法支队 |
| 采购内容： | 2026年船艇大中修及坞检 |
| 采购类别： | 服务类 |

苏州合亿盛工程咨询有限公司

二〇二六年四月

前 附 表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320500-SHYS-C2026-0008 |
| 2 | 项目名称 | 2026年船艇大中修及坞检 |
| 3 | 磋商保证金 | 本项目不收取磋商保证金（采购文件中涉及磋商保证金的条款均不适用） |
| 4 | 响应文件有效期 | 响应文件提交截止之日起九十天（日历日） |
| 5 | 质疑 | 报名成功的供应商在下载采购文件后，对采购文件有质疑的。 质疑：可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内就委托授权范围内的事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和与质疑事项有关的供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。 质疑递交地址：苏州市相城区聚茂路185号活力大厦B座502室；电话：0512-67210880；联系人：徐晓逸/胡欢/吴雯瑜）。 |
| 6 | 响应文件网上 提交截止时间 | 2026年4月30日09点30分（北京时间） 响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。 |
| 7 | 开启时间 开启地点 | 2026年4月30日09点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 8 | 评审时间 评审地点 | 2026年4月30日09点30分（北京时间） 苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆 |
| 9 | 响应文件份数 | 本项目采用电子响应文件，响应单位按照采购文件要求制作上传电子响应文件，响应单位无需提供纸质响应文件。 |
| 10 | 现场踏勘 | 本项目不组织统一勘察 |
| 11 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金（采购文件中涉及履约保证金的条款均不适用） |
| 12 | 成交通知书 | 确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。 请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。 |
| 13 | 代理服务费 | 本项目采购预算已包含代理服务费，各标段代理服务费由对应标段成交单位支付。 代理服务费收费标准： 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%； 预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%； 预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%； 预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%； 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则本项目代理服务费按人民币3000元整计收。 成交单位须按上述规定计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时付清。 汇款银行资料： 收款人名称：苏州合亿盛工程咨询有限公司 开户行名称：中国农业银行股份有限公司苏州元和支行 银行账号：10541101040028625 |

目     录

第一章 磋商邀请函	3

第二章 磋商须知	9

第三章 响应文件格式	18

第四章 采购内容	38

第五章 合同及主要条款	54

第六章 评审办法	58

第一章 磋商邀请函

苏州合亿盛工程咨询有限公司受苏州市交通运输综合行政执法支队的委托，就2026年船艇大中修及坞检项目采用竞争性磋商方式进行采购。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加磋商。

一、项目基本情况：

1.项目编号：JSZC-320500-SHYS-C2026-0008号

2.项目名称：2026年船艇大中修及坞检

3.采购方式：竞争性磋商

4.采购预算：

人民币（大写）：贰佰肆拾壹万元整

人民币（小写）：¥2410000.00

| 标段号 | 标段名称 | 采购预算（元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 船艇大中修及坞检（一） | 860000.00 |
| 二 | 船艇大中修及坞检（二） | 740000.00 |
| 三 | 船艇大中修及坞检（三） | 410000.00 |
| 四 | 船艇大中修及坞检（四） | 400000.00 |

5.标段成交原则：

（1）响应单位可以根据要求选择全部标段进行响应；所投标段于获取采购文件时确认，确认后不再变更。

（2）本项目各标段开标顺序按照上表标段顺序进行开标。响应时，响应单位仅可在其获取采购文件时选择确定的标段范围内进行响应（标段在获取采购文件确认后不得变更）。

（3）每家响应单位在4个标段中累计成交标段数不得超过1个，评审时，按先开先中的原则，确定该响应单位的成交标段。

（4）已在先开标段评审中获得了采购文件规定的得标上限数的供应商，不再具有其余标段的得标权，不计入其余标段的实质性响应响应单位数量内。

二、采购需求：

1.服务内容：本次采购共涉及33艘船艇的大中修及坞检服务，包括但不限于船体结构维修、轮机设备检修、电气系统维护等大中修服务，以及包括换证检验、中间检验、船底外部检查等坞检服务。

2.服务实施地点：成交单位生产制造基地（需具备相应船坞、船台等设施）。

3.服务标准：按照每艘船的维修保养项目完成全船修理、具备换发船舶检验证书的条件、完成接送船工作以及不少于1年的售后技术支持。其中，完成接送船工作是指在维修过程中，每条船艇从采购人停泊地点到维修地点、从维修地点到采购人停泊地点间的往返接送由成交单位负责，船艇航行过程中应满足最低配员要求及航行区域要求；不少于1年的售后技术支持是指，所修理项目的质保期为1年，自采购人验收通过时间起算，质保期内所修理项目需返厂维修的，由成交单位负责提供往返接送船艇服务，不再额外增加服务费用。

4.质量要求：符合中国船级社（CCS）或船舶检验机构相关规范，以及《船舶修理技术标准》要求，确保船舶适航。接受采购人及船舶检验机构的全程监督检查，及时整改发现的问题。

5.服务期限：合同签订后，单艘船进厂后在45日历天内完成全部修理、具备换发船舶检验证书的条件（具体进厂时间由采购人通知）。

三、申请人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定。

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）本项目不接受联合体响应。

四、获取采购文件：

1.时间：自采购文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统下载（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：051265737699。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964、18261002950；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.售价：免费。

五、提交响应文件截止时间、开标时间和地点：

1.提交响应文件截止时间：2026年4月30日09点30分（北京时间）；

2.开标时间：2026年4月30日09点30分（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）；

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

六、其他补充事宜：

1.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：无。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.政府采购管理监督电话：0512-68616651。

4.本采购信息公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。

5.响应保证金：本项目无需提交响应保证金。项目不收投标（响应）保证金的，投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（格式见采购文件第三章）。

6.本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

7.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为交通运输业。

8.如不同供应商的响应文件制作机器码一致，则视为无效响应。

9.供应商应尊重采购人的权益，采购人向各响应单位提供的采购文件、技术资料，只供响应单位在本响应范围内用，未经许可，各响应单位不得自行更改、描绘、复制和转让给第三者或挪作他用。

10.本项目支持政府采购合同信用融资。

政府采购合同信用融资政策告知函 各政府采购供应商： 欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！ 政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名    称：苏州市交通运输综合行政执法支队

地    址：苏州市姑苏区解放东路600号

联 系 人：孙一帆

电    话：0512-65820250

2、采购代理机构信息

名    称：苏州合亿盛工程咨询有限公司

地    址：苏州市相城区聚茂路185号活力大厦B座502室

联系方式：0512-67210880

3、项目联系方式

项目联系人：徐晓逸/胡欢/吴雯瑜

电      话：0512-67210880

第二章 磋商须知

一、响应文件的组成及要求

（一）文件组成：

1、响应文件一（报价部分）(格式见第三章)：

1.1磋商响应函；

1.2磋商报价表；

1.3磋商报价明细表；

2、响应文件二（资格及技术部分）（部分格式见第三章）：

2.1关于资格文件的声明函；

2.2磋商响应单位基本情况表；

2.3磋商响应单位《营业执照》副本复印件或相应主体资格证明文件；

2.4磋商响应单位法定代表人身份证复印件；

2.5磋商响应单位代理人身份证复印件、法定代表人授权委托书（如有授权）；

2.6合格供应商的基本条件、特定条件所需提供的相应证明材料，具体包括：

2.6.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.6.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括最近一期经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；

2.6.3履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料。包括履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明等材料；

2.6.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。包括税务登记证（如有）和合理期限内依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证（如有）和合理期限内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；如为依法免税或不需要缴纳社会保障资金的则须提供对应证明材料；

2.6.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

2.6.6磋商响应单位证明其为合格供应商所具备的法律、行政法规规定的其他条件的证明材料：按照相关法律法规参与本项目所必须取得国家有关主管部门的行政许可（如有）；

2.6.7特定资格要求：

2.6.7.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

2.6.7.2本项目不接受联合体响应；

2.6.8《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，《中小企业声明函》为必须提供的资格证明材料，否则响应文件按响应无效处理。提供了《残疾人福利性单位申明函》或监狱企业证明文件的供应商视同为小型、微型企业。若供应商提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位申明函》或监狱企业证明文件为虚假声明则视同提供虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

2.7《响应单位承诺书》（响应单位须具备自有或租赁满足要求的船坞、船台等设施）；

2.8《实施方案》；

2.9《拟投入本项目人员配备一览表》；

2.10《商务条款偏离表》、《服务要求偏离表》；

2.11《投标（响应）保证承诺书》、《响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表》；

2.12磋商采购文件中要求必须提供的其他相关证明材料；

2.13《企业类似项目一览表》；

- 2.14其它有关资格证明文件：

- 2.14.1其他可以证明磋商供应商资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料。

- 注1：以上2.6.1-2.6.8为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

- 注2：以上1.1-2.5，2.7-2.12为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

注3：制作电子响应文件时必须与响应文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

注4：磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

注5：磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

## 二、磋商程序

1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

2、供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

3、在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

4、由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

5、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

7、对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

8、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

9、磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

10、供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

11、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

12、政府采购异常低价审查

12.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

12.2磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

13、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

14、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

## 三、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

2、本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

4、根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

5、接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）

## 质疑递交联系人、联系电话及地址详见采购公告。

## 四、勘察现场

1、本项目不组织统一勘察现场。

2、根据自身需要，磋商供应商可在磋商响应文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由磋商供应商自己承担。

3、采购单位向磋商供应商提供的有关现场的资料和数据（如有），是采购单位现有的并认为能使磋商供应商可利用的资料。采购单位对磋商供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

4、经采购单位允许，磋商供应商可为勘察目的进入采购单位的项目现场，但磋商供应商不得因此使采购单位承担有关的责任和蒙受损失。磋商供应商应承担勘察现场的责任和风险。

5、磋商供应商应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其磋商的直接资料。磋商供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

## 6、现场勘察联系人：孙一帆，联系电话：0512-65820250。

## 五、项目的终止

出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购过程中每标段符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

4、在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

六、磋商说明：

1、不符合供应商资格要求的响应文件将被认定为无效响应；

2、在机器码检查中，出现不同供应商响应文件机器码一致情形的，响应文件将被认定为无效响应；

3、最终报价超过采购预算的不能成交；

4、不实质性响应采购文件的不能成交。

七、服务费及履约保证金

1、成交单位须按前附表的规定计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时付清。成交单位如果未按规定缴纳服务费，磋商采购单位将并保留诉讼的权利。

2、缴纳代理服务费时，如供应商为增值税一般纳税人且需增值税专用发票的，则须提供开票信息。[注：仅对开票信息内容填写完整的供应商开具增值税专用发票。发票开出后一律不予退换。供应商须对所提供材料信息的真实性、准确性和完整性负责，因材料信息内容的差错缺漏等而导致的后果，由供应商自行承担。]

| 开票信息 |  |
| --- | --- |
| 报名单位公司名称 |  |
| 地址 |  |
| 电话 |  |
| 税号 |  |
| 开户行 |  |
| 银行账号 |  |

3、成交单位凭已缴纳代理服务费的银行回单至代理机构领取成交通知书、合同。

## 4、履约保证金：成交单位须按前附表的规定交纳履约保证金。

## 八、政府采购政策

（一）节能产品、环境标志产品

若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府强制采购品目清单的，供应商须在响应文件中提供所响应产品由认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未提供或提供不全的将视响应文件为未实质性响应采购要求。

若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府优先采购品目清单的，供应商在响应文件中提供所响应产品由认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，在综合得分和报价相同的情况下，提供所投产品节能产品、环境标志产品认证证书数量最多的，优先成交。

（二）采购本国产品的支持政策（本项目为服务类项目，不适用本项内容）

1、本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“响应文件格式”的“报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

3、供应商需按照采购文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

4、供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

5、评审过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评审小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和采购文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

如响应单位提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

## 九、信用记录

1、采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。

2、采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3、供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

4、对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

十、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

第三章 响应文件格式

说明：

对本章所有的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

## 附件1、磋商响应函

磋商响应函

致：苏州合亿盛工程咨询有限公司

我方收到贵公司          号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商。并向贵公司承诺：

1、我们愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的报价包括在服务期内完成该项目所需的人工费、船舶修理费、配套设备购置费、运输费、售后服务及维护费、管理、保险、税金、利润、各种税费、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部采购文件，包括更正公告(如有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按采购文件中的规定，本磋商响应文件的有效期限为响应文件提交截止之日起90天。

5、我们愿意提供磋商采购单位在采购文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守采购文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合采购文件中“合格磋商供应商的一般条件和特殊条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

9、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

10、如果我们成交，我们愿意按采购文件的规定支付代理服务费。

11、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；（2）要求甲方提供的配合；（3）对采购文件有不同意见的偏离说明；（4）其它说明。

所有有关磋商响应文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                             联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

电子邮箱：

供应商名称：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

## 附件2、磋商报价表

磋商报价表

采购编号：                                         价格单位：元

| 分包号 | 项目名称 | 响应总报价 （元） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |

注：本项目报价包括在服务期内完成该项目所需的人工费、船舶修理费、配套设备购置费、运输费、售后服务及维护费、管理、保险、税金、利润、各种税费、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

供应商名称：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

## 附件3、报价明细表

报价明细表

采购编号：                                          分包号：

| 船名 | 序号 | 报价内容 | 报价金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏交供油1号 | 一 | 维修保养项目—船体部分 |  |  |
|  | 1 | 全船上排除锈，刷漆 |  |  |
|  | 2 | 全船防撞轮胎修整 |  |  |
|  | 二 | 维修保养项目—轮机部分 |  |  |
|  | 1 | 主机保养，更换机油，机油滤芯，柴油滤芯，空气滤芯 |  |  |
|  | 2 | 发电机保养，更换滤芯 |  |  |
|  | 3 | 螺旋桨检查，修整，更换油封 |  |  |
|  | 三 | 船舶接送 |  |  |
|  | 四 | 船体上下排 |  |  |
|  | 五 | 其他增配项目（主要包括完成满足换发船检证书要求的整改项目，以实际发生为准，据实结算费用） |  | 该项报价为最高限价，结算该项费用时不能超过最高限价；若据实结算费用在完成船检整改项目后仍有结余，则可用作新增的不可预见项目修理。 |
|  | 六 | 报价合计 |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |

备注：

1、本表合计金额应与《磋商报价表》的响应总报价一致，否则以《磋商报价表》为准。

2、响应单位须按照上表格式，根据所投标段所列船艇的报价内容（维修保养项目—船体部分、维修保养项目—轮机部分（机舱部分）、船舶接送、船体上下排、其他增配项目）分别进行报价，并针对每条船艇进行合计报价。响应单位若未按上述内容进行报价的，则视为未实质性响应采购要求，不得参与后续评审。

注：其他增配项目费用最终根据每艘船艇的实际发生情况结算。若据实结算费用在完成船检整改项目后仍有结余，则可用作新增的不可预见项目修理；若据实结算费用超出所投报价，超出部分由成交单位自行承担。各响应单位在报价时须充分考虑项目实际情况，采购人后续不再支付任何其他费用。

3、每标段代理服务费收取金额如下：

| 标段号 | 标段名称 | 采购预算（元） | 代理服务费（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 船艇大中修及坞检（一） | 860000.00 | 12900.00 |
| 二 | 船艇大中修及坞检（二） | 740000.00 | 11100.00 |
| 三 | 船艇大中修及坞检（三） | 410000.00 | 6150.00 |
| 四 | 船艇大中修及坞检（四） | 400000.00 | 6000.00 |

注：本项目采购预算已包含代理服务费，各标段代理服务费由对应标段成交单位支付。各标段响应单位须在报价明细表中对代理服务费进行报价，具体金额详见上表。响应单位若未对代理服务费进行报价的，则视为未实质性响应采购要求，不得参与后续评审。

供应商名称：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

## 附件4、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加苏州合亿盛工程咨询有限公司组织实施的编号为             号（项目编号）的竞争性磋商活动。代理人在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商名称：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

## 附件5、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州合亿盛工程咨询有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号（项目编号）的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

## 附件6、磋商响应单位基本情况表

磋商响应单位基本情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2025年 万元 |  |
| 实现利润 | 2025年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

供应商名称：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

## 附件7、服务要求偏离表

服务要求偏离表

| 序号 | 项目名称 | 采购要求 | 响应要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.响应人应对照磋商文件服务要求等要求，所投标的物与磋商文件的规定有偏离的，应在此表中申明与服务要求条文的偏差和例外。

2.未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商文件的规定。但该表不作为响应人对所投服务关于服务要求等详细描述和说明的替代。

供应商名称：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

## 附件8、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：响应人的响应文件与磋商文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商文件的规定。但该表不作为响应人对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

供应商名称：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

## 附件9、实施方案

实施方案

提示： 1.供应商应根据本次采购项目要求，对所投服务进行详细的说明与描述。 2.供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

供应商名称：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

## 附件10、拟投入本项目人员配备一览表

拟投入本项目人员配备一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业/资格 | 从事本工作时间 | 典型业务与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

## 附件11、企业类似项目一览表

企业类似项目一览表

| 序号 | 合同名称 | 业主单位 | 项目时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商名称：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

## 附件12、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司(联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号）的规定，本公司(联合体）参加                  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下:

1.（标的名称)，属于交通运输业；承建（承接）企业为（企业名称)，从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业)；注：（企业类型选填一项）

2.(标的名称)，属于交通运输业；承建（承接）企业为(企业名称)，从业人员    人，营业收入为___万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业)；注：（企业类型选填一项）

…………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（盖章）：

日  期：

## 附：中小企业划型标准规定

## （一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

## （二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

## （三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

## （四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

## （五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

## （六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

## （七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

## （八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

## （九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

## （十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

## （十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

## （十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

## （十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

## （十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

## （十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

## （十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
附件13、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（盖章）

日期:       年      月     日

## 附件14、响应保证承诺书

响应保证承诺书

致：（采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的响应，并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自响应截止时间至本项目发布成交公告为止，撤销响应；

2.成交后不依法与采购人签订合同；

3.成交后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.成交后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：        （盖公章）

地址：

电话：                     传真：

电子邮件：                 邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

## 附件15、响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与响应单位存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：响应单位应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况。

供应商名称：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

附件16、关于响应报价合理性的澄清说明

关于响应报价合理性的澄清说明

苏州合亿盛工程咨询有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                号（项目编号）的采购活动进行响应，对于本公司的响应报价合理性作出说明如下：

供应商应当根据实际情况自拟答复并根据磋商小组关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注：根据采购文件第二章“磋商须知”要求，磋商小组认为供应商的报价符合异常低价投标（响应）审查的情形时，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。

供应商名称：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

- 采购内容

采购内容

苏州合亿盛工程咨询有限公司受苏州市交通运输综合行政执法支队的委托，就其拟采购的2026年船艇大中修及坞检项目采用竞争性磋商方式进行采购。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加磋商。

## 一、磋商编号：JSZC-320500-SHYS-C2026-0008号

## 二、项目名称：2026年船艇大中修及坞检

三、采购预算：

| 标段号 | 标段名称 | 采购预算（元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 船艇大中修及坞检（一） | 860000.00 |
| 二 | 船艇大中修及坞检（二） | 740000.00 |
| 三 | 船艇大中修及坞检（三） | 410000.00 |
| 四 | 船艇大中修及坞检（四） | 400000.00 |

- 四、第一标段采购需求：

| 序号 | 船名 | 船体材料 | 航行区域 | 船舶主尺度 | 维修保养项目 | 最低配员要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苏交供油1号 | 钢质 | B级 | 总长22.50米，型宽5.60米，型深1.80米 | 一、船体部分 1.全船上排除锈，刷漆。 2.全船防撞轮胎修整。 二、轮机部分 1.主机保养，更换机油，机油滤芯，柴油滤芯，空气滤芯。 2.发电机保养，更换滤芯。 3.螺旋桨检查，修整，更换油封。 | 1名三类驾驶员、1名普通船员。（船长和甲板部）连续航行作业时间超过10小时，须增加三类驾驶员1名。 |
| 2 | 苏交巡0501 | 铝合金 | B级 | 总长13米，型宽3.5米，型深1.45米 | 一、船体部分 1.全船除锈、钣金、喷漆。 2.防撞橡胶护木更换。 3.挡风玻璃雨刮器更换。 4.驾驶位及副驾驶位窗帘更换。 5.探照灯易松动，需加固。 6.行驶时船身向右倾斜，需要检查处理。 7.配缆绳2根。 8.配5米折叠式船用测深杆一把。 二、机舱部分 1.更换主机冷却液、机油、机滤、柴油滤芯。 2.更换发电机机油、机滤、柴油滤芯。 3.更换齿轮箱、尾轴机油。 4.防腐蚀锌板需更换。 5.更换方向机液压油。 6.更换主机增压废气滤芯。 7.清洗海底阀门。 8.最高航速降低至72，需检查处理。 | 1名三类驾驶员、1名普通船员。（船长和甲板部）连续航行作业时间超过10小时，须增加三类驾驶员1名。 |
| 3 | 苏交巡0504 | 钢质 | B级 | 总长13.46米，船宽2.60米，型深1.20米 | 一、船体部分 1.全船除锈油漆、舾装部喷漆。 2.全船护木栏水整修，两舷橡皮靠检修保养。 3.检查液压舵系统。 4.舱面所有灯光检修（包括警灯）。 5.机舱盖维修保养。 6.舱门维修保养。 二、机舱部分 1.主机三级保养油漆，更换喷油嘴（6只），齿轮箱检查更换机油，机舱内油漆见新。 2.奥南220V发电机保养。 3.海底阀清理保养。 4.更换所有皮带。 5.更换尾轴油封。 6.螺旋桨校正。 | 1名三类驾驶员。（船长和甲板部）连续航行作业时间超过10小时，须增加三类驾驶员1名。 |
| 4 | 苏交巡505 | 铝合金 | B级 | 总长7.00米，船宽2.48米，型深1.15米 | 一、船体部分 1.雨刮器更换。 2.座椅及驾驶台设备紧固。 3.窗帘老化更换。 4.空调效果差需检修保养。 5.配柔性磁吸捡拾器一根（世达400MM×2KG）。 二、机舱部分 1.螺旋桨检查，如有损坏则进行更换。 2.船底及尾轴清洁与缠绕杂物清理。 | 1名三类驾驶员。（船长和甲板部）连续航行作业时间超过10小时，须增加三类驾驶员1名。 |
| 5 | 苏交巡0511 | 钢质 | B级 | 总长15.57米，船宽3.10米，型深1.30米 | 一、船体部分 1.全船上排除锈，刷漆。 2.客舱左前侧窗户维修，驾驶室左侧外扶手安装。 二、机舱部分 1.主机保养，更换机油，机油滤芯，柴油滤芯，空气滤芯。 2.发电机保养，更换机油，滤芯。 3.螺旋桨检查，修整，更换油封。 4.检查主机冷却水箱（冷却水会减少）。 5.舵机液压油更换，滤芯更换。 | 1名三类驾驶员。（船长和甲板部）连续航行作业时间超过10小时，须增加三类驾驶员1名。 |
| 6 | 苏交巡0512 | 钢质 | A级 | 总长16.20米，船宽3.50米，型深1.45米 | 一、船体部分 1.全船油漆。 2.舵机检查。 3.全船电路检查、维修。 4.全船信号灯检查、维修。 5.更换雨刮片。 6.备用螺旋桨修复。 二、机舱部分 1.更换机油和机油滤清器，防冻液管路检查。 2.空气滤清器的主滤芯保养。 3.更换主机、发电机、水泵皮带；主机保养、磨损部件更换。 4.清洗燃油柜、海底阀。 5.液压舵检查。 6.更换艉轴油封、舵油封。 7.电池检查保养。 8.检查空调氟利昂，空调清洗。 | 1名三类驾驶员。（船长和甲板部）连续航行作业时间超过10小时，须增加三类驾驶员1名。 |
| 7 | 苏交巡0513 | 钢质 | B级 | 总长15.57米，型宽3.10米，型深1.30米 | 一、船体部分 1.全船除锈油漆、舾装部喷漆。 2.全船护木栏水整修，两舷橡皮靠检修保养。 3.检查液压舵系统。 4.舱面所有灯光检修（包括警灯）。 二、机舱部分 1.主机三级保养，齿轮箱检查更换机油，更换防冻液。 2.奥南220V发电机保养。 3.海底阀清理保养。 | 1名三类驾驶员。（船长和甲板部）连续航行作业时间超过10小时，须增加三类驾驶员1名。 |
| 8 | 苏交巡0525 | 钢质 | B级 | 总长24.31米，船宽7.50米，型深2.40米 | 一、船体部分 1.全船油漆。 2.船艇顶部电器设备防水密封件检查更换。 3.船艇电路检查。 4.雨刮片更换。 5.左右舵角校正。 6.配粗缆绳4根。 二、机舱部分 1.主机更换机油、机滤、柴油滤芯。 2.发电机更换机油、机滤、柴油滤芯。 3.清理机舱油污水。 4.清洗左右海底阀门进水滤网。 5.检查螺旋桨损坏情况，如有损坏则维修或更换备用螺旋桨。 | 1名三类驾驶员、1名一类轮机长、1名一类三管轮。（轮机部）连续航行作业时间超过16小时，须增加普通船员1名；（船长和甲板部）连续航行作业时间超过10小时，须增加三类驾驶员1名。 |
| 9 | 苏交巡0536 | 钢质 | B级 | 总长23.00米，型宽5.20米，型深2.60米 | 一、船体部分 1.全船油漆。 2.船艇顶部电器设备防水密封件检查更换。 3.船艇电路检查。 4.船艇船尾右舷护木维修或更换。 5.配缆绳4根。 6.配胜利仪器蓄电池检测仪12V/24V一个。 二、机舱部分 1.主机更换机油、机滤、柴油滤芯。 2.发电机更换机油、机滤、柴油滤芯。 3.高压消防泵主机更换机油、机滤、柴油滤芯。 4.配消防泵遥控器一只。 5.右海底总阀门损坏。 6.原螺旋桨损坏需更换备用螺旋桨，原螺旋桨进行校正维修。 7.清理机舱油污水。 8.清洗左右海底阀门进水滤网。 | 1名三类驾驶员、1名一类轮机长、1名一类三管轮。（轮机部）连续航行作业时间超过16小时，须增加普通船员1名；（船长和甲板部）连续航行作业时间超过10小时，须增加三类驾驶员1名。 |
| 10 | 苏交巡0539 | 钢质 | B级 | 总长15.50米，型宽3.80米，型深1.70米 | 一、船体部分 1.全船除锈油漆、舾装部喷漆。 2.全船护木栏水整修，两舷橡皮靠检修保养。 3.检查液压舵系统。 4.舱面所有灯光检修（包括警灯）。 二、机舱部分 1.主机三级保养，齿轮箱检查更换机油，更换防冻液。 2.科勒220V发电机保养。 3.海底阀清理保养。 4.主机（右机）故障检修（故障原因：在全速航行时速度会自动时快时慢） 5.船舶维修工具一套。 | 1名三类驾驶员、1名普通船员（船长和甲板部）连续航行作业时间超过10小时，须增加三类驾驶员1名。 |
| 11 | 苏交执法苏001 | 钢质 | B级 | 总长25.00米，船宽4.80米，型深2.00米 | 一、船体部分 1.全船除锈、油漆、船舾部位喷漆。 2.加油口盖子喷涂成红漆。 3.全船电路检查。 4.探照灯密封圈老化进水需更换。 5.两侧舱门定门器全部损坏更换。 6.驾驶室两侧玻璃雨刮器老化更换。 7.配缆绳4根、竹篙一根。 二、机舱部分 1.更换主机机油、机滤、柴油滤芯、空气滤芯、防冻液、水泵叶轮。 2.更换齿轮箱机油、舵机液压油。 3.更换发电机机油、柴油滤芯、空气滤芯、水泵叶轮。 4.机舱舱底油污清洁。 5.清洗进水海底阀。 | 1名三类驾驶员、1名一类轮机长、1名一类三管轮。（轮机部）连续航行作业时间超过16小时，须增加普通船员1名；（船长和甲板部）连续航行作业时间超过10小时，须增加三类驾驶员1名。 |
| 12 | 苏海驳02号 | 钢质 | B级 | 总长33米，型宽6.20米，型深2.30米 | 一、船体部分 1.机械设备遮阳布5块。 2.吊臂油漆。 3.钢丝软管100米。 4.更换门锁2把。 | 非机动船舶，需供应商提供拖船服务。 |

- 五、第二标段采购需求：

| 序号 | 船名 | 船体材料 | 航行区域 | 船舶主尺度 | 维修保养项目 | 最低配员要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苏交巡0503 | 钢质 | B级 | 总长12.46米，型宽2.6米，型深1.20米 | 一、船体部分 1.上排全艇内外除锈、油漆。 2.全艇护舷修补，加固橡皮靠把。 3.船底板测厚。 4.检查全艇电路，更换老旧线路。 5.检查油门、排挡牵丝（如有磨损更换）。 6.更换雨刮片。 7.检修全艇门窗，更换驾驶室舱门铰链。 8.检查灯光及声号系统。 9.驾驶室及前舱保洁。 10.更换无效的灭火器，更换破损救生圈。 11.配缆绳两根、一套雨刮片、拖把一只。 二、机舱部分 1.主机正常保养更换机油、三滤，清洗进水滤清。 2.更换齿轮箱油。 3.检查尾轴系统，内外水油封更换，检查轴磨损度。 4.检查更换皮带。 5.校正螺旋桨。 6.发电机正常保养。 7.机舱保洁，清理舱底油污水。 | 1名三类驾驶员。（船长和甲板部）连续航行作业时间超过10小时，须增加三类驾驶员1名。 |
| 2 | 苏交巡506 | 铝合金 | B级 | 总长7.00米，型宽2.48米，型深1.15米 | 一、船体部分 1.全船油漆。 2.舵机检查。 3.全船电路检查、维修。 4.全船信号灯、喇叭检查维修更换。 二、机舱部分 1.更换机油和机油滤清器、防冻液管路检查。 2.主机空气滤清器检查更换。 3.主机保养，跟换水泵、发电机、主机磨损件。 4.液压舵检查，添加液压油。 5.更换尾轴油封，舵油封。 6.电瓶检查保养。 7.检查清洗空调、添加氟利昂。 8.操控台按钮损坏更换。 | 1名三类驾驶员。（船长和甲板部）连续航行作业时间超过10小时，须增加三类驾驶员1名。 |
| 3 | 苏交巡0509 | 钢制 | B级 | 总长15.57米，型宽3.10米，型深1.30米 | 一、船体部分 1.检查全艇电路，更换老旧线路。 2.检查油门、排挡牵丝（如有磨损更换）。 3.更换舱门门锁。 4.更换雨刮片。 5.更换窗户橡胶卡条。 6.检查灯光及声号系统。 7.驾驶室及前舱保洁。 8.配缆绳两根、雨刮片一副。 二、机舱部分 1.主机正常保养，更换机油、防冻液及滤芯。 2.发电机正常保养，更换机油及滤芯。 3.更换齿轮箱油。 4.检查尾轴系统，内外水油封，检查轴磨损度。 5.检查更换皮带。 6.机舱保洁，清理舱底油污水。 | 1名三类驾驶员。（船长和甲板部）连续航行作业时间超过10小时，须增加三类驾驶员1名。 |
| 4 | 苏交巡0516 | 钢制 | B级 | 总长26.20米，型宽6.8米，型深2.5米 | 一、船体部分 1.全船上排除锈，刷漆。 2.防撞靠垫修整。 3.前甲板舱盖门维修。 4.克令吊大臂油封维修，钢丝绳刷油保养。 5.后甲板电子显示屏液压系统检修保养。 6.配缆绳20米*4根，消防斧2把。 二、机舱部分 1.两台主机、发电机、消防主机保养。 2.更换机油，机油滤芯，柴油滤芯，空气滤芯。 3.两台主机齿轮箱跟换齿轮箱油。 4.螺旋桨检查，修整，更换油封。 5.两只柴油箱密封垫更换。 6.转向液压泵维修（方向盘重）。 | 1名三类驾驶员、1名一类轮机长、1名一类三管轮。（轮机部）连续航行作业时间超过16小时，须增加普通船员1名；（船长和甲板部）连续航行作业时间超过10小时，须增加三类驾驶员1名。 |
| 5 | 苏交巡0520 | 钢制 | B级 | 总长28.80米，型宽6.00米，型深2.20米 | 一、船体部分 1.船头油漆脱落处补漆。 2.二层外甲板地板，楼梯保养。 3.配10米缆绳*4。 二、机舱部分 1.两台主机保养，更换机油，机油滤芯，柴油滤芯，空气滤芯。 2.两台发电机保养，更换滤芯，机油。 3.螺旋桨检查，修整，检查油封。 4.全船8只电瓶检查更换。 5.空调系统检修，更换防冻液。 | 1名三类驾驶员、1名一类轮机长、1名一类三管轮。（轮机部）连续航行作业时间超过16小时，须增加普通船员1名；（船长和甲板部）连续航行作业时间超过10小时，须增加三类驾驶员1名。 |
| 6 | 苏交巡0521 | 钢制 | B级 | 总长15.57米，型宽3.10米，型深1.30米 | 一、船体部分 1.全船上排除锈、喷漆，船舾部位喷漆。 2.全船玻璃胶条老化异响严重，胶条全部更换。 3.雨刮器老化更换。 4.全船电路检查。 5.方向偏右，建议检查舵机系统。 6.配缆绳4根、竹篙1根、拖把1只、水桶1只。 7.灭火器失效更换。 二、机舱部分 1.主机更换机油、机油滤芯、柴油滤芯、空气滤芯、清洗水冷却器、防冻液、水泵叶轮。 2.发电机更换机油、机油滤芯、柴油滤芯、空气滤芯、水泵叶轮。 3.更换齿轮箱机油。 4.螺旋桨拆检校正。 5.更换尾轴油封。 6.清洗左右海底门滤网。 7.校正主机进排气阀间隙及喷油嘴压力。 8.配电箱转向开关把手损坏更换。 | 1名三类驾驶员。（船长和甲板部）连续航行作业时间超过10小时，须增加三类驾驶员1名。 |
| 7 | 苏交巡0523 | 钢制 | B级 | 总长12.80米，型宽2.45米，型深0.94米 | 一、船体部分 1.上排全艇内外除锈、油漆。 2.全艇护舷修补，加固橡皮靠把。 3.船底板测厚。 4.检查全艇电路，更换老旧线路。 5.检查油门、排挡牵丝（如有磨损更换）。 6.更换雨刮片。 7.检修全艇门窗，整型左舷后窗框架，更换驾驶室舱门顶杆。 8.更换全艇密封胶条。 9.检查灯光及声号系统。 10.驾驶室及前舱保洁。 11.检查更换无效的灭火器，更换破损救生圈。 12.配缆绳两根、一套雨刮片、水桶一只，拖把一只，扫把簸箕一套。 二、轮机部分 1.主机正常保养更换机油、三滤，清洗进水滤清。 2.更换齿轮箱油。 3.检查尾轴系统，内外水油封更换，检查轴磨损度。 4.检查更换皮带。 5.校正螺旋桨。 6.发电机正常保养。 7.机舱保洁，清理舱底油污水。 | 1名三类驾驶员。（船长和甲板部）连续航行作业时间超过10小时，须增加三类驾驶员1名。 |
| 8 | 苏交巡0524 | 钢制 | B级 | 总长13.46米，型宽2.60米，型深1.20米 | 一、船体部分 1.全船油漆。 2.舵机检查。 3.全船电路检查、维修。 4.全船信号灯检查、喇叭检查，更换。 二、机舱部分 1.更换机油检查机油滤清器，防冻液管路检查补充。 2.发电机与电瓶检查保养维修。 3.主机磨损部件更换，主机保养，更换添加液压油。 4.清洗燃油柜海底阀。 5.液压舵检查。 6.空调清洗检查添加氟利昂。 | 1名三类驾驶员，1名普通船员。（船长和甲板部）连续航行作业时间超过10小时，须增加三类驾驶员1名。 |
| 9 | 苏交巡0538 | 钢制 | B级 | 总长15.57米，船宽3.10米，型深1.30米 | 一、船体部分 1.全船油漆。 2.舵机检查。 3.全船电路检查、维修。 4.全船信号灯检查、维修。 5.更换雨刮片。 6.增加两个船锚。 二、机舱部分 1.更换机油和机油滤清器，防冻液管路检查。 2.空气滤清器的主滤芯保。 3.更换主机、发电机、水泵皮带；主机保养、磨损部件更换。 4.清洗燃油柜、海底阀。 5.液压舵检查。 6.更换艉轴油封、舵油封。 7.电瓶检查保养。 8.检查空调氟利昂，空调清洗。 | 1名三类驾驶员。（船长和甲板部）连续航行作业时间超过10小时，须增加三类驾驶员1名。 |
| 10 | 苏交巡0594 | 钢制 | B级 | 总长15.57米，船宽3.10米，型深1.30米 | 一、船体部分 1.全船油漆。 2.舵机检查。 3.全船电路检查、维修。 4.全船信号灯检查、维修。 5.更换雨刮片。 6.方向盘更换。 二、机舱部分 1.更换机油和机油滤清器，防冻液管路检查。 2.空气滤清器的主滤芯的检查与更换。 3.更换主机、发电机、水泵皮带；主机保养、磨损部件更换。 4.清洗燃油柜、海底阀。 5.液压舵检查。 6.更换艉轴油封、舵油封。 7.电瓶检查保养。 8.检查空调氟利昂，空调清洗。 9.操控台按钮检查、更换。 | 1名三类驾驶员。（船长和甲板部）连续航行作业时间超过10小时，须增加三类驾驶员1名。 |
| 11 | 苏交巡0595 | 钢制 | B级 | 总长18.2米，船宽4.20米，型深1.70米 | 一、船体部分 1.全船油漆。 2.船电路检查。 3.雨刮器更换。 4.配缆绳两根。 5.左边护木更换。 6.船顶电器设备防水密封检查更换。 二、机舱部分 1.液压舵的皮带液压泵需要更换或拆检维修。 2.更换液压舵，液压油，清理液压油箱。 3.左机冷却水排水管与船板按合处漏水需检修。 4.右机排气管于水混合桶接合处电焊脱焊漏水漏气需检修。 5.左机高速水温较高，报警需清理交换器。 6.更换主机左右机冷却液。 7.更换两主机机油和机油滤芯。 8.两主机尾轴需更换油封如推进器损坏需校正维修。 9.清洗左右海底阀门进水滤网。 | 1名三类驾驶员，1名普通船员。（船长和甲板部）连续航行作业时间超过10小时，须增加三类驾驶员1名。 |

- 六、第三标段采购需求：

| 序号 | 船名 | 船体材料 | 航行区域 | 船舶主尺度 | 维修保养项目 | 最低配员要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苏交巡0502 | 钢制 | B级 | 总长22.97米，型宽4.20米，型深1.70米 | 一、船体部分 1.全船油漆。 2.船电路检查。 3.船舱窗户更换密封胶条。 4.配缆绳两根。 5.两侧护木维修。 二、轮机部分 1.发动机更换机油、机滤、柴油滤芯。 2.发电机更换机油、机滤、柴油滤芯。 3.更换主机冷却液。 4.更换液压舵，液压油，清理液压油箱。 5.清洗左右海底阀门进水滤网。 6.两主机尾轴需更换油封如推进器损坏需校正维修。 7.清理机舱油污水。 | 1名三类驾驶员、1名普通船员。（船长和甲板部）连续航行作业时间超过10小时，须增加三类驾驶员1名。 |
| 2 | 苏交巡0518 | 钢制 | B级 | 总长13.46米，型宽2.60米，型深1.20米 | 一、船体部分 1.全船上岸，船外壳喷砂除锈，舱底刷防锈漆，循环水刷绿漆，油类管导上黄漆。 2.全船水线以下钢板检测。 3.船艇四周橡皮靠换新。 4.更换雨刷片。 5.驾驶操作台下柜门铰链调整门把手换新。 6.红绿灯罩换新。 7.桅杆原有底座重新做，恢复到能安装桅杆。 8.前挡风玻璃左上角做能悬挂执法记录仪的支架。 9.船体外左前顶棚凹陷部位整修。 10.操控台上舵角显示表换新（不显示已坏）。 11.全船电路设备检修喇叭信号设备等。 12.船名船号执法标识标志做新。 13.检查操舵系统及液压管路及液压油质油量。 14.更换雨刮片。 15.船前后不锈钢护栏维修，脱焊点加固。 16.配2条缆绳。 17.校正螺旋桨。 18配船用线拖把4把。 二、机舱部分 1.柴油机主机常规保养，更换机油，机滤，柴油滤芯；更换主机主机皮带，和发电机皮带。 2.空调发电机常规保养； 3.尾轴检测，齿轮箱油换新，更换水封和油封； 4.循环水冷却器疏通;橡胶管换新。 5.海底阀清洗; 6.机舱内精细清洁，清理油污渍。 | 1名三类驾驶员。（船长和甲板部）连续航行作业时间超过10小时，须增加三类驾驶员1名。 |
| 3 | 苏交巡0519 | 钢制 | B级 | 总长13.5米，型宽2.6米，型深1.20米 | 一、船体部分： 1.全船上岸。 2.全船水线以下钢板检测。 3.更换雨刷片。 4.驾驶操作台下柜门铰链调整门把手换新。 5.桅杆原有底座重做，油漆重做，恢复到能安装桅杆。 6.全船电路设备检修。 7.船前后不锈钢护栏维修，脱焊点加固。 8.配2条缆绳，洗船线拖把2把。 二、机舱部分： 1.柴油机主机常规保养，更换机油，机滤，柴油滤芯；空气滤芯、更换主机主机皮带，和发电机皮带。 2.空调发电机常规保养。 3.机舱内主机、发电机，机舱壁舱底精细清洁油污渍。 | 1名三类驾驶员。（船长和甲板部）连续航行作业时间超过10小时，须增加三类驾驶员1名。 |
| 4 | 苏交巡0534 | 钢制 | A级 | 总长18.00米，型宽4.50米，型深2.20米 | 一、船体部分 1.全艇上排除锈内外油漆，舾装部分面漆修补并喷漆。 2.艇首整形，船舷护目整形修复，右舷船首靠把加固，右后缆桩整形。 3.驾驶室台线路整理。 4.雨刮条换新。 5.绳子增加2根、拖把1把。 6.常用工具配备1套。 7.船名为苏交巡0534仿宋体深蓝色，并贴印交通运输执法。 二、机舱部分 1.主机三级保养（拆检更换活塞、活塞环、气门及导管)，更换机油及机油濾芯、柴油滤芯，更换空气滤芯。主机外表面清洁。 2.发电机组更换机油、机滤、空滤及柴滤。 3.主机油泵调校，喷油嘴校正。 4.更换主机、齿轮箱所有橡胶软管及卡箍，更换水泵、发电机及液压泵皮带，再备各2根。 5.尾轴拆检校调，更换内外铜套、油封、水封等，螺旋桨检查校正。 6.齿轮箱拆解检修，更换滤清器及机油，更换摩擦片。 7.舵封、轴承更换。 8.油门铅丝、排挡铅丝更换。 | 1名三类驾驶员、1名普通船员。（船长和甲板部）连续航行作业时间超过10小时，须增加三类驾驶员1名。 |
| 5 | 苏交巡0584 | 钢制 | B级 | 总长15.57米，型宽3.10米，型深1.30米 | 一、船体部分 1.全艇上排除锈内外油漆，舾装部分面漆修补并喷漆。 2.驾驶室顶棚换铝塑板。 3.船舷护目整形修复。 5.驾驶室台线路整理。 6.驾驶室办公桌面油漆。 7.更换所以窗户密封条，更换窗帘。 8.绳子增加2根、拖把1把。 9.常用工具配备1套、灭火器4只，救生衣4件。 10.船名为苏交巡0584，仿宋体深蓝色并贴印交通运输执法。 二、机舱部分 1.主机三级保养（拆检更换活塞、活塞环、气门及导管)，更换机油及机油濾芯、柴油滤芯，更换空气滤芯。主机外表面清洁。 2.发电机组更换机油、机滤、空滤及柴滤。 3.主机油泵调校，喷油嘴校正。 4.更换主机、齿轮箱所有橡胶软管及卡箍，更换水泵、发电机及液压泵皮带，再备各两根。 5.尾轴拆检校调，更换内外铜套、油封、水封等，螺旋桨检查校正。 6.齿轮箱拆解检修，更换滤清器及机油，更换摩擦片。 7.舵封、轴承更换 8.油门铅丝、排挡铅丝更换。 | 1名三类驾驶员。（船长和甲板部）连续航行作业时间超过10小时，须增加三类驾驶员1名。 |

- 七、第四标段采购需求：

| 序号 | 船名 | 船体材料 | 航行区域 | 船舶主尺度 | 维修保养项目 | 最低配员要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苏交巡507 | 铝合金 | B级 | 总长7.00米，船宽2.48米，型深1.15米 | 一、船体部分： 1.全船上排，全船外壳油漆磨损处补漆。 2.全船电器线路检查（包含内外灯光、雨刮器、警报器等）。 3.配置缆绳2根，洗船拖把2个，配置简易维修工具一套。 4.机舱内外机舱精细保洁。 二、机舱部分： 1.主机常规保养，更换机油、机滤、空气滤芯、皮带。 2.空调发电机常规保养。 | 1名三类驾驶员。（船长和甲板部）连续航行作业时间超过10小时，须增加三类驾驶员1名。 |
| 2 | 苏交巡0510 | 钢制 | B级 | 总长15.57米，型宽3.10米，型深1.30米 | 一、船体部分 1.全船上排内外除锈油漆，舾装部分面漆修补并喷漆。 2.左右舷边铁包边修复，橡皮靠换新。 3.船舱内窗帘全部换新，木地板保养刷漆，驾驶室办公桌和两边坐位全部换新。 4.船上外部舷灯全部换新，雨刮器换新。 5.旗杆更换。 6.配灭火器4个，缆绳4根，洗船拖把4个，热水瓶4个。 7.船名为苏交巡0510，仿宋体深蓝色并贴印交通运输执法。 二、机舱部分 1.主机三级保养，更换机油及机油滤芯、柴油滤芯，更换空气滤芯，主机外表面清洁。 2.主机水箱（热交换器）器清洗，更换防冻液，更换主机皮带及主机所有软管，清洁海底门滤网。 3.发电机组更换机油、机滤、柴滤、空滤。 4.齿轮箱拆解检修，更换摩擦片、机油及滤清器。 5.更换舵机液压油及滤清，清洁海底阀。 6.尾轴拆检校调，更换内外铜套、油封、水封润滑油等，螺旋桨检查校正。 7.舵杆轴承及水封更换，液压顶杆油封更换。 8.机舱底部清洁油漆。 | 1名三类驾驶员。（船长和甲板部）连续航行作业时间超过10小时，须增加三类驾驶员1名。 |
| 3 | 苏交巡0515 | 钢制 | B级 | 总长15.57米，型宽3.30米，型深1.30米 | 一、船体部分 1.全艇上排除锈内外油漆，舾装部分面漆修补并喷漆。 2.驾驶室顶棚换铝塑板。 3.艇首整形，船舷护目整形修复，右舷船首靠把加固，右后缆桩整形。 4.驾驶室台线路整理。 5.船艇前舱右前顶外部整形油漆。 6.绳子增加2根、拖把1把。 7.常用工具配备一套、灭火器4只，救生衣4件。 8.船名为苏交巡0515，仿宋体深蓝色，并贴印交通运输执法。 二、机舱部分 1.主机三级保养（拆检更换活塞、活塞环、气门及导管)，更换机油及机油濾芯、柴油滤芯，更换空气滤芯。主机外表面清洁。 2.发电机组更换机油、机滤、空滤及柴滤。 3.主机油泵调校，喷油嘴校正。 4.更换主机、齿轮箱所有橡胶软管及卡箍，更换水泵、发电机及液压泵皮带，再备各2根。 5.尾轴拆检校调，更换内外铜套、油封、水封等，螺旋桨检查校正。 6.齿轮箱拆解检修，更换滤清器及机油，更换摩擦片。 7.舵封、轴承更换。 8.油门铅丝、排挡铅丝更换。 9.更换启动及日用电瓶。 | 1名三类驾驶员。（船长和甲板部）连续航行作业时间超过10小时，须增加三类驾驶员1名。 |
| 4 | 苏交巡0527 | 钢制 | A级 | 总长18米，型宽4.00米，型深2.5米 | 一、船体部分 1.全船油漆。 2.舵机检查。 3.全船电路检查、维修。 4.全船信号灯检查、维修。 5.更换雨刮片。 二、机舱部分 1.更换机油和机油滤清器，防冻液管路检查。 2.空气滤清器的主滤芯保。 3.更换主机发电机磨损部件，水泵皮带。 4.清洗燃油柜、海底阀。 5.液压舵检查，跟换添加液压油。 6.更换艉轴油封、舵油封。 7.电瓶检查保养。 8.检查空调氟利昂，空调清洗。 9.主机发电机保养。 | 1名三类驾驶员、1名普通船员。（船长和甲板部）连续航行作业时间超过10小时，须增加三类驾驶员1名。 |
| 5 | 苏交执法苏002 | 钢制 | B级 | 总长15.50米，船宽3.80米，型深1.70米 | 一、船体部分 1.全艇上排除锈内外油漆，舾装部分面漆修补并喷漆。 2.绳子增加2根、拖把1把。 3.苏交执法苏002仿宋体深蓝色，并贴印交通运输执法。 二、机舱部分 1.主机三级保养，更换机油及机油濾芯、柴油滤芯，更换空气滤芯。主机外表面清洁。 2.发电机组更换机油、机滤、空滤及柴滤。 3.右机水箱需要试压，有慢漏防冻液的情况。 4.更换水泵、发电机及液压泵皮带，再备各两根。清洁海底门。 5.尾轴拆检校调，更换内外铜套、油封、水封等，螺旋桨检查校正。 6.齿轮箱更换滤清器及机油。 7.舵封、轴承更换。 | 1名三类驾驶员、1名普通船员。（船长和甲板部）连续航行作业时间超过10小时，须增加三类驾驶员1名。 |

八、响应单位承诺书

1、响应单位须具备自有或租赁满足要求的船坞、船台等设施。

注：响应文件中须提供上述相关证明材料或承诺书（格式自拟）并加盖响应单位公章，未提供的则视为非实质性响应。

九、综合说明：

1.磋商供应商需在响应文件中明确服务内容和服务方案。

2.磋商供应商必须承诺文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3.磋商供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者或出现选择性报价的，其响应文件将被拒绝。

4.本项目报价包括在服务期内完成该项目所需的人工费、船舶修理费、配套设备购置费、运输费、售后服务及维护费、管理、保险、税金、利润、各种税费、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

5.成交单位需严格按采购文件中规定的时间完成项目全部工作内容，每条船舶满足出厂条件后，成交单位应及时通知采购人，由采购人组织开展验收工作。每条船舶经验收通过后，方可出厂。

6.交接船舶方式：接采购人通知后，成交单位负责安排驾驶人员到指定船舶停泊地点接船，将船艇运送至成交单位生产制造基地。船艇通过验收后，成交单位应按照采购人要求的时间，将船艇运回至指定船舶停泊地点。

7.成交单位应对服务危险性、潜在危险认真考虑周全，对所有项目（包括运输过程）中的安全、损坏等责任事故负责，并承担由此可能产生的一切费用，采购人不承担任何责任。

8.若成交单位对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在服务费中扣除。

9.付款方式：签订合同后，采购人向成交单位支付合同金额的30%作为预付款，标段内船舶全部修理完成且通过验收后，采购人一次性支付该标段剩余款项。

注：在签订合同时，成交单位明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用上述关于预付款的规定。

付款前，成交单位需先向采购人提供：

（1）合格的发票；

（2）由供需双方签章的《政府采购履约验收书》。

10.凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以最后在苏州市政府采购网发布的内容为准。

- 合同及主要条款

合同主要条款

依据甲方委托苏州合亿盛工程咨询有限公司进行本项目政府采购（采购编号：JSZC-320500-SHYS-C2026-0008）的采购结果，确定乙方为本次成交供应商，现依照采购文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、合同标的物和合同价格组成

1.项目名称：2026年船艇大中修及坞检。

2.服务期限：合同签订后，单艘船进厂后在45日历天内完成全部修理、具备换发船舶检验证书的条件（具体进厂时间由甲方通知）。

3.合同价款的组成：合同金额为人民币  元整（¥   ）。合同价款包括在服务期内完成该项目所需的人工费、船舶修理费、配套设备购置费、运输费、售后服务及维护费、管理、保险、税金、利润、各种税费、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

二、下列文件为本合同不可分割部分

1.成交通知书；

2.乙方成交的响应文件；

3.采购文件；

4.乙方在磋商过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

三、合同价格支付

1.付款方式：详见第四章。

2.根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

3.乙方要求付款应提供以下资料：

（1）合格的发票；

（2）由甲乙双方签章的《政府采购履约验收书》。

4.支付方式：银行转账、银行汇票或转账支票，具体支付方式甲方有权根据财务安排自主选择。

四.服务工作管理：

详见第四章。

五.验收

1.验收时间：甲方根据实际情况在合理时间内进行验收。

2.验收标准：根据国家相关法律法规、行业相关标准、采购文件要求、乙方的响应文件和承诺进行验收。

3.本项目将根据政府采购法及相关法规，以及关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规[2024]7号）文件的规定，对乙方进行履约验收，确认验收合格的，将出具《政府采购履约验收书》。《政府采购履约验收书》、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。

六、不可抗力

1.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、合同的解除和转让

1.甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

2.3因乙方在履行合同过程中造成社会不良影响的，甲方有权解除合同。

3.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4.合同的部分和全部都不得转让，否则甲方有权解除合同，并向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

八、违约责任

1.合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

2.甲方违约责任及违约金支付：

（1）在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足；

（2）甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金；

（3）甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供服务，应当承担乙方由此造成的损失。

3.乙方违约责任及违约金支付：

（1）乙方不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方逾期提供服务的，应与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍要求的，乙方应立即提供服务按照逾期服务的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。乙方逾期提供服务的超过【30】天的，甲方有权解除合同，并向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

九、争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择向甲方所在地的人民法院起诉。因诉讼产生的各项费用，包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、担保费、公证费、差旅费等均由违约方承担。

十、合同生效

本合同经双方签字盖章后生效。

十一、其他

乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）。

十二、附则

1.合同份数：本合同一式六份，甲方两份，乙方两份，采购代理机构一份，政府采购管理部门一份。

2.本合同文件使用中文书写、解释和说明。

3.本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

4.未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

- 评审办法

（适用于第一、二、三、四标段）

一、评审方法

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人书面授权磋商小组直接确定成交单位。

2、评审小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3、对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。

4、如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交候选人，如果磋商报价也相同的，则由采购人组织以抽签方式确定成交候选人。

二、评分标准

（一）价格基准分：15分

第一步：磋商报价低于或等于财政预算价格的，为有效磋商报价。超财政预算的磋商报价文件为未实质性响应文件，不参与评审。

第二步：在所有有效磋商报价中满足采购文件要求，且磋商价格最低的磋商报价为评审基准价，其价格分为15分，其他磋商供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

磋商报价得分＝（评审基准价/磋商报价）×15%×100。

（二）项目实施方案比较：54分

1.响应单位对于所投标段各种船体材质的性能、特点的认识以及对船舶各机械设施的了解程度比较：（8分）

了解深刻、认识全面准确的得8分；

了解基本到位、认识比较全面准确的得5分；

了解程度一般、认识不够准确的得2分；

其他情况不得分。

2.响应单位对于所投标段船舶维修、保养的总体实施方案比较（包括船舶的接、送，修理，船舶码头现场定位安装、调试、全船试验、交船工作、培训等内容）：（8分）

方案详细全面、科学合理、操作性强的得8分；

方案较详细全面、较科学合理、操作性较强的得5分；

方案简单粗略、合理性一般、操作性一般的得2分；

其他情况不得分。

3.响应单位对于所投标段施工组织、人员配置以及管理制度方面的比较：（8分）

管理制度完善、人员配置合理，能充分满足本项目需要的得8分；

管理制度比较完善、人员配置较合理，基本能满足本项目需要的得5分；

管理制度有欠缺、人员配置不全，不太能满足本项目需要的得2分；

其他情况不得分。

4.对于响应单位造船、修理保养所需设备设施方面的比较：（8分）

设备齐全、设施完善，能充分满足船舶修理保养条件的得8分；

设备较齐全、设施较完善，能基本满足船舶修理保养条件的得5分；

设备不够齐全、设施一般的得2分；

其他情况不得分。

5.船舶修理质量保证体系和措施比较：（8分）

措施详细完整、科学合理、考虑周全、可行性强的得8分；

措施较详细完整、科学合理、考虑较为周全、可行性较强的得5分；

措施简单粗略，科学合理性一般、考虑不够周全、可行性一般的得2分；

其他情况不得分。

6.对于响应单位提供的加急维修保养、突发事件等应急处理方案的比较：（8分）

应急措施方案具体完整，科学合理，针对性及可行性强的得8分；

应急措施方案较具体完整，较为科学合理，针对性及可行性较强的得5分；

应急措施方案简单粗略，合理性、针对性及可行性一般的得2分；

其他情况不得分。

7.售后服务方案情况比较：（6分）

针对本项目制定的售后服务管理体系方案，包括售后服务人员、服务机制、响应时间、故障解决等内容的合理性、可行性。

售后服务方案详细完整，科学合理，响应时间迅速，可行性强的得6分；

售后服务方案较为详细完整，较为科学合理，响应时间较迅速，可行性较强的得4分；

售后服务方案简单粗略，科学合理性一般，响应时间一般，可行性一般的得2分；

其他情况不得分。

（三）响应单位专业程度和综合实力比较：31分

1.拟投入本项目的项目负责人具有船舶专业高级工程师职称的得3分，具有中级工程师职称的得2分，具有初级工程师职称的得1分，本项最高得3分。

2.拟投入本项目的其他技术人员（项目负责人除外）中具有船舶质检员或焊接与热切割作业或电焊工(三类)或二类轮机员或C级及以上验船师或电工(低压)作业证的，每提供一名得1分，本项最高得10分。同一人可重复计分，但最多计两项。

注：上述1-2项响应文件中提供人员对应证书复印件以及响应单位为其缴纳的最近一个月的社保证明复印件并加盖响应单位公章（如属退休人员则提供该人员与用人单位的用工合同）。材料未提供或提供不全或提供材料无法认定的，对应评分项不得分。

3.响应单位维修场地设备设施情况（5分）：

响应单位具有切割机、空压机、剪板机、喷枪、粱式起重机（门式行车）、角磨机（砂轮机）、焊机、喷砂机、喷涂机油漆废气处理装置（净化机）、橡胶气囊的，每提供一项得0.5分，最高得5分。

注：响应文件中提供设施、设备等采购发票复印件并加盖响应单位公章。材料未提供或提供不全或提供材料无法认定的，对应评分项不得分。

4.响应单位具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供一项得2分，最高得4分。

注：响应文件中提供证书复印件，同时需提供该证书在中国国家认证认可监督管理委员会网站https://www.cnca.gov.cn/上查询的页面截图加盖响应单位公章。材料未提供或提供不全或提供材料无法认定的，对应评分项不得分。

5.响应单位自2023年1月1日至今具有类似建造、修理或改造的船、艇业绩的，每提供一份得3分，最高得9分。

注：①时间以合同签订日期为准；②响应文件中提供对应合同复印件并加盖响应单位公章。材料未提供或提供不全或提供材料无法认定的，对应评分项不得分。

注：针对评分标准中评分的每一条，响应人在响应文件中均应提供清晰明了的相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

（全文完）