招 标 文 件

项目编号：JSZC-320922-ZAIX-G2026-0005

项目名称：2026年度滨海县浒苔绿潮前置打捞船舶组织及运输处置服务项目

滨海县自然资源和规划局

盐城载鑫项目管理咨询有限公司

2026年3月

总  目  录

# 第一章  招标公告

# 第二章  供应商须知

# 第三章  合同文本

# 第四章  采购需求

# 第五章  评标方法与评标标准

# 第六章  投标文件格式

# 第一章  招标公告

项目概况 2026年度滨海县浒苔绿潮前置打捞船舶组织及运输处置服务项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年4月13日9时00分00秒（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320922-ZAIX-G2026-0005

2.项目名称：2026年度滨海县浒苔绿潮前置打捞船舶组织及运输处置服务项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：680万元

5.最高限价：680万元

6.采购需求：根据自然资源部和省、市政府有关浒苔绿潮联防联控工作部署要求在浒苔绿潮形成的早期阶段，组织开展浒苔绿潮前置打捞，最大限度控制漂浮浒苔初始生物量，有效降低浒苔绿潮灾害的影响，需组织落实打捞船舶25艘(其中打捞渔船23艘（含机械化打捞船5艘），运输船2艘）及无害化处置服务等，具体详见招标文件第四章技术参数及要求。

7.合同履行期限：5月上中旬至7月上旬（根据采购人的具体要求为准）。

8.实施地点：采购人指定地点（滨海县翻身河渔港及打捞任务海域）。

9.质量标准：符合本项目的项目需求规定。

10.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定并提供以下材料；

①法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

②财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年无需提供），依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

④参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

⑤具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

②投标人必须为未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年4月13日9:00:00（北京时间）。

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注滨海县自然资源和规划局在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：滨海县自然资源和规划局

地址：滨海县东坎街道育才西路586号

联系人：张先生

联系手机号码：13805118672

2.代理机构：盐城载鑫项目管理咨询有限公司

地址：盐城市滨海县港城路358号华芳国际花园3号楼202室

联系人：南女士

联系方式：13770130866

3.项目联系方式

项目联系人：张先生、南女士

电　　 话：13805118672、13770130866

# 第二章  供应商须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.招标文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的供应商，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网、盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、投标函、开标一览表、其他证明文件等部分（格式详见招标文件“第六章  投标文件格式”）。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明供应商及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标报价

12.1本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：浒苔打捞所涉及的渔船租赁、人员劳务支出及其配套的设备、回港避风费（此项报价不得高于2600元/天/艘）、网包（每艘船自行配备足量网包）、挖机机械、保险（含商业保险）、劳保、交通、油耗、通讯、管理、利润、税金、培训费等工作所发生的全部费用等一切费用。

12.2报价注意事项：

12.2.1价格一律以人民币计算；

12.2.2供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦招标结束最终确定中标人，总价将包干，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

12.3本项目招标代理服务费参考【依据江苏省招标代理服务收费的指导意见-苏政采协[2024]20号文件标准收取】收取，由中标人代为支付给采购代理机构，中标人应在领取中标通知书前缴纳。

12.4供应商根据招标内容的要求准确报价，一经报出，不得更改。

12.5 中标人如果未能按合同、招标投标文件履约的，终止合同，履约保证金不予退还，并不支付服务期间的服务费用。采购人有权终止合同的履行，中标人应承担相应的完全责任，包括赔偿因此而给采购人及第三人带来的相应损失。

12.6由供应商自行根据采购人提供的招标文件及答疑文件等资料要求，并根据市场行情、结合自身公司实力、管理水平等因素，按要求的报价格式进行报价。中标后，执行其投标报价金额，其在招标范围内的漏项或缺项部分视为已包含在其投标总价中，结算时除变更外，一律不予调整中标价。

12.6.1只允许有一个报价，任何有选择的报价将被拒绝。

12.7现场踏勘要求：供应商均应自行到项目现场进行踏勘，充分了解项目位置、情况及任何其他足以影响承包价的情况，并将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后采购人可认为本项目可预见的所有费用已在投标报价中予以考虑。任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔将不被批准。

13.技术条款响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

13.1供应商需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 供应商应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14.3投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标的解释发生异议的，以中文文本为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

供应商可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。

21.3供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个供应商都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

27.5.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

28.2供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，采购人或采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2中标人应及时到招标代理机构领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

33.其他

33.1供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

33.2本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

33.3 本项目落实预付款制度，预付款比例为30%，支付预付款前，中标、成交供应商须先提供采购人认可的预付款同等金额银行保函。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

33.4 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例（本项目约定降低履约保证金比例为5%）。

33.5 本项目杜绝任何形式的挂靠,严禁分包。招标结束后,采购人将组织有关部门对中标候选人进行实地考察并履行约谈法定代表人的程序,如此时发现挂靠,则①取消中标候选人的中标资格；②追究其耽误采购人进场时间、各项费用损失之法律责任。如在合同签订后发现其挂靠,则①立即清退出场;②没收全部履约保证金;③承担采购人延期进场等一切损失;④上报财政主管部门,将其列入黑名单;⑤如因挂靠引起的诉讼,采购人有权拒绝支付剩余服务费用,有权扣除因诉讼引起的相关损失,并保留进一步诉讼的权利。

- 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订

盐城市政府采购合同（服务）（合同编号）

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据2026年度滨海县浒苔绿潮前置打捞船舶组织及运输处置服务项目公开招标的结果，为明确各自权利义务和有关事项，甲乙双方根据相关法律法规和招投标文件内容，签订合同如下：

一、项目概况：

1.1项目名称：

1.2项目内容：

1.3合同履行期限：

1.4 工作地点：

二、合同金额：

2.1 本合同金额为人民币（大写）：              （¥           元）。

2.2合同款指乙方完成本次投标2026年度滨海县浒苔绿潮前置打捞船舶组织及运输处置服务项目所需的一切费用，包括但不限于：浒苔打捞所涉及的渔船租赁、人员劳务支出及其配套的设备、回港避风费、网包（每艘船自行配备足量网包）、挖机机械、保险（含商业保险：船上作业人员保额不得低于80万元每人）、劳保、交通、油耗、通讯、管理、利润、税金、培训费等工作所发生的全部费用等一切费用，除合同价外，采购人不再支付其他任何费用。

2.3合同价格形式：

单价合同，合同单价包含的风险范围：合同单价不因人工、材料、机械台班价格涨跌、服务期及打捞工程量的变化而调整。

| 浒苔绿潮前置打捞船舶（据实计算） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 船舶数量（艘） | 次数/天数 | 综合单价/元 | 合价/元 | 备注 |
| 1 | 打捞渔船 | 23 | 700次 |  |  |  |
| 2 | 运输船 | 2 | 80次 |  |  |  |
| 3 | 回港避风费 | 25 | 10天 |  |  |  |
| 小计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |
| 浒苔无害化处置（据实结算） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 小时（计h） | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |  |
| 4 | 挖机（大） | 360 |  |  |  |  |
| 5 | 挖机（小） | 360 |  |  |  |  |
| 小计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |
| 总计/元 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

风险费用的计算方法：已包含在综合单价 。

- 合同价款最终按实际打捞天数、合同单价、考核标准结算。

- 以下是打捞船舶价格标准：

A打捞作业费：

| 序号 | 费用名称 | 工作天数 （天） | 船舶数量 （艘） | 合同单价（含税） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位 | 金额 |
| 1 | 打捞船作业费 | 1 | 1 | 元/次/艘 |  |
| 2 | 运输船作业费 | 1 | 1 | 元/次/艘 |  |

备注：

①打捞作业费合同单价包含完成出海、运输、装卸所需的船舶租赁、人工、网包（每艘船自行配备足量网包）、燃油、机油、各项材料、工器具、配件耗材、管理、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。

船舶租赁费用、海上船舶通信设备油耗、船员工资与伙食费等费用也包含在上述合同单价中；

项目负责人及调度人员工资包含在船员工资中，不予单列计算。

②打捞作业工作天数、打捞船舶数量按实结算；

③未出港船舶不计算打捞作业费，打捞作业费按首次出港时间开始计算。

B回港避风费：指为防御强风雨带来的不利影响，出海船只须回港或就近回港避风,做好防止船只碰撞措施或因甲方原因要求乙方回港所产生的费用，合同单价包含完成回港避风所需的船舶租赁、人工、燃油、机油、各项材料、工器具、配件耗材、管理保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用：

| 序号 | 费用名称 | 回港避风时间 （天） | 船舶数量 （艘） | 合同单价（含税） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位 | 金额 |  |
| 1 | 回港避风费 | 1 | 1 | （元/天/艘） |  |  |

C船员培训、保险、交通费（此项费用包含在A、B报价中）

| 序号 | 费用名称 | 单艘船舶人员数量 | 船舶数量 （艘） | 人数 | 合同单价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 | 8 | 1 |  |  |
| 2 | 人员培训 | 8 | 1 |  |  |
| 3 | 人员保险 | 8 | 1 |  |  |
| 4 | 人员来回交通费 | 8 | 1 |  |  |

上式中：A=打捞作业费， B=回港避风费，C=船员工资、培训、保险、商业保险：保额不得低于80万元每人、交通费。

双方约定，上述各单项费用均已经包含乙方为完成各项工作所需费用以及企业管理费、利润及税金。

三、承包人的义务

1、本协议签订后，乙方做好船舶的备航工作，至约定出航前，要确保船舶处于适航状态，协议履行期间，海上打捞作业、船舶航行及船员自身安全均由乙方负责。

船员已参加江苏省渔业互助保险协会保险并在保险期间内，所需费用已经计入投标报价。

2、乙方必须安排不少于8人/船开展浒苔打捞工作，其中：职务船员3人，打捞人员5人，所有船员需携带“四小证”，职务船员需携带职务船员证书并办理入航手续。

人员组成：符合《海洋渔业船舶职务船员最低配员标准》。

3、乙方船舶必须服从甲方的指挥和调度，在约定的时间赶到指定海域开展打捞工作，打捞到的浒苔 乙方须严格按照《2026年滨海县浒苔绿潮联防联控工作方案》进行浒苔处置；未经甲方的同意，打捞船舶不得擅自进（出）港。 乙方未按照《2026年滨海县浒苔绿潮联防联控工作方案》进行浒苔处置的，引起的责任和后果由乙方自己承担，与甲方无关。

4、乙方船舶必须严格遵守伏休管理制度，严禁浒苔打捞以外的其他生产行为。

5、乙方有关打捞作出要求详见《2026年盐城市浒苔绿潮联防联控工作方案》。

6、成交供应商在受托为采购人服务过程中，应采取安全防护措施和环境条件控制，使之符合相关法律法规、规范和标准要求。如若在服务过程中发生任何人身意外伤害和发生的费用采购人均不承担责任，一切责任和义务均由成交供应商自行承担。

三、发包人的义务

1、甲方为乙方协调船舶进出港事宜；

2、甲方对乙方浒苔打捞持续天数、打捞工作完成情况、浒苔打捞数量等进行现场随机抽查与确认，同时委托第三方在运输指定地点进行现场计量统计，相关记录作为付款与结算的依据。

四、服务期限

前置打捞时间计划为2026年5月上中旬至2026年7月上旬前，乙方须在2026年4月14日前按照投标文件中所载明的船舶向采购人提供打捞船舶名册，若乙方船舶不服从甲方调度，甲方有权随时终止乙方船舶打捞服务资格。

五、履约保证金：

5.1乙方交纳合同金额的10%人民币_________元作为本合同的履约保证金。

（备注：鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金）

5.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

5.3履约保证金的退还：

5.3.1方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

5.3.2时间：验收合格且采购人收到发票后10个工作日内。

5.3.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

5.3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

5.3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

六、违约责任：

6.1乙方不能提供服务（逾期超过2天视为不能提供服务），或服务不合格从而影响甲方按期正常工作的，应向甲方偿付合同价款20%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

6.2乙方逾期提供服务的，应在服务前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供服务，否则按照每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

6.3项目实施期间，乙方进场的项目经理与招标时，该单位所投的项目经理的名字应一致，如发现不一致情况，视乙方自行弃标，甲方有权与乙方终止合同。

6.4双方约定，因甲方原因造成暂停或终止出海作业：

（6.4.1）合同签订后，因甲方原因直接终止出海作业，甲方向乙方支付乙方的费用损失，乙方的费用损失仅包含相应数量的船舶租赁费用、人员工资，计算天数约定为3天；

（6.4.2）因甲方原因，甲方在合同履行期间提出终止出海作业的，甲方按发出通知后的3天时间内的应出海船舶数量、费用计算、支付乙方的费用损失，乙方的费用损失仅包含相应数量的船舶租赁费用、人员工资，计算天数为3天（不足3天的按实际天数计算）。

因甲方原因造成暂停或终止出海作业导致上述（6.4.1）、（6.4.2）费用之和的最高赔偿金额为10万元。

七、付款方式：

合同签定后7日内支付合同总价的30%作为预付款（中标人须提供合同总价30%的银行保函），中标人按照采购人要求进行服务，浒苔打捞工作全部结束后，按照考核要求经有权部门提供核查材料，根据审计结果按财政拨款时序一次性结清余款。（结算时，中标人须提供税务发票，收到发票后10个工作日内支付。）

八、其它约定：

8.1本项目招标文件和乙方投标文件系本合同组成部分，招投标文件没有规定或规定不明的，按本合同约定执行。

8.2如因受疫情等特殊情况影响，服务延迟或中断的，在合同总金额不变的情况下，应顺延服务期限。

8.3除非得到甲方的书面同意，乙方不得将全部或部分服务分包给他人。乙方擅自转包或分包的，甲方有权单方拒付服务费，并终止合同履行。

九、争议处理：

9.1本合同在履行过程中如发生争议，双方协商解决，如协议不成，任何一方均可向滨海县人民法院提起诉讼。

9.2如争议系一方违约造成的，另一方为主张权利所支出的包括律师代理费在内的一切经济损失均由违约一方承担。

十、合同生效及其它：

10.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

10.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

10.3 本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份、代理机构执一份。

委托人：      （盖章）               受托人：        （盖章）

法定代表人或                         法定代表人或

委托代理人：（签字或盖章）          委托代理人：（签字或盖章）

住所：                                住所：

开户银行：                            开户银行：

帐号：                                帐号：

电话（传真）：                        电话（传真）：

年   月   日                          年   月   日

附件：2026年度滨海县浒苔绿潮前置打捞船舶组织及运输处置服务项目考核服务内容

一、考核总则​

考核依据：本项目招标文件、投标文件、服务合同、省市县浒苔绿潮联防联控工作方案、海事/海洋/环保相关法规标准。​

考核对象：中标单位（乙方）。​

考核周期：服务期内日巡查、周通报、月考核、季结算、总验收；应急响应实行即时考核。​

考核方式：甲方现场核查、船舶定位轨迹核验、作业台账审核、无人机/视频抽查、第三方监测、群众与监管部门反馈。​

考核结果：与服务费支付、履约评价、违约处罚直接挂钩；实行一票否决（重大安全 / 污染事故、严重失信、拒不执行调度）。

- 考核内容与评分标准（总分 100 分）

| 考核内容 |  |  |  | 分值 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 船舶组织与运力保障（15分） | 船舶到位与合规 | 按合同约定数量、规格、时限足额投入打捞船/运输船；证书齐全有效（适航、船员、保险）。​ 出现调度缺船、船型不符、证书失效，每艘次扣2分；逾期到位每12小时扣1分。 | 5 |  |  |
| 2 |  | 船员与值守 | 持证上岗、定员足额、通讯畅通、服从现场调度；出现无证上岗、脱岗、通讯失联，每人次/每班次扣 2分；拒不听从调度扣3分/次。 | 6 |  |  |
| 3 |  | 设备完好 | 打捞、吊装、输送、消防、救生、油污回收设备完好，出现设备故障影响作业，每起扣2分。 | 4 |  |  |
| 4 | 前置打捞作业管控（25 分） | 作业时效 | 能够按指挥部指令及时到达指定海域巡查，发现30米以上条带状浒苔立即处置；出现延误到达、应打未打，每起扣2分。 | 8 |  |  |
| 5 |  | 打捞质量 | 启动阶段巡航里程与范围符合要求；集中阶段打捞量达到要求，普通船22吨、机械化船32吨；收尾阶段：普通船12吨、机械化船15吨；按照打捞阶段每日每艘打捞船巡查里程或打捞量达不到标准，每处扣2分；违规作业影响安全，扣3分/起。 | 12 |  |  |
| 6 |  | 作业效率 | 完成阶段性打捞量；出海天数、在航时长、打捞效能达标。未达标按规定扣1分/次；弄虚作假虚报量，扣5分/次并追责。 | 5 |  |  |
| 7 | 运输与中转管控（20分） | 转运时效 | 执行当日捞、当日运，最长不超过48小时转运；保障卸载点通畅、不积压。​ 超时积压、堵点影响效率，每班次扣2分；造成污染风险扣6分。 | 6 |  |  |
| 8 |  | 装载与航行 | 规范装载、稳性合规、不超高超载、不滴漏撒漏；安全航线航行。​ 违规装载、撒漏浒苔，每起扣2分；偏离安全航线扣1分/次。 | 4 |  |  |
| 9 |  | 中转交接 | 与处置利用点、打捞渔船精准交接；重量/数量确认准确、单据齐全、闭环可追溯。​ 交接不清、数据不符，每车次/船次扣 2 分；无单作业扣5分/次。 | 10 |  |  |
| 10 | 无害化处置与环保管控（16分） | 处置合规 | 处置机械调度响应及时，作业施工规范，设备运行正常；全程无害化处置/资源化利用处置；不随意倾倒、不填埋、不丢弃、不造成二次污染。​ 调度不及时到位扣2分/次，施工造成安全隐患4分/次，机械故障停机影响作业，扣2分/次，无持证驾驶员上岗扣2分/次；违规处置，扣4分/起并责令整改、承担清理费用。 | 8 |  |  |
| 11 |  | 防污染措施 | 配备油污/垃圾回收设施；船舶污水、油污合规处置。 未落实防污、违规排污，每起扣2分；引发环保投诉/处罚，扣5分。 | 5 |  |  |
| 12 |  | 作业场地保洁 | 作业后清理码头、船舶甲板；保持环境整洁。 未及时清理，每处扣1分。 | 3 |  |  |
| 13 | 安全管理与应急响应（12分） | 安全生产 | 落实安全责任制；无碰撞、搁浅、人员伤亡、火灾等事故。​ 一般安全事故扣3分/起；较大及以上事故一票否决。 | 6 |  |  |
| 14 |  | 应急响应 | 应急预案完备、安全培训到位；突发藻情、恶劣天气、险情及时响应。​ 响应迟缓扣2分/次；未启动预案、处置失当扣3分。 | 6 |  |  |
| 15 | 台账报表与信息化管理（12分） | 数据报送 | 日报、周报、阶段性总结、航次日志、打捞量、运输量、处置量按时准确报送。​ 迟报扣1分/天；漏报、错报扣2分/次。 | 6 |  |  |
| 16 |  | 档案管理 | 船舶、船员、设备、安全、环保、交接单据等档案完整可查。​ 档案缺失、不规范，每项扣 1分。 | 6 |  |  |
| 考核者： |  |  |  | 考核日期： |  |  |
| 加分项（最高加5分）​ 超额完成打捞任务、显著降低浒苔量，加1–3分。​ 创新工艺/装备提升效率，获主管部门认可，加1–2分。​ 应急处置突出、避免重大险情，加1–2分。 |  |  |  |  |  |  |

三、考核结果应用​

95分（不含）及以上：按照实际浒苔打捞量和补助后的结算金额按100%支付。​

85（不含）–95分（含）：按照实际浒苔打捞量和补助后的结算金额按90%支付。​

75（不含）–85分（含）：按照实际浒苔打捞量和补助后的结算金额按80%支付。​

75 分以下：按照实际浒苔打捞量和补助后的结算金额按50%支付。​

一票否决情形：立即终止合同，追究违约责任，列入不良记录。​​​

四、考核异议与复核​

乙方对考核结果有异议，可在3个工作日内提交书面申请；甲方5个工作日内复核并反馈。​

复核结论为最终结果，纳入结算与履约档案。​

五、附则​

本考核内容与招标文件、服务合同具有同等效力。​

甲方可根据藻情、上级指令动态调整考核重点与标准。​

未尽事宜按相关法律法规与联防联控要求执行。​

甲方（盖章）：__________       乙方（盖章）：__________​

日期：2026年__月__日​

- 项目需求

一、项目基本概况：

采购需求：根据自然资源部和省、市政府有关浒苔绿潮联防联控工作部署要求，在浒苔绿潮形成的早期阶段，组织开展浒苔绿潮前置打捞，最大限度控制漂浮浒苔初始生物量，有效降低浒苔绿潮灾害的影响，拟计划组织打捞船舶25艘(其中打捞渔船23艘（含机械化打捞船5艘），运输船2艘)。打捞船舶应为钢质，相关证书手续齐全；船长24米以上，主机功率180千瓦以上。配备吊机，并具有一定的浒苔堆放空间。打捞船舶必须配备渔信通、卫星电话等通讯工具， 必须能够及时报送文字、图片、视频等信息，确保全过程全范围保持通信通畅；运输船舶应为钢质，相关证书手续齐全，船长24米以上，主机功率180千瓦以上，配备浒苔称重计量设备（能够打印电子票据）、吊机以及渔信通、卫星电话等通讯工具，单次运输量不低于80吨/艘。也可选配大型驳船、散货船作为运输船，提高运输力。打捞船舶的人员须符合海上渔业作业人员相关规定要求。每条船舶安排人员8人，其中：职务船员3人，打捞人员5人。打捞人员配置须符合我国渔业船员管理有关要求，并参加统一组织的安全培训。

注：中标人在项目实施过程中须无条件服从采购人的具体工作安排并积极配合采购人的工作调度，一切以采购人的具体工作需求为准。

二、采购内容及要求：

2.1 目标任务

以习近平生态文明思想为指导，按照自然资源部和省、市政府有关浒苔绿潮联防联控工作部署要求，在县委、县政府的统一领导下，县相关部门和沿海镇区加强统筹协调，通过开展海上浒苔绿潮前置打捞，确保我县浒苔“少上岸、不成灾”；大力推进浒苔资源化利用，努力实现“变废为宝”。

2.2 总体部署

根据我省海域浒苔绿潮发生发展特点，结合往年浒苔打捞工作经验，分区域、分阶段实施打捞作业，具体打捞力量的部署，结合打捞期间的水文气象条件和浒苔绿潮实际分布作灵活调整。对海上打捞的浒苔，由运输船及时运输至资源化企业进行加工利用；对登滩浒苔及时运输至处置点进行无害化处置，防止形成新的环境问题。

2.2.1 区域设置

全县设置1个巡航区，负责Ⅳ巡航区。巡航区船舶巡航区域（坐标为E120°40'-121°10' 、N34°06'-34°30'）

设置预备打捞区：不包含在分区巡航区的区域范围内的海域区。初期打捞力量部署，根据浒苔绿潮发展情况和省市前置打捞联合指挥部的指示，随时组织力量投入开展打捞。

2.2.2 打捞力量

要求我县组织前置打捞船舶25艘，其中打捞渔船23艘（含机械化打捞船5艘），负责实施浒苔打捞作业；运输船舶2艘，负责打捞浒苔的运输。

（1）打捞船舶须具有打捞经验的海洋渔业船舶，船舶应为钢质，相关证书手续齐全；船长24米以上，主机功率180千瓦以上。配备吊机，并具有一定的浒苔堆放空间。打捞船舶必须配备渔信通、卫星电话等通讯工具， 必须能够及时报送文字、图片、视频等信息，确保全过程全范围保持通信通畅。运输船舶应为钢质，相关证书手续齐全，船长24米以上，主机功率180千瓦以上，配备浒苔称重计量设备（能够打印电子票据）、吊机以及渔信通、卫星电话等通讯工具，单次运输量不低于80吨/艘。也可选配大型驳船、散货船作为运输船，提高运输力。船舶检验证书等手续齐全有效。成交供应商须对其所提供的船舶安全负责，打捞期间造成的全部经济损失及连带责任，采购人不承担任何责任。

（2）打捞人员。打捞船舶的人员每条船舶安排打捞人员8人，其中：职务船员3人，打捞人员5人。打捞人员配置须符合我国渔业船员管理有关要求，并参加统一组织的安全培训。成交供应商须对其提供的人员人身安全负责，出海前须为相关人员办理商业保险（保额不得低于80万元每人），采购人不承担任何责任。投标人中标后须在2026年4月14日按照投标文件中所载明的船舶向采购人提供打捞船舶名册。

（3）船舶进出港须及时申报，严格遵守渔政部门相关管理要求。

（4）船只调度，成交供应商须严格遵守浒苔打捞指挥部的调度指令安排船只配合打捞工作，不得以任何理由拒绝安排或者擅自出海或者擅自作业。运输船需适时调整运输次数，保障当日打捞浒苔需及时清运。

2.3打捞时间

前置打捞（5月上中旬开始至7月上旬结束）：共分为三个阶段：打捞启动阶段、集中打捞阶段、打捞收尾阶段，实际打捞期间听从甲方安排。若成交供应商船舶不服从采购人调度，采购人有权随时终止成交供应商船舶打捞服务资格。

三、浒苔处置

2026年，我县浒苔处置全部实现无害化处置，其中海上打捞浒苔按照省市自然资源部门要求，运输至资源化利用企业加工，实现资源化利用；对登岸浒苔我县利用新滩盐场的闲置盐田，作为陆上集中处置点实行无害化处置，将登滩浒苔通过车辆运输到处置点，通过沥水、晾晒、压榨等方式进行脱水处理后，再进行无害化处置。

四、信息报送

打捞船舶中标单位，明确专人负责每日统计，汇总每日浒苔打捞出船次数、工作照片、及浒苔量，重点统计内容为：①打捞船舶每天在打捞前、后均应拍摄带有经纬度的甲板照片，便于省市县现场指挥部查看每天实际打捞量；②运输船必须配备电子称（可以打印电子票据），对接驳的每条打捞船浒苔进行现场称重，重量结果须经浒苔打捞船船长和运输船船长共同签字确认。③打捞船舶、运输船舶每天打捞结束时，做好计量统计工作，并及时上报；④资源化利用点接收量及无害化处置点人工机械使用量统计。在打捞渔船、运输船、转运码头、资源化利用点之间应建立相应交接清点流程，计量单位实行全过程核查，县现场指挥部派出监督人员进行监督抽查，以保证打捞统计数据的准确性。

五、考核管理标准

- 打捞渔船补贴主要由每日巡航打捞基本补助和计量补助两部分组成。具体请参考附件考核管理办法

六、打捞工具及网包要求

- 打捞船舶中标单位需自行配备符合定制规格的打捞工具，每条打捞船舶配备足量的网兜、吨包等浒苔装卸运输耗材，包干回收使用，相关费用由纳入投标总价。

- 注：5套机械化打捞设备由采购人提供使用，服务结束后采购人安排技术人员拆除回收。

七、无害化处置点服务要求

1.挖机2台（大挖机1台、小挖机1台）：挖机合格证、驾驶员操作证、挖机保险（须含意外险）。

①设备合规：手续齐全、年检有效、保险齐全，驾驶员持证上岗，24 小时可调度。

②工况适配：满足码头/岸线/堆场装卸、转运、堆垛、平整、应急清障作业，耐水、耐腐、适应高湿盐雾环境。

③作业能力：动作平稳、回转灵活、行走可靠，液压系统无渗漏，制动、灯光、警示装置完好。

④环保要求：尾气达标，无滴油漏水，配备油污收集；作业不扬尘、不污染岸线与水体。

⑤维保要求：每日班前检查、故障立即报修，不得因设备故障影响打捞转运链条。

2.按照工作方案要求，在陆上浒苔集中处置点安排适当的挖机和人工，组织开展浒苔无害化处置，通过沥水、晾晒、压榨等方式进行脱水处理后，再进行浒苔无害化处置。根据具体挖机台班情况支付费用。

| 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 服务数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大挖机 | 1.机型与吨位：20 吨级及以上，满足大批量浒苔装卸、堆高、倒运、场地整平。 2.作业功能：大船/车辆快速装载、高垛堆存、堆场压实、转运通道开辟。 3.斗容与属具：挖斗0.8～1.2m³，优先配备夹木斗/抓草斗/格栅斗（防漏料、提升效率）。 4.稳定性：配重充足、底盘稳固，重载作业不侧倾、适应码头/堆场重载工况。 5.效率要求：装车速度快、油耗合理、故障率低，保障转运处置不堵点 | 1台 |  |
| 2 | 小挖机 | 1.机型与吨位：6吨级及以下，适合狭窄区域、码头前沿、岸坡、堆场边角精细化作业。 2.作业功能：浒苔归堆、扒料、装车辅助、场地清理、排水沟疏通、应急清障。 3.斗容与属具：标准挖斗0.18～0.3m³，可配备抓斗 / 清扫属具更佳。 4.通过性：机身紧凑、转弯半径小，不破坏路面、码头面层及管线。 5.作业效率：连续作业稳定，无高温、无频繁熄火，满足高强度连续运转。 | 1台 |  |

八、合同履行地点

服务地点：采购方指定地点（滨海县翻身河渔港及打捞任务海域）。

九、付款方式

合同签定后7日内支付合同总价的30%作为预付款（中标人须提供合同总价30%的银行保函），中标人按照采购人要求进行服务，浒苔打捞工作全部结束后，按照考核要求经有权部门提供核查材料，根据审计结果按财政拨款时序一次性结清余款。（结算时，中标人须提供税务发票，收到发票后10个工作日内支付）。

十、特别说明：

1、报价含交付使用前一切费用。

2、本次招标不接受选择性报价。

3、资格后审：在评审时，对投标供应商的投标文件中资格性、符合性进行审查，确定供应商是否具备投标资格以及是否具备中标资格。

4、中标供应商如未能在规定时间内完成采购人指定的服务内容，采购人有权扣除履约保证金或要求提供同等数额赔偿。

5、对本项目供应商资格要求、项目需求等的质疑由采购单位负责答复；采购人具有项目的解释权。

6、成交供应商在受托为采购人服务过程中，应采取安全防护措施和环境条件控制，使之符合相关法律法规、规范和标准要求。如若在服务过程中发生任何人身意外伤害和发生的费用采购人均不承担责任，一切责任和义务均由成交供应商自行承担。

附件：考核管理办法

2026年度滨海县浒苔绿潮前置打捞船舶组织及运输处置服务项目船舶作业考核与费用结算管理办法

一、总则

1. 依据2026年省市县浒苔绿潮联防联控工作方案，结合滨海县实际制定本办法。

2. 适用范围：本项目所有普通打捞船、机械化打捞船、运输船及作业单位。

3. 结算费用构成：打捞费用=每日基本费用+计量奖惩费用；运输船按核定单价结算。

二、分阶段考核标准

1. 启动阶段（打捞渔船）：主要考核巡航里程，藻情上报等；不考核打捞量，服务过程按省厅制定标准执行（如省厅无具体标准以甲方具体要求为准），里程达标全额按照中标单价结算，里程不达标按照中标单价*80%结算。

2. 集中阶段：主要考核单船浒苔打捞量。普通船≥22吨、机械化船≥32吨，未达到计量标准，每少一吨扣减100元，每增加一吨奖补100元。（每日每艘打捞渔船奖补不超过1000元）。

3. 收尾阶段：主要考核单船浒苔打捞量。普通船≥12吨、机械化船≥15吨，未达到计量标准，每少一吨扣减100元，每增加一吨奖补100元。（每日每艘打捞渔船奖补不超过1000元）。

三、计量奖惩规则

1. 标准：100元/吨，超产奖励、欠产扣减。

2. 机械化船标准=普通船×130%。

四、运输船管理

1. 单价由本地综合核定，严禁超重，超重当日不予结算。

2. 按实际合规运载量据实结算。

五、结算要求

每日登记、每日核算、数据可追溯，本表为资金拨付唯一依据。

六、附则

本办法2026年执行，由滨海县自然资源和规划局解释，政策调整同步修订。

附表1

| 船舶编号 | 所属地区 | 船舶类型(普通/机械化) | 作业日期 | 作业阶段(启动/集中/收尾) | 当日实际打捞量(吨) | 政策标准 日打捞量(吨) | 达标判断 | 超出/不足量(吨) | 计量奖惩(100元/吨) | 当日实际补助总额(元) | 藻情上报情况 | 巡航执行里程 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

打捞船每日考核补贴表

附表2

运输船考核记录表

| 运输船编号 | 所属地区 | 作业日期 | 运输批次 | 实际运载量(吨) | 核定运载上限(吨) | 是否超重 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表3 ：

阶段考核汇总表

| 船舶编号 | 船舶类型 | 所属地区 | 考核阶段 | 作业总天数 | 达标天数 | 未达标天数 | 总打捞量(吨) | 总计量奖惩(元) | 综合考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%。

7.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

8.供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

9.本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

二、评标方法与评标标准

| 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 1.评标总价是指通过资格审查、符合性检查且实质性响应招标文件要求，经修正、落实政府采购政策功能扣除后的总价。 2.评标基准价=评标总价中的最低总价。 3.当投标人的评标总价等于评标基准价的得10分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：评标总价得分=（评标基准价/评标总价）×10分（计算结果保留2位小数，第三位四舍五入）。 | 10分 |
| 船舶配备 | 投标人配备不低于25艘钢质船舶、船长不低于24米，主机功率180千瓦以上打捞船： （1）提供捕捞船舶：不少于23艘（含机械化打捞船5艘）得满分40分。 （2）提供运输船舶：不少于2艘得满分5分。 备注：（1）投标人投标时可以提供自购自有船舶也可以提供租赁船舶，自有船舶投标时至少须提供（1）行政部门核发的《渔业船舶所有权登记证书》扫描件、（2）《国内海洋渔船安全证书》扫描件，租赁船舶至少须提供（1）行政部门核发的《渔业船舶所有权登记证书》扫描件、（2）《国内海洋渔船安全证书》扫描件、（3）船舶租赁协议扫描件。 （2）提供的船舶总数量低于25艘不得分；船舶主机功率、船舶长度、船体材质不符合要求的此项不得分，有关船舶主机功率、船舶长度、船体材质以每艘《渔业船舶所有权登记证书》记载为准，如《渔业船舶所有权登记证书》登记不清楚或漏项，则本项不得分。 （3）运输船舶要求须配备浒苔称重计量设备（能够打印电子票据），投标时须提供称重计量设备照片，如不提供照片本项目不得分。 （4）对已纳入打捞船黑名单，表现不佳消极怠工考核不合格的打捞船，不允许参加浒苔前置打捞工作。 （5）参加毛虾、银鱼、沙海蜇等休渔期专项捕捞的渔船，不得作为浒苔打捞船舶。 （6）有关船舶的其他要求还须满足《2026年盐城市浒苔绿潮联防联控工作方案》。 | 45分 |
| 业绩 | 投标人提供自2023年1月1日（以签订合同时间为准）以来，承担过类似浒苔绿潮前置打捞项目的，有一项得1分，本项最高得3分。 投标时提供中标通知书和合同扫描件，未提供或提供不全不得分。 | 3分 |
| 综合实力 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每有1项得2分，本项最高得6分。 投标时提供证书复印件及《国家认证认可监督管理委员会》网站（http://www.cnca.gov.cn）查询截图，未提供或提供不全不得分。 | 6分 |
| 项目技术复杂程度、重点、难点及其解决方案 | 根据投标人提供的针对本项目的项目技术复杂性、重点、难点及其解决方案进行评分，方案至少包括项目的（1）技术复杂性及其解决方案、（2）重点及其解决方案、（3）难点及其解决方案，方案全面优于本项目需求的得7分；方案基本符合本项目需求的得5分；方案低于本项目需求得3分；未提供不得分。 | 7分 |
| 应急方案 | 根据投标人提供的针对本项目的突发性事件(如自然灾害、临时任务等) 方案进行评分，方案至少包括项目的（1）应急人员配备、（2）应急设备、（3）应急响应时间、（4）处理预案等情况的应对能力，（5）切实可行并能按期完成任务；方案全面优于本项目需求的得14分；方案基本符合本项目需求的得12分；方案低于本项目需求得9分；未提供不得分。 | 14分 |
| 日常打捞保障方案 | 投标人需提供浒苔打捞保障方案，方案至少包括进度计划及其进度保证措施方案；各作业人员、机械投入方案等；针对各打捞船舶的考核管理办法和具体的实施方案，每日统计汇总各打捞渔船打捞量、藻情上报及处置、调度、航行里程等指标，对完成任务情况进行综合考核，确定下一阶段打捞任务，安排人员对每个船舶打捞浒苔进行称重、计数，并做好相关记录。方案全面优于本项目需求的得15分；方案基本符合本项目需求的得12分；方案低于本项目需求得9分；未提供不得分。 | 15分 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

（正或副本）

项 目 名 称：

招 标 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动证明文件

七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

八、法人授权书

九、投标函

十、中小微企业声明函

十一、残疾人福利性单位声明函

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、项目组成员一览表

十五、资格性审查响应对照表

十六、符合性检查响应对照表

十七、开标一览表

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

十九、其他材料（如有）

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

## 二、上一年度的财务状况报表

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年不需提供。）

## 三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：            。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

## 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动证明文件

声  明

我单位不存在：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：______________________

日期：______年    月    日

## 七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

## 八、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320922-ZAIX-G2026-0005   号2026年度滨海县浒苔绿潮前置打捞船舶组织及运输处置服务项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：  （手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单 位 地 址：

日       期：

九、投标函

致：滨海县自然资源和规划局

根据贵方的JSZC-320922-ZAIX-G2026-0005号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

我单位承诺合同履行期限：            ，服务标准：合格。

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地     址：

邮    编：

电     话：

传     真：

供应商开户行：

账     号：

日     期：______年____月____日

十、中小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加滨海县自然资源和规划局组织的采购编号为JSZC-320922-ZAIX-G2026-0005  ，2026年度滨海县浒苔绿潮前置打捞船舶组织及运输处置服务项目的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加滨海县自然资源和规划局单位的采购文件编号为JSZC-320922-ZAIX-G2026-0005   的2026年度滨海县浒苔绿潮前置打捞船舶组织及运输处置服务项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2.中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 投标分项报价表

- 投标人全称（加盖公章）：

| 浒苔绿潮前置打捞船舶（据实计算） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 船舶数量（艘） | 次数/天数 | 综合单价/元 | 合价/元 | 备注 |
| 1 | 打捞渔船 | 23 | 700次 |  |  |  |
| 2 | 运输船 | 2 | 80次 |  |  |  |
| 3 | 回港避风费 | 25 | 10天 |  |  | 此项报价不得高于2600元/天/艘 |
| 小计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |
| 浒苔无害化处置（据实计算） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 小时（计h） | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |  |
| 4 | 挖机（大） |  |  |  | 此项报价不得高于230元/时 |  |
| 5 | 挖机（小） |  |  |  | 此项报价不得高于120元/时 |  |
| 小计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |
| 总计/元 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

此表为固定格式，不可修改或添加。

法定代表人或授权代表签字：

注：1.投标总价指完成本次投标本项目服务所需的一切费用，包括但不限于：浒苔打捞所涉及的渔船租赁、人员劳务支出及其配套的设备、回港避风费（此项报价不得高于2600元/天/艘）、工具耗材、网包（每艘船自行配备足量网包）、挖机机械、保险（含商业保险）、劳保、交通、油耗、通讯、管理、利润、税金、培训等工作所发生的全部费用等一切费用，除合同价外，采购人不再支付其他任何费用。

1、船舶分项报价：

| 序号 | 名称 | 船舶数量（艘） | 次数/天数 | 综合单价/元 | 合价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打捞渔船 | 23 | 700次 |  |  |  |
| 2 | 运输船 | 2 | 80次 |  |  |  |
| 2 | 回港避风费 | 25 | 10天 |  |  | 此项报价不得高于2600元/天/艘 |

12.1分项明细报价：

A打捞作业费：

| 序号 | 费用名称 | 工作天数 （天） | 船舶数量 （艘） | 合同单价（含税） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位 | 金额 |
| 1 | 打捞船作业费 | 1 | 1 | 元/次/艘 |  |
| 1 | 运输船作业费 | 1 | 1 | 元/次/艘 |  |

备注：

①打捞作业费合同单价包含完成出海、运输、装卸所需的船舶租赁、人工、燃油、机油、各项材料、工器具、配件耗材、管理保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。

船舶租赁费用、海上船舶通信设备油耗、船员工资与伙食费等费用也包含在上述合同单价中；

项目负责人及调度人员工资包含在船员工、资中，不予单列计算。

②打捞作业工作天数、打捞船舶数量按实结算；

③未出港船舶不计算打捞作业费，打捞作业费按首次出港时间开始计算。

B回港避风费：指为防御强风雨带来的不利影响，出海船只须回港或就近回港避风,做好防止船只碰撞措施或因甲方原因要求乙方回港所产生的费用，合同单价包含完成回港避风所需的船舶租赁、人工、燃油、机油、各项材料、工器具、配件耗材、管理保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用：

| 序号 | 费用名称 | 回港避风时间 （天） | 船舶数量 （艘） | 合同单价（含税） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位 | 金额 | 此项报价不得高于2600元/天/艘 |
| 1 | 回港避风费 | 1 | 1 | （元/天/艘） |  |  |

C船员培训、保险、交通费（此项费用包含在A、B报价中）

| 序号 | 费用名称 | 单艘船舶人员数量 | 船舶数量 （艘） | 人数 | 合同单价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 | 8 | 1 | 8 |  |
| 2 | 人员培训 | 8 | 1 | 8 |  |
| 3 | 人员保险 | 8 | 1 | 8 |  |
| 4 | 人员来回交通费 | 8 | 1 | 8 |  |

上式中：A=打捞作业费，B=回港避风费，C=船员工资、培训、保险、商业保险：保额不得低于80万元每人、交通费。

注：1、本项目采用固定单价合同。综合单价是指投标人负责为完成本次评估工作所包括但不限于浒苔打捞所涉及的渔船租赁、人员劳务支出及其配套的设备、回港避风费（此项报价不得高于2600元/天/艘）、网包（每艘船自行配备足量网包）、挖机机械、保险（含商业保险：船上作业人员保额不得低于80万元每人）、劳保、交通、油耗、通讯、管理、利润、税金、培训费、招标代理服务费、投标费用、各类风险费、不可预见费及其他一切相关费用等所有费用，所有费用由中标单位支付。除中标价外，采购单位不再支付其他任何费用。

2、中标人收到中标通知书三十日内须凭中标通知书与招标人签订合同。

投标单位（加盖CA电子公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、项目组成员一览表

投标人全称（加盖公章）：

| …… |  |  |  | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  | … |

注:1、行数不够,自行添加

2、证明材料附后

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

投标人：（盖章）

日  期：

十五、资格性审查响应对照表

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件 |  |  |
| 2 | 财务状况报告（表） |  |  |
| 3 | 依法缴纳税收的相关材料 |  |  |
| 4 | 社会保障资金的相关材料 |  |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |  |
| 6 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 7 | 中小企业声明函 |  |  |
| 8 | 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标，否则相关投标均无效。 |  |  |
| 9 | 参加本次采购活动前3年，投标人必须为未被列入信用中国网站、中国政府采购网渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |  |  |
| 10 | 中小企业声明函 |  |  |

注：本表须明确填写并按招标文件要求提供材料，否则资格性检查无法通过。

投标人（加盖CA电子签章）：

日期：   年  月   日

十六、符合性检查响应对照表

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 |  |  |
| 2 | 其他实质性响应内容 |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |

注：本表须明确填写并按招标文件要求提供材料，否则符合性检查无法通过。

投标人（加盖CA电子签章）：

日期：   年  月   日

十七、开标一览表

供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：2026年度滨海县浒苔绿潮前置打捞船舶组织及运输处置服务项目

招标编号：JSZC-320922-ZAIX-G2026-0005

投标报价： 万元

日期：    年   月   日

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日

（此材料须签名盖章后放进投标文件中）

十九、其他材料（如有）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。