# 泰州市政府采购项目

# 竞争性磋商文件

(全流程电子化不见面开标）

项目编号：JSZC-321200-HLGS-C2026-0004

项目名称：人民广场步行道维修改造服务项目

# 采   购   人：泰州市市政园林事业中心

# 采购代理机构：江苏华仑工程项目管理咨询有限公司

2026年4月

目  录

第一章 竞争性磋商公告	2

第二章 供应商须知	6

第三章  采购需求	21

第四章  项目清单	27

第五章 评审方法与评审标准	28

第六章 合同文本	32

第七章 响应文件格式	36

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

人民广场步行道维修改造项目 的潜在供应商可在“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载磋商文件，并于 2026年4月28 日14点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321200-HLGS-C2026-0004

2.项目名称：人民广场步行道维修改造服务项目

3.预算金额：190万元

4.最高限价：187万元，各供应商的报价不得高于最高限价，否则作无效响应文件处理。

5.采购需求：原塑胶跑道面层以及步行道铺装拆除，新铺设20mm厚防滑塑胶跑道面层（质量需符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准），塑胶跑道基础修复加固，排水系统清淤疏通，破损盖板修复更换以及其他零星设施维修等（详见第三章采购需求）。

6.合同履行期限：合同签订后60天内完成并交付使用，具体按采购人要求执行。

7.本项目不接受联合体投标。

采购人有权在合同签订前对投标产品的响应情况进行验证，虚假应标将被取消中标资格，并由投标人承担相应法律责任。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求

本项目专门面向中小微企业采购。投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（三）本项目的特定资格要求：

1.若供应商为施工企业，应具有建设行政主管部门颁发的市政工程施工总承包三级（含）以上资质，并具有省部级行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证；若供应商为生产透气型塑胶面层或复合型塑胶面层以及硅PU面层材料的生产厂商，应持有符合GB36246-2018标准技术要求的证明文件（或证书）。

2.供应商提供的检测报告应全部满足第三章采购需求“（一）技术参数要求”中所有的指标要求，否则投标无效。

3.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

4.项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，包含但不仅限于以下情形：

①同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险；

②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；

③在其他单位担任法定代表人。

注：第（三）条3-4项评审方式为承诺制，如查实供应商在《承诺书》中虚假承诺，按弄虚作假处理。

5.供应商为拟派项目负责人缴纳的养老保险或其他证明材料。

①时间要求：近三个月（不含投标当月）任意一个月；

②证明材料要求：a.拟派项目负责人为在职员工的，提供由供应商为其缴纳的养老保险，应载明缴费单位名称、姓名、缴费时间，并盖有社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章；不能提供养老保险缴纳证明的高等院校、科研机构、军事管理机构、事业单位等的人员、须由所在单位上级人事主管部门提供相应证明材料）；

b.拟派项目负责人为退休人员的（不超过65岁），项目负责人执业资格证书须在投标单位注册并提供退休证明。

6.动态考核：评标当日，供应商为施工企业的投标所用资质核查结果为不达标的，视为供应商资质条件不符合国家有关规定，或不满足招标文件规定的资格条件。中标公示期间，中标候选人投标所用资质核查结果为不达标的，视为其资质条件不符合国家有关规定。动态监管不合格资质查询网址：

http://49.77.204.6:17001/Website/#/company/consCorpList

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）

3.方式：登录“苏采云”系统自行下载

4.售价：免费

四、提交响应文件截止时间

1.截止时间：2026年4月28日14点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”系统“开标大厅”

五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易中心一楼大厅6号窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏华仑工程项目管理咨询有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名称：泰州市市政园林事业中心

地址：泰州市海陵区海陵南路308号

联系人：马先生

联系方式：052386898701

2.采购代理机构信息：

名称：江苏华仑工程项目管理咨询有限公司

地 址：泰州市海陵区工业园区兴园路8号

联系人： 叶先生

联系方式：13775731750

# 第二章 供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2该项目代理费及其他相关费用由中标（成交）人支付，收费标准参考苏政采协【2024】20号文规定收费标准收取代理服务费，由中标（成交）人在领取中标通知书之前一次性支付，请供应商在报价时予以考虑。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商公告

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1响应文件的组成

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）供应商提供由会计师事务所出具的近两年中（2024或2025年度）任意一个年度的审计报告扫描件；其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交磋商响应文件截止时间前三个月中任意一个月份（不含磋商响应文件递交当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）拟投入本项目人员一览表；

（7）法人授权书；

（8）磋商响应函、磋商报价表；

（9）企业声明函；

（10）采购需求响应表

（11）承诺书；

（12）分项报价明细表；

（13）资格审查中所需要的其他资料及评审办法中所需的其他材料。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、分项报价表（如有）

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13、采购需求响应表

13.1供应商需对磋商文件中的采购需求逐项作出响应，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商有效期

16.1磋商有效期为提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、响应文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

23、磋商小组

23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的报价超过了采购预算（或最高限价）。

26.3.6不符合磋商文件（含第四章采购需求）中规定的实质性要求和条件的。

26.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）等规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

（1）使用谷歌、360等浏览器参与不见面开标及磋商环节。

（2）电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

（3）操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（4）未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

（5）被邀请参与磋商的供应商在“苏采云”系统“开标大厅”等候统一进行二次或终次报价，二次或终次报价等待时间为10分钟，未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

（6）被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

27.2评审方法

评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.3评审标准

27.3.1本项目根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，启动异常低价审查程序。评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%；

（2）投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%；

（3）投标(响应)报价低于采购项目最高限价50%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×50%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

27.3.2 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.3.3评标委员会成员在打分过程中不应当出现打分畸高畸低的情形，若出现评标委员会成员在主观分打分上和评标委员会总的平均分相比有明显畸高或畸低情形（偏离度达到±30%）的，需要现场由该评标委员会成员对本人的打分做出情况说明。

27.3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.3.5采购活动终止的情况。出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31、签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

34、落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的相关政策，商品包装和快递包装应符合文件要求。

35、按照《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》（财库[2023]7号）文件要求执行。

36、根据《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库[2020]123号要求，商品使用的塑料、纸质、木材等包装需达到环保要求。

37、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发[2025]34号)要求，本国产品价格评审优惠政策。（本项目不接受进口产品）

38、参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件，本项目采购标的所属行业为其他未列明行业。

# 第三章  采购需求

一、项目概况

为进一步提升人民广场整体环境品质，保障市民休闲活动的安全舒适性，拟对人民广场步行道实施维修改造。具体内容包括：原塑胶跑道面层以及步行道铺装拆除，新铺设20mm厚防滑塑胶跑道面层（质量需符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准），塑胶跑道基础修复加固，排水系统清淤疏通，破损盖板修复更换以及其他零星设施维修等。具体详见项目清单。

二、技术参数及施工要求

（一）技术参数要求（该项为实质性指标，不满足该指标投标无效）

1、塑胶跑道采用红色混合型颗粒面塑胶跑道，厚度20mm，其中17mm厚混合弹性层（内掺2-4mmEPDM颗粒）；3mm厚喷颗粒面层(1-3mmEPDM颗粒、每平方用量为1.2kg、含胶量不低于20%)。

2、塑胶面层成品有害物质限量、气味满足以下参数，提供具有“CMA 或 CNAS”资质的检测机构出具的符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告。

| 检测项目 |  |  | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有害物质含量 | 1 | 3 种邻苯二甲酸酯类 （DBP、BBP、DEHP）总和/（g/kg） | ≤1 |
|  | 2 | 3 种邻苯二甲酸酯类（DNOP、DINP、DIDP）总和/（g/kg） | ≤1 |
|  | 3 | 18 种多环芳烃总和/(mg/kg) | ≤50 |
|  | 4 | 苯并［a］芘/（mg/kg） | ≤1 |
|  | 5 | 短链氯化石蜡（C10-C13）/（g/kg） | ≤1.5 |
|  | 6 | 4,4′－二氨基一 3,3′－二氯二苯甲烷（MOCA）/（g/kg） | ≤1 |
|  | 7 | 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg） | ≤0.2 |
|  | 8 | 游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）/（g/kg） | ≤1 |
|  | 9 | 可溶性铅 /(mg/kg) | ≤50 |
|  | 10 | 可溶性镉 /(mg/kg) | ≤10 |
|  | 11 | 可溶性铬/ (mg/kg) | ≤10 |
|  | 12 | 可溶性汞/ (mg/kg) | ≤2 |
| 有害物质释放量 | 13 | 总挥发性有机化合物（TVOC）/（mg/（m2•h）） | ≤5 |
|  | 14 | 甲醛/（mg/（m2•h）） | ≤0.4 |
|  | 15 | 苯/（mg/（m2•h）） | ≤0.1 |
|  | 16 | 甲苯、二甲苯和乙苯总和/（mg/（m2•h）） | ≤1 |
|  | 17 | 二硫化碳/（mg/（m2•h）） | ≤7 |
| 气味 | 18 | 气味等级/级 | ≤3 |

3、塑胶面层成品物理性能满足以下参数，提供具有“CMA 或 CNAS”资质的检测机构出具的符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告。

| 序号 | 检测项目 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 19 | 冲击吸收，% | 35~50 |
| 20 | 垂直变形，mm | 0.6~3.0 |
| 21 | 抗滑值（BPN，20℃） | ≥47 |
| 22 | 拉伸强度，MPa | ≥0.5 |
| 23 | 拉断伸长率，% | ≥40 |
| 24 | 阻燃性能，级 | I级 |

4、塑胶面层非固体原材料中有害物质限量要求满足以下参数，提供具有“CMA 或 CNAS”资质的检测机构出具的符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告。

| 序号 | 检测项目 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 25 | 3种邻苯二甲酸酯类（DBP、BBP、DEHP）总和/（g/kg） | ≤1 |
| 26 | 3种邻苯二甲酸酯类（DNOP、DINP、DIDP）总和/（g/kg） | ≤1 |
| 27 | 短链氯化石蜡（C10-C13）/（g/kg） | ≤1.5 |
| 28 | 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg） | ≤10 |
| 29 | 挥发性有机化合物/（g/L） | ≤50 |
| 30 | 游离甲醛/（g/kg） | ≤0.5 |
| 31 | 苯/（g/kg） | ≤0.05 |
| 32 | 甲苯、二甲苯和乙苯总和/（g/kg） | ≤1 |
| 33 | 可溶性铅 /(mg/kg) | ≤50 |
| 34 | 可溶性镉 /(mg/kg) | ≤10 |
| 35 | 可溶性铬 /(mg/kg) | ≤10 |
| 36 | 可溶性汞 /(mg/kg) | ≤2 |

5、固体原料（颗粒）中有害物质限量、气味及高聚物总量要求，提供具有“CMA 或 CNAS”资质的检测机构出具的符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告。

| 序号 | 检 测 项 目 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 37 | 18种多环芳烃总和a/（mg/kg） | ≤50 |
| 38 | 苯并【a】芘/（mg/kg） | ≤1 |
| 39 | 可溶性铅/（mg/kg） | ≤50 |
| 40 | 可溶性镉/（mg/kg） | ≤10 |
| 41 | 可溶性铬/（mg/kg） | ≤10 |
| 42 | 可溶性汞/（mg/kg） | ≤2 |
| 43 | 高聚物总量/（%） | ≥20 |

注：提供的检测报告出具时间须在开标截止时间前一年内，检测项目及标准要求做好标注及对应序号，以便查询，上传的检测报告需清晰，如无法辨认后果供应商自行承担。

（二）施工要求

1、在原材料进入施工场地后，由第三方检测机构进行抽样检测，合格后方可进行施工，施工完成后成品由第三方检测机构再进行抽样检测。无论检测结果如何，所有费用均由成交供应商承担。如若检测结果不合格，采购人有权拒绝签订合同或中止合同。

2、在施工期间，成交供应商应对施工人员进行上岗安全培训和安全交底工作,做到规范施工，对整个项目的安全负全责。施工过程中应做好环境保护、防止扬尘等措施，由于成交供应商安全措施不力造成一切安全事故的责任和因此发生的费用，由成交供应商承担。本项目成交供应商应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。成交供应商必须成立项目安全管理小组，所有项目施工过程均必须有专职安全管理人员在施工现场，实施安全监督。

3、成交供应商应根据创建文明施工现场的要求，保证工地周围工程及设施完好。施工期间成交供应商必须服从采购人派出的项目管理人员和监理人员的指导、监督，项目竣工结束，成交供应商负责清运自身生活、改造拆除等建筑垃圾，保证场地整洁。现场临时设施及材料堆放等场地成交供应商自行解决，采购人不参与协调或提供，成交供应商必须服从采购人的统一安排。

4、施工现场内、外的临时交通安全设施设置方案须符合交警、城管部门的要求，施工车辆进出场地必须减速慢行，出入口必须有专人看护，确保出入口的交通安全，严防交通事故的发生。

5、供应商在磋商文件中承诺的项目班子主要成员、项目经理及相应资质的专业技术、管理人员未经采购人书面同意，不得调换和撤离，完全按项目进度及时到位。采购人有权要求成交供应商撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和项目质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员及项目经理，直至采购人满意为止。如项目经理及相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，采购人有权单方面终止合同。

6、所有施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省、泰州市相应地方规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行。

7、设备、材料要求：本次招标范围内的设备、材料均由成交供应商根据本磋商文件、施工图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管。相关材料须有产品合格证和质量保证书，符合节能、绿色环保要求和国家规定的技术标准。

8、成交供应商应对施工质量、安全全面负责，如因供应商原因造成质量、安全事故，供应商承担一切经济法律责任。

9、施工期间，成交供应商应无条件的接受采购人的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。

10、成交供应商发现设计文件和图纸差错的应当及时向采购人提出意见和建议，经采购人认可后方可进行修改。

11、成交供应商必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工程应在隐蔽前24小时前书面通知采购人委托的监理单位检查验收；本着谁施工谁负责产品保护，谁破坏产品谁赔偿的原则，成交供应商必须采取切实有效的成品保护措施。

三、报价要求

1、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商的最终总价为准，并修改单价。

3、成交供应商的二轮报价结算时各单价直接按照第一轮分项报价表同步下浮执行。

四、结算方式

1、结算依据：后期结算仅调整经采购人批准变更(包括增加施工内容或取消部分施工项目)的相应费用增减，具体调整方式为：

（1）涉及工程数量减少的，以实际减少数量为准，涉及工程数量增加的，以实际增加数量为准；

（2）凡涉及工程数量增减的，其价格按原清单报价进行费用的调增或调减，并按最终报价与首轮报价的折扣比例结算。

2、结算。最终结算时工程量按实际现场发生并经采购人确认的工程量为准，成交供应商在项目审计时必须按审计单位要求提供所有单据及资料，否则成交供应商自行承担相应责任。工程结算经审核后，核减额超过10%以上部分，审核费用由施工单位承担。

3、付款方式：项目竣工验收合格并经审计后，根据财政资金到位情况支付审计价的90%，余款于工程质量缺陷期（2年）满后，根据财政资金到位情况支付（无息）。每次付款前乙方应开具合法有效的票据，并按甲方要求履行付费申请手续，否则甲方有权延期付款且不承担任何违约责任。

五、其他要求

1.项目负责人及技术负责人不得擅自更换，否则采购人有权解除合同，成交供应商应赔偿采购人的损失；如有特殊原因确需更换，成交供应商应向采购人提出书面申请，采购人同意后方可更换。

2.本项目报价包含竣工验收前的一切费用，供应商不得改变表中项目名称、项目特征描述、计量单位、工程数量，如擅自调整将作无效响应文件处理。

3.健身步道铺设完毕15日后，采购方对现场步道抽样送检，检测结果以第三方权威机构检测报告为准，必须符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准要求。

4、履约保证金

履约保证金为成交价的10%，乙方应按甲方的要求支付。可通过转账、汇票、支票、本票、电汇、保证保险、保函等非现金形式。

5、质材要求

建议使用品牌：“同欣、长诺、盟多、纽威特”。

注：上述品牌是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌，并不是限制条件，各投标人投标产品的技术标准及品牌应相当于或优于技术参数中所提到的标准及采购人推荐的品牌，否则其投标可能被拒绝或评标时将被扣分。

样品参考图：

第四章 项目清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原塑胶跑道面层拆除 | 1、原塑胶跑道面层拆除； 2、其他：拆除厚度满足新建要求； 3、备注：包括但不限于人工拆除、搬运、清理、装车、外运并作环保处理，考虑二次搬运及周边场地保护等。 | m² | 4900 |
| 2 | 原步行道铺装及基层拆除 | 1、原步行道铺装及基层拆除； 2、其他：拆除宽度、厚度满足新建要求，宽度、厚度不足处挖土处理； 3、备注：包括但不限于人工、机械拆除、搬运、清理、装车、外运并作环保处理，考虑二次搬运及周边场地保护等。 | m² | 1040 |
| 3 | 新建园路基层及平石 | 1、基础夯实； 2、10cm级配碎石； 3、15cmC20商品砼，含模板； 4、60*20*12.5cm花岗岩平石（具体石材品种样式按建设单位要求）。 | m² | 1292 |
| 4 | 新铺设20mm厚防滑塑胶跑道面层 | 1、红色混合型颗粒面塑胶跑道，厚度20mm，其中17mm厚混合弹性层（内掺2-4mmEPDM颗粒）；3mm厚喷颗粒面层(1-3mmEPDM颗粒、每平方用量为1.2kg、含胶量不低于20%)； 2、具体参数要求详见招标文件要求，提供具有“CMA 或 CNAS”资质的检测机构出具的符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告。 | m² | 6040 |
| 5 | 排水系统清淤疏通 | 1、原排水系统管道疏通； 2、含检查井、雨水口内垃圾清理，破损井盖更换； 3、疏通及清理的垃圾装车、外运并作环保处理，考虑二次搬运及周边场地保护等。 | m | 2450 |
| 6 | 其他零星设施维修 | 1、清理至混凝土基层； 2、石材铺装部分：30-50厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层，铺装石材（现状石材保留利用，拆除后重新铺贴，破损部分更换），完成面同现状利于排水； 3、木地板部分：更换防腐木地板(杉木)，留缝8MM，自攻螺丝固定，油漆同现状； 4、破损盖板修复更换。 | m² | 109 |
| 7 | 更换（新增）座椅 | 更换（新增）部分座椅（式样、质量等，同广场现有3人座椅一致） | 张 | 20 |
| 8 | 原塑胶跑道基层修补、加固 | 原外圈塑胶跑道基础损坏、沉降、开裂处需修复、加固、喷涂及涂刷，包含垃圾外运、材料二次搬运及对周边场地保护等。 | m² | 300 |

备注：工程量以审计后的结果为准。

# 第五章  评审方法与评审标准

一、评标办法

1、本项目采用综合评分法，总分为100分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

## 2、评审时，对每个合格供应商的响应文件进行评分，对评委的评分进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个供应商的评审得分。（计算结果四舍五入保留两位小数）。

二、政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；本项目所属行业为其他未列明行业。

1、参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

2、参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（响应文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

3、参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

三、评分标准

评审内容及评分标准

| 序号 | 评分项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分 （25分） | 资格性审查和符合性审查合格且价格最低的有效报价为评标基准价，其价格分为25分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/最终磋商报价）×25分（小数点后保留两位）。 出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序： 1.投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%； 2.投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%； 3.投标(响应)报价低于采购项目最高限价50%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×50%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 |
| 2 | 业绩 （12分） | 投标供应商自2022年1月1日以来（以竣工时间为准）承担过塑胶跑道项目业绩的，每提供一个得3分，本小项最高得12分。 投标文件中应同时提供:①中标(成交)通知书(不含分包、直接发包通知书)，②合同，③竣工验收证明。业绩合同必须能够体现签订时间、服务内容等必须清晰完整。以上材料需提供原件扫描件并加盖公章，否则视为未提供。 |
|  | 人员配置 （7分） | 1.项目负责人（3分） 拟派项目负责人（限1人）。具有相关专业高级工程师职称的得2分；具有相关专业中级工程师职称的得1分；具有安全生产考核合格证书（B证）及以上的，得1分，本小项最高得3分。 2.施工人员（4分） 拟派项目组的成员（不含项目负责人）具有安全生产考核合格证书C证及以上的，每有1人得2分，本小项最高得4分。 注：须提供上述人员身份证、职称证书、资格证书以及供应商为上述人员缴纳的近三个月（不含投标当月）任意一个月养老保险证明作为得分依据。未提供的不得分。 |
|  | 质量体系 （3分） | 供应商或所投产品生产厂商提供有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书，每有一个得1分，本项最高得3分。 注：以上材料需提供原件扫描件并加盖公章，未提供或相关证书未在有效期内的不得分。国家认证认可监督管理委员会官方网站（网址http://www.cnca.gov.cn/）查询的网页截图。 |
|  | 服务承诺 （6分） | 本项目免费质保及维护期不少于2年，在此基础上，供应商承诺每延长一年免费质保及维护期得1分，即免费质保3年得1分，4年得2分，以此类推，8年得6分，本项最高6分。 |
| 4 | 方案及技术（47分） | 1、铺装方案及实施细则（8分） 主要从铺装实施方案、铺装关键技术及要点、铺装的工艺内容及合理性等方面进行评审打分。 （1）铺装方案详细完整、可行性强，科学合理、切实有效且能满足项目需求，得8分； （2）铺装方案可操作性较强，较科学合理的得5分； （3）铺装方案可操作性一般，内容科学合理性一般的得2分； （4）不提供或未按要求提供的不得分。 2、铺装资源配置及实施计划（8分） 主要从对劳动力、主要材料、机械及各种设备投入以及为完成该计划所制定的措施进行评审打分。 （1）可操作性强，内容描述详细合理的得8分； （2）可操作性较强，内容描述较详细较合理的得5分； （3）可操作性一般，内容描述合理性一般的得2分； （4）不提供或未按要求提供的不得分。 3、材料安全性及环保性措施（8分） 主要从产品的①无毒无害（颗粒、胶水）、②产品气味、③水性产品丙烯酸胶水、④产品的有害物质等方面，是否满足安全环保要求进行评审打分。 （1）能满足安全环保目标要求，整体方案科学合理、详实全面、有针对性，可行性强的得8分； （2）能满足安全环保目标要求，措施较为科学合理、较全面、可行性较强的得5分； （3）能满足安全环保目标要求，措施合理性一般、针对性及可行性一般的得2分； （4）不提供或未按要求提供的不得分。 4、质量保证体系及措施（8分） 主要从产品的①密度、②吸水率、③颜色保色性能、④温度变化、气候的老化等方面，是否满足质量目标要求进行评审打分。 （1）满足质量目标要求，整体方案科学合理、详实全面、有针对性，可行性强的得8分； （2）满足质量目标要求，措施较为科学合理、较全面、可行性较强的得5分； （3）满足质量目标要求，措施合理性一般、针对性及可行性一般的得2分； （4）不提供或未按要求提供的不得分。 5、安全文明施工措施（8分） 针对本项目提供的现场施工人员及进出人员的人身安全、现场作业安全、防火安全等方面进行评审打分。 （1）整体方案科学合理、详实全面、有针对性，可行性强的得8分； （2）措施较为科学合理、描述较全面、针对性及可行性较强的得5分； （3）措施合理性一般、针对性及可行性一般的得2分； （4）不提供或未按要求提供的不得分。 6、样品展示及工艺流程（7分） 根据供应商所投产品的品牌、型号（规格）、外形（样品图片）、整体效果图、产品材质、制作工艺、安装流程等说明进行评判打分，满分7分，每有一项不符合要求的扣1分，扣完为止。 注：所投产品的技术参数必须与提供相应投标产品厂家的宣传册/说明书/网络页面截图等证明材料一致。 |

注：供应商承诺所提供资料全部真实，如有伪造，一经造假行为，则供应商需要接受相关监管部门的处罚。

# 第六章  合同文本

人民广场步行道维修改造服务合同

采购人（以下简称甲方）：

供应商（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照   人民广场步行道维修改造服务   项目（项目编号：              ）采购结果签订本合同。

第一条  项目概况

1.项目名称：  人民广场步行道维修改造服务   项目；

2.项目范围：详见图纸及项目清单。

第二条  合同工期

计划开工日期：     年   月   日；计划竣工日期：     年   月     日；

工期总日历天数：    天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

第三条  合同价款及支付方式

1、本合同总价款

本合同总金额人民币                元（￥        元）（结算金额以审计后的结果为准）。此费用包含原步行道路面的铲除、平整、无害化处理、劳务、管理、材料、辅助材料、设施设备的安装、维护、施工、人工、机械、运输、装卸、仓储、垃圾清扫和搬运、有关部门的检测、检验、整改、验收、保险、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用。检测费由中标人承担（检测费含铺装前材料的送检、以及铺装过程中材料的抽检，至少两次）。乙方不得以任何理由要求甲方支付合同总价以外的任何费用。

2、合同价格形式：固定单价，最终结算时工程量按实际现场发生并经采购人确认的工程量为准，成交供应商在项目审计时必须按审计单位要求提供所有单据及资料，否则成交供应商自行承担相应责任。工程结算经审核后，核减额超过10%以上部分，审核费用由施工单位承担。

3、支付方式

（1）项目竣工验收合格并经审计后，根据财政资金到位情况支付审计价的90%，余款于工程质量缺陷期（2年）满后，根据财政资金到位情况支付（无息）；

（2）每次付款前乙方应开具合法有效的票据，并按甲方要求履行付费申请手续，否则甲方有权延期付款且不承担任何违约责任。

4、履约保证金

履约保证金为成交价的10%，乙方应按甲方的要求支付。可通过转账、汇票、支票、本票、电汇、保证保险、保函等非现金形式。

第四条  组成本合同的有关文件

本项目采购文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；

（2）技术规格响应表；

（3）投标承诺/服务承诺；

（4）中标通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第五条  权利保证

乙方应保证向甲方提供的服务不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条  质量保证

1、乙方应保证所提供的货物完全符合国家相关法律法规和质量标准的规定，不会有任何三无、假冒、伪劣或违禁、走私的物品。

2、乙方所提供货物的质量技术规格应与采购文件规定及投标或响应文件承诺的内容相一致；若技术规格中无相应说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

3、本合同项下货物的提供，应为完整产品及功能的提供。乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、技术规格和性能的要求；对于合同未有规定，应当符合通常的同类货物质量标准的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

4、除特别说明外，合同签订后60天内完成人民广场步行道维修改造，并交付使用，具体按甲方要求执行。工程质量缺陷期2年，在此期间，乙方提供免费维修保养服务。

第七条  验收

甲方成立验收小组，邀请第三方专业机构及专家按照采购合同的约定，对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。

第八条  履约保证金

1、乙方在签订本合同之日，应先行缴交履约保证金       万元；

2、如乙方未能履行合同规定的义务，给甲方造成损失的，甲方有权从履约保证金中取得赔偿，履约保证金不足垫付甲方损失的，乙方应予以补足；

2、履约保证金的有效期为该项目验收合格时止，甲方应在验收合格好后 7 日内退还履约保证金（无息退付），逾期退还应承担相应的违约责任。

第九条  工作要求

1、维护服务

（1）乙方必须无条件按照国家行业规范和甲方要求施工，严格把关，完成自检后及时报验，工作由甲方现场确认；

（2）如在维护过程中甲方要求使用新材料、新工艺、新技术等，乙方应积极配合，无条件地按照甲方的要求完成养修施工。

2、安全文明施工

必须严格按照相关规定执行安全文明施工（包含但不限于以下）：施工区域应设置明显的安全标志、夜间警示灯具；施工区域应按规定设置围挡；施工人员作业时要求统一着装；施工区域做到材料堆放整齐,易扬尘材料必须进行覆盖；要求做到工完、料净、场地清。

3、服务要求

（1）乙方负责维护管理过程中的一切安全责任，其中包括发生的一切工伤事故及工作人员的作业或非作业性的人身安全等责任；

（2）乙方必须按时发工资，聘用人员工资待遇不能低于当地政府的最低工资待遇标准（社会保险和意外保险另算），任何劳资纠纷全由乙方负责；

（3）乙方必须按法律、法规及有关政策为其服务人员购买社会保险、意外保险等相关保险；

（4）乙方必须执行国家劳动法的相关规定；乙方必须落实好安全生产的措施和配置安全作业的劳保用品；乙方的服务人员数量必须满足采购人的实际工作要求，且穿着统一标识的工作服。

（5）若因乙方违反安全规定、管理不善、操作不当或防护措施不到位等原因，导致发生安全事故，造成甲方、乙方及第三人遭受人身或财产损失的，乙方应承担全部法律责任和经济赔偿责任。

第十条　违约责任

1、乙方无法按要求完成服务的，乙方应向甲方支付合同总价款5％的违约金，同时甲方有权解除合同；

2、乙方逾期完成服务的，每逾期1天应向甲方偿付合同总价款0.5％的滞纳金，逾期超过10天的，甲方有权解除合同；

3、乙方所交付的项目不符合合同规定的质量标准的，甲方有权拒绝。甲方拒绝的，乙方应向甲方支付合同总价款5％的违约金，同时甲方有权解除合同；

4、因一方违约致使合同不能履行的，另一方欲终止或解除全部合同，应提前10天通知对方，方可终止或解除合同，由违约方承担违约责任；

5、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务（合同解除的除外）。

第十一条  合同的终止

1、乙方不得采取任何形式实施分包、转包、转让，凡违反此规定的，甲方将立即取消乙方的承包资格，终止合同的履行，由此产生的一切法律责任和经济损失由乙方承担；

2、如果乙方破产或无清偿能力时，甲方有权在任何时候书面通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经或将要采取的补救措施的权利；

3、合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益；

4、本合同正常履行完毕；

5、因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

6、任何一方行使解除权解除本合同的。

第十二条  争议解决方式

在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方应通过友好协商的办法进行解决。如协商不能解决，则向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十三条  合同生效及其他

1、本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力；

2、合同经甲方、乙方签字盖章，并由乙方向甲方交纳履约保证金后生效；

3、本合同一式肆份，以中文书写，甲方、乙方各执两份，具有同等法律效力；

4、如需修改或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，并签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同不可分割的一部分；

5、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释；

6、通用合同条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人：                               法定代表人：

委托代理人：                               委托代理人：

联系电话：                                 联系电话

年    月    日                            年    月    日

# 第七章  响应文件格式

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：  （加盖CA电子公章）

日     期 ：

响应文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、供应商提供由会计师事务所出具的近两年中（2024年或2025年）任意一个年度的审计报告复印件；其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交磋商响应文件截止时间前三个月中任意一个月份（不含磋商当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、拟投入本项目人员一览表

七、法人授权书

八、磋商响应函、磋商报价表

九、企业声明函

十、采购需求响应表

十一、承诺书

十二、分项报价明细表

十三、资格审查中所需要的其他资料

十四、评审办法中所需的其他材料（如有）

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、供应商提供由会计师事务所出具的近两年中（2024年或2025年）任意一个年度的审计报告复印件；

其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前三个月中任意一个月份（不含磋商当月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

六、拟投入本项目人员一览表

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 学历 | 所学专业 | 身份证号码 | 执业证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  | …… |  |  |  |  |

注：1、上表中行数不够可自加；

2、拟派人员符合评分办法中得分条件的，相关证明材料附表后。

供应商名称：        （加盖CA电子公章）

单位负责人或委托代理人（签字或盖章）：

日期:

七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        （项目编号）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

附：被授权人身份证

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日    期：

八、磋商响应函

致泰州市市政园林事业中心：

我方收到贵方编号     采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的报价。

- 我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的报价，总报价见《磋商报价表》。

- 我方愿意提供采购文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按采购文件中的规定，本响应文件报价的有效期限为报价截止之日起90天。

- 如果我方的响应文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成采购文件要求的所有工作内容。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

- 如果我方被确定为成交供应商，我方愿意按照要求缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行采购文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

邮箱：

磋商报价表

| 1 | 项目名称 | 人民广场步行道维修改造项目 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 项目编号 |  |
| 3 | 投标总报价 | 以苏采云系统中提交的最终报价为准 |
| 4 | 拟派项目负责人 | 姓名： |
| 5 | 合同履行期限 | 合同签订后60天内完成并交付使用，具体按采购人要求执行。 |
| 6 | 质量标准 | 合格 |

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：

- 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）   ，属于其他未列明行业 ；承建（承接）企业为   （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

注：

（1）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业﹝2011﹞300号）文件规定自行填写。

（2）本项目所属行业：其他未列明行业

（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位  是/否  为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业声明函（如有）

投标人提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

十、采购需求响应表

| 序号 | 采购需求 | 是否响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所有要求 | 全部响应 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

注：本项目详见第三章采购需求，本项目不接受负偏离，供应商本表中应填写采购需求全部响应。

供应商名称(盖法人章)：

法定代表人 (签字或签章)：

日期：   年  月   日

十一、承诺书

（供应商名称） 在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目人民广场步行道维修改造项目所提供的工程服务及货物不低于采购文件要求的标准；

2.在本项目的投标活动中，自觉遵守相关法律法规的规定，遵循诚实信用的原则。

3. 本公司（单位）具备履行合同所必需的专业技术能力。

4.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.本公司（单位）拟派的项目负责人未同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

6. 投标文件中所有内容均为我单位真实意思表达，且均已核实并保证真实有效。

7.无法律、法规及采购文件中规定的限制参加投标的行为。

8. 不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取成交。

9.不与采购人（采购代理）或其他投标人相互串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

10.公平竞争，不背后搞小动作，无恶意投诉、诋毁、排挤其他投标人的行为。

11.不向采购人（采购代理）或者评标委员会成员行贿、打招呼，以谋取成交。

12.成交后在采购文件规定的时间内依法与采购人签订合同。

13.不进行缺乏事实根据或法律依据的投诉。

14.我单位承诺响应采购文件所有内容。

15.我单位承诺如果服务过程中未按上述要求履行，我单位承担违约责任，双倍赔偿采购人损失，采购人可直接解除合同，并没收履约保证金。

16.符合采购公告中对供应商的资格要求。

17.如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

十二、分项报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 品牌、规格 | 生产厂家 | 相关要求 | 单位 | 参考 工程量 | 综合单价 （元） | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原塑胶跑道面层拆除 |  |  | 1、原塑胶跑道面层拆除； 2、其他：拆除厚度满足新建要求； 3、备注：包括但不限于人工拆除、搬运、清理、装车、外运并作环保处理，考虑二次搬运及周边场地保护等。 | m² | 4900 |  |  |  |
| 2 | 原步行道铺装及基层拆除 |  |  | 1、原步行道铺装及基层拆除； 2、其他：拆除宽度、厚度满足新建要求，宽度、厚度不足处挖土处理； 3、备注：包括但不限于人工、机械拆除、搬运、清理、装车、外运并作环保处理，考虑二次搬运及周边场地保护等。 | m² | 1040 |  |  |  |
| 3 | 新建园路基层及平石 |  |  | 1、基础夯实； 2、10cm级配碎石； 3、15cmC20商品砼，含模板； 4、60*20*12.5cm花岗岩平石（具体石材品种样式按建设单位要求）。 | m² | 1292 |  |  |  |
| 4 | 新铺设20mm厚防滑塑胶跑道面层 |  |  | 1、红色混合型颗粒面塑胶跑道，厚度20mm，其中17mm厚混合弹性层（内掺2-4mmEPDM颗粒）；3mm厚喷颗粒面层(1-3mmEPDM颗粒、每平方用量为1.2kg、含胶量不低于20%)； 2、具体参数要求详见招标文件要求，提供具有“CMA 或 CNAS”资质的检测机构出具的符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告。 | m² | 6040 |  |  |  |
| 5 | 排水系统清淤疏通 |  |  | 1、原排水系统管道疏通； 2、含检查井、雨水口内垃圾清理，破损井盖更换； 3、疏通及清理的垃圾装车、外运并作环保处理，考虑二次搬运及周边场地保护等。 | m | 2450 |  |  |  |
| 6 | 其他零星设施维修 |  |  | 1、清理至混凝土基层； 2、石材铺装部分：30-50厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层，铺装石材（现状石材保留利用，拆除后重新铺贴，破损部分更换），完成面同现状利于排水； 3、木地板部分：更换防腐木地板(杉木)，留缝8MM，自攻螺丝固定，油漆同现状。 | m² | 109 |  |  |  |
| 7 | 更换（新增）座椅 |  |  | 更换（新增）部分座椅（式样、质量等，同广场现有3人座椅一致） | 张 | 20 |  |  |  |
| 8 | 原塑胶跑道基层修补、加固 |  |  | 原外圈塑胶跑道基础损坏、沉降、开裂处需修复、加固、喷涂及涂刷，包含垃圾外运、材料二次搬运及对周边场地保护等。 | m² | 300 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | —— | —— | —— |  |  |
| 注：1.此价格为全费用价格，包含措施费、规费、税金等所有费用； 2.本分项报价表的“合计”应与“磋商报价表”的投标总价一致； 3.“品牌、规格，生产厂商”，如无可不填； 4.结算时以审计后的实际工程量结算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

十三、资格审查中所需要的其他资料

十四、评审办法中所需的其他材料（如有）