单一来源采购文件

项目名称：宿迁市政务服务中心企业服务智能体

项目编号：JSZC-321300-JZCG-D2026-0010

采购人：宿迁政务服务中心

采购代理机构：宿迁市公共资源交易中心

2026年4月13日

# 总  目  录

- 单一来源采购邀请………………………………2

- 供应商须知………………………………………4

- 采购需求 ………………………………………14

- 合同文本 ………………………………………19

- 响应文件格式 …………………………………31

- 单一来源采购邀请

宿迁市楚润数据集团有限公司：

受宿迁市政务服务中心的委托，宿迁市公共资源交易中心就宿迁市政务服务中心企业服务智能体(JSZC-321300-JZCG-D2026-0010)项目进行单一来源采购，欢迎符合相关条件的合格供应商参加采购活动。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321300-JZCG-D2026-0010

2.项目名称：宿迁市政务服务中心企业服务智能体

3.预算金额：324.695万元，最高限价：324.695万元

- 4.采购需求（简介）：人工智能充分赋能“宿企通”企业综合服务平台，实现政策精准推送、补贴免申即享，提升企业服务质效。具体详见采购需求。

- 5.合同履行期限：3年。其中合同签订后，在接到采购人通知的4个月内应完成系统的开发、测试工作，之后试运行3个月，试运行结束后系统正式上线运行。试运行期间应做好项目服务指南、用户须知、用户手册、使用说明书等材料文书的制作和培训。试运行结束进入运维期，运维服务期29个月。

### 二、合格单一来源供应商资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供协商及声明函）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目不接受 联合体参与单一来源采购活动。

（二）本项目的特定资格要求

无。

### 三、提交响应文件截止时间

2026 年4月14日14点30分（北京时间）。

### 四、本次单一来源采购联系方式

1.采购人信息

名 称：宿迁市政务服务中心

地 址：宿迁市洪泽湖路889号

联系人： 季红

联系方式： 0527- 84396763

- 采购代理机构信息

名称：宿迁市公共资源交易中心

地址：宿迁市洪泽湖路889号“便民方舟”2号楼

联系人：严函

联系方式：0527-84396035

### 五、其他

1.招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.质疑渠道：投标人登录“苏采云”系统“项目质疑申请”模块向采购人提出，质疑处理联系方式详见“采购人信息”；财政部门投诉受理电话：0527-84363063。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

6.本次单一来源采购不收取保证金。

## 第二章  供应商须知

### 一、总则

#### 1、采购方式

本次政府采购活动采取单一来源采购方式。

#### 2、合格的供应商

2. 1 满足采购文件中合格单一来源供应商资格要求的规定。

2. 2 满足本采购文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、相关费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 4.2代理费用收取方式及标准：本项目不收取代理费。

#### 5、采购文件的约束力

5.1 供应商一旦接收了本项目单一来源采购文件（以下简称“采购文件”）并决定参加单一来源采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束，并且视为自接收本采购文件之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

### 二、采购文件

#### 6、采购文件构成

6.1采购文件由以下部分组成：

（1）单一来源采购邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（6）响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制单一来源协商响应文件（以下简称“响应文件”），并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

#### 7、采购文件的澄清

供应商如果要求对采购文件进行澄清的，应在响应文件接收截止时间（以下简称“截止时间”）三天前，在“苏采云”系统通知采购代理机构。采购代理机构将在“苏采云”系统中对澄清要求予以答复。

#### 8、采购文件的修改

8.1 在截止时间前，采购代理机构可以以补充文件的方式对采购文件进行修改。

8.2采购代理机构有权按照政府采购的有关要求推迟截止时间。

8.3采购文件的补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

### 三、响应文件的编制

#### 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关采购活动的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、响应文件构成

供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、协商及声明函等部分。

11、证明供应商及响应标的符合采购文件规定的文件

11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及采购文件要求提交证明文件，证明其及响应标的符合采购文件规定。

11.2采购文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、分项报价表

12.1 供应商应按照采购文件规定格式填报分项报价表。

12.2报价货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对采购文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 供应商需根据采购文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 供应商需根据采购文件要求提供培训计划。

14.3 供应商需根据采购文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、协商及声明函

供应商应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写协商及声明函。

#### 16、单一来源采购有效期

单一来源采购有效期（以下简称“有效期”）为采购代理机构规定的响应文件接收截止之日后三十（30）天。有效期比规定期限短的将被视为未响应采购文件要求而予以拒绝。

#### 17、有效期的延长

在特殊情况下，采购代理机构于原有效期满之前，可向供应商提出延长有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃单一来源采购活动，同意延长有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、响应文件的递交

#### 18、电子响应文件的递交

供应商应当按照《操作手册》规定，在截止时间前，制作并上传电子响应文件。

#### 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于单一来源采购邀请中规定的截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间以延长后新的截止时间为准。

#### 20、响应文件的拒收

采购代理机构拒绝接收在其规定的截止时间后上传的任何电子响应文件。

#### 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

供应商可在截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在截止时间至有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

### 五、响应文件的解密与评审

#### 22、响应文件解密

供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

#### 23、单一来源协商小组

23.1单一来源协商小组（以下简称“协商小组”）由政府采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2协商小组应当按照客观、公正、审慎的原则评审供应商的响应文件，并与供应商协商采购标的的价格。

24、单一来源协商过程的保密与公正

24.1协商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审、单一来源协商情况以及在过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在协商过程中，供应商不得以任何行为影响协商过程，否则将会导致其响应文件被拒绝。

#### 25、评审及协商过程中的澄清

25.1项目评审及协商过程中，协商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，协商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”平台中提交“澄清响应函”并盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到协商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

#### 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由协商小组依据法律法规和协商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加单一来源协商的资格。

协商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备协商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据采购文件的规定，由协商小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对协商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，协商小组将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，协商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在正式进行协商之前，协商小组将首先审查响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务。重大偏离由协商小组按照少数服从多数的原则认定。协商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应采购文件的情形

26.3.1供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照采购文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合采购文件中规定的实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而协商供应商所协商产品不在强制采购范围内的。（采购的产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照协商文件要求盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，协商小组将予以拒绝。

26.6供应商在项目评审及协商全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及协商小组联系。

#### 27、单一来源协商及成交原则

27.1单一来源协商

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，协商小组将通过”苏采云”平台与其就采购标的的价格、服务等内容进行单一来源协商。

27.1.2供应商应当在“苏采云”平台中以书面形式对协商过程中做出的承诺与澄清进行确认，并在协商小组规定的时间内完成最后报价。

27.1.3供应商的最后报价在响应产品数量没有增加，配置、服务没有重大提高的情况下，一般不允许高于第一次报价（即单一来源协商分项报价表中的报价）。否则，协商小组有权拒绝该最后报价并不再给予报价机会。

27.2成交原则

协商小组根据政府采购相关法律、规章的规定，在供应商的响应情况能保证采购项目质量且最后报价合理的基础上确定其为成交供应商。

27.3单一来源协商终止情形处理

出现下列情形之一的，采购代理机构将终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

27.3.1 因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；

27.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.3.3供应商最后报价超过采购预算的；

27.3.4供应商的技术方案、服务承诺、商务条款等不能满足采购人或协商小组的要求；

27.3.5 法律、法规、规章规定的其他应当终止的情形。

### 六、成交

#### 28、确定成交供应商

28.1协商小组根据协商情况编写单一来源评审报告，推荐成交候选供应商。

28.2 采购人根据协商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。

28.3 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被协商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

成交供应商被取消成交资格后，采购代理机构有权重新组织采购。

#### 29、质疑处理

29.1供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从采购结果公布之日起七个工作日内，登录“苏采云”系统，从“项目质疑申请”模块向采购人提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。

29.2 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加协商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、盖公章。

29.4采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

#### 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。成交供应商可自行下载打印《成交通知书》，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 31.签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起十五日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2采购文件、成交供应商的响应文件及协商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.4采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

32、履约保证金

不收取履约保证金。

#### 33、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

## 第三章 采购需求

以下需求内容及要求为最低要求，不接受负偏离，响应文件中提供全部响应要求的承诺函电子件（加盖公章，承诺函格式附后），否则按无效标处理。

- 项目背景

- 根据市政府办的要求，鼓励通过人工智能赋能各类政务服务，实现政务服务提档升级。人工智能充分赋能“宿企通”企业综合服务平台，实现政策精准推送、补贴免申即享，提升企业服务质效。

- 当前，政务服务与利企惠企领域的AI智能体赛道，已在国家及省市“人工智能+”行动政策牵引下形成成熟完善、充分竞争的市场供给体系，产品技术迭代快、政务场景适配度高、项目交付体系健全，全面覆盖本项目从企业服务数据底座、政企多场景智能体矩阵、产业态势感知到现有政务平台无缝对接的全维度建设需求，市场供给能力完全匹配本项目建设目标与采购要求。

- 项目内容

（一）构建企业服务智能数据底座

1.多源数据采集汇聚

需要进行企业数据采集汇聚，整合重点产业链企业信息及各部门涉企核心业务数据。数据来源依托相关部门、企业及第三方平台等，通过 API 接口、文件传输、数据库直连等方式实现数据对接，并按照数据更新频次及业务应用需要，以实时、定时或按需方式归集至指定数据资源库，确保数据采集规范、汇聚高效、管理统一、供给可靠。

2.归集库建设

建设适配多渠道的数据专属归集库，完整保留数据原始格式与原始信息，建立规范的数据存储生命周期管理机制。采用多副本冗余存储技术，保障数据存储安全可靠。3.主题库建设

以归集库原始数据为基础，开展数据清洗整合与关联分析，围绕核心业务场景构建多领域主题数据库。实现企业全生命周期数据、重点产业链数据的统一管理与深度融合应用，建立主题数据动态更新机制，依托统一关键字段实现跨主题数据关联比对与共享查询。

4.专题库建设

按照“横向覆盖全领域、纵向贯通各层级”的建设原则，结合政府治理、产业监测及经济分析实际需求，构建指标体系完善、分类科学的专业化专题数据库，包括但不限于市场主体发展专题库、经济运行指标专题库等，为精准分析、科学决策提供专题化数据支撑。

（二）智能体服务矩阵

智能体服务矩阵基于复用市政务人工智能底座核心功能开发实施，依托底座提供的统一算力服务、多源数据安全治理与标准化接口服务，以及智能体开发平台，构建平台智能体服务矩阵应用支撑体系。在模型接入层面，基于底座的模型管理与调用能力，平台接入主流国产大模型，形成优势互补的“模型超市”，通过底座统一API实现多模型协同调用。基于底座，上层开展赋能企业服务与政府治理的智能体应用场景开发。包括如下：

1.智能问答助手

搭建覆盖宏观经济、政策法规、产业链动态、企业基础数据等领域的知识库，面向政府、企业等各类场景，提供智能问答服务。支持用户通过自然语言提问，系统精准解析用户核心诉求，快速输出准确的应答内容，提升政企办事效率，降低咨询沟通成本。

2.科研资源咨询

整合区域内科研资源，搭建企业与科研力量的规范化对接桥梁，助力政企科研协同。企业可通过智能问询机器人，精准录入技术攻关难题、研发方向等需求，系统依托大模型技术解析需求要点，结合整合的科研资源库（含专利信息、行业专家、科研机构等），智能推荐适配的解决方案或合作对象，并提供标准化对接渠道及流程建议，确保对接工作务实高效。

3.拓客咨询

基于产业链图谱与企业档案库，为企业提供精准化潜在客户、供应商推荐服务。支持企业入目标合作伙伴的核心特征，系统通过智能比对、多维度分析，筛选出符合条件的潜在伙伴名单，同步分析合作可行性及提供合作路径建议，助力企业高效拓展合作渠道。

4.供应链对接

依托全域企业数据，推动产业链上下游企业协同发展。基于产业链图谱、供应链图谱，整合区域内外优质企业资源，建立供应链对接机制，针对企业供应链采购、供应等需求，进行精准匹配与规范化对接，保障供应链稳定畅通，提升产业链整体效能。

5.政策匹配推送

建立政策库与企业信息库，实现政策与企业的自动比对、精准匹配。系统根据企业注册信息、经营状况、发展需求等，与政策库中各项政策信息进行量化比对，计算匹配度，输出标准化匹配概述（含推荐政策名称、预估扶持资金、匹配度百分比等核心信息）及详细匹配政策列表，助力企业精准享受政策红利，提升政策落实效率。

6.优企识别助手

构建高成长企业识别模型，支持部门根据企业培育目标，合理配置培育指标及判定规则。系统基于企业全息档案、标签数据，通过模型自动对企业进行量化评分、排序，筛选出符合培育条件的企业名单。基于识别结果，辅助部门对企业进行分类管理。7.科创帮扶对接

整合知识产权、科研资源、技术服务等数据，为部门推动企业与科研力量对接提供坚实支撑。依托大模型技术，归集企业创新研发、技术攻关等诉求，匹配对应的科研力量、技术资源及服务机构，助力企业提升科技创新能力。

（三）企业智能全息档案

1.基础档案

构建覆盖企业全生命周期、多维度的企业全息档案，整合各类涉企数据资源，形成完整的企业全景视图；同步绘制企业画像，识别企业核心特征、经营状况及发展需求等。

2.成长档案

记录企业近三年营业收入、资质认定等成长数据，建立企业发展时序图谱，呈现企业发展轨迹、成长规律及发展潜力，为企业培育、产业分析提供数据参考。

3.服务档案

整合企业政策申报记录、政策补贴领取情况、政府帮扶对接记录、产学研合作经历、投诉举报受理与处理结果等相关信息，反映政府服务落实情况及企业与政府的互动成效。

4.评价档案

包括企业自身评价、行业协会评价、各类荣誉获奖情况、行政处罚记录等相关信息，构建企业综合评价体系，客观反映企业综合实力、经营水平等。

（四）产业态势感知

1.产业运行“一张图”总览

基于多源数据融合可视化技术，实现产业全局态势直观呈现。以市级地图为核心载体，动态展示各区县产业发展热度、产业链完整度分布；通过仪表盘滚动产业运行关键指标，清晰呈现核心数据变化；借助关联图谱直观示意产业链与供应链联动关系，助力相关部门快速、全面掌握产业发展全貌及动态变化。

2.产业运行深度监测

围绕产业链供应链运行，开展多维度、细颗粒度监测。通过产业链健康度监测板，展示产业链上下游构成、核心企业带动效应及产业集群化发展水平；聚焦企业群体活力监测，科学分析区域内各行业企业集聚特征、规模结构分布及发展活力状况，为产业培育、企业服务提供数据依据。

3.产业风险预警与处置

聚焦产业安全防控需求，构建智能化风险预警与处置体系。通过规则引擎自动监测产业运行中的关键风险点，针对企业迁移风险，一旦捕捉到风险苗头及时预警。预警信息统一汇聚至管理中心，支持预警名单导出。

4.产业服务与规划赋能

基于企业集群集聚需求、供应链关联信息，科学辅助重点招商领域、目标企业类型，梳理本地产业适配优势，为招商工作提供指引。

（五）企业景气分析与趋势预判

1.全景概览

聚焦全市经济运行核心情况，通过多维度可视化呈现，为政务决策提供数据支撑，具体如下：

（1）核心指标展示：呈现全市关键经济指标实际达成情况，清晰标注各指标环比、同比变化幅度，同步对比指标临界值，明确指标达标状态，便于快速掌握经济运行核心态势。

（2）区域分布视图：以全市行政区划地图为基础底图，可视化呈现各区县重点企业景气度分布、样本企业数量分布情况，支持下钻查看各区县详细数据，实现区域经济情况精准把控。

（3）行业对比视图：通过柱状图直观展示不同行业在生产、订单、就业等核心维度的指标对比结果，清晰呈现各行业发展差异。

2.数据联动分析

为满足多维度分析需求，支持用户自定义分析维度，可自由组合如“区域+行业+指标+时间”等维度，系统自动生成交叉分析表，清晰呈现不同维度下数据的关联关系，提升数据分析的针对性和高效性。

3.异常预警模块

立足工作需求，建立科学的异常数据预警机制，通过红色告警图标、弹窗提示等直观方式，推送异常数据信息，明确标注异常发生区域、涉及行业、具体异常指标及异常等级，便于及时发现问题、快速处置。

（六）培育企业智能监测

1.培育企业数据整合

建立协同企业培育库，整合各相关部门的培育企业名单，系统汇聚企业成长历程、创新能力、服务保障等多维度数据，规范数据采集、审核、更新流程，构建动态可追溯、信息可共享的培育企业数字档案。

2.企业画像与指标动态评价

为培育企业构建可视化画像，依据相关认定标准，科学预设核心评价指标、评分标准及达标阈值。基于实时更新的企业数据，实现评价分数自动核算，通过雷达图直观展示企业当前发展状态与认定目标的差距，建立常态化动态评价机制。

3.培育监测与主动服务推送

搭建企业培育动态监测体系，持续跟踪企业各项指标评分变化情况。当企业指标接近下一层级认定标准时，系统自动向企业移动端推送达标提示、认定流程指引及适配扶持政策，提升企业申报效率；针对监测中识别的企业发展短板，推送短板预警及改进建议，助力企业查漏补缺、提升核心竞争力。

4.协同培育管理总览看板

建设可视化协同培育管理总览看板，动态展示全市培育企业总量、梯队分布、指标达标情况及发展变化趋势。支持按区域、产业、培育阶段等多维度钻取分析，呈现企业培育工作成效，为资源优化配置、培育策略调整完善提供的数据支撑。

（七）标签管理

1.标签分级分类管理

构建多维度、多层级标签体系，覆盖企业经营状况、人才储备、创新能力、产业定位、政策适配性等核心维度。制定统一、规范的标签命名标准、编码规则及赋值标准，建立健全标签审核机制，确保标签体系的标准化、规范化、可控化。

2.自定义标签

支持用户在现有标签体系内新增标签类别及子标签，可自定义标签名称、赋值规则与数据来源。自定义标签可关联企业档案及相关业务数据，支持自动赋值	手动赋值两种模式，可根据管理需要切换标签启用状态，并按用户角色配置标签管理、查看、编辑等权限，满足不同场景下的个性化标签管理需求。

3.智能打标

构建贴合场景的智能打标模型，实现对海量企业数据的自动化、批量化标签赋值。建立标签动态更新机制，同步企业注册信息、资质信息、经营数据、履约情况等相关数据变化，自动刷新对应标签状态，确保标签信息的实时性、准确性。

4.基础标签与特色标签

构建基础标签与特色标签双层分类体系。基础标签涵盖产业类型、产业链定位、主营产品、营业额等级、成立年限等通用属性维度。特色标签在基础标签之上，拓展供应链关联、知识产权状况、企业关联关系、产学研合作院校等特色属性维度，为开展深度企业分析、精准惠企服务提供数据支撑。

（八）惠企政策服务（移动端）

1.整体页面设计

整体页面以“智能引导+高效服务”为核心，采用清晰的层级布局适配移动端操作场景。包含顶部定位区、智能数据看板、智能搜索栏、筛选区、政策列表区、底部导航栏等模块，实现功能聚焦与用户粘性提升。

2.企业画像

引导企业规范完善核心信息，优化精简填写流程，减少企业操作负担。通过设置标准化、规范化字段，确保企业信息数据真实、规范、有效，为后台算法匹配提供可靠数据支撑，实现“企业找政策”向“政策找企业”的精准转变。

3.综合搜索

支持国家级、省级、市本级及各区县的多层级地区筛选，覆盖政策名称、关键词、适用行业等多维度检索，兼容模糊搜索，降低企业检索门槛，便于企业能够快速找到适配自身的政策信息。

4.政策专栏

整合政策全生命周期服务，包含智能筛选、分层展示、个性化订阅与关注、结构化摘要、政策收藏与管理等功能，为企业提供一站式政策查询、跟踪体验。

5.政策互动

集成政策阅读量、点赞量、收藏量等数据统计功能，以图标+数字的形式在政策卡片上直观展示，既便于企业快速判断政策热度与参考价值，也为平台运营优化、政策精准推送提供数据支撑。

6.移动端智能体

以“机器人”图标为载体，提供 7×24 小时全天候智能政策问答服务，可快速响应企业关于政策适用条件、申报流程、材料要求等常见咨询，有效提升企业服务响应效率与即时性。

7.后台管理

提供政策信息录入、批量导入、审核发布、上下架管理功能；支持管理员角色划分与操作权限精细化配置；可自定义主题订阅关键词与智能推送规则，实现移动端政策内容规范运营、高效管理。

（九）惠民政策服务

依托“宿心办”平台建设惠民政策服务模块，规范开展政策服务公示与公开。在专题首页设置政策发布专区，实时展示政策动态，统一呈现政策原文及相关解读。

1.整体页面设计

整体页面采用简洁、层次分明的布局，适配移动端操作场景。包含政策筛选区、政策列表区、底部导航栏等模块，结构规整、交互直观，便于用户快速定位、查阅与操作。

2.政策搜索

支持惠民政策搜索功能，可通过政策名称、关键词、核心内容等多维度快速检索，实现政策快速搜索，提升政策查询效率。

3.诉求上报

支持江苏12345热线民声智慧听一体化服务平台诉求上报功能，搭建移动端市民反馈与诉求处置中心，建设诉求上报和评价回访功能。用户可通过文字描述、图片上传等多种形式，便捷提交政策咨询、办事求助、困难申报、意见建议等各类诉求。

4. 后台管理

为管理人员提供独立的后台管理系统，具备完善的权限管控与内容运营能力。支持政策信息的录入、编辑、审核、发布、上下架及版本管理等操作，可对政策事项进行批量处理与历史版本追溯。支持自定义创建管理员、编辑员、审核员、诉求处置员等多类角色，可灵活配置各角色的操作权限与数据访问范围，实现分级分权管理。

（十）第三方系统对接

构建跨平台、一体化系统对接体系，实现包括但不限于宿心办、苏服办等平台深度互联互通，建立统一身份认证体系，支持用户账号、权限及身份信息等跨平台互认互通。同步完成与市公共数据平台对接，实现业务数据按需共享、实时互通。预留并配合部门，实现包括但不限于苏政源等省级、国家级、市级政务及业务平台的对接，支持数据双向贯通、同步更新；同时预留与其他智能体平台、政务应用系统的扩展对接能力，保障后续业务拓展、平台迭代升级及生态协同的兼容性与扩展性。

- 项目实施要求

1.项目管理要求

（1）供应商针对本项目作出详细可行的项目实施方案。供应商应具备专业的信息系统建设和服务能力，保障建设质量并顺利交付。项目实施方案包括不限于项目实施进度、管理制度、项目计划等。

（2）供应商具有完整的项目实施组织机构，明确项目计划、有详细的项目分工，并且在响应文件中提供项目组成员名单、项目成员基本情况等信息。

2.质量保证要求

（1）明确项目质量目标、质量标准；确定项目遵循的标准、规范，遵守项目管理组的相关要求。项目若使用其它的标准和规范，应该在质量保证方案中说明。

（2）制定项目质量管理制度，明确项目质量管理工作流程及质量问题的发现、解决方法。

3.人员要求

（1）组建不少于4人的项目团队，其中包含项目负责人1名。

项目负责人：项目负责人应具备信息化项目管理能力或网络安全相关能力，负责整个项目实施方案以及进度计划，工作安排和落实，组织做好各阶段项目的验收与结算工作，全流程跟进项目。在开发实施期间长驻宿迁本地，企业后方也需及时提供各种资源保障。

项目组其他成员：不少于3人，掌握本项目相关的专项技术领域的基础知识，具备应用开发、信息安全、计算机网络等相应能力。

在项目实施过程中，供应商要对项目人员及项目建设工作严格管理，项目负责人必须参加由采购人召开的项目推进会、调度会，每周向采购人汇报工作进度、问题及下阶段工作计划，确保按时完成项目工作。并且执行有关项目建设的国家法律、法规、规范、标准和制度，履行合同规定的义务和职责；遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

- 合同期限及付款方式

- 1.合同期限：3年。其中合同签订后，在接到采购人通知的4个月内应完成系统的开发、测试工作，之后试运行3个月，试运行结束后系统正式上线运行。试运行期间应做好项目服务指南、用户须知、用户手册、使用说明书等材料文书的制作和培训。试运行结束进入运维期，运维服务期29个月。

- 2.付款方式

- 预付款：合同签订且采购单位在收到供应商发票后10个工作日内，支付合同总额的10%作为预付款；

进度款：项目建设完成且试运行结束，经采购人确认合格后，在收到供应商发票后10个工作日内，支付至合同总额的30%；运维满一年(以采购人确认合格时间为起始时间)，在收到供应商发票后10个工作日内，支付至合同总额的90%；运维期满进行验收且合格，在收到供应商发票后10个工作日内结清余款。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

- 五、验收标准和要求

所提供项目服务质量符合国家相关标准且满足本次采购的要求，如有不合格，造成的损失和后果由该供应商负全责。符合项目验收标准后，采购人根据技术要求，组织验收并出具验收书。

1.成交供应商根据项目完成情况向采购人提出书面验收申请，并提交系统详细建设方案、变更清单、自测测试报告（包含功能与性能）。

2.项目建设完成且运维结束后，根据技术要求，成交供应商向采购人提交验收申请。在满足合同约定验收条件情况下，5个工作日内组织验收。验收通过后，采购人应向成交供应商开具验收报告（盖章）。

六、售后运维服务要求

成交供应商自系统正式上线之日起，提供售后运维服务，运维人员不少于2人。服务期内，确保系统持续稳定运行，运维服务内容包括：

1.系统巡检。售后服务期内供应商应定期现场巡检和回访，对系统进行性能调优、系统诊断，系统日常管理的交流，进行定期的预防性维护服务。

2.系统修正和升级。对于系统升级及建设本身的缺陷和错误，供应商应长期修正、提供补丁和系统升级。费用包含在本次报价中。

3.故障及时响应。成立专门的本地维护服务和技术支持小组，系统运行异常时，在接到采购人通知后，需全力协助采购人，使系统尽快恢复正常。具体为：成交供应商需提供7×24小时的响应服务，及时解决故障或启用应急措施保证系统正常运行。

4.项目建设期间成交供应商应严格遵守安全管理制度，因没有遵守安全管理制度要求所发生的一切安全事故均由成交供应商负责，采购人不承担任何责任。本项目在响应、验收过程中所产生的一切费用均由包含在本次报价中。

5.供应商应在项目建设运维期间主动对接并配合完成国家、省级部署的重点工作任务，确保项目建设与上级工作要求同频同步。相关服务费用均包含在本次报价中。

七、培训要求

成交供应商在项目上线运行后，应对相关人员提供必要的培训，满足用户对系统的管理、使用、运维需求。

1.培训对象。培训对象需包括宿迁市数据局和的相关使用单位人员（包括管理人员、业务人员以及后期维护人员等），需针对不同类型对象予以详细说明。

2.培训内容。需包括但不限于平台使用、平台管理、平台维护等内容，需针对不同用户对象设置不同的培训内容。

3.培训时间。需针对不同用户设置不同课程，并提供相应的培训时间、培训次数、培训人数、培训方式、培训内容介绍等事项安排。

八、安全审查和保密要求

1.建立一整套完备的安全性策略体系，通过设计统一的人员和权限管理功能，建立数据备份措施与制度，实行“运行日志制度”等，确保数据安全性、准确性与可靠性。提供涉密数据管理和网络安全等方面的建设方案，需包括数据脱敏脱密、网络安全、传输安全、数据库管理等方面的措施。

2.采购人对该系统使用版权及独立知识产权，供应商应对项目技术文件以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密。

3.供应商同意将开发的软件源码提供给采购人使用。采购人有权在合同约定的范围内使用、修改和分发该源码。供应商有义务将维保工作做好，并做好无条件交接。

4.供应商未经采购人书面许可，供应商不得以任何形式向第三方透露本项目标书及本项目的任何内容。

5.按照采购人的要求提供完整的技术文档，包括采用的开发工具、操作系统、数据库平台等技术指标。提供的网络软件、平台软件、开发工具及应用技术、工具软件等应使用合法、正版软件。

6.支持互联网协议第六版（IPv6）的技术要求。

九、等保测评

按照《中华人民共和国密码法》及《网络安全等级保护条例》规定，开展等级保护建设工作，本项目要满足国家、省、市等级保护管理有关法律法规和标准规范要求，成交供应商有义务配合采购单位对系统进行等级测试，系统建设完成需通过三级等级保护测评。

十、软件测评要求

测试内容依据国家标准及系统需求规格说明书等的要求，检验系统是否满足用户需求，保证信息系统建设质量、维护用户和被测试项目开发方双方利益。通过评估系统的需求符合性，对系统功能、可靠性、效率等方面进行专业的测试，全面保障信息化建设质量，为项目验收提供重要依据。为了保证软件质量，供应商应从应用系统的功能性、性能等质量特性方面开展软件测试，并提供软件测试报告。

注：软件测试为允许分包的内容，供应商不具有《检测评估机构服务认证证书》及相关能力的，应将该内容分包给具有《检测评估机构服务认证证书》及有相应实施能力和资质的供应商，成交供应商同时对分包事项向采购人承担连带责任。

# 第四章  合同文本（草案）

政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：宿迁市政务服务中心企业服务智能体项目

项目编号：

甲方（全称）：

乙方（全称）：

签订时间：2026年      月        日

采购单位（全称）：                 （简称甲方）

成交供应商（全称）：              （简称乙方）

2026年  月  日，      已对宿迁市政务服务中心企业服务智能体项目进行了采购。经评审小组综合评定并最终审核通过，确定               为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规及本项目采购文件的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经     (以下简称：甲方)和        (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1合同组成部分

所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）、采购文件、要约文件和响应承诺文件、合同附件及成交通知书均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务，其缔约生效日期为有效签署或盖章确认之日期。包括但不限于以下内容：

1.1.1双方在合同执行过程中达成的书面补充和修正文件；

1.1.2本合同；

1.1.3成交通知书；

1.1.4采购文件；

1.1.5响应文件及其附件；

1.1.6标准、规范及有关技术文件。

1.1.7但如乙方在响应时作为竞争条件而在投标文件及其附件中作出比采购文件及答疑纪要和本合同更有利于甲方的响应，则投标文件及其附件中更有利于甲方的相关条款内容的解释顺序优于招标文件及答疑纪要和本合同，乙方须按这些响应承诺履行。

注：上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

1.1.8未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让本合同项下任何权利和义务。

1.2标的

| 序号 | 服务费用简述 |  | 单价 （元） | 数量 | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宿迁市政务服务中心企业服务智能体项目 |  |  | 1项 |  |  |
| 报价总计 |  | ￥ 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |

1.3价款

本合同总价为：               元

合同总价内容包括： 招标文件内容

1.4付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：合同签订且采购单位在收到供应商发票后10个工作日内，支付合同总额的10%作为预付款；

进度款：项目建设完成且试运行结束，经采购人确认合格后，在收到供应商发票后10个工作日内，支付至合同总额的30%；运维满一年(以采购人确认合格时间为起始时间)，在收到供应商发票后10个工作日内，支付至合同总额的90%；运维期满进行验收且合格，在收到供应商发票后10个工作日内结清余款。

注：在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

1.5售后服务及培训要求

乙方应按采购文件规定和响应文件承诺向甲方提供服务。

1.6履行期限、地点、质量要求和方式

1.6.1履行期限：3年。其中合同签订后，在接到采购人通知的4个月内应完成系统的开发、测试工作，之后试运行3个月，试运行结束后系统正式上线运行。试运行期间应做好项目服务指南、用户须知、用户手册、使用说明书等材料文书的制作和培训。试运行结束进入运维期，运维服务期29个月。

1.6.2履行地点：具体地点由甲方指定。

1.6.3质量保证：乙方所提供的服务的技术规格应满足国家有关部门最新颁布的标准及规范要求，并满足采购文件和甲方要求。

1.6.4履行方式：现场履约。

1.7违约责任

1.7.1除不可抗力外，乙方违约赔偿责任

1.7.1.1服务交付延误

乙方无正当理由下未能在本合同约定期限内交付符合约定的产品或服务的，从逾期之日起每日按对应产品或服务总价的    ‰的数额向甲方支付违约金，逾期三十日以上的，甲方有权报财政监管部门解除合同，乙方除应向甲方退还对应产品或服务的合同金额外，还应额外赔偿因此给甲方造成的直接经济损失。

1.7.1.2服务违约责任

乙方服务期限内须严格遵守服务质量承诺及相关管理规定确保服务质量，对于违反服务质量承诺和服务水平约定造成服务质量下降的，乙方应向甲方承担相应的违约责任。

1.7.1.3质量违约责任

1.7.1.3.1过程质量不合格

乙方需针对项目质量管理设置奖惩制度，对有关人员进行奖励或处罚。对在项目过程中发现质量问题及时上报、解决问题过程中表现优秀的人员给予表扬、奖励；对项目质量管理工作中失职、违章的个人，应予以处罚并提供相应的奖惩记录文件备査。

1.7.1.3.2服务最终验收不合格

乙方交付的产品或服务不能满足甲方书面要求，甲方有权要求乙方整改，并由乙方承担由此产生的费用。乙方在甲方的指定期限内拒绝整改或整改后仍不符合要求的，甲方有权解除合同，乙方除向甲方退还对应产品或服务的合同金额外，还应额外赔偿因此给甲方造成的直接经济损失。

1.7.1.4其他违约责任

（1）乙方在本合同中的声明或保证在被证实存在虚假或未兑现，严重影响其履约能力；

（2）乙方岀现本合同约定的导致合同终止情形的；

（3）乙方被依法吊销营业执照、责令停业、清算或破产；

（4）乙方未按时完成本合同项下工作，逾期超过30日的；

（5）乙方发生累计两次或以上违约行为；

（6）乙方履行义务不符合约定，经甲方提出后合理期限内仍未改正；

（7）未经甲方书面同意，乙方将本合同项下其应履行的权利或义务部分或全部转让，或将本合同项下的服务分包的；

（8）乙方将本合同项下的服务转包的；

（9）第三方指控并经有权机关认定甲方使用/接受乙方提供的产品/服务侵犯了该方的知识产权或其他权利，造成甲方损失的。

乙方违反以上任何一条约定，应当按合同总价的    ‰向甲方支付违约金，且赔偿甲方因此遭受的直接经济损失，赔偿总额不超过   %。

1.7.2如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第1种方式（即1.8.1）解决：

1.8.1将争议提交宿迁仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.8.2向甲方所在地人民法院起诉。

1.9乙方合法权益补偿机制

乙方合法权益补偿救济机制。在履约过程中因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，甲方依据实际情况对乙方进行补偿救济。

2.0合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

2.1项目实施要求

详见采购文件。

本合同一切未尽事宜，按合同法有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

第二部分合同一般条款

2.3定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.3.1“合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.3.2“合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.3.3“服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.3.4“甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.3.5“乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.3.6“现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.4技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.5知识产权

2.5.1乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.5.2合同涉及技术成果的归属的，详见招标文件采购需求；涉及收益的分成办法的，由甲乙双方协商决定。

2.6履约检查和问题反馈

2.6.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.6.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.7技术资料和保密义务

2.7.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8质量保证

2.8.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查；

2.9.3乙方提供的服务有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足采购文件要求，实现响应文件承诺条款。

2.9延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

3.0合同变更

3.0.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

3.0.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

3.1合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

3.2不可抗力

3.2.1不可抗力指任何一方无法预见、控制、且经合理努力仍无法避免或克服的、导致其无法履行合同项下的义务的情形，包括但不限于：台风、地震、洪水等自然灾害；战争、罢工、骚乱等社会异常现象；征收征用等政府行为；以及甲乙双方不能合理预见和控制的任何其他情形。

3.2.2不可抗力事件的认定和评估

受到不可抗力事件影响的一方应在不可抗力事件发生后七日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况、必要的证明文件和可能导致的后果，并及时釆取措施减少损失范围。

甲方组织双方协商，评估和认定不可抗力。

3.2.3不可抗力事件的处理

发生不可抗力时，双方应各自承担由于不可抗力对其造成的损失。双方应协商釆取合理的补救措施尽量减少不可抗力给各方带来的损失。

不可抗力发生前己发生的合同金额应当按照合同约定进行计量支付。

当不可抗力事件阻止一方履行其义务的时间持续九十日以上时，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者终止本合同。如果自不可抗力发生后一百八十日之内双方不能就继续履行的条件或终止本合同达成一致意见，任何一方有权给予另一方书面通知后立即终止本合同。

3.3税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

3.4乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

3.5合同中止、终止

3.5.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

3.5.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

3.6检验和验收

3.6.1乙方应保证其提供的服务均为按国家规定的合格正规服务。

3.6.2乙方应保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现上述情况的，乙方应承担一切经济和法律责任。

3.6.3验收标准：符合根据中华人民共和国政府颁布的相关国家标准和行业标准的规定；符合招标文件、乙方的投标文件、双方签订的合同文件及其附件。

3.6.4合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；本项目经甲方每次验收合格的，由甲方出具验收合格证明，作为付款凭证。甲方所有验收意见将以书面形式作出并加盖甲方公章，因此除非甲方书面明示通过验收，否则任何其他行为（包括但不限于甲方对单个、多个模块或整个系统接收、发布、上线、使用、测试、付款等行为）均不代表甲方已验收合格。

3.6.5本项目任一项验收不合格的，乙方应在甲方限定的期限内完成整改，因整改而导致的费用和损失由乙方自行承担，若因此导致项目逾期交付的，乙方应承担逾期违约责任。乙方未按甲方要求进行整改或经两次整改仍不合格的，视为乙方违约，甲方有权解除本合同，给甲方造成损失的，乙方应赔偿一切直接、间接损失。

3.6.6双方如对验收结果存在分歧的，双方同意将系统交由法定资质检测机构进行检测，费用由乙方予以承担。

3.7通知和送达

3.7.1任何一方因履行合同而以合同尾部所列明的方式发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于5个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

3.7.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

3.8合同使用的文字和适用的法律

3.8.1合同使用汉语书写、变更和解释；

3.8.2合同适用中华人民共和国法律。

3.9保密条款

甲乙双方对在本合同签订、履行过程中知悉的对方资料和信息，除另一方做出相反的书面说明外，未经另一方书面同意不得向任何第三方披露。任何一方因违反保密义务而给另一方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。如乙方违反保密义务，甲方有权视情节轻重，解除本合同。无论本合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方都应继续承担保密条款约定的保密义务。双方承担保密义务的期限为永久。

4.0合同份数

本合同一式四份，以中文书写，甲方、乙方各执二份，每份均具有同等法律效力。

甲方：                                    乙方：

法定代表人或                              法定代表人或

授权代表（签字）：                        授权代表（签字）：

联系人：                                  联系人：

约定送达地址：                            约定送达地址：

邮政编码：                                邮政编码：

电话：                                    电话：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

# 第五章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

采 购 编 号：

供应商名称 ：（盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、协商及声明函

二、法人授权书

三、报价一览表

四、分项报价表

五、项目组人员

六、承诺函

一、协商及声明函

宿迁市政务服务中心：

根据已收到的项目编号为  JSZC-321300-JZCG-D2026-0010 号 宿迁市政务服务中心企业服务智能体的单一来源协商采购文件，我方在参加本项目协商活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目协商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按采购文件要求提交协商文件，响应采购文件规定的投标有效期；

四、如果我方的协商文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

供应商名称：           （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

二、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321300-JZCG-D2026-0010 号 宿迁市政务服务中心企业服务智能体 采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

三、报价一览表

投标人全称(CA公章) : 供应商名称

采购项目名称：宿迁市政务服务中心企业服务智能体

采购项目编号：JSZC-321300-JZCG-D2026-0010

采购包号：分包号

## 投标总报价

## 小写： （人民币：元）

## 大写：金额大写 （人民币：元）

日期： 年 月 日

四、分项报价表（服务类）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注： 报价采用总承包方式，供应商的报价应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用等费用，项目在指定地点、环境服务、交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

五、项目组人员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

六、承诺函

宿迁市政务服务中心：

根据 JSZC-321300-JZCG-D2026-0010 号宿迁市政务服务中心企业服务智能体单一来源采购文件相关要求承诺如下：

完全响应本项目“第三章  采购需求”中内容。如我单位成交，将无条件响应和实施。

特此承诺。

单位名称（盖CA电子公章）：