竞争性磋商文件

（服务类）

项目编号：JSZC-320117-NJGC-C2026-0004

项目名称：永阳街道管辖范围内道路路灯养护服务

采 购 人：南京市溧水区人民政府永阳街道办事处

采购代理机构：南京建涵工程咨询有限公司

二○二六年三月

目录

第一章 竞争性磋商公告	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求	1

三、获取磋商采购文件	1

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点	1

五、公告期限	2

六、其他补充事宜	2

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。	3

第二章 竞争性磋商须知	4

一、总 则	4

二、磋商响应文件编制	5

三、磋商响应文件的递交	7

四、磋商	7

五、响应文件的审查	8

六、成交	11

七、授予合同	12

八、询问、质疑、投诉和诚实信用	12

第三章 评分标准	14

第四章 采购项目内容及技术要求	17

第五章  合同条款及格式	26

第六章  响应文件格式	31

一、磋商申请及声明	33

二、法定代表人授权委托书	34

三、磋商报价汇总表	35

四、资格证明文件	37

五、商务条款偏离表格式	38

六、技术规格偏离表格式	38

七、供应商业绩一览表	39

八、项目组成员一览表	39

九、项目实施方案	40

十、竞争性磋商需要的其他证明文件及材料	40

十一、附件	40

# 第一章 竞争性磋商公告

项目概况

永阳街道管辖范围内道路路灯养护服务的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2026年03月30日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320117-NJGC-C2026-0004

项目名称：永阳街道管辖范围内道路路灯养护服务

预算金额：240万元。

最高限价：120万元（60万元/年），超过最高限价的作无效标处理。

采购方式：竞争性磋商

采购需求: 主要为道路路灯（含箱变出线至路灯末端全部配套电缆电线、设施）及箱变进行日常巡查巡检、对路灯及灯杆进行维修养护服务，涉及范围为永阳街道管辖范围。具体详见采购文件及养护清单。

服务期：两年，合同一年一签。

本项目（是/否）接受联合体：否。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见后附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需要满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购服务。

3.采购人根据项目的特殊要求规定的特定条件：无。

## 三、获取磋商采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：网上下载

售价：0.00元。

- 四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年03月30日9点00分（北京时间）

地点：江苏省政府采购网苏采云系统。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）供应商未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

2.供应商通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见“苏采云”系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

3.有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

4. 政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com）“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面

（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人代表签字并盖单位公章。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标后，应按磋商文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份）加盖公章，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形；

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

## 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南京市溧水区人民政府永阳街道办事处

地址：南京市溧水区秦淮大道34号

联系人：徐工

联系电话：025-56211518

2.采购代理机构信息

名称：南京建涵工程咨询有限公司

地址：南京市溧水区永阳街道秦淮大道288号幸庄产业园 C栋7008室

联系人：张工

联系电话：19895854415

# 第二章 竞争性磋商须知

## 一、总 则

1、适用法律

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.4“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位相关政策

（1）政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

（2）对于专门面向中小微型企业的项目，只面向中小微型企业采购。对于非专门面向中小微企业采购的项目，符合规定的小微企业报价给予10% (施工为5%)的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格(施工为5%)扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。（本项目不接受联合体投标，不适用）

（4）根据《财库〔2014〕68号》监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

（5）根据《财库〔2017〕141号》符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

（6）参加政府采购活动的中小企业应当按“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知[财库〔2020〕46号]” 规定提供《中小企业声明函》，未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

（7）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定的政策获取政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.2 节能产品、环境标志产品政策

（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单磋商文件第三章。

（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.3 进口产品政策

（1）除在磋商文件另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

## 二、磋商响应文件编制

4、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制

4.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

4.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

4.4 磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或投标专用章和法定代表人或其授权磋商代表签字。

4.5  如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏省政府采购网”发布的磋商文件为准。

4.6 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

5、磋商响应文件的组成

5.1 供应商应当根据竞争性磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对竞争性磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

5.2 磋商响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

5.3 本次采购的最小单位是包。采购项目的技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；采购项目的技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

5.4 磋商响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

（1）★竞争性磋商申请及声明；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）★第一章磋商邀请中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）★第一章磋商邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（5）分项报价表；

（6）★《商务条款偏离表》；

（7）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

5.5 磋商响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合竞争性磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与竞争性磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

（1）★《技术条款偏离表》；

（2）供应商业绩一览表

（3）项目实施方案；

（4）供应商拟投入本项目的人员情况一览表；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

5.6 磋商响应文件的价格部分

- 价格部分是对服务价格构成的说明，竞争性磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含与磋商项目有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应以表格形式详细说明服务的价格构成，以及价格构成各项因素的单价和总价。供应商系中小企业（含小型、微型企业），并由本企业提供服务的，须在《报价表》、《分项报价表》中注明。

（4）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（5）响应文件所报的投标价格不得超过磋商文件规定的最高限价，超过磋商文件规定的最高限价 的响应文件，按无效投标处理。

（6）经磋商后，如果成交价低于供应商在磋商响应文件报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。

5.7 磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。

6、磋商费用

6.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6.2本次采购代理服务费：招标代理费由成交人支付，招标代理服务费以成交金额为基数，按计价格〔2002〕1980号文件基准收费标准的50%计取。清单编制费以控制价为基数，按苏价服〔2014〕383号文件基准收费标准的50%计取。评标专家劳务费由采购人支付，具体以实际发生的金额为准。

## 三、磋商响应文件的递交

7、磋商响应文件的签署、密封和递交

7.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

7.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第14.3条规定做无效投标处理。

8.响应文件的解密

8.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

8.2供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件解密不成功的，做无效投标处理。

9.响应文件的修改和撤回

9.1 响应文件的撤回

9.1.1 供应商可在投标截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

9.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

9.2 响应文件的修改

9.2.1 供应商可在投标截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

9.2.2 投标截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

9.3 在投标截止时间至磋商文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

10.诚实信用

10.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

10.2 供应商不得向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

## 四、磋商

11.磋商组织

11.1 代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。

11.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

11.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

12.评审过程的保密与公正

12.1 磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

12.2 供应商不得以任何方式影响磋商评审，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

12.3 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

13.评审过程中的澄清

13.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。

13.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

13.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

## 五、响应文件的审查

14.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

14.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

14.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

14.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

14.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

14.3 未实质性响应磋商文件的情形

14.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

14.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

14.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

14.3.4 供应商不具备磋商文件中规定的资格要求（包括未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）。

14.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。

14.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本磋商文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件，且包括改变清单设备配置、清单子目数量、单位及清单报价漏项、缺失等）。

14.3.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

14.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

14.3.9采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

14.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。

14.3.11 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

14.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

14.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

14.6 投标文件有下列情形之一的，视为投标人串通投标，按照无效投标处理：

14.6.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

14.6.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

14.6.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

14.6.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

14.6.5不同供应商的投标文件相互混装；

14.6.6采用电子评标方式，检查不同投标人的投标文件的电子文档摘要信息中，文件夹路径是否均显示为同一投标人文件夹下，检查投标文件电子文档的创建日期、所有者和计算机名称是否异常一致；

14.6.7采购项目涉及由投标人自行下载电子招标文件或提交电子版投标文件，通过电子平台检查不同投标人软件加密锁号、IP地址、MAC地址、CPU码和硬盘序列号等硬件信息是否相同，不同投标人的投标资料制作出自同一份U盘文件等。

14.7根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知（财库〔2026〕2号》，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，评审委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况将在评审报告中进行记录。

15.磋商程序及评审方法和评审标准

15.1 磋商程序

15.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

15.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章。提交最后报价的供应商不得少于3家，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充 通知》（财库〔2015〕124 号），采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

根据《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214 号）第三条第四款的规定，市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家，磋商小组将根据供应商最后得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商。

15.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

15.2 评审方法和评审标准

15.2.1 评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序的评审方法。评审时，磋商小组成员独立对每份有效响应的文件进行评分。

15.2.2 评审标准。见本磋商文件第三章。

15.3出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）所有供应商的最终报价超过采购预算的；

（6）因重大变故，采购任务取消的；

（7）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的服务不能满足需求等。

## 六、成交

16.确定成交单位

16.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第三章。

16.2 按以下第（2）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

16.3 代理机构将在原公告媒体上发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

16.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

16.4.1 提供虚假材料谋取成交。

16.4.2 与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通。

16.4.3 向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

16.4.4 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

16.4.5 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同。

16.4.6 将合同标的转包。

17.成交通知书

17.1 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

17.2 《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

17.3 成交通知书发出后，除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，不得放弃或拒绝签订合同。放弃或拒绝签订合同的，成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，由财政部门按照《政府采购法》第七十七条第一款予以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

17.4成交人在领取成交通知书时，需向采购代理机构提供纸质版投标文件一式贰份（苏采云系统上传版），投标文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订（采用胶装形式递交）。

## 七、授予合同

18.签订合同

18.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

18.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

18.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

18.4成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，采购人、采购代理机构视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加采购人、采购代理机构的采购活动。

18.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

18.6政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

## 八、询问、质疑、投诉和诚实信用

19.询问

19.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理提出询问，采购代理将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

20.质疑

20.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起三个工作日内，将质疑文件原件送达采购代理机构处。

20.2质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、磋商时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章；

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

20.3质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在提交响应截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对采购结果提出质疑的，自采购结果公告之日起计算。

20.4采购代理在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

21.投诉

21.1质疑供应商对采购代理的答复不满意，或采购代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

22.诚实信用

22.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

22.2供应商不得向采购代理工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定处理。

22.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

22.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

22.5供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

23.违约风险及处罚

除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，不得放弃或拒绝签订合同。放弃或拒绝签订合同的，成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款予以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

# 第三章 评分标准

采用综合评分法。在符合第一章申请人资格的前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。具体的评分细则见下表。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标 报价 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30（保留到小数点后两位，第三位四舍五入）。 注：评标小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过资格性、符合性审查投标供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标小组有权要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标小组将其作为无效投标处理。 | 30 |
| 2 | 人员 配备 （13分） | 1.供应商拟派项目负责人具有电力或电气工程中级及以上职称的得3分。 2.具有专职安全员且具有安全生产考核C类证得2分/人，最高得4分。 3.供应商拟派本项目养护人员（不包括项目负责人及安全员）具有电工作业资格证书每有一名得1分，最高得6分。 【注：以上人员不得重复计分，提供相关有效证书复印件加盖公章及社保机构出具的近三个月以来（2025年12月—2026年02月）供应商为上述所有人员缴纳的社保缴费证明{加盖社保公章或社保中心参保缴费证明电子专用章或具有可验证的二维码（或验证码），否则相应人员不得分】。 | 13 |
| 3 | 企业 业绩 （9分） | 供应商自2023年03月01日（含）以来具有类似项目业绩的，每提供1个业绩得3分，最高得9分。（提供中标通知书及合同复印件并加盖公章。时间以合同签订时间为准，二者缺一不可）。 | 9 |
| 4 | 养护 车辆 配备 （9分） | 本项目供应商投入以下作业车辆： 1.具有高空作业车一辆。 2.具有运输车一辆。 3.具有皮卡类巡查工具汽车一辆。 以上设备可为自有或租赁。每项得3分，最高得9分。【自有的须提供购买发票和车辆行驶证复印件或扫描件并加盖公章；租赁的须提供租赁协议及车辆行驶证复印件或扫描件并加盖公章；否则不得分。（租赁期须涵盖本项目服务期限）】 | 9 |
| 5 | 履约 承诺 （3分） | 供应商须承诺： 中标后15日内在溧水城区范围内设有固定的办公场所、机械设备停放场所、作业材料临时堆放点等，以保证维修管养及日常巡查工作的正常进行。 提供以上承诺的本项得3分，未提供的或达不到上述要求的不得分。 【提供有效的承诺书(格式自拟）原件】 | 3 |
| 6 | 养护 方案 （36分） | 项目实施服务方案： 评委根据供应商提供的项目实施服务方案是否有针对性、合理性、可操作性和先进性，包括对本项目的了解情况，重点难点分析、检修、日常配合等各方面考虑周全，质量、安全文明、技术组织、进度等保证措施是否合理完善、有针对性以及拟设立的项目组织机构和人员构成是否合理、是否职责分工明确、专业配套是否齐全，应急抢修方案是否合理，以及接到通知后的响应时间、处理方案、人员安排等进行综合评审。 ①实施方案内容全面详细、技术先进、重点难点分析透彻、各项措施合理可行、针对性强的得8分； ②实施方案内容较详细、技术较先进、各项措施较合理可行、针对性较强的得6分； ③实施方案内容不全面、各项措施不够合理、可操作性一般的得4分； ④实施方案表述不清且内容有缺项（如每项内容仅有概括性的表述，未写明具体的操作内容、措施等）的得2分。 未提供的不得分。 | 8 |
|  |  | 安全管理方案： 评委根据供应商提供的安全管理方案进行综合评审。 ①安全管理方案考虑全面，交通组织科学合理和安全防护措施切实详尽，紧急预案可实施性强的得7分； ②安全管理方案考虑较为全面，各项措施较为合理的得5分； ③安全管理方案考虑不全面，各项措施不合理的得3分； ④安全管理方案表述不清且内容有缺项（如每项内容仅有概括性的表述，未写明具体的操作内容、措施等）的得1分； 未提供的不得分。 | 7 |
|  |  | 特殊情况应对方案： 评委根据供应商提供的信访、投诉、举报、媒体曝光、领导批办件等应对方案评审。 ①特殊情况应对方案应对科学合理、针对性强，可操作性很强的得7分； ②特殊情况应对方案应对科学较合理、针对性较强，可操作性较强的得5分； ③特殊情况应对方案应对科学不合理、针对性一般，可操作性不强的得3分； ④特殊情况应对方案表述不清且内容有缺项（如每项内容仅有概括性的表述，未写明具体的操作内容、措施等）的得1分； 未提供的不得分。 | 7 |
|  |  | 应急事件措施方案： 评委根据供应商提供的迎查、重大活动环境保障、突发保障任务等应急事件的措施方案进行评审。 ①应急事件措施方案措施合理、方案针对性强、可操作性很强的得7分； ②应急事件措施方案措施较合理、方案针对性较强、可操作性较强的得5分； ③应急事件措施方案措施不合理、方案针对性一般、可操作性不强的得3分； ④应急事件措施方案表述不清且内容有缺项（如每项内容仅有概括性的表述，未写明具体的操作内容、措施等）的得1分； 未提供的不得分。 | 7 |
|  |  | 养护档案管理专项方案： 评委根据供应商提供的养护档案管理专项方案是否全面、合理、科学进行评审。 ①养护档案管理专项方案全面、合理、科学的得7分； ②养护档案管理专项方案较全面、合理、科学的得5分； ③养护档案管理专项方案一般的得3分； ④养护档案管理专项方案表述不清（如每项内容仅有概括性的表述，未写明具体的操作内容、措施等）的得1分； 未提供的不得分。 | 7 |
| 合计 |  |  | 100 |

说明:

- 1、政策功能：

- 1.1 对于专门面向中小微型企业的项目，只面向中小微型企业采购。对于非专门面向中小微企业采购的项目，符合规定的小微企业报价给予10% (施工为5%)的扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.2 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利单位）组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利单位）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为中小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利单位）的，联合体视同为小型、微型企业享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.3 小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

1.3.1 供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

1.3.2 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

2、监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3、残疾人福利性单位的价格扣除

3.1 本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.3 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予报价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审(特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http：//www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准)

5、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6、评审小组不保证有效报价最低的供应商成交。

# 第四章 采购项目内容及技术要求

一、项目概况

1.项目名称：永阳街道管辖范围内道路路灯养护服务

2.项目地点：南京市溧水区永阳街道

3.服务期：两年，合同一年一签。

二、项目清单：

本次养护设施量约为3268盏路灯及段林公园室外景观路灯等养护服务（含箱变出线至路灯末端全部配套电缆电线、设施维护）

| 序号 | 道路名称 |  | 起止点 |  | 路灯数量 （盏/套） | 高杆灯数量（个） |  | 电缆长度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 润溧路 |  | S246-机场路 |  | 52 | 4 |  | 6500 |
| 2 | 润阳路 |  | S246-交通路 |  | 54 | 4 |  | 6500 |
| 3 | 水保北路 |  | 交通路-机场路 |  | 51 | 4 |  | 6500 |
| 4 | 湖前路 |  | S341-老崇线 |  | 89 | 4 |  | 2400 |
| 5 | 幸庄路 |  | S246-S341 |  | 60 | 0 |  | 1600 |
| 6 | 老崇线 |  | S246-S341 |  | 34 | 0 |  | 1600 |
| 7 | 水保路 |  | 交通路-龙山路 |  | 57 | 4 |  | 6000 |
| 8 | 润阳南路 |  | 交通路-龙山路 |  | 65 | 4 |  | 6000 |
| 9 | 文昌东路 |  | S246-晨光大道 |  | 36 | 4 |  | 3200 |
| 10 | 晨光大道 |  | 交通东路-工农兵线 |  | 60 | 4 |  | 2800 |
| 11 | 城东四号线 |  | 交通东路-龙山路 |  | 86 | 4 |  | 2600 |
| 12 | 龙山路 |  | S246-晨光大道 |  | 104 | 4 |  | 5610 |
| 13 | 罗马一道 |  | 机场路-罗马二道 |  | 58 | 0 |  | 1060 |
| 14 | 罗马二道 |  | 罗马一道-琴音大道 |  | 63 | 0 |  | 1700 |
| 15 | 华瑞路 |  | 琴音大道-水保路 |  | 31 | 4 |  | 1044 |
| 16 | 段林路 |  | 交通东路-文昌东路 |  | 27 | 4 |  | 1420 |
| 17 | 规划路 |  | 松林路-润阳南路 |  | 27 | 4 |  | 323 |
| 18 | 农林东路 |  | 烟雨路-韩胡西路 |  | 49 | 0 |  | 1000 |
| 19 | 烟雨路 |  | S246-秋湖嘉苑东规划路 |  | 34 | 4 |  | 5380 |
| 20 | 秋湖嘉苑南规划路 |  | S246-秋湖嘉苑东规划路 |  | 12 | 4 |  | 1040 |
| 21 | 秋湖嘉苑东规划路 |  | 秋湖嘉苑南规划路-龙马路 |  | 44 | 0 |  | 3300 |
| 22 | 小无线 |  | 东山-高塘 |  | 181 | 0 |  | 13560 |
| 23 | 老明线 |  | 东庐-高塘 |  | 156 | 0 |  | 12800 |
| 24 | 秋湖大道 |  | S341-S246 |  | 264 | 0 |  | 32800 |
| 25 | 秋湖支线 |  | 秋湖大道-S246 |  | 48 | 0 |  | 7200 |
| 26 | 溧白路 |  | 中山东路-白马路灯交界 |  | 174 | 0 |  | 20160 |
| 27 | S341 |  | S246交界处-东庐 |  | 194 | 0 |  | 8000 |
| 28 | 恒大线（太阳能路灯） |  | 溧东大道-交通东路 |  | 134 | 0 |  | 4020 |
| 29 | 观音寺线 |  |  |  | 102 | 0 |  | 0 |
| 30 | S246（太阳能路灯） |  | 秋湖嘉苑路口-公路检测站 |  | 275 | 0 |  | 0 |
| 31 | S246 |  | 机场路-溧东大道 |  | 24 | 0 |  | 1134.9 |
| 32 | 韩胡老街 |  | 农林东路-东庐线 |  | 58 | 0 |  | 3600 |
| 33 | 韩胡东路 |  | 韩胡老街-S341 |  | 28 | 0 |  |  |
| 34 | 韩胡西路 |  | 韩胡东路-S341 |  | 21 | 0 |  |  |
| 35 | 韩胡集镇景观灯（含店招） |  | / |  | 443 | 0 |  | 0 |
| 36 | 崇文路 |  | 琉璃路-石燕路 |  | 18 | 0 |  | 640 |
| 37 | 体育公园路 |  | 石燕路-琴音大道S246 |  | 43 | 8 |  | 630 |
| 38 | 龙马路 |  | 秋湖嘉苑东规划路-S341 |  | 12 | 1 |  | 300 |
| 配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 数量（台） |  |  |  |  |
| 1 | 箱式变电站 |  |  | 13 |  |  |  |  |
| 2 | 落地表箱 |  |  | 44 |  |  |  |  |
| 段林公园室外景观照明灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、段林路路灯工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  |  |  |  | 数量（套/台/m） |  |
| 1 |  | 10m单臂低杆灯 |  |  |  |  | 13套 |  |
| 2 |  | 13m补角灯 |  |  |  |  | 2套 |  |
| 3 |  | 路灯配电箱AL |  |  |  |  | 1台 |  |
| 二、段林公园一期景观照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 开关电源 |  |  |  |  | 309台 |  |
| 2 |  | 景观照明配电箱ALZ1 |  |  |  |  | 1台 |  |
| 3 |  | 景观照明配电箱AL1 |  |  |  |  | 1台 |  |
| 4 |  | 景观照明配电箱AL2 |  |  |  |  | 1台 |  |
| 5 |  | 景观照明配电箱AL3 |  |  |  |  | 1台 |  |
| 6 |  | 景观照明配电箱AL4 |  |  |  |  | 1台 |  |
| 7 |  | 景观照明配电箱AL4-1 |  |  |  |  | 1台 |  |
| 8 |  | 景观照明配电箱AL5 |  |  |  |  | 1台 |  |
| 9 |  | 景观照明配电箱AL5-1 |  |  |  |  | 1台 |  |
| 10 |  | 景观照明配电箱AL6 |  |  |  |  | 1台 |  |
| 11 |  | 景观照明配电箱AL7 |  |  |  |  | 1台 |  |
| 12 |  | LED分控 |  |  |  |  | 17台 |  |
| 13 |  | 射树地埋灯 |  |  |  |  | 1460套 |  |
| 14 |  | LED洗墙灯 |  |  |  |  | 151m |  |
| 15 |  | LED线条灯 |  |  |  |  | 324m |  |
| 16 |  | 抱树灯 |  |  |  |  | 48套 |  |
| 17 |  | 宇宙飞船点光源 |  |  |  |  | 3221套 |  |
| 18 |  | LED灯带 |  |  |  |  | 1775m |  |
| 19 |  | 投光灯2300K |  |  |  |  | 20套 |  |
| 20 |  | 投光灯2500K |  |  |  |  | 6套 |  |
| 21 |  | 瓦面投光灯 |  |  |  |  | 192套 |  |
| 22 |  | 硬条灯 |  |  |  |  | 83m |  |
| 23 |  | 庭院灯（环形） |  |  |  |  | 47套 |  |
| 24 |  | 庭院灯（柱形） |  |  |  |  | 31套 |  |
| 25 |  | 草坪灯 |  |  |  |  | 48套 |  |
| 26 |  | 厕所地埋灯 |  |  |  |  | 35套 |  |
| 27 |  | 灯笼 |  |  |  |  | 5套 |  |
| 三、段林公园二期景观照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 开关电源 |  |  |  |  | 386台 |  |
| 2 |  | 引路灯3W |  |  |  |  | 294套 |  |
| 3 |  | 投光灯72W |  |  |  |  | 24套 |  |
| 4 |  | 平桥桥面面壁灯3W |  |  |  |  | 1450套 |  |
| 5 |  | 特制洗墙灯24W |  |  |  |  | 701套 |  |
| 6 |  | 特制LED灯带8W |  |  |  |  | 161套 |  |
| 7 |  | 分控器 |  |  |  |  | 39台 |  |
| 8 |  | 控制器 |  |  |  |  | 11台 |  |
| 9 |  | LED水底灯24W |  |  |  |  | 221套 |  |
| 10 |  | 控制器保护箱 |  |  |  |  | 50台 |  |

三、养护标准及要求

（一）人员配备

（1）管理人员：项目负责人1人、安全员不少于2人。

（2）维修养护人员：除项目负责人外，一线实操维修管养人员不得少于3人。如遇特殊情况，成交供应商需按照采购人要求及时调增人员。

（二）具体养护要求

1.负责本项目范围内已移交市政道路上路灯及附属设施日常巡查、管理、养护、检修等工作；并负责新建道路路灯设施移交验收工作，

2.基础资料、台账管理

做好维修日志的登记工作，采购人随时抽查维修日志。

3.管养质量要求及检查等

（1）管养质量技术要求按照省、市现行相关规范的有关要求执行。

（2）维修材料。成交供应商自行采购材料，但供货时必须提供合格的检测报告。必要时采购人有权委托第三方检验单位对供应材料进行抽检。

（3）因交通事故造成管护区域内的路灯照明设施损坏，成交供应商必须立即向采购人报告，同时协调相关部门进行查处和立即展开修复工作。待相关责任确定后，事故赔偿金采购人确认后，赔偿金科直接打入成交供应商账户作为修复费用。如果肇事人或车辆逃逸，不能明确责任的由成交供应商负责修复，修复产生的费用由中标人承担。

特别说明：管护期内，成交供应商须做好巡查工作，如发生设施（路灯相关地上和地下设施）被盗，该修复工作及费用全部由成交供应商自行承担，如果成交供应商未及时进行修复，由成交供应商承担一切经济和法律责任。

4.安全文明施工

维修管养的各道工序施工要做到以人为本，维修管养作业人员在维修管养施工时应当统一着装，必须穿戴具有反光功能的安全标志服装和防护帽，并按照要求在维修管养施工路段设置明显安全标志和采取有效的安全防护措施，有重大安全隐患的项目应安排专职的安全人员对维修管养作业区域进行安全管理和监督，并进行现场交通疏导，夜间应设置频闪警示标志，以确保维修管养实施路段的施工安全及行车安全。特殊路段的维修管养作业必须按照统一部署要求执行。

特别说明：成交供应商在维护、维修作业过程中必须具有安全履约意识，强化安全措施。应认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面落实安全生产责任制，实行全员、全面、全过程的安全管理。成交供应商应建立企业、部门、个人三级安全管理制度，定期开展安全教育、安全生产检查、设施安全隐患排查工作，并将相关安全生产工作执行情况每月上报采购人。成交供应商维护维修人员在维护、维修期间因正常维护、维修造成的任何安全事故，均由成交供应商承担责任。

成交供应商进行维修更换作业时，应尊重原设计，必须原样恢复。特殊情况下，经采购人许可，方可使用替代品，但造价、品牌、质量不得低于原设计的材料设备质量标准。因成交供应商在单项工程维修作业过程中发生任何工伤、侵权纠纷等，由成交供应商自行承担相应责任及费用，若由此给采购人造成任何损失的，成交供应商应当全额予以赔偿一切费用（包括律师费、诉讼费）等。

（三）运行维护一般规定：

1.设施运行维护的技术质量要求应与施工技术质量要求相同。

2.经维修后的设施器件，不应降低该器件的性能及技术参数要求。更换器件宜采用与原器件同型号规格的产品或采用性能更优的替代产品,更改技术参数必须进行技术评价。

3.根据设施状况、天气和环境等综合因素确定巡查计划，及时发现设施故障及安全隐患，发现并制止对照明设施的损坏。对不能立即修复的设施故障，应采取临时措施，保证安全。

（四）维护管养具体服务内容及要求：

1.地下线路维护：

（1）更换残损的保护管、固定设备的标桩。

（2）修复松动的电缆接头、老化开裂的绝缘包带，确保电缆钢带接地良好，不能修复的电缆应更换。

（3）修复残缺的工作井，清除井内异物，修复字迹模糊，损坏和丢失的电缆标志牌,确保金属井盖接地良好。

2.杆灯和灯臂维护：

（1）保证灯杆垂直度

（2）校正歪斜大于±3°的灯臂。

（3）修补灯杆号牌，确保其清晰完整，杆号牌应位于车辆前进方向侧。

（4）更换缺损及松动的紧固螺栓，螺母。

（5）清除灯杆表面影响美观的安全的附着物。

3.灯具维护：

（1）保持灯具纵向中心线与灯臂轴线一致，灯具横向与地面平行，灯具目测无重斜现象。

（2）保持透光罩完整，无影响安全裂纹，穿孔、缺边。

（3）保持引下线绝缘良好，无破皮、塑料绝缘开裂等现象。

（4）悬臂灯架引下线瓷瓶、熔断器完整无缺损，所有紧固螺母牢固无松动。

（5）更换外壳破损、破壳的灯头松动及无法正常工作的光源。

（6）更换损坏的补偿电容。

（7）维护灯杆检修后盖，确保后盖完整无缺。

（8）对破坏路灯等照明设施的现象及时制止并汇报。未能发现制止的由成交供应商负责恢复。严禁擅自同意非路灯照明用电(采购人同意除外)。

4.配电室(箱、柜)维护：

（1）配电箱门窗清洁无破损，房屋无渗漏水现象。

（2）配电箱(柜)体完整，不渗水，无积灰。

（3）接触器，熔断器等电气元件无变形缺损，工作正常，导线绝缘良好。

（4）进、出电缆孔的橡皮圈或防火泥封堵良好，无小动物侵入。

（5）配电箱(柜)仪表完好，指示正确，各部件连接紧固无松动或变形。

（6）电气设备间的电气间隙和爬电距离符合要求。

（7）箱(柜)体与门之间的接地连接完好，箱(柜)体保护接地良好。

（8）配电箱、柜、屏安装在室内时，每两年进行一次防腐处理，安装在室外时，每年进行一次防腐处理。

5.安全保护系统维护：

（1）接地电阻不满足要求时应补接地极。

（2）保护接地线路连接可靠，无锈蚀。

6.资料维护：

（1）设施巡查和检修台账。

（2）凡是用于更换照明设施材料的必须使用同品牌进行更換，如发现厂家倒闭等无法更换原配件，需提交建设单位申请同意后更换同规格配件。

（五）成交供应商要认真做好防盗工作（包括变压器等电力设施），使偷盗现象降至最低。对于因偷盗、人为损坏等违法行为造成的损失，由成交供应商承担。成交供应商发现后，应及时向公安机关报案，由公安机关确认损失数量，并将确认的数量书面上报采购人备案后采取措施在24小时内修复。

（六）成交供应商应组织专业的维修管养队伍及应急处置人员。工作时间要求24小时，加强日、夜间灯光设施的看护和日常养护，防止发生偷盗或人为破坏现象。发现故障及偷盗现象必须10分钟响应，一般报修24小时内处理完毕，较大事故48小时内完成。提供设施偷盗或人为故障处理修复方案（对管理范围内的设施偷盗发现的处置以及偷盗发生后采取的措施，根据偷盗的种类及危害性，分别提供相应的处置方案）；发生偷盗后成交供应商应在第一时间向公安机关和项目主管单位报案，允许的情况下,先对现场作临时应急处理，并在次日以书面形式向采购人上报，每月以20日为节点做好当月的报案记录一并上交采购人。

四、付款方式

每年度结算一次。每年度末由采购人对成交供应商该年度的维护维修情况进行考核，考核得分85分以上，支付该年度的维护费用。考核分数85分以下的按考核规定进行扣罚。

注：管护路灯电费由养护单位先行垫付，最终以电费发票实报实销。

五、考核办法：

采购人对成交供应商采取年度考核计分办法进行考核。合计考核得分达85分以上(包括85分)为达标，不扣罚当年维修管养费用；得分低于85分，每低1分扣当年维修管养费用的1%。考核得分低于60分或管养合同进行转包或私自分包的，采购人有权单方终止与成交供应商的合同，本年度的维修管养费用不予结算，且不得参与采购人下一轮的路灯维修管养的投标。

对路灯维修管养的内容进行量化考核评分。考核按《永阳街道路灯设施管养考核评分细则》进行评分。满分为100分，85分(含85分)以上为合格，85分(不含85分)以下为不合格。（细则详见考核评分表）

| 《永阳街道路灯设施管养考核评分表》 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养护 单位 |  | 养护 范围 |  | 考核 日期 | 年月 |  | 本年考核总得分 |  |
| 序号 | 考核 项目 | 总分 | 现场考核参考依据 | 检查 方法 | 扣分值 | 考核日期 | 考核地段及结果 | 合计 扣分值 |
| 1 | 设施完好率 / 运行故障率 |  | 快速路、主次干道和支路路灯亮灯率小于 99% | 1分/百分点 |  |  |  |  |
|  |  |  | 灯杆（含灯座）有倾斜、破损、锈蚀现象及检修门缺失、未关等现象 | 1分 / 处次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 未经批准擅自拆移、变更现有设施 | 3分 / 处次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 擅自接用城市照明公共电源 | 3分/处次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 因维护不当造成设施存在严重安全隐患 | 3分 / 处次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 因维护不当造成设施存在较轻安全隐患 | 2 分 / 处次 |  |  |  |  |
| 2 | 修复及时率 |  | 未按要求及时修复故障 / 未经批准白天开灯巡检 | 2 分 / 次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 私自违反应急保障工作要求 | 2 分 / 次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 当月同一故障持续未修复，且未有书面合理解释 | 2 分 / 次 |  |  |  |  |
| 3 | 交办事项办理及时率 |  | 未及时上报或漏报、错报养护施工位置 | 1 分 / 处次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 未认真及时完成管理部门交办事项 | 2 分 / 次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 交办事项未达到要求擅自完工 | 1 分 / 次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 未经管理部门批准，擅自施工 | 2 分 / 次 |  |  |  |  |
| 4 | 上报反馈、维护台账及报表 |  | 工单未在派发 5 日内完成拖拉延迟（有特殊原因说明除外） | 1 分 / 天 |  |  |  |  |
|  |  |  | 工单完成未在施工后 2 日内反馈拖拉延迟，（有特殊原因说明除外） | 1 分 / 天 |  |  |  |  |
|  |  |  | 任务工单未修复完成，虚假上报 | 1 分 / 条 |  |  |  |  |
|  |  |  | 维护台账记录不真实、不完整或未按要求签章 | 1 分 / 次 |  |  |  |  |
| 5 | 安全及文明施工 |  | 施工现场（及待施工现场）未按要求摆放足够的安全锥（要求≥20 个） | 3 分 / 次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工现场（及待施工现场）未按要求摆放足够的警示灯（要求≥5 个） | 3 分 / 次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工现场（及待施工现场）未按要求摆放足够的警示防撞桶、标牌、导向牌（要求各≥1 个） | 3 分 / 次件 |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工现场（及待施工现场）未按要求摆放安全围挡车辆（要求各≥1 辆） | 3 分 / 次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 维护人员在巡检、维护作业时，未携带资格证，或未佩戴上岗工作证 | 1 分 / 人 |  |  |  |  |
|  |  |  | 作业区设置的安全围挡不规范、施工时存在安全隐患 | 2 分 / 处次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工人员未按要求在围挡车辆前方且不满 10 米范围内作业 | 2 分 / 人次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 高空作业车施工时后方未按要求摆放安全围挡车辆 | 2 分 / 处次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 维护作业时安全员未在场 | 2 分 / 次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 维护人员未按规范使用安全帽、电工鞋、电工手套、安全带 | 2 分 / 次件 |  |  |  |  |
|  |  |  | 维护作业后现场废料、垃圾未清理 | 2 分 / 处次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 因维护人员不文明施工产生投诉 | 3 分 / 次 |  |  |  |  |
| 6 | 其他 项目 |  | 发生较大及以上安全责任事故 | 15 分 / 次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 发生一般安全事故 | 3分 / 次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 发生电缆被盗情况≥50米 | 5分 / 次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 发生电缆被盗情况＜50米 | 2分 / 次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 因日常巡查管养不到位遭投诉的（包括12345等情况） | 1分 / 次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 考核无故缺席 | 3 分 / 次 |  |  |  |  |
|  |  |  | 夜间施工现场施工人员未达到规定人数 | 3分 / 人次 |  |  |  |  |
| 施工单位负责人签字 |  |  |  | 考核单位负责人签字 |  |  |  |  |

第五章  合同条款及格式

（仅供参考）

政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

采购单位 ：

供应商单位 ：

签订日期 ：

南京市工商行政管理局

南京市财政局监制

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照本次的采购结果签订本合同。

- 第一条 合同标的 乙方根据甲方要求提供下列服务：

标的内容：

第二条 合同总价款 本合同项下服务总价款为___________（大写）人民币。

第三条 组成本合同的有关文件  下列关于                文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和报价表；（2）技术规格响应表；

（3）乙方承诺；	（4）服务承诺；（5）中标通知书；	（6）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

第五条 质量保证

乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。服务期满前，乙方应根据甲方要求提供完整的文档资料，并配合甲方做好与本项目相关任务的衔接工作。

- 服务期限和验收标准

1、服务期：两年，合同一年一签。

2、本项目的工作定于________年________月________日开始，具体开始时间以甲方通知为准，采购文件有约定的，从其约定。

3、最终成果除满足甲方要求外还应符合国家及行业现行规范要求及相关部门的检查验收。

第七条 合同款支付

付款方式：每年度结算一次。每年度末由甲方对乙方该年度的维护维修情况进行考核，考核得分85分以上，支付该年度的维护费用。考核分数85分以下的按考核规定进行扣罚。得分低于85分，每低1分扣当年维修管养费用的1%。考核得分低于60分或管养合同进行转包或私自分包的，采购人有权单方终止与成交供应商的合同，本年度的维修管养费用不予结算，且不得参与采购人下一轮的路灯维修管养的投标。

注：合同金额不含管护路灯电费，管护路灯电费由养护单位先行垫付，最终以电费发票实报实销。

第八条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、如乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，给甲方造成损失的，乙方应当赔偿甲方因此而遭受的实际损失，并应向甲方支付合同总价5%的违约金。

3、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

4、乙方虚假承诺，或经相关部门检测验收提供的服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成重大事故或合同无法继续履行的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第九条 合同的变更和终止

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加采购人组织的政府采购活动。

第十条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在争议解决期间，本合同应继续履行。

第十二条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条 合同生效及其他

1、本合同自双方盖章之日起生效。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日 |  |

《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇磋商文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

# 第六章  响应文件格式

响应文件

项目名称：

项目编号： 		                    供 应 商：        （加盖CA电子公章）

联 系 人：

联系方式：

单位地址：

年	  月	  日

目	录

## 一、磋商申请及声明

磋商申请及声明

致：南京市溧水区人民政府永阳街道办事处

根据贵方  （项目名称）、（项目编号）磋商邀请，正式授权下述签字人	    (姓名和职务)代表             （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、按磋商需求，我们的磋商首轮总报价为（大写）    元人民币，小写       元人民币。其中，小型和微型企业产品/服务 	     元人民币。（备注：报两年总价）

3、我方项目负责人为          ，服务期为       。

4、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰 乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的全部工作内容。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、绝不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地	址：

电	话：

传	真：

8、我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账		号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（公章）：

日   期：      年    月   日

## 二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：     采购人

本授权书声明：注册于            （供应商注册地址）的         （供应商名称）法定代表人             （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目编号：        号，项目名称              ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

供应商（盖章）：

日    期：     年    月    日

此处附法人及被授权人身份证明

- 磋商报价汇总表

（一）磋商报价汇总表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 名称 |  | 报价（元） | 其中,小、微型企业报价（元） | 其中残疾人福利单位报价（元） | 其中监狱企业报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磋商总价（人民币，大写） |  | 元 |  |  |  |  |
| 供应商是否属于小微企业 |  | 是 否 |  |  |  |  |
| 供应商是否属于残疾人福利性单位 |  | 是 否 |  |  |  |  |
| 供应商是否属于监狱企业 |  | 是 否 |  |  |  |  |

供应商名称:                              （盖章）

日    期：    年    月   日

注：1、未列在本表中的项目，采购人认为其费用已包含在本表其他项目报价之中。

2、（备注：报两年总价）

3、“投标人是否属于小微型企业” “投标人是否属于残疾人福利性单位” “投标人是否属于监狱企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。

（二）分项报价表（如有，格式自拟）

项目编号：

项目名称：

注：1、响应报价应包括但不限于完成该项目所有的费用及投标供应商认为需要的其他相关费用等；每一单项均应计算并填写分项的单价和合价及总价。投标单位未填单价、合价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或总价内。

2、投标供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由

3、投标供应商在报价时应充分考虑政策性调整、市场风险等因素，相关费用计入投标报价。中标后发生的政策变化或市场风险所引起的费用变化一律不再调整。

4、经磋商后，如果低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

供应商名称:                   （盖章）

日    期：    年    月   日

## 四、资格证明文件

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证）

2、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（法定代表人签字并加盖公章）

3、供应商资格承诺函

4、供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网站截图加盖公章）。

## 五、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 磋商文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 供应商响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称:                              （盖章）

日    期：    年    月   日

注：1.按照商务要求详细填列。

- 行数不够，可自行添加。

3.请如实填写偏离表，如果虚假响应，将被追究其法律责任。

## 六、技术规格偏离表格式

技术条款偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 磋商文件条目号 | 采购文件的技术要求 | 供应商响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称:                              （盖章）

日    期：    年    月   日

注：1.按照技术要求详细填列。

2.行数不够，可自行添加。

3.请如实填写偏离表，如果虚假响应，将被追究其法律责任。

4、供应商提交的响应文件中与磋商文件第四章“磋商项目需求”中的技术要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，否则将认为投标接受响应文件的所有要求。

## 七、供应商业绩一览表

供应商类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 业主联系方式 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称:                              （盖章）

日    期：    年    月   日

注：具体时间要求及需提交的证明材料见“第三章 评分标准”。

## 八、项目组成员一览表

项目组成员一览表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 职务 | 姓名 | 性别 | 执业资格 | 证书号 | 技术职称 | 备 注 |

供应商名称:                              （盖章）

日    期：    年    月   日

根据第三章“评分标准”提供相关证明材料

说明：如果行数不够，请自行增加。

## 九、项目实施方案

项目实施方案

根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写

## 十、竞争性磋商需要的其他证明文件及材料

竞争性磋商需要的其他证明文件及材料（若有）

## 十一、附件

附件一

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

采购人  ：

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                   。

主要专业技术能力有：             。

供应商（盖章）：

日   期：   年   月  日

附件二

无重大违法记录声明

采购人   ：

我单位                （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商（盖章）：

日    期：    年    月   日

附件三、政府采购政策

1、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为         万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：___年  月    日

备注：【1】 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

本项目所属行业：其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

3、属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

4、节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

5、环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

6、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件四   承诺函

供应商资格承诺函

采购人     ：

我公司                 (供应商名称）郑重承诺:

我公司符合下列要求:

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

如果我公司中标（成交)，将在结果公告发布后 7 个工作日内向采购人提供下列材料核验:

（1）参加本次政府采购活动前一年的会计报表或经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(盖章）：

日期:__年__月__日

附件五、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》在线打印

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况表 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心(公司)组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规、坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称(盖章)： 法定代表人(签字)： 二〇 年 月 日 |  |  |

★上表为样式，自填无效，须替换成在线打印的带有【二维码】的信用承诺书，按要求盖章签字。