招　标　文　件

项目名称：六合区2026年度马鞍街道农村公路市场化养护及中小修保养项目

项目编号：JSZC-320116-CHZX-G2026-0003

（服务类项目，非专门面向中小企业）

采购人：南京市六合区人民政府马鞍街道办事处

代理机构：南京昌宏工程咨询有限公司

2026年3月

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

# 第一章  投标邀请

受南京市六合区人民政府马鞍街道办事处（采购单位）委托，南京昌宏工程咨询有限公司（以下简称“代理机构”）就六合区2026年度马鞍街道农村公路市场化养护及中小修保养项目（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320116-CHZX-G2026-0003

2.项目名称：六合区2026年度马鞍街道农村公路市场化养护及中小修保养项目

3.预算金额：390万元

4.最高限价：本项目设定最高限价为386.64047万元。

5.采购需求（简介）：对马鞍街道库内乡道156.159公里、村道67.335公里、库外道路226.806公里，共计约450.3公里农村公路实施市场化养护及中小修保养。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：365天。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：供应商信用承诺函。

（1）具有独立承担民事责任的能力。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：采购项目需要落实的政府采购政策：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购货物。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为%。

- （4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第五章评标办法与标准。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

- （二）本项目的特定资格要求：

- 1.投标人资质等级及范围：公路工程施工总承包三级及以上，并且具有安全生产许可证（提供有效期内的证书复印件并加盖投标供应商公章）

- 2.项目经理资质类别和等级：有效期内的注册建造师（公路工程专业）二级及以上，并且取得有效的安全生产考核合格证（B 证）；（提供有效期内的证书复印件并加盖投标供应商公章）。项目经理必须是与投标供应商签订了劳动合同并依法办理了社会养老保险的本单位工作人员（提供劳动合同及由投标供应商缴纳的近半年内任意一个月的社保证明并加盖投标供应商公章）；投标的项目经理无在建工程，如有在建工程必须符合苏建规字〔2017〕1号文规定，在建工程认定按照苏建规字〔2017〕1号文规定执行（提供无在建承诺书，格式自拟）。

- （三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

- 1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同

- 项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年04月13日13时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑。供应商如对采购需求有疑问，咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件（苏采云系统供应商操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”

4.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并加盖单位公章，随投标文件一并递交。

打印时间为本招标公告发布之日起至递交投标文件截止日前，未按上述要求提供信用记录表的，投标文件可能被拒绝接收。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

单位名称：南京市六合区人民政府马鞍街道办事处

单位地址：南京市六合区马鞍街道人民路54号

联系人：陈勇康

联系电话：025-57591902

2.采购代理机构信息

单位名称：南京昌宏工程咨询有限公司

单位地址：南京市六合区马鞍街道汪洋88号1楼

联系人：李庆格

联系电话：15996331566

# 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标代理服务费以中标价为基础，按计价格（2002）1980号文计算收取，招标代理服务费由中标供应商承担，在领取中标通知书前向招标代理机构支付。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10.3  投标文件的商务部分

商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。

★ 投标函；

★开标一览表；

★法定代表人授权委托书、法定代表人及委托代理人身份证正反面复印件以及投标供应商为委托代理人缴纳的近半年内任意一个月社保缴费证明资料；

★分项报价表；

★第一章投标邀请中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

★第一章投标邀请中采购人根据项目的特殊要求规定的特定条件证明文件

★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

10.4 投标文件的技术服务部分

技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加★项目不得有缺失或无效：

服务承诺；

10.5  投标文件的价格部分

价格部分是对投标货物和服务价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。

报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

招标文件所提供的项目清单和工程量仅作为同意投标报价的基础参考，请投标人仔细核对，投标报价视为完成图纸和清单所有工程内容的总价。

10.6 标文件的其他部分

招标文件未提供格式部分及其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2评委会由有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1资格审查。依据法律法规和招标文件规定，评委会对投标文件中的资格证明文件进行审查。

资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

25.1.11采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或代理机构工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，代理机构和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

由采购人负责答复质疑，采购人将《质疑答复函》抄送代理机构。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2超出政府采购法定期限的质疑。

36.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

# 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

南京市政府采购合同（服务）

合同编号：

项目名称：六合区2026年度马鞍街道农村公路市场化养护及中小修保养项目                                   项目编号：

甲方（买方）：南京市六合区人民政府马鞍街道办事处

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京昌宏工程咨询有限公司组织的六合区2026年度马鞍街道农村公路市场化养护及中小修保养项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：六合区2026年度马鞍街道农村公路市场化养护及中小修保养项目

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4 履行时间（期限）：365天。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

1.8 服务要求：道路巡路每月报一张总表，明确有无安全隐患，若在巡查过程中发现问题，要第一时间汇报采购人同时进行安全警示，并及时进行处理。若巡查未能发现问题，出现相关安全事故责任由成交方承担。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

#### 6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

#### 8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1服务期自合同签订之日起计算。日常养护费用：每季度末按照建设单位的考核标准扣除考核扣减费用后支付当季度日常养护类费用的80%；项目完工支付审定价的90%，竣工结束后全部支付完。小修保养费用：每季度末按照计量款的60%支付，项目完工支付审定价的90%，竣工结束后全部支付完。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额

5‰  的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日1‰  向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日  1‰   向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额  5‰的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。服务期满后，甲乙双方可以续签服务合同，但续签次数不超过两次。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

合同附件格式

附件1： 廉政合同

廉  政  合  同

甲方： 南京市六合区人民政府马鞍街道办事处

乙方：

为了在工程项目建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据廉政建设的各项规定，结合工程项目的特点，特订立本合同如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家和所在地区关于工程承发包工作规则和廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题等进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的一方，在同等条件下给与承接后续工程的优先邀请抽签权。

十二、甲方发现乙方违反本协议或者采取不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方将根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1％—5％的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、本廉洁合同作为本工程承发包合同的附件，与工程承发包合同具有同

等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

十四、本合同一式三份，甲、乙双方各持一份，送见证部门一份。

甲方（盖章）：               乙方（盖章）：

法定代表人（签章）：          法定代表人（签章）：

代  表（签字）                   代 表（签字）

日期：  年    月    日

附件2：建设工程承发包安全管理协议

建设工程承发包安全管理协议

采购单位：南京市六合区人民政府马鞍街道办事处（以下简称甲方）

承包单位： （以下简称乙方）
     甲方将 六合区2026年度马鞍街道农村公路市场化养护及中小修保养项目 承包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据《江苏省工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。

一、承包施工项目

工程项目名称：六合区2026年度马鞍街道农村公路市场化养护及中小修保养项目

工程地址：南京市六合区马鞍街道

承包范围：

承包方式：/

二、工程项目施工期限

自 202  年   月 日起至 202 年 月 日完工。

三、协议内容

1.乙方必须认真贯彻国家、江苏省和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2.乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的验证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。

3.乙方在施工前要认真勘查现场，进场后首先必须做好施工现场围护，防止闲杂人员进入施工现场，发生安全事故。

4.工程项目由乙方按要求自行编制实施性制施工组织设计，并制定有针对性的安全技术措施计划、严格按施工组织设计和有关安全要求施工。乙方应落实本工程安全生产的管理体系，管理体系中的人员名单上报监理备案，以便监督管理。工地安全员必须持证上岗。

5.甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法治观念，增强职工的安全生产思想意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

6.施工前由监理对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知监理委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

7.根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，

8.交底材料一式三份，由甲乙双方和监理各执一份。

9.施工期间，乙方指派     同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派        同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

10.乙方在施工期间必须严格执行和遵守安全生产、防火管理的各项规定，接受监理和甲方的督促、检查和指导。监理有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改，并书面报监理和甲方。

11.在生产操作过程中的个人防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。

12.乙方人员对不同施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示乙方确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负全部责任。

13.乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检查，并做好书面记录。借入方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，由于设备、工具因素或操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。

14.乙方的人员对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经监理和乙方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。如擅自拆除所造成的后果，由乙方人员及其单位负责。

15.特种作业必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后持证上岗、并按规定定期验证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械的人擅自操作使用电器、机械设备。

16.乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、切割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火，防中毒措施，并指派专人值班。

17.乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经监理和甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果的均由肇事者单位负责。乙方配电系统必须有专人24小时值班，工地生活区内严禁乱拉乱接电线，严禁使用电炉、电饭煲、 电饭锅、电取暖器等，防止漏电触电事故发生。

18.乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向监理、甲方和有关部门联系，采取保护措施。

19.贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方在施工过程中发生的人身伤亡、火警、火灾等一切事故，均由乙方自己负责，与甲方无关。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故，乙方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院及江苏省有关事故报告规定在事故发生后的二十四小时内及时报告各自的上级主管部门及市、区劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用，由责任方承担。

20.本协议经双方签字、盖章有效。作为合同正本的附件一式四份，甲、乙双方各执二份。

21.本协议同工程合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切责任。

甲方（盖章）：              乙方（盖章）：
 法定代表人（签章）：            法定代表人（签章）：
 代      表（签字）         代      表（签字）

 日期：  年    月    日

附件3：工程质量保修书

工程质量保修书

采购单位：南京市六合区人民政府马鞍街道办事处（以下简称甲方）

承包单位： （以下简称乙方）

为保证 六合区2026年度马鞍街道农村公路市场化养护及中小修保养项目 （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人与承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：

质量保修期依据国务院2000年1月30日颁发的279号令执行，其余按相应文件承诺及甲乙双方协商约定。

二、质量保修期

质量保修期从工程竣工验收合格、交付物管接收之日算起。分单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1.土建工程为2年，主体结构为设计文件规定的合理使用年限；

2.屋面防水工程、卫生间、厨房等有防水要求的房间及外墙面为5年；

3.电气管线、上下水管线安装工程为2年，供热及供冷为2个采暖期及供冷期；

4.室外的上下水和小区道路等市政公用工程为2年；

5.其他约定：按国家有关规定执行。

三、质量保修责任

1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2.发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

四、质量保修金的支付

工程质量保修金一般不超过施工合同价款的3%，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的    %。

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为零元（大写）。质量保修金银行利率为0%。

五、质量保修金的返还

发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金和利息返还承包人。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：/

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人和承包人双方共同签署。

甲方（盖章）：              乙方（盖章）：
 法定代表人（签章）：       法定代表人（签章）：
 代      表（签字）         代      表（签字）

 日期：  年    月    日

附件4：项目负责人常驻现场承诺书

项目负责人常驻现场承诺书

致： 南京市六合区人民政府马鞍街道办事处 （采购人）

我公司在此郑重承诺：我公司有幸在 六合区2026年度马鞍街道农村公路市场化养护及中小修保养项目 工程中标，将确保项目负责人    （项目负责人姓名）常驻现场每天不得少于8小时，每周在现场工作不得少于五天，否则甲方有权按每天 500 元人民币的标准扣罚我方，直至终止合同。

单位名称：   （盖章）

法定代表人：                  （签字或盖章）
 日期：      年      月     日

《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇磋商文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

# 第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

对马鞍街道库内乡道156.159公里、村道67.335公里、库外道路226.806公里，共计约450.3公里农村公路实施市场化养护及中小修保养。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

- 三、项目清单

| 工程量清单汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：六合区2026年度马鞍街道农村公路市场化养护及中小修保养项目 |  |  |  |  |  | 货币单位：人民币元 |  |
| 序号 | 章次 | 科目名称 |  |  |  | 金额（元） |  |
| 1 | 100-1 | 基价类 | 日常养护 |  |  |  |  |
|  | 100-2 | 单价类 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 2 | 200 |  | 小修-路基 |  |  |  |  |
| 3 | 300 |  | 小修-路面 |  |  |  |  |
| 4 | 400 |  | 小修-桥梁、涵洞 |  |  |  |  |
| 5 | 600 |  | 小修-交安及沿线设施 |  |  |  |  |
| 6 | 700 |  | 小修-绿化及环境保护 |  |  |  |  |
| 7 | 第100章至700章清单小计 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 安全生产费[7×1.5%] |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 控制价[7+8] |  |  |  |  |  |  |
| 第100-1章 日常养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：六合区2026年度马鞍街道农村公路市场化养护及中小修保养项目 |  |  |  |  |  |  | 货币单位：人民币元 |  |
| 细目号 | 细目名称 |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |  |
| RC-1 | 已入库规划乡道 |  |  |  |  |  |  |  |
| -01 | 四级公路－重要路段（路面宽度＞8m） |  |  | 公里 | 10.25 |  |  |  |
| -a | 日常巡查 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -b | 路肩、边坡修整 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -c | 绿化修剪 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -d | 清理边沟、排水截水沟 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -e | 路肩、边坡割草 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -f | 路面保洁 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -g | 路侧树木（绿化）刷白 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -h | 桥梁及桥栏杆刷白 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -i | 伸缩缝、泄水孔清理 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -j | 涵管疏通 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -02 | 四级公路（8m≤路面宽度≥5m） |  |  | 公里 | 100.713 |  |  |  |
| -a | 日常巡查 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -b | 路肩、边坡修整 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -c | 绿化修剪 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -d | 清理边沟、排水截水沟 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -e | 路肩、边坡割草 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -f | 路面保洁 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -g | 路侧树木（绿化）刷白 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -h | 桥梁及桥栏杆刷白 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -i | 伸缩缝、泄水孔清理 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -j | 涵管疏通 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -03 | 四级公路（5m＜路面宽度≥3.5m） |  |  | 公里 | 46.7 |  |  |  |
| -a | 日常巡查 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -b | 路肩、边坡修整 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -c | 绿化修剪 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -d | 清理边沟、排水截水沟 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -e | 路肩、边坡割草 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -f | 路面保洁 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -g | 路侧树木（绿化）刷白 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -h | 桥梁及桥栏杆刷白 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -i | 伸缩缝、泄水孔清理 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -j | 涵管疏通 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| RC-2 | 已入库规划村道 |  |  |  |  |  |  |  |
| -01 | 四级公路（路面宽度＞5m） |  |  | 公里 | 17.39 |  |  |  |
| -a | 日常巡查 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -b | 路肩、边坡修整 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -c | 绿化修剪 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -d | 清理边沟、排水截水沟 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -e | 路肩、边坡割草 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -f | 路面保洁 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -g | 路侧树木（绿化）刷白 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -h | 桥梁及桥栏杆刷白 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -i | 伸缩缝、泄水孔清理 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -j | 涵管疏通 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -02 | 四级公路（5m≤路面宽度≥3.5m） |  |  | 公里 | 50.138 |  |  |  |
| -a | 日常巡查 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -b | 路肩、边坡修整 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -c | 绿化修剪 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -d | 清理边沟、排水截水沟 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -e | 路肩、边坡割草 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -f | 路面保洁 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -g | 路侧树木（绿化）刷白 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -h | 桥梁及桥栏杆刷白 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -i | 伸缩缝、泄水孔清理 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -j | 涵管疏通 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| WRC-1 | 未入库现状农路 |  |  |  |  |  |  |  |
| -01 | 农村公路（5m≤路面宽度≥3.5m） |  |  | 公里 | 226.806 |  |  |  |
| -a | 日常巡查 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -b | 路肩、边坡修整 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -c | 绿化修剪 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -d | 清理边沟、排水截水沟 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -e | 路肩、边坡割草 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -f | 路面保洁 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -g | 路侧树木（绿化）刷白 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -h | 桥梁及桥栏杆刷白 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -i | 伸缩缝、泄水孔清理 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -j | 涵管疏通 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| RC-3 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| -01 | 节点绿化城市化标准化养护 |  |  | ㎡ | 5000 |  |  |  |
| 100-1章小计 人民币 |  |  |  |  |  |  | 元 |  |

| 第100-2章 应急处置 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：六合区2026年度马鞍街道农村公路市场化养护及中小修保养项目 |  |  |  |  | 货币单位：人民币元 |
| 细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| YJ-1 | 人工 |  |  |  |  |
| -01 | 普通工人 | 工日 | 820 |  |  |
| -02 | 技术工人 | 工日 | 80 |  |  |
| YJ-2 | 材料 |  |  |  |  |
| -01 | 钢板 | 吨 | 2 |  |  |
| -02 | 土方 | m³ | 10 |  |  |
| -03 | 草袋 | 条 | 10 |  |  |
| -04 | 工业盐 | 吨 | 2 |  |  |
| -05 | 融雪剂 | 吨 | 1 |  |  |
| -06 | 绿色防尘网 | m2 | 100 |  |  |
| YJ-3 | 机械 |  |  |  |  |
| -01 | 装载机（ZL40） | 台班 | 5 |  |  |
| -02 | 挖掘机（0.8m3） | 台班 | 5 |  |  |
| -03 | 炮锤式凿除机（轮胎式） | 台班 | 2 |  |  |
| -04 | 汽车式雪铲（含拆、装） | 台班 | 2 |  |  |
| -05 | 手扶式（方向式）拖拉机 | 台班 | 50 |  |  |
| -06 | 汽车式扫地车 | 台班 | 2 |  |  |
| -07 | 汽车式洒水车（8吨） | 台班 | 5 |  |  |
| -08 | 汽车式洒水车（10吨） | 台班 | 5 |  |  |
| -09 | 手持式草坪机 | 台班 | 20 |  |  |
| -10 | 高枝锯 | 台班 | 20 |  |  |
| YJ-4 | 除草 |  |  |  |  |
| -01 | 路肩除草（宽度≥0.5m） | 公里 | 500 |  |  |
| -02 | 路肩除草（宽度＜0.5m） | 公里 | 200 |  |  |
| 100-2章小计 人民币 |  |  |  |  | 元 |

| 第200章 路基（小修） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：六合区2026年度马鞍街道农村公路市场化养护及中小修保养项目 |  |  |  |  | 货币单位：人民币元 |
| 细目号 | 细 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| LJ-1 | 路基排水维修 |  |  |  |  |
| -01 | 浆砌片石边沟、截水沟、急流槽 | m3 | 5 |  |  |
| -02 | 更换边沟盖板 | m | 10 |  |  |
| -03 | 预制、安装蝶形边沟 | m | 5 |  |  |
| -04 | 土边沟 | m | 10 |  |  |
| -05 | 小型浆砌红砖砌体 | m3 | 5 |  |  |
| LJ-2 | 附属构造物维修 |  |  |  |  |
| -01 | 浆砌片石边、护坡 | m3 | 5 |  |  |
| -02 | 浆砌片石挡土墙 | m3 | 5 |  |  |
| -03 | 混凝土压顶 | m3 | 5 |  |  |
| -04 | 人工土方挖弃（含清运） | m3 | 10 |  |  |
| -05 | 人工土方回填处理 | m3 | 10 |  |  |
| -06 | 挖除非适用材料（包含淤泥、腐殖土、生活垃圾、建筑垃圾及其它，含清运） | m3 | 10 |  |  |
| 200章小计 人民币 |  |  |  |  | 元 |

| 第300章 路面（小修） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：2022年马鞍街道农村公路日常养护及小修保养工程项目（NLYH-2022标段） |  |  |  |  | 货币单位：人民币元 |
| 细目号 | 细 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| LM-1 | 路面临时维修 |  |  |  |  |
| -01 | 碎石土 | m3 | 20.00 |  |  |
| -02 | 沥青冷补材料 | m3 | 20.00 |  |  |
| LM-2 | 灌缝维修 |  |  |  |  |
| -01 | 沥青砼路面 | m | 6000.00 |  |  |
| -02 | 水泥砼路面 | m | 1200.00 |  |  |
| LM-3 | 沥青砼路面维修 |  |  |  |  |
| -01 | 铣刨沥青面层 | m3 | 50.00 |  |  |
| -02 | 铣刨水泥稳定碎石基层 | m3 | 50.00 |  |  |
| -03 | 凿除沥青面层 | m3 | 10.00 |  |  |
| -04 | 凿除水泥稳定碎石基层 | m3 | 10.00 |  |  |
| -05 | 切槽 | m | 100.00 |  |  |
| -06 | 水泥稳定碎石基层铺筑 | m3 | 20.00 |  |  |
| -07 | 水泥砼回填（C20）处理 | m3 | 20.00 |  |  |
| -08 | 乳化沥青下封层 | m2 | 100.00 |  |  |
| -09 | 粘层油 | m2 | 100.00 |  |  |
| -11 | AC-16沥青砼（局部处理） | m3 | 86.25 |  |  |
| -12 | AC-13沥青砼（局部处理） | m3 | 128.66 |  |  |
| -14 | 聚酯纤维布 | m2 | 10.00 |  |  |
| -15 | 抗裂贴 | m | 50.00 |  |  |
| LM-4 | 水泥砼路面维修 |  |  |  |  |
| -01 | 凿除水泥砼面层 | m3 | 50.00 |  |  |
| -02 | 碎石垫层 | m3 | 205.00 |  |  |
| -03 | C30水泥砼面层 | m3 | 810.00 |  |  |
| -04 | 钢筋 | kg | 50.00 |  |  |
| LM-5 | 混凝土路缘石维修 |  |  |  |  |
| -01 | 侧、平缘石（更换） | m | 10.00 |  |  |
| -02 | 侧、平缘石（整修） | m | 10.00 |  |  |
| LM-6 | 花岗岩（大理石）路缘石维修 |  |  |  |  |
| -01 | 侧、平缘石（更换） | m | 10.00 |  |  |
| -02 | 侧、平缘石（整修） | m | 10.00 |  |  |
| LM-7 | 人行道维修（含原有拆除） |  |  |  |  |
| -01 | 彩板砖 | m2 | 10.00 |  |  |
| -02 | 大理石盲道砖（含砂浆垫层） | m2 | 10.00 |  |  |
| -03 | 舒布洛克砖（含砂浆垫层） | m2 | 10.00 |  |  |
| -04 | C25砼基础 | m3 | 10.00 |  |  |
| -05 | 树池 | 个 | 5.00 |  |  |
| LM-8 | 雨（污）水井维修 |  |  |  |  |
| -02 | 窨井盖更换（铸铁式） | 个 | 5.00 |  |  |
| -03 | 窨井盖更换（加筋、混凝土式） | 个 | 5.00 |  |  |
| LM-9 | 冬季撒防滑料（米砂） | m2 | 100.00 |  |  |
| 300章小计 人民币 |  |  |  |  | 元 |

| 第400章 桥梁、涵洞（小修） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：六合区2026年度马鞍街道农村公路市场化养护及中小修保养项目 |  |  |  |  | 货币单位：人民币元 |
| 细目号 | 细 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| QH-6 | 桥梁栏杆维修（含原有拆除） |  |  |  |  |
| -01 | 装配式栏杆（预制砼） | m | 10 |  |  |
| -02 | 花岗岩式栏杆 | m | 10 |  |  |
| -03 | 金属式栏杆 | m | 10 |  |  |
| QH-7 | 金属结构油漆（栏杆、扶手等） | m2 | 20 |  |  |
| QH-8 | 涵洞维修 | 维修主要为局部更换损坏部分的钢筋砼圆管涵，基本工序为开挖、基础砼、管节安装（含抹带）、回填（考虑安全、车辆通行（不是封闭施工）及施工进度要求，一般采用低标号砼回填）及恢复原路面结构层（水泥稳定碎石基层及沥青砼路面或水泥砼路面） |  |  |  |
| -01 | （Ø0.6m) | m | 10 |  |  |
| -02 | （Ø0.8m) | m | 10 |  |  |
| -03 | （Ø1.0m) | m | 10 |  |  |
| -04 | （Ø1.5m) | m | 10 |  |  |
| 400章小计 人民币 |  |  |  |  | 元 |

| 第600章 交安及沿线设施（小修） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：六合区2026年度马鞍街道农村公路市场化养护及中小修保养项目 |  |  |  | 货币单位：人民币元 |  |
| 细目号 | 细 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| AQ-1 | 道口标识、警示桩维修 |  |  |  |  |
| -01 | 埋置式 | 根 | 20 |  |  |
| -02 | 钻孔式 | 根 | 10 |  |  |
| AQ-2 | 标志（牌）维修（含原有拆除） |  |  |  |  |
| -01 | 标志（牌）更换维修（含板面、立柱、基础） |  |  |  |  |
| -a | 单柱式 | 套 | 20 |  |  |
| -b | 双柱式 | 套 | 2 |  |  |
| -c | 门架式 | 套 | 1 |  |  |
| -d | 单悬臂式 | 套 | 3 |  |  |
| -e | 双悬臂式 | 套 | 3 |  |  |
| -f | 附着式 | 套 | 1 |  |  |
| -02 | 标志（牌）局部维修 |  |  |  |  |
| -a | 单柱式、双柱式、门架式、单悬臂式、双悬臂式、附着式板面（按板面面积大小区分） | m2 | 10 |  |  |
| -b | 单柱式、双柱式、门架式立柱（Ø159mm） | 根 | 10 |  |  |
| -c | 单悬臂式、双悬臂式立柱（Ø219mm） | 根 | 8 |  |  |
| -d | 标志（牌）反光膜黏贴（国标膜） | m2 | 5 |  |  |
| AQ-3 | 标志（牌）扶正 | 次 | 20 |  |  |
| AQ-4 | 标志（牌）板面清洗 | m2 | 5 |  |  |
| AQ-5 | 标志（牌）立柱油漆 | m2 | 5 |  |  |
| AQ-6 | 波形护栏维修（含原有拆除） |  |  |  |  |
| -01 | 波形护栏更换维修（含护栏板、立柱、防阻块、盖帽、包头等） |  |  |  |  |
| -a | 普通型 | m | 100 |  |  |
| -b | 加强型 | m | 10 |  |  |
| -02 | 波形护栏局部维修 |  |  |  |  |
| -a | 护栏板 | m | 10 |  |  |
| -b | 立柱 | 根 | 5 |  |  |
| -c | 防阻块 | 个 | 5 |  |  |
| -d | 盖帽 | 个 | 5 |  |  |
| -e | 包头 | 个 | 5 |  |  |
| -f | 包头警示膜 | m2 | 5 |  |  |
| AQ-7 | 标线 |  |  |  |  |
| -01 | 冷喷型 | m2 | 100 |  |  |
| -02 | 热熔型 | m2 | 50 |  |  |
| -03 | 震荡标线 | m2 | 20 |  |  |
| AQ-8 | 清除标线 | m2 | 10 |  |  |
| AQ-9 | 减速（垄）带维修 |  |  |  |  |
| -01 | 橡胶式 | m | 20 |  |  |
| -02 | 铸铁式 | m | 5 |  |  |
| AQ-10 | 百米桩、轮廓标、里程碑更换（含原有拆除） |  |  |  |  |
| -01 | 百米桩 | 个 | 5 |  |  |
| -02 | 轮廓标 | 根 | 5 |  |  |
| -03 | 里程碑 | 块 | 5 |  |  |
| -04 | 附着式轮廓标 | 套 | 5 |  |  |
| AQ-11 | 油漆（警示墩、道口标注、路缘石岛头等） | m2 | 5 |  |  |
| AQ-12 | 凸透镜 | 只 | 5 |  |  |
| AQ-13 | 太阳能爆闪信号灯 | 套 | 5 |  |  |
| 500章小计 人民币 |  |  |  |  | 元 |

| 第700章 绿化及环境保护设施（小修） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：六合区2026年度马鞍街道农村公路市场化养护及中小修保养项目 |  |  |  |  | 货币单位：人民币元 |
| 细目号 | 细 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| LH-1 | 绿化补栽（不含苗木费用） |  |  |  |  |
| -01 | 乔木 | 株 | 10 |  |  |
| -02 | 灌木、绿篱 | m2 | 900 |  |  |
| LH-2 | 绿化补栽（含苗木费用、一年期内养护） |  |  |  |  |
| -01 | 草皮 | m2 | 80 |  |  |
| -02 | 草籽 |  |  |  |  |
| -a | 狗牙根 | m2 | 80 |  |  |
| -b | 黑麦草 | m2 | 80 |  |  |
| LH-3 | 绿化移栽（不含苗木费用，包含机械、人工等费用） |  |  |  |  |
| -01 | 乔木 | 株 | 20 |  |  |
| -02 | 灌木、绿篱 | m2 | 20 |  |  |
| LH-4 | 绿化修剪 |  |  |  |  |
| -01 | 乔木 | 株 | 20 |  |  |
| -02 | 灌木、绿篱 | m2 | 20 |  |  |
| LH-5 | 绿化苗木购置预留经费 | 总额 | 1 |  |  |
| 700章小计 人民币 |  |  |  |  | 元 |

## 四、拟采购标的需要满足的要求

（一）总体说明

1.投标报价说明

1.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

1.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润和安全生产费等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

1.3 工程量清单第100章“日常养护”项目按公路等级由投标人自行报价，合同实施过程中按实际养护里程和养护天数计量支付。

1.4 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按发包人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

1.5 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

1.6 承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总价之中。

1.7 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.计日工说明

2.1 总则

（1）未经发包人书面指令，任何工程不得按计日工施工；接到发包人按计日工施工的书面指令，承包人也不得拒绝。

（2）投标人应在计日工单价表中填列计日工子目的基本单价或租价，该基本单价或租价适用于发包人指令的任何数量的计日工的结算与支付。计日工的劳务、材料和施工机械由招标人（或发包人）列出正常的估计数量，投标人报出单价，计算出计日工总额后列入工程量清单汇总表中并进入评标价。

（3）计日工不调价。

2.2 计日工劳务

（l）在计算应付给承包人的计日工工资时，工时应从工人到达施工现场，并开始从事指定的工作算起，到返回原出发地点为止，扣去用餐和休息的时间。只有直接从事指定的工作，且能胜任该工作的工人才能计工，随同工人—起做工的班长应计算在内，但不包括领工（工长）和其他质检管理人员。

（2）承包人可以得到用于计日工劳务的全部工时的支付，此支付按承包人填报的“计日工劳务单价表”所列单价计算，该单价应包括基本单价及承包人的管理费、税费、利润等所有附加费，说明如下：

a.劳务基本单价包括：承包人劳务的全部直接费用，如：工资、加班费、津贴、福利费及劳动保护费等。

b.承包人的利润、管理、质检、保险、税费；易耗品的使用、水电及照明费，工作台、脚手架、临时设施费，手动机具与工具的使用及维修，以及上述各项伴随而来的费用。

2.3 计日工材料

（1）承包人可以得到计日工使用的材料费用（已计入劳务费内的材料费用除外）的支付，此费用按承包人“计日工材料单价表”中所填报的单价计算，该单价应包括基本单价及承包人的管理费、税费、利润等所有附加费，说明如下：

a.材料基本单价按供货价加运杂费（到达承包人现场仓库）、保险费、仓库管理费以及运输损耗等计算；

b. 承包人的利润、管理、质检、保险、税费及其他附加费；

c.从现场运至使用地点的人工费和施工机械使用费不包括在上述基本单价内。

2.4 计日工施工机械

（1）承包人可以得到用于计日工作业的施工机械费用的支付，该费用按承包人填报的“计日工施工机械单价表”中的租价计算。该租价应包括施工机械的折旧、利息、维修、保养、零配件、油燃料、保险和其他消耗品的费用以及全部有关使用这些机械的管理费、税费、利润和司机与助手的劳务费等费用。

（2）在计日工作业中，承包人计算所用的施工机械费用时，应按实际工作小时支付。除非经发包人的同意，计算的工作小时才能将施工机械从现场某处运到发包人指令的计日工作业的另一现场往返运送时间包括在内。

（二）、拟采购标的商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含磋商文件中列明的项目外，还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.工作内容

1.日常养护频率

①道路、桥梁日常巡查：每周全覆盖一次，全年不低于52次。②路肩、边坡整修：每年至少两次。③绿化修剪：每年至少两次。④清理边沟、排水截水沟：每年至少一次。⑤路肩、边坡割草：每年不低于六次。⑥路面保洁：每日一次全覆盖。⑦路侧树木（绿化）刷白：每年至少一次。⑧桥梁及桥栏杆刷白：每年至少一次。⑨伸缩缝、泄水孔清理：每周至少一次。⑩涵管疏通：每月至少一次。

2.公路路肩边坡清理

（1）路肩硬化后的养护要求同相应类型的路面要求。

（2）路肩无车辙、坑洼、隆起、沉陷、缺口、积水，横坡适度，边缘顺适，表面平整坚实、整洁，无白色污染与路面接茬平顺。当土路肩受损修复后，其外观应恢复至损坏前状态，并与周围未损坏土路肩外观保持一致，不得积水。

（3） 边坡的坡面应保持平顺、坚实无冲沟，稳定、坚固、无松散，坡度应符合设计规定，无垃圾及白色污染。

3.清理边沟

清理边沟杂草、垃圾、淤积等，使边沟排水畅通。

4.路面、桥面机械化保洁

其他城市化道路的路面、桥面应实行机械化保洁。机械清扫路面、桥面为主并辅助人工保洁，机械清扫全年不少于219天。随时保证路面、桥面清洁、桥梁伸缩缝、泄水孔的清理。一般路段人工辅助不大于3km/人。

5.百米桩更换

对百米桩的缺损须及时更换。

6.里程碑白油漆刷白

每年一次，里程碑白油漆刷白。

7.绿化管护

（1）每侧一排乔木：工作内容：修剪、抹芽、扶正、路树刷白、治虫、拉野藤，周边杂草。

（2）单株灌木：工作内容：修剪成形、扶正、治虫、拉野藤、周边杂草。

（3）色块灌木：工作内容：修剪成形、扶正、治虫、除杂草、拉野藤。

（4）路肩草坪：工作内容：修剪、拔杂草，3-11月份每月至少修剪两次，保证草坪不高于12cm。

（5）公路用地内（指公路两侧）除杂草：无草坪的路肩宽+边坡宽（边坡即使有草坪，也放在此项）+平台宽（平台即使有草坪，也放在此项）。

（6）桥头、路基用地宽度范围内道口高草清理。

3.项目考核

服务期内采购人不定期对服务内容进行抽查并将检查结果纳入季度考核（附件1.考核评分表），项目期结束后将每季度考核情况反馈审计单位，由审计单位根据考核结果核减项目内道路巡查及日常养护两项费用（即：季度平均得分/100*道路巡查及日常养护两项总金额=此两项结算金额）。

4.付款条件

日常养护费用：每季度末按照建设单位的考核标准扣除考核扣减费用后支付当季度日常养护类费用的80%；项目完工支付审定价的90%，竣工结束后全部支付完。小修保养费用：每季度末按照计量款的60%支付，项目完工支付审定价的90%，竣工结束后全部支付完。

5.其他要求：纸质投标文件份数要求：中标单位须在领取中标通知书前提供纸质投标文件正本壹份、副本贰份。

6.其他说明：投标人在制作并上传投标资料过程中，若遇系统无对应指定上传栏目的资料，可将其上传至其他资料栏目，或自行选择合理栏目上传。所有上传资料须清晰、完整、有效，符合本招标文件约定的内容及格式要求。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中技术部分项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格（20分） |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值（小数点保留两位） | 20 |
| 履约能力（30分） |  |  |  |
| 2.1 | 项目组人员 | 项目部组织机构完整，安全员（提供相应合格证书）、材料员（提供相应合格证书）、资料员（提供相应合格证书）、质量员（提供相应合格证书）、施工员（提供相应合格证书）各一名，人员齐全，得10分，每少一名扣2分，扣完为止；以上人员提供证书复印件加盖公章及缴纳的由社保机构出具的投标截止日前半年任意一个月的养老保险资料（并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章），同一人员不得重复计分。 | 10 |
| 2.2 | 综合 实力 | 评委根据投标人提供的投入本项目的车辆设备、设备情况评分： 1.车辆：投标人提供日常巡查车辆1辆得2分，本项最高得4分。 车辆为自有产权的，需提供购买发票（发票抬头和行驶证单位名称需与供应商名称一致）、车辆行驶证；为租赁的，供应商需提供车辆的租赁合同（租赁期限应覆盖本项目服务期）及发票（发票抬头和行驶证单位名称需与供应商名称一致）、车辆行驶证，缺项或没提供不得分。 2.设备：割灌机2台、绿篱修剪机2台、喷雾器2台、平剪2把、手剪3把。投标人应配备以上数量的作业设备且配备齐全，得10分，每缺一项扣2分，扣完为止。 （设备需供应商需提供购买发票（发票抬头单位名称需与供应商名称一致），否则不得分。） | 14 |
| 2.3 | 业绩 | 投标供应商自2021年12月1日以来（日期以合同日期为准），承担过类似项目的有一项得3分，满分6分；（提供业绩合同复印件加盖单位公章） | 6 |
| 技术部分（50分） |  |  |  |
| 3.1 | 技术 方案 | 1.总体概述：工作流程及实施、养护方案总体设想、方案针对性； （1）方案措施满足项目要求，进度保证措施合理、可行针对性强得8分； （2） 方案措施具有一定的针对性得6分； （3） 方案措施基本满足项目需求4分； （4） 方案措施不完整得2分；无相关内容或其他情况不得分。 | 8 |
|  |  | 2.质量保障措施、突发事件的应急处置方案； （1） 质量保障措施、突发事件的应急处置方案合理、可行针对性强得7分； （2） 质量保障措施、突发事件的应急处置方案合理具有一定的针对性得5分； （3） 质量保障措施、突发事件的应急处置方案基本满足项目需求3分； （4） 质量保障措施、突发事件的应急处置方案不完整得1分； 无相关内容或其他情况不得分。 | 7 |
|  |  | 3.日常养护、巡查工作方案； （1） 日常养护、巡查工作方案措施满足项目要求、合理、可行针对性强得7分； （2） 日常养护、巡查工作方案措施合理具有一定的针对性得5分； （3） 日常养护、巡查工作方案措施基本满足项目需求3分； （4）日常养护、巡查工作方案措施不完整得1分； 无相关内容或其他情况不得分。 | 7 |
|  |  | 4.小型维修施工方案、安全文明施工及环境保护措施； （1）小型维修施工方案、安全文明施工及环境保护措施满足项目要求、合理、可行针对性强得7分； （2）小型维修施工方案、安全文明施工及环境保护措施合理具有一定的针对性得5分； （3）小型维修施工方案、安全文明施工及环境保护措施基本满足项目需求3分； （4）小型维修施工方案、安全文明施工及环境保护措施不完整得1分；未提供或有重大偏差不得分。 | 7 |
|  |  | 5.项目管理班子的人员配备、素质及管理经验； （1） 人员配备及管理方案满足项目要求、合理、可行针对性强得7分； （2） 人员配备及管理方案合理具有一定的针对性得5分； （3） 人员配备及管理方案基本满足项目需求3分； （4） 人员配备及管理方案不完整得1分； 无相关内容或其他情况不得分。 | 7 |
|  |  | 6.养护机械设备和材料投入计划； （1） 养护机械设备和材料投入计划满足项目要求、合理、可行针对性强得7分； （2） 养护机械设备和材料投入计划合理具有一定的针对性得5分； （3） 养护机械设备和材料投入计划基本满足项目需求3分； （4） 养护机械设备和材料投入计划不完整得1分； 无相关内容或其他情况不得分。 | 7 |
|  |  | 7.评委根据投标人提供的养护档案资料管理制度，建立、收集、保存、 移交等流程健全、规范程度等综合评分： （1）有完整的养护档案资料管理制度，建立、收集、保存、移交等流程健全、规范的得7分； （2）养护档案资料管理制度，建立、收集、保存、移交等流程基本健全、 基本规范的得5分； （3）养护档案资料管理制度，建立、收集、保存、移交等流程不够健全、 不够规范的得3分； （4）养护档案资料管理制度，建立、收集、保存、移交等流程不完整的得1分； 无相关内容或其他情况不得分。 | 7 |
| 合计：100分 |  |  |  |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表（如有）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

### 供应商信用承诺函

南京昌宏工程咨询有限公司：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

### 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

### 投标函

致：南京昌宏工程咨询有限公司

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

### 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、投标分项报价表

- 分项报价表

| 工程量清单汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：六合区2026年度马鞍街道农村公路市场化养护及中小修保养项目 |  |  |  |  |  | 货币单位：人民币元 |  |
| 序号 | 章次 | 科目名称 |  |  |  | 金额（元） |  |
| 1 | 100-1 | 基价类 | 日常养护 |  |  |  |  |
|  | 100-2 | 单价类 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 2 | 200 |  | 小修-路基 |  |  |  |  |
| 3 | 300 |  | 小修-路面 |  |  |  |  |
| 4 | 400 |  | 小修-桥梁、涵洞 |  |  |  |  |
| 5 | 600 |  | 小修-交安及沿线设施 |  |  |  |  |
| 6 | 700 |  | 小修-绿化及环境保护 |  |  |  |  |
| 7 | 第100章至700章清单小计 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 安全生产费[7×1.5%] |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 控制价[7+8] |  |  |  |  |  |  |
| 第100-1章 日常养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：六合区2026年度马鞍街道农村公路市场化养护及中小修保养项目 |  |  |  |  |  |  | 货币单位：人民币元 |  |
| 细目号 | 细目名称 |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |  |
| RC-1 | 已入库规划乡道 |  |  |  |  |  |  |  |
| -01 | 四级公路－重要路段（路面宽度＞8m） |  |  | 公里 | 10.25 |  |  |  |
| -a | 日常巡查 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -b | 路肩、边坡修整 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -c | 绿化修剪 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -d | 清理边沟、排水截水沟 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -e | 路肩、边坡割草 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -f | 路面保洁 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -g | 路侧树木（绿化）刷白 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -h | 桥梁及桥栏杆刷白 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -i | 伸缩缝、泄水孔清理 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -j | 涵管疏通 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -02 | 四级公路（8m≤路面宽度≥5m） |  |  | 公里 | 100.713 |  |  |  |
| -a | 日常巡查 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -b | 路肩、边坡修整 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -c | 绿化修剪 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -d | 清理边沟、排水截水沟 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -e | 路肩、边坡割草 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -f | 路面保洁 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -g | 路侧树木（绿化）刷白 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -h | 桥梁及桥栏杆刷白 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -i | 伸缩缝、泄水孔清理 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -j | 涵管疏通 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -03 | 四级公路（5m＜路面宽度≥3.5m） |  |  | 公里 | 46.7 |  |  |  |
| -a | 日常巡查 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -b | 路肩、边坡修整 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -c | 绿化修剪 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -d | 清理边沟、排水截水沟 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -e | 路肩、边坡割草 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -f | 路面保洁 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -g | 路侧树木（绿化）刷白 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -h | 桥梁及桥栏杆刷白 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -i | 伸缩缝、泄水孔清理 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -j | 涵管疏通 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| RC-2 | 已入库规划村道 |  |  |  |  |  |  |  |
| -01 | 四级公路（路面宽度＞5m） |  |  | 公里 | 17.39 |  |  |  |
| -a | 日常巡查 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -b | 路肩、边坡修整 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -c | 绿化修剪 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -d | 清理边沟、排水截水沟 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -e | 路肩、边坡割草 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -f | 路面保洁 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -g | 路侧树木（绿化）刷白 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -h | 桥梁及桥栏杆刷白 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -i | 伸缩缝、泄水孔清理 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -j | 涵管疏通 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -02 | 四级公路（5m≤路面宽度≥3.5m） |  |  | 公里 | 50.138 |  |  |  |
| -a | 日常巡查 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -b | 路肩、边坡修整 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -c | 绿化修剪 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -d | 清理边沟、排水截水沟 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -e | 路肩、边坡割草 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -f | 路面保洁 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -g | 路侧树木（绿化）刷白 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -h | 桥梁及桥栏杆刷白 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -i | 伸缩缝、泄水孔清理 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -j | 涵管疏通 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| WRC-1 | 未入库现状农路 |  |  |  |  |  |  |  |
| -01 | 农村公路（5m≤路面宽度≥3.5m） |  |  | 公里 | 226.806 |  |  |  |
| -a | 日常巡查 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -b | 路肩、边坡修整 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -c | 绿化修剪 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -d | 清理边沟、排水截水沟 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -e | 路肩、边坡割草 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -f | 路面保洁 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -g | 路侧树木（绿化）刷白 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -h | 桥梁及桥栏杆刷白 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -i | 伸缩缝、泄水孔清理 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| -j | 涵管疏通 |  |  | 公里 |  |  |  |  |
| RC-3 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| -01 | 节点绿化城市化标准化养护 |  |  | ㎡ | 5000 |  |  |  |
| 100-1章小计 人民币 |  |  |  |  |  |  | 元 |  |

| 第100-2章 应急处置 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：六合区2026年度马鞍街道农村公路市场化养护及中小修保养项目 |  |  |  |  | 货币单位：人民币元 |
| 细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| YJ-1 | 人工 |  |  |  |  |
| -01 | 普通工人 | 工日 | 820 |  |  |
| -02 | 技术工人 | 工日 | 80 |  |  |
| YJ-2 | 材料 |  |  |  |  |
| -01 | 钢板 | 吨 | 2 |  |  |
| -02 | 土方 | m³ | 10 |  |  |
| -03 | 草袋 | 条 | 10 |  |  |
| -04 | 工业盐 | 吨 | 2 |  |  |
| -05 | 融雪剂 | 吨 | 1 |  |  |
| -06 | 绿色防尘网 | m2 | 100 |  |  |
| YJ-3 | 机械 |  |  |  |  |
| -01 | 装载机（ZL40） | 台班 | 5 |  |  |
| -02 | 挖掘机（0.8m3） | 台班 | 5 |  |  |
| -03 | 炮锤式凿除机（轮胎式） | 台班 | 2 |  |  |
| -04 | 汽车式雪铲（含拆、装） | 台班 | 2 |  |  |
| -05 | 手扶式（方向式）拖拉机 | 台班 | 50 |  |  |
| -06 | 汽车式扫地车 | 台班 | 2 |  |  |
| -07 | 汽车式洒水车（8吨） | 台班 | 5 |  |  |
| -08 | 汽车式洒水车（10吨） | 台班 | 5 |  |  |
| -09 | 手持式草坪机 | 台班 | 20 |  |  |
| -10 | 高枝锯 | 台班 | 20 |  |  |
| YJ-4 | 除草 |  |  |  |  |
| -01 | 路肩除草（宽度≥0.5m） | 公里 | 500 |  |  |
| -02 | 路肩除草（宽度＜0.5m） | 公里 | 200 |  |  |
| 100-2章小计 人民币 |  |  |  |  | 元 |

| 第200章 路基（小修） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：六合区2026年度马鞍街道农村公路市场化养护及中小修保养项目 |  |  |  |  | 货币单位：人民币元 |
| 细目号 | 细 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| LJ-1 | 路基排水维修 |  |  |  |  |
| -01 | 浆砌片石边沟、截水沟、急流槽 | m3 | 5 |  |  |
| -02 | 更换边沟盖板 | m | 10 |  |  |
| -03 | 预制、安装蝶形边沟 | m | 5 |  |  |
| -04 | 土边沟 | m | 10 |  |  |
| -05 | 小型浆砌红砖砌体 | m3 | 5 |  |  |
| LJ-2 | 附属构造物维修 |  |  |  |  |
| -01 | 浆砌片石边、护坡 | m3 | 5 |  |  |
| -02 | 浆砌片石挡土墙 | m3 | 5 |  |  |
| -03 | 混凝土压顶 | m3 | 5 |  |  |
| -04 | 人工土方挖弃（含清运） | m3 | 10 |  |  |
| -05 | 人工土方回填处理 | m3 | 10 |  |  |
| -06 | 挖除非适用材料（包含淤泥、腐殖土、生活垃圾、建筑垃圾及其它，含清运） | m3 | 10 |  |  |
| 200章小计 人民币 |  |  |  |  | 元 |

| 第300章 路面（小修） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：2022年马鞍街道农村公路日常养护及小修保养工程项目（NLYH-2022标段） |  |  |  |  | 货币单位：人民币元 |
| 细目号 | 细 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| LM-1 | 路面临时维修 |  |  |  |  |
| -01 | 碎石土 | m3 | 20.00 |  |  |
| -02 | 沥青冷补材料 | m3 | 20.00 |  |  |
| LM-2 | 灌缝维修 |  |  |  |  |
| -01 | 沥青砼路面 | m | 6000.00 |  |  |
| -02 | 水泥砼路面 | m | 1200.00 |  |  |
| LM-3 | 沥青砼路面维修 |  |  |  |  |
| -01 | 铣刨沥青面层 | m3 | 50.00 |  |  |
| -02 | 铣刨水泥稳定碎石基层 | m3 | 50.00 |  |  |
| -03 | 凿除沥青面层 | m3 | 10.00 |  |  |
| -04 | 凿除水泥稳定碎石基层 | m3 | 10.00 |  |  |
| -05 | 切槽 | m | 100.00 |  |  |
| -06 | 水泥稳定碎石基层铺筑 | m3 | 20.00 |  |  |
| -07 | 水泥砼回填（C20）处理 | m3 | 20.00 |  |  |
| -08 | 乳化沥青下封层 | m2 | 100.00 |  |  |
| -09 | 粘层油 | m2 | 100.00 |  |  |
| -11 | AC-16沥青砼（局部处理） | m3 | 86.25 |  |  |
| -12 | AC-13沥青砼（局部处理） | m3 | 128.66 |  |  |
| -14 | 聚酯纤维布 | m2 | 10.00 |  |  |
| -15 | 抗裂贴 | m | 50.00 |  |  |
| LM-4 | 水泥砼路面维修 |  |  |  |  |
| -01 | 凿除水泥砼面层 | m3 | 50.00 |  |  |
| -02 | 碎石垫层 | m3 | 205.00 |  |  |
| -03 | C30水泥砼面层 | m3 | 810.00 |  |  |
| -04 | 钢筋 | kg | 50.00 |  |  |
| LM-5 | 混凝土路缘石维修 |  |  |  |  |
| -01 | 侧、平缘石（更换） | m | 10.00 |  |  |
| -02 | 侧、平缘石（整修） | m | 10.00 |  |  |
| LM-6 | 花岗岩（大理石）路缘石维修 |  |  |  |  |
| -01 | 侧、平缘石（更换） | m | 10.00 |  |  |
| -02 | 侧、平缘石（整修） | m | 10.00 |  |  |
| LM-7 | 人行道维修（含原有拆除） |  |  |  |  |
| -01 | 彩板砖 | m2 | 10.00 |  |  |
| -02 | 大理石盲道砖（含砂浆垫层） | m2 | 10.00 |  |  |
| -03 | 舒布洛克砖（含砂浆垫层） | m2 | 10.00 |  |  |
| -04 | C25砼基础 | m3 | 10.00 |  |  |
| -05 | 树池 | 个 | 5.00 |  |  |
| LM-8 | 雨（污）水井维修 |  |  |  |  |
| -02 | 窨井盖更换（铸铁式） | 个 | 5.00 |  |  |
| -03 | 窨井盖更换（加筋、混凝土式） | 个 | 5.00 |  |  |
| LM-9 | 冬季撒防滑料（米砂） | m2 | 100.00 |  |  |
| 300章小计 人民币 |  |  |  |  | 元 |

| 第400章 桥梁、涵洞（小修） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：六合区2026年度马鞍街道农村公路市场化养护及中小修保养项目 |  |  |  |  | 货币单位：人民币元 |
| 细目号 | 细 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| QH-6 | 桥梁栏杆维修（含原有拆除） |  |  |  |  |
| -01 | 装配式栏杆（预制砼） | m | 10 |  |  |
| -02 | 花岗岩式栏杆 | m | 10 |  |  |
| -03 | 金属式栏杆 | m | 10 |  |  |
| QH-7 | 金属结构油漆（栏杆、扶手等） | m2 | 20 |  |  |
| QH-8 | 涵洞维修 | 维修主要为局部更换损坏部分的钢筋砼圆管涵，基本工序为开挖、基础砼、管节安装（含抹带）、回填（考虑安全、车辆通行（不是封闭施工）及施工进度要求，一般采用低标号砼回填）及恢复原路面结构层（水泥稳定碎石基层及沥青砼路面或水泥砼路面） |  |  |  |
| -01 | （Ø0.6m) | m | 10 |  |  |
| -02 | （Ø0.8m) | m | 10 |  |  |
| -03 | （Ø1.0m) | m | 10 |  |  |
| -04 | （Ø1.5m) | m | 10 |  |  |
| 400章小计 人民币 |  |  |  |  | 元 |

| 第600章 交安及沿线设施（小修） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：六合区2026年度马鞍街道农村公路市场化养护及中小修保养项目 |  |  |  | 货币单位：人民币元 |  |
| 细目号 | 细 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| AQ-1 | 道口标识、警示桩维修 |  |  |  |  |
| -01 | 埋置式 | 根 | 20 |  |  |
| -02 | 钻孔式 | 根 | 10 |  |  |
| AQ-2 | 标志（牌）维修（含原有拆除） |  |  |  |  |
| -01 | 标志（牌）更换维修（含板面、立柱、基础） |  |  |  |  |
| -a | 单柱式 | 套 | 20 |  |  |
| -b | 双柱式 | 套 | 2 |  |  |
| -c | 门架式 | 套 | 1 |  |  |
| -d | 单悬臂式 | 套 | 3 |  |  |
| -e | 双悬臂式 | 套 | 3 |  |  |
| -f | 附着式 | 套 | 1 |  |  |
| -02 | 标志（牌）局部维修 |  |  |  |  |
| -a | 单柱式、双柱式、门架式、单悬臂式、双悬臂式、附着式板面（按板面面积大小区分） | m2 | 10 |  |  |
| -b | 单柱式、双柱式、门架式立柱（Ø159mm） | 根 | 10 |  |  |
| -c | 单悬臂式、双悬臂式立柱（Ø219mm） | 根 | 8 |  |  |
| -d | 标志（牌）反光膜黏贴（国标膜） | m2 | 5 |  |  |
| AQ-3 | 标志（牌）扶正 | 次 | 20 |  |  |
| AQ-4 | 标志（牌）板面清洗 | m2 | 5 |  |  |
| AQ-5 | 标志（牌）立柱油漆 | m2 | 5 |  |  |
| AQ-6 | 波形护栏维修（含原有拆除） |  |  |  |  |
| -01 | 波形护栏更换维修（含护栏板、立柱、防阻块、盖帽、包头等） |  |  |  |  |
| -a | 普通型 | m | 100 |  |  |
| -b | 加强型 | m | 10 |  |  |
| -02 | 波形护栏局部维修 |  |  |  |  |
| -a | 护栏板 | m | 10 |  |  |
| -b | 立柱 | 根 | 5 |  |  |
| -c | 防阻块 | 个 | 5 |  |  |
| -d | 盖帽 | 个 | 5 |  |  |
| -e | 包头 | 个 | 5 |  |  |
| -f | 包头警示膜 | m2 | 5 |  |  |
| AQ-7 | 标线 |  |  |  |  |
| -01 | 冷喷型 | m2 | 100 |  |  |
| -02 | 热熔型 | m2 | 50 |  |  |
| -03 | 震荡标线 | m2 | 20 |  |  |
| AQ-8 | 清除标线 | m2 | 10 |  |  |
| AQ-9 | 减速（垄）带维修 |  |  |  |  |
| -01 | 橡胶式 | m | 20 |  |  |
| -02 | 铸铁式 | m | 5 |  |  |
| AQ-10 | 百米桩、轮廓标、里程碑更换（含原有拆除） |  |  |  |  |
| -01 | 百米桩 | 个 | 5 |  |  |
| -02 | 轮廓标 | 根 | 5 |  |  |
| -03 | 里程碑 | 块 | 5 |  |  |
| -04 | 附着式轮廓标 | 套 | 5 |  |  |
| AQ-11 | 油漆（警示墩、道口标注、路缘石岛头等） | m2 | 5 |  |  |
| AQ-12 | 凸透镜 | 只 | 5 |  |  |
| AQ-13 | 太阳能爆闪信号灯 | 套 | 5 |  |  |
| 500章小计 人民币 |  |  |  |  | 元 |

| 第700章 绿化及环境保护设施（小修） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：六合区2026年度马鞍街道农村公路市场化养护及中小修保养项目 |  |  |  |  | 货币单位：人民币元 |
| 细目号 | 细 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| LH-1 | 绿化补栽（不含苗木费用） |  |  |  |  |
| -01 | 乔木 | 株 | 10 |  |  |
| -02 | 灌木、绿篱 | m2 | 900 |  |  |
| LH-2 | 绿化补栽（含苗木费用、一年期内养护） |  |  |  |  |
| -01 | 草皮 | m2 | 80 |  |  |
| -02 | 草籽 |  |  |  |  |
| -a | 狗牙根 | m2 | 80 |  |  |
| -b | 黑麦草 | m2 | 80 |  |  |
| LH-3 | 绿化移栽（不含苗木费用，包含机械、人工等费用） |  |  |  |  |
| -01 | 乔木 | 株 | 20 |  |  |
| -02 | 灌木、绿篱 | m2 | 20 |  |  |
| LH-4 | 绿化修剪 |  |  |  |  |
| -01 | 乔木 | 株 | 20 |  |  |
| -02 | 灌木、绿篱 | m2 | 20 |  |  |
| LH-5 | 绿化苗木购置预留经费 | 总额 | 1 |  |  |
| 700章小计 人民币 |  |  |  |  | 元 |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.《投标分项报价表》中的分项名称须与“第四章－项目清单”中的名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

5.《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

七、技术要求响应及偏离表

### 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

八、商务要求响应及偏离表

### 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

九、中小企业声明函

### 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字（签章）：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。