常熟市政府采购

磋 商 文 件

项目名称：2026年市政设施维修养护服务

项目编号：JSZC-320581-CSJY-C2026-0017

采购单位：常熟市住房和城乡建设局

采购类别：服务类

江苏杰源工程管理咨询有限公司

2026年4月2日

目   录

第一章  磋商邀请	4

第二章  供应商须知	8

一、总则	8

二、磋商文件的说明	8

三、响应文件的编制	9

四、响应文件的提交	11

五、响应文件的解密与评审	11

六、成交	15

七、授予合同	17

第三章  项目需求	19

第四章  评审因素和评分标准	29

第五章  合同格式	34

第六章  响应文件组成与格式	42

附件1、报价一览表	44

附件2、法定代表人授权书	45

附件3、书面声明函	46

附件4、中小企业声明函	47

附件5、残疾人福利性单位声明函	50

附件6、磋商函	51

附件7、实质性要求响应及偏离表	52

附件8、服务要求响应及偏离表	53

附件9、商务条件响应及偏离表	54

附件10、项目服务方案	55

附件11、业绩一览表	56

附件12、市政设施维修养护服务考核表	57

附件13、供应商认为需要提供的其他材料（如有）	59

第一章  磋商邀请

项目概况

2026年市政设施维修养护服务招标项目的潜在供应商应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目并下载获取电子采购文件，并于2026年4月16日9点00分（北京时间）前按规定提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320581-CSJY-C2026-0017

项目名称：2026年市政设施维修养护服务

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币3200000.00元整。

采购需求：常熟市住房和城乡建设局所需的2026年市政设施维修养护服务。主要包括：市政设施日常巡视、雨水设施养护、市政维修、抢修、极端天气的应急等服务。

合同履行期限：自合同签订之日起1年。

本项目不接受联合体磋商。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业，投标时须提供《中小企业声明函》。

注：对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，但须按要求提供有关声明函或证明文件。

3、本项目的特定资格要求：供应商具备在有效期内的市政公用工程施工总承包三级（或以上）、以及安全生产许可证。

4、其他要求：

（1）根据政府采购法及相关法规，将对供应商进行信用查询。供应商被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：自2026年4月2日起至2026年4月13日（北京时间）。

方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载采购文件。

（1）参与采购活动：供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。签章完成提交后应打印留存《投标供应商确认函》。

（2）电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子响应文件的制作和提交。

（3）更正（补充）公告及附件的获取：供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密响应文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行承担。

（4）本项目采购使用苏采云CA及电子签章。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

截止时间、开标时间：2026年4月16日9：00（北京时间）

地点：采用苏采云系统网上上传响应文件、不见面开标方式。

（1）响应文件上传时间：自本公告发布之日起至投标截止时间止。

（2）响应文件上传地址：登录“苏采云政府采购一体化平台”，进入“参与详情”页面，上传电子响应文件。

（3）本项目采用不见面开标，供应商代表应在开标时间前半小时登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。

（4）开标地点：苏采云网上不见面开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1、CA证书办理：根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动，下载采购文件、上传响应文件，都需要插入CA完成，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。CA线上办理仅针对新办用户,申请材料发送至邮箱：changshuca@163.com，CA现场办理苏州地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，也可线上办理，咨询电话：0512-65737699。

2、本项目采用不见面开标，供应商开标时无需至开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子响应文件，供应商远程解密要求如下：

（1）供应商使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子响应文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由供应商自行负责。

（2）项目开标前，供应商应当提前检查电力、网络、设备、软件环境的稳定性和安全性，提前登录不见面开标大厅测试。供应商因自身原因导致无法完成响应或造成的电子响应文件上传不成功或不能进行现场实时交互的，自行承担相应后果。

（3）供应商登录“苏采云政府采购一体化”，点击开标大厅，选择开标项目，按系统提示完成开标流程。因供应商自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由供应商自行承担后果。

（4）投标截止时间后根据系统提示解密电子响应文件。解密时间为苏采云开标大厅规定的时间，未在规定时间内完成解密，其响应文件将被拒绝。

（5）在开标、评标过程中供应商代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书（如有）中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，由于供应商代表不在线所造成的一切后果由供应商自行承担。

3、因投标需要，有关供应商注册、报名、下载电子采购文件、制作上传电子响应文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

4、如供应商在“苏采云”系统制作和上传电子响应文件、不见面开标等方面遇到技术问题，可向软件公司进行咨询，①注册咨询：18261002950；②CA技术咨询电话：400-608-6099；③电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；④系统使用指导与咨询电话：18261002950；0512-69820854、0519-86722802、QQ：3048755361、1315179389、895706745。

5、本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

6、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

7、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：常熟市住房和城乡建设局

地    址：常熟市海虞北路46号

联系方式：0512-52907106（尤昊）

2、采购代理机构信息

名    称：江苏杰源工程管理咨询有限公司

地    址：常熟市海虞北路33号裕坤美城大厦1101室

联系方式：0512-52759577（钱仪晴）

3、项目联系方式

项目联系人：钱仪晴

电    话：0512-52759577

第二章  供应商须知

一、总则

1、适用范围及解释权

1.1 本磋商文件仅适用于本次磋商邀请中所指定项目的竞争性磋商采购活动。

1.2 本磋商文件的解释权属于江苏杰源工程管理咨询有限公司（以下简称代理机构）。

2、定义

2.1 “采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”）。

2.3 “供应商”系指响应采购文件、参加磋商竞争的单位。

3、合格磋商供应商的条件

3.1 合格的磋商供应商应当符合以下条件：详见《第一章 磋商邀请》中申请人的资格要求。

4、磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的一切费用。不论磋商结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标项目采购文件工本费及成交服务费要求如下：

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购文件工本费 | 本项目不收取采购文件工本费。 |
| 2 | 成交服务费 | 本项目成交服务费为人民币贰万壹仟壹佰玖拾元整（￥21190.00元），在发成交通知书时由成交供应商向采购代理机构支付，一次性付清。 公司名称：江苏杰源工程管理咨询有限公司 开 户 行：常熟农村商业银行谢桥支行 账 号：101260001018089582 银行行号：314305571406 |

5、磋商文件约束力

5.1 供应商一旦参加磋商，即被认为接受了本磋商文件中的所有条件和规定。

6、磋商采购活动的终止

6.1 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者代理机构将按规定终止本项目采购活动，并将在指定媒体上发布终止公告。所有参加采购活动的供应商可在本磋商公告网站上查看到相关终止信息。

二、磋商文件的说明

1、磋商文件的构成

1.1 磋商文件由下列内容组成：

第一章  磋商邀请

第二章  供应商须知

第三章  项目需求

第四章  评审因素和评分标准

第五章  合同格式

第六章  响应文件组成与格式

1.2 请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏，请立即与代理机构联系解决。

1.3 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

1.4 磋商文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对磋商文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

2、磋商文件的澄清、修改

2.1在法律期限内，代理机构可对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布更正公告。各供应商应在响应文件提交截止时间前关注本磋商公告网站上更正公告栏，按规定获取相关信息内容，否则其磋商风险由供应商承担。

2.2 代理机构有权按照法定的要求顺延响应文件提交截止时间和开启时间。

2.3 代理机构一旦对磋商文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，有关澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

三、响应文件的编制

1、响应文件构成

1.1供应商编写的响应文件应包括磋商函、报价一览表、服务（或商务）要求响应及偏离表、其他证明文件等部分。

1.2如标书制作工具中格式和内容与“苏采云政府采购一体化平台”（平台入口：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc）下载的磋商文件不一致，请以“苏采云政府采购一体化平台”下载的磋商文件为准。

2、响应文件编写说明

2.1供应商获取磋商文件后，应详细阅读磋商文件的全部内容。如果供应商没有按照磋商文件规定编制响应文件及提供全部资料（包括但不限于加“*”项目规定的内容），或者响应文件没有对磋商文件在各方面都作出实质性响应，将可能导致其投标被拒绝。

2.2 供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必须使用其他文字的，应附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件，由此引起对供应商不利后果的，采购人或代理机构概不负责。

2.3 除技术规格中另有规定外，响应文件所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。

2.4 如无特别说明，所有报价均以人民币元为计价单位。

2.5供应商应对本项目作整体报价，不得拆分，否则将失去磋商资格。如项目有多个分包，供应商可以投其中一个分包或多个分包，但同一分包内容应整体报价，不得拆分，否则其相应分包的失去磋商资格。

2.6 代理机构不接受可选择的响应方案和报价；任何可选择的响应方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

2.7 供应商必须保证所提供的全部资料真实可靠，并接受磋商小组或代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

2.8制作电子响应文件的流程详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml），根据《苏采云系统供应商操作手册》中规定制作电子响应文件。

3、证明供应商及磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

3.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

3.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4、响应文件的制作、盖章

4.1响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的，按无效响应处理。

4.2 由供应商授权代表签署响应文件或负责作出有关书面澄清的，应附有法定代表人授权书。但法定代表人签署响应文件的不需提供授权书。

4.3制作电子响应文件时需与响应文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

5、磋商有效期

5.1 磋商有效期为磋商文件规定的响应文件提交截止之日起六十（60）天。承诺的有效期少于该规定期限的响应文件将被拒绝。

5.2 在特殊情况下，代理机构于原磋商有效期届满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式进行。供应商可以拒绝接受代理机构的这种要求而放弃投标，代理机构接到供应商书面答复后，将在原磋商有效期满后五天内无息退还其投标保证金。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，磋商文件有关磋商保证金不予退还和退还的规定在延长的磋商有效期内继续有效，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的提交

1、响应文件的提交

1.1供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须将加密电子响应文件上传到苏采云政府采购一体化平台。如未上传的视同为未参加本项目磋商。

1.2 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素。如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2、响应文件提交截止时间

2.1 供应商必须在磋商文件规定的投标截止时间之前将响应文件上传到苏采云政府采购一体化平台。

2.2 代理机构可以通过修改磋商文件自行决定酌情延长投标截止时间。在此情况下，磋商文件收受人和供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

2.3代理机构拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后上传的任何电子响应文件。

3、响应文件的修改和撤回

3.1 供应商可在响应文件提交截止时间之前，对其电子响应文件进行修改或者撤回，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

3.2 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

3.3 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。在响应文件提交截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

## 五、响应文件的解密与评审

1、响应文件解密

1.1本项目采用不见面磋商，通过苏采云系统网上开标大厅对电子响应文件进行解密，有关要求如下：

（1）供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，解密的CA证书与生成加密响应文件时使用的CA证书需保持一致，否则无法解密。

（2）供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》指引，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

操作手册网址链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml

（3）苏采云系统解密时间为30分钟，如在规定时间内未能完成解密的视为放弃参加该采购项目。

1.2 请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

2、磋商小组

2.1 代理机构将组织磋商小组与供应商就采购具体事宜分别进行磋商。

2.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

3、对响应文件的审查

3.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：依据法律法规和磋商文件的规定，由采购人对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。同时将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商相关主体信用记录，查询结果留存并归档。资格审查的结论，采购人以书面形式向磋商小组进行反馈。

（2）信用查询时间：资格审查过程中。采购人将对供应商是否被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，企业经营异常名录中被责令停产停业、吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上罚款的信用记录进行查询，并保存好相关证据材料。

经查询发现供应商存在上述应依法拒绝参加政府采购的失信信息，并对此不良信用记录甄别确认的，作无效响应处理。

（3）符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

（4）在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了采购人及代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

（5）未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

3.2 对未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

3.3异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评委会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

4、响应文件的澄清

4.1 磋商期间，磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。但磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2 需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.3 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清的，其风险由供应商自行承担。

5、磋商程序、响应文件的比较和评价

5.1 磋商程序

（1）磋商顺序：按供应商操作参与项目后系统显示的“参与投标时间”先后确定。

（2）磋商小组将集中与通过资格审查和符合性审查的单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。磋商小组与单一供应商进行磋商的次数和时间视磋商时的具体情况而定。

（3）磋商内容包括技术、商务等部分。在磋商过程中，磋商小组可根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

（4）磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定的符合政府购买服务项目的情形，提交最后报价的供应商可以为2家。

（5）最后报价作为评审响应报价。除因磋商文件修改导致成本增加，供应商的最后报价不得超过“分项报价表”中的总报价，否则为无效响应报价。

（6）供应商未在磋商小组规定的时间内（以苏采云系统中的倒计时间为准）在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

5.2 响应文件的比较和评价

（1）经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（2）本项目具体评审因素和评审标准详见磋商文件“第四章 评审因素和评分标准”规定。

（3）磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。对评审报告有异议的磋商小组成员应当在报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

5.3 在项目磋商和评审期间，供应商应确保《投标供应商确认函》上留存的手机号等通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。否则导致的不利后果由供应商自行承担。

6、磋商及评审过程的保密与公正

6.1在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

6.2磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6.3在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

6.4代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

7、无效响应的情形

（1）未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

（2）在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

（3）不具备磋商文件规定的资格要求或不符合磋商文件中规定的实质性要求的。

（4）响应文件未按磋商文件要求加盖CA电子公章的。

（5）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的。

（6）存在应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息的。

（7）未按磋商文件的规定提交磋商保证金的（如有）。

（8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（9）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

（10）其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

8、项目终止

8.1 出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）除规定特殊情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

## 六、成交

1、确定成交供应商

1.1磋商小组将采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价优惠率报价由高到低顺序排列。得分且报价优惠率报价相同的并列，由磋商小组根据上传加密电子响应文件时间先后顺序的方式确定。

1.2本项目选取前三名为成交候选人，磋商小组根据采购人授权直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

1.3确定成交供应商后，代理机构将于法定期限内在“苏州市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

2、成交通知书

2.1 在公告成交结果的同时，代理机构将通过苏采云系统向成交供应商发出电子成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

2.2 成交通知书为合同的组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

3、取消成交资格

3.1 成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、代理机构、评审专家行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

（6）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

（7）成交供应商放弃成交、因不可抗力不能履行合同。

3.2 在上述情况下，采购人可按照磋商小组推荐的成交候选人名单排序，将合同授予下一个成交候选人。也可以重新开展采购活动，但拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

4、质疑处理

4.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的“《投标供应商确认函》”等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

4.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

4.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，其中质疑函必须按照《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml

4.4 根据本项目《采购项目委托代理协议》，供应商对采购方式、磋商文件中项目需求、评分标准、合同条款内容、供应商资格条件及审查结果的询问、质疑，属于采购代理机构处理职责，由采购代理机构负责接收和答复，请向采购代理机构提出。

采购代理机构按照上述职责分属接收、处理质疑。只接收以纸质原件形式送达（当场送达或邮寄方式）的质疑。

（1）采购代理机构质疑接收部门及联系方式：详见磋商文件“第一章 磋商邀请”中“七、本次招标联系事项”下“2、采购代理机构信息”。

4.5 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

4.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

## 七、授予合同

1、签订合同

1.l 成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内（最长不得超过30日），按照磋商确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

1.4 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.5 自政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人负责将合同在苏州市政府采购网等财政监管部门指定的媒体上公告。

1.6合同一式四份，采购人两份、成交供应商、代理机构各执一份，具有同等法律效力。

2、货物和服务的追加

2.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额10%。

3、履约保证金

3.1本项目不收取履约保证金。

4、政府采购合同信用融资政策

4.1 成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请咨询常熟市财政局政府采购管理科0512-52893533。

第三章  项目需求

项目名称：2026年市政设施维修养护服务

项目编号：JSZC-320581-CSJY-C2026-0017

采 购 人：常熟市住房和城乡建设局

一、项目说明：

1、本项目采购内容：常熟市住房和城乡建设局所需的2026年市政设施维修养护服务，主要包括：市政设施日常巡视、雨水设施养护服务；市政维修、抢修、极端天气的应急等服务。

2、供应商如需现场进行踏勘的，相关费用由供应商自行承担。联系人：尤昊；联系电话：0512-52907106。供应商在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因供应商对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

3、服务地点：琴川街道、虞山街道、城铁片区、南部新城等。

4、服务期限：自合同签订之日起1年。

5、付款方式：

5.1每半年度结束后的一个月内，实施单位向成交供应商付至实际发生数量结算额的50%。

5.2完成年度综合考核后的一个月内，实施单位向成交供应商付至最终审定数量结算额的90%。

5.3尾款支付：项目履约验收完成一年后的一个月内，实施单位向成交供应商付清尾款。

注：1）本合同项目下所有款项允许通过数字人民币支付。

- 本项目由常熟市住房和城乡建设局采购，由常熟市市政设施养护所具体负责本项目的合同签订、业务考核、履约验收及支付结算等具体业务工作。每次付款前，成交供应商均应提供符合实施单位要求的同等金额的合法有效发票。否则，实施单位有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

- 半年度综合考核一次，考核结果作为年度综合考核及最终结算扣款的依据（考核结果：85分及以上正常支付100%，85分（不含）以下每少一分扣3000元，60分及以下该半年度结算额全额扣款）。考核细则详见附件12。考核扣款总额根据各半年度考核结果累计计算。

- 施工前、中、后必须做好工程资料、图像资料和工程量签证资料，作为结算依据。

- 结算方式：以报价优惠率的方式结算。

6.1最终结算金额=( Σ(各分项最终审定数量 × 对应分项最高单价限价 × (1 - 报价优惠率)) )-考核扣款总额

注：若实际领用甲供材超过时，以审定数量为准，超过部分按实际发生金额在项目结算额中扣除，得出最终结算额。

7、本项目采购预算为人民币3200000.00元整（人民币叁佰贰拾万元整）。供应商的报价采用优惠率方式，且报价≥8%，否则将失去磋商资格。

8、本项目不得以任何形式进行转包及分包。

二、项目服务清单：

| 一、道路零小修 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 道路部分 |  |  |  |
| 业名称 | 单位 | 最高单价限价（元） | 备注 |
| 人工拆除道板砖含水泥砂浆垫层 | 平方米 | 10.74 | 需部分利用 |
| 人工拆除石板面层含水泥砂浆垫层 | 平方米 | 19.81 |  |
| 空压机拆沥青路面10cm | 平方米 | 13.40 |  |
| 空压机拆除砼路面20cm | 平方米 | 37.21 |  |
| 人工拆除侧石 | 米 | 9.79 | 翻挖、拆除、清底 |
| 人工拆除平石 | 米 | 6.52 | 翻挖、拆除、清底 |
| 人工拆除侧卧石 | 米 | 12.23 | 翻挖、拆除、清底 |
| 机械挖方人工辅助（三类土） | 立方米 | 21.84 |  |
| 机械破碎、挖除结构层 | 立方米 | 26.42 |  |
| 机械拆除老路结构层（挖机挖四类土） | 立方米 | 11.64 |  |
| 机浇粘层油 | 平方米 | 6.66 |  |
| 冷补沥青路面4cm（翻修含拆除） | 平方米 | 55.93 | 主材采购人提供 |
| 沥青砼开槽灌密封胶 | 米 | 7.70 | 主材、灌缝机采购人提供 |
| 沥青胶灌缝 | 米 | 3.06 | 主材采购人提供 |
| 锯缝沥青路面 | 米 | 7.62 |  |
| 铺马路砖（含水泥砂浆垫层） | 平方米 | 47.10 | 马路砖采购人提供（含利用） |
| 铺马路砖（含米砂垫层） | 平方米 | 23.40 | 马路砖采购人提供（含利用） |
| 铺6cm道板砖（含水泥砂浆垫层） | 平方米 | 30.61 | 道板采购人提供（含利用） |
| 铺侧石(m) | 米 | 19.65 | 侧平石采购人提供 |
| 铺平石(m) | 米 | 11.26 |  |
| 铺侧卧石(m) | 米 | 19.65 |  |
| 浇水泥砼面层20cm（含压纹） | 平方米 | 48.60 | 砼采购人提供 |
| 钢筋制作、安装 | t | 1103.06 | 钢筋采购人提供 |
| 人工浇水泥砼垫层C25 | 立方米 | 165.24 | 砼采购人提供 |
| 人工铺碎石垫层5cm | 平方米 | 21.51 |  |
| 升窨井D700 20cm以内 | 座 | 276.84 | 含毒气检测 |
| 机械台班部分 |  |  |  |
| 装载机1m3 | 台班 | 864.00 | 零星人工和临时机械台班为8小时计，临时机械含驾驶员人工费 |
| 平地机 | 台班 | 2160.00 |  |
| 17小挖机 | 台班 | 864.00 |  |
| 0.6m3小挖机 | 台班 | 1080.00 |  |
| 1m3大挖机 | 台班 | 2160.00 |  |
| 吊车16T | 台班 | 1080.00 |  |
| 吊车25T | 台班 | 1404.00 |  |
| 5吨自卸车 | 台班 | 864.00 |  |
| 发电机10KW以内 | 台班 | 378.00 |  |
| 其他部分 |  |  |  |
| 零工 | 工日 | 248.40 |  |
| 巡检人工 | 小时 | 32.40 |  |

| 二、雨水部分零小修 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 疏通部分 |  |  |  |
| 业名称 | 单位 | 最高单价限价（元） | 备注 |
| 手动绞车疏通下水道D300 | 米 | 4.89 | 疏通车污泥车采购人提供 |
| 手动绞车疏通下水道D400-600 | 米 | 7.64 |  |
| 手动绞车疏通下水道D700-800 | 米 | 12.47 |  |
| 联合疏通车疏通下水道D1000 | 米 | 5.15 |  |
| 联合疏通车疏通下水道D1200 | 米 | 6.08 |  |
| 联合疏通车疏通下水道D1500 | 米 | 7.47 |  |
| 高压疏通D250管 | 米 | 3.00 |  |
| 高压疏通D300-600管 | 米 | 3.22 |  |
| 高压疏通D700-1000管 | 米 | 3.86 |  |
| 人工清疏检查井深2米以内 | 座 | 28.00 |  |
| 机械清疏检查井（吸污车） | 座 | 25.46 | 疏通车污泥车采购人提供 |
| 人工清疏雨水井 | 座 | 6.44 |  |
| 更换井盖座部分 |  |  |  |
| 拆换雨水边井井盖500*350以内 | 块 | 72.56 | 井盖座采购人提供 |
| 拆换雨水边井井盖500*350以外 | 块 | 77.47 |  |
| 拆换雨水边井盖座 | 套 | 153.91 |  |
| 拆换窨井盖 | 块 | 85.20 |  |
| 拆换窨井盖座 | 套 | 227.13 |  |
| 井壁水泥砂浆内侧抹灰 | m2 | 33.22 |  |
| 聚乙烯防护网（带钩防腐蚀不锈钢膨胀螺栓8个/套） | 套 | 56.82 |  |
| 排管、砌井部分 |  |  |  |
| 排D200以内支管（SN8） | 米 | 4.42 | 管材采购人提供 |
| 排DN300HDPE双壁波纹管（SN8） | 米 | 5.16 |  |
| 砌筑600*600窨井（钢纤维雨水井盖座） | 座 | 955.41 | 井盖座采购人提供 |
| 砌筑丙型单篦雨水口（钢纤维雨水井盖座） | 座 | 223.81 |  |
| 砌筑丙型双篦雨水口（钢纤维雨水井盖座） | 座 | 568.22 |  |
| 砌筑丁型雨水口（钢纤维雨水井盖座） | 座 | 185.72 |  |
| C25砼包封 | m3 | 582.62 |  |
| 沟槽回填夯实（原土） | m3 | 32.25 | 打碎土，夯实机密实度95%以上 |
| 下井清理部分 |  |  |  |
| 气囊封堵拆除D400以内 | 个 | 551.05 |  |
| 蛙人下井 | 次 | 1652.40 |  |
| 潜水员清理垃圾 | 次 | 1836.00 |  |
| 零工部分 |  |  |  |
| 零工 | 工日 | 248.40 |  |
| 防汛应急人工（出动） | 工日 | 248.40 |  |
| 防汛应急人工（备勤） | 工日 | 124.20 |  |

| 三、市政设施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 单位 | 最高单价限价（元） | 标准或图号 | 备注 |
| 管道铺设部分 |  |  |  |  |
| 排D160雨水管（SN8） | 米 | 5.36 |  | 管材、砼、钢筋采购人提供 |
| 排D200雨水管（SN8） | 米 | 5.36 |  |  |
| 排DN300HDPE双壁波纹管（SN8） | 米 | 6.25 | GB/T 19472.1-2019 |  |
| 排DN400雨水管（SN8） | 米 | 6.89 |  |  |
| 排污水管DE400UPVC实壁管（SN8）含闭水试验 | 米 | 11.41 |  |  |
| DN800钢筋混凝土管承插式橡胶圈柔性接口 | 米 | 410.51 | GB/T 11836-2023 |  |
| DN1200钢筋混凝土管承插式橡胶圈柔性接口 | 米 | 914.64 | GB/T 11836-2023 |  |
| 弱电管DN110迁改4孔 | 座 | 11.92 | 苏S01-2021 |  |
| 弱电管DN110迁改6孔 | 座 | 17.00 | 苏S01-2021 |  |
| 砌井部分 |  |  |  |  |
| D1250圆形雨水检查井（钢纤维井盖座）H=2.5m | 座 | 2010.81 | 苏S01-2021 | 取消井内爬梯、砼、砖、钢筋、井盖座采购人提供 |
| D1500圆形雨水检查井（钢纤维井盖座）H=2.5m | 座 | 2390.00 | 苏S01-2021 |  |
| D2000圆形雨水检查井（钢纤维井盖座）H=3m | 座 | 3689.08 | 苏S01-2021 |  |
| 矩形雨水检查井1000*1600（钢纤维井盖座）H=3m | 座 | 4072.87 | 苏S01-2021 |  |
| 单篦球墨铸铁乙型雨水口 | 座 | 419.67 | 苏S01-2021 | 砼、砖、井盖座采购人提供 |
| 现浇D1000钢筋混凝土污水检查井H=1.5m | 座 | 1281.25 | 苏S01-2021 | 取消井内爬梯，取消上部砖砌体，直接浇筑至顶、砼、砖、钢筋井盖座采购人提供 |
| 现浇D1000钢筋混凝土污水检查井H=2m | 座 | 1504.60 | 苏S01-2021 |  |
| 现浇D1000钢筋混凝土污水检查井H=3.5m | 座 | 2172.43 | 苏S01-2021 |  |
| 砖砌D700雨水井H＝1.5米 | 座 | 752.92 | GB26537-2011 | 砼、砖、钢筋井盖座采购人提供 |
| 砖砌D700污水井H＝1.5米 | 座 | 788.23 | GB26537-2011 |  |
| 检查井D700井筒砌筑0.5米 | 座 | 163.69 |  |  |
| 打、拔6米钢板桩30#支护 | 根 | 148.69 |  | 不含钢板桩租用费 |
| 路面开挖修复 |  |  |  |  |
| 彩钢板围护 | 米 | 103.44 |  | 成品彩钢板围护（含上下轨道）高2m含一次搭拆、考虑三次摊销 |
| 机械挖方、人工辅助三类土 | 立方米 | 19.78 |  |  |
| 余方处置（运至花溪货场）外运10KM | 立方米 | 27.05 |  |  |
| 余方处置（直接清理） | 立方米 | 49.68 |  |  |
| 拆8cm马路砖 | 平方米 | 3.37 |  |  |
| 铺8cm马路砖3cm米砂垫层 | 平方米 | 23.40 |  | 马路砖采购人提供（含利用） |
| 铺8cm马路砖3cm水泥砂浆 | 平方米 | 47.10 |  | 马路砖采购人提供（含利用） |
| 铺道板砖3cm水泥砂浆 | 平方米 | 30.31 |  | 道板砖采购人提供（含利用） |
| 拆甲侧、平石（m） | 米 | 4.04 |  |  |
| 筑甲侧石（m） | 米 | 19.65 |  | 平侧石、砼采购人提供 |
| 筑甲平石（m） | 米 | 11.26 |  | 平侧石、砼采购人提供 |
| C30砼道路垫层 | 立方米 | 118.80 |  | 砼采购人提供 |
| 20cm级配碎石垫层 | 平方米 | 10.87 |  | 碎石采购人提供 |
| 坑、槽级配碎石回填 | 立方米 | 43.27 |  |  |
| 坑、槽中粗砂回填 | 立方米 | 43.27 |  | 中粗砂采购人提供 |
| 坑、槽原土方回填 | 立方米 | 18.71 |  |  |
| 坑、槽C20砼基础回填 | 立方米 | 118.80 |  | 砼采购人提供 |
| 拆除窨井 | 座 | 237.16 |  |  |
| 机械破碎挖除结构层 | 立方米 | 26.16 |  |  |
| 钢筋制作安装 | t | 1103.06 |  | 钢筋采购人提供 |
| 钢管井字架 井深2m以内 | 座 | 116.27 |  |  |
| 钢管井字架 井深4m以内 | 座 | 222.70 |  |  |
| 零工部分 |  |  |  |  |
| 零工 | 工日 | 248.40 |  |  |

注：1）本清单中所有最高单价限价均为单价含税价格 。

2）除明确标注“采购人提供”的主材、机械设备外，其余所有人工、材料、机械及完成该子项所需的一切费用均已包含在相应单价中，不另行结算。

3) 如遇到清单以外的，按建设行政主管部门发布的相应计价依据和计价标准，按相同中标优惠率结算。

三、项目服务要求：

1、日常巡查服务要求：

1.1巡查范围与频次: 供应商应按采购人要求，对服务范围内的道路、桥梁、雨水设施、人行道、侧平石、井盖等市政设施开展日常巡查。

道路：主干道每日一巡，次干道三日一巡，支路7日一巡。

雨水管道、检查井、雨水箅：每周全覆盖巡查不少于2次，汛期加密。

桥涵、护栏：每周全覆盖巡查不少于1次。

重点区域（学校、医院、商业密集区、交通枢纽等）：每日巡查不少于2次。

1.2 巡查内容

巡查内容包括但不限于：路面坑塘、裂缝、沉陷、拥包、松散；人行道板破损、缺失、松动；侧平石、缘石倾斜、移位、破损；井盖缺失、破损、沉陷、异响；雨水箅堵塞、破损；桥涵结构异常、伸缩缝损坏、栏杆松动；道路范围内违章堆放、私挖乱占、安全隐患。

1.3 巡查标准

1.3.1巡查人员应统一着装，佩戴明显反光标识，遵守交通规则，确保自身及通行安全；

1.3.2巡查过程应记录轨迹、时间、点位及发现的问题；

1.3.3发现一般性问题应在巡查记录中登记，按采购人要求纳入维修计划；

1.3.4发现井盖缺失、严重坑塘、道路塌陷等紧急隐患，应立即设置临时防护措施上报采购人。

1.4 巡查记录与资料

1.4.1每日巡查应形成电子或纸质巡查记录，内容包括巡查时间、人员、路线、发现的问题、处置情况、现场照片（问题点位、处置前后）；

1.4.2巡查资料应按周汇总、按月归档，保证可追溯、可核查；

1.4.3供应商应配合采购人定期调阅巡查记录，不得以任何理由拒绝或延迟提供。

2、雨水设施养护服务要求：

2.1每个年度区域内雨水管、雨水井至少全面清理1次及日常雨水设施养护，确保养护期内雨水管、井畅通，零星堵塞疏通。雨天巡查、边井清理，以及雨雪冰冻、台风等极端天气等应急处理。

3、市政维修服务要求

3.1路基要求：

3.1.1路基各部分应经常保持完整，各部位尺寸保持规定的标准要求，不损坏变形，处于完好状态。

3.1.2边沟边坡必须平整、稳定，沟底应平顺整齐，不得有松散土和其他杂物，排水畅通。

3.1.3路肩必须表面平整密实，无积水，肩线直顺，无塌落。

3.1.4桥头接坡平顺，无坑塘及明显跳车状况。

3.1.5挡土墙砌体坚实牢固，墙面直顺，无破损，护坡表面平整、无垂直通缝。

3.1.6道路用地范围内保持环境整洁，美观，无高草，无杂物。

3.2路面要求：

3.2.1沥青路面，表面应平整，无松散、裂缝，油包，泛油，波浪等现象，与其他构筑物应接坡平顺，无积水现象。

3.2.3水泥路面，表面无脱皮、石子外露、裂缝、缺边掉角等现象，无断板、错台、唧泥、拱起等严重现象，接缝填筑饱满密实。

3.2.3缘石、平石等常态保持完好状态，道口接口平顺。

3.3桥涵

3.3.1栏杆牢固，直顺美观，接缝处无开裂现象，表面无蜂窝麻面。

3.3.2涵洞进出口平顺，无阻水现象。

3.3.3伸缩缝的伸缩性能良好，缝面与桥面结合良好，无开裂、变形现象。

4、资料要求：

4.1妥善保管各种图纸、说明书和有关资料，集中存放，由专人定期整理。设备调拨时有关资料应随机转移，不得扣留或抽取插页。

4.2每次作业均需留档，包括作业时间、地点、签证工程量、现场照片（作业前、作业中、作业后）等。

4.3建立企业作业日志。各种记录在当月工作完成后要及时整理。作业计划、报表和记录要装订成册，标识明确。

4.4各种作业报表、值班记录，要妥善保存。

4.5成交供应商提供服务项目组组成人员名单、常规服务、服务档案、服务建议等。

4.6服务人员应相对固定，认真填写作业日志，并做到服务人员在故障突发时随叫随到。

5、质量安全要求：

5.1供应商在作业中须做好安全防护措施，注意管线等有关设施的保护，对作业范围应设置安全警示标志，做好施工现场安全防护工作。如施工中出现安全事故，不论何种原因均由供应商负责处理，如若发生一切安全责任事故由供应商自行承担，费用自理。作业期间安全责任包括本身施工人员及过往车辆、行人的安全责任及由此引发的财产损失由供应商负责。

5.2如出现紧急任务或发现问题在接通知后2小时内必须到场采取安全防护措施，一般维修必须在24小时内完成维修任务（涉及开挖、重建等，按实际所需时间以最短时间内完成）。

5.3供应商进入现场施工，要做好现场安全文明施工及已有成品保护工作。现场运输材料、 堆放材料等造成路面的污染，供应商应该有专人负责跟踪打扫；现场施工及生活产生的垃圾应该有人清除，施工及维修材料严禁乱堆放，严禁随意倾倒垃圾。

5.4供应商应遵守规范要求，文明作业；管理服务过程中做好安全交通标识牌，供应商负责及时清理垃圾，保证场地清洁不影响市民出行；作业人员对车辆设备、管线等造成损坏，应由供应商负责修复及承担一切费用。

5.5供应商应根据采购人的服务要求以及服务规范、规程等进行服务；向采购人提供符合质量要求的文件资料；自行承担服务期限内人员的全部作业安全责任，并负责仪器设备、车辆的使用正常以及其他项目正常实施的一切必要因素。

5.6供应商自行办理禁区、禁时通行证。

5.7工程质量要求：由采购人代表依照现行有关质量验收规范、标准组织验收，合格后方可计量。作业过程中因供应商操作或质量等问题产生返工所产生费用不予计量，由供应商自行承担。

6、其他服务要求：

6.1供应商应按照政府相关规定，建立健全的雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，导致民工围堵采购人等情况，供应商应承担全部赔偿责任。

6.2供应商拟选派项目服务管理班子须有处理周边群众关系的能力；服务期间涉及周边的纠纷问题由供应商自行解决，并承担相应责任。在本项目的执行过程中，供应商应合理设置项目组人员结构。

6.3供应商应负责提供完成合同所需的劳务、辅材料、小型工器具和其他物品。

6.4因供应商管理不善，造成服务范围内的设施、设备损坏，造成重大损失的由直接责任人赔偿，若直接责任人因故无法赔偿的，采购人有权要求成交供应商按实际损失金额赔偿。

★6.5在中标后，应为本项目购买公众责任保险（保险责任范围应需覆盖本项目）。供应商必须遵守劳动法，依法规范用工，全员购买人身意外伤害保险（包括意外身故、残疾赔偿金不低于：30万元/人）。所有保险在服务开始前全部购买生效到位。

四、人员及工具要求：

1、项目负责人：

★1.1供应商须配置1名项目负责人，该项目负责人须同时具有市政公用工程二级及以上注册建造师资质、相应的安全生产B类证书及中级及以上职称。

注：响应文件中须提供供应商为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明扫描件、相关证书证明，如未提供或提供不全，将失去磋商资格。

2、项目组成员：

2.1项目组成员不少于10名（项目负责人除外），包含但不限于：施工员、安全员、质量员、作业人员、巡查员等。

2.2项目组成员需持有建筑施工特种作业操作资格证书(建筑电工)，其中道路巡察员至少持有驾驶证C证。巡察员、项目组人员要求统一服装，服装要求有明显的反光标志。

3、车辆要求:

3.1供应商需做好极端天气的应急工作，需配备相应的设备（包括但不限于：平地机、装载机等）和具有住房和城乡建设主管部门核发的《建筑施工特种作业操作资格证书》（工种为“建筑施工现场场内平地机司机”或“建筑施工现场场内装载车司机”）的操作人员。

注：本项目所配备的“项目组成员”中不包括平地机、装载机等大型施工机械的操作人员。操作人员应另行配备，不计入项目组成员人数。

3.2供应商配备相应的仪器设备，包括但不限于：经纬仪、水准仪、全站仪、万能试验机、路面平整度仪、沥青延伸度测定仪、CCTV检测仪、无人机等，以保障项目顺利进行。

五、投标报价要求：

1、供应商须对本项目中的所有服务进行投报，不得拆开投报或只投其中的部分内容，否则将失去磋商资格。

- 本项目采用优惠率方式，且报价≥8%，否则将失去磋商资格。

3、本项目投标报价包括人员费、机械设备及仪器费、采购人承担范围以外的材料费、日常巡查费、安全巡检费、简易临时围挡设施使用费、施工材料的二次搬运费、应急准备费、保险费、管理费、运输费、交通费、施工范围内的垃圾（杂物）的消纳处置费、就餐住宿费、综合验收费、公众责任保险费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。

4、供应商在报价时应充分考虑各种风险因素，包括但不限于遇重大活动、检查、突发情况、省市有关项目政策调整、最低工资调整、物价调整、税费调整等。相关风险因素费用全部包含在报价中，采购人不再为本项目支付其他任何费用。

5、成交供应商工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由成交供应商负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。

6、主材由采购人提供，其中小批量主材使用需由供应商自行到采购人存货地址提取，提取费用已包含在投标报价中。

六、其他要求：

1、本项目“项目需求”中标“★”的相关要求，为本磋商文件实质性要求，必须满足，否则将失去磋商资格。

2、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

3、供应商在响应文件中的拟投入人员即实际提供履约服务的人员，非经采购人允许，不得随意更换。如确需更换的，需确保服务人员的职称、证书、资历等要求不低于响应文件中拟投入人员。

4、履约验收：

4.1项目完成后实施单位依法组织履约验收工作，综合考核情况和服务效果进行验收。验收结束后，验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

4.2实施单位有权对成交供应商配备的服务人员的职称、证书、资历等开展日常核实并记录在册，若发现不能符合要求的，将追究成交供应商违约责任。

5、响应文件中提供详细的市政设施维修养护服务方案（①日常、定期养护计划；②养护方式）；雨水管道疏通养护服务方案（①管道机械疏通；②管道人工清淤疏通）；日常养护巡查方案（①巡查计划；②巡查方式）；应急抢修服务方案（①应急抢修保障方案、②保障力量配置）；综合协调方案；重点、难点分析及解决方案。

第四章  评审因素和评分标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法。

二、评审因素、权值及评分标准

注：得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

1、投标报价25分

满足磋商文件要求且报价优惠率最高的供应商为磋商基准价，其报价得分为25分；其他供应商的报价得分按下列公式计算：磋商报价得分＝（1-磋商基准价）／（1-最后磋商报价）×25分。

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件要求：

（一）评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值60%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×60%。

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价60%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×60%。

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价50%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×50%。

（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述（1）至（4）情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算（包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用）等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商未提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。

2、技术部分62分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务响应情况 | 12分 | 供应商承诺提供的服务全部满足磋商文件要求（除★实质性条款外共25条）的得基本分12分；有负偏离条款的，每条扣0.48分。 |
| 2 | 市政设施维修养护服务方案 | 6分 | 根据供应商提供对本项目的市政设施维修养护服务方案（①日常、定期养护计划；②养护方式）进行综合评定：本项最高得6分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得3分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得1.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 3 | 雨水管道疏通养护服务方案 | 6分 | 根据供应商提供对本项目的雨水管道疏通养护服务方案（①管道机械疏通；②管道人工清淤疏通）进行综合评定：本项最高得6分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得3分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得1.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 4 | 日常养护巡查方案 | 6分 | 根据供应商提供对本项目的日常养护巡查服务方案（①巡查计划；②巡查方式）进行综合评定：本项最高得6分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得3分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得1.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 5 | 应急抢修服务方案 | 6分 | 根据供应商提供对本项目的应急抢修服务方案（①应急抢修保障方案、②保障力量配置）进行综合评定：本项最高得6分。体现上述评审要点且内容贴合需求的得3分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的得1.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 6 | 综合协调方案 | 3分 | 根据供应商针对本项目提供的在服务期间与采购人、其他单位、部门的综合协调方案：符合本项目实际情况且详细完善的得3分；方案基本符合项目情况，但内容不够详细或部分措施可行性一般的得1.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 7 | 重点、难点分析及解决方案 | 3分 | 根据供应商提供对本项目的重点、难点分析及解决方案进行综合评定：体现上述评审要点且内容贴合需求的得3分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的得1.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 9 | 项目组成员（除项目负责人外） | 8分 | （1）拟投入本项目的项目组成员中具有建筑施工特种作业操作资格证书(建筑电工)的有1个得2分（最多得8分）。 注：响应文件中须提供供应商为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明扫描件、相关证书证明，如未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的，则不计入本项评分。 |
| 11 | 施工设备配备及操作员 | 10分 | 供应商同时具有平地机及对应操作员的得5分；同时具有装载机及对应操作员的得5分。本项最高得10分。 注：①设备证明：自有的设备，需在响应文件中提供设备的购置发票及设备照片（需与相关设备一一对应）。租赁的设备，需在响应文件中提供设备租赁协议（租赁期限要覆盖本项目服务期限）及设备照片（需与相关设备一一对应）。②操作员证明：需提供住房和城乡建设主管部门核发的《建筑施工特种作业操作资格证书》（工种为“建筑施工现场场内平地机司机”或“建筑施工现场场内装载车司机”）及供应商为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明扫描件。③未同时提供同一设备的设备证明和对应操作员证明的，该设备项不得分。 |
| 11 | 服务响应承诺 | 2分 | 根据供应商接到采购人服务通知后的服务响应承诺进行评定：供应商承诺在45分钟（含45分钟）内到达服务现场的得2分；承诺在45分钟（不含45分钟）~120分钟（含120分钟）内到达服务现场的得1分；其余情况不得分。注：响应文件中需提供服务响应承诺函（格式自拟），未提供的不得分。 |

3、商务部分13分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务条件响应性 | 7分 | 供应商对磋商文件中合同条款等商务条件（共18条）完全响应的得7分；“▲”项（共2条）有负偏离条款的，每项扣0.5分，其余项（共16条）有负偏离条款的，每项扣0.375分。 |
| 2 | 业绩情况 | 6分 | 根据供应商2024年4月1日至今（以合同或合作协议签订时间为准）承担过市政设施维修养护或应急抢险项目业绩情况进行综合评定，有一个得3分（最高6分）。注：（1）响应文件中须提供项目合同或合作协议的证明材料，内容至少包括合同或协议首页、合同或协议具体内容页、标的金额所在页、签字盖章页，未提供的不得分。（2）单个合同连续年度按一个业绩计算。 |

注：①上述响应文件中提供的相关证明材料须为清晰完整的扫描件（照片），如存在扫描件（照片）无效、不清晰、不完整等情形使得评委会无法准确评审的，则相关评审风险由供应商自行承担。

②制作响应文件时请按磋商文件规定的顺序编制，添加响应文件目录、页码、书签等，便于磋商小组评审查阅。

③对应第四章评分中服务要求说明：负偏离【以1.1、***（每条）】。

三、针对小微企业的评审：

1、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业。

（2）在响应文件中须提供《中小企业声明函》。（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行，中小企业规模类型可进入小程序进行自测）。

（3）对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（5）中标、成交供应商享受中小企业扶持政策或者为残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若供应商提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

四、信用记录：

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33 号）、财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50 号）等文件的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经评标小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

1、查询时间和渠道：

代理机构将在响应文件提交截止时间后，通过中国政府采购网 (http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)、信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）、信用江苏（http://credit.jiangsu.gov.cn/）、信用中国（江苏苏州）（https://credit.suzhou.gov.cn/）等渠道查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标小组。

2、信用记录使用规则：

代理机构应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法失信行为的适用情形

供应商在三年内受到财政部门作出下列情形之一的行政处罚，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。主要包括：

1）200万元以上罚款；

2）在一至三年内禁止参加政府采购活动（处罚期限届满的除外）；

二、政府采购严重违法失信行为信息记录的主要内容

政府采购严重违法失信行为信息记录应包括以下主要内容：企业名称、企业地址、严重违法失信行为的具体情形、处罚结果、处罚依据、处罚日期和执法单位等。

3、查询证据留存方式：

对存在失信信息的供应商，代理机构应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据确认的失信信息，按规定登陆到查询网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

第五章  合同格式

合同编号：

签订地点：常熟市

常熟市政府采购服务合同

项目名称：2026年市政设施维修养护服务

项目编号：JSZC-320581-CSJY-C2026-0017

甲方（采购人）：

甲方（实施单位）：

乙方（成交供应商）：

信用融资回款账户：

开户银行：

签订日期：          年       月      日

年    月    日， 常熟市住房和城乡建设局 以 竞争性磋商 对 2026年市政设施维修养护服务 项目进行了采购。经磋商小组评定，   （成交供应商名称） 为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经常熟市住房和城乡建设局、常熟市市政设施养护所(以下简称：甲方)和   （成交供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

第一条 定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1.1合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的合同书、附件、附录、其他文件以及政府采购程序中的全部文件。

1.2甲方：购买本合同项下服务的国家机关、事业单位、团体组织。

1.3乙方：提供本合同项下服务的法人、其他组织或自然人。

1.4服务：提供本合同规定的乙方承担的  2026年市政设施维修养护服务 服务及相关工作。

1.5合同价款：根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款，包含了甲方购买合同项下相关服务的一切费用。

第二条 组成本合同的文件

2.1下列文件是组成本合同的不可分割的部分：

①成交通知书；

②磋商文件（以下统称“采购文件”）；

③乙方的响应文件；

④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

2.2上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。

2.3乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合磋商文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。

第三条 合同内容

3.1服务内容：常熟市住房和城乡建设局所需的2026年市政设施维修养护服务。

3.2服务期限：自合同签订之日起1年。

3.3乙方承诺上述服务由乙方自行完成，不转包予第三方完成。

第四条 合同价款

（1）本项目的优惠率报价为：            %。本合同为优惠率报价合同。

第五条 支付结算

5.1每半年度结束后的一个月内，实施单位向乙方付至实际发生数量结算额的50%。

5.2完成年度综合考核后的一个月内，实施单位向乙方付至最终审定数量结算额的90%。

5.3尾款支付：项目履约验收完成一年后的一个月内，实施单位向乙方付清尾款。

注：1）本合同项目下所有款项允许通过数字人民币支付。

- 本项目由常熟市住房和城乡建设局采购，由常熟市市政设施养护所具体负责本项目的合同签订、业务考核、履约验收及支付结算等具体业务工作。每次付款前，乙方均应提供符合实施单位要求的同等金额的合法有效发票。否则，实施单位有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

- 半年度综合考核一次，考核结果作为年度综合考核及最终结算扣款的依据（考核结果：85分及以上正常支付100%，85分（不含）以下每少一分扣3000元，60分及以下该半年度结算额全额扣款）。考核细则详见附件12。考核扣款总额根据各半年度考核结果累计计算。

- 施工前、中、后必须做好工程资料、图像资料和工程量签证资料，作为结算依据。

5.5结算方式：以报价优惠率方式结算。

最终结算金额=( Σ(各分项最终审定数量 × 对应分项最高单价限价 × (1 - 报价优惠率)) )-考核扣款总额。

注：（1）若实际领用甲供材超过时，以审定数量为准，超过部分按实际发生金额在项目结算额中扣除，得出最终结算额。

（2）如遇到清单以外的，按建设行政主管部门发布的相应计价依据和计价标准，按相同中标优惠率结算。

5.6发票开具方式：增值税专用发票或增值税普通发票。

注：增值税发票一旦开出后，如出现税务实际品名与实际税率不符情况时，一切后果由乙方自行承担补税等其他风险。

第六条 验收办法

6.1甲方依法组织履约验收工作。

6.2甲方按照采购文件确定的验收方案或分期考核方案（包括履约验收的时间、方式、程序等内容），综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

6.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

6.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

6.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

6.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。

6.7绩效考核标准：附件《市政设施维修养护服务考核表》

注：考核办法在合同期内可根据实际情况或政策性要求作适当调整。

第七条	 双方的其他权利义务

7.1甲方权利义务

（1）甲方可指派        作为项目负责人，与乙方进行及时的联络并监督、协调服务的执行情况。

（2）甲方负责提供养护要求及标准。

（3）甲方负责提供主材、大型机械设备等。

（4）根据考核结果按时支付费用。

（5）法规、政策规定由甲方承担的其他责任。

7.2乙方权利义务

（1）乙方应及时履行合同一般性义务和文件中规定的具体义务。

（2）乙方将根据本合同的条款和条件提供服务。乙方所提供服务的质量应与采购文件规定及响应文件承诺的内容相一致。

（3）乙方负责维修服务范围内各类设施的日常巡检，发现损坏及异常应及时向甲方汇报。

（4）乙方应及时响应甲方下发的作业任务，按时按质完成甲方下达的作业任务。

（5）如出现紧急任务或发现问题在接通知后2小时内必须到场采取安全防护措施，一般维修必须在24小时内完成维修任务（涉及开挖、重建等，按实际所需时间以最短时间内完成）。

（6）乙方进入现场施工，要做好现场安全文明施工及已有成品保护工作。现场运输材料、 堆放材料等造成路面的污染，乙方应该有专人负责跟踪打扫；现场施工及生活产生的垃圾应该有人清除，施工及维修材料严禁乱堆放，严禁随意倾倒垃圾。

（7）乙方应负责提供完成合同所需的劳务、辅材料、小型工器具和其他物品，

（8）乙方在作业中须做好安全防护措施，注意管线等有关设施的保护，对作业范围应设置安全警示标志，做好施工现场安全防护工作。如施工中出现安全事故，不论何种原因均由乙方负责处理，如若发生一切安全责任事故由乙方自行承担，费用自理。作业期间安全责任包括本身施工人员及过往车辆、行人的安全责任及由此引发的财产损失由乙方负责。

（9）乙方应按照政府相关规定，建立健全的雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，导致民工围堵采购人等的，采购人有权解除合同（采购人违约的除外）。

（10）乙方拟选派项目服务管理班子须有处理周边群众关系的能力；施工期间涉及周边的纠纷问题由乙方自行解决，并承担相应责任。在本项目的执行过程中，乙方应合理设置项目组人员结构。

（11）乙方自行办理禁区、禁时通行证。

（12）施工前、中、后必须做好工程资料、图像资料和工程量签证资料，作为结算依据。

（13）工程质量要求：由甲方代表依照现行有关质量验收规范、标准组织验收，合格后方可计量。作业过程中因乙方操作或质量等问题产生返工所产生费用不予计量，由乙方自行承担。

▲第八条 质量安全保证

乙方各项服务承诺指标及所采取的措施按照采购文件要求及相应文件的承诺予以确定。

▲第九条 违约责任

9.1甲方未按合同规定期限向乙方支付合同价款的，每逾期一天向乙方偿付欠款总额 0.5％的滞纳金，但累计总额不超过欠款总额的5％。

9.2有下列情形之一的，乙方应当向甲方支付合同约定合同价款金额 0.5 %的违约金：

9.2.1乙方服务团队成员未经甲方同意发生变更，经甲方要求恢复后，未在合理期限内（5 日内）恢复的；

9.2.2乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到总人数20%的；

9.2.3乙方人员无故未能按约到甲方提供服务，服务期限内达到3人次的；

9.2.4乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的；

9.2.5因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到 3次的；

9.2.6乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

9.2.7根据第七条乙方义务，如乙方未按本合同规定提供相关服务或未能履行本合同规定的其他义务的，甲方有权依据考核结果结算当期服务费金额并要求乙方限期整改，逾期不整改或整改后仍达不到甲方要求的，甲方有权解除合同，由此造成甲方经济损失的，乙方应承担赔偿责任（列明具体赔偿的标准以及如何赔偿）。同时乙方应向甲方支付合同总价0.5 ％的违约金。

9.3乙方在承担上述9.2项中一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十条 合同的解除

出现下列情形之一的，甲方有权解除本合同：

10.1乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到总人数30% 的；

10.2乙方人员无故未能按约到甲方提供服务，服务期限内达到 5 人次的；

10.3乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的，经甲方指出后未能改正的；

10.4因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到 5次的；

10.5乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

10.6因乙方不当服务或服务人员违法，给甲方造成严重不良影响的；

10.7乙方一年内因生产安全事故受到行政处罚达到三次的，或者因为乙方发生生产安全事故、环境损害事故，给甲方造成重大不良影响的或导致甲方受到行政处罚的。

第十一条 不可抗力

11.1不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、洪水、地震、风暴等。

11.2任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

11.3发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

11.4合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止或是继续履行本合同。

第十二条 合同的变更、中止

本合同一经签订，双方均不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十三条 合同的终止

13.1 本合同因下列原因而终止：

13.1.1 本合同正常履行完毕；

13.1.2 因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

13.1.3 任何一方行使解除权解除本合同；

13.1.4 合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更、中止的。

13.2除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十四条 合同的转让

乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十五条 履约保证金：

15.1本项目不收取履约保证金。

第十六条 争议解决方式

16.1在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方友好协商解决。如协商不能解决，则全部争端由甲方所在地人民法院管辖。

16.2如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。

第十七条 通知与送达

17.1甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：

17.1.1甲方联系信息：

指定收件人：      送达地址：                    指定电子收件方式：

17.1.2乙方联系信息：

指定收件人：      送达地址：                     指定电子收件方式：

17.2双方确认前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。

17.3任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。

第十八条 合同生效及其他

18.1 合同在双方加盖公章且双方法定代表人或授权代表签字后生效。

18.2 本合同一式 四 份，以简体中文书写，甲方两份、乙方和代理机构各执一份。

18.3 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）（盖章）：                 甲方（实施单位）（盖章）：

法人（授权）代表人签字：                 法人（授权）代表人签字：

签订日期：2026年   月  日                签订日期：2026年   月  日

乙方（盖章）：

法人（授权）代表人签字：

签订日期：2026年   月  日

第六章  响应文件组成与格式

封面：

响   应   文   件

项目名称：2026年市政设施维修养护服务

项目编号：JSZC-320581-CSJY-C2026-0017

投 标 人：（加盖CA电子公章）

日    期：2026年   月     日

响应文件目录

一、基本目录

1、封面

2、报价一览表（格式见附件1）

二、资格审查内容

*1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

1.2 提供最近一期经会计事务所审计的财务报告（成立不满一年需提供资产负债表和利润表）或银行（金融机构）出具的资信证明（距开标时间六个月内开具的资信证明）。

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如供应商缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单。供应商依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

1.4具备履行合同所必需的设备、专业技术能力和参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件3）。

*2、法定代表人授权书（格式见附件2）

注：如法定代表人参加本项目活动，法定代表人授权书无需提供，但需提供法人代表人身份证正反面扫描件。

*3、中小企业声明函（格式见附件4）或残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件5）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

*4、供应商具备在有效期内的市政公用工程施工总承包三级（或以上）、以及安全生产许可证

三、符合性审查内容

*1、磋商函（格式见附件6）

*2、实质性要求响应及偏离表（格式见附件7）

四、综合评审文件

1、服务要求响应及偏离表（格式见附件8）

2、商务条件响应及偏离表（格式见附件9）

3、项目服务方案（格式见附件10）

4、业绩一览表（格式见附件11）

5、供应商认为需要提供的其他材料（如有格式见附件13）

注：（1）上述加“*”项目若有缺失或无效，将导致其响应无效且不允许在开标后补正。

（2）响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的，将失去磋商资格。

（3）制作电子投标（响应）文件时请与电子投标（响应）文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。供应商应保证上传的响应文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。

附件1、报价一览表

供应商全称（加盖CA电子公章）：

项目编号：JSZC-320581-CSJY-C2026-0017

| 项目名称 | 报价优惠率 |
| --- | --- |
| 2026年市政设施维修养护服务 | 小写： % |

日期： 2026 年     月    日

填写说明：1、报价一览表必须加盖供应商CA电子公章。

2、如有分包，供应商投任何一个包的标的，都需单独填写报价一览表。

3、优惠率报价≥8%，否则将失去磋商资格。

4、“报价优惠率”有小数点的请保留小数点后两位，保留百分号。

附件2、法定代表人授权书

江苏杰源工程管理咨询有限公司：

本授权委托书声明：注册于     （供应商地址）     的      （供应商全称）         的  （法定代表人姓名）  ，代表本公司授权   （授权代表姓名）   为本公司（工厂）的合法代理人，就贵方组织的2026年市政设施维修养护服务项目（项目编号：JSZC-320581-CSJY-C2026-0017），以本公司（工厂）名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 2026年     月       日生效，被授权人无转委权。

特此声明。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

法定代表人姓名：

授权代表姓名：

公民身份号码：

授权代表手机：

注：如法定代表人参加本项目投标活动，“法定代表人授权书”可不提供，但需提供法人代表人身份证正反面扫描件。

（1）请附授权代表居民身份证、法定代表人居民身份证电子扫描件：

（2）法定代表人参加投标的无需提供授权书，请附法定代表人居民身份证电子扫描件：

附件3、书面声明函

江苏杰源工程管理咨询有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的2026年市政设施维修养护服务项目（项目编号：JSZC-320581-CSJY-C2026-0017）招标活动进行投标。并作以下郑重声明：

1、我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                。

主要专业技术能力有：        。

2、参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

3、本公司所提交的响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明材料和陈述均是真实的、准确的。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件4、中小企业声明函

江苏杰源工程管理咨询有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加常熟市住房和城乡建设局的2026年市政设施维修养护服务采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。企业的具体情况如下：

1、2026年市政设施维修养护服务（标的名称），属于其他未列明行业；承接企业为         （企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：2026年   月   日

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行，中小企业规模类型可进入小程序进行自测。

（3）上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由供应商自行承担。

（4）供应商应在响应文件中提供中小企业声明函。未按磋商文件的规定在响应文件中提供有效的中小企业声明函的，相关风险将由供应商自行承担。

（5）工信部联企业〔2011〕300号行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件5、残疾人福利性单位声明函

江苏杰源工程管理咨询有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加常熟市住房和城乡建设局单位的_2026年市政设施维修养护服务__项目（项目编号：JSZC-320581-CSJY-C2026-0017）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

附件6、磋商函

致：江苏杰源工程管理咨询有限公司

根据贵方的2026年市政设施维修养护服务项目磋商文件（项目编号：JSZC-320581-CSJY-C2026-0017），供应商  （供应商全称）   递交响应文件。

据此函，我方代表宣布同意如下：

（1）我方已详细审核全部磋商文件，包括其有效补充文件等，我方同意放弃对此有不明或误解的权利。

（2）我方完全理解并同意贵方所保留的一切权利。

（3）我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的响应文件或收到的任何响应文件。

（4）我方同意按磋商文件规定提供与本磋商有关的一切资料及贵方可能另外要求的与本磋商有关的任何资料，并保证已提供和将提供的资料是真实的。

（5）我方同意磋商有效期为自规定的响应文件提交截止之日起六十（60）天。

（6）一旦我方成交，我们将根据法律法规和磋商文件的规定，严格履行自己的责任和义务。

（7）与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                            邮编：

联系人：                   电话：                  传真：

供应商（加盖CA电子公章）：

日期：

附件7、实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★在中标后，应为本项目购买公众责任保险（保险责任范围应需覆盖本项目）。供应商必须遵守劳动法，依法规范用工，全员购买人身意外伤害保险（包括意外身故、残疾赔偿金不低于：30万元/人）。所有保险在服务开始前全部购买生效到位 |  |  |
| 2 | 供应商须配置1名项目负责人，该项目负责人须同时具有市政公用工程二级及以上注册建造师资质、相应的安全生产B类证书及中级及以上职称。 注：响应文件中须提供供应商为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明扫描件、相关证书证明，如未提供或提供不全，将失去磋商资格。 |  |  |

注：（1）供应商未对“项目需求”中的实质性要求逐条作出明确响应的，将失去磋商资格。

（2）如果磋商文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下，否则将失去磋商资格。

附件8、服务要求响应及偏离表

1、对项目服务要求响应说明。请按要求填写以下表格：

| 序号 | 磋商文件要求 | 供应商提供服务承诺 | 是否响应 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）供应商应根据“项目需求”中的“三、项目服务要求”对照所能提供的服务承诺进行逐项评议。

（2）若完全响应，在“是否响应”栏中填写 “是”；若有偏离在“是否响应”栏中填写 “否”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；因未标明或表述含糊导致的评审风险将由供应商承担。

（3）表格不够可另接。

附件9、商务条件响应及偏离表

| 合同条款号 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第一条 定义 |  |  |
| 第二条 组成本合同的文件 |  |  |
| 第三条 合同内容 |  |  |
| 第四条 合同价款 |  |  |
| 第五条 支付结算 |  |  |
| 第六条 验收办法 |  |  |
| 第七条 双方的其他权利义务 |  |  |
| ▲第八条 质量保证 |  |  |
| ▲第九条 违约责任 |  |  |
| 第十条 合同的解除 |  |  |
| 第十一条 不可抗力 |  |  |
| 第十二条 合同的变更、中止 |  |  |
| 第十三条 合同的终止 |  |  |
| 第十四条 合同的转让 |  |  |
| 第十五条 履约保证金 |  |  |
| 第十六条 争议解决方式 |  |  |
| 第十七条 通知与送达 |  |  |
| 第十八条 合同生效及其他 |  |  |

注：1、供应商应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由供应商承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由供应商承担。

附件10、项目服务方案

供应商根据“第四章 评审因素和评分标准”要求编制并上传苏采云系统。

附件11、业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 合同或协议签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1、供应商根据“第四章 评审因素和评分标准”填写上述表格并提供相关证明材料。

2、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

3、我方在此声明，我方所提供的以上资料均真实和准确；我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

附件12、市政设施维修养护服务考核表

| 被考核单位： 日期： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核项目及内容 | 分值 | 考核要求以及记分办法 | 检查情况 | 扣分 |
| 一 | 资料、台账管理 | 10分 | ①妥善保管各种图纸、说明书和有关资料，集中存放，由专人定期整理，每漏一次扣1分； ②建立作业日志，每次作业均需留档，包括作业时间、地点、工程量、现场照片（作业工前、作业中、作业后）等，每漏一次扣1分； ③各种记录在当月工作完成后要及时整理，作业计划、报表和记录要装订成册，标识明确，每漏一项扣1分。 |  |  |
| 二、安全文明 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全规范执行 | 30分 | ①施工人员进行施工作业，不着标志服、不正确佩戴安全帽每人次扣1分，当月累计有10人次，加扣1分； ②施工过程中，未设置安全围护栏或围护设置不安全，每处每天扣1-3分； ③施工过程中未设置警示标志或标志设置不全，不明显，每处每天扣1-3分； ④施工人员由于施工过程中违规操作或未在规定期限修复造成车辆和人身事故以及有行为不文明造成后果的，或被新闻媒体暴光，或被上级领导批评，或被市民投诉的每次视情节扣5-10分。 |  |  |
| 2 | 文明施工 |  | ①材料堆放不整齐，每处扣1分； ②施工扬尘超标每次扣2分； ③施工垃圾未按指定地点清运、污染市政道路每次扣4分； ④施工废水随意排放的每次扣2分； ⑤施工现场未做到工完场清，每处扣2分。 |  |  |
| 三、工程质量 |  |  |  |  |  |
| 1 | 养护施工 | 30分 | ①所有路面维修要规范操作见棱见方，接茬平顺，抽检发现未符合规范要求，一处扣1分； ②路面修复后短时间内出现沉陷、碎裂等，每平方米扣1分； ③沥青路面有明显波浪、拥包、坑洼、碎裂、麻面等情况，每处扣2分； ④沥青接茬不平顺，每处扣2分； ⑤人行道板铺设松动，直顺度差，相邻板块高差超标，发现一处扣1分； ⑥修复的路面与井框高差大于15mm，发现一处扣1分。具体细则详见各种路面修补质量标准。 |  |  |
| 2 | 疏通养护 |  | ①雨水井盖、窖井盖缺失、破损，派单后未在规定时限内更换、修补，每处扣1分； ②明沟、暗管、检查井、雨水井有破损、腐蚀、坍塌、断裂，派单后未在规定时限内到场疏通、修复的，每处扣2分； ③排水管沟、道、井疏通后淤积超过规定要求的，抽测到1处扣2分。 |  |  |
| 3 | 工程返修率 |  | 当月维修出现返修一次扣6分，上月维修出现返修一处扣2分。 |  |  |
| 四 | 进度控制 | 10分 | ①未及时响应，每次扣1分； ②未按进度计划完成，每延期一天扣1分。 |  |  |
| 五 | 材料与成本控制 | 10分 | 砂石、砼、道板砖及管材等材料存在浪费现象，每发现一次扣2分。 |  |  |
| 六 | 及时上报工程量及签证 | 10分 | 未按时上报维修养护工程量、工程量签证等结算资料，每晚一天扣1分。 |  |  |
| 合计 |  | 100分 |  |  |  |
| 考核人： 考核日期： |  |  |  |  |  |

附件13、供应商认为需要提供的其他材料（如有）