无锡市政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

采购项目编号：JSZC-320200-JXCG-G2026-0011

采购项目名称：2026批次市管绿地绿化养护项目（第二批次）

# 采   购   人：无锡市园林绿化管理中心

采购代理机构：江苏建协全过程工程咨询有限公司

二○二六年四月

目     录

- 投标邀请

- 投标供应商须知

- 采购需求

- 合同条款（格式）

- 附件（投标文件格式）

- 投标邀请函

江苏建协全过程工程咨询有限公司受无锡市园林绿化管理中心的委托，对2026批次市管绿地绿化养护项目（第二批次）进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2026批次市管绿地绿化养护项目（第二批次） 采购编号：JSZC-320200-JXCG-G2026-0011 采购人：无锡市园林绿化管理中心 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡市园林绿化管理中心 采购人地址：无锡市梁溪区清扬路168号 采购代理机构：江苏建协全过程工程咨询有限公司 采购机构地址：无锡市滨湖区蠡湖大道2018号13号楼 |
| 3 | 采购项目概况、要求： 1、招标范围：实施2026批次市管绿地绿化养护项目（第二批次）绿化日常维护项目。2、本项目设4个标段，标段划分、面积、最高限价等要求详见下表： 标段; 绿地养护范围; 道路起讫点; 面积（㎡）; 合同期限/养护期（年）; 合同期内总价最高限价（元）; 最低作业人员配置要求（人）; 人工费占比标准（%） （合同期内总人工费/总养护费）; 核定载质量≥7000kg的制式专业浇灌水车数量要求（辆）. 26-1; 隐秀路（太湖以南）; 太湖大道-经贸路; 102153.80; 1; 2585204.16; 33; 47.16%; 2. 梁溪路; 梅园立交-运河西路; 68528.51. 红星路; 健康路-中南路; 42148.15. 双虹路; 环湖路-隐秀路; 78649.75. 鸿桥路; 太湖大道-蠡溪路; 64590.42. 26-2; 高浪西路; 缘溪道-蠡湖大道; 97961.00; 3997438.91; 45; 42.00%; 4. 高浪路（南湖以东）; 南湖大道-运河西路; 65231.76. 隐秀路（太湖以北）; 梁清路—吟白路; 16505.86. 青祁路; 惠山隧道—太湖大道; 75056.84. 蠡湖大道（蠡湖以北）; 太湖大道—蠡湖大桥; 152264.41. 钱荣路; 惠钱路—梁湖桥; 91723.21. 金城西路; 五湖大道-蠡溪路; 63790.05. 蠡湖大桥花箱; 280.00. 26-3; 金城路（运河以西）; 五湖大道—运河西路; 50858.25; 4377371.18; 55; 44.84%; 4. 金城路（运河以东）; 运河东路—城南路; 39193.05. 清扬路; 解放南路-新光路; 36966.28. 建筑东路; 红星路—运河西路匝道; 9.68. 稻香路; 青祁路-湖滨路; 266.00. 健康路; 梁溪大桥-解放南路; 8731.08. 运河东路（永乐以北）; 蓉湖大桥-盛新大桥南匝道; 65233.86. 运河东路（永乐以南）; 盛新大桥南匝道-利民桥; 111516.70. 运河西路（太湖以南）; 金匮桥-高浪大桥; 281532.46. 华清北路; 新光路-梁中桥; 22544.56. 26-4; 学前东路; 槐古大桥-春江桥; 14912.96; 2285723.79; 28; 46.83%; 2. 广瑞路; 人民东路-东风桥; 33934.55. 兴源北路; 凤翔高架-县前东街; 27460.56. 兴源中路; 县前东街-招商城路; 39732.34. 蠡溪路; 梁溪路-金城西路; 115582.06. 梁清路; 梅园立交-湖滨路; 67179.21. 凤翔路（零星绿地）; 凤翔路广石、黄巷站周边; 46121.44. 注：供应商对上述4个标段均可投标，不限制中标标段个数，但同一组养护人员配置（包含项目负责人、技术负责人、巡查员、安全员、绿化技术工人、特殊专业技工及其他所有养护作业人员）只能中一个标段，具体规则详见评标方法。 3、养护质量要求：包括一般履约要求和重点履约要求。一般履约要求主要包含日常养护的作业要求。内容参照《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》中相关养护标准和《无锡市市政园林精细化养护管理细则》要求执行。重点履约要求包括绿地完整性、计划进度、日常巡查、重点养护作业事项四个方面。具体要求参照合同中重点履约要求。养护质量应符合合同履约条款以及市管绿地养护管理考核办法的相关要求。 4、本项目是否专门面向中小企业：是。供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。 本项目标的所属行业：其他未列明行业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 4 | 供应商资质要求： 1、基本资格要求： （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； （2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位； 3、本项目的特定资格要求： （1）供应商应为中华人民共和国境内经国家相关管理机关注册并登记的具有独立法人资格的单位； （2）供应商拟派项目负责人须具备①大专及以上学历②园林绿化相关专业工程师（含）以上技术职称【项目负责人学历证书上的专业应与以下专业相符，包括园林、风景园林、园林植物、观赏园艺、园艺、城市规划、园林规划设计、环境艺术设计、植物保护、森林保护、风景旅游专业；职称专业包括：园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业】（若投标系统内需提供项目负责人学历证书原件扫描件（2001年及以后毕业的另须提供经中国高等教育学生信息网（网址http://www.chsi.com.cn） 验证的《教育部学历证书电子注册备案表》打印件）、职称证书原件扫描件（职称证书无法显示专业的，另需提供毕业证书或职称申报表，以毕业证书或职称申报表上所填专业为准），或有可验证二维码的电子证书）。 （3）供应商授权委托人、拟派项目负责人必须为供应商在职员工； （4）项目负责人在所投标段养护期间不得有在建（施工或养护）项目； （5）具有投资参股关系的关联供应商，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一个人的两个及两个以上供应商，不得同时参加本项目； （6）本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 招标文件获取信息： 1.获取招标文件方式：苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/下载。 2.招标文件获取时间：自2026年4月17日至2026年4月24日（北京时间）。 3.获取招标文件地点：苏采云http://jszfcg.jsczt.cn/获取。 4.售价：0元 |
| 6 | 供应商对招标文件提出修改、澄清要求的截止时间：2026年4月27日9：00时，以书面传真形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。 采购人对招标文件修改、澄清的截止时间：提交投标文件截止时间前15天，以书面（或电子邮件）形式通知所有获取招标文件的潜在供应商并发布更正公告。 |
| 7 | 本项目无需递交投标保证金。 |
| 8 | 投标有效期：供应商提交投标文件截止之日起90天 |
| 9 | 投标文件接收信息： 1.网上投标截止时间：2026年5月13日9:30止，截止期后的投标文件恕不接受； 网上投标解密时间：2026年5月13日9:30。 2.本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 3.投标文件提交地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）。 4.开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台中上传； |
| 10 | 评标有关信息： 评标时间：2026年5月13日唱标结束后 评审地点：江苏建协全过程工程咨询有限公司（无锡市滨湖区蠡湖大道2018号13号楼一楼开标室）。 |
| 11 | 确定中标单位时间：2026年5月13日评审结束 地点：江苏建协全过程工程咨询有限公司（无锡市滨湖区蠡湖大道2018号13号楼一楼开标室）。 |
| 12 | 投标文件制作份数要求： 1.因本项目作为采用线上电子开评标（网上不见面开标），供应商在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。 2.中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式二份。 3.供应商请仔细阅读供应商注册流程和公开招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。 4.本次采购采用“苏采云”系统进行采购活动，招标文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。 |
| 13 | 特别提醒： 若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后在规定时间内，在开标界面在线以澄清函回复并加盖公章或签电子公章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。 |
| 14 | 有关本次采购活动程序方面的问题,可来人、来函（传真）或电话联系。 采购人：无锡市园林绿化管理中心 联系地址：无锡市梁溪区清扬路168号 联系人：曹工、殷工 联系电话：0510-83709508 采购代理机构：江苏建协全过程工程咨询有限公司 联系人：夏超、龚丹丹 联系电话：0510-82835960 联系地址：无锡市滨湖区蠡湖大道2018号13号楼 邮箱：982180124@qq.com |
| 15 | 潜在投标人访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法： （一）供应商“账号注册”及CA办理 1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作： （1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。 （2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。 （3）CA驱动下载： 1.在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。 技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00） 2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。 3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。 4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。 技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。 （二）完成项目参与，获取招标文件 供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。 （三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏建协全过程工程咨询有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。 （四）本次采购不收取投标保证金。 （五）其他事项 1）本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 2）供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。 3）本招标文件中涉及的盖章部分均可使用CA签章。 |

二．投标供应商须知

### （一）遵循原则

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

### （二）招标文件

1.招标文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2.投标供应商应在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）或登录“江苏省政府采购苏采云平台”系统（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）下载采购文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3.招标文件中的“法定代表人”是指投标供应商的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

### （三）招标文件的解释

1.投标人如有需要对投标文件要求澄清的问题，并于“投标邀请函”第6项规定的时间前以电子邮件形式送至江苏建协全过程工程咨询有限公司（无锡市滨湖区蠡湖大道2018号13号楼3楼）。

2.采购人、江苏建协全过程工程咨询有限公司将按照“投标邀请函”第6项规定的时间对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

#### 3.本文件的最终解释权归采购人。

### （四）招标文件的补充或修正

- 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在江苏省政府采购网上发布更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，投标人应立即以书面形式回复江苏建协全过程工程咨询有限公司，确认已收到修改文件。

- 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，在江苏政府采购网上发布更正公告，并用书面（或电子邮件）形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 投标文件的组成：

投标文件分为明标和暗标，相应内容上传至投标客户端。

明标部分：

- 证明文件部分：

# 第一部分：资格、资信证明文件

## （1）关于资格的声明函（格式见附件）

（2）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件并加盖公章或签电子公章；

（3）供应商法定代表人授权委托书原件扫描件并加盖公章或签电子公章（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

（4）供应商法定代表人身份证原件扫描件及法定代表人授权代表身份证原件扫描件并加盖公章或签电子公章（身份证应为正、反面）；

（5）供应商拟派项目负责人须具备①大专及以上学历②园林绿化相关专业工程师（含）以上技术职称【项目负责人学历证书上的专业应与以下专业相符，包括园林、风景园林、园林植物、观赏园艺、园艺、城市规划、园林规划设计、环境艺术设计、植物保护、森林保护、风景旅游专业；职称专业包括：园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业】（若投标系统内需提供项目负责人学历证书原件扫描件（2001年及以后毕业的另须提供经中国高等教育学生信息网（网址http://www.chsi.com.cn） 验证的《教育部学历证书电子注册备案表》打印件）、职称证书原件扫描件（职称证书无法显示专业的，另须提供毕业证书或职称申报表，以毕业证书或职称申报表上所填专业为准），或有可验证二维码的电子证书）。

（6）授权委托人和项目负责人与投标人企业签订的劳动合同原件扫描件、法定的社保收缴部门出具的由供应商本单位为授权委托人、项目负责人依法缴纳的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的社会保障资金的相关材料加盖公章或签电子公章（投标时必须提交：①劳动合同原件扫描件、②社会保障资金或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件，法定代表人亲自参与的除外；如供应商成立时间迟于要求的开始月份，则时间要求为投标人成立时间至截止时间）；

（7）供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由第三方审计机构出具的2024年度的财务审计报告原件扫描件并加盖公章或签电子公章；

（8）供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件并加盖公章或签电子公章；

（9）供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件并加盖公章或签电子公章；

（10）供应商须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》原件扫描件或《监狱企业证明文件》扫描件并加盖公章或签电子公章（省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具）（《中小企业声明函》及《残疾人福利性单位声明函》格式见附件）；

## （11）承诺书一、二、四、五、六、十一、十二（格式见附件）；

- 注：①投标供应商访问“江苏省政府采购（苏采云平台）”——“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云 (http://jszfcg.jsczt.cn/)进入注册界面。信息登记表所记录的信息如能相应满足采购文件规定的资格、资信条件的，在本项目评标评审时，可凭信息登记表免于提供相应的资格、资信证明材料的原件扫描件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格、资信证明材料原件扫描件或公证件来予以证明。

- ②若法定代表人或负责人（法定代表人或负责人姓名必须与营业执照上的一致）亲自参加投标的，不需提供法定代表人授权及有关法定代表人授权代表的劳动合同或社保证明，只需提供身份证明与营业执照即可。（法定代表人作为项目负责人的也不需要提供劳动合同或社保证明）

- ③法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加项目采购和签订合同。

- ④上述资格文件中的资格、资信文件必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件，如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

# 第二部分：补充性文件

（1）投标供应商简介和经营情况说明；

（2）项目负责人情况一览表（格式见附件，按所投标段分别提供）及相关证明材料；

（3）养护管理人员一览表（格式见附件，按所投标段分别提供）及相关证明材料；

（4）养护作业人员投入计划一览表（格式见附件，按所投标段分别提供）及相关证明材料；

（5）投标供应商认为需要提供的其他证明材料（按评分标准要求提供）；

## 2.响应函部分（格式见附件）：

（1）响应函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）明细报价表（格式见附件）；

（4）投标报价汇总表（格式见附件）；

（5）报价合理性分析表（格式见附件）。

## 3.报价部分（编制说明及清单见附件）：

暗标部分：

- 技术文件部分

- （六）报价要求：

1、投标供应商报价应根据采购文件提供的工程量清单，以及有关规定并结合市场因素采取综合单价的形式报价。供应商投标报价为总合同期标段养护服务费，报价必须是唯一的，任何有选择的报价将不予接受。标段内不同道路的相同清单子目报价必须保持一致。投标供应商需自行踏勘，充分了解项目现场及任何其他足以影响投标报价的情况，在投标报价中综合考虑，一旦中标，不得以不完全了解养护现场为由，提出增加费用等要求。

2、具有标价的工程量清单中所报的综合单价和合价，以及报价汇总表中的价格除包括完成绿地内苗木养护、绿地园林废弃物处置及所有园路、小品、花坛（侧石）、护栏、雕塑、角亭及其他所有构建物等景观设施的日常保养和维修费用（含土建材料费）等本合同所需的人工、机械、设备、劳务、管理、材料、维护、利润、税金、政策性文件规定及清单、合同包含的所有风险、责任等各项应有费用外，还应包括以下内容：

（1）高架绿化、水生植物等特殊要求而发生的用水增加，高架养护作业应服从交警部门相关规定；

（2）行道树等树木回缩修剪及处理树线交通隐患等各类隐患矛盾涉及的修剪费用（包含人工、机械及垃圾清运等一切费用）。

（3）树木保存率98%以上（行道树保存率为100%）正常死亡树木的清理和补植的人工及材料费用；

（4）绿地内植物生长需要的肥料费用以及未达到养护标准进行的绿篱、地被及草坪的补植费用；

（5）清理市管道路范围内及周边存在安全隐患的野生树木；

（6）标段内有水体周围植物养护的，需自行考虑植物修剪清理所需的船只等工具以及相应的安全措施；

（7）因交警交通管制对养护作业的要求导致成本增加；

（8）根据甲方指令，养护服务单位在合同实施期间进行每年乔木总量约3%以内的疏林工程所产生的相关费用；

（9）一般自然灾害引起的应急抢险费用及灾后补植的人工及材料费以及因恶劣天气增加的养护费用；

（10）养护服务单位完成《无锡市城市绿化突发事件应急预案》Ⅱ级以下绿化应急抢险事件，所发生的各种费用；

（11）处理市民投诉、毁绿、占绿等一般社会问题的相关费用；

（12）养护服务单位制作苗木二维码标牌及固定的相关费用；

（13）养护服务单位为巡查人员配备的智能电子工牌；

（14）配合采购人完成绿地行政许可初审以及绿地普查工作相关工作。

（15）在合同期间市管绿地养护作业所产生的绿化废弃物集中收集后送至专业处置场资源化利用。

投标供应商须充分意识到标段内所有设施（包括统计或未统计在招标所提供的设施清单内）保养或维修可能带来的风险，不包括纳入采购人大中修计划的设施维修。

3、工程量清单中的每一单项均需计算填写综合单价和合价（单位为元，精确到小数点后两位），投标供应商没有填写综合单价和合价的项目将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其他综合单价和合价中。

4、投标供应商应考虑到因政府管养政策改变的原因而发生的养护总量持续期调整的可能，招标人不承担由此造成的经济和其他相关责任。

5、投标供应商所填写的综合单价在合同实施期间将不因市场变化因素而变动，投标供应商在计算报价时应考虑一定的风险系数。

6、标底编制原则：

（1）原则上依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、江苏省住房城乡建设厅公告〔2020〕224号。《江苏省建设工程费用定额》（2014版）、江苏省住房和城乡建设厅《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建价〔2019〕178号）文件。《江苏省城市园林绿化养护管理计价定额》（2016修订版）、《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》等文件执行。

（2）本次绿化养护服务项目设最高限价，详见本项目采购文件第一部分投标邀请。

7、评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场1小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

8、本项目适用于营改增后的一般计税方法。

（七）投标文件的制作：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.投标人报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

6.暗标编制要求：

6.1技术文件正文所用文字采用“宋体”小四号“常规”字（黑色），表格中所用文字采用“宋体”“常规”字（黑色），字号不限。不得设置页码、页眉、页脚，纸张必须为A4纸。

6.2技术文件不得出现能够体现投标供应商身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

6.3技术文件不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标供应商及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

6.4技术文件应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标供应商的特殊做法。除设计图、效果图等图片外，文本部分不得出现底纹、阴影、彩色等标记；

6.5不得有其他体现投标供应商身份的内容。

6.6各标段的技术文件总页数均不得超过500页。

7.投标费用自理。

（八）网上投标：

1、投标供应商应通过苏采云平台，在投标文件提交截止时间前制作并上传电子投标文件。供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功地做无效响应处理。

2、投标文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。投标文件开启时，苏采云平台自动提取所有投标文件。投标文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。投标文件解密失败的补救方案：无。

3、供应商应当参加投标文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子投标文件进行解密。供应商在投标文件开启过程中涉及的投标文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对投标文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云平台中《报价记录表》宣布后未提出的，视同认可开启结果。

4、因供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因供应商之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

5、投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

6、投标供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

7、投标供应商对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

特别提醒：开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按采购文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。投标人如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

#### （九） 无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

- 电子投标文件未按规定时间上传的；

- 电子投标文件未按采购文件要求加盖公章或签电子公章的；

- 投标人未按采购文件要求解密的；

- 投标人的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

- 不具备采购文件中规定的资格要求及未按采购文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标文件未按采购文件规定的内容和要求填写、制作的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

- 不同投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的；

- 恶意串通其他投标人，故意哄抬价格或压价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件商务标（明标）未加盖投标人公章及法定代表人或被授权委托人签字和盖章的；

- 不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

- 不同投标人聘请同一人为其报价提供技术或经济咨询服务的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 投标人为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者报价呈规律性差异；

- 投标文件商务标（明标）中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 技术标（暗标）中出现投标人名称、相关人员姓名等和其他可识别投标人身份的字符、徽标、印章、商标、人员名称或其他提示性的标记或标识等；

- 改变采购文件规定的误期违约金、质量标准及质量违约金的；

- 商务标（明标）和技术标（暗标），其中某一标被本项目评审小组确认为无效投标文件的；

- 投标文件报价出现前后不一致，投标人拒不确认修正后的报价的；

- 报价超过采购文件中规定的预算金额或最高限价的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，不能在半小时内提供盖章说明及相关证明材料，无法证明其报价合理性的；

- 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

- 列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

- 技术文件编制粗糙、缺漏项、条理不清；

- 投标人的报价畸高或畸低，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

- 不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理报价事宜的；

- 投标文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；

- 各标段的技术文件总页数超过500页的；

36.改变采购文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；

37.改变采购文件提供的工程量清单中的清单编码、计量单位、工程数量、项目特征；

38.项目负责人在所投标段养护期间有在建（施工或养护）项目；

39.投入的制式专业浇灌水车自本项目合同签订之日起一年，在本市及其他城市有养护未到期项目的。

40.改变采购文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；

41.投标的人工费占比高于采购项目要求的人工费占比标准；

42.标段内不同道路的相同清单子目报价不一致的。

### （十）开标、评标：

1.所有投标单位在采购文件规定的时间内解密各自投标文件；解密后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、CA锁、无线网络热点）登录“江苏政府采购（苏采云）平台”，按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评审小组的询标（如有）、按要求报价，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

2.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足3家的，不进行评审；

3.评标工作程序：

（1）由专家组成评标委员会，并实行回避制度。

（2）由采购代理机构负责组织评标工作：

2.1核对评审专家身份和采购人代表授权函，对专家职责履行情况予以记录；

2.2宣布评标纪律；

2.3公布投标供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

2.4组织评标委员会推选评标组长，采购人不得担任组长。

（3）投标文件的审查：

3.1由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

3.2评审时，投标文件出现不一致情形的，按下列规定执行：

3.2.1投标文件的纸质版与电子版不符的，以纸质版文件为准，纸质版正本与副本不符的，以正本为准。

3.2.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5）同时出现两种以上不一致的，按照上述（1）－（4）款规定的顺序修正。修正后的报价经投标供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

4.资格性审查：

（1）投标文件初审。初审分为资格性审查和符合性审查。

A．资格性审查。采购人依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、 查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

B．符合性审查。评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

# 符合性审查表（商务、技术暗标、报价）

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |
| 1 | 投标报价 | 投标报价唯一，且没有超过本项目预算金额或最高限价。 |
| 2 | 报价修正 | 如出现投标报价错误的，按照处理原则修正后的报价，投标供应商须按规定进行在线确认。 |
| 3 | 报价合理性 | 评标委员会认为投标供应商的投标总报价或者分项报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价的，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内（半小时内）提供盖章说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理；投标供应商的投标总报价为0元的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| （二）商务要求 |  |  |
| 1 | 投标有效期 | 投标有效期满足采购文件要求。 |
| 2 | 投标文件的签署和盖章 | 投标文件符合采购文件的签署和签章要求。 |
| 3 | 实质性响应 | 评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。 所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中采购人和代理机构的权利或投标供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。 如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评标委员会将予以拒绝，其投标文件无效，投标供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。 |
| 4 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |
| 5 | 无效情形 | 投标文件中未有法律法规和采购文件规定的其他无效情形。 |
| （三）技术要求 |  |  |
| 6 | 技术文件 | 本项目采用暗标形式，投标供应商须参照评标办法的相关要求对商务部分和技术文件部分分别进行制作。其中技术文件部分属于暗标，投标供应商在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标供应商身份的内容，否则投标无效。 ①技术文件正文所用文字采用“宋体”小四号“常规”字（黑色），表格中所用文字采用“宋体”“常规”字（黑色），字号不限。不得设置页码、页眉、页脚，纸张必须为A4纸。 ②技术文件不得出现能够体现投标供应商身份、名称的相关描述、材料、文件等内容； ③技术文件不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标供应商及所属人员身份的名称、印章、商标等标记； ④技术文件应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标供应商的特殊做法。除设计图、效果图等图片外，文本部分不得出现底纹、阴影、彩色等标记； ⑤不得有其他体现投标供应商身份的内容。 ⑥各标段的技术文件总页数均不得超过500页。 |
| 注：以上符合性审查无需投标供应商另外提供资料上传，由评标委员会依据上述符合性审查的相应要求，对投标文件的有效性、完整性和具体响应情况进行整体性审查，以确定是否满足符合性审查的要求。投标文件制作过程中，投标文件内容在制作工具中无对应模块的，可统一上传在符合性审查对应的模块中。 |  |  |

C.未通过资格审查或符合性审查的投标供应商，将在“苏采云”系统中发送询标内容，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）评标委员会按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评审。

## 5.评标方法和主要因素：

投标供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入评审程序。

采用综合评分法（计分均保留2位小数），评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

本项目共设4个标段。投标供应商对4个标段均可投标，但人员不得重复，即投标中所配备的同一组人员只能中其中一个标段。

4个标段分别进行评审，各标段由评分排名第一的供应商中标。如同一组人员经评审多标段均为第一中标候选人的情况下，按投标单位在投标文件中承诺的中标优先顺序确定中标标段。并放弃对这方面有不明或误解的权利。按投标供应商承诺的优先顺序，选择排列于前的标段中标，其余标段无条件放弃中标权。

如某标段排名第一的供应商已经中了其他标段，则该标段由排名第二的供应商中标，依次类推。

评审过程中，如某供应商在某标段排名第一；在其他某标段排名第二，但该标段排名第一的供应商中了另外的标段，则该供应商只能中排名第一的标段，依次类推。

如排除已中标的单位后，有效投标人不足三家的，本标段废标。

本项目所涉及的所有承诺，在中标后未按要求履约的，则该标段中标单位自动放弃中标资格，由该标段排名第二的供应商中标，如该标段排名第二的供应商已经中了其他标段，则该标段由排名第三的供应商中标，依次类推。

具体评分标准如下：

1、评分项目及分值（总分100分）

（一）报价                           25分

（二）拟投入本项目人员及设备         19分

（三）投标供应商评价                 3分

（四）养护机械设备停放场所           3分

（五）技术文件（暗标）               50分

明标部分：

（一）报价（25分）

采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×25。

评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

如果项目或采购包存在有分项价格最高限价要求或单价最高限价（最高限制单价）要求时，有上述情形的，应当启动异常低价投标（响应）审查程序。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

（二）拟投入本项目人员及设备（19分）

（1）养护人员及配备（12分）

1）养护管理人员配备（5分）

投标供应商所投标段拟配备养护管理人员：包含项目负责人、技术负责人、园艺造景师、巡查员、资料员、植保员、安全员等，投标文件中附《养护管理人员一览表》（格式见附件十一），符合下表中相关配置要求且对应证明材料上传至投标系统内的按表格所列得分：

| 序号 | 人员类型及数量 | 学历要求 | 专业要求 | 职称要求 | 职业资格证书 | 年龄要求 | 基础得分 | 加分 | 最高分 | 投标时须提供的证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人（1人） | 大专及以上 | 园林、风景园林、园林植物、观赏园艺、园艺、城市规划、园林规划设计、环境艺术设计、植物保护、森林保护、风景旅游 | 园林绿化专业中级及以上职称 | 不限 | 不限 | / | / | / | 按资格证明文件要求提供相关证明材料。 |
| 2 | 技术负责人（1人） | 大专及以上 | 园林、风景园林、园林植物、观赏园艺、园艺、城市规划、园林规划设计、环境艺术设计、植物保护、森林保护、风景旅游 | 园林绿化专业中级职称 | 不限 | 不限 | 0.5 | 园林专业高级及以上职称加0.5分 | 1 | ①学历证书（学历证书上的专业应与以下专业相符，包括园林、风景园林、园林植物、观赏园艺、园艺、城市规划、园林规划设计、环境艺术设计、植物保护、森林保护、风景旅游专业），2001年及以后毕业的另须提供中国高等教育学生信息网（网址http://www.chsi.com.cn） 验证的《教育部学历证书电子注册备案表》。 ②职称证书（职称证书无法显示专业的，另需提供毕业证书或职称申报表，以毕业证书或职称申报表上所填专业为准，专业应与园林绿化专业相符）。 |
| 3 | 园艺造景师（1人） | 大专及以上 | 园林、风景园林、城市规划、园林规划设计、环境艺术设计； | 园林绿化专业中级及以上职称 | 不限 | 不限 | 1 | / | 1 | ①学历证书（学历证书上的专业应与以下专业相符，包括园林、风景园林、城市规划、园林规划设计、环境艺术设计），2001年及以后毕业的另须提供中国高等教育学生信息网（网址http://www.chsi.com.cn） 验证的《教育部学历证书电子注册备案表》。 ②职称证书（职称证书无法显示专业的，另需提供毕业证书或职称申报表，以毕业证书或职称申报表上所填专业为准，专业应与园林专业相符）。 |
| 4 | 巡查员 （1人） | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 55周岁以下 | 0.5 | / | 0.5 | ①身份证件； ②承诺书：投标人须承诺巡查员自合同签订之日起一年，期间不得以资料员、植保员、安全员身份参与所有在建（施工或养护）的投标工作。（详见承诺书八） |
| 5 | 资料员 （1人） | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 0.5 | / | 0.5 | ①学历证书，2001年及以后毕业的另须提供中国高等教育学生信息网（网址http://www.chsi.com.cn） 验证的《教育部学历证书电子注册备案表》。 |
| 6 | 植保员 （1人） | 大专及以上 | 植物保护、森林保护 | 植保专业中级职称 | 不限 | 不限 | 0.5 | 植保专业高级及以上职称加0.5分 | 1 | ①学历证书（学历证书上的专业应与以下专业相符，包括植物保护、森林保护专业），2001年及以后毕业的另须提供中国高等教育学生信息网（网址http://www.chsi.com.cn） 验证的《教育部学历证书电子注册备案表》； ②职称证书（职称证书无法显示专业的，另需提供毕业证书或职称申报表，以毕业证书或职称申报表上所填专业为准，专业应与植物保护专业相符）。 |
| 7 | 安全员 （1人） | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 安全生产知识考核合格证书 | 不限 | 1 | / | 1 | ①学历证书，2001年及以后毕业的另须提供中国高等教育学生信息网（网址http://www.chsi.com.cn） 验证的《教育部学历证书电子注册备案表》； ②安全生产知识考核合格证书（C1、C2或B类）或带有可验证二维码的电子证书。 |

注：提供以上人员法定的社保收缴部门出具由供应商本企业为以上人员依法缴纳的近三个月（2026年2月/2026年3月/2026年4月）中任意一个月（不含投标当月）的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。投标时相关扫描件上传至投标系统内。投标供应商对本项目的4个标段均可投标，不限制中标标段个数，但同一组养护作业人员配置（包含养护管理人员、绿化技术工人、特殊专业技工及其他所有养护作业人员）只能中一个标段，具体规则详见评标方法。

2）养护作业人员投入计划（4分）

投标供应商所投标段拟配备养护作业人员（包含养护管理人员及绿化技术工人、特殊专业技工及其他所有养护作业人员）的，符合下表中相关配置要求的按表格所列得分：

| 序号 | 标段 | 面积 (㎡) | Ⅳ级作业人员配置数量标准 | 得分 | Ⅲ级作业人员配置数量标准 | 得分 | Ⅱ级作业人员配置数量标准 | 得分 | Ⅰ级作业人员配置数量标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26-1 | 356070.63 | 34 | 1 | 35 | 2 | 36 | 3 | 37 | 4 |
| 2 | 26-2 | 562813.13 | 46 | 1 | 47 | 2 | 48 | 3 | 49 | 4 |
| 3 | 26-3 | 616851.91 | 56 | 1 | 57 | 2 | 58 | 3 | 59 | 4 |
| 4 | 26-4 | 344923.12 | 29 | 1 | 30 | 2 | 31 | 3 | 32 | 4 |

注：①投标文件中附《养护作业人员投入计划一览表》（格式见附件十二），缴纳社保的应提供法定社保收缴部门出具的由投标供应商为养护作业人员依法缴纳社会保障资金的相关材料（社保缴费月份要求：上述人员提供近三个月（2026年2月/2026年3月/2026年4月）中任意一个月（不含投标当月）的社保缴费证明）。（提供相关主管部门证明或银行代扣证明），缴纳商业保险的可提供承诺书（格式见附件 承诺书八）。在本项目各标段养护期内，在本市及其他城市养护未到期的养护工人均不得用于本次投标。

②绿化技术工人指绿化工、花卉工、园艺工、植保工、盆景工、假山工等绿化工种。证书需是人社部门颁发的技能等级证书或在国家技能人才评价信息服务平台备案的技能等级证书，投标文件中附证明材料。在本项目各标段养护期内，在本市及其他城市养护未到期的绿化技术工人均不得用于本次投标。绿化技术工人不含以下特殊专业技工（油漆工、木工、瓦工）。

③商业保险险种为雇主责任险、意外险中任意一种，拟投入养护作业人员在本单位缴纳社保的比例不得低于总投入人数的60%。（格式见附件 承诺书八）投标供应商由劳务派遣公司交纳社保的，需提供本单位与劳务派遣公司签订的合同（合同内需有本项目拟投入人员名单）、本单位根据合同支付给劳务派遣公司费用的发票、社保缴纳证明材料。

④投标供应商对本项目的4个标段均可投标，不限制中标标段个数，但同一组养护作业人员配置（包含养护管理人员、绿化技术工人、特殊专业技工及其他所有养护作业人员）只能中一个标段。

⑤本项评分需提供相关资料原件扫描件上传至投标系统内，不提供或提供不全不得分。

3）养护作业人员中特殊专业技工（2分）

### 养护作业人员中的特殊专业技工包括油漆工、木工、瓦工三种，投标供应商需提供有效期内具有设区市级及以上行业主管部门颁发的或者设区市级及以上人社部门认可的培训证书或聘书。其中油漆工、木工、瓦工工种配备齐全得2分，提供不全不得分；本项最高得2分。【瓦工指砌筑工、建筑瓦工、瓦工。上述人员提供近三个月（2026年2月/2026年3月/2026年4月）中任意一个月的社保缴费证明，提供相关主管部门证明或银行代扣证明。提供相应证书原件扫描件上传至投标系统内，不提供或提供不全不得分】

4）民用无人驾驶航空器操控员配备（1分）

### 配备民用无人驾驶航空器操控员，须提供由中国民用航空局颁发的操控员执照，且该执照的有效期需覆盖至2027年12月31日（含），有1个得1分，本项最高得1分。【上述人员提供近三个月（2026年2月/2026年3月/2026年4月）中任意一个月的社保缴费证明，提供相关主管部门证明或银行代扣证明。提供相应证书原件扫描件上传至投标系统内，不提供或提供不全不得分】

（2）绿地养护施工机械设备配备（7分）

投标供应商针对本项目的车辆、设备配置：

①配备专用高空升降车1辆（作业高度达10米及以上且折臂可360度旋转），得1分；

②配备多功能抑尘车1辆（核定载质量≥7吨，静风水平有效射程≥50米），得1分；

③配备不少于9座用于接送养护工人的客车1辆，得1分；

④配备防撞缓冲包（垫）最大防撞缓冲等级≥2000kg-80km/h的防撞缓冲车1辆，得1分；

⑤配备最大额定总起重量≥8000kg的专业汽吊1辆，得1分；

⑥配备行业应用级无人机或无人机机巢（含行业应用级无人机，可无人值守作业），无人机重量大于1kg且最大续航里程大于35km的，得1分；

⑦配备智能割草机，智能割草机需能够自行规划割草路线且能够自动割草，得1分。

注： 投标文件中附《绿地养护施工机械设备配备表》（格式见附件）。上述设备可用同等档次的或更先进的设备替代，如是自有设备，提供发票（发票抬头必须与供应商名称一致）、设备图片、车辆行驶证上传至投标系统内；如是租赁设备，提供租赁协议、被租赁方营业执照、租赁发票（发票抬头必须与被租赁方名称一致）、设备图片、车辆行驶证上传至投标系统内；如是购买整套服务（含设备及配套服务）的，提供与第三方服务机构签订的服务合同/协议（协议中须明确所供设备型号、数量及技术参数满足本项目要求）、服务机构营业执照、服务发票（发票抬头必须与服务提供方名称一致）、服务方所配对应设备的清单、设备图片、车辆行驶证上传至投标系统内（如涉及特种设备或需持证上岗的，还需提供操作人员相应资格证书）；上述任一情形不提供或提供不全者本项不得分。对车辆设备有特殊功能要求的还需提供厂家说明书上传至投标系统内。如投标时不具备的，可提供承诺书，承诺中标后七天内提供，其中无人机场所需根据采购人管理要求设置。（格式见附件 承诺书八）

（三）投标供应商评价（3分）

（1）项目负责人获奖情况（1分）：自本项目发布采购公告首日起近三年内，以项目负责人的身份负责的绿地养护项目获奖的有一个得0.5分，此项最高得1分。（有效期以发文时间为准）。【投标时提供设区市级及以上园林绿化行政管理部门政府网站发文网页链接或发文原件扫描件，以供评标委员会查询核实，如有弄虚作假行为，承担相应法律责任。如果以上材料不能反映项目负责人人选，则应补充提供中标通知书或合同，或其他能充分证明项目负责人人选的有效证明材料上传至投标系统内】。

（2）行业表彰（1分）：自本项目发布采购公告首日起近三年内获得设区市及以上人民政府、园林绿化行政主管部门或绿化委员会正式发文表彰的先进单位，一项得0.5分，此项最高得1分；（以上行业表彰应为园林绿化行业方面的表彰，且仅限为先进表彰，日常管理、季度表彰不得分，以上表彰的有效期以发文时间为准。【投标时提供公司注册地设区市级及以上园林绿化行政管理部门出具的近三年度绿化养护管理表彰证明政府网站发文网页链接或发文原件扫描件上传至投标系统内，不提供不得分】。

（3）行业通报（1分）：自本项目发布采购公告首日起近三年内，未被公司注册地设区市级及以上园林绿化行政管理部门发文书面通报批评或者政府网站刊文批评的得1分，本项最高得1分。【投标时提供相应的承诺书，承诺书中应有公司注册地设区市级及以上园林绿化行政管理部门的审查意见（格式见附件 承诺书七），相关证明材料上传至投标系统内，不提供不得分】。

（四）养护机械设备停放场所（3分）

投标供应商具有在城区环线范围（西环线-342省道-新312国道-环太湖公路）内有能满足制式专业浇灌水车、巡视车、抢险车等养护机械设备固定停放场所，面积200㎡及以上的养护场所或承诺中标后在规定范围内设立养护场所的得2分；无人机机场停放场所的1分；本项最高得3分。【投标供应商需提供房产证明材料或承诺书（格式详见承诺书三），房产证明材料：自有房产提供房产证上传至投标系统内，租赁用房提供租赁协议、被租赁方的房产证或房屋所有权的有效证明材料上传至投标系统内，不提供不得分。】

（五）技术文件（暗标50分）

（1）项目总体概述（4分）内容包括但不限于：①项目技术文件编制总体设想（2分）、②编制依据、编制说明、编制原则（2分）。供应商须针对上述每项内容进行阐述。

①提供的项目总体概述全面，有针对性解释说明的该项得2分；

②提供的项目总体概述较全面，解释说明较有针对性的该项得1.5分；

③提供的项目总体概述基本全面，解释说明待完善的该项得1分；

④提供的项目总体概述不全面、对各项内容无解释说明或未提供本项内容的该项得0分。

- 项目基本概况（8分）内容包括但不限于：① 项目基本情况（4分）供应商应对所投标段内的护栏花箱、所有道路绿化的基本情况进行详细描述，包含项目花箱布置现状、每条道路的基本位置、道路长度、道路绿化的板块类型（边侧绿地、机非带绿地、中分带绿地、游园等）、道路绿化的面积、园林基础设施量的类型（乔木、灌木、片植绿篱、草坪、地被、硬质景观等）的描述。包含项目绿地养护中存在的一些主要问题，如空秃地、困难地、色块草坪老化退化、种植基础差、树线矛盾等。②项目设施量定量描述相关要求（4分）包含项目绿地中主要设施量的定量描述，如行道树、主要乔灌木、片植绿篱、草坪、主要硬质景观的规格及数量。如果供应商所投标段内的道路里面不完全包含以上五种设施量类型的，需要注明此类设施量无。供应商须针对上述每项内容进行阐述。

①供应商应对所投标段内的护栏花箱、所有道路的基本情况、设施量定量描述清晰，有针对性解释说明的该项得4分；

②供应商应对所投标段内的护栏花箱、所有道路的基本情况、设施量定量描述基本清晰全面的该项得3分；

③供应商应对所投标段内的护栏花箱、所有道路的基本情况、设施量定量描述有明显缺项的该项得2分；

④供应商应仅对所投标段内的部分道路（未包含所有道路）的基本情况、设施量定量进行描述的，或者基本情况、定量描述内容简单，或者未对项目绿地养护中存在的主要问题进行描述的该项得0分。

（3）项目养护方案（8分）内容包括但不限于：①参照合同中的养护作业具体要求中的一般履约要求和重点履约要求的内容（2分）、②根据植物生长规律和季节特点制定相应的养护方案，根据项目绿地中存在的主要问题，如空秃地、困难地、色块草坪老化退化、种植基础差等问题提出有针对性的解决方案（2分）、③年度养护计划（2分）、④专项方案（2分）。供应商须针对上述每项内容进行阐述。

①提供的项目养护方案全面，有针对性方案描述的该项得2分；

②提供的项目养护方案较全面，描述内容较有针对性的该项得1.5分；

③提供的项目养护方案基本全面，描述内容待完善的该项得1分；

④提供的项目养护方案不全面、对各项内容无解释说明或未提供本项内容的该项得0分。

（4）安全文明施工及环境保护措施（7分）主要包括但不限于根据绿地实际情况制定①养护施工措施、扬尘保护措施、噪声防治措施、浇水占道打药措施、废弃物堆放处置措施（3.5分）；②工程车辆滴洒抛漏管理及惩处措施、工程车辆的合法手续、工程概况告示牌、安全文明措施不到位的处罚措施、保证相关措施落实到位的承诺（3.5分）。供应商须针对上述每项内容进行阐述。

①提供的安全文明施工及环境保护措施及承诺全面，有针对性解释说明的该项得3.5分；

②提供的安全文明施工及环境保护措施及承诺较全面，措施说明较有针对性的该项得2.5分；

③提供的安全文明施工及环境保护措施及承诺基本全面，措施说明待完善的该项得1.5分；

④提供的安全文明施工及环境保护措施及承诺不全面、对各项内容无解释说明或未提供本项内容的该项得0分。

（5）服务质量保障措施（8分）以达到养护要求质量标准为目的编制服务质量保障措施，内容包括但不限于：①质量控制目标（2分）、②质量控制方法（2分）、③质量控制通用措施（2分）、④质量保证关键环节控制（2分）。供应商须针对上述每项内容进行阐述。

①提供的服务质量保障措施全面，有针对性解释说明的该项得2分；

②提供的服务质量保障措施较全面，措施较有针对性的该项得1.5分；

③提供的服务质量保障措施基本全面，措施待完善的该项得1分；

④提供的服务质量保障措施不全面、对各项内容无解释说明或未提供本项内容的该项得0分。

（6）抢险救灾应急预案（5分）内容包括但不限于对①教育培训、安全抢险、人员配备（2.5分）；②日常巡查、灾后恢复（2.5分）等内容描述。供应商须针对上述每项内容进行阐述。

①提供的抢险救灾应急预案全面，有针对性解释说明的该项得2.5分；

②提供的抢险救灾应急预案较全面，解释说明较有针对性的该项得2分；

③提供的抢险救灾应急预案基本全面，解释说明待完善的该项得1.5分；

④提供的抢险救灾应急预案不全面、对各项内容无解释说明或未提供本项内容的该项得0分。

（7）对现有人工智能硬件在园林绿化行业的场景应用分析（3分）对现有人工智能硬件在园林绿化行业的场景应用分析，每个场景的软硬件配备和基础设施配备。

①提供现有人工智能硬件在园林绿化行业的3个场景，每个场景配备详细介绍，有针对性解释说明的得3分；

②提供现有人工智能硬件在园林绿化行业的2个场景，每个场景配备介绍较详细，解释说明较清晰的2分；

③提供现有人工智能硬件在园林绿化行业的1个场景，场景配备介绍简单的得1分；

④未提供现有人工智能硬件在园林绿化行业的场景、对各项内容无解释说明或未提供本项内容的得0分。

（8）人工智能赋能绿化养护场景运用（4分）内容包括但不限于①市管绿地养护技术实用性（2分）；②AI应用落地性（2分）等内容描述。供应商须针对上述每项内容进行阐述。（投标时需同时提供针对本项内容的服务承诺书，格式见附件 承诺书九）

①提供的人工智能赋能绿化养护场景实用且具有落地性，有针对性解释说明的该项得2分；

②提供的人工智能赋能绿化养护场景运用较实用、较有落地性的该项得1分；

③提供的人工智能赋能绿化养护场景运用不实用、无落地性，对各项内容无解释说明或未提供本项内容的该项得0分；

（9）绿化养护作业服务承诺（3分）

由投标供应商对所投标段作出投标清单以外作业服务承诺（格式见附件 承诺书十），对于市级政府各级线路保障、线路检查、文明创建、安全隐患整治、上级领导检查等应急任务下额外增加的应急养护作业任务，除完成投标清单内容外，承诺提供所投标段合同总价一定比例（作业内容按照现行定额计算占合同总价的比例，以下简称承诺比例）的景观绿化整治应急等作业服务。

投标供应商在做出承诺前应对采购标的进行实地踏勘，了解采购标的的实际情况。根据采购标的具体情况，有针对性地进行承诺。投标供应商应对承诺改造的内容要有针对性地描述，不得盲目承诺。

对投标供应商的承诺比例按照数字大小进行排序。排名前30%（数量不为整数时取整数）的投标供应商得3分，排名中间30%（数量不为整数时取整数）的投标供应商得2分，其余排名的投标供应商得1分，不承诺或者承诺比例为零的不得分。另外，承诺内容中缺少景观绿化整治方案（包括现状描述、整治方案、整治预算）中任意一条的不得分；

注：景观绿化整治提升方案须经采购人同意，完成情况由采购人组织现场计量审核验收通过。

举例：本项评分内容，按照单位的承诺比例按照数字大小进行排序，共计排出n个名次（第1名、第2名、第3名、……、第n名），计算排名为A1、A2，A1=排名前30%=n×30%，A2=排名中间30%=n×30%，A1=A2，统一为A=n×30%。例如按当前报名情况，报名最多的标段共有17家单位，排名数量不为整数时按向上取整，A（名次数）的计算如下：

（1）n=1，A=n×30%=1×30%=0.3≈1

（2）n=2，A=n×30%=2×30%=0.6≈1

（3）n=3，A=n×30%=3×30%=0.9≈1

（4）n=4，A=n×30%=4×30%=1.2≈2

（5）n=5，A=n×30%=5×30%=1.5≈2

（6）n=6，A=n×30%=6×30%=1.8≈2

（7）n=7，A=n×30%=7×30%=2.1≈3

（8）n=8，A=n×30%=8×30%=2.4≈3

（9）n=9，A=n×30%=9×30%=2.7≈3

（10）n=10，A=n×30%=10×30%=3

（11）n=11，A=n×30%=11×30%=3.3≈4

（12）n=12，A=n×30%=12×30%=3.6≈4

（13）n=13，A=n×30%=13×30%=3.9≈4

（14）n=14，A=n×30%=14×30%=4.2≈5

（15）n=15，A=n×30%=15×30%=4.5≈5

（16）n=16，A=n×30%=16×30%=4.8≈5

（17）n=17，A=n×30%=17×30%=5.1≈6

计算分值规则：

n=1时，A=1，所有单位均为第1名，得3分；

n=2时，A=1，第1名单位得3分，第2名单位得2分；

n=3时，A=1，第1名得3分，第2名得2分，第3名得1分；

n=4时，A=2，第1~2名得3分，第3~4名得2分；

n=5/6时，A=2，第1~2名得3分，第3~4名得2分，其余均得1分；

n=7/8/9/10时，A=3，A=3，第1~3名得3分，第4~6名得2分，其余均得1分；

n=11/12/13时，A=4，第1~4名得3分，第5~8名得2分，其余均得1分；

n=14/15/16时，A=5，第1~5名得3分，第6~10名得2分，其余均得1分；

# n=17时，A=6，第1~6名得3分，第7~12名得2分，其余均得1分。

# 注：评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为投标单位的得分，各分项得分合计即为投标单位的总得分。投标文件无相应评分内容时，该评分项为零分。所有评委打分的平均值为各供应商最终得分。最终得分最高者将为推荐中标候选人。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

#### （十一）定标：

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按本次招标的定标规则确定中标候选人，采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。江苏建协全过程工程咨询有限公司自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体江苏政府采购网上公告中标结果，在公告中标结果的同时，江苏建协全过程工程咨询有限公司向中标人发出中标通知书。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法规处理。

2.投标、开标及定标的整个过程均接受政府相关监管部门监督。

3.在发布中标公告的同时，江苏建协全过程工程咨询有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

### （十二） 废标的确认：

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，应予废标：

1.因重大变故，采购任务取消；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

4.在采购过程中符合要求的投标人或者报价未超过采购预算的投标人不足3家的。

### （十三）中标无效的确认：

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3.与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

4.向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

## 6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述1至5项情形之一的，中标无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十四）质疑处理

# 1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

# 2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述第4.条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

# 2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

# 2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

# 2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

# 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

# 3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

# 注：投标供应商在递交质疑函的同时需提供“苏采云系统”中获取本项目采购文件时签章的“投标供应商确认函”，以及本项目的“项目参与详情”的截图并加盖公章，否则，采购人或代理机构有权要求其在规定期限内补正，未补正或逾期补正的采购人或代理机构将不予受理。

# 4.供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

# 采购人、采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

# 采购人、采购代理机构联系人、联系方式、通信地址见采购文件“一.投标邀请”。

# 5.以下情形的质疑不予受理

# 5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

# 5.2超出政府采购法定期限的质疑。

# 5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

# 5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

# 5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

# 6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

### （十五）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏建协全过程工程咨询有限公司见证后生效。

2.江苏建协全过程工程咨询有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

### （十六）代理服务费：

1.本项目代理服务费由中标供应商领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。

2.按照国家计委计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》，以中标金额为计费基数，在此基础上打七五折计取费用，费用由中标单位支付。

# （十七）其他政策要求（包括但不限于下列具体政策要求）：

  - 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

  - 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

  - 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如采购文件中有其他要求的，投标人应满足采购文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

  - 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

### （十八）政府采购信用担保

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择信用担保形式。

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

（十九）电子履约保函

为深入贯彻落实《国务院办公厅关于印发〈政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024－2026年）〉的通知》（国办发〔2024〕33号）精神，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，现就进一步全面推广政府采购电子履约保函相关事项通知如下：

一、江苏省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函（保险）平台”提供系统技术服务。该平台可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

二、“政府采购电子履约保函（保险）平台” 通过数据互联互通的方式，将政府采购项目和电子履约保函申请自动关联，实现供应商、采购人、金融机构三方无缝衔接。供应商在线完成电子履约保函申请和办理，采购人在线核验电子履约保函，全过程业务系统留痕、可追溯。电子履约保函从源头上解决了传统纸质保函难辨真伪、管理不便的痛点，助力采购人高效、便捷地管理保函。

三、对于要求缴纳履约保证金的政府采购项目，中标（成交）供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。

四、电子履约保函与履约保证金、纸质保函具有同等法律效力。

五、供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”，具体地址为：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/

（十九）政府采购合同融资：【根据我市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）】

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在江苏政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

附：政府采购合同融资政策告知：

中标供应商可依法依规使用本项目合同向金融机构融资，但采购人不为中标供应商的融资行为提供担保。

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标、成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在江苏政府采购交易管理一体化系统查询联系。
附件1.                政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人、招标代理机构同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

(2)                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格之日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同的履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

三．采购需求

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

城市绿地的养护是提升城市形象和人民生活环境的重要途径之一，搞好城市绿地养护需要充分认识其重要性，以科学的发展观为指导，贯彻生态、节约的理念，探索城市绿地养护的管理模式，做好养护工作。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1．绿地养护质量要求：包括一般履约要求和重点履约要求。一般履约要求主要包含日常养护的作业要求。内容参照《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》中相关养护标准和《无锡市市政园林精细化养护管理细则》要求执行。重点履约要求包括绿地完整性、计划进度、日常巡查、重点养护作业事项四个方面。具体要求参照合同中重点履约要求。养护质量应符合合同履约条款以及市管绿地养护管理考核办法的相关要求。

2.花箱的养护质量要求：按《江苏省植物养护技术规范》、《无锡市绿化养护标准规范》、《无锡市城市绿化养护管理质量标准》、符合采购人绿化养护作业标准及考核办法。

3．安全要求：遵守政府有关安全法律法规，有相应的安全保障措施，并对本项目安全生产负责。

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1．采购标的数量、养护期限、养护地点、车辆数量要求详见

| 标段 | 绿地养护范围 | 道路起讫点 | 面积（㎡） | 合同期限/养护期（年） | 核定载质量≥7000kg的制式专业浇灌水车数量要求（辆） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-1 | 隐秀路（太湖以南） | 太湖大道-经贸路 | 102153.80 | 1 | 2 |
|  | 梁溪路 | 梅园立交-运河西路 | 68528.51 |  |  |
|  | 红星路 | 健康路-中南路 | 42148.15 |  |  |
|  | 双虹路 | 环湖路-隐秀路 | 78649.75 |  |  |
|  | 鸿桥路 | 太湖大道-蠡溪路 | 64590.42 |  |  |
| 26-2 | 高浪西路 | 缘溪道-蠡湖大道 | 97961.00 |  | 4 |
|  | 高浪路（南湖以东） | 南湖大道-运河西路 | 65231.76 |  |  |
|  | 隐秀路（太湖以北） | 梁清路—吟白路 | 16505.86 |  |  |
|  | 青祁路 | 惠山隧道—太湖大道 | 75056.84 |  |  |
|  | 蠡湖大道（蠡湖以北） | 太湖大道—蠡湖大桥 | 152264.41 |  |  |
|  | 钱荣路 | 惠钱路—梁湖桥 | 91723.21 |  |  |
|  | 金城西路 | 五湖大道-蠡溪路 | 63790.05 |  |  |
|  | 蠡湖大桥花箱 |  | 280.00 |  |  |
| 26-3 | 金城路（运河以西） | 五湖大道—运河西路 | 50858.25 |  | 4 |
|  | 金城路（运河以东） | 运河东路—城南路 | 39193.05 |  |  |
|  | 清扬路 | 解放南路-新光路 | 36966.28 |  |  |
|  | 建筑东路 | 红星路—运河西路匝道 | 9.68 |  |  |
|  | 稻香路 | 青祁路-湖滨路 | 266.00 |  |  |
|  | 健康路 | 梁溪大桥-解放南路 | 8731.08 |  |  |
|  | 运河东路（永乐以北） | 蓉湖大桥-盛新大桥南匝道 | 65233.86 |  |  |
|  | 运河东路（永乐以南） | 盛新大桥南匝道-利民桥 | 111516.70 |  |  |
|  | 运河西路（太湖以南） | 金匮桥-高浪大桥 | 281532.46 |  |  |
|  | 华清北路 | 新光路-梁中桥 | 22544.56 |  |  |
| 26-4 | 学前东路 | 槐古大桥-春江桥 | 14912.96 |  | 2 |
|  | 广瑞路 | 人民东路-东风桥 | 33934.55 |  |  |
|  | 兴源北路 | 凤翔高架-县前东街 | 27460.56 |  |  |
|  | 兴源中路 | 县前东街-招商城路 | 39732.34 |  |  |
|  | 蠡溪路 | 梁溪路-金城西路 | 115582.06 |  |  |
|  | 梁清路 | 梅园立交-湖滨路 | 67179.21 |  |  |
|  | 凤翔路（零星绿地） | 凤翔路广石、黄巷站周边 | 46121.44 |  |  |

投标时需要提供的车辆设备证明材料要求：【如是自有设备，提供能显示车辆牌照的照片、车辆购置发票（发票抬头必须与供应商名称一致）、车辆行驶证原件扫描件上传至投标系统内；如是租赁设备，提供能显示车辆牌照的照片、租赁协议、被租赁方营业执照、租赁发票（发票抬头必须与被租赁方名称一致）、车辆行驶证原件扫描件上传至投标系统内）；如承诺，提供承诺书原件扫描件上传至投标系统内，格式见附件 承诺书一】

注：例如合同期内部分道路养护期到期以及较大规模的临占等因素，导致合同期结束，中标人需向采购人申请对应的人员及车辆退出，经采购人同意后方可退出。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1.绿地日常养护的一般标准

按照《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》的要求，绿地养护应做到：

1.1绿地中的乔木、灌木、花卉、藤本和攀缘、地被和草坪等植物，凡经栽植成活一年以上的其保存率均应达到98％（行道树保存率为100%，疏林工程移除的及由于不可抗力死亡且无法补植的苗木不纳入统计范围）。植物生长健壮，群落结构合理，青枝绿叶、无死树、无缺株；修剪合理，树型优美、叶茂花盛；花卉地被栽植符合指标，无裸露地、草坪无空秃；病虫杂草控制良好，无大型杂草及缠绕、攀缘性杂草、无明显病虫危害迹象，控制病虫害危害率达标。保持绿地设施完好无损，并有良好的景观面貌。景观道路沿线绿地挡土墙因车辆撞击等各种因素破损、残缺的，事故发生后或事故现场清理后24小时内需修复。

1.2行道树修剪、剥芽符合技术规程，长势良好，有良好的群体效果：一条道路同一品种分枝点基本相同。无缺株、死株；树木倾斜度不超过10度；无断桩、坏桩，桩位绑扎规范化；基本无病虫害危害迹象；有防台措施。

1.3养护标段内在日常养护中发生绿化苗木抽稀、调整和改善土质等工作，是正常的养护内容。

1.4根据天气情况安排叶面喷水除尘，保证叶面干净整洁。

1.5绿地内园路、小品等硬质铺装及构筑物的保养及零星维修，其中木（铁）质每年不少于1次油漆。绿地附属栏杆应随时保持全面完好、完整，合同期内至少每年全面油漆1次。

1.6日常养护内业资料齐全，做到有计划、有记录、有统计，并且资料与实际养护情况相符。

2.绿地养护等级标准

| 等级标准 | 一级管护绿地 |
| --- | --- |
| 乔木 | 生长健壮，树冠完整，树形优美。 分枝点合适，无枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量适宜；修剪及时、合理，内膛不乱，通风透光。树木不歪斜（造型树木除外）。叶片大小、颜色正常，无黄叶、焦叶、卷叶。 无缺株、死株。无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/m2。 |
| 行道树 | 树形完整、树冠舒展，分枝点偏差在正负10cm内；保留3级及以上分枝，长势良好，无徒长枝、病虫枝、交叉枝、重叠枝、下垂枝、扭伤枝、萌蘖枝、枯枝以及烂头等。 树穴有平整盖板或种植地被植物、覆盖植物树皮碎屑的，做到黄土不裸露，树穴设施完好。 补植的行道树品种与原行道树一致，规格适宜，一般为：落叶树种的胸径在15cm以下，常绿树种的胸径在12cm以下。 无可视的病虫危害症状，保存率100%，地下害虫≤2头/m2。 |
| 花灌木 | 花灌木株型丰满，枝叶茂密，开花适时，花后修剪及时合理。 无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/m2。 |
| 绿篱（模纹、色块）等 | 绿篱、模纹和色块等修剪及时。绿篱线条清晰，同类观赏面规则，整齐一致；模纹和色块线条流畅、主要观赏面圆润饱满，符合设计要求。 枝叶茂密，造型优美。造型树木根据不同的生长特性及时摘心、攀扎。 无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/m2。 |
| 水生植物 | 水生植物密度适宜，花期正常、花色鲜艳美观，无干枯叶、残花等。 无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%。 |
| 攀缘植物 | 根据不同植物的攀缘特点，及时采取相应的技术措施，生长旺盛。 及时清除枯枝，疏删老弱藤蔓；开花的攀缘植物适时开花。 无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%。 |
| 地被花卉 | 多年生地被植物和露地一、二年生花卉（一年四次）生长健壮，株行距适宜，色彩鲜艳，花期整齐，图案清晰。 无缺株、倒伏，残花量不大于10％。 无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/m2 |
| 花境 | 应按照原设计意图、景观需要和生长状况，适时优化调整，突出四季观赏特色；花境配置错落有致，色彩、叶形对比协调，背景丰满，季相变化明显；观花花卉适时开花，花色鲜艳，观叶植物叶色正常，观赏期长；株行距适宜，生长健壮，枝叶茂盛。根据植物习性，采取针对性养护措施，及时对生长过密、过高植物进行疏除或修剪，对影响景观的干枯枝叶进行清除。宿根花卉每3～5年可重新分株复壮，翻种1次。花境围护设施完好，协调美观，排水通畅，严禁积水，不得有萎蔫现象，基本无有害生物危害状态，无影响景观面貌的杂草。 |
| 竹类 | 竹林保持适宜密度，通风透光、生长健壮、叶色正常，及时清除老鞭、砍伐后的竹蔸、干枯株等。 无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/m2。 |
| 草坪 | 草坪外观整齐，边缘线清晰，生长旺盛，草根不裸露；无可视斑秃；生长季节不枯黄，修剪及时，绿地内杂草率≤2%。 无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%，地下害虫≤2头/m2。 |

3.绿化应急养护要求

3.1三级绿化应急事件分类标准

| 种类 | 一般（三级）标准 |
| --- | --- |
| 干旱 | 市气象台发出高温Ⅳ级、干旱Ⅲ级预警信号。 |
| 汛涝 | 市气象台发出暴雨Ⅳ级和Ⅲ级预警信号。 |
| 台风或风灾 | 福建北部沿海登陆或陆地风力达到6-7级。 |
| 雪灾 | 叶面积雪1—1.5cm |
| 火情 | 过火面积500平方米以内 |
| 病虫害 | 一般程度病虫害 |

3.2预警：

对可能发生的重大自然灾害的抢险应急工作要坚持“早预测，早通报，早处置”的原则，保障人民生命财产的安全和道路交通畅通及各类管线的安全运行，保证城市内各类活动尽快恢复正常。

3.3预防：

做好预防工作能降低灾害损失和减轻抢险救灾的工作量，根据我市可能发生的各类自然灾害，要做好以下预防工作：

3.3.1抗旱：夏季高温干旱对绿地影响较大，此工作应由养护单位根据干旱情况和各类植物的习性及生长环境进行人工浇灌，科学进行抗旱，一方面可以保证植物正常生长，另一方面提倡节约用水，降低工作成本。不得将自来水和雨水井作为水源，浇水应避交通高峰，保证道路交通的畅通。

3.3.2抗汛防涝：绿地内积水应采用水泵或开明沟的办法将积水排除至绿地外，尤其是对地下积水应切断水源来源，并挖坑后作为集水池再进行机械抽取，达到排水的目的。对于易积水地块在汛期做好沟渠开挖和清理工作，排水结束应防止各类乔木的倒伏。

3.3.2.1汛前准备：成立防汛领导小组，建立防汛通信网络，落实抢险队伍，添置必需的防汛器材，以加强汛期抗险能力，做到召之即来。同时做好非汛期区域内全部绿地排水的疏通工作。

3.3.2.2汛期抢险：安排人员加强值班，一旦预报有大到暴雨天气要组织人员外出巡查，并及时收听气象报告，做好气象、雨量记录。雨后，必须及时组织人员进行排水工作。

3.3.3抗台风：夏、秋季易发生台风危害，台风来临之前要做好以下工作。

3.3.3.1加固树木支撑，尤其要对新植树木和堆高种植的树木作为加固支撑的重点；

3.3.3.2对歪斜树木要进行扶正并做好支撑，对各类管线附近、 居民房舍附近的歪斜树木要作为重点处理；

3.3.3.3彻底清理各类乔木的枯、死枝，对树冠浓密的枝条进行修剪（但必须保持树冠的正常形态）。

3.3.3.4台风季节应由专人值班，并在出现灾害后及时（24小时内）处理完毕。

3.3.4抗雪灾：冬季发生的雪灾主要对常绿乔、灌木因积雪而压断枝条，应对过密枝条进行修剪，抽稀常绿行道树（香樟、广玉兰等）树冠，减少叶面积，降低积雪量。入冬前防雪灾准备及相应抢险措施同防汛抗台风要求。

3.4物资准备

根据《无锡市城市绿化突发事件应急预案》《无锡市市政和园林局防汛抗台应急处置预案》以及《城市绿化防汛抗台应急处置预案》等相关政策文件要求，供应商应针对不同自然灾害的发生期，准备必要的物资和工具应对不同灾害的救灾需要。

3.5加强巡视

供应商必须拥有自购的绿化养护专用巡视或抢险车，并加装GPS系统。在灾害发生期间，各绿地养护单位应加强对各自管辖地段的巡视，发现问题及时组织力量处理，并上报各抢险救灾指挥分中心。

3.6自然灾害处置及时前线救灾

对一般性自然灾害（干旱、病虫害除外），要求在8小时内处置好现场险情；对较大灾害，要求在12小时内处置好现场险情；对重大自然灾害，要求在24小时内处置好现场险情，特殊情况以采购人指令为准。

抓重点一般处理灾情：对妨碍交通、影响各类管线正常运行、居民房舍安全的应作为重点首先进行处理，保证城市生活的正常秩序。

3.7安全施工

抢险救灾必须有一支合格的，具有处理事故能力的队伍。处理各类管线附近的树木，必须与管线单位沟通，应有管线单位技术人员在现场配合处理；处理与强电线路有关的树木应停电后处理；处理道路上的树木，必须设置道路安全警示标牌，以免交通事故的发生，晚间抢险必须穿反光背心。

3.8灾后恢复

对受自然灾害毁坏的绿地应尽快恢复原状，对一般性自然灾害应在2天内恢复；对较大自然灾害，应在一周内恢复；对重大自然灾害，应在15天内恢复基本景观。绿地恢复应科学种植，对非种植季节产生的灾害，提倡在整理好现场的基础上，于合理的种植季节进行植物种植。

3.9人员要求

在处置重大险情以及市级政府交办的各级线路保障、线路检查、文明创建、安全隐患整治、上级领导检查等应急任务时，投标供应商实际控制人应主动到现场指挥处置。

4.绿地日常管理

4.1绿地完整性

4.1.1道路及游园养护

绿地完整性包括绿地边界清晰、绿地无明显空秃以及区、街道、社区三级管理网络建设情况。

供应商应对管辖绿地的管养范围与图纸进行比对，在无锡市园林绿化数字化管理系统养护地图中绘制（或者修订）相应的管养边界，确保养护期内管辖绿地范围边界清晰明确。

绿地无明显空秃是指游园、道路中分带、机非带或边绿地向内三米线范围内绿地无明显空秃。

供应商在养护合同签订后三个月内应与养护管辖范围内的社区或街道、建立相应的管理网络。

4.1.2花箱养护

花箱完整性包括花箱和喷灌设施的完好性。合同签订后，乙方应对桥梁花箱等类型的花箱设施进行普查，补齐缺少或破损的花箱，对有滴灌设施的花箱应对喷灌设施、水箱、控制系统进行检查，及时对损坏的设备进行维修，保证喷灌设施使用正常。

4.2计划进度管理

供应商应制定全年养护作业计划和该标段养护管理人员网络组成表，并结合季节特点和绿化状况，制定月度养护计划。制作月度计划时，应保证计划的科学合理性，并保证实际作业与计划的符合。

4.3绿地巡查

供应商应该建立相应的绿地巡查制度，并配备专职的巡查员，巡查员需配备智能电子工牌，相应的巡查轨迹能够在管理单位数字化管理系统中备查，并作为人员考核依据。

供应商巡查员应根据甲方要求按时开展日常巡查工作，节假日以及恶劣天气加强人员值班值守。发现毁绿、占绿的行为必须当场制止，并在24小时内将毁绿、占绿情况上报给管理单位。

供应商对已经审批处于临占状态的绿地负有监管职责，应定期对临占绿地进行巡查，发现施工过程中绿地管理不规范的应及时制止并告知改正，对不按照要求进行整改的应在24小时内上报给管理单位。

4.4工作日报管理

供应商现场作业负责人须根据当天作业内容，使用无锡市园林绿化数字化管理系统APP在作业现场及时上传工作日报。工作日报包含人员打卡信息、机械设备使用情况、园林绿化材料使用情况以及当日作业具体信息。供应商现场作业负责人须购置电子工牌，配合甲方在信息化系统中采集人员的轨迹；

4.5园林废弃物管理

根据《关于印发2022 年江苏省环太湖地区城乡有机废弃物处理利用示范区建设工作要点的通知》（苏环太示范办〔2022〕1 号）、《关于加快推进园林绿化废弃物处置利用的通知》（锡政园绿〔2022〕18号）相关文件要求，严格规范园林绿化有机废弃物收集处置工作及相关作业要求，及时收运、处置园林绿化有机废弃物，确保做到应收尽收，最终实现城市园林绿化垃圾100%收集。供应商要建立完善的园林绿化有机废弃物收集处置专项台账，对园林绿化有机废弃物收集处置和资源化利用等进行登记和统计，确保数据完整，符合采购人的考核要求。

4.6文明施工要求

行道树修剪、打药水和绿化隔离带喷水除尘的文明安全要求：行道树修剪必须避开道路交通高峰时段，并按规定做好现场安全维护隔离及指挥，修剪下的枝条应及时整理清运；行道树喷打药水应做好现场维护和指挥，文明喷洒，避免影响行人及沿街商店、居民楼的衣物；绿化隔离带喷水除尘，应避开道路交通高峰时段（早7:00-9:00，晚16:00-19:00），文明喷水，避免溅湿非机动车及行人。

5.单列专项质量：

对单列专项的项目，供应商必须按采购人的具体指令要求实施。

5.1乔灌木养护：

5.1.1修剪整形

乔灌木修剪以自然树形为主，凡因观赏要求对树木整形的可根据树木生长发育的特性，将树冠或树体培养成一定形状后进行修剪。乔木类：主要修剪内膛枝、徒长枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝、扭伤枝及枯枝烂头等。道路行道树枝下高度根据道路的功能严格控制，遇有架空线按杯状整形修剪，并做到分枝均匀、树冠圆整。灌木类：灌木修剪应促进枝繁叶茂、分布均匀。花灌木修剪要有利于短枝和花芽的形成，遵循“自下而上、先内后外、去弱留强、去老留新”的原则进行修剪。绿篱类：绿篱修剪应促其分支，保证其枝叶丰满、线条整齐，防止退化，特殊造型的绿篱要逐步修剪成形。修剪次数视绿篱生长情况而定。地被、攀缘类：修剪要促进分枝，加速覆盖和攀缘的功能，对多年生攀缘植物应清除枯枝，删除老弱藤蔓，枝条修剪时，切口必须靠节，剪口应在剪口芽的反侧呈45°角倾斜，剪口要平整，并涂抹防腐剂。对于粗壮的大枝应采取分段截枝法，防止扯裂树皮，操作时要注意安全。休眠期修剪以整形为主，可稍重剪，生长期修剪以调整树势为主，宜轻剪。修剪要避开树木伤流盛期。在树木生长期要进行剥芽、去蘖、疏枝等工作，不定芽不得超过20cm，剥芽时不得拉伤树皮，修剪剩余物要及时清理干净，保证作业现场的洁净。上树修剪人员应为男性，年龄不大于50周岁。

5.1.2灌溉与排水

应根据不同的树种习性和立地条件进行适时、适量灌溉，保持土壤中的有效水分，对水分和空气温度要求较高的树种，还要进行叶面喷雾。浇水前应先松土，并围堰做好蓄水坑，夏季浇水宜在早、晚进行，冬季浇水宜在中午进行，每次浇水都要浇透，浇水不能过急，以防止地表径流或树木倾斜。树木周围雨后积水应及时排除。

5.1.3松土除草

乔、灌木下的杂草应及时铲除；树木根部周围的土壤要保持疏松，易板结的土壤在高温季节须每月松土2次，松土深度以不伤害根系生长、不导致树木倾斜为限；种植在草坪内的树木每年须在树的根茎周围对草坪切边；使用化学除草剂（国家严禁使用的化学农业禁止使用）必须保证对园林植物安全，不产生危害，除掉的杂草及时清运、掩埋或异地制作肥料。

5.1.4施肥

树木休眠期和种植前，需施基肥；生长期可按植株的生长势追肥，花灌木应在花前、花后进行施肥。施肥量根据不同树种、树龄、生长势和土壤理化性状而定。各类绿地应以施腐熟后的有机肥为主，推广应用复合肥料和微量元素肥料。树木施肥应先挖好施肥环沟，其外径与冠幅相适应，环沟深、宽一般为25×30cm。除根外施肥外，肥料不得触及树叶，施肥宜在晴天进行。

5.1.5树体保护

及时做好枯死树（含人为损坏）的清理和补植工作；及时做好树木扶正压实工作，保证树木生长整齐一致；易受冻害的树木，冬季应采取根部培土，主干包扎等防寒措施；病虫害防治贯彻“预防为主，综合防治”的方针，严把检疫关；做好病虫害预测预报工作，及时发现，及时防治。

5.1.6树木补植

树木缺株应及早补植。落叶树应在春季土壤解冻以后树木发芽以前补植或在秋季落叶以后土壤冰冻以前补植；针叶树、常绿阔叶树，应在春季土壤解冻以后树木发芽以前补植或在秋季新梢停止生长后降霜以前补植。补植的树木，应选用相同规格的原树种，若改变树种或规格则须与原来的景观相协调，补植行道树种必须与同路段树种和规格基本一致。

5.2地被和草坪养护

5.2.1地被养护

高地被植物在未覆盖前期，每年应及时除杂草、中耕若干次，中耕时要防止损伤根系和地下茎。天气干旱、土壤干燥时要适时、适量进行浇水。早春发芽前期要普遍进行施肥，采取薄肥勤施的办法。发现枯死植物应及时挖除和补植，枯叶残花要随时剪清除；木本地被植物萌发能力强的应在冬眠期进行修剪。应使植物在生长期间，保持高度不超过6cm；宿根类地被植物，经3～4年生长后，根部拥挤以致影响其正常发育时，应按不同类群的生理习性进行分株，更新移植。

5.2.2草坪养护

草坪中杂物应及时剔除，杂草过多又无法纯化时，应重植草坪。低洼常年积水处，要填土整平或浅沟排水。空秃地段应及时补植。草坪在生长季节，应适时进行中耕、加土、镇压，保持土壤平整和良好的透气性。草地板结应定期打孔，草坪的高度控制在10cm以下。同时要根据草种的生长习性适时修剪适时施肥，防止草种退化。一般情况冷季性草种生长期每月修剪3—4次，每月施肥1次；暖季性草种生长期每月修剪2—3次，每月施肥1次。

5.3花坛花卉养护

5.3.1认真做好花卉、花坛的养护工作，花坛换花除了间种以外，栽植前必须深耕细耙，除尽土中的石块、草屑、残茎和落叶等杂物并施足基肥；花坛的防护设施应经常保持清洁完好。

5.3.2春季花苗的移栽应在早晨、傍晚或阴天进行；栽植后，应随即浇水。栽植后的4～5天内应再进行浇水。花卉生长盛期，要及时中耕除草，追施肥料，施肥后应立即喷洒清水；花灌木盛花期必须达到开花率75%的标准；枯萎的花蒂和黄叶要及时剪除，以保持花坛清洁，缺株要及时补栽；凡需摘心的品种，应及时进行；木本花卉要及时剪枝、整形；宿根花卉要及时更新；易倒伏的花卉，要立支柱绑扎。

5.4花箱养护

花箱植物养护包含植物种植(根据气候条件，一年更换两次绿植)、绿植的修剪、养护、基础设施维护(含支架、花箱等所有配套设施、滴灌系统、软硬件运行维护)。

5.5海绵设施养护

严格执行《无锡市海绵城市建设项目施工与运行维护导则》，对透水铺装、绿色屋顶、生物滞留及调蓄设施等实施专业化养护，确保“渗、滞、蓄、净、用、排”功能完好。须落实日常巡查、疏通清淤、植被管养及设备维护等措施，严禁破坏设施结构或造成二次污染，同时建立专项养护档案并制定防汛应急预案，确保设施安全运行与景观协调，养护成效须符合江苏省海绵城市考核要求并接受主管部门的监督评估。

5.6硬质景观养护

5.6.1硬质景观包括园路、花台、花架、亭廊、座椅、栏杆、标志牌箱等园林小品等设施。应保持完好无损，发现缺损应及时修补、更换。

5.6.2随时保持绿地清洁、美观。亭、廊整洁，无驳落物和痕迹，无垃圾

5.6.3花坛、护栏等设施，经常维护，无破损残缺。花盆花篮等园林装饰品完整、清洁，无破损、无丢失。

5.6.4绿地内座椅、果屑箱、标志牌等公共设施经常擦洗，及时清除设施上的牛皮癣及乱涂乱画痕迹，园路、广场及时清运草屑、树枝、死树等施工残留物。

5.6.5绿地内园路、小品等硬质铺装及构筑物按时保养维修，其中木（铁）质每年不少于1次油漆。应随时保持全面完好、完整。

6.绿化养护管理工作月历

按采购人发布的养护工作月历要求执行。

7.文明安全养护要求

7.1供应商应配有安全员，需对养护人员进行施工安全教育和对施工设备、养护现场进行安全检查。

7.2 绿化养护作业时，要充分利用机械设备。平日用于绿化浇灌必须为制式专业浇灌水车（抗旱期间除外）；绿化养护人员必须穿工作服，在夜间养护作业必须在作业地域内点红灯示意警示标志。

7.3绿化养护作业时，应随时保持道路的清洁、畅通，并由专人负责监管，以确保文明安全养护。

7.4应做到文明作业。

（六）采购标的的验收标准：

绿地日常养护的一般标准按照《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》的要求进行验收。

（七）采购标的的考核标准：

符合现行的市管绿地养护管理考核办法《无锡市市管绿地养护管理考核办法（试行）》、市管绿地护栏花箱养护项目考核办法及省、市相关考核办法规定。上述考核办法如有修订，按最新修订为准。

无锡市园林绿化管理中心

锡园绿管发〔2024〕15号                  签发人：华铮

无锡市市管绿地养护管理考核办法（试行）

各相关单位：

为进一步强化市管绿地养护管理的检查考核工作，切实提高养护质量，提升市管绿地道路景观绿化品质，根据《无锡市城市绿化管理条例》《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》《无锡市城区绿化管理考核办法》等有关要求，结合我市绿地管理实际情况，制定本办法。

一、适用范围

本办法适用于无锡市园林绿化管理中心管辖范围内的市管绿地各类园林植物养护及园林景观和设施维护管理工作，不适用于高架花箱及其他花箱的考核。

二、考核主体及考核对象

市园林绿化管理中心负责市管绿地各项管理工作的考核工作，考核对象为市管绿地各标段养护企业及相关人员。

- 考核分类及考核内容

市管绿地养护管理考核采用日常检查、专项检查等方式进行，分为日常检查、综合考核和年度考评三种类型。

（一）日常检查

1、检查目标

日常检查的主要目标是保障市管绿地各项养护工作正常有序开展，绿地养护质量无明显瑕疵。部分扣分折算成扣款，为后续的绿化整治提升提供工作量依据。

2、检查内容

日常检查主要包括日常巡查、重点履约检查、人员检查、设备检查、投诉检查、养护辅助单项检查六项基本内容。

3、检查标准

（1）日常巡查

日常巡查主要由绿化管理中心专管员对市管绿地的养护地块进行巡查，发现问题核实后进行扣分处理。具体的问题分类及扣分标准参照表1。

表1 市管绿地养护质量日常巡查扣分标准表

| 序号 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 巡查及投诉扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常养护类 | 绿植维护 | 空秃补植 | 0.25 |
| 2 | 日常养护类 | 绿植维护 | 枯死萎黄 | 0.375 |
| 3 | 日常养护类 | 绿植维护 | 树上杂物 | 0.25 |
| 4 | 日常养护类 | 绿植维护 | 树上枯枝 | 0.25 |
| 5 | 日常养护类 | 绿植维护 | 地面断枝 | 0.25 |
| 6 | 日常养护类 | 绿植维护 | 杂草未清 | 0.25 |
| 7 | 日常养护类 | 绿植维护 | 色块未修 | 0.25 |
| 8 | 日常养护类 | 绿植维护 | 草坪未修 | 0.25 |
| 9 | 日常养护类 | 绿植维护 | 植物缺水 | 0.25 |
| 10 | 日常养护类 | 草花维护 | 未及时更换 | 0.25 |
| 11 | 日常养护类 | 草花维护 | 残花未修 | 0.25 |
| 12 | 日常养护类 | 树木维护 | 树形缺陷 | 0.25 |
| 13 | 日常养护类 | 树木维护 | 树木死亡 | 0.375 |
| 14 | 日常养护类 | 树木维护 | 树木缺株 | 0.5 |
| 15 | 日常养护类 | 树木维护 | 行树死亡 | 0.625 |
| 16 | 日常养护类 | 树木维护 | 行树缺株 | 0.75 |
| 17 | 日常养护类 | 绿地脏乱 | 绿化弃料 | 0.25 |
| 18 | 日常养护类 | 绿地脏乱 | 乱堆乱放 | 0.25 |
| 19 | 日常养护类 | 绿地脏乱 | 水体不洁 | 0.25 |
| 20 | 日常养护类 | 绿地脏乱 | 绿地积水 | 0.25 |
| 21 | 日常养护类 | 病虫防治 | 普通危害 | 0.25 |
| 22 | 日常养护类 | 病虫防治 | 危害严重 | 0.5 |
| 23 | 日常养护类 | 设施维护 | 设施损坏 | 0.375 |
| 24 | 日常养护类 | 设施维护 | 维修不达标 | 0.25 |
| 25 | 日常养护类 | 设施维护 | 铺装不洁 | 0.125 |
| 26 | 日常养护类 | 设施维护 | 支撑损坏 | 0.25 |
| 27 | 日常养护类 | 设施维护 | 铁丝侵入 | 0.25 |
| 28 | 日常养护类 | 设施维护 | 挂牌损坏 | 0.125 |
| 29 | 日常养护类 | 文明施工 | 裸土未覆盖 | 0.25 |
| 30 | 日常养护类 | 文明施工 | 高峰占道 | 0.25 |
| 31 | 日常养护类 | 文明施工 | 噪声污染 | 0.25 |
| 32 | 日常养护类 | 文明施工 | 农药污染 | 0.25 |
| 33 | 日常养护类 | 文明施工 | 浇水渗漏 | 0.25 |
| 34 | 日常养护类 | 文明施工 | 运输滴漏 | 0.25 |
| 35 | 绿地保护类 | 毁坏绿化 | 破坏树木 | 0.25 |
| 36 | 绿地保护类 | 毁坏绿化 | 绿地种菜 | 0.25 |
| 37 | 绿地保护类 | 非法占绿 | 设施占绿 | 0.25 |
| 38 | 绿地保护类 | 非法占绿 | 违章搭建 | 0.25 |
| 39 | 安全隐患类 | 树木倾倒 | 树上枯枝 | 0.125 |
| 40 | 安全隐患类 | 树木倾倒 | 树木倾斜 | 0.25 |
| 41 | 安全隐患类 | 树木倾倒 | 树木倒伏 | 0.25 |
| 42 | 安全隐患类 | 树木修剪 | 信号灯、监控 | 0.25 |
| 43 | 安全隐患类 | 树木修剪 | 指示牌 | 0.25 |
| 44 | 安全隐患类 | 树木修剪 | 行车视线 | 0.25 |
| 45 | 安全隐患类 | 安全作业 | 高空作业 | 0.25 |
| 46 | 安全隐患类 | 安全作业 | 安全装备 | 0.25 |
| 47 | 安全隐患类 | 车辆运输 | 人货混装 | 0.25 |
| 48 | 车辆管理类 | 联动车管理 | 标识不全 | 0.25 |

（2）重点履约检查

重点履约检查是市园林绿化管理中心专管员对养护企业重点履约条款的履约情况进行检查。养护企业根据合同约定的履约要求，按照道路在无锡市园林绿化数字化管理系统中制定相应的月度履约计划。市园林绿化管理中心专管员对于养护企业的月度计划，按照道路为基本单位进行评价打分，每条道路的月度所有计划按照100分计算，分为四个等级打分，详见表2。

表2 日常检查重点履约检查打分表

| 序号 | 重点履约检查评价等级 | 分值区间 | 等级描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A级 | 90～100分 | 专项计划按时完成，质量完全达标，效果非常好； |
| 2 | B级 | 80～89分 | 专项计划按时完成，质量大部分达标，存在部分瑕疵，整体效果比较好； |
| 3 | C级 | 60～79分 | 专项计划未按时完成，质量部分达标，存在较大问题，整体效果不好，需要退回整改。 |
| 4 | D级 | ＜60分 | 专项计划未按时完成，质量不达标，存在严重问题，需要退回整改。 |

（3）人员检查

人员检查包括项目经理、养护单位巡察员、其他管理人员的检查，评分方式采取扣分制。具体的检查标准详见表3。

表3：市管绿地养护企业人员检查标准

| 检查内容 | 检查要求 | 评分标准 | 评分方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 认真负责，合理安排各项养护管理工作，管养期内不发生重大失误。 | 1、根据会议通知要求的人员准时参加会议，无正当理由缺席一次扣5分，未经批准迟到或早退的一次扣2分； 2、重要节假日或应急抢险期间安排人员值班并上报值班人员名单，根据名单安排好值班工作。未按要求及时上报值班人员名单的，一次扣1分，值班人员不到岗查实一次扣5分；3、管理工作不到位造成不良影响的，视情形一次扣2～5分，情节严重的取消项目经理资格，并作为不良行为记录上报纳入无锡市园林绿化施工养护相关信用评价体系； | 扣分 |
| 养护单位巡察员 | 认真负责，配备相应的电子设备对市园林绿化管理中心指定的区域按照指定频次进行巡查，巡查过程中应主动上报绿地中存在的问题，并通过无锡市园林绿化数字化管理系统APP进行抄告。 | 1、巡查员未按照指定要求配备电子设备进行巡查，或者配备的电子设备损坏没有在规定的时间内进行报修的，发现一次扣1分；2、巡查员未按照指定计划规定的频次和范围进行巡查的，发现一次扣1分；3、巡查员在巡查过程中没有主动上报绿地中存在的问题的，被市园林绿化管理中心专管员发现一次扣2分，被市园林绿化管理中心主要领导及市局领导发现一次扣5分；4、巡查员与其他市管单位巡察员瞒报绿地中存在的显著问题的，一次扣5分，情节严重的取消巡查员资格，并作为不良行为记录上报纳入无锡市园林绿化施工养护相关信用管理评价体系； | 扣分 |
| 其他管 理人员 | 养护企业应该根据采购文件及合同要求配备相应的管理人员，并承担相应的工作。 | 1、园艺造景师应主动做好管辖范围内的草花种植设计图，花镜等配置图，并在相应的年度计划中上传。如上传的设计图纸不符合专管员要求，每次扣1分；2、植保员应在每年的4月和6月，配备相应的电子设备对管辖范围内容易出病虫害的植物品种进行巡查，并提出相应的解决方案。未在指定时间进行巡查的，发现一次扣2分。未在病虫害发生前做出有效防治的，发现一处扣3分。对管辖范围内出现严重病虫害并且未提前做出防治措施的，每发现一处扣5分；3、资料员没有按照专管员要求提交相应资料的，每发现一次扣1分；4、高空作业等其他危险性比较高的施工作业现场发现没有安全员的每次扣5分；5、市园林绿化管理中心发现其他管理人员无正当理由不在职在岗的，每次扣1分； | 扣分 |

（4）设备检查

设备检查包括水车和“110”联动车检查，具体评分标准详见表4，评分方式采取扣分制。

表4：市管绿地设备检查标准

| 检查内容 | 检查要求 | 评分标准 | 评分方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水车 | 按照投标文件配备和使用机械。养护作业时使用统一标识的水车，投标水车仅用于市管绿地作业，按规定安装GPS及喷漆编号，GPS运行正常。 | 未按投标文件配备机械的，查实一次扣5分。不用统一水车，每发现一次扣2分，水车用于市管绿地以外作业经查实一次扣2分，未按规定安装GPS及喷漆编号经查实一次扣1分，GPS运行不正常一次扣1分。 | 扣分 |
| “110”联动车 | 严格按照联动车辆相关管理规范使用车辆，承担相应的联动任务。 | 发现联动车辆存在超载、货车厢载人、抛洒滴漏、非抢险状态下违规停车、未经批准私自离市、与群众产生矛盾等影响“110”联动队伍形象的情况，经查实每次扣5分；发现联动标识不清晰、GPS离线、车况不佳、报送相关资料不及时、抢险出动不及时等情况的，经催告尚不整改的，每次扣5分；接到应急抢险指令存在推诿、敷衍现象的，每次扣5分。 | 扣分 |

（5）投诉检查

投诉检查是指12345、数字城管以及其他媒体等渠道发现的有效投诉，评分方式采取扣分制，具体问题分类及扣分详见表1。

（6）养护辅助单项检查

养护辅助单项检查主要考核养护企业的养护辅助单项的管理能力，考核内容包括安全生产及文明施工检查、应急抢险检查、行政许可检查三项，具体评分标准详见表5。评分方式采取扣分制。

表5：市管绿地日常检查辅助单项检查标准

| 检查内容 | 检查要求 | 评分标准 | 评分方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产及文明施工检查 | 严格执行安全生产操作规程，发生安全事故及时上报及抄报有关单位。 | 发生安全事故不及时上报、抄报，每次扣5分；不按照安全规程作业，发现一次扣2分；发生安全事故，造成人员受伤的，一次扣10分，造成人员死亡的，扣100分。委托其他单位、个人从事危险作业或者承揽作业的，未确认其具备相应的安全生产条件或资质的扣10分。道路上作业未穿反光服装、未戴安全帽，每发现1人扣1分，未按规范设置警示标志，每发现1次扣5分。 | 扣分 |
|  | 养护管理人员到位，养护作业人员必须统一着装，标识明显，做到文明作业。 | 浇水、修剪、施工作业不规范影响交通或妨碍市民正常生活每发现一次扣1分；不统一着装，每发现一人扣1分。 | 扣分 |
| 应急抢险检查 | 积极参加抢险救灾、主动承担社会救助。绿地及时合理浇水、排水，有防灾措施，对危树及时采取修枝、加固或更换等措施。 | 参加抢险救灾不积极、不主动，酌情扣5～10分。干旱时浇水不及时，引起植物萎蔫超过50㎡每发现一处扣2分；引起植物死亡超过50㎡每发现一处扣5分；雨后绿地积水超过2天、超过50㎡每发现一处扣2分；危树不处理每发现一株扣1分；支撑不全每发现一株扣1分。 | 扣分 |
| 行政许可检查 | 根据管理部门指令开展树木移植和恢复工作 | 不按指令开展树木移植恢复工作的一次扣5分；恢复质量不合格的每次扣2分。 | 扣分 |
|  | 做好开挖现场的监督管理，防止超出审批范围的开挖和毁绿 | 超出审批范围的开挖和毁绿24小时内未阻止、上报的，超出审批范围20%以内1次扣10分。超出审批范围20%以外（含10%），一次扣30分。 | 扣分 |

4、检查结果应用

（1）为综合考核提供考核内容

市园林绿化管理中心专管员在日常检查中发现养护企业存有履约不到位，养护质量存在重大瑕疵的应及时发出相应的整改通知书，责令养护企业在指定的时间内进行整改，并对整改的进行验收。所有的整改情况将作为综合考核的考核内容之一。

（2）日常检查结果按比例转化为绿化整治提升工作量

结合日常检查结果，按年度统计绿化养护企业养护标段内未及时完成的苗木枯死补植、修剪以及草花更换等重点养护工作量，按照工作量的一定比例转化为所养护标段绿化整治提升的工作量，以整代惩实现养护工作的持续改进和提升，具体金额折算标准参考无锡市物价局文件（锡价服〔2012〕36号）等相关文件的规定。

（3）为年度考评提供考核数据

日常检查中所有的扣分结果将作为年度考评中养护企业评优的重要数据来源。

（二）综合考核

1、考核目标

综合考核的目标是保障市管绿地养护合同各项条款履约到位，对履约不到位的企业进行扣款及追责。

2、考核人员

综合考核前市园林绿化管理中心成立相应的考核小组，对养护企业进行相应的考核。

3、考核内容及频次

综合考核主要内容包括人员考核、养护辅助单项考核、日常检查中的整改情况、合同违约情况考核、养护企业自筹资金主动进行绿化设施提档升级以及采取绿化养护措施提升“康乔美树”比例的情况考核。考核频次根据市管绿地的具体情况每年不低于2次。

4、考核标准

（1）人员考核

人员考核主要是对养护企业普通作业人员的数量进行考核，具体评分标准详见表6。评分方式采取扣分制。

表6综合考核人员考核标准

| 考核内容 | 考核要求 | 评分标准 | 评分方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通作业人员 | 日常作业人数不低于投标人数的5/7，重要时期应根据情况加大人员投入，节假日人员安排符合主管部门要求。 | 作业人数与上报计划不符的，1次扣2分，作业人员与投标所报人员不符的，每人次扣0.5分。 | 扣分 |

（2）养护辅助单项考核

辅助单项考核主要是对养护企业应急演练和创建等重点工作的考核，具体评分标准详见表7。考核评分方式采取扣分制。

表7综合考核养护辅助单项考核标准

| 考核内容 | 考核要求 | 评分标准 | 评分方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急演练 | 认真参加防灾演练，通过演练完善应急预案及储备，提升应急抢险能力。 | 根据管理部门每次拟定演练内容及相应评分标准进行评分。 | 扣分 |
| 创建等重点工作 | 积极参加市政府组织的各项创建工作，保证行业内项目不失分，完成上级部门交办指令的工作。 | 创建不积极扣10分；创建不达标导致行业内项目失分酌情扣50～100分；指令任务不完成一项扣30分。 | 扣分 |

（3）日常检查中整改情况考核

综合考核对各个养护企业在日常检查中的整改情况进行考核，如养护企业整改未达到要求或者超出指定时限的， 绿化管理中心将扣除养护企业相应的养护经费， 情节严重的市园林绿化管理中心有权终止合同，并将养护企业的不良行为记录上报纳入无锡市园林绿化施工养护相关信用评价体系，具体详见奖惩办法中的相关条款。

（4）合同违约情况考核

考核小组随机抽取各家养护企业的考核路段和考核区间，对市管绿地养护合同中的违约和赔偿清算条款中的重点内容进行考核并扣款，具体内容及扣款金额参考市管绿地养护合同违约和赔偿清算条款。

（5）养护企业自筹资金主动进行绿化设施提档升级情况考核以及采取绿化养护措施提升“康乔美树”比例的情况考核

考核小组对养护企业自筹资金主动进行绿化设施提档升级情况以及采取绿化养护措施提升“康乔美树”比例的情况进行考核。

（三）年度考评

1、考评目标

年度考评的目标是对市管绿地养护企业进行综合评价。

2、考评人员

年度考评前绿化管理中心成立年度考评小组，邀请园林绿化行业专家、市政和园林局、财政局相关负责人共同组成考评小组。

3、考评内容及频次

年度考评的主要内容包括优质示范项目考评、绿化整治提升考评、养护企业年度工作汇报考评等。根据日常检查和综合考核及年度考评的数据，评选出年度优秀养护企业。考核频次每年1次。

4、考评标准

（1）优质示范项目考评

对于养护质量较高的绿化景观地块，各养护企业可申请列入年度优质示范养护项目，考评小组对各单位申报的优质示范项目进行现场考评，并打分。打分标准参考表8市管绿地优质示范项目考评表。

表8市管绿地优质示范项目考评表

| 考评内容 | 考评标准 | 分值区间（分） |
| --- | --- | --- |
| 景观效果 （30分） | A植物搭配合理，疏密有致；乔木、灌木和草坪等植物的生长势良好，树形优美，无明显的生长不良现象，整体景观效果美观。绿地和设施设备表面无垃圾、杂物等，整体环境整洁。林下无明显空秃； | 26-30 |
|  | B植物搭配较为合理，部分区域需要疏林处置；乔灌木和草坪整体长势较好，少量树木长势一般，并进行有效修剪，整体景观效果较好。绿地和设施表面无垃圾、杂物等，整体环境整洁。林下有少量空秃； | 21-25 |
|  | C植物长势较密，需要疏林处置；植物生长一般，未进行有效修剪，整体景观效果一般。绿地和设施表面局部有垃圾、杂物，整体环境一般。林下空秃严重； | 11-20 |
|  | D C植物长势较密，需要疏林处置；部分植物长势较差，未进行有效修剪，整体景观效果不好。绿地和设施表面有大量垃圾、杂物，整体环境较差；林下空秃严重； | 0-10 |
| 植物生长势（20分） | A植物生长健康、树形优美，无死株、病株、残疾株、无倾斜植株； | 16-20 |
|  | B大部分植物生长健康、树形优美；无死株、残疾株、无倾斜植株，有少量病株，未及时有效处置； | 11-15 |
|  | C大部分植物生长势一般，有少量死株、残疾株未及时清理，部分植物倾斜未扶正；有部分病株，未及时有效处置； | 6-10 |
|  | D植物普遍生长势较差，有少量死株、残疾株未及时清理，部分植物倾斜未扶正；有部分病株，未及时有效处置； | 0-5 |
| 树木修剪 （20分） | A树木修剪及时且无明显机痕，主侧枝分布均匀，修剪伤口及时使用伤口涂抹剂涂抹。重要交通路口树木没有遮挡行车视线和交通信号灯的，人行道上树木不影响行人通行的。树上无明显枯枝； | 16-20 |
|  | B树木修剪及时，主侧枝分布均匀，部分修剪树木有明显留痕，未修剪至树干基部，修剪伤口未及时处置。重要交通路口有少量树木遮挡行车视线和交通信号灯的，人行道上少量树木不影响行人通行的。树上有少量枯枝； | 11-15 |
|  | C树木修剪不及时，主侧枝分布不均匀，大部分修剪树木有明显留痕，未修剪至树干基部，修剪伤口未及时处置。重要交通路口树木遮挡行车视线和交通信号灯情况严重，人行道上树木影响行人通行情况严重。树上有大量枯枝。 | 6-10 |
|  | D树木未修剪，重要交通路口树木遮挡行车视线和交通信号灯情况严重，人行道上树木影响行人通行情况严重。树上有大量枯枝。 | 0-5 |
| 病虫害防治（15分） | A植物长势健康，无明显病虫害； | 12-15 |
|  | B植物长势较好，有少量植物有病虫害，并实施了有效防治措施； | 8-11 |
|  | C植物长势一般，有一定比例的植物有病虫害，未实施有效防治措施； | 6-9 |
|  | D部分植物长势较差，病虫害发生较为严重，未实施有效的防治措施； | 0-5 |
| 设施维护 （15分） | A硬质景观设施维护良好，未发现有明显设施破损现象，部分设施维修效果一致好； | 12-15 |
|  | B硬质景观设施维护良好，有部分设施进行维修，维修效果的一致性欠佳； | 8-11 |
|  | C硬质景观设施维护一般，有部分设施维修未达到标准，部分设施破损未进行修缮。 | 6-9 |
|  | D硬质景观设施维护较差，破损严重，未得到有效的修缮。 | 0-5 |

（2）绿化整治提升考评

考评小组对各个绿化企业当年的绿化提升整治项目，进行现场考评并打分。打分标准参考表9市管绿地绿化整治提升项目考评表。

表9市管绿地绿化整治提升项目考评表

| 考评内容 | 考评标准 | 分值区间（分） |
| --- | --- | --- |
| 景观设计 （20分） | A植物选择与搭配合理，树种丰富，乡土植物品种占比较高。主要植物与沿街建筑、广场、街道铺装等共同构成城市景观风貌，微地形景观设计美观。硬质景观设计与周围环境的和谐共生，材料选择经久耐用，方便后续养护管理。 | 16-20 |
|  | B植物选择搭配较为合理，树种选择比较单一，地形设计单一。硬质景观设计与环境不协调，材料选择不耐用。 | 10-15 |
|  | C植物选择搭配不合理，树种选择比较单一，没有地形设计。硬质景观设计与环境不协调，材料选择不耐用。 | 0-9 |
| 绿化施工 （40分） | A种植的树种生长健康、树形优美，成活率较高。地形流畅，主要节点的细部处理精致流畅，灌木和地被种植密度达到要求，林下无空秃。硬质铺装材料平整，与绿化交界处处理自然。 | 31-40 |
|  | B种植的树种长势普通、树形普通，有一定数量的苗木死亡。地形营造不够流畅，灌木和地被种植密度没有达到要求，部分区域有空秃。硬质铺装材料不平整，与绿化交界处处理不美观。 | 21-30 |
|  | C种植的树种长势不好、树形较差，有一定数量的苗木死亡。地形营造不够流畅，灌木和地被种植密度没有达到要求，部分区域有空秃。硬质铺装材料不平整，与绿化交界处处理不美观。 | 0-20 |
| 养护效果 （40分） | A整体景观效果美观，植物生长健康、树形优美，无死株、病株、残疾株、无倾斜植株；绿地和设施设备表面无垃圾、杂物等，整体环境整洁。林下无明显空秃； | 31-40 |
|  | B整体景观效果一般，部分植物长势一般，有部分死株、病株、残疾株；绿地和设施设备表面有垃圾、杂物等，整体环境不整洁。林下有空秃； | 21-30 |
|  | C整体景观效果不好，大部分植物不好、有大量死株、病株、残疾株；绿地和设施设备表面有垃圾、杂物等，整体环境不整洁。林下有明显空秃； | 0-20 |

（3）养护企业年度工作汇报考评

养护企业项目经理应提前准备好年度工作汇报，汇报内容包括养护项目概况、人员设备投入情况、年度巡查情况、重点履约条款执行情况、抄告整改情况、绿化整治提升执行情况、有效投诉处置情况、行政许可完成情况等相关工作。年度考评小组成员根据项目经理的汇报情况进行评价打分。打分标准参考表10市管绿地养护企业年度工作汇报考评表。

表10市管绿地养护企业年度工作汇报考评表

| 考评内容 | 考评标准 | 分值区间（分） |
| --- | --- | --- |
| 汇报内容（40分） | A 项目经理汇报内容结构合理清晰，内容涵盖所有指定汇报的内容，并且内容丰富翔实。汇报使用的图片清晰，能正确使用图表、看板、甘特图和思维导图等工具等进行可视化展示。 | 31-40 |
|  | B项目经理汇报内容结构基本合理，内容没有完全涵盖所有指定汇报的内容，有部分缺失。汇报使用的图片普通，少量使用图表、看板、甘特图和思维导图等工具等进行可视化展示。 | 21-30 |
|  | C项目经理汇报内容结构基本合理，内容没有涵盖所有指定汇报的内容，缺失内容较多。汇报使用的图片不能展现绿化的养护效果，不能正确使用图表、看板、甘特图和思维导图等工具等进行可视化展示。 | 0-20 |
| 养护工作量完成情况（40分） | A从汇报的内容中可以看出养护企业出色地完成合同中规定的所有内容，完成了园林绿化管理中心交办的所有任务，养护质量没有重大瑕疵，群众投诉及专管员抄告整改量较少。 | 31-40 |
|  | B从汇报的内容中可以看出养护企业基本完成合同中规定的所有内容以及园林绿化管理中心交办的所有任务，养护质量有部分瑕疵，有一定量的群众投诉及专管员抄告整改工单。 | 21-30 |
|  | C从汇报的内容中可以看出养护企业没有完全完成合同中规定所有内容以及园林绿化管理中心交办的所有任务，养护质量有瑕疵，群众投诉及专管员抄告整改工单较多。 | 0-20 |
| 语言表达 （20分） | A项目经理汇报语言得体、表达流畅，重点突出，时间控制合理。在汇报过程中与听众进行互动，回答问题并回应听众的关注点。 | 16-20 |
|  | B项目经理汇报语言基本得体，重点基本突出，时间控制基本合理。在汇报过程中没有与听众进行互动，回答问题答非所问。 | 8-15 |
|  | C项目经理汇报语言不得体、表达不流畅，重点不突出，时间控制不合理。在汇报过程中无法与听众进行互动，回答问题答非所问。 | 0-7 |

四、年度优秀养护企业评选

（一）年度优秀养护企业评选标准

市园林绿化管理中心根据日常检查、综合考核和年度考评的结果评选出年度优秀养护企业。年度优秀养护企业评选详见表11市管绿地年度优秀养护企业评选表的内容。

表11市管绿地年度优秀养护企业评选表

| 考核类型 | 考核一级内容 | 考核二级内容 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常检查（50%） | 日常巡查（10%） | 专管员巡查 | 10% |
|  | 重点履约检查（15%） | — | 15% |
|  | 人员检查（8%） | 项目经理 | 4% |
|  |  | 养护单位巡察员 | 2% |
|  |  | 其他管理人员 | 2% |
|  | 设备检查（2%） | 水车 | 1% |
|  |  | “110”联动车 | 1% |
|  | 投诉检查（10%） | — | 10% |
|  | 安全生产及文明施工检查（1%） | — | 1% |
|  | 应急抢险检查（1%） | — | 1% |
|  | 行政许可检查（3%） | — | 3% |
| 综合考核（35%） | 人员考核及养护辅助单项考核（5%） | 普通作业人员 | 1% |
|  |  | 应急演练 | 1% |
|  |  | 创建等重点工作 | 3% |
|  | 合同违约情况考核（25%） | — | 25% |
|  | 自筹资金提升整治及“康乔美树”提升（5%） | — | 5% |
| 年度考评（15%） | 优质示范项目考评（5%） | — | 5% |
|  | 绿化整治提升考评（7%） | — | 7% |
|  | 养护企业年度工作汇报考评（3%） | — | 3% |

（二）养护年度排名结果应用

年度综合得分排名情况在采购文件的技术分中适当考虑排名分，年度综合得分前三名的单位，由园林绿化管理中心发文通报。

五、关于养护缺陷和其他不良行为的处罚规定

（一）关于养护质量整改的要求

对于日常检查中绿化管理中心专管员发现的重大养护缺陷，专管员发整改通知书要求养护企业进行整改，如养护企业整改未达到要求或者超出指定时限的，每次扣养护经费10000元。如第二次抄告整改仍然未达到相关要求的，每次扣养护经费30000元。养护企业收到抄告拒不整改的，或者三次整改均达不到要求的，市园林绿化管理中心有权终止合同，并将养护企业的不良行为记录上报纳入无锡市园林绿化施工养护相关信用评价体系。

（二）关于合同中承诺提升改造的要求

关于合同中承诺提升改造的部分，养护企业应在合同签订后第一年内与市园林绿化管理中心确定提升改造方案，并在当年实施改造，对于合同签订后没有及时做好改造方案并按时按质按量实施改造的，市园林绿化管理中心发整改通知并通知跟踪审计单位进行审计，为后续合同扣款提供依据。签订合同之后，养护企业拒不实施提升改造的，市园林绿化管理中心有权终止合同，并将养护企业的不良行为记录上报纳入无锡市园林绿化施工养护相关信用评价体系。

（三）绿化养护企业在养护合同期内有下列行为之一并被园林绿化管理中心通报批评的，每次视情节严重扣款5000-10000元，严重的将作为不良行为记录上报纳入相应的信用管理评价体系：

1、未经审批同意，擅自砍伐、移植或更换养护范围内的树木，改变绿地原貌的；

2、对毁绿、占绿（包括审批移植超范围施工）的行为，未在第一时间内发现并制止和上报市园林绿化管理中心及相关执法单位，且毁损乔木3株以上，或占毁绿地面积5平方米以上的；只上报市园林绿化管理中心未作实质性处置的视为未有效制止毁绿、占绿行为。

3、经群众举报或媒体曝光等投诉内容经查证属实，并确系养护管理不到位所致的养护管理重大责任事件；

4、急抢险事件处理不力，造成严重后果的；

5、重大创建活动中，因养护管理质量失分的；

6、其他违反法律法规、规章规定的不良行为；

（四）养护单位在市管绿地养护管理中因养护管理不当而发生重大伤亡事故的，经相关法定部门核实该养护单位应承担主要责任的，取消该养护单位当年及以后两年的市管绿地养护投标资格。

六、本办法自发文之日起施行。

无锡市园林绿化管理中心

2024年7月30日

（此页无正文）

无锡市园林绿化管理中心                2024年7月30日印发

| 2.市管绿地护栏花箱养护项目考核办法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目内容 | 管理目标 | 管理要求 | 扣分事项 |
| 换花期作业 | 植物更换品质较好，满足合同要求 | 严格按照甲方审核批准的更换方案及时间要求完成植物更换，更新的植物品种、规格、色彩、景观效果以及土壤等均应达到要求，并经甲方验收合格。 | 1.植物品质合格率低于95%的扣5分，在此基础每下降5个百分点加扣5分，并需根据要求进行整改。 |
|  | 严格按时间节点完成植物更换任务 | 植物更换需严格按照甲方批准的时间执行并在更换后一周内提请甲方验收。 | 1.因中标人原因造成花箱更新不能在规定日期内完成的，每延误一天扣2分。 2.未及时提请验收的，发现一次扣2分；凡验收不合格问题未能在7日内整改到位的，发现一处扣2分。 |
| 养护期作业 | 养护措施得当，植物生长势与开花效果好。 | 根据不同植物习性，精准做好水肥管理，及时做好病虫害防治工作，禁止使用国家颁布的禁用农药。通过合理修剪调节花期，保障节假日和盛花期的开花效果。及时拔除影响景观的杂草，禁止使用除草剂。及时清除花箱内的垃圾，确保各类设施表面基本无污垢，完好整洁。 | 1.发现因浇水不当、施肥不当或病虫害防止不及时等管理不当行为，导致植物出现较大面积受损甚至死亡，影响景观的，2%≤受损箱数≤5%的扣1分，5%＜受损箱数≤10%的扣3分，在此基础，受损箱数每增加5个百分点加扣3分。2%≤死亡箱数≤5%的扣5分，5%＜死亡箱数≤10%的扣10分，在此基础，死亡箱数每增加5个百分点加扣5分。 2.使用国家颁布的禁用农药的，被发现或被投诉查实的，发生一次扣10分。 3.重要节假日或盛花期开花率低，视情节严重情况发现一次扣2-5分。 4.花箱内杂草清理不及时，明显影响景观的，发现一处扣1分。 5.未及时清除花箱内垃圾，设施表面脏污影响景观的，视情节严重情况发现一次扣1-5分。 6.未根据甲方指令及时整改的，视情节严重情况一次扣1-5分。整改质量不符合要求的，视情节严重情况一次扣2-5分。 |
| 安全生产 | 作业人员安全生产教育培训到位，作业规范，符合安全要求 | 做好作业人员的安全生产培训，健全安全管理制度，作业前先办好交管手续，并严格按交警批复的路段、时间段进行作业，不得违章占道施工。作业现场的安全防护设备应符合作业的安全规范要求。 | 1.岗前安全生产培训缺失的，发现一次扣3分。 2.现场的安全生产设备、警示标识不全或不能正常使用的，发现一项扣2分。 3.现场作业人员穿着不符合安全要求的，每人扣2分。 4.现场作业行为不符合安全作业规范要求的，发现一次扣5分。 5.安全生产检查记录不健全，视情节轻重发现一次扣1-3分。 |
| 社会满意度 | 未出现社会投诉和重大舆情。 | 1、花箱养护期间，景观效果良好，作业规范，基本无社会或12345等热线的有效投诉。 | 1、因管养不当，引发社会或12345等热线投诉的，经查实，视情节轻重一次扣2-5分，引发重大社会舆情或被上级部门通报批评的，一次扣15分。 |
| 注： 1.根据本细则，合同年度内中标单位累计扣分达15分的，扣减10%植物更换和养护费用，由甲方在下一次付款周期时予以扣除； - 任何一季绿植品种更换验收不合格的或未能在规定日期内完成花箱更换摆放的，扣除该季绿植品种相应的养护费用； - 滴灌系统故障造成重大养护事故的（不可抗力造成的除外）养护合同期内出现3次以上的，扣除合同期滴灌系统维护费用。 4.凡出现下列情况，甲方有权与中标人解除合同，追究损失，并通报中标人失信行为： 1）因中标人原因出现两次及两次以上无法在规定整改时间内完成符合合同要求绿植更换任务的。 2）因管理不当，护栏花箱植物出现15%及以上大面积死亡，严重影响护栏景观的。 3）每个年度养护周期内，考核扣分超过30分的。 |  |  |  |

第四部分．合同条款（格式，投标时不需填写）

# （一）合同协议书

发包人：  无锡市园林绿化管理中心   （以下简称“甲方”）

承包人：                           （以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在双方承诺采购文件全部内容（含招标补充文件）和被认定的投标文件（及补充说明）全部内容的基础上，协商一致，订立本合同。

1.项目概况

项目名称：2026批次市管绿地绿化养护项目（第二批次）

养护内容：绿化养护服务项目范围内所有的绿化苗木、花箱和各类硬质设施

2.承包范围：

3.承包绿地总面积：

4.承包期

各路段养护期限：

***路：    年   月   日起至   年   月   日，为   个月，养护总历时天数：   天；

***路：    年   月   日起至   年   月   日，为   个月，养护总历时天数：   天；

……

5.承包方式

本项目由乙方以包工、包料、包质量、包安全、包文明施工的方式实施总承包，乙方应对全部绿化养护服务负责，中标以后不得分包、转包。如—经发现上述行为，甲方单方有权立即终止综合养护服务承包合同，由此产生的一切法律责任和经济损失均由乙方承担。

6.养护质量标准

本项目养护质量标准：

7.合同价款

金  额：（大写）（人民币）（         ）￥       元

各路段合同价：

***路：      元，***路：      元，……

8.组成合同的文件

8.1组成本合同的文件包括

8.1.1本合同协议书

8.1.2中标通知书

8.1.3投标书及附件

8.1.4本合同协议条款

8.1.5标准、规范及有关技术文件

8.2双方有关养护工作的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

9.承包人向发包人承诺按照合同约定开展养护。

10.发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

11.本合同双方约定发包人、承包人双方签字盖章后生效，至养护期满、验收合格、价款结清自行终止。

| 发包人：无锡市园林绿化管理中心 （公章） | 承包人： （公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人（负责人） （签字或盖章）： | 法定代表人（负责人） （签字或盖章）： |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码： |
| 地址：无锡市清扬路168号 | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期： | 日期： |

见证单位：江苏建协全过程工程咨询有限公司（公章）

（二）合同条款

1.甲方

1.1甲方：无锡市园林绿化管理中心，全面负责养护的管理工作。

2.乙方

2.1 中标通知书中确认的相关园林绿化企业，全面负责中标通知书中指定的市管绿地相关标段的养护工作。

3.甲方权利和义务

3.1 负责向乙方提供中标绿地的有关资料。

3.2 组织召开养护作业技术交底会。

3.3 负责对乙方的日常养护作业的管理，负责日常检查、综合考核和年度考评。考核采取定期检查和不定期检查的方式。

3.4 甲方按本合同有关条款，支付相应养护经费。

3.5 如遇突发事件，协调乙方在作业过程中与其他管理部门的关系。

3.6 甲方可以与乙方协商，建议更换其认为不称职的项目负责人。

3.7负责开展事前绩效评估，负责乙方日常作业的管理和检查，并定期对乙方的服务实施情况开展绩效评价。

3.8 若乙方违反本合同中约定的相关条款，甲方有权扣除相应的养护经费及终止合同（详见8.违约和赔偿清算）。合同终止后，甲方可以选择该标段投标单位中除乙方外评分最高的单位，按现中标价承接该标段的绿化养护管理或重新招标。

- 乙方权利和义务

4.1乙方必须根据投标文件中报备的相关人员负责相应标段的养护工作，并用书面材料报甲方备案。未经甲方同意,乙方不得更换养护作业人员。

4.2乙方需要投入的设备类型及数量应与投标文件中标定的设备相符。

4.3 项目负责人等有关人员必须按时参加由甲方召开的养护例会和各种必须参加的会议。

4.4如因不可抗力因素，乙方如需更换项目负责人和部分养护作业人员，应至少提前20个工作日以书面形式通知甲方，并征得甲方同意后方可更换。

4.5乙方在年度养护考核中有效投诉数量前两名的，在下一年度应安排人员协助甲方处理相应的投诉工作。

4.6乙方应根据甲方的要求，标段内所有的行道树及骨干树种应挂二维码标牌，具体二维码的制作标准及固定方式参照甲方制定的《无锡市市管绿地苗木二维码标牌设计标准》。

4.7乙方应根据甲方的要求，为相应的巡查人员配备智能电子工牌，配合甲方在无锡市园林绿化数字化管理系统系统中采集人员的轨迹。

4.8乙方应根据甲方的要求，当日在无锡市园林绿化数字化管理系统APP中上传工作日报。工作日报包含人员打卡信息、机械设备使用情况、园林绿化材料使用情况以及当日作业具体信息。乙方须保证日报中填报的信息准确无误。

4.9在合同期间市管绿地养护作业所产生的绿化废弃物集中收集后送至专业处置场资源化利用。

4.10乙方在处置重大险情以及市级政府交办的各级线路保障、线路检查、文明创建、安全隐患整治、上级领导检查等应急任务时，乙方实际控制人应主动到现场指挥处置。

5.养护作业具体要求及考核

根据甲方对养护作业的相关要求，乙方应自行组织相应的养护作业工作。养护作业要求包括一般履约要求和重点履约要求，一般履约要求主要包含日常养护的作业要求，具体内容参照《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》中一级养护标准和《无锡市市政园林精细化养护管理细则》要求执行。重点履约要求包括绿地完整性、计划进度、日常巡查、重点养护作业事项四个方面。甲方参照本合同、《无锡市市管绿地养护管理考核办法》以及后续发布相关管理规定要求，对乙方履约情况进行考核。考核分为日常检查、综合考核和年度考评三种类型。甲方根据考核结果扣分扣款或终止合同。乙方在一个养护年度结算时间内违反重点履约要求，甲方发出整改通知书达三次的，甲方有权终止合同。

5.1一般履约要求补充条款

根据甲方养护工作计划，乙方应承担以下日常养护内容，以下内容所发生费用已包括在总合同价中，如发生甲方不再另行支付相关费用：

5.1.1绿地内苗木养护及所有园路、小品、花坛（侧石）、护栏、雕塑、角亭及其他所有构建物等景观设施的日常保养和维修（含土建材料费）；

5.1.2高架绿化、水生植物等特殊要求而发生的用水增加，高架养护作业应服从交警部门相关规定；

5.1.3行道树等树木回缩修剪及处理树线交通隐患等各类隐患矛盾涉及的修剪费用（包含人工、机械及垃圾清运等一切费用）。

5.1.4树木保存率98%以上（行道树保存率为100%）正常死亡树木的清理和补植的人工及材料费用；

5.1.5绿地内植物生长需要的肥料费用以及为达到养护标准进行的绿篱、地被及草坪的补植费用；

5.1.6清理市管道路范围内及周边存在安全隐患的野生树木；

5.1.7标段内有水体周围植物养护的，需自行考虑植物修剪清理所需的船只等工具以及相应的安全措施；

5.1.8因交警交通管制对养护作业的要求导致成本增加；

5.1.9根据甲方指令，乙方在合同实施期间进行每年乔木总量约3%以内的疏林工程所产生的相关费用；

5.1.10一般自然灾害引起的应急抢险费用及灾后补植的人工及材料费以及因恶劣天气增加的养护费用；

5.1.11乙方完成《无锡市城市绿化突发事件应急预案》Ⅱ级以下绿化应急抢险事件，所发生的各种费用；

5.1.12处理市民投诉、毁绿、占绿等一般社会问题的相关费用；

5.1.13乙方制作苗木二维码标牌及固定的相关费用；

5.1.14乙方为巡查人员配备的智能电子工牌；

5.1.15根据甲方巡查互查制度，开展日常巡查互查工作。

5.1.16配合甲方完成绿地行政许可初审以及绿地普查工作相关工作。

5.1.17在合同期间市管绿地养护作业所产生的绿化废弃物集中收集后送至专业处置场资源化利用。

5.2重点履约要求

5.2.1绿地完整性

5.2.1.1道路及游园养护

绿地完整性包括绿地边界清晰、绿地无明显空秃以及区、街道、社区三级管理网络建设情况。

合同签订后，乙方应对管辖绿地的管养范围与图纸进行比对，在无锡市园林绿化数字化管理系统养护地图中绘制（或者修订）相应的管养边界，确保养护期内管辖绿地范围边界清晰明确。

绿地无明显空秃是指游园、道路中分带、机非带或边绿地向内三米线范围内绿地无明显空秃。

乙方在养护合同签订后三个月内应与养护管辖范围内的社区或街道、建立相应的管理网络。

5.2.2计划进度

乙方在本合同生效后15天内上报全年养护作业计划和该标段养护管理人员网络组成表，并结合季节特点和绿化状况，制定月度养护计划、材料计划送交甲方。

乙方在制作养护月度计划时，应保证计划的科学合理性，并保证实际作业与计划的符合。如因不可抗力因素，导致乙方实际作业与计划不相符合，乙方应在3个工作日内以书面形式告知甲方，并征得甲方同意后方可更新作业计划。

5.2.3日常巡查

乙方应该建立相应的绿地巡查制度，并配备专职的巡查员，巡查员需配备智能电子工牌，相应的巡查轨迹能够在甲方数字化管理系统中备查，并作为人员考核依据。

乙方应该建立相应的日常巡查制度，并配备专职的巡查员，发现毁绿、占绿的行为必须当场制止，并在24小时内将毁绿、占绿情况上报给甲方。

乙方对已经审批处于临占状态的绿地负有监管职责，应定期对临占绿地进行巡查，发现施工过程中绿地管理不规范的应及时制止并告知改正，对不按照要求进行整改的应在24小时内上报给甲方；

5.2.4重点养护作业事项

重点养护作业事项包括草花种植、花箱养护、草坪养护、疏林工程、病虫害防治、景观设施维护、行道树修剪及补植。

5.2.4.1草花种植

草花种养的具体要求包括草花的更换时间、草花的品种、规格以及草花种植方式等几方面要求

乙方应在每次换花前上报当前换花批次的草花种植方案，经甲方批准后实施，种植完成时间以甲方指令为准。养护责任期到期后，乙方需要提供合同期内每年四次草花更换台账。

（1）春季（4月中旬—7月上旬）。参考品种：羽扇豆、飞燕草、美女樱、天竺葵、金鱼草、秋海棠、花烟草、孔雀草、石竹、一串红、一串紫、非洲万寿菊、彩叶草等。结合五一节主题布置，突出重要节点草花，充分利用各类素材，要求有创意、有亮点。

（2）夏季（7月上旬—9月中旬）。参考品种：马齿苋（单瓣彩色）、香彩雀、夏堇、四季海棠、矮牵牛、千日红、鸡冠花、金叶薯等。

（3）秋季（9月中旬-12月上旬）。参考品种：大花万寿菊、一串红、孔雀草、国庆菊、海棠、几内亚凤仙、万寿菊、矮牵牛、金盏菊、鸡冠花、硫华菊等。结合十一国庆主题布置，突出重要节点草花，充分利用各类素材，要求有创意、有亮点。

（4）冬季（12月上旬—4月中旬）。参考品种：冰岛虞美人、三色堇、羽衣甘蓝、角堇、银叶菊、紫罗兰等。结合元旦、春节布置，突出重要节点。

注：空窗期现场应有草花更换提示牌，并做好裸土覆盖。

5.2.4.2花箱养护

花箱植物养护包含植物种植，根据气候条件，一年更换两次绿植，品种以常春藤、彩叶草、金叶番薯、火焰南天竹等观叶植物为主，植物规格是1加仑盆苗，30株/m2，全冠苗株型紧凑、枝条繁茂、层次丰富、多分支型、抗病虫害强，工作内容包括绿植的种植、植物的修剪、养护、基础设施维护(含支架、花箱等所有配套设施、滴灌系统、软硬件运行维护）。

5.2.4.3草坪养护

草坪养护包括冷季型草坪和暖季型草坪的养护管理。

（1）冷季型草坪养护

A、播种：养护单位应在播种前完成一次暖季型草坪的修剪，留茬高度应低于3cm。

冷季型草坪应在每年秋季完成播种，具体时间以甲方指令为准，播种种子应选用多年生黑麦草，保证出芽完整。

- 修剪：10月至11月，根据冷季型草坪的生长情况，每月不少于1次修剪；4月-6月，根据冷季型草坪的生长情况，每月不少于2次修剪；冷季型草坪留茬高度不超过6-7cm。

C、其他：参照《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》和《无锡市市政园林精细化养护管理细则》要求。

（2）暖季型草坪养护

暖季型草坪养护参照《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》及《无锡市市政园林精细化养护管理细则》要求。

5.2.4.4疏林工程

根据甲方指令，乙方在合同实施期间进行每年乔木总量约3%以内的疏林工程（具体实施疏林方案由甲方审定），乙方组织实施，甲方不再另外增加相关费用。落叶树种的疏林时间应安排在11月-12月进行，常绿树种的疏林时间应安排在5月-6月进行。

5.2.4.5病虫害防治

乙方需要保证养护绿地内植物生长无严重病虫害发生。同一标段内出现以下情况之一的均视为严重病虫害的发生：因蛀干害虫、蚜虫等病虫害导致植物死亡的情况；蛀干害虫导致单株植物明显长势变差，并且乙方未采取任何有效的防治措施；蚜虫导致单株植物污染路面及林下地被严重的情况；同一绿地内发生食叶害虫危害，造成大片植物光秃、树势衰弱的情况。

5.2.4.6景观设施维护

乙方应保证养护标段内所有的景观设施完整无破损。景观设施包含园路、广场硬质铺装、小品、花坛（侧石）、护栏、雕塑、角亭及其他所有构建物等。

5.2.4.7行道树修剪及补植

乙方应保证养护标段内所有的行道树的完整性以及修剪的及时性。具体修剪参照《江苏省城市园林绿化植物养护管理规范》及《无锡市市政园林精细化养护管理细则》中行道树整形与修剪的具体要求。

（1）行道树修剪：

对于行道树的生长明显影响周边信号灯、指示牌、路灯等公共设施的，且通过行道树的修剪可以缓解遮挡情况的，乙方在不影响整体树形的情况下应做到应修尽修；

甲方不再支付额外费用，包含人工、机械及垃圾清运等一切费用；自然年度内乙方应对行道树的枯枝、病枝、交叉枝进行至少一次修剪，保证林下无明显断枝。

（2）行道树补植：

乙方应保证养护范围内的所有的行道树的完整性，对于行道树的缺株、死株、倾斜存在安全隐患等情况，乙方应及时发现并给甲方报备，及时更换相同品种、规格的树种，特殊情况需要调整行道树种植情况的需要征求甲方同意后实施。

5.3应急处置要求

5.3.1应急处置的具体要求参照《无锡市城市绿化突发事件应急预案》《无锡市市政和园林局防汛抗台应急处置预案》以及《城市绿化防汛抗台应急处置预案》等相关文件要求。应急处置过程中应遵循相关安全管理规定，保证作业过程中设备及人员的安全。

5.3.2乙方一旦发现有突发性绿化应急事件发生，都有及时上报的责任，无论事件级别大小，都应在一小时内向甲方报告，先期处置过程要做好记录。

5.3.3汛期、台风、干旱、雪灾等极端天气季节必须安排人员24小时值班，随时处理各种情况。

5.3.4 按时按量完成甲方交办的“110”应急处置等其他突击性任务和指令性任务。乙方属于市“110”联动工作成员单位的，应使用“110”联动车辆完成“110”应急抢险平台发布的抢险指令，处置标准需满足《2022年无锡市社会求助服务（110联动）工作考核实施方案》的相关要求。

5.4养护作业其他要求：

以下工作内容不在常规养护工作中，如发生，按相关规定执行：

5.4.1苗木因大幅度调整而发生的挖掘、移植等工程内容（疏林工程范围内的除外）；

5.4.2因养护标准、要求提高而发生的新增苗木、花卉等材料费用；

5.4.3合同期内有可能增加的市管绿地周边代建代管绿地及无主绿地，以及因政策等其他原因导致养护面积增加或现场景观提质整治的，且增加养护经费按沿线或附近道路养护单位中标价测算后低于50万元的，由沿线或附近道路养护单位纳入养护范围进行养护，养护费用按照纳入后标段中标价测算并审计后按实结算；

5.4.4因台风、雪灾等严重的灾害天气或其他的不可抗力因素引起的应急抢险处置工作，以及得到市政府统一指挥要求确认允许发生的项目所产生的费用，按照相关规定并待审核确认后，根据财政资金落实情况在应急处置经费中予以支付；

5.4.5处理影响较大的市民投诉、毁绿、占绿相关情况，需要通过工程手段解决的，经计量审计后按实结算。

5.5乙方投标承诺：

乙方除完成投标清单内容外，对于市级政府各级线路保障、线路检查、文明创建、安全隐患整治、上级领导检查等应急任务下额外增加的应急养护作业任务，免费提供所投标段合同总价     %的景观绿化整治应急等作业服务。

景观绿化整治提升方案须经甲方同意，完成情况由甲方组织现场计量审核验收通过。计量结算方式如下：

工作量按照实际发生的工作量计算，计价定额套取按照《江苏省城市园林绿化养护管理计价定额》（2016年），总价措施费中可计取现场安全文明施工基本费、扬尘污染防治增加费、建筑工人实名制费用（按实际发生计取），其余总价措施费不计取；相关费用文件参考苏建价〔2016〕154号 《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》、苏建函价〔2023〕391号《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》等；人工工资参考当期人工工资指导价文件，材料单价按照施工当月无锡市造价管理部门公布的信息指导价（没有指导价的按市场价，其中苗木价格参照施工当月最近一期（第3期或第9期）除税指导价，无除税指导价的按施工期间承发包人双方确认的市场除税价，经审计单位审定后，以相关部门审核的工程结算价×中标折扣率作为最终结算价。（中标折扣率=中标价/最高限价）

6.安全文明施工与检查

6.1 中标后每年与甲方签订安全生产责任状。

6.2 乙方应做好养护作业管理区内的安全管理工作，严格按照相关的《安全生产操作规程》开展各项养护工作。并随时接受甲方或行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

6.3 文明施工制订详细的养护计划，避免影响交通，妨碍行人等行为。

6.4 由于乙方管理不善，引起政府职能部门处罚和停工整改，或安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

6.5养护作业人员应做好各项安全防范措施，必须统一着装上岗操作，施工期间按规定做好安全标识。

6.6履约期间，发生重大伤亡及其他安全事故的，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求承担事故责任方相应的赔偿责任。经相关执法或行政部门认定乙方需要承担主要责任的，甲方有权终止合同并取消乙方下两批次市管绿地养护投标资格。

7.合同价款签订与支付

7.1 合同价款由甲、乙双方依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。乙方需要提供履约担保，提供履约担保的形式为乙方转账支付至甲方指定账户，履约担保金额为合同价款的3%，退还期限为合同期满后，甲方无息返还至乙方账户。甲方在合同期满审核因国家需要征用、改造、临时占用绿地等相应减少或增加的养护范围及经费，并相应调整实际支付的合同价款。

7.2合同期内，因养护范围调整增加的绿地范围遵循就近纳入的原则由沿线或附近养护单位按其现标段中标单价重新计入该标段养护；单起行政许可事项临占范围超过1000平方米，在本合同期内时间超过1个月的，在支付时按实结算扣款。单起行政许可事项变更、红线内移植面积大于200平方米的，按实扣除养护费。养护费扣减计算方式为：设施量×中标单价，并根据投标价格核算利润、税金等所有费用的总计。

7.3 如实际养护作业量与工程量清单有出入时，经甲方审核并报有关部门审定后方可在下月养护计划中调整。

7.4对乙方超出养护范围和因乙方原因造成返工的工作量，甲方不予计量。

7.5付款方式

签订合同后，甲方按照先考核再付费的原则，采取“进度款”和“结算尾款”的方式进行养护经费的支付，具体以乙方实际进场养护之日起算：

首次进度款支付：乙方进场养护期满6个月后，支付年度合同价的50%。

结算尾款支付：合同到期并经甲方履约验收合格，结算审计完成后支付结算尾款。

具体付款时间以相关部门养护经费指标下达时间为准。

因设施量变更需要调整养护费的在合同到期最后一个年度经审计单位审计后予以调整。因验收不合格顺延养护整改期间甲方不承担相关养护费用。

7.6 因不可抗力等因素造成的合同超期，经批准本标段绿地仍由乙方延续养护的，本合同养护截止日期至重新招标结束正式交接日期间的养护费用按照原中标价格的相应时间比例计算。延续养护需符合《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，由甲方与乙方协商签订补充合同，金额不得超过原合同采购金额的10%。

7.7终止合同支付

如因乙方原因导致甲方终止合同，自终止合同之日至上一次支付时间内的尾款支付根据乙方的整改情况支付。如乙方按照甲方要求整改到位后，甲方于当年结清尾款；如乙方整改不到位，甲方扣除所有的尾款，不再支付任何费用。

8.考核扣罚、履约失信赔罚及违约终止合同

- 乙方不能达到所承诺的养护质量和有关技术规范标准，甲方按照《无锡市市管绿地养护管理考核办法（试行）》以及协议内容扣除乙方相应的合同款。其中苗木价格参照无锡市人民政府文件（锡政规〔2012〕1号）、无锡市物价局文件（锡价服〔2012〕36号）中规定的苗木价格。如相关文件有更新，参照最新版的考核办法及绿化赔偿补偿费标准进行测算。

8.1考核扣罚

8.1.1日常检查扣款 对于日常检查中甲方发现的重大养护缺陷，如乙方整改未达到要求或者超出指定时限的，甲方发整改通知书要求整改，如乙方仍整改未达到要求或者超出指定时限的，每次扣养护经费10000元。如第二次抄告整改仍然未达到相关要求的，每次扣养护经费30000元。

8.1.2合同履约情况考核扣款 甲方对乙方重点养护作业事项进行考核。乙方如出现草花种植达不到约定的质量标准、植物有严重病虫害或行道树有缺株、死株、倾斜存在安全隐患等任何一种情况的，甲方可以根据受害或缺损植物的规格以及绿化赔偿补偿费标准文件中规定的苗木价格，扣除乙方相应的等额养护费用。

8.1.3承诺投入改造情况扣款关于合同中承诺提升改造的部分，乙方应在合同签订后第一年内与甲方确定提升改造方案，并在当年实施改造，对于合同签订后没有及时做好改造方案并按时按质按量实施改造的，甲方根据审计后未完成的改造量扣款。

8.1.4其他情况扣款乙方在养护合同期内有下列行为之一，视情节严重情况扣款5000-10000元：①未经审批同意，擅自砍伐、移植或更换养护范围内的树木，改变绿地原貌的；②对毁绿、占绿（包括审批移植超范围施工）的行为，未在第一时间内发现并制止和上报甲方及相关执法单位，且毁损乔木3株以上，或占毁绿地面积5平方米以上的；③只上报甲方未作实质性处置的视为未有效制止毁绿、占绿行为；④经群众举报或媒体曝光等投诉内容经查证属实，并确系养护管理不到位所致的养护管理重大责任事件；⑤急抢险事件处理不力，造成严重后果的；⑥重大创建活动中，因养护管理质量失分的；⑦乙方在合同期内因养护管理不当，甲方受到上级领导点名批评、媒体曝光、群众举报的；⑧其他违反法律法规、规章规定的不良行为。

8.2履约失信赔罚

结合日常检查结果，按年度统计乙方养护标段内未及时完成的苗木枯死补植、修剪及更换等重点养护工作量，按照工作量的一定比例转化为所养护标段绿化整治提升的工作量，以整代惩实现养护工作的持续改进和提升。

8.3违约终止合同

因一方违约使合同无法履行，另一方欲终止或解除全部合同，应提前10天通知违约方后，方可终止或解除合同，由违约方承担违约责任。合同终止后，甲方可以选择该标段投标单位中除乙方外评分最高的单位，按现中标价承接该标段的绿化养护管理或重新招标。

8.3.1 护栏花箱出现15%及以上的大面积死亡，甲方有权与乙方解除合同，追究损失并通报中标人失信行为。

8.3.2 承包范围内的养护管理项目，承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成项目内容，不得进行转包及违法分包。凡违反此规定的，一经核实，甲方将立即取消乙方的承包资格，终止养护承包合同的履行，由此产生的一切法律责任和经济损失由乙方承担。

8.3.3自然年度内，乙方有两次重点履约考核不达标的，甲方有权终止合同。

8.3.4甲方发现乙方的重大养护缺陷及“8.1.4其他情况扣款”中提及的情形，乙方收到甲方发出的整改通知书拒不整改的，或者三次整改均达不到要求的，甲方有权终止合同。

8.3.5乙方在合同期内发生重大伤亡及其他安全事故的，经相关执法或相关部门认定乙方需要承担主要责任的，甲方有权终止合同。

8.3.6乙方在合同期内拒不实施合同承诺提升改造的，甲方有权终止合同。

9.争议

9.1 甲乙双方因合同发生争议，可由甲乙双方协商、调解、向甲方所在地的人民法院起诉解决。

9.2发生争议后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持养护连续性：

9.2.1合同确已无法履行；

9.2.2双方协议停止养护作业；

9.2.3法院要求停止养护作业。

10.验收与交接

10.1验收

乙方应在合同期满前至少提前3个月提出履约验收申请，并配合甲方组织的普查工作，普查前提交完整的绿化图纸及工程量清单，并根据现场普查情况调整图纸及工程量清单。乙方应提前准备履约验收的相关资料，包括养护标段内普查后的工程量清单及电子地图。乙方参照《无锡市市管绿地养护管理考核办法》以及后续发布相关管理规定要求对拟验收的绿地进行自查，对自查发现的问题整改后，乙方向甲方提出验收申请，甲方组织合同履约验收。

乙方应对履约验收中存在的问题进行整改，整改期不得超过3个月。乙方整改结束后与新中标单位办理交接手续。完成交接后，甲方按照流程支付养护余款，因验收不合格顺延养护整改期间甲方不承担相关养护费用。

10.2交接

乙方应做好与新中标单位的交接工作，新中标养护单位应按合同约定及时进场并于中标后三个月内完成资料交接工作。对于交接过程中发现的问题，由新中标单位列出清单，确系原养护承包单位原因所致，应由原养护承包单位在30天内完成整改。

养护交接手续需要甲、乙、新中标单位三方签署验收交接单并加盖公章后上报市市政和园林局盖章。交接验收单作为该标段验收书，根据相关规定进行公告。

11.其他

11.1 在本合同执行过程中如遇和国家政策、地方性法规的有关规定不符时，按有关政策法规执行。

11.2 如遇自然灾害和不可抗力造成损失的，经双方协商解决。

11.3 本合同如有未尽事宜，双方可通过协商补充协议解决。

12.合同份数与解释

12.1本合同一式柒份，并具有同等法律效力。由甲方保存肆份、乙方保存贰份，见证方保存壹份。

12.2本合同的解释权在无锡市园林绿化管理中心。

# 第五部分．附件（投标文件格式）

# 封面格式：

项目   标段

投标文件

项目编号：

项目名称：

投标文件内容：

年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；

投标供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

# （一）响应函（格式）：

# 响应函（格式）

致：（采购人名称）

一、根据已收到的采购项目编号为             的    （采购项目名称 ）   的公开招标采购文件，遵照国家法律法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对采购文件等所有文件的研究后，我方愿以    标段大写金额：        ，小写金额：￥       的价格，按采购文件中的要求、技术规范、图纸、采购清单的条件承包本采购项目的完工。

我公司出具的项目负责人为：        ，学历及职称情况：             。

- 我方愿意提供在采购文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按照采购文件中的规定，本投标文件报价的有效期限为投标截止之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我方认为你们有权决定中标人。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由双方协调解决。如协商不能解决，双方可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

七、我方认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标人，我方愿意在见证合同时交纳中标合同总金额 3% 的履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

电话：

传真：

地址：

邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

# （二）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

# 关于资格的声明函（格式）

采购项目编号：

日期：

（采购人名称）：

我公司（单位）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本项目（采购项目编号：　　　　）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （三）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

# 法定代表人授权委托书（格式）

采购项目编号：

日期：

（采购人名称）：

（投标供应商名称）       系中华人民共和国 合法企业

法定地址：                      ，特授权      代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购项目编号：          ）的投标等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：                  单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

| 法定代表人身份证复印件 |  | 授权代表身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

# （四）承诺书格式：

# 承诺书一

致：   （采购人名称）

我单位参加你方的项目（以下简称“本项目”）投标的申请，现我单位向你方郑重承诺：

我公司承诺：若中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起七日内提供符合要求的制式专业浇灌水车相关资料（附件包括下列资料：能显示车辆牌照的照片、购车或租车发票原件、行驶证原件）；并接受采购人的现场考察，七日内未提供或现场考察不符合要求的，视为我公司自动放弃中标资格。

本项目拟投标的制式专业浇灌水车，自合同签订之日起一年，在本市及其他城市无养护未到期项目，如果我方经本项目评标委员会评定为第一中标候选人，在公示期间经核实，养护期内确认本项目投入水车有养护未到期项目的，我公司自动放弃第一中标候选人资格。

投标供应商：   （盖章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字）

日期：     年   月   日

注：投标供应商针对本次招投标项目须配备制式专业浇灌水车如承诺的，须提供上述承诺书一。

# 承诺书二、公司资产状况及安全生产等情况承诺书

致：    （采购人名称）

我公司自愿参加贵单位项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，近三年以来企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故、安全事故、文明施工不良记录等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位提出的采购文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，我公司自动放弃中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

单位：（盖章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

承诺书三、设备停放及周转固定场所承诺书

（采购人名称）      ：

我单位参加你方的项目（以下简称“本项目”）投标的申请，现我单位向你方郑重承诺：

- 若中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起七日内提供在城区环线范围（西环线-342省道-新312国道-环太湖公路）内有能满足制式专业浇灌水车、巡视车、抢险车等养护机械设备固定停放场所，面积200㎡及以上的养护场所，无人机机场停放场所，并提供以上场所的租赁协议原件（附件包括下列资料：被租赁方的房产证或房屋所有权的有效证明材料复印件或扫描件加盖公章等相关证明材料），同时接受采购人的现场考察，七日内未提供或现场考察不符合要求的，视为我公司自动放弃中标资格。

投标供应商：   （盖章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字）

日期：     年   月   日

承诺书四、不拖欠农民工工资承诺书

致：   （采购人名称）

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本签名人郑重承诺：

本企业如果中标承担                        项目，需要使用农民工时，将保证做到：

1、按照《中华人民共和国劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

2、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主暂停我公司1年期间参加业主招标项目投标资格的处罚，同时愿意接受园林绿化行政主管部门依照有关规定作出的其他处罚决定。

3、本公司同意：在合同执行期间由业主按规定每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金：工程结束后，业主代表视承包人对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。

投标供应商：   （盖章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字）

日期：     年   月   日

承诺书五、廉洁承诺书

为了积极配合采购人的招标采购工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标采购工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向采购人承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招标采购纪律，积极配合采购人执行招标采购廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。

4、按照招标采购文件规定的方式进行投标/响应，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标采购方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标采购方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招标采购公平、公正的任何活动。

6、不向涉及招标采购的单位及个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标采购的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标采购项目。

8、不向涉及招标采购的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标采购过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向采购人或上级主管部门纪检监察室举报。

10、如我公司中标（成交），严格遵守各项廉政规定，不得安排全局上下任何干部职工参加宴请、旅游、娱乐等活动，不得以任何形式赠送礼品、礼金等。合同期内一旦发生上述不廉洁行为被查实，情节较轻的，亮“黄灯”，按照合同约定在考核或验收中扣除涉案金额的10倍以示惩戒，并由局党组约谈公司实际控制人；情节较重、造成重大影响或者合同期内再次发生不廉洁行为被查实的，亮“红灯”，除扣除涉案金额的10倍外，将相关情况通报市财政局政府采购处和信用评价单位依法依规予以处理；凡被亮灯的项目，我公司接受局党组的重点督办，确保制度执行到位。

我们若违反上述承诺，愿自动放弃中标（成交）资格，并接受其他任何形式的处理。

投标供应商：   （盖章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字）

日期：     年   月   日

（五）中标标段优先顺序承诺书（格式） ：

承诺书六、中标标段优先顺序承诺书

致：   （采购人名称）

本项目共设4个标段。投标供应商对4个标段均可投标，但人员不得重复，即投标中所配备的同一组人员只能中其中一个标段。

4个标段分别进行评审，各标段由评分排名第一的供应商中标。如同一组人员经评审多标段均为第一中标候选人的情况下，按投标单位在投标文件中承诺的中标优先顺序确定中标标段。并放弃对这方面有不明或误解的权利。按投标供应商承诺的优先顺序，选择排列于前的标段中标，其余标段无条件放弃中标权。

如某标段排名第一的供应商已经中了其他标段，则该标段由排名第二的供应商中标，依次类推。

评审过程中，如某供应商在某标段排名第一；在其他某标段排名第二，但该标段排名第一的供应商中了另外的标段。该供应商只能中排名第一的标段。依次类推。

如排除已中标的单位后，有效投标人不足三家的，本标段废标。

| 中标优先顺序 | 标段 | 对应人员配置组号 | 绿地养护范围 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第 组 |  |
|  |  | 第 组 |  |
|  |  | 第 组 |  |
|  |  | 第 组 |  |

注：投标供应商如用同一组人员参与本次项目的多个标段投标，则各标段投标文件的中标标段优先顺序承诺须相同，中标优先顺序按1、2、3...排列。采用第二组人员，中标优先顺序重新排列，依次类推。人员配置组号对应养护作业人员投入计划一览表，否则视为无效。

投标供应商：   （盖章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字）

# 日期：     年   月   日

# （六）承诺书七～承诺书十格式：

承诺书七、未被设区市级及以上园林绿化行政管理部门通报批评承诺书

| 投标供应商 | （公司名称）盖章 |
| --- | --- |
| 法定代表人或其授权代理人 | （签字） |
| 采购项目名称 | 2026批次市管绿地绿化养护项目（第二批次） |
| 采购人 | 无锡市园林绿化管理中心 |
| 投标供应商承诺内容 | 我公司在本项目发布采购公告首日起近三年内，未被XX市（投标供应商注册地所在市）（设区市）园林绿化行政管理部门通报批评，包含书面发文批评和行业主管部门网站刊文批评等。我公司承诺内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵单位或代理机构可以拒绝我公司投标，如已中标，我公司自动放弃中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。 |
| XX市（设区市）园林绿化行政主管部门审查意见： 该公司承诺内容属实。 （盖 章） 年 月 日 |  |

承诺书八（格式）

致：   （采购人名称）

我单位参加你方的项目（以下简称“本项目”）投标的申请，现我单位向你方郑重承诺：

- 1.拟派本标段的项目负责人（姓名：    ，身份证号：      ）	，自合同签订之日起一年，无担任项目负责人的在建（施工或养护）项目，如果我方经本项目评标委员会评定为第一中标候选人，在公示期间经核实，自合同签订之日起一年，确认拟派项目负责人有担任项目负责人的在建（施工或养护）项目的，我公司自动放弃第一中标候选人资格。（注：各标段项目负责人自合同签订之日起一年要求无在建）

2.拟派本项目的巡查员（姓名：    ，身份证号：      ）自合同签订之日起一年（注：其中  标段自合同签订之日起一年），无在建（施工或养护）项目；如我方中标，在养护期内该人员也不以资料员、植保员、安全员等其他身份参与我单位的其他施工或养护项目的投标工作，如有虚假承诺，视为我公司自动放弃第一中标候选人资格。

3.商业保险承诺：

（1）我公司承诺为拟投入养护作业人员在本单位缴纳社保的比例不低于总投入人数的60%，缴纳商业保险的，险种为雇主责任险、意外险中任意一种。若中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起七日内提交符合采购文件要求缴纳商业保险人员名单及我公司为其购买的有效商业保险单原件，未提供的，视为我公司自动放弃中标资格。

（2）若我公司中标，在接到中标通知书（中标公告发布）之日起一个月内提交满足采购文件要求缴纳建筑施工行业安全生产责任保险的人员名单及我公司为其购买的有效建筑施工行业安全生产责任保险保单原件。建筑施工行业安全生产责任保险保障范围为：B 档：每次事故/累计赔偿限额为 1000 万元（含人员伤亡和第三者财产损失）。其中，人员伤亡部分为每次事故每人赔偿限额50万元，医疗费用赔偿限额10万元，第三者财产部分的财产损失赔付不超过保单累计赔偿限额的30%（人员伤亡部分赔偿金额达到1000万元的，不再赔付第三者财产损失）；一个月内未提供的，视为我公司自动放弃中标资格。

4.我公司承诺：若中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起七日内提供符合要求的绿化养护专用巡视或抢险车并加装卫星定位系统的相关原件（附件包括下列资料：购车或租车发票原件、行驶证原件、设备照片），并接受采购人的现场考察，七日内未提供或现场考察不符合要求的，视为我公司自动放弃中标资格。

5.我公司承诺：若中标，在发出中标通知书（中标公告发布）之日起七日内提供符合要求的专用高空升降车、多功能抑尘车、客车、防撞缓冲车、专业汽吊、无人机或无人机机场（承诺根据采购人管理要求设置）、智能割草机相关原件（附件包括下列资料：购车或租赁发票原件、行驶证原件、设备照片等），并接受采购人的现场考察，七日内未提供或现场考察不符合要求的，视为我公司自动放弃中标资格。

投标供应商：   （盖章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字）

日期：     年   月   日

注：以上承诺书涉及评分标准中多个评分项，投标供应商可按企业自身情况选择其中的一个或多个内容进行承诺，按评分标准要求得分。

承诺书九、人工智能赋能绿化养护场景运用承诺书（格式）

- 无锡市园林绿化管理中心：

- 我公司承诺中标后按技术文件中所阐述的“人工智能赋能绿化养护场景运用方案”提供相应服务。方案中涉及课题名称、研究方向、实施内容、预期成效、核心技术、核心设备。保证人工智能赋能绿化养护场景实用且具有落地性。

年  月  日

承诺书十、绿化养护作业服务承诺书

无锡市园林绿化管理中心：

1、承诺改造金额比例：

我公司承诺除完成投标清单内容外，对于市级政府各级线路保障、线路检查、文明创建、安全隐患整治、上级领导检查等应急任务下额外增加的应急养护作业任务，免费提供所投标段合同总价    %的景观绿化整治应急等作业服务。

2、景观绿化整治方案：

（1）景观绿化整治点位现状描述：（不超过100字）

（2）景观绿化整治方案：（不超过100字）

（3）景观绿化整治预算：（以文字形式描述，不超过100字）

3、景观绿化整治设施量计量：

景观绿化整治提升方案须经采购人同意，完成情况由采购人组织现场计量审核验收通过。计量结算方式如下：

工作量按照实际发生的工作量计算，计价定额套取按照《江苏省城市园林绿化养护管理计价定额》（2016年），总价措施费中可计取现场安全文明施工基本费、扬尘污染防治增加费、建筑工人实名制费用（按实际发生计取），其余总价措施费不计取；相关费用文件参考苏建价〔2016〕154号 《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》、苏建函价〔2023〕391号《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》等；人工工资参考当期人工工资指导价文件，材料单价按照施工当月无锡市造价管理部门公布的信息指导价（没有指导价的按市场价），其中苗木价格参照施工当月最近一期（第3期或第9期））除税指导价，无除税指导价的按施工期间承发包人双方确认的市场除税价，经审计单位审定后，以相关部门审核的工程结算价×中标折扣率作为最终结算价。（中标折扣率=中标价/最高限价）

年  月  日

# （七）其他承诺书（格式）：

承诺书十一、信用承诺书

为推进社会信用体系建设，维护良好的市场营商环境，加强企业诚信自律，建立诚信经营长效机制，我单位公开向社会承诺：

一、以诚实守信为荣，以见利忘义为耻，将诚信经营成为全体员工的共同理念和行为准则。

二、严格执行国家有关的法律法规，依法经营，自觉维护市场经营活动正常秩序，不违背社会公德，不生产销售假冒伪劣商品。

三、遵循公平、公开、公正的竞争原则，与同行保持良好的竞争与合作，不搞不正当竞争。

四、严格履行承诺，信守合同，不欺诈、哄骗和损害消费者与用户利益。

五、坚持以人为本，完善服务体系，及时合理地解决消费者与用户投诉。

六、加强企业管理，做好教育培训，培育诚信经营的企业文化。

七、自觉参加各类公益活动，积极承担社会责任。

八、自愿接受社会各界对本单位经营活动的监督。如有违法或失信行为，将自觉接受监督部门的惩戒和约束。

投标供应商：   （盖章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字）

日期：     年   月   日

承诺书十二

无锡市园林绿化管理中心：

我公司承诺：若中标，在合同期间市管绿地养护作业所产生的绿化废弃物集中收集后送至专业处置场资源化利用。

投标供应商：   （盖章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字）

日期：     年   月   日

（八）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称） 的  （项目名称）采购活动，服务全部为符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

      - （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

      - （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（九）残疾人福利性单位声明函（格式）

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（十）投标供应商简介和经营情况说明（格式）

# 投标供应商简介和经营情况说明：

| 投标供应商名称 |  | （盖章） |  |  | 邮编 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标供应商地址 |  |  |  |  | 地址 |  |
| 法定代表人 |  |  | 联系人 |  | 投标单位性质 |  |
| 注册资金 |  | 万元 |  | 固定资产 | 万元 |  |
|  |  |  |  |  | 其中设备： 万元 |  |
| 现有职工总数 |  | 人 | 现有管理人员 | 人 | 现有工人 | 人 |
| 经营业绩 | 年份 | 总产值（万元） |  |  | 其中绿化养护产值（万元） |  |
|  | 2023 |  |  |  |  |  |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |
|  | 2025 |  |  |  |  |  |
| 2023年以来的园林绿化养护作业服务： |  |  |  |  |  |  |
| 若中标，将指定___________________项目负责人（需提供在投标单位缴纳社会保险的记录证明） |  |  |  |  |  |  |
| 该项目负责人从事园林绿化养护管理的经历（需提供有关单位证明）： |  |  |  |  |  |  |

（十一）养护管理人员一览表（格式）

# 养护管理人员一览表 （第   组）

标段：                                                            单位：  人

| 序号 | 姓名 | 职务 | 身份证编号 | 学历证书及专业 | 职称证书及专业 | 职业资格等级证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 园艺造景师 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 巡查员 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 资料员 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 植保员 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 安全员 |  |  |  |  |  |

投标供应商：   （盖章）

日期：     年   月   日

注：1.表格可自行拓展；

2.表格后附养护管理人员一览表学历证书（如有）、职称证书（如有）、职业证书（如有）、社保证明上传至投标系统内。

3.多标段投标时，请在人员标题位置标明人员组别号，例如：第一组、第二组，以此类推。

（十二）养护作业人员投入计划一览表（格式）

# 养护作业人员投入计划一览表（第   组）

标段：                                                            单位：  人

| 序号 | 姓名 | 职务 | 身份证编号 | 年龄 | 性别 | 专业 | 职业资格等级证书 | 社保/商保 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商：   （盖章）

日期：     年   月   日

注：1、（表格可自行拓展）后附养护作业人员的社保或商业保险单或承诺、技能等级证书（如有）原件扫描件上传至投标系统内。

2、表格中须填写本标段内所有养护作业人员，包含养护管理人员、绿化技术工人、特殊专业技工、其他所有养护作业人员，职务一栏填写养护管理人员/绿化技术工人/特殊专业技工/一般作业人员。

3、多标段投标时，请在人员标题位置标明人员组号，例如：第一组、第二组，以此类推。

# （十三）绿地养护施工机械设备配备表（格式）

# 绿地养护施工机械设备配备表

| 序号 | 机械设备 | 品牌、型号、规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 备注（车辆、设备相关参数描述） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商：   （盖章）

日期：     年   月   日

注：按评分标准要求提供相关证明材料。

（十四）项目负责人情况一览表（格式）

# 项目负责人情况一览表（第   组）

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 项目业绩情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  |  | 开、竣工日期 |  |  |  | 服务质量及获奖情况 |

注：（表格可自行拓展），按评分标准要求提供该项目负责人业绩获奖证明材料。

# （十五）开标一览表（格式）

# 开标一览表

| 2026批次市管绿地绿化养护项目（第二批次） 标段投标报价 | 小写金额： 元 大写金额： 人民币 |
| --- | --- |
| 项目负责人 |  |
| 养护期 |  |
| 养护质量要求 |  |

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

# （十六）明细报价表（格式）：

# 明细报价表（格式）

投标供应商名称（盖章）                                        采购项目编号：

| 序号 |  | 绿地养护范围 | 道路起讫点 | 养护期（年） | 养护期内养护费用总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 投标报价：大写 小写 |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 | 1.服务质量： 2.服务团队配置： 3.其他承诺： （以上是主要承诺，供投标供应商参考，投标供应商应在满足采购文件要求的基础上，根据自己单位的情况做出具体承诺） |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 注：（1）投标供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写，表格不够可自行延长。

# （2）上述表格如有不尽之处，投标供应商必须自行添加相应内容并填写完善。

# （3）投标供应商必须提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标供应商对所报相关数据的真实性负责，采购人有权将相关内容进行公示。

# （十七）投标报价汇总表（格式）

投标报价汇总表

| 项目名称 |  | 2026批次市管绿地绿化养护项目（第二批次）（ 标段） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目编号 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 绿地养护范围 | 道路起讫点 | 养护期（年） | 养护期内养护费用总价（元） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… |  |
| 投标报价汇总（元） |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  | - 投标供应商根据所投标段填报价格。 - 标段内每个绿地养护范围填写一行。 |  |  |  |

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

# （十八）报价合理性分析表（格式）

# 报价合理性分析表

| 序号 | 内容 | 投入总数量（人） | 人工工资（元） | 养护作业人员年度费用合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养护作业人员 |  |  |  | 1、养护作业人员投入数量以《养护作业人员投入计划一览表》为准，不得低于各标段最低作业人员配置要求 2、人工工资参照《省人力资源社会保障厅关于调整全省最低工资标准的通知》（苏人社规〔2025〕3号）的要求不得低于2660元/人/月 |
| 2 | 年度养护费用报价（元） |  |  |  | 与（十七）投标报价汇总表中的“年度养护费用报价合计”须一致 |
| 3 | 投标报价汇总（元） |  |  |  | 与（十七）投标报价汇总表中的“投标报价汇总（元）”须一致 |
| 4 | 人工费占比 | % |  |  | 养护作业人员合同期内总人工费/投标报价汇总 |
| 5 | 人工费占比标准 | % |  |  | 采购文件“投标邀请”第3项中人工费占比标准 |

注：1、单价、合价均以人民币元表示，金额及百分比精确到小数点后2位。

2、人工费占比不得高于人工费占比标准。

3、上表中的人工费占比以标段内投入总人数计算。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

（十九）  报价文件格式

一、投 标 总 价

招 标 人：

工程名称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投 标 人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字盖章）

编制人：

（造价人员签字盖专用章）

编制时间：      年      月      日

二、单位工程投标报价汇总表

| 工程名称：xx工程 |  | 标段： | 第 页 共 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） |  | 其中：暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |  |
| 1.1 | 人工费 |  |  |  |
| 1.2 | 材料费 |  |  |  |
| 1.3 | 施工机具使用费 |  |  |  |
| 1.4 | 企业管理费 |  |  |  |
| 1.5 | 利润 |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |  |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 |  |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |  |

三、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

| 工程名称：xx工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、综合单价分析表

| 工程名称：xx工程 | 标段： | 第 页 共 页 |
| --- | --- | --- |

五、总价措施项目清单与计价表

| 工程名称：xx工程 |  |  |  |  | 标段： | 第 页 共 页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注 |
| 1 |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 基本费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 夜间施工 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 冬雨季施工 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 临时设施 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 赶工措施 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 工程按质论价 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 住宅分户验收 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 特殊条件下施工增加费 |  |  |  |  |  |  |

六、其他项目清单与计价汇总表

| 工程名称：xx工程; 标段：; 第 页 共 页. 序号; 项目名称; 金额（元）; 结算金额（元）; 备注. 1; 暂列金额. 2; 暂估价. 2.1; 材料暂估价. 2.2; 专业工程暂估价. 3; 计日工. 4; 总承包服务费. 合 计. 七、暂列金额明细表 |
| --- |
| 工程名称：xx工程 |  |  |  | 标段： | 第 页 共 页 |  |
| 序号 |  | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

八、材料（工程设备）暂估单价及调整表

| 工程名称：xx工程 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认（元） |  |  | 差额±（元） |  | 备注 |
|  |  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

九、专业工程暂估价及结算价表

| 工程名称：xx工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 差额±（元） | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

十、计日工表

| 工程名称：xx工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价 |  | 合价（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

十一、总承包服务费计价表

| 工程名称：xx工程 |  |  |  |  | 标段： | 第 页 共 页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 |  |  | 费率（％） | 金额（元） |
| 1 | 发包人发包专业工程 |  |  | 项目价值 |  |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  | 项目价值 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

十二、规费、税金项目计价表

| 工程名称：xx工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数（元） | 计算费率（％） | 金额（元） |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 工程排污费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

十三、总价项目进度款支付分解表

| 工程名称：xx工程 |  |  |  |  | 标段： | 单位：元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 总价金额 | 首次支付 | 二次支付 | 三次支付 | 四次支付 | 五次支付 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

十四、发包人提供材料和工程设备一览表

| 工程名称：xx工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） |  | 交货 方式 | 送达地点 | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

十五、承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

| 工程名称：xx工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) |  | 基准单价（元） |  | 投标单价（元） | 发承包人确认单价（元） | 备注 |

十六、承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

| 工程名称：xx工程 |  |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft | 备注 |
|  | 定值权重A | 1 |  | - | - |  |
| 合 计 |  | 1 |  | - | - |  |