招  标  文  件

| 项目名称： | 苏州宿迁工业园区2026-2028年公共绿化养护项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | JSZC-321395-HZJS-G2026-0006 |

| 采购人： | 苏州宿迁工业园区规划建设与城市管理局 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏宏壮工程项目管理有限公司 |

2026年5月27日

目 录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  资格审查及评标方法	22

第四章  采购需求	26

第五章  合同文本	86

第六章  投标文件格式	87

第一章  投标邀请

受苏州宿迁工业园区规划建设与城市管理局的委托，江苏宏壮工程项目管理有限公司就苏州宿迁工业园区2026-2028年公共绿化养护项目（JSZC-321395-HZJS-G2026-0006）进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

苏州宿迁工业园区2026-2028年公共绿化养护项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”自行免费获取招标文件，并于2026年6月17日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321395-HZJS-G2026-0006

2.项目名称：苏州宿迁工业园区2026-2028年公共绿化养护项目

3.预算金额：1554.6万元，其中采购包1预算金额793.57万元，采购包2预算金额761.03万元。

4.本项目设定最高限价，最高限价为：

采购包1最高限价：793.57万元；

采购包2最高限价：761.03万元；

5.采购需求（简介）：

采购包1：苏州宿迁工业园区2026-2028年公共绿化养护项目（商住区）；

采购包2：苏州宿迁工业园区2026-2028年公共绿化养护项目（工业区）；

本项目分2个采购包：

开标顺序：先开采购包1，后开采购包2；

定标顺序：同开标顺序；

定标原则：每个投标人可以参与全部采购包的投标，但只能中一个采购包，被推荐为第一中标候选人的，可参与其他采购包评审但不得参与其他采购包中标候选人的推荐；

评审结束后，若其中一个采购包受到质疑投诉等原因，导致本采购包评审结果改变，但不影响其他采购包的评审。

6.合同履行期限：养护期共36个月（实际进场日期以发包方通知为准）。【本合同采取“一年一签”模式。每期合同期满前，采购人有权对成交供应商在当期合同期内的履约情况进行考核。若供应商在任一合同年度内，累计有3个月（含）以上的月度考核得分低于85分（含85分），则采购人有权决定不再续签下一年度合同，本合同自当期期满之日起自动终止，双方无需另行签订终止协议。】

7.本项目 不接受 联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标函）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：招标公告发布之日起5个工作日。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取招标文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分两个采购包。投标人参与多个采购包投标的，应按采购包分别上传对应投标文件。否则，后果自负。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年6月17日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。

3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。

4.质疑渠道：投标人登录“苏采云”系统“项目质疑申请”模块向采购人提出，质疑处理联系方式详见“采购人信息”；财政部门投诉受理电话：0527-84363063。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：苏州宿迁工业园区规划建设与城市管理局

地址：苏宿工业园区苏宿工业坊管理楼

联系人：孙建

联系方式：0527-82868332

2.采购代理机构信息

名称：江苏宏壮工程项目管理有限公司

地址：宿迁市宿城区中港雅典城A2#铺03

联系人：许益

联系方式：0527-84227585

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 本项目属性按以下第2种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 投标有效期 | 90日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 3 | 投标文件份数 | 提交加密电子投标文件1份。 |
| 4 | 开标 | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。 |
| 5 | 进口产品 | 按以下第2种方式确定： 1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定； 2.不接受进口产品。 |
| 6 | 评标办法 | 具体评标办法详见招标文件第三章。 评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。 |
| 7 | 确定中标人 | 采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人。 |
| 8 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2种方式确定： 1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无； 2.不允许分包。 |
| 9 | 代理费用收取方式及标准 | 中标人支付，具体方式及标准为：苏招协[2022]002招标代理服务收费指导意见标准*60%支付代理费。 |
| 10 | 其他 | 信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。 |

一、总 则

1.招标方式

本次采购采取公开招标方式。

2.合格的投标人

2.1合格的投标人必须符合招标文件第一章《投标邀请》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3.适用法律和标准

3.1本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4.投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

二、招标文件

5.招标文件构成

5.1招标文件由以下部分组成：

第一章：投标邀请；

第二章：投标人须知；

第三章：资格审查及评标办法；

第四章：采购需求；

第五章：合同文本；

第六章：投标文件格式。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件。

6.政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应序号为6.1

6.1中小企业政策

本项目按第（1）种政策落实：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）对符合规定情形的小微企业报价给予 / %扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（在投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”“采购需求”相关内容为准。）

⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2采购本国产品的支持政策

6.2.1 适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

6.2.2本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2.3 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

6.2.4 投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

6.2.5 投标人需在《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

6.2.6 评标过程中，如发现投标人在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

6.3节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.3.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。

6.3.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能产品、环境标志产品清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能产品、环境标志证书产品的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能产品、环境标志产品证书多的投标人为中标人。

6.4政府采购需求标准

6.4.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

6.4.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。

6.4.3绿色建材政府采购需求标准

按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。

6.5采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。

7.招标文件的澄清或修改

7.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

7.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取、查看澄清答疑文件（修改后的招标文件），否则造成的相关责任由投标人承担。

三、投标文件的编制

8.投标文件的编制要求

8.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。

8.2投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。

8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，投标人使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如投标文件制作工具内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

9.投标文件构成

9.1投标文件包括投标函、资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

9.2招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。

10.投标报价

10.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：服务本身、人工费（包括但不限于人员劳务费、法定节假日加班费、春节慰问金、防暑降温物品费用、高温费、养老保险等）、交通费、施工费、材料费、机械费、措施费、巡视费、相关劳务支出、代理费等工作所发生的全部费用以及投标人企业管理费、利润、各种税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

10.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，招标文件有规定的按招标文件执行。

11.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

12.投标有效期

12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。

12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不得修改或撤回投标文件。

四、投标文件的提交

13.投标文件的提交

13.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

13.2投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。

13.3采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

14.投标文件被拒绝接收的情形

在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。

五、开标、评标程序

15.开标

15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照规定参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。

15.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

15.3投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。投标人应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。

15.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

15.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

16.评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家等组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。

17.评标程序

17.1资格审查

开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

17.2符合性检查

依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。

17.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因。评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

17.5相同品牌产品投标

17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

17.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

17.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

17.6有关问题的澄清

17.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

17.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

17.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

17.7 异常低价投标审查

17.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

17.7.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

17.8比较

评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

17.9推荐中标候选人

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形

18.无效投标情形

18.1投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

18.2投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。

18.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.4投标文件未通过符合性审查的。

18.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。

18.6评标委员会启动异常低价投标审查后，投标人不能提供书面说明、证明材料，或者评标委员会认为投标人提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

18.7投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

18.8投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。

18.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

19.废标情形

19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

19.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的投标人不足三家的。

20.投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21.串通投标情形

有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效：

21.1投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标人的投标情况，并修改其投标文件；

21.2评审活动开始前投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

21.3投标人接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

21.4投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

21.6投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

21.7投标人之间商定部分投标人放弃投标或者放弃中标、成交；

21.8投标人与采购人或采购代理机构之间、投标人相互之间为谋求特定投标人中标成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

21.9 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

21.10不同投标人的电子投标文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；

21.11不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

21.12不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

21.13不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

21.14不同投标人的投标文件相互混装；

21.15不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

22.取消中标候选人资格情形

22.1提供虚假材料谋取中标的；

22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

22.6法律、法规规定的其他情况。

## 七、中标及合同签订

23.确定中标人

23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将在财政部门指定信息媒体上发布中标结果公告，公告的公告期限为1个工作日。

23.3采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。

24.中标通知书

24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

24.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25.授予合同

25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

25.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

26.履约保证金

按照以下第（2）方式确定履约保证金收取方式。

（1）本项目不收取履约保证金。

（2）本项目收取履约保证金。

26.1履约保证金提交形式

履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

26.2履约保证金提交金额

按采购合同总价的 5 %提交。

支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 3 %提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

26.3履约保证金退还方式

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

26.4履约保证金退还条件

具有验收合格相关证明材料。

26.5履约保证金退还时间

采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。

26.6履约保证金不予退还情形

除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

26.7逾期退还履约保证金违约责任

采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

27.线上融资

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

28.合同履行

28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、质疑与投诉

29.质疑

29.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，登录“苏采云”系统，从“项目质疑申请”模块向采购人提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。

29.2投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.3质疑投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）投标人为自然人的，由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；

（9）投标人委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交投标人签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，授权委托书应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

29.5采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

30.投诉

质疑投标人对答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

第三章  资格审查及评标方法

一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 中小企业或残疾人福利性单位声明函，或监狱企业证明文件 | 符合招标文件要求 |

二、符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法人授权书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评标方法

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

综合评分保留至小数点后两位。

评标委员会根据评标后投标人排序推荐中标候选人，并形成评标报告。招标文件未规定的评标标准不得作为评标的依据。

- 评标标准

| 评审因素 | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 20.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*20。 |
| 企业业绩 | 15.00分 | 投标人自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过类似业绩的，每有1个得5分，最高得15分。 注：（1）类似业绩指合同内容包含园林绿化养护服务的业绩。（2）投标文件中须同时提供合同及验收报告（或同等履约完成证明材料）的电子件，业绩合同主要内容、标的、投标人名称等需清晰可见，未提供的或提供内容不能反映出上述要求的，不予计分。（3）中标人提供的业绩将随中标结果同步公开。 |
| 企业证书 | 6.00分 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每有一项得2分，本项最高得6分。 注：提供上述相关证书电子件和在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询认证有效的页面截图，未提供的不得分。 |
| 高处操作工 | 3.00分 | 项目组成员每有一个高处作业证，得1.5分。本项最高得3分。 注：（1）投标文件中须提供相关证书电子件，否则不得分。（2）中标人提供的证书将随中标结果同步公开。 |
| 项目经理及技术负责人 | 8.00分 | 1.项目经理具有园林绿化相关专业（园林绿化、风景园林、园林、园艺或植保专业等）高级及以上技术职称的，得4分。 2.技术负责人具有园林绿化相关专业（园林绿化、风景园林、园林、园艺或植保专业等）中级及以上技术职称的，得4分。 注：（1）投标文件中须提供相关证书电子件，否则不得分。（2）中标人提供的证书将随中标结果同步公开。 |
| 洒水车及园林树枝粉碎机 | 5.00分 | （1）在满足招标文件基础上，增加1辆罐式洒水车（罐体容积≥8立方）的，得3分。 （2）提供园林树枝粉碎机（15匹）的，得2分 注：（1）中标后，投标人须在项目进场前配备到位，并在中标后按采购人要求提供购置发票或租赁合同、行驶证等材料供核查。未按要求配备到位的，取消其中标资格。（2）投标文件中提供承诺函。（3）中标人提供的承诺函将随中标结果同步公开。 |
| 绿化养护技术方案 | 6.00分 | 包括各种植物的养护措施、不良苗木及景观造型苗木的特殊管理、养护计划、苗木修剪、施肥、环保生态及病虫害防治工作、引入先进绿化养护经验及各类迎检保障、应急抢险工作。技术方案完善、合理、可行性强，得6分；技术方案基本完整、基本合理，具有一定可行性，得3分；技术方案、措施粗略，可行性不强，得1分；没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分。 |
| 苗木补植方案 | 6.00分 | 苗木补植方案主要是指在履约责任期内针对死亡、损坏、生长不良、病虫害、第三方开挖等情况的苗木进行清除、补种、更换、移植方案比较，至少包括第三方开挖处置方案、病虫害苗木补植方案、生长不良处置方案、苗木死亡更换方案、月度苗木统计分析方案这部分内容，技术方案完善、合理、可行性强，得6分；技术方案基本完整、基本合理，具有一定可行性，得3分；技术方案、措施粗略，可行性不强，得1分；没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分。 |
| 安全管理方案 | 6.00分 | 主要包括正常养护作业时和发生事故时的安全防护措施，至少包含登高、有毒药品使用、修剪、高空作业、高温作业等方案编制；技术方案完善、合理、可行性强，得6分；技术方案基本完整、基本合理，有一定可行性，得3分；技术方案、措施粗略，可行性不强，得1分；没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分。 |
| 肥料管理方案 | 5.00分 | 肥料管理方案主要是指按照园林植物养护标准相关要求，结合各路段实际需求采购、管理、使用肥料方案比较，至少包括日常采购方案、应急采购方案、年度采购方案、肥料管理方案、肥料使用标准、配合响应这部分内容，技术方案完善、合理、可行性强，得5分；技术方案基本完整、基本合理，具有一定可行性，得3分；技术方案、措施粗略，可行性不强，得1分；没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分。 |
| 浇水作业方案 | 5.00分 | 浇水作业方案主要是指根据植物需水要求标准，安排合理的浇水方案比较，至少包含日常浇水方案（包括浇水时间、投入设备及人员、频次、浇水作业标准等内容比较）、叶面除尘方案、针对每个季度设置不同特色浇水方案（根据绿化不同品种 不同季节 不同土质等要素排出浇水计划总览表）、取水方案、中耕方案、配合响应这部分内容，技术方案完善、合理、可行性强，得5分；技术方案基本完整、基本合理，具有一定可行性，得3分；技术方案、措施粗略，可行性不强，得1分；没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分。 |
| 养护单位制度管理方案 | 5.00分 | 养护单位制度管理方案主要是指在养护单位为能更好地执行合同内容设置的管理制度比较，至少包括日常考勤制度、完善的档案制度、安全教育培训制度、养护标准作业导则、行政人事制度这部分内容，技术方案完善、合理、可行性强，得5分；技术方案基本完整、基本合理，有一定可行性，得3分；技术方案、措施粗略，可行性不强，得1分；没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分。 |
| 巡视方案 | 5.00分 | 巡视方案主要指人员、设备、巡查路线、巡查频次、巡查节点设置的方案比较，至少包含日常巡视方案、夜间巡视方案、节假日特别巡视方案这部分内容，技术方案完善、合理、可行性强，得5分；技术方案基本完整、基本合理，具有一定可行性，得3分；技术方案、措施粗略，可行性不强，得1分；没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分。 |
| 应急保障方案比较 | 5.00分 | 树木倒伏、恶劣天气、抗旱防涝、流行性病虫害预防等应急保障方案措施；技术方案完善、合理、可行性强，得5分；技术方案基本完整、基本合理，具有一定可行性，得3分；技术方案、措施粗略，可行性不强，得1分；没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分。 |

第四章  采购需求

采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 苏州宿迁工业园区2026-2028年公共绿化养护项目 | 其他未列明行业 |

一、项目名称

苏州宿迁工业园区2026-2028年公共绿化养护项目

二、合同履行期限

养护期：36个月（实际进场日期以发包方通知时间为准）。【本合同采取“一年一签”模式。每期合同期满前，采购人有权对成交供应商在当期合同期内的履约情况进行考核。若供应商在任一合同年度内，累计有3个月（含）以上的月度考核得分低于85分（含85分），则采购人有权决定不再续签下一年度合同，本合同自当期期满之日起自动终止，双方无需另行签订终止协议。】

三、付款方式

预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付；

进度款：采购人依据约定的考核办法进行每月考核后，根据考核情况核定月度养护费用，于过月拨付核定的月度养护费用的90%，余款在本项目结算审计后3个月内付清。中标人须根据采购人要求完成相关资料报送，中标人同意并认可由采购人委托任意一家第三方审计机构进行审计，结算价以最终审计为准。每次付款前，中标人需提供合法有效的发票。

对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的中标人账户或中标人数字人民币账户。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用前述规定。

四、项目范围及服务标准

（一）项目范围

1.本项目管养范围涵盖苏宿园区内的公园、道路及河道绿地，总面积约120万平方米；

2.路段明细养护级别：详见附件一。

（二）服务标准

绿化养护标准：达到《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》等国家、省、市相关技术规范要求，各绿地实行分级养护，按照《宿迁市城市园林绿化养护分级标准（修订稿）》的一、二、三级养护标准执行。详见附件二。

★五、人员及配备要求

（一）人员要求

- 人员配置需求

| 采购包1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位名称 | 人员要求 | 配置数量 |
| 1 | 项目经理 | 具备园林绿化相关专业中级及以上技术职称。 | 1 |
| 2 | 技术负责人 | 具备园林绿化相关专业专科及以上学历（试用期1个月，合格后方可上岗）。 | 1 |
| 3 | 安全员 | 具有建筑施工企业专职安全员证书（C类证），年龄55岁以下。 | 1 |
| 4 | 资料员 | 具备园林绿化相关专业专科及以上学历，年龄45岁以下。 | 1 |
| 5 | 花卉园艺工 | 绿化工中级（四级）及以上证书或花卉园艺工中级（四级）及以上证书（试用期1个月，合格后方可上岗）。 | 6 |
| 6 | 固定绿化养护人员 |  | 52 |
| 合计 |  |  | 62 |
| 采购包2 |  |  |  |
| 1 | 项目经理 | 具备园林绿化相关专业中级及以上技术职称。 | 1 |
| 2 | 技术负责人 | 具备园林绿化相关专业专科及以上学历（试用期1个月，合格后方可上岗）。 | 1 |
| 3 | 安全员 | 具有安全员相关证书，年龄55岁以下。 | 1 |
| 4 | 资料员 | 具备园林绿化相关专业专科及以上学历，年龄45岁以下。 | 1 |
| 5 | 花卉园艺工 | 绿化工中级（四级）及以上证书或花卉园艺工中级（四级）及以上证书（试用期1个月，合格后方可上岗）。 | 6 |
| 6 | 固定绿化养护人员 |  | 50 |
| 合计 |  |  | 60 |

备注：

1.上述表中所注人数为最低配置，招标人有权根据现场实际管养需求，要求中标单位增加养护工人数量，因此产生的所有费用包含在本标段的报价内。

2.中标单位严格按范围人员要求配备人员，范围内人员未经允许不得跨区域作业。

3.因日常养护任务繁重时（包括区内重大活动、灾害性天气等），除各类人员按招标要求满员配备到位之外，对招标人提出的临时增加作业人员的要求，中标单位应无条件服从，相关费用在投标报价中统筹考虑，不再增加费用。

（二）机械设备要求

机械设备配置需求

| 采购包1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 种类 | 名称 | 数量 | 单位 | 用途 |
| - 1 | 绿 化 日 常 养 护 机 械 | 洒水车（罐体容积≥8立方） | 2 | 台 | 主要用于绿化浇水，并配有喷雾、喷药系统 |
| - 2 |  | 皮卡车（四驱） | 1 | 辆 | 主要用于日常养护巡视 |
| - 3 |  | 草坪打孔机（打孔机+拖拉机） | 1 | 台 | 用于中央商区草坪打孔 |
| - 4 |  | 座骑式草坪修剪机 | 1 | 台 | 主要用于草坪修剪 |
| - 5 |  | 运载货车 | 1 | 辆 | 用于苗木、枯枝落叶、杂物等清运 |
| - 6 |  | 手推式草坪修剪机 | 2 | 台 | 主要用于草坪修剪 |
| - 7 |  | 高空升降车 | 1 | 辆 | 主要用于高大乔木修剪 |
| - 8 |  | 高压打药机（射程≥12米） | 1 | 台 | 主要用于病虫害防治 |
| 采购包2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 绿 化 日 常 养 护 机 械 | 洒水车（（罐体容积≥8立方） | 2 | 台 | 主要用于绿化浇水，并配有喷雾、喷药系统 |
| 2 |  | 皮卡车（四驱） | 1 | 辆 | 主要用于日常养护巡视 |
| 3 |  | 运载货车 | 1 | 辆 | 用于苗木、枯枝落叶、杂物等清运 |
| 4 |  | 手推式修剪机 | 4 | 台 | 主要用于草坪修剪 |
| 5 |  | 高空升降车 | 1 | 辆 | 主要用于高大乔木修剪 |
| 6 |  | 高压打药机（射程≥12米） | 1 | 台 | 主要用于病虫害防治 |

备注：

1.投标人按要求提供承诺函。

2.洒水车、皮卡车车身需按招标人要求喷涂“苏宿园区城市维护”标识。

3.洒水车、巡视车辆必须按照招标人的安排统一安装北斗定位系统，安装及运行费用由中标单位承担。招标人提供的车辆北斗定位系统需24小时开启，中标单位自行配备的车辆在规定的作业时间内必须开启北斗定位系统。洒水车、巡视车辆驾驶员需随身携带通讯设备并保持24小时开机，以便随时接受联系与调度。合同期内，所有设施设备不得因设备损坏等原因影响管养工作，否则列入除正常考核扣分。

4.招标人有权根据现场养护的实际情况，要求中标单位增加人员及设备配置。

5.具体机械设备配置及样式详见附件三。

6.中标后，投标人须在项目进场前将上述所涉人员、车辆及设备全部配备到位，并在中标后按采购人要求提供身份证、购置发票或租赁合同、行驶证等材料供核查；同时，须在园区范围内设立固定的办公场所。以上内容未按要求配备或设立到位的，取消其中标资格。

六、服务内容及管理要求

（一）服务内容

1.日常养护与栽植：绿地保洁（含落叶清理）、绿化苗木浇灌与排水、整形与修剪、病虫害防治、松土与除草、施肥、支撑、防护与涂白，切边与留积水穴，复壮、管养期内苗木死亡补植、原有苗木开口移植、黄土露天整改等；另有对多年生草花、退化草坪进行复播、更新，并于冬季补播冷季型草籽有效延长草坪绿色期，确保观赏效果；同时负责园区范围内加拿大“一枝黄花”清理，绿化开口移植等工作（相关费用应自行计入投标报价，不另行单独计价）。

2.黄土露天整改：包括人行踩踏处理、退化植被更新等，林下耐荫苗木更新栽植等（费用自行考虑在投标报价内，不另行计价）。

3.供应商报价要充分考虑现场新栽苗木的养护成本，养护期间如遇因改造等原因交由其他部门管理的绿地，其工程量从养护标段内核减，养护费用也相应扣减。

（二）人员管理要求

1.项目经理专用原则：项目经理必须专门服务于本项目，不得用于其他项目中，且原则上不得更换。项目经理应为非变更后无在养项目，或是变更后无在养项目（必须是原合同养护期已满）。中标后项目经理未按投标承诺到位或中标单位未经采购方批准私自更换的，一经发现处罚 50000 元/人·次，同时中标单位仍应按投标承诺将人员配备到位。中标单位如需更换项目经理，应向采购方提出书面申请，经采购方批准后方可进行更换，所更换人员资格不得低于其投标文件承诺；中标后由于项目经理现场管理工作不到位，或无法起到应有的作用，视为不称职，采购方将要求中标单位更换项目经理，且所更换人员不得低于其投标文件承诺。无论中标单位申请更换或因不称职更换项目经理均视为中标单位违约行为，采购方将向中标单位收取违约金，进场前及履约服务开始十二个月内（含）更换项目经理 50000 元/人·次，履约服务后第十三个月至履约结束更换项目经理 30000 元/人·次。采购单位有权要求更换其不称职的项目管理人员（项目经理、技术负责人、安全员和资料员），项目管理人员试用期为1个月，1个月后视其履职情况决定去留。

2.技术负责人职责：配合项目经理开展日常绿化养护工作，分解并落实各养护现场管理员的任务与责任，对其日常工作给予指导与监督。负责制定养护作业计划，安排并推进各项任务，确保现场养护的整体质量与效果；统筹协调植保工作、各类活动保障、创建达标任务及应急保障工作。

3.专职安全员职责：防范与处置农民工欠薪等群体事件，组织安全培训与应急演练，监督作业现场安全。须对机械设备、登高、道路及机非带等高危作业进行旁站记录（佩戴红袖章），督促安全制度执行，规范养护作业行为。

4.专职资料员职责：负责管理合同内各类文字数据资料（费用申请、会议纪要等）、日常投诉和检查通报的回复。

5.项目组管理人员及现场养护作业人员均须实行打卡考勤制度，服从采购方工作调配，及时响应并完成采购方临时交办的绿化养护相关工作任务；所有人员须保持通讯畅通，按时接听采购方来电并及时回复，如有违反，除按正常考核标准扣分外，还应按500元/次的标准支付违约金；周末及法定节假日须至少安排一名管理人员在现场值班，相关考勤与值班记录应完整存档，供采购方核查。如出现推诿、故意拖延、敷衍履职等行为，采购方有权依照本合同约定在相关人员日常考核中予以记录并作出相应处理。

6.项目经理及技术负责人，必须按时参加由发包人召开的养护例会和各种必须参加的考核等会议；特殊情况不能参加的，本人必须提前履行请假手续，经同意后，方可委托其他人代替参加，且 30 天内仅限委托他人参加一次。如有违反直接从当月管养经费中扣除 1000 元/人次。

7.在日常养护中，养护人员工作时须穿戴印有明显公司标识的统一服装，涉及道路绿地养护的人员须穿反光背心，不按要求设置警示标志，存在一定安全隐患的，纳入日常考核。因中标单位在养护作业中未做安全措施，导致人身伤害财产损失的，一律由中标单位自行承担。

8.因日常养护任务繁重时（包括区内重大活动、灾害性天气等），除各类人员按招标要求满员配备到位之外，对采购方提出的临时增加作业人员的要求，中标单位应无条件服从，相关费用在投标报价中统筹考虑，不再增加费用。

9.投标人员虽达到招标要求，实际配合达不到要求，采购方有权提出更换人员，并按照考核办法进行考核，更换人员须达到招标要求且采购方满意。

七、其他要求

1.中标单位须于中标公示结束后，在园区内设立固定办公场所，并立即进行人员、设备等筹备工作。根据项目实际情况，建立岗位职责、岗位流程、安全管理等相关制度，确保按合同约定准时进场开展养护。

2.进场后一个月内，须完成全部现场苗木的清点核对工作。如发现与招标清单存在任何差异，应在此期限内以书面形式正式上报；逾期未报的，则视为现场苗木与清单完全一致，后续将严格按清单数量执行。

3.中标单位必须按照法律、法规规定为所有职工缴纳相应的社会保险、商业保险，做到应保尽保，保险险种及保额应满足以下要求：

（1）中标单位应为服务于本项目的人员购买雇主责任险，保险金额不低于120万元/人。

（2）中标单位应为服务于本项目的机动车购买车辆保险，险种不低于以下要求：

①交通事故责任强制险保险金额不低于：按政策要求。

②第三者责任险保险金额不低于：300万元/辆。

③车上人员责任险保险（驾驶人及乘客）保险金额均不低于：5万元/人。

4.中标单位须按法律、法规的规定为养护工人提供必要的劳动保护用品。严格按照合同约定，按时足额支付工人工资，并为工人在指定银行开设工资账户。

5.中标单位应全面负责所属绿化管养人员的安全教育、培训、考核及日常管理，规范记录各项作业情况，按时制定每周作业计划，并定期提交周度与月度工作总结。合同期满后，须完成绿化养护工程相关的结算、竣工验收及审计资料等相关工作。

6.中标单位必须加强安全防范意识，建立健全安全管理机制，切实组织做好绿化苗木及相关管养设备设施的安全防护工作。在合同履约期间，中标单位工作人员若发生任何工伤、人身伤亡或其他意外事故，均由中标单位独立承担全部责任，采购单位不承担任何连带责任。其工作人员在履行合同过程中所发生的任何安全事故、人身伤亡及疾病意外等，所引发的一切经济与法律责任，均由中标单位承担。

7.中标单位在承包范围内按标准和周期完成各项任务，不以任何形式转包给其他单位和个人，否则，中标单位应承担违约责任，采购方有权终止合同。

8.中标单位应详细做好每月的养护台账，建立养护档案，按照采购方要求做好阶段性苗木清点、绿化日常养护资料汇总、影像资料收集等工作，未在采购方规定时间内完成纳入日常考核。

9.园林绿化垃圾处理，由中标单位自行处理，鼓励对垃圾进行资源化处理，粉碎、消毒后作为树穴覆料，或堆制腐熟后作为有机肥改良土壤，处理场地、设备、人员由中标单位自行解决，所需费用综合考虑在投标报价内，不另外计费；

10.中标单位在履行合同期间，需积极参加省、市各类工程争先创优工作（相关费用纳入报价）。

11.违约赔偿

（1）中标单位须负责所承担养护区域内绿地及绿化苗木的全面保护工作，加强日常巡查。如遇第三方进行开挖作业，应主动查验其开挖许可证明，并全程跟踪监督开挖活动，确保绿化苗木完好无损。如开挖方无法出示有效开挖证明，养护单位须立即制止其开挖行为，并及时通知地方执法部门及采购单位。若因中标单位未履行上述职责，导致苗木缺损、死亡或其他损失，一切后果由中标单位承担，相关情况将纳入履约考核，所造成的损失由中标单位负责。上述风险费用应全部包含在养护费用报价中，不再另行计取。

（2）中标单位在合同履约期内，确保标段所有乔灌木及地被植物的成活率保持100%（投标人在投标报价中已充分考虑苗木死亡的全部履约风险及费用，采购人不再因此另行支付任何费用）。对于养护期间出现的死亡苗木，中标单位须建立详尽的统计台账，在报经采购方现场代表签字确认后，方可进行清除工作，适合补植季节按合同要求的苗木规格实施补种。拒不补植的采购人有权安排第三方进行补植，补植赔偿费用从养护款中扣除。

（3）在养护期内，凡因管理人员失职或养护措施未达到技术规范要求，致使乔灌木出现长势不良、树形偏冠、严重病虫害，或地被植物出现严重退化等情况，中标单位须按合同规定的同种类、同规格苗木进行更换或补植，所需全部费用由中标单位承担。

（4）因中标单位人员在工作中的疏忽或失职，直接导致绿化植物、绿地设施设备发生被盗、毁坏、火灾、水电事故等重大安全事故的，中标单位应承担由此引起的一切经济损失及相应赔偿责任。

12.肥料管理

（1）本项目肥料由中标单位进行采购，采购方对肥料的使用进行全程监督控制。

（2）肥料施用标准参照《江苏省城市园林绿化植物养护管理规范（201508）》执行。

13.防汛、防风、抗旱 、防寒等抗灾抢险应急保障工作要求：

（1）前期准备工作：准备工作：中标人按要求做好管养地块的应急抢险演练等各项工作。中标人针对本项目建立完善的抗灾抢险应急预案机制，成立抗灾抢险应急专项工作小组，通过微信、QQ等方式建立通讯工作网络，落实抢险队伍，添置必需的抗灾抢险机械设备、材料工具等，做到及时响应，全面做好抗灾抢险各项应急保障工作。

（2）抗灾抢险工作：中标人要密切关注气象部门气象报告，灾情发生时组织人员紧急救援，按应急预案要求，采取有效措施减少损失，消除安全隐患，保障人民生命和财产安全，全面掌握灾情发生情况及发展趋势，并随时向采购人汇报抗灾抢险相关情况。紧急情况要随时安排处理解决，一般情况要在灾后 2 小时内处理完毕。除不可抗力因素外，因中标人抢险不力造成的一切后果和法律责任均由中标人承担。

（3）抗灾抢险善后工作：中标人应加强灾后巡查保障工作，避免出现二次危害或次生灾害，同时要对每次抗灾抢险工作进行认真总结，形成专项报告上报采购人。

13.若中标单位投标文件中的实施方案优于采购需求，优先执行投标文件内容。

八、考核办法

对中标单位的考核采取采购人日常检查、月度综合检查相结合的考核原则；考核标准和考核项目详见附件四：《苏州宿迁工业园区公共绿化养护管理考核细则》。

1.考核方式对中标单位的考核采取采购人日常检查、月度综合检查相结合的考核原则。

（1）采购人现场代表每天对中标人工作进行检查，每月不少于4次。采购人在检查中发现的问题，中标人现场管理人员应在考核表上签字确认，如若中标人管理人员不及时签字确认，采购人一律视为中标人默认采购人的考核评分。采购人现场代表考核得分占月度考核成绩的70%。

（2）采购人管理部门每月对中标人工作进行综合考评检查不少于1次。采购人综合考评得分占月度考核成绩的20%。

（3）采购人管理层每月不定期对中标人工作进行检查不少于1次。采购人管理层考评得分占月度考核成绩的10%。

2.扣款方式

- 考核扣款方式

| - 考核得分 - （满分100分） | - 维护费用扣款方式 | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 95分（含）以上 | - 全额支付当月维护费用 |  |
| - 90（含）-95分 | - 扣款额=（100-当月考核得分）* 0.5%*当月完成额 |  |
| - 80（含）-90分 | - 扣款额=（100-当月考核得分）* 1%*当月完成额 |  |
| - 70（含）-80分 | - 支付50%当月维护费用 |  |
| - 70分以下 | - 支付40%当月维护费用；连续2月考核得分低于70分的，采购人有权解除合同，履约保证金全额扣除 |  |

- 3.中标人对于合同约定的任务不积极配合或完成不及时的，采购人有权安排其它有资质的单位完成，其产生的费用从当月养护费用中扣除，不足的从该中标人的合同履约保证金中扣除。

4.中标人首次申请付款时，需在付款申请材料后附上以下材料：

（1）发包人委托或要求承包人办理的雇主责任险、第三者责任险等相关保单（复印件）；

（2）合同协议书复印件；

（3）发包人出具的进场指令单。

附件一：

苏宿工业园区绿化养护路段分级标准划分（采购包1）

| 序号 | 道路名称 | 起止点 | 养护标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苏州公园 |  | 一级养护 |  |
| 2 | 阳澄湖路 | 通湖大道-为民河 | 一级养护 |  |
| 3 | 苏宿大道 | 为民河桥-通湖大道 | 一级养护 |  |
| 4 | 富民河 | 通湖大道至虞山路交汇处 | 三级养护 | 原一级养护 |
| 5 | 为民河 | 清水河-西湖西路 | 三级养护 | 原二级养护 |
| 6 | 利民河 | 清水河-同里湖路 | 三级养护 |  |
| 7 | 环形景观带 | 天池山路与鄱阳湖路交叉路口起至同里湖路西侧 | 三级养护 | 原二级养护 |
| 8 | 邻里公园、邻里中心、文景阁公园 |  | 三级养护 | 原二级养护 |
| 9 | 苏州大道 | 通湖大道-为民河 | 三级养护 |  |
| 10 | 通达大道 | 清水河-西湖西路 | 二级养护 |  |
| 11 | 淀山湖路 | 通湖大道-通达大道 | 三级养护 |  |
| 12 | 红海大道 | 清水河-西湖西路 | 三级养护 | 原二级养护 |
| 13 | 名车广场 | 红飘带、展示节点 | 三级养护 |  |
| 14 | 闸站 | 为民河南、北闸、利民河北闸 | 三级养护 |  |
| 15 | 天池山路 | 规划北端-西湖西路 | 三级养护 |  |
| 16 | 鄱阳湖路 | 通湖大道-红海大道 | 三级养护 |  |
| 17 | 独墅湖路 | 通达大道-虞山路 | 三级养护 |  |
| 18 | 同里湖路 | 通达大道-虞山路 | 三级养护 |  |
| 19 | 虞山路 | 独墅湖路-西湖西路 | 三级养护 |  |
| 20 | 西湖路 | 振兴大道-通湖大道 | 一级养护 |  |
| 21 | 石公山路 | 青海湖西路-西湖西路 | 三级养护 |  |
| 22 | 中央商务区 |  | 一级养护 | 含复播百慕大草籽 |
| 23 | 深圳路、厦门路 |  | 三级养护 |  |
| 24 | 古树 | 前庵寺 | 一级养护 |  |
| 25 | 学校.住宅周边 | 苏外南北小区外围及住宅周边 | 三级养护 | 原二级养护 |
| 26 | 清水河南岸待移交工程 | 为民河-通湖大道 | 二级养护 | 原二级养护 |
| 27 | 深圳西路、红海大道待移交项目 |  | 三级养护 |  |
| 28 | 通湖大道景观带（东侧） | 清水河-北京路 | 一级养护 |  |
| 29 | 苏宿大道、苏州公园、阳澄湖路节点提升 |  | 一级养护 |  |

苏宿工业园区绿化养护路段分级标准划分（采购包2）

| 序号 | 道路名称 | 起止点 | 养护标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苏宿大道 | 通湖大道-天柱山路 | 一级养护 |  |
| 2 | 阳明山大道 | 古城路-镜泊湖路以北 | 三级养护 | 原二级养护 |
| 3 | 双蔡路 | 普陀山大道-天柱山路 | 三级养护 | 原二级养护 |
| 4 | 古城路 | 通湖大道--天柱山路 | 三级养护 | 原二级养护 |
| 5 | 蔡庄大沟 | 十支渠-天柱山路 | 三级养护 |  |
| 6 | 吴淞路 | 古城路-皂河灌溉总渠 | 三级养护 |  |
| 7 | 昆明湖路 | 栖霞山路-天柱山路 | 三级养护 |  |
| 8 | 苏创路 | 古城路-皂河灌溉总渠 | 三级养护 |  |
| 9 | 子胥路 | 古城路-皂河灌溉总渠 | 三级养护 |  |
| 10 | 苏州大道 | 通湖大道-天柱山路 | 三级养护 |  |
| 11 | 栖霞山路 | 古城路-镜泊湖路以北 | 三级养护 |  |
| 12 | 镜泊湖路 | 栖霞山路-天柱山路 | 三级养护 |  |
| 13 | 东山大道 | 古城路-蔡庄大沟 | 三级养护 |  |
| 14 | 紫金山路 | 古城路-蔡庄大沟 | 三级养护 |  |
| 15 | 民便河 | 通湖大道-天柱山路 | 三级养护 |  |
| 16 | 十支渠 | 蔡庄大沟-古城路 | 三级养护 |  |
| 17 | 垃圾中转站 |  | 三级养护 |  |
| 18 | 闸站、工业区企业门口 |  | 三级养护 |  |
| 19 | 通湖大道道路绿化 | 清水河-北京路 | 一级养护 | 含翻种多年生草花 |
| 20 | 通湖大道景观带（西侧） | 清水河-北京路 | 一级养护 |  |
| 21 | 大明湖路 |  | 三级养护 |  |
| 22 | 天平山路 |  | 三级养护 |  |
| 23 | 沐春湖路 |  | 三级养护 |  |
| 24 | 苏悦公园 |  | 一级养护 |  |
| 25 | 紫金山路、复旦路待移交项目 |  | 三级养护 |  |
| 26 | 简易绿化 |  | 三级养护 |  |

附件二：

江苏省城市园林绿化植物养护管理规范

（2015年8月）

1树木（乔木、灌木）养护管理

养护管理内容包括：浇灌与排水，整形与修剪，病虫害防治，松土与除草，施肥，支撑、防护与涂白，切边和留积水穴，复壮、补植与调整等。

1.1浇灌与排水

1.1.1浇水应根据树木生物学特性、长势、季节和土质状况，做到适树、适地、适时、适量浇灌，确保植物正常生长所需水分。

浇灌次数应根据气候、土壤墒情、植物特性和长势等具体情况确定，干旱季节宜多灌，雨季少灌或不灌；发芽生长期可多灌；休眠期前适当控制水量。

苏南地区每年浇水6次以上，苏中地区每年浇水8次以上，苏北地区每年浇水10次以上。每年春季树木萌发前要浇春水至少1次，冬季休眠前浇防冻水至少1次，5月至10月期间，连续15天无降雨应浇透水1次。

1.1.2浇灌前应先挖穴松土，以浇透为宜，水分应渗透至树木根部。补（移）植树木高温干旱时应避开高温进行叶面喷雾或树干保湿。

1.1.3根部积水应及时排出。耐涝性差树木应该在12小时内排除积水，低洼易积水处应设置排水沟。

1.1.4提倡使用不含有毒物质的中水、雨水和河水浇灌。

1.2整形与修剪

1.2.1依据园林绿化功能和设计的需要，在不违背树木的生长特性和自然分枝规律的前提下（特型树木除外），根据树木品种、生长阶段、生长势强弱、花芽着生部位、开花季节等生物学特性进行修剪。

1.2.1.1自然型树木的修剪应以树木自然分枝习性所形成的树冠形状为基础进行修剪；

1.2.2.2造型树木的修剪应根据园林绿化对树木的特定要求，适当控制树木部分枝干，保持树木设计要求的原有造型。

1.2.2休眠期修剪，以整形为主，适宜进行中剪或重剪。同一树种，在幼年和成熟阶段，每年整形修剪1次；衰老阶段，2年～3年进行1次休眠期修剪，促进更新。生长势和萌芽力弱以及成枝率低的树种，修剪量和修剪频率应适当降低，只进行轻度疏剪。

1.2.2.1落叶树木应在树木落叶后至萌芽前修剪；

1.2.2.2常绿阔叶树木或抗寒力差树种应在秋季新梢停止生长至休眠前或春芽萌动前进行修剪；

1.2.2.3观枝观叶植物如红瑞木、山麻杆等，应在早春萌动前抽除过密弱枝和枯老枝；

1.2.2.4花芽着生于当年生枝条即夏季或秋季开花植物应在冬季或早春以短截和疏枝相结合方法进行修剪。

1.2.3修剪应去除徒长枝、病虫枝、交叉枝、并生枝、下垂枝、扭伤枝以及枯枝和烂头。嫁接的树木必须及时除去砧木的萌蘖枝。遇有架空线应按杯状形修剪。

1.2.4修剪切口要平整，疏枝必须自枝条基部修除，不留短桩。大枝短截应分段截枝。直径2cm以上的截面应光滑平整，略向内倾斜，伤口应涂抹防腐剂或生长素。

1.2.5生长期修剪3次以上，以调整树势为主，适宜轻剪。有伤流树种修剪应避开生长旺盛期。根据树木的生长特性和不同要求进行疏枝、剥芽、摘心等。

1.2.5.1观果植物如木瓜海棠、石榴、山楂等，应及时摘心、抹芽和摘蕾，促使植物保持中庸树势，有利于花芽分化；

1.2.5.2花芽着生于二年生枝条即早春开花植物应在花谢后进行修剪，花芽着生于多年生枝条上，如紫荆、贴梗海棠等，应于早春花后将枝条进行轻剪，生长季节进行摘心处理。

1.2.6极端气候（如强风、暴雨、冰雹、强降雪等）造成树体倾斜、枝杈劈裂、折断等，应视其损伤程度，采用适宜方法，及时修剪。

1.2.7修剪下来的枝条等废弃物，应及时清运，保证环境整洁；有病虫害的枝条要及时集中进行无害化处理，防止病虫害蔓延。

1.2.8修剪前需制定修剪技术方案，上树前必须进行修剪培训和安全教育，全面掌握后方可修剪，并确保安全。

1.3病虫害防治

1.3.1贯彻“预防为主，综合防治”的方针，提倡使用生物防治、化学防治和物理防治等多种防治手段来控制病虫害。每年应根据病虫害预测预报及病虫害发生实际情况，制定短期和中长期病虫害防治计划，应防治病虫害5次以上。

1.3.2春秋两季，应重点防治刺吸性害虫如蚜虫、蓟马、叶蝉、木虱、网蝽等害虫，注意白粉病、锈病、炭疽病的预防；在植物生长期应注意防治食叶类害虫如刺蛾、袋蛾、尺蠖、斑蛾、毒蛾、巢蛾等害虫，应注意防治钻蛀性害虫如木蠹蛾、天牛、吉丁虫、透翅蛾等害虫；在植物休眠期可通过修剪、树木涂白和清洁田园等措施，减少越冬虫源。

1.3.3对病虫害及时进行预测预报，建立病虫害防治网络和台账。

1.4松土与除草

1.4.1根部周围土壤保持疏松，松土深度以不伤根系生长为限，每年除结合浇水松土外，要松土5次以上。埋土过深的表层要扒土，过浅根系裸露的要填土。

1.4.2及时去除大型恶性杂草，其他杂草控制在不影响景观效果的范围内。杂草以人工拔除为主，适当采用生物防治、化学防治措施，每年清除杂草15次以上。其中，5月至10月期间，每15天要清除杂草1次。

1.4.3及时清运拔除杂草，保证环境整洁。

1.5施肥

1.5.1施肥应根据树种、树龄、生长势和土壤理化性质而定。树木休眠期施基肥1次，生长期施追肥1-2次，花灌木花前、花后补施花肥。其中，乔木每年应施基肥、追肥各1次；花灌木每年应施基肥1次，追肥2次。花肥视开花次数而定。

1.5.2基肥应采用腐熟有机肥。追肥应以磷肥、氮肥为主，视树种而定，提倡施用腐殖酸肥料。乔灌木花前宜施磷钾肥，花后适宜补充氮肥。

1.5.3施肥量应视树木生长情况、土壤肥力而定。一般情况下，基肥施用量乔木胸径或灌木地径小于10cm的，每株施用7.5kg-12kg有机肥；胸径或地径大于10cm的，每增加1cm应增施0.5kg-1kg有机肥。追肥采用腐殖酸肥料，乔木胸径或灌木地径小于10cm的，每株施用2kg有机肥；胸径或地径大于10cm的，每增加1cm应增施0.5kg-1kg有机肥。

1.5.4喜酸性植物应施用酸性有机肥。香樟、栀子花等植物出现黄化症状时，应结合土壤改良，酸化根际土壤并向树干注射、叶片喷施铁肥等。

1.5.5追肥可采用沟施或穴施，深度不浅于30cm，可按0.5%—1%浓度溶解施用，以不伤或少伤树根为准。

1.6支撑、防护与涂白

1.6.1除特殊景观要求外，树木倾斜超过10°必须扶正，落叶树在休眠期进行，常绿树在萌芽前进行。扶正前应对土壤进行灌水，树冠进行疏枝和短截。

1.6.2新种树木和扶正树木必须用支柱支撑。支撑方式可采用扁担支撑和四角支撑。支柱材料应统一，支柱方式应规范、整齐。在着力点与树干接触处应铺垫软质材料。每年应对支柱进行一次全面检查。

1.6.3夏秋季节台风频繁时，应做好树木防台风工作。台风前对过密枝条进行疏枝、剥芽，结合修剪，去除病枝、枯枝。做好树木加固支撑。风害后倾斜树木应及时扶正。挖松倾斜反向面的土，树冠相应疏枝。扶正树木，加土夯实。固定树身。

1.6.4冬季极端气候时，应做好树木防寒、防雪工作。秋季少施氮肥，增施钾肥，增加植物抗寒性。根颈部加土，略呈馒头形，确保根颈部不受冻。及时对枝条过密，尤其是树冠浓密常绿乔灌木疏枝。对易断裂枝条进行支撑。及时清除过厚积雪。

1.6.5冬季越冬防寒宜采用地面覆盖、包扎树体、搭建防寒棚，树干涂白等防护措施。

1.6.5.1包扎树木的材料可采用草绳或其他透气材料。

1.6.5.2树木树干涂白应于越冬前完成。树木涂白剂应稀稠均匀，高度一致，不抛、洒、滴、漏。

乔木及行道树，高度在1.3米左右，灌木高度在1米左右。

涂白剂推荐配方为：生石灰8kg、硫磺1kg、食盐1kg、动（植）物油0.1kg、热水18kg。配制方法：先用热水将生石灰与食盐溶化，然后将石灰乳和食盐水混合，加入硫磺和油脂充分搅匀即成。

1.7切边和留积水穴

1.7.1在绿地内树木，应视情况和需要，在树木根部外20—50cm切边或留出积水穴，深度以10-20cm为宜。

1.7.2切边和积水穴应流畅圆润，其内种植土应细碎平整。

1.8复壮、补植与调整

1.8.1长势衰弱树木应采取复壮措施：修平断枝、枯枝，清理创口，消毒防腐；改良土壤立地条件，清理修补树洞；枯烂树身应做支撑。

1.8.2树木长势衰弱且濒临死亡的，应根据原有树木规格、品种和质量进行更换。

1.8.3树木因土壤污染造成长势不良且濒临死亡的，更换前应换土。

1.8.4树木因栽植过密，缺乏光照和生长空间而造成长势不良且濒临死亡的，原则上应将其移除。

1.8.5抽稀的植株应根据“留大去小、留强去弱”的原则，应注意保持与周围环境的协调。

1.8.6死树需连根挖除；抽稀、挖除死树所留下的空穴应当及时填平。

1.8.7移除和更换苗木时应重视对周围植物的保护。

1.8.8树木的补植和调整应规范手续，有专门台账记录。

2行道树

养护管理内容包括：浇灌与排水，整形与修剪，病虫害防治，松土与除草，施肥，支撑、防护与涂白，切边和留积水穴，树池管理，复壮、补植与调整等。

2.1浇灌与排水

参照1.1执行。对于已种植书带草、色块等地被植物的树穴，浇水时应先对树穴进行打洞，然后进行浇水。对于未种植地被植物且土壤严重板结的树穴，浇水时应对树穴进行深翻。浇水时间应避免行人及车辆上下班高峰期间及夏季高温时间。

2.2整形与修剪

2.2.1整形与修剪

行道树的整形依栽植地点的架空线路及交通状况决定。主干道上及一般干道上，宜采用环状形、自然开心形。在无机动车辆通行的道路或狭窄的巷道内以及种植上方没有线路时宜采用中央领导干形。同一条道路修剪手法应一致，树冠圆整，树形美观，骨架均匀，通风透光。

2.2.1.1杯状形行道树的整形。在主干一定高度处留3～5主枝向四面均匀配列，各主枝与主干的角度约45度，在各主枝上适当留二级枝，在二级枝上留三级枝，以此类推，即形成杯状形树冠。以法桐及国槐行道树为例：定干高度通常为3～3.5m，在其截干顶端均匀地保留三个主枝在壮芽处进行中截，冬季可在每个主枝中选两个侧枝短截作为二级枝；来年冬季，在二级枝上选两个枝条短截为三级枝，则可形成三叉六股十二分枝的杯状型造型。剪口留外向芽，主干延长枝选用角度开张的壮枝。在选留枝条和选取剪口部位时，必须把握二级枝弱于主枝、三级枝要弱于二级枝。该种修剪方式地法桐行道树中常采用。

2.2.1.2自然开心形行道树的整形。不留中央领导干而留多数主枝配列四方，在主枝上每年留有主枝延长枝，并于主枝侧方留有二级枝、三级枝处于主枝间的空隙处的整形修剪方式。以香樟、楝树行道树为例：定干高度通常在2.5～3m之间。主干达到要求高度后，宜在主干顶部留3～5个主枝并短截，剪口处留内向芽。翌年，及时抹除主干、主枝上的萌芽，每个主枝上只留向上生长的枝条2～3个，并短截，依此即可形成斜向上的枝干结构。

2.2.1.3中央领导干形行道树的整形。留一强大的中央领导干，在其上配列疏散的主枝的整形修剪方式。以雪松、枫杨、银杏、法桐行道树为例。当栽植苗为截干苗时，采用接干法，即在主干顶部选一个生长健壮、较直立的侧枝作为主干延长枝培养，其余角度小、对主干延长枝有竞争力的枝条全部剪除。冬季，视主干延长枝的生长情况决定采取修剪措施，若其生长健壮，只需疏除过密的、交叉的侧枝，翌年任其自然生长，及时短截与主干延长枝产生竞争的侧枝， 即可形成有中央领导干的树冠；若其生长较弱，应齐基剪除全部侧枝，并将主干延长枝短截，翌年，再选一健壮直立的侧枝作为主干延长枝培养，直至树冠成形。

2.2.1.4成形树生长季节修剪。选用轻剪或疏除的办法，及时对干枯枝、病虫枝、细弱枝、下垂枝、交叉枝、空中挂枝等进行修剪。同时兼顾树枝与路灯、供电线路、交通指示牌、周边建筑屋檐等之间的关系，做到上不挂各类线路、下不妨碍交通、旁不影响建筑。

2.2.1.5冬季回缩修剪。为降低其行道树顶端优势位置，促进多年生枝条基部更新复壮，可采用冬季回缩修剪方法。以老龄法桐为例：回缩时间在每年的12月至次年的2月，回缩可结合冬季正常修剪同步进行。对较大的树枝和树干修剪时，可采用分步作业法。即先在离要求锯口上方20厘米处，从枝条下方向上锯一切口，深度为枝干粗度的一半，从上方将枝干锯断，留下一条残桩，然后从锯口处锯除残桩，以避免枝干劈裂。回缩后及时对锯口用20%的硫酸铜溶液消毒，最后涂上保护剂（保护蜡、调和漆等），以起到防腐防干和促进愈合的作用。

2.2.2剥芽。行道树生长季节要经常剥芽，不同树种剥芽次数及剥芽部位存在一定的差异。通常法桐等落叶树应在每年的4月下旬起，每半月一次，至每年的10月中旬该工作基本告段落，而香樟等常绿树木一般在每年的5月起，通常一月三次，芽长不应超过6㎝。剥芽时不应倒拉，以免伤及树皮。对抹芽产生的废弃物，应及时清除，以确保路面整洁。

2.2.3清除死膀及枯枝。行道树由于受生长空间的限制，至一定年份容易形成荫梢现象，并产生枯枝，加上修剪切口常年受风吹雨淋极易产生死膀。日常养护除结合修剪工作外，应在每年台风及梅雨季节来临时，重点防范，并对新生产的截面切口，涂抹防腐剂。

2.3病虫害防治

行道树病虫害可通过喷药、捕杀、挖蛹、刮树皮、树干涂白等方法进行防治。行道树病虫害防治重点需做好蛀干害虫天牛、食叶害虫刺蛾、重阳木锦斑蛾及女贞白蜡蚧的防治，其中天牛防治应在每年的6月下旬开始，主要采用人工捕捉，并在虫粪口涂抹沾有敌敌畏等农药的棉花，该项工作应延续至每年的9月份，通常每半月一次。刺蛾通常在每年的六月至九月发生，主要采用药物防治及生物防治。女贞白蜡蚧通常在每年的5月下旬，防治时除采用花宝药剂外，应对修剪下来的病虫枝集中烧毁。重阳木锦斑蛾在每年的6月至11月发生， 主要采用灭幼脲、高效氯氰菊酯 、甲维盐 大机喷雾。冬季可采用树干涂白、挖蛹、刮树皮等方法，以消灭各种越冬虫源，并可采用集中火烧或深埋有病虫的枝、干、叶等办法，以减轻次年害虫危害。

2.4施肥

行道树施肥分基肥、追肥二类。基肥一般安排在冬季进行，施肥主要采用追肥，以根部穴施复合肥为主，一般每年追肥两次，条件限制时每年至少施追肥一次，每次每株平均施肥5㎏左右。对于穴施确有困难的应采取液态肥树干注射、地面打孔等办法进行。

2.5支撑、防护与涂白

2.5.1支撑。幼年行道树，应设立支柱进行加固，当出现机械车辆撞击或台风侵袭造成树木向一侧严重倾斜时，可切除部分长根，进行重植。成年行道树，由于根系发达，当出现上述情况时，可采取平衡树冠法，即对向一侧倾斜的树冠进行重截，并设立支撑物向其相对方向进行支撑。对倾斜老树应逐年控制倾斜度，并扶正、支撑。

2.5.2防护与涂白。每年的初冬，对行道树进行根基培土、主干包扎、涂白等抗冻处理。发生枝叶积雪应及时清除，有倒伏危险的树木应立支撑保护。出现树洞可用水泥及时修补，以防止腐朽进一步扩大。台风季节，做好行道树抗风暴的预防工作，根据树木的实际情况，采取立支柱、绑扎、加土、扶正、疏枝、打地桩等综合措施，一旦风暴来临，应及时检查，发现问题，妥善处理。对于严重倒伏，就地种植难以成活的树木，应将树冠强截后送苗圃种植养护。

2.5.3行道树补植。一旦出现行道树枯死，应及时报批，申请倒伐，并在手续齐全情况下视季节及时补植。倒伐时应连同根部一起挖除，并填平树穴。补植树木应选用同品种、同规格苗木，并加强养护，确保成活。

3古树名木和古树后续资源（以下简称“古树”）

针对古树生态环境的变化和古树生长的特点，加大科学研究力度，实现科学管理和养护，除参照1树木（乔木、灌木）要求对古树进行日常养护管理外，重点做好：控制生长环境、防护与支撑、复壮等养护管理工作。

3.1控制生长环境

必须处理好古树与周围其他植物之间的关系。

3.1.1除对古树生长有利的部分植物可适量保留外，必须对古树周围生长的阔叶树、速生树和杂灌草进行控制。

3.1.1.1在松柏类古树周围可适量保留壳斗科树种如栎、槲等，以利菌根菌的活动，促进古树生长。

3.1.1.2古松树冠垂直投影范围内严禁种植核桃树、接骨木、榆树，以避免对其的生长产生抑制作用。

3.1.1.3在坡林地环境的古树应有下木和地被植物伴生的自然生态环境。应对坡坎进行加固、防止水土流失。平地古树林地应适时适地栽种豆科地被植物。浇水应一次浇透浇足。暂不使用再生水浇灌古树。

3.1.2应保持古树及周围环境的清洁。

3.1.3应加强古树的病虫害防治工作。参照1.3执行。

3.2防护与支撑

3.2.1应因地制宜地设置围栏保护古树，孤立树或树群围栏与树干的距离不小于3m。

3.2.2在古树保护范围内（树冠垂直投影外沿3m范围内），禁止动土或铺砌不透气材料。各种施工范围内的古树必须在其保护范围边缘事先采取保护措施。

3.2.3在古树根系分布范围内，严禁设置临时厨房或厕所等有污染气体、液体的设施和排放污水的渗沟；严禁在树下堆放污染古树根系、土壤的物品，如石灰、撒过盐的积雪、人粪尿、垃圾、废料或倒污水等。

3.2.4严禁在树体上钉钉子、绕铁丝、挂杂物或作为施工的支撑点。严禁攀折、剐蹭和刻画树皮等伤害古树的行为。

3.2.5有纪念意义和特殊观赏价值的古树，应保留其原貌，对枯枝、树洞等采取防腐处理。需修剪的应制定修剪方案，报主管部门批准。古树树体上的伤疤或空洞应及时填充修补，防止进水。

3.2.6当古树树体及大枝有倾倒、劈裂或折断的可能时，应及时采取加固或支撑等保护措施。

3.2.7对高大树体必须安装避雷装置，以防雷击。

3.3复壮

古树复壮要严格采用成功的方法，吸收和运用新的研究成果，制定科学合理的技术方案，并经专家组论证，报请城市园林绿化主管部门审核、政府批准后，并在园林部门监督下实施。

4绿篱、模纹和色块、球类和其他造型（灌木类）

养护管理内容包括：浇灌与排水、整形与修剪、病虫害防治、除草与切边、施肥、补植等。

4.1浇灌与排水

4.1.1根据气候、土壤墒情、植物习性等适时、适量浇灌，土壤含水量应保持在70%左右，叶片萎蔫时应及时浇水。江北地区每年至少10次，江南地区每年至少6次以上。

4.1.1.1每年春季树木萌发前要浇春水至少1次，冬季休眠前浇防冻水至少1次。

4.1.1.2每年5月至10月期间，连续15天无降雨应浇透水1次，道路及非隔离带绿化应每周不少于1次冲淋去尘。

4.1.1.3开花期前应适当增加浇水量。

1.1.2以浇透为宜，水分应渗透至树木根部。补（移）植树木高温干旱时应避开高温进行叶面喷雾保湿。

1.1.3暴雨、梅雨季节应开沟排水，防止积水。根部积水应及时排出，耐涝性差树木应该在12小时内排除积水，低洼易积水处应设置排水沟。

1.1.4提倡使用不含有毒物质的中水、雨水和河水浇灌；绿地设施应逐步完善浇灌系统。

4.2整形与修剪

4.2.1绿篱、模纹和色块、球类和其他造型（灌木类）等应按原设计的造型或规定的形状和高度修剪。以生长期修剪为主，休眠期修剪为辅。每年应修剪8次以上，5月下旬至10月中旬，每3周左右修剪1次。

4.2.2规则式绿篱、模纹（色块）修剪应保持顶部和基部水平，做到无断层、无缺口、无光秃，轮廓线应流畅、柔和。两个品种以上连片种植时，修剪时应注意相互衔接，保证平顺缓和过渡。

4.2.3自然式绿篱修剪，幼年以定干整形为主，成年以促进开花和结实为主。

4.2.4规则式绿篱、模纹（色块）修剪后新梢生长超过10cm时，应进行第二次修剪，红叶石楠等色叶植物应在新梢木质化后修剪。

4.2.5植株生长过密或病虫害发生严重的应及时进行疏枝修剪。

4.2.6当生长高度影响景观效果或影响交通安全时，要进行强度修剪，强度修剪宜在休眠期进行。

4.2.7修剪下来的枝、叶等废弃物，应及时清运，保证环境整洁；有病虫害的枝、叶要及时集中进行无害化处理，防止病虫害蔓延。

4.2.8造景树修剪。以及时修剪、长枝短截、密枝疏剪为修剪基本原则。对于松类树种在芽刚萌发时摘心摘芽控制新枝长度，以保持优美的树姿和适当的比例。

4.2.8.1摘心。造景树为控制其高度生长，促使侧枝平展，可摘去其枝梢嫩头。

4.2.8.2摘芽。造景树在其干基或干上生长出许多不定芽时，应随时摘除，以免萌生叉枝，特别是榆树，易产生不定芽，更应注意摘芽

4.2.8.3摘叶。观叶造景树 其观赏期往往是新叶萌发期，通过摘叶措施，可使树木一年发几次新叶，鲜艳悦目，提高其观赏效果。

4.2.8.4修枝。修枝方式应根据树形来确定，如云片状树枝，则将枝条修剪成平整状。对于萌发力强的树种， 可以修剪为主。修剪时， 首先可将平行枝、交叉枝、重叠枝、对生枝、轮生枝等进行调整，有些剪掉，有些结合攀扎进行改造。当留下的枝干培养到粗度适合时，就可进行强度的剪截，使生出第二节枝，待第二节枝长到粗度适合时，又加剪截，依次第三、第四节，如此施行。一般第一枝上留两个小枝，一长一短，经多年修剪后则枝干苍劲有力，逐步形成树冠。

4.2.8.5攀扎。松柏类及萌发力弱的树种，一般以攀扎为主。即通过金属丝或棕丝等攀扎材料，将树木枝干弯曲成各种形状。

金属丝法。一般选用14～24号金属丝（根据所攀扎枝干的粗度选用）。攀扎时，先将金属丝一端固定在枝干的基部或交叉处，然后最贴树皮徐徐缠绕，使金属组织丝与枝干约成45度角。如要将枝干向右扭旋下弯，金属丝则按顺时针方向缠绕，反之，则按逆时针方向缠绕。注意边扭边弯曲，才能使金属丝紧贴树木，同时枝干也不易断裂。对石榴、红枫等一些皮薄易受损伤的树种，可先用麻皮包卷枝干，然后再攀扎金属丝。对于两根基部相差不远的侧枝，可使用一根金属丝缠绕。 在一根枝上如有重复的金属丝缠绕时，须注意缠绕方向的一致，尽量避免交叉。

棕丝扎法。先将棕丝捻成不同粗细的麻绳，将棕绳的中段缚住需弯曲枝干的下端（ 或打过套结），将两头相互绞几下，放在需要弯曲的枝干的上端，打一活结，再将枝干徐徐弯曲至所需弧度，再收紧棕绳打成死结，即完成一个弯曲。一般弯曲不宜过分，否则易失去自然形态。棕丝攀扎的前关键在于掌握好力点。要根据造型的需要，选择下棕与打结的位置。棕丝绑扎的顺序：开始时，先扎树干，后扎枝叶；扎枝叶时，先扎顶部后扎下部：每扎一个部分时，先扎大枝再扎小枝；每扎根枝（干）时，从基部到梢部。无论采用金属丝或棕丝绑扎，一般在一年以后拆除。

4.2.8.6雕凿。对于松柏类及体量较大的造景树，为了显示树木苍古，有时可用锋利的工具对树干进行雕凿，并剥去部分树皮，甚至将树干劈去一半，但不可露出人工斧凿痕迹。

4.2.8.7遮荫。一些耐荫的造型树木，如罗汉松、五针松等，在夏季高温强光下，应采取遮荫措施，否则会造成生长不良。

4.3病虫害防治

参照1.3执行。

4.4除草和切边

4.4.1除草应除早、除小，及时去除大型恶性杂草及杂树，其他杂草控制在不影响景观效果的范围内。杂草、杂树不得高于绿篱、模纹和色块植物；造型灌木上应及时去除大型蔓性藤本杂草。杂草以人工拔除为主，适当采用生物防治、化学防治措施，每年清除杂草15次以上。其中，5月至10月期间，每15天要清除杂草1次。

4.4.2绿篱、模纹和色块、造型灌木边缘，与地被、草坪结合处应进行切边处理，宽度宜10—15cm，深度宜10cm。

4.4.3切边应流畅圆润，其内种植土应细碎平整。

4.4.4及时清运拔除杂草，保证环境整洁。

4.5施肥

4.5.1视植物生长状况，适时、适量进行施肥，提倡使用有机肥和复合肥料，每年施基肥不少于1次，追肥不少于3次。花灌木品种应适当增加施肥次数。

4.5.2基肥施用量为0.5kg/㎡；施追肥一般按0.5%-1%浓度的溶解液施用，肥料施用量不超过30g/㎡。

4.5.3 撒施化肥后应及时充分浇水，肥料不得粘在花、叶上，以免灼伤叶片。

4.6补植

4.6.1绿篱、模纹和色块、造型灌木出现死亡、缺株或空秃后应进行补植。

4.6.2补植的植物应与原植物品种和规格接近。

4.6.3落叶植物补植应在植物落叶后土壤结冻前或在新芽萌发前进行；常绿植物补植应在土壤解冻后，新芽萌发前进行。

5水生植物

养护管理内容包括：控制水位和换水、清理与分株、病虫害防治、施肥、除草与灭苔等。

5.1控制水位和换水

5.1.1及时调整和控制水生植物正常生长水位。苗期水适当，保持浅水层，分蘖期，浅水勤灌，后期，适时排水，漂浮植物须足够的水深使其漂浮；沉水植物水高必须超过植株，使茎叶自然伸展；水边植物保持土壤湿润、稍呈积水状态；挺水植物须保持50cm至100cm左右的水深；浮水植物水位高低须依茎梗长短调整，使叶浮于水面呈自然状态。

5.1.2为避免蚊虫滋生或水质恶化，当用水发生浑浊时，必须换水，夏季则需增加换水次数。

5.2清理与分株

5.2.1对于不耐寒而干枯的水生植物，应在冬季枯黄后将其泥上部分清除。

5.2.2对于多年生耐寒水生植物应在每年2月底新芽长出前泥上部分剪除。

5.2.3及时清除枯残枝叶及杂物。

5.2.4对于因病虫等原因而造成整盆死亡的，应将空盆撤出。

5.2.5同一水池中混合栽植各类水生植物，必须定时疏除繁殖过快的种类，以免覆满水面，影响睡莲或其他沉水植物的生长。

5.2.6浮水植物过大，叶面互相遮盖时，必须进行分株，一般3至4年分1次株。

5.3病虫害防治

5.3.1贯彻“预防为主，综合防治”的方针，提倡使用生物防治、化学防治和物理防治等多种防治手段来控制病虫害。每年应根据病虫害预测预报及病虫害发生情况，制定短期和中长期病虫害防治计划，每年应防治病虫害3次以上。

5.3.2水生植物的病害主要可分为侵染性病害与非侵染性病害。形成致命性危害的一般为侵染性病害，是由于病原微生物如真菌、细菌、病毒、线虫等引起的，具有传染性，危害极大。在植物生长期应加强菱白绢病，睡莲蚜虫，荷花茎腐病、褐斑病、黑斑病和根线虫的防治，芡实真菌性病害，水仙线虫病，水竹芋叶斑病等病虫害防治。

5.3.3对病虫害及时进行预测预报，建立病虫害防治网络和台账。

5.4施肥：

5.4.1注重早期施肥，施足基肥，春、秋各进行一次追肥，尽量利用低水位时补肥。

5.4.2施肥不应污染水质，合理配置氮、磷、钾，增施磷钾肥。

5.4.3盆栽水生植物应在冬季连盆拿出水面，并在开春移入水池前10天补施1次基肥，待其新叶长出后再移入水中。

5.5除草与灭苔

水生杂草和青苔应在早春植物萌芽前进行人工或适当的化学防治。

6攀援（垂直绿化）植物

养护管理内容包括：浇灌与排水、修剪与理藤、病虫害防治、施肥、补植、藤架管护等。

6.1浇灌与排水

6.1.1根据气候条件、植物习性和长势情况进行浇水，生长季节应松土保墒，土壤含水量应在65%—70%范围。气温在10℃—25℃范围内，每周浇水次数应不少于1次、气温在25℃—35℃范围内，每周浇水次数应不少于2次，高架悬挂植物需每两天至少浇水1次；气温35℃以上，应2天浇1次水，高架悬挂植物需每两天至少浇水1次；冬季浇水每月不少于1次。

6.1.2梅雨和暴雨季节应及时排除积水。

6.2修剪与理藤

6.2.1在生长季节应进行理藤、造型、固定，以逐步达到满铺的效果，定期检查绑扎物防脱落。

6.2.2多年生藤本应定期翻蔓，清除枯枝，疏除老弱藤蔓。

6.2.3 修剪宜在5月、7月、11月或植株开花后进行。

6.2.4 对枝叶稀少的植株可通过摘心促进分枝；未完全覆盖的植株应短截空隙周围枝条，促生副梢。

6.2.5部分徒长枝长度达15—30cm时应抑制生长；对长势过密的植株适当疏剪重叠枝控制厚度；2年以上的植株应疏减上部枝叶，并适当疏剪下部枝叶以减少枝条重叠；对生长势衰弱的植株应进行重剪促进萌发。

6.2.6枝叶过密以及立地条件差的垂直绿化应分别绑扎，疏枝。

6.3病虫害防治

6.3.1贯彻“预防为主，综合防治”的方针，提倡使用生物防治、化学防治和物理防治等多种防治手段来控制病虫害。每年应根据病虫害预测预报及病虫害发生情况，制定短期和中长期病虫害防治计划，应防治病虫害3次以上。

6.3.2对病虫害及时进行预测预报，建立病虫害防治网络和台账。

6.4施肥

6.4.1每年冬季应施1次有机肥。生长期应施追肥，每3个月施肥一次，以复合肥为主。吸附类藤本应叶面施肥。

6.4.2新栽苗在栽植后两年内宜根据生长势进行追肥。

6.4.3生长较差、恢复较慢的新栽苗或要促使快长的植物可用生长激素或根外追肥等措施。

6.5补植

6.5.1植物死亡、缺株面积超过0.5m2，必须进行补植。

6.5.2落叶植物补植应在植物落叶后土壤结冻前进行；常绿植物补植应在土壤解冻后，新芽萌发前进行。

6.6藤架管护

藤架要牢固、不变形、无损毁，定期对棚架、挂网等攀援设施检查，每月全面检查一次桥墩外包裹网片的牢固程度，每周检查一次高架悬挂花槽的完整和支架的牢固程度，发现问题立即更换或加固。

7多年生地被植物（含花境）

养护管理内容包括：浇灌与排水、修剪与疏除、病虫害防治、除草与切边、施肥等。

7.1浇灌与排水

7.1.1应根据立地条件、季节差异、植物习性和生长状况及时浇灌，土壤含水量应保持在50%—60%范围。表层土壤发白时，或当叶片发生萎蔫时，应及时浇水。江北地区每年至少10次，江南地区每年6次以上。每年春季树木萌发前要浇春水至少1次，冬季休眠前浇防冻水至少1次，5月至10月期间，连续15天无降雨应浇透水1次。

7.1.1.1浇水必须湿透根系层，浸湿土层应大于5cm。

7.1.1.2沙质土壤应勤浇水，粘质土壤应合理浇水。

7.1.1.3肉质根花卉应少浇水，草本花卉应勤浇水。

7.1.1.4营养生长和生殖生长时应多浇水，盛花期可少浇水。

7.1.2提倡使用不含有毒物质的中水、雨水和河水浇灌。

7.1.3根部积水应及时排出。耐涝性差地被应该在12小时内排除积水，低洼易积水处应设置排水沟。

7.2修剪和疏除

7.2.1应按照原设计意图、景观需要和生长状况，及时对生长过密、过高植物适当疏除或修剪；及时对影响景观的干枯枝叶进行清除。

7.2.2疏除和修剪后，应及时清理现场，确保工完场清。

7.2.3宿根花卉每2～3年需重新分株复壮、翻种次。

7.3病虫害防治

7.3.1贯彻“预防为主，综合防治”的方针，提倡使用生物防治、化学防治和物理防治等多种防治手段来控制病虫害。每年应根据病虫害预测预报及病虫害发生情况，制定短期和中长期病虫害防治计划，应防治病虫害3次以上。

7.3.2应重点防治地下害虫。

7.3.3对病虫害及时进行预测预报，建立病虫害防治网络和台账。

7.4除草和切边

参照4.4执行。

7.5施肥

7.5.1根据地被植物品种、长势情况、气候条件和需要进行施肥，

7.5.2草坪越冬期宜施有机肥料，平时宜薄肥勤施。

7.5.3施用量为有机肥每年宜0.5kg/m2，复合肥每月宜15g/m2—20g/m2。

7.5.4施肥方法可采用颗粒撒施、叶面喷施和灌溉施肥。

7.5.5肥料撒施后应立即充分浇水，以免化肥灼伤叶片。

8竹类植物

养护管理内容包括：浇灌与排水、修剪与疏除、病虫害防治、松土与除草、施肥等。

8.1浇灌与排水

8.1.1浇水应根据竹子生物学特性、长势、季节和土质状况，做到适地、适时、适量浇灌，确保植物正常生长所需水分。浇灌次数江北地区每年6次以上，江南地区每年3次以上。每年春季树木萌发前要浇春水至少1次，冬季休眠前浇防冻水至少1次，遇到干黄梅天，应浇行鞭水。

8.1.2根部积水应及时排出。耐涝性差竹子应该在12小时内排除积水，低洼易积水处应设置排水沟。

8.1.3提倡使用不含有毒物质的中水、雨水和河水浇灌。

8.2修剪与疏除

8.2.1竹林每经过3—5年，应深翻、断鞭，将4年生以上的老鞭及每年砍伐后的竹蔸挖出。

8.2.2竹林应加强抚育管理，保留适当密度，使竹林通风透光、生长健壮。

8.2.3竹林过密应适当间伐或间移，使留竹分布均匀，并及时用土杂肥回填土坑，竹林应于每年初冬适量培土。

8.2.4间伐修剪应在晚秋或冬季进行，间伐以保留4、5年生以下立竹，去除6、7年以上，尤其是10年生以上老竹的原则进行。

8.3病虫害防治

8.3.1贯彻“预防为主，综合防治”的方针，提倡使用生物防治、化学防治和物理防治等多种防治手段来控制病虫害。每年应根据病虫害预测预报及病虫害发生情况，制定短期和中长期病虫害防治计划，应防治病虫害5次以上。

8.3.2在竹类植物生长期间，要注意防治竹竿锈病、竹丛枝病、竹煤污病、竹黑粉病的防治；要注意防治竹茎扁蚜、竹蝗、舟蛾、毒蛾等害虫。冬季结合修剪和清洁田园，减少越冬病菌和虫卵数量。

8.3.3对病虫害及时进行预测预报，建立病虫害防治网络和台账。

8.4松土与除草

8.4.1除2—4月外，其他季节应及时清除竹园危害性杂草。

8.4.2每年应松土1次，松土应于6月—7月进行，深度15cm。

8.4.3松土时应及时除去林内老鞭和竹篼、杂草、石块。

8.5施肥

8.5.1全年应施基肥1次，追肥1—3次。

8.5.2冬季施肥应以酸性有机肥为主；春夏季追肥适宜施用尿素等速效肥，即3月、6月、9月，每次宜150kg/hm2—230kg/hm2。

8.5.3提倡林下种植耐荫绿肥，锄下的嫩草宜埋入土中。

9露地一、二年生草花

养护管理内容包括：浇灌与排水、病虫害防治、松土与除草、施肥、补植与换茬等。

9.1浇灌与排水

参照7.1执行。

9.2 病虫害防治

9.2.1贯彻“预防为主，综合防治”的方针，提倡使用生物防治、化学防治和物理防治等多种防治手段来控制病虫害。每年应根据病虫害预测预报及病虫害发生情况，制定短期和中长期病虫害防治计划，应防治病虫害5次以上。

9.2.2草花更换时，应严格检查，防止病虫植株带入花坛。草花换茬时应翻晒土壤，消毒灭菌。

9.2.3每百平方米草花面积内，食叶类和刺吸类害虫危害率不得超过10%，病害发病率应控制在10%以下。

9.2.4对病虫害及时进行预测预报，建立病虫害防治台账。

9.3松土与除草

9.3.1草花换茬间隔期，土壤应进行翻挖、平整和消毒，但间隔期不得超过7天（遇阴雨天顺延）。

9.3.2表层土壤保持疏松，严禁人为踩踏，如有踩踏板结的应及时松土。

9.3.3杂草应控制在不影响景观效果水平下。

9.3.4除草应除早、除小，杂草需连根拔除。

9.4施肥

9.4.1视植物生长状况，适时、适量进行施肥。

9.4.2草花更换后需每月追肥1次。施肥可采用撒施和喷施。肥料可采用复合肥，施肥量不少于15g/m2。

9.4.3花卉花蕾露色前、后适当施追肥，盛花期后不宜施肥。

9.5补植与换茬

9.5.1缺株面积超过0.5m2，必须进行补植。补植草花应同品种同色系。

9.5.2应及时清除残花，当残花量大于50%，必须进行换茬。换茬间隔期间不得超过7天（遇阴雨天顺延）。

9.5.3草花换茬次数根据绿地等级，每年不少于4-6次，新换的草花开花率需达到30%以上。

9.5.4种植草花宜选用杂交F1代品种，且开花率在85%以上。种植密度以黄土不裸露为宜。

10草坪

养护管理内容包括：浇灌与排水、修剪、病虫害防治、除草和切边、施肥、追播、复壮等。

10.1浇灌与排水

10.1.1应根据立地条件、季节差异、草坪习性和生长状况及时浇灌，土壤含水量应保持在50%—60%范围。当叶片发生萎蔫时，应及时浇水，江北地区每年至少10次，江南地区每年至少6次以上。每年春季树木萌发前要浇春水至少1次，冬季休眠前浇防冻水至少1次，5月至10月期间，连续15天无降雨应浇透水1次。

10.1.1.1浇水必须湿透根系层，浸湿土层应大于5cm。

10.1.1.2沙质土壤应勤浇水，粘质土壤应合理浇水。

10.1.1.3提倡使用不含有毒物质的中水、雨水和河水浇灌。

10.1.1.4绿地内应逐步完善喷灌或滴灌系统。

10.1.2根部积水应在24小时内排除，低洼易积水处应设置排水沟。

10.2修剪

10.2.1草坪应定期修剪，修剪高度应当一致，边缘整齐。观赏型暖季型、冷季型草坪和混播草坪江北地区每年修剪12次以上，江南地区每年15次以上。每年草坪越冬前应重修剪1次，5月至10月期间，每10-15天应修剪1次。一般草坪和杂草型草坪每年应修剪5次以上，越冬前应重修剪1次。

10.2.2草坪生长季节应采用条纹状交叉修剪方式，按1/3原则进行适时修剪。

冷季型草坪留茬高度不超过6-7cm，暖季型草坪留茬高度不超过4—5cm。

当草坪实际高度超过额定高度1/3时，应进行修剪。混播草坪在4月上中旬应对冷季型草坪进行低修剪，降低留茬高度，以确保暖季型草坪出芽。

10.2.3修剪后，草屑应及时清理，确保工完场清。

10.3病虫害防治

10.3.1参照7.3执行。

10.3.2特别注意地下害虫的防治。

10.4除草和切边

参照4.4执行。与树木交界处，边缘应进行切边处理或留出积水穴，宽度宜20—50cm，深度宜10cm。

10.5施肥

10.5.1根据草坪品种、长势情况和气候条件进行施肥。

10.5.2草坪越冬期宜施有机肥料，平时宜薄肥勤施。

10.5.3施用量为有机肥每年宜1kg/m2，复合肥每月宜15g/m2 —20g/m2。

10.5.4施肥方法可采用颗粒撒施、叶面喷施和灌溉施肥。

10.5.5肥料撒施后应立即充分浇水，以免化肥灼伤叶片。

10.6追播

10.6.1混播草坪应在9月下旬至10月上中旬追播冷季型草坪。

10.6.2播籽前应进行低修剪，留茬高度应低于3cm。

10.6.3冷季型草坪播种量应为20g/m2—25g/m2，种子纯度98%以上，播种要均匀。

10.6.4播种后必须均匀喷水保持土壤湿润，出苗后正常养护。

10.7复壮

10.7.1当枯草层增厚，土层通气性差，空秃严重，杂草明显，必须复壮更新，每3-5年1次。

10.7.2枯草层可采用疏草机或钢齿耙消除；应用打孔机打孔改善土壤通气性；结合打孔增施有机肥、复合肥，并适当覆黄沙改良表层土壤。

10.7.3草坪高低悬殊、出现秃斑或成片杂草侵入，在采取相应的平整除草措施后用同类草籽或草皮修补。

11保洁和秩序管理

11.1绿地（包括水面）、设施应巡视保洁，做到随产随清，要求无垃圾、石子砖块、各种杂物、白色污染物（树挂）。无绿色废弃物（如树枝、树叶、草屑等）。

11.2绿地中无堆物、堆料、搭棚，建筑墙面和树干上无钉拴刻画等现象。

11.3应安排专门地方用于养护工具、机械的安放，绿地中严禁停放任何车辆。

11.4日常保洁人员、安保人员应统一着装上岗，穿戴整齐，并佩戴工号牌，且有所属单位的明显标志等。

11.5每天应定人定时巡视，及时阻止各类偷盗、毁绿行为，并及时报案。

11.6保洁作业应实行夜间清扫作业、日间保洁维护的保洁方式；作业过程中应做到安全、规范、文明、卫生，无明显扬尘。

11.7及时清运清除的各种垃圾、杂物等，严禁现场焚烧。

12技术档案管理

12.1应建立完整的绿化养护管理台账，并由专人负责。绿化资料记录详细，分类清楚，数据详实。

12.2月度养护计划及养护作业应按时记录并符合现状和季节特点，针对性强，不弄虚作假。

宿迁市城市园林绿化养护分级标准

（修订稿）

宿迁市园林绿化养护管理包括园林植物养护、园林设施维护及其他管理工作。我市园林绿化养护分级，是指综合城市园林绿地的规模、性质、位置、设施量、服务对象、重要程度等因素，将园林绿化的养护划分为不同等级，对其提出不同管护要求。养护质量由高到低分为三个等级，即一级养护、二级养护、三级养护。

一级养护绿地：城市中具有较大影响且服务功能辐射范围广的各类综合公园、重要的游园（单位庭院绿地）和广场绿地、城市主干道及重要次干道附属绿地、城市主要出入口绿地等。

二级养护绿地：能满足一定区域居民休闲游憩需求的各类公园、城市中具有一定影响的游园（单位庭院绿地）和广场绿地、城市次干道附属绿地等。

三级养护绿地：除一级、二级以外的其他绿地。

各县区园林绿化行政主管部门可按照上述分级养护要求，结合本地实际情况，具体划分制定本地一、二、三级绿地。

宿迁市城市园林绿化养护分级标准

| 分级 名称 标准 要求类别 |  | 一级养护 | 二级养护 | 三级养护 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整体要求 |  | 1.植物生长健壮，管养精细；无可视的病虫危害症状，被害株率≤2%。 2.各类设施使用功能和外观均良好。 3.绿地（含水面）整体环境干净、整洁，垃圾及杂物随产随清。 | 1.植物生长健康，管养较精细；基本无可视的病虫危害症状，被害株率≤5%。 2.各类设施功能正常，外观良好，维护及时。 3.绿地（含水面）基本干净、整洁，观感舒适。 | 1.植物生长正常，及时采取管养措施；无明显可视的病虫危害症状，被害株率≤10%。 2.各类设施功能正常，维护及时。 3.绿地（含水面）环境较干净、整洁，垃圾及杂物日产日清 |  |
| 一 园林植物养护 | 乔木 | 1.生长健壮，树冠完整，树形优美。 2.分枝点合适，无枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量适宜；修剪及时、合理，内膛不乱，通风透光。树木不歪斜（造型树木除外）。叶片大小、颜色正常，无黄叶、焦叶、卷叶。 3.无缺株、死株。 | 1.生长正常，树冠完整，树形较优美。 2.分枝点较合适，基本无枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量较适宜；修剪及时、合理，内膛不乱，通风透光。树木基本不歪斜（造型树木除外）。叶片大小、颜色正常，无明显黄叶、焦叶、卷叶。 3.基本无枯死株。 | 1.生长正常，树冠完整。 2.无明显枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量较适宜；修剪合理；树木无明显歪斜（造型树木除外）。叶片大小、颜色正常，有黄叶、焦叶和卷叶的株数不超过10%，正常叶片保存率在85%以上。 3.无明显枯死株。 |  |
|  | 行道树 | 1.树形完整、树冠舒展，同一路段行道树修剪造型一致，保留3级及以上分枝，长势良好，无徒长枝、病虫枝、交叉枝、重叠枝、下垂枝、扭伤枝、萌蘖枝、枯枝以及烂头等。 2.树穴黄土不裸露，设施完好，种植地被植物或有平整盖板、覆盖物。 | 1.树形、树冠舒展，同一路段行道树修剪造型基本一致，保留3级及以上分枝，长势良好，无明显徒长枝、病虫枝、交叉枝、重叠枝、下垂枝、扭伤枝、萌蘖枝、枯枝以及烂头等。 2.树穴黄土不裸露，覆盖物或设施基本完好。 | 1.树形、树冠舒展，植株冠形较好。保留2级及以上分枝，长势良好，无明显徒长枝、病虫枝、交叉枝、重叠枝、下垂枝、扭伤枝、萌蘖枝、枯枝以及烂头等。 2.树穴黄土不裸露。 |  |
|  | 花灌木 | 1.株形丰满，枝叶繁盛茂密。 2.开花适时，花后修剪及时合理。枝组比例合宜，无影响通行或休憩的外伸枝。 | 1.株形良好，枝叶茂密。 2.开花适时，花后修剪及时合理。基本无影响通行或休憩的外伸枝。 | 1.株形正常，枝叶合理。 2.花灌木开花适时，花后能够进行修剪，无明显伸出枝影响通行或休憩。 |  |
| 一 园林植物养护 | 绿篱 （模纹、色块）等 | 1.生长健壮，枝繁叶茂，无枯枝、死梢，下部不光秃，无衰退迹象。 2.绿篱、模纹和色块等修剪及时。绿篱线条清晰，同类观赏面整齐一致；模纹和色块线条流畅、主要观赏面圆润饱满，符合设计要求。 3.枝叶茂密，造型优美。造型树木根据不同的生长特性及时摘心、攀扎。 | 1.外形整齐美观，无缺株、死株；下部无明显光秃，无明显衰退迹象。 2.绿篱、模纹和色块等修剪较及时，枝叶茂密，造型优美。 | 1.长势较好，无显著秃斑、枯枝死梢，无严重衰退迹象。 2.绿篱、模纹和色块等能定期修剪。 |  |
|  | 球类或 其它单株灌木 | 1.生长健壮。 2.修剪成型，层次分明，线条流畅，曲线处弧度圆润丰满。 3.无枯枝、断枝、枯叶，无脱脚现象。 | 1.生长良好。 2.修剪成型，层次分明，线条流畅，保持冠形圆整或外形轮廓清楚。 3.基本无枯枝、断枝，无脱脚现象。 | 1.生长基本正常。 2.定期修剪，线条基本流畅，保持冠形圆整或外形轮廓清楚。 3.无明显枯枝、断枝、枯叶，无脱脚现象。 |  |
|  | 攀援植物 | 1.生长健壮，攀援力强，无脱落垂挂现象，枝叶分布均匀，覆盖效果好。 2.根据不同植物的攀缘特点，及时采取相应的技术措施，修剪、牵引、绑缚等措施及时合理，植物体和攀爬辅助设施不影响通行和休憩，不存在安全隐患。 3.及时清除枯枝，疏删老弱藤蔓；开花的攀缘植物适时开花。 4.无病虫枝，无成虫活卵，无残蛹虫壳等。叶面无明显灰尘、蛛网、飘浮物等。 | 1.生长良好，攀爬、垂挂状态良好，枝叶分布均匀，覆盖效果好。 2.根据不同植物的攀缘特点，能及时采取相应的技术措施，修剪、牵引、绑缚等措施及时合理，植物体和攀爬辅助设施不影响通行和休憩，不存在安全隐患。 3.及时清除枯枝，疏删老弱藤蔓；开花的攀缘植物能适时开花。 4.无明显病虫枝，无明显成虫活卵。叶面无明显灰尘、蛛网、飘浮物等。 | 1.攀爬、垂挂状态良好，枝叶分布均匀，覆盖效果较好。 2.修剪、牵引、绑缚等措施及时合理，植物体和攀爬辅助设施不影响通行和休憩，不存在安全隐患。开花的攀缘植物能适时开花。 3.无严重病虫枝，无明显成虫活卵。叶面无显著灰尘、蛛网、飘浮物等。 |  |
|  | 水生植物 | 1.景观效果美观，水生植物密度适宜，花期正常、花色鲜艳美观。 2.无死株，生长期及时剪除枯叶、枯枝、残花，对有冬季观赏性的植物于次年春季发芽前清除干枯植株。 | 1.景观效果美观，水生植物密度适宜，花期、花色正常。 2.无明显干枯叶、残花等。生长期及时剪除枯叶、枯枝、残花，休眠后及时清除枯败残体。 | 1.景观效果良好，水生植物能够正常生长、开花。 2.无明显缺株、死株、枯叶、残花，生长期及时剪除枯叶、枯枝、残花，休眠后及时清除枯败残体。 |
| 一 园林植物养护 | 竹类 | 1.竹林保持适宜密度，通风透光、生长健壮、叶色正常。 2.及时清除老鞭、砍伐后的竹蔸、干枯株等。 3.竹林、竹丛无杂树，无影响景观面貌的杂草杂藤；无垃圾杂物等。 | 1.竹林保持较适宜密度，通风透光良好、生长较健壮，叶色基本正常。 2.能及时清除老鞭、砍伐后的竹蔸、干枯株等。 3.无可视垃圾、杂物。 | 1.竹林生长、叶色基本正常。 2.能定期清除老鞭、砍伐后的竹蔸、干枯株等。 3.无明显可视垃圾、杂物。 |
|  | 地被植物（宿根 花卉） | 1.生长茂盛，覆盖率98%以上，观花植物适时开花，量足色艳，观叶植物叶色纯正浓郁。 2.修剪科学及时，无杂草。 3.无缺株、倒伏，残花量≤10％。 | 1.生长良好，覆盖率95%以上，观花植物适时开花，花量花色正常，观叶植物叶色正常。 2.修剪得当，无杂草。 3.无明显残缺、残花、残叶、杂草等,残花量≤15%。 | 1.生长基本正常，覆盖率90%以上，观花植物适时开花，花量花色较正常，观叶植物叶色较正常。 2.能够定期修剪，无明显缺株、死株、枯叶、残花，基本无杂草。 |
|  | 时令草花 | 1.覆盖率98%以上，无裸露地面，生长健壮，株形饱满，花色鲜艳，株高一致，无残花，无枯死株。 2.轮廓和图案美观，边缘线流畅自然。 3.无失水萎蔫现象。 | 1.覆盖率95%以上，无裸露地面，生长良好；株高、花期整齐一致，无残花，无枯死株。 2.轮廓和图案美观，边缘线流畅自然。 3.基本无失水萎蔫现象。 | 1.覆盖率90%以上，基本无裸露地面，生长正常，开花正常；无明显残花、枯死株； 2.密度适宜，株高基本一致，图案清晰，边缘线较流畅自然。 3.无明显失水萎蔫现象。 |
|  | 草坪 | 1.外观整齐，边缘线清晰，生长茂盛，草根不裸露，无可视斑秃。 2.播种黑麦草及时、科学合理，出芽率达到98%以上。草坪绿色期全年不低于330天。草坪内无低洼积水处，无明显裸露地。 3.草坪高度不超过8cm，按1/3原则修剪；5-10月，不超过10天修剪一次。 4.杂草率≤5%。 5.开放草坪实行轮换养护管理。 | 1.外观整齐，边缘线切边整齐，生长良好，草坪覆盖率95%以上，单块斑秃面积不超过0.2m2或10m2绿地内斑秃面积不超过3块。 2.播种黑麦草及时，出芽率达到95%以上。草坪全年绿色期不低于320天。 3.草坪高度不超过8cm，按1/3原则修剪；5-10月，不超过10天修剪一次。 4.杂草率≤10%。 5.开放草坪实行轮换养护管理。 | 1.外观较整齐，边缘线基本清晰，生长季节不枯黄，覆盖率90%以上，单块斑秃面积不超过0.3㎡或10㎡内斑秃面积不超过4块。 2.播种黑麦草及时，出芽率达到90%以上；草坪全年绿色期不低于300天。 3.草坪高度不超过8cm，按1/3原则修剪；5-10月，不超过15天修剪一次，草坪高度不低于2.5cm。 4.杂草率≤15%。 5.开放草坪实行轮换养护管理。 |
| 二 园林设施维护 | 园林建筑、构筑物 | 1.外观完整，外貌整洁。 2.设施清洁、完好，设备安全运行；墙面、屋面、地面及时粉刷、清洗；无污染、无渗漏；管道无堵塞及锈蚀；及时维修，无安全隐患。 3.防火、防风、防雨雪、防雷等保护措施落实有效。 | 1.外观完整，外貌较整洁，定期粉刷、清洗。 2.设施清洁、完好，设备安全运行；墙面、屋面、地面及时粉刷、清洗，基本无污染、无渗漏；管道无堵塞、基本无锈蚀；定期维修，无安全隐患。 3.防火、防风、防雨雪、防雷等保护措施落实有效。 | 1.外观完整，外貌较干净。 2.设施干净、基本完好，设备安全运行；墙面、屋面、地面定期进行粉刷、清洗，基本无污染、无渗漏；管道无堵塞、无明显锈蚀；常规维修，无安全隐患。 3.防火、防风、防雨雪、防雷等保护措施落实有效。 |
|  | 假山 | 1.假山叠石完整、稳固、安全。 2.禁止攀爬的假山有醒目标志和防护设施。 3.假山周围10m及石缝内无影响安全和景观的杂草、杂物，种植穴不空缺。 4.假山及孤赏石表面无乱涂乱刻痕迹。 | 1.假山叠石完整、稳固、安全。 2.禁止攀爬的假山有醒目标志和防护设施。 3.假山周围5m及石缝内无影响安全和景观的杂草、杂物。 4.假山及孤赏石表面基本无乱涂乱刻痕迹。 | 1.假山叠石完整、稳固、安全。 2.禁止攀爬的假山有醒目标志和防护设施。 3.假山周围5m及石缝内无影响安全和景观的杂草、杂物。 4.假山及孤赏石表面无明显的乱涂乱刻痕迹。 |
|  | 园路、广场、无障碍 | 1.园路、广场平整，无坑洼破损，无面层松动、沉陷、倾覆或面层脱落；伸缩缝嵌缝完好。 2.园路、台阶、广场清洁，无垃圾及痰迹。 3.无障碍通道及应急通道整洁畅通。 | 1.园路、广场平整，无坑洼破损，无面层松动、沉陷、倾覆或面层脱落；伸缩缝嵌缝基本完好。 2.园路、台阶、广场基本清洁，基本无垃圾、无痰迹。 3.无障碍通道及应急通道畅通，基本整洁。 | 1.园路、广场平整，无明显坑洼破损，无面层松动、沉陷、倾覆或面层脱落；伸缩缝嵌缝无明显漏嵌。 2.园路、台阶、广场基本清洁，无明显垃圾和痰迹。 3.无障碍通道及应急通道畅通，基本整洁。 |
|  | 桥梁 | 1.桥面平整，无坑洼，排水通畅。栏杆无缺损，墩台无混凝土剥落、露筋等。 2.桥梁限高、限载及相关交通和安全警示标志清晰齐全；雨雪冰冻季节防范措施落实有效。 | 1.桥面基本平整，无明显坑洼破损，排水基本通畅。栏杆无缺损，墩台无明显混凝土剥落、露筋等。 2.桥梁限高、限载及相关交通和安全警示标志清晰齐全；雨雪冰冻季节防范措施落实有效。 | 1.桥面基本平整，有少量坑洼破损，排水基本通畅。栏杆无缺损，墩台有少量破损，但不影响安全和使用。 2.桥梁限高、限载及相关交通和安全警示标志清晰齐全；雨雪冰冻季节防范措施落实有效。 |
| 二 园林设施维护 | 栏杆、桌凳 | 1.完整、清洁、无缺损，无刻划痕迹。 2.竹、木材质及时维护，无腐朽，金属类材质无锈蚀，无安全隐患。 3.安全坚固，无松动，无缺损。 | 1.完整、清洁、无缺损，基本无刻划痕迹。 2.竹、木材质定期维护，基本无腐朽，金属类材质基本无锈蚀，无安全隐患。 3.安全坚固，无松动，基本无缺损。 | 1.完整、清洁、无缺损，无明显刻划痕迹。 2.竹、木材质能够维护，无明显腐朽，金属类材质无明显锈蚀，无安全隐患。 3.安全坚固，无松动，基本无缺损。 |
|  | 花坛、雕塑 | 1.花坛表面整洁、无破损；叠石花坛的叠石无松动。补缝颜色与石材接近，无明显色差。 2.雕塑结构、基础安全完整。表面清洁无垢，无刻写痕迹。 | 1.花坛表面整洁、基本无破损；叠石花坛的叠石基本无松动。补缝颜色与石材基本接近。 2.雕塑结构、基础安全完整。表面基本清洁无垢，无刻写痕迹。 | 1.花坛表面整洁、无明显破损；叠石花坛的叠石无明显松动。补缝颜色与石材基本接近。 2.雕塑结构、基础安全完整。表面基本清洁，无明显污垢，无明显刻写痕迹。 |
|  | 停车场 | 1.场地平整、无坑洼，环境清洁，排水良好，车位标志清晰。 2.乔木枝下高满足停车需要，无影响驾驶视线的植物枝叶。 | 1.场地较平整、清洁，排水基本通畅，车位标志清晰。 2.乔木枝下高满足停车需要，无影响驾驶视线的植物枝叶。 | 1.场地基本平整、清洁，排水较通畅，有车位标志。 2.乔木枝下高满足停车需要，无影响驾驶视线的植物枝叶。 |
|  | 健身（游乐）设施 | 1.设施明示生产单位及使用要求、操作规程。 2.设施按照规定定期检查维护，保证设施使用安全。 3.管理档案清晰完整。 4.环境整洁。 |  |  |
|  | 电子设备设施 | 1.外壳完整、稳固、清洁。设备完好。 2.适时播放，白天音响小于55分贝，晚间小于45分贝。 3.定期更新和升级电子设备的系统，加强网络安全防护措施。 4.广播音响、电子显示屏开展的宣传教育内容积极健康，根据绿地需求随时调整。 |  |  |
|  | 水体维护 | 1.随时清理水面垃圾、杂物、漂浮物等，水面无漂浮垃圾、水体无异味。 2.有专门的水面保洁人员及水草处理人员，及时清除水花生、水葫芦等水生杂草。 3.喷泉、涌泉、雾森、跌水等水景观设施使用功能正常，维修及时。 4.安全警示标志设置规范、齐全。 | 1.及时清理水面垃圾、杂物、漂浮物等，保持水面清洁，水面基本无漂浮垃圾、水体无异味。 2.及时清除水花生、水葫芦等水生杂草。 3.水体内景观设施的维护修理及时，保证使用功能正常。 4.安全警示标志设置齐全。 | 1.定期清理水面垃圾、杂物、漂浮物等，保持水面清洁，水面基本无漂浮垃圾、水体无异味。 2.定期清理水生杂草。 3.安全警示标志设置齐全。 |
| 二 园林设施维护 | 标识系统、宣传牌 | 1.牌示齐全，直立端正，不歪斜，无破损、无污物。 2.文字、图案清晰完好，无错别字。 | 1.牌示齐全，较整洁。 2.文字、图案清晰完好，无错别字。 | 1.牌示基本齐全，无明显污垢 2.文字、图案较为清晰，无错别字。 |
|  | 给排水 | 1.管道畅通，运行正常，无破损。 2.雨污水管网构件完整无破损，管网及排水沟不淤积，排水良好；井盖、井箅平稳，无破损、无倾覆。 3.防汛、消防等设备完好，使用正常。 | 1.管道基本畅通。 2.定期检修管道和配件；井盖、井篦安放基本平稳，无破损、无倾覆。 3.防汛、消防等设备完好，使用正常。 |  |
|  | 垃圾收集设施 | 1.垃圾箱分类设置，外观清洁、完整，标识清晰，内壁无污垢陈渍，箱内无陈积垃圾。 2.垃圾收集、中转外运车辆清洁，不抛洒滴漏，有规范操作要求和收集外运制度。 | 1.垃圾箱分类设置，外观清洁、完整，标识清晰，内壁无污垢陈渍，箱内基本无陈积垃圾。 2.垃圾收集、中转外运车辆清洁，不抛洒滴漏。 | 垃圾箱分类设置，外观基本清洁、完整，箱内无陈积垃圾。 |
|  | 照明设施 | 1.输配电运行正常，使用安全。 2.各类照明设施完好、清洁、安全。 3.有规范的亮化管理及养护制度，有专业操作规范。 | 1.输配电运行正常，使用安全。 2.各类照明设施基本完好、清洁、安全。 3.有规范的亮化管理及养护制度，有专业操作规范。 | 1.各类照明设施基本完好，使用安全。 2.有规范的亮化管理及养护制度，有专业操作规范。 |
|  | 减灾 | 1.绿地内的各类防灾避险设施定期进行检查、保养，保证设施的正常运行。 2.建立专(兼)职消防队伍，制订应急预案，定期组织相应的消防演习。 3.制订防灾巡视、值班制度，做好防灾宣传。 | 1.绿地内的各类防灾避险设施定期进行检查、保养，保证设施的正常运行。 2.制订应急预案，定期组织相应的消防演习。 3.制订防灾巡视、值班制度，做好防灾宣传。 | 1.绿地内的各类防灾避险设施正常运行。 2.制订防灾巡视、值班制度，做好防灾宣传。 |
| 三 其他管理 | 绿地清理 | - 1.绿地(含水面）整洁、干净。 - 2.无影响景观的杂物、干枯枝叶、树挂；无乱涂乱画、乱拴乱挂、乱停乱放、乱搭乱建等。 - 3.收集的垃圾杂物和枯枝落叶随产随清。 4.有专人保洁，每天巡查、清扫不少于2次。 | - 1.绿地环境基本干净。 - 2.及时清除影响景观的杂物、干枯枝叶、树挂、乱涂乱画、乱拴乱挂、乱停乱放、乱搭乱建等。 - 3.收集的垃圾杂物和枯枝落叶日产日清。 - 4.每天巡查、清扫不少于1次。 | - 1.绿地环境较为干净。 - 2.及时清除影响景观的杂物、干枯枝叶、树挂、乱涂乱画、乱拴乱挂、乱停乱放、乱搭乱建等。 - 3.收集的垃圾杂物和枯枝落叶及时清理。 - 4.定期巡查，每周清扫保洁不少于3次。 |
| 三 其他管理 | 人员、装备 | 1.在岗人员统一着装，衣帽整齐。 2.修剪、浇水等必要的机械、工具齐全。 3.作业车、巡逻车等车辆统一标识。 | 1.在岗人员能统一着装，衣帽整齐。 2.修剪、浇水等必要的机械、工具齐全。 3.作业车、巡逻车等车辆统一标识。 | 1.在岗人员能统一着装。 2.配备修剪、浇水等必要的机械、工具。 3.作业车、巡逻车等车辆统一标识。 |
|  | 技术档案 | 1.档案健全、记录清晰、并有专人负责。 2.建立完整的绿地养护管理档案，制定养护管理工作计划，定期总结。 3.及时记录设施维修、苗木补植、草花更换等作业情况和生产管理资料。 |  | 养护管理档案、记录清晰。 |
|  | 安全文明 | 1.建立健全安全生产责任制，做好隐患排查治理，提高安全管理水平。 2.定期检查，及时维修、更换存在安全隐患设施设备，及时修剪过密树冠，避免恶劣天气枝干断落、大树倾倒等安全隐患。 3.加强安全巡查，及时发现并排除绿地内铁丝、裸露电线、坑洞、木桩等安全隐患。 4.履行绿地消防安全责任，配备必要的灭火设施，对火灾安全隐患及时发现并排除。 5.从事大树修剪等登高作业活动的人员规范佩戴安全帽、安全带。 6.养护作业现场规范有序，防护措施到位，在明显位置设有安全警示标识；浇水、喷药等活动减少对市民正常生活的影响。 7.绿地内禁止存放化肥、农药、汽油等物品。 |  |  |

附件三：

绿化养护机械配置样式（参考图）

洒水车                                 皮卡车

（注：不得使用改装农用车等非整车出厂车辆。）

草坪打孔机                       座骑式草坪修剪机

手推式草坪修剪机                             吹扫机

运载货车                            手推机动喷雾器

| 附件四： 苏州宿迁工业园区公共绿化养护管理考核评分细则 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承包单位： 日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 考核内容 | 扣分 |
| 1 | 人员设备 | 项目经理或技术负责人未经批准擅自离岗，扣10分/次 |  |
| 2 |  | 巡查人数少于合同及招标文件要求，少一人扣1分 |  |
| 3 |  | 作业人员未按要求统一着装、佩戴安全防护措施，扣1分/人·次 |  |
| 4 |  | 合同要求配备的水车、登高车等设备擅自离开园区，扣5分/次 |  |
| 5 | 日常巡查 | 巡视人员未按规定进行巡视或巡视不到位，视情节轻重扣1-5分 |  |
| 6 |  | 巡查中未能及时发现树木倒伏、断枝、苗木偷盗现象，扣2分/处 |  |
| 7 |  | 巡视记录不全或未记录，扣1分/次 |  |
| 8 |  | 巡视中未能及时发现和处理树木倒伏、断枝等涉及行车或行走安全事宜，扣2分/处 |  |
| 9 |  | 巡视中未能及时发现无证开挖等破坏绿化苗木行为，扣1分/次 |  |
| 10 |  | 巡视中未能及时发现、报告涉及人身安全的重大隐患，扣5分/次 |  |
| 11 | 管养质量 | 不及时进行修剪，形成萌芽、弱枝、病枝、交叉枝、折损枝等较多的；修剪后枝条清理不干净，修剪时存在违规操作的，扣1分/处 |  |
| 12 |  | 生长季节未对藤本植物进行翻蔓，清除枯枝，疏除老弱藤蔓，固定盘扎的，扣1分/处 |  |
| 13 |  | 未按要求修剪，新梢生长超过 10cm 时未及时修剪；修剪时绿篱、色块互相衔接不整齐、平顺、圆润和过度修剪，且影响美观的，扣1分/处 |  |
| 14 |  | 草坪生长高度超过规定要求，修剪不及时，不平整，有草根裸露斑秃现象，且影响景观效果；冬季暖季型草坪枯黄期，未进行冷季型草籽复播，扣2分/处 |  |
| 15 |  | 杂草清除不及时，草坪上明显有杂草、杂物，绿化带杂草高出地被、绿篱、色块内5cm；绿化带5㎡内有明显杂草，影响景观效果的，扣1分/处 |  |
| 16 |  | 每年未定期对乔木根部松土，对埋土过深，根系裸露的及时扒土、填土、树穴修复的，扣1分/处 |  |
| 17 |  | 未按要求定期对草坪、地被进行切边，切边不符合标准的，扣1分/处 |  |
| 18 |  | 施肥季节施肥次数、数量未按要求实施；未保留施肥记录及影像资料；肥料出、入库未登记的，扣2分/处 |  |
| 19 |  | 浇水季节未按要求定期浇水；养护期间造成2株以上乔灌木大面积死亡；绿篱、地被、色块造成1㎡以上大面积死亡，扣3分/处 |  |
| 20 |  | 干旱季节不及时抗旱保苗，造成苗木严重缺水，叶片枯萎、死苗的每株1分，扣1分/株 |  |
| 21 |  | 浇水造成路面严重污染未及时清理，浇水时间、浇水方式未按导则要求操作的，扣1分/处 |  |
| 22 |  | 发生药害事故，草坪、地被、色块整片累计1㎡以上发生病虫害，扣3分/处。 |  |
| 23 |  | 食叶害虫、蛀杆害虫危害植物明显，存在可见被害植株，视情节扣1-5分/株 |  |
| 24 |  | 冬季未对树干进行涂白，上端口不整齐，树根部周围被涂白剂污染，且质量不达标的；未对树木进行防寒、包裹，防寒措施不符合要求的，扣1分/处 |  |
| 25 |  | 未及时清除树体上钉钉子、绕铁丝、拴挂杂物；支撑损坏未及时拆除、修复，视情节扣1-5分/处 |  |
| 26 |  | 发现枯枝、死枝必须48小时内处理完毕，死亡苗木未清除，清除时根部未一起挖除，树坑未及时填平的；适宜季节未实施补植，补植规格超出容许范围内的，扣1分/处 |  |
| 27 |  | 未按要求做好日常巡查，发现问题未及时处理；苗木破坏未及时发现造成损失的；刮风倒伏树木未及时扶正，培土、浇水和搭支架；绿化开口移植苗木未能及时发现、上报，做好日常记录，视情节扣1-5分/次 |  |
| 28 |  | 绿地内有落叶、农作物及其它垃圾堆积未及时处理的扣1分/处 |  |
| 29 |  | 养护作业时拔除的杂草、修剪后的枯枝未及时清理；绿化垃圾随意乱倒发现一处。范围内垃圾未及时清理的，视情节扣1-5分/处 |  |
| 30 | 安全文明施工 | 承包人未按要求建立项目安全生产管理、应急预案及应急演练、培训教育等制度，扣2-10分 |  |
| 31 |  | 承包人未按规定开展培训教育、应急演练等，或者记录不全的，扣2分/次 |  |
| 32 |  | 养护过程中未采取文明施工、环保措施或采取措施不到位。如现场布置、路面污染、降尘降噪等，视情节轻重扣1-5分 |  |
| 33 |  | 施工现场未设置安全警示标识，扣5分/次 |  |
| 34 |  | 绿化养护工人喷施农药未做好安全防护，作业过程中未做好安全措施，导致人身伤害和财产损失，扣5分/次 |  |
| 35 |  | 施工区域指示、警示、施工安全标志不健全、不规范，视情节扣1-10分/次 |  |
| 36 |  | 施工现场布置不合理；材料、设备堆放不整齐，扣1分/次 |  |
| 37 |  | 施工造成市政道路污染，扣1分/处，并清理干净 |  |
| 38 |  | 施工结束后未及时清理残枝、垃圾等，扣2分/处 |  |
| 39 |  | 车辆设备未按规定保养或保养记录不全，扣2分 |  |
| 40 |  | 车辆未按要求张贴或喷涂标识或者标识脱落、破损未及时更新的；作业车辆未按要求张贴警示标贴或警示标贴脱落、破损未及时更新的，扣1分/辆 |  |
| 41 |  | 养护过程中发现重大安全隐患应及时书面上报，未上报的扣5分/次 |  |
| 42 | 其他 | 管养单位对养护任务响应不及时，扣2分/次 |  |
| 43 |  | 无正当原因导致管养工期延误并无书面汇报，扣1分/天 |  |
| 44 |  | 未按要求报送计划、总结等材料或材料不符合要求，扣2分/次 |  |
| 45 |  | 对上月通报问题未及时整改且无书面汇报，扣5分/次 |  |
| 46 |  | 绿化苗木补植过程中存在偷工减料行为，扣5分/次 |  |
| 47 |  | 对雨雪灾害等恶劣天气、重大活动保障、应急处置事件保障不力，扣5分/次 |  |
| 48 |  | 因承包人原因发生有责投诉或遭新闻媒体曝光，扣5分/次 |  |
| 49 |  | 其他不符合相应养护标准行为及未对交办工作高质量完成的行为 |  |
| 50 |  | 同一地点连续两次发现同一问题，未整改或整改不到位，加倍扣分 |  |
| 考核人： 项目负责人： |  |  |  |

第五章  合同文本

苏州宿迁工业园区2026-2028年公共绿化养护项目（采购包   ）

承包合同

项目编号：JSZC-321395-HZJS-G2026-0006

甲方：苏州宿迁工业园区规划建设与城市管理局

乙方：

根据中标通知书，甲方将苏州宿迁工业园区2026-2028年公共绿化养护项目（采购包   ）发包给乙方，为了明确甲乙双方权利和义务，履行各自的职责，根据《中华人民共和国民法典》和相关法律、法规的有关规定，经甲、乙双方在平等、自愿、协商一致基础上，签订本养护合同。

第一条  合同期限与服务费。

1.合同履行期限为：养护期：36个月（实际进场日期以发包方通知时间为准）。【本合同采取“一年一签”模式。每期合同期满前，采购人有权对成交供应商在当期合同期内的履约情况进行考核。若供应商在任一合同年度内，累计有3个月（含）以上的月度考核得分低于85分（含85分），则采购人有权决定不再续签下一年度合同，本合同自当期期满之日起自动终止，双方无需另行签订终止协议。】

2.养护费用为人民币大写：       元；小写       元，包含完成该采购包所有服务管理内容所需的人工、机械设备、工具器具、垃圾清运、耗材、通讯、服装、胸卡、办公设备、保险、劳保、防疫、春节慰问金、高温费、防暑降温物品费用、维护、草花、草坪复播、苗木补植、清单报价等全部费用以及乙方企业管理费、利润、各种税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

第二条  项目范围及服务标准：详见招标文件“第四部分 采购需求”。

第三条  人员及配备要求：详见招标文件“第四部分 采购需求”。

1.甲方代表：       联系电话：       ，甲方代表负责本项目协调管理等方面工作。

2.乙方项目负责人：           证书编号：              。

第四条  考核办法：详见招标文件“第四部分 采购需求”。

第五条  付款方式：

预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付；

进度款：甲方依据约定的考核办法进行每月考核后，根据考核情况核定月度养护费用，于过月拨付核定的月度养护费用的90%，余款在本项目结算审计后3个月内付清。乙方须根据甲方要求完成相关资料报送，乙方同意并认可由甲方委托任意一家第三方审计机构进行审计，结算价以最终审计为准。每次付款前，乙方需提供合法有效的发票。

对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户或乙方数字人民币账户。

注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，甲方可不适用前述规定。

乙方指定的户主名称、开户银行、银行账号如下：

户主名称：

开户银行：

银行账号：

第六条  甲方有以下权利和义务。

1.拥有对乙方的养护行为进行监督指导、要求乙方提高养护标准、制止乙方危害行为、审定乙方重大养护作业措施等权利。

2.甲方有权对乙方养护情况进行检查。如发现有不符合标准之处，有权要求乙方及时进行整改。乙方未按要求及时进行整改的，甲方有权委托第三方进行养护，因此产生的费用由乙方承担。

3.根据本合同规定的养护服务费用标准，按时支付乙方费用。如因特殊情况承包费未能按时拨付到位，乙方不得以此为由而不履行本合同规定义务，否则，甲方有权追究乙方的违约责任。

第七条  乙方的权利和义务。

1.乙方拥有依法取得报酬，就养护工作向甲方提出建议和意见等权利。对甲方管理检查人员不按标准检查，假公营私的可越级反映，对合同业务内工作争议进行正常途径申诉；

2.教育员工文明服务，礼貌待客，并严格遵守甲方各项规章制度，如因乙方员工原因给甲方造成经济或名誉上的损失，乙方应负责赔偿甲方因此造成的损失。

3.中标后须迅速做好准备工作，确保能按公司合同要求进场养护，中标后要在一个月内对现场苗木清点，与清单不符的要以书面形式上报，否则一律按清单执行。

4.乙方与工人签订劳动合同并按照劳动法规定缴纳相应的社保，所有工人劳动合同和相关证明（如社保等）必须报甲方备案，如不能及时提供合法用工的相关证明，甲方有权与乙方终止合同。

5.乙方雇佣员工应具备应变突发事件的能力，并提供花名册由甲方备案。

6.养护作业人员务必穿着统一工作制服并持证上岗，甲方有权视工作需要要求乙方临时性增加养护人员，若养护人员长期不到位导致养护工作不能有效开展，造成苗木缺损、景观被破坏等严重事故，甲方有权终止其养护合同，所造成的损失由养护单位承担。

7.在日常养护中，养护人员工作时须穿戴印有明显公司标识的统一服装，涉及道路绿地养护的人员须穿反光背心，不按要求设置警示标志，存在一定安全隐患的，纳入日常考核。因中标单位在养护作业中未做安全措施，导致人身伤害财产损失的，一律由中标单位自行承担，并纳入考核；若因此导致甲方垫付费用或承担连带责任的，甲方有权向乙方全额追偿（乙方须每年给养护人员购买意外伤害保险并提供有效证明）。

8.承包单位应在苏宿工业园区内按甲方要求具有固定的办公场所。

9.负责对绿化管养人员进行教育、培训、考核和管理，组织做好绿地植物及绿化管养设备的安全防范工作，如因人员工作上疏忽或失职直接造成绿化植物及绿地管养设施设备被盗、毁坏、火灾、水电等重大安全事故，投标单位承担一切赔偿责任。履约期间，如若发生工作人员工伤或遇工作人员人身伤亡事故，均由乙方负责，与甲方无关。加强安全意识防范，中标单位工作人员发生安全事故、人身伤亡、疾病意外等，由乙方承担一切经济和法律责任；若因此导致甲方遭受损失或承担责任的，甲方有权向乙方全额追偿。

10.制定和建立绿化管理相关制度（需甲方认可）和台账，建立每月自查制度，如实填写自查报表，自查与台账按时报甲方。

11.养护范围之外的突发性工作，乙方必须配合甲方协调安排，不得以各种理拖延，如乙方拖延或未执行甲方指令的，甲方将按规定扣除一定养护费用。

12.乙方应详细做好每月的养护台账，建立养护档案，按照甲方要求做好每月阶段性苗木清点、绿化日常养护资料汇总、影像资料收集等工作，未在甲方规定时间内完成纳入日常考核。

13.承包单位在履行合同期间，需积极参加省、市各类工程争先创优工作（相关费用纳入报价）。

14.肥料管理：按招标需求执行。

15.防汛、防风、抗旱 、防寒等抗灾抢险应急保障工作要求：

（1）前期准备工作：中标人要建立完善园林绿化抗灾抢险应急预案机制，成立抗灾抢险应急专项工作小组，通过微信、QQ 建立通讯工作网络，落实抢险队伍，添置必需的抗灾抢险机械设备、材料工具等，做到召之即来，全面做好抗灾抢险各项应急保障工作。

（2）抗灾抢险工作：中标人要安排人员密切关注气象部门气象报告，灾情发生时组织人员外出巡查，全面掌握园林绿化受灾发生情况及发展趋势，并随时向采购人汇报反馈抗灾抢险相关情况。中标人要按照应急预案要求，及时采取有效措施减少损失，消除安全隐患，保障人民生命和财产安全。紧急情况要随时安排处理解决，一般情况要在灾后 24 小时内处理完毕。除不可抗力因素外，因中标人抢险不力造成的一切后果和法律责任均由中标人承担。

16.承包单位在缺陷责任期结束后，需做好绿化养护工程各类结算、竣工验收及审计相关资料。

17.乙方应在每月28日之前向甲方提交下月工作计划。

18.专用条款要求：

（1）乙方报价要充分考虑管养面积以及宿迁市最低工资标准、各项社会保险及意外伤害强制保险、管养设备、工具材料等必要的劳动生产资料、税收及合理利润等均含在报价里。

（2）乙方必须坚决避免相关人员单独和集体上访，若一年内连续出现两次，甲方有权解除合同，并根据情节轻重有权给予经济和行政处罚。

（3）保证本项目员工工资标准不低于宿迁市最低工资标准，保证不克扣和拖欠工资，工资支付最长周期小于30天；若本项目出现拖欠农民工工资现象，无须征得乙方同意，直接从农民工工资保证金中代为支付。

（4）按照新《中华人民共和国劳动合同法》要求，为所有雇员缴纳各项社会保险及其他强制保险，做到应保尽保。

（5）养护作业人员务必穿着统一工作制服并持证上岗，按照规范规定，进行安全施工，若发生安全责任事故，所有责任均由承包人承担。

第八条  企业信用管理

对乙方的信用管理，按照《宿迁市建设市场信用管理办法》（宿建发〔2017〕153 号）的规定，纳入宿迁市建设市场统一管理。除相关文件规定以外，乙方有以下情形之一的，记入一般失信行为：

1.乙方不能按时对甲方指出的管养问题进行整改到位，一个月内出现三次。

2.一个月度考核周期内，人员到岗率超过三次低于 90%，超过三次发现人员未统一服装。

3.甲方召开的管养会议，项目经理或技术负责人未履行请假手续，半年内迟到三次或缺席两次。

4.甲方3个小时以内无法通过电话与乙方指派的项目经理或技术负责人取得联系。

5.发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访。

6.乙方未按要求为聘用工人缴纳意外伤害保险的，发生安全事故造成不良社会影响。

7.半年内超过三次不积极响应甲方相关工作要求。

第九条  农民工工资

1.乙方在签订合同时，须同时签订一份保证按时支付农民工工资的承诺函，并须提供一定数额的担保金：

具体金额标准：按苏宿园管办[2014]10号文件执行；

以上保证金须由施工单位汇入园区管委会指定的财政专户。保证金的缴纳、退付等具体要求执行苏宿园管办[2014]10号文件相关规定。

工资专用账户设立：按苏宿园管办[2014]10号文件执行。

工资支付管理办法及其他未尽事宜：按苏宿园管办[2014]10号文件执行。

2.乙方在签订合同时，须同时签订一份《安全生产责任状》，作为合同附件加以保存。

3.乙方在合同中须明确购买建筑工程一切险和第三者责任险，并将此条款写入合同专用条款中。同时，要求将保险材料列入审计材料中，如没有相关保险材料，甲方有权不付该部分费用。

4.乙方在签订合同时，须同时签订《文明施工及市政设施、园林绿化设施保护责任状》《建设工程廉政协议》《授权委托书》，并作为合同附件加以保存。

第十条  履约保证金

l.签订合同前，乙方必须向甲方交纳中标价的5％作为合同履约保证金，保证金不计息。

2.承包期满后，甲方对乙方在承包期内履约无异议情况下5个工作日内无息退还履约保证金。

3.乙方不能按期保质保量完成绿化养护业务或单方终止合同，除承担相关责任外，甲方有权没收合同履约保证金。

4.乙方同意甲方有权直接将履约保证金用于下列情况之一：

（1）因乙方雇员过错，造成苗木损坏、丢失等损失赔偿。

（2）因乙方雇工发生工伤，或乙方雇工造成甲方职工、外来人员身体伤害，乙方未能及时承担责任，导致甲方支付、赔偿、垫付的医疗费用。

（3）因乙方不履行本合同义务，或履行本合同义务不符合约定，导致甲方委托第三人履行养护工作而产生的所有费用。

5.保证金不足以甲方替乙方支付、赔偿、垫付费用时，乙方应当自行支付、赔偿、垫付费用的不足部分。

6.除因乙方违约导致本合同解除、终止的情形外，如果双方履行本合同至期限届满，或经双方协商一致，或出现法定事由，必须提前解除、终止本合同时，在本合同被解除、终止后十五日内由甲方一次性将剩余保证金退还给乙方。

第十一条  违约责任

1.甲乙双方无正当理由不得无故终止和解除合同，否则视为违约，违约方应向对方支付每日未付养护费的百分之二的违约金。

2.乙方养护质量达不到规定养护标准，被上级领导检查提出批评的，每月达到2次、每季度累计超过5次，甲方有权终止合同。

3.综合考评乙方连续2月考核得分低于70分的，甲方有权解除合同，全额扣除履约保证金，并视为乙方违约。

4.项目经理不得擅自变更，特殊情况确实需变更项目经理（即项目负责人），应至少提前5天以书面形式通知甲方，须征得甲方同意且不低于原项目经理标准，并经过甲方考核合格后方可变更，且养护合同期内更换项目经理或技术负责人仅限一次（甲方要求更换的除外）。如后期再次更换项目经理或技术负责人承担违约金20000元/次，更换达三次以上，甲方有权立即终止本项目承包合同，清退出场，不予退还其履约保证金，由此产生的一切法律责任和经济损失均由乙方承担，甲方有权要求更换其不称职的项目经理及技术负责人，项目经理和技术负责人试用期为3个月，3个月后视其履职情况决定去留。

5.在承包范围内按标准和周期完成各项任务，不以任何形式转包给其他单位和个人，否则，乙方应承担违约责任，甲方有权终止合同。

6.乙方与工人签订劳动合同并按照劳动法规定缴纳相应的社保，所有工人劳动合同和相关证明必须报甲方备案，如不能及时提供合法用工的相关证明，甲方有权与乙方终止合同。

7.养护作业人员务必穿着统一工作制服并持证上岗，甲方有权视工作需要要求乙方临时性增加养护人员，若养护人员长期不到位导致养护工作不能有效开展，造成苗木缺损、景观被破坏等严重事故，甲方将终止其养护合同，所造成的损失由养护单位承担。

第十二条  合同生效、终止、变更。

1.合同生效：本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

2.合同终止：出现下列情况之一，甲方可单方终止合同。

（1）合同期限届满时自行终止；

（2）擅自将承包业务转包、分包给第三者；

（3）违反法律法规造成恶劣影响；

（4）严重违反《江苏省城市园林绿化植物养护管理规范》；

（5）连续2月考核得分低于70分的；

（6）发生多次投诉，情况属实、影响恶劣的事件；

（7）出现一年内相关人员单独和集体上访累计达两次的；

（8）出现合同中列出的终止事由；

（9）因政府行为、政策变动可终止合同，且甲方不承担任何违约或赔偿责任。

3.变更本合同内容或有未尽事宜，由双方协商解决或签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

第十三条  合同组成附件及效力。

1.甲乙双方签订承包合同；

2.投标文件；

3.招标文件及补充资料；

本合同一式捌份，其中正本贰份，副本陆份。甲、乙双方各执正本壹份，副本甲方执伍份，乙方执壹份。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

争议解决。甲乙双方在履行本合同过程中发生争议的，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

通知与送达。双方因履行本合同发出的各类通知、协议等文件，均应发送至本合同首部载明的地址。任何一方变更地址的，应提前三日书面通知对方，否则自行承担送达不能的不利后果。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

法定代表人或其委托代理人               法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：                         （签字或盖章）：

合同签订时间：2026年   月   日

合同签订地点：苏宿工业园区

《安全生产责任状》

项目名称：苏州宿迁工业园区2026-2028年公共绿化养护项目

为了贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针，确保本工程无重大安全事故的安全目标，保证工程建设的顺利进行，保障现场作业人员的人身安全及国家财产的安全，特制定本项目施工安全生产责任状。

1.施工项目负责人是本施工项目安全生产及相关业务活动的第一安全责任人。签订本施工安全目标责任书时，项目负责人、专职（或兼职）安全员必须向建设单位提供安全资格执业证书复印件进行安全资质备案，做到持证上岗。项目负责人，专职（或兼职）安全员，施工期间不得擅离职守。

2.施工单位必须严格执行《宿迁市建筑施工安全监督管理办法》相关规定，项目开工前须到苏宿园区安检站备案，接受其检查，施工单位必须落实以企业安全生产责任制为主体的安全生产管理措施。建立健全安全生产、安全管理组织和安全管理网络，成立安全领导小组，由项目负责人任组长。

3.施工单位在进行施工准备的同时，必须向监理公司提供全体施工管理人员、施工作业人员清单（包括姓名、性别、身份证）复印件，并提供以上人员意外伤害保险投保合同清单复印件（注明人员姓名）。

4.明确安全生产目标，按安全管理网络进行层层分解，责任目标要落实到每个作业人员头上，每个分解目标必须明确负责人和责任人，并制定具体的保证措施，确保目标实现。

5.安全管理网络及安全工作的目标分解及保证措施必须报监理确认后，报建设单位备案。

6.建立和完善以岗位安全生产责任制为核心的安全生产制度，监理人员必须检查安全生产制度是否完善，并提出整改意见。

7.施工单位切实执行安全生产教育制度，定期对施工人员进行安全教育培训，安全教育必须教育到工地每一个人。培训记录必须有被培训对象签字，记录备案等查。

8.项目例会要把安全生产作为一项重点内容，杜绝重大事故的发生，减少一般事故的发生。

9.切实做好“安全三上岗”制度，上岗前由班长进行安全技术交底，上岗时班组安全员进行上岗巡回检查并做好上岗记录，每周进行一次总结讲评工作。

10.施工单位项目部每月应至少组织一次安全检查，同时根据季节环境和施工情况随时组织有针对性地检查，消除施工中存在的安全隐患，所查问题必须明确整改措施、整改时间及负责人，并以书面的形式报监理审查。

11.坚持持证上岗制度，特殊工种作业人员（包括：电工、电焊工、起重操作人员、挖机机械手、驾驶员等）必须提供国家、行业主管部门颁发的有效资格证明，具备上岗操作的技能和安全知识，方可上岗操作。以上特种作业施工人员必须向建设单位提供特种作业有效证件复印件。对在施工中出现问题的操作人员应立即停止其上岗操作。

12.认真执行“安全生产技术交底制度”，施工前由工程技术人员向施工人员进行安全技术交底，对施工中的重点、难点部位及特殊的施工环境、工艺、危险性较大的工序要重点交底，交底后由施工作业人员在交底表上签字确认。该交底表应与安全教育培训记录统一保存，备案待查。

13.施工前，所有的施工设备、工器具必须向监理单位申请报验进场，监理单位应严格按国家的有关规定进行检查验收，不符合要求的机具设备不得进场施工，须报检测设备，经监理及国家相关检测部门检测合格后，方可投入使用。

14.进场机具的使用必须有符合要求的操作规程，操作人员应持证操作，禁止违规操作使用。监理单位应进行现场的检查监督，对违规行为及人员处以1000－2000元处罚，对屡教屡犯人员勒令撤离现场，对施工单位警告或处罚款直至勒令停工、清场，严格保障施工安全。

15.施工现场布置必须做到干净、整洁，临时用电的操作人员必须持证操作，禁止乱搭、乱架电线，施工照明灯具的金属外壳必须可靠接地接零，施工用电中的动力和照明分别设置，接地、接零、漏电保护器做保护，做到一机一闸，施工用电配电系统做好三级配电，两级保护，施工临时用电设备、设施完好率100%，且必须有安全防护措施和安全使用制度。

16.施工临时设施（包括临时工棚、临时办公、食堂等设施）的搭建必须符合相关规定要求建造，所用材料必须满足防火、防台风的相关要求。临时设施必须按规范配备消防器材，并保持完好。临时设施内用电、接线应规范整齐，工棚内严禁私接电水壶、电饭锅、热得快等大功率电器设备，严禁私接乱拉电线，防止火灾发生。

17.建筑材料、设备运输、使用及存放的安全，必须符合国家的有关安全规定，并应制定符合要求的安全使用制度。

18.施工中危险作业区应设有安全防护措施，并要有围护或隔离措施，登高作业人员系好完好的安全带设施，夜间、野外作业设有明显的安全标志牌和夜间红灯示警。脚手架搭设须符合以下几点要求：搭设或拆除脚手架必须根据专项施工方案，操作人员必须经过专业训练，考核合格后发给操作证，持证上岗操作。

钢管有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的不得使用，扣件有脆裂、变形、滑丝的禁止使用。木脚手板应用厚度不小于5厘米的杉木或松木板，宽度以20－30厘米为宜，凡是腐朽、扭曲、斜纹、破裂和大横透节的不得使用。板的两端8厘米处应用镀锌铁丝箍绕2－3圈或用铁皮钉牢。 钢管脚手架的立杆应垂直稳放在金属底座或垫木上。立杆间距不得大于15米，架子宽度不得大于12米，大横杆应设四根，步高不大于1．8米。钢管的立杆、大横杆接头应错开，用扣件连接，拧紧螺栓，不准用铁丝绑扎。

19.脚手架按规定必须进行计算或进行荷载实验的，必须在验算或实验之后进行搭设。人员上下脚手架必须走有安全防护的出入通（梯）道，严禁攀爬脚手架上下。脚手架应根据确保整体稳定和抗侧力作用的要求，按规定设置剪刀撑或其它有相应作用的整体拉结杆件。作业层实际施工荷载不得超过规定值及施工设计值。拆除作业必须按确定的程序进行。连墙件应在位于其上的全部可拆杆件都拆完之后才能拆除。在拆除过程中，凡已松开连接的杆配件应及时运走，避免误扶和误靠。拆下的杆配件应以安全的方式运出或吊下，严禁抛掷。在拆除过程中，应做好配合，协调动作，禁止单人进行拆除较重杆件等危险性的作业。

20.具体的施工任务应严格执行国家和地方的有关施工方面的技术和安全规范，在承建单位向监理提交的施工方案中必须包括详细的安全技术措施。监理应严格审查，合格后批准实施，对批准的施工方案，任何人无权修改和改变，必须严格执行，若要修改必须向监理书面汇报，说明修改原因及修改后的措施，经审查合格后批准实施。

21.对工程中有特殊工艺施工方案的如顶管、沉管、沉井等，施工单位必须报专项安全施工方案，对于深基坑开挖施工方案必须组织通过专家论证、认可，并得到监理和业主认可后方能实施。

22.本建设施工项目必须接受苏州宿迁工业园区安全技术监督站的安监管理，规范安全施工操作。

23.凡本责任书在其他方面未涉及之处，均按照国家有关法律法规执行。

考核及处罚办法：

Ⅰ.每月监理及施工单位项目部要总结本月安全工作，下月安全工作计划，并以书面形式上报建设单位备案，监理做好会议纪要及采取书面的防范措施。

Ⅱ.建设单位在每月的工程例会上对安全工作进行讲评，对各方本月的安全管理工作做小结，对存在突出或普遍的问题要求认真整改，并以会议纪要的形式传达各方。

Ⅲ.对发生重大安全事故的承建单位按照园区的管理办法进行处罚，并将其清退出场，监理单位有责任的也必须接受处罚。

Ⅳ.施工中发生安全事故不管大小施工单位均不得隐瞒不报，必须及时向监理和建设单位以书面的形式进行汇报。

Ⅴ.施工单位项目负责人在工程施工中发生重大工程质量及安全事故的，项目负责人按照国家规定和合同条款负相应责任。

Ⅵ.监理单位的总监及专职安全监理不得擅离职守，凡因监理人员过错、失职造成工程质量、安全事故的，监理单位总监及相关人员根据国家法律规定和合同要求负相应责任。

Ⅶ.对违反第1、2、3、7、8、11、16条款要求的，建设单位将上报园区有关部门对施工单位进行相应处罚。承包人出现违反本责任状的行为一经业主和监理发现，每次处以1000元人民币的罚款，并要求承包人立即整改，对不及时整改的，监理工程师将以工程师通知单的书面形式要求承包人整改并处2000元人民币的罚款。

Ⅷ.凡有代业主（代甲方）的工程，代业主单位在安全管理上的权利和责任等同建设单位。

Ⅸ.如工程施工中出现人员伤亡，建设单位有权动用适当比例（视事故大小）工程款项作为事故处理费用，该费用由承包商承担，在工程结算中扣除。

Ⅹ.建设单位有权根据施工单位的安全工作表现，对施工单位进行评分，对于年度安全不合格的施工单位，建设单位将上报园区有关部门，停止其在本公司投标权利。

本责任状自签订之日起执行。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或其委托代理人               法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：                       （签字或盖章）：

《苏州宿迁工业园区文明施工及市政设施、绿化设施保护责任状》

第一章  总则

第一条 为了建设一个具有苏北领先水平的工业园区，在苏州宿迁工业园区的建设过程中保持文明洁净的环境。保障建设工程的顺利进行，特制定本责任状。

第二条 本责任状所称苏州宿迁工业园区，以下简称园区。本责任状称建设工程施工现场，是指进行工业与民用项目的房屋建筑、土木工程（包括市政工程）、设备安装、管线敷设等施工活动的场所，以及与之施工活动相关的园区内公共道路。

第三条 一切建设工程活动有关的单位和个人，必须遵守本责任状。

第四条 园区建设工程施工现场的管理，由园区规划建设局和公安部门共同负责。其中直接的施工场所管理由规划建设局负责，公共道路的现场管理由交安部门负责。

第二章  一般规定

第五条 任何建设工程，必须在向规划建设局申请“建设工程规划许可证”的同时，申报建设工程施工组织设计供审批。施工组织设计应当包括下列主要内容：

（一）工程任务情况，包括工程概况、工程造价、工程特点、工期要求、质量目标等内容；

（二）施工总方案、主要施工办法、工程施工进度计划、主要单位工程综合进度计划和施工力量、机具及部署、材料供应的安排；

（三）施工组织技术措施，包括工程质量、安全防护以及环境污染防治等各种措施；

（四）施工总平面布置图；

（五）施工现场临时设施的设计、施工现场管理措施等；

（六）大型桥梁、厂、站等土建、安装复杂的工程应有针对单项工程施工需要的专项设计。

第六条 建设工程施工必须按照管理部门批准的施工组织设计进行。

第七条 施工单位派驻的项目负责人全面负责实施建设工程施工现场的管理。建设单位派驻施工现场的总代表，对施工单位实施现场管理负有监督责任。

第八条 建设工程正式开工前，施工单位必须完成现场管理要求的临时设施、场地布置，并通知管理部门检查。检查按照本责任状和批准的施工组织设计的要求，结果合格者方可进行正式施工。

第九条 施工单位在建设工程施工结束后，撤离施工现场时要做到工完场清，并在撤离后一周内及时通知管理部门对施工现场做最后的检查。

第十条 管理部门有权在任何时候进入施工现场检查，对被检查出来的违反本责任状的行为进行处罚。

第十一条 建设工程施工中需要停水、停电、封路而影响到施工现场周围地区的单位和居民时，必须经有关主管部门批准，并事先通知受影响的单位和居民。

第十二条 建设工程施工如果需要对已开通的公共道路开挖和临时占用，必须经有关单位的批准。在已开通的公共道路移交给政府前，由道路业主和公安交通管理部门联合审批；移交后则由规划建设局和公安交通管理部门联合审批。为保障公众安全对已开通的道路进行开挖和临时占用，必须在现场设置醒目的警告标志和警告好反围护设施，同时派专人在现场养护秩序。同时做好市政管线的保护工作。

第十三条 施工单位进行地下工程及基础工程施工时，发现文物、古化石爆炸物、电缆和工程管线时应暂停施工，保护好现场并及时向有关部门报告，在按照有关规定处理后方可继续施工。

第三章  文明施工管理

第十四条 施工单位应当贯彻文明施工的要求推行现代管理方法科学组织施工做好施工现场各项管理工作。

第十五条 建筑工程和设备安装等施工现场，沿四周必须按照园区临时围挡设置与围护规范进行围护。狭长的市政工程、管道敷设施工现场和面积较大的如场地填土等土木工程施工现场，经批准后可不作围栏，但必须控制出入口。围栏高度至少为2米，立面为实体，可用除黏土砖外的砌体建筑，或用钢、木、硬塑、铅等材料制作，采用其他材料须经规划建设局批准。砌体围栏须加以粉刷，钢、木围栏要刷油漆，色彩要与环境相协调。

第十六条 施工现场应设置两个以下（含两个）有专人把守的出入口，出入门处另设一便门供人员进出。出入口大门可用钢、木、硬塑、铝等材料制作，钢、木大门要刷油漆。

第十七条 施工现场的醒目位置应设置一至两块标志牌，尺寸为3x2米（宽x高），采用钢或铝合金制作两根钢管支撑。标志牌上应载明工程项目名称、建设单位、设计单位、监理单位、项目负责人和施工现场总代表人姓名、开、竣工日期、建设工程规划许可证文号等内容，施工单位应负责标志牌的养护。

第十八条 建设工程施工现场，应保持排水系统状态良好，场地排水畅通，地面无积水。

第十九条 施工现场各分区采用道路分隔，道路宽不小于4米，路面必须硬化，采用碎石路面或更高等级路面，道路横坡合理，路面无积水。

第二十条 每个施工现场，必须设置至少一个洗车台，洗车台可设在出入口处，凡是从施工现场行驶到公共道路上的车辆，必须保持整洁，车辆上的泥土必须在洗车台冲洗干净，严禁将泥土带上公共道路。

第二十一条 施工现场必须设置足够的办公室，室内要有水、电供应，配备电话和卫生设施，办公室地坪应用水泥地坪，墙体用各种砌体砌筑，或用钢、砼板等材料制作，每层高度不得低于2.8米，砌筑的内外墙面均应粉刷，屋面材料可采用钢、玻璃钢、屋面瓦等，办公室应有足够面积的门、窗，以利采光和通风。有条件的单位可采用各种活动房。

第二十二条 施工人员在施工现场的宿舍可参照第二十一条办公室的要求建造。宿舍要配备浴室和厕所。

第二十三条 施工现场的建筑材料和施工设备的放置，不得侵占场内道路，不得堵塞排水系统。

第二十四条 施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用，必须符合安全规范和安全操作规程，并按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。施工现场必须设有保证施工安全要求的夜间照明、危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具，必须采用符合安全要求的电压。

第二十五条 施工单位必须执行国家有关安全生产和劳动保护的法规，建立安全生产责任制，加强规范化管理、安全交底、安全教育和安全宣传，严格执行安全技术方案。进入施工现场的任何人，均必须戴安全帽。建筑施工脚手架要用钢管按规定搭设，高空作业时要有安全网加以保护。

第二十六条 施工单位应严格按照《中华人民共和国消防条例》在施工现场执行和建立防火管理制度，设置符合消防要求的消防设施，并保持完好的备用状态。在容易发生火灾的地区和储存、使用易燃易爆器材时，施工单位应当采取特殊的消防安全措施，特别是施工人员的宿舍位置应严格按消防规定布置，做到伙房外无明火，严禁使用电炉等易引起火灾的用电器具。

第二十七条 施工单位应当加强施工现场的治安保卫工作。同时严禁雇佣童工以及各种违法犯罪、流窜分子。

第二十八条 施工现场发生的工程建设重大事故的处理，依照建设部《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行。

第四章  环境管理及市政设施和绿化设施保护措施

第二十九条 施工单位应当遵守国家有关环境保护的法律规定，采取措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害。

第三十条 施工单位应当采取下列防止环境污染的措施：

（一）妥善处理泥浆水，未经处理不得排入城市排水设施和河道；

（二）除设有符合规定的装置外，不得在施工现场熔融沥青或焚烧油毡、油漆以及其他会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质；

（三）禁止将有毒有害废弃物作土方回填；

（四）对产生噪声、振动的施工机械，应采取有效的控制措施，减轻噪声扰民。

第三十一条 施工单位在施工现场所产生的各种固体废弃物，不得随意倾倒在施工现场、空地、排水系统及河道或道路上。施工中产生的建筑垃圾，应设专门场地堆放，并及时运到指定地点倾倒。施工单位还必须在施工现场设置垃圾箱，暂时存放生活垃圾，定期交园区环卫部门收集后集中处理。

第三十二条 施工现场的生活污水应接入公共污水管网。当施工现场远离污水管网，生活污水无法接入时，应设置相应规模的化粪池，将生活污水经化粪池处理后接入雨水管网或附近河道内。

第三十三条 施工现场必须设置水冲式厕所不得使用旱厕。厕所应经常清扫，夏秋季节要做好消杀灭害工作。

第三十四条 施工运输车辆在公共道路上行驶时，必须保持车厢完好，严禁发生抛、洒、滴、漏现象。装运泥土和砂、石材料的车辆，车厢必须用油布覆盖，以防止洒落。

第三十五条 任何施工单位未经苏宿园区主管部门的同意不得擅自破坏园区内的绿化设施和景观工程，违者将受到相应的处罚。如有需要必须提前做好申请工作及施工后的原貌恢复工作。确实需要改变绿化（或绿地）及景观工程用地性质的，需征得园区主管部门的同意后方可进行。同时在正式施工中要做好周边绿化设施和景观工程的保护工作，不得破坏。

第五章  罚则

第三十六条 违反本责任状的行为，将由园区规划建设局和公安部门依照《宿迁市市政工程设施管理办法》《宿迁市人民警察巡察规定》和《宿迁市城市市容和环境卫生管理办法》，根据情节轻重给予警告、通报批评、责令限期改正、责令停工整改、吊销《施工许可证》（或《临时施工许可证》），并处以罚款。具体办法是：每发现一次，处以1000元人民币的罚款，并要求承包人立即整改；对不及时整改，监理工程师将以工程师通知单的书面形式要求承包人整改并处2000元人民币的罚款。

第三十七条 违反本责任状，构成治安管理处罚的行为，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚条例》处罚，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。当事人对行政处罚不服的，可以在接到处罚通知之日起十五日内，向作出处罚决定的上一级机关申请复议，对复议决定不服的可以在接到复议决定之日起十五日内向人民法院起诉；也可直接向人民法院起诉。逾期不申请复议，也不向人民法院起诉，又不履行处罚决定的，由作出处罚决定的机关申请人民法院强制执行。对治安管理处罚不服的依照《中华人民共和国治安处罚条例》的规定处理。

第六章  附则

第三十八条 本责任状由园区规划建设局负责解释。

第三十九条 园区十三平方公里规划区以外的其他地区，可参照本责任状执行。

第四十条 本实施责任状自签订之日起执行。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

法定代表人或其委托代理人               法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：                         （签字或盖章）：

《建设工程廉政合同》

发包方（以下简称甲方）：苏州宿迁工业园区规划建设与城市管理局

承包方（以下简称乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质完成，保证建设资金的安全和有效使用，预防和减少工程建设中的经济犯罪，共同维护建筑市场的秩序，确保工程质量。经甲、乙双方协商，现就建设，特订立如下合同：

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及建筑，交通，水利，电力，邮电等部门的有关规定。

（二）严格执行工程的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开，公平，公正，诚信，透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规定。

（四）建立健全廉政制度，监督制度和处罚制度，开展廉政教育，竖立廉政告示牌，公布举报电话。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金，礼券，有价证券和物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方不得有意刁难，拖欠承包商工程款，不得违反规定批拨工程建设费用等。

（三）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的超过合同要求标准的通讯工具，交通工具和高档办公用品等。

（四）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修，操办婚丧嫁娶，安排配偶子女的工作以及出国出境，旅游等。

（五）甲方工作人员的配偶，子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应，工程分包，劳务等经济活动。

（六）甲方及其工作人员不得经任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条 乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金，礼券，有价证券，礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得要求甲方违反规定批发，追加工程建设费用等。

（四）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

（五）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供超过合同要求标准的通讯工具，交通工具和高档办公用品等。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一，二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪，政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一，三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪，政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议有关工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得参与工程建设项目投标的处罚。

第五条 双方约定

本合同由苏州宿迁工业园区管委会负责监督执行。苏州宿迁工业园区管委会对本合同执行情况进行抽查，提出属于本合同规定范围内的处理意见。

第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。

第七条 本合同作为本工程施工承包合同的附属条款，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条 本合同甲，乙双方各执一份，送交监督单位一份。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

法定代表人或其委托代理人               法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：                         （签字或盖章）：

廉政监督举报电话：0527-828268512        邮箱：ssjj@sipac.gov.cn

《授权委托书》

致：苏州宿迁工业园区规划建设与城市管理局

我司现委托     作为我司合法委托代理人，授权其代表我司进行本工程进度款、结算款等事宜的办理工作。该委托代理人的授权范围为：在贵我双方关于苏州宿迁工业园区2026-2028年公共绿化养护项目的履行过程中，代表我司完成【工程款付款申请递交、结算资料报送、价款及票据收取】等事务。在本合同有效期间，该代理人的一切行为均代表我司，与我司的行为具有同等法律效力，我司将承担该代理人授权范围内行为的全部法律后果及责任。

如需更换委托代理人，我司将于具体事项办理前提前5个工作日以书面形式告知贵司。

本委托代理人无转委托权，特此告知。

附：委托代理人身份证复印件

正面                         反面

代理人签字：

公司名称（公章）：

法定代表人（签章）：

日期：

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标函

二、法人授权书

三、开标一览表

四、投标报价明细表

五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

六、技术要求响应及偏离表

七、项目实施方案

八、项目组成员

九、企业业绩

十、承诺函

十一、投标所需其他材料

## 一、投标函

投标函

苏州宿迁工业园区规划建设与城市管理局：

根据已收到的项目编号为JSZC-321395-HZJS-G2026-0006的苏州宿迁工业园区2026-2028年公共绿化养护项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件。

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信。

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。

投标人名称：           （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

## 二、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321395-HZJS-G2026-0006号苏州宿迁工业园区2026-2028年公共绿化养护项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 三、开标一览表

投标人全称（CA公章）：供应商名称

采购项目名称：苏州宿迁工业园区2026-2028年公共绿化养护项目

采购项目编号：JSZC-321395-HZJS-G2026-0006

采购包号：分包号

投标总报价

总价（小写）： （人民币：元）

总价（大写）：金额大写 （人民币：元）

日期：     年     月     日

## 四、投标报价明细表

附工程量清单。

## 五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小微企业声明函

（服务类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加苏州宿迁工业园区规划建设与城市管理局的苏州宿迁工业园区2026-2028年公共绿化养护项目 采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定，投标人自行勾选承接企业的企业规模类型。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加苏州宿迁工业园区规划建设与城市管理局的苏州宿迁工业园区2026-2028年公共绿化养护项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

备注：1.非残疾人福利性单位不需提供此函。

## 六、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

七、项目实施方案

八、项目组成员

拟选派项目经理简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业技术职称 |  |  |  |  |  | 执业资格证书及注册编号 |  |  |  |  |
| 主要主持的类似项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 合同甲方 |  |  | 获得的 奖项 |  |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标文件中需按要求提供项目负责人有关证书证明。

2.如中标，项目负责人须本表承诺实施，不得更换。

投标人名称：（加盖CA电子公章）

项目拟投入人员一览表

| 序号 | 姓名 | 本项目 拟任职务 | 性别 | 学历 | 年龄 （周岁） | 相关 证书 （如有） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.涉及评分标准的项目组人员在本表中填报，相关证明材料附后。未涉及评分标准的其他人员可在中标后按采购需求要求进行配备，合同签订前报采购人认可。

2.中标后，本表（身份证信息除外）将随中标结果公告公开。

## 九、企业业绩

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同签订 时间 | 履约评价情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：中标后，本表将随中标结果进行公开。

## 十、承诺函

（一）承诺函

苏州宿迁工业园区规划建设与城市管理局：

在贵方组织的苏州宿迁工业园区2026-2028年公共绿化养护项目的招标活动中，我单位（投标人名称）郑重承诺如下：

一、我单位完全理解并接受招标文件中对人员、车辆及设备的相关要求。

二、我单位承诺，本项目所涉及的全部人员、车辆及设备，将严格按照招标文件要求进行配置。

三、我单位保证，在项目进场前将全部人员、车辆及设备配备到位，并按采购人要求提供身份证、购置发票或租赁合同、行驶证等有效证明文件原件供核查。

四、我单位承诺，在项目进场前，于园区范围内设立固定的办公场所，并保证其在整个服务期内持续可用。

五、本承诺函中所列全部内容（人员、车辆、设备、办公场所）如未在项目进场前按要求配备到位，或所提供的文件与承诺不符，我单位同意被取消中标资格，并愿意承担由此引起的一切后果及法律责任。

本承诺函是我单位投标文件的组成部分，真实、有效，并对我方具有法律约束力。

特此承诺！

投标人名称：（加盖CA电子公章）

（二）关于配备洒水车的承诺函

苏州宿迁工业园区规划建设与城市管理局：

在贵方组织的苏州宿迁工业园区2026-2028年公共绿化养护项目的招标活动中，我单位（投标人名称）郑重承诺如下：

我方配备一辆罐式洒水车（罐体容积≥8立方）。

本承诺函自投标截止之日起生效，若我方中标，本承诺函内容将随中标结果同步公开。如我方未履行上述承诺，愿接受招标文件约定的相应处理，并承担由此产生的一切法律责任。

特此承诺！

投标人名称：（加盖CA电子公章）

（三）关于配备园林树枝粉碎机的承诺函

苏州宿迁工业园区规划建设与城市管理局：

在贵方组织的苏州宿迁工业园区2026-2028年公共绿化养护项目的招标活动中，我单位（投标人名称）郑重承诺如下：

我方配备一台园林树枝粉碎机（15匹）。

本承诺函自投标截止之日起生效，若我方中标，本承诺函内容将随中标结果同步公开。如我方未履行上述承诺，愿接受招标文件约定的相应处理，并承担由此产生的一切法律责任。

特此承诺！

投标人名称：（加盖CA电子公章）

十一、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。