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南京市江宁区政府采购合同


政府采购项目名称：南京南站亮化一期景观照明养护项目
项目编号：NJDL20221130
采购人(以下称甲方):南京市江宁区人民政府东山街道办事处
地址：南京市江宁区上元大街229号
供应商(以下称供应商):江苏登峰建设工程有限公司
地址：南京市江宁区湖熟街道杨柳湖社区前杨柳村
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方
按照南京南站亮化一期景观照明养护项目(采购编号：NJDL20221130)项目公开招标结果签订本台
同。

第一条 合同设施量清单和合同总价
1、服务单位根据甲方需求完成本项目：
(1)项目内容：南京南站东侧六朝路宏运大道高架桥、西侧江南路宏运大道高架桥、绿都大道 及宏运大道路面绿化带景观亮化设施日常运行养护。
(2)主要服务内容：(详见附件一南京南站亮化一期景观照明养护项目招标工程量清单及其总 说明);
(3)服务方式：供应商在养护期限内包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包维护设施 完好无缺损，风险自担。养护维修所需材料、成品、设备等，均由供应商自行解决，但必须符合原 设计、采购人及有关养护技术规程、规范要求。
2、本合同项下合同价款：
(1)日常养护费用为119.202092 万元(人民币)/年，此项为包干费用，为完成本项目日常维 护管养服务所需的各项费用的总和。其中暂列金为 5  万元
(2)如遇政府性需求进行道路改、扩建工程，在施工期内，南京南站亮化一期景观照明养护项 且养护服务最终养护数量以实际养护数量为准。项目合同总价调整方式如下：
合同总价=供应商中标总价- ∑各施工道路景观照明养护分项投标报价*各施工道路景观照明养 护服务相应暂停时间(天)/365(天)
3、项目经理：陈小军(注册编号：苏232131418847)

第二条 组成本合同的文件
下列文件是组成本合同的不可分割的部分：(1) NJDL20221130号采购文件；(2)供应商递交的 文件；(3)供应商所作的相关书面澄清；(4) 中标通知书；(5)甲乙双方商定的其他必要文件。
第三条 维修质量验收标准(不包括以下):
城市及道路照明验收规范
其它相关法律、法规、规范、标准，具体以现行有效的法律、法规、规范、标准为准。
服务质量需达到规范验收标准，若不符合规范验收标准，由供应商无偿返工。若因供应商原因
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不能按时保质完成，则甲方有权另外安排单位维修，其相应费用养护维修将从供应商费用中扣除并 由甲方安排。
第四条服务时间
采购服务时间为三年整，即2023年01月12日至2026年01月11日。合同一年一签。采购人  与供应商本次签订的为第一年养护工程合同，服务时间从2023年01月12日至2024年01月11日。 其中：前三个月为使用期，使用期满经采购人考核合格后，合同方为有效。年度合同期满后，根据 年度考核结果或上级政策变动，采购人决定是否与中标供应商续签下一年度合同，且无需向供应商  说明理由。
当出现以下因素时，采购人有权随时终止合同，并全额扣减其履约保证金，供应商不得以任何 理由提出索赔要求：1、因供应商原因发生安全事故；2、供应商不服从业主正常养护任务安排，造 成工作延误；3、供应商未按照投标承诺要求配备相应设备和人员；4、在履约过程中，存在偷工减 料、以次充好等质量问题，造成养护质量不合格：5、全年检查中日常考核或专项考核累计三次得分 70分以下；6、供应商未经采购人同意不得分包，如发现供应商擅自分包或转包，采购人有权单方 解除合同。

第五条具体服务细则
1、维护服务
1)供应商应根据维护标段实际巡查现状，上报维护计划建议，但最终需按照业主下达的维修任 务进行实施。供应商必须无条件严格按照任务确定的工程量及施工方案施工，维护严格按照国家相 关技术规范标准执行，保质保量完成；
2)供应商必须无条件按照国家行业规范和采购人要求施工，严格把关，完成自检后及时报验， 工作由采购人、维护方双方现场确认。
3)如在维护过程中采购人要求使用新材料、新工艺、新技术等，供应商应积极配合，无条件地 按照采购人的要求完成养修施工。
2、安全文明施工
必须严格按照相关规定执行安全文明施工(包含但不限于以下):
1)施工区域应设置明显的安全标志、夜间警示灯具；
2)施工区域应按规定设置围挡；
3)施工人员作业时要求统一着装；
4)施工区域做到材料堆放整齐，易扬尘材料必须进行覆盖；
5)要求做到工完、料净、场地清；
3、考核：
1)南京市江宁区铁路南京南站地区市政管养与综合服务中心，依据国家、省、市相关法律法规、 行业规范及局有关文件精神确定考核内容、制定评分标准、组织实施考核。
2)南京市江宁区铁路南京南站地区市政管养与综合服务中心的考核，采用日常考核方式进行。 日常考核内容分设施巡查、设施保护、设施维护、投诉处理、交办事项等五个方面。总分值为100
分。
4、奖惩办法
1)南京市江宁区铁路南京南站地区市政管养与综合服务中心对各维护单位的考核结果，直接与 专项考核经费的支付直接挂钩。
2) 日常考核中每扣0.5分，扣除相应维护单位养护经费200元。(每盏0.5分)日常考核必须 达到85分(含85分)以上，每低一次，作为不良记录予以通报。
3)维护作业单位有下列情形之一的，将列入江宁区维护作业单位企业信誉黑名单，在全区范围
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内予以通报：
(1)日常考核，年度累计三次及三次以上低于70分的；
(2)一年内新闻媒体曝光两次及以上或不良记录三次及以上的；
(3)因服务不到位造成较大安全事故及以上的，或在重大活动中失分造成严重影响的。
4) 附则
(1)本办法自2023年1月12日起正式实施。
(2)本办法由南京市江宁区铁路南京南站地区市政管养与综合服务中心负责解释。
5、服务要求
1)供应商应及时发现区域内各类照明设备设施的损坏情况。对存在安全隐患的，第一时间做好 安全防护措施，设立相应警示标志；对区域亮化管理范围内的违规行为应及时发现，采取有效措施 进行劝阻和处理；对无法处理的，与执法部门及时联系并上报甲方。系统掌握区域内交通设施具体 情况，建立健全日常服务及管理台账制度，认真做好台账的整理和归档工作，按时报送相关周报、 月报、管理维护计划、管理维护工作报表。
2)服务的各道工序施工要做到以人为本，作业人员在维护作业时应当统一着装，必须穿戴具有  反光功能的安全标志服装和防护帽，并按照要求在维护路段设置明显安全标志和采取有效的安全防 护措施，必要时应安排专职的安全人员对施工作业区域进行安全管理和监督，并进行现场交通疏导， 夜间应设置黄色频闪警示标志，以确保维护作业安全及行车安全。特殊路段的作业必须按照采购人 统一部署要求执行。供应商在施工时应注意行人、车辆的安全，做好交通安全防范和导流措施，并 负责与交警、城管等部门的沟通协调。
3)供应商在维护作业应保证其他交通设施的完好。如确需暂时损坏或变更交通设施的，应当经 南京市江宁区铁路南京南站地区市政管养与综合服务中心同意后方可实施，施工完成后应请权属单 位检查验收，同时做好记录备案工作。
4)供应商应在重大节日、“迎检”、“创建”等期间按要求完成采购人交办的突击性任务和指令 性任务。
5)基础资料、台帐管理应做到以下几点：
(1) 每天做好详细的工地日志登记工作，以备采购人不定期抽查；
(2)每月25号前向甲方报送本月的维护工作总结及下月作业计划(质量、进度、安全、投资、 材料计划等内容，反映存在的问题和应对措施，一式三份提交甲方);
(3)供应商应当严格按照甲方制定的服务计划进行作业，不得擅自更改实施计划，并于每周四 上报本周工作完成情况(具体时间以实际情况定),交由采购人审定，作为考核依据。
(4) 照明设施维护应当及时做好维修纪录，对有关竣工档案等信息资料应按相应的管理规定进 行整理。
6)施工中对涉及的现有建筑物、构筑物、线杆、地下管线、古树名木等，供应商应采取有效的 保护、防护措施，如供应商对上述设施造成破坏的，则所有责任由供应商负责。
7)服务人员配备必须符合国家、省、市相关管理规定。
8)供应商养护期间严格按照国家有关规定养护，确保养护质量和作业安全，自行承担全部责任。 因供应商养护质量原因致使养护服务期内造成人身和财产损害的，供应商应承担损害赔偿责任。
9)本项目服务现场所有外部协调工作由中标人负责解决并承担所有各类费用。

第六条双方的权利和义务
1、甲方权利和义务
1) 甲方每月28号之前审核供应商上报的下个月度维护计划及月度工作量报表，并于每月5日 前检查上个月维护计划执行情况，并进行月度考核；
2)对供应商的质量、安全、工期和巡视工作进行不定期抽查；
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3)根据维护需要，甲方对供应商的工作内容及范围有调整的权利，要求供应商服从：
4)在供应商不能履行本合同相应责任、义务或未完成履行而造成严重后果时，甲方将书面通知 成交供应商终止合同，并按相关法律、法规对成交供应商追究责任；
5) 帮助协调供应商维护作业施工与外部环境的问题；
6)按照合同要求及时向供应商支付维护经费；
7) 对供应商报送的设计图进行确认后，供应商可实施；
8)在供应商不能履行本合同相应责任、义务或未完成履行而造成严重后果时，甲方将书面通知 供应商终止合同，并按相关法律、法规对供应商追究责任。
2乙方的权利、责任和义务
1) 按照本合同确定的维护设施范围，实施设施维护，确保维护标段亮化设施完好率，取得相应 的维护经费。
2)乙方应在每月25日前向采购人提交下月的维护书面计划(质量、进度、安全、投资、材料 计划等内容，反映存在的问题和应对措施，一式三份提交采购人),并组织实施经甲方认定的月度维 护计划。
3)针对该工程根据有关维护的法律、法规和规范性文件，以及相关的技术规程和检查、考核办 法等要求做好维护工作，确保维护质量。
4)按照规定对设施组织每日巡视和经常检查，每月对维护计划执行情况进行自查，每季度组织 一次步行路况调查，并将检查情况登记存档，检查记录必须报送甲方一份。
5)及时做好维护项目的内、外业资料的记录、收集、整理、保管、上报采购人等作，配合采购 人进行设施完好状况检查、考核及日常安全、质量的检查。
6)乙方进行维修工程时，必须选用符合设计及甲方要求的材料、设备，如有改变，必须征得甲 方代表的签认。
7)做好文明施工及各项现场管理工作，按照文明工地做好施工范围内的交通疏导，若因维护不 当或安全措施不足而导致甲方或第三方损失的，乙方应负完全责任，并负经济赔偿责任。
①乙方做好维护设施文明作业管理包括：工程施工现场围蔽设施；交通临时引导和警示设施、 材料堆放；临时设施设置；作业现场周边环境保护等。保障作业期间周边环境不受污染，确保施工 现场的交通安全。
②乙方应设专人负责文明作业维护管理，发现亮化设施损坏，要及时更换或维修。主干道车行  道作业对交通影响较大的，应制定详尽的、有可操作性的交通组织疏导方案及应急预案，确保将施 工对交通的影响减至最小。在交通繁忙期间，乙方应设有专人协助公安交通管理部门维护交通秩序。
③为确保施工设施交通安全，乙方在施工现场的起止点以及对车辆、行人通行安全有影响的位 置，必须设置危险警示灯具。在车行道上施工作业，必须在来车方向提前设置施工标志牌、交通导 向牌和危险警示闪灯等，提醒和引导车辆有序、安全通行。
8) 防汛、暴雪期间，成交供应商需及时上路巡查，并无条件服从甲方的有关抢险调度。
9)应文明施工，尽量减少灰尘噪音等，不影响正常活动。
10)乙方对所维护的交通设施包括区域内道路护栏有巡查的义务，如发现人为损坏、非法占用或 偷盗等情况时，应予以制止，并及时向甲方报告。
11)乙方须具有绘图能力，对于维护的工程，需绘制施工图纸的，按照甲方要求绘制施工图、 编制施工组织设计，报甲方确认后，专项维修需同时报送造价，甲方审核批准后，乙方可实施。
12)在迎接文明城市检查、应急等各项活动工作中，服从甲方安排，达到检查及应急要求。
13)安排相应车辆，供日常检查考核使用。以上费用由乙方自行承担，结算时不另行计算。
14)实施过程中与市容、交通、道路、周边小区、等外部的协调由乙方自行承担，甲方协助。 接水接电由乙方自行承担，结算时不另行计算。
15)完成甲方交办的道路挖掘行政审批监管及其他临时性工作。
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16)乙方所用人员必须按照中华人民共和国《劳动法》的规定执行，如遇到工资纠纷问题由乙 方自行解决。
第七条付款及结算
1、本合同项下所有款项均以人民币支付。
2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3、付款方式：
(1)前三个月为试用期，试用期满经采购人考核合格后，合同方为有效。
(2)按季度进度支付。合同签订三个月后，经甲方考核合格，能达到服务要求，在下个季度的 第十个工作日内，甲方根据考核结果在扣除当期相应罚款后，完成乙方上一季度日常维护费用的结 算，
(3)甲方付款前，乙方应向采购人开具等额增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款。
(4) 应急处置费用(暂列金):根据工作量和甲方指定的审计单位进行按实结算，乙方按甲方 任务通知单完成工程工作量后，经甲方验收合格，并经甲方委托的第三方审计审定后，甲方按审定 的工作量支付乙方相关费用。

第八条违约责任
1、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10%的违约金，同时甲方有权解除合同。
2、乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5%的滞纳金，但滞纳 金累计不得超过逾期交付合同总额的5%;一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5%,甲方 有权解除合同。
3、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：
(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾 期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金，同时甲方有权解  除合同。
(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同 时承担甲方因此所遭受的全部损失：
(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不 限于利息、银行手续费、维权所需诉讼费、律师费及其他必要费用。
4、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5%的违约金。
5、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

第九条不可抗力
1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火 灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。
2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力 的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽 可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承 担。
3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方 蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。
4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行 本合同。
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第十条履约保证金
1.乙方在签订本合同之日，原保证金自动转为履约保证金。
2.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
3. 履约保证金在整个项目所需货物、服务供货完毕，项目验收合格后十个工作日内无息退付。

第十一条合同的变更、中止
本合同一经签订，合同双方不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和 社会公共利益。
第十二条 合同的终止
本合同因下列原因而终止：
(1)本合同正常履行完毕；
(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；
(3)任何一方行使解除权解除本合同；
(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。
除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十三条争议解决方式
在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方应通过友好协商的办法进 行解决。如协商不能解决，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十四条合同生效及其他
1、合同应在甲乙双方代表签字并加盖公章后生效。
2、本合同一式陆份，以简体中文书写，甲方执肆份、供应商执贰份。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
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城市景观照明日常考核明细表

	序号
	考核项目
	考评标准
	扣款标准

	1
	亮灯率
	每个项目亮灯率都必须达到 98%
	低于96%扣款10000元

	

2
	

设施完好率
	
保证设施完好率，严禁擅自拆移 变更现有设施，严禁乱接乱拉其 他用电设施等
	无因造成设施缺失，扣款500元

	
	
	
	拆移变更现有设施，扣款5000元

	
	
	
	乱接乱拉其他用电设施，扣款10000元

	3
	交办事项
	交办事项办理及时率100%
	每次每处办理拖延，每天扣款500元

	
	
	无因维修不力导致的市民投诉
	无因维修不力导致的市民投诉举报，扣款1000元

	





4
	




单灯、单区
域巡查、巡
修完成率
	





有周期巡查、巡修机制，全区域 巡修每周完成一次
	有周期巡查、巡修机制，全区域巡修每周完成一次

	
	
	
	维护方必须每周五16点前上报下一周的巡查计划，逾 期扣款500元

	
	
	
	维护方必须每天16点前上报前一天的巡查表和维修 表，逾期扣款500元

	
	
	
	维护方每天对规定区域内设施进行巡查，并以影像形 式上报，若与实际亮灯不符，每次每处扣款500元

	
	
	
	灯具，电柜问题24小时修复，每次每处拖延一天扣款 500元

	
	
	
	线路问题12小时修复，每次每处拖延一天扣款500元

	
5
	
月度台账
	照明巡查记录、维修台账、交办 事项办理报告台账、楼宇景观照 明维修总结
	资料不真实，每项扣款500元

	
	
	
	资料缺失、缺项，扣款300元

	


6
	

安全
	

无安全事故
	安全帽、高空作业保护措施、作业区域围护，每次扣 款500元

	
	
	
	维护单位禁止白天开灯维修，私自开灯维修，每次每 处罚款1000元

	
	
	
	发生重大人身伤害事故和重大财产损失，取消养护单 位资格

	
7
	
其他
	
特殊条款
	维修期间，由于维修不力，造成管理部门收到上级批 评的，扣当月维护费工程款的30%

	
	
	
	维修期间，由于维修不力，受媒体曝光，造成恶劣影 响的，扣当月维护费工程款的20%


注：1、以上表格扣款金额按照每0.5分/200元折合计算考核扣分分值。
2、城市景观照明日常考核明细表以南京市江宁区铁路南京南站地区市政管养与综合服务中心后 续制定的最新版本为准。
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