招　标　文　件

项目名称：常州天宁经济开发区融合发展区域综合开发一期项目工程结算审核咨询服务

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2026-0106

（全流程电子化-服务类项目且不包含产品采购，适用苏采云系统，专门面向中小企业）

常州市政府采购中心

_2026___年_5__月_6__日

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受[常州市天宁区住房和城乡建设局]的委托，常州市政府采购中心就[常州天宁经济开发区融合发展区域综合开发一期项目工程结算审核咨询服务]([JSZC-320400-JZCG-G2026-0106])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2026-0106

2.项目名称：常州天宁经济开发区融合发展区域综合开发一期项目工程结算审核咨询服务

3.预算金额：人民币900万元（该金额为工程结算审核咨询服务费预估总额，由基本收费预估额、基准效益收费预估额和考核奖励预估额组成，最终结算金额以实际审核结果为准）。包1:315万元  包2:300万元  包3:285万元

4.本项目设定最高限价。

本项目工程造价结算审核咨询服务费由基本收费、基准效益收费、考核奖励费用三部分组成，最高限价主要为基本收费费率限价和基准效益收费费率限价，具体规则如下：

4.1基本收费

（1）基本收费最高限价：本项目基本收费参考《江苏省工程造价管理协会关于印发江苏工程造价咨询服务指导意见的通知》（苏建价协〔2022〕7 号）文件中对应基本收费费率标准的10%，以送审审定建安造价为计算基数；

收费标准

| 收费方式 | 差额定率分档累进制收费 |  |  |  |  |  | 基本收费 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收费基数 | ≤500万元 | ≤1000万元 | ≤5000万元 | ≤1亿元 | ≤5亿元 | >5亿元 |  |
| 基本收费费率 | 3‰ | 2.3‰ | 1.8‰ | 1.5‰ | 1.2‰ | 0.8‰ | 对应基本收费费率标准的10% |
| 包1送审审定建安造价：204470.27万元 | 13.5 | 10.35 | 55.60 | 52.5 | 126.5 | 19.33 | 28 |
| 包2送审审定建安造价：196569.30万元 | 9 | 6.9 | 43.2 | 42.59 | 141.49 | 16.21 | 26 |
| 包3送审审定建安造价：185709.57万元 | 10.5 | 8.05 | 45.86 | 31.98 | 87.48 | 47.21 | 23 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 77 |

（2）按采购包核定基本收费预算金额：

包1：28万元   包2：26万元  包3：23万元

（3）报价方式：按优惠率进行报价，优惠率≥0%，保留2位小数；

（4）基本收费包含审核全流程服务成本，按照最终审核子项目按实结算。

4.2效益收费（分两段计费）

4.2.1 基准效益收费（竞争性报价）

（1）基准效益收费最高限价：费率3%

（2）按采购包核定基准效益收费预算金额，是以送审审定建安造价为计算基数，核减率暂按3%计算，如下：

包1：175万元 包2：168万元  包3：160万元

（3）报价方式：按优惠率进行报价，优惠率≥0%，保留2位小数；

（4）基准效益收费=核减额*基准效益收费费率

4.2.2考核奖励费用（不报价，按核减率考核）

（1）按采购包核定考核奖励预算费用：

包1最高不超112万元；包2最高不超106万元；包3最高不超102万元。

（2）按照考核标准，考核奖励费用不参与投标竞争，根据每包核减率计发，强化审核质量管控。

① 核减率=每包核减总额÷每包送审总金额×100%。

② 奖励分段标准：

• 核减率＜3.0%：不予计发考核奖励费；

• 3.0%≤核减率＜3.5%：按核减额的1.0%计发；

• 3.5%≤核减率＜4.0%：按核减额的1.5%计发；

• 核减率≥4.0%：按核减额的2.0%计发。

4.2.3效益收费合计

效益收费总额=基准效益收费+考核奖励费用

收费标准（《江苏省工程造价管理协会关于印发江苏工程造价咨询服务指导意见的通知》（苏建价协〔2022〕7 号））

4.3 其他要求

（1）基本收费费率报价和基准效益收费费率两项报价均按同一优惠率报价，不得突破对应最高限价，否则按无效投标处理。

（如：投标人报优惠率为20%，则基本收费费率=10%×（1-20%）=8%，基本效益收费费率=3%×（1-20%）=2.4%）

（2）以上所称核减额，是指在采购人的监督下，必须由中标供应商牵头负责与该建设项目的项目公司等进行核对确认并取得对方同意的核减金额。对于未获同意的问题金额，必要时由采购人通过专家论证等方式确定存在高估冒算等造成建设资金损失的，视同为核减金额。

（3）最终结算的工程造价结算审核咨询服务费（含基本收费、基准效益收费及考核奖励费用）总额，以本项目预算金额人民币900万元为最高限额，不突破该预算。

5.采购需求（简介）：

本项目共分3个采购包

| 包号 | 标的名称 | 送审审定建安造价 （万元） | 预算金额（万元） |  |  |  | 数量 | 简要技术需求 或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 基本收费 | 效益收费 | 考核奖励 | 小计 |  |  |
| 1 | 配套住宅及周边配套工程、公共基础设施及综合管廊等项目工程结算审核咨询 | 204470.27 | 28 | 175 | 112 | 315 | 1 | 1、服务内容包括但不限于上述项目的结算审计服务、现场踏勘、资料复核、争议解决、报告编制及采购人要求的其他相关配套服务等 。 2、采购人最终调整审计服务内容，增减幅度在预算金额10%以内的，供应商应当予以服从。 |
| 2 | 配套住宅及周边配套工程、公共基础设施等项目工程结算审核咨询 | 196569.30 | 26 | 168 | 106 | 300 | 1 |  |
| 3 | 配套住宅及周边配套工程、公共基础设施及水环境综合治理工程等项目工程结算审核咨询 | 185709.57 | 23 | 160 | 102 | 285 | 1 |  |
| 合计 |  | 586749.14 | 77 | 503 | 320 | 900（万元） |  |  |

（详细内容见本招标文件第四章）

注：本项目共分3个采购包，供应商可对本次采购的单个采购包或全部采购包进行响应，在投标响应文件中注明所投采购包并响应该采购包全部内容。每个供应商仅限中标一个采购包。3个采购包同时评审，按采购包1、采购包2的顺序依次确定中标供应商，前1采购包确定为第一中标候选人的供应商不再列为后续采购包的中标候选人，由第二中标候选人递补，依此类推。

6.合同履行期限：自合同签订生效之日起，至所投采购包内所有项目结算审核工作完毕、提交完整的审核咨询报告及相关成果文件，并经采购人验收合格之日止。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业。

4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求：（适用包1、包2、包3）

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标。

（2）为本项目提供整体设计、规范编制、预算编制及审核、全过程跟踪审计及结算审计、项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目采购活动。

（3）投标人须提供《未参与前期服务及无关联关系承诺函》，承诺内容真实有效，加盖投标人公章。

三、获取招标文件

1.时间：详见招标公告。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、投标文件提交

1.时间：详见招标公告。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：常州市天宁区住房和城乡建设局

地址：江苏省常州市天宁区竹林北路256号天宁科技促进中心14楼

联系人：   蒋女士

联系方式：　0519-88113393

2.常州市政府采购中心信息

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：____郭女士________

电  　话：__0519-85588150__________

开标评审相关联系人：_____杭先生_______

电  　话：____0519-85588156________

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588127，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标（响应）供应商出现相关文件规定的异常低价情形的，评标委员会（评审小组）将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供书面说明及相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会（评审小组）应当将其作为无效响应处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.10履约保证金相关政策

根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

（拟签订的合同文本）

GF—2015—0212

江苏省建设工程造价咨询合同

项 目 名 称：

建 设 地 点：

合 同 编 号：

咨询 类 型：

| 江苏省住房和城乡建设厅 | 制定 |
| --- | --- |
| 江苏省工商行政管理局 |  |

说 明

为了指导建设工程造价咨询合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程造价咨询合同（示范文本）》（GF-2002-0212）进行了修订，制定了《建设工程造价咨询合同（示范文本）》（GF-2015- 0212）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由协议书、通用条件和专用条件三部分组成。

（一）协议书

《示范文本》协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用条件

通用条件是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，就工程造价咨询的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用条件既考虑了现行法律法规对工程发承包计价的有关要求，也考虑了工程造价咨询管理的特殊需要。

（三）专用条件

专用条件是对通用条件原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条件。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及发承包计价的具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用条件进行修改补充。在使用专用条件时，应注意以下事项：

1.专用条件的编号应与相应的通用条件的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用条件的修改，满足具体工程的特殊要求，避免直接修改通用条件；

3.在专用条件中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用条件进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》供合同双方当事人参照使用，可适用于各类建设工程全过程造价咨询服务以及阶段性造价咨询服务的合同订立。合同当事人可结合建设工程具体情况，按照法律法规规定，根据《示范文本》的内容，约定双方具体的权利义务。

第一部分	协议书

委托人（全称）：

咨询人（全称）：_____________________

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程规模：

4.投资金额：

5.资金来源：

6.服务期限：自合同签订生效之日起，至所投采购包内所有项目结算审核工作完毕、提交完整的审核咨询报告及相关成果文件，并经采购人验收合格之日止。

二、服务范围及工作内容

双方约定的服务范围及工作内容：

三、服务期限

本合同约定的建设工程造价咨询服务自自中标之日开始实施，至本项目所有结算审核完毕并提交相关咨询报告经采购人验收合格止。

四、质量标准

工程造价咨询成果文件应符合：

造价咨询业务主管部门颁布的相关《工程造价咨询质量控制规程》。

五、酬金或计取方式

（1）基本收费：《江苏省工程造价管理协会关于印发江苏工程造价咨询服务指导意见的通知》（苏建价协〔2022〕7 号）标准的      %；

| 收费方式 | 差额定率分档累进制收费 |  |  |  |  |  | 基本收费 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收费基数 | ≤500万元 | ≤1000万元 | ≤5000万元 | ≤1亿元 | ≤5亿元 | >5亿元 |  |
| 基本收费费率 | 3‰ | 2.3‰ | 1.8‰ | 1.5‰ | 1.2‰ | 0.8‰ | 对应基本收费费率标准的 % |
| 送审总额 |  |  |  |  |  |  |  |

（2）基准效益收费：费率：      %；基准效益收费= 核减额   *基准效益收费费率

（3）考核奖励：按核减率分段计发，规则如下：

① 核减率=每包核减总额÷每包送审总金额×100%。

② 奖励分段标准：

• 核减率＜3.0%：不予计发考核奖励费；

• 3.0%≤核减率＜3.5%：按核减额的1.0%计发；

• 3.5%≤核减率＜4.0%：按核减额的1.5%计发；

• 核减率≥4.0%：按核减额的2.0%计发。

六、合同文件的构成

本合同的组成部分及解释顺序为：

1.建设工程造价咨询协议书；

2.建设工程造价咨询合同专用条款；

3.建设工程造价咨询合同通用条款；

4.建设工程造价咨询合同履行中共同签署的补充文件；

5.通过招标方式获得咨询业务的，还包括下列资料：

（1）招标文件；

（2）投标书及其附件；

（3）中标通知书；

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构成合同文件的组成部分。

七、词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

八、合同订立

1.订立时间：2026年    月    日。

2.订立地点：                 。

九、合同生效

本合同自签字盖章后生效。

十、合同份数

本合同一式陆份，具有同等法律效力，其中委托人执叁份，咨询人执叁份。

委托人1：___________（盖章）

法定代表人或其授权的代理人： _________ （签字）

经办人：

纳税人识别码：

住	所：

账	号：

开户银行：

邮政编码：

电	话：

传	真：

电子信箱：

咨询人：___________（盖章）

法定代表人或其授权的

代理人： _________ （签字）

经办人：

纳税人识别码：

住	所：

账	号：

开户银行：

邮政编码：

电	话：

传	真：

电子信箱：

注：上述格式及内容仅供参考，具体以采购人签订合同时内容为准。

第二部分	通用条件

1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.1 词语定义

组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施造价咨询与其他服务的建设工程。

1.1.2“工程造价”是指工程项目建设过程中预计或实际支出的全部费用。

1.1.3“委托人”是指本合同中委托造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.4“咨询人”是指本合同中提供造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.5“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

1.1.6“正常工作”是指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的咨询人的工作。

1.1.7“附加工作”是指咨询人根据合同条件完成的正常工作以外的工作。

1.1.8“项目咨询团队”是指咨询人指派负责履行本合同的团队，其团队成员为本合同的项目咨询人员。

1.1.9“项目负责人”是指由咨询人的法定代表人书面授权，在授权范围内负责履行本合同、主持项目咨询团队工作的负责人。

1.1.10“委托人代表”是指由委托人的法定代表人书面授权，在授权范围内行使委托人权利的人。

1.1.11“酬金”是指咨询人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付咨询人的金额。

1.1.12“正常工作酬金”是指在协议书中载明的，咨询人完成正常工作，委托人应给付咨询人的酬金。

1.1.13“附加工作酬金”是指咨询人完成附加工作，委托人应给付咨询人的酬金。

1.1.14  “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.15  “不可抗力”是指委托人和咨询人在订立本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等情形。

1.2 语言

本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.3 合同文件的优先顺序

组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

本合同的组成部分及解释顺序为：

1.建设工程造价咨询协议书；

2.建设工程造价咨询合同专用条款；

3.建设工程造价咨询合同通用条款；

4.建设工程造价咨询合同履行中共同签署的补充文件；

5.通过招标方式获得咨询业务的，还包括下列资料：

（1）招标文件；

（2）投标书及其附件；

（3）中标通知书；

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。

1.4 适用法律

本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用条件中约定本合同适用的其他规范、规程、定额、技术标准等规范性文件。

2.委托人的义务

2.1 提供资料

委托人应当在专用条件约定的时间内，无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向咨询人提供最新的与本合同咨询业务有关的资料。委托人应对所提供资料的真实性、准确性、合法性与完整性负责。

2.2 提供工作条件

委托人应为咨询人完成造价咨询提供必要的条件。

2.2.1 委托人需要咨询人派驻项目现场咨询人员的，除专用条件另有约定外，项目咨询人员有权无偿使用由委托人提供的房屋及设备。

2.2.2 委托人应负责与本工程造价咨询业务有关的所有外部关系的协调，为咨询人履行本合同提供必要的外部条件。

2.3 合理工作时限

委托人应当为咨询人完成其咨询工作，设定合理的工作时限。

2.4 委托人代表

委托人应授权一名代表负责本合同的履行。委托人应在双方签订本合同 7日内，将委托人代表的姓名和权限范围书面告知咨询人。委托人更换委托人代表时，应提前 7 日书面通知咨询人。

2.5 答复

委托人应当在专用条件约定的时间内就咨询人以书面形式提交并要求做出答复的事宜给予书面答复。逾期未答复的，由此造成的工作延误和损失由委托人承担。

2.6 支付

委托人应当按照合同的约定，向咨询人支付酬金。

3.咨询人的义务

3.1  项目咨询团队及人员

3.1.1 项目咨询团队的主要人员应具有专用条件约定的资格条件，团队人员的数量应符合专用条件的约定。

3.1.2 项目负责人

咨询人应以书面形式授权一名项目负责人负责履行本合同、主持项目咨询团队工作。采用招标程序签署本合同的，项目负责人应当与响应文件载明的一致。

3.1.3 在本合同履行过程中，咨询人员应保持相对稳定，以保证咨询工作正常进行。

咨询人可根据工程进展和工作需要等情形调整项目咨询团队人员。咨询人更换项目负责人时，应提前 7 日向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换。除专用条件另有约定外，咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员，应提前3 日向委托人书面报告，经委托人同意后以相当资格与能力的人员替换。

3.1.4 咨询人员有下列情形之一，委托人要求咨询人更换的，咨询人应当更换：

（1）存在严重过失行为的；

（2）存在违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

3.2  咨询人的工作要求

3.2.1 咨询人应当按照专用条件约定的时间等要求向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询企业的资质证书及承担本合同业务的团队人员名单及执业（从业）资格证书、咨询工作大纲等，并按合同约定的服务范围和工作内容实施咨询业务。

3.2.2 咨询人应当在专用条件约定的时间内，按照专用条件约定的份数、组成向委托人提交咨询成果文件。

咨询人提供造价咨询服务以及出具工程造价咨询成果文件应符合现行国家或行业有关规定、标准、规范及委托人的要求。

3.2.3 咨询人提交的工程造价咨询成果文件，除加盖咨询人单位公章、工程造价咨询企业执业印章外，还必须按要求加盖参加咨询工作人员的执业（从业）资格印章。

3.2.4 咨询人应在专用条件约定的时间内，对委托人以书面形式提出的建议或者异议给予书面答复。

3.2.5 咨询人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益；如咨询人在工程造价咨询活动中损害他人合法权益和社会公共利益的，由咨询人承担全部责任。

3.2.6 咨询人承诺按照法律规定及合同约定，完成合同范围内的建设工程造价咨询服务，不转包承接的造价咨询服务业务。

3.3 咨询人的工作依据

咨询人应在专用条件内与委托人协商明确履行本合同约定的咨询服务需要适用的技术标准、规范、定额等工作依据，但不得违反国家及工程所在地的强制性标准、规范。

咨询人应自行配备本条所述的技术标准、规范、定额等相关资料。需要委托人协助才能获得的资料，委托人应予以协助。

3.4 使用委托人房屋及设备的返还。项目咨询人员使用委托人提供的房屋及设备的，咨询人应妥善使用和保管，在本合同终止时将上述房屋及设备按专用条件约定的时间和方式返还委托人。

4.违约责任

4.1 委托人的违约责任

4.1.1 委托人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。

4.1.2 委托人违反本合同约定造成咨询人损失的，委托人应予以赔偿。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。

4.1.3 委托人未能按期支付酬金超过 14 天，应按下列方法计算并支付逾期付款利息。逾期付款利息=当期应付款总额×中国人民银行发布的同期贷款基准利率×逾期支付天数（自逾期之日起计算）。双方也可在专用条件中另行约定逾期付款利息的计算及支付方法。

4.2 咨询人的违约责任

4.2.1 咨询人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。

4.2.2 因咨询人违反本合同约定给委托人造成损失的，咨询人应当赔偿委托人损失。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。

5.支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类和汇率等在专用条件中约定。

5.2 支付申请

咨询人应在本合同约定的每次应付款日期前，向委托人提交支付申请书，支付申请书的提交日期由双方在专用条件中约定。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3  支付酬金

支付酬金包括正常工作酬金。

5.4 有异议部分的支付

委托人对咨询人提交的支付申请书有异议时，应当在收到咨询人提交的支付申请书后 7 日内，以书面形式向咨询人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第 7 条约定办理。

6.合同变更、解除与终止

6.1 合同变更

6.1.1  任何一方以书面形式提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.1.2 除不可抗力外，因非咨询人原因导致咨询人履行合同期限延长、内容增加时，咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的工作时间或工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法由双方根据委托的服务范围及工作内容在专用条件中约定。

6.1.3 合同履行过程中，遇有与工程相关的法律法规、强制性标准颁布或修订的，双方应遵照执行。非强制性标准、规范、定额等发生变化的，双方协商确定执行依据。由此引起造价咨询的服务范围及内容、服务期限、酬金变化的，双方应通过协商确定。

6.1.4  因工程规模、服务范围及工作内容的变化等导致咨询人的工作量增减时，服务酬金应作相应调整，调整方法由双方在专用条件中约定。

6.2 合同解除

6.2.1  委托人与咨询人协商一致，可以解除合同。

6.2.2  有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）咨询人将本合同约定的工程造价咨询服务工作全部或部分转包给他人，委托人可以解除合同；

（2）咨询人提供的造价咨询服务不符合合同约定的要求，经委托人催告仍不能达到合同约定要求的，委托人可以解除合同；

（3）委托人未按合同约定支付服务酬金，经咨询人催告后，在 28 天内仍未支付的，咨询人可以解除合同；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要。

除上述情形外，双方可以根据委托的服务范围及工作内容，在专用条件中约定解除合同的其他条件。

6.2.3  任何一方提出解除合同的，应提前 30 天书面通知对方。

6.2.4 合同解除后，委托人应按照合同约定向咨询人支付已完成部分的咨询服务酬金。

因不可抗力导致的合同解除，其损失的分担按照合理分担的原则由合同当事人在专用条件中自行约定。除不可抗力外因非咨询人原因导致的合同解除，其损失由委托人承担。因咨询人自身原因导致的合同解除，按照违约责任处理。

6.2.5 本合同解除后，本合同约定的有关结算、争议解决方式的条款仍然有效。

6.3  合同终止

除合同解除外，以下条件全部满足时，本合同终止：

（1）咨询人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与咨询人结清并支付酬金；

（3）咨询人将委托人提供的资料交还。

7.争议解决

7.1 协商

双方应本着诚实信用的原则协商解决本合同履行过程中发生的争议。

7.2 调解

如果双方不能在 14 日内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3 诉讼

双方均有权向委托人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.其他

8.1 考察及相关费用

除专用条件另有约定外，咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由委托人审核后另行支付。差旅费及相关费用的承担由双方在专用条件中约定。

8.2 奖励

对于咨询人在服务过程中提出合理化建议，使委托人获得效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.3 保密

在本合同履行期间或专用条件约定的期限内，双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三人所提供的保密资料。保密事项在专用条件中约定。

8.4 联络

8.4.1 与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应采用书面形式，并应在专用条件约定的期限内送达接收人和送达地点。

8.4.2 委托人和咨询人应在专用条件中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前 3 天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

8.4.3 委托人和咨询人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的往来函件，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为认可往来函件的内容。

8.5 知识产权

除专用条件另有约定外，委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于委托人，咨询人可以为实现本合同目的而复制或者以其他方式使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，咨询人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。

除专用条件另有约定外，咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于委托人。未经委托人书面同意，委托人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。

双方保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。因咨询人侵犯他人知识产权所引起的责任，由咨询人承担；因委托人提供的基础资料导致侵权的，由委托人承担责任。

除专用条件另有约定外，双方均有权在履行本合同保密义务并且不损害对方利益的情况下，将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查。

第三部分	专用条件

1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.2  语言

本合同文件除使用中文外，还可用    /     。

1.3 合同文件的优先顺序

本合同文件的解释顺序为：

1.建设工程造价咨询协议书；

2.建设工程造价咨询合同专用条款；

3.建设工程造价咨询合同通用条款；

4.建设工程造价咨询合同履行中共同签署的补充文件；

5.通过招标方式获得咨询业务的，还包括下列资料：

（1）招标文件；

（2）投标书及其附件；

（3）中标通知书；

1.4 适用法律

本合同适用的其他规范性文件包括:

1.适用法律和法规：中华人民共和国、江苏省、常州市、天宁区现行有关结算审核、造价咨询业务方面的法律、法规、规定等。

2.工程造价计价办法：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省市政工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省房屋修缮工程计价表》《江苏省建设工程费用定额》、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》及本项目的施工图纸、招投标文件、现场施工资料、工程竣工资料及各项合同、协议等。

2.委托人的义务

2.1 提供资料

委托人无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关资料的时间为：适时提供 。

2.2 提供工作条件

2.2.1 项目咨询人员使用由委托人提供的房屋及设备，支付使用费的标准为：/。

2.4 委托人代表

委托人代表为：    ，其权限范围： 按本合同_。

2.5 答复

委托人同意在3日内，对咨询人书面提交并要求作出决定的事宜给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.咨询人的义务

3.1 项目咨询团队及人员

3.1.1 项目咨询团队的主要人员应具有    资格条件，团队人员的数量为    人。

3.1.2 项目负责人为：    ，项目负责人为履行本合同的权限为：本合同服务范围的所有内容。

3.1.3 咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员的约定。

3.1.4 委托人要求更换咨询人员的情形还包括：。

3.2 咨询人的工作要求

3.2.1 咨询人向委托人提供有关资料的时间：根据项目需要。

咨询人向委托人提供的资料还包括：按委托人需要。

3.2.2 咨询人向委托人提供咨询成果文件的名称、组成、时间、份数及质量标准：按委托人需要。

3.2.4 咨询人应在收到委托人以书面形式提出的建议或者异议后详见补充条款 日内给予书面答复。

3.3 咨询人的工作依据

经双方协商，本合同约定的造价咨询服务适用的技术标准、规范、定额等工作依据为：国家、地方现行相关法律法规等。

3.4 使用委托人房屋及设备的返还

咨询人应在本合同终止后/日内移交委托人提供的房屋及设备，移交的方式为/。

3.5咨询人的工作包括但不限于：

3.5.1供应商的结算审核服务应严格按照国家、行业、地方有关技术标准、规范、政策执行。并按照《江苏省工程造价咨询业务指导规程》、《委托合同》开展业务，按照相关规定提交符合格式要求的审查成果报告及档案；

3.5.2分析制定审查实施方案，明确审查目标，确定审查重点；

3.5.3负责督促被审计单位及时提交结算审核时所需的相关材料；

3.5.4依据相关合同，结合变更、签证等工程现场实际情况确认工程项目竣工结算价格；

3.5.5审核结算；

3.5.6出具咨询报告；

3.5.7采购人要求的其他工作。

4.  违约责任

4.1 委托人的违约责任

4.1.1 委托人违约金的计算及支付方法：	。

4.1.2 委托人赔偿金额按下列方法确定并支付：     /       。

4.1.3  委托人逾期付款利息按下列方法计算并支付：     /       。

4.2 咨询人的违约责任

4.2.1 咨询人违约金的计算及支付方法：     /       。

4.2.2  咨询人赔偿金额按下列方法确定并支付：     /      。

5.  支付

5.1 支付货币

币种为：人民币，汇率为：   /     ，其他约定：   /     。

5.2  支付申请

咨询人应在本合同约定的每次应付款日期30日前，向委托人提交支付申请书。

5.3 支付酬金

5.3.1经委托人和被审计方确认的审核结果出具之日起60日内支付审核费用的50%。

审核结果经其他单位再次检查后，按相应检查结果依据结算审核质量奖惩条款在60 内付清余款。若审核结果经确认后满一年未接受再次检查，委托人在收到审核单位付款申请的60日内先行付清余款。后若被检查，咨询方仍负有配合义务及授受本合同的考核，最终考核结果仍受结算审核质量奖惩条款约束，委托人有权要求咨询方返还相应款项或从其他项目中予以扣除。

5.3.2请款前，咨询人需提供正规有效的发票，未开具发票的，委托人可以拒绝付款。如最终结算的审计费用超出最高限价，则最终结算金额按最高限价支付。

(本项目咨询费用最终由            支付）；

5.3.3 满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

6.  合同变更、解除与终止

6.1 合同变更

6.1.2  除不可抗力外，因非咨询人原因导致本合同履行期限延长、内容增加时，附加工作酬金按下列方法确定：    /   。

6.1.4 因工程规模、服务范围及内容的变化等导致咨询人的工作量增减时，服务酬金的调整方法：    /   。

6.2 合同解除

6.2.2 双方约定解除合同的条件还包括：/  。

6.2.4 因不可抗力导致的合同解除，双方约定损失的分担如下：各自承担。

7.  争议解决

7.2 调解

如果双方不能在30日内解决本合同争议，可以将其提交常州市天宁区行政主管部门进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第2种方式：

（1）提请常州仲裁委员会进行仲裁。

（2）向常州市天宁区人民法院提起诉讼。

8.  其他

8.1 考察及相关费用

咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由/支付。

差旅费及相关费用的支付：  /   。

8.2 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定：  /   。

8.3 保密

委托人申明的保密事项和期限：本工程咨询全部内容，项目实施期间。

咨询人申明的保密事项和期限：本工程咨询全部内容，项目实施期间。

第三人申明的保密事项和期限：本工程咨询全部内容，项目实施期间。

8.4 联络

8.4.1 任何一方与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应在    日内送达对方指定的接收人和送达地点。

8.4.2 委托人指定的送达接收人：  /   ，送达地点：  /   ，电子邮箱：  /   _。

咨询人指定的送达接收人：  /   ，送达地点：  /   ，电子邮箱：  /   。

8.5 知识产权

委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于委托人。

咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于委托人  。

双方将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查须遵守以下约定：  /   。

9.补充条款

（1）工程结算审核合法合规，手续齐全，审核依据充分，在出具审定资料前须和委托人进行沟通，经确认后出具审定单或委托人要求的其他形式结论性文书，同时对每一个审定项目的合同金额、送审金额、审定金额间的差异进行比较分析，对工程常规数据进行成本分析、费用指标分析，出具工程造价指标分析并形成专项报告报委托人；

（2）咨询人对工程结算资料中所涉甲供材料及委托人分包项目部分的内容，应予剔除并调整送审金额，且该部分不计核减收费；

（3）结算审核质量奖惩条款：审核结果若被其他单位再次检查，审计服务费计取如下：

① 差异率1%以内(不含)全额支付审计费；

② 差异率1%至2%以内(不含),按95%比例支付审计费；

③ 差异率2%至3%以内(不含),按90%比例支付审计费；

④ 差异率3%以上，按80%比例支付审计费，且按误差金额 的 K% 扣减审核费用，直至扣完为止 (K 值由双方协商确定)。

（4） 委托人最终调整审计服务内容，增减幅度在预算金额10%以内的，咨询人应当予以服从 。

（5）若咨询人审计服务出现无故拖延、审计质量达不到委托人要求等情形的，委托人有权中止服务，并依据实际审计工作内容及进度要求重新部署安排，或根据实际情况解除本协议，且有权要求咨询人赔偿因此给委托人造成的经济损失。

（6）未尽事宜，双方另行协商，签订补充协议。

备注：以上合同格式仅供参考，以最终和采购单位签订的合同为准。

第四章 采购需求

一、采购标的

1.项目名称： 常州天宁经济开发区融合发展区域综合开发一期项目工程结算审核咨询服务

2.预算金额：人民币900万元（该金额为工程结算审核咨询服务费预估总额，由基本收费预估额、基准效益收费预估额和考核奖励预估额组成，最终结算金额以实际审核结果为准）。包1:315万元  包2:300万元  包3:285万元

3.最高限价：本项目工程造价结算审核咨询服务费由基本收费、基准效益收费、考核奖励费用三部分组成，最高限价主要为基本收费费率限价和基准效益收费费率限价，具体规则如下：

3.1基本收费

（1）基本收费最高限价：本项目基本收费参考《江苏省工程造价管理协会关于印发江苏工程造价咨询服务指导意见的通知》（苏建价协〔2022〕7 号）文件中对应基本收费费率标准的10%，以送审审定建安造价为计算基数；

收费标准

| 收费方式 | 差额定率分档累进制收费 |  |  |  |  |  | 基本收费 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收费基数 | ≤500万元 | ≤1000万元 | ≤5000万元 | ≤1亿元 | ≤5亿元 | >5亿元 |  |
| 基本收费费率 | 3‰ | 2.3‰ | 1.8‰ | 1.5‰ | 1.2‰ | 0.8‰ | 对应基本收费费率标准的10% |
| 包1送审审定建安造价：204470.27万元 | 13.5 | 10.35 | 55.60 | 52.5 | 126.5 | 19.33 | 28 |
| 包2送审审定建安造价：196569.30万元 | 9 | 6.9 | 43.2 | 42.59 | 141.49 | 16.21 | 26 |
| 包3送审审定建安造价：185709.57万元 | 10.5 | 8.05 | 45.86 | 31.98 | 87.48 | 47.21 | 23 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 77 |

（2）按采购包核定基本收费预算金额：

包1：28万元   包2：26万元  包3：23万元

（3）报价方式：按优惠率进行报价，优惠率≥0%，保留2位小数；

（4）基本收费包含审核全流程服务成本，按照最终审核子项目按实结算。

3.2效益收费（分两段计费）

3.2.1 基准效益收费（竞争性报价）

（1）基准效益收费最高限价：费率3%

（2）按采购包核定基准效益收费预算金额，是以送审审定建安造价为计算基数，核减率暂按3%计算，如下：

包1：175万元 包2：168万元  包3：160万元

（3）报价方式：按优惠率进行报价，优惠率≥0%，保留2位小数；

（4）基准效益收费=核减额*基准效益收费费率

3.2.2考核奖励费用（不报价，按核减率考核）

（1）按采购包核定考核奖励预算费用：

包1最高不超112万元；包2最高不超106万元；包3最高不超102万元。

（2）按照考核标准，考核奖励费用不参与投标竞争，根据每包核减率计发，强化审核质量管控。

① 核减率=每包核减总额÷每包送审总金额×100%。

② 奖励分段标准：

• 核减率＜3.0%：不予计发考核奖励费；

• 3.0%≤核减率＜3.5%：按核减额的1.0%计发；

• 3.5%≤核减率＜4.0%：按核减额的1.5%计发；

• 核减率≥4.0%：按核减额的2.0%计发。

3.2.3效益收费合计

效益收费总额=基准效益收费+考核奖励费用

收费标准（《江苏省工程造价管理协会关于印发江苏工程造价咨询服务指导意见的通知》（苏建价协〔2022〕7 号））

3.3 其他要求

（1）基本收费费率报价和基准效益收费费率两项报价均按同一优惠率报价，不得突破对应最高限价，否则按无效投标处理。

（如：投标人报优惠率为20%，则基本收费费率=10%×（1-20%）=8%，基本效益收费费率=3%×（1-20%）=2.4%）

（2）以上所称核减额，是指在采购人的监督下，必须由中标供应商牵头负责与该建设项目的项目公司等进行核对确认并取得对方同意的核减金额。对于未获同意的问题金额，必要时由采购人通过专家论证等方式确定存在高估冒算等造成建设资金损失的，视同为核减金额。

（3）最终结算的工程造价结算审核咨询服务费（含基本收费、基准效益收费及考核奖励费用）总额，以本项目预算金额人民币900万元为最高限额，不突破该预算。

4.采购项目概况（简介）：

本项目共分3个采购包

| 包号 | 标的名称 | 送审审定建安造价 （万元） | 预算金额（万元） |  |  |  | 数量 | 简要技术需求 或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 基本收费 | 效益收费 | 考核奖励 | 小计 |  |  |
| 1 | 配套住宅及周边配套工程、公共基础设施及综合管廊等项目工程结算审核咨询 | 204470.27 | 28 | 175 | 112 | 315 | 1 | 1、服务内容包括但不限于上述项目的结算审计服务、现场踏勘、资料复核、争议解决、报告编制及采购人要求的其他相关配套服务等 。 2、采购人最终调整审计服务内容，增减幅度在预算金额10%以内的，供应商应当予以服从。 |
| 2 | 配套住宅及周边配套工程、公共基础设施等项目工程结算审核咨询 | 196569.30 | 26 | 168 | 106 | 300 | 1 |  |
| 3 | 配套住宅及周边配套工程、公共基础设施及水环境综合治理工程等项目工程结算审核咨询 | 185709.57 | 23 | 160 | 102 | 285 | 1 |  |
| 合计 |  | 586749.14 | 77 | 503 | 320 | 900（万元） |  |  |

注：本项目共分3个采购包，供应商可对本次采购的单个采购包或全部采购包进行响应，在投标响应文件中注明所投采购包并响应该采购包全部内容。每个供应商仅限中标一个采购包。3个采购包同时评审，按采购包1、采购包2的顺序依次确定中标供应商，前1采购包确定为第一中标候选人的供应商不再列为后续采购包的中标候选人，由第二中标候选人递补，依此类推。

5.合同履行期限：自合同签订生效之日起，至所投采购包内所有项目结算审核工作完毕、提交完整的审核咨询报告及相关成果文件，并经采购人验收合格之日止。

6.是/否接受联合体投标：否；

7.是/否接受分支机构参与响应：否

8.是/否属于政府购买服务：是

9.是/否接受进口产品投标：否

10. 是/否专门面向中小企业预留采购份额：是

11.本项目的特定资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标。

（2）为本项目提供整体设计、规范编制、预算编制及审核、全过程跟踪审计及结算审计、项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目采购活动。

（3）投标人须提供《未参与前期服务及无关联关系承诺函》，承诺内容真实有效，加盖投标人公章。

12.项目类别：服务类

13.是/否包含产品采购：否

二、商务要求

1.交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1.1实施时间：本次工程结算审核工作由采购人组织实施，预计从2026年6月开始至2027年6月，审核总金额约58.67亿元。具体实施时间中标供应商需服从采购人的统一部署及安排。

1.2服务地点

采购人指定地点。

1.3 服务范围

完成本项目采购文件约定的全部工程结算审核咨询服务，包括但不限于资料审核、现场踏勘、工程量复核、计价合规性审查、争议解决、结算审核报告编制及相关配合服务。

2.付款条件（进度和方式）

2.1经采购人和被审计方确认的审核结果出具之日起60日内支付审核费用的50%。审核结果经其他单位再次检查后，按相应检查结果依据结算审核质量奖惩条款在60 内付清余款。若审核结果经确认后满一年未接受再次检查则视同合格，委托方在收到审核单位付款申请的60日内先行付清余款。后若被检查，审核单位仍负有配合义务及接受本合同的考核，最终考核结果仍受结算审核质量奖惩条款约束，委托人有权要求审核单位返还相应款项或从其他项目中予以扣除。

2.2 满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

3.包装和运输：无

4.售后服务（质保期等）：无

5.保险：无

三、项目背景

常州天宁经济开发区融合发展区域综合开发一期建设项目坐落于天宁经济开发区内，位于郑陆—东青—青龙核心板块，采用政府和社会资本合作（PPP）模式进行建设，主要实施配套住宅及周边配套工程、公共基础设施及综合管廊和水环境综合治理工程，总投资75亿元，总用地面积217.12万平方米，配套住宅及周边配套工程总建筑面积74.76万平方米。项目实施周期共18年，其中建设期3年，运营期15年。

该项目工程结算审计完成情况：项目公司委托工程造价咨询有限公司，对该PPP项目中21个子项目实施了工程结算审核（一审），施工单位合计送审金额60.62亿元，审定金额53.16亿元，审核核减7.46亿元，平均核减率12.31%。本次审核总额为已审定的53.16亿元+苹果郡地块尚未完工的预计审定金额-2024年已经审核的金额，合计约58.67亿元。

根据PPP项目投资建设合同约定，政府付费以项目建设总投资为基准，建设工程造价直接影响政府付费金额。为规范工程造价管理、防范财政资金流失、保障政府付费合规性，采购人对本次一审项目开展全面审核。

审核项目清单

| 序号 | 采购包 | 项目名称 | 送审金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包1 | 创新港后九通 | 70585.92 |
|  |  | 创新港精装修 | 10117.53 |
|  |  | 创新港后九通 | 3450.19 |
| 2 |  | 常青路 | 14835.27 |
| 3 |  | 典前路 | 15641.23 |
| 4 |  | 永武路 | 14471.85 |
| 5 |  | 大明路 | 53575.03 |
| 6 |  | 大明路北段（便道便桥） | 1440.66 |
| 7 |  | 大明路管廊 | 20352.58 |
| 8 | 包2 | 苹果郡周边地块建设工程 | 70264.17 |
| 9 |  | 蒋家头地块 | 44869.23 |
| 10 |  | 新堂路 | 36978.04 |
| 11 |  | 新堂路管廊 | 20493.24 |
| 12 |  | 东园 | 15574.35 |
| 13 |  | 丁塘港西路 | 8390.27 |
| 14 | 包3 | 汤家头地块 | 109011.12 |
| 15 |  | 和平二路 | 15475.79 |
| 16 |  | 和平二路北段 | 30287.93 |
| 17 |  | 舜山路 | 17139.82 |
| 18 |  | 西河环路 | 6319.42 |
| 19 |  | 西河闸站 | 4724.08 |
| 20 |  | 张家沟闸站 | 2751.41 |
| 合计 |  |  | 586749.14 |

四、技术要求

（一）基本要求

1.功能目标：完成项目结算全流程审核，确保结算金额真实合规、计价准确，出具符合规范的审核报告，在采购人的监督下负责处理解决结算争议，保障资金使用效益。

2.标准符合性：严格遵循《中华人民共和国政府采购法》《建设工程价款结算暂行办法》《江苏省建设工程造价咨询业务指导规程（2021版）》《常州市建设工程结算审核管理办法》等国家、行业及地方现行标准与规范。

（二）服务内容及要求

1.核心服务内容

（1）依据项目投资建设合同、子项目建设工程合同、招投标文件、预算编制及审核文件、施工/竣工图纸、现场签证、计量记录、国家及地方计价依据等，对工程造价进行全面审核与复核；

（2）开展现场踏勘，实地核对工程量、工程节点完成情况及材料设备使用情况，关注隐蔽工程的计量计价准确性；

（3）复核工程量计算、工程要素价格（人工、材料、机械）、各项费用计取的准确性与合规性，核实变更、签证的真实性与有效性；

（4）按规定格式出具正式工程造价审核报告及采购人所需的结论性文书材料，明确审核结论、调整依据及明细；

（5）在采购人的监督下，牵头负责处理结算审核过程中的争议谈判，配合相关主管部门的复核与检查工作；

（6）完成审核资料的整理、归集，与采购人办理资料退还手续，提交归档资料及工作底稿。

2.审计服务要求

1）中标供应商应严格按照国家和省市有关财务、基建管理、工程造价的法规、政策文件的有关规定、以及采购人工程预、结算审核的规定和对审核成果文件的要求，本着合理、合规节约的原则，客观、公正地开展工程预结算审核工作，按时按质按量提供审核服务，对审核成果的真实性、准确性、完整性、合法性、合理性负责，并负责保密责任。

2）中标供应商派出的工程预、结算审核人员，应完整、准确、真实反映并记录审核过程中的工作情况，做好审核资料、工作底稿整理、归集，并按采购人有关规定格式和质量要求提供审核结论和审核结果文件。

3）审计项目完成，负责将审计项目的资料和委托人送审的资料全部清点退还，与委托人办理退还资料手续，并提交归档资料及工作底稿。

4）收集完整的审计过程资料，在项目结审过程中，在采购人的监督下，牵头负责争议谈判，并按委托人要求报审相关材料。

5）结算审核质量奖惩条款：审核结果若被其他单位再次检查，审计服务费计取如下：

① 差异率1%以内(不含)全额支付审计费；

② 差异率1%至2%以内(不含),按95%比例支付审计费；

③ 差异率2%至3%以内(不含),按90%比例支付审计费；

④ 差异率3%以上，按80%比例支付审计费，且按误差金额 的 K% 扣减审核费用，直至扣完为止 (K 值由双方协商确定)。

6）若中标供应商审计服务出现无故拖延、审计质量达不到采购人要求等情形的，采购人有权中止服务，并依据实际审计工作内容及进度要求重新部署安排，或根据实际情况解除本协议，且有权要求中标供应商赔偿因此给采购人造成的经济损失。

★3.人员要求

每包均须配备人员：

①项目负责人（1人）：具有一级注册造价师或国家注册造价工程师资格证书，土木建筑专业。（提供项目负责人有效的执业资格证书扫描件并加盖投标人公章）

②专业审计人员（5人及以上）：其中至少包含土木建筑专业4名、安装工程专业1名，均需要拥有一级注册造价师或国家注册造价工程师证书。（提供专业审计人员有效的执业资格证书扫描件加盖投标人公章）

③其余审计辅助人员：若干。根据审核服务阶段按采购人要求自行配备。（提供自行配备审计辅助人员承诺函，格式自拟，加盖投标人公章）

4.具体工作要求

4.1工作机制

采购人与供应商之间建立保密制度、定期沟通制度、固定联系人制度及重大问题请示报告制度。

（1）建立保密制度

供应商在协助采购人参与审核工作前，必须与采购人签订项目合同和廉政保密协议，供应商必须对所有与审核项目有关的事项负有保密义务，如：审核项目名称、涉及该项目的实施方案、取证记录及相关资料、报告、总结、实施情况、审核中发现的问题以及在审核过程中获取的所有电子资料和纸质资料等。并承担因泄密产生的一切后果。如供应商违反《保密协议》约定，造成泄密的，采购人有权依法追究其法律责任。

（2）建立定期沟通制度

供应商定期（具体按照采购人有关要求执行）将参与审核的工作情况进行汇报。内容主要包括：工作进度、发现的问题、遇到的困难及需要协调的事项等。

（3）建立固定联系人制度

供应商应明确“参与审核工作”的项目负责人。

（4）建立重大问题请示报告制度

各项目小组在工作中遇到的重大、紧急的、需及时与有关各方沟通及协调处理的问题，项目小组的负责人应以重大问题报告的形式及时向采购人指定的项目审核组长提交。

4.2供应商的工作职责

（1）按照审核工作方案要求，完成参与项目的审核工作，包括但不限于：

①对建设项目设计内容变更和变更程序的合法性、合规性进行审核，对建设项目实施进度情况进行审核。

②审核应关注项目合同签订与履行情况，对建设项目经济合同与招标文件、投标承诺和评标结果的一致性进行审核，对建设项目经济合同内容和签订程序的合法性、合规性进行审核，对建设项目经济合同履行过程中的补充协议、签证和纪要与中标合同实质性内容的一致性进行审核，对建设项目经济合同履行情况进行审核。

③审查施工图预算编制情况。重点审查：分项工程预算定额选套是否合规，选用是否恰当，是否存在高套定额抬高预算价的情况；设备、材料是否按信息价或市场价计价，是否存在价格虚高或不合理的情况；各项费用的选取是否符合国家和地方有关规定，审查费用的计算和计取基数是否正确、合理。

④审核应重点关注项目工程结算情况，对工程价款结算的真实性、合法性、合规性进行审核，对变更、施工现场签证、索赔和计量的真实性、合规性、及时性、完整性进行审核。审核人员计算工程量时应当编制审核工程量计算底稿。如需在送审核算底稿及相关资料上修改，作为审核工程量计算底稿存档的，应当先复印，在复印件上统一使用签字笔进行修改，必要时应当作适当的文字说明，明确修改理由、依据及责任人员，确保所有审核修改痕迹可追溯、可复核。

⑤审核应关注勘察、设计、施工、监理、质量检测等建设相关单位，执行工程质量标准或合同约定的质量要求的情况进行审核。

⑥相应工作应在咨询服务单位提交结果文书中予以明确表述审核结果，涉及重大违规违纪、存在或已造成重大损失浪费等情况应按照相关要求以取证单、工作底稿等文书书面报送采购人。

（2）在工作中严格执行审核实施方案，做好工作底稿、取证记录、调查了解记录的编制，收集保存好审核资料；

（3）编制参与审核事项服务报告；

（4）完成审核档案的整理、装订工作；

（5）完成交办的其他工作。

（6）审核方法：盘点、函证、检查、计算、询问等审核方法。

（7）对审核工作的要求：

①进度要求

审核工作完成时限应符合本采购文件的要求及采购人的统一部署安排。

②保证审核质量

供应商按照审核实施方案，严格执行，真实、准确、完整地反映发现的问题，确保审核内容全面实施。

（8）对供应商的要求：

①为了控制风险，保证审核报告的质量，采购人可向供应商就有关事项下发工作要求，供应商应按要求及时提交有关资料。

②为了保证审核工作进度，供应商应及时就审核工作进度、重大事项等向采购人沟通。

③供应商应建立重大问题的及时反馈、汇报机制，审核工作中遇到的重大问题，要及时将问题反馈、报告给采购人。

④供应商必须严格执行无限期《保密协议》，供应商必须对所有与审核项目有关的事项严格保密，并承担泄密产生的一切后果，采购人有权依法追究供应商泄密的法律责任。

⑤供应商必须在指定时限内，向采购人报送审核所需纸质版资料、电子版文件及对应报表数据库文件，报送资料须签章齐全，索引号、页码标示规范清晰，按要求完成装订后提交采购人验收，验收合格方视为资料报送完成。

⑥供应商必须对工程的量、价、费认真复核，包括签证的合理性、流程的合规性审核。供应商必须负责将抽查复核结果与一审单位、施工单位进行核对确认。

⑦供应商安排的审核人员必须具备所要求的审核工作经验，熟悉相关法律、法规，能充分胜任所从事的工作。

⑧供应商安排的参审人员必须遵守《审核“四严禁”》工作要求和《审核“八不准”》工作纪律，因违反产生的后果由各供应商全权承担，与采购人无关。

⑨供应商对安排的参审人员在参与审核工作中的安全负责，采购人不承担责任。

5.验收标准：符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

6.其他要求：

（1）中标供应商应响应采购文件全部内容，并严格按照签订的项目合同全部内容提供优质而高效的服务。

（2）中标供应商须承诺对待工作认真负责，高效优质；如不能履行服务承诺，采购人有权扣减服务费作为处罚，直至终止合同。

（3）中标供应商须对投标信息的合法性、真实性和有效性负责。

（4）中标供应商应自觉遵守国家和省、市有关法律法规和规定，接受采购人及相关行政监督部门、主管部门的监督，并严格遵守相关管理制度、办法并接受采购人的监督管理。如发现供应商有以下情况之一的，取消其成交资格，并向相关行政监督部门、主管部门进行通报：

①借故推、拖、扯皮延误与采购人签订合同的；

②在项目实施工作过程中，出现多次失误或拖延工作现象；

③)对承揽的项目持消极态度，不积极配合采购人在规定的合理时间内保质保量完成，故意延误完成时间，造成采购人工作被动及重大损失的；

④索取、收受委托合同以外的酬金或其他财物，或者利用工作之便，牟取其他不正当的利益；

⑤与他人串通，损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的；

⑥未经采购人同意，非法转让、转包承包业务的；

⑦背离职业道德，无原则附和采购人的违法违规要求和行为的；

⑧在执行业务过程中，故意向他人泄露保密资料，收受贿赂，索取回扣或其他不正当利

⑨法律法规禁止的其他行为的。

（5）采购人有权检查中标供应商结算审核的进度及落实情况。

（6）采购人有权对中标供应商参与结算审核人员及职业道德的行为进行监督。

（7）如采购人认为中标供应商的工作人员不能胜任工作的，有权要求中标供应商增加或更换人员，中标供应商应按照采购人的要求2日内保证符合采购人条件的审核人员到岗，并完成交接工作，采购人无需支付任何费用。

（8）中标供应商在履约过程中无正当理由放弃履约、擅自中止服务或消极怠工，且未达合同终止条件的，采购人有权扣除部分或全部履约保函金额，按合同金额8%计收违约金，违约金直接从应付服务费中抵扣；造成采购人损失的，中标人另行承担全部赔偿责任。

（9）中标供应商拒不整改违约行为或严重影响项目推进的，采购人有权单方解除合同，全额没收履约保函，将其列入政府采购不良行为记录，限制其参与后续政府采购活动。

（10）中标人存在推诿延误工作、多次工作失误、违规牟利、串通作弊、转包业务、泄露保密资料等行为的，采购人有权拒付、扣减服务费，取消成交资格，解除合同并通报政府采购监管部门。

（11）中标供应商在审核过程中坚持科学、公正、实事求是的原则，按照国家有关规定实施审核工作。

（12）中标供应商对采购人移交的资料的完整性进行审核，并在3-5 日内提出书面意见，否则视为对采购人提供资料的认可。

（13）中标供应商与采购人办理结算资料交接手续之日起，3—5个工作日内与采购人业务对接完毕。具体完成时间根据采购人的要求和安排。

（14）中标供应商提交纸质审核报告的同时附电子档报告，并移交所有审核相关资料。

（15）中标供应商有随时向采购人就审核报告内容进行解释的义务。

4.其他要求：

1、中标供应商应向采购人提交电子履约保函（保函金额为每包壹拾伍万元整）。电子履约保函有效期：覆盖本项目服务期限。

2、电子履约保函：2023年12月起，省财政厅上线政府采购电子履约保函（保险）平台，实现中标、中标人线上申请履约保函（保险）、第三方机构线上审核开函（出具保单）等，做到全流程线上办理和留痕。打开此链接查看详情：https://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/tzgg/653859231062288.html

5.实质性要求★

| 序号 | 实质性条款 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人（1人）：具有一级注册造价师或国家注册造价工程师证书，土木建筑专业。 | 提供项目负责人有效的执业资格证书扫描件加盖投标人公章 |
| 2 | 专业审计人员（5人及以上）：其中至少包含土木建筑专业4名、安装工程专业1名，均需要拥有一级注册造价师或国家注册造价工程师证书。 | 提供专业审计人员有效的执业资格证书扫描件加盖投标人公章 |
| 3 | 其余审计辅助人员：若干。根据审核服务阶段按采购人要求自行配备。 | 提供自行配备审计辅助人员承诺函，格式自拟，加盖投标人公章 |

6.样品：无

7.演示：无

8.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常州天宁经济开发区融合发展区域综合开发一期项目工程结算审核咨询服务 | 其他未列明行业 |

9.其他项目相关的表格清单、图纸、图片等资料可以电子文件形式通过系统上传。

附：考核细则

第一章 总则

第一条 制定目的

为规范本项目工程结算审核咨询服务行为，聚焦审核人员履职、审核进度管控、审核核减绩效三大核心维度，量化服务质量与效率标准，强化审核成果管控，保障政府投资资金效益，建立考核结果与费用支付、奖惩挂钩机制，依据招标文件及政府采购相关规定，制定本细则。

第二条 适用范围

本细则适用于本项目3个采购包中标供应商（以下简称“咨询单位”）的全过程服务考核，考核结果作为基准效益收费支付、考核奖励费用计发、合同履约评价、后续诚信记录的核心依据。

第三条 考核主体

由常州市天宁区住房和城乡建设局（采购人）组建考核小组，负责考核组织、实施、评分及结果认定。

第四条 考核原则

1.客观公正：以审核成果、进度记录、核减数据为依据，量化评分，杜绝主观臆断；

2.权责对等：考核结果与服务费用、履约奖惩直接联动；

3.全过程管控：实行“阶段考核+最终综合考核”相结合，兼顾过程履约与最终成效。

第二章 考核对象与考核周期

第五条 考核对象

本项目各采购包中标咨询单位，及项目负责人、核心审核人员。

第六条 考核周期

1.阶段考核：分阶段实施，与项目服务周期同步；

2.最终综合考核：项目全部审核服务完成后，结合各阶段考核结果、整体服务履约情况及核减绩效，形成最终考核结论。

第三章 阶段考核内容与评分标准（总分100分）

阶段考核采用量化评分制，满分100分。

第七条 阶段考核评分标准（100分，分2项）

| 考核项目 | 考核指标 | 评分标准 | 扣分规则 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、审核人员履职考核（60分） | 人员到岗与稳定 | 项目负责人、审计服务人员按约定到岗履职，未经批准不得擅自更换 | 擅自更换项目负责人本项记0分；擅自更换核心审核人员1人次扣5分；到岗率＜90%扣3分 | 15 |
|  | 项目负责人履职 | 项目负责人必须按时参与项目周例会以及采购人通知应该参加的其他会议，全程跟进项目审核进度，及时协调解决相关问题 | 无故缺席周例会1次扣2分；缺席累计3次及以上本项记0分；未及时协调解决问题导致进度延误1次扣3分 | 15 |
|  | 专业审计人员驻场 | 专业审计人员按约定驻场服务，驻场时间符合合同要求，驻场期间专注开展审核相关工作 | 驻场时间不达标1次扣2分；驻场期间擅离岗位1次扣3分；驻场未履行岗位职责扣2分 | 10 |
|  | 配合与响应 | 积极配合现场核查、答疑、整改，响应及时 | 配合不积极1次扣2分；未按时完成整改1次扣3分 | 10 |
|  | 保密合规 | 严守项目保密规定，不外泄审核数据、成果 | 发生泄密本项记0分；违规操作1次扣2分 | 10 |
| 二、审核进度考核（40分） | 节点进度 完成 | 严格按照招标文件、服务合同约定的各阶段时间节点（含接收资料、审核、出具阶段性报告等）完成结算审核各环节工作，无无故逾期，遇不可抗力需提前3个工作日提交书面说明并经考核小组确认。 | 逾期1-5个工作日（含5个），每次扣5分；逾期6-10个工作日（含10个），每次扣10分；逾期11-20个工作日（含20个），本项扣15分；逾期超过20个工作日，本项记0分；未按要求提交不可抗力说明的，按无故逾期处理。 | 20 |
|  | 成果提交时效 | 按时提交审核报告、工作台账、计算底稿、答疑材料、阶段性总结及考核小组要求的其他相关资料，提交的资料完整、规范、数据准确，无缺漏、涂改、错漏现象。 | 逾期提交1次扣2分，逾期超过3个工作日每次扣4分；提交资料不完整、不规范，每次扣1分，需补充完善后重新提交，补充后仍不达标按逾期提交处理，扣完本项分数为止。 | 15 |
|  | 整改时效 | 接到考核小组、采购人及相关监管部门提出的审核问题整改通知后，严格按照通知要求的时限、标准完成整改，整改完成后及时提交整改报告及佐证材料，确保整改闭环、问题清零。 | 未按期完成整改1次扣1分，逾期超过5个工作日每次扣2分；整改不彻底、未达到要求需二次整改的，每次额外扣2分；拒不整改的，本项记0分，扣完为止。 | 5 |

第四章 考核结果等级与否决项

第八条 考核等级划分

1.优秀：考核得分≥90分；

2.合格：70分≤考核得分＜90分；

3.基本合格：60分≤考核得分＜70分；

4.不合格：考核得分＜60分，或触发否决项。

第九条 否决项（直接认定考核不合格）

出现下列情形之一的，无论得分多少，直接认定为“考核不合格”，考核小组出具书面认定意见：

1.审核成果存在弄虚作假、虚报核减/核增数据，串通施工单位或相关方谋取不当利益的；

2.审核成果出现重大质量错误，造成政府投资资金损失或引发重大投诉、行政复议的；

3.无正当理由，整体服务逾期超过30个工作日，或拒不执行考核小组整改要求的；

4.擅自更换项目负责人，或核心审核人员更换比例超过50%的；

5.泄露项目商业秘密、审核成果或未公开数据，造成不良影响的；

6.被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在服务期内受到行政处罚的。

第五章 考核结果与服务费用支付联动规则

本细则考核结果与招标文件约定的基准效益收费、考核奖励费用支付直接挂钩，严格执行以下规则：

第十条 基准效益收费支付规则

1.考核结果为优秀、合格：全额支付基准效益收费；

2.考核结果为基本合格：按基准效益收费的90%支付，扣减部分作为履约违约金，不予退还；

3.考核结果为不合格：不予支付任何基准效益收费，采购人有权解除合同并追责。

第十一条 考核奖励费用计发规则

考核奖励费用的计发，以考核合格及以上为前提，结合考核等级与审核减率分段标准执行，同时遵守奖励上限规定：

审核核减率分段奖励标准

• 核减率＜3.0%：不予计发考核奖励费；

• 3.0%≤核减率＜3.5%：按核减额的1.0%计发；

• 3.5%≤核减率＜4.0%：按核减额的1.5%计发；

• 核减率≥4.0%：按核减额的2.0%计发。

6.奖励上限：单个采购包的考核奖励费用最高不超过该采购包对应考核奖励预算。

第十二条 费用支付流程

1.阶段考核结束后，考核小组出具《阶段考核意见书》，作为阶段性基本收费、基准效益收费支付的参考；

2.最终综合考核结束后，考核小组出具《最终综合考核意见书》，明确考核等级、核减绩效、费用支付比例；

3.咨询单位凭《最终综合考核意见书》、合法有效票据及付款申请，按招标文件约定的付款流程申请费用支付；

4.考核结果为不合格的，采购人在收到考核意见书后，书面通知咨询单位，终止费用支付流程。

第六章 考核程序

第十三条 考核启动

1.阶段考核：咨询单位完成该阶段服务后，5个工作日内提交《阶段服务自评报告》及相关考核佐证材料；

2.最终综合考核：咨询单位完成全部项目审核服务后，10个工作日内提交《项目服务总自评报告》、完整审核成果及考核佐证材料。

第十四条 考核实施

1.资料审查：考核小组对咨询单位提交的自评报告、成果文件、台账资料进行审核；

2.现场核查：针对工程量、现场踏勘记录等核心内容，考核小组随机抽查30%以上的项目进行现场审核；

3.综合评分：考核小组根据审查结果、现场核查情况，按照本细则评分标准量化打分，形成考核得分；

4. 结果认定：考核小组召开评审会，确定考核等级，对否决项情形进行集体认定。

第十五条 结果公示与告知

1.考核结果形成后，3个工作日内书面告知咨询单位；

2.咨询单位对考核结果有异议的，可在收到告知书后5个工作日内，向考核小组提交书面异议申请，并提供相关佐证材料；

3.考核小组在收到异议申请后10个工作日内，完成复核并出具书面审核意见，审核意见为最终结论。

第七章 附则

第十六条 效力说明

本考核细则为《常州天宁经济开发区融合发展区域综合开发一期项目工程结算审核咨询服务招标文件》的组成部分，与采购合同具有同等法律效力，咨询单位中标后，视为认可本细则全部条款。

第十七条 解释权

本考核细则由常州市天宁区住房和城乡建设局负责解释。

第十八条 实施时间

本考核细则自发布之日起施行，至本项目全部服务履约完毕、费用结算完成之日止。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目共分3个采购包，供应商可对本次采购的单个采购包或全部采购包进行响应，在投标响应文件中注明所投采购包并响应该采购包全部内容。每个供应商仅限中标一个采购包。3个采购包同时评审，按采购包1、采购包2的顺序依次确定中标供应商，前1采购包确定为第一中标候选人的供应商不再列为后续采购包的中标候选人，由第二中标候选人递补，依此类推。

政府采购政策功能落实

本项目属于专门面向中小企业预留份额采购项目，按规定不再执行小微型企业价格扣除政策。

本项目属于服务类项目且不包含产品采购，不享受本国产品扣除。

评标方法与评标标准（适用包1、包2、包3）

| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 满足招标文件要求且优惠率最高的报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：（计算结果四舍五入保留两位小数） 投标报价得分＝（1-投标基准价）/（1-投标报价）×10%×100。 | 0 | 10 |  |  |
| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
|  | 技术分 （主观分） |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 审计实施具体方案 | 评委根据供应商针对本项目特点制定整体审计实施具体方案进行综合评分，方案需包含审计重点内容、审计方法、具体审计措施三项核心内容： 1.供应商提供的针对以上各项内容要求的整体方案内容全面完整、思路目标清晰明确、措施科学合理，重点难点分析全面到位、操作性强的得8分； 2.本项目整体方案内容齐全、有思路目标、措施较科学合理，重点难点分析较全面、操作性较强的得6分； 3.本项目整体方案内容较齐全、思路目标一般、措施较科学、重点难点分析一般、操作性一般的得4分； 4.本项目整体方案内容、思路目标、重难点分析、审计措施、操作性差的得2分； 5未提供方案不得分。 | 0 | 8 | 否 | 否 |
| 2.2 | 内控制度 | 针对本项目特点，从审核人员、复核人员、项目负责人工作流程、质量控制、公司技术部门质量监管、廉政监督等方面编制专项内控制度： 1.制度覆盖全部要求维度，内容全面完整，流程规范清晰，质量管控与廉政监督措施合理，可行性高、针对性强，得5分； 2.制度覆盖大部分要求维度，内容基本完整，流程规范，质量管控与廉政监督措施较为合理，可行性、针对性较强，得3分； 3.制度覆盖核心要求维度，内容完整，流程基本清晰，质量管控与廉政监督措施可行，可行性、针对性一般，得1分； 4.制度内容残缺、不符合项目特点，或未提供不得分。 | 0 | 5 | 否 | 否 |
| 2.3 | 案例分析（土方审计） | 供应商需结合本次政府采购项目，提供土方审计工程结算审核相关案例，案例需包含场景描述、审核思路、问题识别、调整依据、审核结果，贴合工程审核实际、逻辑闭环、依据充分。 1.案例场景描述具体详实，审核思路清晰，能精准识别审核风险点，调整依据合法合规，审核结果合理可行，得10分； 2.案例场景描述完整，审核思路清晰，能识别主要审核问题，调整依据合规，审核结果较为合理，得6分； 3.案例场景描述基本完整，审核思路基本清晰，能识别部分审核问题，调整依据基本合规，得2分； 4.案例内容残缺、不符合审核实际，或未提供不得分。 | 0 | 10 | 否 | 否 |
| 2.4 | 案例分析（变更签证审计 ） | 供应商需结合本次政府采购项目，提供变更签证审计工程结算审核相关案例，案例需包含场景描述、审核思路、问题识别、调整依据、审核结果，贴合工程审核实际、逻辑闭环、依据充分。 1.案例场景描述具体详实，审核思路清晰，能精准识别审核风险点，调整依据合法合规，审核结果合理可行，得8分； 2.案例场景描述完整，审核思路清晰，能识别主要审核问题，调整依据合规，审核结果较为合理，得5分； 3.案例场景描述基本完整，审核思路基本清晰，能识别部分审核问题，调整依据基本合规，得2分； 4.案例内容残缺、不符合审核实际，或未提供不得分。 | 0 | 8 | 否 | 否 |
| 2.5 | 案例分析（材料定价审计） | 供应商需结合本次政府采购项目，提供材料定价审计工程结算审核相关案例，案例需包含场景描述、审核思路、问题识别、调整依据、审核结果，贴合工程审核实际、逻辑闭环、依据充分。 1.案例场景描述具体详实，审核思路清晰，能精准识别审核风险点，调整依据合法合规，审核结果合理可行，得6分； 2.案例场景描述完整，审核思路清晰，能识别主要审核问题，调整依据合规，审核结果较为合理，得4分； 3.案例场景描述基本完整，审核思路基本清晰，能识别部分审核问题，调整依据基本合规，得2分； 4.案例内容残缺、不符合审核实际，或未提供不得分。 | 0 | 6 | 否 | 否 |
| 2.6 | 资料归档 | 从审核资料收集、整理、归档、移交等方面编制资料管理方案： 1.完全响应采购人要求，方案全面完整，流程规范合理，可行性极强，得3分； 2.完全响应采购人要求，方案基本完整，流程合理，可行性较强，得2分； 3.完全响应采购人要求，方案完整，流程可行，可行性一般，得1分； 4.未完全响应采购人要求，方案内容残缺，或未提供不得分。 | 0 | 3 | 否 | 否 |
|  | 商务分 （客观分） |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 类似审计业绩评价 | 供应商自2023年1月1日起至本项目招标公告发布之日止承担过与本项目类似的政府投资或国有资金投资工程结算审计或复审服务（审计项目类型包括房屋建筑类或市政工程类，每类型业绩限评3个），每提供一份有效业绩合同得1分，最高得5分。 注：投标文件中提供完整有效的业绩合同扫描件，加盖投标人公章，否则不得分。时间以合同签订时间为准。 | 0 | 5 | 否 | 是 |
| 3.2 | 管理体系认证 | 具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，提供一个有效认证证书得1分，最高得3分。 注：投标文件中提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 | 0 | 3 | 否 | 是 |
| 3.3 | 项目 负责人 | 拟投入本项目的负责人： 1.取得一级注册造价师满15年及以上的，得5分；10年（含）至15年（不含）的，得3分；10年以下不得分，最高得5分。 2.具有建设工程类高级及以上职称的得2分，最高得2分。 3.具有除一级注册造价师外，还具备其他工程类国家级执业资格证书的，每有1个得1分，最高得2分。 4.项目负责人业绩：自2023年1月1日起至本项目招标公告发布之日止，项目负责人主持承担过与本项目类似的政府投资或国有资金投资工程结算审计或复审服务（审计项目类型包括房屋建筑类或市政工程类，每类型业绩限评3个），每提供一份有效业绩合同得1分，最高得5分。 本项最高得14分。 注：1、投标文件中提供上述有效的资格证书、职称证书、其他执业证书扫描件，完整有效的业绩合同（业绩合同能体现项目负责人主持信息）以及投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月社保缴费证明材料（加盖社保部门签章或电子签章）并加盖投标人公章，否则不得分。 2、一级注册造价师还需提供注册证书，专业以注册证上专业为准，如注册证书不反映专业，以执业资格证书为准。 3、同一业绩若同时满足3.1项和3.3项的评分要求，可以重复计分。 | 0 | 14 | 否 | 是 |
| 3.4 | 项目组成员（不含项目负责人） | 拟投入本项目服务组人员中： 1.具有土木建筑工程专业一级注册造价工程师在满足招标文件要求配备至少4人的基础上，超过4人的，每有一人得3分，最高得15分。 2.具有安装工程专业一级注册造价工程师在满足招标文件要求配备至少1人的基础上，超过1人的，每有一人得3分，最高得3分。 3.具有高级及以上职称的，有一人得2分，最高得8分； 4.除具有一级注册造价工程师外，还具备其他工程类国家级执业资格证书的，有一人得1分，最高得2分。 本项最高得28分。 注：1、投标文件中提供上述有效的资格证书、职称证书、其他执业证书扫描件，以及投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月社保缴费证明材料（加盖社保部门签章或电子签章）并加盖投标人公章，否则不得分。 2、一级注册造价工程师还需提供注册证书，专业以注册证上专业为准，如注册证书不反映专业，以执业资格证书为准。 3、同一人员可重复计分，涉及职称计分的，按其最高职称计分，不重复累计职称得分。 | 0 | 28 | 否 | 是 |
| 合计 |  |  | 0 |  | 100 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、中小企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、联合体协议

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述被授权人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________被授权人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日          期：________年____月____日

五、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 其他未列明      行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于  其他未列明     行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商未提供此声明函的，资格审查不予通过，作为无效投标。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、开标一览表（实质性格式）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标优惠率

小写： （%）

基本收费费率报价和基准效益收费费率两项报价均按同一优惠率报价，不得突破对应最高限价，否则按无效投标处理。

（如：投标人报优惠率为20%，则基本收费费率=10%×（1-20%）=8%，基本效益收费费率=3%×（1-20%）=2.4%）

日期：       年   月   日

十二、投标（响应）文件通用模版编制和评审要求（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，按照制作工具显示的栏目编制）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 中小企业声明函等 | 提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，报价合理的予以通过。根据财库〔2026〕2号文件规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。