招　标　文　件

项目名称：江苏省宏观决策大数据应用系统升级（医保政策精算模型）

采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0112

江苏省政府采购中心

2026年4月

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受江苏省医疗保障局（机关）的委托，江苏省政府采购中心就江苏省宏观决策大数据应用系统升级（医保政策精算模型）(JSZC-320000-SCZX-G2026-0112)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏省宏观决策大数据应用系统升级（医保政策精算模型） 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2026 年5月6日 09点    30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0112

2.项目名称：江苏省宏观决策大数据应用系统升级（医保政策精算模型）

3.预算金额

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 98.5 |
| 2 | 98.5 |
| 3 | 86 |

4.最高限价

| 采购 包号 | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 98.5 |
| 2 | 98.5 |
| 3 | 86 |

5.采购需求（简介）：宏观决策大数据应用系统包含基金运行与审计监管、宏观决策、运行监测等3个业务子系统以及数据中台。计划立足省医保局职能定位，以全省统一医疗保障信息平台为基础，综合运用大数据思维与精算技术，升级建设全省医保宏观决策大数据系统。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：

| 采购包1 | 合同签订后6个月内完成基础模型开发，9个月内完成模型验证与调试。项目服务期2年（项目通过验收后起算）。 |
| --- | --- |
| 采购包2 | 合同签订后6个月内完成基础模型开发，9个月内完成模型验证与调试。项目服务期2年（项目通过验收后起算）。 |
| 采购包3 | 运维服务期限为自合同签订之日起24个月 |

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2024年或2025年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |
| 2 | 否 | / |
| 3 | 否 | / |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | / |
| 2 | / |
| 3 | / |

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2026 年5月6日 09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：　　江苏省医疗保障局

地址： 南京市秦淮区建邺路168号

联系人：    赵杰

联系方式：　025-83290288

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联系人： 王顺德 许滢

联系方式：　025-83668565

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、投标文件的递交

16.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会进行评标。

21.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标委员会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

24.7 异常低价投标审查

24.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.7.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12 投标人所提供的服务不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

25.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法与评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、服务（包含与服务相关的货物）的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

# 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

采购编号：*****

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：***

6.2.2履约保证金退还时间：***

6.2.3履约保证金退还条件：***

6.2.4履约保证金不予退还的情形：***

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后***工作日内，预付款支付比例：合同金额的**%。

8.1.2 尾款支付时间：采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的**%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

附件：

# 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：江苏省宏观决策大数据应用系统 （医保政策精算模型）

项目编号：

甲方：（买方）江苏省医疗保障局

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心江苏省宏观决策大数据应用系统 （医保政策精算模型）项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：江苏省宏观决策大数据应用系统 （医保政策精算模型）

1.2 标的质量：按招标文件要求

1.3 标的数量（规模）：1套

1.4 服务期限：乙方应自合同签订之日起6个月内完成江苏省宏观决策大数据应用系统 （医保政策精算模型）基础模型开发，9个月内完成模型验证与调试（即项目经验收合格，并保证能够正常运行），乙方完成的项目建设内容经甲方验收合格且交付使用后，乙方应自项目验收合格之日起提供2年运维服务。

1.5 履行地点：甲方指定

1.6 服务内容及履行方式：甲方指定，并且乙方应按照招投标文件的要求提供服务，包括但不限于招标文件第四章采购需求中关于建设内容的要求，关于技术方面的要求（包括需求分析、总体设计、功能设计、性能指标、安全设计、应急响应、项目管理、项目培训、售后服务、软件测评），以及约定的其他要求（包括履约能力、项目文档、项目验收、知识产权、保密要求、功能演示要求）等。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币      元（含税），大写           圆（含税）。

2.2 本合同金额包含乙方开展本项目所需的一切费用，乙方无权要求甲方支付任何其他费用。

2.3 本合同执行期间总价款不变。

三、技术资料

3.1 乙方应按照招投标文件规定的时间及内容向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任，同时乙方应按合同总价款的30%向甲方支付违约金，如果因此造成甲方损失的，乙方应另行赔偿损失。

4.2 若涉及项目功能开发，建设完成后，乙方应保证将该项目功能所有权完整、无瑕疵转让给甲方，否则乙方应按合同总价款的30%向甲方支付违约金，如果因此造成甲方损失的，乙方应另行赔偿损失。乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，否则乙方应承担全部责任，同时乙方应按合同总价款的30%向甲方支付违约金，如果因此造成甲方损失的，乙方应另行赔偿损失。

4.3 乙方交付给甲方项目所涉及的知识产权内容均归属甲方所有，乙方不得自行使用、出卖给第三人或未经甲方同意允许第三人使用，否则乙方应承担全部责任，同时乙方应按合同总价款的30%向甲方支付违约金，如果因此造成甲方损失的，乙方应另行赔偿损失。

4.4 本项目除第三方产品外所有工作文件、交付品文档、定制软件、应用系统软件、数据资源及其他附属产品的知识产权、本项目实施过程中所收集、产生的所有与本项目相关文档、源代码、资料，包括文字、图片、表格、数字等各种形式所属权均属于甲方所有，未经甲方许可，乙方不得将其提供给第三方或用于第三方项目，否则乙方应按合同总价款的30%向甲方支付违约金，如果因此造成甲方损失的，乙方应另行赔偿损失。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

5.2 如果因乙方交付的服务权属有瑕疵导致合同中止履行或造成甲方损失的，乙方应支付相当于合同总价款30%的违约金，如果因此造成甲方损失的，乙方应另行赔偿实际损失。

5.3 如果因乙方交付的服务权属有瑕疵导致合同无法继续履行的，甲方有权解除合同并扣除履约保证金，同时乙方应向甲方返还甲方已经支付的全部款项，并按合同总价款30%向甲方支付违约金，如果因此造成甲方损失的，乙方应另行赔偿损失。

六、履约保证金

6.1 本项目履约保证金为合同总价的5%，乙方以电子履约保函（保险）的形式提交给甲方，乙方未缴纳履约保证金的，甲方有权拒绝签订书面合同，并不承担任何法律责任。

6.2 履约保证金的有效期为截至甲方书面验收合格之日止，甲方应在验收合格后7个工作日且扣除乙方应支付的违约金或赔偿金等后将履约保证金无息退还给乙方。乙方因自身原因未能完全履行合同导致合同终止或解除的，履约保证金不予退回。

6.3 如乙方未能履行合同约定的义务且拒绝支付违约金或赔偿金，甲方有权直接从履约保证金中扣除相应违约金或赔偿金。履约保证金不足以支付违约金或赔偿金的，乙方应另行支付，并应在甲方书面通知后5个工作日重新补足履约保证金。

6.4 履约保证金账号信息：

名称：

纳税人识别号：

地址：

电话：

开户行：

账号：

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 如果乙方未经甲方书面同意，将合同项下的权利义务全部或部分转让给第三方的，甲方有权解除合同并扣除履约保证金，乙方应返还甲方已经支付的全部款项，并向甲方支付合同总价款30%的解除合同违约金，如果因此造成甲方损失的，乙方应另行赔偿损失。

八、合同款项支付

8.1 甲方应于双方签订合同后向乙方支付至合同价款的50%。

8.2 项目验收合格并交付使用后，甲方应向乙方支付至合同价款的90%。

8.3 项目验收合格满1年，支付至合同价款的100%。

8.4每次付款前，乙方应提前向甲方开具等额增值税发票，甲方在收到乙方发票后1个月内支付相应款项，甲方未收到发票或乙方开具发票不合格的，甲方有权拒绝付款，并不承担任何逾期付款违约责任。

九、税费

9.1 本合同执行中产生的相关一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 乙方在项目验收前应完成的准备工作：

（1）乙方应确保本项目在验收前通过软件测评，未能提供软件测评报告的，甲方有权不予验收。

（2）项目上线前，甲方将指定第三方软件测评机构进行软件测评，乙方应予以配合，并及时对测评中发现的问题进行整改。

（3）如第一次软件测评未通过，需开展二次及以上次数软件测评，所需费用由乙方自行承担，因此导致项目延期验收的，乙方应按约承担延期责任。

（4）项目上线前，乙方需按照甲方要求，由甲方指定的安全运营团队进行源代码安全扫描，并及时对发现的漏洞进行修复。

（5）项目上线后，乙方应按照甲方及其指定的总集服务团队统一安排，定期开展应急演练，应急演练需避免影响生产业务；应急演练前应制定详细、可操作的演练计划，应急演练中须详细记录演练过程信息，应急演练结束后应分析总结，完善应急预案。

10.2 乙方完成江苏省宏观决策大数据应用系统 （医保政策精算模型）基础模型开发以及模型的验证与调试，且平稳运行1个月后向甲方提交验收申请，并向甲方提供完整的本项目验收材料（详见采购需求中的项目验收要求）。甲方在收到材料确认齐全后依法组织履约验收工作。

10.3 乙方应按照甲方指定的验收时间、方式、程序等要求，配合完成验收工作。

10.4 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方有权邀请实际使用人参与验收。

10.5 如有必要，甲方有权邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收报告的参考资料。

10.6 甲方成立验收小组，按照招投标文件、采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照招投标文件、采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行书面确认。

10.7 甲方验收小组应于验收结束后3个工作日出具书面验收报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。甲方出具的书面验收报告未载明确认验收合格的，不视为验收合格，甲方要求整改的地方，乙方应及时整改。履约验收的各项资料存档备查。

10.8 项目整体验收合格的，甲方根据招投标文件、采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。

10.9 乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

10.10 除本合同约定外，招投标文件对项目的交付或验收有其他要求的，乙方应按照有关要求完成。

十一、项目培训

11.1 乙方应于项目验收合格后1个月内向甲方交付本项目相关内容的培训方案，包括但不限于培训计划、培训方式、培训对象、培训内容等。

11.2 乙方应按照甲方要求提供免费的现场培训和线上培训，提供培训使用的教材讲义、操作指南等相关材料，确保被培训人员全面了解和掌握本项目所涉及的基本原理、技术特性、操作使用、管理维护等内容。

11.3 乙方对甲方人员进行培训产生的费用由乙方自行承担，包括但不限于材料费、食宿费、交通费、场地费等一切费用。

11.4 如乙方未按本条约定向甲方人员提供培训服务的，甲方有权扣除履约保证金，并聘请第三方机构开展培训，由此产生的费用由乙方承担，同时乙方应按合同总价款30%向甲方支付违约金，如果因此造成甲方损失的，乙方应另行赔偿损失。

十二、售后服务

12.1 乙方应自甲方验收项目合格之日起提供免费运维服务，免费运维期为自验收合格之日起2年。

12.2 乙方应在进入免费运维期前安排专职运维服务团队负责本项目的运维工作，提供7*24小时技术支持和服务，且运维团队成员原则上均为建设期间团队成员，不得随意更换，如需更换至少提前1个月向甲方申请，甲方同意后方可更换。

12.3 即使本项目免费运维期届满，乙方仍应提供相关有偿维护服务，运维服务内容和标准均与免费维保期内相同，且年维护费用不得超过本合同价款的10%，超过部分由乙方自行承担。

十三、违约责任

13.1 如果乙方未能自合同签订之日起6个月内完成江苏省宏观决策大数据应用系统 （医保政策精算模型）基础模型开发，9个月内完成模型验证与调试，并且经甲方验收合格可以正常使用的，每迟延一日，乙方应支付合同总价款千分之五的违约金，迟延超过10日的，甲方有权解除合同并扣除履约保证金，乙方应返还甲方已支付的全部款项，并向甲方另行支付合同总价款30%的解除合同违约金，如果因此造成甲方损失的，乙方应另行赔偿损失。如果乙方未能完成验收前的准备工作或完成的服务经甲方验收不合格，乙方重新整改且提交甲方重新验收的时间也视为延期完成服务的时间，乙方应按照本条内容承担违约责任。

13.2 如果因乙方原因，导致江苏省宏观决策大数据应用系统发生一级故障（详见招标文件“售后服务要求”中“服务响应时间”），或系统运行故障暂停服务30分钟及以上时间，或引发重大社会舆情的严重网络安全事件，甲方有权解除合同并扣除履约保证金，同时乙方应返还甲方已支付的全部款项，并向甲方支付合同总价款30%的解除合同违约金，如果因此造成甲方损失的，乙方应另行赔偿损失。

13.3合同履行期内，因乙方原因造成江苏省宏观决策大数据应用系统发生二级故障（详见招标文件“售后服务要求”中“服务响应时间”），每发生一次乙方应向甲方赔偿5万元；发生三级故障（详见招标文件“售后服务要求”中“服务响应时间”），每发生一次乙方应向甲方赔偿3万元。

如果乙方未按照招标文件要求及时解除故障的或超出故障解决时间的，每超过解决时间的20%，乙方应向甲方增加支付上述对应赔偿金的10%，最高不超过合同总价款的20%。如果乙方延期解决问题累计发生超过5次的，甲方有权解除合同并扣除履约保证金，同时，乙方应向甲方支付合同总价款30%的解除合同违约金，如果因此造成甲方损失的，乙方应另行赔偿损失。

13.4 如果乙方未足额提供项目组人员或未经甲方许可更换项目组人员，且在甲方发出书面整改通知之后10个工作日未完成整改的，甲方有权解除合同并扣除履约保证金，乙方应向甲方支付合同总价款30%的解除合同违约金，如果因此造成甲方损失的，乙方应另行赔偿损失。

13.5 合同履行期限内，任何一方不得随意终止或解除合同。一方需要终止或解除合同的，应提前30天通知对方，并获得对方书面同意。如果一方未经另一方允许擅自终止或解除合同，违约方应向守约方支付合同总价款30%的解除合同违约金。如果乙方为违约方，甲方有权扣除履约保证金，因此造成甲方损失的，乙方应另行赔偿损失。

13.6 乙方在免费运维期内未及时提供运维服务的，每发生一次，乙方应支付合同总价款5%的违约金，并且甲方有权聘请第三方提供运维服务，所需费用应由乙方承担，如果因乙方未及时提供运维服务造成甲方损失，乙方还应另行赔偿甲方损失；乙方累计发生超过三次的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总价款30%的解除合同违约金，如果因此造成甲方损失的，乙方应另行赔偿损失。

13.7 如甲方逾期付款的，每迟延一日，甲方应支付合同总价款万分之五的逾期付款违约金，但总额不得超过合同价款的5%。

13.8 合同履行期内，除本合同约定外，乙方发生其他违反招投标文件、合同约定的情形的，每发生一次，乙方应支付合同总价款5%的违约金，如果因此造成甲方损失的，乙方应另行赔偿损失；乙方累计发生超过三次的，甲方有权解除合同并扣除履约保证金，乙方应返还甲方已支付的全部款项，并向甲方支付合同总价款30%的解除合同违约金，如果因此造成甲方损失的，乙方应另行赔偿损失。

13.9 乙方在提供服务时，如果造成甲方财产、甲方人员人身财产损失的，由乙方负责赔偿。

13.10 乙方在提供服务时，应对自身人员的安全负责，乙方人员发生的人身财产损失与甲方无关。

13.11 如果因乙方原因（包括但不限于乙方提供的服务不当、乙方违约等）造成第三人人身财产损失的，乙方除按本合同约定向甲方支付违约赔偿金外，还应赔偿第三人因此造成的损失。

13.12 如乙方拒绝按照甲方要求开展验收前准备工作、拒绝按照甲方整改要求进行整改，以及乙方提交的项目经甲方两次验收仍不合格的，甲方有权解除合同并扣除履约保证金，乙方应返还甲方已支付的款项，并向甲方支付合同总价款30%的解除合同违约金，如果因此造成甲方损失的，乙方应另行赔偿损失。

13.13 因一方违约产生的费用，包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费、保全费、执行费、诉讼财产保全责任险费、执行费等，由败诉方全额承担。

十四、保密责任

14.1 双方确认本项目中所有内部资料、技术文档、开发源代码、系统部署资料、系统数据（包含原始数据和衍生数据）全部为甲方所有，全部列入保密范围，乙方不得未经甲方许可的情况下复制、加工、共享、应用和提供给第三方。

14.2 乙方必须与甲方签订保密协议并严格遵守。乙方提供的全部项目实施和运维人员必须通过安全背景审查并签订保密承诺书，承诺内容需得到甲方认可，并与保密协议一并提交给甲方。

14.3 如果乙方或乙方聘用、委派的人员违反双方约定的保密责任的，乙方应按合同总价款的30%支付违约金，如果因此造成甲方损失的，乙方应另行赔偿损失，包括但不限于甲方因此支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、诉讼财产保全责任险费、执行费等。

14.4 本条约定的乙方保密责任，不因合同终止或解除而予以免除，在未经甲方书面免除乙方保密责任的情况下，乙方应当一直遵守本条款的保密责任。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2 本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

17.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方叁份，乙方一份。

甲方：江苏省医疗保障局           乙方：

地址：南京市秦淮区建邺路168号   地址：

法定代表人或授权代表：           法定代表人或授权代表：

联系电话：                       联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

一、采购标的清单

| 采购包 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医保待遇政策精算模型算法研究及设计开发（江苏省宏观决策大数据应用系统升级（医保政策精算模型）分包一） | 软件与信息服务业 |
| 2 | 医疗服务项目价格调整决策支持精算模型、异地就医政策运行精算模型的算法研究及设计开发（江苏省宏观决策大数据应用系统升级（医保政策精算模型）分包二） | 软件与信息服务业 |
| 3 | 宏观决策大数据应用系统运维服务（江苏省宏观决策大数据应用系统升级（医保政策精算模型）分包三） | 软件与信息服务业 |

宏观决策大数据应用系统是江苏省医保信息平台的重要组成部分，是提高医保基金运行分析和科学决策能力的基础支撑，包含基金运行与审计监管、宏观决策、运行监测等3个业务子系统以及数据中台。为提升医保领域治理现代化水平，在前期工作的基础上，进一步建设、完善并升级医保宏观大数据决策系统。

系统立足省医保局职能定位，以全省统一医疗保障信息平台为基础，综合运用大数据思维与精算技术，升级建设全省医保宏观决策大数据系统。最终借助先进数据分析技术与精算方法，推动医疗保障体系科学化、精准化、专业化管理，让医保政策制定更合理有效，为完善医疗保障体系提供决策支持。

分包一：医保待遇政策精算模型算法研究及设计开发

一、建设内容

为支撑江苏省省级医保统筹政策制定与宏观决策系统建设，需围绕政策精算开展算法研究。研究旨在攻克关键算法，为后续精算模型的开发与系统实现提供坚实的理论与方法路径。

各项研究服务需确保其算法成果能与宏观决策子系统实现技术适配，并配合完成模型对接、联调测试及后续技术支撑工作，保障系统稳定运行与持续优化。最终需交付一套可直接服务于政策制定的完整成果，包括精算研究报告、精算模型手册及核心算法说明文档。

（一）医保待遇政策精算模型算法研究

聚焦医保待遇政策精算模型的研究与方法论证，研发基本医保、大病保险、医疗救助、生育保险及长护险、惠民保的筹资标准、起付线、报销比例、封顶线等关键参数测算算法，完成各地医保筹资、待遇、基金收支结余等运行情况的算法验证以及多方案基金影响测算服务。

输出指标包括但不限于：

①全省与设区市基本医保、大病保险、医疗救助、生育保险及长护险的基金运行核心指标（基金年度支出规模、基金年度收入、基金年度结余、基金年度结余率以及省级统筹层面基金收支汇总）、政策方案比对结果（不同起付线、报销比例、封顶线组合下的基金支出变化量与变化率）、基金支出结构指标（各类参保人群基金支付结构、各类就医类型及医院级别下的基金支出分布）以及基金支出风险指标（政策变化前后设区市间基金支出差异变化、高支出区域与高风险人群识别、基金支出波动区间及风险暴露指标）；

②生育行为指标（各设区市年度生育事件数、年龄段生育率预测曲线与趋势变化、不同情景下的生育规模对比）、生育保险基金支出指标（年度生育保险基金支出、生育津贴支出与生育医疗费用支出、分参保类型及年龄组的支出结构）、政策参数敏感性指标（津贴计发基数、计发天数、报销比例、限额等参数调整的边际影响）；

③惠民保投保人数对保费收入与理赔支出的影响，产品定价和理赔责任精算等。

（二）医保待遇政策精算模型设计开发

依托江苏省宏观决策大数据应用系统，围绕医保业务重点工作，基于精算模型算法研究成果，设计开发系统化、模块化、综合性精算模型及应用系统，实现研究成果与系统建设的无缝衔接，保障系统输出的精算结果具备准确性、可用性，为医保政策的制定、优化提供科学量化依据。主要涵盖以下内容：

聚焦省级医保待遇统筹管理需求，可查看各地基本医保、大病保险、医疗救助、生育保险及长护险、惠民保的筹资、待遇政策、基金运行情况；通过在系统中设置不同筹资标准、起付线、报销比例、封顶线等参数，测算省级统筹政策设计不同方案对各设区市医保基金、大病保险、医疗救助、长护险基金运行的影响，为基金起付线、报销比例、封顶线等统筹待遇政策制定提供决策支撑，辅助待遇政策优化调整。

二、技术要求

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。

（一）需求分析要求

投标人需根据本项目开展需求调研，全面深入了解江苏省医保局宏观决策大数据应用升级建设现状和发展趋势，提供需求分析报告，包括但不限于对项目总体目标、实现途径的理解和认识，项目建设总体思路，分析建设重难点问题并提出相应的解决方案。

（二）总体设计要求

投标人需根据招标需求提供本项目总体设计方案，总体设计需要遵循国家医保信息平台整体建设要求及各项标准，结合江苏省医保信息平台建设现状，满足招标需求，符合国家相关设计标准。总体设计方案包括但不限于总体架构、技术架构、数据架构等内容。

（三）功能设计要求

投标人需根据招标文件采购需求中的建设内容，围绕实际医保业务场景，聚焦提升系统性能和用户体验，提供以下功能设计方案：

1.医保待遇政策精算模型算法研究方案，针对建设内容章节中“医保待遇政策精算模型算法研究”部分涉及的内容进行方案细化设计。

2.提供医保待遇政策精算模型设计开发的功能设计方案，针对建设内容章节中“医保待遇政策精算模型设计开发”部分涉及的内容进行细化设计。

（四）性能指标要求

1.本项目应严格遵循国家医疗保障信息平台标准体系和江苏省医疗保障信息管理平台元数据管理标准。

2.本项目支持访问的总用户数大于10000人，并发数不低于50次/秒；交互类业务平均响应时间不大于5秒，查询类业务平均响应时间不大于5秒，交易接口类单条记录平均响应时间不大于5秒，多条记录（100条）平均响应时间不大于5秒。

3.本项目要求全年稳定连续运行，系统稳定性不小于99.999%。

4.本项目建设的软件系统或平台须全面适配国产化环境，包括但不限于国产主流操作系统（如统信UOS、麒麟等）、国产CPU（如鲲鹏、飞腾、龙芯、海光、兆芯、申威等）及国产数据库（如达梦、人大金仓、神通等），确保在指定国产软硬件平台上安全稳定运行、功能完全兼容。

（五）安全设计要求

1.投标人须严格按照国家医疗保障局《医保信息系统安全开发规范》等医保信息平台建设标准规范要求，制定详细的项目安全设计方案，包括但不限于安全需求分析、在应用安全和数据安全方面采取的安全措施、应急处置等方面内容，保证项目能够安全、平稳、高效运行。

2.投标人须无条件承诺，在项目建设及运维全生命周期内，严格配合采购人（或其委托机构）依据国家密码管理规范及《中华人民共和国数据安全法》等法律法规开展密码应用安全性评估与数据安全风险评估。投标人应提供全面技术支持和必要配合（含文档、权限开放、测试配合、整改落实等）。因投标人未履行配合义务导致评估延误或未达目标的，由其承担全部责任（投标人需提供承诺函并加盖公章）。

3.本项目建设需满足《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）文件（等保2.0）第三级安全要求。采购人对本项目组织实施三级等保测评时，投标人需按照采购人要求提供等保测评所需资料，并根据渗透测试的结果进行应用系统的修复及完善（投标人需提供承诺函并加盖公章）。

4.项目上线前，需按照采购人要求，由采购人指定的安全运营团队进行源代码安全扫描，并及时对发现的漏洞进行修复。

5.项目上线后，投标人应按照采购人及其指定的总集服务团队统一安排，定期开展应急演练，应急演练需避免影响生产业务。应急演练前应制定详细、可操作的演练计划，应急演练中须详细记录演练过程信息，应急演练结束后应分析总结，完善应急预案。

（六）应急响应要求

1.投标人需提供完整的应急响应方案，包括但不限于发生影响本项目正常运行的突发事件时，根据突发事件的影响范围、程度和持续时间，所采取的应急响应流程、应急响应措施、人员安排等方面的措施，从而有效降低事故损失，保证项目能够持续、稳定、有效地进行。

2.投标人应按照采购人及其指定的总集服务团队统一安排，定期开展应急演练，应急演练需避免影响生产业务。应急演练前应制定详细、可操作的演练计划，应急演练中须详细记录演练过程信息，应急演练结束后应分析总结，完善应急预案。

3.投标人须对本项目的数据安全与质量负全部责任，保障数据无丢失、归集无误。需建立并执行完备的数据保障与应急响应体系，确保数据的完整性、准确性与一致性，异常时能快速恢复。发生或疑似发生数据问题时，须立即向采购人报告并启动应急流程，严禁隐瞒或延迟。若因投标人责任导致问题，须承担全部修复费用及相应损失赔偿。

（七）项目管理要求

1.投标人需提供项目管理方案，包括但不限于项目人员名单（投标人安排的项目人员必须固定，若有替换，必须与采购人协商，否则由投标人承担相关责任）及角色分工、项目管理标准、质量保证、实施计划、变更管理、风险管理等内容，以对整个项目实施过程及各环节起到科学有效的控制、监督和保障作用，确保项目实施的质量和效率。

2.投标人需服从采购人及其指定的总集服务团队对项目团队的管理和考核，包括但不限于人员管理（驻场实施人员的入场/退场、请假/出差、临时支撑人员管理等）、项目全生命周期管理（含项目工单、需求、造价评估、计划、任务、测试用例、缺陷、版本、代码上传、代码扫描、持续集成、持续部署、第三方测试、验收、过程文档等活动）、开发终端安全接入管理等内容。

（八）项目培训要求

为确保项目的顺利实施与后续高效运维，项目培训管理方案的设计与实施至关重要。投标人需详细阐述项目培训管理的具体要求，包括培训方案、培训内容、培训材料、培训计划等方面。

1.投标人需根据项目相关交付内容提供有针对性的培训方案，包括但不限于培训计划、培训方式、培训对象（省市医保相关部门等）、培训内容等内容。

2.投标人需按照采购人要求提供免费的现场培训和线上培训，确保被培训人员全面了解和掌握本项目所涉及的基本原理、技术特性、操作使用、管理维护等内容。

3.投标人为所有被培训人员提供培训使用的教材讲义、操作指南等相关材料。

（九）售后服务要求

为保障项目的运行维护的稳定，投标人需详细阐述项目售后服务方案的具体内容，包括但不限于总体要求、运维内容（含人员安排等）、服务响应时间等。

1.总体要求

（1）项目验收通过之日起提供2年运维服务期（运维服务期内不收取任何费用）。

（2）投标人在投标文件中应提供运维服务方案，包括但不限于运维内容、运维流程、运维方式、服务质量保障等内容。

（3）投标人应在进入运维期前安排专人负责本项目的运维工作，提供7*24小时技术支持和服务。投标人必须保证运维人员原则上为建设期间团队成员，且不得随意更换，如需更换至少提前1个月向采购人申请，经采购人同意后方可更换。

（4）投标人在运维服务期内需确保本项目中涉及的所有功能模块、精算模型准确可用，涉及的各类统计指标、输出指标及口径、研究结果符合医保业务需求。

2.运维内容

包括但不限于以下内容：

（1）及时协调解决用户投诉及故障问题，每日开展运行情况分析，持续优化系统性能。

（2）确保本项目应用系统现有功能、接口和服务能够满足采购人实际工作需要，及时改正系统使用过程中发现的缺陷问题。

（3）根据采购人的实际业务开展需求，在规定时间节点内对本项目进行应用拓展，并纳入统一运维管理。

（4）根据采购人的实际需求，在采购人的统筹安排和组织下开展技术培训和应用培训。

（5）在采购人及其指定的总集服务团队的统筹安排下，协助开展网络故障排查、性能评估与调优等相关基础设施环境的维保工作，提出系统资源分配与效率提高、软件配置规划和性能优化、系统容量预测等方面优化建议。

（6）在采购人及其指定的总集服务团队的统筹安排下，配合做好等保测评、渗透测试、安全演练等相关工作。

（7）根据采购人要求，提供7*24小时无间断现场重保服务。

3.服务响应时间

| 故障等级 | 现象描述 | 时段 | 响应时间 | 故障解决时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级故障 | 投标人所运维的项目，出现以下问题： 1.系统完全瘫痪，导致相关内部业务工作完全停滞。 2.存在数据安全风险或高危安全漏洞，面临紧迫威胁。 | 7:00-20:00 | 5分钟 | 4小时 |
|  |  | 20:00－ 次日7:00 | 10分钟 | 4小时 |
| 二级故障 | 投标人所运维的项目，出现以下问题： 1.系统主要功能失效，严重影响内部工作效率，但有备用方案。 2.出现局部数据错误或性能严重下降，无法正常使用。 | 7:00-20:00 | 5分钟 | 1个 工作日 |
|  |  | 20:00－ 次日7:00 | 10分钟 | 1个 工作日 |
| 三级故障 | 投标人所运维的项目，出现以下问题： 1.系统部分非核心功能异常，对工作效率有影响，但可替代。 2.系统出现不影响主流程的偶发性错误或功能瑕疵。 | 7:00-20:00 | 1个 工作日 | 3个 工作日 |
|  |  | 20:00－ 次日7:00 | 1个 工作日 | 3个 工作日 |
| 四级故障 | 投标人所运维的项目，出现以下问题： 1.系统功能、操作方式的咨询服务。 2.界面显示、使用体验等优化性调整请求。 | 7:00-20:00 | 1个 工作日 | 7个 工作日 |
|  |  | 20:00－ 次日7:00 | 1个 工作日 | 7个 工作日 |

运维人员在解决故障时，要最大限度保护数据，将系统恢复到故障点前的业务状态，同时做好故障恢复文档记录。如果不能在30分钟内解决故障，要启动应急预案，并在故障解决后24小时内，提交故障处置报告，说明故障种类、故障原因、故障解决中使用的方法及故障损失等，并梳理形成详细运维服务文档，方便分析问题，保证工作交接延续性。

因系统漏洞、运行监控和风险排查不到位、运维人员操作不当等供应商原因，引发系统故障或数据丢失、泄露，未在故障解决时限内完成处理或引发重大社会舆情的，将按照医保信息平台相关管理规定在考核评价中扣分，并承担相应违约责任。（详见合同文本第十一条违约责任条款）。

（十）软件测评要求

1.投标人应确保本项目通过软件测评，未能提供软件测评报告的，采购人有权不予验收。

2.项目上线前，采购人将指定第三方软件测评机构进行软件测评，投标人应予以配合，并及时对测评中发现的问题进行整改。

3.如第一次软件测评未通过，需开展二次及以上次数软件测评，所需费用由投标人自行承担。

（十一）履约能力要求

1.投标人应当投入充足的技术力量保证本项目顺利实施，项目远程加现场实施成员人数不少于5人，其中项目经理（限1名）需具有软件开发项目管理专业能力和类似信息系统开发项目管理经验，具有系统架构设计师（高级）证书、系统分析师（高级）证书和信创规划管理师证书；投标人需提供项目实施团队人员名单（包括签订的劳动合同和近3个月内任一自然月的社保缴费证明）及其资质证明材料扫描件或复印件并加盖公章。

2.项目实施期间人员名单原则上不得调整，如确需调整，需提前至少一周向采购人报告人员变更情况，且调入人员的资历和从业经验不低于调出人员，在确认不影响项目实施并经采购人许可后方可调换，否则可视为投标人违约，采购人可在项目验收综合考评时扣分，并减值支付合同款项。

3.如项目实施团队成员不能有效完成采购人工作要求，自采购人提出更换要求之日起，中标人需在5个工作日更换为符合要求的人员。

4.投标人需提供以下服务能力证明材料：

（1）企业资信：包括软件著作权证书、体系认证证书、服务资质证书：

具备ISO9001质量管理体系认证、ISO/IEC 27001信息安全管理体系认证、ISO/IEC 20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO/IEC 27701隐私信息管理体系证书、软件能力成熟度等级CSMM证书；具备与本项目系统相关的软件著作权证书，证书软件名称包含“数据挖掘”“大数据精算”“医保政策运行模拟与基金收支预测”“待遇保障模拟仿真”等关键字。

（2）人员配备：包括项目人员组成、项目经理从业情况、人员证书：

供应商应合理组建本项目的实施团队，项目实施团队成员人数不少于5人，其中项目经理（限1名）需具有系统架构设计师（高级）证书、系统分析师（高级）证书、工业和信息化部教育与考试中心认证的信创规划管理师证书；技术负责人（限1名）需具有信息系统项目管理师证书、系统规划与管理师证书、信息安全保障人员CISAW证书；实施团队人员（不包括项目经理和技术负责人）整体需具备软件性能测试高级工程师证书、统计师证书、病案信息技术职称（或资格）证书、系统规划和管理师证书、信息安全工程师证书、软件评测师证书、信息系统项目管理师证书。项目负责人和技术负责人等项目组核心人员不得无故更换，如确需变更需征得采购人书面批准。

（3）类似业绩：投标人2022年1月1日起（以合同签约时间为准），投标人具有与本项目类似的信息系统开发项目案例。

（十二）项目文档要求

1.投标人需分阶段提交算法研究进展报告，项目建设中期需汇报模型构建思路及初步测算结果，成果须通过由采购人组织的、由业务主管部门及相关领域专家共同组成的评审委员会一致通过，确保算法可直接应用于宏观决策大数据系统；严格遵守数据安全和数据保密规定，运维服务期内针对政策调整和系统升级，免费提供参数优化和模型调优服务。

2.投标人应按要求向采购人提供完备的项目文档资料（纸质文件和电子资料各1套），以满足系统应用、管理及运行维护等需要。包括但不限于：

（1）项目管理类文档：《项目管理方案》《进度实施和任务分类》《质量管理计划》《项目进度报告》《需求变更文件》等。

（2）系统应用设计类文档：《需求规格说明书》《概要设计说明书》《详细设计说明书》等。

（3）测试类文档：《测试方案》《测试用例》《测试报告》等。

（4）验收类文档：《验收方案》《验收报告》等。

（5）培训类文档：《培训方案》《操作手册》《培训记录》等。

（6）安全性类文档：《安全设计方案》《应急响应方案》等。

（7）运维类文档：《运维周报》《故障处置报告》等。

3.采购人将指定总集服务团队或第三方监理团队进行文档资料的检查和审核，投标人应予以配合，并在要求期限内对文档资料中发现的问题进行整改。

（十三）项目验收要求

1.投标人需在投标文件中承诺，如果本项目未完成验收前，由于相关政策调整导致业务需求或技术标准发生变化，应按照最新政策完成本项目建设（投标人需提供承诺函并加盖公章）。

2.投标人在项目上线平稳运行1个月后，向采购人提交验收申请，并提供以下验收材料，包括但不限于：项目实施方案、项目合同、项目招投标文件、项目建设相关文档、软件测评报告、安全测试报告等。

3.采购人同意验收后，投标人需按照采购人指定的验收时间、方式、程序等要求，配合完成验收工作。

4.采购人出具的验收报告未明确认定验收合格的，不视为验收合格。采购人要求整改的地方，投标人应在采购人要求的期限内完成整改。

5.在项目开发过程中出现性能指标或功能上不符合标书和合同要求时，由投标人负责解决，采购人有权拒绝验收并保留依法依规追究投标人责任的权利。

（十四）知识产权要求

1.采购人拥有本项目除第三方产品外所有工作文件、交付品文档、定制软件、应用系统软件、数据资源及其他附属产品的知识产权，未经采购人许可，投标人不得将其用于第三方。项目实施过程中所收集、产生的所有与本项目相关文档、源代码、资料，包括文字、图片、表格、数字等各种形式的所属权均归属采购人。

2.针对本项目研究、开发与实施过程中所产生的所有精算模型（包括但不限于其整体架构、核心算法、参数体系、测算逻辑、输入输出规范及所有后续迭代版本），其全部知识产权（含著作权、专利申请权等）自该模型（含任何组成部分）产生之日起即完全归属于采购人所有。中标人（及后续维保方）在项目建设及维保期间，对任何精算模型所作的任何形式的修改、优化、升级或衍生开发，其所产生的全部知识产权亦无条件、排他性地归属于采购人。采购人享有对上述精算模型的永久、无偿的占有、使用、处分及收益等全部权利（投标人需提供承诺函并加盖公章）。

3.投标人需在投标文件中承诺在本项目建设和运维期间的任何时候，只要采购人提出提交本项目的各种项目文档、源代码，投标人都要在5个工作日之内按采购人要求完整提交，提交的源代码应当可编译运行并与项目建设内容一致。采购人有权委托第三方使用本项目中涉及的资料（包括程序源代码、数据库、项目文档等）进行二次开发（投标人需提供承诺函并加盖公章）。

4.投标人需在投标文件中承诺提供给采购人使用的产品及服务或其中的任何一部分，免受第三方提出的侵犯其知识产权的索赔或诉讼。如有任何上述指控，投标人应独自承担可能发生的一切法律责任和费用（投标人需提供承诺函并加盖公章）。

（十五）保密要求

1.投标人须对本项目技术文件、采购人提供的所有内部资料、技术文档、系统数据（包含原始数据和衍生数据）和信息予以保密。投标人必须与采购人签订保密协议和外包网络安全协议，并严格遵守。

2.投标人提供的项目实施团队和运维团队成员须签订保密承诺书，承诺内容需得到采购人认可，并与保密协议和外包网络安全协议一并提交给采购人。

三、商务要求

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。

（一）服务期

1.项目实施工期：各分包合同签订后6个月内完成基础模型开发，9个月内完成模型验证与调试。

2.项目服务期：2年（项目通过验收后起算）。

（二）预算说明

项目预算包含投标人开展本项目工作所需一切费用（投标人与其他系统对接费用包含在本次项目预算中，各分包采购人协调解决其他系统承建单位免费配合提供对接技术支持）。

（三）货款支付

1.签订合同后支付合同总价50%，；项目验收合格并交付使用后，支付至合同价款的90%；项目验收合格满1年，支付至合同价款的100%。

2.每次付款前，采购人在收到中标人开具的发票后1个月内支付相应款项，采购人未收到发票或收到的发票不合格的，采购人有权拒绝付款，并不承担任何逾期付款违约责任。

（四）履约保证金

本项目履约保证金为合同总价的5%，中标人应在合同签订前以电子履约保函（保险）的形式提交给采购人，中标人未缴纳履约保证金的，采购人有权拒绝签订书面合同。

履约保证金在项目验收合格并交付使用，且中标人无任何违约责任的情况下退还（不计息）。如中标人违反合同规定，采购人有权根据合同条款从履约保证金中扣除相应的违约金额。中标人因自身原因未能完全履行合同的，履约保证金不予退回。

四、其他要求

1.项目属性:服务类项目。

2.演示要求

上传视频演示

投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟

3.演示内容

投标人需提供真实系统或 demo 进行演示，PPT 等其他形式的演示视频文件得分需乘以系数0.5后为演示的最终得分。演示内容如下：

（1）提供省级医保待遇统筹分析功能，实现对各地基本医保、大病保险、医疗救助、生育保险及长护险的基金运行情况分析。

（2）提供筹资标准模拟测算功能，实现模拟参数配置、统筹征缴收入预测分析、生育征缴收入预测分析、不同测算方案查看。包括居民医保筹资、职工医保筹资、生育保险筹资模拟测算。

（3）提供统筹待遇政策模拟测算功能，实现省级统筹下不同起付线、报销比例、封顶线等待遇参数对基金支出模拟测算，包括政策参数配置、按等级及医疗类别基金支出对比预测分析、不同参数方案的模拟结果查看。包括居民医保及大病政策仿真、职工医保及大额政策仿真、医疗救助待遇仿真、生育保险待遇仿真。

（4）提供对长护险筹资的测算功能，实现不同筹资方案对基金收入影响分析，包括参数配置、基金收入测算。

（5）提供对长护险待遇的测算功能，实现省级统筹下不同待遇方案对基金运行的影响分析，包括参数配置、按护理方式及失能等级基金支出对比。

3.本项目不接受进口产品投标

分包二：医疗服务项目价格调整决策支持精算模型、异地就医政策运行精算模型的算法研究及设计开发

一、建设内容

（一）医疗服务项目价格调整决策支持精算模型算法研究

为高质量支撑江苏省医疗服务价格动态调整机制建设与相关决策支持系统开发，需依托专业研究力量，围绕价格调整的核心决策流程开展模型与算法研究。本服务旨在攻克关键测算与评估算法，为后续决策支持系统的功能实现提供坚实的理论与方法学基础，并明确系统开发所需的数据规范、功能逻辑及输出指标。研究成果需确保能与省级医保信息平台实现技术适配，最终交付成套的模型报告、算法手册及系统需求方案。

1.医疗服务项目价格调整测算模型支持服务

本服务为调价决策中的量化测算环节提供核心模型与算法支持。重点研究并完善“调价启停条件”与“调价总量空间”的测算模型，明确其多源数据需求、标准化处理流程及参数交互配置逻辑。同时，研发调价方案辅助设计模型，提供基于疾病科室等多维度的历史数据（价格、服务量）分析方法论，以及“方案调价总量占用”的实时测算算法，为系统实现从数据整合、参数配置到方案模拟、总量控制的一体化测算功能提供完整的方法论与算法包。

输出成果包括但不限于：

①调价测算核心算法与数据需求方案：包含测算模型完整的数学逻辑、参数配置规则，以及明确的数据接口标准与清单。

②方案设计与模拟功能逻辑手册：详细说明系统如何实现项目筛选、价格调整模拟，以及实时测算调价总量占用的具体业务流程与计算步骤。

③一键测算功能实现指南：提供从触发计算到生成核心结论看板（启停结论、总量区间）的完整端到端技术实现方案。

2.医疗服务项目价格调整政策评估服务

本服务为调价决策的“事前风险预警”与“事后效果回溯”提供全链条评估模型支持。通过专项研究，系统构建覆盖经济、社会多维度（如基金运行、机构运营、患者负担、医疗行为及社会反应）的风险评估指标体系与量化分析模型，并设计对关联政策（如项目立项指南）实施效果的专项回溯分析方法。同时，建立政策后评估理论模型与核心监测指标库，明确“实际效果与预期目标”对比分析的框架与指标，为系统实现风险模拟、效果监测及闭环评估提供完整的评估模型与指标需求方案。

输出成果包括但不限于：

①风险评估指标库与数据分析模型：交付一套完整的风险评估量化指标、计算公式、预警阈值建议，以及关联政策效果回溯分析的具体方法。

②政策效果监测评估体系方案：提供用于“回头看”的评估模型、监测指标定义、数据比对分析框架，以及定期评估报告的内容模板。

③评估系统功能需求说明书：明确未来集成评估功能所需的数据分析模块、对比看板以及风险预警信号生成的具体技术需求。

（二）异地就医政策运行精算模型算法研究

聚焦异地就医政策运行精算模型的研发与实践应用论证，依据统计学、大数据分析、社会保障等多学科理论支撑，研究异地就医费用测算、基金风险预警评估算法，结合异地就医“跨区域、多主体、差异化”的特点，确保算法的科学性、精准性与适配性。

按险种、就医类型、备案人群、医疗机构等级、病种、统筹区、年龄段等维度，构建模型算法的实证验证。基于算法成果，模拟异地就医政策调整对基金运行的影响，为政策调整、基金预算编制提供数据支持。

输出指标包括但不限于：基金支出

（三）精算模型设计开发

依托江苏省宏观决策大数据应用系统，围绕医保业务重点工作，基于精算模型算法研究成果，设计开发系统化、模块化、综合性精算模型及应用系统，实现研究成果与系统建设的无缝衔接，保障系统输出的精算结果具备准确性、可用性，为医保政策的制定、优化提供科学量化依据。主要涵盖以下内容：

1.医疗服务价格改革精算模型

构建“事前科学预判 + 事后精准验证”的评估精算模型。通过医保业务数据融合，在调价前精准量化对医保基金、患者负担、医疗机构运转的三维影响，调价后回溯校准，确保群众负担总体稳定、医保基金可承受、公立医疗机构健康发展可持续。

（1）医疗服务项目价格动态调整模型

为了破解深层次矛盾、构建医疗服务项目价格治理新格局，国家医疗保障局顶层设计了可持续的医疗服务项目调价总量调控机制、灵敏有度的价格动态调整机制。以此为基础，结合江苏实际情况构建医疗服务项目价格动态调整模型。

参考经济社会发展数据，涵盖地区生产总值、人均可支配收入、医务人员人均薪酬等数据，主要来源于统计部门；医疗机构发展数据，包括地区公立医疗机构医疗收入、药品收入、卫生材料收入等数据，主要来源于卫生部门；患者医疗负担数据，包括门诊住院全年接诊人次、门诊住院次均医疗费用等数据，主要来源于卫生部门统计；医保基金运行数据，包括职工居民医保基金收入、支出、结余情况等数据。结合精算模型实现满足医疗服务项目价格动态调整、医疗服务项目价格专项调整、医保基金总额预算等政策实施需求，视调价评估结果，明确当年是否开展各类型医疗服务项目价格的动态调整。

（2）医疗服务项目价格调整与新价格落地影响监测

依托医保结算系统，按年度汇总各类医疗服务价格项目的年度使用情况、价格水平。重点提取拟调整价格医疗服务项目对应的主要诊断编码（ICD-10）及对应就医人员的结算明细数据；数据需涵盖患者病种类别、就医医疗机构等级、医疗项目使用具体情况，确保能够还原患者的诊疗行为。

根据测算成果，形成可量化、影响相对可控的医疗服务项目价格调整方案；形成医疗服务项目价格动态调整影响分析报告，根据分析结果及时对可能造成不良后果的医疗服务价格调整方案进行干预；同时参照分析报告结果，指导下一年调价总量的测算与医疗服务价格动态调整方案。

2.异地就医政策运行精算模型

主要依托医保结算系统（本地就医患者、省内异地就医患者）、跨省异地就医结算子系统数据（跨省异地就医患者）、异地就医人员备案数据库等，分险种、分就医类型、分备案人群、分医疗机构等级、分病种、分统筹区、分年龄段等多维度提取各类异地就医人员的结算明细数据。形成各类异地就医人员费用及基金支出分布的分析报告，输出主要影响因素排名和高风险人群清单，提出差异化的管理建议，对特定病种或医疗机构加强基金支付监控等；为医保政策调整、基金预算编制、异地就医经办服务优化等提供数据支持和决策参考。

二、技术要求

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。

（一）需求分析要求

投标人需根据本项目开展需求调研，全面深入了解江苏省医保局宏观决策大数据应用升级建设现状和发展趋势，提供需求分析报告，包括但不限于对项目总体目标、实现途径的理解和认识，项目建设总体思路，分析建设重难点问题并提出相应的解决方案。

（二）总体设计要求

投标人需根据招标需求提供本项目总体设计方案，总体设计需要遵循国家医保信息平台整体建设要求及各项标准，结合江苏省医保信息平台建设现状，满足招标需求，符合国家相关设计标准。总体设计方案包括但不限于总体架构、技术架构、数据架构等内容。

（三）功能设计要求

投标人需根据招标文件采购需求第四章建设内容，围绕实际医保业务场景，聚焦提升系统性能和用户体验，提供以下功能设计方案：

1.提供医疗服务价格调整决策支撑精算模型算法研究的功能设计方案，针对建设内容章节中“医疗服务价格调整决策支撑精算模型算法研究”部分涉及的内容进行方案细化设计，包括但不限于医疗服务项目价格调整测算模型支持服务、医疗服务项目价格调整政策评估服务等2个研究方案。

2.提供异地就医政策运行精算模型算法研究的功能设计方案，针对建设内容章节中“异地就医政策运行精算模型算法研究”部分的内容进行方案细化设计。

3.提供精算模型设计开发的功能设计方案，针对建设内容章节中“精算模型设计开发”部分涉及的内容进行细化设计，包括但不限于医疗服务价格改革精算模型、异地就医政策运行精算模型2部分内容的设计。

（四）性能指标要求

1.本项目应严格遵循国家医疗保障信息平台标准体系和江苏省医疗保障信息管理平台元数据管理标准。

2.本项目支持访问的总用户数大于10000人，并发数不低于50次/秒；交互类业务平均响应时间不大于5秒，查询类业务平均响应时间不大于5秒，交易接口类单条记录平均响应时间不大于5秒，多条记录（100条）平均响应时间不大于5秒。

3.本项目要求全年稳定连续运行，系统稳定性不小于99.999%。

4.本项目建设的软件系统或平台须全面适配国产化环境，包括但不限于国产主流操作系统（如统信UOS、麒麟等）、国产CPU（如鲲鹏、飞腾、龙芯、海光、兆芯、申威等）及国产数据库（如达梦、人大金仓、神通等），确保在指定国产软硬件平台上安全稳定运行、功能完全兼容。

（五）性能设计能力要求

投标人须具备亿级数据规模下的系统性能设计与优化能力。投标人须提供具备资质的第三方检测机构出具的软件测评报告作为佐证材料，报告中应包含以下核心性能指标测试结果：

1.数据统计查询性能：在亿级数据规模下，系统各类统计查询操作的平均响应时间应小于5秒；

2.数据同步处理性能：在亿级数据规模下，系统数据同步任务的平均处理时间应小于40秒。

测评报告应真实、有效，能够充分证明投标人所投产品及技术方案满足上述性能指标要求。

（六）安全设计要求

1.投标人须严格按照国家医疗保障局《医保信息系统安全开发规范》等医保信息平台建设标准规范要求，制定详细的项目安全方案，包括但不限于安全需求分析、在应用安全和数据安全方面采取的安全措施、应急处置等方面内容，保证项目能够安全、平稳、高效运行。

2.投标人须无条件承诺，在项目建设及运维全生命周期内，严格配合采购人（或其委托机构）依据国家密码管理规范及《中华人民共和国数据安全法》等法律法规开展密码应用安全性评估与数据安全风险评估。投标人应提供全面技术支持和必要配合（含文档、权限开放、测试配合、整改落实等）。因投标人未履行配合义务导致评估延误或未达目标的，由其承担全部责任（投标人需提供承诺函并加盖公章）。

3.本项目建设需满足《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）文件（等保2.0）第三级安全要求。采购人对本项目组织实施三级等保测评时，投标人需按照采购人要求提供等保测评所需资料，并根据渗透测试的结果进行应用系统的修复及完善（投标人需提供承诺函并加盖公章）。

4.项目上线前，需按照采购人要求，由采购人指定的安全运营团队进行源代码安全扫描，并及时对发现的漏洞进行修复。

5.项目上线后，投标人应按照采购人及其指定的总集服务团队统一安排，定期开展应急演练，应急演练需避免影响生产业务。应急演练前应制定详细、可操作的演练计划，应急演练中须详细记录演练过程信息，应急演练结束后应分析总结，完善应急预案。

（七）应急响应要求

1.投标人需提供完整的应急响应方案，包括但不限于发生影响本项目正常运行的突发事件时，根据突发事件的影响范围、程度和持续时间，所采取的应急响应流程、应急响应措施、人员安排等方面的措施，从而有效降低事故损失，保证项目能够持续、稳定、有效地进行。

2.投标人应按照采购人及其指定的总集服务团队统一安排，定期开展应急演练，应急演练需避免影响生产业务。应急演练前应制定详细、可操作的演练计划，应急演练中须详细记录演练过程信息，应急演练结束后应分析总结，完善应急预案。

3.投标人须对本项目的数据安全与质量负全部责任，保障数据无丢失、归集无误。需建立并执行完备的数据保障与应急响应体系，确保数据的完整性、准确性与一致性，异常时能快速恢复。发生或疑似发生数据问题时，须立即向采购人报告并启动应急流程，严禁隐瞒或延迟。若因投标人责任导致问题，须承担全部修复费用及相应损失赔偿。

（八）项目管理要求

1.投标人需提供项目管理方案，包括但不限于项目人员名单（投标人安排的项目人员必须固定，若有替换，必须与采购人协商，否则由投标人承担相关责任）及角色分工、项目管理标准、质量保证、实施计划、变更管理、风险管理等内容，以对整个项目实施过程及各环节起到科学有效的控制、监督和保障作用，确保项目实施的质量和效率。

2.投标人需服从采购人及其指定的总集服务团队对项目团队的管理和考核，包括但不限于人员管理（驻场实施人员的入场/退场、请假/出差、临时支撑人员管理等）、项目全生命周期管理（含项目工单、需求、造价评估、计划、任务、测试用例、缺陷、版本、代码上传、代码扫描、持续集成、持续部署、第三方测试、验收、过程文档等活动）、开发终端安全接入管理等内容。

（九）项目培训要求

为确保项目的顺利实施与后续高效运维，项目培训管理方案的设计与实施至关重要。投标人需详细阐述项目培训管理的具体要求，包括培训方案、培训内容、培训材料、培训计划等方面。

1.投标人需根据项目相关交付内容提供有针对性的培训方案，包括但不限于培训计划、培训方式、培训对象（省市医保相关部门等）、培训内容等内容。

2.投标人需按照采购人要求提供免费的现场培训和线上培训，确保被培训人员全面了解和掌握本项目所涉及的基本原理、技术特性、操作使用、管理维护等内容。

3.投标人为所有被培训人员提供培训使用的教材讲义、操作指南等相关材料。

（十）售后服务要求

为保障项目的运行维护的稳定，投标人需详细阐述项目售后服务方案的具体内容，包括但不限于总体要求、运维内容（含人员安排等）、服务响应时间等。

1.总体要求

（1）项目验收通过之日起提供2年运维服务期（运维服务期内不收取任何费用）。

（2）投标人在投标文件中应提供运维服务方案，包括但不限于运维内容、运维流程、运维方式、服务质量保障等内容。

（3）投标人应在进入运维期前安排专人负责本项目的运维工作，提供7*24小时技术支持和服务。投标人必须保证运维人员原则上为建设期间团队成员，且不得随意更换，如需更换至少提前1个月向采购人申请，经采购人同意后方可更换。

（4）投标人在运维服务期内需确保本项目中涉及的所有功能模块、精算模型准确可用，涉及的各类统计指标、输出指标及口径、研究结果符合医保业务需求。

2.运维内容

包括但不限于以下内容：

（1）及时协调解决用户投诉及故障问题，定期开展运行情况分析，持续优化系统性能。

（2）确保本项目应用系统现有功能、接口和服务能够满足采购人实际工作需要，及时改正系统使用过程中发现的缺陷问题。

（3）根据采购人的实际业务开展需求，在规定时间节点内对本项目进行应用拓展，并纳入统一运维管理。

（4）根据采购人的实际需求，在采购人的统筹安排和组织下开展技术培训和应用培训。

（5）在采购人及其指定的总集服务团队的统筹安排下，协助开展网络故障排查、性能评估与调优等相关基础设施环境的维保工作，提出系统资源分配与效率提高、软件配置规划和性能优化、系统容量预测等方面优化建议。

（6）在采购人及其指定的总集服务团队的统筹安排下，配合做好等保测评、渗透测试、安全演练等相关工作。

（7）根据采购人要求，提供7*24小时无间断现场重保服务。

3.服务响应时间

| 故障等级 | 现象描述 | 时段 | 响应时间 | 故障解决时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级故障 | 投标人所运维的项目，出现以下问题： 1.系统完全瘫痪，导致相关内部业务工作完全停滞。 2.存在数据安全风险或高危安全漏洞，面临紧迫威胁。 | 7:00-20:00 | 5分钟 | 4小时 |
|  |  | 20:00－次日7:00 | 10分钟 | 4小时 |
| 二级故障 | 投标人所运维的项目，出现以下问题： 1.系统主要功能失效，严重影响内部工作效率，但有备用方案。 2.出现局部数据错误或性能严重下降，无法正常使用。 | 7:00-20:00 | 5分钟 | 1个 工作日 |
|  |  | 20:00－次日7:00 | 10分钟 | 1个 工作日 |
| 三级故障 | 投标人所运维的项目，出现以下问题： 1.系统部分非核心功能异常，对工作效率有影响，但可替代。 2.系统出现不影响主流程的偶发性错误或功能瑕疵。 | 7:00-20:00 | 1个 工作日 | 3个 工作日 |
|  |  | 20:00－次日7:00 | 1个 工作日 | 3个 工作日 |
| 四级故障 | 投标人所运维的项目，出现以下问题： 1.系统功能、操作方式的咨询服务。 2.界面显示、使用体验等优化性调整请求。 | 7:00-20:00 | 1个 工作日 | 7个 工作日 |
|  |  | 20:00－次日7:00 | 1个 工作日 | 7个 工作日 |

运维人员在解决故障时，要最大限度保护数据，将系统恢复到故障点前的业务状态，同时做好故障恢复文档记录。如果不能在30分钟内解决故障，要启动应急预案，并在故障解决后24小时内，提交故障处置报告，说明故障种类、故障原因、故障解决中使用的方法及故障损失等，并梳理形成详细运维服务文档，方便分析问题，保证工作交接延续性。

因系统漏洞、运行监控和风险排查不到位、运维人员操作不当等供应商原因，引发系统故障或数据丢失、泄露，未在故障解决时限内完成处理或引发重大社会舆情的，将按照医保信息平台相关管理规定在考核评价中扣分，并承担相应违约责任。（详见合同文本第十一条违约责任条款）。

（十一）软件测评要求

1.投标人应确保本项目通过软件测评，未能提供软件测评报告的，采购人有权不予验收。

2.项目上线前，采购人将指定第三方软件测评机构进行软件测评，投标人应予以配合，并及时对测评中发现的问题进行整改。

3.如第一次软件测评未通过，需开展二次及以上次数软件测评，所需费用由投标人自行承担。

（十二）履约能力要求

1.投标人应当投入充足的技术力量保证本项目顺利实施，项目远程加现场实施成员人数不少于5人，其中项目经理（限1名）需具有软件开发项目管理专业能力和类似信息系统开发项目管理经验，具有信息系统项目管理师证书、软件设计师证书、DCMM数据管理师证书；投标人需提供项目实施团队人员名单（包括签订的劳动合同和近3个月内任一自然月的社保缴费证明）及其资质证明材料扫描件或复印件并加盖公章。

2.项目实施期间人员名单原则上不得调整，如确需调整，需提前至少一周向采购人报告人员变更情况，且调入人员的资历和从业经验不低于调出人员，在确认不影响项目实施并经采购人许可后方可调换，否则可视为投标人违约，采购人可在项目验收综合考评时扣分，并减值支付合同款项。

3.如项目实施团队成员不能有效完成采购人工作要求，自采购人提出更换要求之日起，中标人需在5个工作日更换为符合要求的人员。

4.投标人需提供以下服务能力证明材料：

（1）企业资信：包括软件著作权证书、体系认证证书、服务资质证书：

具备ISO9001质量管理体系认证、ISO/IEC27701隐私信息管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO22301业务连续性管理体系认证、ISO/IEC42001人工智能管理体系认证证书、SPCA软件能力成熟度资质证书；具备与本项目系统相关的软件著作权证书，证书软件名称包含“医保监管知识库”“监管分析引擎”“大语言模型智能数据分析”关键字。

（2）人员配备：包括项目人员组成、项目经理从业情况、人员证书：

供应商应合理组建本项目的实施团队，项目实施团队成员人数不少于5人，其中项目经理（限1名）需具有软件开发项目管理专业能力和类似信息系统开发项目管理经验，具有信息系统项目管理师证书、软件设计师证书、DCMM数据管理师证书；技术负责人（限1名）需具有信息系统项目管理工程师、数据库系统工程师、AI智能体应用师技术水平证书；实施团队人员（不包括项目经理和技术负责人）整体需具备DCMM数据管理师证书、信息安全保障人员CISAW证书、信息安全工程师证书、系统架构设计师证书。项目负责人和技术负责人等项目组核心人员不得无故更换，如确需变更需征得采购人书面批准。

（3）类似业绩：投标人2022年1月1日起（以合同签约时间为准），投标人具有与本项目类似的信息系统开发项目案例。

（十三）项目文档要求

1.投标人需分阶段提交算法研究进展报告，项目建设中期需汇报模型构建思路及初步测算结果，成果须通过由采购人组织的、由业务主管部门及相关领域专家共同组成的评审委员会一致通过，确保算法可直接应用于宏观决策大数据系统；严格遵守数据安全和数据保密规定，在运维服务期内针对政策调整和系统升级，免费提供参数优化和模型调优服务。

2.投标人应按要求向采购人提供完备的项目文档资料（纸质文件和电子资料各1套），以满足系统应用、管理及运行维护等需要。包括但不限于：

（1）项目管理类文档：《项目管理方案》《进度实施和任务分类》《质量管理计划》《项目进度报告》《需求变更文件》等。

（2）系统应用设计类文档：《需求规格说明书》《概要设计说明书》《详细设计说明书》等。

（3）测试类文档：《测试方案》《测试用例》《测试报告》等。

（4）验收类文档：《验收方案》《验收报告》等。

（5）培训类文档：《培训方案》《培训手册》《培训记录》等。

（6）安全性类文档：《安全设计方案》《应急响应方案》等。

（7）运维类文档：《运维周报》《故障处置报告》等。

3.采购人将指定总集服务团队或第三方监理团队进行文档资料的检查和审核，投标人应予以配合，并在要求期限内对文档资料中发现的问题进行整改。

（十四）项目验收要求

1.各分包投标人需在投标文件中承诺，如果本项目未完成验收前，由于相关政策调整导致业务需求或技术标准发生变化，应按照最新政策完成本项目建设（投标人需提供承诺函并加盖公章）。

2.投标人在项目上线平稳运行1个月后，向采购人提交验收申请，并提供以下验收材料，包括但不限于：项目实施方案、项目合同、项目招投标文件、项目建设相关文档、软件测评报告、安全测试报告等。

3.采购人同意验收后，投标人需按照采购人指定的验收时间、方式、程序等要求，配合完成验收工作。

4.采购人出具的验收报告未明确认定验收合格的，不视为验收合格。采购人要求整改的地方，投标人应在采购人要求的期限内完成整改。

5.在项目开发过程中出现性能指标或功能上不符合标书和合同要求时，由投标人负责解决，采购人有权拒绝验收并保留依法依规追究投标人责任的权利。

（十五）知识产权要求

1.采购人拥有本项目除第三方产品外所有工作文件、交付品文档、定制软件、应用系统软件、数据资源及其他附属产品的知识产权，未经采购人许可，投标人不得将其用于第三方。项目实施过程中所收集、产生的所有与本项目相关文档、源代码、资料，包括文字、图片、表格、数字等各种形式的所属权均归属采购人。

2.针对本项目研究、开发与实施过程中所产生的所有精算模型（包括但不限于其整体架构、核心算法、参数体系、测算逻辑、输入输出规范及所有后续迭代版本），其全部知识产权（含著作权、专利申请权等）自该模型（含任何组成部分）产生之日起即完全归属于采购人所有。中标人（及后续维保方）在项目建设及维保期间，对任何精算模型所作的任何形式的修改、优化、升级或衍生开发，其所产生的全部知识产权亦无条件、排他性地归属于采购人。采购人享有对上述精算模型的永久、无偿的占有、使用、处分及收益等全部权利（投标人需提供承诺函并加盖公章）。

3.投标人需在投标文件中承诺在本项目建设和运维期间的任何时候，只要采购人提出提交本项目的各种项目文档、源代码，投标人都要在5个工作日之内按采购人要求完整提交，提交的源代码应当可编译运行并与项目建设内容一致。采购人有权委托第三方使用本项目中涉及的资料（包括程序源代码、数据库、项目文档等）进行二次开发（投标人需提供承诺函并加盖公章）。

4.投标人需在投标文件中承诺提供给采购人使用的产品及服务或其中的任何一部分，免受第三方提出的侵犯其知识产权的索赔或诉讼。如有任何上述指控，投标人应独自承担可能发生的一切法律责任和费用（投标人需提供承诺函并加盖公章）。

（十六）保密要求

1.投标人须对本项目技术文件、采购人提供的所有内部资料、技术文档、系统数据（包含原始数据和衍生数据）和信息予以保密。投标人必须与采购人签订保密协议和外包网络安全协议，并严格遵守。

2.投标人提供的项目实施团队和运维团队成员须签订保密承诺书，承诺内容需得到采购人认可，并与保密协议和外包网络安全协议一并提交给采购人。

三、商务要求

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。

（一）服务期

1.项目实施工期：各分包合同签订后6个月内完成基础模型开发，9个月内完成模型验证与调试。

2.项目服务期：2年（项目通过验收后起算）。

（二）预算说明

项目预算包含投标人开展本项目工作所需一切费用（投标人与其他系统对接费用包含在本次项目预算中，各分包采购人协调解决其他系统承建单位免费配合提供对接技术支持）。

（三）货款支付

1.签订合同后支付合同总价50%；项目验收合格并交付使用后，支付至合同价款的90%；项目验收合格满1年，支付至合同价款的100%。

2.每次付款前，采购人在收到中标人开具的发票后1个月内支付相应款项，采购人未收到发票或收到的发票不合格的，采购人有权拒绝付款，并不承担任何逾期付款违约责任。

（四）履约保证金

本项目履约保证金为合同总价的5%，中标人应在合同签订前以电子履约保函（保险）的形式提交给采购人，中标人未缴纳履约保证金的，采购人有权拒绝签订书面合同。

履约保证金在项目验收合格并交付使用，且中标人无任何违约责任的情况下退还（不计息）。如中标人违反合同规定，采购人有权根据合同条款从履约保证金中扣除相应的违约金额。中标人因自身原因未能完全履行合同的，履约保证金不予退回。

四、其他要求

1.项目属性:服务类项目。

2.演示要求

上传视频演示

投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟

投标人需按照招标文件规定的演示要求，针对功能性演示要求，提供真实系统或demo形式演示视频文件（以PPT等其他形式进行的需乘以0.5得分系数视为最终得分）。演示内容如下：

1.医疗服务价格改革精算模型

（1）提供自动生成多维度的医疗服务价格调整运行报告，维度至少包括患者类别、医疗机构等级等；

（2）提供医疗服务价格自动比对分析功能，采集苏浙沪皖地区价格信息，实现自动比对与检索；

（3）提供医疗服务价格分级分类报告及分析，基于医疗服务内涵进行精细化分类，维度至少包括人口、疾病、老龄化等。

2.异地就医政策运行精算模型

（1）提供异地就医政策运行分析，包含但不限于基金支出、就医流向、费用趋势、主要疾病、异地流入机构排名分析、流出机构排名分析等内容。

（2）提供异地就医数据分析能力，从流入流出差视角分析演示异地流入流出费用差分析、异地流入流出人次差分析、异地流入流出差按疾病排行分析；

（3）提供异地就医医保支付方式改革运行报告及分析，实现对支付方式改革在异地就医场景下运行情况和实际效果的持续跟踪评估，动态监测异地就医患者就医选择、费用水平、基金支出结构及患者流动变化情况，识别改革实施前后异地就医行为和基金运行的变化特征。

3.本项目不接受进口产品投标

分包三：宏观决策大数据应用系统运维服务

一、运维服务内容

宏观决策大数据应用系统包括基金运行与审计监管、宏观决策、运行监测等3个业务子系统以及数据中台，为提升医保领域治理现代化水平，在前期工作的基础上，需进一步做好系统的运行维护工作。主要包括但不限于完成数据中台数据归集任务、可信空间数据推送任务、日常业务数据分析工单处理、其他项目的数据支撑服务等工作。

1.对数据中台的数据进行归集、运行分析以及监测。具体包括但不限于：

（1）数据中台数据归集任务监测：对数据归集任务进行监测并在运维期间对数据中台进行7*24小时监测，发现问题及时进行排查及解决。

（2）数据中台数据归集任务调整：对后续新增的业务系统，具有价值的业务数据进行数据归集任务的开发，实现应归尽归。

（3）数据中台数据服务工单响应：运用数据中台的数据，可以对各业务部门的日常临时分析及数据调取任务工单进行响应，平均每个工单的响应耗时1～3个工作日不等。

（4）可信空间数据推送：根据甲方要求，对可信空间规定的目录进行T+1数据推送。

（5）根据国家要求完成宏观决策国家版本定时升级更新。

2.及时协调解决用户投诉及故障问题，每日开展运行情况分析，持续优化系统性能。

3.确保本项目应用系统（含基金运行与审计监管、宏观决策、运行监测等3个业务子系统）现有功能、接口和服务能够满足采购人实际工作需要，及时改正系统使用过程中发现的缺陷问题。

4.根据江苏省医保局的实际业务开展需求，在规定时间节点内对本项目进行应用拓展，并纳入统一运维管理。

5.根据江苏省医保局的实际需求，在采购人的统筹安排和组织下开展技术培训和应用培训。

6.在采购人及其指定的总集服务团队的统筹安排下，协助开展网络故障排查、性能评估与调优等相关基础设施环境的维保工作，提出系统资源分配与效率提高、软件配置规划和性能优化、系统容量预测等方面优化建议。

7.在采购人及其指定的总集服务团队的统筹安排下，配合做好等保测评、渗透测试、安全演练等相关工作。

8.根据采购人要求，提供7*24小时无间断现场重保服务。

二、技术要求

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。

（一）运维管理日常工作

运维管理日常工作主要包括组织工作例会、开展工作总结等内容。

1.运维管理工作例会

每周（月）召集项目运维例会，并邀请采购人相关业务部门参加。一是对周期内的系统运行情况进行全面梳理与小结；二是对待解决问题清单进行分析与评估，确定优先处理顺序与解决时间表；三是对数量多、影响大或具有典型特点的问题全面梳理与攻关突破，分级分类确定解决方案，复杂问题确定专题会议讨论研究；四是对问题解决路径进行优化与完善，提高排查处理效率；五是要形成会议纪要并报送采购人。

2.运维管理总结报告

（1）运维管理总结报告：定期（每月或每季度）对项目运维情况进行全面小结并形成书面报告，开展用户满意度调查、用户反馈意见建议和改进措施，以及下一步工作计划等内容。

（2）专题分析报告：针对重大突发故障进行专题分析并形成书面报告，主要包括故障描述、发生时间、发生地点、受理时间、响应时间、恢复时间、影响程度与范围，故障原因分析、后续改进计划等内容。

（二）运维人员要求

本项目采用外包模式，将运维服务外包给资质齐全、信誉优良的专业厂商，构建并形成综合一体的运行维护管理机制与模式。

1.运维人数要求

本分包要求2名驻场运维工程师，集中驻场地点按照采购人要求。

运维服务期间人员名单原则上不得调整，如确需调整，需提前1个月向采购人报告人员变更情况，且调入人员的资历和从业经验不低于调出人员，在确认不影响运维服务并经采购人许可后方可调换，并保证一段时间的并行转换期，否则可视为供应商违约，采购人可在项目验收综合考评时扣分，并减值支付合同款项。

2.运维人员作息要求

所有驻场运维人员需严格遵守驻场运维工作纪律，按照采购人指定的总集服务团队的管理要求进行每日考勤，工作时间不得从事与本项目无关的事情。

（1）工作日：执行采购人作息时间，并保持7×24小时电话畅通。

（2）节假日：至少安排1名运维工程师市内值班，根据项目需要现场值班或加班。

（3）重大活动期间：提供重大活动期间的现场技术保障服务，做好值班备勤安排和特殊保障计划。

（三）服务响应时间及处置要求

1.服务时间要求

正常工作时间：现场服务，及时响应。

非工作时间：提供7×24小时不关机响应。

2.服务响应时间

| 故障等级 | 现象描述 | 时段 | 响应 时间 | 故障解决时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级故障 | 投标人所运维的项目，出现以下问题： 1.系统完全瘫痪，导致相关内部业务工作完全停滞。 2.存在数据安全风险或高危安全漏洞，面临紧迫威胁。 | 7:00-20:00 | 5分钟 | 4小时 |
|  |  | 20:00－次日7:00 | 10分钟 | 4小时 |
| 二级故障 | 投标人所运维的项目，出现以下问题： 1.系统主要功能失效，严重影响内部工作效率，但有备用方案。 2.出现局部数据错误或性能严重下降，无法正常使用。 | 7:00-20:00 | 5分钟 | 1个 工作日 |
|  |  | 20:00－次日7:00 | 10分钟 | 1个 工作日 |
| 三级故障 | 投标人所运维的项目，出现以下问题： 1.系统部分非核心功能异常，对工作效率有影响，但可替代。 2.系统出现不影响主流程的偶发性错误或功能瑕疵。 | 7:00-20:00 | 1个 工作日 | 3个 工作日 |
|  |  | 20:00－次日7:00 | 1个 工作日 | 3个 工作日 |
| 四级故障 | 投标人所运维的项目，出现以下问题： 1.系统功能、操作方式的咨询服务。 2.界面显示、使用体验等优化性调整请求。 | 7:00-20:00 | 1个 工作日 | 7个 工作日 |
|  |  | 20:00－次日7:00 | 1个 工作日 | 7个 工作日 |

运维人员在解决故障时，要最大限度保护数据，将系统恢复到故障点前的业务状态，同时做好故障恢复文档记录。对于一级故障，如果不能在20分钟内解决故障，要启动应急预案，并在故障解决后24小时内，提交故障处理报告，说明故障种类、故障原因、故障解决中使用的方法及故障损失等，并梳理形成详细运维服务文档，方便分析问题，保证工作交接延续性。

因系统漏洞、运行监控和风险排查不到位、运维人员操作不当等供应商原因，引发系统故障且未在故障解决时限内完成处理的，将按照故障等级在服务项目验收综合考核评价中扣分，扣分标准详见“项目验收及综合考评评价要求”章节。

（四）项目验收及综合考评评价要求

1.供应商应接受采购人及采购人指定的总集服务团队对其提出的监督管理、人员调度、任务分派、考核评价等方面要求，严格按照江苏省医疗保障信息平台运维管理规范开展运维服务。采购人有权组织设区市医保局、经办机构、定点医药机构等服务对象，对运维服务内容、质量和效果进行验收，包括签订合同后服务期满后的最终验收。采购人在验收的同时可以根据招投标文件及合同的约定进行综合考核评价，包括但不限于运维人员数量、资质、能力，运维服务规范性、全面性、专业性、时效性、安全性，运维文档规范性、准确性、完整性等方面。

2.采购人在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期综合考核，对综合考核情况及服务效果进行验收。供应商应根据验收方案内容做好相应配合工作。

3.对于实际使用人和采购人分离的项目，采购人有权邀请实际使用人参与验收和综合考核评价。

4.如有必要，采购人有权邀请参加江苏省医疗保障信息平台建设的其他承建厂商或第三方专业机构及专家参与验收和综合考核评价。

5.供应商应在验收时间到达后主动向采购人提供相应服务期内的项目维护报告和文档，采购人在收到上述材料后五个工作日成立验收小组，并按照招投标文件及合同约定对供应商的履约情况进行验收。验收时，采购人有权按照招投标文件及合同约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。

6.采购人验收小组应于验收结束后3个工作日出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。如采购人未在上述期内验收且未就供应商服务质量提出书面异议，视为验收合格。

7.验收结果与招投标文件及合同约定的合同价款支付条件挂钩，履约验收的各项资料存档备查。验收合格的项目，采购人根据合同的约定及时向供应商支付合同款项。验收不合格的项目，供应商应在采购人要求的期限内进行整改。

8.供应商在履约过程中出现政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人将及时报告本级财政部门。

（五）重难点分析要求

投标供应商需针对本次运维服务内容，结合自身行业积累，以提高服务质量、确保服务成效为目标，提出针对性的重点难点分析方案，给出合理的重难点分析并提出可行的解决或应对方案。

（六）数据中台服务要求

投标供应商需基于本次项目运维服务采购内容要求，提出针对性的数据中台服务方案。数据中台服务方案应包括数据归集任务监测、归集任务调整、可信任空间数据推送。

（七）数据同步要求

投标供应商需基于本次项目运维服务采购内容要求，提出针对性的数据同步服务方案。数据同步服务方案应包括可信任空间数据同步、中台数据同步、数据专区同步。

（八）缺陷改正性服务要求

投标供应商需基于本次项目运维服务采购内容要求，针对系统使用过程中的缺陷提出针对性的缺陷改正性服务方案。缺陷改正性服务方案应包括服务流程、服务内容、服务方式。

（九）全链路数据保障设计要求

投标供应商需针对本次运维服务内容，结合自身行业积累、对国家数据同步要求的理解以及对江苏省数据实情的了解，提出针对性的全链路数据保障设计方案。全链路数据保障设计方案应包括针对本省数据实情的数据同步优化策略、优化所需资源评估。

（十）安全保障要求

投标人须严格按照国家医疗保障局《医保信息系统安全开发规范》等医保信息平台建设标准规范要求，制定详细的安全保障方案，包括但不限于用户安全计安全管理设计等内容，保证项目能够安全、平稳、高效运行。

（十一）应急响应要求

1.投标人需提供完整的应急响应方案，包括但不限于发生影响本项目正常运行的突发事件时，根据突发事件的影响范围、程度和持续时间，所采取的应急响应流程、应急响应措施、人员安排等方面的措施，从而有效降低事故损失，保证项目能够持续、稳定、有效地进行。

2.投标人应按照采购人及其指定的总集服务团队统一安排，定期开展应急演练，应急演练需避免影响生产业务。应急演练前应制定详细、可操作的演练计划，应急演练中须详细记录演练过程信息，应急演练结束后应分析总结，完善应急预案。

3.投标人须对本项目的数据安全与质量负全部责任，保障数据无丢失、归集无误。需建立并执行完备的数据保障与应急响应体系，确保数据的完整性、准确性与一致性，异常时能快速恢复。发生或疑似发生数据问题时，须立即向采购人报告并启动应急流程，严禁隐瞒或延迟。若因投标人责任导致问题，须承担全部修复费用及相应损失赔偿。

（十二）运维管理要求

投标人需提供项目运维管理方案，包括但不限于项目人员名单（投标人安排的项目人员必须固定，若有替换，必须与采购人协商，否则由投标人承担相关责任）及角色分工、管理标准、风险管理等内容，以对整个项目实施过程及各环节起到科学有效的控制、监督和保障作用，确保项目运维的质量和效率。

（十三）运维服务质量保障

为确保系统安全稳定运行，投标人须建立完善的运维服务质量保障体系，提供运维服务质量保证方案，并承诺在服务期内严格执行。方案包括但不限于质量保证目标、质量保证措施、质量保证体系、过程管理、考核与改进等方面。

（十四）项目培训要求

为确保项目的高效运维，项目培训管理方案的设计与实施至关重要。投标人需详细阐述项目培训管理的具体要求，包括培训方案、培训内容、培训材料、培训计划等方面。

1.投标人需根据项目相关交付内容提供有针对性的培训方案，包括但不限于培训计划、培训方式、培训对象（省市医保相关部门等）、培训内容等内容。

2.投标人需按照采购人要求提供免费的现场培训和线上培训，确保被培训人员全面了解和掌握本项目所涉及的基本原理、技术特性、操作使用、管理维护等内容。

3.投标人为所有被培训人员提供培训使用的教材讲义、操作指南等相关材料。

（十五）保密要求

1.投标供应商需在投标文件中明确，本项目中所有内部资料、技术文档、开发源代码、系统部署资料、系统数据（包含原始数据和衍生数据）全部为采购人所有，全部列入保密范围，投标供应商不得在未经采购人许可的情况下复制、加工、共享、应用和提供给第三方。

2.供应商必须与采购人签订保密协议并严格遵守。供应商提供的全部运维人员必须通过安全背景审查并签订保密承诺书，承诺内容需得到采购人认可，并与保密协议一并提交给采购人。

3.如果供应商或供应商聘用、委派的人员违反双方约定的保密责任的，供应商应按合同总价款的30%支付违约金，并承担另一方因此支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、诉讼财产保全责任险费、执行费等，违约金不足以弥补损失的，采购人有权要求供应商按照实际损失赔偿。

（十六）违约责任

1.如果因供应商原因，导致宏观决策大数据应用系统发生运行故障或医保数据泄露，只要供应商一旦发生上述情形且不管持续时间长短，供应商应支付合同总价款10%的违约金，违约金不足以弥补损失的（包括给采购人及其他第三人造成的损失），采购人有权要求供应商按照实际损失赔偿；供应商在服务期内连续两次发生一级故障或引发重大社会舆情的严重网络安全事件的，采购人有权解除合同，供应商应向采购人支付合同总价款30%的解除合同违约金，违约金不足以弥补损失的，采购人有权要求供应商按照实际损失赔偿。

2.根据商务条款要求，供应商考核评价得分在75分以下，且采购人直接解除合同的，供应商应向采购人支付合同总价款30%的解除合同违约金，违约金不足以弥补损失的，采购人有权要求供应商按照实际损失赔偿。

3.如果供应商未足额提供运维人员，或未经采购人许可更换运维人员，且在采购人发出书面整改通知之后10个工作日未完成整改的，采购人有权解除合同，供应商应向采购人支付合同总价款30%的解除合同违约金，违约金不足以弥补损失的，采购人有权要求供应商按照实际损失赔偿。

4.合同履行期限内，任何一方不得随意终止或解除合同。一方需要终止或解除合同的，应提前30天通知对方，并获得对方书面同意。如果一方未经另一方允许擅自终止或解除合同，违约方应向守约方支付合同总价款30%的解除合同违约金，违约金不足以弥补损失的，守约方有权要求违约方按照实际损失赔偿。

5.合同履行期内，除本合同约定外，供应商发生其他违反招投标文件、合同约定的情形的，每发生一次，供应商应支付合同总价款5%的违约金，违约金不足以弥补损失的，采购人有权要求供应商按照实际损失赔偿；供应商累计发生超过三次的，采购人有权解除合同，供应商应向采购人支付合同总价款30%的解除合同违约金，违约金不足以弥补损失的，采购人有权要求供应商按照实际损失赔偿。

6.如果供应商未经采购人书面同意，将合同项下的权利义务全部或部分转让给第三方的，采购人有权解除合同，供应商应向采购人支付合同总价款30%的解除合同违约金，违约金不足以弥补损失的，采购人有权要求供应商按照实际损失赔偿。

7.供应商在提供服务时，如果造成采购人财产、采购人人员人身财产损失的，由供应商负责赔偿。

8.供应商在提供服务时，应对自身人员的安全负责，供应商人员发生的人身财产损失与采购人无关。

9.如果因供应商原因（包括但不限于供应商提供的服务不当、供应商违约等）造成第三人人身财产损失的，供应商除按本合同约定向采购人支付违约赔偿金外，还应赔偿第三人因此造成的损失。

10.因一方违约产生的费用，包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费、保全费、执行费、诉讼财产保全责任险费、执行费等，由败诉方全额承担。

（十七）履约能力要求

1.投标人投入本项目的运维人数为2人，其中项目经理（限1名）需具有类似信息系统运维项目管理经验，具有信息系统项目管理师证书、CISP证书；投标人需提供项目团队人员名单（包括签订的劳动合同和近3个月内任一自然月的社保缴费证明）及其资质证明材料扫描件或复印件并加盖公章。

2.项目实施期间人员名单原则上不得调整，如确需调整，需提前至少一周向采购人报告人员变更情况，且调入人员的资历和从业经验不低于调出人员，在确认不影响项目实施并经采购人许可后方可调换，否则可视为投标人违约，采购人可在项目验收综合考评时扣分，并减值支付合同款项。

3.如项目实施团队成员不能有效完成采购人工作要求，自采购人提出更换要求之日起，中标人需在5个工作日更换为符合要求的人员。

4.投标人需提供以下服务能力证明材料：

（1）企业资信：包括软件著作权证书、体系认证证书、服务资质证书：

具备ISO9001质量管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO22301业务连续性管理体系认证、DCMM数据管理能力成熟度证书、SPCA软件能力成熟度资质证书；具备与本项目系统相关的软件著作权证书，证书软件名称包含“数据中台”“数据资源管理”“数据集成”关键字。

（2）人员配备：包括项目人员组成、项目经理从业情况、人员证书：

供应商应合理组建本项目的运维团队，团队成员人数为2人，其中项目经理（限1名）需具有类似信息系统运维项目管理经验，具有信息系统项目管理师证书、CISP证书；技术负责人（限1名）需具有信息系统项目管理师证书、高级数据库管理工程师证书。项目团队成员不得无故更换，如确需变更需征得采购人书面批准。

（3）类似业绩：投标人2022年1月1日起（以合同签约时间为准），投标人具有与本项目类似的信息系统开发项目案例。

三、商务要求

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。

（一）货款支付

1.签订合同且本项目所需的全部运维人员进场后，采购人向供应商支付合同总价50%；

2.服务期满后，供应商需向采购人提供完整的项目维护报告和文档，采购人应成立验收组开展履约验收工作，验收组对运维服务内容、质量和效果进行综合考核评价，具体的考核细则和评分办法由双方另行确认。采购人应在供应商考核评价分数出具后支付该阶段的合同价款，如果供应商考核评价分数为100分的，采购人应自供应商考核评价分数出具后支付合同总价款的50%，如果供应商考核评价分数不足100分的，采购人有权按约定在合同总价款50%的基础上减值支付合同价款且扣除的合同价款后期不再支付，供应商不得持任何异议，具体支付方式如下：

（1）考核评价得分在90分（含）以上，且供应商对存在问题通过改进和完善完全达到合同约定标准，采购人应自供应商将全部问题改进和完善且得到采购人确认后支付合同总价款的50%，如果供应商未能将全部问题改进和完善的，采购人有权减值支付，采购人有权根据实际情况自主决定减值金额；

（2）考核评价得分在80分（含）至90分之间，采购人有权减值支付该节点的合同款项，减值金额原则上为（90-考核评价得分）×1%×合同总价，但采购人有权视供应商对其存在问题整改情况合理调整减值金额，供应商应予接受；

（3）考核评价得分在75分（含）至80分之间，采购人有权减值支付该节点的合同款项，减值金额原则上为〔（80-考核评价得分）×2%+10%〕×合同总价，但采购人有权视供应商对其存在问题整改情况合理调整减值金额，供应商应予接受；

（4）考核评价得分在75分以下，合同款项原则上不予支付，采购人有权选择解除合同或继续履行合同，如果采购人选择继续履行合同的，供应商应在采购人要求的期限内进行整改，如果采购人在供应商整改后采购人重新考核评价在75分（含）以上的，采购人有权减值支付该节点合同款项，但减值金额由采购人根据实际情况自行确定，供应商应予接受。

3.每次付款前，中标人应提前向采购人开具等额增值税发票，采购人在收到中标人发票后1个月内支付相应款项，采购人未收到开票或供应商开具发票不合格的，有权拒绝付款。

（二）服务期限

本分包运维服务期限为自合同签订之日起24个月。

四、其他要求

1.项目属性:服务类项目。

2.本项目不接受进口产品投标

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 2 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 3 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

分包一：评标方法与评标标准

| 评审项目 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 一、价格（10分） |  |  |
| 投标 价格 | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。投标报价等于评标基准价的得满分10分；其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10，分值保留小数点后2位。 | 10 |
| 二、服务能力（41分） |  |  |
| 2.1企业资信 | 2.1.1投标人通过ISO9001质量管理体系认证、ISO/IEC 27001信息安全管理体系认证、ISO/IEC 20000信息技术服务管理体系认证证书、 ISO/IEC 27701隐私信息管理体系证书。每提供1个得1分，此项最多得4分。 （必须提供有效期内的相应认证资质证明扫描件或复印件加盖公章，否则不计分。） | 4 |
|  | 2.1.2投标人具备中国电子技术标准化研究院颁发的软件能力成熟度等级CSMM证书，提供得3分，不提供不得分，此项最多得3分。 （必须提供有效期内的证书复印件加盖公章，否则不计分。） | 3 |
|  | 2.1.3投标人具备与本项目系统相关的软件著作权证书，证书软件名称包含“数据挖掘”“大数据精算”“医保政策运行模拟与基金收支预测”“待遇保障模拟仿真”等关键字，每具备一个证书得1分，此项最多得3分。 投标人需提供软件著作权证书（如投标文件中提供的著作权名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能证明投标人拥有的软件著作权具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求。）复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。 | 3 |
| 2.2人员配备 | 2.2.1投标人拟投入的项目经理（限1名）具有： 1.具备不少于3年类似信息化项目管理经历的，得2分； 2.本项目拟配备的项目经理具有下述证书，每提供1个证书，得2分，此项最多得6分： （1）系统架构设计师（高级）证书 （2）系统分析师（高级）证书 （3）工业和信息化部教育与考试中心认证的信创规划管理师证书 以上1-2项均需为人社部门认证的计算机技术与软件专业技术资格证书。 （投标人必须提供与项目经理签订的劳动合同和投标人为其缴纳的近3个月任意一个月的社保缴费证明，以及相关证书或证明材料扫描件或复印件并加盖投标人公章，否则不得分；需提供项目经理参与信息化项目的相关证明材料扫描件或复印件并加盖投标人公章，证明材料需包括项目合同和项目委托单位提供的证明材料，否则不得分） | 8 |
|  | 2.2.2投标人拟投入的技术负责人（限1名） 本项目拟配备的技术负责人具有下述证书，每提供一个得2分，本项最多可得6分。 （1）信息系统项目管理师证书 （2）系统规划与管理师证书 （3）具有有效期内的中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心颁发的信息安全保障人员CISAW证书 以上1-2项为人社部门认证的计算机技术与软件专业技术资格证书。 （投标人必须提供与上述人员签订的劳动合同和投标人为其缴纳的近3个月内任一自然月的社保缴费证明，否则不计分；以上持有证书人员必须提供相关证书或证明材料扫描件或复印件并加盖投标人公章，否则不计分。） | 6 |
|  | 2.2.3投标人拟投入的实施团队人员（不包括项目经理和技术负责人）： 1.具有有效期内的中国软件评测中心颁发软件性能测试高级工程师证书 2.具有由人社部、国家统计局颁发的统计师中级及以上资格证书 3.具有由人社部门、国家卫健委颁发的病案信息技术职称（或资格）证书 4.具有以下人社部门颁发的计算机技术与软件专业技术资格证书： （1）系统规划和管理师证书 （2）信息安全工程师证书 （3）软件评测师证书 （4）信息系统项目管理师证书 具有由人社部、国家统计局颁发的统计师中级及以上资格证书得2分，除此以外以上其他证书每提供1人得1.5分。 以上证书同1人有多个证书不可重复得分，不同人有相同证书可重复得分，同一证书最多2人提供，此项最多得11分。 （投标人必须提供与上述人员签订的劳动合同和投标人为其缴纳的近3个月内任一自然月的社保缴费证明，否则不计分；以上持有证书人员必须提供相关证书或证明材料扫描件或复印件并加盖投标人公章，否则不计分。） | 11 |
| 2.3类似业绩 | 投标人2022年1月1日起（以合同签约时间为准），投标人具有与本项目类似的信息系统开发项目案例： 每提供1个与本项目类似的项目成功案例得2分，此项最多得6分。 （必须提供合同等有效证明材料扫描件或复印件并加盖公章，否则不得分。） | 6 |
| 三、技术要求（39分） |  |  |
| 3.1总体设计 | 根据投标人提供的项目总体设计方案（包括但不限于现行宏观决策分析系统的系统架构、逻辑架构、接口情况、关键流程（如挖掘分析流程、业务流程）等内容）进行综合评分： 总体设计方案专业、架构具体完善、与本项目契合度高的得5分；总体设计方案具有可行性，架构基本完整，与本项目具有一定契合度的得3分；总体设计方案体系不完整，或阐述内容无法满足项目需求的不得分。 | 5 |
| 3.2功能设计 | 投标人需提供 “医保待遇政策精算模型算法研究”方案（包括但不限于模型数据分析、模型指标体系设计、子模型应用场景设计等内容）。 3.2.1 根据投标人提供的医保待遇政策精算模型算法研究方案综合评分： 方案优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5 |
|  | 投标人需提供 “医保待遇政策精算模型设计开发”的功能设计方案（包括但不限于模型数据分析、模型指标体系设计、子模型应用场景设计等内容）。 3.2.2根据投标人提供的“医保待遇政策精算模型”功能设计方案综合评分： 方案优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5 |
| 3.3安全设计 | 根据投标人提供的安全设计方案（包括但不限于安全需求分析、应用安全、数据安全、应急处置等内容）综合评分： 方案优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5 |
| 3.4应急响应 | 根据投标人提供的应急响应方案（包括但不限于响应流程、响应措施、人员安排等内容）综合评分： 方案优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5 |
| 3.5项目管理 | 根据投标人提供的本项目管理方案（包括但不限于项目人员名单及角色分工、项目质量保证、实施计划、变更管理、风险管理等内容）综合评分： 方案优于招标文件要求的得4分；符合招标文件要求的得2分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 4 |
| 3.6项目培训 | 根据投标人提供的本项目培训方案（包括但不限于培训计划、培训方式、培训对象、培训内容等内容）综合评分： 方案优于招标文件要求的得4分；符合招标文件要求的得2分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 4 |
| 3.7售后服务 | 3.7.1根据投标人提供的本项目售后服务方案（包括但不限于运维内容、运维流程、运维方式等内容）综合评分： 方案优于招标文件要求的得4分；符合招标文件要求的得2分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 4 |
|  | 3.7.2根据投标人提供的免费运维期结束后有偿维护服务承诺综合评分： 承诺有偿维护服务内容与标准不低于免费运维期，且年维护费用不超过本项目中标金额10%的得2分；不符合这两条要求或未提供的不得分。 | 2 |
| 四、功能演示要求（10分） |  |  |
| 4.1视频演示 | 投标人需按照招标文件规定的功能演示要求，提供真实系统或demo演示视频文件：提供真实系统或demo演示的，满分10分；ppt等其他形式的演示视频文件得分需乘以系数0.5后为演示的最终得分。视频时长总计超过15分钟的，不得分；不符合要求或未演示的，不得分，视频演示最高可得10分。 4.1.1提供省级医保待遇统筹分析功能，实现对各地基本医保、大病保险、医疗救助、生育保险及长护险的基金运行情况分析。 每满足1个功能点得0.5分，不满足不得分，此项最多得2分。 | 2 |
|  | 4.1.2提供筹资标准模拟测算功能，实现模拟参数配置、统筹征缴收入预测分析、生育征缴收入预测分析、不同测算方案查看。包括居民医保筹资、职工医保筹资、生育保险筹资模拟测算。 每满足1项得1分，不满足不得分，此项最多得3分。 | 3 |
|  | 4.1.3提供统筹待遇政策模拟测算功能，实现省级统筹下不同起付线、报销比例、封顶线等待遇参数对基金支出模拟测算，包括政策参数配置、按等级及医疗类别基金支出对比预测分析、不同参数方案的模拟结果查看。包括居民医保及大病政策仿真、职工医保及大额政策仿真、医疗救助待遇仿真、生育保险待遇仿真。 每满足1项得1分，不满足不得分，此项最多得4分。 | 4 |
|  | 4.1.4提供对长护险筹资的测算功能，实现不同筹资方案对基金收入影响分析，包括参数配置、基金收入测算。 该项满足得0.5分，不满足不得分。 | 0.5 |
|  | 4.1.5提供对长护险待遇的测算功能，实现省级统筹下不同待遇方案对基金运行的影响分析，包括参数配置、按护理方式及失能等级基金支出对比。 该项满足得0.5分，不满足不得分。 | 0.5 |
| 合计：100分 |  |  |

分包二：评标方法与评标标准

| 评审项目 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 一、价格（10分） |  |  |
| 投标价格 | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。投标报价等于评标基准价的得满分10分；其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10，分值保留小数点后2位。 | 10 |
| 二、服务能力（38分） |  |  |
| 2.1企业资信 | 2.1.1投标人通过ISO9001质量管理体系认证、ISO/IEC27701隐私信息管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO22301业务连续性管理体系认证、ISO/IEC42001人工智能管理体系认证证书，每提供1个得1分，最高得5分。 （必须提供有效期内的相应认证资质证明复印件加盖公章，否则不计分。） | 5 |
|  | 2.1.2投标人具备经中国国家认证认可监督管理委员会认可的认证机构颁发的SPCA软件能力成熟度资质证书，得3分。 （必须提供有效期内的相应认证资质证明复印件加盖公章，否则不计分。） | 3 |
|  | 2.1.3投标人具备与本项目系统相关的软件著作权证书，证书软件名称包含“医保监管知识库”“监管分析引擎”“大语言模型智能数据分析”关键字，每具备一个证书得1分，最高得3分。 投标人需提供软件著作权证书（如投标文件中提供的著作权名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能证明投标人拥有的软件著作权具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求。）复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。 | 3 |
| 2.2人员配备 | 2.2.1投标人拟投入的项目经理（限1名）： 1.具备不少于3年类似信息化项目管理经历的，得2分； 2.本项目拟配备的项目经理具有下述证书，每提供1个证书，得2分，此项最多得6分： （1）信息系统项目管理师证书； （2）软件设计师证书； （3）工业和信息化部教育与考试中心认证的DCMM数据管理师证书。 以上1-2项均需为人社部门认证的计算机技术与软件专业技术资格证书。 （投标人必须提供与项目经理签订的劳动合同和近3个月内任意一个月的社保缴费证明，以及相关证书或证明材料扫描件或复印件并加盖公章，否则不得分；需提供项目经理参与信息化项目的相关证明材料扫描件或复印件并加盖公章，证明材料可为项目合同或项目委托单位提供的证明材料，否则不得分。） | 8 |
|  | 2.2.2投标人拟投入的项目技术负责人（限1名）： 本项目拟配备的项目技术负责人具有下述证书，每提供一个得2分，本项最高可得6分。 （1）信息系统项目管理工程师； （2）数据库系统工程师； （3）工业和信息化部教育与考试中心认证的AI智能体应用师技术水平证书。 以上1-2项均需为人社部门认证的计算机技术与软件专业技术资格证书。 （投标人必须提供与上述人员签订的劳动合同和近3个月内任一自然月的社保缴费证明，否则不计分；以上持有证书人员必须提供相关证书或证明材料扫描件或复印件并加盖公章，否则不计分。） | 6 |
|  | 2.2.3投标人拟投入的实施团队人员（不包括项目经理和技术负责人）： 1.具有工业和信息化部教育与考试中心认证的DCMM数据管理师证书； 2.中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心颁发的信息安全保障人员CISAW证书； 3.具有信息安全工程师证书； 4.具有系统架构设计师证书； 以上3、4项均需为人社部门认证的计算机技术与软件专业技术资格证书，以上证书每提供1个得2分，同1人有多个证书不可重复得分，不同人有相同证书可重复得分，同一证书最多得4分，此项最多得10分。 （投标人必须提供与上述人员签订的劳动合同和近3个月内任一自然月的社保缴费证明，否则不计分；以上持有证书人员必须提供相关证书或证明材料扫描件或复印件并加盖公章，否则不计分。） | 10 |
| 2.3类似业绩 | 投标人2022年1月1日起（以合同签约时间为准），投标人具有与本项目类似的信息系统开发项目案例： 每提供1个与本项目类似的如数据底座/数据中台、运行监测、大数据统计分析等项目成功案例得1分，此项最高得3分。 （必须提供合同或业主验收报告等有效证明材料扫描件或复印件并加盖公章，否则不得分。） | 3 |
| 三、技术要求（42分） |  |  |
| 3.1总体设计 | 根据投标人基于宏观决策大数据应用系统提供本次的项目总体设计方案（包括但不限于项目总体架构设计、技术架构设计、数据架构设计等内容）进行综合评分： 方案优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5 |
| 3.2功能设计 | 投标人需提供 “医疗服务项目价格调整决策支持精算模型算法研究”方案（包括但不限于模型研究方法、模型构建、指标体系设计等内容）。 3.2.1根据投标人提供的“医疗服务项目价格调整决策支持精算模型算法研究”方案综合评分： 方案优于招标文件要求的得4分；符合招标文件要求的得2分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 4 |
|  | 3.2.2根据投标人提供的“异地就医政策运行精算模型算法研究”方案综合评分： 方案优于招标文件要求的得4分；符合招标文件要求的得2分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 4 |
|  | 投标人需提供基于宏观大数据精算系统现状的“精算模型设计开发”功能升级设计方案（包括但不限于数据提取、模型调用、精算页面查询内容）。 3.2.3根据投标人提供的“医疗服务价格改革精算模型”功能设计方案综合评分： 方案优于招标文件要求的得4分；符合招标文件要求的得2分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 4 |
|  | 3.2.4根据投标人提供的“异地就医政策运行精算模型”功能设计方案综合评分： 方案优于招标文件要求的得4分；符合招标文件要求的得2分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 4 |
| 3.3性能设计能力 | 投标人应具有强大的性能设计技术实力： 3.3.1投标人具备亿级数据统计查询的平均响应时间小于5秒，提供体现上述能力的软件评测报告复印件，得2分，未提供不得分。 （需提供相关评测报告材料扫描件或复印件并加盖公章，否则不得分） 3.3.2投标人具备亿级数据同步的平均响应时间小于40秒，提供体现上述能力的软件评测报告复印件，得2分，未提供不得分。 （需提供相关评测报告材料扫描件或复印件并加盖公章，否则不得分） | 4 |
| 3.4安全设计 | 根据投标人提供的安全设计方案（包括但不限于安全需求分析、应用安全、数据安全、应急处置等内容）综合评分： 方案优于招标文件要求的得3分；符合招标文件要求的得1.5分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 3 |
| 3.5应急响应 | 根据投标人提供的应急响应方案（包括但不限于响应流程、响应措施、人员安排等内容）综合评分： 方案优于招标文件要求的得3分；符合招标文件要求的得1.5分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 3 |
| 3.6项目管理 | 根据投标人提供的本项目管理方案（包括但不限于项目人员名单及角色分工、项目质量保证、实施计划、变更管理、风险管理等内容）综合评分： 方案优于招标文件要求的得3分；符合招标文件要求的得1.5分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 3 |
| 3.7项目培训 | 根据投标人提供的本项目培训方案（包括但不限于培训计划、培训方式、培训对象、培训内容等内容）综合评分： 方案优于招标文件要求的得3分；符合招标文件要求的得1.5分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 3 |
| 3.8售后服务 | 3.8.1根据投标人提供的本项目售后服务方案（包括但不限于运维内容、运维流程、运维方式等内容）综合评分： 方案优于招标文件要求的得3分；符合招标文件要求的得1.5分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 3 |
|  | 3.8.2根据投标人提供的免费运维期结束后有偿维护服务承诺综合评分： 承诺有偿维护服务内容与标准不低于免费运维期，且年维护费用不超过本项目中标金额10%的得2分；不符合这两条要求或未提供的不得分。 | 2 |
| 四、功能演示要求（10分） |  |  |
| 4.1视频演示 | 投标人需按照招标文件规定的功能演示要求，提供真实系统或demo演示视频文件：提供真实系统或demo演示的，满分10分；ppt等其他形式的演示视频文件得分需乘以系数0.5后为演示的最终得分。视频时长总计超过15分钟的，不得分；不符合要求或未演示的，不得分，视频演示最高可得10分。 4.1.1医疗服务价格改革精算模型 1.提供自动生成多维度的医疗服务价格调整运行报告，维度至少包括患者类别、医疗机构等级等； 2.提供医疗服务价格自动比对分析功能，采集苏浙沪皖地区价格信息，实现自动比对与检索； 3.提供医疗服务价格分级分类报告及分析，基于医疗服务内涵进行精细化分类，维度至少包括人口、疾病、老龄化等。 以上3个功能点，每个功能点完全满足得1分，不满足不得分，此项最多得3分。 | 3 |
|  | 4.1.2异地就医政策运行精算模型 1.提供异地就医政策运行分析，包含但不限于基金支出、就医流向、费用趋势、主要疾病、异地流入机构排名分析、流出机构排名分析等内容。 2.提供异地就医数据分析能力，从流入流出差视角分析演示异地流入流出费用差分析、异地流入流出人次差分析、异地流入流出差按疾病排行分析； 3.提供异地就医医保支付方式改革运行报告及分析，实现对支付方式改革在异地就医场景下运行情况和实际效果的持续跟踪评估，动态监测异地就医患者就医选择、费用水平、基金支出结构及患者流动变化情况，识别改革实施前后异地就医行为和基金运行的变化特征。 以上3个功能点，第1、2个完全满足每个得1.5分，第3个完全满足得4分，不满足不得分，此项最多得7分。 | 7 |
| 合计：100分 |  |  |

分包三：评标方法与评标标准

| 评审项目 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 一、价格：10分 |  |  |
| 投标价格 | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。投标报价等于评标基准价的得满分10分；其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10，分值保留小数点后2位。 | 10 |
| 二、服务能力：33分 |  |  |
| 2.1企业资信 | 2.1.1投标人通过ISO9001质量管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO22301业务连续性管理体系认证证书，每提供1个得2分，最高得6分。 （必须提供有效期内的相应认证资质证明复印件加盖公章，否则不计分。） | 6 |
|  | 2.1.2投标人具备中国电子信息行业联合会颁发的DCMM数据管理能力成熟度登记证书，得3分。 （必须提供有效期内的相应认证资质证明复印件加盖公章，否则不计分。） | 3 |
|  | 2.1.3 投标人具备经中国国家认证认可监督管理委员会认可的认证机构颁发的SPCA软件能力成熟度资质证书，得3分。 （必须提供有效期内的相应认证资质证明复印件加盖公章，否则不计分。） | 3 |
|  | 2.1.4投标人具备与本项目系统相关的软件著作权证书，证书软件名称包含“数据中台”“数据资源管理”“数据集成”关键字，每具备一个证书得1分，最高得3分。 投标人需提供软件著作权证书（如投标文件中提供的著作权名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能证明投标人拥有的软件著作权具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求。）复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。 | 3 |
| 2.2人员配备 | 2.2.1投标人拟投入的项目经理（限1名）： 1.具备人社部认证的计算机技术与软件专业技术资格——信息系统项目管理师证书，得3分。 2.具备中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全专业人员CISP证书，得3分。 本项最高可得6分。 （投标人必须提供与项目经理签订的劳动合同和近3个月内任意一个月的社保缴费证明，以及相关证书或证明材料扫描件或复印件并加盖公章，否则不得分） | 6 |
|  | 2.2.2投标人拟投入的项目技术负责人（限1名）： - 具备人社部门认证的计算机技术与软件专业技术资格——信息系统项目管理师证书，得3分。 - 具备工业和信息化部教育与考试中心颁发的高级数据库管理工程师证书，得3分。 本项最高可得6分。 （投标人必须提供与项目技术负责人签订的劳动合同和近3个月内任意一个月的社保缴费证明，以及相关证书或证明材料扫描件或复印件并加盖公章，否则不得分。） | 6 |
| 2.3类似业绩 | 投标人2022年1月1日起（以合同签约时间为准），投标人具有与本项目类似的项目案例： 每提供1个与本项目类似的如数据运维、数据服务、数据分析等项目成功案例得2分，此项最高得6分。 （必须提供合同或业主验收报告等有效证明材料扫描件或复印件并加盖公章，否则不得分。） | 6 |
| 三、技术要求：57分 |  |  |
| 3.1系统现状理解 | 3.1.1根据投标人提供本次项目运维服务内容中的业务系统现状理解方案（应涵盖基金运行与审计监管、宏观决策、运行监测3个子系统，分析内容包括但不限于系统定位、系统技术架构、数据架构、部署架构、接口情况等）进行综合评分： 方案优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5 |
|  | 3.1.2根据投标人提供本次项目运维服务内容中的数据中台现状理解方案（分析内容包括但不限于中台架构、数据全生命周期管理等）进行综合评分： 方案优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5 |
| 3.2服务设计 | 3.2.1投标人需提供本项目重点难点分析方案（包括但不限于项目重难点分析、重难点应对方案）。 方案优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5 |
|  | 3.2.2投标人需提供数据中台服务方案（包括但不限于数据归集任务监测、归集任务调整、可信空间数据推送等内容）。 方案优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5 |
|  | 3.2.3投标人需提供数据同步方案（包括但不限于对可信任空间数据同步、中台数据同步、数据专区同步）。 方案优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5 |
|  | 3.2.4投标人需提供缺陷改正性服务方案（包括但不限于服务流程、服务内容、服务方式等内容）。 方案优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5 |
|  | 3.2.5根据投标人提供的全链路数据保障设计方案（包括但不限于结合本省实情同步方案的针对性优化策略、优化所需资源评估等内容）进行综合评分： 方案优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5 |
| 3.3安全保障 | 根据投标人提供的安全保障方案（包括但不限于用户安全设计、数据安全设计、安全管理设计等内容）综合评分： 方案优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5 |
| 3.4应急响应 | 根据投标人提供的应急响应方案（包括但不限于响应流程、响应措施、人员安排等内容）综合评分： 投标人提供的方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合或不提供不得分。 | 5 |
| 3.5运维管理 | 根据投标人提供的本项目的运维管理方案（包括但不限于项目人员名单及角色分工、风险管理等内容）综合评分： 方案优于招标文件要求的得4分；符合招标文件要求的得2分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 4 |
| 3.6运维服务质量保障 | 根据投标人编制的运维服务质量保障方案（包括但不限于质量保证目标、质量保证体系、质量保证措施、过程管理、考核与改进等内容）综合评分： 方案优于招标文件要求的得4分；符合招标文件要求的得2分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 4 |
| 3.7项目培训 | 根据投标人提供的本项目培训方案（包括但不限于培训计划、培训方式、培训对象、培训内容等内容）综合评分： 方案优于招标文件要求的得4分；符合招标文件要求的得2分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 4 |
| 合计：100分 |  |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

采 购 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.2024年或2025年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年

内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式

见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）

11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并由本单位提供服务。格式见附件10）

12.联合体协议（如果本项目接受联合体参加投标，投标人是联合体的，则必须提供。格式见附件11）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提

供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11、12条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

采购编号：

采购包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

附件2 投标分项报价表（采购包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期/服务期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 | ...... |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，      项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 附件8                              投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，      项目（项目名称）的招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：___年____月____日

附件9 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，      项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：___年____月____日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部

关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。    
附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加___单位采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，     项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：___年____月____日

附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，    项目（项目名称）（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：___年____月____日

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件12 实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。