竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320115-NJRC-C2026-0007

项目名称：2026年8月至2027年7月江宁区谷里街道小型水库提防养护项目

采购人：南京市江宁区人民政府谷里街道办事处

南京润宸项目管理咨询有限公司

二○二六年五月

目录

第一章  采购公告	2

第二章  磋商供应商须知	6

前附表	6

一、总    则	8

二、竞争性磋商文件	11

三、磋商响应文件编制	12

四、磋商响应文件的递交	14

五、磋    商	15

六、成    交	19

七、质疑和投诉	21

第三章  磋商评审标准	23

第四章  采购项目概况	26

第五章  合同主要条款及格式	30

第六章  磋商响应文件格式	37

附件一、磋商申请及声明	37

附件二、法定代表人授权委托书	38

附件三、磋商报价表	39

附件四、分项报价明细表	40

附件五、商务条款响应表	41

附件六、技术规格偏离表	42

附件七、第一章采购公告中规定的资格条件证明文件	43

附件八、无重大违法记录声明	43

附件九、安全责任承诺书	44

附件十、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明	44

附件十一、中小企业声明函	45

附件十二、残疾人福利性单位声明函（如有，无则不提供此项）	46

附件十三、属于监狱企业的证明文件（如有，无则不提供此项）	46

附件十四、节能产品认证文件（如有，无则不提供此项）	46

附件十五、环境标志产品认证文件（如有，无则不提供此项）	46

附件十六、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案（如有，无则不提供此项）	46

附件十七、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书	47

附件十八、磋商供应商认为需提供的其他资料	47

附件十九、“信用中国”、“中国政府采购网”网站截图	47

附件二十、方案文件(格式自拟)	47

第一章  采购公告

项目概况 2026年8月至2027年7月江宁区谷里街道小型水库提防养护项目 JSZC-320115-NJRC-C2026-0007 采购项目的潜在供应商应在“苏采云”江苏省政府采购交易系统 获取采购文件，并于2026年5月21日9:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320115-NJRC-C2026-0007

项目名称：2026年8月至2027年7月江宁区谷里街道小型水库提防养护项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：150万元

最高限价：146.307996万元（报价超过最高限价的其磋商响应文件按照无效处理）

采购需求：2026年8月至2027年7月江宁区谷里街道小型水库提防养护项目，具体详见采购文件。

合同履行期限：1年

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力。（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明，复印件加盖公章）

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（提供参加本次采购活动前半年内至少一个月的财务报表，复印件加盖公章）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供书面声明加盖公章）

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供参加本次采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料，复印件加盖公章）

5.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供书面声明加盖公章）

6.根据（宁财购通〔2021〕5号）《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》规定，供应商如完全满足以上第2-5项资格要求的，供应商可在资格审查环节提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，并对资格承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。供应商在资格审查环节仅提供资格承诺书的，须在中标后按承诺函要求另行提供由承诺书替代的相关证明材料。不适用信用承诺的情形：①供应商被列入严重失信主体名单； ②被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；③其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。注：信用记录表打印时间为本竞争性磋商公告发布之日起至递交响应文件截止日前，未按上述要求提供信用记录表的，响应文件按无效磋商处理。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

本项目按照采用以下方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：本项目整体专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：/

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”江苏省政府采购交易系统

方式：在苏采云电子交易平台http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login首页点击供应商→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载电子标书并进行操作。

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2026年5月21日9:30（北京时间）

地点：“苏采云”江苏省政府采购交易系统

五、开启

时间：2026年5月21日9:30（北京时间）

地点：“苏采云”江苏省政府采购交易系统网上开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。

2. 潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

*3.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以原件扫描盖章件形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 ‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，原件扫描件上传至电子响应文件中一并提交。

4..供应商诚信档案注册登记，按以下程序进行：

（1）进入“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“南京政府采购供应商诚信档案”图标，或直接输入访问地址，在用户登录界面点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写《南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表》，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

（3）系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

5.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注原公告平台发布的信息更正公告。

*6.拒绝下述供应商参加本次采购活动（提供承诺书加盖公章，格式自拟）：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：南京市江宁区人民政府谷里街道办事处

单位地址：南京市江宁区谷里街道科创中心一楼财政所

联系人：程工

联系电话：025-86123770

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：南京润宸项目管理咨询有限公司

单位地址：南京市江宁区秣陵街道中科路7号6幢601B

联系人：刘工

联系电话：025-52707363

3.项目联系方式

项目联系人：刘工

电话：025-52707363

第二章  磋商供应商须知

## 前附表

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 |  | JSZC-320115-NJRC-C2026-0007 |  |
| 2 | 项目名称 |  | 2026年8月至2027年7月江宁区谷里街道小型水库提防养护项目 |  |
| 3 | 招标代理机构 |  | 南京润宸项目管理咨询有限公司 |  |
| 4 | 招标代理机构地址 |  | 南京市江宁区秣陵街道中科路7号6幢601B |  |
| 5 | 踏勘现场 |  | 不组织现场勘查，供应商可自行勘察现场或联系采购人。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复，请各潜在供应商务必对采购文件进行仔细认真地阅读，在随后的采购中，对采购文件所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。 |  |
| 6 | 项目最高限价 |  | 146.307996万元（报价超过最高限价的其磋商响应文件按照无效处理） |  |
| 7 | 合同履行期限 |  | 1年 |  |
| 8 | 磋商有效期 |  | 磋商后九十（90）天 |  |
| 9 | 磋商文件获取方法 | 时间 | 自磋商文件公告发布之日起5个工作日 |  |
|  |  | 地点 | “苏采云”江苏省政府采购交易系统 |  |
|  |  | 要求 | 在苏采云电子交易平台http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login首页点击供应商→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载电子标书并进行操作。 |  |
| 10 | 响应文件的递交 | 截止时间 | 2026年5月21日9:30 |  |
|  |  | 地点 | “苏采云”江苏省政府采购交易系统网上开标大厅 |  |
| 11 | 响应文件份数 |  | 成交供应商在领取成交通知书时递交纸质盖章版响应文件一式叁份（壹份正本、贰份副本）、电子版标书一份（U盘形式），用于归档。纸质响应文件须与苏采云提交的电子响应文件保持一致。 |  |
| 12 | 磋商 信息 | 开启时间 | 2026年5月21日9:30 |  |
|  |  | 地点 | “苏采云”江苏省政府采购交易系统网上开标大厅 |  |
| 13 | 评分办法 |  | 综合评分法 |  |
| 14 | 响应文件拒收情形 |  | 在磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间之后上传的任何电子响应文件 |  |
| 15 | 联系 事项 | 采购单位 | 联系人 | 程工 |
|  |  |  | 联系电话 | 025-86123770 |
|  |  | 招标代理机构 | 联系人 | 刘工 |
|  |  |  | 联系电话 | 025-52707363 |

一、总    则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合磋商文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “服务”指本磋商文件中所述相关服务。

2.3 “采购人或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 中小企业政策

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）第一条的规定。

（2）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（3）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条的规定。根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。

（4）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

（6）项目所属行业：其他未列明行业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕>的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定。

3.2 节能产品政策

（1）节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认证的节能产品；

（2）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定优先采购的，在技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第三章说明内容。

（4）参加政府采购活动的节能产品供应商应当提供有效的节能产品认证证书扫描件。

（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.3 环境标志产品政策

（1）环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品；

（2）拟采购产品属于环境标志产品政府采购清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第三章说明内容。

（3）参加政府采购活动的环境标志产品应当提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.4 信息安全产品政策

（1）信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；

（2）提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书扫描件。

（3）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.5 进口产品政策

（1）除第一章采购公告另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

4、投标费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，招标代理和采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购招标代理服务费由成交供应商在领取成交通知书时一次性支付。招标代理服务费包括招标代理费、控制价编制费。其中招标代理费按计价格〔2002〕1980号文的80%执行；控制价编制费按苏价服〔2014〕383号文的80%执行。以上所有费用，请供应商予以关注并核算摊销到总报价中,无需在报价表中单列。

收取方式：对公支付，账户如下

户名：南京润宸项目管理咨询有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司南京新城科技园支行

账号：459878233159

5、磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

5.2 义务

5.2.1 磋商供应商应当认真阅读本磋商文件，完全明了本项目之名称、用途、数量、质量和交付时间，完全明了应具备的资格条件。

5.2.2 磋商供应商应当按照磋商文件的要求编制响应性文件。响应性文件应对磋商文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

5.2.3 磋商供应商不得相互串通报价，不得排挤其他磋商供应商的公平竞争，损害采购人或者其他磋商供应商的合法权益。磋商供应商不得与采购人串通投标，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

5.2.4 磋商供应商在磋商截止时间前，对所递交的响应性文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容为响应性文件的组成部分。

5.3 注意事项

5.3.1 本项目采购方式是竞争性磋商，整个项目是一个整体、不可分割。供应商在参加磋商前可以向采购人了解实地情况及在项目范围内相关需求，以确保制定出合理的投标方案，否则由此引起的误投风险及相应的损失自行承担。本项目由采购人自行组织或委托第三方验收。供应商报价超过采购预算的按无效投标处理。

5.3.2 验收标准

5.3.2.1 磋商文件中明确的标准和技术要求，未明确部分按照国家最新的相关标准；

5.3.2.2 供应商随响应性文件提供的货物制造国制造及验收的官方标准或货物验收大纲，经采购单位确认后，将作为对货物的验收依据之一；

5.3.2.3 供应商在澄清响应文件时作出的承诺，经采购单位确认后，将作为对工程、货物和服务的验收依据之一；

5.3.2.4 项目完毕后，由采购单位组织按国家相关标准进行验收。

5.3.3 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，如果没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者没有对磋商文件都作出实质性响应，相应风险应由供应商自行承担，包括作无效投标处理。

5.3.4 何供应商成交，须保证所供工程、货物和服务能通过当地有关职能部门验收，否则采购单位有权拒绝支付合同款项。

5.3.5 供应商应保证采购人在使用该工程、货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，投标人应承担全部责任。

6、本项目不接受联合体投标，本项目不允许转包或分包。

## 二、竞争性磋商文件

7、磋商文件组成

7.1 磋商文件包括以下主要内容：

第一部分：采购公告；

第二部分：磋商供应商须知；

第三部分：磋商评审标准；

第四部分：采购项目概况；

第五部分：合同主要条款及格式；

第六部分：磋商响应文件格式。

7.2 采购代理机构如果要求供应商按照磋商文件规定提交备选磋商方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

7.3 磋商文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供供应商参考，并不是限制条件。

8、磋商文件的澄清、修改

8.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商文件规定的响应性文件提交截止日期五天前按磋商文件中的联系方式以书面形式通知代理机构，代理机构将及时予以答复；在磋商文件公布期间，代理机构可主动对磋商文件进行澄清，磋商文件实质性变动的除外。

8.2 磋商文件公布期间如有实质性变动的，代理机构将在原磋商采购信息发布媒体上发布变更公告，并自变更之日起公布期限顺延，相关供应商应请及时关注。如果潜在供应商因自身的原因未能及时获取相应信息，供应商将承担被拒绝参加磋商或被视为非实质性响应磋商文件的风险。

8.3 供应商应及时查看并获取修改后的磋商文件，如供应商未及时查看并下载，由此造成的相关责任，由供应商承担。

8.4 为使供应商有充分的时间对磋商文件的修改部分进行分析、研究，采购代理机构有权推迟响应文件接收截止日期和磋商日期，并将此变更通知所有已获取磋商文件的供应商，通知形式同8.2条款。

8.5 采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为磋商文件的组成部分，与磋商文件具有同等法律效力。

## 三、磋商响应文件编制

9、响应性文件的语言、计量单位、货币和编制

9.1 供应商提交的响应性文件、技术文件和资料，以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应性文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

9.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与美元之间的汇率；报价单位为“元”。

9.4 磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或磋商专用章和法定代表人或其授权磋商代表签字。

9.5 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

10、磋商响应文件的组成

10.1 供应商应当根据磋商文件要求编制磋商文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。磋商响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10.2  磋商响应文件的商务部分。

商商务部分是证明供应商有资格参加磋商和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加*项目不得有缺失或无效。

（1）*磋商申请及声明；

（2）*法定代表人授权委托书及采购公告前近三个月内任意一个月投标供应商为其缴纳的由劳动和社会保障部门出具的养老保险缴纳凭证（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，且加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章；高校设计院或军队等事业编制人员无法提供社保证明，须提供所在单位上级人事组织或编制主管部门出具的人员编制核准证明材料）；

（3）*磋商报价表；

（4）*分项报价明细表；

（5）*中小企业声明函；

（6）*《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（7）*《商务条款响应表》；

（8）*“信用中国”、“中国政府采购网”网站截图（提供供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的对应截图）；

（9）*安全责任承诺书；

（10）磋商供应商认为需提供的其他资料。

10.3 磋商响应文件的技术部分。

技术部分是证明供应商提供的工程、货物和服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对磋商报价表中的工程、货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等；

若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

提供的工程、货物和服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术规格偏离表》中逐条予以说明；

磋商响应文件应按照磋商文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于（其中加*项目不得有缺失或无效）：

（1）*《技术规格偏离表》；

（2）磋商供应商认为需要提供的其他技术资料。

10.4 磋商响应文件的价格部分

（1）价格部分是对磋商工程、货物和服务价格构成的说明，每一项仅接受一个价格。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。在验收过程中，如发现有漏项、缺件，磋商方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在磋商方的最终磋商报价中。

（3） 本次磋商将采用二轮报价的形式，磋商申请单位需准时参加报价，否则视为放弃报价，做无效响应处理。以供应商的最后报价作为价格评分依据。

（4）报价应包含与磋商项目有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。磋商供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（5）提倡公平竞争，反对盲目压价参与磋商，任何盲目压价和低于成本报价将会被拒绝。

（6）供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦磋商结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

11、磋商保证金：本项目不收取磋商保证金。

## 四、磋商响应文件的递交

12、磋商响应文件的递交

12.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。成交供应商在领取成交通知书时递交纸质盖章版响应文件一式叁份（壹份正本、贰份副本）、电子版标书一份（U盘形式），用于归档。纸质响应文件须与苏采云提交的电子响应文件保持一致。

12.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第14.2条规定做无效响应处理。

12.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

12.4 有下列情形之一的磋商响应文件将拒收：

（1）在磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间之后上传的任何电子响应文件。

13、响应文件的撤回和修改

13.1 响应文件的撤回

（1）供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

（2）供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

13.2 响应文件的修改

（1）供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

（2）提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

13.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

14、响应文件解密

14.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

14.2 开标当天供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担。

## 五、磋    商

5、磋商组织

15.1 代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。

15.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

15.3 “公平、公正、客观、竞争” 为磋商的基本原则，磋商小组将根据这一原则，公正、平等地对待各供应商。

16、评审过程的保密与公正

16.1 磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

16.2 供应商不得以任何方式影响磋商评审，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

16.3 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

17、评审过程中的澄清

17.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

17.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

17.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

18、联合体（本项目不适用）

18.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

18.2 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

18.3 以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

18.4联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

18.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

19、响应文件的审查

19.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

（3）未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

19.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

19.3 *未实质性响应磋商文件的情形，按照无效处理

（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

（2）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

（3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

（4）供应商不具备磋商文件中规定特定资格要求。

（5）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

（6）供应商的报价超过了采购预算或最高限价。

（7）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的。

（8）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

（9）不同供应商的ip地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码均一致的；

（10）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（11）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（12）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（13）不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本磋商文件中打“*”内容、“须（必须）”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求为实质性要求和条件，包括改变分项报价表子目数量、单位及清单报价漏项、缺失、改变税金计算基数等）。

（14）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

（15）响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

（16）报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（17）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

（18）响应文件未按照磋商文件要求签字或加盖公章。

（19）法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

19.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

19.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

19.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

20、磋商程序

20.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

20.2 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，最后报价不得高于供应商响应文件中的首次报价。磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，要求供应商于苏采云系统中提交最后报价。

如供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价，则最终报价应当视为无效报价，做无效响应处理。

20.3 根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124 号），采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

根据《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214 号）第三条第四款的规定，市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家，磋商小组将根据供应商最后得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商。

20.4 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

20.5 本项目执行财库〔2026〕2号《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》的相关规定。

20.5.1 评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

20.5.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料及人工成本明细说明及相关证明材料；最后报价与首次报价差额的原因分析明细、具体可落实环节和理由（包括综合单价的合理性分析、成本的计算公式、材料市场价格分析及相关证明资料）；后期的履约保证措施等。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

21、评审方法和标准。

21.1 评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序的评审方法。评审时，磋商小组成员独立对每份有效响应的文件进行评分。

21.2 评审标准：见本磋商文件第三章。

21.3 出现下列情形之一的，磋商终止

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家；

（3）除本采购文件第二章第20.3条规定的情形外，磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过最高限价的供应商不足三家；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）因重大变故，采购任务取消的；

（6）法律法规规定的其他应当终止情形。

## 六、成    交

22、确定成交供应商

22.1 磋商小组对均能满足采购文件实质性要求的供应商，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组认为，排在前面的成交候选供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响工程、货物和服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。磋商小组将综合排名前三名的供应商确定为成交候选供应商。

22.2 按以下第（2）种方式确定成交供应商；

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

22.3 评审报告由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

22.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交。

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通。

（3）向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

（4）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

（5）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同。

（6）将合同标的转包。

23、成交通知书

23.1 供应商在中标(成交)后，领取成交通知书时递交纸质盖章版响应文件一式叁份（壹份正本、贰份副本）、电子版标书一份（U盘形式），用于归档。纸质响应文件须与苏采云提交的电子响应文件保持一致。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标(成交)通知书。

23.2 成交供应商确定后将在原采购公告发布媒体上进行公示，并同时向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

23.3 在投标有效期期满之前,采购单位将以书面形式通知成交供应商，并确认其磋商响应已被接受。

23.4 成交通知书将是合同的依据和组成部分。

24、签订合同

24.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购单位签订采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和磋商响应文件作实质性修改。

24.2 采购单位不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

24.3 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。放弃或拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，磋商保证金不予退还，不收取磋商保证金的项目，成交供应商应向采购人支付采购人为磋商所发生的有关费用。情节严重的提请财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加政府采购活动，并予以通报。

24.4 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。放弃或拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，磋商保证金不予退还，不收取磋商保证金的项目，成交供应商应向采购人支付采购人为磋商所发生的有关费用。情节严重的提请财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加政府采购活动，并予以通报。

24.5 采购合同履行中，经双方协商一致，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 七、质疑和投诉

23、质疑

23.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，将质疑文件原件送达南京润宸项目管理咨询有限公司。

23.2 供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑期外提出的质疑，采购代理机构将不予受理。

23.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及事实依据、法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

23.4 质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权委托人签字或者盖章，并加盖公章。

23.5质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

23.6 采购代理在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

24、投诉

质疑供应商对采购单位或代理机构的答复不满意或者采购单位或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

25、诚实信用

25.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

25.2 供应商不得以向采购代理工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

25.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

25.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

25.5 供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章  磋商评审标准

一、详细评审即磋商小组按采购文件中规定的评标方法和标准，对通过初审的磋商响应文件进行技术评估、综合比较与评价。

本项目评审标准采用综合评分法。

二、评审评分标准

| 序号 | 评分项 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(评标基准价/磋商报价)×30（小数点后保留两位） 本项目执行财库〔2026〕2号《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》的相关规定，具体详见第二章20.5要求。 | 30 |
| 服务方案 |  |  |  |
| 2.1 | 服务方案 | 养护目标及方案： 结合项目实际情况，制定详细、可行、有针对性的方案： 1.方案合理可行且具有针对性的，得11分 2.方案合理可行但针对性不强的，得9分 3.方案针对性也不强的，得7分 4.无相关方案不得分。 | 11 |
| 2.2 |  | 档案管理方案： 1.档案管理方案完备健全，对本项目针对性强，具有实际可操作性的得10分； 2.档案管理方案较完备，对本项目针对性较强，具有可操作性的得8分； 3.档案管理方案不完备、不健全，对本项目针对性不强，不具有实际可操作性的得6分； 4.无相关方案不得分。 | 10 |
| 2.3 |  | 突发事件应急处理预案： 水库、机电设备、设施管养日常人员配备及如遇险情情况处置方案： 1.人员配备合理可行，应急预案详细、可行的得11分； 2.人员配备一般，应急预案较详细、较可行的得9分； 3.人员配备一般，应急预案一般、基本可行的得7分； 4.无相关方案不得分。 | 11 |
| 2.4 |  | 机电设备、设施养护方案： 1.方案科学合理且具有实用性的得10分； 2.方案科学较合理且较具有实用性的得8分； 3.方案一般的得6分； 4.无相关方案不得分。 | 10 |
| 2.5 |  | 水库日常巡查、保洁方案； 1.方案科学合理且具有实用性的得11分； 2.方案科学较合理且较具有实用性的得9分； 3.方案一般且实用性一般的7分； 4.无相关方案不得分。 | 11 |
| 业绩 |  |  |  |
| 3.1 | 业绩 | 供应商自2023年5月1日以来，承担过类似水库、提防养护项目的，每提供一份业绩得3分，最高得9分（提供中标通知书和合同复印件加盖公章，时间以合同签订时间为准，所提供的合同必须能反映出相关数据和工作内容，否则一律视为未提供）。 | 9 |
| 拟投入人员 |  |  |  |
| 4.1 | 拟投入人员 | 项目组拟投入人员具有水利工程专业中级及以上职称的人员，每人得2分，最多得2分（提供职称证书复印件、2026年2月至2026年4月中任一月供应商为其缴纳的由劳动和社会保障部门出具的养老保险缴纳凭证加盖公章）。 | 2 |
| 拟投入设备 |  |  |  |
| 5.2 | 拟投入设备 | 1.供应商自有或租赁运输车辆，每提供一辆得1分，满分3分。 2.供应商自有或租赁割草机，每提供一辆得1分，满分3分。 (以上设备如为供应商自有，提供购置发票原件扫描件；如为租赁，提供租赁合同或租赁协议原件扫描件，并提供发票原件扫描件) | 6 |

说明：

1、评审评分标准涉及的所有材料需按要求提供相应的证明材料在投标文件中，提供的证明材料必须真实可靠，如发现弄虚作假者，将向政府采购管理部门汇报，将供应商列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

2、政策功能：

2.1 本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

2.2  小企业（含小型、微型企业）应当符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准（中小企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）文认定），但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.3 监狱和戒毒企业

监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。

2.4 残疾人福利性单位

残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

2.5 监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.6 价格扣除

2.6.1 对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.6.2 小微企业价格扣除：本项目专门面向中小企业采购，评审时，采购人对小微企业的报价不给予价格扣除；本项目不允许中型企业向一家或者多家小微企业分包，采购人对中型企业的报价不给予价格扣除。

第四章  采购项目概况

## 一、项目概况

1.项目名称：2026年8月至2027年7月江宁区谷里街道小型水库提防养护项目

2.项目需求：皮库水库、大塘金水库、冬瓜塘水库、赵宕水库、乌石岗水库、谷里水库、红庙水库、公塘水库、梁塘水库、砻篰塘水库、孙家店水库、尼山水库、薛家水库、郑和水库、板桥河河道堤防、戴家坝河河道堤防定期开展草皮养护、白蚁防治、巡查。

3.服务期：1年

4.采购预算：150万元

5.采购最高限价：146.307996万元（报价超过最高限价的其磋商响应文件按照无效处理；

6.项目地点位于：南京市江宁区谷里街道

7.结算方式：结算价即审定价。如乙方磋商时的最终报价相比首轮报价进行下浮，含税单价以乙方最终报价等比例下浮后的为准。服务结束服务工作量结算报送审计后，按结算核减比率执行审计费用分摊：

若结算核减率＞10% 且≤15%），由成交单位承担核减金额超出10%对应部分的全部审计费用；

若结算核减率＞15%，本次项目全部审计费用由成交单位全额承担。

8.付款方式：完成工作量50%支付已完成工作量的80%，服务完成后付至合同价款的80%,经审计部门审计或第三方审核结果并经审计部门确认并出具审计报告后付至合同价款的 97%（若工作量发生变化，以审计部门审计或第三方审核结果并经审计部门确认后的工作量作为结算依据），剩余3%作为质保金，自验收合格之日起1年后复验合格后无息支付。

二、服务清单

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皮库水库养护 | 水库养护主要包括水库管护、植物防护、白蚁防治、汛期巡查。 （1）水库养护：坝区、管理房日常保洁；排水沟积淤清理；水库溢洪道、涵洞、虹吸管出水口积淤清理。 1）管护范围： 坝区、管理房；排水沟淤积清理；水库溢洪道淤积清理；水库启闭门设备养护。 2）管护内容： A、大坝、管理房：做到各管理范围无杂草、杂物，水面无白色漂浮物、垃圾等。 B、排水沟淤积清理：不少于14次/年，保持排水沟无杂物。 C、水库溢洪道淤积清理：不少于14次/年，保持溢洪道无杂物、杂草、无淤积。 D、水库启闭门设备养护：主要包括清灰及注油、检查设备运行情况，并做好记录，做到设备运行正常，每季一次。 E、水库坝坡管设备养护：主要包括清灰及注油、检查设备运行情况，并做好记录，做到设备运行正常，每季一次。 （2）植物养护：草皮日常修剪、浇水施肥、草皮局部补植、更换等；保持大坝管理范围内无杂草等工作 1）养护范围：病虫防治，修剪定型，水肥管理，防寒防冻，清除杂草。 2）养护内容： A、一年不少于14次，4~10月共10次，平均3周1次；11~3月共4次，平均5周1次；具体视草皮生长情况而定，保证草皮在10cm以内。 B、喷药驱虫，根据虫发生情况和草皮长势进行，使用品种为绿色环保化肥和无公害农药。 C、浇水施肥，浇水主要在夏季节，施肥主要在梅雨季节。 D、清除杂草垃圾，清除杂草一般在春季杂草疯长时不断进行，夏秋季定期清除，清除垃圾在清除杂草时捎带进行。 （3）白蚁防治：检查坝体、运行期进行预防、发现白蚁及时灭治、灭治后进行验收。 1）检查 A、直接观察，发现泥被、温湿、蚁路、蚁窝等现象应该判断是否因白蚁筑巢引起的。 B、观察白蚁外出活动时留下的痕迹，初步判断危害堤坝的蚁巢。 C、观察台踩外出活动时留下的泥迹、泥线在堤坝及平堤平台的分布密度、分群孔出现的数量和真菌指示物等，综合分析项目遭受白蚁危害的程度。 2）预防 运行期白蚁的预防 A、每年堤坝拆蚁分群季节在堤坝上及其蚁源区寻找分群孔，把长翅繁殖蚁消灭在分群之前；把堤坝坡上刚脱翅的繁殖蚁消灭在挖洞营巢之前。 B、在堤坝白蚁分群季节里，除特殊险情外，堤坝应停止开灯。 C、保护和利用白蚁的天敌。 D、整治堤坝环境，禁止在堤坝上取白蚁木材和柴草，经常清除堤坝上和周边白蚁喜食的食物。 3）灭治 选择阴天或晴天的早、晚进行灭治。可选择药诱法、挖巢法、熏烟法、灌注法。 4）验收 运行期验收条件： A、连续三年以上有效的灭治，经检查观察白蚁活动得到有效控制。 B、堤坝管理状况良好，大中型水库和重要堤防管理单位配备经培训或自学、具有白蚁防治专业知识的专职或兼职的防治人员一人以上。 C、提供的检查资料完备。 （4）区域内每年防汛期间要求24小时不间断巡查，建立巡查日志 （5）根据省级规范化管理要求对区域内工作内容台账资料汇编，一库一档。 | ㎡ | 9260 |
| 2 | 大塘金水库养护 |  | ㎡ | 13100 |
| 3 | 冬瓜塘水库养护 |  | ㎡ | 3010 |
| 4 | 赵宕水库养护 |  | ㎡ | 13580 |
| 5 | 乌石岗水库养护 |  | ㎡ | 8230 |
| 6 | 谷里水库养护 |  | ㎡ | 36900 |
| 7 | 红庙水库养护 |  | ㎡ | 20400 |
| 8 | 公塘水库养护 |  | ㎡ | 25240 |
| 9 | 孙家店水库养护 |  | ㎡ | 4300 |
| 10 | 梁塘水库养护 |  | ㎡ | 7110 |
| 11 | 砻篰塘水库养护 |  | ㎡ | 5450 |
| 12 | 薛家水库养护 |  | ㎡ | 3850 |
| 13 | 郑和水库养护 |  | ㎡ | 6450 |
| 14 | 尼山水库养护 |  | ㎡ | 5960 |
| 15 | 板桥河堤防养护（草皮养护宽度为35m（迎水坡常水位至背水坡堤脚外不小于 5m，扣除坝顶道路）） | 河道堤防养护内容主要包括植物防护、白蚁防治、汛期巡查。 （1）植物养护：堤防迎水坡、背水坡草皮养护及垃圾清理，堤顶道路清洁及养护。 1）养护范围：病虫防治，修剪定型，水肥管理，防寒防冻，清除杂草。 2）养护内容： A、一年不少于14次，4~10月共10次，平均3周1次；11~3月共4次，平均5周1次；具体视草皮生长情况而定，保证草皮在10cm以内。 B、喷药驱虫，根据虫发生情况和草皮长势进行，使用品种为绿色环保化肥和无公害农药。 C、浇水施肥，浇水主要在夏季节，施肥主要在梅雨季节。 D、清除杂草垃圾，清除杂草一般在春季杂草疯长时不断进行，夏秋季定期清除，清除垃圾在清除杂草时捎带进行。 （2）白蚁防治：定期检查堤防、运行期进行预防、发现白蚁及时灭治、灭治后进行验收。 1）检查 A、直接观察，发现泥被、温湿、蚁路、蚁窝等现象应该判断是否因白蚁筑巢引起的。 B、观察白蚁外出活动时留下的痕迹，初步判断危害堤坝的蚁巢。 C、观察台踩外出活动时留下的泥迹、泥线在堤坝及平堤平台的分布密度、分群孔出现的数量和真菌指示物等，综合分析项目遭受白蚁危害的程度。 2）预防 运行期白蚁的预防 A、每年堤坝拆蚁分群季节在堤坝上及其蚁源区寻找分群孔，把长翅繁殖蚁消灭在分群之前；把堤坝坡上刚脱翅的繁殖蚁消灭在挖洞营巢之前。 B、在堤坝白蚁分群季节里，除特殊险情外，堤坝应停止开灯。 C、保护和利用白蚁的天敌。 D、整治堤坝环境，禁止在堤坝上取白蚁木材和柴草，经常清除堤坝上和周边白蚁喜食的食物。 3）灭治 选择阴天或晴天的早、晚进行灭治。可选择药诱法、挖巢法、熏烟法、灌注法。 4）验收 运行期验收条件： A、连续三年以上有效的灭治，经检查观察白蚁活动得到有效控制。 B、堤坝管理状况良好，大中型水库和重要堤防管理单位配备经培训或自学、具有白蚁防治专业知识的专职或兼职的防治人员一人以上。 C、提供的检查资料完备。 （3）区域内每年防汛期间要求24小时不间断巡查，建立巡查日志 （4）根据省级规范化管理要求对区域内工作内容台账资料汇编，一库一档。 | km | 11.5 |
| 16 | 戴家坝河堤防养护（草皮养护宽度为30m（迎水坡常水位至背水坡堤脚，扣除坝顶道路）） |  | km | 3.57 |
| 17 | 草皮更换 | 原损坏草皮更换，投标人自行勘查现场，品种为矮生百慕大+黑麦草混播草毯，自行考虑原损坏草坪铲除、垃圾外弃以及新栽草坪整地、施肥、养护等所有工序，确保更换部位草坪100%符合设计和甲方要求。含成活期内养护。 | ㎡ | 8000 |
| 18 | 砌石清杂 | 清理背水坡砌石反滤层杂草，保证反滤层正常工作。 | ㎡ | 9330 |

三、管理要求

1.供应商应加强对作业安全、质量管理，做好作业安全、质量自查日记并报监管部门。

2.规范管理、文明作业，自觉接受采购人及上级各部门领导的检查和社会监督，对发现的问题要及时整改。

3.作业时应严格遵守劳动纪律，遵守安全操作规范，确保安全，发生各种意外事故由供应商自行按照法律法规妥善处理。

4.在履约过程中，应自觉维护采购人在公众中的良好形象， 供应商必须满足上级单位及相关法律法规的规定。

5.成交供应商根据采购人要求进行防汛抗旱专项巡查并提供巡查日志，且需对每个水库及河道建立一库一档资料随时备查，监理单位每月进行考核，采购人根据监理提交的考核结果进行评价，评价不合格的将处以罚款。

6.采购人根据监理提交的日志进行每月考核评价，年度考核时，如成交供应商无法提交防汛期间的巡查日志和服务区域内按一库一档要求汇编的档案资料，则处以罚款。

# 第五章  合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

（仅供参考）

项目编号：

项目名称：

使用单位：

供应商：

签订日期：

采购人: (以下简称甲方)                         供应商: (以下简称乙方)

地址：                                          地址：

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲、乙双方按照采购项目的采购结果签订本合同。

第一条 合同内容：

（一）乙方负责甲方的“ 2026年8月至2027年7月江宁区谷里街道小型水库提防养护项目 ”的服务。

1.服务内容：皮库水库、大塘金水库、冬瓜塘水库、赵宕水库、乌石岗水库、谷里水库、红庙水库、公塘水库、梁塘水库、砻篰塘水库、孙家店水库、尼山水库、薛家水库、郑和水库、板桥河河道堤防、戴家坝河河道堤防定期开展草皮养护、白蚁防治、巡查。

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皮库水库养护 | 水库养护主要包括水库管护、植物防护、白蚁防治、汛期巡查。 （1）水库养护：坝区、管理房日常保洁；排水沟积淤清理；水库溢洪道、涵洞、虹吸管出水口积淤清理。 1）管护范围： 坝区、管理房；排水沟淤积清理；水库溢洪道淤积清理；水库启闭门设备养护。 2）管护内容： A、大坝、管理房：做到各管理范围无杂草、杂物，水面无白色漂浮物、垃圾等。 B、排水沟淤积清理：不少于14次/年，保持排水沟无杂物。 C、水库溢洪道淤积清理：不少于14次/年，保持溢洪道无杂物、杂草、无淤积。 D、水库启闭门设备养护：主要包括清灰及注油、检查设备运行情况，并做好记录，做到设备运行正常，每季一次。 E、水库坝坡管设备养护：主要包括清灰及注油、检查设备运行情况，并做好记录，做到设备运行正常，每季一次。 （2）植物养护：草皮日常修剪、浇水施肥、草皮局部补植、更换等；保持大坝管理范围内无杂草等工作 1）养护范围：病虫防治，修剪定型，水肥管理，防寒防冻，清除杂草。 2）养护内容： A、一年不少于14次，4~10月共10次，平均3周1次；11~3月共4次，平均5周1次；具体视草皮生长情况而定，保证草皮在10cm以内。 B、喷药驱虫，根据虫发生情况和草皮长势进行，使用品种为绿色环保化肥和无公害农药。 C、浇水施肥，浇水主要在夏季节，施肥主要在梅雨季节。 D、清除杂草垃圾，清除杂草一般在春季杂草疯长时不断进行，夏秋季定期清除，清除垃圾在清除杂草时捎带进行。 （3）白蚁防治：检查坝体、运行期进行预防、发现白蚁及时灭治、灭治后进行验收。 1）检查 A、直接观察，发现泥被、温湿、蚁路、蚁窝等现象应该判断是否因白蚁筑巢引起的。 B、观察白蚁外出活动时留下的痕迹，初步判断危害堤坝的蚁巢。 C、观察台踩外出活动时留下的泥迹、泥线在堤坝及平堤平台的分布密度、分群孔出现的数量和真菌指示物等，综合分析项目遭受白蚁危害的程度。 2）预防 运行期白蚁的预防 A、每年堤坝拆蚁分群季节在堤坝上及其蚁源区寻找分群孔，把长翅繁殖蚁消灭在分群之前；把堤坝坡上刚脱翅的繁殖蚁消灭在挖洞营巢之前。 B、在堤坝白蚁分群季节里，除特殊险情外，堤坝应停止开灯。 C、保护和利用白蚁的天敌。 D、整治堤坝环境，禁止在堤坝上取白蚁木材和柴草，经常清除堤坝上和周边白蚁喜食的食物。 3）灭治 选择阴天或晴天的早、晚进行灭治。可选择药诱法、挖巢法、熏烟法、灌注法。 4）验收 运行期验收条件： A、连续三年以上有效的灭治，经检查观察白蚁活动得到有效控制。 B、堤坝管理状况良好，大中型水库和重要堤防管理单位配备经培训或自学、具有白蚁防治专业知识的专职或兼职的防治人员一人以上。 C、提供的检查资料完备。 （4）区域内每年防汛期间要求24小时不间断巡查，建立巡查日志 （5）根据省级规范化管理要求对区域内工作内容台账资料汇编，一库一档。 | ㎡ | 9260 |
| 2 | 大塘金水库养护 |  | ㎡ | 13100 |
| 3 | 冬瓜塘水库养护 |  | ㎡ | 3010 |
| 4 | 赵宕水库养护 |  | ㎡ | 13580 |
| 5 | 乌石岗水库养护 |  | ㎡ | 8230 |
| 6 | 谷里水库养护 |  | ㎡ | 36900 |
| 7 | 红庙水库养护 |  | ㎡ | 20400 |
| 8 | 公塘水库养护 |  | ㎡ | 25240 |
| 9 | 孙家店水库养护 |  | ㎡ | 4300 |
| 10 | 梁塘水库养护 |  | ㎡ | 7110 |
| 11 | 砻篰塘水库养护 |  | ㎡ | 5450 |
| 12 | 薛家水库养护 |  | ㎡ | 3850 |
| 13 | 郑和水库养护 |  | ㎡ | 6450 |
| 14 | 尼山水库养护 |  | ㎡ | 5960 |
| 15 | 板桥河堤防养护（草皮养护宽度为35m（迎水坡常水位至背水坡堤脚外不小于 5m，扣除坝顶道路）） | 河道堤防养护内容主要包括植物防护、白蚁防治、汛期巡查。 （1）植物养护：堤防迎水坡、背水坡草皮养护及垃圾清理，堤顶道路清洁及养护。 1）养护范围：病虫防治，修剪定型，水肥管理，防寒防冻，清除杂草。 2）养护内容： A、一年不少于14次，4~10月共10次，平均3周1次；11~3月共4次，平均5周1次；具体视草皮生长情况而定，保证草皮在10cm以内。 B、喷药驱虫，根据虫发生情况和草皮长势进行，使用品种为绿色环保化肥和无公害农药。 C、浇水施肥，浇水主要在夏季节，施肥主要在梅雨季节。 D、清除杂草垃圾，清除杂草一般在春季杂草疯长时不断进行，夏秋季定期清除，清除垃圾在清除杂草时捎带进行。 （2）白蚁防治：定期检查堤防、运行期进行预防、发现白蚁及时灭治、灭治后进行验收。 1）检查 A、直接观察，发现泥被、温湿、蚁路、蚁窝等现象应该判断是否因白蚁筑巢引起的。 B、观察白蚁外出活动时留下的痕迹，初步判断危害堤坝的蚁巢。 C、观察台踩外出活动时留下的泥迹、泥线在堤坝及平堤平台的分布密度、分群孔出现的数量和真菌指示物等，综合分析项目遭受白蚁危害的程度。 2）预防 运行期白蚁的预防 A、每年堤坝拆蚁分群季节在堤坝上及其蚁源区寻找分群孔，把长翅繁殖蚁消灭在分群之前；把堤坝坡上刚脱翅的繁殖蚁消灭在挖洞营巢之前。 B、在堤坝白蚁分群季节里，除特殊险情外，堤坝应停止开灯。 C、保护和利用白蚁的天敌。 D、整治堤坝环境，禁止在堤坝上取白蚁木材和柴草，经常清除堤坝上和周边白蚁喜食的食物。 3）灭治 选择阴天或晴天的早、晚进行灭治。可选择药诱法、挖巢法、熏烟法、灌注法。 4）验收 运行期验收条件： A、连续三年以上有效的灭治，经检查观察白蚁活动得到有效控制。 B、堤坝管理状况良好，大中型水库和重要堤防管理单位配备经培训或自学、具有白蚁防治专业知识的专职或兼职的防治人员一人以上。 C、提供的检查资料完备。 （3）区域内每年防汛期间要求24小时不间断巡查，建立巡查日志 （4）根据省级规范化管理要求对区域内工作内容台账资料汇编，一库一档。 | km | 11.5 |
| 16 | 戴家坝河堤防养护（草皮养护宽度为30m（迎水坡常水位至背水坡堤脚，扣除坝顶道路）） |  | km | 3.57 |
| 17 | 草皮更换 | 原损坏草皮更换，投标人自行勘查现场，品种为矮生百慕大+黑麦草混播草毯，自行考虑原损坏草坪铲除、垃圾外弃以及新栽草坪整地、施肥、养护等所有工序，确保更换部位草坪100%符合设计和甲方要求。含成活期内养护。 | ㎡ | 8000 |
| 18 | 砌石清杂 | 清理背水坡砌石反滤层杂草，保证反滤层正常工作。 | ㎡ | 9330 |

注：具体以甲方采购文件及乙方磋商响应文件承诺为准。

（二）下列文件为本合同不可分割部分：

1.成交通知书；

2.乙方的磋商响应文件；

3.乙方在采购响应过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

4.采购文件文件及其附件；

5.合同附件。

注：以上与本合同具有同等法律效力

第二条 合同履行期限：

（一）合同履行期限：1年。

第三条 价格与支付：

（一）合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为：             。

（二）合同价款的支付及付款方式：

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，甲方付款前，乙方须提供符合甲方要求的增值税发票。

3.结算方式：结算价即审定价。如乙方磋商时的最终报价相比首轮报价进行下浮，含税单价以乙方最终报价等比例下浮后的为准。服务结束服务工作量结算报送审计后，按结算核减比率执行审计费用分摊：

若结算核减率＞10% 且≤15%），由成交单位承担核减金额超出10%对应部分的全部审计费用；

若结算核减率＞15%，本次项目全部审计费用由成交单位全额承担。

4.乙方根据甲方要求进行防汛抗旱专项巡查并提供巡查日志，且需对每个水库及河道建立一库一档资料随时备查，监理单位每月进行考核，甲方根据监理提交的考核结果进行评价，评价不合格的将处以罚款。

5.甲方根据监理提交的日志进行每月考核，年度考核时，如乙方无法提交巡查日志和服务区域内按一库一档要求汇编的档案资料，则处以罚款。

6.付款方式：

完成工作量50%支付已完成工作量的80%，服务完成后付至合同价款的80%,经审计部门审计或第三方审核结果并经审计部门确认并出具审计报告后付至合同价款的 97%（若工作量发生变化，以审计部门审计或第三方审核结果并经审计部门确认后的工作量作为结算依据），剩余3%作为质保金，自验收合格之日起1年后复验合格后无息支付。

注：审定价-考核罚款=应付款项

7.根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担，本项目合同价款按6%税率计算，若供应商因自身原因（如为小规模纳税人）无法开具6% 增值税发票，税前单价不变，含税价=成交的税前单价 ×（1+实际开票税率）。采购人按供应商实际开出的增值税发票重新计算结算价款。

第四条 双方的权利和义务

（一）甲方权利义务：

1.甲方有权利对乙方服务的实施过程进行监督、指导、修正及调整。

2.甲方负责及时向乙方提供本项目方案所需的要求、素材、数据等相关资料，以确保本项目工作的顺利进行。

3.甲方有权对服务的相关工作进行监督审核，并对乙方服务执行的全程进行监督检查；有权对服务提出合理的修正要求。

4.甲方保证：其提供给乙方的全部信息内容及其形式均真实、安全、准确符合本合同履行中所涉及的相关法律的规定及要求，不侵害任何第三方的合法权益。

5.甲方如对服务有任何改动，应在第一时间以书面形式通知乙方，以便乙方能根据甲方要求及时做出调整。

（二）乙方权利义务：

1.按照法规政策及有关行业规范、标准和磋商文件、响应文件及合同约定，提供专业化的服务。

2.乙方根据甲方提供服务业务的范围和要求督促完成工作任务。

3.乙方在工作期间必须遵守甲方的相关保密制度，乙方需妥善保管各种档案文件，不得丢失、泄密、损坏。

4.乙方工作人员不得以任何形式将各项档案资料带出指定工作现场，不得以任何形式进行泄漏、传播；不得无故查看及讨论档案内容。

第五条 交付使用和验收

1.验收标准：按行业通行标准和乙方响应文件的承诺。（不低于国家相关标准）

第六条 违约责任

1.乙方无正当理由，违反本合同有关规定，未能达到规定管理目标及质量保证的，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改，造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿，并向甲方支付合同总价5%的违约金。

2.乙方无正当理由，违反本合同第三条的有关规定，擅自收费或擅自提高收费标准的，对擅自收费部分或超出标准的部分，甲方有权要求乙方双倍返还；造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿。

3.乙方在承担上述1、2款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第七条 合同的变更和终止

1.除相关法律规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.本合同终止时，乙方应撤出现场，协助甲方作好服务的交接和善后工作，配合甲方移交项目的全部档案资料等。

第八条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第九条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京市仲裁委员会按仲裁规则申请仲裁。

2.在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十一条 通知送达

本合同所载地址、联系电话均为约定送达方式(包括法院的诉讼文书)，任何一方发生变化应提前5日通知对方，否则，由此引起无法送达的后果，由未履行通知义务的一方自行承担，即视为送达成功。

第十二条 合同生效及其他

1.本合同一式陆份，具有同等的法律效力。

2.本合同由甲乙双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖公章后生效。

3.本合同执行期间如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释，条款中如与国家规定、条例有抵触的，则该条款无效并按国家规定和条例执行，合同的其它条款继续有效。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

单位地址：                             单位地址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

纳税人识别号：                         纳税人识别号：

开户行及账号：                         开户行及账号：

电    话：                             电    话：

签订日期：

第六章  磋商响应文件格式

## 附件一、磋商申请及声明

磋商申请及声明

致：南京市江宁区人民政府谷里街道办事处

根据贵方        （项目名称）        （项目编号）磋商邀请，正式授权下述签字人        (姓名和职务)代表磋商供应商        （磋商供应商名称），提交磋商文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1.我们的资格条件完全符合本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与磋商有关的所有证据和资料。

2.按采购要求，我们的投标2026年8月至2027年7月江宁区谷里街道小型水库提防养护项目 投标报价总价为（大写）      元人民币，服务期：   。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交磋商文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

4.我们同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.一旦我方中标，我方将根据磋商文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务，交付采购人验收、使用。

6.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、政府代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7.与本磋商有关的正式联系方式为：

地址：                                          电话：

传真：                                          开户银行：

银行账号：

磋商供应商授权代表姓名（签字）：

磋商供应商名称（盖章）:

日期：   年   月   日

## 附件二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

南京市江宁区人民政府谷里街道办事处：

本授权书声明：注册于        （磋商供应商住址）的        （磋商供应商名称）法定代表人       （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的       （磋商供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的       （项目名称）       (项目编号）磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

（附件：法定代表人身份证复印件、授权委托人身份证复印件、授权委托人社保材料）

法定代表人签字或盖章：

授权委托人签字或盖章：

日        期：        年    月    日

## 附件三、磋商报价表

报价表（第   轮）

项目编号：                                 货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准。

3、偏离说明：详见《偏离表》。

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/ 最初报价）* 各项最初报价的单价。

供应商（盖章）：                      。

## 附件四、分项报价明细表

分项报价明细表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 综合合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皮库水库养护 | ㎡ | 9260 |  |  |
| 2 | 大塘金水库养护 | ㎡ | 13100 |  |  |
| 3 | 冬瓜塘水库养护 | ㎡ | 3010 |  |  |
| 4 | 赵宕水库养护 | ㎡ | 13580 |  |  |
| 5 | 乌石岗水库养护 | ㎡ | 8230 |  |  |
| 6 | 谷里水库养护 | ㎡ | 36900 |  |  |
| 7 | 红庙水库养护 | ㎡ | 20400 |  |  |
| 8 | 公塘水库养护 | ㎡ | 25240 |  |  |
| 9 | 孙家店水库养护 | ㎡ | 4300 |  |  |
| 10 | 梁塘水库养护 | ㎡ | 7110 |  |  |
| 11 | 砻篰塘水库养护 | ㎡ | 5450 |  |  |
| 12 | 薛家水库养护 | ㎡ | 3850 |  |  |
| 13 | 郑和水库养护 | ㎡ | 6450 |  |  |
| 14 | 尼山水库养护 | ㎡ | 5960 |  |  |
| 15 | 板桥河堤防养护 | km | 11.5 |  |  |
| 16 | 戴家坝河堤防养护 | km | 3.57 |  |  |
| 17 | 草皮更换 | ㎡ | 8000 |  |  |
| 18 | 砌石贴坡反滤清杂 | ㎡ | 9330 |  |  |
| 总计（元）（含6%税金） |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年 月 日

注：1.上表中服务类项目为一次性包干费用，维修费用以实际发生数为准。

2.全费用综合单价包括人工费、材料费、交通费、人员保险、食宿费、管理费、利润、政策性文件规定的各项费用、招标文件明示或暗示的一切风险以及税金等，后期不作调整。

3.服务过程中出现一切安全事故与甲方无关，安全责任由乙方承担，费用包含在综合单价中，后期不作调整。

4.人员配置满足甲方质量进度要求的人员数量，随时接受甲方监督。

## 附件五、商务条款响应表

商务条款响应表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 实际响应 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … |
|  | （行数不够，自行添加） |  |  |  |

说明：

1.如果行数不够，请自行增加。

2.供应商必须仔细阅读磋商文件所有条款，并对所有符合或偏离的条目列入上表，未列入上表的视作供应商完全接受。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年 月 日

## 附件六、技术规格偏离表

技术规格偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 采购文件的技术参数 | 实际响应 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … |
|  | （行数不够，自行添加） |  |  |  |

说明：

1.如果行数不够，请自行增加。

2.供应商必须仔细阅读磋商文件所有条款，并对所有符合或偏离的条目列入上表，未列入上表的视作供应商完全接受。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年 月 日

## 附件七、第一章采购公告中规定的资格条件证明文件

## 附件八、无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

南京市江宁区人民政府谷里街道办事处：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加本次采购活动前3年内在经营活动中          （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（公章）：

年      月      日

## 附件九、安全责任承诺书

安全责任承诺书

南京市江宁区人民政府谷里街道办事处

我公司现向贵单位承诺，我公司在项目名称：            实施过程中，保证不发生重大安全事故，在此服务过程中所发生的一切工伤事故，均由我公司承担一切责任，如发生重大安全事故，我方将在承担一切责任的基础上自愿终止合同。

承诺单位（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

# 日期：

## 附件十、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

南京市江宁区人民政府谷里街道办事处：

我单位 （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                  。

主要专业技术能力有：                  。

声明人（公章）：

年      月      日

## 附件十一、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加          （单位名称）的          （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.           （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为          （企业名称），从业人员          人，营业收入为          万元，资产总额为          万元 ，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（注:1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。3.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。）

企业名称（盖章）：

日 期：

## 附件十二、残疾人福利性单位声明函（如有，无则不提供此项）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采 购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位， 且本单位参加          单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程 /提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单 位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

## 附件十三、属于监狱企业的证明文件（如有，无则不提供此项）

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证 明文件）

## 附件十四、节能产品认证文件（如有，无则不提供此项）

节能产品认证文件

（提供产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面）

## 附件十五、环境标志产品认证文件（如有，无则不提供此项）

环境标志产品认证文件

（提供产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面）

## 附件十六、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案（如有，无则不提供此项）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

# 附件十七、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印）

说明：（1）根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规〔2018〕10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登录“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/），点击主页“南京市政府采购供应商诚信档案”栏目并登录系统，在“信用记录”栏目中点击“信用记录打印”，打印《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

（2）供应商必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。供应商拟申请网上注册的，应当按以下程序进行：

a.在“南京市政府采购供应商诚信档案管理系统”新用户注册界面，自行设置账号、登录密码，如实填写注册页信息，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

b.系统审核后，供应商即可登录系统，进行《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》下载打印；

c.南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366。供应商可就用户注册与打印事宜进行咨询。

（3）供应商参加本次政府采购活动时，在磋商文件发布之日起至递交响应文件截止日前，应先登录“南京公共采购信息网”在线打印其附带二维码的《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，法定代表人签名并加盖单位公章后作为响应文件的组成部分。

# 附件十八、磋商供应商认为需提供的其他资料

# 附件十九、“信用中国”、“中国政府采购网”网站截图

# 附件二十、方案文件(格式自拟)