2026年横山桥镇级绿化零星补种项目竞争性磋商文件

项目名称：2026年横山桥镇级绿化零星补种项目

项目编号：JSZC-320412043-SYZB-C2026-0023

采 购 人：常州市武进区横山桥镇人民政府

采购代理机构：江苏尚阳工程管理有限公司

目      录

第一章   采购邀请	1

第二章   供应商须知	5

第三章   评审程序、评审方法和评审标准	19

第四章   采购需求	28

第五章   合同草案条款	32

第六章   响应文件格式	35

# 第一章   采购邀请

一、项目基本情况

1.项目编号： JSZC-320412043-SYZB-C2026-0023

2.项目名称： 2026年横山桥镇级绿化零星补种项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额： 100 万元、项目最高限价：本项目以《全费用单价分析表》为基准报优惠率。0%≤优惠率<100%，超出此范围则视为无效响应。

5.采购需求：

| 标的名称 | 采购包预算金额（万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026年横山桥镇级绿化零星补种 | 100 | 1 | 包括但不限于绿化补种移植及其他零星劳务等相关服务。 |

6.合同履行期限：自合同签订之日起1年。

7.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行  /  。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：  /  。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是   ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

□否

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：/。

三、获取采购文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

3.方式：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4.售价： 0 元。

四、响应文件提交

截止时间： 2026 年5月12日14点00分（北京时间）。

地点：本项目采用远程“不见面”交易方式，无需到现场提交，请供应商在提交时间截止前提前登入“苏采云”，通过系统在线提交电子磋商响应文件。

五、开启

时间：2026 年5月12日14点00分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策： /。

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

3.领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子磋商响应文件。

4.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

5.本次磋商不收取磋商保证金。

6.注意事项

供应商在磋商前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、音响和麦克风，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话），并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

- 7.供应商可以在“江苏政府采购网”或者“常州市政府采购网”自行免费下载采购文件，但本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统按照获取采购文件方式要求进行登记、参与及下载电子采购文件方可通过系统进行磋商响应文件的编制和提交。

8.供应商在“苏采云”系统进行登记、参与及下载电子采购文件，选择“我要参与”点提交的日期视同为依法获取采购文件日期。报名成功后须打印、保留“投标供应商确认函”，质疑时“投标供应商确认函”与质疑函一并提交；未依照竞争性磋商公告要求实行网上报名的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

9.如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

10.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

11.关于深入开展常州市政府采购线上合同信用融资：

根据江苏省财政厅、人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号）、《人民银行南京分行办公室关于依托中征应收账款融资服务平台开展线上政采贷业务的通知》（南银办〔2022〕123号）等文件精神， 深入开展我市政府采购线上合同信用融资工作，线上“政采贷”业务流程及要求详见该文件相关内容或者常州市政府采购网。

八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称： 常州市武进区横山桥镇人民政府

地    址： 江苏省常州市武进区横山桥镇华喜路1号

联系方式： 刘先生、0519-88617889

2.采购代理机构信息

名    称： 江苏尚阳工程管理有限公司

地    址： 常州市新北区嵩山路1-301号

联系方式： 0519-88818225

3.项目联系方式

项目联系人： 单馨莹

电      话： 0519-88818295（8001）

# 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 □工程 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 考察地点： / 。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 召开地点： / 。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业 |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： / 。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 免收 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算 60 日历天。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： / 。 （1）可以分包履行的具体内容： / ； （2）允许分包的金额或者比例： / ； （3）其他要求： / 。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式： 于2026年5月9日11：00（北京时间）前以书面形式递交至江苏尚阳工程管理有限公司 。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门： 单馨莹 ； 联系电话： 0519-88818295（8001） ； 通讯地址： 常州市新北区嵩山路1-301号 。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准： 收费比例按差额定率分档累进法计算，收费差额费率：成交金额在100万元(含)以下的为1.5%，成交金额在100万元（不含）至500万元（含）的为0.8%，成交服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取 ； 缴纳时间： 成交供应商应在领取成交通知书时将成交服务费付至采购代理机构的账户并备注项目编号 。 收款单位：江苏尚阳工程管理有限公司 银行账号：406010100100626575 开户银行：兴业银行股份有限公司常州分行 |
| 26 | 电子系统意外情况处理条款 | 为确保本项目电子化采购活动顺利进行，防范化解采购风险，特制定相关情形处置举措。所有潜在投标人及参与各方均应知悉并遵守以下规定： 1.意外情况定义：本条款所称“电子交易系统无法访问等意外情况”，是指在政府采购电子交易平台使用过程中，出现包括但不限于网络中断、服务器故障、应用软件或数据库错误等情形，导致采购活动无法正常进行。 2.开标前环节故障处置：在供应商报名、投标（响应）文件上传、投标（响应）文件解密及唱标环节等开标活动开始前的任何环节出现系统无法访问的情形，采购代理机构将按照以下原则处置： （一）若故障可在短时间内排除，采购代理机构将等待系统修复后，继续开展采购活动。 （二）若故障无法在预定开标时间前排除，或故障情况严重影响公平竞争，采购代理机构将通过发布更正公告推迟开标。 （三）若因故障导致有效投标人不足法定家数或出现其他法定废标情形，采购代理机构将发布废标（终止）公告，重新开展采购活动。 特别说明：本项目投标（响应）文件递交方式以采购文件载明为准。在电子系统发生故障时，采购代理机构仅依据上述程序处理，不接受任何现场提交的纸质、U盘等非采购文件规定的投标（响应）文件。 3.评审过程中故障处置：在评审委员会组建后至评审报告出具前的评审过程中出现系统无法访问的情形，采购代理机构将按照以下原则处置： （一）立即暂停评审：采购代理机构将立即宣布暂停评审活动，并采取必要措施封存所有投标（响应）文件及评审记录。 （二）处置方案：视故障排除情况，采购代理机构将选择： 1.若故障可在短时间内排除，采购代理机构将等待系统修复后，由原评审委员会继续完成评审； 2. 若故障无法在当日排除，或故障导致评审无法公正进行，将发布废标（终止）公告，重新开展采购活动； 3.若需在第二日继续评审，采购代理机构将重新从政府采购评审专家库中抽取专家，组建新的评审委员会，在系统修复后继续评审活动。 （三）公告发布程序：如需发布更正公告或废标（终止）公告，采购代理机构将按规定编制公告文本，连同项目相关信息、附件等详细公告内容提交至市财政局政府采购管理处，由市财政局统一报送省财政厅通过江苏政府采购网后台发布。供应商应密切关注上述网站公告，公告内容对各方具有约束力。 （四）供应商责任：供应商有责任确保自身网络环境、设备及数字证书（CA）的正常，并在采购文件规定的期限内完成文件上传、解密等操作。因供应商自身原因导致的操作失败，不适用本意外情况处理条款。 |

供应商须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品（本项目不涉及）

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品（本项目不涉及）

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)"的通知(财库{2023}7号)文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理（本项目不涉及）

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》。

  - 正版软件（本项目不涉及）

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策

- 依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材

- 采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号），依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品

- 采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 评审程序、评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

三   响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 磋商报价应包括竞争性磋商文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、材料费、机械费、质保期及维保服务、保险、劳保、管理、各种税费、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

    - 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 磋商保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

  - 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过磋商响应文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。供应商根据竞争性磋商文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件。

- 响应文件截止时间

  - 供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

- 响应文件的修改与撤回

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   评审

- 响应文件的解密与开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 本项目采用不见面招交易模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

  - 供应商不足3家的，不予解密。

  - 本项目不公开报价。

  - 供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

  - 见第三章《评审方法和评审标准》。

六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在江苏政府采购网、常州市政府采购网和江苏尚阳工程管理有限公司网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 终止

  - 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

    - 平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http：//gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

# 第三章   评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序

- 响应文件的资格性检查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 供应商单独参与磋商的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个项目/采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的； |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |
| 8 | 报价的修正 | 响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认； |
| 9 | 报价合理性 | 按照财库〔2026〕2号《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》要求： （一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 （二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 |
| 10 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 11 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异； |
| 12 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 13 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过“苏采云”政府采购一体化平台系统提交最终报价。

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 最终报价的算术修正及政策调整

  - 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个项目/采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：  /  。

■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：  /  。

- 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

  - 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：  /  。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定  /  。

  - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定  /  。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、报价（30分） |  |  |  |
| 1 | 价格 | 价格分采用低价优先法计算。满足磋商文件要求且最终报价最低（即优惠率最高）的供应商为磋商基准价提供者，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分 = [（1-最高优惠率）/（1-供应商最终优惠率）] *30 注：此处最终报价指经过报价修正后的最终报价。 | 30 |
| 二、履约能力（10分） |  |  |  |
| 1 | 业绩 | 供应商自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担过类似项目的，有一个得5分，最高得10分。 注：磋商响应文件中提供合同作为证明材料加盖供应商公章，否则不得分。 | 10 |
| 三、服务方案（60分） |  |  |  |
| 1 | 总体概述 | 磋商小组根据供应商提供的总体概述（包括：工程概况、施工组织总体设想、方案的针对性及施工段的划分等）进行综合评审。 （1）方案先进、完整，主导工程内容、施工方法明确、详尽、合理，能完全满足项目实施要求，得10分； （2）方案较先进，主导工程内容、施工方法明确、详尽、合理，能基本满足项目实施要求，得8分； （3）方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得6分； （4）方案内容较差、无针对性，得4分； （5）全不符合竞争性磋商文件要求或未提供方案的不得分。 | 10 |
| 2 | 实施方案 | 磋商小组根据供应商为本项目制定的实施方案进行综合评审。 （1）方案完整，能完全满足项目实施要求，得10分； （2）方案较具体，能基本满足项目实施要求，得8分； （3）方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得6分； （4）方案内容较差、无针对性，得4分； （5）全不符合竞争性磋商文件要求或未提供方案的不得分。 | 10 |
| 3 | 进度、质量保证措施方案 | 磋商小组根据供应商为本项目制定的进度、质量保证措施方案进行综合评审。 （1）措施方案完整，能完全满足项目实施要求，得10分； （2）措施方案较具体，能基本满足项目实施要求，得8分； （3）措施方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得6分； （4）措施方案内容较差、无针对性，得4分； （5）全不符合竞争性磋商文件要求或未提供方案的不得分。 | 10 |
| 4 | 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 磋商小组根据供应商为本项目制定的劳动力、机械设备和材料投入计划进行综合评审。 （1）计划方案完整，能完全满足项目实施要求，得10分； （2）计划方案较具体，能基本满足项目实施要求，得8分； （3）计划方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得6分； （4）计划方案内容较差、无针对性，得4分； （5）全不符合竞争性磋商文件要求或未提供方案的不得分。 | 10 |
| 5 | 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 磋商小组根据供应商提供的关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案进行综合评审。 （1）方案完整，能完全满足项目实施要求，得10分； （2）方案较具体，能基本满足项目实施要求，得8分； （3）方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得6分； （4）方案内容较差、无针对性，得4分； （5）全不符合竞争性磋商文件要求或未提供方案的不得分。 | 10 |
| 6 | 后期服务方案 | 磋商小组根据供应商为本项目制定的后期服务方案进行综合评审。 （1）服务方案内容精细详尽，针对性强得10分； （2）服务方案内容较完整，针对性较强得8分； （3）服务方案内容基本完整，针对性一般得6分； （4）服务方案内容不够完整，没有针对性得4分； （5）全不符合竞争性磋商文件要求或未提供方案的不得分。 | 10 |

注：1.评分细则中要求提供的证明文件及资料等在磋商响应文件中提供并加盖公章，否则不得分。

2.评审时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评审依据，不得分。

# 第四章   采购需求

一、采购标的

本项目是2026年横山桥镇级绿化零星补种项目，包括但不限于绿化补种移植及其他零星劳务等相关服务。

二、商务要求

1.服务期限

自合同签订之日起1年。

2.付款方式

项目验收合格并经审计部门审计后，于当年农历年底前付至审定价的70%，第二年农历年底前付至审定价的90％，第三年农历年底前付清余款（不计利息）。

三、《全费用单价分析表》

| 序号 | 清单名称 | 清单特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、苗木栽植 |  |  |  |  |
| 1 | 整理绿化用地 | 1、清理现场 30cm 厚度以内的地被、杂草、灌木、 乔木，碎石、建筑垃圾，挖方弃置、土方回填、 找平、找坡、耙细、清除石子、种植土回填以及 绿地起坡造型等； 2、 回填土质要求：符合相关设计规范要求； 3、取土运距：自定(含土源费及运距和内倒运等,自定)； 4、 回填厚度：符合相关设计规范要求； 5、弃方运距：自定（场地内多余土方清理出场，运至采购人单位指定地点堆放,然后清运出场, 运距自定)； 6、该项工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准； 7、其他：未尽事宜符合相关技术规范 | m2 | 1 | 5.71 |
| 2 | 回填方 | 1.密实度要求:满足规范要求 2.填方材料要求:满足种植要求 3.填方粒径要求:满足规范要求 4.土源及运距供应商自行考虑 5.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 6.未尽事宜结合采购人意见及相关技术规范 | m3 | 1 | 28.30 |
| 3 | 种植土回（换） 填 | 1、回填土质要求：种植土（腐殖土 50%，泥炭土 10%，稻壳 20%，珍珠岩 10%，有机肥 10%） 2、取土运距： 自行考虑 3、弃土运距： 自行考虑 4、其他：未尽事宜结合采购人意见及相关技术规范 | m3 | 1 | 35.81 |
| 4 | 余方弃置 | 1、对绿化地段内多余土石方外运，包含打堆、内倒、翻运或下埋等所有费用 2.运距及弃置点供应商自行考虑 3.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生 为准 4.未尽事宜结合采购人意见及相关技术 | m3 | 1 | 19.53 |
| 5 | 栽植广玉兰 | 1.种类:广玉兰 2.胸径: φ 15cm 3.株高、冠径:H500cm，P400cm，全冠，主干通直，分支点 2.5m 4.养护期:二年 5.养护等级:一级养护 6.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 | 株 | 1 | 1833.37 |
| 6 | 栽植香樟 | 1.种类:香樟 2.胸径: φ 15cm 3.株高、冠径:H450cm，P350cm，全冠，主干通直，分支点 2.5m 4.养护期:二年 5.养护等级:一级养护 6.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 | 株 | 1 | 1777.74 |
| 7 | 栽植三球悬铃 木 | 1.种类:三球悬铃木 2.胸径: φ 15cm 3.株高、冠径:H750cm，P400cm，分枝点 2.5m，全冠，树型优美 4.养护期:二年 5.养护等级:一级养护 6.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 | 株 | 1 | 938.14 |
| 8 | 栽植黄山栾树 | 1.种类:黄山栾树 2.胸径: φ 15cm 3.株高、冠径:H600cm，P300cm，全冠，主干通直，分支点 2.5m 4.养护期:二年 5.养护等级:一级养护 6.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 | 株 | 1 | 1363.54 |
| 9 | 栽植实生银杏 B | 1.种类:实生银杏 B 2.胸径: φ 15cm 3.株高、冠径:H750cm，P350cm，全冠，主干通直，分支点 2.0m 4.养护期:二年 5.养护等级:一级养护 6.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 | 株 | 1 | 1752.55 |
| 10 | 栽植无患子 | 1.种类:无患子 2.胸径: φ 12cm 3.株高、冠径:H550cm，P300cm，分枝点 2m，全冠，树型优美 4.养护期:二年 5.养护等级:一级养护 6.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 | 株 | 1 | 1054.08 |
| 11 | 栽植池杉 | 1.名称：池杉 2.胸径：12cm 3.高度：600-650cm 4.冠幅：280-300cm 5.特点：假植全冠苗、树形优美、树冠饱满 6.养护期:二年一级养护 7.养护等级:一级养护 8.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 | 株 | 1 | 830.19 |
| 12 | 栽植中山杉 | 1.名称：中山杉 2.胸径：12cm 3.高度：600-650cm 4.冠幅：280-300cm 5.特点：假植全冠苗、树形优美、树冠饱满 6.养护期:二年一级养护 7.养护等级:一级养护 8.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 | 株 | 1 | 900 |
| 13 | 栽植落羽杉 | 1.名称：落羽杉 2.胸径：12cm 3.高度：600-650cm 4.冠幅：280-300cm 5.特点：假植全冠苗、树形优美、树冠饱满 6.养护期:二年一级养护 7.养护等级:一级养护 8.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 | 株 | 1 | 900 |
| 14 | 栽植榉树 | 1.名称：榉树 2.胸径：10cm 3.高度：400-450cm 4.冠幅：150-200cm 5.特点：假植全冠苗、树形优美、树冠饱满 6.养护期:二年一级养护 7.养护等级:一级养护 8.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 | 株 | 1 | 580 |
| 15 | 栽植榉树 | 1.名称：榉树 2.胸径：12cm 3.高度：400-450cm 4.冠幅：200-250cm 5.特点：假植全冠苗、树形优美、树冠饱满 6.养护期:二年一级养护 7.养护等级:一级养护 8.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 | 株 | 1 | 800 |
| 16 | 栽植特选孤景榉树 | 1.名称：特选孤景榉树 2.胸径：25cm 3.高度：750-850cm 4.冠幅：600-700cm 5.分枝点：230-250cm 6.特点：假植全冠苗、树形优美、树冠饱满 7.养护期:二年一级养护 8.养护等级:一级养护 9.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 | 株 | 1 | 6800 |
| 17 | 栽植特选孤景榉树 | 1.名称：特选孤景榉树 2.胸径：30cm 3.高度：900-1000cm 4.冠幅：700-800cm 5.分枝点：250-350cm 6.特点：假植全冠苗、树形优美、树冠饱满 7.养护期:二年一级养护 8.养护等级:一级养护 9.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 | 株 | 1 | 9800 |
| 18 | 栽植特选孤景榉树 | 1.名称：特选孤景榉树 2.胸径：35cm 3.高度：1000-1100cm 4.冠幅：800-900cm 5.分枝点：250-350cm 6.特点：假植全冠苗、树形优美、树冠饱满 7.养护期:二年一级养护 8.养护等级:一级养护 9.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 | 株 | 1 | 18000 |
| 19 | 栽植高杆女贞 | 1.种类:高杆女贞 2.胸径: φ3cm 3.株高、冠径:H250-270cm，P120-150cm 4.养护期:二年 5.养护等级:一级养护 6.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 | 株 | 1 | 50.97 |
| 20 | 栽植小栾树 | 1.种类:小栾树 2.胸径: φ3cm 3.株高、冠径:H250-270cm，P120-150cm 4.养护期:二年 5.养护等级:一级养护 6.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 | 株 | 1 | 50.97 |
| 21 | 五针松桩 | 1、苗木种类：五针松桩 2、苗木规格：D12cm，H200-250cm，P200-300cm， 地径以土面以上 30cm 计，盆栽苗，有造型，树 形由采购人确定 3、养护期:二年 4、其他：未尽事宜详见相关技术规范 5、工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 | 株 | 1 | 8688.88 |
| 22 | 红花檵木桩 | 1.名称：红花檵木桩 2.地径：12cm 3.高度：200-220 cm 4.冠幅：180 cm 5.特点：造型树种、假植全冠苗、树形优美、树冠饱满，具体样式由采购人单位选定 6.养护期:二年一级养护 7.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 | 株 | 1 | 6785.77 |
| 23 | 小叶女贞桩 | 1.名称：小叶女贞桩 2.地径：12cm 3.高度：200-220 cm 4.冠幅：180 cm 5.特点：造型树种、假植全冠苗、树形优美、树冠饱满 6.养护期:二年一级养护 7.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 | 株 | 1 | 5890.20 |
| 24 | 亮晶女贞桩 | 1.名称：亮晶女贞桩 2.地径：12cm 3.高度：200-220 cm 4.冠幅：180 cm 5.特点：造型树种、假植全冠苗、树形优美、树冠饱满 6.养护期:二年一级养护 7.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 | 株 | 1 | 6449.93 |
| 25 | 亮晶女贞棒棒 糖 | 1.名称：亮晶女贞棒棒糖 2.高度：1-1.5 m 3.冠幅：30-40 cm 4.特点：造型树种、假植全冠苗、树形优美、树冠饱满 5.养护期:二年一级养护 6.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 | 株 | 1 | 572.71 |
| 26 | 栽植青枫 | 1.种类青枫 2.地径:D8cm 3.株高、冠径:H700cm，P250cm，分支点 0.6M 4.养护期:二年 5.养护等级:一级养护 6.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 | 株 | 1 | 779.94 |
| 27 | 栽植中华木绣 球 | 1.种类: 中华木绣球 2.地径:D6cm 3.株高、冠径:H300，P300cm 4.养护期:二年 5.养护等级:一级养护 6.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 6.未尽事宜结合采购人意见及相关技术 | 株 | 1 | 2550.57 |
| 28 | 栽植染井吉野 樱 | 1.种类:染井吉野樱 2.胸径: φ 12cm 3.株高、冠径:H450-500cm，P350cm，分支点 2.5-2.8m 4.养护期:二年 5.养护等级:一级养护 6.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 | 株 | 1 | 1000 |
| 29 | 栽植染井吉野 樱 | 1.种类:染井吉野樱 2.胸径: φ 15cm 3.株高、冠径:H450-500cm，P350-400cm，分支点0.6-0.8m 4.养护期:二年 5.养护等级:一级养护 6.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 | 株 | 1 | 1500 |
| 30 | 栽植染井吉野 樱 | 1.种类:染井吉野樱 2.胸径: φ 18cm 3.株高、冠径:H450-500cm，P380-450cm，分支点0.6-0.8m 4.养护期:二年 5.养护等级:一级养护 6.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 | 株 | 1 | 2500 |
| 31 | 栽植染井吉野 樱 | 1.种类:染井吉野樱 2.胸径: φ 22cm 3.株高、冠径:H450-500cm，P400-450cm，分支点0.6-0.8m 4.养护期:二年 5.养护等级:一级养护 6.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 | 株 | 1 | 5800 |
| 32 | 栽植染井吉野 樱 | 1.种类:染井吉野樱 2.胸径: φ 25cm 3.株高、冠径:H450-500cm，P400-450cm，分支点0.6-1.0m 4.养护期:二年 5.养护等级:一级养护 6.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 | 株 | 1 | 8800 |
| 33 | 栽植重瓣晚樱 | 1.种类:重瓣晚樱 2.地径:D6 3.冠丛高、蓬径:H220cm，P170cm，分支点 0.6m 4.养护期:二年 5.养护等级:一级养护 6.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 7.未尽事宜结合采购人意见及相关技术 | 株 | 1 | 316.82 |
| 34 | 栽植单杆桂花 | 1.种类:单杆桂花（八月桂） 2.地径: φ8cm 3.株高、冠径:H250cm，P200cm，分枝点高 60cm， 树形饱满 4.养护期:二年 5.养护等级:一级养护 6.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 | 株 | 1 | 584.67 |
| 35 | 栽植单杆桂花 | 1.种类:单杆桂花（八月桂） 2.地径: φ12cm 3.株高、冠径:H400cm，P400cm，分枝点高60-100cm，树形饱满 3.养护期:二年 4.养护等级:一级养护 5.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 | 株 | 1 | 2400 |
| 36 | 栽植单杆桂花 | 1.种类:单杆桂花（八月桂） 2.地径:φ16cm 3.株高、冠径:H500cm，P450-500cm，分枝点高60-100cm，树形饱满 4.养护期:二年 5.养护等级:一级养护 6.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 | 株 | 1 | 3600 |
| 37 | 栽植八月桂 (丛生） | 1.种类:八月桂 (丛生） 2.冠丛高、蓬径:H250-300cm，250-300cm 3.养护期:二年 4.养护等级:一级养护 5.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 6.未尽事宜结合采购人意见及相关技术 | 株 | 1 | 1255.50 |
| 38 | 栽植八月桂 (丛生） | 1.种类:八月桂 (丛生） 2.冠丛高、蓬径:H400cm，P400cm 3.养护期:二年 4.养护等级:一级养护 5.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 6.未尽事宜结合采购人意见及相关技术 | 株 | 1 | 4000 |
| 39 | 栽植八月桂 (丛生） | 1.种类:八月桂 (丛生） 2.冠丛高、蓬径:H500cm，P450-500cm 3.养护期:二年 4.养护等级:一级养护 5.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 6.未尽事宜结合采购人意见及相关技术 | 株 | 1 | 6000 |
| 40 | 栽植特选桂花 | - 种类:特选桂花（独杆） - 地径:φ25cm 3.独杆分枝点：50-100cm 4.冠丛高、蓬径:H450-550cm，P450-500cm 5.养护期:二年 6.养护等级:一级养护 7.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 7.未尽事宜结合采购人意见及相关技术 | 株 | 1 | 8500 |
| 41 | 栽植鸡爪槭 A | 1.种类:鸡爪槭 A 2.地径:D8cm 3.冠丛高、蓬径:H200cm，P200cm，分支点 0.5M 4.养护期:二年 5.养护等级:一级养护 6.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 | 株 | 1 | 832.86 |
| 42 | 栽植红花紫薇 A | 1.种类:红花紫薇 A 2.地径:D6cm 3.冠丛高、蓬径:H220cm，P100-120cm 4.养护期:二年 5.养护等级:一级养护 6.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 | 株 | 1 | 426.48 |
| 43 | 栽植垂丝海棠 | 1.种类:垂丝海棠 2.地径:D6cm 3.冠丛高、蓬径:H220cm，P100-120cm 4.养护期:二年 5.养护等级:一级养护 6.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 | 株 | 1 | 404.10 |
| 44 | 栽植紫荆 | 1.种类:紫荆 2.冠丛高、蓬径:H200cm，5 分枝 3.养护期:二年 4.养护等级:一级养护 5.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 6.未尽事宜结合采购人意见及相关技术 | 株 | 1 | 150.75 |
| 45 | 栽植红花木槿 | 1.种类:红花木槿 2.冠丛高、蓬径:H150-180cm，5 分枝 3.养护期:二年 4.养护等级:一级养护 5.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 6.未尽事宜结合采购人意见及相关技术 | 株 | 1 | 103.14 |
| 46 | 栽植银姬小蜡 球 | 1.种类:银姬小蜡毛球 2.苗木规格：H120cm，P100-120cm，不脱角，修 剪后规格 3.养护期:二年 4.养护等级:一级养护 5.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 6.未尽事宜结合采购人意见及相关技术 | 株 | 1 | 182.29 |
| 47 | 栽植亮晶女贞 球 | 1.种类:亮晶女贞球 2.苗木规格：苗木规格：H120cm，P100-120cm， 不脱角，修剪后规格 3.养护期:二年 4.养护等级:一级养护 5.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 6.未尽事宜结合采购人意见及相关技术 | 株 | 1 | 182.29 |
| 48 | 栽植海桐球 | 1.种类:海桐毛球 2.苗木规格：H150cm，P50cm，不脱角，修剪后 规格 3.养护期:二年 4.养护等级:一级养护 5.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 6.未尽事宜结合采购人意见及相关技术 | 株 | 1 | 88.14 |
| 49 | 栽植红花继木 球 | 1.种类:红花继木球 2.苗木规格：H120cm，P100-120cm，不脱角，修 剪后规格 3.养护期:二年 4.养护等级:一级养护 5.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 6.未尽事宜结合采购人意见及相关技术 | 株 | 1 | 182.29 |
| 50 | 栽植红叶石楠 球 | 1.苗木种类：红叶石楠毛球 A 2.苗木规格：H150cm，P150cm，不脱角，修剪后 规格 3.养护期:二年 4.养护等级:一级养护 5.其他：未尽事宜详见相关技术规范 6.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 | 株 | 1 | 231.05 |
| 51 | 水果蓝球 | 1、苗木种类：水果蓝球 2、苗木规格：H120cm，P120cm，修剪成球形 3、养护期:二年 4、养护等级：一级养护 5、其他：未尽事宜详见相关技术规范 6、工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 | 株 | 1 | 187.47 |
| 52 | 栽植龟甲冬青 毛球 | 1、苗木种类：龟甲冬青毛球 2、苗木规格：H40cm，P30cm，36 株/m2，三年生 苗，修剪后高度，满栽 3、养护期:二年 4、其他：未尽事宜详见相关技术规范 5、工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 | ㎡ | 1 | 95 |
| 53 | 栽植红叶石楠 毛球 | 1、苗木种类：红叶石楠毛球 2、苗木规格：H50cm，P30cm，36 株/m2，三年生 苗，修剪后高度，满栽 3、养护期:二年 4、其他：未尽事宜详见相关技术规范 5、工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 | ㎡ | 1 | 95 |
| 54 | 栽植珊瑚树 | 1.苗木、花卉种类:珊瑚树 2.苗木规格:H150cm，P60cm，5 株/m 3.养护期:二年 4.养护等级:一级养护 5.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 6.未尽事宜结合采购人及相关技术规范 | m | 1 | 120 |
| 55 | 栽植洒金珊瑚 | 1.苗木、花卉种类:洒金珊瑚 2.苗木规格:H45cm，P35cm，25 株/m2 3.养护期:二年 4.养护等级:一级养护 5.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 6.未尽事宜结合采购人及相关技术规范 | m2 | 1 | 80 |
| 56 | 栽植大吴风草 | 1.苗木、花卉种类:大吴风草 2.苗木规格:H45cm，P35cm，25 株/m2 3.养护期:二年 4.养护等级:一级养护 5.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 6.未尽事宜结合采购人及相关技术规范 | m2 | 1 | 85 |
| 57 | 栽植阔叶十大 功劳 | 1.苗木、花卉种类:阔叶十大功劳 2.苗木规格:H45cm，P35cm，25 株/m2 3.养护期:二年 4.养护等级:一级养护 5.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 6.未尽事宜结合采购人及相关技术规范 | m2 | 1 | 85 |
| 58 | 栽植八角金盘 毛球 | 1.苗木、花卉种类:八角金盘毛球 2.苗木规格:H45cm，P30cm，25 株/m2 3.养护期:二年 4.养护等级:一级养护 5.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 6.未尽事宜结合采购人及相关技术规范 | m2 | 1 | 85 |
| 59 | 栽植鸢尾 | 1.名称：鸢尾 2.高度: 30-35cm 3.冠幅：25-30cm 4.特点：36 株/ m2 袋苗移栽、叶茂、有叶脚 5.养护期:二年一级养护 6.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 7.未尽事宜结合采购人及相关技术规范 | m2 | 1 | 74.02 |
| 60 | 栽植海桐毛球 | 1.苗木、花卉种类:海桐毛球 2.苗木规格:H30cm，P25cm，36 株/m2 3.养护期:二年 4.养护等级:一级养护 5.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 6.未尽事宜结合采购人及相关技术规范 | m2 | 1 | 80 |
| 61 | 栽植金叶女贞 毛球 | 1.苗木、花卉种类:金叶女贞毛球 2.苗木规格:H30cm，P25cm，36 株/m2 3.养护期:二年 4.养护等级:一级养护 5.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 6.未尽事宜结合采购人及相关技术规范 | m2 | 1 | 80 |
| 62 | 栽植红花檵木 毛球 | 1.苗木、花卉种类:红花檵木毛球 2.苗木规格:H30cm，P25cm，36 株/m2 3.养护期:二年 4.养护等级:一级养护 5.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 6.未尽事宜结合采购人及相关技术规范 | m2 | 1 | 85 |
| 63 | 栽植金边黄杨 毛球 | 1.苗木、花卉种类:金边黄杨毛球 2.苗木规格:H30cm，P25cm，36 株/m2 3.养护期:二年 4.养护等级:一级养护 5.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 6.未尽事宜结合采购人及相关技术规范 | m2 | 1 | 85 |
| 64 | 栽植南天竹毛 球 | 1.苗木、花卉种类:南天竹毛球 2.苗木规格:H30cm，P25cm，25 株/m2 3.养护期:二年 4.养护等级:一级养护 5.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生 为准 6.未尽事宜结合采购人及相关技术规范 | m2 | 1 | 120.65 |
| 65 | 栽植红花绣线 菊毛球 | 1.苗木、花卉种类:红花绣线菊毛球 2.苗木规格:H35-40cm，P25cm 以上，25 株/m2 3.养护期:二年 4.养护等级:一级养护 5.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生 为准 6.未尽事宜结合采购人及相关技术规范 | m2 | 1 | 124.00 |
| 66 | 栽植菱叶绣线 菊毛球 | 1.苗木、花卉种类:麻叶绣线菊毛球 2.苗木规格:H35-40cm，P25cm 以上，25 株/m2 3.养护期:二年 4.养护等级:一级养护 5.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 6.未尽事宜结合采购人及相关技术规范 | m2 | 1 | 124.00 |
| 67 | 栽植春鹃毛球 | 1.苗木、花卉种类:春鹃毛球 2.苗木规格:H30cm，P25cm，36 株/m2 3.养护期:二年 4.养护等级:一级养护 5.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 6.未尽事宜结合采购人及相关技术规范 | m2 | 1 | 90 |
| 68 | 栽植金叶石菖 蒲 | 1、苗木种类：金叶石菖蒲 2、苗木规格：H20-30cm，P15-20cm，49 株/m2 3、养护期:二年 4、养护等级：一级养护 5、其他：未尽事宜结合采购人及相关技术规范 6.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 | m2 | 1 | 97.95 |
| 69 | 栽植金丝桃毛 球 | 1、苗木种类：金丝桃毛球 2、苗木规格：H45-50cm，P30-35cm，25 株/m2 3、养护期:二年 4、养护等级：一级养护 5、其他：未尽事宜结合采购人及相关技术规范 6.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 | m2 | 1 | 85 |
| 70 | 栽植茶梅毛球 | 1、苗木种类：茶梅毛球 2、苗木规格：H25cm，P25cm，25 株/m2 3、养护期:二年 4、养护等级：一级养护 5、其他：未尽事宜结合采购人及相关技术规范 6.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生 为准 | m2 | 1 | 85 |
| 71 | 栽植火棘毛球 | 1、苗木种类：火棘毛球 2、苗木规格：H60cm，P30cm，25 株/m2 3、养护期:二年 4、养护等级：一级养护 5、其他：未尽事宜结合采购人及相关技术规范 6.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 | m2 | 1 | 85 |
| 72 | 栽植慈孝竹 | 1.苗木、花卉种类:慈孝竹 2.苗木规格:D3cm，H350cm，9 株/m2 3.养护期:二年 4.养护等级:一级养护 5.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 6.未尽事宜结合采购人及相关技术规范 | m2 | 1 | 43.73 |
| 73 | 栽植刚竹 | 1.苗木、花卉种类:刚竹 2.苗木规格:D4cm，H500-600cm，9 株/m2 3.养护期:二年 4.养护等级:一级养护 5.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 6.未尽事宜结合采购人及相关技术规范 | m2 | 1 | 79.52 |
| 74 | 栽植灌木绣球 | 1.名称：灌木绣球 2.高度: 50cm 3.冠幅：50cm 4.推荐品种：无尽夏、圆锥绣球，具体品种由采 购人现场确定 5.养护期:二年一级养护 6.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 7.未尽事宜结合采购人及相关技术规范 | 株 | 1 | 47.43 |
| 75 | 栽植狐尾天门 冬 | 1.名称：狐尾天门冬 2.高度: 40cm 3.冠幅：40cm 4.养护期:二年一级养护 5.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 6.未尽事宜结合采购人及相关技术规范 | 株 | 1 | 59.15 |
| 76 | 栽植迷迭香 | 1.名称：迷迭香 2.高度: 40cm 3.冠幅：40cm 4.养护期:二年一级养护 5.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生 为准 6.未尽事宜结合采购人及相关技术规范 7.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 | 株 | 1 | 70.35 |
| 77 | 栽植紫绒鼠尾 草 | 1、苗木种类：紫绒鼠尾草 2、苗木规格：H35cm，P25-30cm，64 株/m2，两 年生苗，满栽 3、养护期:二年 4、养护等级：一级养护 5、其他：未尽事宜详见相关技术规范 6.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 | m2 | 1 | 115.92 |
| 78 | 金叶过路黄 | 1、苗木种类：金叶过路黄 2、苗木规格：100 丛/m2，满栽，7-8 芽/株 3、养护期:二年 4、养护等级：一级养护 5、其他：未尽事宜详见相关技术规范 6.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 | m2 | 1 | 120 |
| 79 | 栽植矾根 | 1、苗木种类：矾根 2、苗木规格：H20-25cm，P20-25 cm，49 株/m2，容器苗 3、养护期:二年 4、养护等级：一级养护 5、其他：未尽事宜结合采购人及相关技术规范 6.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 | m2 | 1 | 222.22 |
| 80 | 地被欧石竹 | 1、苗木种类：地被欧石竹 2、苗木规格：100 株/m2，满铺 3、养护期:二年 4、养护等级：一级养护 5、其他：未尽事宜详见相关技术规范 6.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 | m2 | 1 | 138.93 |
| 81 | 栽植玉簪 | 1.名称：玉簪 2.高度: 25-30cm 3.冠幅：20-25cm 4.特点：49 株/m2 袋苗移栽、叶茂、有叶脚，具 体品种由采购人单位选定 5.养护期:二年一级养护 6.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 7.未尽事宜结合采购人及相关技术规范 | m2 | 1 | 115.87 |
| 82 | 栽植小兔子狼 尾草 | 1、名称：小兔子狼尾草 2、高度: 30-35cm 3、冠幅：25-30cm 4、特点：49 株/m2 袋苗移栽、叶茂、有叶脚 5、养护期:二年一级养护 6.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 7.未尽事宜结合采购人及相关技术规范 | m2 | 1 | 121.46 |
| 83 | 栽植粉黛乱子 草 | 1.名称：粉黛乱子草 2.高度: 35-40cm 3.冠幅：30-35cm 4.特点：36 株/m2 3-4 芽/丛 袋苗移栽、叶茂、 有叶脚 5. 养护期:二年一级养护 6.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 7.未尽事宜结合采购人及相关技术规范 | m2 | 1 | 97.44 |
| 84 | 栽植细叶芒 | 1.名称：细叶芒 2.高度:35-40cm 3.冠幅：30-35cm 4.特点：49 株/ m2 袋苗移栽、叶茂、有叶脚 5.养护期:二年一级养护 6.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生 为准 7.未尽事宜结合采购人及相关技术规范 | m2 | 1 | 97.95 |
| 85 | 栽植紫叶狼尾 草 | 1.名称：紫叶狼尾草 2.高度: 30-35cm 3.冠幅：25-30cm 4.特点：49 株/ m2 袋苗移栽、叶茂、有叶脚 5.养护期:二年一级养护 6.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 7.未尽事宜结合采购人及相关技术规范 | m2 | 1 | 97.95 |
| 86 | 栽植美人蕉 | 1.名称：美人蕉 2.苗木规格:H45cm，P50cm，36 株/ m2，袋苗移 栽、叶茂、有叶脚 3.养护期:二年 4.养护等级:一级养护 5.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 6.未尽事宜结合采购人及相关技术规范 | m2 | 1 | 82.89 |
| 87 | 栽植细叶美女 樱 | 1、苗木种类：细叶美女樱 2、苗木规格：H15-20cm，P20-15cm，81 株/m2 3、养护期:二年；养护等级：一级养护 4、工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 5、未尽事宜结合采购人及相关技术规 | m2 | 1 | 125.46 |
| 88 | 栽植佛甲草 | 1.苗木、花卉种类：袋苗，2-3 株/袋； 2.单位面积株数：100 丛/m2； 3.养护等级:一级养护； 4.养护期:二年 5.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 6.未尽事宜结合采购人及相关技术规范 | m2 | 1 | 128.85 |
| 89 | 栽植金叶苔草 | 1.苗木、花卉种类：袋苗，2-3 株/袋； 2.株高或蓬径：H15-20cm； 3.单位面积株数：64 袋/m2； 4.养护等级:一级养护；养护期:二年 5.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 6.未尽事宜结合采购人及相关技术规范 | m2 | 1 | 105.34 |
| 90 | 栽植蓝羊茅 | 1.苗木、花卉种类：多年生，2-3 株/袋； 2.单位面积株数：9 丛/m2，高度 20-30cm； 3.养护等级:一级养护； 4.养护期:二年 5.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 6.未尽事宜结合采购人及相关技术规范 | m2 | 1 | 82.95 |
| 91 | 栽植火焰南天 竹 | 1.苗木、花卉种类：多年生苗； 2.株高或蓬径：H10-15cm；P:15-20CM 3.单位面积株数：36 株/m2； 4.养护等级:一级养护；养护期:二年 5.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 6.未尽事宜结合采购人及相关技术规范 | m2 | 1 | 145 |
| 92 | 栽植萼距花 | 1.苗木、花卉种类：多年生苗； 2.株高或蓬径：H25-30cm；P:15-20CM 3.单位面积株数：49 株/m2；养护期:二年 4.养护等级:一级养护 5.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 6.未尽事宜结合采购人及相关技术规范 | m2 | 1 | 97.95 |
| 93 | 栽植长春藤 | 1.苗木、花卉种类:长春藤 2.苗木规格:两年生，36 株/m2 3.养护期:二年 4.养护等级:一级养护 5.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 6.未尽事宜结合采购人及相关技术规范 | m2 | 1 | 109.75 |
| 94 | 栽植藤本月季 | 1.种类:藤本月季 2.苗木规格:H180cm，P50cm，实生容器苗 3.养护期:二年 4.养护等级:一级养护 5.品种:御用马车 6.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 7.未尽事宜结合采购人及相关技术规范 | 株 | 1 | 60 |
| 95 | 栽植风车茉莉 | 1.种类:风车茉莉 2.苗木规格:H200cm，P30-50cm，实生容器苗 3.养护期:二年 4.养护等级:一级养护 5.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 6.未尽事宜结合采购人及相关技术规范 | 株 | 1 | 60 |
| 96 | 栽植玉龙草 | 1、苗木种类：玉龙草 2、苗木规格：100 丛/m2 3、养护期:二年 4、养护等级：一级养护 5、其他：未尽事宜结合采购人及相关技术规范 6、工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 | m2 | 1 | 79.14 |
| 97 | 栽植细叶麦冬 | 1、苗木种类：细叶麦冬 2、苗木规格：64 丛/m2 3、养护期:二年 4、养护等级：一级养护 5、其他：未尽事宜结合采购人及相关技术规范 6、工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 | m2 | 1 | 62.34 |
| 98 | 栽植金边麦冬 | 1、苗木种类：金边麦冬 2、苗木规格：64 丛/m2 3、养护期:二年 4、养护等级：一级养护 5、其他：未尽事宜结合采购人及相关技术规范 6、工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 | m2 | 1 | 73.54 |
| 99 | 籽播三叶草 | 1.三叶草籽播等相关全部工作内容； 2.该项工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准； 3.具体投标人自行勘察现场合理确定报价。 | m2 | 1 | 23.30 |
| 100 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:马尼拉 2.铺种方式:满铺 3.养护期:二年 4.养护等级:一级养护 5.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 6.未尽事宜结合采购人及相关技术规范 | m2 | 1 | 29.21 |
| 101 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:百慕大混播果岭草 2.铺种方式:满铺 3.养护期:二年 4.养护等级:一级养护 5.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 6.未尽事宜结合采购人及相关技术规范 | m2 | 1 | 34.14 |
| 102 | 籽播草花 | 1. 名称：花籽 2. 特点：6-8 克/平方米撒播,备选品种:波斯菊, 金鸡菊，美丽月见草，百日草，松果菊，格桑花， 薰衣草，矢车菊 3. 养护期:二年 4.养护等级:一级养护 5.备注:具体品种由采购人单位现场指定 6.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 7.未尽事宜结合采购人意见及相关技术 | m2 | 1 | 29.73 |
| 103 | 时令花卉栽植 | 1.苗木种类:时令花卉 2.养护期:二年 3.备注:时令花卉一年更换 5 次,供选品种: 中华石竹(3 月)、夏堇(花期 4-9 月)、千日红/天使花 (花期 7-10 月)、太阳花/黄金菊(花期 6-9 月)、 美女樱(8-11 月)、羽衣甘蓝（花期 12-2 月）， 具体品种由采购人现场指定 4.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 5.未尽事宜结合采购人意见及相关技术 | m2 | 1 | 552.29 |
|  | 二、苗木移植 |  |  |  |  |
| 104 | 乔木移栽 | 1.种类:乔木 2.胸径: φ 10cm 以下 3.起挖方式:带球起挖 4.养护期:二年 5.养护等级:一级养护 6.备注:含运输费用，苗木移栽至指定地点，包 成活，未成活苗木供应商购置同规格苗木补植 7.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 | 株 | 1 | 122.06 |
| 105 | 乔木移栽 | 1.种类:乔木 2.胸径: φ 10-19cm 3.起挖方式:带球起挖 4.养护期:二年 5.养护等级:一级养护 6.备注:含运输费用，苗木移栽至指定地点，包 成活，未成活苗木供应商购置同规格苗木补植 7.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 | 株 | 1 | 302.90 |
| 106 | 乔木移栽 | 1.种类:乔木 2.胸径: φ20-24cm 3.起挖方式:带球起挖 4.养护期:二年 5.养护等级:一级养护 6.备注:含运输费用，苗木移栽至指定地点，包成活，未成活苗木供应商购置同规格苗木补植 7.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 | 株 | 1 | 812.53 |
| 107 | 乔木移栽 | 1.种类:乔木 2.胸径: φ25-29cm 3.起挖方式:带球起挖 4.养护期:二年 5.养护等级:一级养护 6.备注:含运输费用，苗木移栽至指定地点，包成活，未成活苗木供应商购置同规格苗木补植 7.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 | 株 | 1 | 1256.35 |
| 108 | 乔木移栽 | 1.种类:乔木 2.胸径: φ30-35cm 3.起挖方式:带球起挖 4.养护期:二年 5.养护等级:一级养护 6.备注:含运输费用，苗木移栽至指定地点，包成活，未成活苗木供应商购置同规格苗木补植 7.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 | 株 | 1 | 2056.41 |
| 109 | 乔木移栽 | 1.种类:乔木 2.胸径: φ36-50cm 3.起挖方式:带球起挖 4.养护期:二年 5.养护等级:一级养护 6.备注:含运输费用，乔木移栽至指定地点，包成活，未成活苗木供应商购置同规格苗木补植 7.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 | 株 | 1 | 3163.24 |
| 110 | 亚乔木移栽 | 1.种类:亚乔木（紫薇、紫叶李等截杆移植类） 2.地径:D3-8cm 3.起挖方式:带球起挖 4.养护期:二年 5.养护等级:一级养护 6.备注:含运输费用，乔木移栽至指定地点，包成活，未成活苗木供应商购置同规格苗木补植 7.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 | 株 | 1 | 64.71 |
| 111 | 亚乔木移栽 | 1.种类:亚乔木（紫薇、紫叶李等截杆移植类） 2.地径:D9-15cm（含） 3.起挖方式:带球起挖 4.养护期:二年 5.养护等级:一级养护 6.备注:含运输费用，苗木移栽至指定地点，包成活，未成活苗木供应商购置同规格苗木补植 7.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 | 株 | 1 | 98.63 |
| 112 | 亚乔木移栽 | 1.种类:亚乔木（紫薇、紫叶李等截杆移植类） 2.地径:D15cm 以上 3.起挖方式:带球起挖 4.养护期:二年 5.养护等级:一级养护 6.备注:含运输费用，苗木移栽至指定地点，包成活，未成活苗木供应商购置同规格苗木补植 7.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 | 株 | 1 | 515.54 |
| 113 | 花灌木移栽 | 1.种类:花灌木（桂花、红叶石楠树等全冠移植 类） 2.株高、冠径:H300cm，P300cm 以上 3.起挖方式:带球起挖，全冠移栽 4.养护期:二年 5.养护等级:一级养护 6.备注:含运输费用，苗木移栽至指定地点，包成活，未成活苗木供应商购置同规格苗木补植 7.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 | 株 | 1 | 520.29 |
| 114 | 花灌木移栽 | 1.种类:花灌木（桂花、红叶石楠树等全冠移植 类） 2.株高、冠径:H300cm，P300cm 以内 3.起挖方式:带球起挖，全冠移栽 4.养护期:二年 5.养护等级:一级养护 6.备注:含运输费用，苗木移栽至指定地点，包成活，未成活苗木供应商购置同规格苗木补植 7.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 8.未尽事宜结合采购人意见及相关技术 | 株 | 1 | 342.10 |
| 115 | 球类移栽 | 1.种类:球类 2.株高、冠径:H150cm 以内，P150cm 以内 3.起挖方式:带球起挖 4.养护期:二年 5.养护等级:一级养护 6.备注:含运输费用，苗木移栽至指定地点，包成活，未成活苗木供应商购置同规格苗木补植 7.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 8.未尽事宜结合采购人意见及相关技术 | 株 | 1 | 50.49 |
| 116 | 球类移栽 | 1.种类:球类 2.株高、冠径:H150cm 以上，P200cm 以上 3.起挖方式:带球起挖 4.养护期:二年 5.养护等级:一级养护 6.备注:含运输费用，苗木移栽至指定地点，包成活，未成活苗木供应商购置同规格苗木补植 7.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 8.未尽事宜结合采购人意见及相关技术 | 株 | 1 | 74.23 |
| 117 | 树木支撑架 | 树木支撑架 四脚桩 | 株 | 1 | 54.31 |
| 118 | 树木支撑架 | 树木支撑架 三脚桩 | 株 | 1 | 40.83 |
| 119 | 树木支撑架 | 树木支撑架 扁担桩 | 株 | 1 | 40.83 |
| 120 | 草绳绕树干 | 草绳绕树干，绕杆高度 1 米 | m | 1 | 19.34 |
|  | 三、其他费用 |  |  |  |  |
| 121 | 伐树、挖树根 | 1.伐树、挖树根 2.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 3.未尽事宜结合采购人意见及相关技术 | 株 | 1 | 22.01 |
| 122 | 人行道板修复 | 1.现状人行道拆除（含底部座浆层拆除） ，拆除旧料装车外运，运距由投标人自行勘察现场合理 确定； 2.100mmC25 混凝土垫层找平 3.20mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层 4.面包砖安砌 5.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生 为准 6.未尽事宜结合采购人及相关技术规范 | m2 | 1 | 174.53 |
| 123 | 树池盖板（篦 子） | 1.材料种类：玻璃钢护树板 2.材料规格：厚度 2.5mm， 3.铺设方式： 自行考虑(含垫层） 4.其他：未尽事宜结合采购人意见及相关技术规 范 | m2 | 1 | 246.28 |
| 124 | 地面、墙面、 箱体彩绘 | 1.地面立体彩绘； 2.彩绘材质及样式满足采购单位要求； 3.该项工程量为暂定量，最终工程量以现场实际 发生为准； | m2 | 1 | 123.14 |
| 125 | 树池混凝土侧 石 | 1.材料品种、规格:混凝土侧石 2.垫层及护帮:10cm 厚 C15 混凝土垫层及护帮 3.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生 为准 4.未尽事宜结合采购人及相关技术规范 | m | 1 | 82.73 |
| 126 | 树池花岗岩侧 石 | 1.材料品种、规格：1000*200*100mm 花岗岩侧石 2.垫层及护帮：10cm 厚 C15 混凝土垫层及护帮 3.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 4.未尽事宜结合采购人及相关技术规范 | m | 1 | 115.24 |
| 127 | 松树皮 | 1.撒铺原色树皮，满铺厚度 3cm 2.未尽事宜结合采购人意见及相关技术规范 3.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 | m2 | 1 | 78.36 |
| 128 | 隔根带 | 1.名称：PE 隔根带 2.规格：宽度 20cm 3.其他：未尽事宜满足相关技术规范 4.工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准 | m | 1 | 22.39 |
| 129 | 月季爬网 | 1.名称：月季爬网 2.材质、规格：H1.2-1.5m，立柱间距 2.5m，立 柱 6cm*6cm，边框 3cm*3cm，包塑丝径 3mm，立柱 预埋深度 30cm 3.材料品种： 网状隔离栏（镀锌钢） 4.该项工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准； 5.综合考虑土方、基础、安装、辅材等费用 6.其他：未尽事宜结合采购人意见及相关技术规范 | m | 1 | 167.92 |
| 130 | 隔离护栏 | 1.类型：隔离护栏 2.规格、型号：H100cm，立柱间距 2.5m，立柱 预埋深度 30cm 3.材料品种：隔离栏（镀锌钢） 4.该项工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准； 5.综合考虑土方、基础、安装、辅材等费用 6.其他：未尽事宜结合采购人意见及相关技术规范 | m | 1 | 181.65 |
| 131 | 隔离护栏 | 1.类型：隔离护栏 2.规格、型号：H50cm，立柱间距 2.5m，立柱 预埋深度 30cm 3.材料品种：隔离栏（镀锌钢） 4.该项工程量为暂定量，最终工程量以现场实际发生为准； 5.综合考虑土方、基础、安装、辅材等费用 6.其他：未尽事宜结合采购人意见及相关技术规范 | m | 1 | 80.89 |
| 132 | 景观置石 | 1、山石种类：大卵石 2、混凝土砂浆强度等级：满足相关技术规范要求，位置、颜色及样式经采购人同意后方可摆放 | t | 1 | 600.91 |
| 133 | 景观置石 | 1、山石种类：黄蜡石 2、混凝土砂浆强度等级：满足相关技术规范要求，位置、颜色及样式经采购人同意后方可摆放 | t | 1 | 1121.02 |
| 134 | 景观置石 | 1、山石种类：黄石 2、混凝土砂浆强度等级：满足相关技术规范要求，位置、颜色及样式经采购人同意后方可摆放 | t | 1 | 985.34 |
| 135 | 景观置石 | 1、山石种类：龟纹石 2、混凝土砂浆强度等级：满足相关技术规范要求，位置、颜色及样式经采购人同意后方可摆放 | t | 1 | 1121.02 |
| 136 | 景观置石 | 1、山石种类：灵璧石 2、混凝土砂浆强度等级：满足相关技术规范要求，位置、颜色及样式经采购人同意后方可摆放 | t | 1 | 2921.60 |

四、技术要求

1.移植补栽苗木分类清单详见《全费用单价分析表》

说明：（1）上述单价为完成苗木移植补栽所发生的一切费用，结算以实际发生工程量为准。

（2）移植补栽完成后的养护、复壮等工作由成交供应商承担，其费用包含在苗木移植补栽费用中。

2.质量标准要求

（1）质量标准一次性验收合格。

（2）养护期为2年。养护期为单个移植补栽项目工程量确认报告签署之日起2年。

（3）苗木栽植、移植成活率均不低于 95%。养护期内，死亡的苗木按同品种同等规格苗木进行补植，养护期满后移交时苗木成活率不低于 95%。

（4）苗木定植初栽后除日常养管外，还需加强移植苗木质量管理，安排专人负责定植后的苗木二次培育、复壮和精细化管养等工作。

3.供应商配备项目负责人 1 名，技术负责人 1 名，管理人员 1 名，安全管理人员 1名，上述人员岗位不得兼任。

4.供应商提供与本项目相关的服务方案，至少包含文明施工及环境保护措施、工期保证及成活率保证、项目调查方案、安全保证措施、移植苗木培育方案、绿化移植施工方案、项目概况描述、应急预案等内容。

5.年度合同结算总额达到100万元时，自动终止年度合同。成交优惠率不因实际移植、补植苗木的多少而调整。

6.其他要求

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关要求，采购人应当面向中小企业预留采购份额，本项目面向中小企业预留份额 100 %。

五、养护要求

1.单个移植项目完工经工程量验收并经采购人（或其委托的核定单位）初步核定后进入养护期。

2.单个移植补栽项目养护期为2年，单个移植补栽项目养护期到期经采购人现场对工程量、苗木栽植成活率、规格等进行复核，满足要求后移交采购人（或其委托的养护单位）进行养护。

- 六、履约管理

- 1.成交供应商违约的其他情形：①竣工验收不合格；②发生安全事故。

- 成交供应商违约责任的承担方式和计算方法：竣工验收不合格，成交供应商按签约合同价的10%向采购人支付违约金，同时，在采购人要求时间内完成整改达到合同约定验收标准，由此产生的一切费用由供应商自行承担；每发生一次安全事故，供应商人向采购人支付10000 元违约金，同时承担由此给采购人造成的一切损失，累计发生 2 次，采购人有权解除合同，成交供应商向采购人按照签约合同价的 10%支付违约金。因成交供应商违约，导致采购人行使解除合同的权利的，成交供应商在 10 日内无条件撤出施工现场，并采取保护措施，保证在 30 日移交全部项目资料。

- 绿化巡查看管：成交供应商对所有绿化资产安全巡查看管，制止乱挖、乱建、乱占不良行为。成交供应商在养护期内加强标段内绿化巡查，对道口开设、道路挖掘、市政设施迁移、绿化移植、户外广告设置、渣土拉运等城市管理局审批的各类许可，做好核查工作。同时负责在施工过程中监督其施工范围、质量、时限以及安全文明作业，如发现不符或无手续开挖，立即制止并报告城市管理局。否则造成绿地破坏的均由成交供应商自费进行恢复原状绿化。

- 七、结算原则

1、结算方式

- 工程计量与结算原则

- 本项目最终结算价款以第三方审计机构审定结果为准。所有结算项目均须执行磋商时的成交优惠率。

- 工程量确认规则

- 已有子目：依据采购工程量清单及《全费用单价分析表》，按实际完成并经采购人现场计量确认的工程量进行结算。

- 新增/变更子目：对于工程量清单列名外项目及《全费用单价分析表》中未包含的子目，工程量均以采购人与成交供应商双方现场确认的实际发生量为准，并签署书面签证单作为结算依据。

- 结算价格计算规则

- 本项目结算严格执行以下计算公式，其中“成交优惠率”为成交供应商在磋商响应文件中承诺的优惠率：

- 情形一：《全费用单价分析表》中已有的子目

- 实际结算价=《全费用单价分析表》综合单价*实际完成工程量*（1-成交优惠率）

- 注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金等全部费用，除合同约定外不再调整。

- 情形二：《全费用单价分析表》中未涵盖的子目（含清单列名外项目）

- 此类项目需由成交供应商按照相关规范编制补充工程量清单及报价，经采购人委托的造价咨询机构审核、双方确认后，再乘以（1-成交优惠率）进行结算。具体计价依据如下：

- 优先套用定额：优先套用《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007版）及相关配套取费标准计算出基础价格。

- 结算价=定额测算审定价*(1−成交优惠率)

- 定额缺项处理：若出现上述定额缺项情况，由采购人与造价咨询机构通过市场询价或成本分析共同确认基础价格。

- 结算价=双方确认的基础价格*(1−成交优惠率)

- 特别说明

- 第三方审定：无论何种情形，最终结算金额均以甲方或其委托的第三方审计机构出具的审定报告为准。

- 风险承担：成交供应商报价时应已考虑项目实施期间可能发生的常规风险。除重大设计变更外，不因市场价格波动调整综合单价。

- 八、报价方式

本项目磋商报价为固定优惠率，磋商报价应包括竞争性磋商文件所确定的采购范围相应货物及服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、材料费、机械费、养护、保险、劳保、管理、各种税费、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

# 第五章   合同草案条款

甲方：（甲方）_________

乙方：（供应商）_________

甲方经过合法有效的采购程序，甲方将               确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等有关法律法规，特签订本合同，条款如下：

第一条：项目地点：横山桥范围内。

第二条：合同期限：自合同签订之日起1年。

第三条：质量标准：

（1）质量标准一次性验收合格。

（2）养护期为2年。养护期为单个移植补栽项目工程量确认报告签署之日起2年。

（3）苗木栽植、移植成活率均不低于 95%。养护期内，死亡的苗木按同品种同等规格苗木进行补植，养护期满后移交时苗木成活率不低于 95%。

（4）苗木定植初栽后除日常养管外，还需加强移植苗木质量管理，安排专人负责定植后的苗木二次培育、复壮和精细化管养等工作。

第四条：本合同优惠率为      %。

第五条：

- 工程计量与结算原则

- 本项目最终结算价款以第三方审计机构审定结果为准。所有结算项目均须执行磋商时的成交优惠率。

- 1.工程量确认规则

- 已有子目：依据采购工程量清单及《全费用单价分析表》，按实际完成并经甲方现场计量确认的工程量进行结算。

- 新增/变更子目：对于工程量清单列名外项目及《全费用单价分析表》中未包含的子目，工程量均以甲乙双方现场确认的实际发生量为准，并签署书面签证单作为结算依据。

- 2.结算价格计算规则

- 本项目结算严格执行以下计算公式，其中“成交优惠率”为乙方在磋商响应文件中承诺的优惠率：

- 情形一：《全费用单价分析表》中已有的子目

- 实际结算价=《全费用单价分析表》综合单价*实际完成工程量*（1-成交优惠率）

- 注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金等全部费用，除合同约定外不再调整。

- 情形二：《全费用单价分析表》中未涵盖的子目（含清单列名外项目）

- 此类项目需由乙方按照相关规范编制补充工程量清单及报价，经甲方委托的造价咨询机构审核、双方确认后，再乘以（1-成交优惠率）进行结算。具体计价依据如下：

- 优先套用定额：优先套用《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007版）及相关配套取费标准计算出基础价格。

- 结算价=定额测算审定价*(1−成交优惠率)

- 定额缺项处理：若出现上述定额缺项情况，由甲方与造价咨询机构通过市场询价或成本分析共同确认基础价格。

- 结算价=双方确认的基础价格*(1−成交优惠率)

- 特别说明

- 第三方审定：无论何种情形，最终结算金额均以甲方或其委托的第三方审计机构出具的审定报告为准。

- 风险承担：乙方报价时应已考虑项目实施期间可能发生的常规风险。除重大设计变更外，不因市场价格波动调整综合单价。

第六条：甲方责任

一、发包之日前，向乙方提供并经乙方现场察看确认的地域范围；

二、指派          为甲方代表，具体负责合同的履行，协调，处理在施工管理工作中出现的问题；

三、苗木移植、补植前的清点工作、过程中的督查、移植、补植至指定区域的初验及养护期满的竣工验收。

第七条：乙方责任

一、不得以任何形式对管理任务进行转包或分包；

二、指派           为乙方代表（即项目负责人或驻工地代表，如需更换，由企业申请经甲方审核备案），负责合同履行。

三、按甲方指定地点及有关施工技术规范进行苗木挖取、移运、栽植及管护，做好绿化巡查看管等工作。

四、如遇到管道施工情况，及时做好移植及恢复工作。

五、承担移植、补植后的保养责任。

六、工程养护期间及验收时所有乔木仅主杆成活的不为成活苗木，2/3以上分枝成活的苗木方视为成活。

第八条：付款方式：项目验收合格并经审计部门审计后，于当年农历年底前付至审定价的70%，第二年农历年底前付至审定价的90％，第三年农历年底前付清余款（不计利息）。

第九条：竞争性磋商文件、乙方的磋商响应文件对此项目与本合同具有同等约束力；未尽事宜有法规规定的按相关要求执行；法律法规没有规定的，由甲乙双方在合法、平等的基础上，协商解决。

第十条：相关要求

- 1.乙方违约的其他情形：①竣工验收不合格；②发生安全事故。

- 乙方违约责任的承担方式和计算方法：竣工验收不合格，乙方按签约合同价的10%向甲方支付违约金，同时，在甲方要求时间内完成整改达到合同约定验收标准，由此产生的一切费用由供应商自行承担；每发生一次安全事故，乙方向甲方支付10000 元违约金，同时承担由此给甲方造成的一切损失，累计发生 2 次，甲方有权解除合同，乙方向甲方按照签约合同价的 10%支付违约金。因乙方违约，导致甲方行使解除合同的权利的，乙方在 10 日内无条件撤出施工现场，并采取保护措施，保证在 30 日移交全部项目资料。

- 绿化巡查看管：乙方对所有绿化资产安全巡查看管，制止乱挖、乱建、乱占不良行为。乙方在养护期内加强标段内绿化巡查，对道口开设、道路挖掘、市政设施迁移、绿化移植、户外广告设置、渣土拉运等城市管理局审批的各类许可，做好核查工作。同时负责在施工过程中监督其施工范围、质量、时限以及安全文明作业，如发现不符或无手续开挖，立即制止并报告城市管理局。否则造成绿地破坏的均由乙方自费进行恢复原状绿化。

十一：此合同经甲、乙双方签字后生效。

十二：此合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份。

| 甲方名称：（盖章） | 乙方名称：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人：（签字或盖章） | 法定代表人：（签字或盖章） |
| 或委托代理人：（签字） | 或委托代理人：（签字） |

签订日期：   年    月    日

# 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：江苏尚阳工程管理有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求

2-1 中小企业声明函

说明：

（1）本项目专门面向中小企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（2）其它：中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。

（3）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

（4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest）

中小企业声明函格式

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（此处填供应商单位名称） 参加江苏尚阳工程管理有限公司组织的（采购单位名称①）采购编号为②，（项目名称③）（分包号：④）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

（标的名称⑤），属于（采购文件中明确的所属行业⑥）行业；承接企业为（企业名称⑦），从业人员⑧人，营业收入为⑨万元，资产总额为⑩万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业⑪）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）⑫：

日  期：

填写说明：

1.（采购单位名称①）：填写本项目采购人单位名称，如常州市XXX局。

2.采购编号为②：填写本项目编号，如JSZC-3204XX-SYZB-C20XX-XX。

3.（项目名称③）：填写本项目名称，如常州市XXX项目。

4.（分包号：④）：填写分包编号，如有分包的，分别填写分包号，没有的填“无”。

5.（标的名称⑤）：填写本项目标的名称，如XX服务等。

6.（采购文件中明确的所属行业⑥）：填写本项目采购标的所属行业。须根据采购文件“第二章  供应商须知”表格中列明的所属行业进行填写。如：其他未列明行业。

7.（企业名称⑦）：填写投标人或供应商的名称，如XXX公司。

8.从业人员⑧人，营业收入为⑨万元，资产总额为⑩万元：填报投标人或供应商的从业人员、营业收入、资产总额上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

9.（中型企业、小型企业、微型企业⑪）：根据投标人或供应商的企业规模情况填写中型企业、小型企业或微型企业（只能填写三种其中的一种）。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

10.企业名称（盖章）⑫：加盖投标人或供应商CA电子公章。

11.如是专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，资格审查不予通过，作为无效投标（响应）。如是非专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，评审时不享受小微型企业价格扣除政策。此声明函将随中标成交结果同时公告，接受社会监督。供应商应当自行核实是否属于中小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

12.温馨提示

（1）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。

（2）对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数可以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额可以第三方出具的报告为准。

（3）供应商提供第三方（如制造商）书面声明、检测报告等资料作为磋商响应文件组成部分的，供应商应保证投标所提供第三方资料内容真实、完整、准确。如相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标，并严肃处理。

（4）对于采购文件确实允许非独立法人参与采购活动的，应按其所属集团公司合并财务报表数据情况予以填报。

（5）《中小企业声明函》真实性由其出具的供应商负责。《中小企业声明函》中相关企业[制造商、承接企业]所属行业应当与采购标的的所属行业相一致。《中小企业声明函》应当充分、准确反映供应商的信息。

（6）经调查发现供应商提供《中小企业声明函》内容与实际不符的，政府采购监管部门有权根据《中小企业声明函》与实际情况的差异视情形认定其是否属于虚假材料谋取中标。

（7）根据《财政部关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》（财库〔2015〕150 号）规定，各级人民政府财政部门依法对供应商作出的禁止参加政府采购活动的行政处罚决定在全国范围内生效。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动，由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

### 日  期：

### 3 本项目的特定资格要求

3-1其他特定资格要求

/。

4  响应函

响应函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历天。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

5  法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：     性别：       年龄：      职务：

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的磋商响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字或签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当竞争性磋商文件注明允许分支机构磋商的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

6 政府采购供应商信用承诺书

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

7  报价一览表

报价一览表

项目编号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 供应商名称 | 优惠率（%） |
| --- | --- | --- |

注：1.磋商费率最多保留两位小数。

2.二次报价即最终报价，系统里填报优惠率。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

8  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

9 采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 磋商文件条目号(页码) | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

10  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

（1）总体概述；

（2）实施方案；

（3）进度、质量保证措施方案；

（4）劳动力、机械设备和材料投入计划；

（5）关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；

（6）后期服务方案；

（7）其他。

11  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

12 相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

13 磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料