招　标　文　件

项目名称：南通市崇川区市场监督管理局“明厨亮灶+互联网”视频服务项目

项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2026-0030

南通市公共资源交易中心

（南通市政府采购中心）

2026年4月

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………2

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………18

- 采购需求……………………………………25

- 评标方法与评标标准………………………35

- 投标文件格式………………………………42

第一章  投标邀请

受南通市崇川区市场监督管理局的委托，南通市政府采购中心就南通市崇川区市场监督管理局“明厨亮灶+互联网”视频服务项目([项目编号JSZC-320600-JZCG-G2026-0030 )进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

南通市崇川区市场监督管理局“明厨亮灶+互联网”视频服务项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年4月30日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2026-0030

2.项目名称：南通市崇川区市场监督管理局“明厨亮灶+互联网”视频服务

3.预算金额： 单价200元/月/家，最高36万元/年。

4.本项目设定最高限价，最高限价为：单价200元/月/家，最高36万元/年。

5.采购需求（简介）：详细内容见本招标文件第四章

6.合同履行期限： 服务期为三年，合同为一年一签。

目标点位：原“互联网+明厨亮灶”二期100家点位；原“互联网+明厨亮灶”三期50家点位。其中，原“互联网+明厨亮灶”二期100家点位服务期限为2026.5.1-2029.4.30，原“互联网+明厨亮灶”三期50家点位服务期限为2026.10.1-2029.4.30。

| 合同周期 | 点位 | 服务起 始日期 | 服务结束日期 | 服务月数 | 点位数量 | 点位*月数 | 验收延期情况说明： - 二期100家点位若在2026年5月15日后验收合格，首期合同100家点位服务月数计为11个月，超过5月31日验收合格，视为违约； - 三期50家点位需在9月30日前验收合格，未完成视为违约； |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 首期合同 | 原“互联网+明厨亮灶”二期100家点位 | 2026.5.1 | 2027.4.30 | 12 | 100 | 1200 |  |
| 首期合同 | 原“互联网+明厨亮灶”三期50家点位 | 2026.10.1 | 2027.4.30 | 7 | 50 | 350 |  |
| 第二期合同 | 原“互联网+明厨亮灶”二、三期150家点位 | 2027.5.1 | 2028.4.30 | 12 | 150 | 1800 |  |
| 第三期合同 | 原“互联网+明厨亮灶”二、三期150家点位 | 2028.5.1 | 2029.4.30 | 12 | 150 | 1800 |  |

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小微企业采购。本价格评审时，小微企业将享受折扣优惠的扶持政策，具体政策详见本招标文件第五章政府采购政策功能落实。

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受分包。

（二）本项目的特定资格要求

无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏省政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2026年4月30日10点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目演示、样品、答辩等：视频演示 。

3.供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果以及其他事项的询问、质疑均向采购人提出，由采购人负责答复。

系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服0519-86722801。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6.“苏采云”系统使用相关提醒

6.1根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

6.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交易中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商) CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。供应商也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

6.3开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：南通市崇川区市场监督管理局

地 址：南通市崇川区青年西路123号

联系人：范女士

联系方式：0513-89896538

- 南通市政府采购中心信息

地　址：南通市崇川区青年中路128号

联系人：陆女士

联系方式：0513—81069848

3.软件技术支持：13063936179、0519-86722801、0513-59001950

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南通市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他（根据项目需求的实际要求进行填写）

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26.异常低价审查

26.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

27.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

27.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果以及其他事项的询问、质疑均向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、服务（包含与服务相关的货物）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

# 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据南通市政府采购中心南通市崇川区市场监督管理局“明厨亮灶+互联网”视频服务项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：南通市崇川区市场监督管理局“明厨亮灶+互联网”视频服务。

1.2标的质量：甲方按项目需求、合同规定、市平台接入情况对本项目运行情况进行验收。甲方可进行项目运行抽查，如验收不合格，使用方有权中止合同，验收不合格所发生的一切费用由乙方承担，按照实际发生的费用从合同款中扣除，扣完为止。

服务期每届满一年，甲方应抽查不少于10%的摄像头确定摄像头是否在位，应确定所有视频信号正常传输。在合同期内，乙方应负责解决安装、调试、检验与验收过程中所暴露出来的其责任范围内的所有问题或缺陷，如需更换或修复有关部件、装置或设备，其费用应由乙方承担。

1.3 标的数量（规模）：

1.3.1系统设备运维保障

核心职责：提供明厨亮灶视频信号归集不高于150组，其中每组视频信号不低于4个摄像头信号。(本项目为服务项目，所需提供的相关硬件设施均归供应商所有）负责每个点位所供系统设备的全生命周期管理，包括建设、运行、定期维护、保养、检修及紧急故障处理，确保系统整体稳定、正常运行，并提供持续的技术支持与保障。

例行维护：在设备正常使用期间，须进行现场例行保养与检修，频次不低于每季度10家/次，并提供完整的维护保养记录及相关设备维修资料。

应急响应：系统使用期间发生故障，须在接到甲方正式通知后及时响应，并于48小时内到达现场处理。

质量与安全责任：保证产品或服务不侵犯第三方知识产权（如专利权、商标权、版权等），否则承担全部责任及后果;负责货物运输、安装过程的安全与风险，并采取必要的安全措施;货物非因甲方人为原因出现的质量问题，负责包换或包退，并承担相关费用；拒不调换的，按不能交货处理。

运营与权责：项目运行期间，负责保障相关设施设备正常运行及视频信号的稳定输出，并承担所产生的相关费用;因维护保养工作引发的施工人员事故及责任，由服务方全部承担。

合规与保密：必须遵守甲方的项目管理制度及安全、环保等规定，并对相关数据严格保密，严防外界恶意侵犯。

1.3.2视频接入实施时限

2026年5月31日前，完成100家视频接入，并将视频信号传输进市局平台。在2026年9月30日前，完成剩余50家视频的接入工作。

1.3.3接入服务标准

在以上期限内完成的所有视频接入点，必须满足以下要求：提供24小时不间断的视频传输服务。保障网络宽带通信要求，确保视频信号能够完整、准确地输入至市级“明厨亮灶”系统。

1.4 履行时间（期限）： 服务期为三年，合同为一年一签。

目标点位：原“互联网+明厨亮灶”二期100家点位；原“互联网+明厨亮灶”三期50家点位。其中，原“互联网+明厨亮灶”二期100家点位服务期限为2026.5.1-2029.4.30，原“互联网+明厨亮灶”三期50家点位服务期限为2026.10.1-2029.4.30。

| 合同周期 | 点位 | 服务起 始日期 | 服务结束日期 | 服务月数 | 点位数量 | 点位*月数 | 验收延期情况说明： - 1.二期100家点位若在2026年5月15日后验收合格，首期合同100家点位服务月数计为11个月，超过5月31日验收合格，视为违约； - 2.三期50家点位需在2026年9月30日前验收合格，未完成视为违约； |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 首期合同 | 原“互联网+明厨亮灶”二期100家点位 | 2026.5.1 | 2027.4.30 | 12 | 100 | 1200 |  |
| 首期合同 | 原“互联网+明厨亮灶”三期50家点位 | 2026.10.1 | 2027.4.30 | 7 | 50 | 350 |  |
| 第二期合同 | 原“互联网+明厨亮灶”二、三期150家点位 | 2027.5.1 | 2028.4.30 | 12 | 150 | 1800 |  |
| 第三期合同 | 原“互联网+明厨亮灶”二、三期150家点位 | 2028.5.1 | 2029.4.30 | 12 | 150 | 1800 |  |

1.5 履行地点： 南通市崇川区市场监督管理局和各单位食堂。服务项目首期交付时间：100组视频信号为2026年5月31日前；50组视频信号为2026年9月30日前。

1.6 履行方式：

1.6 .1乙方向甲方提供满足招标文件要求的相关服务。

1.6 .2乙方提供的运输、装卸、检验、技术服务等服务不得低于招标文件的要求及招标文件承诺的标准。

1.6 .3前述相关货物总数量甲方根据生产需要进行调整。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币。合同价格按此次中标价格执行，合同价包含所有设备租赁费用、数据信息维护费用、设备及线路维保费用、宽带费用、安装调试、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、相关安装辅助材料费、以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。即响应本项目磋商文件所需承担的一切费用。在本合同履行期间，该价格不受市场任何因素影响。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目服务实施免收履约保证金；由于供应商的原因，在签订合同后出现不按合同履行或不适当履行的情况，按合同违约处理；同时采购人亦有权终止合同，供应商须依法承担相应的责任 。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

具体付款方式：双方合同签订后，完成交付并且验收合格后支付首期合同价款的40%（以前100台交付时间为节点），项目执行至2027年4月30日验收合格后支付总合同价款的60%，至此，第一年合同款全部结清。如第一年项目验收合格，按项目中标价格，继续签订第二年合同，支付款项不高于36万元。第三年依此类推。如乙方考核不合格，按合同处理，并重新对该项目进行招投标。采购人自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户 。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值5%的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额5%每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日
第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

一、采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南通市崇川区市场监督管理局“明厨亮灶+互联网”视频服务项目 | 信息传输业 |

二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

三、技术要求

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

- 采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

一、项目基本情况

项目名称：崇川区“互联网+明厨亮灶”视频服务项目

预算金额：单价200元/月/家，最高36万元/年。

服务期限：服务期为三年，合同为一年一签。目标点位：原“互联网+明厨亮灶”二期100家点位；原“互联网+明厨亮灶”三期50家点位。其中，原“互联网+明厨亮灶”二期100家点位服务期限为2026.5.1-2029.4.30，原“互联网+明厨亮灶”三期50家点位服务期限为2026.10.1-2029.4.30。

| 合同周期 | 点位 | 服务起 始日期 | 服务结束日期 | 服务月数 | 点位数量 | 点位*月数 | 验收延期情况说明： - 1.二期100家点位若在2026年5月15日后验收合格，首期合同100家点位服务月数计为11个月，超过5月31日验收合格，视为违约； - 2.三期50家点位需在2026年9月30日前验收合格，未完成视为违约； |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 首期合同 | 原“互联网+明厨亮灶”二期100家点位 | 2026.5.1 | 2027.4.30 | 12 | 100 | 1200 |  |
| 首期合同 | 原“互联网+明厨亮灶”三期50家点位 | 2026.10.1 | 2027.4.30 | 7 | 50 | 350 |  |
| 第二期合同 | 原“互联网+明厨亮灶”二、三期150家点位 | 2027.5.1 | 2028.4.30 | 12 | 150 | 1800 |  |
| 第三期合同 | 原“互联网+明厨亮灶”二、三期150家点位 | 2028.5.1 | 2029.4.30 | 12 | 150 | 1800 |  |

二、项目具体需求说明

（一）项目概述及要求

1.项目背景

为进一步落实学校食堂、养老机构食品及大型企业食堂食品安全主体责任，加强上述单位食品安全管理能力建设，完善食品安全管理制度，规范操作制作行为，促进相关单位诚信自律经营，决定继续在全区学校食堂、养老机构等食堂全面推进“互联网+明厨亮灶”项目落实，目前项目即将到期，为保证项目有序运行，特制定该项目需求。

2.服务目标

对目前在我局明厨亮灶二期、三期项目内的150家主体，有效接入市级“互联网+明厨亮灶”云平台。通过阳光操作、透明管理和各方共治，推动相关单位落实食品安全主体责任，规范后厨加工操作行为，全面提升各单位食品安全监管效能和食品安全保障水平，有效预防食品安全事故发生。

3.服务范围：供应商应负责系统设备的建设、运行、定期维护、保养、检修及紧急故障处理工作，确保整个系统的正常运行（本项目为服务项目，所需的提供的相关硬件设施均归供应商所有）。

3.1为系统正常运转提供技术支持和保障，确保系统的正常稳定运转。

3.2在系统设备正常使用状态下，现场进行设备的例行保养和检修，保证项目有效运行。

3.3提供完整的维护保养记录和相关设备维修资料。

3.4项目运行期间，成交供应商必须遵守崇川区市场监管局的项目管理制度及安全环保等各项规定。成交供应商须保守相关数据秘密，严防外界人员恶意侵犯。

3.5应急响应要求：系统在平时使用过程中出现故障，成交供应商应在接到崇川区市场监管局正式通知后及时响应，48小时内到达现场进行处理。

3.6项目运行期间，成交供应商负责相关设施设备正常运行，视频信号稳定输出，产生的相关费用由服务商负责。

3.7项目运行期间，因维保工作所发生的施工人员事故及责任均由成交供应商承担，崇川区市场监管局概不负责。

本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。

品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。

- 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

《中华人民共和国食品安全法》《市场监管总局关于印发餐饮服务明厨亮灶工作指导意见的通知》（国市监食监二〔2018〕32号）、《民政部市场监管总局关于强化养老服务领域食品安全管理的意见》（民发〔2021〕73号）、《关于进一步加强餐饮服务明厨亮灶的通知》（苏食药监食餐〔2018〕146号）、《关于印发进一步加强养老机构食堂等餐饮服务食品安全监管工作指导意见的通知》（苏食药监食餐〔2018〕104 号）、《省民政厅省市场监督管理局关于强化养老服务领域食品安全管理的通知》（苏民养老〔2022〕17号）、《市政府办公室关于进一步加强养（托）老机构和建筑工地食堂食品安全工作的意见》（通政办发〔2016〕139号）、《关于强化养老服务领域食品安全管理的通知》（通民养老〔2022〕31 号 ） 。

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

3.1摄像头安装部位及展示信息(本项目为服务项目，所需的提供的相关硬件设施均归供应商所有）。摄像头安装部位包括食品库房、粗加工间、烹饪间、专间、洗消间等（每个点位不少于4个摄像头）。系统展示的信息包括厨房区域环境及人员卫生、食品安全关键控制区加工操作、餐饮具清洗消毒、食品原料贮存情况视频信息以及经营单位主体资质、量化分级等级等。

3.2提供摄像头参数。

| 序号 | 参数类别 | 具体参数内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 传感器类型 | 1/2.7"ProgressiveScan CMOS |
| 2 | 最低照度 | 彩色：0.002Lux@(F1.2,AGCON),0Lux withIR |
| 3 | 宽动态 | 120dB |
| 4 | 最高分辨率 | 可达 1920×1080 @25 fps |
| 5 | 视频压缩标准 | 主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPE |
| 6 | 防尘防水 | 符合IP66 防尘防水设计，可靠性高 |
| 7 | 镜头 | 4mm，水平视场角：87.6°，垂直视场角：44.4°，对角视场角： 104.9°或6mm，水平视场角：53.9°，垂直视场角：28.8°， 对角视场角：62.8°或8mm，水平视场角：40.9°，垂直视场角：22.5°，对角视场角：47.4°或12mm，水平视场角：25.4°，垂直视场角：14.4°，对角视场角：29.1° |
| 8 | 接口 | 网络：1 个 RJ4510M/100M自适应以太网口 |
| 9 | SD卡扩展 | 内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB |
| 10 | 其他 | 采用高效阵列红外灯，红外照射距离最远可达30m；支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪；支持云眸平台接入；支持1路报警输入，1路报警输出，支持1路音频输入，1路音频输出；支持复位；具备AI功能。 |

3.3储存配置：每台摄像机配置64G及以上内存存储卡解决存储问题。

3.4平台对接要求：摄像头必须接入市平台。保证采集的视频数据能够清晰、流畅上传至网络平台。

3.5宽带接入要求：项目包含提供上行线路资源，接入带宽不小于20M。

- 采购标的的其他技术要求

无

四、商务要求

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

- 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

- 采购标的：后厨明厨亮灶视频信号归集不高于150组，其中每组视频信号不低于4个摄像头信号。

- 采购项目交付时间：100组视频信号为2026年5月31日前；50组视频信号为2026年9月30日前 。

- 采购项目交付地点： 南通市崇川区市场监督管理局和各单位食堂 。

- 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

1.系统设备运维保障

核心职责：提供明厨亮灶视频信号归集不高于150组，其中每组视频信号不低于4个摄像头信号。(本项目为服务项目，所需提供的相关硬件设施均归供应商所有）负责每个点位所供系统设备的全生命周期管理，包括建设、运行、定期维护、保养、检修及紧急故障处理，确保系统整体稳定、正常运行，并提供持续的技术支持与保障。

例行维护：在设备正常使用期间，须进行现场例行保养与检修，频次不低于每季度10家/次，并提供完整的维护保养记录及相关设备维修资料。

应急响应：系统使用期间发生故障，须在接到甲方正式通知后及时响应，并于48小时内到达现场处理。

质量与安全责任：保证产品或服务不侵犯第三方知识产权（如专利权、商标权、版权等），否则承担全部责任及后果;负责货物运输、安装过程的安全与风险，并采取必要的安全措施;货物非因甲方人为原因出现的质量问题，负责包换或包退，并承担相关费用；拒不调换的，按不能交货处理。

运营与权责：项目运行期间，负责保障相关设施设备正常运行及视频信号的稳定输出，并承担所产生的相关费用;因维护保养工作引发的施工人员事故及责任，由服务方全部承担。

合规与保密：必须遵守甲方的项目管理制度及安全、环保等规定，并对相关数据严格保密，严防外界恶意侵犯。

2.视频接入实施时限

2026年5月31日前，完成100家视频接入，并将视频信号传输进市局平台。在2026年9月30日前，完成剩余50家视频的接入工作。

3.接入服务标准

在以上期限内完成的所有视频接入点，必须满足以下要求：提供24小时不间断的视频传输服务。保障网络宽带通信要求，确保视频信号能够完整、准确地输入至市级“明厨亮灶”系统。

- 付款方式

双方合同签订后，完成交付并且验收合格后支付首期合同价款的40%（以前100台交付时间为节点），项目执行至2027年4月30日验收合格后支付总合同价款的60%，至此，第一年合同款全部结清。如第一年项目验收合格，按项目中标价格，继续签订第二年合同，支付款项不高于36万元。第三年依此类推。如乙方考核不合格，按合同处理，并重新对该项目进行招投标。

- 履约保证金要求

- 本项目服务实施免收履约保证金；由于供应商的原因，在签订合同后出现不按合同履行或不适当履行的情况，按合同违约处理；同时采购人亦有权终止合同，供应商须依法承担相应的责任。

- 采购标的的验收标准

采购单位按项目需求、合同规定、市平台接入情况对本项目运行情况进行验收。要验收摄像头点位与安装是否按照甲方要求进行，视频信号是否接入市局平台，采购单位将进行项目运行抽查，如验收不合格，使用方有权中止合同，验收不合格所发生的一切费用由成交供应商承担，按照实际发生的费用从合同款中扣除，扣完为止。

服务期每届满一年，采购单位应抽查不少于10%的摄像头确定摄像头是否在位，应确定所有视频信号正常传输。在合同期内，成交供应商应负责解决安装、调试、检验与验收过程中所暴露出来的其责任范围内的所有问题或缺陷，如需更换或修复有关部件、装置或设备，其费用应由成交供立商承担。

- 非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品

无

- 样品

无

- 演示讲解

1.演示方式：上传视频演示。

2.演示要求：

2.1投标人需按照采购文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi。

2.2投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，最多上传6段，所有文件总共不得大于300M）。

2.3文件上传方式见《苏采云系统供应商操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。

2.4视频时长：视频演示时间控制在15分钟以内。

3.演示内容：投标供应商根据本项目需求，重点对建设方案、实施方案、信息保障、数据对接方案进行演示（详见评分细则）。

- 本项目 不 接受进口产品投标

- 采购标的的其他服务要求

无

五、采购需求中必须满足的实质性要求（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）。

（一）技术部分实质性要求（请单独列出并加斜体下划线）

| 序号 | 要求名称 | 要求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 摄像头安装部位及展示信息（本项目为服务项目，所需的提供的相关硬件设施均归供应商所有）（供应商需提供以上内容书面承诺函，格式自拟） | 南通市崇川区“明厨亮灶+互联网”视频服务摄像头安装部位包括食品库房、粗加工间、烹饪间、专间、洗消间等（每个点位不少于4个摄像头）。 系统展示的信息包括厨房区域环境及人员卫生、食品安全关键控制区加工操作、餐饮具清洗消毒、食品原料贮存情况视频信息以及经营单位主体资质、量化分级等级等。 |
| 2 | 摄像头参数（供应商需提供满足以下参数的书面承诺函，格式自拟。） |  |
| 2.1 | 传感器类型 | 1/2.7"ProgressiveScan CMOS |
| 2.2 | 最低照度 | 彩色：0.002Lux@(F1.2,AGCON),0Lux withIR |
| 2.3 | 宽动态 | 120dB |
| 2.4 | 最高分辨率 | 可达 1920×1080 @25 fps |
| 2.5 | 视频压缩标准 | 主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPE |
| 2.6 | 防尘防水 | 符合IP66 防尘防水设计，可靠性高 |
| 2.7 | 镜头 | 4mm，水平视场角：87.6°，垂直视场角：44.4°，对角视场角： 104.9°或6mm，水平视场角：53.9°，垂直视场角：28.8°， 对角视场角：62.8°或8mm，水平视场角：40.9°，垂直视场角：22.5°，对角视场角：47.4°或12mm，水平视场角：25.4°，垂直视场角：14.4°，对角视场角：29.1° |
| 2.8 | 接口 | 网络：1 个 RJ4510M/100M自适应以太网口 |
| 2.9 | SD卡扩展 | 内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB |
| 2.10 | 其他 | 采用高效阵列红外灯，红外照射距离最远可达30m；支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪；支持云眸平台接入；支持1路报警输入，1路报警输出，支持1路音频输入，1路音频输出；支持复位；具备AI功能。 |
| 3 | 平台对接要求（供应商需提供以上内容书面承诺函，格式自拟） | 摄像头必须接入市平台。保证采集的视频数据能够清晰、流畅上传至网络平台。 |
| 4 | 存储配置（供应商需提供以上内容书面承诺函，格式自拟） | 每台摄像机配置64G及以上内存存储卡解决存储问题。 |
| 5 | 网络接入服务（供应商需提供以上内容书面承诺函，格式自拟） | 项目包含提供上行线路资源，接入带宽不小于20M。 |
| 注：以上内容均需在技术要求响应及偏离表中列明。 |  |  |

（二）商务部分实质性要求（请单独列出并加斜体下划线）

| 序号 | 要求名称 | 要求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提供合同履行期限的承诺（供应商需提供以上内容书面承诺函，格式自拟） | 本项为实质性条款，具体内容详见招标文件第25页服务期限的要求。 |
| 2 | 提供付款方式的承诺（供应商需提供以上内容书面承诺函，格式自拟） | 双方合同签订后，完成交付并且验收合格后支付首期合同价款的40%（以前100台交付时间为节点），项目执行至2027年4月30日验收合格后支付总合同价款的60%，至此，第一年合同款全部结清。如第一年项目验收合格，按项目中标价格，继续签订第二年合同，支付款项不高于36万元。第三年依此类推。如乙方考核不合格，按合同处理，并重新对该项目进行招投标。 |
| 注：以上内容在商务部分正负偏离表中列明，不得有负偏离。 |  |  |

（三）报价要求（请单独列出并加斜体下划线）

| 序号 | 要求名称 | 要求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的报价不得超过采购预算或最高限价，且投标报价具备合理性（供应商需提供以上内容书面承诺函，格式自拟） | 单价200元/月/家，最高36万元/年超过最高限价的按无效响应处理。 |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取 1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予 10% 的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予 10% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予 10% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业 4% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受 10% 价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、采购本国产品的支持政策

7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予  20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

8、强制采购节能产品。政府强制采购节能产品是指列入财政部、发展改革委联合公布的最新《节能产品政府采购品目清单》（具体品目以“★”标注），且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的节能产品；本项目中涉及到强制采购产品的，供应商须按照上述要求提供相关产品的证明材料，否则响应无效。

9、商品包装环保要求：

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

10、快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

11、低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

评标方法与评标标准

- 价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商的价格为评标准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标人报价）×价格权值×100

- 技术分：24分

| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 | 最高分 | 最低分 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 演示 | 本项目须提供视频演示，演示时间不超过15分钟，不演示不得分。投标人根据以下内容进行演示： 1、建设方案：供应商对本项目建设方案进行视频演示，要求有PPT。根据供应商提供的技术设计方案是否贴近用户实际需求进行综合评价： 能准确理解采购单位需求，方案合理细致、针对性强、技术能满足采购单位需求得4分； 方案安排基本合理细致、针对性一般、部分技术不符合采购单位要求得2分； 方案不够合理、缺乏针对性不得分。 2、实施方案：供应商对项目实施方案进行视频演示，要求有PPT。供应商根据项目实施要求提出有针对性的详细实施方案（包含施工方案、合理的施工进度计划和工期保证措施、及信号传输保障、明确的摄像头等硬件设施安装队伍等），评委根据供应商提供的施工组织设计、摄像头参数及采购方案，人员安排和计划等横向对比酌情打分：： 施工组织设计及培训内容和计划全面、合理得4分； 施工组织设计及培训内容和计划较全面、较合理得2分； 施工组织设计及培训内容和计划片面、缺乏合理性不得分。 3、信息保障：供应商视频讲解信息上传路径与实施。对明厨亮灶视频整合及后台展示等进行讲解演示。对ai抓取模块进行解读。要求有后台展示的实际页面或效果页面。评委根据供应商提供的方案等横向对比酌情打分： 软件功能全面、方案合理得4分； 软件功能较全面、方案较合理得2分； 软件功能片面、方案缺乏合理性不得分。 4、数据对接方案：演示数据对接方案，模拟归集数据上传业务流程及工程团队人员、技术保障方案。专家对各供应商方案进行横向比较，能清楚表述，本项目系统网络架构及规模、功能、对接方案切实可行的： 数据对接和后续扩容方案全面、合理、可行得3分； 数据对接和后续扩容方案较全面、较合理、较可行得2分； 数据对接和后续扩容方案片面、缺乏合理、可行性一般不得分。 | 15 | 0 | 主观分 |
| 2 | 网络传输服务 | 供应商自有宽带建设及运维能力，无自有宽带和运维能力的供应商应提供与相关供应商的使用协议。宽带建设及运维能力全部落实的得3分，否则不得分。 | 3 | 0 | 客观分 |
| 3 | 维保服务 | 提供服务期内维护方案，有明确的维护方案和维护团队，维护方案中包括响应时间保证、保障联络方式、抢修时间及详细服务措施。由评委横向比较酌情打分： 方案明确、团队配备合理齐全、响应积极、服务措施详细、可行、合理得6分； 方案较明确、团队配备较合理齐全、响应较积极、服务措施较详细、较可行、较合理得3分； 方案明确性一般、团队配备合理齐全性一般、响应不够积极、服务措施粗略、可行性一般、缺乏合理性不得分。 | 6 | 0 | 主观分 |

- 商务分：46

| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 | 最高分 | 最低分 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商资质 | 提供相关证书复印件，供应商经授权后可使用总公司人员资质案例等（授权书内容须能清晰明确体现授权此范围，否则按未授权该公司人员资质案例处理），需提供相应证明材料并加盖公章。 1.1质量管理体系认证：供应商具有质量管理体系认证ISO9001证书的得2分，不提供不得分； 1.2信息技术服务标准：供应商具有信息技术服务标准（ITSS）符合性评估三级及以上证书的得2分，不提供不得分； 1.3信息技术服务管理体系认证：供应商具有信息技术服务管理体系认证ISO20000证书的得3分，不提供不得分； 1.4信息安全管理体系认证：供应商具有ISO27001信息安全管理体系认证证书的得3分，不提供不得分； 1.5CMMI证书：供应商具有CMMI（软件能力成熟度模型集成）认证三级证书得2分，四级证书得3分，五级证书得4分，不提供不得分。 | 14 | 0 | 客观分 |
| 2 | 技术团队 | 1.供应商项目团队具有行业认可的信息系统集成及服务项目管理高级项目经理证书或高级系统分析师证书或高级系统架构师证书。有1人得3分，同一人不可重复得分，最多9分。 2.现场技术负责人需具备网络工程师、注册信息安全员（CISP）、IT服务工程师证书，同时具备的，得5分；具备2个的，得3分；仅提供1个的得1分。 以上人员均为供应商正式员工。 须提供人员证书、社保机构出具的投标供应商为其缴纳2026年1月至2026年3月任意1个月的社保证明材料原件扫描件，未提供不得分。 | 14 | 0 | 客观分 |
| 3 | 业绩情况 | 供应商提供2023年3月1日以来（以验收报告时间为准）的相关类似业绩，须提供有委托合同、验收报告；提供1个得3分，最多得18分。 证明材料：须提供合同书、验收报告。 | 18 | 0 | 客观分 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件5）

2.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

3.法人授权书（格式见附件6）

4.投标函（格式见附件7）

总备注：上述“资格审查内容”中1、3、4条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；2条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对采购需求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。(格式见附件11）

四、价格扣除证明文件

1.小微企业声明函（如有格式见附件8）

2.残疾人福利性单位声明函（如有格式见附件9）

附件1、 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   采购包号：

投标单价报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

附件2、 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服 务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括合同价包含所有设备租赁费用、数据信息维护费用、设备及线路维保费用、宽带费用、安装调试、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、相关安装辅助材料费、以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。即响应本项目招标文件所需承担的一切费用。在本合同履行期间，该价格不受市场任何因素影响。

2.“投标分项报价表”中“分项单价”数额应当与“开标一览表”中“投标单价报价”数额一致。

3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3 、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加                 （项目名称），                （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：_____年__ _月_ __日

附件6、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件7、投标函

致：南通市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件8、小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加南通市公共资源交易中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（ □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（ □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。

附件9、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件10、实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件10-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。